竞争性磋商

采购文件

采购编号：JSZC-320507-JYZD-C2026-0002

采购项目：2026年市政绿化养护

采购单位：苏州市相城区黄埭镇人民政府

类    别：服务

江苏正大建设项目管理有限公司

二〇二六年六月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-JYZD-C2026-0002 |
| 2 | 项目名称 | 2026年市政绿化养护 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏正大建设项目管理有限公司 地址：苏州市相城区黄桥街道兴旺路 1 号 4 楼 联系人：张晋如/苏建华 联系电话：0512-66185191 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市相城区黄埭镇人民政府 地址：苏州市相城区黄埭镇春丰路406号 联系人：顾雪峰 联系电话：0512-65715070 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起60天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2026年7月9日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 时间：2026年7月9日13点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件四份。 |
| 12 | 报价本位币 | 人民币 |
| 13 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目    录

第一章  竞争性磋商公告	5

第二章  采购需求	9

第三章  评审方法及评分标准	35

第四章  合同的主要条款	39

第五章  附件格式	47

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2026年市政绿化养护JSZC-320507-JYZD-C2026-0002 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”获取采购文件，并于2026-7-9 13:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JYZD-C2026-0002

项目名称：2026年市政绿化养护

采购方式：竞争性磋商

预算金额:人民币贰佰肆拾玖万元整（¥：2490000.00）

最高限价(如有):人民币贰佰肆拾玖万元整（¥：2490000.00）

采购需求：

2026年市政绿化养护（具体详见采购文件）

合同履行期限：一年，具体以合同签订时间为准

本项目(是/否)接受联合体:否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力证明。（提供供应商营业执照副本复印件，供应商法定代表人身份证复印件。）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件。）

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据及参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳的社会保险凭据（专用收据或社保缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供证明材料或承诺）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面申明）

6.法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面申明）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业（响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日（北京时间）

地点：“苏采云”

方式：网上报名，登录“苏采云”系统自行下载采购文件。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月9日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

时间：2026年7月9日13点30分（北京时间）。

地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交《具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：

https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3. 补充通知（如有）：成功获取磋商文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.本次采购的有关信息将在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！

6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

7.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：苏州市相城区黄埭镇人民政府

地   址：苏州市相城区黄埭镇春丰路406号

联系人：顾雪峰

电 话：0512-65715070

2.采购代理机构信息

名   称：江苏正大建设项目管理有限公司

地　　址：苏州市相城区黄桥街道兴旺路 1 号 4 楼

联系方式： 0512-66185191

3.项目联系方式

项目联系人：张晋如/苏建华

电　　 话：0512-66185191

第二章  采购需求

江苏正大建设项目管理有限公司受苏州市相城区黄埭镇人民政府的委托，就其所需采购的2026年市政绿化养护在国内组织竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320507-JYZD-C2026-0002

二、采购方式：竞争性磋商

三、采购要求：

（一）项目背景

为保证相城区黄埭镇市政绿化养护管理工作的顺利进行，拟采购合格的绿化养护服务单位完成本项目。本次养护范围主要包括原有市政绿化及片林，共计养护路段 73 处，养护面积合计约 168 万平方米。

- 服务范围

- 本次养护范围涵盖黄埭镇辖区内 73 条道路及片林区域，具体路段、范围、养护等级及面积如下表所示：

| 序号 | 路段 名称 | 路段范围 | 养护 | 面积 (平方米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 等级 |  |  |
| 1 | 康阳路 | 春耀路-春丰路 | 一级 | 41757.66 |  |
| 2 | 长平路 | 太东路-爱民路 | 一级 | 104258.63 |  |
| 3 | 春秋路 | 西塘河路-化纤路东西侧及交警中队南侧 | 一级 | 77056.04 |  |
|  |  | 西塘河路-东桥涵洞 | 一级 | 29922 |  |
| 4 | 春丰路 | 苏阳路-高阳路 | 一级 | 39322.07 |  |
| 5 | 冯梦龙大道 | 武凌桥路-春祥路 | 一级 | 32024 |  |
|  |  | 春祥路—G312 | 一级 | 19791 |  |
| 6 | 望东路 | 长旺路-长平路 | 一级 | 7348.11 |  |
|  |  | 长平路—华宇路 |  | 69835 |  |
| 7 | 绕城黄埭出口景观 | 绕城黄埭出口景观 | 一级 | 68251 |  |
| 8 | 东桥小商品市场节点 | 太东路—长平路—长康路节点 | 一级 | 25191 |  |
| 9 | G312国道（金龙后浜拆迁地块）复绿工程 | 金龙后浜拆迁地块 | 一级 | 8000 | 新增未移交（规建局改造预计2023年10月移交，审计报告未出） |
| 10 | 太东路 | 方桥路-沪宁高速 | 一级 | 147103.6 |  |
| 11 | 华阳路 | 菜场南-春丰路 | 一级 | 10000 |  |
| 12 | 武凌桥路 | 古宫三期围墙北侧 | 一级 | 4173 |  |
| 13 | 长春路 | 春华路—春秋路 | 一级 | 19809.7 |  |
| 一级养护 小计 |  |  |  | 703842.81 |  |
| 14 | 苏阳路 | 春丰路-春华路 | 二级 | 0 |  |
| 15 | 方桥路 | 方桥北路（太东路-春照路） | 二级 | 21840.6 |  |
|  |  | 方桥南路（老街-春秋路） | 二级 | 12589.7 |  |
| 16 | 中市路 | 春秋路-太东路 | 二级 | 22744.56 | 包含冠城北围墙2617.55 |
| 17 | 裴阳路 | 春申路-春秋路 | 二级 | 4134.12 |  |
| 18 | 华阳路 | 太东路-埭西桥 | 二级 | 13050.14 |  |
|  |  | 埭西桥—春申路 | 二级 | 176 |  |
| 19 | 岳阳路 | 春申路-春丰路 | 二级 | 2864.69 |  |
| 20 | 益阳路、春叶路 | 医院、超市周边香樟 | 二级 | 2463.66 |  |
|  |  | 康阳大厦外北围墙 | 二级 | 1618.41 |  |
| 21 | 长旺路 | 长平路-大通桥 | 二级 | 30006.48 |  |
| 22 | 长康路 | 长平路-望东路 | 二级 | 3048.61 |  |
|  |  | 望东路—聚民路 | 二级 | 480 |  |
| 23 | 长发路 | 望东路-聚民路 | 二级 | 11232.73 |  |
| 24 | 长泰路 | 聚民路-爱民路 | 二级 | 39222.75 |  |
| 25 | 春旺路 | 旺庄桥西北沿河新增南块 | 二级 | 1841.32 |  |
|  |  | 春秋路-西塘河路-春秋路 | 二级 | 72318.84 |  |
| 26 | 金埭路 | 春华路-启新桥 | 二级 | 3444.51 |  |
|  |  | 苏阳路—启新桥 | 二级 | 288 |  |
| 27 | 春华路 | 春秋路-苏阳路 | 二级 | 6525.49 |  |
| 28 | 春申路 | 方桥路-旺庄路 | 二级 | 79126.41 | 74621.41+4505 |
|  |  |  |  |  | （增加春栖和庭南侧面积） |
| 29 | 老街 | 方桥路-中市桥 | 二级 | 904.01 |  |
| 30 | 春光路 | 康阳路-将埂郎路 | 二级 | 15218.77 |  |
|  |  | 将埂郎路—青龙街 | 二级 | 488 |  |
| 31 | 聚民路 | 长泰路-长旺路 | 二级 | 43330.11 |  |
| 32 | 爱民路 | 长旺路-长泰路 | 二级 | 39404.38 |  |
| 33 | 交警中队 | 交警中队 | 二级 | 1367.99 |  |
| 34 | 综合执法局 | 老政府大院 | 二级 | 919.12 |  |
| 35 | 百果园 | 百果园 | 二级 | 361.7 |  |
| 36 | 派出所 | 派出所 | 二级 | 2951.82 |  |
| 37 | 消防中队 | 消防中队 | 二级 | 2478.2 |  |
| 38 | 太东路 | 汤浜路-方桥路 | 二级 | 12041.2 |  |
| 39 | 安民路 | 长泰路-长平路 | 二级 | 7926 |  |
| 40 | 高阳路 | 春秋路-春旺路 | 二级 | 8692 |  |
|  | 高阳路 | 春申路-春秋路 | 二级 | 9270 |  |
|  | 高阳路 | 春申路-武凌桥路 | 二级 | 17144 |  |
| 41 | 春申路 | 名人金谷园后大草坪 | 二级 | 33683.36 |  |
| 42 | 春华路 | 锦绣花城花园西侧、北侧 | 二级 | 8000 |  |
| 43 | 西塘河路 | 太东路西塘河路南段 | 二级 | 6369.25 |  |
|  |  | 太东路北 | 二级 | 13809.02 |  |
|  |  | 太阳路-太东路 | 二级 | 55795 |  |
| 44 | 春祥路 | 冯梦龙大道—新阳新村二期 | 二级 | 5358.1 |  |
| 45 | 武凌桥路 | 旺庄路-高阳路 | 二级 | 8054 |  |
| 46 | 旺庄路 | 善角浜路-武凌桥路 | 二级 | 1907.06 |  |
| 47 | 古宫新开河东岸 | 绕城高速—翁翁桥 | 二级 | 24091 |  |
| 二级养护 小计 |  |  |  | 648581.11 |  |
| 48 | 埝里路 | 青龙朝阳路-太东路 | 三级 | 6468.5 |  |
| 49 | 靖阳路 | 青龙朝阳路-太东路 | 三级 | 14444.36 |  |
| 50 | 将埂郎路东西两侧 | 春申路最东侧 | 三级 | 3083.08 |  |
| 51 | 创业小区路 | 创业小区路 | 三级 | 3484.2 |  |
| 52 | 潘阳路 | 春丰路-春秋路 | 三级 | 1351.32 |  |
| 53 | 旺庄路 | 太东路-善角浜路 | 三级 | 8166.44 |  |
| 54 | 汤埂路（进口-北） | 船家浜-太东路北 | 三级 | 733.24 |  |
|  |  | 船家浜-太东路南 | 三级 | 4955.61 |  |
| 55 | 青龙东街 | 靖阳路西-埝里路 | 三级 | 5471.18 |  |
| 56 | 武凌桥路 | 冯梦龙大道-高阳路 | 三级 | 8578.13 | 16016.18-7438.05 |
|  |  |  |  |  | （高阳路（太东路-武凌桥路）绿化改造） |
| 57 | 胡桥路 | 长平路-绕城高速 | 三级 | 1869.72 |  |
| 58 | 东新街 | 长和路-东桥街 | 三级 | 1512.87 |  |
| 59 | 健民路 | 苏绍高速西-长和路 | 三级 | 4931.12 |  |
| 60 | 警民路 | 长和路-大通路 | 三级 | 6494.4 | 未移交双桥提升改造（时间具体不详） |
| 61 | 康阳路 | 璞玉澜岸南地块 | 三级 | 11026 |  |
| 62 | 春秋路 | 恒大悦珑湾南地块 | 三级 | 23254 |  |
| 63 | 长旺路 | 警民路东 | 三级 | 6141 |  |
| 64 | 长和路 | 爱民路-高新区界 | 三级 | 11000 |  |
| 三级养护 小计 |  |  |  | 122965.17 |  |
| 65 | 东桥森林公园 | 东桥森林公园 | 片林 | 33116.77 |  |
| 66 | 青龙成片林田块苗木 | 青龙成片林田块苗木 | 片林 | 53811.84 |  |
| 67 | 聚渔桥北沿河东西两侧 | 聚渔桥北沿河东西两侧 | 片林 | 12612.58 |  |
| 68 | 黄埭绕城出口对面南侧西 | 黄埭绕城出口对面南侧西 | 片林 | 7618.54 |  |
| 69 | 西庄田块 | 上浜西庄路 | 片林 | 29980.55 |  |
| 70 | 方埝新阳路西田块 | 方埝新阳路西田块 | 片林 | 17881.75 |  |
| 71 | 旺庄桥西北沿河新增北块 | 旺庄桥西北沿河新增北块 | 片林 | 464.27 |  |
| 72 | 沪宁沿线二砖厂至王家桥 | 沪宁沿线二砖厂至王家桥 | 片林 | 9174.96 |  |
| 73 | 三埂田块 | 三埂路西石皮沿北 | 片林 | 40666.67 | 新增未计入养护面积40666.67平方米。） |

注:
 （1）“新增未移交”的路段，养护起始时间以甲方实际移交日期为准，费用按实际养护天数据实结算；

（2）养护过程中因绿地占用、施工拆除、规划调整等原因导致面积变化的，按实际变化情况结算；

（3）本清单仅作为投标报价参考，不作为最终结算依据。
（三）服务要求

1、养护技术要求

承包养护期限内，中标人的服务区域由招标方按照实际情况进行分配。中标人应按照《绿化养护技术要求》（详见附件1）中绿化养护操作规程及绿化养护质量标准合理组织、精心养护，保质保量完成养护管理任务，并符合《苏州市城市绿地养护管理质量标准》、《相城区绿化养护管理百分考核细则》（详见附件2、附件3）的相关要求。

（1）绿地、林地环境维护

及时清理绿地内各种杂物（建筑垃圾、蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓等），无养护死角。树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛。绿地内河塘水草春夏季节需清理打捞，水上草（如绿萍等）无大面积蔓延、水下草定期清理，保持水面清洁，维护绿地环境。

（2）松土除草

绿地、林地及时松土除杂草，生长季节（4月-10月）保持土壤疏松，冬季（11月-次年2月）林下统一进行翻耕，深度20cm左右，与树杆保持一定距离，不伤根系。草坪内树穴与色块、绿篱及时切边，草坪与树木、色块、地被等应有分隔沟，宽度不超过25cm。

（3）浇灌排水

根据实际，对绿地、林地树木及草坪进行适时适量浇水、喷水，及时抗旱排涝，确保植物正常生长。（夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生），绿地、林地内无长期积水，草坪坑坑洼洼必须及时填平，沟渠保持畅通，确保雨后积水及时排除。

高温天气强制浇水标准:苏州市连续 3 天日最高气温≥35℃：全域绿地每日早晚各浇水 1 次（早 7:00 前、晚 18:00 后）；日最高气温≥38℃：每日浇水不少于 2 次，全天候保障苗木水分供给。

（4）施肥

对生长弱势树种、开花乔灌木、花境植物、花卉按要求及时施肥，每年休眠期（冬季）施基肥，花灌木花后需进行追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。

（5）绿化长势

绿地、林地及行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，乔木保存率98﹪以上，绿地内小灌木、地被、草坪等完整无空缺，无黄化、生长不良等现象，有缺损应及时补种。树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木、名贵树种必须采取防倒伏的有效措施。因台风、雨雪等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正并支撑倒伏树木。绿地内乔木支撑完好、树体树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。

补种时限要求：发现枯枝、断枝应在 24 小时内清理完毕；确认死亡的乔木应在 3 天内连根挖除并填平树穴；一般绿地缺损（自然死亡、正常损耗）应在 7 天内完成补种；交通事故、人为破坏等造成的绿化损坏，应在 3 天内完成补种；夏季补苗必须采用盆栽苗，确保成活率 100%。

补种规格要求：补种的乔木胸径应比周边同品种乔木大 1-2cm，树形一致；灌木、色块、地被的蓬径、高度应与周边植物一致，无明显差异；所有补种苗木必须经甲方现场确认后方可种植。

责任划分：因乙方养护不当（浇水不及时、病虫害防治不力、修剪过度等）造成的植物死亡，补种费用由乙方承担；逾期未补种或补种质量不符合要求的，甲方有权委托第三方补种，费用按苗木市场价的 2 倍从乙方养护费中扣除。

（6）病虫防治

发现病虫害应主动汇报，并积极防治，效果明显。按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害、无大面积病害、虫害症状产生。冬季树木统一涂白，制剂配比准确，用料符合要求，涂白时同一区域高度一致，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。

（7）整枝修剪

树木修剪规范整齐、定枝、整枝合理均匀。花灌木应每年在花后修剪一次，色块、绿篱、球类生长季节每月修剪一次，线条流畅，轮廓明显，不脱脚，无凹凸不平，三面整齐平整，球类修剪圆整、下脚高度一致。

行道树根据树木习性及时修剪、剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好。常绿树每年抽稀一次、落叶树冬季必须进行树型修整，分枝点高度控制在3.5m以上，不妨碍公交及行人出行、不遮挡交通信号灯及指示牌。

草坪要适时进行修剪并打孔疏草，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。

花境宿根花卉及一二年生花卉散籽期结束应及时清理修剪,芒草、蒲草类根据季相特点注意修剪时间，修剪垃圾不能残留在花境内。一些容易品种退化的宿根花卉应根据生长需要及采购人要求及时翻种补缺。

造型树生长季节及时修剪，形状饱满呈馒头状，云片层次分明，冬季（11月-次年2月）松类（五针松等）需每年进行绑扎造型。

水生植物秋冬季枯萎后需清理修剪，易蔓延类品种如菖蒲等生长季节适当杀青控制长势。

（8）松土

绿地内植物根部周围土壤应保持疏松，松土深度以不伤根系生长为宜。埋土过深的表层要扒土，埋土过浅致根系裸露的要填土。

（9）切边沟

树穴整修，乔木树穴直径不得小于1m，灌木树穴直径不得小于0.6m，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。切边和分隔沟应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。切边沟在树木根部外20-50cm处切边或留出积水穴，深度以10-20cm为宜。

（10）涂白

及时涂白，涂白高度一致，乔木及行道树涂白高度1.3米，灌木涂白高度0.4米。结合涂白及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。涂白剂参考配方：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动（植）物油0.1kg、热水18kg。先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。

（11）林地、绿地保护

保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地或无手续开挖现象要及时制止并上报，留好影像资料，并采取临时性保护措施，靠近居民区绿带边缘及林下无蔬菜种植及蔬菜棚，绿化带内无窝棚搭建、河塘水面无围网及鱼、禽类养殖，严防绿地林地被无故侵占。

（12）树线矛盾及登高修剪

当养护区域内出现树线矛盾情况时，养护单位须按照招标单位的要求对已经产生或可能产生树线矛盾的区域进行处理。为进一步加强绿化养护管理工作，合理对镇域内行道树实施登高修剪养护，确保绿化整体美观。

（13）应急抢险

抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。

（14）安全文明作业

各类安全制度规范，一线养护作业人员需统一穿着安全警示服装、标志上岗，道路隔离带作业安全警示锥、安全提示牌放置到位，严格按安全生产操作流程组织作业。

（15）养护单位应在工作日17点前在工作群内上报养护日志。养护单位应在每月28日前报送下月养护计划和本月养护总结。

（16)工单下派后1小时内确认是否属于养护范围，不应超时接单。

（17）台账：每月28日前上交养护台账，包含巡查记录、照片、签到表、本月工作总结、下月工作计划等，不得弄虚作假。

（18）根据植物生长需要进行浇水。不准用窨井水浇水，高温季节需每天早或晚上浇水，不准中午浇水。

（19）冬季黑麦草补种专项要求：补种时间为每年 10 月下旬至 11 月上旬完成全部黑麦草播种工作。补种范围为所有冷季型草坪区域及甲方指定的其他区域。草种质量要求采用一年生黑麦草种子，发芽率≥90%，纯度≥98%，无杂草种子及病虫害。

补种工艺：播种前对草坪进行低修剪（留茬高度 3-4cm）、打孔疏草；播种量为 25-30g/㎡，均匀撒播后覆土 0.5-1cm；播种后每天浇水 1 次，保持土壤湿润，直至出苗整齐。

验收标准：12 月上旬前成坪覆盖率≥95%，生长均匀，无明显杂草，景观效果良好。

（20）如遇政府性活动需要配合的，则无条件配合。

2、人员配备要求及人员职责

（1）本项目至少配备绿化养护项目经理1名，巡视员1名，资料员1名，植保员1名。

项目经理须做好林地、绿地普查工作；制订养护方案及技术措施、制订月度养护计划、病虫害防治措施及计划；制订抢险、应急措施；做好月度养护的总结及计划的上报工作；建立、上报各类养护台账工作。

（2）养护人员数量：绿化养护服务人员配备按照《相城区绿化养护管理百分考核细则》中标准配置。（不包含管理人员）

（3）项目组人员：投标人在整个合同期内须为项目组人员缴纳社保，项目组成员会使用手机上传照片，需熟练使用相城区绿化养护系统管理平台，下载养护平台APP。现场负责人需在APP上按时签到，按时回复采购方发出的整改通知单，资料员需上传信息至养护平台，协助项目负责人和现场负责人做好整改单的回复，需熟练使用各种办公软件，如office、Photoshop、CAD等。

3、自有车辆及绿化机械要求

本项目所需用到的所有车辆和绿化机械设备均由中标人负责。服务期限内完成项目工作所需的耗材，如农药、石灰、草绳、易耗品等由中标人自备。拟投入主要机械设备最低配置要求（暂估）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 最低数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清运卡车 | 核定载质量≥1.5 吨 | 2 辆 | 用于绿化垃圾清运 |
| 2 | 洒水车 | 核定载质量≥10吨 | 3 辆 | 用于浇水、冲洗 |
| 3 | 高空作业车 | 作业高度≥12 米 | 1 辆 | 用于高大乔木修剪 |
| 4 | 巡查车辆 | 轻型载货汽车 | 3辆 | 用于人员通勤、物资运输 |
| 5 | 割草机 | 背负式 / 手推式 | 10台 | 用于草坪修剪 |
| 6 | 绿篱修剪机 | 汽油动力，双刃 | 5 台 | 用于色块、绿篱修剪 |
| 7 | 高枝油锯 | 汽油动力，可剪高度≥5m | 4 台 | 用于乔木修剪 |
| 8 | 水泵 | 扬程≥30 米 | 4 台 | 用于应急浇灌 |

注：上述清单为最低配置要求及暂估数量，乙方可根据实际养护作业需要调整设备种类和数量，但调整后的设备配置不得低于本文件约定的最低标准，且必须满足项目养护需求；

机械设备进场验收制度：

乙方应在进场前 7 天，向甲方提交《拟投入机械设备清单及验收表》（附件 5），并提供设备的产权证明（行驶证、购置发票）、年检证明、交强险保单等资料；租赁设备还需提供租赁合同及租赁发票。

甲方在乙方设备进场当天组织现场验收，核对设备数量、型号、运行状况。验收合格的，双方签字确认；验收不合格的，乙方必须在 3 天内更换合格设备，否则视为违约。

服务期内，乙方如需更换机械设备，应提前 3 天书面通知甲方，并重新提交验收资料，经甲方验收合格后方可使用。

未经甲方验收合格的机械设备，不得在本项目中使用。乙方擅自使用不合格设备的，每次扣除当月养护费 5000 元。

4、其他

（1）管护组织制度全，工作有台帐，记录全，每月按要求上报当月工作总结及下月养护计划。养护工人统一穿着安全警示服装、标志上岗，快速道路路面作业安全警示锥、伸缩护栏、安全提示牌等按规定放置，严格按安全生产操作流程组织作业，养护管理规范，遵守各项管理规定。按要求准时参加各类会议、活动及业务培训。

（2）服务期如发生安全责任事故，均由中标人负责，且项目经理承担连带责任。

（3）养护管理负责人通讯畅通，QQ等各类通知说明及时收取回复。及时完成重要活动、参观接待、环境整治等临时性突击工作。无上级领导及相关部门、市民、游客反映、投诉管护存在问题。

（4）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准。

（5）中标人须为投入本项目人员购买 “意外伤害险”，险种不低于以下要求：

a、意外身故、残疾赔偿金不低于：100万元/人

b、意外伤害医疗赔偿金不低于：10万元/人

c、意外住院补贴赔偿金不低于：100元/天/人，最高180天

（6）中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

（7）因不可抗拒因素（如树木因台风等自然因素突然倒伏、碰电线、碰房屋等非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标人在接到采购人通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。

（8）中标人在养护期间，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众及他人人身财产造成损害，若因操作或养护不当（如蛀干虫害未及时防治，引起枝条砸落）造成人身及其它财产损失的，由养护单位承担一切责任。

（9）为确保养护质量，中标人要落实专人专车巡查，养护人员开展动态养护管理，全天候作业。发现重大问题（如因交通事故造成的树木倾倒、损坏等）应及时采购人汇报并采取相应措施。

（10）绿化垃圾由中标人负责及时清理、收集，中标人在垃圾清运过程中应集中打包处置（确保垃圾不散落），处置费用包含在养护费中，由中标人承担。

4、考核要求

绿化养护履行期间将按《相城区绿化养护管理百分考核细则》对养护单位进行考核。

5、养护验收和移交

（1）养护合同到期前30日，中标人向招标人提出书面的养护验收申请，中标人与招标人进行养护竣工验收，招标人出具验收情况的书面意见，明确整改内容和时间，中标人按时完成整改后根据《园林绿地移交质量标准》（见附件4）办理移交。

（2）验收和移交工作不得超过三个月，中标人合同到期日起满三个月后仍未移交结束的，招标人视为中标人主动放弃所有养护遗留尾款（最后一个季度的进度款），招标人不再予以支付。
    6、综合说明：

（1）投标人必须承诺招标文件中提出的全部标准要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（2）中标单位必须给服务人员按照国家及苏州市的有关规定支付工资和缴纳正常的社会保险等，所有配置人员的工资社保待遇不得低于相城区目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并须按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作，在服务过程中所发生的相关安全问题由中标单位负责。

（3）投标单位应对所投项目的全部服务内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。中标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用有中标单位承担。

（4）因绿地占用、施工或移交等原因，涉及养护费相应增核减。

四、说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于江苏正大建设项目管理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于江苏正大建设项目管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的 社会中介机构；本项目的采购代理机构为江苏正大建设项目管理有限公司。

2.3供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13履行地点：合同中明确约定的乙方履行服务或货物的地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，例如战争、地震、台风、洪水、火灾、疫情等自然灾害以及政府行为等。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体投标；

3.9落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购公告；

3.10特定资格要求：详见采购公告。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7. 采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式对外进行发布。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上最后发布的内容为准。

7.4供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

五、磋商文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1.封面；

2.开标一览表（系统格式）；

3.磋商报价表；

4.资格审查响应文件

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1.1具有独立承担民事责任的能力证明。（提供供应商营业执照副本复印件，供应商法定代表人身份证复印件）；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件）；

4.1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳增值税或企业所得税的凭据及参加政府采购活动前6个月中任一个月缴纳的社会保险凭据（专用收据或社保缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

4.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供证明材料或承诺）；

4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的的书面声明（提供书面申明）；

4.1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供书面申明）；

4.1.7未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的证明材料（提供信用中国信用信息报告）；

4.1.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4.1.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同下的政府采购活动【提供供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表】。

5.符合性审查响应文件

5.1关于资格文件的声明函；

5.2磋商响应声明；

5.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法人授权委托书和磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

5.4供应商基本情况表；

5.5投标（响应）保证承诺书；

5.6偏离表；

5.7拟投入本项目设备配备一览表。

（二）非实质性响应内容

6. 综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

6.1绿化管理技术方案；

6.2针对本项目人员配置；

6.3投标单位综合实力；

6.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

7. 价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣）

7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：（1）以上4.1-4.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.7为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（6）项目评标结束后成交供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件完全一致，用于存档备案。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响对投标人是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

六、磋商程序

1响应文件开启（解密）

1.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

1.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

2磋商小组

2.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

2.4评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

2.5磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.6配合相关部门的投诉处理工作，配合采购人答复供应商提出的质疑。

3响应文件审查

3.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

3.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

3.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

3.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4磋商

4.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。评审小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求（15分钟内，此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准。）在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，若未在15分钟内提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，磋商小组有权结束磋商，若对供应商造成不利后果的由供应商自行承担。

4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

5澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.1本项目采用线上澄清。

5.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

5.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

6最后报价

6.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（二次报价原则上不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

6.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.4根据苏财购〔2025〕62号相关规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

6.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

6.6如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

7.评审内容的保密

7.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

7.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

8.成交单位的确认

8.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

8.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构有权对该质疑不予答复。

9.对响应文件初审

9.1评审小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。

9.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

9.3评审小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。

9.4评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。

9.5评审小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

9.5.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.5.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；

9.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

9.5.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

10.无效投标条款和项目终止

10.1无效投标条款

10.1.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

10.1.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

10.1.3供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

10.1.4供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

10.1.5供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

10.1.6供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

10.1.7未通过符合性审查的；

10.1.8不符合采购文件中规定的实质性要求的；

10.1.9供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

10.1.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.1.11评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

10.1.12在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

10.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

10.2项目终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

10.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.2.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的；

10.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

10.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

11.评审内容的保密

11.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

11.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

11.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与供应商进行联系。

12.成交单位的确认

12.1评审小组根据供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位。

12.2经评审小组评审并确定成交单位后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购人将在收到经供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

12.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

13.合同授予标准

13.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按采购文件规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

14.成交通知书

14.1采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。（因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

14.2成交通知书将成为合同的组成部分。

14.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

15.合同的签订

15.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照采购文件要求签订政府采购合同。

15.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

七、综合说明

1、报价要求：完成该项工作所需的全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需的所有服务管理内容(含：正常对外开放期间双休及日常加班工资、节假日加班工资 )、垃圾运输、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、安全生产、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定，及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3、一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

4、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

5、成交单位不得将本项目分包或转包。

6、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、磋商保证金：

根据苏财购【2020】42号《转发省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》、苏财购【2020】7号《关于明确投标（响应）保证金有关事项的通知》，本项目取消磋商保证金，响应供应商应在响应文件中需提交《投标（响应）保证承诺书（详见附件）。

8、有下列情形之一的，支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金：

（1）自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标（响应）；

（2）成交后不依法与采购人签订合同；

（3）成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

（4）成交后不按本采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理费。

9、成交服务费：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，按人民币3500元整计取，该费用应在领取成交通知书时付清。

本项目服务费金额为人民币3.15万元整。

10、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

（3）最终报价超过预算金额或分项预算的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在预算金额内不满三家的，磋商采购失败；

（6）磋商响应文件的有效期；

（7）最终合同单价按最终总报价同比例下(上)浮。

10.1）自磋商当日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

10.2）在特殊情况下，采购单位可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件，拒绝接受延期要求的磋商供应商的响应将被拒绝。

11、质疑处理

11.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

11.2参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

11.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2质疑项目的名称、编号；

11.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4事实依据；

11.4.5必要的法律依据；

11.4.6提出质疑的日期。

11.4.7供应商《投标供应商确认函》。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其法定代表人授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：张晋如

联系电话：0512-66185191

通讯地址：苏州市相城区黄桥街道兴旺路 1 号 4 楼408

12、提示与要求

12.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

12.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.响应文件计量单位和使用文字

13.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

14、其他

14.1政府采购政策（如属）

14.1.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

14.1.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.1.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.1.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。。

15、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

第三章  评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。报价得分通过计算直接取得。报价得分加评委算术平均得分，为供应商的总得分。

3、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商小组组织以抽签方式确定成交供应商。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由评审小组投票方式确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。

二、评分标准

（一）价格基准分：30分

1、报价在预算金额价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的磋商文件不进行评审，也不得标。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为磋商基准价（如响应单位为小型或微型企业的，则用扣除后的价格参与评审），其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

3、针对中小型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 绿化管理技术方案(56分)

1、投标人内部管理制度  (最高得11分)

组织架构、内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案制度十分健全、安全文明措施扎实有力，能充分满足本次采购要求得11分，能基本满足本次采购要求得7分，能满足但与本次采购适用性较差的得3分，不提供不得分；

2、投标人项目工作人员管理 (最高得11分)

项目工作人员符合招标要求，各工种岗位职责明确、可操作性强，项目经理管理措施、人员技术培训、安全教育有规划有针对性，措施全面得11分，能基本满足本次采购要求得7分，能满足但与本次采购适用性较差的得3分，不提供不得分；

3、绿化养护技术方案（包括养护计划、植物养护及设施维护方案等），(最高得11分)

绿化养护技术方案能完全响应本次采购要求，符合国家及省、市相关标准，能够有针对性的对绿地内树木、草坪修剪、病虫害防治及园林建筑物、构筑物等制定养护、维护方案，能够采取有效技术措施，达到绿地养护要求质量标准，且方案详细、措施具体全面得分11分，能基本满足本次采购要求得7分，能满足但与本次采购适用性较差的得3分，不提供不得分；

4、安全管理方案，(最高得11分)

安全管理方案内容与绿地养护实际情况相符，所制定的安全管理措施充分体现项目部临时设施、绿化灌溉取水设施、道路作业、高空作业、园林建筑物、构筑物、水面安全管理要求的得11分，能基本满足本次采购要求的得7分，能满足但与本次采购适用性较差的得3分，不提供不得分；

5、文明施工措施方案，(最高得6分)

文明施工措施方案内容与绿地养护实际情况相符，所制定的文明施工措施充分体现绿化灌溉取水点管理、围挡作业管理、道路及管线等成品保护、绿化废弃物集中处置管理要求的得6分、能基本满足本次采购要求的得3分、能满足但与本次采购适用性较差的得1分，不提供不得分；

6、应急措施，(最高得6分)

包含但不限于《重大活动保障应急预案》、《特殊季节性绿化应急预案》、《道路绿化大面积病虫害应急预案》、《抗冰除雪应急预案》、《台风、暴雨等恶劣天气应急预案》、《110联动应急抢险预案》等，最高6分。

预案内容完整，可行性、有效性、及时性强的，得6分；

预案内容完整，可行性、有效性、及时性一般的，得3分；

预案内容完整，可行性、有效性、及时性较差的，得1分；

不提供不得分。

三、针对本项目人员配置（5分）

1、项目经理（2分）

项目经理有园林绿化及相关专业本科及以上学历（含本科）的，得1分；大专得0.5分，最高得1分。

项目经理有园林绿化及相关专业工程师高级职称的，得1分，中级职称得0.5分，最高得1分。

- 投入本项目的绿化养护工（2分）

具有人社部门备案评价机构颁发的园林绿化工职业技能等级证书高级绿化工证书的，每一人得1分；具有人社部门备案评价机构颁发的园林绿化工职业技能等级证书中级及以下绿化工证书的，每一人得0.5分。最高得2分。

- 投入本项目的高空作业车操作工（1分）

具有高空作业车操作证书的，每人得1分，最高得1分。

注：

（1）投标文件中需提供以上人员评分项中要求的相关证书复印件。所有人员投标单位为其缴纳近三个月或以上的社保缴纳证明资料，否则不得分。。

（2）“园林绿化及相关专业”指：与园林绿化工程施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业，但不包括农艺师。

四、投标单位综合实力（9分）

1、认证证书（3分）

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得1分最高3分。（投标文件中必须提供证书扫描件并在投标文件中提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询的页面完整截图，否则不得分）

2、类似业绩（6分）

投标单位自2023年6月以来的承担过类似项目业绩，时间以合同签订时间为准，有一项业绩得2分，最高6分。（投标人需根据上述要求提供相关养护合同扫描件及任意一期的养护发票扫描件，否则不得分。）

注：

1、投标总报价超过采购预算、最高限价或各分项单价超过分项单价最高限价的,视为无效投标报价，将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关条例及处理办法执行。

第四章  合同的主要条款

甲方：

联系人：

电话：

地址：

乙方：（成交单位）

联系人：

电话：

地址：

依据甲方委托江苏正大建设项目管理有限公司进行2026年市政绿化养护的政府采购，采购编号为JSZC-320507-JYZD-C2026-0002号的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同文件组成：

1、合同内容：2026年市政绿化养护。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标文件；

2.3招标文件；

2.4乙方所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 二、合同标的与期限

1、服务内容：2026 年市政道路绿化养护，具体范围为黄埭镇辖区内 73 条道路及片林区域，总面积约 168.07 万平方米。

2、服务期限：1年。自2026年9月1日至2027年8月31日。

3、结算原则：最终养护面积按甲方实际移交且乙方实际养护的路段面积据实结算。因绿地占用、施工、移交等原因导致养护面积增减的，养护费用按中标单价 × 实际养护天数 × 实际养护面积进行核增或核减。

三、服务内容与质量要求

1、养护技术要求

承包养护期限内，乙方的服务区域由甲方按照实际情况进行分配。乙方应按照《绿化养护技术要求》（详见附件1）中绿化养护操作规程及绿化养护质量标准合理组织、精心养护，保质保量完成养护管理任务，并符合《苏州市城市绿地养护管理质量标准》、《相城区绿化养护管理百分考核细则》（详见附件2、附件3）的相关要求。

（1）绿地、林地环境维护

及时清理绿地内各种杂物（建筑垃圾、蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓等），无养护死角。树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛。绿地内河塘水草春夏季节需清理打捞，水上草（如绿萍等）无大面积蔓延、水下草定期清理，保持水面清洁，维护绿地环境。

（2）松土除草

绿地、林地及时松土除杂草，生长季节（4月-10月）保持土壤疏松，冬季（11月-次年2月）林下统一进行翻耕，深度20cm左右，与树杆保持一定距离，不伤根系。草坪内树穴与色块、绿篱及时切边，草坪与树木、色块、地被等应有分隔沟，宽度不超过25cm。

（3）浇灌排水

根据实际，对绿地、林地树木及草坪进行适时适量浇水、喷水，及时抗旱排涝，确保植物正常生长。（夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生），绿地、林地内无长期积水，草坪坑坑洼洼必须及时填平，沟渠保持畅通，确保雨后积水及时排除。

高温天气强制浇水标准:苏州市连续 3 天日最高气温≥35℃：全域绿地每日早晚各浇水 1 次（早 7:00 前、晚 18:00 后）；日最高气温≥38℃：每日浇水不少于 2 次，全天候保障苗木水分供给。

（4）施肥

对生长弱势树种、开花乔灌木、花境植物、花卉按要求及时施肥，每年休眠期（冬季）施基肥，花灌木花后需进行追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。

（5）绿化长势

绿地、林地及行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，乔木保存率98﹪以上，绿地内小灌木、地被、草坪等完整无空缺，无黄化、生长不良等现象，有缺损应及时补种。树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木、名贵树种必须采取防倒伏的有效措施。因台风、雨雪等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正并支撑倒伏树木。绿地内乔木支撑完好、树体树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。

补种时限要求：发现枯枝、断枝应在 24 小时内清理完毕；确认死亡的乔木应在 3 天内连根挖除并填平树穴；一般绿地缺损（自然死亡、正常损耗）应在 7 天内完成补种；交通事故、人为破坏等造成的绿化损坏，应在 3 天内完成补种；夏季补苗必须采用盆栽苗，确保成活率 100%。

补种规格要求：补种的乔木胸径应比周边同品种乔木大 1-2cm，树形一致；灌木、色块、地被的蓬径、高度应与周边植物一致，无明显差异；所有补种苗木必须经甲方现场确认后方可种植。

责任划分：因乙方养护不当（浇水不及时、病虫害防治不力、修剪过度等）造成的植物死亡，补种费用由乙方承担；逾期未补种或补种质量不符合要求的，甲方有权委托第三方补种，费用按苗木市场价的 2 倍从乙方养护费中扣除。

（6）病虫防治

发现病虫害应主动汇报，并积极防治，效果明显。按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害、无大面积病害、虫害症状产生。冬季树木统一涂白，制剂配比准确，用料符合要求，涂白时同一区域高度一致，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。

（7）整枝修剪

树木修剪规范整齐、定枝、整枝合理均匀。花灌木应每年在花后修剪一次，色块、绿篱、球类生长季节每月修剪一次，线条流畅，轮廓明显，不脱脚，无凹凸不平，三面整齐平整，球类修剪圆整、下脚高度一致。

行道树根据树木习性及时修剪、剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好。常绿树每年抽稀一次、落叶树冬季必须进行树型修整，分枝点高度控制在3.5m以上，不妨碍公交及行人出行、不遮挡交通信号灯及指示牌。

草坪要适时进行修剪并打孔疏草，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。

花境宿根花卉及一二年生花卉散籽期结束应及时清理修剪,芒草、蒲草类根据季相特点注意修剪时间，修剪垃圾不能残留在花境内。一些容易品种退化的宿根花卉应根据生长需要及采购人要求及时翻种补缺。

造型树生长季节及时修剪，形状饱满呈馒头状，云片层次分明，冬季（11月-次年2月）松类（五针松等）需每年进行绑扎造型。

水生植物秋冬季枯萎后需清理修剪，易蔓延类品种如菖蒲等生长季节适当杀青控制长势。

（8）松土

绿地内植物根部周围土壤应保持疏松，松土深度以不伤根系生长为宜。埋土过深的表层要扒土，埋土过浅致根系裸露的要填土。

- 切边沟

树穴整修，乔木树穴直径不得小于1m，灌木树穴直径不得小于0.6m，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。切边和分隔沟应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。切边沟在树木根部外20-50cm处切边或留出积水穴，深度以10-20cm为宜。

- 涂白

及时涂白，涂白高度一致，乔木及行道树涂白高度1.3米，灌木涂白高度0.4米。结合涂白及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。涂白剂参考配方：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动（植）物油0.1kg、热水18kg。先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。

（11）林地、绿地保护

保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地或无手续开挖现象要及时制止并上报，留好影像资料，并采取临时性保护措施，靠近居民区绿带边缘及林下无蔬菜种植及蔬菜棚，绿化带内无窝棚搭建、河塘水面无围网及鱼、禽类养殖，严防绿地林地被无故侵占。

（12）树线矛盾及登高修剪

当养护区域内出现树线矛盾情况时，养护单位须按照招标单位的要求对已经产生或可能产生树线矛盾的区域进行处理。为进一步加强绿化养护管理工作，合理对镇域内行道树实施登高修剪养护，确保绿化整体美观。

（13）应急抢险

抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。

（14）安全文明作业

各类安全制度规范，一线养护作业人员需统一穿着安全警示服装、标志上岗，道路隔离带作业安全警示锥、安全提示牌放置到位，严格按安全生产操作流程组织作业。

（15）养护单位应在工作日17点前在工作群内上报养护日志。养护单位应在每月28日前报送下月养护计划和本月养护总结。

（16)工单下派后1小时内确认是否属于养护范围，不应超时接单。

（17）台账：每月28日前上交养护台账，包含巡查记录、照片、签到表、本月工作总结、下月工作计划等，不得弄虚作假。

（18）根据植物生长需要进行浇水。不准用窨井水浇水，高温季节需每天早或晚上浇水，不准中午浇水。

（19）冬季黑麦草补种专项要求：补种时间为每年 10 月下旬至 11 月上旬完成全部黑麦草播种工作。补种范围为所有冷季型草坪区域及甲方指定的其他区域。草种质量要求采用一年生黑麦草种子，发芽率≥90%，纯度≥98%，无杂草种子及病虫害。

补种工艺：播种前对草坪进行低修剪（留茬高度 3-4cm）、打孔疏草；播种量为 25-30g/㎡，均匀撒播后覆土 0.5-1cm；播种后每天浇水 1 次，保持土壤湿润，直至出苗整齐。

验收标准：12 月上旬前成坪覆盖率≥95%，生长均匀，无明显杂草，景观效果良好。

（20）如遇政府性活动需要配合的，则无条件配合。

2、人员配备要求及人员职责

（1）本项目至少配备绿化养护项目经理1名，巡视员1名，资料员1名，植保员1名。

项目经理须做好林地、绿地普查工作；制订养护方案及技术措施、制订月度养护计划、病虫害防治措施及计划；制订抢险、应急措施；做好月度养护的总结及计划的上报工作；建立、上报各类养护台账工作。

（2）养护人员数量：绿化养护服务人员配备按照《相城区绿化养护管理百分考核细则》中标准配置。（不包含管理人员）

（3）项目组人员：投标人在整个合同期内须为项目组人员缴纳社保，项目组成员会使用手机上传照片，需熟练使用相城区绿化养护系统管理平台，下载养护平台APP。现场负责人需在APP上按时签到，按时回复采购方发出的整改通知单，资料员需上传信息至养护平台，协助项目负责人和现场负责人做好整改单的回复，需熟练使用各种办公软件，如office、Photoshop、CAD等。

3、自有车辆及绿化机械要求

（1）本项目所需用到的所有车辆和绿化机械设备均由乙方负责。服务期限内完成项目工作所需的耗材，如农药、石灰、草绳、易耗品等由乙方自备。本项目拟投入的主要机械设备配置明细，详见乙方投标文件提交的《拟投入本项目设备配备一览表》，该表作为本合同附件一并执行。

（2）机械设备进场验收制度：

乙方应在进场前 7 天，向甲方提交《拟投入机械设备清单及验收表》，并提供设备的产权证明（行驶证、购置发票）、年检证明、交强险保单等资料；租赁设备还需提供租赁合同及租赁发票。

甲方在乙方设备进场当天组织现场验收，核对设备数量、型号、运行状况。验收合格的，双方签字确认；验收不合格的，乙方必须在 3 天内更换合格设备，否则视为违约。

服务期内，乙方如需更换机械设备，应提前 3 天书面通知甲方，并重新提交验收资料，经甲方验收合格后方可使用。

未经甲方验收合格的机械设备，不得在本项目中使用。乙方擅自使用不合格设备的，每次扣除当月养护费 5000 元。

4、其他要求

（1）乙方须无条件配合甲方开展重大活动、迎检、环境整治等临时性工作；

（2）服务期内所有安全事故、人身伤害、财产损失，均由乙方承担全部责任；

（3）本项目严禁转包、违法分包，一经发现甲方有权解除合同。

（4）为确保服务质量，乙方需对项目工作人员进行监督管理。

（5）项目实施过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

（6）对于乙方未能按时完成本项目工作，且造成较大影响的，甲方有权通过扣除合同金额进行处罚。

四、价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同金额为人民币（大写）      元 ¥：       ）。合同金额应包括完成该项工作所需的服务管理内容：(含：正常对外开放期间双休及日常加班工资、节假日加班工资 )、材料、机械、管理、维护、保险、劳保、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、办公用品、工具、耗材、用品、维修工具、安保防护器械、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的所有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、合同价款的支付及付款方式：

（1）在合同签订生效后，甲方按每三个月向乙方支付该季度实际养护经费，考核及支付依据《相城区绿化养护管理百分考核细则》(见附件3)，具体如下：

当月考核分数在90分及以上时，月实际养护经费=月养护费×100%*60%；

当月考核分数在85分～90分(含85分)时，月实际养护经费=月养护费×[1-(90-当月考核分数) *3%]*60%；

当月考核分数在80分～85分(含80分)时，月实际养护经费=月养护费×[1-((90-85)*3%+(85-当月考核分数)*5%)]*60%；

当月考核分数在80分以下时，月实际养护经费=月养护费×[1-((90-85)*3%+(85-80)*5%+(80-当月考核分数)*8%)]*60%；

即每季度考核验收后最高支付至当季度养护经费的60%，余款根据考核台帐由甲方审核后予以支付给乙方。

（2）付款方式：银行汇票或转帐支票。

（3）服务款项结算时，需提供以下资料：

A、甲方签收单。

B、合格销售发票。

（4）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

五、甲方权利和义务：

1、根据甲方招标要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2、甲方有义务在适当的范围内公开验收结果。

六、乙方权利和义务：

1、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及响应文件规定的质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成本项目工作。

2、严格落实人员、设备、物资配置，服从甲方管理及工作安排；

3、按时完成整改、应急、临时性工作，保证养护质量；

4、独立承担服务期内全部安全责任、用工责任；

5、不得转包、分包本项目，不得擅自变更项目管理人员及核心作业设备。

6、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

七、履约验收

1、养护合同到期前30日，乙方向甲方提出书面的养护验收申请，乙方与甲方进行养护竣工验收，甲方出具验收情况的书面意见，明确整改内容和时间，乙方按时完成整改后根据《园林绿地移交质量标准》（见附件4）办理移交。

2、验收和移交工作不得超过三个月，乙方合同到期日起满三个月后仍未移交结束的，甲方视为乙方主动放弃所有养护遗留尾款（最后一个季度的进度款），甲方不再予以支付。

3、乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

乙方无正当理由不能按期完成作业的，应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务款中扣除。

逾期超过约定日期10个工作日不能完成服务的，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期完成服务的违约金，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方实际损失。

乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

乙方应在甲、乙双方另外规定的时间内，服务经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

4、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并在审定无误后10天内按期付款。

5、乙方提前完成服务的，甲方接受服务后，按合同规定的付款方式付款。

八、索赔

如在服务过程中，甲方发现服务的内容与品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在服务质量保证期限内，如果服务的数量、质量或质量与合同不符或证实服务是有缺陷的，包括潜在缺陷或服务中使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2天内应免费服务或更换有服务质量缺陷的人员。如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）乙方同意退出服务，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据服务的完成程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低服务的价格。

（3）用符合规格、质量的服务人员来更换现有服务人员，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长服务期。

（4）从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因更换服务人员而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

九、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让：

1、合同的解除

甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效：

本合同在双方签字盖章后生效，生效合同至政府采购管理部门备案。

十一、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他：

1、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，代理机构一份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释执行。

甲方(签章)：                           乙方（签章）：

法定代表人	                            法定代表人

或其                                    或其

委托代理人：	                         委托代理人：

2026年  月   日                          2026年  月   日

## 附件1：

绿化养护技术要求

一、绿地内植物、设施养护维护内容

1、行道树：树穴保洁松土除草、树穴内地被植物养护（网砖铺地由设施维护标段负责）、支撑绕杆草绳维护或拆除（如有）、树干剥芽、病虫害防治、日常修剪、冬季修剪、浇水抗旱等。

2、景观造型树：树穴保洁松土除草、摘芽、整形精剪、病虫害防治、浇水抗旱等。需由中级（含）以上盆景工负责管护。

3、绿地内乔木：树穴切边松土除草、支撑绕杆草绳维护或拆除（如有）、树干剥芽、病虫害防治、日常修剪、冬季修剪、浇水抗旱等。

4、灌木：树穴切边松土除草、支撑绕杆草绳维护或拆除（如有）、剥脚芽、病虫害防治、修剪、施肥、浇水抗旱等。

5、绿篱色块植物：松土除草、保洁、整形修剪、病虫害防治、施肥、浇水抗旱、蒙尘冲洗等。

6、宿根花卉及水生植物：松土除草、保洁、施肥、枯叶日常清理、分枝分檗、冬季地上部残枝清理等。

7、地被植物：松土除草、保洁、枯枝枯叶清理、病虫害防治、施肥、浇水抗旱、蒙尘冲洗等。

8、草坪：除草、修剪、病虫害防治、施肥、打孔、浇水抗旱、蒙尘冲洗等。

9、园路、广场、景石、假山、驳岸、花坛、座椅、窨井、排水沟盖板、围栏、建筑、构筑物等所有景观、服务设施：巡视看护、保洁、零星损坏设施维修、严重损坏设施发现上报、安全隐患设施部位加设警示标记并负责大修前的安全看护工作等。

10、垃圾箱：箱内垃圾清理外运、箱面保洁、零星损坏修复等。

11、景观池：水面保洁、池水控制、警示标记设置、安全防护等。

12、自然水池、河滩：水面水草清除、垃圾保洁，河滩杂草清除、垃圾保洁、警示标记设置、安全防护等。

13、古树名木：日常巡视发现古树名木出现异常状态及时上报业主方。

二、园林常规植物养护要求

1、修剪和整形

（1）修剪应分为休眠期修剪和生长期修剪；除特殊情况外，整形工作应结合修剪工作展开。休眠期修剪应在每年的11月-3月期间进行，生长期修剪应结合植物生长进行。

（2）行道树和乔木修剪中需清除内膛枝、徒长枝、病虫枝等，及时清除枯枝危膀，要求保持树型优美，上不挂各类线路下不妨碍交通旁不影响周边建筑。新植行道树要求分枝点高度留养一致。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。

（3）花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。

（4）绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

（5）草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后的高度冷季型应为6-8厘米，夏季可控制在8-11厘米；暖季型应为5-7厘米，年修剪次数：冷季型为28次 (冬季12－2月份，1 次／月；春季3－4月份，3次／月；5－6月份，4次／月；夏季7－8月份，1次／月；秋季9－11月份，3次／月) ，暖季型为15次。上述草坪修剪次数供养护单位安排修剪工作时参考，考核时以草坪高度控制为主。

（6）枝条修剪时切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整。具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行，由中级以上盆景工负责作业，并涂抹保护剂（需采购制成品，不得自行配制）。

（7）所有修剪剩余物要及时清理，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

（8）当养护区域内出现树线矛盾情况时，养护单位须按照甲方的要求对已经产生或可能产生树线矛盾的区域进行处理。为进一步加强绿化养护管理工作，合理对镇域内行道树实施登高修剪养护，确保绿化整体美观。

2、浇水

植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行。夏季浇水应在早晚进行；冬季浇水应在中午进行。浇水要一次浇透。不得使用窨井水等带有异味的水，优先使用河水、再生水，逐步减少使用自来水。

（1）草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水， 1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，5次／周；9－10月，3次／周；11－12月，2次／周。

（2）对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

（3）对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

（4）植物周围雨后积水应及时排除。

3、松土、除草、切边

（1）树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

（2）种植在草坪内的树木在树穴周围要根据甲方具体要求对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

（3）地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

（4）草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净。草坪完整覆盖，不允许出现黄土裸露。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草，慎用化学除草。（化学除草使用前需得到采购方的书面认可）

4、病虫害防治

（1）做好春夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药品种及防治时间、次数保证按照甲方的要求，在规定时间内及时完成；其中高羊茅草坪在6、7、8、9四个月内的病害、虫害确保每月至少各防治2次，共计8次。苗木在养护期内发现病虫害在2天内治理完毕，病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药首先保证安全，符合环保要求，不使用国家或本地区禁止使用的农药（如甲氨磷、呋喃丹等），不使用广谱性高毒杀虫剂（如敌敌畏、敌百虫、辛硫磷等等），使用生态低毒农药比例不低于85%（必须苏州植物简报推荐的农药）。用药时提供施药时间，拟定于游人稀少的时间段，当场有记录、影像资料，并提前通知甲方验收，使用的农药必须向甲方提供产品的合格证和生产日期及有效期。如未能及时提供完整的证明材料（包括影像资料）和通知甲方验收的，甲方有权不承认。中标养护单位应积极配合甲方进行病虫害综合防治工作，包括使用生物防治、黑光灯以及草坪斜纹夜蛾诱杀器等。禁止使用卡车或农用车装载塑料白桶进行施药。药品用完后，原则上由各家养护单位统一回收处理，各家养护单位在空瓶处理上要符合环保要求。

（2）涂白及树洞修补。每年的初冬，均需对乔、灌木进行抗冻处理，包括：根际培土、主干包扎、涂白（涂白剂配方见后附）。在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂（需采购制成品，不得自行配制）。树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理，处理后保证树洞不积水，无断裂坠落等安全隐患。

养护单位中标后，必须全部使用清单指定的农药，不经甲方同意批准，不使用清单以外的农药，尽量使用高效低毒、生态、对环境友好型的农药，不使用国家或本地区禁止使用的农药和广谱性高毒杀虫剂，化学除草剂须经甲方同意后方可使用，中标养护单位不允许使用清单中没有的农药。

养护农药使用清单

| 药剂品种 | 防治对象 |
| --- | --- |
| 灭幼脲Ⅲ号 | 鳞翅目类 |
| 杀铃脲 | 鳞翅目类 |
| Bt制剂（灭蛾灵、苏力保） | 鳞翅目类（利用苏云金杆菌杀虫） |
| 杀虫素 | 香樟、桃、毛鹃等植物上的螨、网蝽等刺吸类 |
| 阿维毒乳油 | 鳞翅目、鞘翅目、半翅目、及地下害虫 |
| 虫瘟一号 | 鳞翅目 |
| 花保 | 蚧类兼治煤污病、叶螨、蚜虫、网蝽 |
| 蛾螨灵 | 鳞翅目、同翅目，对螨类有特效 |
| 定虫隆（抑太保） | 鳞翅目、鞘翅目 |
| 溴（氯）氰菊酯 | 鳞翅目、同翅目 |
| 功夫菊酯 | 鳞翅目、同翅目、鞘翅目 |
| 井冈霉素 | 鳞翅目、同翅目，叶斑病、立枯病等 |
| 甲维盐 | 鳞翅目 |
| 毒死蜱乳油（乐斯本） | 地下害虫以及多种咀嚼式和刺吸式口器害虫 |
| 绿色威雷 | 天牛 |
| 30%杀铃脲·辛乳油 | 地下害虫 |
| 奥力克 | 蛴螬、蝼蛄等地下害虫 |
| 辛硫磷 | 蛴螬、蝼蛄等地下害虫 |
| 护树宝注干剂（树大夫） | 刺吸性害虫（蚧虫类、天牛等） |
| 蛀干害虫毒签 | 天牛、木蠹蛾、小蠹冲等蛀干类害虫 |
| 速蚧克乳剂 | 各种介壳虫 |
| 速扑杀 | 各种介壳虫 |
| 啶虫脒 | 各种介壳虫、蚜虫、粉虱 |
| 吡虫啉 | 蚜虫、潜叶蛾、潜叶蝇等 |
| 8%中保杀螨乳油 | 对螨类有特效 |
| 哒嗪酮 | 螨类 |
| 50%灭菌成水溶性粉剂 | 白粉病、锈病、叶斑病、腐烂病、根腐病等 |
| 12.5%烯唑醇可湿性粉剂（力克菌） | 白粉病、锈病、灰霉病、黑斑病、立枯病等 |
| 20%龙克菌悬浮剂 | 叶斑病、炭疽病、角斑病等 |
| 25%阿西米达悬浮剂 | 霜霉病、早疫病、炭疽病、叶斑病 |
| 15%三唑酮乳油（粉锈宁） | 锈病、白粉病等真菌类病害 |
| 甲基拖布津 | 锈病、叶斑病、腐烂病、穿孔病等 |
| 代森锌（大生） | 斑枯病、叶霉病、炭疽病、霜霉病，对白粉病无效 |
| 百菌清 | 锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病 |
| 多菌灵 | 白粉病、炭疽病、疫病、菌核病、灰霉病、叶斑病、立枯病等 |
| 蜗克星颗粒剂（蜗灭佳） | 蜗牛、螺类 |
| 密达 | 蜗牛 |
| 海藻素 | 黄化病 |
| 石硫合剂 |  |
| PS15Ⅱ频振式诱虫灯 |  |

5、施肥

（1）施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

（2）各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

（3）绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30厘米。

（4）草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次／月，结合打孔施用鸡粪等草坪专用有机肥，130g/m2•次；3－6月，2次／月施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/m2•次；7－8月基本不需施肥；9－10月，2次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/m2•次；11－12月，1次／月，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5 ），15g/m2•次。

6、绿地保护

（1）发生大风大雨等自然灾害或有可能对绿化造成较大破坏的异常情况时,发现倒伏、倾斜等紧急情况突发事件及时上报和采取措施。（2）台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦大风来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

（3）绿地中严禁停放任何车辆。

（4）绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象，生产工具需整齐摆放。

（5）绿地保安全天候24小时保护，无重大破坏和偷盗案件。如遇重大事件需及时上报，同时应积极做好善后处理工作，并承担相应责任。

（6）任何单位、个人占用绿地须出示苏州市园林和绿化管理局的行政审批和苏州市绿化管理站的任务下达单。未经同意，严禁各种侵占绿地行为发生。经同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

（7）中标单位接收养护后，应在第一时间内对现有乔灌木的绕杆草绳、木结构支撑、铅丝支撑等进行一次整理，能去除的去除，如确须保留的应加以更换、整理，并在今后管理中，加强检查、随时整理，确保美观整齐。

（8）绿地内的排水管网需保持畅通、有效，不得有漏点。

7、绿化保存及补种

（1）发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应按规定及时上报。认定死亡原因后，根据责任进行清理和补植。死亡树木须连同根部在三天内挖除，并填平挖穴。

（2）绿地内各类地被植物覆盖完好（包括桥荫柱的垂直植物），保存率达到100%，植株缺损每月至少补种一次（落叶乔木生长季节除外），夏季补苗采用盆栽苗。路段被严重踩坏空秃及其它施工损坏的绿化在3至7个工作日内补齐；遇到交通事故或其它人为因素造成的苗木损坏，养护单位必须在2至3天内补种完毕。补种的乔木规格高于周边苗木胸径（干径）规格1-2cm，其它苗木规格（蓬径、高度、树型等）符合甲方要求并现场确认，对于补种质量不符合要求、补种不及时或苗木规格达不到要求的，甲方将以书面形式发出整改通知，如中标养护单位没有按照通知要求整改的，甲方将有权重扣，并安排其他养护单位进行补种，其费用（按照苗木当前市场价的2倍）从养护费中扣除。

8、卫生保洁

（1）日常保洁人员应统一着装（保洁人员制服详见后附），马路上保洁人员需加穿反光马甲。

（2）绿地（包括水面）、设施范围内应巡视保洁，及时清理，做到无落叶无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染（树挂）。一级绿地巡视保洁周期为2小时，保洁时间为7:00～18：00（6～10月为6:00～19：00）；二级绿地巡视保洁周期为2小时保洁一次，保洁时间为7：00～18：00；三级绿地巡视保洁周期为4小时，保洁时间为8：00～18：00。

（3）一级、二级养护范围内色块内的落叶需用吹风机吹出后清理。

（4）公共绿地内的园林建筑、构筑物、园路广场、花坛边等基础设施以及桌椅、垃圾桶、指示牌、围栏等园林设施应经常性除尘，确保设施不积尘。如发现墙面破损、路面残缺、油漆剥落等设施损坏现象须按要求及时修复，出现重大损坏问题的须在第一时间内书面报告。

（5）生活垃圾及绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）能装袋的需在保洁后立即装袋，无法装袋的需捆扎整齐，集中堆放。在一个巡视保洁周期内需清运离场。

（6）做到适时对树木的叶面进行清洗(桥荫下绿地应每7天清洗一次)，常年保持叶面的清洁卫生。

9、防台抗灾

做好夏季防台抗台工作，遇到树木斜倒时在24小时内扶正，冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪；在灾害性天气季节，严格按照应急预案执行，服从甲方的指挥和安排。

10、绿化技能培训

养护单位的现场养护管理人员和一线操作工人每年必须分别参加由甲方统一组织的绿化技能培训等活动，所产生的培训等相关费用应全部包含在养护费中。
附件2：

苏州市城市绿地养护管理质量标准

| 项目 |  | 一级养护管理质量标准 | 二级养护管理质量标准 | 三级养护管理质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林植物 | 乔木 | 树冠完整美观,分枝点合适,枝条粗壮,无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱,通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物,黄土不裸露,设施完好。 | 树冠基本完整,主侧枝分布均称、数量适宜、内膛不乱,通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物,黄土基本不裸露,设施基本完好。 | 树冠基本正常,修剪及时,无明显枯枝死叉。分枝点合适,枝条粗壮,行道树树穴裸露土地不明显。 |
|  | 花灌木 | 适时开花,株形丰满,枝叶茂密,无缺株,花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。 | 花灌木开花适时、正常,花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常,整齐一致。 | 花灌木开花适时,花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常。 |
|  | 地被 草坪 | 外观整齐,边缘线清晰,生长旺盛,草根不裸露,生长季节不枯黄,修剪及时,基本无杂草。 | 外观整齐一致,生长良好,修剪及时,边缘线清晰,杂草率在3%以下。 | 草坪及地被植物外观较整齐,控制杂草,及时修剪。杂草率在5%以下。 |
|  | 花坛 花带 | 轮廓清晰,整齐美观,色彩艳丽,无残缺,无残花败叶。花卉生长健壮,色彩鲜艳,株行距适宜,花期整齐,图案清晰。 | 轮廓清晰,整齐美观,适时开花,无残缺。花卉生长良好,花期基本一致,无枯枝残花。 | 轮廓基本清晰、整齐美观,无残缺。花卉生长基本正常,枯枝残花清除及时。 |
|  | 病虫害防治 | 大道绿化养护技术措施完善,管理得当,病虫害控制及时,无明显虫害发生。 | 大道绿化养护技术措施比较完善,管理基本得当,病虫害控制及时。 | 大道绿化养护技术措施基本完善,病虫害控制比较及时。 |
| 设施 维护 |  | 园林建筑、雕塑喷泉、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护良好,桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施完整、安全,维护及时。 | 园林建筑、雕塑喷泉、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护良好,桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本做到维护及时。 | 公园绿地基础设施维护良好,桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等能维护及时,保持基本完整。 |
| 卫生 保洁 |  | 绿地及广场整洁,无杂物、无白色污染（树挂）,对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物,重点地区随产随清,其它地区日产日清,做到巡视保洁。 | 绿地及广场整洁,无杂物、无白色污染（树挂）,绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清,做到保洁及时。 | 绿地及广场基本整洁,无明显杂物,无白色污染（树挂）,绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清,能做到保洁及时。 |
| 绿地 保护 |  | 绿地完整,无堆物、堆料、搭棚,树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地较完整,无堆物、堆料、搭棚,树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地基本完整,无明显堆物、堆料、搭棚、树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 |

## 附件3：

相城区绿化养护管理百分考核细则

| 项目 |  | 项次 |  | 考核内容及管护要求 | 标准分值 | 扣分细则 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配备人员（15分） | 1.1 | 人员数量 | 养护单位每日按管护标段面积配备养护人员，每10万平方米三级养护标准固定养护工人至少5人、二级养护标准固定养护工人至少7人、一级养护标准固定养护工人至少10人 | 15 | 考核小组每月考核一次，以考核表确认的数字进行汇总，得出单次分值，由考核小组成员及养护单位管护负责人签字确认。 |  |
| 2 | 技术工作（60分） | 2.1 | 施肥 | 乔灌木、草坪、地被植物按要求施肥及时，每年休眠期（11月--1月）施基肥，生长期（4月-5月、8月-9月）施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。公园绿地大乔木及开花花灌木必须开环形沟进行肥料深施。 | 5 | 不按规定及时施肥，扣1分/次；偷工减料，肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣2分，不及时覆盖，发现一处扣1分;发生肥害，扣1分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |  |
|  |  | 2.2 | 绿化长势 | 绿地及道路内树木无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，树木生长期无大片光秃落叶，乔木保存率98%以上，灌木色块草坪基本无空缺。 | 8 | 绿化因管护不当造成乔灌木草坪成片死亡的，扣5分/次；绿地内发现有死树枯枝未及时清除的扣0.5分/处；绿化补缺标段对死亡空缺不主动按要求及时进行补缺的，扣1分/次；正常情况下发现绿地内有树木倒伏的，扣0.5分/处；大风暴雨等自然灾害发生时，不及时对绿化进行抢险的，扣2分/次；对局布置的临时突击性工作完成不力的，扣2分/次。 |  |
|  |  | 2.3 |  | 绿地内乔灌木无缺株，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。 | 7 |  |  |
|  |  | 2.4 |  | 树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木，并及时完成数字化城管、环境整治、抢险等临时性突击工作。 | 5 |  |  |
|  |  | 2.5 |  | 草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，无黄化及明显杂草未拔除迹象。 | 5 |  |  |
|  |  | 2.6 | 病虫防治 | 发现病虫害应主动及时汇报，积极防治。 | 2 | 出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状，扣4分/次，造成严重危害的，扣4分/次，造成一定范围植株死亡的，扣6分/次；区域内有检疫性害虫未及时或发现不报告的扣4分/次；防治不及时诱发社会矛盾及居民投诉的，扣4分/次；使用违禁农药的加扣4分/次；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣2分。 |  |
|  |  | 2.7 |  | 按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生。（日常用药按政府规定定向采购） | 4 |  |  |
|  |  | 2.8 |  | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 4 |  |  |
|  |  | 2.9 | 园艺化修剪 | 乔木修剪定期、整齐，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确。 | 4 | 行道树、片林乔木、花灌木不适时修剪，扣2分/次；不按要求乱修剪，扣1分/处；树木未及时剥芽，扣0.5分/处；草坪不及时修剪，扣1分/处；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处；模纹色块修剪无落差扣0.5分/处；造型植物修剪不当扣2分/处；松类植物造型云片受损扣2分/处；伤口处理不及时扣2分/处；球类修剪面有缺损扣0.5分/处；下脚修建高度不一致扣0.5分/处，未按要求在规定期限内完成修剪的扣2分。 |  |
|  |  | 2.10 |  | 草坪要适时进行修剪，保持一定高度，生长季节修剪高度5-10cm,休眠期修剪高度不超过5cm，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。 | 5 |  |  |
|  |  | 2.11 |  | 模纹色块修剪层次分明，各品种保持20-30cm修剪落差，单品种色块、绿篱修剪高度为40-60cm，生长季每月修剪2次以上。 | 5 |  |  |
|  |  | 2.12 |  | 造型植物适时修剪，常绿品种单片修剪为半馒头型，边缘清晰，休眠季节及时疏枝；松类造型植物每年冬季必须全面造型一次，造型工具及材料选择合理，不破坏树体，伤口处理及时、科学，造型叶片无重大失误。 | 2 |  |  |
|  |  | 2.13 |  | 列植式球类及柱状小乔木修剪圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，根据最佳景观效果下脚修剪相对高度在30--80cm左右，生长季每月修剪不少于3次。 | 4 |  |  |
| 3 | 常规工作（20分） | 3.1 | 卫生保洁 | 每天全天候保洁,及时清理绿地内垃圾、杂物，无卫生死角。树木、草坪修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜，做到不乱丢乱抛，水生植物冬季清理按规定时限完成。 | 8 | 发现有垃圾、杂物，扣1分/处；垃圾杂物拾后乱放扣1分/处；有一处卫生保洁达不到要求，扣1分，水生植物未按要求清理的扣1分/处、当天未及时清运扣1分，有绿地破坏未及时上报修复的扣1分/处。如养护人员将枯叶、残枝及其它垃圾扫入或倾倒至河、湖、池塘等水域或滩地内的，每发现一次扣2分。 |  |
|  |  | 3.2 | 松土除草 | 绿地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。 | 8 | 绿地内杂草不及时清除扣1分/次，树穴、地被土壤板结，长期不疏松，扣1分/处。树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟扣1分/处。 |  |
|  |  | 3.3 | 浇灌排水 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，确保各类植物无干旱致死情况发生。雨季绿地内无积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 | 4 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣0.5分/处，致植物枯死的加倍扣分。雨后绿地、草坪有积水，扣0.5分/处。不得使用公共用水，若发现使用公共用水，扣2分/次。 |  |
| 4 | 组织管理（5分） | 4.1 | 其它 | 管护组织制度健全，工作有台帐，记录完整，内容详实并及时上报。 | 1 | 管护台账记录不及时，内容不全，每次扣1分。无养护计划，现场管理乱，发现一次扣1分。管护例会迟到一次扣1分；无故缺席一次扣1分；无故替开会一次扣1分。养护管理责任人经常变更不明确，扣1分；通讯不畅有一次扣1分；有城管部门、市民来电投诉经管理科现场核实情况属实的扣2分/次。当月因管护不当收到整改通知（电话或书面）两次的扣1分，以此类推。 |  |
|  |  | 4.2 |  | 着装仪容整洁上岗，严格按安全生产操作流程组织作业，养护管理规范。 | 1 |  |  |
|  |  | 4.3 |  | 按园林绿化办要求准时参加会议、活动及各类业务培训。 | 1 |  |  |
|  |  | 4.4 |  | 养护管理负责人到位，通讯畅通。 | 1 |  |  |
|  |  | 4.5 |  | 上级领导及相关部门、社区、居民反映管护存在问题。 | 1 |  |  |

附件4：

园林绿地移交质量标准

一、绿化工程项目移交

1.绿地环境要求

绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），无明显的绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等），绿地内水面杂物，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。

2.绿化植物

2.1植物材料的外观质量要求

2.1.1 乔灌木树冠较完整，生长势良好，内膛不乱，通风透光，病虫害危害程度不超过树体的5%-10%，珍贵树种、孤植树要求树形完好、无病虫害，生长茂盛，植株存活率应达到100%。

2.1.2 行道树要求树形完整，树冠舒展，无缺株、死株，病虫害危害程度不超过树体的5%-10%，如无约定要求，同一路段应保证行道树树种相同，树木高度基本一致，分枝均匀。

2.1.3花苗、地被及模纹色块株型茁壮，根系基本良好，无伤苗，无倒伏，茎、叶无污染，病虫害危害程度不超过植物体的5%-10%，如无约定要求，可视裸土面积应不大于500cm2。

2.1.4 草卷、草块长宽尺寸基本一致，厚度均匀，叶色正常，杂草及病虫害面积不超过5%，成坪覆盖率不低于95%，单块裸露面积应不大于25cm2。

2.1.5 竹林保持适宜的密度，通风透光，生长健壮，叶色正常，无老鞭、竹蔸及干枯株等，病虫害危害程度不超过树体的5%-10%。

2.1.6 水湿生植物单位面积内成活苗数符合CJJ 82-2012中表4.10.7要求，覆盖面积不得超过水体面积的三分之一，无可视病虫害。

2.2植物材料的规格要求

2.2.1植物材料规格允许偏差有约定的应当符合约定要求，无约定规格允许偏差参照行业标准CJJ 82-2012中表4.3.4要求执行。

2.2.2 如无约定要求，绿化工程上补植的上木类苗木只有在养护期满一年后，方可计入移交工程量。

2.2.3 如植物材料数量、面积、规格不合规定要求的，根据现场实际情况对移交工程量进行核减。

3.设施项目

3.1水景工程

3.1.1水井水泵使用正常，无破损，无漏水，配套的电缆井、检查井洁净无淤积，排水正常，井盖完整。

3.1.2 管道、箱柜材质、规格需符合设计要求，无锈蚀，无破损，使用正常。

3.2铺装工程

广场、园路铺装所用材料品种、质量、规格及结构层坡度、厚度、标高等需符合设计要求，不得存在空鼓、松动及大量裂纹，面层不得积水。

3.3园林设施工程

3.3.1 座椅、标牌及垃圾箱数量、材质、规格需符合设计要求，安装牢固，无松动、无破损、缺失，外观洁净；

3.3.2 护栏完整无缺失，材质、规格、形式符合设计要求，外观洁净；

3.3.3 喷灌系统使用正常，无破损、堵塞，范围覆盖符合设计需求。

二、绿化养护项目移交

养护工程养护期到期移交的需保证工程质量符合该养护工程接收时的标准，移交时参照以下标准执行：

1．绿化植物

1.1 上木类长势良好，内膛不乱，无可视病虫害，数量及规格符合移交项目清单，对于补植后养护期不满一年的苗木，不记入移交工程量；

1.2 花苗、地被及草坪长势良好，无明显的伤苗、残花，如存在裸土区域，根据工程量清单对移交工程量进行核减。

1.3水湿生植物单位面积内成活苗数符合CJJ 82-2012中表4.10.7要求，覆盖面积不得超过水体面积的三分之一，无可视病虫害。

2．设施项目

所有的配套设施数量、规格及材质符合设施类移交项目清单，功能使用正常，无影响工程整体感观质量的破损及刻画现象，对于不满足要求的设施，根据清单对移交工程量进行核减。

第五章  附件格式

说明：

对本章所有的格式 ，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：

磋商响应函

江苏正大建设项目管理有限公司  ：

我方收到贵公司       号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》；

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务；

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标（响应）的，支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任；

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准；

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动；

7、我方愿意按磋商采购文件有关磋商保证金事项执行；

8、我们愿意在领取成交通知书时按采购文件有关规定缴纳成交服务费。

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：               联系人：

地址：                邮政编码：

联系电话：            传真：

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式2 开标一览表：按投标系统内统一格式

格式3：

磋商报价分析表

采购编号：

| 序号 | 路段名称 | 路段范围 | 面积 （平方米） | 养护期 （月） | 养护单价 （元/平方米·月） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(小写)：（ 元）大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.磋商报价明细表“总报价金额”应与开标一览表金额相同，否则以开标一览表金额为准。

2.本项目人员不得低于以下要求，投标单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，所有费用一并包含在成交价中，否则视为无效响应。

（1）所有人员按照国家及苏州市有关规定支付工资。

（2）所有人员必须缴纳社保且社保标准必须符合国家相关政策规定。

（3）所有人员高温津贴不得低于苏州市有关规定。

（4）国假日与双休日（单休）加班。加班工资按劳动法规定执行。

3.价格均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，不得为零或负数。并精确到小数点后2位，四舍五入。

4.上述表格中行数不够可自行添加。

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

格式4：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏正大建设项目管理有限公司：

我公司愿参加本次竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

格式5：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏正大建设项目管理有限公司组织实施的编号为            号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式6：

磋商供应商情况表

供应商（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式7：

拟投入项目组成员配备表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称、等级 | 专业 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目组成员相关证书复印件附后。

- 附投标人为上述人员近3个月连续缴纳投标人所在地的社保证明（有社保部门盖章）、劳动合同复印件、项目负责人须提供园林绿化相关专业的毕业证书、否则不计入数量。

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

格式8：

## 拟投入本项目设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式9：

响应单位类似业绩一览表

| 项目名称 | 采购单位 | 项目金额（万元） | 项目简介（主要包括） | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 须提供业绩合同原件扫描件。

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

格式10：

服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

格式11：

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目内容 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1、响应单位的响应文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式12：

中小企业声明函

______________________：

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（项目名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》”。

3.如磋商响应单位认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

4.若磋商响应单位提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件14：

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

附件15：

投标（响应）保证承诺书

致：              （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加            （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方      （或采购人） 支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金(如有）；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：     邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）