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[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc34087973][bookmark: _Toc14577347][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc61149549]第一章 竞争性谈判采购公告
项目概况：
许郑墓园增建壁葬墙工程的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月5日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321202-NJGJ-T2026-0016                     
2.项目名称：许郑墓园增建壁葬墙工程　
3.采购方式：竞争性谈判
4.采购预算：115万元，最终以发布的招标控制价为准。
5.最高限价：936462.17元[控制价下浮15%]，响应报价超过最高限价的为无效响应报价。
6.采购需求：许郑墓园增建壁葬墙，包括工程量清单中的全部内容。
7.合同履行期限：120日历天
8.本项目（是/否）接受联合体：否
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求： 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于建筑业，专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631]（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]1.投标供应商具备有效的[施工总承包·建筑工程·建筑工程叁级]（含）以上资质，及有效的企业安全生产许可证（投标时提供相关证书原件扫描件）；
2.拟派的项目负责人系已在供应商单位注册并具备有效的[注册二级建造师·建筑工程]（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程（投标时提供人员证书原件扫描件以及投标供应商为其缴纳的近六个月内任意1个月的社保缴纳证明原件扫描件）；
社保其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等单位的人员，须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；退休人员（不超过65岁）提供退休证明及返聘证明材料。  
3.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：
（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
（3）在其他企业担任法定代表人。 
4.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。此项评审方式为承诺制，如查实投标供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。
5.动态考核：评标当日，供应商所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足竞争性谈判文件规定的资格条件。动态监管不合格资质查询网址：
https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
注：以上申请人的资格要求第（三）3、（三）4、（四）项评审方式为承诺制，如查实投标供应商在《诚信投标承诺书》（格式见谈判文件附件）中虚假承诺，按弄虚作假处理。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801]1.时间：自采购文件公告发布之日起3个工作日
2.地点：江苏政府采购“苏采云”系统
3.方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统下载
4.售价：0.00元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月5日14时30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
五、开启
时间：2026年8月5日14时30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095]（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（4）采购代理机构将数据电文形式的谈判文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（5）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097]单位名称：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处
单位地址：江苏省泰州市海陵区京泰路街道永吉路66号
联系人：刘先生
联系方式：0523-86299608
2.采购代理机构信息：
名称：南京国景工程项目管理有限公司
地 址：泰州市海陵区中嘉装饰城北区24幢5楼（北区西门进去第一个路口右拐金海洋瓷砖旁电梯上5楼）
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系人：王女士   联系方式：18082337736 
3.项目联系方式
联系人：王女士   联系方式：18082337736 












第二章 参加谈判供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	[bookmark: _Toc296357331]项目编号：JSZC-321202-NJGJ-T2026-0016
项目名称：许郑墓园增建壁葬墙工程

	2
	采 购 人：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处
地    址：江苏省泰州市海陵区京泰路街道永吉路66号
采购代理机构：南京国景工程项目管理有限公司
地    址：泰州市海陵区中嘉装饰城北区24幢5楼（北区西门进去第一个路口右拐金海洋瓷砖旁电梯上5楼）

	3
	采购方式：竞争性谈判

	4
	采购预算及最高限价：详见采购公告

	5
	合同履行期限：详见采购公告。

	6
	谈判有效期：谈判之日起90天

	7
	响应文件提交
截止时间：详见采购公告（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅

	8
	响应文件形式：☑电子文件，响应文件提交至电子交易平台。供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
成交供应商在领取成交通知书时需提供四份加盖公章纸质版响应文件（一正三副）

	9
	签订合同地点：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处

	10
	本项目不接受供应商以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件提交至电子交易平台。供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。

	11
	付款方式：合同签订施工单位进场后，支付合同价（扣除暂列金额）的10%；工程竣工验收合格后付至合同价（扣除暂列金额）的80%；竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%，余款在缺陷责任期满后一次性付清（此工程所涉及款项皆不计取利息）。

	12
	谈判保证金：无

	13
	履约保证金：银行电汇或网上银行支付、银行保函、保证保险、银行汇票、保函、保单等
1.合同签订前成交通知书发出后按以上形式递交中标价10%的履约保证金，履约保证金在合同履行期满后无息退还。 
2.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
如果成交供应商没有按照上条约定缴纳履约保证金，采购人将有充分理由取消该投标，在此情况下采购人可将下一个成交候选人定为成交人，或重新招标。

	14
	谈判结果公告：竞争性谈判结果公告发布于“江苏政府采购网”。

	15
	注意事项：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁，网址
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html.
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
使用谷歌浏览器参与不见面开标及谈判环节。
电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
操作系统至少win7，建议使用win10操作系统。
在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。



一、总则
1.适用范围	
本谈判文件仅适用于许郑墓园增建壁葬墙工程。
2.词语释义
2.1 采购人（采购人）：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 供应商（供应商）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4 “法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
2.5 评标委员会（谈判小组）：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6 响应：供应商根据采购人或采购代理机构发售的谈判文件，编制响应文件并按规定投标的行为。
2.7 天：日历天。
2.8 服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.9 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.10实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
3.项目采购方式
本次采购采取竞争性谈判的方式。
4.合格的谈判供应商
4.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中申请人的资格要求的规定。
4.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。
5.参加谈判费用
5.1参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，南京国景工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。      
5.2本项目招标代理服务费已列入工程量清单未确定服务暂列金额中，代理服务费由该项列支，招标代理费按6000元计入，投标时不参与下浮。由成交供应商在领取成交通知书前按国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准的五折支付代理服务费。
6.谈判文件的约束力
供应商一旦领取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7.谈判文件的澄清及修改
7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。
7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取谈判文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
7.3如需对采购文件进行澄清或者修改，代理机构将在 “江苏政府采购网”发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。供应商应在谈判截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的谈判材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
   7.4代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
2、 [bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Hlt26954836][bookmark: _Hlt26670357][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc513029217][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc61149557]谈判响应文件的编制
1.谈判响应文件份数和签署方式
本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：使用谷歌浏览器参与不见面开标及谈判环节。
电脑需提前准备好麦克风、音箱，摄像头，提前检查保证能够正常使用。操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
投标文件递交截止时间：详见网上公告
成交供应商与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。
2.响应文件编制要求
2.1谈判供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文译义为准。
2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.3 响应文件构成
供应商应认真阅读和理解谈判文件，并按谈判文件的要求编制响应文件；响应文件应对谈判文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。谈判供应商编写的响应文件应包括下列部分：
加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在谈判截止时间后补正。
2.3.1 ★谈判响应函（格式见附件）
2.3.2 资格证明文件（扫描件须加盖谈判供应商电子签章，否则视同未提供。）
（1）★具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件
（2）★供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加谈判的除外）
（3）★供应商近六个月中任意一个月份（不含谈判当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件盖电子章）
（4）★供应商近六个月中任意一个月份（不含谈判当月）的依法纳税的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件盖电子章） 
（5）★供应商近六个月中任意一个月份（不含谈判当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件盖电子章）
（6）★参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）
（7）★供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）
（8）★落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件（格式见附件）
（9）★供应商的特定资格要求（原件扫描件盖电子章）
（10）★诚信投标承诺书（格式见附件）
如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（3）（4）（5）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
2.3.3商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）
（1）★谈判报价表（以苏采云系统内格式为准）
（2）★已标价工程量清单（格式详见招标控制价）
（3）★商务条款响应及偏离表
（4）★响应单位针对本项目的人员配置表
（5）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
[bookmark: _Hlt26668999][bookmark: _Hlt26670373]   3.谈判首次响应报价表
3.1谈判供应商应按照谈判文件规定格式填报谈判首次响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，谈判文件中另有规定的按规定执行。
3.2标的物
详见项目需求。
3.3有关费用处理
3.3.1本项目采用固定单价，以人民币为结算单位。本项目报价应包括人员工资并充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素、法定的各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）、节假日福利费、加班费、高温费、服装费、工具折旧费、日常耗材费、法定税费、管理费、办公费、培训费、宣传服务费、配件费和维修费等，为完成采购文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。报价高于项目预算金额的为无效响应。
3.3.2中标后，供应商最终报价即作为与采购人签订该项目合同的价格。供应商应按照本谈判文件规定的内容和要求，在谈判前可自行前往项目所在地进行踏勘，充分了解本项目的情况，考虑任何足以影响谈判报价的情况。供应商自行承担涉及本项目谈判活动的一切费用。
3.3.3供应商应依据本企业的成本自行决定报价，不得串通投标。
3.3.4供应商要认真阅读项目需求，慎重报价。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
3.3.5供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件标书将被拒绝。
3.3.6一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的谈判报价。
3.3.7谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也须列入报价。
3.4 报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。
3.5 谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。
3.6 最高限价见前附表，供应商报价如超过最高限价要求，其投标将被否决。
4.谈判保证金：本项目供应商无须提交谈判保证金。
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[bookmark: _Toc20823302]1.响应文件解密
1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。
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2.1采购人将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1谈判小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3在项目评审期间，招标代理将设专门人员与供应商联系。
3.4 采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]4.评审过程中的澄清
4.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
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5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3未实质性响应谈判文件的情形
5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
5.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。
5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
5.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。
5.3.5供应商的首次报价超过了最高限价的。
5.3.6供应商的最后报价超过了首次报价的。
5.3.7不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。
5.3.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
5.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
5.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。
5.3.11改变谈判文件规定的暂定价格或降低不可竞争费用标准的。
5.3.12响应文件改变或者遗漏清单中规定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、采购人自行采购材料单价或数量的；
5.3.13首次响应报价表、最终报价表中的暂列金额总额与已标价工程量清单报价表中的暂列金额总额不一致的；
5.3.14谈判小组认定响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且响应人不能应谈判小组要求在谈判现场合理的时间内提供书面说明（必要时谈判小组可要求响应人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
5.3.15响应文件未按谈判文件规定的内容和要求填写、制作的
5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。
5.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]5.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及谈判小组联系。
6.谈判程序及评审方法和评审标准
6.1谈判程序
6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。
在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
6.1.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。其中各分项报价按照首次响应文件的投标总价与最终报价同比例下浮。谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
6.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。退出谈判的，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章，视为响应无效。
各供应商应及时关注“苏采云”系统，未及时在“苏采云”系统中做出响应，造成的不利后果，由供应商自行承担。
6.2采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
6.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3除本谈判文件第二章第6.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
6.2.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
四、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定成交单位
1.1 谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商；最后报价相同的，通过抽签的方式确定一家供应商作为成交供应商。
1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人报告依法按照报价最低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。
1.3成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织谈判活动。
1.4评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织谈判活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；
（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
   （6）法律法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
2.质疑处理
2.1谈判供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。
2.2质疑必须由谈判供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
2.4质疑函应当包括下列内容：
（1） 质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
2.9以下情形的质疑不予受理
[bookmark: _GoBack]（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；
（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；
（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；
（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的。
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]五、合同签订相关事项
1.签订合同
1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
1.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
1.4合同形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc34087974]六、政府采购政策功能落实
1.参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。
2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非监狱和戒毒企业不需提供）
3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非残疾人福利性单位不需提供）
4.绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。
5.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。
6.根据泰财购〔2023〕33号文 市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
7.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
七、采购标的所属行业
[bookmark: _Toc5058][bookmark: _Toc27359][bookmark: _Toc2939]参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为建筑业。
八、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，由评标委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc23828480]










第三章 合同条款及格式（仅供参考）
[bookmark: _Toc459189950][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc458520324][bookmark: _Toc373227552][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc459024474][bookmark: _Toc373478199][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc389065255]第一部分合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：
5.工程内容：
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）（¥元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）（¥元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（¥元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）（¥元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）（¥元）。
2.合同价格形式：
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如有）；
（2）投标函及其附录（如有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：（公章）                             承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                                  （签字或盖章）

社会信用代码                                  社会信用代码：
地址：                                        地址：
邮政编码：                                    邮政编码：
法定代表人：                                  法定代表人：
委托代理人：                                  委托代理人：
电话：                                        电话：
传真：                                        传真：
电子信箱：                                    电子信箱：
开户银行：                                    开户银行：
账号：                                         账号：
[bookmark: _Toc459189951][bookmark: _Toc459024475][bookmark: _Toc458520325][bookmark: _Toc389065256][bookmark: _Toc373227691][bookmark: _Toc373478338][bookmark: _Toc351203632]
第二部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017 —0201）。
[bookmark: _Toc459024476][bookmark: _Toc389065257][bookmark: _Toc458520326]























[bookmark: _Toc459189952]
第3部分 [bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc3762][bookmark: _Toc24191][bookmark: _Toc31572][bookmark: _Toc26664][bookmark: _Toc20972][bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc18670][bookmark: _Toc498006746][bookmark: _Toc6139][bookmark: _Toc9342]专用合同条款（主要条款）

	1.13工程量清单错误的修正

	出现工程量清单错误时，是否调整合同价格
	☑是

	
	□否

	允许调整合同价格的工程量偏差范围
	□按实调整  

	
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]☑其他：中标范围内工程量若增加或减少，合同综合单价一律不调整。

	2.5资金来源证明及支付担保

	发包人是否提供支付担保
	□是

	
	☑否

	发包人提供支付担保的形式
	□银行保函

	
	□担保公司担保

	
	☑其他形式：_____/________

	3.2项目经理

	3.2.1
	关于项目经理每月在施工现场的时间要求
	□项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%

	
	
	☑其他：从开工之日起到竣工结束，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少 5 日，每天不少于 8 小时在现场组织施工。

	
	承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的10 %

	
	
	□其他：________________________

	
	项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任
	□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%

	
	
	☑由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币） 

	3.2.3
	承包人擅自更换项目经理的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的 40 %

	
	
	□其他： 

	3.2.4
	承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的 40 %

	
	
	□其他：________________________

	3.3承包人人员

	3.3.3
	承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10 %

	
	
	□其他：________________________

	3.3.5
	承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10 %

	
	
	□其他：________________________

	
	承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任
	□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%

	
	
	☑由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 2000元/人•次（人民币）

	3.5分包

	3.5.1
	禁止分包的工程包括
	☑法律法规禁止分包的工程

	
	
	□其他：________________________

	
	主体结构、关键性工作的范围
	________/__________

	3.5.2
	允许分包的专业工程包括
	_________/_________

	3.7履约担保

	承包人是否提供履约担保
	☑是

	
	□否

	承包人提供履约担保的形式
	□银行保函

	
	□担保公司担保

	
	☑其他形式：银行电汇或网上银行支付 、银行保函、保证保险、银行汇票、保函、保单等

	承包人提供履约担保的金额
	☑合同价10%

	
	□其他：________________________

	承包人提供履约担保的期限
	☑合同签订前

	
	□其他：________________________

	5.1质量要求

	5.1.1
	特殊质量标准和要求
	________________________

	
	关于工程奖项的约定
	□获得国家级优质工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。

	
	
	□获得国家级优质专业工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。

	
	
	□获得省级优质工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。

	
	
	□获得市级优质工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。

	
	
	□获得优质结构工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。

	
	
	☑其他：__________/_________

	6.1安全文明施工

	6.1.1
	项目安全生产的达标目标及相应事项的约定
	□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	□达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	☑其他：安全无事故。
（1）本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
（2）承包人必须成立项目安全管理小组，施工过程中均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。
（3）承包人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内、外设置临时交通安全设施。

	6.1.5
	合同当事人对文明施工的要求
	□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	□达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	☑其他：承包人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间乙方必须服从采购人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束后，承包人负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求。

	7.5 工期延误

	7.5.2
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法
	☑扣除2000元/天

	
	
	□每天赔偿金额为合同价款的万分之       

	
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限
	□合同价的10%

	
	
	☑全部的履约保证金

	
	
	□其他：________________________

	7.7异常恶劣的气候条件

	发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件
	□日降雨量大于____mm的雨日超____天
□风速大于____m/s 的____级以上台风灾害
□日气温超过____oC 的高温大于____天；日气温低于____oC 的严寒大于____天
□造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：____
☑其他：政府相关部门确认的恶劣气候。

	7.9提前竣工的奖励

	7.9.2
	 提前竣工的奖励
	□奖励____元/天

	
	
	☑其他： 无 

	10.7暂估价

	10.7.1
	对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定
	（1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标

	
	
	（2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标

	10.7.2
	对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定
	（1）通用条款第1种方式

	
	
	（2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目

	
	
	（3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：_______

	11.1市场价格波动引起的调整

	市场价格波动是否调整合同价格的约定：
	□是

	
	☑否

	因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

	（1）人工单价
	□人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外

	
	□其他：________________________

	（2）材料、工程设备价格
	□按泰建发〔2021〕167号《泰州市住房和城乡建设局关于加强建筑材料价格风险管控的通知》调整工程价款

	
	□其他：_按泰建发〔2021〕167 号《泰州市住房和城乡建设局关于加强建 筑材料价 格风险管控的通知》调整工程价款。工程施工期间主要材料、工程设备价格上涨或者下降幅度在 5%以内的，其价差由承包人承担或者受益，超过 5%的部分由发包人承担或受益。

	（3）施工机械台班单价或施工机械使用费
	□施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格

	
	□其他：________________________

	12.1合同价格形式

	1.单价合同

	综合单价包含的风险范围
	☑除谈判文件约定工程价款调整以外的全部风险

	
	□其他范围：____________________

	风险费用的计算方法
	□按谈判文件约定的工程价款调整条款执行

	
	☑其它方法：除谈判文件约定工程价款调整以外的全部风险

	风险范围以外合同价格的调整方法
	□按谈判文件约定的工程价款调整条款执行

	
	☑其它方法：除谈判文件约定工程价款调整以外的全部风险

	2.总价合同

	总价包含的风险范围
	___________ /_____________

	风险费用的计算方法
	____________/____________

	风险范围以外合同价格的调整方法
	___________/_____________

	12.2 预付款

	12.2.1
	预付款支付比例或金额：
	   按照谈判文件约定 

	12.2.2
	预付款担保的形式为：
	□银行保函

	
	
	□担保公司担保

	
	
	☑其他形式：__/____

	12.3计量

	12.3.1
	工程量计算规则
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范

	12.3.2
	关于计量周期的约定
	□按月计量

	
	
	☑其他：_____/______________

	12.4 工程进度款支付

	12.4.1
	关于付款周期的约定
	□同计量周期

	
	
	☑其他： 见谈判文件 

	15.2缺陷责任期

	缺陷责任期的具体期限
	□6个月

	
	□1年

	
	☑2年

	
	□其他期限：______________

	15.3质量保证金

	关于是否扣留质量保证金的约定
	☑扣留

	
	□不扣留

	15.3.1
	质量保证金采用第 (3) 种方式
	（1）质量保证金保函，保证金额为：______

	
	
	（2）____%的工程款

	
	
	（3）发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还。

	15.3.2
	质量保证金的扣留采取第（2）种方式
	（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额

	
	
	（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

	
	
	（3）其他扣留方式：___________

	15.4保修

	15.4.1
	工程保修期
	□按法定最低保修期限

	
	
	☑其他期限：（1）按法定最低保修期限，自工程竣工验收合格之日起计。（2）保修期内本合同施工内容出现任何质量、缺陷等问题，由承包方承担维修、更换、退货等所发生的一切实际费用，因工程质量问题造成第三方人身伤害、财产损失的，乙方还应予以赔偿。

	15.4.3
	承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间
	☑ 8 小时内，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质量保证金内扣除。

	20.3争议评审

	合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定
	☑是

	
	□否

	合同当事人关于本条款的约定
	☑执行《泰州市建设工程争议评审规则》

	
	□其他：______________________

	20.4 仲裁或诉讼

	因合同及合同有关事项发生的争议，按第 (1）种方式解决
	（1）向泰州仲裁委员会申请仲裁

	
	（2）向有管辖权的人民法院起诉


21. 其他
21.1 围挡设置 
承包人应严格按照《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集（2020年第一版）》以及本项目的工程量清单设置围挡。

22. 补充条款
1.本工程施工必须符合现行省、市相关规范要求，确保通过验收。 
2.本工程若不能按规定完成，视作工期延误，按合同中工期延误处罚条款执行。投标人在编制报价文件时需充分考虑因合理组织施工可能增加的费用。成交供应商在领取中标通知书后 5天内须编制切实可行的施工组织方案向监理、采购人报审。
3.施工用水、用电费用由成交供应商按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由成交供应商支付。 
4.施工过程中不得污染损坏周边环境，不得对周边环境造成影响， 否则一切责任由成交供应商承担，由此造成的一切损失由成交供应商承担。 
[bookmark: _Toc2134]5.安全生产：
5.1 施工现场内及周边须设置施工围栏、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑。 
5.2 施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。 
5.3 承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作，做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向建设单位提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。 
6.成交供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从建设单位和监理单位的统一管理。如成交供应商不服从，采购人有权根据项目管理规定对成交供应商进行处罚。 
7.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使 工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 
8.本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保等有关规定。 
9.承包人不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，承包人不得将工程转包或者违法分包。发包人发现成交供应商有上述情况，将终止施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由承包人承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。 
10.临时设施的搭建，因满足文明施工要求，承包人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施等，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、发包人验收确认；若发包人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。 
11.成交供应商应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由投标人在投标报价时自行考虑。
12.施工期间成交供应商须无偿提供采购人、监理单位、设计单位及造价咨询单位现场办公室，使用期间水电费由成交供应商支付。  
13.材料质量检验要求：工程使用的主要材料、设备进场及见证取样，必须经建设单位、监理单位、设计单位认可，未经建设单位、监理单位、设计单位认可，承包人擅自使用的，建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。  
14.承包人在施工过程中出现质量、安全事故的，扣除合同价款的 1%—5%。 
15.本项目专用合同条款中所涉及的扣款金额直接在工程款支付中扣除。 
16.结算审核核减比例（核减金额/送审金额）≤10%以内，审计费用由发包人承担；若核减比例＞10%，则承包人应承担 10%以外的审计费用。






第四章 项目需求
一、采购需求
许郑墓园增建壁葬墙，包括工程量清单中的全部内容。
二、项目需求：
1.质量要求：工程材料应符合国家相关质量标准，确保安全可靠。工程设备应具备完整的质量保证体系，符合国家相关质量标准。建筑材料应符合国家相关质量标准，确保安全可靠，服务应具备专业性和高质量，符合工程项目的实际需求，达到考核和验收合格标准。
2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。
三、施工要求
1.供应商成交后，在施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。
2.供应商在响应文件中承诺的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
3.所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及相应地方规范、材料厂家的技术规范的有关要求执行；
4.成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任；
5.施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
6.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；
7.供应商发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改；
8.供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施；
9.报价方式：固定单价报价。谈判供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定，否则为非实质性响应。
10.结算方式：
结算依据：后期结算仅调整经采购人批准变更（包括增加施工内容或取消部分施工项目）的相应费用增减，具体调整方式为：
（1）涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，以实际增加数量为准；
（2）凡涉及工程数量增减的，其价格按原清单报价进行费用的调增或调减，结算审核核减比例（核减金额/送审金额）≤10%以内，审计费用由发包人承担；若核减比例＞10%，则承包人应承担 10%以外的审计费用。
四、人员实施要求
投标供应商拟派项目人员应符合项目实际需求。
五、其他相关要求
1.合同履行期限：120日历天，具体开工时间以甲方通知为准。
2.付款方式：合同签订施工单位进场后，支付合同价（扣除暂列金额）的10%；工程竣工验收合格后付至合同价（扣除暂列金额）的80%；竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%，余款在缺陷责任期满后一次性付清。（此项目所涉及款项皆不计取利息）
3.缺陷责任期责任：（1）本合同缺陷责任期为2年，自工程竣工验收合格之日起计。（2）缺陷责任期内本合同出现任何质量、缺陷等问题，由承包方承担维修、更换、退货等所发生的一切实际费用，因工程质量问题造成第三方人身伤害、财产损失的，乙方还应予以赔偿。
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第五章  附件（响应文件的格式）


响  应  文  件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项 目 名 称：              
项 目 编 号：              
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）         
日    期 ：               
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附件1：        
谈判响应函
致：               （采购单位名称）：
根据贵方             谈判文件的要求，正式授权下述签字人       （姓名） 代表响应人         （响应人名称）全权处理本次项目谈判的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。
2.我方在谈判之前已经完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。
3.我方同意按采购文件中的规定，在规定的谈判有效期，期满之前均具有约束力。
4.如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可不予退还。
5.同意提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
8.与本谈判有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮编：
电话：                                 传真：
响应人开户行：                          账户：

          供应商（CA签章）：

日   期：________年____月____日



附件2：
法定代表人授权委托书
 
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            （ 项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
法定代表人：（签字或盖章）______________
代理人（被授权人）：（签字或盖章）_______________________
联系电话：___________________
供应商（加盖CA电子公章）：
日 期：年  月   日
 
 
 
 
注：需同时提供法定代表人和被授权人身份证扫描件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件。



附件3：


参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）
声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

    


供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：











附件4：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                              。
主要专业技术能力有：                      。


供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：














附件5：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
          日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
2.本项目所属行业：其他未列明行业。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件6：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位       （是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
       
供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
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附件7：
监狱企业证明文件
监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。








备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。










附件8：
谈判报价表（以苏采云系统内格式为准）

（本次为：□首次□终次报价）           货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	  
	详见响应文件
	 

	总价（大写）：
	 


 
报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；
供应商（电子签章）：
 







附件9：

商务条款响应及偏离表
项目名称：  
项目编号：
	序 号
	名  称
	采购文件中的要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	供应商资格
	
	
	

	2
	合同履行期限
	
	
	

	3
	谈判有效期
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	

	5
	履约保证金
	
	
	

	6
	投标货币
	
	
	

	7
	其他
	按谈判文件要求
	
	


1.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；
2.该表可扩展，并逐页签字或盖章；
3.可附相关支撑材料。（格式自定）


供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：







附件10：
响应单位针对本项目的人员配置表
项目名称：
项目编号：
	职务
	姓名
	身份
证号
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	养老
保险

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。
2.供应商不按实填写本表的，以弄虚作假处理。


注： 1.上表中行数不够可自加；

供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：
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附件11：
诚信投标承诺书

                  （采购人）：
我单位自愿参加                   （项目名称）的投标活动，并作如下承诺：
1.在本项目的投标活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。
2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。
3.无法律法规及谈判文件中规定的限制参加投标的行为。 
4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
5.不与采购人（招标代理）或其他投标人相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人的行为。
7.不向采购人（招标代理）或者评标委员会成员行贿、打招呼，以谋取中标。
8.中标后在谈判文件规定的时间内依法与采购人签订合同。
9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。
10.本公司拟派往本工程的项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。
11.本公司拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
12.无建筑市场不良行为在江苏省建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。
13.符合谈判公告二、申请人的资格要求。
如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。


供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 
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