无锡市政府采购

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-HCCC-C2026-0003

项目名称：无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目

采   购   人：无锡立信高等职业技术学校

采购代理机构：江苏华诚工程管理咨询有限公司

2026年6月

目 录

一、投标须知前附表

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、附件（响应文件格式）

一、投标须知前附表

江苏华诚工程管理咨询有限公司受无锡立信高等职业技术学校的委托，对无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目 采购编号：JSZC-320200-HCCC-C2026-0003 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 投标供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 “重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 2.落实政府采购政策需满足的要求： ①投标供应商如为中小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件； ③投标供应商如为残疾人福利性单位的，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》； ④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.本项目的特定资格要求： ①供应商须具备有效的[市政公用工程（2015新标准）三级]（含）以上资质，具有有效的建筑施工企业安全生产许可证； ②供应商拟派项目负责人具备[市政公用工程注册建造师二级]（含）以上及有效的安全生产考核合格证书（B证）； 4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。 5.本项目不接受联合体磋商。 注： 1.项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次磋商的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 2.根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标供应商提供的一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子文件无法识别有效信息的，视为无效。投标供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。 |
| 3 | 采购项目概况： 1.项目地点：无锡立信高等职业技术学校。 2.采购内容：本项目为无锡立信高等职业技术学校为改善校园管网运行现状，消除安全隐患，保障校园正常供水排水秩序。我校拟实施校园雨污水及供水管网改造项目。本项目包括对校园现有雨污水管道、供水管网进行改造，修复各类管网缺陷，提升管网排水、供水能力及运行稳定性；同时，针对校园内破损路面以及管网改造施工过程中受影响的路段，同步进行路面修复施工。具体内容详见工程量清单。 3.工期：60日历天。 4.质量要求：一次性验收合格，根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量控制，并按照验收标准进行验收； 5.质保期：满足工程质量保修书要求。 6.质量保证金：合同价的5%。 7.最高限价：361.9163万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。 8.成交供应商数量：1家。 9.本项目请供应商按图纸和清单报价。如对方案有疑义，可联系采购人询问或进行现场踏勘（踏勘方式见采购人联系方式）。 10.本项目是否专门面向中小企业：是。 11.本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 获取磋商文件相关事宜： （1）获取磋商文件时间：2026年7月2日9:00至2026年7月9日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载磋商文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）售价：0元 （3）磋商文件获取方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目磋商公告附件中查看磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载磋商文件[江苏政府采购网——江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成磋商文件获取，方可按要求制作、上传响应文件。供应商须对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 5 | 提疑截止时间：2026年7月10日10时，以书面传真形式或电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2026年7月10日17时，以书面传真形式或电子邮件形式回复投标供应商。 |
| 6 | 本项目无需缴纳投标保证金及履约保证金。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 8 | 响应文件提交 响应文件接收截止时间：2026年7月15日14:00（北京时间） 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 注： 1.投标截止时间后将无法上传或撤回、修改响应文件，请投标供应商谨慎处理。 2.请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。 |
| 9 | 开启： 时间：2026年7月15日14:00（北京时间） 地点：无锡市学前街27号(原师范大楼4楼406)评标室408(无锡市学前街27号) 注： 1.本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商无需到达开标现场。供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.响应文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。 |
| 10 | 公告期限： 磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。 |
| 11 | 本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 12 | 响应文件份数： 1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商应在投标截止时间前网上上传电子响应文件。 2.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保其与CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3.本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质响应文件至现场。成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正一副至采购代理机构。若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，磋商文件发布、报价、磋商和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 特别提醒： 若资格审查中或磋商过程中，采购人/代理机构/磋商小组对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或磋商结果。 |
| 14 | 有关本次活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡立信高等职业技术学校 联系人： 陆明 联系电话：13861865661 联系地址：无锡市惠山区藕塘职教园区源兴路15号 代理机构：江苏华诚工程管理咨询有限公司 联系地址：无锡市新吴区江溪街道金城东路333号15栋 联系人：宁本营 联系电话：18168921986 联系邮箱：jshc123@qq.com |
| 15 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 |
| 16 | 相关政策功能解释及定义： 1.政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。 2.政府采购支持中小企业发展 （1）“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）在政府采购活动中，投标供应商符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标供应商提供的配套服务作出要求；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （3）对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且磋商时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参与磋商。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加磋商。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （4）可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标供应商提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标供应商应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“三、采购需求”中采购标的及所属行业等内容填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。 （5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 （7）对于专门面向中小企业的项目，投标供应商未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标供应商未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标供应商提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。 （8）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3.“投标供应商”是指参加投标竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与磋商的投标供应商；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构直接参加政府采购活动；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。 4.磋商文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”“执行事务合伙人”“经营者”“负责人”，若为自然人的指自然人本人。 |

二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）磋商文件：

- 磋商文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

- 投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login在线申请获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

- 磋商文件仅作为本次招投标使用。

（三）磋商文件的解释：

    - 投标供应商自行踏勘现场，如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于投标须知前附表规定的时间前送达采购代理机构。提疑截止时间后的相关提疑内容，恕不接受。

    - 采购人、采购代理机构将于投标须知前附表规定的时间前，以书面形式或电子邮件形式对投标供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

    - 本磋商文件的最终解释权归采购人。

（四）磋商文件的补充或修正：

- 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应该在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响响应文件的编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的响应文件不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

（五）响应文件的组成：

响应文件分为证明文件部分、响应函部分、技术方案部分。（相应内容上传至投标客户端）

- 证明文件部分

（1）资格、资信证明文件：

  - ①投标供应商有效期内法人注册登记证明材料（如营业执照等）；

  - ②法定代表人身份证明书（格式见附件）；

  - ③投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - ④提供授权代表及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2026年3月—2026年5月）中任意一个月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县区级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码等方式在线验证的扫描件）；

  - ⑤投标供应商有效期内的[市政公用工程（2015新标准）三级]（含）以上资质证书原件扫描件；

  - ⑥投标供应商具有效期内的建筑施工企业安全生产许可证原件扫描件；

  - ⑦项目负责人具有[市政公用工程注册建造师二级]（含）以上资格证书原件扫描件；

  - ⑧项目负责人具有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证原件扫描件；

  - ⑨投标供应商近六个月（2025年12月—2026年5月）中任意一个月份的财务状况报表（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的审计报告原件扫描件；

  - ⑩投标供应商近六个月（2025年12月—2026年5月）中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；

  - ⑪投标供应商近六个月（2025年12月—2026年5月）中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；

  - ⑫承诺书一、二、三、四（格式见附件）；

⑬关于资格的声明函（格式见附件）；

⑭需落实的政府采购政策的证明材料：投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

⑮未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。

  - 上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，否则将影响资格审查结果。如上述资格证明文件正在年检（或换证）或遇到国家相关政策规定不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

（2）补充性文件：

①投标供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）投标偏离表；

（4）实施项目管理机构配备情况；

（5）拟投入主要设备清单；

（6）报价清单；

3. 技术方案部分（暗标，内容详见评分标准）。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评分标准的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中所有内容均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标供应商独有的标准名称或编号等，不得出现特殊符号、图案、图片、照片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。

本项目服务方案为暗标，采用暗标形式，须按上述要求编制，否则视为符合性不通过。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件项目的全部费用。

2.磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。

（七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正一副至采购代理机构，若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、磋商和中标结果发布全程电子化。

（八）无效响应文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册；

- 电子响应文件未按规定期限投标的；

- 电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

- 供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量保证金的；

- 改变磋商文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量、项目特征；

- 响应文件未按要求提供技术文件的；

- 响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准；

- 首次报价或最终报价超过磋商文件规定的最高限价的；

- 磋商小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的响应文件上传使用的MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子响应文件与磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 响应文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 响应文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的，暗标未按招标文件要求编制的；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（九）磋商：

1.采购代理机构按磋商文件规定的时间在“苏采云开标大厅”开标。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

2.响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。

3.磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

4.评标程序

4.1依法组建磋商小组，并实行回避制度，具体评标事务由依法组建的磋商小组负责。

4.2响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

4.3资格性检查。磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。

4.3.1信用查询

① 查询时间：代理机构将在资审环节查询投标供应商的信用记录，投标供应商存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。存在以上任意一项不良信用记录的，其投标无效。

③查询及记录方式：磋商当日，采购人或代理机构在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标供应商不良信用记录以采购人代表在磋商现场实时查询结果为准，磋商结束后，不因投标供应商不良信用记录改变而改变信用查询结果；投标供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标供应商企业信息的，以投标供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

④接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.3.2动态查询

① 查询时间：采购人或代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查各投标供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管处于不合格状态的投标供应商进行截图保存，提供给磋商小组。查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list

②投标供应商在响应文件递交截止时间当日，本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态，否则其投标无效。

4.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.5符合性检查

4.5.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。响应文件符合性、有效性、完整性审查由磋商小组负责。

4.5.2对于响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.5.3符合性审查内容详见下表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 未出现不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过磋商文件规定的预算金额或者最高限价或综合单价限价的。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标供应商未按磋商文件要求提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 4 | 磋商有效期 | 磋商有效期满足磋商文件要求。 |
| 5 | 响应文件的签署和盖章 | 未出现电子响应文件未按磋商文件要求签章的；未出现响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现响应文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的。 |
| 6 | 响应文件内容 | 满足磋商文件实质性要求，未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。 |
| 7 | 附加条件 | 未出现响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 8 | 无效情形 | 响应文件中未有法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 9 | 技术标 | 投标供应商按磋商文件要求提供技术标。 |
| 特别说明：以上符合性审查内容，由评磋商小组依据上述符合性审查的相应要求，对响应文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。响应文件制作过程中，响应文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。 |  |  |

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质内容。

4.6磋商程序：对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云系统”，按磋商文件规定时间解密后，在磋商过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待磋商结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

4.8磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。如未按要求磋商，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

4.9最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.10磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合磋商后，按磋商后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标指标优劣顺序排列。

6. 评标标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标价格 30分

（2）商务标   20分

（3）技术方案 50分（暗标）

（二）各项目评分标准

1.投标价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

备注：

供应商的报价不得超过采购人设定的最高限价，否则作无效响应文件处理。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对中小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。

1）磋商中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在磋商现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守磋商工作纪律，不得实施影响磋商公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在磋商报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.商务标（20分）

（2）商务部分（20分）：

①企业业绩（4分）：

投标供应商自2023年1月1日以来承担过类似项目的，有一个得2分，本项最高得4分。（提供业绩中标公示网址、公示截屏及中标通知书、合同、竣工验收证明书原件扫描件加盖供应商公章放入响应文件中，业绩有效期以合同签订时间为准。不提供或者提供不全不得分）。

②人员配置（13分）：

- A.项目负责人：具备工程类中级（含）以上职称得2分，本项最高得2分。（提供职称证书原件扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

B.项目技术负责人：具备工程类中级职称得1分，工程类高级（含）以上职称得2分，本项最高得2分。（提供职称证书原件扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

- C.绿化专业负责人：具备园林绿化专业【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】工程师（含）以上职称的，得2分，本项最高得2分。（提供相关注册证书、职称证书原件扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

- D.项目施工员具备市政专业施工员证的，得2分，本项最高得2分。（提供相关资格证书、注册证书原件扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

- E.除A-D以外的其他项目管理人员配置要求：质量员、资料员、安全员配备齐全得1分，缺一不得分，以上人员中具备工程师及以上职称的有一个得0.5分，最多得1分。本项最高得2分。（提供相关资格证书、职称证书原件扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

F.除A-E管理人员以外技工人员配置要求：挖掘司机、焊工、绿化工配备齐全得3分，缺一不得分，本项最高得3分。（挖掘司机和焊工需提供建设主管部门颁发的建筑施工特种作业操作资格证书原件扫描件上传至响应文件并电子签章，绿化工需提供职业技能证书原件扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

注：以上人员中同一岗位限评一人且同一人员不重复计分，提供以上人员《职工养老保险手册》（内附近三个月（不含磋商当月））或由社保机构出具本企业的近三个月（不含磋商当月）的缴费证明扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或缺任意一项不得分。

③车辆及机械设备（3分）：

A.针对本项目投标供应商配置洒水车（带除尘喷雾、路面清洗功能）有1辆得1分，本项最高得1分；

B.针对本项目投标供应商配置发电机，有1个得1分，本项最高得1分；

C.针对本项目投标供应商配备挖掘机，有3台得1分，本项最高得1分；

注：若为投标人自有的，提供发票（发票抬头必须与投标人名称一致）、照片；租赁的需提供租赁协议（租赁期限覆盖本项目合同履行期限）、租赁费发票、出租方购置发票、照片；洒水车还需提供车辆行驶证（照片为含车牌的车辆实景图片）；以上资料扫描件上传投标系统中并加盖公章或电子签章，不提供或提供不全不得。

3.技术方案（50分）暗标

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（6分）

内容包括但不限于①工程概况；②施工组织总体设想；③施工段划分。

工程概况阐述全面，施工组织总体设想科学全面、贴合项目定位，方案针对性强，施工段划分合理，该条得2分；工程概况阐述不全面，施工组织总体设想不全面，方案简单，针对性一般、施工标段划分合理性一般，该条得1分；工程概况阐述不准确，施工组织总体设想不贴合项目定位，方案无针对性，施工标段划分不合理，该条不得分；本项最高得6分。

2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（6分）：

内容包括但不限于①施工现场平面布置；②临时设施；③临时道路布置。

施工现场平面、临时设施、临时道路布置完善合理，该条得2分；施工现场平面、临时设施、临时道路布置一般，该条得1分；施工现场平面、临时设施、临时道路布置不合理，该条不得分；本项最高得6分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（6分）：

内容包括但不限于①施工进度计划；②确保工期的保证措施。

进度计划安排合理，措施思路清晰、表述详细完整，针对性强、具有实际操作性，该条得3分；进度计划安排一般，措施一般，针对性、可操作性一般，得1.5分；进度计划安排不合理，措施方案可操作性差、无针对性，该条不得分；本项最高得6分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（6分）：

内容包括但不限于①主要工程项目的施工方案；②确保工程质量的保证措施。 施工方案及质量保证措施思路清晰、表述详细完整，针对性强、具有实际操作性，该条得3分；施工方案及质量保证措施一般，针对性、可操作性一般，该条得1.5分；施工方案及质量保证措施可操作性差、无针对性，该条不得分；本项最高得6分。

5）安全文明施工及环境保护措施（8分）：

内容包括但不限于①安全保证措施；②文明施工及保证措施；③环境保护措施；④安全保障应急预案。

措施方案思路清晰、详细完整，针对性、可操作性强，该条得2分；措施方案一般，针对性、可操作性一般，该条得1分；措施方案可操作性差、无针对性，该条不得分；本项最高得8分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）：

内容包括但不限于①劳动力投入计划；②机械设备投入计划；③材料投入计划

计划详细完整，针对性强、可操作性强，该条得2分；计划一般，针对性、可操作性一般，得1分；计划可操作性差、无针对性，该条不得分；本项最高得6分。

7）施工过程重点难点风险点分析、质量安全的保证措施方案（12分）

内容包括但不限于①针对本项目现状管网、雨污混接、积淹水点、周边建构筑物、道路、地下管线、水文地质、施工环境等情况分析本工程施工重难点风险点；②针对每一项重难点风险点提出具体、可落地、针对性强的解决方案。③质量安全的保证措施方案。

分析全面、措施方案详细完整，针对性强、可操作性强，该条得4分；分析一般、措施方案简单，针对性、可操作性一般，该条得2分；分析不对，措施方案可操作性差、无针对性，该条不得分，本项最高得12分。

注：由评委对上述技术方案进行评分，如果投标文件中没有相对应的内容则不得分，

磋商小组计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）确定成交供应商：

- 磋商小组根据磋商文件规定的评标方法和评分标准进行磋商，按磋商文件的要求依法推荐成交供应商。自磋商结束之日起2个工作日内将磋商报告送交采购人。采购人自收到磋商报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在磋商报告推荐的中标候选单位中，依法确定成交供应商。采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网）上发布中标结果公告。

- 投标供应商如有质疑，应在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑，同时该质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件）。

- 提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和加盖公章（原件）的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标供应商在成交公告发布之日起7个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和加盖公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

（十一）采购项目的中止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

终止采购的，代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并以终止公告的形式通知已经获取磋商文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目终止公告后采购人已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。

（十二）成交无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标（成交）的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与采购人、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应

文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标（成交）无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标（成交）金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

2.采购代理机构见证、监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.若由于相应国家法律法规、地方性法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。

（十五）项目相关费用说明：

1.本次招标采购项目的代理服务费，由采购人支付。

2.代理服务费：以成交金额为计费基础，按差额累进法计算，收费标准为：中标金额100万元（含100万元）以下部分费率为中标金额的1%；中标金额100万元—500万元部分费率为中标金额的0.7%，在此基础上打七折。

3.编标费以招标控制价为计费基础，500万元以下部分费率为0.38%。在此基础上按70%（即七折）计取。

（十六）政府采购信用担保：

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程成交供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十七）其他：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

《无锡市政府采购合同融资政策告知函》

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中有其他要求的，投标供应商应满足磋商文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4.磋商文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

5.有不法分子利用短信等方式与成交供应商建立联系后，诱导成交供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各级政府采购当事人要切实增强防范意识和警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。

三、采购需求

投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

（一）工程概况及要求

1.项目名称：无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目。

2.项目简要说明：本项目为无锡立信高等职业技术学校为改善校园管网运行现状，消除安全隐患，保障校园正常供水排水秩序。我校拟实施校园雨污水及供水管网改造项目。本项目包括对校园现有雨污水管道、供水管网进行改造，修复各类管网缺陷，提升管网排水、供水能力及运行稳定性；同时，针对校园内破损路面以及管网改造施工过程中受影响的路段，同步进行路面修复施工。具体内容详见工程量清单。

3.工期： 60 日历天。

4.质保期：满足工程质量保修书要求。

5.质量保证金：合同价的5%。

6.最高限价：361.9163万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

7.质量要求：一次性验收合格，均根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量要求控制和验收标准进行验收。

8.项目地点：无锡立信高等职业技术学校。

9.成交供应商数量：1家。

10.付款方式：项目完工并通过竣工验收后支付合同金额的70%；经结算审计后支付至审定价的95%；质保期满后支付至审定价的100%。每次支付前，承包人须向发包人开具符合国家税务要求的发票。

11.审计费：审计核减率不足5%（含5%），审计费由采购人承担；审计核减率超过5%，不足10%（含10%），审计费双方各承担50%；审计核减率超过10%，审计费用全部由投标供应商承担。

（二）规范及标准

1.计量计价方式：中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024；《通用安装工程工程量计算标准》GB50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB50857-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB50858-2024及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》GBT-50353-2013、〔2025〕12号《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》等。

2.本项目验收标准：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，验收情况作为支付货款的依据。

3.工程量清单及图纸详见附件。

（三）施工通用要求

- 施工组织设计：中标供应商需在响应文件中承诺在合同签订后3天内，编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、安全文明施工措施，经采购人确认后方可实施，经采购人多次通知后仍未在7天内提供，采购人将取消合同，并追究因此产生的损失。

- 材料管理：所有进场材料（如中粗砂、土壤改良剂、有机肥、复合底肥、管材、草皮、碎石、水泥、标线漆等）均需提供产品合格证、检测报告、质量保证书等证明文件；主要材料需经采购人抽样检验合格后方可使用，严禁使用不合格、假冒伪劣材料。

- 工序验收：各分部分项工程施工完成后，供应商先进行自检，自检合格后报采购人验收，验收合格后方可进入下一道工序施工，所有验收记录需存档备查。

- 安全文明施工：施工过程中做好现场围挡、扬尘治理、噪音控制，施工垃圾及时清理、分类处置，做到工完场清；避免对校园内教学、生活秩序造成影响，严格遵守无锡立信高等职业技术学校校园管理相关规定；施工期间设置安全警示标识，配备专职安全员，杜绝安全事故。

- 人员管理：按投标承诺委派项目管理团队和施工队伍，项目负责人及主要施工人员具备相应资质和类似工程施工经验；施工过程中不得擅自更换项目负责人及主要施工人员，如需更换，需经采购人书面同意；项目负责人必须天天到现场，每周在岗时间不少于 20 小时，由总监和采购人代表考核。

- 成品保护：施工过程中做好对原有设施的成品保护，若造成损坏，供应商需免费修复并承担相应经济损失。

（四）竣工资料与移交要求

- 竣工资料编制：施工完成后，供应商需提供完整的竣工资料，包括施工图纸、竣工图（含电子版）、材料合格证及检测报告、各工序验收记录、工程试验报告、设备使用说明书等，资料需符合无锡市建设工程档案归档规范要求。

- 竣工资料份数：提供竣工资料正本 1 份、副本 3 份，电子版资料 1 份（U 盘存储），所有资料装订成册、标注清晰。

- 场地移交：工程竣工验收合格后，供应商需清理现场所有施工设备、材料、垃圾，恢复场地周边环境原貌，经采购人验收合格后办理场地移交手续；移交时提供完整的工程使用及养护手册，对采购人相关人员进行操作、养护培训。

（五）质保期与售后服务要求

- 质保期责任：质保期内，因施工质量、材料质量等原因造成的工程质量问题，供应商需在接到采购人通知后24 小时内到场处理，免费进行维修、更换，确保工程正常使用；若逾期未到场，采购人可委托第三方处理，相关费用由供应商承担。

- 质保期满验收：质保期满前1个月，供应商向采购人提交质保期满验收申请，采购人组织现场验收；验收合格的，办理质保期终止手续；验收不合格的，供应商需继续整改，直至合格，质保期顺延，且承担相应违约责任。

四、合同书

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

# 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

# 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

# （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目负责人、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

# （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

# （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“”。

# 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：             。

2.工程地点：            。

3.工程立项批准文号：            /             。

4.资金来源：        。

5.工程内容：           。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：            。

#### 二、合同工期

计划开工日期：            年            月            日。

计划竣工日期：            年            月            日。

工期总日历天数：            天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合            标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2.合同价格形式：               。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：                  。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：      	承包人：

地        址：	地        址：

法定代表人：    	法定代表人：

委托代理人：      	委托代理人：

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

开户银行：	开户银行：

账        号：	账        号：

邮政编码：    	邮政编码：

## 第二部分    通用条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款执行。

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、本协议书；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、招标文件（含澄清答疑）；5、投标书及附件（包括询标承诺）；6、本合同通用条款；7、技术标准和要求；8、图纸；9、工程量清单；10、工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：        /       ；

资质类别和等级：        /       ；

联系电话：        /       ；

电子信箱：        /       ；

通信地址：        /       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：        /       ；

资质类别和等级：        /       ；

联系电话：        /       ；

电子信箱：        /       ；

通信地址：        /       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /    。

1.1.3.9 永久占地包括：建设用地 。

1.1.3.10 临时占地包括：      /   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、〔2025〕12号《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 如有涉及、双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的份数： 如有涉及、双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的名称： 如有涉及、双方另行协商。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前 3 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：无；

发包人向承包人提供图纸的内容：无。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、工程总进度计划等；工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况；其它文件按监理人要求；

承包人提供的文件的期限为：正式开工前 7 天内；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：书面文本；

发包人审批承包人文件的期限：按有关规定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：        /       。

承包人接收文件的地点：        /       ；

承包人指定的接收人为：        /       。

监理人接收文件的地点：        /       ；

监理人指定的接收人为：        /       。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：        /       。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限制。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      /       。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /  。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管

--------------------------------------------

理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前 7 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在开工前提供施工用电电源，发包人提供正式用水水源前的先期用水由承包人自行解决，场内铺设电路、水路由承包人自理，施工用电用水费用由承包人含在合同价中。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /         。

发包人是否提供支付担保：         /          。

发包人提供支付担保的形式：   /       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版。

承包人需要提交的竣工资料套数：           3            。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     承包人          。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后 30 天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面（竣工图含电子版）    。

（6）承包人应履行的其他义务：

1.按照《无锡建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳民工工资保证金。

2.按投标承诺委派项目负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需更换，应事先取得发包人同意。如果监理人或发包人认为委派的项目负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派发包人同意的新的项目负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价的 1%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。承包人在投标书所列的各类专业技术人员、质检人员、管理人员，未经发包人批准，不准无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换，应安排同等资历的人员且经发包人批准。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其他工程项目的工作。项目负责人证书在合同签订的同时暂交发包人保管，至工程竣工验收通过后退还承包人。

3.开工前承包人对施工图纸应认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰的问题及各系统管线的综合平衡工作。如因承包人未能在施工该道工序前 10 天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。如承包人面对设计缺陷，未及时向发包人报告，亦未采取任何有效的措施来解决缺陷，则不能免除承包人的责任。在实施过程中，承包人有义务对施工图进行细部深化、优化设计及节点调整，无论设计工程量大小，均不得向发包人收取任何费用。

4.施工用水电费由承包人支付。

5.承包人在本工程施工前，须全面检查在工地上已完成而又会影响本工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等，若此等已完成的工程有误或不符合本工程的需要，承包人须立刻以书面通知发包人。若承包人没有按上述要求通知发包人而进行施工，则被视为已全面接受此等已完成的工程，而任何以后因上列原因而引起之延误及损失，一概由承包人承担。

6.根据《关于解决农民工医疗保险问题的意见》，承包人承诺按照有关法律规定使用农民工，为其项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，承包人应当承诺要求其项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，承包人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

7.承包人负责与管辖区域相关部门进行协调机械、设备进出场及施工垃圾堆放等与施工相关的一切事宜，相关费用由承包人自行承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：           ；

职称证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：   /    。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人必须天天到现场且每周到现场不少于 20小时，由总监和发包人代表考核。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若发现一次不在现场罚款 5000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：处以 20 万元/人的罚款，同时，发包人有权终止施工合同并有权要求其退场。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由承包人承担，另行协商。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 3 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担，另行协商。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 发包人及监理人双方批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 5 万元/人的罚款，限期整改，并报建设行政主管部门。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担，另行协商。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及其它法律法规规定的禁止分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：主体钢筋混凝土结构工程及其它法律法规规定的禁止分包的工程。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /              。

其他关于分包的约定：               /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：  否。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                /               。

关于监理人的监理权限： 施工期间的“五控”“二管”“一协调”；需要取得发包人批准才能行使的职权：A、同时担任多个项目的总监；B、调整批准的监理规划；C、调换总监代表或主要专业监理工程师；D、签发开、停工令；E、处理施工索赔问题，审批工期延长；F、审批工程变更的费用和工期费用；G、同意分包工程或指定分包人；（8）因不可抗力因素产生的费用；（9）其他需要发包人行使的权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：           ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           ；

关于监理人的其他约定：           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)                                   ;

(2)                                   ;

(3)                                   .

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    一次性验收，100%“合格”   。

关于工程奖项的约定：          /               。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第 120 号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人 负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招〔2010〕10 号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  安全事故由责任方承担一切后果。       。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /          。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按招标文件中技术标准和要求规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    /               。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后 7 天内。      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7 天内       。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后 7 天内    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   开工日期前 7 天            。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按通用条款执行   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天乙方须按中标价的万分之二支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 最高扣除合同价的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)                  /                         ;

(2)                  /                         ;

(3)                   /                        .

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /                       。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  发包人      。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

根据工程进展，另行约定  。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定由承包人承担，承包人应针对现场实际情况及合同的要求，自行判断是否需要安排场外临时设施用地或施工用地。由此产生的费用承包人已综合考虑列入合同价格中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          /            。

施工现场需要配备的试验设备：          /               。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /                。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /                     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：             /                。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：   （1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，中标单位须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按约定。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其工作量由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  见本合同条款第 12 条     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到后 7 天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   收到后 7 天内             。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /          。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      /           。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：              /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             /            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /              。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：  除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”外，合同价款不调整。

风险费用的计算方法：   承包人在投标时纳入投标报价中      。

风险范围以外合同价格的调整方法：  1、投标报价的综合单价及相应的措施费不得调整（不论工程量变更作多大增减）；工程量按实调整（工程数量由监理人、跟踪审计人员、发包人共同签证作为结算的依据）。

2.工程量清单漏项或变更引起的新增工程量清单，其综合单价确定方式：①合同中已有适用综合单价，执行已有综合单价。②合同中有类似综合单价的，参照类似综合单价。③合同中没有适用的和类似的综合单价，承包人按江苏省及无锡市工程计价的规定，组成新的综合单价提出申请，然后进行同等让利（参照中标价与最高限价的同等让利水准），最后需经发包人审查同意后，作为结算依据。若该变更内容仅为材料的更换，只能进行材料差价的调整。

用上述方式确定的综合单价，同时作为新增措施项目费用的计价依据。

3.如果因投标用的工程量清单中的工程量数量有误，应按实调整，引起的工程数量增减，应执行原有的综合单价。

4.不可抗力因素所造成的损失经发包人审核认可调整合同价款。

5.最终结算总价以审计为准。

6.现场安全文明施工措施费费率取定：按有关规定执行。

7.临时设施费费率取定：按有关规定执行。

8.规费费率取定：按照市建设局有关文件计费。

9.人工费：按照市建设局有关文件计费。

10.工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。工程签证变更审批程序和流程按发包人有关规定执行。

11.根据苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，计税方法按一般计税方法。

12.审计费： 审计核减率不足5%（含5%），审计费由发包人承担；审计核减率超过5%，不足10%（含10%），审计费双方各承担50%；审计核减率超过10%，审计费用全部由承包人承担。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：         /                   。

风险费用的计算方法：        /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /               。

3、其他价格方式：             /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：          /                      。

预付款支付期限：                /                    。

预付款扣回的方式：             /                     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /                     。

预付款担保的形式为：           /                       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024；《通用安装工程工程量计算标准》GB50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB50857-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB50858-2024及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》GBT-50353-2013〔2025〕12号《省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》；

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：            /                      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /               。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：项目完工并通过竣工验收后支付合同金额的70%；经结算审计后支付至审定价的97%；质保期满后支付至审定价的100%。每次支付前，承包人须向发包人开具符合国家税务要求的发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人每月 25 日    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到付款申请单后

--------------------------------------------

7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到付款申请单后 7 天内。

（2）发包人支付进度款的期限：  在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 14 天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行               。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后 7 天内      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执行      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：           /          。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /              承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按通用条款执行        。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  14 天内（场地清理按通用条款）    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在通过工程交（竣）工验收 60 天内将完整的结算资料送交给发包人，逾期由发包人向承包人按 3000 元/天的标准收取违约金。发包人在收到完成结算资料后 30 天送审。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到后 28 天内      。

发包人完成竣工付款的期限：   签发竣工付款证书后的 14 天内     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      6 份          。

承包人提交最终结算申请单的期限：    按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内）           。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款（在收到结清申请单后 14 天内）     。

（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款（在颁发最终结清证书后 7 天内）        。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  按照工程质量保修书规定    。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留中标价的5 %        。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式：     /      。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：   /   。

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按有关规定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    1 天。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：             /                 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：           /                   。

（7）其他：             /                             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：            /                  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如承包人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天按中标价的万分之二支付违约金发给发包人，最高扣至中标价的 5%。若竣工验收综合评定工程质量达不到一次验收合格，则承包人应承担违约责任，扣除承包人中标价的 5%作为违约金  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      /            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担。      。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释  。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  按通用条款（28 天）  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险      。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：              /                    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /            。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                   /                  。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   1  种方式解决：

（1）向  无锡   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   无锡市锡山区   人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3.装修工程为    2   年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5.供热与供冷系统为     2  个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7.其他项目保修期限约定如下：         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：    。

# 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

地址：                                   地址：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮政编码：                               邮政编码：

## 第四部分 图纸

与本工程施工招标文件同时分发。

## 第五部分 工程量清单

## 一、工程量清单说明（详见工程量清单附件）

## 二、工程量清单：（详见附件）

五、附件（响应文件部分格式）

1.证明文件部分

（1）（投标供应商）法定代表人身份证明书（格式）：

投标供应商名称：

单位性质：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：      职务：

系（投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件（需同时提供正面及背面）

投标供应商（盖章）：

日期：

（2）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）：

（单位名称）系中华人民共和国合法单位，特授权代表我公司（授权代表姓名）全权办理针对（项目名称）项目（编号：            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

后附授权代表身份证原件扫描件（正反面）加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（3）承诺书（格式）

承诺书一 （格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

我公司自愿参加贵单位项目的报价，在响应文件递交截止时间当日，本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

### 承诺书二（无在建工程格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）。

我公司保证提交的项目负责人的职称证书/注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三 （廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4.按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

### 承诺书四

（采购人名称）：

我公司理解并支持公司，关于______________（项目名称）标段（以下简称“本工程”）加强监管的初衷和做法。郑重承诺：在本工程中标后，严格执行采购人关于质量、安全、文明施工、进度工期、工程款支付、结算审计等规章制度。不更换投标项目负责人且项目组成员悉数到场参与项目管理。不违法转包、分包。如若在本工程建设过程中，有违反上述情况或被行政主管部门通报的，则立即清退出场。工程完工后，如若因质量、工期、文明施工方面的问题被主管部门督办或举报、投诉，则接受罚款、暂缓支付工程款等处罚，并承担一切因上述引发的后果。

特此承诺。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（4）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

（采购人）         ：

我公司（单位）参加本次项目（编号：________）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（编号：________）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（5）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

一、常规说明：

1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和磋商过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。

2.中小企业声明函不可删除，投标供应商非中小企业，请将空表列入响应文件。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.投标供应商需提供《中小企业声明函》方可享受政府采购政策支持。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5-1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日　　期：

（5-2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日  期：

如投标供应商不符合相关标准，本表可删除，无需列入响应文件。

（6）投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及甲方评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

# 2.响应函部分

（1）响应函（格式）：

响应函

致无锡立信高等职业技术学校：

一、根据已收到的采购编号为：的  （采购项目名称）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿承接本项目。

二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并响应磋商文件各条款。

三、一旦我方中标，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同期限，保证于承诺的时间内完成，并交付采购人验收、使用。

四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

五、我方拟派的项目负责人为：          。

六、我方愿意提供江苏华诚工程管理咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

七、我方同意按照磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

八、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

九、我方认为贵单位有权决定中标者。

十、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。

十一、我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

十二、如果我方被确定为成交供应商且我方如无不可抗力，在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定时间内与采购人签订合同或未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- 开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 投标内容 | 投标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 联系方式： 证书编号： |
| 5 | 质保期 | 年 |

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：

（3）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标内容 | 选择项 （偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本表根据磋商文件第三章采购需求制作。

2.若完全响应，请在任一空格中标注“无偏离”。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

# 日期：

（4） 实施项目管理机构配备情况（格式）

（1）项目管理机构配备情况表

项目			                                            	 表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）项目负责人简历

### 项目                                                            表2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 项目质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

项目                                                              表3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  | 项目质量 |

### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目                                                              表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由投标供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

（5）拟投入主要设备清单（格式）

拟投入本项目的主要施工及养护设备清单

项目名称：

投标供应商名称（盖章）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 设备权属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☑自有 □租赁 |  |
| 2 |  |  |  |  | ☑自有 □租赁 |  |
| 3 |  |  |  |  | ☑自有 □租赁 |  |
| 4 |  |  |  |  | ☑自有 □租赁 |  |
| …… |  |  |  |  | ☑自有 □租赁 |  |

注：

1.以上材料请附本表之后。

2.真实性承诺：本公司承诺以上信息真实有效，并接受采购人核查。

（6）报价清单

根据工程量清单及其编制说明进行填报。

3.技术方案部分

（根据采购需求及评分细则编写，格式自拟）