招 标 文 件

项目名称：泰州职业技术学院校园物业管理服务

项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2026-0019

泰州市政务服务中心

2026年7月3日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[ 泰州职业技术学院 ]的委托，泰州市政务服务中心就[泰州职业技术学院校园物业管理服务项目]([ JSZC-321200-JZCG-G2026-0019])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(泰州职业技术学院校园物业管理服务 ) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2026-0019

2.项目名称：泰州职业技术学院校园物业管理服务

3.预算金额：人民币1316万元整

4.最高限价：1316 万元

5.采购需求：（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：两年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：无

- 本项目   （不接受）  联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间： 自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

3.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月24日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州职业技术学院

地址：江苏省泰州市医药高新区天星路8号

联系人： 窦先生

联系方式：0523-86664238

2.采购代理机构信息

名称：泰州市政务服务中心

地 址：泰州市泰州大道388号

联系人：严先生

联系方式：0523-86897181

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展政务中心W3馆西南角泰州市公共资源中心）一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市政务服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政务中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，政务中心可以对招标文件进行修改。

8.2 政务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为政务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，政务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 政务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1政务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 政务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由政务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，政务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 政务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，政务中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11评标委员会认定投标人的报价为异常低价，应当要求相关投标人在规定时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的。

26.1.13提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.14投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 政务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、政务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向政务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向政务中心提出，由政务中心负责答复。

政务中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和政务中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，政务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

32.3.落实《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《江苏省财政厅江苏省乡村振兴局江苏省供销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购〔2021〕77号）的相关政策。

八、政府采购政策功能落实

33.1中小企业政策

本项目按第  （1）    种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 20% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）

33.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

33.3政府采购需求标准

33.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

33.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行。

33.3.3绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

33.4采购本国产品的支持政策

33.4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

33.44.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

34.根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

十、其他事项

35.特别提醒：各投标人不得恶意低价投标，如因投标人恶意低价获得中标，在服务过程中无故放弃中标的，给采购人带来损失的，由供应商承担赔偿责任。禁止其三年内参加采购人组织的所有采购活动，同时报财政主管部门进行处罚。

36.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

37.在本项目评审结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标人针对自身投标文件进行澄清的，投标人应在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。未接电话或接到评委会澄清要求的投标人未按规定做出澄清的，其风险由投标人自行承担。

38.投标保证金：依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

39.投标文件格式中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

40. 本项目所属行业为   物业管理   。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市政务服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方缴纳合同金额的  10   %作为本合同的履约保证金。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。）

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

按季度进行考核及付款，季度考核平均分达到 85 分（含 85 分）为优良，支付当季物业费；季度考核平均分达到 60-85 分 （含 60 分）为合格。以 85 分计每低 1 分扣除 1%的当季物业费；季度考核平均分低 于 60 分（不含），60 分以下部分以 60 分计，每低 1 分扣除 2%的当季物业费。季度考核连续两次为“不合格”的，可立即终止《物业管理合同》。

8.2供应商申请支付合同款项时，采购人有权要求其提交以下证明材料：

(1) 经供应商盖章确认的、申请付款周期内（即上月或上一季度）所有项目服务人员的工资发放明细表（须包含人员姓名、发放月份、应发工资金额、实发工资金额、银行流水单号或清晰的银行转账凭证等关键信息）。

(2) 由社保征收机构出具的、申请付款周期内（即上月或上一季度）所有未达法定退休年龄项目服务人员的社会保险缴纳证明凭证（需清晰显示缴纳单位、人员姓名、身份证号、险种、缴费基数、缴费月份等）。

(3) 采购人要求的、证明人员实际投入和工作情况的其他相关材料（如有）。

若上述8.2所提供的材料缺失、无效、不完整，或经核实证明供应商投入的人员数量、资质不符合采购文件及合同约定，或当期服务考核结果未满足合同约定的支付条件，采购人有权：

（1）要求供应商补充材料或说明；

（2）暂停支付全部或部分该期款项；

（3）根据考核结果和合同约定，扣减相应比例的合同款项作为违约金；

（4）视情节严重程度，启动违约处理程序。

供应商提供虚假材料的，一经查实，采购人有权立即暂停或终止付款，并视为严重违约，可依据合同条款追究其一切法律责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

使用说明

1.本需求标准适用于办公场所的物业管理服务政府采购项目。

2.采购人应当按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，结合采购项目实际情况，确定采购需求。采购人可以对本需求标准所列的服务内容及服务标准作必要的调整，也可以对相关指标提出更高要求，但不得超出实际需要。采购需求的所有内容，应当包含在合同文本中。

3.采购人应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行验收，对于供应商未按合同约定提供物业管理服务的，采购人应当依法追究其违约责任。

4.采购人应当按照政府采购有关规定，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上及时发布项目信息，但涉及国家秘密、商业秘密的信息，以及其他依照法律、行政法规和国家有关规定不得公开的信息除外。采购人应当审慎研究，不宜对外公开的信息不得公开。

5.采购人设定供应商资格、技术、商务条件等不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。需由经许可的单位提供的服务，如锅炉、压力容器、电梯等特种设备维修等，采购人可另行采购，也可将相关内容包含在物业管理服务中采购。将相关内容包含在物业管理服务中采购的，采购人应当在采购文件中明确相应资格条件，接受联合体或同意采取分包方式履行。
1.项目基本情况

学校新校区位于江苏省泰州市医药高新区天星路8号，老校区位于泰州市海陵区口泰路40号，学校占地面积约55万平方米，建筑面积近30万平方米，绿化面积约14万平方米；有教职员工600余人，全日制在校生1万余人。

1.1物业情况

| 序号 | 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泰州职业技术学院新校区 | 泰州市医药高新区天星路8号 |
| 2 | 泰州职业技术学院老校区 | 泰州市海陵区迎宾路169号 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等（结合“4.供应商履行合同所需的设备”、“7.需要说明的其他事项”统筹考虑）

采购人可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等，如下：

（1）采购人可提供值班室、仓库等；

（2）采购人可提供的食堂，餐费由供应商自理；

（3）采购人可提供的食堂餐具清洗、消毒等等易耗品；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

2.物业服务（包括但不限于）

| 序号 | 校区 | 建筑面积 （平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰州职业技术学院新校区 | 290000 | 1.委托范围内的安全管理、保洁管理、物业档案资料管理、数据处理及上报。 2.消防监控及委托范围内的突发事件的规范、及时、有效处置。 3.委托范围内（不含新校区学生宿舍、食堂）公共设施、设备的管理、维护、维修，不含因工程质量原因引起的工程维修； 4.委托范围内的公共场所及指定设施设备等的卫生保洁（含空调、电扇、开水器、纱窗、窗帘、门窗玻璃定期保洁）。 5.消防监控室、配电房的值守及日常管理。 6.水泵房的日常巡检。 7.行政楼及学校重要会议的会务服务。 8.食堂餐具收集、清洗、分类、消毒服务。 9.校园绿化养护。 10.委托范围内配合学校重大活动的保障与服务。 11.其它属于物业管理范围内的工作，包括不限于人防工程管理、防寒防冻、防台防汛等极端天气应急响应。 12.投标单位另行承诺的服务。 |
| 2 | 泰州职业技术学院老校区 | 10000 |  |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、供配电系统管理养护服务、消防监控值班服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、会议服务等，其中消防监控值班服务、绿化服务经采购人同意后允许分包，其他服务不得分包。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | R （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | R （2）配合采购人进行日常及各类重大活动现场保洁、供电保障、消防监控及设施设备运行保障。 |
| 2 | 服务人员要求 | R （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | R （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | R （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | R （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | R （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | R （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | R （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | R （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | R （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。 |
|  |  | R （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | R （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | R （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | R （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | R （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | R （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 6 | 服务改进 | R （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | R （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | R （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | R （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | R （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | R （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | R （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | R （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | R （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | R （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | R （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | R （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | R （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | R （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | R （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | R （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | R （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （5）玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | R （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | R （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | R （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | R （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | R （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | R （3）维保养护、维修区域：除新校区学生宿舍楼内、食堂内，学校所有其他区域。 |
|  |  | R （4）维修范围：主材价值单件低于500元（含）以下的维修，由物业公司负责购买耗材并维修（物业公司自购符合国家标准的耗材）；单项500元以上的维修上报学校后勤部门，由学校负责维修，物业配合管理。物业维修与报修都要建立台账，以便项目跟进；不含因工程质量缺陷导致的维修，相关费用由采购人承担。 |
| 2 | 设备机房（不含电脑教室机房） | R （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | R （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | R （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | R （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | R （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
|  |  | R （7）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | R （8）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视3次。 |
|  |  | R （9）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | R （10）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 3 | 供配电系统 | R （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | R （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | R （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | R （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | R （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | R （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 4 | 照明系统 | R （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | R （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | R （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

注：空调、电梯、消防、智能化系统、高配高压部分电气检测保养和大楼玻璃幕墙清洗等均由采购单位委托具有相应资质要求的专业维保单位实施，物业公司负责报修和监管责任。

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | R （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | R （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | R （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | R （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | R （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | R （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | R （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | R （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | R （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | R （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | R （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | R （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| 4 | 大厅、教室（含机房）、会议室 | R （1）每日擦拭门、门框、课桌、讲台、电脑、柜式空调等1次，保持无积尘、无污渍。 |
|  |  | R （2）每日清除黑板、宣传栏的张贴物1次，保持无商业性广告。 |
|  |  | R （3）每日清扫清除垃圾、堆尘、污渍及口香糖胶2次，保持地面无垃圾、积尘及胶渍。 |
|  |  | R （4）每周掸尘和清洁墙面1次，保持无明显灰尘和污渍。 |
|  |  | R （5）每月对天花板掸尘和扫蜘蛛网1次，保持无明显积尘和蜘蛛网。 |
|  |  | R （6）每月擦拭照明灯1次，保持无明显积尘。 |
|  |  | R （7）每月清洗窗玻璃1次，保持光洁透明。 |
| 5 | 食堂前厅 | R （1）师生就餐后及时擦拭桌面、座椅、板凳，保持无剩餐、无垃圾、无污渍。 |
|  |  | R （2）每日收集、清洗、分类、消毒餐具数次，按照食品安全管理规范进行清洗、消毒。 |
|  |  | R （3）每日擦拭门及门框1次，保持无积尘、无污渍。 |
|  |  | R （4）每日扫垃圾、推尘、除污渍及口香糖胶2次，巡回推尘、保洁，保持地面无垃圾、尘积及胶渍。 |
|  |  | R （5）每周清洁墙面1次，每2日掸尘一次，保持无明显灰尘和污渍。 |
|  |  | R （6）每月对天花板掸尘和扫蜘蛛网1次，保持无明显灰尘和蜘蛛网。 |
|  |  | R （7）每日抹干镜子数次（早、中、晚），保持无水迹、保持透明度。 |
|  |  | R （8）每日擦拭楼梯扶手1次，每周清洗和保洁，保持无灰尘、污渍。 |
|  |  | R （9）每周清洗、擦拭、冲洗排水沟、水盖数次，保持无灰尘、污渍、排水畅通。 |
|  |  | R （10）每周清洗和保养护栏1次，保持无灰尘和污渍。 |
|  |  | R （11）每日拖扫和擦抹楼梯及侧面2次，保持无垃圾沙尘和污渍。 |
|  |  | R （12）每月抹擦管道设备1次，保持无污渍、无灰尘。 |
|  |  | R （13）每周擦拭消防器材灰尘1次，保持无积尘。 |
|  |  | R （14）每3日擦拭过道窗台1次，保持无灰尘和污渍。 |
|  |  | R （15）每周清洗过道窗玻璃2次，保持光洁透明。 |
|  |  | R （16）每月擦拭照明灯1次，保持无明显积尘。 |
|  |  | R （17）每日擦抹、清除垃圾桶、箱2次（早、晚），保持无明显污渍、灰尘、痰迹，桶、箱内无垃圾。 |
|  |  | R （18）每日清除垃圾数次。 |
|  |  | R （19）每日清除张贴物2次，保持无商业性广告。 |
|  |  | R （20）每日清扫天井2次，保持无垃圾、积尘及胶渍。 |
| 6 | 学生宿舍 | R （1）每日按照实际需求打扫学生宿舍一楼大厅、南北过道、公共卫生间、阅览室、庭院内垃圾清理，保证区域内无垃圾、无积尘、无污渍。 |
|  |  | R （2）每学期开学前一周，完成全部宿舍的室内及室外公共区域的保洁，达到学生入住标准。 |
| 7 | 其他保洁 | R （1）消防设施设备：清洗、擦拭，无积尘，无污渍，1 次/月，根据实际需求。 |
|  |  | R （2）排水设施设备：清洗、擦拭，无积尘，无污渍，1 次/月，根据实际需求。 |
|  |  | £ （3）供暖设施设备：清洗、擦拭，无积尘，无污渍，1 次/月，根据实际需求。 |
|  |  | R （4）标语牌/告示牌：清洗、擦拭，无污渍，灰尘，1 次/周，根据实际需求。 |
|  |  | R （5）楼体玻璃幕墙：清洗，无积尘，无污渍，1次/年，根据实际需求。 |
|  |  | R （6）除宿舍以外的窗帘：洗涤，干净无污渍、无灰尘，1次/年。 |
|  |  | R （7）除宿舍以外的空调过滤网（含VRV）：清洗，干净无污渍、无灰尘，2次/年。 |
|  |  | R （8）风雨操场地面：拖擦，无积尘，无污渍，无积水，2 次/日，上下午课前完成。 |
|  |  | R （9）电梯：清洁，电梯轿厢、电梯面板无积尘与明显污迹，2次/日。 |
|  |  | R （10）其他设施设备：根据实际需求,包括但不限于以下服务：行政办公楼卫生间 日常、大活中心有大型活动应提供如厕筒纸、洗手擦手用纸、垃圾袋、檀香、洗手液等用品，根据实际需求。 |
| 8 | 垃圾处理 | R （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | R （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | R （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | R （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | R （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | R （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 9 | 卫生消毒 | R （1）办公用房区域、教学场所、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | R （2）采取综合措施控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | R （3）发生公共卫生事件时，配合采购人做好消毒、消杀等工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | R （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | R （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | R （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | R （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | R （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | R （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | R （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | R （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | R （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | R （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | R （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | R （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | R （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | R （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | R （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | R （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | R （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | R （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | R （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | R有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | R定期专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | R定期专业清洗。 |
| 16 | 玻璃幕墙外墙 | R定期专业清洗。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | R （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | R （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | R （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | R （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | R （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | R （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | R （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | R （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | R （6）保证4-9月份养护区域河道内不允许有成片水草，包括浮游水草，并且除草方式必须符合相关技术标准，不能对河里鱼类环境等造成损害。及时清理河面漂浮杂物。 |
|  |  | R （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | R （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | R （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

3.6消监控服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立消监控值班、服务相关制度，制订岗位职责和服务方案，并严格执行。 |
|  |  | R （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | R （3）按照国家规定，配备服务必要的人员和器材。 |
| 2 | 监控值守 | R （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | R （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | R （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | R （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | R （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | R （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | R （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并通知保卫部门安排人员往现场进行处理。 |
| 6 | 消控值守 | R （1）消防监控室日常工作受学校保卫处指导，物业公司辞退或调离岗位必须提前一个月告知校方。 |
|  |  | R （2）消防总控中心要求 24 小时值班，制订有效的火灾、火警应急措施以及 重大紧急事故处理预案。 |
|  |  | R （3）建立消防管理责任制：成立三级防火组织及义务消防队伍，任命三级防火责任人，定期进行消防法规、消防知识和消防技能培训和消防演习。 |
|  |  | R （4）要在消防设施上有每月的检查记录标识，每次对各消防设施检查完毕后贴上“非警用情况勿动”等类似标识。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | R接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | R根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | R做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | R会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | R对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

4.供应商履行合同所需的设备

因物业管理服务需要，需要供应商提供的作业设备，如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁服务 | 道路清扫车 | 1 | 辆 |
| 2 | 食堂保洁服务 | 吸拖一体扫地机 | 2 | 台 |

5.物业管理服务人员需求

物业人员共计119人，其中项目经理1人、主管5人、会服1人、维修4人、保洁92人、消控8人、配电管理8人，项目经理、主管应具备应对突发事件的应急处置能力。

| 部门职能 | 岗位 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） | 须提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目经理 | 1 | 年龄55周岁以下，本科及以上学历，持有物业项目经理证或物业从业人员岗位证。从事本岗位3年以上工作经验；有较强的管理能力和工作经验，能够充分调动全体员工的积极性，善于管理、善于沟通。 | 响应文件中需提供拟派人员的相关身份信息、学历证明、工作经验证明材料和物业项目经理证书扫描件，及投标人为其缴纳的近3个月其中任意1个月社会保险证明（不含投标当月） |
| 全校范围内按区域设置负责人 | 主管 | 5 | 年龄55周岁以下，具有大专及以上学历证书。从事本岗位3年及以上工作经验；有较强的处置突发事件的能力和工作经验。5名主管分别负责五个区域，分别为：行政楼；公共教学楼、大活中心、信息化中心；宿舍、食堂；东区四个分院；西区3个分院、风雨操场；其中行政楼区主管需具备绿化养护的专业能力，同时负责全校绿化养护监管。 | 须承诺中标后服务人员符合招标文件要求。投标文件中提供承诺书。 |
| 楼宇、外围保洁 | 保洁服务 | 92 | 有从事过办公楼宇保洁1年以上工作经验。仪表整洁，有良好素养和职业道德。至少配备9名男性60周岁、或者女性50周岁以下的保洁人员。 | 须承诺中标后服务人员符合招标文件要求。投标文件中提供承诺书。 |
| 消防监控值守 | 消控值守人员 | 8 | 男性，年龄60周岁以下，女性50周岁以下，持有主管部门核发的中级《建（构）筑物消防员证》或消防设施操作员证。 | 须承诺中标后服务人员符合招标文件要求。投标文件中提供承诺书。 |
| 综合维修 | 综合维修人员 | 4 | 男性，年龄60周岁以下，女性50周岁以下，必须持有应急管理部门所发《低压电工特种作业》证书，其中2人持有特种设备安全管理和作业人员证书（项目代号A），有3年以上相关岗位工作经验，具有处理复杂、突发事件能力，具有强烈的责任心，认真负责，文明工作，言语规范。 | 须承诺中标后服务人员符合招标文件要求。投标文件中提供承诺书。 |
| 配电房值守 | 配电房值守人员 | 8 | 男性，年龄60周岁以下，女性50周岁以下，必须持有应急管理部门所发《高压电工特种作业》证书。从事本岗位3年以上工作经验，熟练掌握岗位技能，身体健康，严格执行用电安全规范，24小时值守，确保用电安全。 | 须承诺中标后服务人员符合招标文件要求。投标文件中提供承诺书。 |
| 会服 | 行政楼会议服务 | 1 | 女性35周岁以下，具有大专及以上学历证书。有会议服务相关工作经验，仪表整洁，举止得体，服务意识强。 | 须承诺中标后服务人员符合招标文件要求。投标文件中提供承诺书。 |

注：以上人员不能有违法犯罪、劳教等记录，必须是身体健康、具备岗位所需知识和技能的合法、合格劳动者。中标人对录用人员须严格政审，采购人保留最终政审权。

法定节假日及周末人员值班要求：

（1）法定节假日值班要求：供应商每天应安排不少于32人值班（全年以13天计算）；（2）周末值班要求：供应商每天应安排不少于46人值班，全年不少于72天。

供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

5.1. 服务团队承诺与人员锁定

(a)中标通知书发出后15个日历天内，中标供应商必须向采购人提交详细的《项目服务人员花名册》。该花名册应包含所有关键岗位及服务人员的姓名、身份证号、岗位职责、资质证书、联系方式等信息，并加盖供应商公章。

(b) 在合同履行期间，供应商须确保花名册中承诺的服务团队核心成员的稳定性。未经采购人事先书面同意，供应商不得擅自更换花名册中登记的任何服务人员。

(c) 人员变更程序：如确因不可抗力、人员离职、疾病等特殊原因需要更换人员：

(i) 供应商必须至少提前3个工作日向采购人提交书面申请，说明更换原因，并提供拟替换人员的详细资料（包括但不限于简历、资质证明、无犯罪记录证明等），其资质、经验不得低于被替换人员且须满足招标文件和合同要求。

(ii) 采购人对替换申请拥有最终审批权。采购人基于项目需要和服务质量连续性考虑，可同意或拒绝更换申请。

(iii) 采购人书面同意后，供应商须将完整的、经采购人确认的人员变更申请文件（包括采购人批复、新旧人员资料等）报送至泰州市政务服务中心备案。备案完成是人员更换生效的必要条件。

(d)违反后果：供应商违反本条规定（包括但不限于未按时提交花名册、擅自更换人员、更换人员未获批准或未完成备案、替换人员资质不符等），采购人有权：

要求供应商限期改正；

根据合同约定处以违约金；

暂停支付相应合同款项；

情节严重或影响服务质量的，视为供应商违约，采购人有权部分或全部解除合同，并追究供应商的违约责任。

6、项目管理服务方案

供应商应根据采购需求和本项目实际，制订项目整体管理方案，至少包括以下内容：

6.1项目整体管理方案

6.1.1项目组织架构设置，内容应至少包括：

（1）组织架构设计：提供清晰的驻场服务组织架构图，明确项目经理、保洁、工程、绿化、会服等各岗位的汇报关系与职责边界，确保职责无遗漏、衔接无死角。

（2）岗位设置依据：结合校园规模、服务区域、师生人数及采购需求，说明各岗位设置的必要性与工作量匹配情况。

（3）管理幅度与层级：明确项目管理层级，实行“统一指挥、分区负责、网格管理、动态响应”的管理思路，实现全区域、全时段、全要素的精细化覆盖。

6.1.2岗位配置与职责，内容应至少包括：

（1）岗位配置清单：提供详细的《岗位人员配备清单》，列明各岗位人数、资质要求、工作时段及主要工作内容。

（2）岗位职责说明：明确项目经理、保洁、工程维修、绿化养护、会服等关键岗位的职责范围、工作标准及考核要点。

（3）人员稳定性措施：建立关键岗位胜任力评估、绩效考核与激励、后备人才培养等机制，未经采购人书面同意不得随意更换项目主要管理人员。

6.1.3管理制度体系，内容应至少包括：

（1）制度体系框架：承诺在进场后15日内，建立一套完整、规范且报采购人审核认可的物业服务管理制度体系，至少包含综合管理制度、岗位职责与操作规程、安全保卫制度、保密管理制度、环境卫生管理制度、设施设备运行维护管理制度、应急预案体系、考核与奖惩制度等。

（2）制度更新机制：建立制度定期评审与更新机制，每年至少组织1次制度全面评审，根据实际运行情况和采购人要求及时修订完善。

（3）制度宣贯执行：制定制度宣贯计划，确保所有员工入职时接受制度培训，每季度至少组织1次制度重温学习，每月至少开展1次制度执行情况检查。

6.1.4校园适配服务思路，内容应至少包括：

（1）校园特点分析：针对高校教学、科研、生活、活动等不同功能区域的特点，分析物业服务重点与难点。

（2）服务策略制定：结合高校作息时间、学期安排、考试周、大型活动等因素，制定差异化、人性化的服务策略。

（3）师生沟通机制：建立畅通的师生诉求反馈渠道，明确投诉受理、处理、反馈、回访的完整流程，一般性诉求30分钟内响应。

6.1.5总体服务目标，内容应至少包括：

（1）安全目标：责任安全事故发生率为0；消防、安防设施完好率100%；全年巡查有效记录率100%。

（2）环境目标：卫生保洁综合考核得分不低于95分；垃圾分类准确率不低于95%；绿化养护成活率不低于95%。

（3）服务目标：有效投诉处理及时率100%；重大活动后勤保障满意度不低于98%；常规维修24小时内办结率不低于95%。

（4）管理目标：档案资料归档率100%；员工培训覆盖率100%；制度执行检查合格率100%。

6.1.6日常工作闭环流程，内容应至少包括：

（1）日检查机制：各岗位每日开展自查，填写工作记录，发现问题即时上报、即时处理。

（2）周通报机制：每周由项目经理组织联合检查并通报检查结果，分析存在问题，部署下周重点工作。

（3）月考核机制：每月配合采购人进行月度考核，建立服务质量问题台账，实行“发现—整改—复查—销号”闭环管理。

（4）持续改进机制：定期开展服务复盘与人员培训，主动接受采购人及师生监督，对未达标事项无条件限期整改。

6.2楼宇及公共区域保洁服务方案

6.2.1保洁服务范围与区域划分，内容应至少包括：

（1）服务范围：明确公共教学楼、二级学院办公楼、体育馆、公共楼道、楼梯、电梯厅、卫生间、开水间、广场、道路、停车场、绿化带周边等区域的保洁范围。

（2）区域分级：根据使用频率、人流量、功能重要性等因素，将保洁区域划分为重点保洁区、一般保洁区和外围保洁区，分别制定管理标准。

（3）责任到人：建立区域责任人制度，每个区域指定一名责任人，负责区域内保洁质量的统筹协调和监督检查。

6.2.2各区域保洁作业标准，内容应至少包括：

（1）教学楼/办公楼：每日擦拭门、门框、课桌、讲台、窗台、扶手等，保持无积尘、无污渍；每日清扫地面，保持无垃圾、无积水。

（2）卫生间：每日清洁便器、洗手台、镜面、地面、墙面，定期消毒除臭，保持无异味、无污渍、无积水；及时补充洗手液、擦手纸、垃圾袋等耗材。

（3）体育馆/活动室：根据使用安排提前完成场地清洁，赛后及时清理垃圾、恢复场地，保持地面洁净、设施完好。

（4）公共区域：每日清扫楼道、电梯厅、广场、道路，及时清除口香糖胶、小广告等顽固污渍，保持环境整洁。

6.2.3保洁频次与作业计划，内容应至少包括：

（1）日常保洁频次：明确各区域每日、每周、每月的保洁作业频次，如教学楼每日保洁不少于2次，卫生间根据使用情况定时巡查保洁。

（2）周期性保洁计划：制定玻璃幕墙清洗、地面深度清洁、地毯清洗、高空除尘等周期性保洁计划，明确频次和完成标准。

（3）特殊时期保障：考试周、大型活动、开学季、毕业季等特殊时期，增加保洁频次和人员投入，确保校园环境整洁有序。

6.2.4保洁人员配置与培训，内容应至少包括：

（1）人员配置：根据保洁面积和工作量，合理配置保洁人员，提供排班表，确保无服务空档。

（2）岗前培训：所有保洁人员上岗前接受服务礼仪、安全作业、清洁剂使用、垃圾分类、消毒规范等培训。

（3）劳动保护：统一配备劳保用品，规范岗位安全操作，做好员工安全防护，严防各类安全事故发生。

6.2.5保洁质量检查与考核，内容应至少包括：

（1）日常检查：保洁主管每日巡查各区域保洁质量，填写检查记录，发现问题立即整改。

（2）月度考核：配合采购人开展月度保洁考核，考核得分不低于95分。

（3）问题整改：建立保洁问题台账，对检查中发现的问题实行闭环管理，整改结果及时反馈。

6.3校园设施维修养护方案

6.3.1设施维修养护范围，内容应至少包括：

（1）公共设施：包括校园道路、广场、围墙、井盖、排水管网、水网阀门、室外照明、座椅、宣传栏等公共配套设施。

（2）教室配套设施：包括课桌椅、讲台、门窗、窗帘、黑板、等教室内部设施。

（3）水电设施：包括配电箱、开关插座、照明灯具、给排水管道、水龙头、卫生洁具、开水器、教学楼办公楼排水泵等水电设施。

（4）其他设施：根据采购需求明确的其他维修养护内容。

6.3.2日常巡检制度，内容应至少包括：

（1）巡检计划：制定公共设施、教室、水电设施的日常巡检计划，明确巡检路线、巡检内容、巡检频次和责任人。

（2）巡检记录：使用统一巡检记录表，如实记录巡检时间、巡检人员、设施状态、发现问题及处理情况。

（3）重点部位：对配电房、水泵房、消防泵房、电梯机房等重点部位加密巡查频次，确保运行安全。

6.3.3报修响应机制，内容应至少包括：

（1）报修渠道：建立24小时报修受理渠道，包括电话、微信、APP、现场报修等多种方式，确保师生便捷报修。

（2）响应时限：明确紧急维修15分钟内到达现场，一般维修30分钟内响应、24小时内办结，复杂维修制定维修计划并限时完成。

（3）维修反馈：维修完成后及时反馈维修结果，对师生进行满意度回访，未解决问题持续跟进。

6.3.4应急抢修预案，内容应至少包括：

（1）停水停电应急：制定突发停水、停电应急处置流程，明确备用电源启用、临时供水、信息通报等措施。

（2）管道爆裂应急：制定给排水管道爆裂、堵塞应急处置流程，明确关阀止水、抢修作业、现场清理等措施。

（3）设施设备故障应急：制定电梯困人、消防设施故障、大型设备损坏等应急处置流程，确保快速响应、安全处置。

6.3.5维修台账管理，内容应至少包括：

（1）维修记录：建立完整的维修台账，记录报修时间、报修内容、维修人员、维修材料、完成时间、维修结果等信息。

（2）统计分析：定期对维修数据进行分析，识别设施故障高发区域和类型，提出预防性维护建议。

（3）档案移交：合同期满后，所有维修档案资料在规定时间内完整、有序移交采购人。

6.3.6耗材管控措施，内容应至少包括：

（1）耗材清单：建立常用维修耗材清单，明确耗材规格、品牌、库存量及最低库存预警线。

（2）领用管理：实行耗材领用登记制度，做到账物相符，杜绝浪费。

（3）采购计划：根据维修需求和库存情况，合理制定耗材采购计划，确保常用耗材不断供。

6.4校园绿化养护方案

6.4.1绿化养护范围与现状分析，内容应至少包括：

（1）养护范围：明确校园绿化养护区域，包括道路绿化带、广场绿地、庭院绿化、运动场周边、建筑周边绿化等。

（2）绿植摸底：对现有绿植种类、数量、分布、生长状况进行摸底调查，建立绿化档案。

（3）问题诊断：分析现有绿化存在的主要问题，如病虫害、土壤板结、缺水、杂草丛生、枯死苗木等。

6.4.2浇灌管理方案，内容应至少包括：

（1）浇灌计划：根据不同季节、天气、植物种类制定浇灌计划，做到科学用水、节约用水。

（2）浇灌方式：合理采用喷灌、滴灌、人工浇灌等方式，确保苗木浇透、不留死角。

（3）雨季排涝：制定雨季排涝措施，及时排除绿地积水，防止苗木涝害。

6.4.3修剪整形方案，内容应至少包括：

（1）修剪计划：根据植物生长习性和景观要求，制定乔木、灌木、绿篱、草坪的修剪计划。

（2）修剪标准：保持植物造型美观、通风透光，及时清除枯枝、病枝、交叉枝。

（3）作业安全：高空修剪作业做好安全防护措施，作业现场设置警示标识。

6.4.4病虫害防治方案，内容应至少包括：

（1）预防为主：建立病虫害监测预警机制，定期检查植物健康状况，做到早发现、早防治。

（2）综合防治：优先采用物理防治、生物防治，必要时科学使用低毒低残留农药，避免影响师生健康。

（3）施药管理：施药前提前公告，避开师生集中活动时段，做好安全防护和警示隔离。

6.4.5杂草清理与枯枝清运，内容应至少包括：

（1）杂草控制：定期清除绿地、花坛、树穴内的杂草，保持绿地整洁。

（2）枯枝清运：及时清理枯枝、落叶、残花等绿化垃圾，做到日产日清。

（3）垃圾处置：绿化垃圾分类收集、规范处置，严禁随意焚烧或堆放。

6.4.6补种复绿与景观维护，内容应至少包括：

（1）补种计划：对缺株、死株、斑秃区域及时制定补种复绿计划，保持绿化景观完整。

（2）植物选择：补种植物应与原有景观协调，优先选用适应本地气候、易养护的品种。

（3）景观提升：结合校园文化和季节特点，提出景观美化、花卉布置等提升建议。

6.4.7季节性养护计划，内容应至少包括：

（1）春季：修剪、施肥、补种、病虫害预防。

（2）夏季：抗旱浇灌、遮阴防晒、防汛排涝、病虫害防治。

（3）秋季：清理落叶、施肥复壮、苗木越冬准备。

（4）冬季：防寒保暖、整形修剪、土壤改良、设施设备养护。

6.5消防、配电房安全值守专项方案

6.5.1消防监控室值守管理，内容应至少包括：

（1）值守制度：消防监控室实行24小时双人持证值守，不得脱岗、漏岗、睡岗。

（2）职责要求：值守人员应熟练掌握消防报警系统操作，发现火警信号立即核实、报告、处置，并做好记录。

（3）设备监控：实时监控消防主机、烟感、温感、手动报警按钮、消防泵、喷淋系统等运行状态，发现故障及时报修。

（4）录像管理：监控录像资料按规定保存，不得擅自删除、修改。

6.5.2配电房值守管理，内容应至少包括：

（1）值守制度：配电房实行专人值守或定时巡查，确保供电安全。

（2）巡查内容：检查高低压柜、变压器、开关、仪表、接地装置等运行状态，记录电压、电流、温度等参数。

（3）安全操作：严格执行停送电操作票制度，非专业人员不得进入配电房，进入人员需做好登记和安全防护。

（4）防小动物措施：配电房门窗、电缆沟、通风口等应采取有效防小动物措施。

6.5.3持证上岗与人员要求，内容应至少包括：

（1）资质要求：消防控制室值守人员须持有消防设施操作员职业资格证书；电工须持有电工特种作业操作证。

（2）培训考核：值守人员定期参加专业技能培训和安全教育，考核合格后方可上岗。

（3）健康要求：值守人员身体健康，无影响作业安全的疾病，能够胜任倒班值守工作。

6.5.4交接班制度，内容应至少包括：

（1）交接内容：交接设备运行状态、未处理问题、上级指令、工具资料、钥匙物品等。

（2）交接记录：填写交接班记录，交接双方签字确认，严禁代签、漏签。

（3）交接纪律：交接过程中不得中断值守，遇突发事件先处置后交接。

6.5.5设备巡查与隐患上报，内容应至少包括：

（1）巡查频次：明确消防、配电设备的日常巡查频次，重点部位加密巡查。

（2）巡查记录：如实填写巡查记录，记录巡查时间、巡查人员、设备状态、异常情况。

（3）隐患上报：发现安全隐患立即上报项目经理和采购人，采取临时防护措施，跟踪整改销号。

6.5.6台账登记与安全自查，内容应至少包括：

（1）台账管理：建立消防、配电设备台账，包括设备清单、维保记录、检测记录、故障记录等。

（2）安全自查：每月至少开展1次消防安全自查和用电安全自查，形成自查报告。

（3）配合检测：配合专业维保单位和检测机构完成消防、配电系统的年度检测和维保工作。

6.5.7应急处置措施，内容应至少包括：

（1）火灾应急：熟悉火灾应急预案，发生火灾时能够迅速启动预案、组织疏散、配合扑救。

（2）停电应急：发生突发停电时，迅速查明原因，启动备用电源，及时恢复供电，并报告采购人。

（3）信息报告：建立快速信息报告机制，重大突发事件第一时间报告项目经理和采购人。

6.6应急保障与质量考核机制

6.6.1应急保障体系，内容应至少包括：

（1）应急组织：明确以项目经理为核心的应急指挥小组及各级人员职责。

（2）预案体系：制定覆盖全面的专项应急预案，至少包括火灾事故、治安防暴、大客流拥挤踩踏、设施设备故障、自然灾害、公共卫生事件等预案。

（3）应急物资：配备必要的应急器材与物资，建立清单台账，每月检查维护，确保随时可用。

6.6.2突发故障处置，内容应至少包括：

（1）响应流程：建立突发故障快速响应流程，明确接报、派工、处置、反馈各环节时限。

（2）抢修力量：组建应急抢修队伍，确保紧急维修15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

（3）信息通报：及时向采购人和受影响师生通报故障情况和处置进展。

6.6.3极端天气应对，内容应至少包括：

（1）预警响应：建立极端天气预警信息收集和响应机制，提前部署防范措施。

（2）防范措施：针对暴雨、台风、暴雪、高温等天气，制定排水防涝、树木加固、积雪清扫、防暑降温等措施。

（3）灾后恢复：极端天气过后，迅速组织巡查、抢险、清理和恢复工作。

6.6.4大型活动保障，内容应至少包括：

（1）保障机制：建立学校大型活动专项保障机制，提前对接活动需求，制定保障方案。

（2）人员调配：根据活动规模调配保洁、工程、会服等保障人员。

（3）现场服务：做好活动现场秩序维护、环境卫生、设施保障、应急值守等服务，重大活动后勤保障满意度不低于98%。

6.6.5师生投诉处理机制，内容应至少包括：

（1）投诉渠道：设立24小时投诉受理渠道，确保师生诉求便捷反馈。

（2）处理时限：一般性诉求30分钟内响应，常规问题24小时内办结，复杂问题限时办结并持续跟进。

（3）回访机制：投诉处理完成后进行满意度回访，未解决问题升级处理。

6.6.6内部自查机制，内容应至少包括：

（1）日自查：各岗位每日自查，填写自查记录。

（2）周抽查：项目经理每周组织抽查，通报检查结果。

（3）月复盘：每月开展服务复盘，分析问题原因，制定改进措施。

6.6.7校方考核对接，内容应至少包括：

（1）考核配合：积极配合采购人开展月度、季度、年度考核，提供真实完整的考核资料。

（2）问题整改：对考核中发现的问题制定整改计划，限时整改并反馈整改结果。

（3）考核结果运用：将考核结果与人员绩效、奖惩挂钩，持续改进服务质量。

6.6.8问题闭环整改，内容应至少包括：

（1）问题台账：建立服务质量问题台账，记录问题来源、内容、责任人、整改措施、完成时限。

（2）整改流程：实行“发现—整改—复查—销号”闭环管理，确保问题不反弹。

（3）结果反馈：整改结果及时反馈采购人和相关师生，接受监督。

6.7项目进退场交接方案

6.7.1进场前准备工作，内容应至少包括：

（1）组建交接小组：成立专项进场交接小组，明确项目经理、工程专员、安全专员、资料管理员等岗位职责。

（2）人员准备：完成人员招聘、培训、考核，确保进场人员符合岗位要求。

（3）物资准备：提前配备保洁工具、维修工具、办公设备、劳保用品等必要物资。

（4）资料收集：提前向采购人或原服务单位收集项目基础资料、设备台账、档案资料等。

6.7.2进场交接查验，内容应至少包括：

（1）查验范围：对公共区域、设备机房、配套设施、档案资料、钥匙物品等进行全面查验。

（2）查验标准：制定统一的查验标准，确保交接内容清晰、责任明确。

（3）问题记录：对查验中发现的问题如实记录，形成书面交接备忘录，明确整改责任和时限。

（4）移交协议：签署正式进场交接移交协议书，作为后续服务依据。

6.7.3人员与物资进场安排，内容应至少包括：

（1）进场计划：制定详细的人员、物资、设备进场计划，确保有序进场。

（2）岗前培训：进场前组织全员岗前培训，熟悉校园环境、服务标准、规章制度。

（3）试运行：正式接管前进行试运行，及时发现和解决问题，确保服务平稳过渡。

6.7.4退场前准备工作，内容应至少包括：

（1）资料整理：合同期满前全面整理服务过程记录、设备运行记录、巡检记录、保养维修记录、培训演练记录、考核记录等档案资料。

（2）资产盘点：对采购人提供的资产、工具、设备进行盘点，确保账物相符。

（3）问题整改：对合同期内遗留问题进行梳理，制定整改计划并完成整改。

6.7.5退场交接清单，内容应至少包括：

（1）交接清单：制定详细的退场交接清单，列明交接内容、数量、状态、责任人。

（2）现场查验：配合采购人或新服务单位进行现场查验，如实记录查验情况。

（3）问题处理：对查验中发现的问题及时处理或达成处理协议。

6.7.6资料与档案移交，内容应至少包括：

（1）移交范围：所有服务档案、设备台账、维修记录、培训记录、考核资料等。

（2）移交形式：纸质档案和电子档案同步移交，确保资料完整、有序、可追溯。

（3）移交时限：按照采购人要求在规定时间内完成移交。

6.7.7过渡期保障措施，内容应至少包括：

（1）人员稳定：退场过渡期间保持关键岗位人员稳定，确保服务不间断。

（2）配合衔接：积极配合新服务单位熟悉现场、交接资料，协助完成平稳过渡。

（3）应急值守：过渡期间加强应急值守，及时处置突发情况。

6.8创新服务方案

6.8.1创新服务总体思路，内容应至少包括：

（1）创新理念：结合高校后勤服务特点，提出具有前瞻性、实用性的创新服务理念。

（2）创新目标：通过创新服务提升校园物业服务品质、师生满意度和管理效率。

（3）实施原则：坚持因地制宜、循序渐进、注重实效、持续改进的原则。

6.8.2师生便民增值服务，内容应至少包括：

（1）便民服务：提供雨伞借用、工具借用、失物招领、快递代收、信息咨询等便民服务。

（2）暖心服务：在考试周、开学季、毕业季等特殊时期开展关爱师生服务活动。

（3）智慧服务：探索运用信息化手段，提供线上报修、服务预约、满意度评价等便捷服务。

6.8.3校园文明共建，内容应至少包括：

（1）文明宣传：配合学校开展文明校园、绿色校园、平安校园宣传活动。

（2）垃圾分类：深入推进垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传和引导，提升垃圾分类准确率。

（3）志愿服务：组织物业服务人员参与校园志愿服务，共建和谐校园环境。

6.8.4节能降耗改造，内容应至少包括：

（1）节能管理：制定节能降耗管理措施，加强用水、用电、用气管理，杜绝跑冒滴漏。

（2）技术改造：提出照明节能、节水器具、智能控制等技术改造建议，降低运营成本。

（3）绿色运维：推广绿色清洁用品、新能源工具，减少环境污染。

6.8.5校园特色保障服务，内容应至少包括：

（1）教学保障：配合学校做好教学设施保障、考场布置、会议服务等。

（2）活动保障：为学校重大活动、学术交流、文体活动提供定制化保障服务。

（3）季节特色：根据校园季节特点，开展春季绿化养护、夏季防暑、秋季落叶清理、冬季除雪等特色服务。

6.8.6创新服务实施计划，内容应至少包括：

（1）实施步骤：明确创新服务的启动、试点、推广、固化等各阶段工作安排。

（2）资源配置：明确创新服务所需的人员、资金、技术、物资等资源配置。

（3）时间安排：制定创新服务实施时间表，确保按计划推进。

6.8.7创新服务效果评估，内容应至少包括：

（1）评估指标：建立创新服务效果评估指标体系，包括师生满意度、服务效率、成本节约、社会效益等。

（2）评估方式：通过问卷调查、数据分析、现场检查等方式定期评估创新服务效果。

（3）持续改进：根据评估结果持续优化创新服务内容和方式，形成长效机制。

7.商务要求

7.1实施期限

2026年8月15日至2028年8月14日

7.2付款方式

按季度进行考核及付款，季度考核平均分达到 85 分（含 85 分）为优良，支付当季物业费；季度考核平均分达到 60-85 分 （含 60 分）为合格，以 85 分计每低 1 分扣除 1%的当季物业费；季度考核平均分低于 60 分（不含），60 分以下部分以 60 分计每低 1 分扣除 2%的当季物业费。

## 7.3验收标准与要求

泰州职业技术学院物业管理考核评分表（月度）

| 一级指 标 | 二级指标 | 评分要点 | 分值 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管 理规范 （15 分） | 工作规范 | 物业管理制度健全并严格执行 | 1 |  |  |
|  |  | 物业管理各类台账齐全，记录规范 | 2 |  |  |
|  |  | 管理服务人员注意言行举止，不与师生发生 语言及肢体冲突，无违反员工守则事项 | 2 |  |  |
|  |  | 其他 | 2 |  |  |
|  | 员工配备 | 用工符合法律规定，人数符合同约定。 | 2 |  |  |
|  |  | 定期组织培训，提升服务质量。员工熟悉工 作制度、职责以及学校所辖物业管理规定。 项目经理、综合行政人员熟练掌握计算机操 作。 | 1 |  |  |
|  |  | 员工素质优良，年龄结构合理，符合招投标文件要求。 | 1 |  |  |
|  | 有偿服务 | 涉及收费的服务项目经学校同意，无违规收 费项目 | 1 |  |  |
|  | 拾金不昧 | 员工在校区内捡到失物须第一时间交主管部 门，部门主管根据线索第一时间联系失主， 对无线索失物立即交保卫部门处理。 | 1 |  |  |
|  | 学生 满意度 | 每月至少召开学生座谈会一次，听取学生意 见，提高服务质量。意见箱、投诉箱、留言 墙、网络平台等意见收集渠道丰富、反馈及 时。 | 2 |  |  |
| 环境 保洁 （49 分） | 室内公共 区域卫生 环境 | 大厅：每天清扫2 次，拖洗 1 次，巡回保 洁，地面保持干净，无垃圾、污迹；其中底 层门厅玻璃每周擦拭2 次，玻璃无明显灰 尘。 | 4 |  |  |
|  |  | 楼层公共通道：每天清扫 2 次，拖洗 1 次， 巡回保洁，地面、楼梯间保持干净，无垃 圾、污迹。 | 3 |  |  |
|  |  | 楼梯栏杆、楼梯台阶：楼梯间墙面、顶面每 周除尘 1 次，栏杆每两天擦抹 1 次，保持干 净、无灰尘。梯间顶面无蜘蛛网、灰尘。 | 3 |  |  |
|  |  | 电梯轿厢、电梯面板：轿厢每天清洁 2 次， 电梯开关面板每天清洁 2 次，巡回保洁。无 积尘与明显污迹。 | 3 |  |  |
|  |  | 墙面楼层指示牌、应急灯及疏散指示牌： 每周擦抹1次，保持干净、无灰尘。 | 2 |  |  |
|  |  | 消火栓、排风口格栅、开关面板、宣传公告 等附件每周擦抹 2 次，保持干净、无灰尘。 | 2 |  |  |
|  |  | 公共区域窗户及防火门：每周擦拭 1 次； 目 视干净、无明显污迹。 | 3 |  |  |
|  |  | 顶层平台：每月保洁一次，商铺平台每周一 次（根据实际情况增加平常），地面保持干 净，无垃圾； | 2 |  |  |

|  |  | 公共灯具、管线：每周除尘 1 次，目视干 净、无污迹、无蜘蛛网。 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 弱电井、水表井等管道井：每月除尘 1 次， 目视干净、无污迹、无蜘蛛网。 | 2 |  |  |
|  |  | 公共卫生间：镜子、水龙头、脸盆、台面干 净；地面无积水、墙面、隔板、通风口和管 道干净；垃圾桶干净，垃圾袋及时更换扎 口；便器干净、无垢，小便器有香精球；卫 生间无异味，点檀香并放置隐蔽处；规范放 置“小心地滑 ”牌或“清洁中 ”提示牌，保 洁用具规范摆放并标识齐全。 | 5 |  |  |
|  | 室外公共 区域 | 生活垃圾收集与处理：生活垃圾日产日清， 垃圾桶、果皮箱定点定位，垃圾无满溢情 况，垃圾桶、箱干净、整洁（含垃圾桶底 部）。 | 3 |  |  |
|  |  | 主道路（包括落水口）：每天清扫 2 次，目 视基本干净，无垃圾、杂物、无污迹，无明 显痰迹、烟头。路面侧边无杂草、无积灰。 无死角。 | 5 |  |  |
|  |  | 绿地：绿地每天清扫 1 次，秋冬季节或落叶 较多季节适当增加捡拾次数。目视基本干 净、无污迹、无垃圾，花坛表面基本清洁。 无死角。 | 3 |  |  |
|  |  | 花园小径：每天清扫 2 次，目视基本干净， 无垃圾、杂物、无污迹，无明显痰迹、烟 头。路面侧边无杂草、无积灰。无死角。 | 2 |  |  |
|  |  | 明沟清理：每月一次清理，清理后无垃圾 积、无堵塞，沉淀物不超过管径五分之一。 | 2 |  |  |
|  | 机动车库 | 车库地面、排水沟、停车区、消防器材、管 道：每天循环保洁 2 次，每周全面保洁 1 次，保洁后无垃圾、无死角 | 3 |  |  |
| 设施设 备维修 与维护 （25 分） | 维修维护 项目 | 严格按照物业合同中关于房屋和公共设施、 设备维修保养工作范围相关承诺负责所辖物 业区域内设施设备的管理、运行、维修、保 养工作。 | 6 |  |  |
|  | 维修维护 规范 | 制定完善的各类设施设备维修、维护方案以 及突发事件抢修预案。 | 2 |  |  |
|  |  | 严格按照招标文件中承诺的时间节点完成各 类房屋、设施、设备的维修保养工作。 | 5 |  |  |
|  |  | 无违规收费现象（涉及学生使用不当造成损 坏，经主管部门核准后可有偿维修） | 2 |  |  |
|  |  | 夜间安排 1 名维修人员住校值班，无脱岗现 象。 | 2 |  |  |
|  |  | 建立完善的报修、维修、回访等工作流程； 配件更换、有偿维修台帐记录。 | 3 |  |  |
|  | 配电房管理 | 按后勤处制定的<配电房标准化管理及技能 考核办法>执行 | 5 |  |  |
| 安全 管理（11 分） | 安全制度 | 安全用工制度健全，各项制度装订成册，主 要制度张贴在所辖物业公共场所明显位置。 | 1 |  |  |
|  |  | 消防设施完备，通道畅通，安全提示标志完 好，援助电话醒目方便学生联系。 | 1 |  |  |
|  | 安全检查 | 每月至少 1 次对消防、水电设施、设备进行 安全检查并做好安全检查记录。重要节假日 期间进行安全专项检查并做好安全检查记 录。 | 1 |  |  |
|  | 安全防范 | 每学期参与保卫处对管理服务人员及学生进 行一次以上防火、防盗的安全防范意识教 育，定期组织消防安全演练。 | 1 |  |  |
|  |  | 管理服务人员须熟练掌握消防器材使用及火 灾逃生方法，熟悉报警报案电话及程序。 | 1 |  |  |
|  | 突发事件 处置 | 有处理预案，突发事件处置及时，程序规 范。 | 1 |  |  |
|  | 监控室水泵房管理 | 按保卫处制定的<消防（监控）室制度管理 及技能考核办法>执行 | 5 |  |  |
|  | 总分 |  | 100 |  |  |
| 考核负责人： 分管领导： |  |  |  |  |  |

| 泰州职业技术学院新校区绿化养护考核内容及量化分值（月度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 |  |  | 量化 分值 | 评分值 |
| 1 | 各类树木养护 | 行道树 | 1、树木生长旺盛、健壮，根据植物生长习性，合理修剪整 形，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。 | 2 分 |  |
| 2 |  |  | 2、树穴、花池、绿化带以及沿街绿地平面低于沿围平面距离 5—10 厘米，无杂草、无污物杂物，无积水，清洁卫生。 | 1 分 |  |
| 3 |  |  | 3、 行道树缺株在 1%以下，去除主干上的细枝、死枝、残枝 及有碍观瞻的枝条。无死树、枯枝。 | 2 分 |  |
| 4 |  |  | 4、 树木基本无病虫危害症状，病虫危害程度控制在 5%以 下，无药害。适时施肥、浇水、打药杀虫，防止病虫害和霉菌 的发生，入冬季节要对乔木类用石灰水粉刷防虫。 | 2 分 |  |

| 5 |  |  | 5、种植 5 年内新补植行道树同原有的树种，规格保持一致， 有保护措施。 | 1.5 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  | 6、 新植、补植行道树成活率达 98%以上 , 保存率达 95%以 上。 | 1.5 分 |  |
| 7 |  | 林地 | 1、及时清理死树、枯枝，发现死株 10 天内清除。 | 1.5 分 |  |
| 8 |  |  | 2、对新植乔木每年一次施肥，其它乔木每二年一次施肥。 | 2 分 |  |
| 9 |  |  | 3、对新植树木淋足定根水，之后根据植物生长需要和旱情及 时浇足水分、及时排水防涝。 | 1.5 分 |  |
| 10 |  |  | 4、加强对林木病虫害疫情的检查和防治，要求药物防治 3—5 次以上，人工防治 2 次以上。 | 1.5 分 |  |
| 11 |  |  | 5、缺株及时补植、移植，不得超过 20 天。 | 1.5 分 |  |
| 12 |  |  | 6、林地内基本无大的杂草、无攀缘植物、无污物杂物，无积 水，清洁卫生。 | 2 分 |  |
| 13 |  | 草坪内 树木 | 1、应根据树的大小来确定树穴的大小，直径一般在 60 — 100 厘米，树穴内空地土质要平整无杂草、碎石、砖块等杂 物。 | 4 分 |  |
| 14 |  |  | 2、加强对林木病虫害疫情的检查和防治，要求药物防治 3—5 次以上，人工防治 2 次以上。 | 4 分 |  |
| 15 | 绿篱 花池 |  | 1、要求修剪各类小灌木和花木，保持原设计的层次感，色 彩、图案清晰，比例协调。 | 4 分 |  |
| 16 |  |  | 2、绿篱三面平整，能保持一定高度，缺档总数不超过 1%，最 大缺档长度不超过 0.4 米。 | 4 分 |  |
| 17 |  |  | 3、花坛、花带、花台植物生长健壮，花大艳丽，整齐有序， 定植花木花期一致，开花整齐、均匀，换花花坛（台）换花及 时，整体观赏效果好。 | 4 分 |  |
| 18 |  |  | 4、花池（盆） 内无杂草、果皮、碎石、树叶、纸屑等垃圾， 无严重人为损坏；对偶尔或轻微的人为损坏，能及时发现和处 理。 | 3 分 |  |
| 19 | 绿化带 卫生 |  | 5、要求绿化带内无杂草、果皮、碎石、树叶、纸屑等以及绿 化垃圾，无堆物、堆料、搭棚、摆摊及其它侵占物。 | 8 分 |  |
| 20 | 草坪养护 |  | 1、要求草坪生长茂盛，颜色正常、生长期绿草如茵，不枯 黄，无秃露空缺，覆盖率 95%以上。 | 5 分 |  |
| 21 |  |  | 2、生长期内（视天气和生长速度）15 天左右修剪一次或超过 15（25）厘米时要修剪，修剪时不应低于 8 厘米。修剪要平 整、美观、无凌乱现象，草坪修剪后要及时浇水。冷季型草草 高控制在垂直 15 厘米以内，三叶草（现杂三叶草）草高控制 在垂直 25 厘米以内，绿叶期 250-300 天，基本无杂草，无病 虫害。 | 6 分 |  |
| 22 |  |  | 3、根据季节和生长情况春季施返青肥、浇返青水，深秋施越 冬肥、浇灌越冬水。为保证其正常生长，其它时间根据墒情浇 水，天气炎热干旱时要勤浇水，且每次都要浇透。 | 5 分 |  |
| 23 |  |  | 4、根据季节、天气、草坪生长情况对草坪进行打药杀虫、防 霉、防止病虫害及霉菌发生。 | 5 分 |  |

| 24 | 目标承诺和工 作（计划）实 施方案 |  | 绿化养护管理工作的目标承诺和工作（计划）实施方案。 | 7 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 绿化养护工作 |  | 1、修剪：每年乔木一次以上，灌木四次以上，绿篱三次以 上，草坪五次以上。 | 1 分 |  |
| 26 |  |  | 2、浇水：每年乔木二次以上，灌木三次以上，草坪五次以 上，及时排水防涝。 | 1.5 分 |  |
| 27 |  |  | 3、施肥：观花乔木每年一次，其它树木两年一次，灌木、草 花各二次，草坪一次。 | 1 分 |  |
| 28 |  |  | 4、绿地中耕、除草十次以上。 | 1 分 |  |
| 29 |  |  | 5、病虫害防治：药物防治五次以上，人工防治二次以上。 | 2 分 |  |
| 30 |  |  | 6、及时清理死树、枯枝。 | 1 分 |  |
| 31 |  |  | 7、古树名木：及时填补古树的空洞，每年记录树木生长情况 及养护措施。 | 2 分 |  |
| 32 |  |  | 8、及时更换草花。 | 1 分 |  |
| 33 |  |  | 9、人为损害花草树木及时修复，根据植物生态习性，及时采 取必要的防寒措施。 | 1 分 |  |
| 34 |  |  | 10、建筑小品每天打扫一次以上，乱贴乱画及时清除，破损的 园路及时修复。 | 1 分 |  |
| 35 |  |  | 11、浇水时应采取节水措施，提倡喷灌，反对漫灌。 | 0.5 分 |  |
| 36 |  |  | 12、施肥环节提倡使用有机肥。 | 1 分 |  |
| 37 |  |  | 13、清理河道水草及漂浮杂物 | 3 分 |  |
| 38 |  |  | 14、校内河道清淤一次 | 2 分 |  |
| 39 |  |  | 15、防治病虫害环节提倡使用高效、低毒、环保农药，禁止使 用农业部禁用限用农药如：六六六，滴滴涕，毒杀芬，二澳氯 丙烷，杀虫脒，二澳乙烷，除草醚，艾氏剂，狄氏剂，汞制 剂，砷、铅类，敌枯双，氯乙酸胺，甘氟，毒鼠强，氟乙酸 钠，毒鼠硅。 | 2 分 |  |

绿化养护服务在规定服务期内按照《绿化养护考核内容及量化分值》进行单独考核，纳入季度考核计算平均分。计算方法：得分=物业考核*90%+绿化考核*10%。备注：

## 考核结果应用

1、考核人应按月对物业管理工作进行考核，考核最终得分作为按季付款的依据。季度考核平均分达到 85 分（含 85 分）为“优良”；季度考核平均分达到 60-85 分 （含 60 分）为“合格”，以 85 分计每低 1 分扣除 1%的当季物业费；季度考核平均分低于 60 分（不含）为 “不合格”，60 分以下部分以 60 分计每低 1 分扣除 2%的当季物业费。季度考核连续两次为“不合格”的，可立即终止《物业管理合同》。

2、每两个书面督办单等于一个黄牌警告，每两个黄牌警告等于一个红牌处分，一旦被给予红牌处分的立即终止《物业管理合同》。

3、在整个考核期间若出现由于被考核人失误而直接导致恶性事件发生，或因被考核人管理不善而直接加剧了事件后果的严重性，如火灾、盗窃、交通事故、聚众斗殴等，并导致人员伤亡或重大经济损失的，则直接出示红牌处分，《物业管理合同》即时终止，并且被考核人要承担相应的法律责任。

4、由于以上几点导致《物业管理合同》终止的，所涉及的补偿应由供应商负责。

8.其它需要说明的情况

### 1、中标方在日常服务管理中经营方式为：包干制。

2、投标人应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由投标人向招标人查询并自行勘察核实，投标人的投标行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同，因履约合同所有约定而涉及可能发生因投标人未充分勘察、未全面核实场地相关情况所产生的一切费用、工期延误、经济损失及各类风险责任，均由投标人自行全部承担，招标人不承担任何补偿、赔偿及相关责任。

3、中标单位除按相关规定与采购方签订物业服务管理合同，必须服从招标方的监管考核。

4、投标单位须书面承诺（格式自拟）：如本单位中标，项目经理和主管须经业主单位面试合格，方可上岗。

5、持有效特种设备安全管理人员 A 证人员，至少确保1人工作日全天驻校在岗，负责电梯日常巡检和台账管理等工作。 离岗、调休或请假，须提前向学校后勤处书面报备并经批准；未经同意擅自脱岗、空岗，视为供应商违约。

6、根据我校以往经验，绿化养护费用（含人工、材料等）约为42.5万/年，维修耗材（含公共垃圾桶）约为32.5万/年，请投标人慎重报价。

9.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泰州职业技术学院校园物业管理服务 | 物业管理 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法

1.本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会根据招标文件规定的评标方法与评标标准评审，按照评审因素的量化指标评审综合后，根据综合评审得分由高到低顺序向采购人推荐不超过3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同时，按照技术指标优劣顺序推荐。如上述因素均相同，则采用抽签方式确定中标候选人的顺序。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.评标委员会将按下列评标内容和标准进行评分，总分值为100分。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准说明 | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  |  | 分 |  |  |
| 1 | 投标报价 |  | 在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为50分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50 | 50分 |  |  |
| 二 | 商务部分 |  |  | 分 | 是否暗标 | 是否客观分 |
| 1 | 企业体系认证 | 投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，ISO50001（GB/T23331-2020）能源管理体系认证。每提供一项有效证书得 1分，满分 4 分。须提供证书扫描件及国家认监委官网查询截图，证书不在有效期内、认证范围不包含物业服务的不予计分。 |  | 4分 | 否 | 是 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日以来承揽过党政机关、部队、事业单位、大型国企、学校（不含幼儿园）的相关物业服务项目，且服务内容至少包含保洁服务、会务服务、消控服务、维修服务、配电房值守、绿化养护中任意3项，每提供1个符合要求的案例得2分，本项最高得分10分。 投标人必须提供完整合同复印件、中标通知书复印件，服务期限内银行支付凭证、发票等。同一用户的业绩不重复计分。 |  | 10分 | 否 | 是 |
| 3 | 项目团队配置及持证情况 | （1）项目经理1人（3分） 持有中级及以上消防设施操作员证书得1分； 持有应急管理部门颁发的应急救援员职业资格证书得1分； 持有政府主管部门颁发的管理类、政工专业、经济类、工程类任意一类中级及以上职称得1分。 注：需提供相关证书复印件，以及项目开标前投标单位为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明复印件（不含投标当月）（若该人员实际年龄符合采购需求，但已达法定退休年龄可无需缴纳社保，供应商加以说明即可，无需提供社保证明材料），未按要求提供不得分。 （2）主管5人（7分） 持有由人社部或者人社部授权的第三方评价机构颁发的四级物业管理师证书的，得0.5分/人，持有三级及以上证书的，得1分/人，本项最高3分。 持有应急管理部门颁发的应急救援员证或者红十字会颁发的救护员证书，得0.5分/人，本项最高2分。 持有二级及以上绿化（花卉等）相关职业资格/职业技能等级证书的，得2分/人，本项最高2分。 注：需提供相关证书复印件，其中物业管理师证书需由人社部门或其备案职业技能评价机构核发，且可在国家技能人才评价工作网OSTA查询核验。以及项目开标前投标单位为其缴纳的近3个月任意1个月的社保证明复印件（不含投标当月）（若该人员实际年龄符合采购需求，但已达法定退休年龄可无需缴纳社保，供应商加以说明即可，无需提供社保证明材料），未按要求提供不得分。 |  | 10分 | 否 | 是 |
| 4 | 物业管理信息系统 | 投标人具备配套物业管理信息系统，系统需具备人员考勤、报修申请、维保记录、仓储管理、日常管理等功能，得 2分。 投标人须提供系统部署承诺函，同时确保进场前部署完毕；承诺函格式自拟。未按要求提供材料的，本项不得分。 |  | 2分 | 否 | 是 |
| 三 | 技术部分 |  |  | 分 | 是否暗标 | 是否客观分 |
| 1 | 项目整体管理方案 | 方案需包含项目组织架构、岗位配置、管理制度、校园适配服务思路、总体服务目标、日常工作闭环流程等内容。方案需完整贴合高校后勤管理模式、逻辑清晰、可落地实施。 方案优于项目需求的得4分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得2分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 4分 | 是 | 否 |
| 2 | 楼宇及公共区域保洁服务方案 | 需针对公共教学楼、二级学院办公楼、体育馆、公共楼道、卫生间、广场道路等区域制定专项保洁计划。方案需全面、科学，逻辑清晰、操作性强，贴合校园场景。 方案优于项目需求的得4分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得2分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 4分 | 是 | 否 |
| 3 | 校园设施维修养护方案 | 方案需包含校园公共设施、教室配套设施、水电设施的日常巡检、报修响应、应急抢修、台账管理、耗材管控等内容，明确响应时限和闭环管理机制。方案需完善、响应机制清晰。 方案优于项目需求的得4分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得2分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 4分 | 是 | 否 |
| 4 | 校园绿化养护方案 | 需结合校园绿植分布、季节特点，制定浇灌、修剪、病虫害防治、杂草清理、枯枝清运、补种复绿、景观维护等常态化养护措施。方案需规范、季节性管控到位。 方案优于项目需求的得4分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得2分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 4分 | 是 | 否 |
| 5 | 消防、配电房安全值守专项方案 | 针对消防监控室24小时值守、配电房专人值守要求，明确持证上岗、交接班制度、设备巡查、隐患上报、台账登记、安全自查、应急处置等合规管理措施，贴合校园安全管理要求。方案需合规严密、流程完善。 方案优于项目需求的得2分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得1分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 2分 | 是 | 否 |
| 6 | 应急保障与质量考核机制 | 需涵盖校园突发故障、极端天气、大型活动保障，以及师生投诉整改、内部自查、校方考核对接、问题闭环整改等机制。方案需机制完善、可落地。 方案优于项目需求的得2分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得1分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 2分 | 是 | 否 |
| 7 | 项目进退场交接方案 | 涵盖项目进场以及合同期满后的退场配合工作，要求方案全面细致、衔接措施完善，保障学校物业工作平稳过渡。方案需全面细致、衔接措施完善，保障学校物业工作平稳过渡，完全适配高校交接场景。 方案优于项目需求的得2分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得1分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 2分 | 是 | 否 |
| 8 | 创新服务方案 | 投标人需根据招标文件相关要求及项目特性，制定创新服务及文化建设方案，涵盖师生便民增值服务、校园文明共建、节能降耗改造、校园特色保障服务等创新内容。方案需贴合高校场景、实用性强、落地性高，可有效提升校园物业服务品质及师生满意度。 方案优于项目需求的得2分（前提是投标文件提供的本方案中除以上内容外仍有其他内容契合本项目需求的）； 仅完全符合项目需求的得1分； 不能完全符合或不提供不得分。 |  | 2分 | 是 | 否 |

说明：

1.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料，且必须清晰完整。

2. 投标人如有提供不实评审材料、弄虚作假，一律作无效响应处理，该不良行为予以公示。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，A4纵向幅面，页码用阿拉伯数字连续编写，置于页面右下角，方案及页码字体大小均采用黑色四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等）；技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、加粗、下划线、斜体格式等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；相关人员姓名应以职务或职称代替，服务方案总页数不得超过120页，违反上述内容的整个服务方案（暗标部分）不得分。

上传的“非暗标”部分的材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则整个服务方案（暗标部分）不得分。

三、本办法未尽事宜，由评委会依据有关法规研究解决。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函、“监狱和戒毒企业证明材料”

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、实质性要求响应及偏离表

十八、供应商认为需要提交的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：泰州市政务服务中心

根据贵方的JSZC-321200-JZCG-G2026-00**号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：

本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- ，生产厂为          （供应商名称），厂址为        （供应商地址）。  的中国境内生产的组件成本占比≥    。    的  / 在中国境内生产。    的    在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十二、联合体协议（参考格式）

不接受联合体的项目投标人可不填写此表格

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| …… | …… |  |  |  |  |

备注：

1、供应商对各分项费用进行报价时,计算公式中的各项数值均应先四舍五入并保留两位小数之后再相加或者相乘。

2、报价包括采购文件所列项目服务管理内容、服装费、工具费、耗材费、通讯费、管理费、各种税金、人工、保险、加班费、劳保等一切费用，采购人不再另行支付。后期如遇政策调整，供应商自行承担。

3、此表为表样，具体内容和行数可自行添加。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：              分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十七、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对实质性要求响应及偏离表（斜体且有下划线部分条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果征集文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按征集文件要求提供证明材料的，该项目作无效响应处理。

十八、供应商认为需要提交的其他证明材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签字或盖章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。