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京江学院开闭所电力升级




清单编制说明



工程概况




京江学院开闭所电力升级，位于江苏大学内。



二、工程招标范围：



工程招标范围：见镇江电力设计院有限公司的京江学院开闭所电力升级图纸，及工程量清单所有内容。




三、工程量清单编制依据：




1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其计算规范、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省市政工程计价表》、2009年《江苏省修缮建筑定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、以及镇江市截止2026年5月底相关计价规定。



2、委托方提供的招标文件、品牌要求、编标要求。




四、工程质量及工期要求：见招标文件。



五、工程类别及取费标准： 




1、工程类别按照 安装工程一类：管理费48%，利润14%



2、安全文明措施费费率基本费按2014年《江苏省建设工程费用定额》标准执行。



3、规费、税金等按镇江市规定费率计算：




				工程名称



				总价措施项目费率



				社会保障费率



				公积金费率



				增值税一般计税







				



				基本费率



				扬尘污染防治增加费



				



				



				







				安装工程



				1.5



				0.21



				2.4



				0.42



				9











				











				











				











				











4、控制价中人工费取定按2025【273】号文，各项取费除安全文明施工措施费、规费、税金外，其它均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平、并考虑风险因素自主确定。




5、材料价格取定：



1）本工程材料按乙供方式编标，但招标人根据实际情况，保留将工程材料转为甲供、甲控材料的权利，控制价中材料价格参考镇江市2026年第4期《工程造价信息》并结合市场行情等因素综合考虑。



2）报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合自身能力并根据市场价格和市场材料价格风险综合考虑，材料费除暂定价（甲供材）外全部由投标人自主报价。




3）清单特征描述中材料设备有品牌、型号要求的按品牌、型号自主报价。



六、措施项目费：




除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见因素，可自行调整、补充并自主报价，对已完工程的保护、原有建筑保护等一切相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整、增加任何费用。



其他项目费：




    1、无



八、其他有关编标说明



1、原有开关柜高度为1.92m，本次招标采购的开关柜高度不应超过原有开关柜高度。




2、本工程量清单特征及工作内容描述未详尽之处，参见设计图纸及有关规范。工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度不影响中标人应按相应规范要求及设计施工图纸完成设计施工图纸内的全部工作内容。




3、本工程以固定综合单价报价,承包人如对清单描述模糊或需要进一步明确的，须在招投标期间以书面形式提交发包人答疑。否则一旦中标，即视为确认按设计施工图纸及相应规范完成全部工程内容，不得以任何理由变更或调整投标综合单价。



九、主要品牌




电气



配电箱（柜）开关元器件：ABB、施耐德、西门子、通用电气或同档次品牌                                                                                                                                                                                                                                                  



综合保护：ABB、施耐德、西门子、通用电气或同档次品牌



江苏万达工程造价事务所有限公司




                                          2026年5月15日               
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京江学院开闭所电力升级



清单编制说明


工程概况



京江学院开闭所电力升级，位于江苏大学内。


二、工程招标范围：


工程招标范围：见镇江电力设计院有限公司的京江学院开闭所电力升级图纸，及工程量清单所有内容。



三、工程量清单编制依据：



1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其计算规范、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省市政工程计价表》、2009年《江苏省修缮建筑定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、以及镇江市截止2026年5月底相关计价规定。


2、委托方提供的招标文件、品牌要求、编标要求。



四、工程质量及工期要求：见招标文件。


五、工程类别及取费标准： 



1、工程类别按照 安装工程一类：管理费48%，利润14%


2、安全文明措施费费率基本费按2014年《江苏省建设工程费用定额》标准执行。


3、规费、税金等按镇江市规定费率计算：



			工程名称


			总价措施项目费率


			社会保障费率


			公积金费率


			增值税一般计税





			


			基本费率


			扬尘污染防治增加费


			


			


			





			安装工程


			1.5


			0.21


			2.4


			0.42


			9








			








			








			








			








4、控制价中人工费取定按2025【273】号文，各项取费除安全文明施工措施费、规费、税金外，其它均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平、并考虑风险因素自主确定。



5、材料价格取定：


1）本工程材料按乙供方式编标，但招标人根据实际情况，保留将工程材料转为甲供、甲控材料的权利，控制价中材料价格参考镇江市2026年第4期《工程造价信息》并结合市场行情等因素综合考虑。


2）报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合自身能力并根据市场价格和市场材料价格风险综合考虑，材料费除暂定价（甲供材）外全部由投标人自主报价。



3）清单特征描述中材料设备有品牌、型号要求的按品牌、型号自主报价。


六、措施项目费：



除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见因素，可自行调整、补充并自主报价，对已完工程的保护、原有建筑保护等一切相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整、增加任何费用。


其他项目费：



    1、无


八、其他有关编标说明


1、原有开关柜高度为1.92m，本次招标采购的开关柜高度不应超过原有开关柜高度。



2、本工程量清单特征及工作内容描述未详尽之处，参见设计图纸及有关规范。工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度不影响中标人应按相应规范要求及设计施工图纸完成设计施工图纸内的全部工作内容。



3、本工程以固定综合单价报价,承包人如对清单描述模糊或需要进一步明确的，须在招投标期间以书面形式提交发包人答疑。否则一旦中标，即视为确认按设计施工图纸及相应规范完成全部工程内容，不得以任何理由变更或调整投标综合单价。


九、主要品牌



电气


配电箱（柜）开关元器件：ABB、施耐德、西门子、通用电气或同档次品牌                                                                                                                                                                                                                                                  


综合保护：ABB、施耐德、西门子、通用电气或同档次品牌


江苏万达工程造价事务所有限公司



                                          2026年5月15日               
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  合同编号：JSU04HQ2026XSF***


建设工程施工合同



			工程名称：


			京江学院开闭所电力升级





			发 包 人：


			江苏大学





			承包人：


			****公司








			签订日期：


			2026年**月**日








第一部分 合同协议书


发包人（全称）：江苏大学 


承包人（全称）：*****************公司


根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就京江学院开闭所电力升级施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：



一、工程概况


1.工程名称：京江学院开闭所电力升级。


2.工程地点：江苏大学校本部京江楼开闭所。



3.工程立项批准文号：工程立项批准文号。


4.资金来源：项目号5003180001/107。


5.工程内容：完成图纸及工程量清单的所有内容，保证使用功能。


6.工程承包范围：图纸及工程量清单的所有内容。


二、合同工期



计划开工日期：2026年**月**日。


计划竣工日期：2026年**月**日。


工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以发包人签署的开工日期为准。



关键节点工期要求：



（1）合同签订15日内完成施工图深化设计及审核；



（2）合同签订后50日内完成设备到场及安装调试；



（3）合同签订后60日内通过国网验收并具备送电条件。



（4）送电后进入30日试运行期，其间若发生重大缺陷（指导致系统无法持续稳定供电的故障），缺陷修复后重新计算试运行期；因同一问题导致的试运行重计不超过两次。



三、质量标准


工程质量符合国家质量验收合格标准，且须通过国网镇江供电公司竣工检验并取得合格证明文件。



四、签约合同价与合同价格形式



1.签约合同价为：



人民币（大写）：          元整；


人民币（小写）：            元；


其中：



（1）安全文明施工费：



人民币（大写）：（¥    元）；



（2）材料和工程设备暂估价金额：



人民币（大写）： (¥   元)；



（3）专业工程暂估价金额：



人民币（大写）： (¥    元)；



（4）暂列金额：



人民币（大写）： (¥    元)。



2.合同价格形式：固定单价合同。


五、项目经理



承包人项目经理：         。



项目经理未经发包人书面同意，不得任意更换。


六、合同文件构成



本协议书与下列文件一起构成合同文件：



（1）中标通知书（如果有）；



（2）投标函及其附录（如果有）；



（3）专用合同条款及其附件；



（4）通用合同条款；



（5）技术标准和要求；



（6）图纸；



（7）已标价工程量清单或预算书；



（8）其他合同文件：江苏大学政策文件《江苏大学工程项目管理办法》（江大校〔2024〕74号）、《江苏大学工程项目管理审计实施办法》（江大校〔2022〕282号）、《江苏大学采购供应商失信行为处置办法》（江大校〔2024〕221号）、《江苏大学合同管理办法》（江大校〔2023〕245号）、《江苏大学停车服务收费管理办法》（江大校〔2022〕22号）、《江苏大学财务事项审批管理办法》（江大校〔2024〕233号）、《后勤管理处（后勤服务集团）自行修建项目实施细则》。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。



七、承诺



1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



八、词语含义



本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



九、签订时间



本合同签订于2026年    月     日。



十、签订地点



本合同在江苏大学（本部）签订。



十一、补充协议



合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



十二、合同生效



本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章（公章或合同专用章）后生效。



十三、合同份数



本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执叁份。



（签署页，本页无正文）



			发包人：江苏大学



（盖章）


			承包人：                



（盖章）





			法定代表人或其委托代理人：


			法定代表人或其委托代理人：





			（签字）


			（签字）





			统一社会信用代码：123200004660115453


			统一社会信用代码：



                        





			地址：镇江市学府路301号


			地址：                  





			邮政编码：212013


			邮政编码：              





			法定代表人：邹小波


			法定代表人：            





			委托代理人：杜圣庆


			委托代理人：            





			电话：             


			电话：                  





			开户银行：镇江工行江苏大学支行


			开户银行：              





			账号：1104080509000000190


			账号：                  








第二部分 通用合同条款



采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。



第三部分 专用合同条款



1.一般约定



1.1词语定义



1.1.1合同



1.1.1.10其他合同文件包括：



①本合同协议书；②本合同专用条款；③招标文件和中标通知书；④投标书；⑤本合同通用条款；⑥施工图纸；⑦本工程所适用的标准、规范及有关技术文件；⑧工程量清单；⑨招标控制价或预算书；⑩江苏大学制度文件：《江苏大学工程项目管理办法》（江大校〔2024〕74号）、《江苏大学工程项目管理审计实施办法》（江大校〔2022〕282号）、《江苏大学采购供应商失信行为处置办法》江大校〔2024〕221号、《江苏大学合同管理办法》（江大校 〔2023〕245号）、《江苏大学停车服务收费管理办法》（江大校〔2022〕22号）、《江苏大学财务事项审批管理办法》（江大校〔2024〕233号）、《后勤管理处（后勤服务集团）自行修建项目实施细则》。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也作为本合同协议书的组成部分。



1.1.2合同当事人及其他相关方



1.1.2.4监理人：



名称：                ；



资质类别和等级：               ；



联系电话：                  ；



电子信箱：                  ；


通信地址：                  。



1.1.2.5设计人：



名称：                  ；



资质类别和等级：                ；



联系电话：           ；



电子信箱：                  ；



通信地址：                  。



1.1.3工程和设备



1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。



1.1.3.9永久占地包括：无。


1.1.3.10临时占地包括：无。


1.3法律



适用于合同的法律法规及其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家、江苏省、镇江市颁发的相关法律法规。



1.4标准和规范



1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准及行业现行的技术标准、规范、工程质量检验标准。若上述规范标准作出修改，则以修订后的新标准、新规范为准。


1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：      。


1.5合同文件的优先顺序



合同文件组成及优先顺序为：合同协议书；合同专用条款及附件、补充协议；中标通知书；招标文件、技术标准和要求；设计图纸、工程量清单；投标文件及其附录；其他合同文件；合同通用条款。


1.6图纸和承包人文件




1.6.1图纸的提供



发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5个工作日内；



发包人向承包人提供图纸的数量：壹式肆份；



发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的初步设计图纸（或招标图纸）及电子档。



1.6.4承包人文件



需要由承包人提供的文件，包括：施工图深化设计文件、专项施工方案、设备技术资料等。


承包人提供的文件的期限为：合同签订后15个日历日内。承包人须配合设计单位完成施工图深化设计，并向发包人及监理人提交经设计单位审核确认的深化设计图纸及相关文件。


承包人提供的文件的数量为：执行通用条款。



承包人提供的文件的形式为：执行通用条款。



发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。


1.6.5现场图纸准备



关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。



1.7联络



1.7.1发包人和承包人应当在合同签订后7个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方。



1.7.2发包人接收文件的地点：江苏大学（校本部）后勤管理处；


发包人指定的接收人为：          


承包人接收文件的地点：江苏大学（校本部）后勤管理处；


承包人指定的接收人为：           ；


监理人接收文件的地点：江苏大学（校本部）后勤管理处；


监理人指定的接收人为：           。



承包人不得擅自变更其指定的接收人，如需变更，应至少提前7日向发包人提交书面申请及拟变更接收人的资质证明，经发包人书面同意后方可变更。



1.10交通运输



1.10.1出入现场的权利



关于出入现场的权利的约定：发包人项目管理、跟踪审计等工作人员有权进入现场，承包人在施工过程中出入工地，应服从发包人的管理规定。未经监理或承包人安全员许可，闲杂人员不得进入施工现场。


1.10.3场内交通



关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。


关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。



1.10.4超大件和超重件的运输



运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。



1.11知识产权



1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。



关于发包人提供的上述文件的使用限制：按照通用条款执行。



1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。



关于承包人提供的上述文件的使用限制：按照通用条款执行。



1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。



1.13 工程量清单错误的修正



出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：经双方结算核准、双方协商一致。发包人同意的，可以调整；若因承包人投标时未发现清单错误导致的报价偏差，由承包人自行承担。


允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款执行。



2. 发包人



2.2 发包人代表



发包人代表：



姓名：                    ；



身份证号：                 ；



职务：                     ；


联系电话：                 ；



电子信箱：                 ；



通信地址：                 ；



发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场工程质量、进度和安全文明施工管理，协调解决有关设计和技术签证，审核工程进度报表等。


发包人工作：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人自行挂表，按发包人指定的变压器及供水管自行引至现场，费用计入投标报价，由承包人承担，发包人不再另行支付。


2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供



2.4.1 提供施工现场



关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期7天前移交。



2.4.2 提供施工条件



关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括水、电俱通，外部道路通畅，费用按照责任划分，参照通用条款执行。水、电由承包人自行挂表，按发包人指定的变压器及供水管自行引至现场，费用计入投标报价，由承包人承担，发包人不再另行支付。


2.5 资金来源证明及支付担保



发包人提供资金来源证明的期限要求：


发包人是否提供支付担保：


发包人提供支付担保的形式：


3. 承包人



3.1 承包人的一般义务



（1）承包人提交的竣工资料的内容：经监理确认的，开工报告、施工组织设计、材料（设备）报验单、隐蔽工程验收记录、工序质量报验单、单位工程竣工报验单、工程量计量（签证）单及汇总表、竣工图（纸质2份及电子档）、其他工程资料等。



承包人需要提交的竣工资料套数：2套纸质档案及1套电子档案。



承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。



承包人提交的竣工资料移交时间：申请工程竣工验收之前。


承包人提交的竣工资料形式要求：按照《通用条款》执行。



（2）承包人应履行的其他义务：服从发包人管理部门、保卫部门、物业管理部门及其他职能部门的相关管理。


（3）承包人工作：



（3.1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。


（3.2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：分别向发包人及监理方提供：


A. 进场后一周内提供材料使用计划和项目总进度计划；


B.每周提交本周工程进展情况、上周进度计划完成情况及下周进度计划；


C.各提供两份原件。


分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。


（3.3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无要求。


（3.4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：涉及的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。承包人不得因此而影响工程工期，否则，承包人承担工期延误违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。


（3.5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责已完工程成品保护，费用由承包人负责。


（3.6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责施工，合理费用发包人确认后由发包人承担。因承包人野蛮施工所造成的损坏，由承包人负责修复，因此造成的损失及发生的费用，发包人有权在工程款中直接扣除。


（3.7）施工现场清洁卫生的要求：承包人负责与环保、城管、市容、交管、公安等政府部门的沟通、协调工作，并办理相关手续及承担相关费用。


（3.8） 双方约定承包人应做的其他工作：



（1）负责协调并妥善处理好施工现场周边四邻关系，确保施工正常进行，并承担处理此类问题所发生的费用及责任。


（2 在施工中，承包人必须采取有效的施工方法及措施，并采取施工围挡、夜间照明、标识等措施。承包人所采取的方法及措施必须与招标时的施工组织方案一致，由于承包人的原因造成损失的，责任由承包人负责。施工时改变施工方法及施工措施与投标时施工组织设计方案不一致的，所产生的费用及给发包人造成的损失，由承包人承担，发包人有权在工程款中直接扣除。



（3）在施工中，承包人应爱护场区及以外的道路、绿化及其他设施，并遵守发包人以及监理工程师的现场管理的有关规章制度，否则，所造成的损失及一切费用由承包人负责，发包人有权在工程款中直接扣除。


（4）负责现场管理及文明建设工作，承包人对所有进入本标段施工区域的各种人员负有管理责任；负责施工场地的安全、防火及保卫工作；对进入现场施工的所有人员的安全负责，并承担相应的责任。


（5） 双方约定承包人应做的其他工作：



A. 承包人具体管理范围：对于自身承包范围内的工程，参加图纸会审、设计交底；编制及实施《施工组织设计》；组织进场施工；施工进度及其他事项的协调；施工技术问题的处理和管理；施工过程的质量管理；施工过程的安全管理；施工过程的治安管理；施工现场标准化文明管理及成品保护；施工现场及材料管理；与当地政府机构的联络；并落实当地政府的法令、规定；满足发包人在施工过程中各项合理要求；施工技术、质量以及其他各类资料文件的收集汇编；竣工图的编制及审核；质量验收评定和协调配合工作；编制施工总结及工程使用说明；交付使用后的工程质量回访以及返修保养；定期组织安排内部工程协调会。


B. 承包人在承包工程中，为赶工程进度必须自费提供一切夜间工作及超时工作所需的额外劳务，包括一切供其工作人员使用的照明设备，一切与此有关的任何费用、索赔均由承包人承担，承包人未及时承担的，发包人有权在工程款中直接扣除。


C. 承包人在本合同约定的开工之日起，本合同所涉工程项目相关的全部财产安全、人身安全和工程安全管理等即由承包人全部承担，与发包人无涉，直至承包人完成本合同约定的承包工作并且通过竣工验收后将工程成果交付给发包人或发包人指定的人。若因施工过程中的财产安全、人身安全和工程安全问题给发包人造成损失，则由承包人予以赔偿，发包人有权在工程款中直接扣除。


D. 承包人负责自身施工车辆管理，并承担相应责任。



（6） 施工图深化设计义务：



承包人应在合同签订后15个日历日内，主动联系并配合本项目设计单位完成施工图深化设计工作。深化设计图纸须经设计单位审核确认，满足国网镇江供电公司的接入要求，并报发包人及监理人批准后方可用于施工。因承包人原因导致深化设计逾期完成的，视为工期延误，按本合同专用条款第8.5.2项约定承担违约责任。


3.2项目经理



3.2.1项目经理：



姓名：                     ；



身份证号：                 ；



建造师执业资格等级：       ；



建造师注册证书号：         ；



建造师执业印章号：         ；



安全生产考核合格证书号：    ；



联系电话：                  ；



电子信箱：                  ；



通信地址：                  ；



承包人对项目经理的授权范围如下：①参与项目投标和合同签订；②参与组建项目部；③主持项目部工作；④组织项目管理班子；⑤根据书面授权处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；⑥指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；⑦选择施工作业队伍；⑧进行合理的经济分配。



关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间，项目经理每周必须到场两次（含一次工程例会），有事必须请假。


承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失。



项目经理擅自离开施工现场或未按照合同约定到达施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一天或缺席一次例会，承包人支付违约金1000元整，发包人有权直接从工程款中扣除。若两个月内缺席例会三次，视为严重违约，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的因此造成的全部损失。项目经理由监理负责考勤。


3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失。



3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失。


3.3承包人人员



3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。



3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失。



3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按照通用条款3.3.4执行。


3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失。



3.5分包



3.5.1分包的一般约定



禁止分包的工程包括：本工程所有项目不得分包。否则，发包人有权单方解除本合同，承包人应按合同总价的20%向发包人支付违约金并承担因此造成的全部损失；如因承包人分包或转包的原因造成发包人涉入诉讼，由此造成发包人的一切损失与费用包括但不限于诉讼费、律师费等皆由承包人承担。发包人有权直接在应付承包人工程款中扣除上述违约金和损失、费用或另行向承包人追索上述违约金和损失、费用。



主体结构、关键性工作的范围：   


3.5.2分包的确定



允许分包的专业工程包括：无。


其他关于分包的约定：无。



3.5.4分包合同价款



关于分包合同价款支付的约定：无。



3.6工程照管与成品、半成品保护



承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起，至工程竣工验收合格并移交给发包人之日止。



3.7履约担保



承包人是否提供履约担保：是。



承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人应在合同签订前，收到《成交通知书》后按照约定向发包人提交履约保证金，保证金方式：支票、汇票或银行保函。履约保证金的金额为成交金额的5%。履约保证金在竣工验收合格后，承包人无违约行为并提供相关资料向发包人申请，发包人审核无误后无息退还。


4.监理人



4.1监理人的一般规定



关于监理人的监理内容：施工图中所有施工建设全过程（含缺陷责任期）的监理。



关于监理人的监理权限：施工及工程缺陷责任期阶段工程质量、进度、造价控制；信息、合同管理；安全监督；现场协调。


需要取得发包人批准才能行使的职权：所有涉及工程造价的签证单、变更单及开工令、停工令、复工令、工程延期等。


关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行解决。


4.2监理人员



总监理工程师：



姓名：      ；



职务：总监理工程师；



监理工程师执业资格证书号：         ；



联系电话：            ；



电子信箱：            ；



通信地址：            ；



关于监理人的其他约定：   



4.4商定或确定



在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定，此句无错误，按照通用条款执行。



5.跟踪审计



5.1跟踪审计的一般规定



根据《江苏大学工程项目管理审计实施办法》（江大校〔2022〕282 号）的内容，跟踪审计实施程序为:工程项目立项后，工程项目管理部门及时通知审计处，审计处组织审计人员对招标控制价、合同、工程签证与变更、隐蔽工程、工程结算等全过程或重点环节开展跟踪审计。参加工程例会等相关会议，但不参与决策。



5.2跟踪审计人员



姓    名：       ；



职    务：       ；         



联系电话：       ；  



电子信箱：       ；



通信地址：       ；



6.工程质量



6.1质量要求



6.1.1特殊质量标准和要求：



按国家或行业最新规范及规定执行。



本工程要求的质量标准为：合格。承包人必须达到本工程要求的质量标准，否则，除承担维修至本工程要求的质量标准所需的一切费用外，承包人还需按合同价的10%向发包人支付违约金。前述款项发包人有权自待支付工程款中直接扣除。



6.3隐蔽工程检查



6.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。



监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。



关于延期最长不得超过：48小时。



7.安全文明施工与环境保护



7.1安全文明施工



7.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程的施工必须符合《中华人民共和国安全生产法》，承包人在施工现场的安全管理所发生的费用由承包人承担。



7.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人必须服从发包人安全保卫部门关于治安方面的有关规定。



关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。


7.1.5文明施工



合同当事人对文明施工的要求：承包人在项目施工过程中必须执行文明工地的有关标准。



7.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费含在合同价款中，支付详见13.4工程进度款支付。


7.2安全施工与检查



7.2.1承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。



7.2.2承包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。



7.3事故处理



7.3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人（及监理），同时按政府有关部门要求进行处理。



7.3.2发生安全责任事故应由承包人承担全部责任，与发包人无关。因发生安全责任事故给发包人造成的损失，承包人应当承担赔偿责任，发包人有权自待支付工程款中直接扣除。



8.工期和进度



8.1施工组织设计



8.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。


8.1.2施工组织设计的提交和修改



承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。



发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。



8.2施工进度计划



8.2.2施工进度计划的修订



发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。



8.3开工



8.3.1开工准备



关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。


关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。



关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。



8.4测量放线



8.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：


8.5工期延误



8.5.1因发包人原因导致工期延误：因发包人原因所导致的，予以顺延。


8.5.2因承包人原因导致工期延误



因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每逾期竣工一天，应按合同价款的万分之五向发包人支付违约金，且不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务，同时承包人应承担因此造成的全部损失。前述款项发包人有权自待支付工程款中直接扣除。逾期超过30日，发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失及违约金，违约金金额为签约合同价的10%，前述款项发包人有权自待支付工程款中直接扣除。


8.6不利物质条件



不利物质条件的其他情形和有关约定：


8.7异常恶劣的气候条件



发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行。



8.9提前竣工的奖励



8.9.2提前竣工的奖励：


9.材料与设备



9.1发包人供应材料设备的结算方法：


9.2承包人采购材料设备的约定：本工程材料均须经发包人认可，承包人自行采购。承包人中标后在材料规格、品种不变的情况下一律不得调整。承包人采购的材料应符合国家的相关质量标准。如因承包人供应的材料质量原因造成的一切损失，均由承包人承担。



本工程材料除另有约定外，均由承包人自行采购，质量必须符合设计文件和相关规范要求，并按规定向发包人或监理工程师提供产品合格证、产品质量检验（试验）资料；主要材料、设备应在采购前向发包人或监理工程师提供样品及其规格、产地、供应单位等资料，经发包人或监理工程师认定后方可使用；本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期将此部分材料退场，不按要求退场的，造成的损失由发包人在工程款中扣除；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由发包人在工程款中扣除。施工过程中，发包人有权对材料的品牌、规格、型号及数量进行调整，承包人须无条件服从，材料由发包人或承包人负责询价，材料单价最终以发包人认可的实际供应价作为最终材料价格。同时发包人有权追究承包人以次充好，使用不合格产品的（承包人承担合同价款20%）的违约责任。



9.3材料的检验试验由发包人委托质量检验机构进行检测，费用由发包人支付。承包人按规定进行建筑材料、构配件等样品的制作、封样、送检和其他为保证工程质量进行的材料检验工作。不合格试件的测试费用由承包人支付。



9.4材料与工程设备的保管与使用



9.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：


9.6样品



9.6.1样品的报送与封存



需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照通用条款执行。



9.8施工设备和临时设施



9.8.1承包人提供的施工设备和临时设施：



关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。



10.隐蔽工程和中间验收



10.1双方约定中间验收部位：



施工验收按国家现行施工验收规范执行，隐蔽工程须经发包人代表和监理工程师检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查结果不合格则所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。


本工程质量要求：承包人的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关部门验收合格。若为不合格工程，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。


施工过程中质量要求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到上述质量要求须在合同工期内进行整改。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。


承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。


承包人在发生工程质量问题时，故意隐瞒监理工程师和发包人。或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除需及时进行整改并承担因此造成的全部损失外，还需向发包人支付合同价10%的质量违约金，前述款项由发包人在工程款中直接扣除。


11.变更



11.1变更的范围



关于变更范围的约定：按照通用条款执行。



11.4变更



11.4.1变更原则



关于变更的约定：按照《江苏大学工程项目管理办法》（江大校〔2024〕74号）的文件要求执行。承包人确认，非按照上述文件办理的变更签证，发包人不认可，不得作为结算依据。


11.5承包人的合理化建议



监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用条款执行。



发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用条款执行。



承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：


11.7暂估价



本项目无暂估价。



11.7.1依法必须招标的暂估价项目



对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。



11.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目



对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。



第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目



承包人直接实施的暂估价项目的约定：


11.8暂列金额



合同当事人关于暂列金额使用的约定：


12.价格调整



12.1市场价格波动引起的调整



市场价格波动是否调整合同价格的约定：



因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：



第1种方式：采用价格指数进行价格调整。



关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：


第2种方式：采用造价信息进行价格调整。



（2）关于基准价格的约定：



以发包人所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。



施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：



施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量；



调整方式：



材料费占单位工程费2%以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以上，10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占单位工程费10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。



当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。



第3种方式：其他价格调整方式：


13.合同价格、计量与支付



13.1合同价格形式



1.单价合同。



综合单价包含的风险范围：①价格风险：综合单价应包含完成清单项目所需的人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润等包含一定风险因素的价格表示（应按镇江市造价管理规定执行），承包人还应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，确定风险系数并计入总报价。材料价格波动符合本合同专用条款第12条（价格调整）规定的情况以及发包人要求变动的内容除外，今后不作调整。


②工程量风险：工程量清单项目工程量的变化幅度不超过10%，且其影响分部分项工程费不超过1%时。


风险费用的计算方法：①价格风险：材料价格风险的计算方法见本合同专用条款第12条（价格调整）。



风险范围以外合同价格的调整方法：因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。


2.总价合同。



总价包含的风险范围：


风险费用的计算方法：


风险范围以外合同价格的调整方法：


3.其他价格方式：


13.2预付款



13.2.1预付款的支付



预付款支付比例或金额：本工程无工程预付款。



预付款支付期限：


预付款扣回的方式：


13.2.2预付款担保



承包人提交预付款担保的期限：


预付款担保的形式为：


13.3计量



13.3.1计量原则



工程量计算规则：如实、按《建设工程工程量清单计价规范》中的相关规定计量。



13.3.2计量周期



关于计量周期的约定：


13.3.3单价合同的计量



关于单价合同计量的约定：


13.3.4总价合同的计量



关于总价合同计量的约定：


13.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：


13.3.6其他价格形式合同的计量



其他价格形式的计量方式和程序：


13.4工程进度款支付



13.4.1付款周期



关于付款周期的约定：



1.设备到货款：全部设备运至现场并完成三方（建设方、监理方、施工方）到货验收（核对品牌、型号、数量、外观、技术资料及能效等级等）后，承包人提出付款申请，待发包人审核通过后，支付至合同总价的30%。


2.竣工款：项目通过国网镇江供电公司的竣工检验，取得《用电检查工作单》或《受电工程竣工检验合格证明》，完成装表接电，并最终验收（试运行30日且所有资料完整移交）合格后，支付至合同总价的70%。


3.结算款：待第三方造价咨询机构出具审定结算价后，支付至审定结算价的97%。


4.质保金：审定结算价的3%作为质保金，在24个月缺陷责任期满且承包人无违约行为、已完全履行质保义务后，由承包人提出申请，发包人无息结算。


5.在缺陷责任期内如出现质量问题，承包人未及时维修的，发包人有权在剩余工程款及尾款中直接扣除实际维修费用，不足部分另行向承包人追索。



以上付款比例基数为合同价扣除甲供材及暂列金等。


结算付款票据：本条第1次付款时，承包人应按照约定金额开具增值税发票；本条第2次付款时，承包人应补足全部结算价款的增值税发票；本条第3、4次付款时，承包人应开具本单位的正式收款收据。



13.4.2进度付款申请单的编制



关于进度付款申请单编制的约定：按照通用条款执行。



13.4.3进度付款申请单的提交



（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同付款约定。



（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：


（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：


13.4.4进度款审核和支付



（1）监理人审查并报送发包人的期限：


发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：


（2）发包人支付进度款的期限：


发包人逾期支付进度款的，应按应付未付金额的日万分之五向承包人支付违约金。


13.4.6支付分解表的编制



2.总价合同支付分解表的编制与审批：


3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：


14.验收和工程试车



14.1分部分项工程验收



14.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。



延期最长不得超过48小时。


14.2竣工验收



14.2.2竣工验收程序



按照《江苏大学工程项目管理办法》和《后勤管理处（后勤服务集团）自行建设项目实施细则》执行。本项目须通过国网镇江供电公司的竣工检验，取得《用电检查工作单》或《受电工程竣工检验合格证明》，完成装表接电视为竣工。


14.2.5移交、接收全部与部分工程



承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格（以发包人、承包人、监理人、设计人等相关方签署竣工验收报告的日期为准）后14天内。


承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天，应按合同价款的万分之五向发包人支付违约金并承担因此造成的全部损失，发包人有权自待支付工程款中直接扣除。



14.3工程试车



14.3.1试车程序



工程试车内容：承包人承包的工程内容。


（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；



（2）无负荷联动试车费用由承包人承担；



（3）竣工送电后进入30日试运行期。试运行期内若发生重大缺陷，缺陷修复后重新计算试运行期。试运行期满且系统稳定运行后，进行最终验收。



14.3.3投料试车



关于投料试车相关事项的约定：


14.6竣工退场



14.6.1竣工退场



承包人完成竣工退场的期限：对现场进行清理要求按照通用条款执行，并在竣工验收合格后7天内。


15.竣工结算



15.1竣工结算申请



承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后1个月内。



竣工结算申请单应包括的内容：



（1）竣工结算合同价格；


（2）发包人已支付承包人的款项；


（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；


（4）发包人应支付承包人的合同价款；


（5）违约金、罚款等。


15.2竣工结算审核



发包人审批竣工付款申请单的期限：


发包人完成竣工付款的期限：按本合同约定的付款方式进行。



关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：


承包人在工程竣工验收合格后1个月内须按照发包人要求将经监理初核后完整的工程结算资料报至发包人工程管理部门（以发包人材料签收日期为准），发包人审计部门自收到发包人工程管理部门转送的上述结算资料，在一次性送审材料完整且无争议的情况下，3个月内完成审计。以上审计期限，如承包人不能及时（以审计人员书面通知为准）对审计工程量签字确认，审计期限顺延。



承包人自工程竣工验收合格后一个月内须将完整的工程决算资料报至发包人，每逾期一个月（不足一个月的按一个月计算），承包人按工程结算价的5%向发包人支付违约金并承担因此造成的全部损失，发包人有权自待支付工程款中直接扣除，同时审计期限顺延。



结算审计收费：结算审计收费按照“《江苏大学工程项目管理审计实施办法》（江大校〔2022〕282 号）”文件执行。为防止承包人高估冒算，工程项目进行工程款结算时，承包人按下列规定承担审计费用：



（一）单位工程核减率在10%及以上的，按照核减额乘核减率的金额承担审计费用；



（二）单位工程核减率在5%—10%之间的，按照核减额的5%承担审计费用；



（三）单位工程核减率在5%及以下的，不需承担审计费用。



核减额为审计最终核定额与承包人报送的决算额之间的差额，核减率为核减额与承包人申报的决算额比例。



承包人应承担的审计费用，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。



本工程结算按下列方法执行：



（1）有清单项目编码的，在发包人未改变作品及主材要求的情况下，结算单价按投标清单综合单价计算。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，结算时，超过15%的增加部分发包人按照该清单项目的投标综合单价*0.9计算综合单价。



（2）有类似的清单项目编码的，结算单价参照投标清单类似综合单价计算。



（3）无清单项目编码的，参照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（最新版）、《江苏省安装工程计价定额》（最新版）等定额编制（若该项目为某一清单项目的子目，则按该子目的综合单价计算）。组价时材料参照政府指导价（无政府指导价时应参照同期市场价），相关费率按投标时同类工程投标费率执行。采用政府指导价时，价格应按照合同价/控制价同比下浮。



（4）投标书中按独立费投标的项目，结算时按投标价计算。



16.缺陷责任期与保修



16.2缺陷责任期



缺陷责任期的具体期限：自实际竣工并经验收合格之日起24个月。



16.3质量保证金



关于是否扣留质量保证金的约定：按16.3.2执行。



16.3.1承包人提供质量保证金的方式



质量保证金采用以下第（2）种方式：



（1）质量保证金保函，保证金额为：


（2）审定结算价的3%；


（3）其他方式：  。



16.3.2质量保证金的扣留



质量保证金的扣留采取以下第2种方式：



（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；



（2）按审定结算价的3%一次性扣留质量保证金；


（3）其他扣留方式：


关于质量保证金的补充约定：


16.4保修



16.4.1保修责任



工程保修期为：详见附件2《工程质量保修书》。


16.4.2修复通知



承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见附件2《工程质量保修书》。



17.违约



17.1发包人违约



17.1.1发包人违约的情形



发包人违约的其他情形：


17.1.2发包人违约的责任



发包人违约责任的承担方式和计算方法：



（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：逾期支付金额部分按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。



（2）其他：


17.2承包人违约



17.2.1承包人违约的情形



承包人违约的其他情形：



（1）项目经理须经发包人认可，认可的项目经理未经发包人书面同意，不得任意变更，开工时或施工过程中若有变更，发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失及违约金，违约金金额为签约合同价的10%。若项目经理管理能力不能让发包人满意，发包人有权要求更换项目经理，承包人从收到发包人要求项目经理更换通知之日起，14天内更换到位，逾期发包人有权单方解除合同并要求承包人承担因此造成的全部损失及违约金，违约金金额为签约合同价的10%。前述款项发包人有权自待支付工程款中直接扣除。



（2）承包人应严格按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求来采购原材料，并应将进场施工的材料当日向监理单位和发包人报验，如果在原材料的采购和施工中，以次充好、偷工减料，除责令承包人按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求重新采购原材料外，承包人按合同价10%向发包人支付违约金并承担因此造成的全部损失，经发包人或发包人委托的监理单位确认后在待支付工程款中直接扣除。



（3）对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前、经监理单位验收合格并书面认可后方可实施，否则承包人承担每次2000元的违约金及因此造成的全部损失，经发包人或发包人委托的监理单位确认后在待支付工程款中直接扣除。



（4）承包人须派专人负责施工后竣工交付前的成品保护工作，除采取常规的成品保护措施外，应进行看管、检查，以防在施工过程中产生非故意破坏及污染。如发现破坏或污染，第一次会对承包人口头警告，并责令承包人按发包人或监理要求进行整改并承担因此造成的全部损失；第二次发现除按要求进行整改外，承包人还将以每次1000元支付违约金并承担因此造成的全部损失，经发包人或发包人委托的监理单位确认后在待支付工程款中直接扣除，同时承包人应无条件整改到位。



（5）工程竣工后应工完场净。承包人在施工过程中所弃建筑垃圾等杂物，由承包人清运出场。如需发包人配合挖运，费用从承包人的工程款中扣除。竣工验收合格后两周内，承包人所配人、材、机必须全部清场，否则作为未竣工处理，计算其延误工期，按照本合同约定向发包人支付违约金。


（6）承包人必须确保本工程工程款优先用于支付农民工工资，确保工资足额及时发放到位，保障不发生工人上访等行为，切实保障农民工利益。若出现问题，一切责任和后果都由承包人承担，发包人有权随时单方解除合同，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金并承担因此造成的全部损失，经发包人或发包人委托的监理单位确认后在结算款中直接扣除。


（7）承包人确保未经发包人书面同意，不会将工程分包、转包或违法挂靠施工，否则发包人有权选择终止合同，同时不论合同是否继续履行每发生一次则承包人向发包人支付违约金壹拾伍万元整，同时赔偿由此给发包人造成的全部经济损失，在结算款中扣除。 



（8）承包人擅自处置拆除设备的违约责任：本项目拆除的所有旧开关柜、电缆及其他电气设备，其所有权归发包人（江苏大学）所有。如承包人擅自运离现场、变卖或损坏，招标人有权从应付工程款中直接扣除等值款项，并保留追究法律责任的权利。



其他



不论发生任何原因，承包人应确保其施工项目不会发生围堵、干扰发包人、政府机关办公场所的事件，不论是承包人还是其下属施工队伍，一旦发生上述事件，发包人有权选择终止合同，同时不论合同是否继续履行每发生一次则承包人按合同价10%向发包人支付违约金，在结算款中扣除。



合同任何一方违约的，违约方除应当向守约方承担相应违约责任外还应承担守约方为维权产生的一切经济损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、保险费、律师费、材料费等），双方同意以上违约责任的约定不因本合同效力的变化而变更，对双方均有约束力。



18.不可抗力



18.1不可抗力的确认



除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照通用条款执行。



18.4因不可抗力解除合同



合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60个工作日内完成款项的支付，对应付工程款有争议的，发包人有权停止付款且不构成逾期付款等违约行为。



19.保险



19.1工程保险



关于工程保险的特别约定：承包人应投保工程一切及第三者责任险，保险范围覆盖本工程全部施工内容及可能造成的第三人损失，受益人为发包人，保险费用包含在签约合同价中，保险期限自开工之日起至缺陷责任期届满之日止。


19.3其他保险



关于其他保险的约定：由承包人对自身现场施工人员购买建工类责任险。


承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：


19.7通知义务



关于变更保险合同时的通知义务的约定：


20.争议解决



20.3争议评审



合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。



20.3.1争议评审小组的确定



争议评审小组成员的确定：按照通用条款执行。


选定争议评审员的期限：按照通用条款执行。



争议评审小组成员的报酬承担方式：按照通用条款执行。



其他事项的约定：


20.3.2争议评审小组的决定



合同当事人关于本项的约定：按照通用条款执行。



20.4仲裁或诉讼



因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：



（1）向仲裁委员会申请仲裁；



（2）向工程所在地人民法院起诉。



21.其他约定



21.1审计按照《江苏大学工程项目管理审计实施办法》（江大校〔2022〕282 号）文件执行。



21.2竣工验收、质保验收按照《江苏大学工程项目管理办法》、《后勤管理处（后勤服务集团）自行修建项目实施细则》执行。



21.3承包方应如实编制工程决算书，严禁高估冒算，若审计核减率大于15%，每超过1个百分点，结算时除可扣减应由承包人承担的审计费用外，相应另行扣减审计确认结算价1个百分点，同时审计期限顺延。



21.4工程变更签证按照“《江苏大学工程项目管理办法》、《后勤管理处（后勤服务集团）自行修建项目实施细则》”执行



21.5承包人失信行为处置按照《江苏大学采购供应商失信行为处置办法（试行）》（江大校〔2020〕72号）执行。



承包人全部阅读并理解江苏大学上述文件内容（见21.1，21.2，21.3，21.4,21.5），承包人同意将江苏大学上述文件内容作为本合同的组成部分并完全按照江苏大学上述文件内容执行。


21.6水电费



关于施工过程中产生的水电费，有安装计量表的，承包人按照计量表数及市价的单价向发包人支付；未安装计量表的，承包人按照审计工程结算价的1.5%向发包人支付。前述款项发包人有权直接在待支付工程款中扣除。



21.7本项目由发包人按照《江苏大学工程项目管理审计实施办法》（江大校〔2022〕282 号）实施审计。



21.8售后服务要求



质保期内，承包人须提供7×24小时服务。接到报修后，2小时内远程响应，12小时内抵达现场，24小时内恢复供电（特殊配件损坏除外）。质保期内每年提供至少2次免费预防性巡检（含热成像检查），并出具盖章版巡检报告。



21.9拆除设备处置



本项目拆除的所有旧开关柜、电缆及其他电气设备，其所有权归发包人（江苏大学）所有。承包人须按发包人指令将拆除设备集中堆放至指定地点，不得擅自运离现场、变卖或损坏。



21.10 工程量清单


本项目工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）进行编制，后续工程量核对、变更及结算工作，亦以此作为执行依据。



附件1：


承包人主要施工管理人员表



			名称


			姓名


			职务


			联系方式





			项目主管


			


			


			





			


			


			


			





			其他人员


			


			


			





			


			


			


			





			★项目经理


			


			


			





			★技术负责人


			


			


			





			★施工管理


			


			施工员


			





			★质量管理


			


			质量员


			





			★安全管理


			


			安全员


			





			造价管理


			


			


			





			材料管理


			


			


			





			计划管理


			


			


			





			其他人员


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








注：带★号项为必填项



附件2：



　工程质量保修书


发包人（全称）：江苏大学。


　　承包人（全称）：                    。


　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就京江学院开闭所电力升级签订工程质量保修书。



一、工程质量保修范围和内容



承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。



质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装饰装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国家及江苏省镇江市的有关规定。


二、质量保修期



根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：



1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；



2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年；



3.装修工程为两年；



4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；



5.供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期；



6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为两年；



7.其他项目保修期限约定如下：无。



质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。



三、缺陷责任期



工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。



四、质量保修责任



1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，发包人有权在余款中直接扣除或另行向承包人追索。


2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。超过8小时未能到达事故现场抢修的，发包人可以委托他人抢修，费用由承包人承担，发包人有权在待支付款项中直接扣除或另行向承包人追索。



3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修并承担全部费用。



4.质量保修完成后，由发包人组织验收。



五、保修费用



　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。



六、双方约定的其他工程质量保修事项：


工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至双方全部义务履行完毕之日止。



			发包人(公章)：


			           


			承包人(公章)：


			           





			法定代表人(签字)：


			           


			法定代表人(签字)：


			           





			或


			


			或


			





			委托代理人(签字)：


			           


			委托代理人(签字)：


			           





			电  话：


			           


			电  话：


			           





			传  真：


			           


			传  真：


			           





			开户银行：


			           


			开户银行：


			           





			账  号：


			           


			账  号：


			           





			邮政编码：


			           


			邮政编码：


			           











