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[bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Toc11866] 招标公告
项目概况
2026—2027年农村公路建设工程省级质量检查检测服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月17日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0280（ZZ066026V7ZC02765）
1.2项目名称：2026—2027年农村公路建设工程省级质量检查检测服务项目
按照具体实施的工作内容，本项目共划分4个标段。
	序号
	标段划分
	对应工作区域
	招标内容

	1
	A标段
	南京、无锡、常州、苏州、南通
	农村公路道路、桥梁建设工程项目质量检查检测

	2
	B标段
	扬州、镇江、泰州
	

	3
	C标段
	淮安、盐城
	

	4
	D标段
	徐州、连云港、宿迁
	


1.3预算金额：
A标段：人民币41.175万元；
B标段：人民币41.175万元；
C标段：人民币41.175万元；
D标段：人民币41.175万元；
1.4最高限价：
A标段最高限价为41.1125万元；
B标段最高限价为41.1125万元；
C标段最高限价为41.1125万元；
D标段最高限价为41.1125万元；
1.5采购需求：依据全省农村公路“十四五”发展规划，本次招标项目为对2026-2027年（两年）全省农村公路建设规模预计道路里程800公里、桥梁数量600座按80%比例进行抽查，即抽查道路项目640公里、桥梁项目480座的省级质量检查检测活动，按照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则（试行）》（苏交公农管〔2019〕220号）要求，对农村公路道路工程和桥梁工程进行检查检测。工作内容包括完工项目符合性检查、在建项目综合检查共4个标段。组织形式每标段每年安排1次建设工程项目质量检查检测。详见招标文件第四章采购需求。
1.6 合同履行期限：从签订合同起至2028年3月。
1.7行业划分：交通运输业。
1.8本项目非专门面向中小企业采购。
1.9本项目不接受联合体投标。
1.10投标人可投标多个包，但至多只能中标一个包。评审按包号正顺序进行评审，投标人在多个包（标段）综合排名第一的，按包号正顺序优先推荐为第一中标候选人，如已经被推荐为第一中标候选人，其它包中仍旧参加评审，但不推荐为中标候选人。

二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 无
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）投标人应具有交通运输行政主管部门核发的公路工程综合乙级试验检测机构等级证书（或公路工程乙级检测机构资质证书）及以上资质；且同时具有省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书，提供相关证明材料；
（2）供应商不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入本省交通工程建设市场期限内的情况。 针对上述事项供应商需提供承诺书。采购人有权在签订合同前核查，如有虚假，按虚假投标处理。（格式自拟）
2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件
3.1时间：自本公告发布之日起五个工作日（北京时间，法定节假日除外）
3.2地点：江苏政府采购网
3.3获取方式：网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]4.1投标截止时间及开标时间：2026年8月17日14点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.3 勘察现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：江苏省交通运输厅公路事业发展中心
联系人：蒋鹏
电话：025-84211983
地址：南京市石鼓路69号
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司
联系人：徐浏东
联系电话：025-86638523
邮箱：xuld@jcec.cn	
地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室 
7.3项目联系方式
项目联系人：徐浏东
电　　 话：025-86638523


[bookmark: _Toc7593]

[bookmark: _Toc452625218]第二章 投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
不收取
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担除专家评审费以外的所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本项目最高限价包含代理服务费，投标人报价应当包含代理服务费。具体代理服务费金额根据项目最高限价金额，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见（苏政采协〔2024〕20号）确定的标准进行测算，本项目以整个项目最高限价计算代理服务费，各采购包支付金额根据采购包最高限价按比例计算。代理服务费由中标人在领取中标（成交）通知书前向采购代理机构支付。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、 其它
    29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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[bookmark: _Toc481057145] 第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
投标人可投标多个包，但至多只能中标一个包。评审按包号正顺序进行评审，投标人在多个包（标段）综合排名第一的，按包号正顺序优先推荐为第一中标候选人，如已经被推荐为第一中标候选人，其它包中仍旧参加评审，但不推荐为中标候选人。
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	价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低值为评标基准价,其价格分为10分，其他投标人报价得分为：评标基准价/(1-投标优惠率）*10分，小数点后四舍五入保留两位。
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	1、检查检测工作的程序与方法（11分）
（1）根据投标人提供的检查检测工作程序和内容进行评分。
优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供方案的不得分。
（2）根据投标人提供的检查检测工作方法和成果（包括检查检测频率、检查检测手段、检查检测资料）进行评分。
优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；不符合项目需求或未提供方案的不得分。
2、检查检测工作服务的目标及保证措施（11分）
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[bookmark: _Toc7278][bookmark: _Toc28536][bookmark: _Toc13021][bookmark: _Toc15712][bookmark: _Toc19396][bookmark: _Toc10031]优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供方案的不得分。
（2）根据投标人提供检查检测工作服务的精度、进度保证措施（包括保证检查检测精度的技术措施、检查检测进度计划及保证检查检测进度的措施）和服务质量、安全生产保证措施（包括保证检查检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施）进行评分。
[bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc14849][bookmark: _Toc15009][bookmark: _Toc13049][bookmark: _Toc23497][bookmark: _Toc7936]优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；不符合项目需求或未提供方案的不得分。
3、本项目的重点和难点分析、对策措施和检查检测工作的提升建议（11分）
[bookmark: _Toc13204][bookmark: _Toc19094][bookmark: _Toc22257]（1）根据投标人提供的的难点对策措施进行评分。
[bookmark: _Toc3444][bookmark: _Toc29458][bookmark: _Toc30658]优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；基本符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供方案的不得分。
[bookmark: _Toc29289][bookmark: _Toc9491][bookmark: _Toc5030]（2）供应商根据以往公路建设工程检查检测工作经验，对本项目工作内容、方式、方法及日常检查检测提出创新亮点建议。每有一条建议科学合理得1分，最多得5分。
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	[bookmark: _Toc22648][bookmark: _Toc30019][bookmark: _Toc28932]从拟投入本工程的项目负责人、技术负责人等主要管理人员的专业技术职称、类似检查检测项目现场管理经验、业绩和检查检测人员的素质、经验、综合水平及投入数量是否满足本工程现场检查检测需要等方面进行评分。
[bookmark: _Toc7639][bookmark: _Toc11714][bookmark: _Toc3538]1、项目负责人（10分）
[bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc20294][bookmark: _Toc6685]（1）有交通运输工程类中级及以上技术职称，需提供证书复印件及投标人近半年任意一个月为其缴纳社保证明材料。具有高级职称（副高级、正高级）的得5分，具有中级职称得2分。
[bookmark: _Toc18870][bookmark: _Toc8834][bookmark: _Toc9039]（2）有公路工程试验检测工程师证书的得3分，需提供证书复印件。
[bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc19436][bookmark: _Toc31329]（3）自2021年1月1日（以合同签订日期计算）以来担任过省级委托的普通国省道工程质量检查检测项目或省级委托的农村公路工程质量检查检测项目的项目负责人或技术负责人, 合同期已结束或合同期未结束但履约超过一年的项目视同为有效业绩，须提供合同和履约证明复印件得2分。
[bookmark: _Toc4526][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc23077]2、技术负责人（10分）
[bookmark: _Toc2973][bookmark: _Toc16315][bookmark: _Toc22733]（1）有交通运输工程类中级及以上技术职称，需提供证书复印件及投标人近半年任意一个月为其缴纳社保证明材料。具有高级职称（副高级、正高级）的得5分，具有中级职称得2分。
[bookmark: _Toc394][bookmark: _Toc14788][bookmark: _Toc9444]（2）具有公路工程试验检查检测工程师证书的得3分，需提供证书复印件。
[bookmark: _Toc23926][bookmark: _Toc8090][bookmark: _Toc12619]（3）自2021年1月1日（以合同签订日期计算）以来担任过省级委托的普通国省道工程质量检查检测项目或省级委托的农村公路工程质量检查检测项目的项目负责人或技术负责人, 合同期已结束或合同期未结束但履约超过一年的项目视同为有效业绩，须提供合同和履约证明复印件得2分。
[bookmark: _Toc22895][bookmark: _Toc5624][bookmark: _Toc11542]3、其他检查检测人员（5分）
[bookmark: _Toc23445][bookmark: _Toc14027][bookmark: _Toc22332]检查检测人员应均具有相应的现场试验检测能力，具备较好履行合同的技术装备、技术能力。投标人拟投入本项目现场检查检测人员（不含项目负责人、技术负责人）：投入3名试验检测工程师的，得3分，不足3名的，不得分；在投入3名试验检测工程师基础上，每增加1名试验检测工程师加1分，每增加1名助理试验检测工程师的加0.5分，最多加2分。需提供证书复印件及投标人为其缴纳近半年任意一个月社保证明材料。
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	[bookmark: _Toc1906][bookmark: _Toc3513][bookmark: _Toc20376]履约
信誉
（10分）
	根据《公路水运工程试验检测信用评价办法》（交安监发〔2018〕78号）、《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2019〕2号）、《江苏省公路水运工程服务类单位信用评价实施细则》（苏交规〔2020〕3号）的有关规定，对投标人的履约信用情况进行打分。
信用等级评为AA 级的投标人，信誉分得满分10分；
信用等级评为A级的投标人，信誉分为9分；
[bookmark: _Toc13483][bookmark: _Toc13058][bookmark: _Toc20239]信用等级评为A暂定级的投标人，信誉分为8分。其余不得分。
[bookmark: _Toc2444]信用等级以最近年度公布结果为准，请投标人提供相关证明材料。


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


[bookmark: _Toc23380][bookmark: _Toc481057147]第四章 采购需求
一、项目概况 
根据《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕152号）规定：省级交通运输主管部门应当根据部、省有关规定，组织开展农村公路建设质量督导、抽查和考核。根据省交通运输厅关于厅公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制（试行）等有关事项的通知（苏交政〔2018〕65号）的要求，厅公路事业发展中心负责全省农村公路建设、养护的行业监管工作。通过农村公路建设工程省级质量检查检测，更好履行省级交通运输主管部门对农村公路建设质量督导和行业管理职责，督促各市县管理部门加强农村公路建设质量监管工作，提高农村公路建设质量；通过农村公路建设工程省级检查检测真实检验地方年度绩效目标执行情况，指导和督促各级管理单位针对性地制定农村公路质量安全管理的工作重点和任务目标；通过对建设项目的关键技术指标检查检测，确保农村公路建设质量安全总体受控。选择专业检查队伍对农村公路质量安全综合检查是行业监管的重要手段。
2026-2027年（两年）全省农村公路建设规模预计道路里程800公里、桥梁数量600座，本次招标项目按80%比例（道路项目640公里、桥梁项目480座）抽查，分为4个标段进行省级质量检查检测，工作内容具体按照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则（试行）》（苏交公农管〔2019〕220号）要求，对农村公路道路工程和桥梁工程进行检查检测，包括完工项目符合性检查、在建项目综合检查。组织形式每标段每年安排1次建设工程项目质量检查检测。

建设工程质量检查检测： 
A标段：南京市、无锡市、常州市、苏州市、南通市建设工程项目质量检查检测。预计合同额：41.175万元。本标段设定最高限价：41.1125万元。
B标段：扬州市、镇江市、泰州市建设工程项目质量检查检测。预计合同额：41.175万元。本标段设定最高限价：41.1125万元。
C标段：淮安市、盐城市建设工程项目质量检查检测。预计合同额：41.175万元。本标段设定最高限价：41.1125万元。
D标段：徐州市、连云港市、宿迁市建设工程项目质量检查检测。预计合同额：41.175万元。本标段设定最高限价：41.1125万元。
二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《交通运输部关于推行农村公路建设“七公开”制度的意见》（交公路发[2014]100号）、《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则（试行）》（苏交公农管〔2019〕220号）、《江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准》（苏交执法质〔2020〕1号）等国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及省厅下达各市的年度农村公路建设项目的绩效目标等国家和省有关规定及文件的要求，对农村公路建设项目的管理及质量进行检查检测。
三、项目内容及投标报价
1、检查检测内容
质量检查检测服务单位按照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则（试行）》（苏交公农管〔2019〕220号）要求，对农村公路道路工程和桥梁工程进行检查检测。
2、检查检测项目和指标
检查检测主要分为符合性检查检测、工程实体检查检测、施工现场及工艺检查检测、原材料检查检测以及项目管理行为，内容具体包括：
符合性检查检测：项目位置（坐标及里程），老路路面损坏状况指数（PCI），路面面层宽度、厚度、强度、压实度，桥梁外观尺寸，钢筋保护层厚度，构件砼强度，桥梁支座安装情况，桥头接线情况，路肩及绿化情况。
工程实体检查检测：路面基层厚度、压实度、灰剂量、成型情况，路基宽度，灰土压实度、灰剂量。
施工现场及施工工艺检查检测：路基碾压、临时排水、分层厚度、软基处理、砌筑和勾缝，沥青面层材料、摊铺和碾压、均匀性、层间处理、外观，水泥材料、均匀性、接缝、传力拉杆设置、养生及外观、板梁存放、预拱度、模板刚度，基层及底基层材料、均匀性、碾压、养生、外观，钢筋连接与安装、存放、制作及安装、张拉及压浆，桩基钻孔施工、浇筑。
原材料检查检测：沥青针入度、软化点、延度、老化后质量损失，水泥凝结时间、安定性、胶砂强度，石灰氧化钙和氧化镁含量，粉煤灰化学分析、细度烧失量，粗集料颗粒级配、压碎值、针片状、含泥量，细集料颗粒级配、含泥量、砂当量、细度模数，钢筋冷弯、拉伸、焊接，钢绞线极限荷载、松弛性能、弹性模量，锚夹具硬度、锚固性能，支座抗压、抗剪弹性模量、极限抗压强度、容许剪切角、转角试验等，波纹管集中、均布荷载下径向刚度；荷载作用后、弯曲抗渗漏。
检测频率：具体参照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则（试行）》（苏交公农管〔2019〕220号）要求。
3、投标报价
 本次投标报价按照优惠率（参考价格标准为《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》）报价，即中标人中标后按照中标优惠率，支付实际发生的工作量，但总的支付金额不得超过各个标段的最高限价。（例如：以“30%优惠率”投标，则最终支付的单价为指导价*（1-30%）。）
四、实施的时间和地点
本次招标项目为2026-2027年全省农村公路建设省级质量检查检测活动，主要针对2026和2027年全省建设工程项目质量检查检测。
检查检测服务的时间和期限：从签订合同起至2028年3月。
检查检测服务的实施地点：按委托方确定的地点实施，对应合同段所在市（县、区）。委托方可根据检查检测情况对各检查检测地区进行适当调整。
本次招标项目共分为四个合同段，合同段划分如下：
	序号
	合同段划分
	实施地点
	实施内容

	1
	A标段
	南京市、无锡市、常州市、苏州市、南通市
	农村公路道路、桥梁建设工程项目质量检查检测


	2
	B标段
	扬州市、镇江市、泰州市
	

	3
	C标段
	淮安市、盐城市
	

	4
	D标段
	徐州市、连云港市、宿迁市
	


五、项目具体实施及要求
受托方（检查检测服务单位）在收到委托方的检查检测指令后，按通知要求的时间和内容组织检查检测活动，详细掌握项目进展，按照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则（试行）》有关要求，制定好详细检查检测方案，方案包括但不限检查检测内容、依据、人员、设备、检查计划等，待委托方审批通过后，方可进行检查检测活动安排。检查检测工作方式：受托方须严格按照工作方案规定的检查检测内容及工期要求进行检查检测，确保数据真实、可靠。检查检测机构在检查检测过程中发现检查检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告业主（委托方）。现场检查检测结束后按照业主规定时间要求，提交最终通报、检查检测报告、汇报材料、各项目的得分情况汇总表，每年年末提交当年检查检测质量分析报告，并根据检查检测情况和委托方要求，提供技术培训。
六、验收标准，付款方式
检查检测服务单位应提供以下工作成果：
（1）各检查检测合同段的检查检测报告；
（2）各检查检测合同段的检查检测情况；
（3）各检查检测合同段的汇报材料；
（4）各检查检测合同段的各项目的得分情况；
（5）各检查检测合同段的技术培训；
（6）每年一次质量情况分析报告。
本次招标项目合同时间为2026-2027年，由业主方（委托方）分别与中标单位（受托方）签订合同（两年一次性签订），在受托方将每次工程质量检查检测完整报告提交给委托人通过认可，并提交检查检测工作量清单经委托人审核后90日内，由业主一次性结清支付。
本次招标项目各标段每次结算费用根据每次检查检测工作实际工作量，根据中标优惠率进行按实结算。
七、项目其他技术、人员、服务、设备等要求
合同实施过程中，受托方应严格落实投标文件中拟投入的人员，根据项目检查检测需要配备充足的人员以满足项目检查检测需要，拟投入的项目负责人、技术负责人、检测工程师等主要人员必须在检查检测工作期间全程投入到检查检测现场，不得在其它与本项目无关的岗位任职。如委托方认为受托方人员不称职或者数量不足，委托方有权要求受托方增加人员或调换人员，在书面通知受托方后，受托方必须及时调换人员直至委托方满意为止，且费用不予调整。因其他原因而引起的项目负责人、技术负责人、检测工程师的调换需获得委托人的批准，且调换后人员的相关职称、业绩不得低于投标文件约定。
1、检查检测工作的程序与方法
根据项目需求，制订本项目检查检测工作的程序（包括检查检测的内容），检查检测工作程序全面完整，准确把握重点难点。
根据项目需求，制订本项目检查检测工作的方法，包括检查实施方案、检查频率、检查手段、检查资料、分析报告和最终报告的形成方案。检查检测工作的方法针对性强，科学合理，切实可行，措施有力。
2、检查检测工作服务的目标及保证措施
根据项目需求，投标人制订本项目的检查检测工作服务的目标，检查检测工作服务目标清晰明确，针对性强，完整科学。
根据项目需求，投标人制订本项目的保证措施，包括保证检查检测精度的技术措施、检查检测进度计划及保证检查检测进度的措施、检查检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等，各项保证措施得当有力。
3、本项目的重点和难点分析及对策措施
根据项目需求，投标人对本项目的重点和难点分析透彻，全面准确，条理清晰，对策措施保证得当有力。
4、拟投入本工程的项目负责人、技术负责人等主要管理人员的专业技术职称、类似检查检测项目现场管理经验、业绩和检查检测人员的素质、经验、综合水平及投入数量满足本工程现场检查检测需要。
项目负责人
（1）有交通运输工程类中级及以上技术职称，需提供证书复印件及投标人近半年任意一个月为其缴纳社保证明材料。
（2）有公路工程试验检测专业技术人员职业资格证书（检测工程师证书），需提供证书复印件。
（3）担任过省级委托的普通国省道工程质量检查检测项目或省级委托的农村公路工程质量检查检测项目的项目负责人或技术负责人，需提供合同复印件及项目负责人证明材料。
技术负责人
（1）有交通运输工程类中级及以上技术职称，需提供证书复印件及投标人近半年任意一个月为其缴纳社保证明材料。
（2）有公路工程试验检测专业技术人员职业资格证书（检测工程师证书），需提供证书复印件。
（3）担任过省级委托的普通国省道工程质量检查检测项目或省级委托的农村公路工程质量检查检测项目的项目负责人或技术负责人，需提供合同复印件及技术负责人证明材料。
其他检查检测人员
检查检测人员应具有相应的现场试验检测能力，具备较好履行合同的技术装备、技术能力，有相关工程检测证书。需提供证书复印件及投标人近半年任意一个月为其缴纳社保证明材料。
5、投标人拟投入设备的种类齐备，技术性能先进，数量满足检查检测工作要求，符合本项目检查检测的安全性和适应性的特点。投标人所有设备应自持，并提供有效的证明文件（包含设备发票，校准证书等），校准证书需在有效期内。
6、投标人具有省级委托的普通国省道工程质量检查检测项目或省级委托的农村公路工程质量检查检测项目业绩。
7、根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的规定，对投标人信誉进行评价（以江苏省最新从业单位信用等级评定公布结果为准，请各投标单位提供相应截图证明文件）。
八、项目的考核标准及相应措施方案
合同时间为2年（2026年度-2027年度），在合同实施过程中，委托方每年将根据受托方的表现、数据的准确性和被检地区的反馈意见等，对各合同段的受托方进行综合考核，整个合同段完成后，招标人对投标人合同执行情况进行履约考核。如发生以下情况，委托方有权扣除受托方相应的违约金，取消受托方下一年度部分或全部工程检查检测工作，另行选择委托年度综合考核排名第一的投标人实施，同时还将在履约考核中予以考虑扣分。
1乙方将检查检测工作任务转包或者分包，取消乙方全部检查检测工作，并全部扣除当期检查检测费用。
2乙方未按甲方规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据甲方的指令进行变更，或乙方因自身原因未按期向甲方提交检查检测成果，给甲方造成损失等，如发生上述任何行为，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，另甲方将扣减当期支付检查检测费用作为乙方违约金。
3未经甲方许可，更换项目负责人或技术负责人、项目负责人或技术负责人不能按时到位履职时，甲方可以按2万元/人收取违约金。投入本项目的检测仪器设备不全，不能按甲方要求及时增加或调整至满足甲方要求的，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，另甲方将扣除当期支付检查检测费用的5%～10%作为乙方的违约金。
4检查检测人员责任心不强、检查检测工作不到位，伪造检查检测数据、出具错误检查检测数据或错误鉴定结论，造成经济损失或不良影响。检查检测人员发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，甲方将扣除当期支付检查检测费用的5%～10%作为乙方的违约金。试验检测人未发现应该发现的质量问题，导致鉴定结论与事实不符，发生质量事故，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，乙方应承担相应的责任，同时甲方将扣除当期支付检查检测费用的10%～20%作为乙方的违约金。
5在检查检测过程中，乙方私自收取相关贿赂或不合理费用的，每查实一次，甲方有权根据实际情况要求乙方支付2万～4万元的违约金。
6乙方不得接受被调研（检查）单位的宴请和馈赠，也不得以任何形式向被调研（检查）单位转嫁住宿、餐饮等费用；乙方违反前述约定的，视为严重违约，乙方除需返还全部获赠利益外，还需向甲方支付本合同总金额【1】%的违约金，同时甲方有权立即解除本合同。
9、 附件
附件1：江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准
附件2：江苏省交通建设工程试验检测参考价格
附件3：江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则(试行)


第5章 [bookmark: _Toc15239]合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc4210][bookmark: _Toc27556][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc104802329]江苏省政府采购合同（服务）
项目名称：                                  
项目编号：         
标段：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1产品/服务内容：                             
1.2服务期限：                                  
二、合同金额
2.1甲方负责支付乙方检查检测服务费用。本合同金额限价为       人民币。按照中标费率（单价）和实际完成的工程量结算相关费用，中标费率（单价）见附件。
2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
2.3结算按照实际检查检测的工程量及投标人的已标价工程量清单子目的单价进行计量与支付。但合同总金额最高不超过第2.1款约定的合同金额限价。
三、检查检测工作内容
3.1检查检测内容：                                      
3.2检查检测项目和指标：                                     
四、实施及要求
4.1检查检测实施地点：按甲方确定的地点实施，对应合同段所在市（县、区）。甲方可根据检查检测情况对合同段检查检测地区和检查检测内容进行适当调整。
4.2乙方在收到甲方的检查检测指令后，按通知要求的时间和内容组织检查检测活动，并及时主动与被检单位联系，详细掌握项目进展，按照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则（试行）》有关要求，制定好详细检查检测方案，方案包括但不限于检查检测内容、依据、人员、设备、检查检测计划等，待甲方审批通过后，方可进行检查检测活动安排。
4.3乙方须严格按照工作方案规定的检查检测内容及工期要求进行检查检测，确保数据真实、可靠。乙方在检查检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告甲方。现场检查检测结束后按照甲方规定时间要求，提交各合同段的最终通报、检查检测报告、汇报材料、各项目的得分情况汇总表，每年年末提交当年的检查检测质量分析报告。
4.4合同实施过程中，乙方应严格落实投标文件中拟投入的人员，根据项目检查检测需要配备充足的人员以满足项目检查检测需要，拟投入的项目负责人、技术负责人、检测工程师等主要人员必须在检查检测工作期间全程投入到检查检测现场，不得在其它与本项目无关的岗位任职。如甲方认为乙方人员不称职或者数量不足，甲方有权要求乙方增加人员或调换人员，在书面通知乙方后，乙方必须及时调换人员直至甲方满意为止，且费用不予调整。因其他原因而引起的项目负责人、技术负责人、检测工程师的调换需获得委托人的批准，且调换后人员的相关职称、业绩不得低于投标文件约定。
4.5基于本合同产生的任何部分、阶段性成果及最终成果的所有权、使用权、知识产权等权属均归属甲方，且不论本合同基于何原因解除亦不影响该权利的归属。未经甲方书面同意，乙方不得将任何内容自行或许可第三方使用或转让给第三方。
4.6乙方对在工作过程中接触到的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的或其他任何形式的）,以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得用于本合同约定之外的目的或以任何方式向任何第三方提供或透露。
五、验收标准和付款方式
5.1乙方应及时提交：(1)各检查检测合同段的检查检测报告；(2)各检查检测合同段的通报；(3)各检查检测合同段的汇报材料；(4)各检查检测合同段的各项目的得分情况；(5)每年一次质量情况分析报告；（6）各检查检测合同段的相关培训材料。
5.2时间要求：(1)每次检查检测报告、通报和各项目检查检测汇报材料、得分情况、培训材料在外业工作结束后7个工作日内提交；(2)分析报告年度检查检测结束后一个月内提交。所有报告要提交签字盖章纸稿和电子稿。
5.3付款方式：在乙方将每次工程质量检查检测完整报告提交给甲方通过认可，并提交检查检测工作量清单经甲方审核后90日内，由甲方对当次工作量结清支付，每年可支付1-2次。本次招标项目各标段每次结算费用根据每次检查检测工作实际工作量，根据中标优惠率进行按实结算。甲方每次付款前，乙方应向甲方交付等额且合法有效的发票，否则甲方有权中止付款，乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下义务。
六、转包或分包
6.1本合同范围的检查检测工作，应由乙方直接提供，不得转让他人供应。
6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给其它检查检测单位。
6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七.税
7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、违约责任
8.1在合同实施过程中，甲方每年将根据乙方的表现、数据的准确性和被检地区的反馈意见等，对各标段的乙方进行综合考核，整个合同段完成后，甲方对乙方合同执行情况进行绩效考核。如发生以下情况，甲方有权扣除乙方相应的违约金，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，另行委托年度综合考核排名第一的乙方实施，同时还将在履约考核中予以考虑扣分。
8.1.1乙方将检查检测工作任务转包或者分包，取消乙方全部检查检测工作，并全部扣除当期检查检测费用。
8.1.2乙方未按甲方规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据甲方的指令进行变更，或乙方因自身原因未按期向甲方提交检查检测成果，给甲方造成损失等，如发生上述任何行为，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，另甲方将扣减当期支付检查检测费用作为乙方违约金。
8.1.3未经甲方许可，更换项目负责人或技术负责人、项目负责人或技术负责人不能按时到位履职时，甲方可以按2万元/人收取违约金。投入本项目的检查检测仪器设备不全，不能按甲方要求及时增加或调整至满足甲方要求的，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，另甲方将扣除当期支付检查检测费用的5%～10%作为乙方的违约金。
8.1.4检查检测人员责任心不强、检查检测工作不到位，伪造检查检测数据、出具错误检查检测数据或错误鉴定结论，造成经济损失或不良影响。检查检测人员发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，甲方将扣除当期支付检查检测费用的5%～10%作为乙方的违约金。试验检测人未发现应该发现的质量问题，导致鉴定结论与事实不符，发生质量事故，取消乙方下一年度部分或全部工程检查检测工作，乙方应承担相应的责任，同时甲方将扣除当期支付检查检测费用的10%～20%作为乙方的违约金。
8.1.5在检查检测过程中，乙方私自收取相关贿赂或不合理费用的，每查实一次，甲方有权根据实际情况要求乙方支付2万～4万元的违约金。
8.1.6乙方不得接受被调研（检查）单位的宴请和馈赠，也不得以任何形式向被调研（检查）单位转嫁住宿、餐饮等费用；乙方违反前述约定的，视为严重违约，乙方除需返还全部获赠利益外，还需向甲方支付本合同总金额【1】%的违约金，同时甲方有权立即解除本合同。
8.1.7除本合同另有约定外，乙方违反合同约定的其他义务或未按甲方要求完成指定工作，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方将扣除当期支付检查检测费用的5%～10%作为乙方的违约金。
8.2乙方发生上述违约行为时，甲方均有权索回已支付给乙方的全部款项并解除本合同。
8.3乙方基于本合同应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方所受损失的，应当予以补足。本合同所约定的甲方损失包括但不限于甲方经济利益的减损、甲方为证实乙方违约行为所支付的调查取证、公证费用、甲方为寻求救济所支付的诉讼费、保全费、律师代理费、咨询费和法院执行费用、调查取证费、差旅费等全部损失及费用。
九、不可抗力事件处理
9.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
9.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
9.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十、诉讼
10.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地为甲方所在地。
十一、合同生效及其它
11.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
11.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
11.4各方一致确认本合同尾部载明的通信地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。各方按照本合同尾部载明的地址送达相关文件的，即视为对方已签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。
（以下无正文）

  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期：      年    月   日
合同协议书附件1：廉政合同
廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏省交通运输厅公路事业发展中心（以下称甲方）与检查检测单位（以下称乙方），特订立如下合同。
第一条 甲方、乙方双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格遵守                      检查检测项目的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。
第二 条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的检查检测分包项目。
第三条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由甲方或个人支付的费用
（六）乙方及其工作人员必须严格按照检查检测规程办事，不得损害甲方利益。
（七）乙方不得接受被调研（检查）单位的宴请和馈赠，也不得以任何形式向被调研（检查）单位转嫁住宿、餐饮等费用；乙方违反前述约定的，视为严重违约，乙方除需返还全部获赠利益外，还需向甲方支付本合同总金额【1】%的违约金，同时甲方有权立即解除本合同。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该项目合同期满后止。
第七条 本合同作为工程检查检测合同的附件，与工程检查检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。


  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          

合同协议书附件2：安全生产合同

安全生产合同
为在（项目名称）（标段）合同的实施过程中创造安全、高效的检查检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方江苏省交通运输厅公路事业发展中心（以下称甲方），与试验检测人*****（以下称乙方），特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行检查检测合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则，做好工程检查检测项目的安全生产管理工作。
3.协调工程建设指挥部，为试验检测提供必要的检测安全生产条件。
4.对乙方检查检测现场进行安全生产，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患漏洞。
二、乙方职责
1.应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法、》《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定，贯彻执行检查检测合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理组织和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3.建立健全全员安全生产责任制。制订项目实施的安全生产方案、应急预案，成立安全领导小组，项目负责人是安全生产的第一责任人，负责项目检查检测安全领导工作。设立专职安全负责人，协助项目负责人对项目检查检测安全工作履行监督、检查检测管理职责。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检查检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检查检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检查检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有检查检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.检查检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检查检测现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同作为（项目名称）合同的附件，与检查检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
五、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。


  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：
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（项目名称）


投标文件








投标人名称（加盖电子公章）：

年 月  日


目录
（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称（加盖电子公章）：                        
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日    期：

 
 
 
[bookmark: _Toc26810]
附件三、开标一览表

开标一览表
               
项目名称：                                         项目编号：
	投标费率
	        %（优惠率）                   

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	例如：以“30%优惠率”投标，则最终支付的单价为指导价*（1-30%）。





投标人名称（加盖电子公章）：                              

说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

[bookmark: _Toc12264]

附表——分项报价表格式

分项报价表
（如果有，格式自拟）




投标人名称（加盖电子公章）：                              


 
     

 


 附件四、	
 
采购需求偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。


投标人名称（加盖电子公章）：                              

 
 
 
 
 
 

附件五、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标人名称（加盖电子公章）：                              

 
 


附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：



 

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章）：                              




附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章）：                              




附件九：企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   企业名称（加盖电子公章）：
                                       日期：





56

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖电子公章）：
日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）




附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（加盖电子公章）：         
日期：    年   月
附件十一、 资格资信证明文件




附件十二、其他
