招　标　文　件

项目名称：江苏省新海高级中学物业管理服务项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0060

连云港市公共资源交易中心

2026年06月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件格式	44

第一章  投标邀请

受江苏省新海高级中学的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省新海高级中学物业管理服务项目（专门面向中小企业）（JSZC-320700-JZCG-G2026-0060）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏省新海高级中学物业管理服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年7月16日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0060

项目名称：江苏省新海高级中学物业管理服务项目（专门面向中小企业）

预算金额：人民币259.2万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江苏省新海高级中学范围内所有的建筑、道路、操场、学生宿舍等区域的物业管理服务，主要包括保洁服务、宿舍管理、绿化养护、水电、校工服务以及协助学校大型活动等一体化物业管理服务。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：二年（合同约定时间起算）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六部分投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六部分投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月16日09:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省新海高级中学

地    址：江苏省连云港市苍梧路58号

联 系 人：闫老师

联系电话：0518-85893106

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：朱工

联系方式：0518-85868206

3.项目联系方式

联 系 人：闫老师

联系电话：0518-85893106

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.3 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

10.暗标编制要求

（1）本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

（2）方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

11.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

12、投标文件的构成

12.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

12.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

12.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

13、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

13.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

14、投标分项报价表

14.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

14.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

15.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

15.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

16、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

16.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

16.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

16.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

17、投标函和开标一览表

17.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

18、投标有效期

18.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

20.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

22.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

23.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有异议，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标文件的澄清

26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

26.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的审查

27.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

27.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

27.1.3政府采购异常低价审查：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（1）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（1）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求供应商在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

27.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

27.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，或者投标人的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

28.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、履约保证金

本项目不收取履约保证金

32、签订合同

32.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

37.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。

40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

本项目所属行业物业管理，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中 斜体且有下划线部分 为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 服务时间：二年（合同约定时间起算） |
| 2 | 付款方式：按月支付服务费用。根据考核结果每月以转账形式支付上月的服务费。 |
| 3 | 岗位服务人员最低配置:项目经理1 人，保洁人员 14人，宿管7人，绿化工4人，水电工1人，校工2人，共 29人。各岗位置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺不少于各岗位最低人数配置要求。（投标文件须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效） |
| 4 | 化粪池即满即清。（该部分费用已包含在预算金额中，服务期限内，采购人不再另行结算） |
| 5 | 投标人拟派项目经理具有大专及以上学历；55周岁（含）以下，投标人一经中标，项目经理不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。 |

人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 数量（名） | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有大专及以上学历；55周岁（含）以下。 |
| 2 | 保洁员 | 14 | 60周岁（含）以下，初中及以上学历。 |
| 3 | 宿管员 | 7 | 60周岁（含）以下，女性不得少于5人，初中及以上学历。 |
| 4 | 绿化工 | 4 | 60周岁（含）以下，初中及以上学历。 |
| 5 | 水电工 | 1人 | 男58周岁（含）以下，高中及以上文化，持有特种作业操作证(需同时具有高压和低压电工作业证)。 |
| 6 | 校工 | 2人 | 1人：45周岁（含）以下，专科及以上学历，负责图书馆日常保洁、图书整理工作，协助图书管理员日常工作，服从学校管理。 1人：45周岁（含）以下，专科及以上学历，负责文印室日常保洁、文印材料整理等工作，协助文印员日常工作，服从学校管理。 |

## 一、项目概况

江苏省新海高级中学2026年9月开学，校区内有师生4300人，77个班级，需物业服务管理单位参与完成学校日常工作。本项目为江苏省新海高级中学范围内所有的建筑、道路、操场、学生宿舍等区域的物业管理服务，主要包括保洁服务、宿舍管理、绿化养护、水电、校工服务以及协助学校大型活动等一体化物业管理服务。

## 二、服务技术要求

1、服务技术要求

本项目包含的各项服务内容均为上门服务，须做到符合《江苏省物业管理条例》以及相关法规的规定。服务具体要求及标准：

1.1保洁服务

（1）凌云楼、修远楼、登高楼、顺成楼、图书馆、创新中心的日常保洁要求:

1）楼梯、走道、扶手、窗台、每日保洁2次，保持无灰尘。

2）门牌、开关盒、消防栓，窗户玻璃、天花板每周擦拭一次，保持无灰尘。

3）负责教学楼的工作人员每天帮助各办公室清倒垃圾。

（2）校内道路、广场、绿化园区、宣传栏、路牌、运动场日常保洁标准：

1）校园内道路、场地保持干净整洁，地面无明显杂物、无明显积水、无明显污渍。校园内无卫生死角。

2）全天巡回保洁三次，上午一次，下午二次。

3）路边夹角基本无泥沙、雨水边井周边基本无杂物，定期清除路边夹角泥沙、雨水边井杂物，每月2次。

4）大雨过后，1天内清除主要积水。

5）垃圾分类收集房、垃圾房及周边区域定时保洁，保持整洁干净、无异味、无蚊虫，每季彻底清洗一次。

6）人行道板、大平台及台阶缝隙基本无杂草，每月定期清理。

7）对垃圾分类处理，垃圾不漏收堆、不乱堆乱放，发现无主装修建筑垃圾、其他杂物及时上报清理。

8）路面、仄石、井盖等有损坏，及时报修。

9）灾害天气、大雨、大雪及时组织人员清理、排除积水及积雪，保证路面通畅。

10）学校重大活动及时响应，做好卫生工作。

11）景观水系、鱼塘每天清理一次，无漂浮物和沉淀物。亭子、石桌石凳每天擦洗两次，整洁干净。

（3）卫生间及垃圾池日常保洁标准：化粪池即满即清。（该部分费用已包含在预算金额中，服务期限内，采购人不再另行结算）

保证卫生间设备完好，维修及时，排水管畅通，便池清洁，垃圾清理及时，四壁、蹲位、挡板无污物、污迹，无蛛网、灰尘，

1）及时清洗便池，不留污迹,保证无异味，每周消毒杀菌一次。

2）及时清倒手纸篓，手纸不得多于纸篓三分之二，手纸不过夜。

3）先用湿拖把把地面拖干净，再用干拖把拖净地面，不留积水，防止地面打滑。

4）随时擦洗妆面、面盆、混水阀、大小便器等卫生设备，保证无尘土，无污垢。

5）不定时擦洗门窗、隔板、墙壁、窗台，保证无尘土，无污垢。

6）操场东公共厕所专人管理清扫保洁，大、小便槽、水池基本无污垢、无水锈、无堵塞。每天至少清扫冲洗二次大、小便槽、水池。

7）地面、排水沟、水漏基本无杂物。地面基本无积水。每天不定期的清扫和保洁。

8）卫生间灯、龙头、水箱、门窗、标识牌、化粪池井盖等损坏及时报修。

9）垃圾桶、垃圾篓及时清运，且桶、篓外壁清洁无污物，无异味。

10）室内无臭味、蚊虫，保持空气清新。定期消杀室内蚊虫等，根据现场情况适时调整消杀频次。

（4）景观水系、文兴湖、文轩湖

1）景观水系、文兴湖、文轩湖每天清理一次,确保水系无漂浮物和沉淀物。

2）文兴湖、文轩湖上的亭子、石桌石凳每天擦两次。

（5）供应商提供必备的设备

运输车辆至少1辆

扫地车至少1辆

电动三轮车至少1辆，人力三轮车至少3辆

其他满足学校保洁日常需求。

2.1宿舍管理服务

宿管日常服务要求及标准

（1） 负责各宿舍楼内的公共安全秩序的维持与管理；负责各宿舍楼内的消防、监控等安全管理，依据相关法律法规及学校管理规定做好学生宿舍安全保卫和防火、防盗等防范工作，确保楼内的人身财产安全。

（2）学生宿舍公共部位的卫生保洁，宿舍楼所在院落内的环境卫生及绿化维护（包含日常浇水、除草等）工作，负责每栋宿舍楼的门前三包工作，负责所辖楼顶屋面卫生清扫工作；学生宿舍的室内卫生管理、检查、教育、整顿工作。

（3）按照学校要求管理学生宿舍，办理学生入住和退宿手续，学生住宿信息档案齐全，学生住宿情况一览表上墙，不得有学生私自调换宿舍的现象。学生退宿前做好室内资产核查工作并做好记录上报校方，宿舍每天查房数据要准确，学生宿舍封闭式管理，实行24小时值班制度，异性学生和外单位人员不得进入学生宿舍，宿管员必须认真核对证件，严格把关并随时巡查；每天做好值班和交接班记录，发现异常情况及时上报。

（4）每周组织2次以上安全、消防检查，及时排除安全隐患，并做好相关记录；严禁任何人在宿舍内使用明火，杜绝违章用电；做好消防、监控器材维护保养，确保消防、监控器材处于良好状态，如有损坏等现象出现，24小时内查找损坏人员，消防通道畅通；每季度内盗案件或公共区域物品被盗案件不超过2次/季/楼（按楼宇为单位考核）。及时排除安全隐患，及时向学校管理部门汇报隐患。

（5）学生宿舍内的文化育人氛围营造、创文环境建设、特色服务工作；设有专门的宣传、公告墙报栏；门厅、走廊布置规范、装饰美观，积极营造健康向上的育人环境和文化氛围。

（6）人员配备基本要求：内部管理制度健全，工作记录完整，工作人员照片、岗位职责和工作制度上墙。工作人员工作时间着装统一，佩带工作证件，不串岗、不脱岗，不售卖商品、不做与工作无关的事，有完整的值班和交班记录。

（7）定期开展物业与师生联谊活动，促进学生宿舍管理和谐，对于优秀文明宿舍、学生每学期给予一定的物质奖励。

（8）新学期入住，学生宿舍内房间配钥匙1套交与学生使用，学期结束回收钥匙，宿舍区严禁停放任何车辆；

（9）对学生宿舍内水电、门窗、家具、空调、消防指示标志、应急灯等所有设施、设备的日常管理。

（10）学生宿舍内公共部位（如：门厅、楼道、楼梯、卫生间、洗漱间、门窗等）一楼墙以外3米以内及周边地区各公共部位的卫生保洁和楼宇内所有公共设施及设备的保洁。学生宿舍走廊、楼梯、公共卫生间、公共洗漱间等公共部位每天清扫3次以上，拖洗2次以上，并全天保持整洁。做到地面无积水、无污垢、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳；公共卫生间、公共洗漱间无异味、无积水、无污垢；墙面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴等现象。学生对公共部位环境卫生满意率95%以上；宿舍范围内每天清扫3次，并全天保持整洁，无积水、无垃圾、杂草；宿舍楼门口、走道、门厅禁止车辆停放。楼顶屋面树叶及垃圾清扫，确保楼顶无积水和落水管畅通。

（11）做好节水节电工作，宿舍内无常流水、常明灯现象，制止违章用电。

（12）每月统计学生具体住宿情况以电子版或书面形式准确无误地上报学校，统计表以学校有关部门模版为准；

3.1绿化养护服务

供应商应具备与从事绿化养护管理相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备(包括运输车辆、割灌机、绿篱机、草坪机、灌溉机等必备的机械设备、药品、保温棉等辅材)等条件且服从学校安排。

（1）养护标准：参照《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》中二级管护标准执行。

（2）专业人员配置要求

供应商须配备固定、专职且与绿化养护管理工作匹配的专业团队，人员须持证上岗、身体健康、服从学校统一管理，具体配置如下：

专业技术管理人员：至少1名，具备园林绿化相关专业中专及以上学历或初级及以上职称，负责技术指导、方案制定、质量管控及日常对接。

技术工人：不少于3名，持有绿化养护相关操作证书，熟练掌握修剪、浇灌、病虫害防治、施肥、补植等实操技能。

（3）设备、物资配置要求

供应商须自有（非租赁）齐全的养护设备及辅材，确保性能完好、满足校园全天候作业需求，具体配置及要求如下：

机械设备

运输车辆：1 辆及以上，合规年检，用于苗木、物资、工具运输及应急作业。

割灌机：1 台及以上，易操作，适用于杂草、灌木清理。

绿篱机：1 台及以上，双刃 / 单刃适配，用于绿篱、造型灌木精准修剪。

草坪机：1 台及以上，推式 / 坐骑式结合，满足大面积草坪平整修剪。

灌溉设备：成套配置（含水泵、水管、喷头、喷枪等），覆盖全养护区域，满足定时、高效浇灌需求。

备用设备：配备备用油锯、打药机、工具包等，保障作业不间断。

辅材物资

常备足量园林绿化专用药品（低毒、环保，符合校园使用标准）、保温棉、肥料、补植苗木、防护用品等，按需及时补给，不影响养护进度。

（4）管理要求

供应商须严格遵守学校规章制度，服从学校后勤管理部门的工作安排、调度及监督考核，按时保质完成各项绿化养护任务，确保校园绿化环境整洁、美观、安全。

《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》中未明确内容按如下标准执行：

(一) 割草

1、草坪割草：一般使用割草机进行，一年4-6次。3月1日前一次，5月25日前1次，6月25日前1次，7月底前1次，8月底前1次，11月底一次。质量：草的高度保持在10公分以下，割除的草及时清除。

2、路边及角隅割草：一年2次以上。5月1日前1次，8月底前1次，国庆节前一次。

(二) 除草（未经校方允许，严禁使用任何除草剂）

1、草坪刁草：一年5次。2、3月1次，4、5月1次，6月1次、8月1次，10月1次。质量：杂草连根刁除，刁除的杂草及时清除，草坪纯度保持在90%以上。

地被植物除草：视杂草生长情况决定除草次数和除草方式(削、拔)。质量：基本控制在无杂草状态，拔、削除的杂草及时清除。

（三）修剪：修剪后的树枝建议在校园内粉碎后还土。

1.整形树修剪：一年4次，5月中旬1次，6、7月1次，8月底前1次，9月后1次。质量：剪下的树叶及时清除，保持整形的几何面基本平整，大部分枝条之间长短差不超过2-4cm，枯枝剪除。

2.绿篱修剪：一年4次。5月中旬1次，6、7月1次，8月底前1次，9月后1次。质量：剪下的枝叶及时清除，保持篱面基本平整，大部分枝长短差不超过2-4cm，枯枝剪除，夹于绿篱间杂树及时清除。

3.灌木修剪：一年1次。夏季开花的于冬季进行，春季开花的于花后进行。

4.行道树抹芽：一年2-3次。质量：去除四米以下不必要的半木质化不定芽，抹下的芽及时清除。

5.行道树修剪：一年1次，按美观原则，于冬季进行。

6.一般树木修剪：按美观原则，随时进行。

(四) 病虫防治

1.行道树：视病虫发生情况及时进行。

2.其他树种：视病虫发生情况及时进行。

3.其他寄生性植物及病害防治对象应及时清除。草坪、贴梗海棠、梨锈病，枸骨、石楠煤污病，桃、大樱桃的流胶病，枸骨、金叶女贞蚧壳虫，小叶黄杨绢野螟等灌木都应及时检查及时防治。

质量：遵循“预防为主，综合防治”的方针，按照病虫害发生规律用药，喷洒药剂时做到均匀细致。事后要检查，对效果不好的要及时重新喷药，同一树种病虫株害率控制在5%以下，死亡率在1%以下。

(五) 清除枯枝死树

凡清理下的枯枝死树必须及时运走或就地粉碎还土。

1、乔木、灌木的清除枯枝工作，应随时进行，不得超过一周以上。

2、死树：一经发现随时清除。

(六)浇水抗旱、防寒保暖

使用消防水浇灌必须先请示后勤处，经同意后方可使用，其他一律使用绿化用水专用设施浇灌。冬季做好树木防寒保暖措施。要求：适量、及时浇灌，种植已超过一年以上的树种保存率在99%以上。注意节约用水，不得浪费。

(七) 抗台扶正

1.由于各种原因，行道树或其它乔木树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。

2.在台风来临之前，及时做好抗台准备工作，对易倒伏的树木予以支撑保护，己被台风倾倒的树木，在12天内予以扶正。

(八) 施肥

1.一般树木施肥用有机肥和化肥，在冬季之前施肥一次，开沟施肥，施后覆土。

2.低矮花灌木花坛施肥：一年2次。秋季修剪后重施基肥1次，春季花前1次。

3.地被植物施肥：一年2次，草坪可在下雨之前以化肥为主撒肥，时间在3、5月与10月。天晴施肥必须随后喷水，以防肥伤。地被可兼施有机肥和化肥。

(九) 其他

1.校内所有苗木移植均包含在养护范围内，不另行计费；校方进行大型基础建设施工需要移植苗木另行招标。

4.1水电维修

（1）配合学校水电工做好校园水电保障和零星维修等工作。

（2）做到快速及时维修，不影响学生的正常使用。在接到学校管理人员的报修通知后，确保第一时间内完成维修工作。不能及时维修的需要向学校管理人员及学生解释原因。

（3）如果工作量较大，需要后勤部配合维修的，应及时申请。

（4）坚持文明维修，在维修过程中，不得有吃、拿、卡、要等现象发生。

（5）做好维修记录。

（6）从事低压电工作业（220V/380V 日常水电维修、安装、巡检）的，须持有低压电工作业证；

（7）涉及高压电工作业（1kV 及以上高压设备操作、维护、试验）的，须持有高压电工作业证。

2、服务人员职责

（1）遵守公司和服务单位各项管理制度，树立良好形象。

（2）听从环境主管指挥，保质保量地完成本人所负责区域的清洁工作。

（3）遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按照规定的清洁标准做好日常环境卫生，要求保洁率100%。

（4）发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

（5）爱护工具、用具，定期检修保养。

（6）听从本公司和服务单位调配，切实完成季节性和临时性保洁任务。

（7）诚恳接受客户监督，虚心听取客户意见。

（8）关注房屋和公共设备设施存在的质量问题，发现情况及时向项目经理或服务单位反映。

（9）遵守学校的工作时间和劳动纪律，按时到岗到位，认真履行职责，不得脱岗、离岗。

## 三、服务人员配备要求

1.岗位服务人员最低配置:项目经理1 人，保洁人员 14人，宿管7人，绿化工4人，水电工1人，校工2人，共 29人。各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺不少于各岗位最低人数配置要求。（投标文件须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效）

本项目服务地点为学校，根据学校假期需求合理安排人员进场服务，其中每年10个月人员为满额要求，寒暑假期间（每年约两个月），没有在校学生的情况下，保洁员数量不得低于8人；没有住校生或其它需求时，投标人要安排人员负责巡查宿舍，确保水电消防等安全。服务人员工作期间着统一工装，佩戴工作证上岗。

2.服务人员要求

2.1投标人拟派项目经理具有大专及以上学历；55周岁（含）以下，投标人一经中标，项目经理不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。

负责物业人员的管理，做好水电、绿化、保洁、垃圾分类管理工作；保持与学校相关管理人员的工作交流，主动向学校管理人员汇报物业服务出现的各种问题，经常听取师生意见和建议；不断改进物业管理办法，提升管理水平。

树立全心全意为师生服务的思想，坚持服务育人的宗旨，做好各项服务、管理等工作，努力把学校物业服务水平和管理工作做到领先于同类学校。

2.2宿舍管理人员要求60周岁（含）以下，女性不得少于5人，学历应在初中以上，有爱心，具备较高政治思想素质、管理服务水平、熟悉垃圾分类相关工作内容，有两年及以上宿舍服务工作经历，且无违法犯罪记录。经过岗前培训，责任心强，服务态度好，工作经验丰富。工作中努力学习不断提高思想觉悟、业务知识和管理服务水平。

2.3保洁员要求女性60周岁（含）以下，应经过岗前培训，平时要加强政治与业务学习，服从管理与调配，严格遵守校内各项规章制度，熟悉垃圾分类相关工作内容，工作时间不得擅自离岗，不得串岗与闲谈。

2.4绿化工要求60周岁（含）以下，初中及以上学历。经过岗前培训，责任心强，服务态度好，工作经验丰富。工作中努力学习不断提高思想觉悟、业务知识和管理服务水平。

2.5水电工要求男58周岁（含）以下，高中及以上文化，持电工证书。经过岗前培训，责任心强，服务态度好，工作经验丰富。工作中努力学习不断提高思想觉悟、业务知识和管理服务水平。

2.6 校工经过岗前培训，责任心强，服务态度好，工作经验丰富。工作中努力学习不断提高思想觉悟、业务知识和管理服务水平。

1人：45周岁（含）以下，专科及以上学历，负责图书保洁整理工作，协助图书管理员日常工作，服从学校管理。

1人：45周岁（含）以下，专科及以上学历，负责文印材料整理保洁工作，协助文印员日常工作，服从学校管理。

## 四、其他要求

- 1、投标人须具备完整、可落地执行的项目服务/管理规章制度体系，内容必须包含且不限于以下内容：

- 奖惩制度：明确奖励、处罚标准、适用情形、审批流程、公示与执行要求。

- 考核制度：人员/岗位/服务质量考核指标、考核周期、评分办法、结果应用。

- 自查表格：日常/定期自查清单、问题登记、整改闭环、复查记录（须提供可直接使用的模板）。

- 工作流程：关键业务全流程（含受理、实施、交接、反馈、归档、应急）。

- 内部管理制度：岗位职责、考勤、培训、保密、安全、档案管理、廉洁自律等。

- 制度合规性：符合国家/行业规范及本项目服务要求，具备可操作性、可监督、可考核。

- 2、交接原则

- 1.平稳过渡、清单化交接、签字确认、闭环验收；做到 “不清不接、不全不接、不符不接”。

- 2.交接组织与时限

- 成立进场交接专项小组（项目负责人 + 档案专员 + 业务主管 + 安全/质量专员）；

- 接到中标/进场通知后 3 个工作日内启动交接，7 个工作日内完成全部交接并签署《进场交接验收书》。

- 3. 交接内容（全覆盖）

- （1）工作任务交接

- 当前在办事项、待办清单、重点任务、应急事项、投诉/遗留问题清单；

- 服务标准、作业流程、巡检点位、排班计划、考核要求；

- 甲方交办未完成工作、阶段性目标、会议纪要与整改事项。

- （2）档案资料交接（原件 + 电子双套）

- 服务合同、历次考核、整改记录、培训记录；

- 台账档案：人员、设备、物料、巡检、维修、保养、应急处置；

- 技术资料：图纸、点位图、系统账号、操作手册、联系方式清单；

- 财务 /消耗类：领用记录、库存台账、工具清单。

- （3）资产与物料交接

- 固定资产：设备、工具、工装、备品备件；

- 现场物资：耗材、清洁/维保/安保物料、消防器材；

- 钥匙、门禁、二维码、系统权限、标识标牌。

- （4）人员交接（如需）

- 在岗人员花名册、劳动合同 / 劳务协议、社保、健康证、上岗证；

- 岗位技能、薪酬标准、排班、奖惩记录；

- 中标人择优留用，依法合规完成劳动关系衔接。

- （5）现场与应急交接

- 现场风险点、隐患点位、重点区域、特殊要求；

- 应急流程、联系人、应急物资、近期突发事件处置记录。

- 4. 交接流程（五步闭环）

- 发函对接：进场前 2 日书面函告前服务单位与采购人，明确时间、地点、清单；

- 盘点核对：逐项清点、拍照留证、账实核对；

- 问题确认：缺损/遗漏/不符当场标注，三方确认；

- 签字归档：前单位、中标人、采购人三方签字；

- 移交权限：钥匙、门禁、账号、系统权限同步变更。

- 5. 交接成果文件

- 《进场交接总清单》《工作任务交接单》《档案资料移交清册》《资产物料交接单》《现场问题确认单》等。

- 3、培训要求

- 1.人员培训要求

- 培训对象：项目负责人等所有进场人员。

- 培训计划：投标人须提供岗前培训、定期复训、专项提升培训完整计划，明确培训周期、课时、内容、考核方式。

- 培训方式：采用理论授课、实操演练、案例教学、现场观摩等相结合方式。

- 培训目标

- 所有人员培训后方可进场；

- 熟练掌握本项目技术标准、操作流程、应急处置；

- 持续提升专业能力、服务意识、沟通能力。

- 培训内容：岗位技能、操作规程、安全知识、文明服务、应急预案、言行规范等。

- 2.安全作业要求

- 严格遵守国家及地方安全生产法规，落实安全责任制，杜绝安全事故。

- 作业人员必须按规定佩戴劳动防护用品，规范使用工具设备，严禁违规操作。

- 现场设置安全警示标识，做好用电、防火等安全防护。

- 制定应急预案并定期演练，发生突发事件立即处置并上报。

- 所有作业必须符合安全规范，确保人员安全、设施安全、公共安全。

- 3.文明作业与形象规范要求

- 仪容仪表：统一着装、佩戴工牌，衣着整洁、举止得体。

- 言行规范：文明用语、态度谦和、尊重甲方及公众，禁止争吵、粗鲁言行。

- 公众形象：维护项目与采购方良好形象，不得出现有损声誉的行为。

- 现场规范：作业有序、工完场清、物料堆放整齐，不扰民、不污染环境。

- 纪律要求：遵守现场管理制度，服从管理、按时到岗、履职尽责。

## 五、服务期限与项目进度安排

服务时间：二年（合同约定时间起算）

注：每周一至周六为正常工作日，每天学生到校前必须全部到岗。

## 六、考核标准及考核办法

学校每天有专人对物业服务过程进行监督，并定期进行考核检查，在考核检查中如发现问题，将进行经济处罚，罚金在物业服务费中扣留。

1.考核标准（见下表）：

学校物业服务管理情况评分表

| 江苏省新海高级中学物业服务考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 序号 | 考核内容及标准 | 标准 分值 | 得分情况 | 备注 |
| 人员管理 (10分) | 1 | 按规定穿着制服，佩戴齐全(头花)制服整洁无污物、干净整洁。 | 3 |  |  |
|  | 2 | 服务热情，教工满意，无投诉(投诉一次扣1分) | 4 |  |  |
|  | 3 | 各类工作台账记录清楚、准确；校内设施管理精细，完好率高。 | 3 |  |  |
| 校工、水电工岗位（12） | 1 | 服务到位，工作按要求有序推进，过程性材料准确细致（推进不力一次扣3分） | 12 |  |  |
| 绿化养护（5） | 1 | 服务到位，工作按要求有序推进，达到江苏城市园林绿化养护分级标准二级管理 | 5 |  |  |
| 教学楼 (18分) | 1 | 有专人管理，无脱岗现象 | 2 |  |  |
|  | 2 | 地面无垃圾、无纸屑、无积水、无烟头；墙面、栏杆、扶手无乱写、乱画、灰尘、蛛网、泥印 | 4 |  |  |
|  | 3 | 门、窗、玻璃干净、明亮，手摸无灰尘；公共楼梯无乱写、乱画、灰尘、蛛网、泥印、口香糖等 | 4 |  |  |
|  | 4 | 卫生间、洗漱间无异味，便池面砖表面洁净，无水垢；卫生间设备完好排水管畅通维修及时；无长明灯、长流水现象，节约用水 | 4 |  |  |
|  | 5 | 垃圾桶、杂物及时清倒；保洁工具的摆放必须统一，不得乱放乱丢 | 4 |  |  |
| 顺成楼、人文中心、科学中心、体艺中心、图书馆、创新大楼等场馆 (20分) | 1 | 有专人管理，无脱岗现象。 | 2 |  |  |
|  | 2 | 能配合学校做好教育教学活动的各项准备工作，工作结束后能迅速做好收尾工作。 | 3 |  |  |
|  | 3 | 地面无垃圾、无纸屑、无积水、无烟头；墙面、栏杆、扶手无乱写、乱画、灰尘、蛛网、泥印 | 4 |  |  |
|  | 4 | 门、窗、玻璃干净、明亮，手摸无灰尘；公共楼梯无乱写、乱画、灰尘、蛛网、泥印、口香糖等 | 4 |  |  |
|  | 5 | 卫生间、洗漱间无异味，便池面砖表面洁净，无水垢；卫生间设备完好排水管畅通维修及时；无长明灯、长流水现象，节约用水 | 4 |  |  |
|  | 6 | 垃圾桶、杂物及时清倒；各类工具的摆放必须统一，不得乱放乱丢 | 3 |  |  |
| 宿舍管理 (20分) | 1 | 有专人管理，无脱岗现象。 | 3 |  |  |
|  | 2 | 上午9:00前楼层、楼道等室内公共区域及公共设施设备清扫干净，每小时对楼层进行卫生巡查，发现垃圾要及时清理，并填写卫生巡查记录。具体标准:地面无杂物、无积水、无明显污渍，无卫生死角、无乱堆乱放，窗户及玻璃无积尘；公共卫生间卫生:须保证公共卫生间及洗漱间干净整洁，地砖和便池不得有积垢。每学期对每间宿舍卫生间进行消杀一次 | 5 |  |  |
|  | 3 | 督促同学搞好寝室卫生，每间宿舍每周检查不少于两次， | 3 |  |  |
|  | 4 | 每晚应对学生寝室人员归宿情况进行检查，对晚归和无故不归学生情况要及时在公寓值班平台填报；禁止外来人员留宿，如确需留宿的，必须经学校管理部门同意 | 5 |  |  |
|  | 5 | 每天要进行安全巡查，如发现异常情况需及时向主管部门反映，确保学生公寓安全；保证设施设备完好，无长流水、长明灯现象，无安全隐患 | 4 |  |  |
| 建筑外围及室外运动场 (15分) | 1 | 运动场地无垃圾、无石块、无积水、无枯叶堆积；地面、看台无积尘、无违规张贴物，无垃圾； | 5 |  |  |
|  | 2 | 学校的主、次干道无果皮壳、纸屑、塑料袋等废弃物，绿化带内无白色垃圾，文化栏告示栏内无小广告 | 5 |  |  |
|  | 3 | 下水口无杂物堆积，下水口畅通无堵塞，无杂草；垃圾桶垃圾桶外立面无污渍、无垃圾外漏、无垃圾腐蚀液、无异味、无虫蝇及滋生源；定期消毒冲洗 | 5 |  |  |
| 考核总分： 日期： |  |  |  |  |  |

采购人实行不定期检查，每周不少于一次，每月四至六次，抽查时由学校会同物业经理共同检查，逐项打分，总分100分，检查汇总后，双方共同签字，一式两份，双方各执一份。

每月由学校与物业经理共同汇总当月各次检查情况，取当月检查的平均分值，得出考核综合得分。综合得分85（含）以上为合格，低于85分（不含）为不合格。

每次检查后，按考核标准评定成绩及时反馈中标供应商，每月由学校汇总整理当月考核情况、成绩，在学校内部公布。

凡当月综合得85（含）以上，达到合格的，则全额支付本月服务费，达不到合格标准的，成绩每降低1分，服务费则降低1个百分点（以次类推），连续三个月考核不合格解除合同。

## 七、报价要求

1.报价含完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用，总价包干。

2.报价内容应包括但不限于人员工资、加班费、社会保障缴费、福利、工具、保险、物资消耗、服装、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。投标人要充分考虑所有人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

特别提醒：寒暑假期间（每年约两个月），没有在校学生的情况下，保洁员数量不得低于8人；没有住校生或其它需求时，投标人要安排人员负责巡查宿舍，确保水电消防等安全。

3.所聘用人员工资及五险不能低于连云港市最低工资标准等规定，不得发生拖欠员工工资等的情况。在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，投标人投标时综合考虑在内，中标后不予调整。

## 八、付款方式与履约保证金：

1.付款方式：按月支付服务费用，根据考核结果每月以转账形式支付上月的服务费。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

## 九、其他

1.本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

2.其中进场服务后前1个月为试用期，如中标人在试用期内不能履行合同，采购人有权终止合同履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给单位带来的相应损失。合同期满后重新选聘物业管理公司，如退出本物业管理时需向采购人交付全套档案资料（含电子文档），经过采购人验收合格，并完成与后续物业管理企业的衔接后，方可退出。

3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20分

- 技术分（37分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目整体方案（8分） | 投标人针对采购需求提供项目整体方案，内容包含但不限于对项目总体理解、定位、针对性方案、合理化建议等： 方案详细完整、目标明确清晰、整体设想贴合服务内容的，得8分； 方案较详细完整、目标较明确清晰、整体设想较贴合服务内容的，得6分； 方案基本详细完整、目标基本明确清晰、整体设想基本贴合服务内容的，得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 管理制度方案 （6分） | 投标人针对采购需求提供管理制度方案，内容包含但不限于奖惩、考核制度、建立自查表格、工作流程、规章制度等： 奖惩制度科学合理、考核制度完善严谨、工作流程规范、规章制度详细的，得6分； 奖惩制度较科学合理、考核制度较完善严谨、工作流程较规范、规章制度较详细的，得4分； 奖惩制度基本科学合理、考核制度基本完善严谨、工作流程基本规范、规章制度简略的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常管理标准方案及措施（6分） | 投标人针对采购需求提供日常管理标准方案及措施，内容包括但不限于保洁服务方案、宿管服务日常管理方案，物资装备的配备及使用方案，管理重点难点和措施： 方案全面完善，规范，措施有力，完全满足项目需求的，得6分； 方案较完整，规范，措施较合理，较好满足项目需求的，得4分； 方案一般，基本满足项目需求的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 作业和进退场交接方案 （6分） | 投标人针对本项目提供详细的进退场交接方案，内容包括但不限于进场前与前一服务单位的工作任务、档案交接，进场后工作安排以及合同到期后与交接单位的工作任务、档案等工作的交接方案等： 方案完整，条理清晰详尽且具有可行性的，得6分； 方案较完善、条理较清晰详尽且具有可行性的，得4分； 方案一般，基本满足项目需求的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人针对采购需求提供人员培训方案，内容包括但不限于各类人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪容仪表、公众形象、技术能力、安全作业、文明作业措施等： 内容全面完善、详尽可行、操作性强，完全满足项目需求的，得6分； 内容较完善、针对性较合理，较好满足项目需求的，得4分； 内容一般，基本满足项目需求的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 突发事件处理预案 （5分） | 投标人针对本项目提供应急预案，结合校园物业服务范围制定停水停电、火灾、治安、恶劣天气、重大活动等突发事件应急预案: 预案内容完整、措施有效、责任清晰，且针对强的，得5分； 预案内容比较齐全、合理，具有一定可行性的，得3分； 预案内容一般或可行性一般，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

注：

1.本项目评标标准中的技术分（37分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

（3）商务分（43分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目经理 （8分） | 1.投标人拟派项目经理具有物业管理师证书的得3分； 2.投标人拟派项目经理具有全国物业管理企业经理证书的得3分； 3.投标人拟派项目经理具有垃圾处理或垃圾分类相关证书的得2分； 注：上述1-3项提供有效期内证书扫描件或复印件或电子件及2026年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。 |
| 项目组成员 （13分） | - 投标人拟派绿化工具有绿化工证书的，每有一人得1分，本项最高得4分。 2.投标人拟派的保洁员或宿管员具有垃圾分类相关证书或保洁员证书的,每有一人得3分，本项最高得9分。 注：上述1-2项投标文件中提供有效证书、身份证扫描件或复印件及2026年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），缺项或未提供均不得分。人员年龄须符合采购需求要求。同一人员多证不重复计分，取最高得分记一次）。 |
| 管理体系认证（3分） | 1.投标人通过质量管理体系认证且在有效期内的得1分； 2.投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1分； 3.投标人通过环境管理体系认证且在有效期内的得1分； 注：上述1-3项投标文件中提供：①有效认证证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；②中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章；未提供的本项不得分。 |
| 类似业绩 （15分） | - 自2023年1月1日（含）以来（以合同签订的服务开始日期为准），投标人具有校园物业管理服务类业绩的，每提供一个得3分；本项最高得9分。 2.自2023年1月1日（含）以来（以合同签订的服务开始日期为准），投标人具有公共建筑物业（居住、校园物业除外）管理服务项目业绩，每提供一个得 2 分；本项最高得 6分。 注：上述1-2项投标文件中同时提供合同扫描件、复印件或电子件和任意一张结算发票并加盖投标人公章，时间、服务内容以合同为准，否则不得分；续签的合同不重复计分。 |
| 服务评价 （4分） | 投标人自2023年1月1日（含）以来承接的物业管理服务项目获得被服务单位的物业管理服务正面评价证明的，每有一个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中同时提供①被服务单位的评价证明材料（须加盖被服务单位或被服务单位相关职能部门用章），评价内容由评标委员会统一认定；②在该单位服务期间的合同（协议）或发票等材料，并加盖投标人公章；③以合同签订的服务开始日期为准；否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加江苏省新海高级中学物业管理服务项目（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （江苏省新海高级中学物业管理服务项目） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系方式

委托代理人（签字/签章）：，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（江苏省新海高级中学物业管理服务项目）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（江苏省新海高级中学物业管理服务项目）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 江苏省新海高级中学物业管理服务项目 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称： | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。