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政府采购项目
采 购 需 求
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编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。
二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
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一、需求调查情况
本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条所规定的情形，本项目未达到工程采购项目 3000 万及以上的要求，故未开展需求调查。
二、需求清单
（一）项目概况
[bookmark: OLE_LINK5]在市外国语学校学府路分校校出入口京口路-塔山路段增设过街信号灯、监控设施、中央隔离护栏、绿化护栏、临时停车泊位，同步完善学校周边区域的交通标志、标线等；在校出入口张家湾路-学校门口段两侧侧分带各硬化1.5米铺装作为学生临时步道。
（二）采购项目预（概）算
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK4]总预算：1164424.14元
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否专门面向中小企业
	有无强制或优先采购环保节能产品
	是否进口

	1
	1
	[bookmark: OLE_LINK22]市外国语学校学府路分校交通安全提升工程
	[bookmark: OLE_LINK23]B0205城市道路工程施工
	项
	1
	是
	否
	否


（四）技术商务要求
一、项目概况
在市外国语学校学府路分校校出入口京口路-塔山路段增设过街信号灯、监控设施、中央隔离护栏、绿化护栏、临时停车泊位，同步完善学校周边区域的交通标志、标线等；在校出入口张家湾路-学校门口段两侧侧分带各硬化1.5米铺装作为学生临时步道。
项目所属行业：建筑业
二.采购标的汇总表
（一） 采购标的
1.工程类标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	市外国语学校学府路分校交通安全提升工程
	项
	1.0
	图纸和工程量清单中的全部内容
	


三. 技术要求
1、详见工程量清单及编制说明
2、所有人、材、机均由各投标单位根据工程具体情况、企业管理水平并考虑风险因素自主报价，除招标文件及本清单说明另有约定外，其他不调整。本工程预算价中材料按2026年第5期《镇江工程造价信息》指导价，指导价没有的按同期照市场价
四.质量标准
合格
五.工期要求
60日历天
六、付款方式：
1. 关于付款周期的约定：根据国家、省、市有关文件规定，工程施工期间发包人按不超过监理单位核定工程量的80%向承包人拨付工程进度款；工程竣工验收合格，项目取得《建筑工程竣工验收备案表》或竣工验收证明（无需办理施工许可证项目），承包人编制的竣工资料满足城建档案馆归档要求、管养资料齐全并完成管养移交，且所有资料报（包含工程竣工结算资料）送给发包人后，发包人按不超过监理单位核定工程量的90%（监理单位核定费用超过合同价的，按合同价的90%）向承包人支付工程款；在项目财务决算审计完成，发包人按不超过审计审定额的 97%向承包人支付工程款；余款待项目缺陷责任期满后付清(不考虑利息)。
(2)本项目系财政投资项目。根据市财政局年度资金预算情况，本项目工程款支付节点及比例可适当调整。如财政部门安排和到账的工程建设资金未能及时到达发包人(集中建设单位)账户，发包人(集中建设单位) 有义务积极催要，但不承担应付款项的利息和违约责任。对此，承包人予以理解和认可，且不得以工程款未到账为由停止施工。
七、其他
未尽事宜在合同中明确

