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第一章  磋商邀请
受[宿迁市宿城区交通运输局]的委托，[江苏万博工程项目管理有限公司]就[宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程]([JSZC-321302-JSWB-C2026-0001])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
(宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年08月13日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc216777347][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321302-JSWB-C2026-0001
2.项目名称：宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程
3.预算金额：约 383万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为 382.643834 万元。
5.采购需求（简介）：项目位于宿城区王官集镇通海路，起于通海路与宿黄线的Y型交叉口(K1+135)，穿越王官集镇镇区，终点止于324省道(k6+560.877)。项目建设内容及规模：主要内容为完善交通安全防护、智能设备、交通信号灯、涵洞、路基路面施工等及路基路面等附属设施日常养护工作。(详细内容见本磋商文件第四章)
6.合同履行期限：（1）建设期：工期为90日历天，缺陷责任期为24个月。
（2）养护期：自项目交工验收合格后5年。
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc216777348][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供响声明及承诺函）；
2.信用信息。供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）  
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求
1.供应商具备交通运输主管部门核发的路基路面养护乙级及以上资质；并具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。
2.供应商拟任的项目负责人应具有公路工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 证）。
3.专职安全生产管理人员要求：根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）的规定，拟投入的专职安全生产管理人员数量不少于1名，并具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。
[bookmark: _Toc216777349]4.保险要求：供应商应提供社保机构出具的法定代表人的授权委托代理人（如有）、拟投入项目负责人和专职安全生产管理人员的养老保险或医疗保险缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。保险缴费时间为投标前近六个月以来本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc216777350][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)
方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年08月13日09点30分（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc216777351][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]2.地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)。
五、开启
时间：2026年08月13日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
六、公告期限	
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
[bookmark: _Toc216777352]七、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-82998860。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc216777353][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]八、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁市宿城区交通运输局
地址：宿迁市宿城区众安大厦 13 楼
联系人：蔡军、姚亮
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-80901290
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名 称：江苏万博工程项目管理有限公司
地址：宿迁市富丽莱佳苑13-203
联系人：张楠
联系方式：15161255288
[bookmark: _Toc216777354]九、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc216777355]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc216777356][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2成交人支付，具体方式及标准为：根据苏财规【2026】1号文要求、参照苏招协[2022]002号规定标准的70%向代理单位支付代理服务费，供应商计入到投标总价中。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式，领取成交通知书前一次性支付（以项目成交额支付代理服务费用）。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc216777357]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc216777358][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，包括人工费、材料费、机械费、服务费、管理费、税金以及完成本项目涉及到的其他一切费用。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc216777359][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc216777360][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.3.12响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.3.13响应文件的已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.3.14本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目磋商的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3启动异常低价响应审查程序：
27.3.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值X50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价X50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价X45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.3.2评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
27.3.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc216777361]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市宿城区交通运输局、江苏万博工程项目管理有限公司
联系电话：0527-80901290、15161255288
通讯地址：宿迁市宿城区众安大厦 13 楼、宿迁市富丽莱佳苑13-20329.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc216777362][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：本项目所有分包项目须经采购人同意允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程，并遵循《交通运输部关于印发<公路工程施工分包管理办法>的通知》（交公路规〔2024〕2 号）、《交通运输部办公厅关于印发<公路工程施工分包负面清单（2024 年版）>的通知》（交办公路〔2024〕6 号）、《江苏省公路水运工程施工分包管理实施细则》（苏交规〔2025〕2号）等有关施工分包、劳务合作管理的要求执行。如相关要求有不一致之处，以发布时间在后的为准。供应商不得将路面标段工程切段分包或者将主要结构层分包。
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第2方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)本项目收取履约保证金。
31.5.1履约保证金提交形式
履约保证金应在施工合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。不得设置索赔前置条件，见索即付。
31.5.2履约保证金提交金额
按合同总价的 5% 提交。
支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
31.5.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
31.5.4履约保证金退还条件
项目通过合同工程验收，出具验收证明及履约保证金收据申请退付。
31.5.5履约保证金退还时间
采购人收到供应商退付申请后退还。
31.5.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交人不履行与采购人订立的施工合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
31.5.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：            /                         。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：            /                         。
（3） 工程类项目
预付款：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款（乙方提供等额预付款担保，可采用银行保函、保证担保形式）；
进度款：建设期：工程通过交工验收合格后付至实际完成量的80%；交工验收合格满一年付至审定价的97%，两年缺陷责任期满后付清。
养护期：管养费用按年度支付，每年运营养护期结束后按实际完成工程量及考核结果，支付每年度运营养护费用的80%，一年缺陷责任期满且审计结束后支付每年度剩余运营养护费用。
注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: _Toc216777363]

                 
第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程

施 工 合 同


工程名称：宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程
工程地点：宿迁市宿城区境内
发 包 人：宿迁市宿城区交通运输局
承 包 人：                  
合同金额：¥：            元
签订日期：      年    月   日 
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第一节通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。

第二节专用合同条款

A．专用合同条款
“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）


B. 项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表

	序号
	条目号
	编列内容

	
1
	
1.1.2.2
	发包人：宿迁市宿城区交通运输局
地址：宿迁市宿城区众安大厦
邮政编码：223800

	
2
	
1.1.2.6
	监理人：将在合同协议书中明确
地址：将在合同协议书中明确
邮政编码：将在合同协议书中明确

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：建设期缺陷责任期自工程项目整体实际交工日期起计算24个月，运营养护期缺陷责任期为12个月。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前  / 天签发图纸修改图给承包人

	
5
	
3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，所有单项工程变更不论金额大小均需经发包人签署同意意见后，由承包人实施。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料和工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设备：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知后7 天内；

	9
	11.5
	逾期交工违约金：5000 元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：  /   元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：  /  %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：合同签订后，承包人向发包人提供合同价款的 10%预付款保函	（银行保函、保证担保形)后，发包人支付合同价款的10%作为预付款。



	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/%
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	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份
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	17.3.3
（1）
	进度付款证书最低限额：10 万元
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	17.3.3
（2）
	逾期付款违约金的利率：不计利息
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	17.4.1
	质量保证金百分比：3%合同价格。根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2024〕6号）第三十条的规定，对信用等级为AA级的从业单位，按照国家和省有关规定或者合同约定，自缺陷责任期开始之日，承包人工程质量保证金预留比例不高于工程价款结算总额的2%；根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2024〕6号）第三十一条的规定，对列入江苏省公路水运建设市场守信激励对象名单的从业单位，按照国家和省有关规定或者合同约定，自缺陷责任期开始之日，预留比例不高于工程价款结算总额的1.5%。
质量保证金是否计付利息：否
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	17.5.1
	承包人向监理人提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份
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	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份
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	18.2
	竣工资料的份数：3 份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关 规定自行考虑
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20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：承包人自行考虑；
事故次数不限（不计免陪额）保险费率：根据江苏省保险行业协会有关公路工程 保险的相关规定自行考虑
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	24.1
	争议的最终解决方式：向项目所在地人民法院提起诉讼。




项目专用合同条款
说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。
2.发包人义务
本项补充
2.4 发包人其他义务：
1）提供与本工程相关的设计文件及相关资料。
2）制定本合同项目的管理制度、技术要求等。
3）检查和监督承包人的施工管理、施工质量、进度以及安全生产和环境保护工作。
4）审查承包人上报且经审核的工程计量支付申请，按时支付工程款。
5）依据相关标准组织工程的过程检查和合同期满时的工程验收。
6）双方约定发包人应做的其他工作。
4.1 承包人的一般义务
4.1.2 依法纳税
本项补充：
中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定，就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中，因税收政策调整而导致的费用增减，由承包人自行承担。
4.1.10 其他义务
4.1.10（6）款约定为：
（6）承包人应履行的其他义务：
1）按招标文件的技术规范、以及发包人或其代表的要求，建立健全自身的规章制度，完成本项目合同范围内的养护管理工作，向发包人或其代表提供养护计划及相应的进度统计报表和报告等资料。
2）办理施工所需有关证件和批件，并协调交警、路政及地方等关系。
3）养护期间服从发包人或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成发包人委托的养护任务，并保证达到发包人要求的质量等级。养护期间中承包人应对本道路进行充分管护，确保管护质量通过市、区交通主管部门验收，达到《宿迁市农村公路 “建管养” 一体化改革试点工作考核评价办法》、《宿城区通海路“建管养”一体化配套完善项目长周期养护考核细则》等验收指标要求，由于承包人管护不当，造成道路及附属设施质量下降，由承包人无条件限期整改，直至达到交付条件，承包人不得以任何理由拖延、推诿，该责任由承包人承担。
4）加强养护巡查，做好巡查记录，及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报发包人，并采取相应有关措施；
5）每次现场养护之前，应提前向发包人及养护路段相应的交警和路政等部门联系，取得相应的施工许可；
6）应有完备的原材料及施工、养护自检资料，报验资料和计量资料及时报发包人或其代表审核。工程结束后按发包人要求提交相关的养护资料及其相应的电子文档一份，并配合发包人进行工程验收。
7）严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。
承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应 遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设 备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。
承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费用。
8）承包人应在整个养护承包期对其为本合同工程工作的承包人人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同工程总价中。发包人不单独支付。
9）遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。
承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料及生活垃圾由承包人自行处置，相关转运及堆放费用由承包人自行承担。
10）承包人应根据上级部门规定的频率进行道路日常养护巡查，道路病害、道路附属设施以及因道路病害引起的安全事故，由承包人承担。
11）机械化清扫、洒水车冲洒项目的计量以清单工程量为限，请承包人合理安排实施，最终计量不超过中标时的投标报价。
12）承包人应配备满足冬季养护需求的除雪车。 
13）承包人应保证养护区域公路用地范围内，加拿大一枝黄花除根除净，保证不复发。
14）承包人配备的清扫车、洒水车应安装 GPS 定位装置，同时承包人应提供考核设备且每月上报养护里程数及养护工作工程量。
15)工程完工后，承包方应严格依据合同约定及项目档案管理规范，系统整理服务全过程影像资料，确保影像资料完整、清晰、可追溯。经自检合格后，在规定期限内，将影像 资料及其详细目录清单，以业主方指定的格式和存储介质进行移交，以满足项目档案管理 及后续使用需求。
16）承包人需要根据道路养护范围和里程，在养护道路周边配备固定场所用于储备一定数量的应急物资和材料，以保障本项目在应对降雨、降雪、冰冻、水毁、事故等极端天气和突发事件时的安全和畅通。
17）双方约定承包人应做的其他工作。
4.2 履约担保
本款修改为：
4.2.1 本工程履约担保的形式为履约保证金。
履约保证金缴纳形式及要求：
1）履约保证金提交形式
履约保证金应在施工合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，承包人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向发包人缴纳。不得设置索赔前置条件，见索即付。
2）履约保证金提交金额
按合同总价的 5% 提交。
支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，承包人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
3）履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至承包人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
4）履约保证金退还条件
项目通过合同工程验收，出具验收证明及履约保证金收据申请退付。
5）履约保证金退还时间
发包人收到供应商退付申请后退还。
4.2.2 履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交人不履行与采购人订立的施工合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
4.2.3逾期退还履约保证金违约责任
发包人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
4.3 分包
本项目不允许分包。
4.8 保障承包人人员的合法权益
本款补充第 4.8.7 项：
4.8.7 不拖欠农民工工资
承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》苏建建管〔2016〕707号、《省人力资源和社会保障厅等八部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》苏人社发〔2018〕93 号、《宿迁市交通工程建设领域农民工工资支付管理办法》宿交发〔2018〕142号、江苏省人力资源社会保障厅、《关于进一步加强全市建设工程领域项目企业用工管理标准化工作的通知》宿治欠办发〔2020〕12号、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规〔2021〕2 号、《关于印发宿迁市政府工程农民工工资支付管理暂行办法》（宿治欠发〔2022〕8号）、《关于印发宿迁市 2023 年农民工劳动权益保障工作重点任务清单的通知》（宿治欠办发〔2023〕5号）等各级相关农民工工资的规定，并按照规定及发包人要求缴纳农民工工资保证金。施工总承包企业应当在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，农民工工资与工程款实行分账管理，按月足额支付工资；实行农民工实名制管理；合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果由承包人自行承担。
5.材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
补充第 5.1.4 项：
除另有规定外，为完成本合同工程施工所需的全部施工设备（含试验和自检测量等设备)以及器材均由承包单位负责提供，采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包单位自理。
补充第 5.1.5 项：
承包单位在本工程中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求、或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。发包人一旦发现上述情况，并出具通知，承包单位应按照发包人的指令立即更换、更改，由此造成的损失应由承包单位自行负责。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
本项目发包人不提供任何材料和工程设备。
6.施工设备和临时设施
补充 6.4 款：
除另有规定外，为完成本合同工程所需的临时工程及设施，均应由承包人按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设，发包人不另行支付。
9.2 承包人的施工安全责任
第 9.2.5 项约定为：
根据“《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令〔2017〕第 25 号）”和《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2025〕1 号）的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用为最高投标限价的 1.5%，安全生产费采用清单报价，投标人应自行填报安全生产费明细，最终结算金额以实际发生的费用为准，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。
除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由承包人承担，发包人不再支付。工程实施期间，安全生产费应由监理工程师按照《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》 (苏交规(2025)1 号文)以及发包人的相关规定，根据工程安全生产情况报发包人签字确认后据实支付。
如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。
安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。
安全生产费的支付：安全生产费根据承包人在施工中采取的安全保护措施和购买安全保护用具等实际发生的费用进行支付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。
承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人和发包人提供相应证明材料，以证明承包人发生的安全生产费用属实。
补充 9.2.12 款：
9.2.12.1 承包人应按国家有关规定在整个养护期间为其雇佣的任何人员进行人身意外伤害保险，该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。
9.2.12.2 承包人应给已运抵现场的承包人装备办理保险，其保险金额足以现场重置。该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。
9.2.12.3 所有保险费用均应包含在合同总价之中。
9.2.12.4 在养护过程中，乙方应高度重视安全生产，严格遵守交通部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、《江苏省普通干线公路小修保养施工规程（试行）》等有关规定，以确保养护作业中人员、施工车辆和机械设备、公路设施的安全。否则，由此造成的损失由乙方承担。
9.2.12.5 乙方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理，施工时按相关要求摆放标志标牌等，作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护车辆及设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。
补充 9.2.13 款：
9.2.13.1 施工过程中，为了保证本合同工程的安全施工，承包单位应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。
9.2.13.2 承包单位应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。
9.2.13.3 在工程施工期间，承包单位应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包单位的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。
9.4 环境保护
补充 9.4.12 项：
9.4.12 在本合同工程施工期间，承包单位必须遵守国家有关环境保护的法令。
如果由于承包单位实施施工的原因，破坏了环境保护而导致的损失和赔偿，则由承包单位承担全部责任。
补充 9.4.14 项
9.4.14 本项目承包人在施工过程中应严格遵守苏交质公（2016）35 号关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知、苏交公〔2017〕5 号省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知以及宿交发〔2021〕3 号《市交通运输局关于印发宿迁市交通工程扬尘污染防治管理规定的通知》、宿污防指办（2019-62 号）《关于修订宿迁市市区施工工地扬尘重污染天气应急管控停工豁免规则的通知》、宿大气办发（2019）8 号《关于印发宿迁市市区施工工地扬尘重污染天气应急管控停工豁免规则的通知》、苏环办（2019）254 号《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》等相关规定，其费用在清单100章中“施工环保费”单独列支，由承包人自行报价，在实施过程中将按经审核后的环保措施实际投入进行计量支付，但支付总额不超过该项的投标报价。（以上政策文件如有更新，按最新文件执行）。
9.5 事故处理
增加 9.5.2 条款：
如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。
10.进度计划
本款补充：
承包单位应按本合同规定的工期，合理安排好施工进度计划，并及时向发包人递交项目的月度进度表。
为保证工程质量，并按时实现工程进度的要求，发包人有权审核并评议承包单位递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包单位根据合同规定所担负的任何责任和义务。
本工程必须在合同规定的期限完成施工，经初步验收达到合同规定的质量标准后，进入承包单位的缺陷责任期。
11. 开工和交工
11.2  交工
本款末增加：工程交工验收后，所有设备需和公安现有平台设备无缝对接并符合移交标准，建成后由施工单位移交至交警支队，若在缺陷责任期内出现质量问题，所发生的维修费用从相关责任单位的经费中扣除（无论成本是否超出质保金范围），出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。
13.工程质量
13.1 工程质量要求
本款补充第 13.1.6、13.1.7、13.1.8 项
13.1.6 本项目质量要求以发包人或其代表以书面形式批准的变更通知或施工指导意见、国家颁发的施工技术或验收规范和质量检验标准及有关规定为依据。
13.1.7 工程质量交工验收时本合同项目所含分项工程合格率应为 100%、工程质量等级评定为合格且质量评分必须达 90 分及以上，验收不合格的工程造成的一切损失由承包人负责。
13.1.8 涉及主体工程的质量、安全，发包人将按照本工程其他质量管理办法对承包人进行考核。
13.2 承包人的质量管理
本款补充第 13.2.11 项、13.2.12 项
13.2.11承包人应接受交通质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的将不验收、不支付。并应自费拆除重建。
13.2.12承包人必须建立针对本合同的施工质量保证体系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。
15. 变更
15.4 变更的估价原则
本条修改为：
15.4.1 发包人如认为有必要时，可对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，发包人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：
(a)增加或减少本合同中的任何工程的数量；
(b)取消合同中的任何单项工程；
(c)改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；
上述变更均不应使本合同作废或无效。如果发出本工程的变更指令（简称变更令）是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.4.2 没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更。
15.4.3 承包人在投标期间填报的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要依据，若单价分析不足够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。
16 价格调整
本项目合同期间不调价。
17 计量与支付
17.2预付款
17.2.1 预付款
本项约定为：合同签订后，承包人向发包人提供合同价款的10%预付款保函（保险、担保)后，发包人支付合同价款的10%作为预付款。
17.3  工程进度付款
第17.3款中有关支付内容不适用，本项目工程款按如下规定支付：
1）本项目采用固定单价承包、按实结算的方式，最终合同价格按发包人、监理人、承包人三方签认的完成的工程数量及本合同工程量清单单价确定。
2）项目经理及现场负责人每月在岗天数不低于22天，每少于1天处罚1000元。
3）因养护周期较长，承包人需要根据道路养护范围和里程，在养护道路周边提供固定场所用于储备一定数量的应急物资和材料，以保障本项目在应对降雨、降雪、冰冻、水毁、事故等极端天气和突发事件时的安全和畅通，发包人可根据应急物资和材料的储备情况以及对公路安全畅通造成的影响和损失，核减有关费用并根据损失情况给予罚款。
4）请各投标人充分考虑宿迁养护市场和企业改制的特殊情况，做好企业的信访稳定工作，根据有关法律法规，切实保障职工合法权益，并将此项内容作为日常考核的重要依据，对未能保障职工合法权益的，或造成信访不稳定，或产生恶劣影响的，发包人可根据情况酌情扣减养护经费。
5）第17.3款中有关支付内容不适用，本项目工程款按如下规定支付：
建设期：工程通过交工验收合格后付至实际完成量的80%；交工验收合格满一年付至审定价的97%，两年缺陷责任期满后付清。
养护期：管养费用按年度支付，每年运营养护期结束后按实际完成工程量及考核结果，支付每年度运营养护费用的80%，一年缺陷责任期满且审计结束后支付每年度剩余运营养护费用。
发包人有权根据项目资金到位情况调整付款比例，上述付款均无息。
本合同其余有关支付条款如与本项不一致之处均按此项执行。
18.7 竣工清场
补充 18.7.3 款：
为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣（交）工之后经监理人批准不须拆除的，其所有权归属发包人。
20.1 工程保险
本款末补充：
建筑工程一切险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用在工程量清单100章计列，计入合同总价中。建筑工程一切险及第三者责任险须在辖区内进行投保，届时业主根据承包人提供的保险收费单据据实支付，但最高不能超过投标时的投标报价。  
20.4 第三者责任险
本款约定为：
第三者责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用在工程量清单100章计列，计入合同总价中。建筑工程一切险及第三者责任险须在辖区内进行投保，届时业主根据承包人提供的保险收费单据据实支付，但最高不能超过投标时的投标报价。
20.6.1 保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订后 28 天内。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 项补充：
当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后 7 天内提供有力证明。
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。
本项目中承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，主要是指以下情况(但不限于以下情况)：
(1)合同路段的交通量非正常性增长,对道路造成结构性损坏的;
(2)合同路段发生重大交通事故,对道路造成较大损坏的;
(3)合同路段发生水毁的;
(4)合同路段区域内发生地震等自然灾害,对道路造成损坏的。
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
增加 22.1.1（11）、（12）、（13）、（14）、（15）目
（11）甲方将按照有关技术规范及所规定的要求对乙方所维修的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求乙方应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则甲方按拖延维修时间予以确认。
（12）在施工过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，甲方概不承担任何责任。
（13）因乙方原因致使工程施工质量不符合国家有关规范标准或不符合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。
（14）对于因乙方原因造成工期滞后事实或可能，甲方根据总体工期要求有权强制分割合同，并指定第三方完成。
（15）未尽事宜，参照《宿迁市国省干线公路小修保养检查考核与经费支付实施细则（2012版）》解决。
24.争议的解决
本款修改为：
承包单位与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，向发包人住所地人民法院提起诉讼，费用由败诉方承担。
本合同条款未尽事宜，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》执行。
补充 25 款为：
25. 施工和管理
承包单位的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和交纳各种相应费用等。承包单位交纳的各项规费，运输超大、超重引起的附加费用均由承包单位负担。
承包单位使用施工场外临时道路(包括承包单位选定，经发包人批准的场外临时道路)的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及交工后对原路的修复移交等项工作，均由承包单位负责，并承担其经费。


附件一
合 同 协 议
宿迁市宿城区交通运输局(发包人名称，以下简称“发包人 ”)为实施宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程 (项目名称)，已接受            (承包人名称，以下简称“承包人 ”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.  宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程 
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函录；
(4)项目专用合同条款；
(5)公路工程专用合款；
(6)通用合同条款；
(7)工程量清单计量范围；
(8)技术规范；
(9)图纸；
(10)已标价工程量清单；
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(12)其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)          (¥          )。
4. 承包人项目经理：       。承包人项目总工：        。
5. 工程质量符合 建设期质量评定：合格；养护期：符合《宿迁市农村公路“建管养”一体化改革试点工作管理办法》要求 标准。工程安全目标：落实安全生产主体责任，无安全责任事故。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，建设期：工期为90日历天，缺陷责任期为24个月；养护期：自项目交工验收合格后5年。
9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本肆份、副本肆份，合同双方各执正本贰份，副本贰份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发包人：              (盖单位章)        承包人：               (盖单位章)
法定代表人                             法定代表人
或其委托代理人：          (签字)        或其委托代理人：          (签字)

      年      月      日                         年      月       日

附件二
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程 （项目名称）的项目法人宿迁市宿城区交通运输局  (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目施工单位               (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2)严格执行  宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程 （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务
(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为  宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程 （项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式捌份，由发包人和承包人各执肆份。


发包人：       (盖单位章)                 承包人：       (盖单位章)
法定代表人                               法定代表人
或其委托代理人：      (签字)              或其委托代理人：      (签字)

      年      月      日                        年      月      日



附件三
安全生产合同
为在  宿城区通海路“建管养”一体化配套完善工程   (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人宿迁市宿城区交通运输局(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人         (承包人名称，以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。 现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本肆份、副本肆份，合同双方各执正本贰份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：           (盖单位章)           承包人：           (盖单位章)
法定代表人                              法定代表人
或其委托代理人：          (签字)        或其委托代理人：           (签字)

      年      月      日                        年      月      日


附件4

宿城区通海路“建管养”一体化配套完善项目长周期养护考核细则
依据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《江苏省农村公路养护工程技术实施细则》《宿迁市农村公路 “建管养” 一体化改革试点工作考核评价办法》等法律法规及地方规定，制定本细则。
第一章 总则
第一条 考核目的
为加强宿城区通海路“建管养”一体化配套完善项目（以下简称“本项目”）长周期养护管理，规范养护作业行为，提高养护质量和服务效能，保障公路安全畅通、整洁美观，特制定本细则。
第二条 适用范围
细则适用于本项目 “2 年缺陷责任期 + 3 年长周期养护” ，主要涵盖路面养护大中修、小修、桥涵构造物维修加固，以及道路交通安全设施优化补充等工作。通过对 “建管养一体化” 项目全周期考核，覆盖养护单位履约、养护作业实施、质量安全管理、应急处置、内业资料等全流程，考核结果直接与经费拨付、信用评价、奖惩兑现挂钩。
第三条 考核原则
坚持 “统一标准、注重实效” 原则，兼顾目标导向与结果导向、日常管控与专项督查、定量评分与定性评价，确保考核公平、公正、公开。
第四条 考核组织
区交通运输局成立考核小组，负责考核工作的组织实施、结果评定及整改跟踪。
第二章 考核周期与范围
第五条 考核周期
实行 “常态化巡查 + 周期性考核” 机制：
1、 日常督查；
2、季度考核；
3、年度综合评价；
一、二、三季度考核结果分别占年度考核总分的 20%，剩余 40% 根据年度最终考核确定，结合日常巡查、季度考核、专项督查、公众满意度调查等情况评定，根据考核结果审核拨付资金；
4.周期届满考核：第 5 年末完成，对 5 年养护成效进行全面验收评价。
第六条 考核范围
1.养护履约：人员、设备、场地、应急物资等配置及运维情况；
2.养护作业：路基、路面、桥涵、交安设施、绿化等日常养护、小修及预防性养护实施情况；
3.质量安全：养护工程质量、作业安全规范、环保措施落实情况；
4.应急处置：灾害天气、突发事故等应急响应及处置成效；
5.内业管理：养护台账、检测记录、报表上报等资料的完整性、准确性；
6.其他：路产保护、公众投诉处理、信用履约等情况。
第三章 基本配置考核要求
第七条 人员配置考核
核心管理人员、养护人员的配置标准及考核办法，按招标文件及相关要求执行。
第八条 设备配置考核
设备配置标准、设备管理制度及考核办法，按招标文件及相关要求执行。
第九条 场地与应急物资考核
场地建设要求、应急物资储备标准及考核办法，按招标文件及相关要求执行。
第四章 养护作业考核标准
第十条 养护考核
路基、路面、桥涵、交安、绿化等养护内容按照招标文件及工程量清单、作业约定及规范标准实施。
第五章 考核评分与结果应用
第十一条 评分标准
考核工作按月度检查、季度考核和年度考核开展，可委托第三方专业机构参与。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。
第十二条 资金拨付与周期考核结果应用
（一）季度考核结果应用
连续两个季度得分＜80 分：约谈养护单位主要负责人，额外扣减不高于年度养护经费 5%。
（二）年度考核结果应用
1.得分≥90 分：全额拨付年度养护经费；
2.80 分≤得分＜90 分：扣减年度养护经费5%；
3.60分≤得分＜80 分：扣减年度养护经费10%；
4.得分＜60 分：扣减年度养护经费20%；
（三）周期届满考核结果应用
1.通过考核验收办理移交手续后，全额返还剩余履约保证金；
2.验收不合格：限期 30 日内整改，复检合格后方可移交，产生的费用由养护单位承担；
3.整改后仍不合格：扣除全部履约保证金，由考核小组委托第三方整改，费用从养护尾款中双倍扣除。
第六章 奖惩细则
第十三条 处罚情形
1.养护不到位造成失养的，通报后限期未整改到位，每次扣减年度养护经费 1000元；
2.因养护质量问题引发交通安全事故的，养护单位承担全部赔偿责任。
3.违规转包、违法分包的，立即终止合同，追究相关法律责任，纳入失信名单；
4.全年累计被市级及以上媒体曝光 2 次及以上，造成恶劣影响的，根据情形纳入失信名单。
第七章 周期届满验收要求
第十四条 验收核心指标
1.路况质量：PQI优良路率≥90%，年下降率≤2%；
2.设施完整性：二类及以上桥梁比例≥99%，交安设施完好率 100%，重点路段视频监控覆盖率≥70%；
3.内业资料：5 年养护台账、检测报告、病害处置记录等完整规范，保存齐全；
4.其他：无重大质量安全事故、无遗留养护病害、公众满意度≥90 分。
第十五条 验收流程
1.养护单位提交验收申请及 5 年养护总结报告、竣（交）工资料；
2.考核小组开展现场核查及指标检测，核查内业资料。
第八章 附则
第十六条 其他要求
本办法未尽事宜，按国家、省、市相关法律法规及行业标准执行；若相关规范更新，自更新之日起执行最新版本。
第十七条 解释权
本办法由区县交通主管部门负责解释。
第十八条 施行日期
本办法自发布之日起施行，合同期内持续有效。


	宿城区通海路“建管养”一体化配套完善
项目长周期养护考核打分表

	被考核部门（单位）：                                                                     考核周期：       年     月至       年     月                    总分：       分

	考评项目
	一级指标
	二级指标
	分值
	考评标准
	考评得分
	备注

	一、养护管理
	人员设备
	道路管养人员配置与到岗
	2
	管养人员足额，缺岗1人扣1分；管养人员未穿标志服的，扣1分/人﹒次；养护管理人员不能满足需要的，扣1分。
	
	

	
	
	道路养护作业设备配置与运维
	8
	机械设备足额配备，巡查、机械化清扫、抑尘冲洒、除雪融冰每缺1台主要设备扣2分；未建立运维台账或记录不完整，每次扣 1 分。
	
	

	
	日常巡查
	道路管养巡查
	10
	日常巡查1次/日、定期检查1次/周、夜间巡查1次/周，特殊情况：汛期、冰雪季节、重大节假日前后检查，缺1次扣1分；巡查记录不完整/不真实/不达标，每处扣 1 分。
	
	

	
	内业资料
	道路管养台账与报表
	6
	日常养护巡查处置台账、计量资料、桥梁定期检查、路况自动化检测等报告齐全准确，迟报1次扣1分，缺1类台账扣2分，数据错误1次扣1分，造假每次扣5分；农民工工资支付无投诉，有1例有效投诉扣3分。履约考核资料缺少，扣1分/项；安全记录台账频率不符合要求，扣2分/次。
	
	

	二、路况质量
	道路保洁
	人工捡拾与机械化清扫
	3
	路面、桥面、路肩、边坡、边沟垃圾清理等管护状态良好。路面污染，未进行处理的，扣0.1分/处；路面堆积物未清理扣0.5分/处.次；路面积水未处理，扣0.2分/处。
	
	

	
	路基养护
	路肩边坡
	5
	路肩路基沉陷/坍塌未及时处置每处扣2分。
	
	

	
	路面养护
	病害处置
	16
	存在唧浆、龟裂、波浪拥包、重度车辙、松散、沉陷、坑槽、横向裂缝、纵向裂缝等病害，每发现一处扣0.2分。
	
	

	
	设施养护
	设施维护
	12
	交通安全设施及道路附属设施管护完好、路灯运营维护正常。管养运维不到位，每发现一处扣0.2分。
	
	

	
	桥涵养护
	桥涵设施完好
	7
	二类及以上桥梁比例≥90%，每低 1% 扣 2 分；伸缩缝 / 泄水孔堵塞未处理每处扣 1 分；桥涵病害未及时修补每处扣 2 分。
	
	

	
	绿化养护
	维护处置
	6
	路肩、边坡、高草、杂草及违种未清理，发现一次扣0.2分；路树歪倒、路树遮挡标志，发现一次扣0.5分；各类绿化苗木生长状态不佳，未修剪，发现一次扣0.3分；除季节性原因发现明显病虫害、干枯死株、折断毁害等现象扣1分。
	
	

	
	智能应用
	智能普及
	6
	道路技术状况自动化检测率100%；每低1%扣1分；PQI优良路率≥90%，年下降率≤2%，不满足要求每超1%扣2分；交安设施完好率 100%，重点路段视频监控覆盖率≥70%，每1项不达标扣1分；试点路段纳入智慧农路管理、数据共享有效有效，每低5%扣1分。
	
	

	三、安全管理
	安全保障
	安全规范与防护
	6
	因养护方原因导致发生安全事故，未造成人员重伤或死亡的，发生一次扣2分：如造成人员重伤或死亡的，扣完。
	
	

	
	应急处置
	物资与预案
	5
	雨雪冰冻等恶劣天气下道路桥梁抢通保通等应急处置，如树木倒伏、公路水毁、雪灾道路等；事故或其它突发原因造成的道路桥梁损坏、污染等应急处置。应急物资储备充足、无过期，不足 1 项扣 1 分；未制定应急预案或未开展演练，扣 2 分。
	
	

	四、社会影响
	社会影响
	安全隐患处置
	4
	养护区域内在养护期间发生安全事件且被追责的，舆情投诉，发生一次扣0.1分；群体性事件(负面)、检查通报（负面），发生一次扣0.5分。
	
	

	
	公众评价
	投诉与满意度
	4
	随机邀请交通行业主管部门、属地镇村不少于3位工作人员对项目养护质量进行打分(百分制)，计算出算数平均分为最终得分。其中:90分(含)以上，本项指标不扣分；70分(含)至80分，本项指标扣0.5分；60分(含)至70分，本项指标扣1分；60分以下，本项指标不得分。
	
	

	合计
	——
	——
	100
	——
	
	

	评分说明

	1. 等级划分：按本办法第十一条执行；

	2. 扣分规则：各项累计扣分，每项扣完对应分值即止；

	3. 一票否决：因养护方原因发生人员伤亡事故、违规转包分包、弄虚作假情节严重的，本次考核直接定为不合格；

	考核人签字：____________________ 被考核单位签字（盖章）：____________________考核日期：______年____月____日

	 
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc216777391][bookmark: _Hlk176251176][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章  采购需求
项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc216777392]一、商务要求
（一）项目简介
项目位于宿城区王官集镇通海路，起于通海路与宿黄线的Y型交叉口(K1+135)，穿越王官集镇镇区，终点止于324省道(k6+560.877)。项目建设内容及规模：主要内容为完善交通安全防护、智能设备、交通信号灯、涵洞、路基路面施工等及路基路面等附属设施日常养护工作。
[bookmark: OLE_LINK16]（二）付款方式
预付款：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款（乙方提供等额预付款担保，可采用银行保函、保证担保形式）；
进度款：建设期：工程通过交工验收合格后付至实际完成量的80%；交工验收合格满一年付至审定价的97%，两年缺陷责任期满后付清。
养护期：管养费用按年度支付，每年运营养护期结束后按实际完成工程量及考核结果，支付每年度运营养护费用的80%，一年缺陷责任期满且审计结束后支付每年度剩余运营养护费用。
注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（三）工期：
（1）建设期：工期为90日历天，缺陷责任期为24个月。
（2）养护期：自项目交工验收合格后5年。
[bookmark: _Hlk177563274][bookmark: _Hlk95382125]（四）项目实施地点：宿城区境内
（五）质量要求：
（1）建设期质量评定：合格； 
（2）养护期：符合《宿迁市农村公路“建管养”一体化改革试点工作管理办法》要求。
[bookmark: _Hlk177563401][bookmark: _Toc216777393][bookmark: _Toc216777394]二、技术要求
[bookmark: _Toc120614281]根据相关技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。
三、其它要求
[bookmark: _GoBack]（1）本次招标采用工程量固化清单，供应商编制报价工程量清单时，只需按照设定的格式填入单价（采购人指定单价项目，供应商不得修改），供应商不得对采购人给定的工程量清单进行修改（包括细目名称、细目号、工程数量及指定单价项目的单价、运算定义等），若供应商擅自修改工程量清单或者供应商的报价发生了算术性修正，属重大偏差，响应文件按无效标处理。 
供应商的投标价，应是招标范围内其所投标段的全部工程的投标价，并以供应商在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。供应商所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
（2）工程量清单应作为供应商编制报价的依据，如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知采购人核查，除非采购人以补遗书予以更正，否则，应以工程量清单列出的数量为准，未经采购人书面认可或修改，供应商不得擅自修改。供应商应认真填写工程量清单中所列的本标段各工程子目的单价、合价或总额价。供应商在工程量清单中漏报的工程子目或单价，采购人将不予支付，并认为该子目的价款已包括在工程量清单的其他单价或总额价中。
（3）施工期间供应商必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制定的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
（4）建筑工程一切险及第三者责任险由供应商以供应商与业主联名投保，投保条件与保险费率由供应商根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用在工程量清单100章计列，计入合同总价中。建筑工程一切险及第三者责任险须在辖区内进行投保，届时业主根据供应商提供的保险收费单据据实支付，但最高不能超过投标时的投标报价。
（5）供应商应按照《江苏省人力资源社会保障厅关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》（苏人社规[2023]2 号）和《省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函[2025]1号）（如有新文件，按最新文件执行）的规定缴纳工伤保险费，在项目开工前足额缴纳。该费用在工程量清单中单列，计入合同总价中。  
（6）供应商要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》苏建建管[2016]707 号、《省人力资源和社会保障厅等八部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》苏人社发[2018]93号、《宿迁市交通工程建设领域农民工工资支付管理办法》宿交发[2018]142号、江苏省人力资源社会保障厅、《关于进一步加强全市建设工程领域项目企业用工管理标准化工作的通知》宿治欠办发[2020]12号、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规[2021]2号、《关于印发宿迁市政府工程农民工工资支付管理暂行办法》（宿治欠发[2022]8号）、《关于印发宿迁市 2023年农民工劳动权益保障工作重点任务清单的通知》（宿治欠办发[2023]5号）等各级相关农民工工资的规定，并按照规定及采购人要求缴纳农民工工资保证金。合同实施过程中，因供应商原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果由供应商自行承担。
（7）根据“《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令[2017]第 25 号）”和《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规[2025]1 号）的规定，供应商应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用为最高投标限价的 1.5%，安全生产费采用清单报价，供应商应自行填报安全生产费明细，最终结算金额以实际发生的费用为准，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。
（8）供应商在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再单独计列。 
（9）本项目供应商应在采购人或监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。供应商因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再单独计列。
（10）供应商应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循采购人、交警、交通、城管等行政部门提出的相关要求，制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，并经采购人同意且通过交警、交通、城管等行政部门的行政审批。供应商的投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施费用、临时安全设施设置费用、方案审查费、协调工作费用和规费等，上述费用均含在相关的单价或总额价内，采购人不再单独计列。 
（10）本项目施工所需供电、供水等由供应商自行调查解决并承担所有费用。
（11）供应商应保障采购人不承担因此工程而发生的任何损害、赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔诉讼费或其他开支；如发生，都由供应商承担。 
（12）若因省、市有关政策改变，导致采购人必须要合同调整或终止时，本工程将据实计量，不提供任何补偿或赔偿。
（13）供应商的综合单价在合同实施期间不予调整。
（14）供应商应根据上级部门规定的频率进行道路日常养护巡查，道路病害、道路附属设施以及因道路病害引起的安全事故，由供应商承担。
（15）机械化清扫、洒水车冲洒项目的计量以清单工程量为限，请供应商合理安排实施，最终计量不超过中标时的投标报价。
（16）供应商应配备满足冬季养护需求的除雪车。 
（17）供应商应保证养护区域公路用地范围内，加拿大一枝黄花除根除净，保证不复发。
（18）供应商配备的清扫车、洒水车应安装 GPS 定位装置，同时供应商应提供考核设备且每月上报养护里程数及养护工作工程量。
（19）本项目供应商在施工过程中应严格遵守苏交质公（2016）35号关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知、苏交公〔2017〕5号省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知以及宿交发〔2021〕3号《市交通运输局关于印发宿迁市交通工程扬尘污染防治管理规定的通知》、宿污防指办（2019-62号）《关于修订宿迁市市区施工工地扬尘重污染天气应急管控停工豁免规则的通知》、宿大气办发（2019）8号《关于印发宿迁市市区施工工地扬尘重污染天气应急管控停工豁免规则的通知》、苏环办（2019）254号《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》等相关规定，其费用在清单100章中“施工环保费”单独列支，由供应商自行报价，在实施过程中将按经审核后的环保措施实际投入进行计量支付，但支付总额不超过该项的投标报价。（以上政策文件如有更新，按最新文件执行）
（20）本项目要求供应商实施工程档案管理信息化、标准化，供应商应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《交通建设项目档案专项验收办法》、《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》及江苏省档案局《江苏省重大建设项目档案验收办法》的具体内容和要求，使用信息化现代技术，建立项目档案数据库。竣工验收合格后，在提交纸质竣工资料的同时，将项目档案数据库（含所有资料的扫描件）移交采购人，在本项目交、竣工验收过程中，与本项目有关的交、竣工会议相关费用等均包含在内。
（21）项目实施期间，采购人有权根据项目进度情况调整部分目标节点计划，供应商应严格执行采购人提出的总体工期及阶段性工期要求，根据要求编制施工方案和工期计划，配备足量的机械、设备、人员、资金，严格按照工期计划执行，确保完成采购人的任一节点计划目标，由此所产生费用，由供应商自行承担，不得向采购人进行索赔。项目实施过程中，如供应商进度达不到采购人的要求，采购人有权在采取合同履约降等级的同时，将全部或部分工作内容安排给其他单位实施，由此产生的一切费用及带来的任何影响，均由供应商承担。
（22）本项目实施期间，如供应商质量、进度等方面不能达到采购人的要求，采购人有权对供应商的部分工程进行切割，切割后如出现费用不足情况，发包方将从供应商的其他工程款中直接扣除。且供应商需处理切割后的遗留问题，保证工程正常施工。由此所产生的一切费用、损失和影响均由供应商自行无条件承担。
（23）本项目标志标牌、护栏等拆除旧物料归采购人所有；挖除旧路面中铣刨沥青混凝土及旧板块废料残值费用已按市场价扣除，供应商自行处理。
（24）施工期间供应商必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，供应商在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用，供应商自行承担。
（25）养护期间供应商应对本道路进行充分管护，确保管护质量通过市、区交通主管部门验收，达到《宿迁市农村公路 “建管养” 一体化改革试点工作考核评价办法》、《宿城区通海路“建管养”一体化配套完善项目长周期养护考核细则》等验收指标要求，由于供应商管护不当，造成道路及附属设施质量下降，由供应商无条件限期整改，直至达到交付条件，供应商不得以任何理由拖延、推诿，该责任由供应商承担。
四、工程量清单及图纸
另附。
五、项目技术方案要求
（一）施工组织总体方案：供应商根据本次工程的项目实际情况提供具有针对性的总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排。
（二）质量保证、安全文明施工及环境保护措施：根据本工程的现场情况提供有针对性的质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案措施阐述。
（三）施工进度计划和各阶段进度的保证措施：根据本工程的现场实际情况提供有针对性的工程工期保证措施、根据项目情况提出适用于本项目的施工进度计划，施工计划及措施、劳动力、机械设备和材料投入计划等。
（四）拟投入本工程的机械、设备投入方案：供应商根据本次施工现场实际情况配备项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等，内容进行详尽描述。
（五）施工过程重点难点分析、质量安全的保证措施方案：供应商根据项目需求，编制详细可行、有针对性的施工过程重点难点分析、质量安全的保证措施方案，重点难点分析及解决方案、质量安全保障具体措施等内容。
六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
（2）政府采购需求标准
1、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 
2、本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

[bookmark: _Toc216777428]

第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	[bookmark: OLE_LINK21]信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	资质证书
	符合磋商文件要求

	安全生产许可证要求
	符合磋商文件要求

	项目负责人要求
	符合磋商文件要求

	安全人员要求
	符合磋商文件要求

	保险要求
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
[bookmark: EB9fc9bd0651534134824972d053d71a11]（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30。

	企业经营业绩、认证证书
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]企业业绩
	16.00
	供应商自2022年1月1日（以交工/竣工验收时间为准）以来，供应商完成过公路工程或公路养护工程项目，每有一个得4分，最高得16分。注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、施工合同、完工（或竣工）验收证明、江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统备案截图的材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够明确反映出供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分；3、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	
	项目负责人业绩
	8.00
	供应商拟派的项目负责人自2022年1月1日（以交工/竣工验收时间为准）以来完成过公路工程或公路养护工程项目，每有一个得4分，最高得8分。注：注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、施工合同、完工（或竣工）验收证明、江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统备案截图的材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够明确反映出供应商名称、项目内容、合同签订时间、项目负责人等内容，否则不得分；3、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	项目实施方案
	施工组织总体方案
	8.00
	总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排。方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求得8分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求得5分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，通过后期优化能够满足采购需求得3分。没有内容不得分。

	
	质量保证、安全文明施工及环境保护措施
	8.00
	质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求得8分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求得5分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，通过后期优化能够满足采购需求得3分。没有内容不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	8.00
	根据投标人对本次施工进度计划、各阶段的进度保证措施进行打分：进度计划详细具体，各阶段进度计划保证措施可靠、组织严谨、符合本次施工现场实际情况且优于采购需求的得8分；进度计划详细具体，各阶段进度计划保证措施不完善、但能满足采购需求的得5分；进度计划内容和各阶段进度计划保证措施简略、进度计划内容和各阶段进度计划保证措施不能对应、需通过后期优化方案才能满足采购需求的得3分；没有内容不得分。

	
	拟投入本工程的机械、设备投入方案
	7.00
	项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等；方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求得7分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求得4分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，通过后期优化能够满足采购需求得2分。没有内容不得分。

	
	施工过程重点难点分析、质量安全的保证措施方案
	7.00
	根据响应文件中供应商提供的施工过程重点难点分析、质量安全的保证措施方案，重点难点分析及解决方案、质量安全保障具体措施等内容；磋商小组结合供应商方案进行评分。重点难点分析内容全面具体、解决方案思路清晰、要点明确、措施详细，质量安全保障措施具体详细、重点突出，优于或完全满足采购需求的得7分；重点难点分析有具体内容、解决方案有明确思路、有要点和措施，质量安全保障有具体措施，基本满足采购需求的得4分；重点难点分析内容不具体、解决方案思路不清晰、要点不明确，有欠缺，质量安全保障措施无具体措施，但经过后期优化可以实现采购需求的得2分；没有内容或其他情况不得分。

	其它
	项目组成员
	8.00
	1、拟投入本项目的项目总工具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，得3分。
2、拟投入本项目其他人员中（除项目负责人、总工外），供应商拟选派的项目组成员有工程类中级及以上职称得2.5分，最高得5分。
注：项目组人员需提供证书扫描件电子件且在响应文件中提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料，否则不得分。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2 
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第（2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  5 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
[bookmark: _Toc216777429]
第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]


响  应  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               



响应文件目录

一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法定代表人身份证明或法人授权书
五、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函
六、已标价的工程量清单
七、技术要求响应及偏离表
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、项目负责人业绩
十二、磋商所需其他材料

[bookmark: _Toc216777430]
一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc216777431]
二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc216777432]
三、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc216777433]
四、法定代表人身份证明或法人授权书



1、法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
 


单位名称：          （加盖CA电子公章）      
                                    年   月    日  


2、授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号         项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         


[bookmark: _Toc216777434]五、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于    行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于    行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc216777436]
六、已标价的工程量清单


	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	(单位盖章)
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3




	投  标  总  价

	招     标    人：
	　

	工  程   名  称：
	　

	投标总价（小写）：
	　

	        （大写）：

	投  标  人：
	　
	　

	　
	　
	(单位盖章)

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	(签字或盖章)

	编  制  人：
	　
	　

	　
	

	时     间：
	　
	     年    月    日

	　
	　
	扉—3




[bookmark: _Toc216777437]七、技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955054]序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.本项目不接受负偏离，偏离表中未明确列明偏离情况的视为完全响应采购文件实质性要求。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Toc216777438]八、项目实施方案

格式自拟


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc216777439]九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc216777440]
十、企业业绩
投标人业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]

[bookmark: _Toc216777441][bookmark: _Toc216777442]十一、项目负责人业绩
项目负责人业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。










十二、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
















































质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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