无锡市新吴区政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-HXGW-G2026-0026

采购项目名称：2026年桥梁及高架声屏障结构定期检测项目

采   购   人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二六年七月

目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、 投标文件（格式）

# 一、投标邀请

我公司受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局的委托，就2026年桥梁及高架声屏障结构定期检测项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2026年桥梁及高架声屏障结构定期检测项目 采购项目编号：JSZC-320214-HXGW-G2026-0026 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 采购人地址：无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园三楼 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 代理机构地址：无锡市惠山区洛南大道西泽大厦28楼 |
| 3 | 招标项目概况、要求： 1、项目概况：根据CJJ99-2017《城市桥梁养护技术标准》对新吴区桥梁进行结构定期检测，排查城市桥梁可能存在的安全隐患，确保桥梁安全通行。具体要求详见采购需求。 2、服务期：自签订合同之日起1年；服务响应时间：3小时内到达现场。 3、检测地点：清单范围内的新吴区各桥梁、高架声屏障。 4、检测期要求：60天内完成全部检测工作并出具检测报告（开工时间以甲方书面通知为准）。检测期误期违约金：合同总价的0.5‰/天计算。最高限额为合同总价的10％。 5、质量要求：全面、真实，满足规范要求。 6、成果要求：根据CJJ99-2017出具检测报告；根据住建部《关于开展城市桥梁安全防护设施隐患排查整治工作的通知》要求出具隐患排查报告。 7、本项目预算价：130万元。 8、本项目最高限价：一标段：65万元；二标段：65万元。（投标报价中应考虑检测维修后的复检费用） 9、标段划分：本项目共两个标段。具体内容详见附件桥梁结构定期检测清单一标段；二标段。 （1）本次招标共两个标段，投标供应商对两个标段均可投标，但最多只能中一个标段，由综合评分排名第一的投标供应商中标。评分排名均第一的情况下按投标供应商在投标文件中承诺优先中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。 （2）两个标段的被授权代表可为同一人。 10、本项目不接受联合体投标。 11、本项目是否专门面向中小企业：是。 12、本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）关于资格的声明函； （2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件； （3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件； （4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件； （5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明； （6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度审计报告和所附已审财务报告； （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料； （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料； （9）承诺书； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 （三）本项目的特定资格要求： （1）投标供应商具备交通部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或公路工程桥梁隧道试验检测专项资质证书或者省级及以上建设部门颁发的桥梁及地下工程检测专项资质证书，并取得省级及以上技术监督局颁发的计量认证合格证书； （2）项目负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资质证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书； （3）项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和养老保险证明（《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明）； （4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 5 | 1.供应商主体信息库注册： （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： ①访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 ③CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00） （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 2.完成项目报名，获取采购文件： （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 采购人、涵熙（苏州）工程顾问有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年8月7日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 本项目免收投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 9 | 网上投标截止时间：2026年 8 月 26 日09:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标及开标地点：网上线上投标。 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 |
| 10 | 评审时间：2026年 8 月 26 日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） |
| 11 | 中标单位确定时间：2026年 8 月 26 日评审结束后 |
| 12 | 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| 13 | 网上投标解密时间：2026年 8 月 26 日开启解密后半小时。 |
| 14 | 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| 15 | 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 联系人：周辉南 联系电话：0510-80595378 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 联系人：杨逸、蒋鼎、卢祯 联系电话：0510-83306659 电子邮件地址：464823780@qq.com 联系地址：无锡市惠山区洛南大道西泽大厦28楼 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.涵熙（苏州）工程顾问有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：无锡市惠山区洛南大道西泽大厦28楼

邮编：214000

联系人：杨逸、蒋鼎、卢祯

电话：0510-83306659

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

## （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

第一部分：商务标部分

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同，和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明（新成立公司自成立日期开始、法定代表人亲自参加投标的除外），提供扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度审计报告和所附已审财务报告，提供上述资料扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）特定资质证明资料原件扫描件

①投标供应商具备交通部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或公路工程桥梁隧道试验检测专项资质证书或者省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书，并取得省级及以上技术监督局颁发的计量认证合格证书；

②项目负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资质证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书；

③项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和养老保险证明（《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明）；

- 承诺书（格式见附件）；

- 供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件加盖公章或者签电子章；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖公章或者签电子章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件加盖公章或者签电子章。

*注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）；

（3）投标偏离表（格式）；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表；

4.人员配置表（格式见附件）；

5.投入本项目的车辆和设备明细表（格式见附件）；

第二部分：技术标部分

（1）对桥梁检测项目的理解

（2）桥梁检测方法及方案的合理性与完整性

（3）桥梁检测进度的保证措施

（4）桥梁检测质量的保证措施

（5）桥梁检测安全的保证措施

（6）后续服务的安排及合理化建议

## （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

## 11.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

## （八）报价要求：

## 1.投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查桥梁现状，测算检测成本、维修后的复查成本及项目实施期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

## 2.投标供应商的投标报价应为完成本项目的全部费用，包括但不限于检测费用、维修后的复测费用（直至全部检测合格为止）、人员费用、检测设备、检测设备维护、交通疏导、临时围挡、栏杆等、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。除了以上费用以外，除非另外达成其他协议，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

## 3.本项目为固定总价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。

## 4.服务过程中，新增检测项目时，检测项目清单中包含的项目按报价清单中单价计算；检测项目清单中没有的项目，由乙方按投标时的水平报价，并报甲方批准后按实计价。若检测过程中有未检测项目，则决算时在审定价中扣除相应款项。

## 5.投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查现场，测算投标成本。同时自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

## 6.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

## 7.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

## 8.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标书处理。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （十）开标、评标

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6．评标程序

评标工作由涵熙（苏州）工程顾问有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- ②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                   30分

（2）投标供应商评价                             18分

（3）技术文件                                   52分

（二）具体评分细目

（1）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）投标供应商评价（18分）

1、业绩（5分）

1.1报价供应商自2023年1月1日起投标供应商具有类似项目业绩，有一个得1分，最多3分。【业绩时间以合同签订时间为准，投标时提供中标通知书或合同原件扫描件，提供上述资料原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分】

- 1.2项目负责人2023年1月1日以来承担类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得2分【业绩时间以合同签订时间为准，投标时提供中标通知书或合同原件扫描件，提供上述资料原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分】。

- 注：投标人业绩和项目负责人业绩不重复得分。

- 2、人员配备（10分）

- 2.1技术负责人：具有高级及以上工程师职称证书的得1分；具有注册岩土工程师的得1分；具有一级注册结构工程师得1分；本项最多得3分。

- 2.2检测人员（除项目负责人、技术负责人外）

- ①具有交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书的有1人得1分，最多得3分。

- ②具有特种作业操作证（作业类别：高处作业）的有1人得1分，最多得2分。

- ③具有一级注册结构工程师的有1人得1分；本项最高得1分。

- ④具有高级及以上工程师职称证书的有1人得1分，本项最多得1分。

- 【同一人员不重复得分，提供《人员配备表》（格式见附件）、拟投入人员的证书、由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴纳社保的证明（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）。以上证明资料原件扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分】

- 3、投标供应商综合实力（3分）

- 3.1投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证体系证书、环境管理体系认证体系证书、职业健康安全管理体系认证体系证书，每提供一个得1分，本项最多得3分【投标时需提供相关证书原件扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全者不得分】。

（3）技术标（52分）

- 1）对桥梁检测项目的理解（10分）：包括桥梁外观检查工作要点、桥梁材质状况与状态参数检测工作要点、桥梁技术状况评估工作要点、桥梁水下基础检测工作要点、对原始资料的调查与收集等内容。

以上内容不存在瑕疵：得10分；

以上内容存在1处瑕疵：得6分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

- 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

- 2）桥梁检测方法及方案的合理性与完整性（12分）：包括外观检查方案、无损检测方案、系杆拱桥检测专项方案、结构检算方案等内容。

以上内容不存在瑕疵：得12分；

以上内容存在1处瑕疵：得7分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

- 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

- 3）桥梁检测进度的保证措施（8分）：包括本项目的组织机构及人员职责分工、本项目的工作计划、本项目的服务进度保证措施等内容。

以上内容不存在瑕疵：得8分；

以上内容存在1处瑕疵：得5分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

- 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

- 4）桥梁检测质量的保证措施（8分）：包括检测工作服务的目标、检测精度技术措施、质量与服务保证体系、质量与服务保证措施等内容。

以上内容不存在瑕疵：得8分；

以上内容存在1处瑕疵：得5分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

- 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

- 5）桥梁检测安全的保证措施（7分）：包括人员和设备安全保证措施、交通安全保证措施、应急处理方案及措施等内容。

以上内容不存在瑕疵：得7分；

以上内容存在1处瑕疵：得4分；

以上内容存在2处瑕疵：得2分；

- 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

- 6）后续服务的安排及合理化建议（7分）：包括后续服务的合理化建议、检测后期服务的安排、后续桥梁维修及养护建议等内容。

以上内容不存在瑕疵：得7分；

以上内容存在1处瑕疵：得4分；

以上内容存在2处瑕疵：得2分；

- 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

除技术文件编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

## （十一）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达涵熙（苏州）工程顾问有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 2.涵熙（苏州）工程顾问有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

- 5.投标人修改了暂列金金额的。

## （十三）中标无效的确认：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - （4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在涵熙（苏州）工程顾问有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。涵熙（苏州）工程顾问有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - （3）拒绝履行合同义务的。

## （十六）中标服务费：

1．招标代理服务费以中标价为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：100万以下费率为1.5%，100万—500万部分的费率为0.8%，并按此基础7折计取代理费。

2.开具中标通知书时，招标代理费由供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

## （十七）合同融资、履约担保

  - 1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- 三、采购需求

一、本项目需实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：根据CJJ99-2017《城市桥梁养护技术标准》对新吴区桥梁进行结构定期检测，排查城市桥梁可能存在的安全隐患，确保桥梁安全通行。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

《省住房城乡建设厅关于印发城市桥梁安全防护设施隐患排查整治工作方案的通知》（苏建城〔2018〕928号）；

《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）；

《公路缆索结构体系桥梁养护技术规范》（JTG/T 5122-2021）；

《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

无锡市城市桥梁检测与监测手册；

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T45-149-2023）；

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；

《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；

《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

《大跨径混凝土桥梁的试验方法》交通运输部公路科学研究所、交通运输部公路局技术处、交通运输部公路规划设计院；

《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011[2019年版]）（2019年版）；

《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011[2019年版]）（2019年版）；

《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB 32/T 2172-2012）。

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．质量要求：全面、真实，满足规范要求。

2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其检测现场的人员、设备的安全负责。

3．技术要求：严格按照行业相关规范标准执行。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1．采购标的数量：本项目共两个标段。（共计57座桥梁，一标段29座；二标段28座（含高架声屏障1152米））

2．检测期要求：确定中标单位后60天内完成全部检测工作并出具检测报告（开工时间以甲方书面通知为准）。检测期误期违约金：合同总价的0.5‰/天计算。最高限额为合同总价的10％。

3．检测地点：清单范围内的新吴区各桥梁。

4．检测内容：

a.外观检查

对桥梁（含桥头引道）的外观状态进行逐跨、逐构件检查（含防撞护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、人行护栏、分隔设施、隔离栅、防落物网、限载牌和声屏障等），掌握桥梁的工作状态。外观检查主要包括但不限于以下工作内容：

（1）桥梁安全防护设施的外观检查、尺寸测量，确定桥梁护栏材质和型式。

（2）确定桥梁安全防护设施的防护等级，评估桥梁安全防护设施尺寸、构造、防撞等级，防坠落装置是否满足设计标准和规范要求。

（3）检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

（4）检查梁体是否存在裂缝，详细调查裂缝分布情况（含长度、宽度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于拼装式板梁和T梁，应对其横向连接缝进行检查；

（5）对桥梁支座进行逐一检查，检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

（6）墩台的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无砼剥落及钢筋锈蚀等情况；

（7）检查翼墙是否开裂，有无前倾、变形，锥坡是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑移，桥梁其他附属设施是否完好等。

（8）桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；

（9）填写《城市桥梁资料卡》，对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，通过现场调查完成城市桥梁资料卡；

（10）检测中发现的桥梁病害应做出记录并绘制展布图，重要病害应在现场做出标记。

b.桥梁材质状况与状态参数检测

桥梁材质状况与状态参数检测内容包括：桥梁尺寸检测复核、混凝土强度检测、碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋锈蚀电位检测、钢筋保护层厚度检测和桥面线形测试等。

c.桥梁技术状况评估

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）等规范对桥面系、上部结构、下部结构进行结构定期检测，并依据检测结果对桥梁的技术状况等级进行评定，评定桥梁的完好状况、结构的性能，报告中明确给出每座桥梁的技术状况指数BCI和结构状况指数BSI，确定桥梁的完好状态等级和结构状况等级（A、B、C、D、E级）。

最后给出每座桥梁的处理建议，包括养护、维修、加固处理方案措施及预防性养护措施或特殊检查建议。

d.桥梁动静载试验

对标段内指定桥梁进行动静载试验：

1、静载试验桥跨应选择主跨开展，测试内容包括应力测试、位移测试和附加测试，具体控制截面和测试内容符合《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）中第6章的要求。

2、动载试验应选择跑车、跳车和刹车作为动力荷载，具体控制截面和测试内容符合《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）中第7章的要求。

3、静、动载试验需根据桥梁现场实际情况，编制专项实施方案，实施过程确保桥梁安全。

e.桥梁监测系统

采用高精度全站仪和水准仪等测量设备，对标段内指定桥梁进行主梁水平及竖向位移监测、桥面线形测量和桥墩沉降观测。监测工期90天。其中主梁水平及竖向位移监测各布置16个测点，每个测点监测频次不少于80次；桥面线形测量和桥墩沉降观测共布置32个测点，每个测点测量频次不少于5次。

f.声屏障设施定期检查内容及要求（二标段）

根据《声屏障结构技术标准》（GB/T51335-2018）的规定对桥梁声屏障设施开展定期检查，建立完备的基本资料，为后续的管养维护工作做好铺垫。

声屏障设施的定期检查应采用目测并配以便携式测量设备、工具进行，声屏障设施定期检查项目、内容和要求如下表所示。

表1 声屏障设施定期检查项目、内容和要求

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及方法 | 检查方法 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础、导墙及地脚（锚固）螺 | 基础、导墙无开裂、倾斜，钢筋及地脚螺栓无外露、松动、锈蚀 | 目测、放大镜、水平仪、铜锤 | 全检 |
| 2 | 立柱 | 柱体无倾斜，焊缝无裂纹，固定螺母及垫圈无缺失、松动、锈蚀；涂层无剥落、龟裂、风化，杆件无锈蚀 | 目测、放大镜、铜锤、扭矩扳手、水平仪 | 全检 |
| 3 | 屏体 | 框架平整无破损、端部无外露，五金件（铰链、撑杆、插销等）无破损，密封胶（条）无老化、开裂、缩短、脱落，涂层无剥落、龟裂、风化，杆件无锈蚀 | 目测、钢卷尺、水平仪 | 全检 |
| 4 | 卡件 | 贴合完好，无变形、失效，无脱落、无位移，锈蚀 | 目测、塞尺、钢卷尺、铜锤 | 全检 |
| 5 | 防坠落装置 | 固定无松动，绳索无锈蚀、脆化、失效 | 目测、弯曲、游标卡尺、千分尺 | 全检 |
| 6 | 板及雨水导流板 | 固定无松动、无破损、缺失，涂层无剥落、龟裂、风化，杆件无锈蚀 | 目测、铜锤 | 全检 |
| 7 | 防雷装置 | 接闪器焊接可靠无脱落，无锈蚀 | 目测、放大镜、铜锤 | 全检 |

高架声屏障检测车辆要求：

防撞缓冲车（防撞缓冲等级≥70k）1辆，车辆需满足高架通行要求（根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准）

# 投标时，自有设备需提供购置发票原件扫描件、实景照片上传至投标文件中，自有车辆需提供购置发票原件扫描件、行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）等相关证明材料上传至投标文件中，否则按无效标处理。

租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件的扫描件上传至投标文件中），还另需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）及租赁费发票原件扫描件上传至投标文件中，否则按无效标处理。

如投标时不具备养护设备的（含通行要求），可提供承诺书（格式见附件承诺书），承诺中标公告发布之日起7个工作日内提供相应的养护设备，并按承诺配备到位的养护设备种类，否则按无效标处理。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.成果要求：根据CJJ 99-2017出具检测报告；根据住建部《关于开展城市桥梁安全防护设施隐患排查整治工作的通知》要求出具隐患排查报告。

2.检测期要求：确定中标单位后60天内完成全部检测工作并出具检测报告（开工时间以甲方书面通知为准）。检测期误期违约金：合同总价的0.5‰/天计算。最高限额为合同总价的10％。

3.服务期：自签订合同之日起1年；服务响应时间：3小时。

六、采购标的验收标准：

1.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

2.《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）。

3.《声屏障结构技术标准》（GB/T51335-2018)

本项目按照满足国家、行业标准和江苏地区相应的规定进行验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1. 为满足检测工期和检测数量要求，投标供应商应合理配备项目组成员，人员必须具备相应资格。

2．检测单位必须配备相应的检测设备。

3．其他技术、服务等国家强制性规定的要求。

4.付款方式

合同签订后10个工作日内支付至合同金额的10%作为预付款，提交全套检测报告后支付至合同金额的40%，最终服务期结束且决算审计结束经政府相关部门批复后付至审定价的100%。由于本项目资金为财政资金，实际付款进度还需根据财政拨款进度执行，延期支付甲方不承担利息和滞纳金。每次支付，乙方均需提供正式等额税务发票。

合同签订后10日内，甲方可向乙方支付中标总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。支付预付款的，乙方需提供同等金额预付款担保（银行保函或保证金）。如在签订合同后，乙方无法提供预付款担保，或者明确表示无需预付款的，甲方可不提供预付款。

四、合同条款

合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

采购内容：

成交总金额：人民币（大写）           元 ；人民币（小写）            元

质量和服务要求及验收标准：

质保期：

服务期限：

服务地点和方式：

服务支付步骤和办法：

违约责任：

解决争议的方式：

其他事项：

合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

合同备案：合同一式伍份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。

合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：         （盖章）   乙方（成交方）：       （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：涵熙（苏州）工程顾问有限公司（盖章）

见证人：

年      月       日

2026年桥梁及高架声屏障结构定期检测项目服务协议

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

（甲方）所需         （项目名称）         经公开招标。经评标委员会确定                   （乙方）为（标段：   ）中标单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和其他法律法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

招标文件（编号              ）；

中标单位投标文件；

中标通知书；

中标单位在评标过程中做出的书面说明或承诺；

本合同条款及附件。

二、标的名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：（大写）：

（小写）：

四、付款方式

合同签订后10个工作日内支付至合同金额的10%作为预付款，提交全套检测报告后支付至合同金额的40%，最终服务期结束且决算审计结束经政府相关部门批复后付至审定价的100%。由于本项目资金为财政资金，实际付款进度还需根据财政拨款进度执行，延期支付甲方不承担利息和滞纳金。每次支付，乙方均需提供正式等额税务发票。

合同签订后10日内，甲方可向乙方支付中标总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。支付预付款的，乙方需提供同等金额预付款担保（银行保函或保证金）。如在签订合同后，乙方无法提供预付款担保，或者明确表示无需预付款的，甲方可不提供预付款。

五、服务期限

自合同签订生效起一年内（以全部桥梁检测完毕为标准）完成，并按甲方要求提交检测报告。

六、安全：

在桥梁检测过程中发生一切安全责任事故，均由乙方负责。

七、质量要求：

1）依据中华人民共和国行业标准《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）第4部分“城市桥梁的检测评估”内容；

2）对桥梁安全性能检测的质量应符合招标文件、投标文件及乙方评标过程中做出的书面说明及承诺；

八、甲方的权利与义务

中标后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料，乙方有义务对甲方所提供的资料进行保密，未经甲方书面允许，不得向第三方公布。

甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必需的道路交通管制方面的协助。

甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

按本合同第十三条向乙方支付合同价款。

甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权力，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

按本次检测评定结果和技术规范的规定需要对部分桥梁进行特殊检测，甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。

对乙方的工作进行考核，考核标准详见合同附件。

九、乙方的权利与义务

乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设工程质量检测的有关规定开展工作。

在签订合同之后，向甲方提交本工程检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。

乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现时及时通知甲方。

乙方必须严格执行《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T51335-2018）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

乙方在定期检测首次普查完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T51335-2018）规定的周期和检测内容进行检测。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，其具体内容在技术规范和相关服务要求规定。乙方向甲方提交的资料包括5份检测报告，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

6）应业主要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持。

7）正常服务

7.1）正常服务是指为完成本项目全过程的检测服务。正常服务内的费用报价不做调整。正常服务内容为：

a）桥梁定期检测

上部结构（含桥面等）：①桥面铺装、桥头搭板、排水系统、护栏等检测；②桥梁伸缩缝检测；③桥梁（梁、板、横向联系、联接件等）裂缝检测及其他检测等。

下部结构：①支座检测；②墩台身、台帽盖梁、系梁检测；③锥坡、护坡。

b）数据整理分析及报告编制；

①桥梁病害现状评估、技术状况评价对养护、维修加固工作建议；

②提供桥梁病害的图集；

③形成桥梁健康档案。

7.2）特殊检测服务是指双方通过签订补充协议或根据合同的规定，在正常服务之外增加的全过程检测服务。

7.3）乙方在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的乙方，应充分考虑甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。乙方应综合考虑到报价中，甲方对乙方的合同总价不因此而进行调整。

检测人员

8.1）在合同期内，未经甲方同意不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须支付甲方10万元人员违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。

8.2）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。乙方项目负责人：      ；乙方派驻现场检测组人数为     名（分别为：    、    、     、    、     、   、    、   ）。以上人员在检测期间需每天签到，人员不到位将扣除检测经费：项目负责人无故缺席一次扣除1万元/次，其他检测人员无故缺席一次扣除0.5万元/次，合计最高不超过15万元。在检测期间项目负责人无故缺席在扣除检测经费的同时将作为不良信誉计入下一年度桥梁结构定期检测招标项目“投标供应商评价”扣分项目。

8.3）为了履行检测服务，乙方应在检测工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，授权代表：        ，联系方式：         。

9）甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场检测工作需要。如甲方认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则乙方一周内必须增加仪器设备和办公用品直至甲方满意为止。

10）在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后1年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

11）积极认真地配合甲方的考核，提供甲方所需要的任何资料。考核评分结果低于80分，将扣除合同额的5%；考核评分结果低于70分，将扣除合同额的10%；考核评分结果低于60分，将扣除合同额的15%。服务响应时间未满足中标承诺（3小时响应）的，每次扣款2万元。 （考核表见附件）

12）在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

13）乙方应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

14）乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员在工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

15）乙方如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

16）乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。

十、检测工作细则、服务期和进度安排

乙方提交的检测工作细则

1.1）合同签订前，乙方应向甲方提交检测工作细则。乙方应按照经甲方批准后的检测细则的要求，有计划、有组织地开展检测工作，并受其约束。

1.2）甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。

服务期和工作周期

2.1）本工程具体定期检测服务期为一年。双方履行完本合同所有义务，检测工作全面结束后，检测服务期满，乙方即按照本合同约定完工。

2.2）桥梁定期检查项目在    年    月    日前提交定期检查的成果报告。

2.3）乙方在定期检测首次普查完毕后须向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，后续检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《声屏障结构技术标准》（GB/T51335-2018）规定的周期和检测内容进行检测。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，其具体内容在第四篇技术规范和相关服务要求规定。乙方向甲方提交的资料包括5份检测报告，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

2.4) 应业主要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

十一、安全措施及责任

在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

十二、保险

本项目的工程一切险、第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。

十三、合同价格形式：本项目为固定总价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。

十四、合同总价与支付方式

合同总价包括检测费用、维修后的复测费用（直至全部检测合格为止）、人员费用、检测设备、检测设备维护、交通、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

在签订本合同后，因法律法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费变化，检测费不作调整。

服务过程中，新增检测项目时，检测项目清单中包含的项目按报价清单中单价计算；检测项目清单中没有的项目，由乙方按投标时的水平报价，并报甲方批准后按实计价。若检测过程中有未检测项目，则决算时在审定价中扣除相应款项。

付款方式：合同签订后10个工作日内支付至合同金额的10%作为预付款，提交全套检测报告后支付至合同金额的40%，最终服务期结束且决算审计结束经政府相关部门批复后付至审定价的100%。由于本项目资金为财政资金，实际付款进度还需根据财政拨款进度执行，延期支付甲方不承担利息和滞纳金。每次支付，乙方均需提供正式等额税务发票。

甲方、乙方对合同价款支付发生争议时，按本合同有关争议的约定处理。

十五、违约和争议

甲方违约责任

1.1）甲方不按本合同第十三条支付合同价款（财政拨款延迟原因除外）。

1.2）甲方无正当理由擅自终止合同（不可抗力除外）

乙方违约责任

2.1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。

2.2）乙方因自身原因未按期向甲方提交检测成果，乙方应向甲方偿付由此而导致的甲方的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。

2.3）未经甲方批准而擅自更换的一般检测人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。

2.4）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。

2.5）乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

2.6）违反本合同第十九款有关廉洁条款的规定。

乙方发生以上第2.3）～2.6）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，乙方须支付甲方1千元至10万元的损失赔偿金。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为无锡仲裁委员会，仲裁地为无锡市。

十六、转包与分包

本项目不得分包，也禁止转包。

十七、不可抗力

除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

1.1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

1.2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

1.3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇佣人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

1.4）离子辐射或放射性污染；

1.5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

1.6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击）。

遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十八、合同生效、变更、终止、解除和终止

乙方提交履约保函，并且合同经双方签字盖章后生效。

双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，甲方退还履约保函后，本合同即告终止。

对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行检测工作。

如乙方发生第十五款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金和损失赔偿费外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。

双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十四款关于争议的约定处理。

合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

十九、事故报告

如果现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在2小时内将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在3天内将事故详细情况书面报告甲方。如果现场发生重大交通事故，乙方应及时报告甲方，此外，乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通运输部质量安全报告程序进行报告。

二十、其他

廉政要求

乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

版权

2.1） 对乙方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

2.2）乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

2.3） 乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

二十一、文本保存及签订地点

文本一式 7 份。其中：甲方 3份，乙方 3 份，见证单位备案 1 份

本合同签订地点：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

甲  方：                                        乙  方：

法人代表：                                       法人代表：

名  称：（盖章）                                 名  称：（盖章）

全权代表：                                       全权代表：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                                       邮政编码：

电  话：                                         电  话：

开户单位：                                       开户单位：

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

时  间：                                         时  间：

见证单位：        （盖章）

附件1：本次结构定期检测桥梁表

附件2：检测工作绩效考核表

合同附件1 ：本次结构定期检测桥梁表

2026年桥梁及高架声屏障结构定期检测项目一标段清单：详见附件

2026年桥梁及高架声屏障结构定期检测项目二标段清单：详见附件

合同附件2：检测工作绩效考核表：

| 绩效评价维度 | 评价指标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 工作业绩 (100/70%) | 01 检测人员和设备的配置情况 | 15 |
|  | 02 检测组织设计和检测方案的编制 | 15 |
|  | 03 检测进度表的编制和落实 | 20 |
|  | 04 检测工作的质量和技术水平 | 25 |
|  | 05 检测工作的现场安全 | 10 |
|  | 06 检测报告的编制 | 15 |
| 工作能力 (100/20%) | 01 业务知识 | 30 |
|  | 02 理解能力 | 20 |
|  | 03 执行能力 | 30 |
|  | 04 创新能力 | 20 |
| 工作态度 (100/10%) | 01 协作性 | 20 |
|  | 02 纪律性 | 20 |
|  | 03 积极性 | 20 |
|  | 04 责任感 | 30 |
|  | 05 自我开发意识 | 10 |

# 五、投标文件（格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇   年   月  日

# （一）投标函（格式）

投标函

致无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局：

我方收到贵方编号              招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供涵熙（苏州）工程顾问有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）开标一览表（格式）

开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 2026年桥梁及高架声屏障结构定期检测项目（ 标段） 投标总价 | 大写金额： 小写金额： 元人民币。 |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务响应时间 |  |
| 检测期要求 |  |
| 质量要求 |  |
| 成果要求 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人签字并盖章：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

明细报价表（格式）

报价供应商名称（盖章）                           采购项目编号：

一标段桥梁检测清单报价表

详见附件

二标段桥梁检测清单报价表

详见附件

# （三）承诺书（格式）

### 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。
    我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### 承诺书二

致：      （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

### 承诺书三（格式）

致：    （采购人名称）

我公司承诺：若我公司中标                          （项目名称）  ，在发出本项目中标通知书（中标公告发布）之日起十五日内提供我公司在无锡市（江阴、宜兴除外）范围内设立固定工作场所的证明材料（附件包括下列资料：自有房产提供房产证原件；租赁用房提供租赁协议、被租赁方的房产证复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料），并接受采购人的现场考察，十五日内未提供或核查不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

### 承诺书四、廉洁承诺书

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

年    月     日

承诺书五（格式）

致：             （采购人）

我公司参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我公司向你方郑重承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

- 设备配备：

- 1、     2、     3、     ……

- 同时我方承诺，根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。我公司提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图加盖公章。所有设备单次通行证许可时间不少于15天。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

五、中标标段优先顺序承诺函（格式）

（供应商名称）   针对项目在此承诺：

致：    （采购人名称）           ：

（1）我公司充分理解本次       （项目名称）  共两个标段，投标人对两个标段均可投标，但最多只能中一个标段的要求，将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如所有开标标段投标人经评审多标段均为第一名时，按投标人承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按得分排序名次顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

# 投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

# （四）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

# （五）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

# （六）人员配置表（格式）

人员配置表

投标供应商名称（盖章）                                     采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 相应证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关资格、资信证明复印件。

# （七）拟投入本项目的车辆和设备明细表

投入本项目的车辆和设备明细表

报价供应商名称（盖章）                                     采购项目编号：

| 序号 | 物品名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 自有/租赁/承诺 | 实物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、请附相关资格、资信证明复印件。

# （八）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表复印件。

法定代表人或授权代表签字：

# （九）投标偏离表（格式）

投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# （十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （十二）技术文件格式：

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。