# 招　标　文　件

项目名称：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护

标书编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0006

项目属性：服务类

张家港保税区汇采招投标代理有限公司

2026年6月

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	18

第五章 评标方法与评标标准	65

第六章 投标文件格式	69

- 投标邀请

- 2026-2029年度乐余镇市级绿化养护JSZC-320582-BSHC-G2026-0006 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年7月6日9:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目概况

项目名称：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护

项目编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0006

预算金额：1065.76794万元（采购包1：372.96426万元；采购包2：348.40107万元；采购包3：344.40261万元）

最高限价：1065.76794万元（采购包1：372.96426万元；采购包2：348.40107万元；采购包3：344.40261万元）

采购需求：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护，具体要求详见项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日起三年。

本项目不接受联合体投标。

- 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- （2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

- （7）关于资格证明文件的书面承诺。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 采购包1：无

采购包2：无

采购包3：专门面向中小企业采购。

- 注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅窗口，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。

4.售价：无

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月6日9：30(北京时间)

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：张家港市乐余镇人民政府

地址：张家港市乐余镇人民路27号

联系人：王卫华

联系电话： 0512-58662126

- 采购代理机构信息

名称：张家港保税区汇采招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇乘航骏腾大厦5楼

联系人：王蕾、杨燕红

联系电话：0512-80156358 、13921995548

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾、杨燕红

联系电话：0512-80156358 、13921995548

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

  - 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；为了2026-2029年度乐余镇市级绿化养护项目更高效的开展，代理服务费由各投标单位自行考虑在投标报价内。

  - 代理服务收费标准及金额：按照各采购包预算金额的如下比例进行算：即100万元内0.96%、100～500万元内0.7%，差额定率累进法计算并支付服务费。即采购包1：28707元；采购包2：26988元；采购包3：26708元。

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区汇采招投标代理有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在投标截止时间前。张家港保税区汇采招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

  - 张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区汇采招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

  - 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 应包括但不限于总价为综合报价，报价均含苗木补缺费用；重要地段草坪追播黑麦草费用，裸露地被、片林下空地籽播花卉、草籽等费用；绿地内正常的苗木搬迁、调整、归并移植费用；部分路段隔离带护栏、养护标识牌、植物铭牌等的维护费用；养护人员购买意外险等保险的费用、养护责任铭牌的费用；所有车辆、机械的购买或租赁费用；各类灾害天气应急抢险涉及的所有费用；重要道路区域草坪缺失，需要追播草籽，苗木空缺地段，需要补植苗木工作，苗木茂密地段需移植苗木的工作；绿化带内水面水生植物的养护和清理工作；其他绿化养护涉及到的相关费用。

  - 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为张家港保税区汇采招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，张家港保税区汇采招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区汇采招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 电子投标文件的递交

- 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

  - 张家港保税区汇采招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，张家港保税区汇采招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区汇采招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

- 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

  - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

  - 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求

    - 根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

  - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

  - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

  - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

  - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 28.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 28.6.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 在评审报告中进行记录。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区汇采招投标代理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。

    - 质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

    - 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

    - 供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

    - 质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签订本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区汇采招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，报价均含苗木补缺费用；重要地段草坪追播黑麦草费用，裸露地被、片林下空地籽播花卉、草籽等费用；绿地内正常的苗木搬迁、调整、归并移植费用；部分路段隔离带护栏、养护标识牌、植物铭牌等的维护费用；养护人员购买意外险等保险的费用、养护责任铭牌的费用；所有车辆、机械的购买或租赁费用；各类灾害天气应急抢险涉及的所有费用；重要道路区域草坪缺失，需要追播草籽，苗木空缺地段，需要补植苗木工作，苗木茂密地段需移植苗木的工作；绿化带内水面水生植物的养护和清理工作；其他绿化养护涉及到的相关费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。无正当理由逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2结付期限：

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：      （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的绿地养护服务内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的绿地养护服务计划。

(4)协助乙方做好绿地养护工作的宣传教育。

(5)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

(6)甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

(7)甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行绿地养护服务职责。

(3)负责编制绿地养护年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。服务期间，如乙方工作人员发生安全事故的，相应责任均由乙方自行承担。

(5)如遇各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6)乙方必须规范用工，签订用工合同。

(7)本合同终止时，乙方须向甲方移交绿地养护服务全部档案资料，乙方不得留存、复制或用于本次合作之外的其他用途。

(8)乙方需要按照响应要求执行：乙方需要在半天内响应甲方要求，常驻张家港本地单位的现场负责人需要在1天内赶到现场组织养护人员处理，非本地常驻单位的现场负责人需要在2天内赶到现场组织养护人员处理，同时甲方有权扣除单次不低于合同金额千分之五的考核款。不得以出差或有其他在实施项目等理由推诿延迟或不到现场，若不能按要求及时到场处理，甲方有权视情况终止合同，重新招标。并且由此导致甲方产生的一切损失由乙方承担。乙方承担的前述损失包括但不限于甲方为重新招标所支出的费用、因服务中断导致甲方需委托第三方提供应急养护所产生的差价、以及甲方因此向第三方承担的违约责任等。

十、服务质量

10.1 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

10.2 甲方是验收责任主体，也可委托第三方验收。

10.3 合同约定履约验收条件达到后，采购人5个工作日内启动验收，向乙方发《政府采购履约验收通知单》，乙方也能主动联系甲方启动。

10.4 采用一次性验收。

10.5 对照采购文件、合同、考核细则等，检查养护工作，包括绿地环境维护、植物养护、设施维护、绿地保护等养护情况，养护过程是否符合安全、环保要求，以及乙方提供的服务资料是否完整真实等进行验收。

十一、违约责任

11.1因甲方严重违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，无正当理由逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无正当理由逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。甲方因财政支付流程、审计等非甲方主观原因导致的延迟支付不视为违约，且不承担逾期利息。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、采购代理机构、张家港市政府采购管理中心各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：张家港保税区汇采招投标代理有限公司 | 张家港市政府釆购管理中心（备案章） |

- 项目需求

- 清单

- 1、清单

- 采购包1：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护一标段

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2029年度乐余镇市级绿化养护一标段 | 3 | 年 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

- 采购包2：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护二标段

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2029年度乐余镇市级绿化养护二标段 | 3 | 年 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

- 采购包3：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护三标段

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2029年度乐余镇市级绿化养护三标段 | 3 | 年 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 2、核心产品清单

- 无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

4、绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 技术要求

### 采购包1：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护一标段

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护内容 | 1、绿地养护要求： 承包养护期限内，中标单位应按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》中园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务，并符合《张家港市属农村绿化养护考核百分细则》、《张家港市属农村绿化养护考核办法》的相关要求： 中标单位及时建档，确认养护边界，防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象；按时完成绿地交接工作，并做好影象资料备份，包括标段内乔木数量、品种、规格、位置、大树及名贵树种长势等情况；建立绿地养护台账，记录绿地内相关养护工作、苗木变化、行政开挖、绿化补缺、应急抢险、环境整治突击等情况。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路建设占用或其他原因导致绿地养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 1.1绿地、林地、绿化带内水塘环境维护： 及时清理绿地内各种杂物（建筑垃圾、蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓、绿地杂草等），无养护死角；树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛；秋冬季节水生植物如菖蒲、再力花、梭鱼草等统一清理收割清运，消除火灾隐患；河塘四周无围网围栏，无私搭棚架。 绿化带内水塘水生植物的养护和清理工作：水生植物一般在冬季进行清理。考虑到河水温度较低，清理工作不便。大部分水生植物可在10月份以后开始清理，但为了体现水生植物各季不同的景观特征，每个区域内需保留10%以上的水生植物，留待第二年进行清理，具体清理根据甲方要求进行。 1.2植物养护： 1.2.1施肥与病虫防治： ①农药使用：按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生；发现未知病虫害应主动及时汇报，积极防治；春秋两季，重点防治刺吸性害虫，植物生长期注意防治食叶类害虫及钻蛀性害虫，草坪及多年生地被类应重点防治地下害虫；无大面积危害症状影响绿化景观。 ②肥料施放：开花乔灌木、行道树按要求施肥及时，每年休眠期（11月--2月）施基肥，花灌木花后统一追肥花肥；模纹、隔离带小灌木等生长季节适时追肥。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。乔木类采用沟施或穴施，深度大于30cm，并及时覆盖。灌木、地被、草坪等撒施肥料后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤产生肥害 ③冬季涂白：结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；树木涂白同区域高度一致，涂白剂配比合理，附着力强。 ④病虫防治台账：根据地段实际情况，建立病虫害防治台账，及时进行预测防治，并将防治用药情况通过月度养护计划及总结报送甲方。 1.2.2绿化长势 ①死树、枯枝、断枝、半截子树清理：绿地、林地及道路行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，行道树树干、树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。 ②地被小灌木补缺：绿地内地被、小灌木无缺损，绿篱及满种模纹有空缺应及时归并补缺，草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，生长期无黄化现象出现。 ③树体矫正及支撑整理：树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正,支撑倒伏树木，地段原有支撑完整无损、树体无铅丝嵌入现象，无用支撑及地桩及时清理。 ④花境植物整理：花境植物长势良好，花境内植物层次错落有致，不杂乱，无空缺，各植物间边界清晰，生长互不影响，易扩张宿根类及时间苗，确保景观效果优美。 ⑤草坪铺设及地形修复：绿地内草坪地形平整，无坑洼，草坪与道路交界易破坏处及时平整修复，明显坑洼点位及时增围土方细平。 ⑥树穴整理及草坪切边：树穴应定期进行松土，确保苗木根部周围土壤疏松，松土深度以不伤根系生长为宜，灌木、地被、草坪间应进行切边处理，且切边应规范，不宜过宽、过深，切边需流畅圆润，其内种植土应细碎平整。 ⑦林地土壤深翻：每年冬季，片林空地进行整体深翻1次，深度约30厘米。 1.2.3修剪及抹芽 ①行道树及大乔木、小乔木：行道树统一高度，定杆修剪，不遮挡交通信号灯及交通指示牌。常绿行道树每年不少于1次整树整形疏枝修剪，落叶行道树每年冬季进行1次整树整形疏枝修剪；各类乔木修剪剪口平整无撕裂，伤口保护措施得当，生长季节各类树种常态化抹芽，树体及根部无萌孽枝。 ②绿篱及模纹色块：隔离带绿篱、色块修剪及时、准确，保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，线条应横平竖直，有弧度的应过渡自然不生硬，各品种保持20-30cm修剪落差，道路两侧绿地内单品种色块修剪高度控制在100-120cm左右，同区域高度一致，生长季每月修剪1次。 ③球类、立柱：球类、立柱修剪应圆整无空秃，列植式球类、柱类修剪需圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪应错落有致、球体之间有分界无枝叶交错，生长季节按规定及时修剪促分枝。 ④花灌木及果树：根据花灌木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等及时剥芽、修剪，确保树木通风透光良好，定枝、整枝合理，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝、萌蘖枝，修剪操作规范，剪口平整，及时涂抹防腐剂或生长素；果树类挂果期应及时疏果以免乱采乱摘。 ⑤草坪及地被：草坪要适时进行修剪，高温季节修剪高度不低于8-10厘米，暖季型草坪冬季修剪高度不高于5-8公分，以免引起过火，修剪面平整，边角无遗留，草屑、枯草层及时清理运出；林地三叶草及苜蓿类地被夏季休眠期应修剪控制高度（不高于10厘米）减轻地被厚度。 ⑥攀援植物：攀援植物在开花后及时进行修剪，生长季节做好梳理、绑扎加固等工作，落叶后进行休眠期修剪，及时清除枯死枝、老弱枝，减少枝条重叠并做好牵引，防止无序生长。 ⑦宿根花卉及造型树：花境宿根及一二年生花卉散籽期后及时修剪，造型树适时修剪造型，枝片丰满；观赏草修剪，留茬高度一致、整齐，景观效果良好。 1.2.4浇灌排水 ①绿化浇水：根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，配足水车、水泵等浇水设备，确保各类植物无干旱致死情况发生；抗干旱措施得当，重要道路重要品种如樱花等应结合叶面喷雾或树干保湿，浇灌效果不理想的情况下使用滴灌袋、抗蒸腾剂及保水剂等，浇水时间应避开行人、车辆上下班高峰期及夏季高温时段（10:00-15:00），夏季尽量选择在早晨或晚上适时适量进行浇灌作业。 ②绿地排水：雨季绿地内无积水，坑洼处必须及时填平，耐涝性差的树木应在6小时内排除积水、地被12小时内排除积水，低洼易积水处设置排水沟，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 雕塑及景墙、围栏、木质、铁、钢质廊架、亭台、椅凳、玻璃、茅草顶棚、游泳警示牌：景石、挡墙、雕塑、廊架、园凳、铁索、围栏等每日检查，存在安全隐患的要及时采取临时性安全措施并马上上报，上报后至甲方确认修复期间应有专人看护，及时采取覆盖、封闭等临时性安防措施并设立醒目提醒标志；景观河水面周边游泳警示牌定期描红。 1.3绿地保护 1.3.1毁绿占绿： 绿地无手续开挖、蔬菜种植及树木截杆、砍伐：保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地及无手续开挖现象要及时制止并拍照上报，严防绿地林地被无故侵占；林下及绿地边缘、河坡等无蔬菜种植；加强绿地巡视，严防管线单位无手续及无序对树木进行截杆、砍伐。 1.3.2绿化恢复： 开挖地块绿化修复及后期养护：绿地开挖结束后及时跟进（期限一个月)，尽快将开挖处恢复原样，修复地块围土平整，新补品种必须报甲方同意后才可动工，并与周边景观上和谐一致，后期养护措施到位，成活率高。 1.4组织管理 1.4.1人员考核 |
|  |  | ①核定养护工人数量：养护单位每日按管护地段面积配备养护人员，管护旺季（3月中旬-10月中旬)为18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）为20000平方米/人；其中男性壮劳力为核定总人数的四分之一。 ②养护负责人情况：各养护单位需按要求配备项目负责人、现场负责人各1名。项目负责人、现场负责人通讯（手机、QQ或微信等）设备畅通，无特殊原因，未经甲方同意，不得更换项目负责人、现场负责人。 |
|  |  | 1.4.2应急抢险 ①灾害性天气抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 ②应急处理：落实应急制度，积极配合甲方需求，快速安排因自然灾害、重大活动等情况引起的养护应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 ③响应要求：遇到突发事件，中标单位需要在半天内响应采购方要求，常驻张家港本地单位的现场负责人需要在1天内赶到现场组织养护人员处理，非本地常驻单位的现场负责人需要在2天内赶到现场组织养护人员处理。不得以出差或有其他在实施项目等理由推诿延迟或不到现场，若不能按要求及时到场处理，采购人有权视情况终止合同，重新招标。并且由此导致采购人发生的一切损失由中标单位承担。 1.4.3台账记录 ①月度总结、计划报送：月度总结、计划内容详实，并于每月25日前通过养护QQ群或微信群上报至甲方。 ②养护例会PPT制作质量：月度例会演示PPT制作良好，图片清晰，如实反映月度养护内容，同一养护内容不得多角度拍摄，整体图片数量不低于25张，养护负责人现场演示表述清晰流畅。 1.4.4资料送达 签证资料报送：签证资料应在项目结束一周内及时上报，附送图片资料注意前后比对，按实报送工程量无重大偏差。 1.4.5其他 临时性、突击性任务及12345等反映的管护存在问题：核实并及时处理12345便民服务、数字化城管等相关部门、群众、居民反映的养护问题以及甲方派发的其他临时突击的养护工作内容。 |
| 2 | 养护范围 | 道路名称; 面积（平方米）. 五棵松路(市属); 50098. 五棵松路(镇属); 62361. 204 国道(北中心河以北); 558202. 204国道护坡; 5392. |
| 3 | 安全作业等要求 | 1、安全防范： 1.1作业工人作业时必需穿着安全警示服装。 1.2道路中央隔离带作业应按交通施工要求放置安全警示锥，并设立缓冲区、作业区等。 1.3养护工人车辆不停放在快车道，如作业需要停放的应停在安全警示锥放置区域。 1.4正常养护作业期间现场管理到位，保证不发生人员伤亡事故，为养护工人购买人身意外保险。 1.5 夏天做好养护工人的防暑降温工作。 |
|  |  | 2、日常会议纪律：养护会议不发生迟到及无故缺席、替开会现象。 3、违禁行为：生长季节严禁滥用除草剂引起小灌木、地被成片枯黄达50平方米以上或林地高杆杂草未经处理直接使用除草剂引起成片枯黄影响绿地景观。 |
| 4 | 人员配备要求 | 1.本项目专业技术人员配备要求 ①养护项目经理1名，说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称或花卉园艺师（职业资格证书二级）资格，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 ②现场养护负责人1名，说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称， ③高级绿化工种5人，高级花卉园艺工种3人。（职业资格证书三级） 2.根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资) 。 3.投标人中标后在合同签订前必须将以上人员(养护项目经理、现场养护负责人、绿化工、花卉园艺工）的职称证书、职业资格证书原件及复印件至采购单位备案，若拒不备案或发现存在虚假应标，采购人有权终止合同并把相关情况上报监管单位。 |
|  |  | 4.本项目专业技术人员职责要求 项目经理需要做好林地、绿地普查工作；制订养护方案及技术措施、制订月度养护计划、病虫害防治措施及计划；制订抢险、应急措施；做好月度养护的总结及计划的上报工作；建立、上报各类养护台账工作；。 现场负责人需要配合做好林地、绿地普查、保护工作；根据制订的养护方案、技术措施、病虫害防治措施、计划等具体做好各项养护工作；做好林地、绿地巡查工作，做好相关病虫害的巡查工作；参加养护会议及其他甲方通知参加的会议；参加养护考核及人员考核；配合做好行政审批开挖、移植工作；做好抢险、应急、12345便民热线等工作以及甲方安排的其他工作。 养护工做好一线养护班组的带班工作，把关养护细节及技术细节，掌握养护进度，做好养护人员安全工作以及甲方安排的其他工作。 |
| 5 | 车辆、设备、基地等要求 | 1、本项目投标人自有车辆及绿化机械、交通安全防护设施要求 ①车辆：洒水车1辆，核定载质量≥4.0吨；清运卡车1辆: 车辆类型为货车，核定载质量≥1.6吨；巡视车1辆：车辆类型为轻型普通货车或客车、小轿车；登高车1辆。 ②绿化机械：草坪机4台，植保机3台，绿篱修剪机6台，油锯2台，高枝油锯1台，割灌机4台，打孔机1台，树木扶正器1台，背负式鼓风机2台，水泵2台，车载高射程喷雾器1台（风机功率≥12kw）。 ③道路安全防护设施：附设警示灯的路栏4个（国标样式及尺寸）、防撞墙4个（长*宽*高=1500mm*548mm*900mm）、交通警示锥100个（国标样式及尺寸）。 2、投标人基地的要求 投标人自有或租赁的基地（停车、仓储、堆场等）面积大于150平方米。（请在投标文件中提供权属证明如房屋产权证；如租赁的，请提供租赁合同及权属证明如房屋产权证。） |
| 6 | 考核要求 | 张家港市属农村绿化养护考核办法 为提高市域主干道绿地、林地绿化管理水平，建立正确评估市属农村绿地、林地养护管理工作质量体系及优胜劣汰的绿化养护竞争机制，加强生态红线及重要省级公益林保护，提升市域主干道景观效果，规范绿化养护管理考核行为，完善绿化养护监督管理制度，特制订本考核办法： 一、考核原则 坚持公正、公平、公开原则；坚持奖惩得当的原则；坚持定期考核与平时督查相结合原则。 二、考核依据 依据《中华人民共和国森林法》《江苏省生态公益林条例》、《苏州市城市绿化条例》等文件，结合本市实际，制定本办法。 三、考核范围 1、列入市财政口径进行政府采购管理的农村市属绿地、林地。 2、由各镇、区属地管理的农村市属绿地、林地。 四、考核主体 张家港市自然资源和规划局成立养护考核小组，考核主体为市林业站绿化管理相关负责同志和有关专业人员组成。 五、考核方法 采取日常督办与每月定期抽查、考核及部门不定期联考相结合的办法，由市林业站扎口管理，每月考核评分汇总1次，年底进行统一综合评定。考核结果作为发放绿化养护管理实际经费的依据。 1.绿化管护日常督办由考核小组进行定期、不定期检查，发现问题及时拍照记录，考核组通过派发问题清单至各镇（区）或养护单位，责令其限期整改，确保管护工作达标创优。 2.每月定期抽查考核。由考核小组于当月15日至25日到现场按照《张家港市属农村绿化考核百分细则》考核要求进行现场抽查，采取重点主干道必查与普通次干道抽查相结合的办法，在考核过程中发现的问题，以书面整改通知书形式现场下发至各镇（区）或养护单位，责令限期整改，月底统计汇总整改完成情况，并结合当月日常督查考核掌握的情况，对各管护地块进行月度综合考核评分。 3.部门不定期联考：结合地段绿化长势及季节特征，实现重点项目精细化管理，根据《张家港市属农村绿化考核百分细则》考核要求挑选相关项目进行不定期联合考核，抽取相关镇（区）绿化部门代表、地段政府采购中标单位代表及考核小组成员若干名组成考核组评委进行现场考核打分，打分结束统一汇总平均分，与当月其他项目考核得分相加即为最终考核得分。 4.日常考核及月度集中考核中发现的问题，养护单位整改不及时或整改不到位，对应考核细则中的扣分项予以加倍扣分，依次累加；如果连续两个月考核重复出现同一问题，对应考核细则中的扣分项予以加倍扣分，依次累加。 六、考核评分与细则 1.月度考核具体分为月度直接扣分类与月度直接扣款类，其中直接扣分类考核项目为：（1）绿地环境维护类；（2）植物养护类；（3）设施维护类；（4）绿地保护类；（5）组织管理类。直接扣款类考核项目为：（1）安全防范类；（2）会议纪律类；（3）违禁行为。 2.对考核中发现的问题通过现场照相、视频、现场指出等方式即时记录并以图片的形式放入养护工作群，责令限期整改到位；并以整改通知书的形式发放给各镇（区）或养护、施工单位养护负责人签字确认。打分时按照月度检查中发现的问题，对照考核细则相应条款进行扣分，扣分一般不超过标准得分。 3.如遇重大活动或线路整治以及上级派发的临时性、突击性工作任务，各镇（区）、养护单位配合不力、未及时完成或完成质量不高的，将在养护考核中扣除相应得分。 4.考核人员每月按实际绿化养护情况对照考核细则进行打分，考核分数分为质量合格分及质量创优分，85分（含）-90分（不含）区间为质量合格分，创优分为90分。考核得分达90分的全额发放该月地段养护费，88分（含）-90分（不含）每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的3%，85分（含）-88分（不含），每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的5%，85分（不含）以下，每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的7%。以上为市林业站对乐余镇市级道路考核扣分，应结合乐余镇每月养护考核扣分情况两项累加后的扣分情况为准。如连续两个月在同一点位、同一项扣分将翻倍扣分扣款。甲方要求整改点位未在规定时间内完成，则翻培扣分，及时整改到位，可免于扣分。 5.直接扣款类为当月考核得分计算出养护费后，根据地段日常抽查及定期考核发现的违背细则中相应条款内容额外扣除的经费。 七、考核要求 1.承包方应于每月25日前将当月各自管理范围内的养护总结及下月度养护计划报送考核小组，由考核小组收集汇总。 2.实行人员上岗制度考核，考核小组定期对各镇（区）、养护单位上岗人员数量、着装进行考核。标段养护面积与管护人员数量相匹配，管护旺季（3月中旬-10月中旬)为18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）为20000平方米/人；其中男性壮劳力为核定总人数的四分之一。人员考核主要核查人员数量是否按要求配备，养护人员是否穿着黄背心、黄马甲等醒目标示的劳动工作服。 3.为确保养护质量，承包方养护的绿地、林地要落实专人专车巡查，养护人员动态养护管理，全天候作业。发现重大问题（如未经审批的毁绿、占绿行为、交通事故等造成的树木倒伏、设施损坏等）时应及时并向考核小组汇报并采取临时性应对措施。 4.承包方在养护期间，必须按照要求采取严格的安全措施，避免对养护工作人员、公众和他人财产造成损害。落实绿化养护占道作业备案制度，承包方在每次占道作业前必须前往相关部门进行备案，备案通过后才允许作业，作业期间严格按照要求放置防护设施及设置安全工作区域。若因承包方操作、养护不当（如蛀干虫害防治不及时、树枝未及时修剪、树木支撑不到位等，引起枝条砸落）或防护设施不到位等造成人身及其它财产损失的，由承包方承担一切责任。 5.因不可抗拒因素如树木突然倒塌、碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物，承包方在接到应急抢险通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。 6.绿地、林地养护承包方若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，市资规局有权临时安排第三方进行养护，所发生的费用，从承包方的月度养护费中扣除并对应考核细则相关条款加倍扣除对应得分。养护期间小灌木、地被如有死亡，承包方必须及时补种同规格的苗木，确保绿地、林地内无空缺。 7.承包方养护期间，如未按协议进行养护或擅自进行项目分包、转包，市资规局有权单方面终止协议，所有损失由承包方承担；对通过政府采购中标的养护标段，中途协议终止后其履约保证金不予退还。 八、其他 1、考核结果实行定期公示制度。 2、年底对本年度各镇（区）、养护单位业绩进行统一评定，对全年单个标段或单条道路绿化连续二个月考核得分低于85分或某个月考核得分低于80分的镇（区）、养护单位，收回其绿化养护权、终止合同。 3、养护实行分值制与业绩反馈制。对通过政府采购中标的绿化养护标段，1年养护周期合同的取养护期内前10个月的考核平均分进行计算；2年养护周期合同取养护期内前22个月考核平均得分，3年养护周期合同的取养护期内前34个月的考核平均得分，对周期内平均分达到89分（不含）以上分值的养护单位，养护业绩评定为优秀；对年度平均分达到85分（含）-89分的养护单位，养护业绩评定为合格；平均分85分以下为不合格。 4、合同期内，政府采购绿化养护单位在正常养护作业期间，因现场管理不到位发生1起人员伤亡事故负有责任的，周期合同内养护业绩不得评定为优秀，因现场管理不到位发生2起人员伤亡事故负有责任的，周期合同内养护业绩评定为不合格。 九、本办法自2022年1月1日起施行。本考核办法作为养护合同的附件，与养护合同具有同等效力。 附件：《张家港市属农村绿化养护考核百分细则》 |
| 7 | 其他说明 | 1.投标人根据项目需求制定本项目的企业养护管理制度和标准方案，包含组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度等。 2.投标人根据项目需求制定本项目的全年绿地养护管理计划方案，包含根据季节变化，考虑各类植物（如草坪、地被、绿篱、攀援植物、花灌木、乔木、行道树、水生植物等）特性，结合标段内不同种类绿地（公园绿地、道路绿地、广场绿地、防护绿地）特点，体现每月的养护要点和突出问题。 3.投标人根据项目需求制定本项目的针对性养护方案，包含针对不同标段的苗木品种、长势特点、行道树、绿地设施，与道路沿线镇村建立良好的沟通渠道等制定相应措施。 4.投标人根据项目需求制定本项目的人员配置及考勤管理方案。 5.投标人根据项目需求制定本项目的应急抢险方案，包含①针对不可抗力的应急预案；②重大活动、重要接待的应急方案；③针对遇非法侵占绿地、损坏绿化的处置方案。 6.投标人根据项目需求制定本项目的安全文明作业方案，包含企业各项安全生产制度、日常作业安全、作业标示标牌设置、垃圾清运、人员培训及作业如何减少对周边居民生活和出行的影响、扬尘预防等内容，安全文明作业及规范用工的保障措施。 7.投标人根据项目需求制定本项目的车辆、设备作业管理维护方案包含车辆、机械、设施根据不同标段现状的作业安排及车辆、机械、设施日常管理及后期维护保养方案，至少能保证满足项目需求的车辆维护到位。 8.投标人2023年以来（以签订日期为准），具有类似项目业绩。 |

### 采购包2：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护二标段

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护内容 | 1、绿地养护要求： 承包养护期限内，中标单位应按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》中园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务，并符合《张家港市属农村绿化养护考核百分细则》、《张家港市属农村绿化养护考核办法》的相关要求： 中标单位及时建档，确认养护边界，防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象；按时完成绿地交接工作，并做好影象资料备份，包括标段内乔木数量、品种、规格、位置、大树及名贵树种长势等情况；建立绿地养护台账，记录绿地内相关养护工作、苗木变化、行政开挖、绿化补缺、应急抢险、环境整治突击等情况。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路建设占用或其他原因导致绿地养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 1.1绿地、林地、绿化带内水塘环境维护： 及时清理绿地内各种杂物（建筑垃圾、蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓、绿地杂草等），无养护死角；树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛；秋冬季节水生植物如菖蒲、再力花、梭鱼草等统一清理收割清运，消除火灾隐患；河塘四周无围网围栏，无私搭棚架。 绿化带内水塘水生植物的养护和清理工作：水生植物一般在冬季进行清理。考虑到河水温度较低，清理工作不便。大部分水生植物可在10月份以后开始清理，但为了体现水生植物各季不同的景观特征，每个区域内需保留10%以上的水生植物，留待第二年进行清理，具体清理根据甲方要求进行。 1.2植物养护： 1.2.1施肥与病虫防治： ①农药使用：按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生；发现未知病虫害应主动及时汇报，积极防治；春秋两季，重点防治刺吸性害虫，植物生长期注意防治食叶类害虫及钻蛀性害虫，草坪及多年生地被类应重点防治地下害虫；无大面积危害症状影响绿化景观。 ②肥料施放：开花乔灌木、行道树按要求施肥及时，每年休眠期（11月--2月）施基肥，花灌木花后统一追肥花肥；模纹、隔离带小灌木等生长季节适时追肥。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。乔木类采用沟施或穴施，深度大于30cm，并及时覆盖。灌木、地被、草坪等撒施肥料后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤产生肥害 ③冬季涂白：结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；树木涂白同区域高度一致，涂白剂配比合理，附着力强。 ④病虫防治台账：根据地段实际情况，建立病虫害防治台账，及时进行预测防治，并将防治用药情况通过月度养护计划及总结报送甲方。 1.2.2绿化长势 ①死树、枯枝、断枝、半截子树清理：绿地、林地及道路行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，行道树树干、树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。 ②地被小灌木补缺：绿地内地被、小灌木无缺损，绿篱及满种模纹有空缺应及时归并补缺，草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，生长期无黄化现象出现。 ③树体矫正及支撑整理：树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正,支撑倒伏树木，地段原有支撑完整无损、树体无铅丝嵌入现象，无用支撑及地桩及时清理。 ④花境植物整理：花境植物长势良好，花境内植物层次错落有致，不杂乱，无空缺，各植物间边界清晰，生长互不影响，易扩张宿根类及时间苗，确保景观效果优美。 ⑤草坪铺设及地形修复：绿地内草坪地形平整，无坑洼，草坪与道路交界易破坏处及时平整修复，明显坑洼点位及时增围土方细平。 ⑥树穴整理及草坪切边：树穴应定期进行松土，确保苗木根部周围土壤疏松，松土深度以不伤根系生长为宜，灌木、地被、草坪间应进行切边处理，且切边应规范，不宜过宽、过深，切边需流畅圆润，其内种植土应细碎平整。 ⑦林地土壤深翻：每年冬季，片林空地进行整体深翻1次，深度约30厘米。 1.2.3修剪及抹芽 ①行道树及大乔木、小乔木：行道树统一高度，定杆修剪，不遮挡交通信号灯及交通指示牌。常绿行道树每年不少于1次整树整形疏枝修剪，落叶行道树每年冬季进行1次整树整形疏枝修剪；各类乔木修剪剪口平整无撕裂，伤口保护措施得当，生长季节各类树种常态化抹芽，树体及根部无萌孽枝。 ②绿篱及模纹色块：隔离带绿篱、色块修剪及时、准确，保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，线条应横平竖直，有弧度的应过渡自然不生硬，各品种保持20-30cm修剪落差，道路两侧绿地内单品种色块修剪高度控制在100-120cm左右，同区域高度一致，生长季每月修剪1次。 ③球类、立柱：球类、立柱修剪应圆整无空秃，列植式球类、柱类修剪需圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪应错落有致、球体之间有分界无枝叶交错，生长季节按规定及时修剪促分枝。 ④花灌木及果树：根据花灌木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等及时剥芽、修剪，确保树木通风透光良好，定枝、整枝合理，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝、萌蘖枝，修剪操作规范，剪口平整，及时涂抹防腐剂或生长素；果树类挂果期应及时疏果以免乱采乱摘。 ⑤草坪及地被：草坪要适时进行修剪，高温季节修剪高度不低于8-10厘米，暖季型草坪冬季修剪高度不高于5-8公分，以免引起过火，修剪面平整，边角无遗留，草屑、枯草层及时清理运出；林地三叶草及苜蓿类地被夏季休眠期应修剪控制高度（不高于10厘米）减轻地被厚度。 ⑥攀援植物：攀援植物在开花后及时进行修剪，生长季节做好梳理、绑扎加固等工作，落叶后进行休眠期修剪，及时清除枯死枝、老弱枝，减少枝条重叠并做好牵引，防止无序生长。 ⑦宿根花卉及造型树：花境宿根及一二年生花卉散籽期后及时修剪，造型树适时修剪造型，枝片丰满；观赏草修剪，留茬高度一致、整齐，景观效果良好。 1.2.4浇灌排水 ①绿化浇水：根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，配足水车、水泵等浇水设备，确保各类植物无干旱致死情况发生；抗干旱措施得当，重要道路重要品种如樱花等应结合叶面喷雾或树干保湿，浇灌效果不理想的情况下使用滴灌袋、抗蒸腾剂及保水剂等，浇水时间应避开行人、车辆上下班高峰期及夏季高温时段（10:00-15:00），夏季尽量选择在早晨或晚上适时适量进行浇灌作业。 ②绿地排水：雨季绿地内无积水，坑洼处必须及时填平，耐涝性差的树木应在6小时内排除积水、地被12小时内排除积水，低洼易积水处设置排水沟，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 雕塑及景墙、围栏、木质、铁、钢质廊架、亭台、椅凳、玻璃、茅草顶棚、游泳警示牌：景石、挡墙、雕塑、廊架、园凳、铁索、围栏等每日检查，存在安全隐患的要及时采取临时性安全措施并马上上报，上报后至甲方确认修复期间应有专人看护，及时采取覆盖、封闭等临时性安防措施并设立醒目提醒标志；景观河水面周边游泳警示牌定期描红。 1.3绿地保护 1.3.1毁绿占绿： 绿地无手续开挖、蔬菜种植及树木截杆、砍伐：保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地及无手续开挖现象要及时制止并拍照上报，严防绿地林地被无故侵占；林下及绿地边缘、河坡等无蔬菜种植；加强绿地巡视，严防管线单位无手续及无序对树木进行截杆、砍伐。 1.3.2绿化恢复： 开挖地块绿化修复及后期养护：绿地开挖结束后及时跟进（期限一个月)，尽快将开挖处恢复原样，修复地块围土平整，新补品种必须报甲方同意后才可动工，并与周边景观上和谐一致，后期养护措施到位，成活率高。 1.4组织管理 1.4.1人员考核 |
|  |  | ①核定养护工人数量：养护单位每日按管护地段面积配备养护人员，管护旺季（3月中旬-10月中旬)为18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）为20000平方米/人；其中男性壮劳力为核定总人数的四分之一。 ②养护负责人情况：各养护单位需按要求配备项目负责人、现场负责人各1名。项目负责人、现场负责人通讯（手机、QQ或微信等）设备畅通，无特殊原因，未经甲方同意，不得更换项目负责人、现场负责人。 |
|  |  | 1.4.2应急抢险 ①灾害性天气抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 ②应急处理：落实应急制度，积极配合甲方需求，快速安排因自然灾害、重大活动等情况引起的养护应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 ③响应要求：遇到突发事件，中标单位需要在半天内响应采购方要求，常驻张家港本地单位的现场负责人需要在1天内赶到现场组织养护人员处理，非本地常驻单位的现场负责人需要在2天内赶到现场组织养护人员处理。不得以出差或有其他在实施项目等理由推诿延迟或不到现场，若不能按要求及时到场处理，采购人有权视情况终止合同，重新招标。并且由此导致采购人发生的一切损失由中标单位承担。 1.4.3台账记录 ①月度总结、计划报送：月度总结、计划内容详实，并于每月25日前通过养护QQ群或微信群上报至甲方。 ②养护例会PPT制作质量：月度例会演示PPT制作良好，图片清晰，如实反映月度养护内容，同一养护内容不得多角度拍摄，整体图片数量不低于25张，养护负责人现场演示表述清晰流畅。 1.4.4资料送达 签证资料报送：签证资料应在项目结束一周内及时上报，附送图片资料注意前后比对，按实报送工程量无重大偏差。 1.4.5其他 临时性、突击性任务及12345等反映的管护存在问题：核实并及时处理12345便民服务、数字化城管等相关部门、群众、居民反映的养护问题以及甲方派发的其他临时突击的养护工作内容。 |
| 2 | 养护范围 | 道路名称; 面积（平方米）. 204国道(北中心河以南); 344288. 204国道护坡; 27160. 老 204 国道; 31400. 港丰公路(五干河以西); 296817. 港丰公路护坡; 6005. |
| 3 | 安全作业等要求 | 1、安全防范： 1.1作业工人作业时必需穿着安全警示服装。 1.2道路中央隔离带作业应按交通施工要求放置安全警示锥，并设立缓冲区、作业区等。 1.3养护工人车辆不停放在快车道，如作业需要停放的应停在安全警示锥放置区域。 1.4正常养护作业期间现场管理到位，保证不发生人员伤亡事故，为养护工人购买人身意外保险。 1.5 夏天做好养护工人的防暑降温工作。 |
|  |  | 2、日常会议纪律：养护会议不发生迟到及无故缺席、替开会现象。 3、违禁行为：生长季节严禁滥用除草剂引起小灌木、地被成片枯黄达50平方米以上或林地高杆杂草未经处理直接使用除草剂引起成片枯黄影响绿地景观。 |
| 4 | 人员配备要求 | 1.本项目专业技术人员配备要求 ①养护项目经理1名，说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称或花卉园艺师（职业资格证书二级）资格，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 ②现场养护负责人1名，说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称， ③高级绿化工种5人，高级花卉园艺工种3人。（职业资格证书三级） 2.根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资) 。 3.投标人中标后在合同签订前必须将以上人员(养护项目经理、现场养护负责人、绿化工、花卉园艺工）的职称证书、职业资格证书原件及复印件至采购单位备案，若拒不备案或发现存在虚假应标，采购人有权终止合同并把相关情况上报监管单位。 |
|  |  | 4.本项目专业技术人员职责要求 项目经理需要做好林地、绿地普查工作；制订养护方案及技术措施、制订月度养护计划、病虫害防治措施及计划；制订抢险、应急措施；做好月度养护的总结及计划的上报工作；建立、上报各类养护台账工作；。 现场负责人需要配合做好林地、绿地普查、保护工作；根据制订的养护方案、技术措施、病虫害防治措施、计划等具体做好各项养护工作；做好林地、绿地巡查工作，做好相关病虫害的巡查工作；参加养护会议及其他甲方通知参加的会议；参加养护考核及人员考核；配合做好行政审批开挖、移植工作；做好抢险、应急、12345便民热线等工作以及甲方安排的其他工作。 养护工做好一线养护班组的带班工作，把关养护细节及技术细节，掌握养护进度，做好养护人员安全工作以及甲方安排的其他工作。 |
| 5 | 车辆、设备、基地等要求 | 1、本项目投标人自有车辆及绿化机械、交通安全防护设施要求 ①车辆：洒水车1辆，核定载质量≥4.0吨；清运卡车1辆: 车辆类型为货车，核定载质量≥1.6吨；巡视车1辆：车辆类型为轻型普通货车或客车、小轿车；登高车1辆。 ②绿化机械：草坪机4台，植保机3台，绿篱修剪机6台，油锯2台，高枝油锯1台，割灌机4台，打孔机1台，树木扶正器1台，背负式鼓风机2台，水泵2台，车载高射程喷雾器1台（风机功率≥12kw）。 ③道路安全防护设施：附设警示灯的路栏4个（国标样式及尺寸）、防撞墙4个（长*宽*高=1500mm*548mm*900mm）、交通警示锥100个（国标样式及尺寸）。 2、投标人基地的要求 投标人自有或租赁的基地（停车、仓储、堆场等）面积大于150平方米。（请在投标文件中提供权属证明如房屋产权证；如租赁的，请提供租赁合同及权属证明如房屋产权证。） |
| 6 | 考核要求 | 张家港市属农村绿化养护考核办法 为提高市域主干道绿地、林地绿化管理水平，建立正确评估市属农村绿地、林地养护管理工作质量体系及优胜劣汰的绿化养护竞争机制，加强生态红线及重要省级公益林保护，提升市域主干道景观效果，规范绿化养护管理考核行为，完善绿化养护监督管理制度，特制订本考核办法： 一、考核原则 坚持公正、公平、公开原则；坚持奖惩得当的原则；坚持定期考核与平时督查相结合原则。 二、考核依据 依据《中华人民共和国森林法》《江苏省生态公益林条例》、《苏州市城市绿化条例》等文件，结合本市实际，制定本办法。 三、考核范围 1、列入市财政口径进行政府采购管理的农村市属绿地、林地。 2、由各镇、区属地管理的农村市属绿地、林地。 四、考核主体 张家港市自然资源和规划局成立养护考核小组，考核主体为市林业站绿化管理相关负责同志和有关专业人员组成。 五、考核方法 采取日常督办与每月定期抽查、考核及部门不定期联考相结合的办法，由市林业站扎口管理，每月考核评分汇总1次，年底进行统一综合评定。考核结果作为发放绿化养护管理实际经费的依据。 1.绿化管护日常督办由考核小组进行定期、不定期检查，发现问题及时拍照记录，考核组通过派发问题清单至各镇（区）或养护单位，责令其限期整改，确保管护工作达标创优。 2.每月定期抽查考核。由考核小组于当月15日至25日到现场按照《张家港市属农村绿化考核百分细则》考核要求进行现场抽查，采取重点主干道必查与普通次干道抽查相结合的办法，在考核过程中发现的问题，以书面整改通知书形式现场下发至各镇（区）或养护单位，责令限期整改，月底统计汇总整改完成情况，并结合当月日常督查考核掌握的情况，对各管护地块进行月度综合考核评分。 3.部门不定期联考：结合地段绿化长势及季节特征，实现重点项目精细化管理，根据《张家港市属农村绿化考核百分细则》考核要求挑选相关项目进行不定期联合考核，抽取相关镇（区）绿化部门代表、地段政府采购中标单位代表及考核小组成员若干名组成考核组评委进行现场考核打分，打分结束统一汇总平均分，与当月其他项目考核得分相加即为最终考核得分。 4.日常考核及月度集中考核中发现的问题，养护单位整改不及时或整改不到位，对应考核细则中的扣分项予以加倍扣分，依次累加；如果连续两个月考核重复出现同一问题，对应考核细则中的扣分项予以加倍扣分，依次累加。 六、考核评分与细则 1.月度考核具体分为月度直接扣分类与月度直接扣款类，其中直接扣分类考核项目为：（1）绿地环境维护类；（2）植物养护类；（3）设施维护类；（4）绿地保护类；（5）组织管理类。直接扣款类考核项目为：（1）安全防范类；（2）会议纪律类；（3）违禁行为。 2.对考核中发现的问题通过现场照相、视频、现场指出等方式即时记录并以图片的形式放入养护工作群，责令限期整改到位；并以整改通知书的形式发放给各镇（区）或养护、施工单位养护负责人签字确认。打分时按照月度检查中发现的问题，对照考核细则相应条款进行扣分，扣分一般不超过标准得分。 3.如遇重大活动或线路整治以及上级派发的临时性、突击性工作任务，各镇（区）、养护单位配合不力、未及时完成或完成质量不高的，将在养护考核中扣除相应得分。 4.考核人员每月按实际绿化养护情况对照考核细则进行打分，考核分数分为质量合格分及质量创优分，85分（含）-90分（不含）区间为质量合格分，创优分为90分。考核得分达90分的全额发放该月地段养护费，88分（含）-90分（不含）每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的3%，85分（含）-88分（不含），每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的5%，85分（不含）以下，每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的7%。以上为市林业站对乐余镇市级道路考核扣分，应结合乐余镇每月养护考核扣分情况两项累加后的扣分情况为准。如连续两个月在同一点位、同一项扣分将翻倍扣分扣款。甲方要求整改点位未在规定时间内完成，则翻培扣分，及时整改到位，可免于扣分。 5.直接扣款类为当月考核得分计算出养护费后，根据地段日常抽查及定期考核发现的违背细则中相应条款内容额外扣除的经费。 七、考核要求 1.承包方应于每月25日前将当月各自管理范围内的养护总结及下月度养护计划报送考核小组，由考核小组收集汇总。 2.实行人员上岗制度考核，考核小组定期对各镇（区）、养护单位上岗人员数量、着装进行考核。标段养护面积与管护人员数量相匹配，管护旺季（3月中旬-10月中旬)为18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）为20000平方米/人；其中男性壮劳力为核定总人数的四分之一。人员考核主要核查人员数量是否按要求配备，养护人员是否穿着黄背心、黄马甲等醒目标示的劳动工作服。 3.为确保养护质量，承包方养护的绿地、林地要落实专人专车巡查，养护人员动态养护管理，全天候作业。发现重大问题（如未经审批的毁绿、占绿行为、交通事故等造成的树木倒伏、设施损坏等）时应及时并向考核小组汇报并采取临时性应对措施。 4.承包方在养护期间，必须按照要求采取严格的安全措施，避免对养护工作人员、公众和他人财产造成损害。落实绿化养护占道作业备案制度，承包方在每次占道作业前必须前往相关部门进行备案，备案通过后才允许作业，作业期间严格按照要求放置防护设施及设置安全工作区域。若因承包方操作、养护不当（如蛀干虫害防治不及时、树枝未及时修剪、树木支撑不到位等，引起枝条砸落）或防护设施不到位等造成人身及其它财产损失的，由承包方承担一切责任。 5.因不可抗拒因素如树木突然倒塌、碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物，承包方在接到应急抢险通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。 6.绿地、林地养护承包方若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，市资规局有权临时安排第三方进行养护，所发生的费用，从承包方的月度养护费中扣除并对应考核细则相关条款加倍扣除对应得分。养护期间小灌木、地被如有死亡，承包方必须及时补种同规格的苗木，确保绿地、林地内无空缺。 7.承包方养护期间，如未按协议进行养护或擅自进行项目分包、转包，市资规局有权单方面终止协议，所有损失由承包方承担；对通过政府采购中标的养护标段，中途协议终止后其履约保证金不予退还。 八、其他 1、考核结果实行定期公示制度。 2、年底对本年度各镇（区）、养护单位业绩进行统一评定，对全年单个标段或单条道路绿化连续二个月考核得分低于85分或某个月考核得分低于80分的镇（区）、养护单位，收回其绿化养护权、终止合同。 3、养护实行分值制与业绩反馈制。对通过政府采购中标的绿化养护标段，1年养护周期合同的取养护期内前10个月的考核平均分进行计算；2年养护周期合同取养护期内前22个月考核平均得分，3年养护周期合同的取养护期内前34个月的考核平均得分，对周期内平均分达到89分（不含）以上分值的养护单位，养护业绩评定为优秀；对年度平均分达到85分（含）-89分的养护单位，养护业绩评定为合格；平均分85分以下为不合格。 4、合同期内，政府采购绿化养护单位在正常养护作业期间，因现场管理不到位发生1起人员伤亡事故负有责任的，周期合同内养护业绩不得评定为优秀，因现场管理不到位发生2起人员伤亡事故负有责任的，周期合同内养护业绩评定为不合格。 九、本办法自2022年1月1日起施行。本考核办法作为养护合同的附件，与养护合同具有同等效力。 附件：《张家港市属农村绿化养护考核百分细则》 |
| 7 | 其他说明 | 1.投标人根据项目需求制定本项目的企业养护管理制度和标准方案，包含组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度等。 2.投标人根据项目需求制定本项目的全年绿地养护管理计划方案，包含根据季节变化，考虑各类植物（如草坪、地被、绿篱、攀援植物、花灌木、乔木、行道树、水生植物等）特性，结合标段内不同种类绿地（公园绿地、道路绿地、广场绿地、防护绿地）特点，体现每月的养护要点和突出问题。 3.投标人根据项目需求制定本项目的针对性养护方案，包含针对不同标段的苗木品种、长势特点、行道树、绿地设施，与道路沿线镇村建立良好的沟通渠道等制定相应措施。 4.投标人根据项目需求制定本项目的人员配置及考勤管理方案。 5.投标人根据项目需求制定本项目的应急抢险方案，包含①针对不可抗力的应急预案；②重大活动、重要接待的应急方案；③针对遇非法侵占绿地、损坏绿化的处置方案。 6.投标人根据项目需求制定本项目的安全文明作业方案，包含企业各项安全生产制度、日常作业安全、作业标示标牌设置、垃圾清运、人员培训及作业如何减少对周边居民生活和出行的影响、扬尘预防等内容，安全文明作业及规范用工的保障措施。 7.投标人根据项目需求制定本项目的车辆、设备作业管理维护方案包含车辆、机械、设施根据不同标段现状的作业安排及车辆、机械、设施日常管理及后期维护保养方案，至少能保证满足项目需求的车辆维护到位。 8.投标人2023年以来（以签订日期为准），具有类似项目业绩。 |

### 采购包3：2026-2029年度乐余镇市级绿化养护三标段

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护内容 | 1、绿地养护要求： 承包养护期限内，中标单位应按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》中园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务，并符合《张家港市属农村绿化养护考核百分细则》、《张家港市属农村绿化养护考核办法》的相关要求： 中标单位及时建档，确认养护边界，防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象；按时完成绿地交接工作，并做好影象资料备份，包括标段内乔木数量、品种、规格、位置、大树及名贵树种长势等情况；建立绿地养护台账，记录绿地内相关养护工作、苗木变化、行政开挖、绿化补缺、应急抢险、环境整治突击等情况。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路建设占用或其他原因导致绿地养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 1.1绿地、林地、绿化带内水塘环境维护： 及时清理绿地内各种杂物（建筑垃圾、蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓、绿地杂草等），无养护死角；树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛；秋冬季节水生植物如菖蒲、再力花、梭鱼草等统一清理收割清运，消除火灾隐患；河塘四周无围网围栏，无私搭棚架。 绿化带内水塘水生植物的养护和清理工作：水生植物一般在冬季进行清理。考虑到河水温度较低，清理工作不便。大部分水生植物可在10月份以后开始清理，但为了体现水生植物各季不同的景观特征，每个区域内需保留10%以上的水生植物，留待第二年进行清理，具体清理根据甲方要求进行。 1.2植物养护： 1.2.1施肥与病虫防治： ①农药使用：按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生；发现未知病虫害应主动及时汇报，积极防治；春秋两季，重点防治刺吸性害虫，植物生长期注意防治食叶类害虫及钻蛀性害虫，草坪及多年生地被类应重点防治地下害虫；无大面积危害症状影响绿化景观。 ②肥料施放：开花乔灌木、行道树按要求施肥及时，每年休眠期（11月--2月）施基肥，花灌木花后统一追肥花肥；模纹、隔离带小灌木等生长季节适时追肥。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。乔木类采用沟施或穴施，深度大于30cm，并及时覆盖。灌木、地被、草坪等撒施肥料后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤产生肥害 ③冬季涂白：结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；树木涂白同区域高度一致，涂白剂配比合理，附着力强。 ④病虫防治台账：根据地段实际情况，建立病虫害防治台账，及时进行预测防治，并将防治用药情况通过月度养护计划及总结报送甲方。 1.2.2绿化长势 ①死树、枯枝、断枝、半截子树清理：绿地、林地及道路行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，行道树树干、树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。 ②地被小灌木补缺：绿地内地被、小灌木无缺损，绿篱及满种模纹有空缺应及时归并补缺，草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，生长期无黄化现象出现。 ③树体矫正及支撑整理：树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正,支撑倒伏树木，地段原有支撑完整无损、树体无铅丝嵌入现象，无用支撑及地桩及时清理。 ④花境植物整理：花境植物长势良好，花境内植物层次错落有致，不杂乱，无空缺，各植物间边界清晰，生长互不影响，易扩张宿根类及时间苗，确保景观效果优美。 ⑤草坪铺设及地形修复：绿地内草坪地形平整，无坑洼，草坪与道路交界易破坏处及时平整修复，明显坑洼点位及时增围土方细平。 ⑥树穴整理及草坪切边：树穴应定期进行松土，确保苗木根部周围土壤疏松，松土深度以不伤根系生长为宜，灌木、地被、草坪间应进行切边处理，且切边应规范，不宜过宽、过深，切边需流畅圆润，其内种植土应细碎平整。 ⑦林地土壤深翻：每年冬季，片林空地进行整体深翻1次，深度约30厘米。 1.2.3修剪及抹芽 ①行道树及大乔木、小乔木：行道树统一高度，定杆修剪，不遮挡交通信号灯及交通指示牌。常绿行道树每年不少于1次整树整形疏枝修剪，落叶行道树每年冬季进行1次整树整形疏枝修剪；各类乔木修剪剪口平整无撕裂，伤口保护措施得当，生长季节各类树种常态化抹芽，树体及根部无萌孽枝。 ②绿篱及模纹色块：隔离带绿篱、色块修剪及时、准确，保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，线条应横平竖直，有弧度的应过渡自然不生硬，各品种保持20-30cm修剪落差，道路两侧绿地内单品种色块修剪高度控制在100-120cm左右，同区域高度一致，生长季每月修剪1次。 ③球类、立柱：球类、立柱修剪应圆整无空秃，列植式球类、柱类修剪需圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪应错落有致、球体之间有分界无枝叶交错，生长季节按规定及时修剪促分枝。 ④花灌木及果树：根据花灌木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等及时剥芽、修剪，确保树木通风透光良好，定枝、整枝合理，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝、萌蘖枝，修剪操作规范，剪口平整，及时涂抹防腐剂或生长素；果树类挂果期应及时疏果以免乱采乱摘。 ⑤草坪及地被：草坪要适时进行修剪，高温季节修剪高度不低于8-10厘米，暖季型草坪冬季修剪高度不高于5-8公分，以免引起过火，修剪面平整，边角无遗留，草屑、枯草层及时清理运出；林地三叶草及苜蓿类地被夏季休眠期应修剪控制高度（不高于10厘米）减轻地被厚度。 ⑥攀援植物：攀援植物在开花后及时进行修剪，生长季节做好梳理、绑扎加固等工作，落叶后进行休眠期修剪，及时清除枯死枝、老弱枝，减少枝条重叠并做好牵引，防止无序生长。 ⑦宿根花卉及造型树：花境宿根及一二年生花卉散籽期后及时修剪，造型树适时修剪造型，枝片丰满；观赏草修剪，留茬高度一致、整齐，景观效果良好。 1.2.4浇灌排水 ①绿化浇水：根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，配足水车、水泵等浇水设备，确保各类植物无干旱致死情况发生；抗干旱措施得当，重要道路重要品种如樱花等应结合叶面喷雾或树干保湿，浇灌效果不理想的情况下使用滴灌袋、抗蒸腾剂及保水剂等，浇水时间应避开行人、车辆上下班高峰期及夏季高温时段（10:00-15:00），夏季尽量选择在早晨或晚上适时适量进行浇灌作业。 ②绿地排水：雨季绿地内无积水，坑洼处必须及时填平，耐涝性差的树木应在6小时内排除积水、地被12小时内排除积水，低洼易积水处设置排水沟，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 雕塑及景墙、围栏、木质、铁、钢质廊架、亭台、椅凳、玻璃、茅草顶棚、游泳警示牌：景石、挡墙、雕塑、廊架、园凳、铁索、围栏等每日检查，存在安全隐患的要及时采取临时性安全措施并马上上报，上报后至甲方确认修复期间应有专人看护，及时采取覆盖、封闭等临时性安防措施并设立醒目提醒标志；景观河水面周边游泳警示牌定期描红。 1.3绿地保护 1.3.1毁绿占绿： 绿地无手续开挖、蔬菜种植及树木截杆、砍伐：保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地及无手续开挖现象要及时制止并拍照上报，严防绿地林地被无故侵占；林下及绿地边缘、河坡等无蔬菜种植；加强绿地巡视，严防管线单位无手续及无序对树木进行截杆、砍伐。 1.3.2绿化恢复： 开挖地块绿化修复及后期养护：绿地开挖结束后及时跟进（期限一个月)，尽快将开挖处恢复原样，修复地块围土平整，新补品种必须报甲方同意后才可动工，并与周边景观上和谐一致，后期养护措施到位，成活率高。 1.4组织管理 1.4.1人员考核 |
|  |  | ①核定养护工人数量：养护单位每日按管护地段面积配备养护人员，管护旺季（3月中旬-10月中旬)为18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）为20000平方米/人；其中男性壮劳力为核定总人数的四分之一。 ②养护负责人情况：各养护单位需按要求配备项目负责人、现场负责人各1名。项目负责人、现场负责人通讯（手机、QQ或微信等）设备畅通，无特殊原因，未经甲方同意，不得更换项目负责人、现场负责人。 |
|  |  | 1.4.2应急抢险 ①灾害性天气抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 ②应急处理：落实应急制度，积极配合甲方需求，快速安排因自然灾害、重大活动等情况引起的养护应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 ③响应要求：遇到突发事件，中标单位需要在半天内响应采购方要求，常驻张家港本地单位的现场负责人需要在1天内赶到现场组织养护人员处理，非本地常驻单位的现场负责人需要在2天内赶到现场组织养护人员处理。不得以出差或有其他在实施项目等理由推诿延迟或不到现场，若不能按要求及时到场处理，采购人有权视情况终止合同，重新招标。并且由此导致采购人发生的一切损失由中标单位承担。 1.4.3台账记录 ①月度总结、计划报送：月度总结、计划内容详实，并于每月25日前通过养护QQ群或微信群上报至甲方。 ②养护例会PPT制作质量：月度例会演示PPT制作良好，图片清晰，如实反映月度养护内容，同一养护内容不得多角度拍摄，整体图片数量不低于25张，养护负责人现场演示表述清晰流畅。 1.4.4资料送达 签证资料报送：签证资料应在项目结束一周内及时上报，附送图片资料注意前后比对，按实报送工程量无重大偏差。 1.4.5其他 临时性、突击性任务及12345等反映的管护存在问题：核实并及时处理12345便民服务、数字化城管等相关部门、群众、居民反映的养护问题以及甲方派发的其他临时突击的养护工作内容。 |
| 2 | 养护范围 | 道路名称; 面积（平方米）. 港丰公路(五干河以东); 471237. 港丰公路护坡; 5763. 妙丰路; 270602. 妙丰公路护坡; 5533. 红旗路; 14428. 六干河; 114835. |
| 3 | 安全作业等要求 | 1、安全防范： 1.1作业工人作业时必需穿着安全警示服装。 1.2道路中央隔离带作业应按交通施工要求放置安全警示锥，并设立缓冲区、作业区等。 1.3养护工人车辆不停放在快车道，如作业需要停放的应停在安全警示锥放置区域。 1.4正常养护作业期间现场管理到位，保证不发生人员伤亡事故，为养护工人购买人身意外保险。 1.5 夏天做好养护工人的防暑降温工作。 |
|  |  | 2、日常会议纪律：养护会议不发生迟到及无故缺席、替开会现象。 3、违禁行为：生长季节严禁滥用除草剂引起小灌木、地被成片枯黄达50平方米以上或林地高杆杂草未经处理直接使用除草剂引起成片枯黄影响绿地景观。 |
| 4 | 人员配备要求 | 1.本项目专业技术人员配备要求 ①养护项目经理1名，说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称或花卉园艺师（职业资格证书二级）资格，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 ②现场养护负责人1名，说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称， ③高级绿化工种5人，高级花卉园艺工种3人。（职业资格证书三级） 2.根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资) 。 3.投标人中标后在合同签订前必须将以上人员(养护项目经理、现场养护负责人、绿化工、花卉园艺工）的职称证书、职业资格证书原件及复印件至采购单位备案，若拒不备案或发现存在虚假应标，采购人有权终止合同并把相关情况上报监管单位。 |
|  |  | 4.本项目专业技术人员职责要求 项目经理需要做好林地、绿地普查工作；制订养护方案及技术措施、制订月度养护计划、病虫害防治措施及计划；制订抢险、应急措施；做好月度养护的总结及计划的上报工作；建立、上报各类养护台账工作；。 现场负责人需要配合做好林地、绿地普查、保护工作；根据制订的养护方案、技术措施、病虫害防治措施、计划等具体做好各项养护工作；做好林地、绿地巡查工作，做好相关病虫害的巡查工作；参加养护会议及其他甲方通知参加的会议；参加养护考核及人员考核；配合做好行政审批开挖、移植工作；做好抢险、应急、12345便民热线等工作以及甲方安排的其他工作。 养护工做好一线养护班组的带班工作，把关养护细节及技术细节，掌握养护进度，做好养护人员安全工作以及甲方安排的其他工作。 |
| 5 | 车辆、设备、基地等要求 | 1、本项目投标人自有车辆及绿化机械、交通安全防护设施要求 ①车辆：洒水车1辆，核定载质量≥4.0吨；清运卡车1辆: 车辆类型为货车，核定载质量≥1.6吨；巡视车1辆：车辆类型为轻型普通货车或客车、小轿车；登高车1辆。 ②绿化机械：草坪机4台，植保机3台，绿篱修剪机6台，油锯2台，高枝油锯1台，割灌机4台，打孔机1台，树木扶正器1台，背负式鼓风机2台，水泵2台，车载高射程喷雾器1台（风机功率≥12kw）。 ③道路安全防护设施：附设警示灯的路栏4个（国标样式及尺寸）、防撞墙4个（长*宽*高=1500mm*548mm*900mm）、交通警示锥100个（国标样式及尺寸）。 2、投标人基地的要求 投标人自有或租赁的基地（停车、仓储、堆场等）面积大于150平方米。（请在投标文件中提供权属证明如房屋产权证；如租赁的，请提供租赁合同及权属证明如房屋产权证。） |
| 6 | 考核要求 | 张家港市属农村绿化养护考核办法 为提高市域主干道绿地、林地绿化管理水平，建立正确评估市属农村绿地、林地养护管理工作质量体系及优胜劣汰的绿化养护竞争机制，加强生态红线及重要省级公益林保护，提升市域主干道景观效果，规范绿化养护管理考核行为，完善绿化养护监督管理制度，特制订本考核办法： 一、考核原则 坚持公正、公平、公开原则；坚持奖惩得当的原则；坚持定期考核与平时督查相结合原则。 二、考核依据 依据《中华人民共和国森林法》《江苏省生态公益林条例》、《苏州市城市绿化条例》等文件，结合本市实际，制定本办法。 三、考核范围 1、列入市财政口径进行政府采购管理的农村市属绿地、林地。 2、由各镇、区属地管理的农村市属绿地、林地。 四、考核主体 张家港市自然资源和规划局成立养护考核小组，考核主体为市林业站绿化管理相关负责同志和有关专业人员组成。 五、考核方法 采取日常督办与每月定期抽查、考核及部门不定期联考相结合的办法，由市林业站扎口管理，每月考核评分汇总1次，年底进行统一综合评定。考核结果作为发放绿化养护管理实际经费的依据。 1.绿化管护日常督办由考核小组进行定期、不定期检查，发现问题及时拍照记录，考核组通过派发问题清单至各镇（区）或养护单位，责令其限期整改，确保管护工作达标创优。 2.每月定期抽查考核。由考核小组于当月15日至25日到现场按照《张家港市属农村绿化考核百分细则》考核要求进行现场抽查，采取重点主干道必查与普通次干道抽查相结合的办法，在考核过程中发现的问题，以书面整改通知书形式现场下发至各镇（区）或养护单位，责令限期整改，月底统计汇总整改完成情况，并结合当月日常督查考核掌握的情况，对各管护地块进行月度综合考核评分。 3.部门不定期联考：结合地段绿化长势及季节特征，实现重点项目精细化管理，根据《张家港市属农村绿化考核百分细则》考核要求挑选相关项目进行不定期联合考核，抽取相关镇（区）绿化部门代表、地段政府采购中标单位代表及考核小组成员若干名组成考核组评委进行现场考核打分，打分结束统一汇总平均分，与当月其他项目考核得分相加即为最终考核得分。 4.日常考核及月度集中考核中发现的问题，养护单位整改不及时或整改不到位，对应考核细则中的扣分项予以加倍扣分，依次累加；如果连续两个月考核重复出现同一问题，对应考核细则中的扣分项予以加倍扣分，依次累加。 六、考核评分与细则 1.月度考核具体分为月度直接扣分类与月度直接扣款类，其中直接扣分类考核项目为：（1）绿地环境维护类；（2）植物养护类；（3）设施维护类；（4）绿地保护类；（5）组织管理类。直接扣款类考核项目为：（1）安全防范类；（2）会议纪律类；（3）违禁行为。 2.对考核中发现的问题通过现场照相、视频、现场指出等方式即时记录并以图片的形式放入养护工作群，责令限期整改到位；并以整改通知书的形式发放给各镇（区）或养护、施工单位养护负责人签字确认。打分时按照月度检查中发现的问题，对照考核细则相应条款进行扣分，扣分一般不超过标准得分。 3.如遇重大活动或线路整治以及上级派发的临时性、突击性工作任务，各镇（区）、养护单位配合不力、未及时完成或完成质量不高的，将在养护考核中扣除相应得分。 4.考核人员每月按实际绿化养护情况对照考核细则进行打分，考核分数分为质量合格分及质量创优分，85分（含）-90分（不含）区间为质量合格分，创优分为90分。考核得分达90分的全额发放该月地段养护费，88分（含）-90分（不含）每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的3%，85分（含）-88分（不含），每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的5%，85分（不含）以下，每低1分扣除承包方当月该标段管护费基数的7%。以上为市林业站对乐余镇市级道路考核扣分，应结合乐余镇每月养护考核扣分情况两项累加后的扣分情况为准。如连续两个月在同一点位、同一项扣分将翻倍扣分扣款。甲方要求整改点位未在规定时间内完成，则翻培扣分，及时整改到位，可免于扣分。 5.直接扣款类为当月考核得分计算出养护费后，根据地段日常抽查及定期考核发现的违背细则中相应条款内容额外扣除的经费。 七、考核要求 1.承包方应于每月25日前将当月各自管理范围内的养护总结及下月度养护计划报送考核小组，由考核小组收集汇总。 2.实行人员上岗制度考核，考核小组定期对各镇（区）、养护单位上岗人员数量、着装进行考核。标段养护面积与管护人员数量相匹配，管护旺季（3月中旬-10月中旬)为18000平方米/人；管护淡季（10月下旬-次年3月上旬）为20000平方米/人；其中男性壮劳力为核定总人数的四分之一。人员考核主要核查人员数量是否按要求配备，养护人员是否穿着黄背心、黄马甲等醒目标示的劳动工作服。 3.为确保养护质量，承包方养护的绿地、林地要落实专人专车巡查，养护人员动态养护管理，全天候作业。发现重大问题（如未经审批的毁绿、占绿行为、交通事故等造成的树木倒伏、设施损坏等）时应及时并向考核小组汇报并采取临时性应对措施。 4.承包方在养护期间，必须按照要求采取严格的安全措施，避免对养护工作人员、公众和他人财产造成损害。落实绿化养护占道作业备案制度，承包方在每次占道作业前必须前往相关部门进行备案，备案通过后才允许作业，作业期间严格按照要求放置防护设施及设置安全工作区域。若因承包方操作、养护不当（如蛀干虫害防治不及时、树枝未及时修剪、树木支撑不到位等，引起枝条砸落）或防护设施不到位等造成人身及其它财产损失的，由承包方承担一切责任。 5.因不可抗拒因素如树木突然倒塌、碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物，承包方在接到应急抢险通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。 6.绿地、林地养护承包方若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，市资规局有权临时安排第三方进行养护，所发生的费用，从承包方的月度养护费中扣除并对应考核细则相关条款加倍扣除对应得分。养护期间小灌木、地被如有死亡，承包方必须及时补种同规格的苗木，确保绿地、林地内无空缺。 7.承包方养护期间，如未按协议进行养护或擅自进行项目分包、转包，市资规局有权单方面终止协议，所有损失由承包方承担；对通过政府采购中标的养护标段，中途协议终止后其履约保证金不予退还。 八、其他 1、考核结果实行定期公示制度。 2、年底对本年度各镇（区）、养护单位业绩进行统一评定，对全年单个标段或单条道路绿化连续二个月考核得分低于85分或某个月考核得分低于80分的镇（区）、养护单位，收回其绿化养护权、终止合同。 3、养护实行分值制与业绩反馈制。对通过政府采购中标的绿化养护标段，1年养护周期合同的取养护期内前10个月的考核平均分进行计算；2年养护周期合同取养护期内前22个月考核平均得分，3年养护周期合同的取养护期内前34个月的考核平均得分，对周期内平均分达到89分（不含）以上分值的养护单位，养护业绩评定为优秀；对年度平均分达到85分（含）-89分的养护单位，养护业绩评定为合格；平均分85分以下为不合格。 4、合同期内，政府采购绿化养护单位在正常养护作业期间，因现场管理不到位发生1起人员伤亡事故负有责任的，周期合同内养护业绩不得评定为优秀，因现场管理不到位发生2起人员伤亡事故负有责任的，周期合同内养护业绩评定为不合格。 九、本办法自2022年1月1日起施行。本考核办法作为养护合同的附件，与养护合同具有同等效力。 附件：《张家港市属农村绿化养护考核百分细则》 |
| 7 | 其他说明 | 1.投标人根据项目需求制定本项目的企业养护管理制度和标准方案，包含组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度等。 2.投标人根据项目需求制定本项目的全年绿地养护管理计划方案，包含根据季节变化，考虑各类植物（如草坪、地被、绿篱、攀援植物、花灌木、乔木、行道树、水生植物等）特性，结合标段内不同种类绿地（公园绿地、道路绿地、广场绿地、防护绿地）特点，体现每月的养护要点和突出问题。 3.投标人根据项目需求制定本项目的针对性养护方案，包含针对不同标段的苗木品种、长势特点、行道树、绿地设施，与道路沿线镇村建立良好的沟通渠道等制定相应措施。 4.投标人根据项目需求制定本项目的人员配置及考勤管理方案。 5.投标人根据项目需求制定本项目的应急抢险方案，包含①针对不可抗力的应急预案；②重大活动、重要接待的应急方案；③针对遇非法侵占绿地、损坏绿化的处置方案。 6.投标人根据项目需求制定本项目的安全文明作业方案，包含企业各项安全生产制度、日常作业安全、作业标示标牌设置、垃圾清运、人员培训及作业如何减少对周边居民生活和出行的影响、扬尘预防等内容，安全文明作业及规范用工的保障措施。 7.投标人根据项目需求制定本项目的车辆、设备作业管理维护方案包含车辆、机械、设施根据不同标段现状的作业安排及车辆、机械、设施日常管理及后期维护保养方案，至少能保证满足项目需求的车辆维护到位。 8.投标人2023年以来（以签订日期为准），具有类似项目业绩。 |

- 商务条款（适用于本项目所有采购包）

- 1.服务期限

1.1服务期限

自合同签订之日起三年。

2.货款支付

2.1结付程序

中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，凭发票到采购单位办理结算手续。

2.2、结付期限

合同签订后，甲方支付10%的预付款。乙方按照项目标准在养护期内全面完成甲方规定的各项工作任务。每月按考核得分计算养护费金额，月度养护费与月度奖惩费按每季度结清。合同履行结束，经考核、验收合格退回履约保证金。

2.3、支付方式

转账方式直接转入乙方数字人民币账户。

3.投标货币

3.1投标货币

人民币

- 其他部分

附件1：

张家港市市属农村绿化养护考核百分细则

| 月度直接扣分类： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 具体管护要求 | 扣分细则 |  |
| 绿地环境维护 | 垃圾清理 | 1 | 绿地卫生保洁（部分地块） | 1 | 及时清理绿地内各种杂物（蔬菜棚架、修剪垃圾、陈旧落叶、树体藤蔓、绿地杂草、建筑垃圾生活垃圾<部分地块>等），无养护死角；树木、草坪修剪后草坪屑、树枝等及时清运不过夜，不乱丢乱抛；春夏秋季节绿地内河塘水草需清理打捞，水上草（如绿萍等）无大面积蔓延、水下草定期清理，保持水面清洁；秋冬季节水生植物如菖蒲、再力花、梭鱼草等统一清理收割清运，消除火灾隐患；河塘四周无围网围栏，无私搭棚架。 | 发现有围栏等棚架、杂物、垃圾，扣0.5分/处；树枝、藤蔓、杂草等绿化垃圾长期未清理扣0.5分/处；乱堆放扣0.5分/处，陈旧落叶、草坪屑等清理不干净扣0.5分/处，水面绿萍蔓延打捞达不到要求，扣1分/次，秋冬水生植物收割乱堆放扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 2 | 绿化垃圾清理 | 2 |  |  |  |
|  | 水面清理 | 3 | 景观河道水草清理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水生植物秋冬清理 | 1 |  |  |  |
|  | 除草、除杂 | 5 | 树体藤蔓及绿地杂草清理 | 3 |  |  |  |
|  |  | 6 | 围栏及棚架清理 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 植物养护 | 施肥与病虫防治 | 7 | 农药使用 | 3 | 按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生；发现未知病虫害应主动及时汇报，积极防治；春秋两季，重点防治刺吸性害虫，植物生长期注意防治食叶类害虫及钻蛀性害虫，草坪及多年生地被类应重点防治地下害虫；无大面积危害症状影响绿化景观。 | 出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状，扣0.5分/处，造成严重危害的，扣3分/次，造成一定范围植株死亡的，扣3分/次；区域内有检疫性害虫未及时或发现不报告的扣3分/次；防治不及时诱发社会矛盾及居民投诉的，扣1分/次；使用违禁农药的加扣2分/次。 |  |
|  |  | 8 | 肥料施放 | 3 | 开花乔灌木、行道树按要求施肥及时，每年休眠期（11月--2月）施基肥，花灌木花后统一追肥花肥；模纹、隔离带小灌木等生长季节适时追肥。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。乔木类采用沟施或穴施，深度大于30cm，并及时覆盖。灌木、地被、草坪等撒施肥料后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤产生肥害。 | 因施肥发生严重肥害，并导致植物死亡，扣2分/处；未按要求开展施肥工作，扣2分/次；施肥用量不合理，导致植物长势不好，扣1分/处；施肥不规范，操作不合理，如施肥后未覆盖等，扣1分/处；肥料质量不佳，导致植物长势弱、差，扣1分/处. |  |
|  |  | 9 | 冬季涂白 | 2 | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；树木涂白同区域高度一致，涂白剂配比合理，附着力强。 | 未按要求开展进行涂白扣2分/次，涂白不规范，操作不合理，如高度不一致、漏涂等，扣0.5分/处；涂白制剂质量不佳、偷工减料、附着力差的扣2分。 |  |
|  |  | 10 | 病虫防治台账 | 1 | 根据地段实际情况，建立病虫害防治台账，及时进行预测防治，并将防治用药情况通过月度养护计划及总结报送甲方。 | 未建立病虫害防治计划及台账，扣0.5分/次，漏报扣0.5分/次。 |  |
|  | 绿化长势 | 11 | 死树、枯枝、断枝、半截子树清理 | 5 | 绿地、林地及道路行道树无死株、半截子树、断枝及明显枯枝，行道树树干、树枝上无嵌入物、悬挂物、张贴物。 | 绿地、林地发现有死树枯枝、半截子树未清理的扣0.5分/株，树体有悬挂物、张贴物等扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 12 | 地被小灌木补缺 | 8 | 绿地内地被、小灌木无缺损，绿篱及满种模纹有空缺应及时归并补缺，草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺，长势良好，生长期无黄化现象出现。 | 绿地内对死亡空缺不主动按要求及时进行补缺的，扣1分/处；绿篱及满种色块空缺未按要求进行归并补缺的扣1分/处，草坪空缺不及时重播、重铺的扣1分/处，黄化明显的扣0.5分/处。 |  |
| 植物养护 | 绿化长势 | 13 | 树体矫正及支撑整理 | 3 | 树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正,支撑倒伏树木，地段原有支撑完整无损、树体无铅丝嵌入现象，无用支撑及地桩及时清理。 | 正常情况下发现绿地内有树木倒伏的，扣0.5分/处；灾害性天气引起倒伏未及时扶正的扣0.5分/株，支撑缺损、无用支撑及地桩、铅丝嵌入树体的扣0.5分/株。 |  |
|  |  | 14 | 花境植物整理 | 1 | 花境植物长势良好，花境内植物层次错落有致，不杂乱，无空缺，各植物间边界清晰，生长互不影响，易扩张宿根类及时间苗，确保景观效果优美。 | 花境植物杂乱、长势不佳，扣0.5分/处；未按要求间苗、补种的扣0.5分/次。 |  |
|  |  | 15 | 草坪铺设及地形修复 | 2 | 绿地内草坪地形平整，无坑洼，草坪与道路交界易破坏处及时平整修复，明显坑洼点位及时增围土方细平。 | 有明显坑洼处未及时增围土方的扣0.5分/处，与道路交界处未及时修复的扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 16 | 树穴整理、草坪切边 | 2 | 树穴应定期进行松土，确保苗木根部周围土壤疏松，松土深度以不伤根系生长为宜，灌木、地被、草坪间应进行切边处理，且切边应规范，不宜过宽、过深，切边需流畅圆润，其内种植土应细碎平整。 | 灌木、地被、草坪间未进行切边处理，扣0.5分/处；树穴土壤板结，长期不疏松，扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 17 | 林地土壤深翻 | 2 | 每年冬季，片林空地进行整体深翻1次，深度约30厘米。 | 未按要求进行片林空地深翻工作，扣1分/处。 |  |
|  | 修剪及抹芽 | 18 | 行道树及绿地乔木、小乔木 | 3 | 行道树统一高度，定杆修剪，不遮挡交通信号灯及交通指示牌。常绿行道树每年不少于1次整树整形疏枝修剪，落叶行道树每年冬季进行1次整树整形疏枝修剪；各类乔木修剪剪口平整无撕裂，伤口保护措施得当，生长季节各类树种常态化抹芽，树体及根部无萌孽枝。 | 行道树未按规定修剪抽稀的扣2分/次，遮挡指示牌及信号灯的扣0.5分/处，剪口不平整有撕裂的扣0.5分/处，伤口无保护措施的扣1分/次；抹芽不及时影响景观的扣0.5分/株，大批量未抹芽的扣3分/次。 |  |
|  |  | 19 | 绿篱、模纹色块 | 6 | 隔离带绿篱、色块修剪及时、准确，保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，线条应横平竖直，有弧度的应过渡自然不生硬，各品种保持20-30cm修剪落差，道路两侧绿地内单品种色块修剪高度控制在100-120cm左右，同区域高度一致，生长季每月修剪1次。 | 色块修剪形状不完整、线条不流畅，扣1分/处，层次不明显的扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 20 | 球类、立柱 | 3 | 球类、立柱修剪应圆整无空秃，列植式球类\柱类修剪需圆润饱满，顶部、下脚修剪高度一致；组团式球类修剪应错落有致球体之间有分界无枝叶交错生长季节按规定及时修剪。 | 球类及立柱类修剪面有缺损扣0.5分/处；顶部、下脚修剪高度不一致扣0.5分/处，未按要求在规定期限内完成修剪的扣2分/次。 |  |
|  |  | 21 | 花灌木及果树 | 7 | 根据花灌木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等及时剥芽、修剪，确保树木通风透光良好，定枝、整枝合理，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝、萌蘖枝，修剪操作规范，剪口平整，及时涂抹防腐剂或生长素；果树类挂果期应及时疏果以免乱采乱摘。 | 修剪不合时宜，私自乱修，造成不良景观效果，扣3分/次；花后修剪不及时错失修剪时机扣3分/次，有大量徒长枝、病虫枝、交叉枝等，扣0.5分/处；绿地内果树类（银杏、紫叶李、杨梅、香橼、木瓜、枇杷等）疏果不及时，乱采摘造成断枝，扣0.5分/处。 |  |
|  |  | 22 | 草坪及地被 | 3 | 草坪要适时进行修剪，高温季节修剪高度不低于8-10厘米，暖季型草坪冬季修剪高度不高于5-8公分，以免引起过火，修剪面平整，边角无遗留，草屑、枯草层及时清理运出；林地三叶草及苜蓿类地被夏季休眠期应修剪控制高度（不高于10厘米）减轻地被厚度。 | 草坪修剪不平整、色斑明显，扣0.5分/处；草坪修剪太低导致枯黄，扣1分/处；冬季草坪过高引起过火，补救措施不及时扣1分/处；地被植物未按要求修剪扣2分/次。 |  |
|  |  | 23 | 攀援植物 | 2 | 攀援植物在开花后及时进行修剪，生长季节做好梳理、绑扎加固等工作，落叶后进行休眠期修剪，及时清除枯死枝、老弱枝，减少枝条重叠并做好牵引，防止无序生长。 | 攀援植物未按季节修剪，扣1分/次；花后残花修剪不及时扣1分/次。 |  |
| 植物养护 | 修剪及抹芽 | 24 | 花境宿根花卉及造型树 | 1 | 花境宿根及一二年生花卉散籽期后及时修剪，造型树适时修剪造型，枝片丰满；观赏草修剪，留茬高度一致、整齐，景观效果良好。 | 花境植物修剪不及时扣0.5分/处，造型树修剪不当未适时造型扣1分/处。 |  |
|  | 浇灌排水 | 25 | 绿化浇水 | 4 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，夏秋季节连续两周无降雨必须启动抗旱应急预案，配足水车、水泵等浇水设备，确保各类植物无干旱致死情况发生。 | 高温抗旱期间，因措施不力导致大量植物焦头、枯死，扣4分；日常浇水不及时，导致植物长势不佳或枯死，扣1分/处；浇水时段不当扣1分/次。 |  |
|  |  |  |  |  | 抗干旱措施得当，重要道路重要品种如樱花等应结合叶面喷雾或树干保湿，浇灌效果不理想的情况下使用滴灌袋、抗蒸腾剂及保水剂等，浇水时间应避开行人、车辆上下班高峰期及夏季高温时段（10:00-15:00），夏季尽量选择在早晨或晚上适时适量进行浇灌作业。 |  |  |
|  |  | 26 | 绿地排水 | 1 | 雨季绿地内无积水，坑洼处必须及时填平，耐涝性差的树木应在6小时内排除积水、地被12小时内排除积水，低洼易积水处设置排水沟，确保雨后积水及时排除，道路景观林带内沟渠畅通无堵塞现象。 | 雨季积水未及时排出，导致树木烂根、死亡，扣0.5分/处；林带内沟渠疏通不及时引起绿地积水的扣1分/次。 |  |
| 小计 |  |  |  | 62 |  |  |  |
| 设施维护 | 地面铺装 | 27 | 石材类 | 2.5 | 地面铺装、园路保持完好，有缺损及时修复；修复材料需与原材料一致，如更换新材料需报甲方备案，经甲方许可后方可实施。修复期限一般不超过15天。 | 地面铺装设施缺损未修复的扣0.5分/处；修复用材不符合规定扣0.5分/处，修复时间超出规定期限扣2分/次。 |  |
|  |  | 28 | 木栈道 | 2.5 | 木栈道保持平整无腐烂，无翘裂，钉子螺丝等固定材料无突出现象，夏季期间统一刷漆一次。 | 木栈道未油漆的扣2.5分，木料腐烂未及时更换的扣0.5分/处，钉子外突扣0.5分/处。 |  |
|  | 亭台廊架及其它立面设施 | 29 | 雕塑及景墙、围栏、木质、铁、钢质廊架、亭台、椅凳、玻璃、茅草顶棚、游泳警示牌 | 1 | 景石、挡墙、雕塑、廊架、园凳、铁索、围栏等每日检查，存在安全隐患的要及时采取临时性安全措施并马上上报，上报后至甲方确认修复期间应有专人看护，及时采取覆盖、封闭等临时性安防措施并设立醒目提醒标志；景观河水面周边游泳警示牌定期描红。 | 有安全隐患未及时采取临时性措施及上报的扣1分/次；未设立提醒标志牌的扣1分/次，游泳警示牌字迹模糊颜色脱落的扣0.5分/处,未按要求进行修复或修复不力的扣1分/次。 |  |
| 小计 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 绿地保护 | 毁绿、占绿 | 30 | 绿地无手续开挖、蔬菜种植及树木截杆、砍伐 | 5 | 保持绿地、林地完整，发现破坏绿地林地及无手续开挖现象要及时制止并拍照上报，严防绿地林地被无故侵占；林下及绿地边缘、河坡等无蔬菜种植；加强绿地巡视，严防管线单位无手续及无序对树木进行截杆、砍伐。 | 发现绿地林地破坏未及时制止上报的扣3分/次；有蔬菜种植的扣0.5分/处，树木被无故砍伐的扣3分/次，因截杆砍伐后果严重、影响绿地整体景观的扣5分/次。 |  |
|  | 绿化恢复 | 31 | 开挖地块绿化修复及后期养护 | 2 | 绿地开挖结束后及时跟进（期限一个月)，尽快将开挖处恢复原样，修复地块围土平整，新补品种必须报甲方同意后才可动工，并与周边景观上和谐一致，后期养护措施到位，成活率高。 | 绿地长期未恢复的扣2分/次，新种地块土方不平整建筑垃圾多的扣1分/处，苗木品种未经甲方许可扣2分/次并重新安排种植；后期养护不力措施失当的扣1分/处。 |  |
| 小计 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 组织管理 | 人员考核 | 32 | 核定养护工人数量 | 3 | 养护单位管护期内每日配备养护人员不少于22000平方米/人，其中男性壮劳力不少于核定总人数的1/4。 | 月度集中考核，实点人员数量/核定人员数量*3=单次分值；多次考核以平均值来确定最终分值。 |  |
|  |  | 33 | 养护负责人情况 | 2 | 各养护单位需按要求配备项目负责人、现场负责人各1名。项目负责人、现场负责人通讯设备畅通，无特殊原因，未经甲方同意，不得更换项目负责人、现场负责人。 | 项目负责人、现场负责人通讯设备不通畅、未及时回复的扣1分/次；工作群消息反馈不及时的扣0.5分/次。 |  |
|  | 应急抢险 | 34 | 灾害性天气抢险 | 3 | 抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 | 抢险期间通讯不畅的扣2分/次，车辆机械、人员不充足的扣1分/次，抢险措施不当的扣1分/次。 |  |
|  |  | 35 | 应急处理 | 2 | 落实应急制度，积极配合甲方需求，快速安排因自然灾害、重大活动等情况引起的养护应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 | 应急工作未配合甲方，或甲方催促后仍未配合，扣1分/处；开展应急工作的设备、人员等未及时到位，或措施不达标，扣1分/次； |  |
|  | 台账记录 | 36 | 月度总结、计划报送 | 1 | 月度总结、计划内容详实，并于每月25日前通过养护QQ群上报至甲方。 | 管护小结及记录内容空洞不全，扣0.5分/次，未在规定时间内上报的扣1分/次。 |  |
|  |  | 37 | 养护例会PPT制作质量 | 1 | 月度例会演示PPT制作良好，图片清晰，如实反映月度养护内容，同一养护内容不得多角度拍摄，整体图片数量不低于25张，养护负责人现场演示表述清晰流畅。 | 图片内容与现场养护不符的扣0.5分/次；同一内容反复拍摄的扣1分；图片数量不达标的扣1分/次。 |  |
|  | 资料送达 | 38 | 签证资料报送 | 1 | 签证资料应在项目结束一周内及时上报，附送图片资料注意前后比对，按实报送工程量无重大偏差。 | 签证资料报送不及时的扣0.5分/次，工程量重大偏差的扣1分/次。 |  |
|  | 其它 | 39 | 临时性、突击性任务及12345等反映的管护存在问题 | 2 | 核实并及时处理12345便民服务、数字化城管等相关部门、群众、居民反映的养护问题以及甲方派发的其他临时突击的养护工作内容。 | 12345便民服务、市民来电投诉处理反馈不及时的扣0.5分/次，甲方派发的其他临时性、突击性任务执行不力的扣2分/次。 |  |
| 小计 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 分值总计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 月度直接扣款类： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣款类别 | 扣款内容 |  |  |  |  | 扣款金额 |
| 1 | 安全防范 | 作业工人安全警示服装未穿着 |  |  |  |  | 500元/人 |
|  |  | 绿化养护占道作业时未按要求提前备案 |  |  |  |  | 2000元/次 |
|  |  | 道路隔离带作业安全设施未放置或放置不合要求 |  |  |  |  | 5000元/次 |
|  |  | 养护工人车辆乱停放在快车道（不在安全区域内） |  |  |  |  | 500元/辆 |
|  |  | 正常养护作业期间现场管理不到位发生人员伤亡事故（负有责任的） |  |  |  |  | 20000元/次 |
| 2 | 会议纪律 | 养护会议迟到及无故缺席、替开会 |  |  |  |  | 无故缺席500元/次，替开会300元/次 |
| 3 | 违禁行为 | 生长季节滥用除草剂引起小灌木、地被成片枯黄达50平方米以上或林地高杆杂草未经处理直接使用除草剂引起成片枯黄影响绿地景观 |  |  |  |  | 3000元/次 |

附件2：

绿化养护企业安全生产承诺书

张家港市乐余镇人民政府：

我公司在张家港市乐余镇人民政府关于2026-2029年度乐余镇市级绿化养护绿化养护过程中，根据政府采购招标文件、政府采购养护合同及《张家港市属农村绿化养护考核办法》相关规定，现承诺：

1.为公司一线管理人员、操作工人购买意外伤害保险，保障工人人身安全。

2.道路隔离带绿化作业时按规定到相关部门办理占道手续，安全警示锥、安全提示牌等防护设施按规定放置到位。

3.作业工人统一穿着安全警示工作服上岗。

4.绿化作业车辆如洒水车、卡车、植保机、工人交通工具等按规定行驶、停放，所有车辆保险齐全。

5.高温季节养护工人作业时间采用错时制。

6.绿化机械定时保养更新，防止机械事故。

7.定期与一线工人进行安全教育工作。

8.做好森林防火工作，及时清理林下可燃物。

9.养护期间，如发生人身及其它财产损失的，由我公司承担一切责任，并做好相关事故善后事宜。

养护单位（公章）：

法定代表人或被授权人（签名）：

年   月  日

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

- 1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.2、投标人必须对每个采购包进行报价。若投标人只对其中一个或多个采购包进行选择性报价，则作无效报价处理且取消全部采购包的评标资格。中标顺序按己确定的采购包顺序逐个确定，每个采购包的最高得分者为该采购包的中标候选人。每个投标人最多可中1个采购包，中满1个采购包后将自动失去剩余采购包的中标资格。

1.3、进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家,如不足三家，应认定该采购包采购失败。已递交某采购包投标文件且实质性响应采购需求,但已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权，不应计入该采购包的实质性响应供应商数量内。

2、针对中小型企业的评审（适用于采购包1、采购包2）：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

- 评标标准（适用于所有采购包）

- 1．价格分25分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分25分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*25%*100（保留二位小数）。

2．养护方案分 45.0 分

2.1企业养护管理制度 6分

根据投标人提供的企业养护管理制度和标准进行综合打分，方案包括但不限于：组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度等。方案内容完全包含上述内容、针对适用性强且优于项目需求的得6分；方案内容有部分缺失、内容简单、针对适用性一般且符合项目需求的得4分，方案内容缺失量大，内容过于简单、针对适用性较差、基本满足项目需求的得2分；未作说明的不得分。【0/2/4/6】

2.2全年绿地养护管理计划 6分

根据投标人提供的全年绿地养护管理计划进行综合打分；方案包括但不限于：根据季节变化，考虑各类植物（如草坪、地被、绿篱、攀援植物、花灌木、乔木、行道树、水生植物等）特性，结合标段内不同种类绿地（公园绿地、道路绿地、广场绿地、防护绿地）特点，体现每月的养护要点和突出问题。方案内容完全包含上述内容、针对适用性强且优于项目需求的得6分；方案内容有部分缺失、内容简单、针对适用性一般且符合项目需求的得4分，方案内容缺失量大，内容过于简单、针对适用性较差、基本满足项目需求的得2分；未作说明的不得分。【0/2/4/6】

2.3针对性养护方案 10分

根据投标人提供的养护方案进行综合打分；方案包括但不限于：针对不同标段的苗木品种、长势特点、行道树、绿地设施，与道路沿线镇村建立良好的沟通渠道等制定相应措施。方案内容完全包含上述内容、针对适用性强且优于项目需求的得10分；方案内容有部分缺失、内容简单、针对适用性一般且符合项目需求的得7分，方案内容缺失量大，内容过于简单、针对适用性较差、基本满足项目需求的得4分；未作说明的不得分。【0/4/7/10】

2.4人员配置及考勤管理方案  6分

根据投标人提供的人员配置及考勤管理方案进行综合打分；方案内容详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得6分；方案内容简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得4分；方案内容过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大得得2分；未作说明的得0分。【0/2/4/6】

2.5应急抢险方案 6分

根据投标人提供的应急抢险方案进行综合评分；方案包括但不限于：①针对不可抗力的应急预案；②重大活动、重要接待的应急方案；③针对遇非法侵占绿地、损坏绿化的处置方案。方案内容完全包含上述内容、针对适用性强且优于项目需求的得6分；方案内容有部分缺失、内容简单、针对适用性一般且符合项目需求的得4分，方案内容缺失量大，内容过于简单、针对适用性较差、基本满足项目需求的得2分；未作说明的不得分。【0/2/4/6】

2.6安全文明作业方案 6分

根据投标人提供的安全文明作业方案进行综合打分；方案包括但不限于：企业各项安全生产制度、日常作业安全、作业标示标牌设置、垃圾清运、人员培训及作业如何减少对周边居民生活和出行的影响、扬尘预防等内容，安全文明作业及规范用工的保障措施。方案内容完全包含上述内容、针对适用性强且优于项目需求的得6分；方案内容有部分缺失、内容简单、针对适用性一般且符合项目需求的得4分，方案内容缺失量大，内容过于简单、针对适用性较差、基本满足项目需求的得2分；未作说明的不得分。【0/2/4/6】

2.7车辆、设备作业管理维护方案 5分

根据投标人提供的车辆、设备作业管理维护方案进行综合打分；方案包括但不限于：车辆、机械、设施根据不同标段现状的作业安排及车辆、机械、设施日常管理及后期维护保养方案，至少能保证满足项目需求的车辆维护到位。方案内容完全包含上述内容、针对适用性强且优于项目需求的得5分；方案内容有部分缺失、内容简单、针对适用性一般且符合项目需求的得3分，方案内容缺失量大，内容过于简单、针对适用性较差、基本满足项目需求的得1分；未作说明的不得分。【0/1/3/5】

3. 履约能力 30.0 分

3.1.车辆配备情况 5分

针对本项目投标人拥有自有车辆【洒水车1辆（核定载质量≥4吨）、巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）、清运货车1辆（车辆类型为货车,核定载质量≥1.6吨）、皮卡车1辆】，自有或租赁登高车及防撞缓冲车各1辆，全部满足要求的得4分，缺一个不得分；多提供的车辆【洒水车（自有）、清运货车（自有）、登高车（自有或租赁）、防撞缓冲车（自有或租赁）】，每多一辆加0.5分，最多加1分；本项最多得5分（车辆为自有的请在投标文件中提供①车辆行驶证原件扫描件、②机动车登记证（产权证）原件扫描件、③车辆外观图片；登高车及防撞缓冲车如租赁的请在投标文件中提供①租赁合同原件扫描件、②车辆行驶证原件扫描件、③机动车登记证（产权证）原件扫描件、④车辆外观图片。未按要求提供或提供不全或提供的材料无法佐证的不计入本项评分）【0-5】

3.2.绿化机械配备情况 10分

针对本项目投标人拥有自有专业绿化机械设备【草坪机4台、植保机3台、绿篱修剪机6台、油锯2台、高枝油锯1台、割灌机4台、水泵2台、车载高射程喷雾器 1 台（风机功率 ≥12kw）、背负式鼓风机2台、草坪打孔机1台、树木扶正器1台】，全部满足要求的得8分，缺一个不得分；如多提供设施设备的（指草坪机、车载高射程喷雾器（不限功率）、草坪打孔机、树木扶正器），每多一台加0.5分，最多加2分；本项最多得10分（请在投标文件中提供相关设备清单及发票（购买单位应为本投标单位，须为2019年1月1日以后购买的发票））。【0-10】

3.3.道路安全防护设备配备情况 5分

针对本项目投标人自有道路防护设施【附设警示灯的路栏4个（国标式样及尺寸）、防撞墙4个（长*宽*高=1500mm*548mm*900mm）、交通警示锥200个（国标式样及尺寸）】，全部满足要求的得4分，缺一个不得分；如多提供交通警示锥，每多50个加0.5 分，最多加1分；本项最多得5分（请在投标文件中提供设施清单及发票（购买单位应为本投标单位，须为2019年1月1日以后购买的发票））。【0-5】

3.4.类似业绩 6分

投标人自2023年以来（以合同签订日期为准）承担过类似的业绩，有一个的得1分，本项最高得6分。（请在投标文件中提供合同、养护费发票和项目合同对应的履约评价表；合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-6】

3.5.投标人基地（停车、仓储、堆场等）情况 4分

投标人基地（停车、仓储、堆场等）满足项目需求的得基本分2分；每增加100平方米的加1分，本项最多得4分，不满足项目需求的不得分（若自有的，请在投标文件中提供权属证明如房屋产权证；若租赁的，请提供租赁合同及权属证明如房屋产权证，不提供不得分）。【0-4】

- 投标文件格式

一、 封面

二、 投标函格式

三、 开标一览表

四、 资格证明文件

五、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、 经费测算明细表

七、 技术参数响应及偏离表

八、 技术方案、服务方案

九、 中小企业声明函

十、 类似项目业绩一览表

十一、 项目负责人及其他人员介绍

十二、 投标人情况介绍

- 封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 投标函格式

投标函

致：    ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 授权委托书

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(投标人名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 项 目 | 测算依据和测算式 | 月支出 （元） | 总支出（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资 |  |  |  |  |
| 2 | 社会保险 |  |  |  |  |
| 3 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 4 | 服务用品费用 |  |  |  |  |
| 5 | 意外保险费用 |  |  |  |  |
| 6 | 劳保用品 |  |  |  |  |
| 7 | 办公费用 |  |  |  |  |
| 8 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |
| 10 | 代理费 |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

针对本项目    （是或否）使用退休人员

注：

- 1.上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 2. 请供应商明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写经费测算明细表。

- 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（投标人结合项目需求自行编写）

- 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2．提供人员相关证书，条目不限于此，可自行添加。

- 投标人情况介绍

内容自定，可参考如下：

1.投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

2.项目负责人及其他人员介绍

3.相关证书、奖项等

.............

全文完。