磋  商  文  件

项目编号：JSZC-321181-CYGC-C2026-0004

项目名称：2026-2027年丹阳经济开发区污水管网紧急维修项目

采购代理机构名称： 江苏诚云工程咨询有限公司

日            期： 二〇二六年七月

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	1

第二部分  供应商须知	7

第三部分  合同	24

第四部分  采购需求	59

第五部分  磋商及评审	78

第六部分  磋商响应文件（格式）	87

第一部分  磋商邀请

项目概况

2026-2027年丹阳经济开发区污水管网紧急维修项目项目的潜在供应商应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2026年08月04日9:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-CYGC-C2026-0004

项目名称：2026-2027年丹阳经济开发区污水管网紧急维修项目

预算金额：180万元

最高限价：本项目采用投标优惠率报价形式，投标优惠率报价范围0%≤投标优惠率≤100%，优惠率不得超过报价范围，否则其投标作无效投标处理。

采购需求：详细内容及要求见采购文件第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购文件第四部分采购需求。

本项目是否接受联合体： ☑不接受

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等扫描件；或提供资格承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供供应商相关信息一览表或资格承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据扫描件或提供资格承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见磋商承诺函或提供资格承诺函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。本项目对应的中小企业划分标准所属建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供企业有效的资质证书及安全生产许可证原件扫描件）

（2）拟派项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师、建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）且无在建工程项目（提供拟派项目负责人有效的建造师注册证书、提供项目负责人有效的安全生产考核合格B类证书原件扫描件、提供项目负责人无在建工程承诺函，格式自拟）。

（3）投标人为拟派项目负责人缴纳的社会保险证明（提供为拟派项目负责人缴纳的近半年内至少一个月的社会保险证明原件扫描件。项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。）

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-08-04  9:30

地点：苏采云平台在线提交

五、开启

时间：2026-08-04  9:30

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）进入“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须根据“苏采云”系统供应商操作指南（地址http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）制作并提交磋商响应文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子磋商响应文件有效提交的，其磋商将被拒绝。本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间内登录“苏采云”系统开标大厅进行磋商文件解密。投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.本项目无需缴纳磋商保证金。

3.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人查勘。

4.在投标截止前，请关注江苏政府采购网站有无更正公告，澄清或者修改的内容为本磋商文件的组成部分。

5.供应商投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

6.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

7.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）进入“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏丹阳经济开发区管理委员会

地 址：丹阳市开发区金陵西路101号

联系方式：15050883638

2.采购代理机构信息

名 称：江苏诚云工程咨询有限公司

地 址：丹阳市开发区嘉荟新城东区11幢1单元702室

联系方式：0511-86262166

3.项目联系方式

项目联系人：周洁

联系方式：13338811361

2026年7月21日

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于2026-2027年丹阳经济开发区污水管网紧急维修项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏诚云工程咨询有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏丹阳经济开发区管理委员会。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”系指本次采购范围内所描述的各类建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5“服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

2.6“货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品： ☑否

3.3本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

3.5本项目是否接受联合体： ☑不接受

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑由采购人支付代理服务费，采购人需向代理机构缴纳10920元（中标后按最终实际结算为准）服务费。收费标准：根据“按原国家计委颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委颁发的 [2011]534 号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》“的有关规定下浮30%执行。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏诚云工程咨询有限公司

收款账号：1207240000000425

开户银行：南京银行股份有限公司丹阳支行

☑其他费用 按实支付

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购[2023]150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1	磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1 供应商须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的工程符合磋商文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1供应商对本项目所提供的工程建设服务，应报出最具有竞争力的价格。本工程项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单及明细报价表（采购需求中采购清单），计算出投标报价（即首次报价）。工程完工验收后成交供应商按照相关规定的程序上报竣工结算书至采购人，工程最终结算以审计后金额为准。风险范围以外（即工程调整或变更部分）的合同价款调整方法在合同中约定。

12.2供应商应按磋商文件的要求在磋商响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的合适的工程量清单及明细报价表上表明所提供的工程明细报价。

12.3供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，供应商对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括完成本项目可能发生的所有费用，包含但不限于施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、其他服务、管理风险费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。

12.5 磋商最后报价即为合同签约价。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商报价应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.8 供应商应严格按磋商文件提供的清单报价，不得随意合并或增减。

12.9供应商需做好报价测算，以备磋商结束后在规定的时间内填报最后总报价及最后明细报价。

12.10未参与最终报价（二次报价）供应商会被系统自动判定为无效响应，供应商应在规定时间内准备好二次报价的材料，包括二次报价（最终报价）的价格和二次报价（最终报价）的已标价的工程量清单及明细报价表，转成PDF，并按要求进行签字盖章。（二次报价时作为附件上传），否则可能引起的最终报价（二次报价）提交失败等相关后果由供应商自行承担。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起90天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，提交相应文件。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交磋商文件时，供应商须使用制作该磋商文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，使用CA数字证书准时参加磋商。

18.2 供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）供应商存在串通磋商情形的；

（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

（7）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意；

（10）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（11）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

（12）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

（13）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（15）磋商响应文件的已标价工程量清单及明细报价表与磋商文件提供的采购清单中的项目内容、规格、单位不一致的；

（16）最后报价（二次报价）超过首次报价的供应商；

（17）未参与最终报价的供应商会被系统自动判定为无效响应；

（18）符合磋商文件“第五部分  磋商及评审”中“磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查”中规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（磋商时如无法电话联系到的供应商视同放弃最终报价的权利，由此造成的不利后果由供应商自行承担）提交最后报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照评审得分排序由高到低的原则确定成交供应商。

## 六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30. 履约保证金

30.1□本项目不收取履约保证金。

☑本项目中标供应商应提交合同金额 10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

工程类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及磋商组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及磋商组织方不接受未填写快递运单的快件）

接收部门: 江苏诚云工程咨询有限公司

接收地址: 丹阳市开发区嘉荟新城东区11幢1单元702室

联系电话:0511-86262166。

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，在项目资格审查时将对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏诚云工程咨询有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

发包单位：

承包单位：

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏丹阳经济开发区管理委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：2026-2027年丹阳经济开发区污水管网紧急维修项目

2.工程地点：丹阳市开发区

3.工程立项批准文号： 丹开委审(2026)88号

4.资金来源：自筹

5.工程内容：针对老化破损的雨污水管网及检查井，实施快速抢修与结构修复，修复后对现状进行恢复。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                           。

### 二、合同工期

计划开工日期：2026年    月     日。（以实际开工令为准）

计划竣工日期：       年    月     日。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）:                        (¥:       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）:                         (¥:        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写/）(¥/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写/）(¥/元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写:                  ）(¥:             元)。

2.合同价格形式： 固定单价合同 。

### 五、项目经理

承包人项目经理：           。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2026 年    月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在  镇江市丹阳市 签订。

### 十一、补充协议

本合同与招标文件若有矛盾处，以招标文件为准。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执贰份，鉴证方、丹阳市政府采购监督管理部门各执壹份。

发包人：(公章)       承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：

地址：江苏丹阳经济开发区管理委员会     地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账号：                       账号：

鉴证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

## 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

## 第三部分 专用合同条款

本专用条款约定的内容如与国家相关法律、法规及政策相抵触，则抵触内容无效，待项目定标后，由招标人与中标人按照国家相关法律、法规及政策另行约定。

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款和补充条款（包括承诺书）；（3）明确双方权利、义务的纪要、协议；（4）中标通知书；（5）招标文件，投标书；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）工程报价单或预算书。双方有关工程的合同变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

临时办公用房、工人宿舍、食堂、库房、临时厕所、加工房、材料堆场等，以上均由乙方自行解决。

1.1.3.9 永久占地包括：

指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。红线范围内的永久占地将按计划一次性或分批提供给承包人。

1.1.3.10 临时占地包括：

规划红线内临时占地须经发包人书面批准；规划红线外临时占地须经政府有关部门批准，相关审批手续发包人应当主动配合，所产生的费用结合施工组织设计由承包人自行承担。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

国家法律、行政法规、部门规章、江苏省地方性法规和政府规章、镇江市政府规章、丹阳市重点工程建设项目管理办法等相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1  适用于工程的标准规范包括：

按现行国家、省、市及行业标准、规范执行（前述标准不一致的，以最高标准者为准）。

1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：        /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /     。

1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

发包人不提供标准、规范，承包人需自行准备标准、规范，并提供一套完整的标准、规范供工程师现场使用（包括已更新的版本）。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款1.5合同文件的优先顺序。若合同文件存在歧义或冲突，由发包人有权作出最终解释，承包人应无条件接受。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：        /        ；

发包人向承包人提供图纸的数量：         /        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：         /       。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按建设工程资料归档需要以及发包方、监理方的书面要求及时提供文件；

承包人提供的文件的期限为：投标文件在合同签订后 5 天内，其它文件在开工前七天；

承包人提供的文件的数量为：投标文件 4 套，施工组织设计文件壹套；

承包人提供的文件的形式为：需同时提供电子版（不加密）及纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：按国家规定，由监理人按通用条款约定时间，在开工前完成施工组织设计审查。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在作出书面文件后3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：承包人现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人；

监理人指定的接收人为：监理人项目部。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

发包人负责协调，由承包人取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利及取得因施工所需修建施工临时通道及其他临时基础设施的权利，相关手续费用和建设费用在投标报价中综合考虑。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

承包人自行踏勘现场后对场内交通设施不能满足本工程施工需要的，由承包人负责完善并在报价中包含相应费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

承包人自行踏勘现场后对场内交通设施不能满足本工程施工需要的，由承包人负责完善并在报价中包含相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款1.11.1执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.11.1执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款1.11.2执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.11.2执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

按通用条款1.11.4执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行现行工程量清单规范（标准）的相关原则。

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：       ；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）参与项目前期工作和项目总体实施计划的编制，负责编制工程项目施工阶段管理方案，确定项目施工管理的各项目标。

（2）负责做好施工现场开工前的各项准备工作，包括管杆线的迁移、交通组织方案的编制和报批等。

（3）负责制订工程实施计划和资金计划，配合工程前期科参与招标文件的编制，配合做好各项招标工作和合同交底工作。

（4）负责办理工程质量报监、安全报监及施工许可证等手续，配合相关部门办理其他前期手续；审核工程开工报告，审查工程施工方案，督促检查各参建单位的工作。

（5）组织工程实施，督促监理单位加强对工程质量、进度、投资和安全的控制以及文明施工的管理工作；做好组织协调工作；编制并汇总各阶段的工程报表。

（6）加强工程现场管理，严格控制工程变更和现场签证；负责工程计量及工程款支付计划的编报工作。

（7）负责对甲供材供货计划的审核及现场材料设备的验收、计量工作。

（8）负责牵头组织各项目的综合检查评比工作和分部分项工程的验收工作以及工程项目的竣工预验收、试运营和临时管养工作。

（9）配合做好工程决算报审、项目实物移交、项目保修以及项目后评价工作。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

发包人于正式开工前3天向承包人移交场地，如遇客观原因，不具备整体交付条件时，发包人将根据现场情况，分阶段移交场地。。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人协调承包人施工用水、电、通讯线路接入，水费、电费、通讯费由承包人按当地市场价向土建总承包单位结算，接入费用已包含在签约合同价中；

（2）发包人仅承诺有外部道路可通达施工现场，自行勘察。

（3）发包人仅承担根据规划要求，施工场地内需迁改的管线、古树名木的迁改工作，但在上述迁改工程完成前，上述设施的保护由承包人负责，费用由承包人承担；施工现场周围根据规划需永久保留的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护亦由承包人负责；由承包人原因引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其他开支，发包人概不承担。

（4）发包人提供给承包人的设施的日常管理及维护费用均由承包人承担，包含围墙、施工用供电设施、施工用水管道、外部通道、及通道下管线。。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

工程施工技术资料、工程质检资料、工程检验评定资料、竣工图，规定的其他应交资料。。

承包人需要提交的竣工资料套数：六套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收资料须在竣工验收前7天内提供，其他资料应在竣工验收合格后28天内移交。

承包人提交的竣工资料形式要求：

电子版（不加密）及2套纸质版。

（10）承包人应履行的其他义务：

1.招标人与中标人签订的合同中若与招标文件中实质性内容不一致的，不作为工程结算和审核的依据。

2.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

3.工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其它工程项目的工作。

4.现场照管责任：中标人应充分考虑施工现场可能发生的一切有关交叉施工、安全施工的矛盾、纠纷或事故的预防措施，并及时、主动地采取有效方式进行处理，同时做好相互交叉施工及行人、行车交通安全的协调工作。

5.严禁对本合同有关单位和人员进行贿赂或使用不正当竞争手段谋取非法利益。

6.中标人必须在中标公告发出10天内完成领取中标通知书，合同签订，相关手续办理，规费缴纳、保证金缴纳等工作并开工建设。因中标人原因未能按期开工建设，工期自第11天开始计算，同时另处千分之一的罚款。延误达10天的，业主有权终止合同。

7.本工程中所用材料必须符合国家强制标准及招标文件要求，选用材料的品牌、型号、规格等必须经发包人、使用单位及设计院认可后方可使用，并能通过发包方、检测方现场随机抽检。

8.承包人应文明安全施工并符合环保要求，有不遵守的，每次处以5000元的罚款，情节严重的应停工整改。在发包人组织的检查中，未达到标准（参照丹阳市文明工地标准）的，每次将处以1万元罚款。

9.发包人不提供办公、生活和材料堆放场地。

10.发包人发出的变更，增减工作量、项目，指令等承包人拒不执行的，每次处以签约合同价款30%的罚款，情节严重的发包人有权终止合同。

11.履约保证金在完成本工程的所有内容且承包人已按规定缴纳农民工保证金等各种规费、保证金并解除发包人支付担保后无息退还。

12.因现场条件限制，无法现场制作相关构件，请投标单位充分现场踏勘，合理报价，后期不为此增加任何费用。

13.本工程须满足丹住建[2018]38号文件对建筑施工工地扬尘专项治理工作方案的要求。

14.发包人认为有必要可约谈承包人法定代表人（提前一天通知），法定代表人应按时出席，否则每次扣1万元，累计达到3次以上发包人有权终止合同。

15.承包人应提供相应的增值税发票。

16.农民工工资与工程款实行分账管理，其中工程款当中的人工费将单独拨付至农民工工资专用账号，用于支付农民工工资，应严格执行《关于加强建设领域保障农民工工资支付管理的通知》（镇政建[2020]83号）文件。

17.承包人提供为本项目拟投入的项目管理机构（包含但不限于五大员）缴纳的近期的社会保险证明（以采购文件要求为准）。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：

代表承包人履行合同。按合同约定组织工程实施；在合同约定范围内主持承包人有关施工、技术、工程进度、现场管理、安全生产、质量检验、竣工交付、结算等方面工作 ；与项目相关方进行直接沟通; 接收、签发、确认相关文件。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

本工程建造师（项目经理）本人实行不计时工作制，工地施工，项目经理必须在现场。每周最少不能少于 5 个工作日，每天不少于 8 小时在本工程现场工作；必须参加每周召开的例会。以现场监理工程师记录的监理日记为准，在监理月报和会议纪要予以列示。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目经理，并向建设行政主管部门通报。承包人应承担该违约行为给发包人造成的一切损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

有事离开现场须向业主请假并征得同意，否则每天扣除工程款3000元/人，如累计达到10天，业主有权终止合同，业主认为有必要可约谈中标单位法定代表人（提前一天通知），法定代表人应按时出席，否则每次扣除1万元，累计达到3次以上业主有权终止合同。注：如果监理工程师或发包人认为委派的项目负责人、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的注册建造师或技术负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案并每次补偿发包人 100000 元人民币。该补偿发包人有权从应支付的款项或者保证金、保函（如有）中直接扣除或提取。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

除执行通用条款3.2.4外，承包人应保证按照投标文件的承诺安排现场管理人员到场，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，处5万元/次违约金，发包人有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

合同签订后 5 天内，承包人应按招投标文件要求和施工现场需要配置合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等专业人员各一名，相关人员必须提供证明劳动关系的社会保险缴费证明和劳动关系证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

承包人将承担1‰签约合同价的违约金。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金或向开立保函的银行提起索赔，同时向建设行政主管部门通报。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

主要管理人员（包含但不限于五大员）每月在岗不得少于24天，每日在施工现场工作时间不得少于8小时。离开现场一天内须向监理请假并征得书面同意，离开现场一天以上（含一天）须向发包人请假并征得书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人将承担1‰签约合同价的违约金。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金或向开立保函的银行提起索赔，同时向建设行政主管部门通报。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

承包人承担该违约行为给发包人造成的一切损失 。有事离开现场须向业主请假并征得同意，否则每天扣除工程款3000元/人。注：如果监理工程师或发包人认为委派的项目负责人、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的注册建造师或技术负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：

/。

主体结构、关键性工作的范围：

管道敷设、检查井施工、安全支护、道路恢复、土体加固、桩基等施工。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

/。

其他关于分包的约定：

承包人按照合同约定或者经发包人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的人就分包项目与承包人向发包人承担连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

由承包人支付。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

执行通用条款3.6。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的

形式：可以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。金额：合同金额的10%。期限：承包人应当在签订工程施工合同前向发包人提供，工程竣工验收合格后无息退还。

如中标供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，如给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿责任及费用。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至承包人存款账户或承包人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：项目验收合格，出具验收合格报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到承包人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，承包人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。。

### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容

工程施工及保修阶段全过程的监理咨询服务。

关于监理人的监理权限

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报发包人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查承包人的试验室；

（9）审核分包人资质条件；

（10）查验承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审查承包人提交的工程款支付申请，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定

由承包人提供并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：       ；

职    务：       ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：       ；

关于监理人的其他约定：执行本工程监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

本工程质量要求为合格。

关于工程奖项的约定：

/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

除执行通用条款外6.1.1，本工程严禁发生任何安全生产事故，若发生事故由承包人承担责任及费用，如发生人员伤亡事故或重大安全事故导致人员重伤扣除工程款10万元/次/人，导致人员死亡扣除工程款20万元/次/人 。发包人有权根据事故情节直接处以高额罚款并直接从应支付款项/保证金/保函中扣除相关费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

承包人负所有责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

合同当事人对文明施工的要求：发包人将不定期对工地安全文明施工进行检查，检查标准参照镇江市级文明工地标准，未达到标准视情节而定，每次处以罚款 5-10 万元不等，并扣除文明施工措施费。发包人有权随时要求承包人整改安全文明施工问题，必要时可暂停施工或解除合同，所有安全事故由承包人全额承担，发包人有权直接扣除相关费用。合同当事人对扬尘污染防治的要求：发包人将不定期对工地扬尘污染防治进行检查，检查标准参照《镇江市建设工程扬尘污染防治技术与管理》，未达到标准视情节而定，每次处以罚款 5-10 万元不等，并扣除扬尘污染防治增加费。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

随工程款按工程量清单计价程序以中标费率支付。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

提交施工现场人员、设备配置表和工程资金投入计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

合同签订后14日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：28日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：

开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

开工前3天，如遇客观原因导致用地交付或行政审批手续滞后的，发包人可逐步完善相关准备工作，不视为发包人违约。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

承包人必须在中标公告发出20天内完成领取中标通知书，合同签订，相关手续办理，规费，保证金缴纳等工作并开工建设。因承包人原因未能按期开工建设的，工期自第21天开始计算，并处以中标合同价千分之一每天的罚款。延误达20天的，发包人有权解除合同并要求承包人承担所有损失。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

合同签订后12日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

发包人原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期，但不承担任何补偿或者赔偿责任。工期延误的其他情形：非承包人原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期，但不承担任何补偿或者赔偿责任。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

如工期延误，每延误一天，处以合同价千分之五的罚款；如延误达到 10 天，业主有权终止合同（已有工作量按已完成的实际工作量结算）且拒绝其继续参与以后本招标人的招标项目的投标。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

合同总价的 10%。 对于承包人重大违约行为（包括但不限于擅自变更工程内容、拒绝执行发包人指令等），发包人有权要求承包人承担全部实际损失，违约金不设上限，直至合同解除并追究全部损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于300 ㎜的雨日超过1天；

（2）风速大于32.7m/s的12级以上台风灾害；

（3）日气温超过38℃的高温大于3天

（4）气象或主管部门要求停工的其他天气情况；

（5）日降雪量100mm及以上。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

乙供材承包人负责并承担费用。甲供材按现行计价程序执行。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施：

关于修建临时设施费用承担的约定：

由承包人承担，随工程款按工程量清单计价程序以中标费率支付。

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

按国家验收质量标准工程质量和完成本项目所有施工成功完成验收需要。

施工现场需要配备的试验设备：

按国家验收质量标准工程质量和完成本项目所有施工成功完成验收需要。

施工现场需要具备的其他试验条件：

按国家验收质量标准工程质量和完成本项目所有施工成功完成验收需要。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

按工程质量和施工需要。

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

工程变更是指在建设过程中，因不可预见因素对建设地点、工程规模、技术标准、工程数量、结构形式等发生以下情形之一的调整和修改：

（一）施工阶段设计图纸的变更；

（二）因项目建设单位原因造成施工方案调整且涉及工程造价变化；

（三）重要材料与设备的换用；

（四）施工现场地质条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；

（五）因清单工程量、单位、主要特征描述与设计图纸不符引起的造价调整；

（六）合同主要条款的修改或者合同主体的变更；

（七）其他导致工程价款调整的变更。

因国家政策调整（包含但不限于质量强制标准、上位国土空间规划、增值税率等）以及符合我市规定的人工及材料价差调整均不属于工程变更审核范围。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）合同外增加项目且原投标报价中无可参考综合单价的，以及工程暂估价需重新定价的，当按照现行计价模式确定其综合单价的，应按中标价与招标控制价下浮比例同比下浮，但直接按施工时期市场询价以独立费形式确定含税综合单价的除外。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：

收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：

收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

专业工程暂估价的结算，一般程序为:编制专业工程造价，需经财评审核后的价格（称A），此专业工程结算价＝A✖（1-项目下浮率）。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

由发包人书面批准后方可使用。

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

计划工期在6个月（含）内或最高限价在500万元（含）以下的工程，结算时主材价格不予调差，除此以外应当按照以下原则进行调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：

/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

①签订合同时材料费占单位工程费2%以上的主要材料（不同规格、标号的同种材料可累计）价格上涨或下跌在10%（含）以内的，其差价由承包人承担或受益；超过部分由发包人承担或受益。 调差部分仅计取税金，不再进行同比例下浮。差价计算方式可参考相应行业主管部门发布的政策性指导意见。②人工工资执行政策性调整文件。

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本合同明确约定的（如因物价波动、气候等因素给施工带来的不利影响的风险，国家法律法规规章和政策发生变化、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整等因素）可以变更综合单价之外的所有风险。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额（扣除暂列金额和暂估价）的10%。

预付款支付期限：凡是未收到承包人提供对等金额的预付款保函或不具备施工条件的工程，发包人不预付工程款。

预付款扣回的方式：当已完工程量达到合同金额（不含暂列金额和暂估价）的30%时，预付款应全部抵扣完毕。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：凡是未收到承包人提供对等金额的预付款保函或不具备施工条件的工程，发包人不预付工程款。

预付款担保的形式为：转账、保函等各类有效形式。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：与投标报价方式相对应的现行计量规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定；

经发包人书面审批同意。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

应结合施工图纸以实际发生的有效工程量为结算标准，建设单位有权对工程范围内现有表层耕植土、适用回填的土石方及拆除物残值主张所有权。施工前的原始状况、隐蔽工程、合同外工程等实行项目建设单位、监理单位、施工单位三方签证，跟踪审计机构共同鉴证的“四方签证”制度。各方均应留存现场影像、文字等原始数据，并作为建设资金拨付评审的佐证材料。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

工程量计量应由发包人、承包人、监理人、审计人员共同签字确认。承包人报送的工程量未经四方签字确认的，不得视为实际完成的工程量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：

/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）发包人按不超过监理、发包人核定且履行建设资金评审投资额的80%向承包人支付工程进度款。

（2）工程竣工（交、完工）验收合格，且完成工程结算审计并将档案、管养等工程资料按发包人要求全部移交后，发包人按不超过结算审计价的90%向承包人支付工程款（含已支付进度款）；待项目两年缺陷责任期（苗木养护期）届满后，发包人凭竣工财务决算评审结论付清尾款。

（3）发包人在不超过进度款支付上限的前提下，可根据本工程年度资金预算、建设资金到位的实际情况履行工程款支付义务，发包人不承担应付款项的利息和违约责任，对此，承包人予以理解和认可。

（4）在合同履行过程中，如遇国家建筑业增值税率发生变化，对未履行应税义务的部分，该部分合同价款应按照新税率重新计算（其中承包人对不含税部分的报价不予变更），后续不再另行签订补充协议。

（5）农民工工资与工程款实行分账管理，其中工程款中的人工费按不超过工程产值的20%直接拨付至农民工工资专用账户，用于支付农民工工资。（仅限于办理施工许可证项目）

（6）若出现进度款支付超过实际应付工程价款的，承包单位应当在30日内主动返还超付部分工程价款。如承包人存在挪用、拒不退还等情况导致发包人资金损失的，承包人应当承担该部分资金损失责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

根据建设单位、监理单位的要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

根据建设单位、监理单位的要求。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：

/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行监理合同约定。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：按照12.4.1的约定执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人在不超过进度款支付上限的前提下，可根据本工程年度资金预算、建设资金到位的实际情况履行工程款支付义务，发包人不承担应付款项的利息和违约责任，对此，承包人予以理解和认可。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按中标价折算为费率与已完工程产值同期审批。

12.6 人工费（农民工工资）

12.6.1 工程款分账管理

实施人工费与其他工程款分账管理。发包人将工程款中的人工费部分单独列出，拨付至承包人在工程所在地银行开设的农民工工资专用账户，在拨付进度款时抵扣。

12.6.2 人工费支付方式

发包人应当及时足额支付承包人人工费，人工费支付采用以下第种方式：

（1）按月预付。在合同工期内，每月日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按比例支付。发包人于每月日前，按照双方约定的月度工程款的%（不低于建设主管部门规定），存入承包人开设的农民工工资款专用账户。

（4）发包人和承包人依法约定的其他支付方式：

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

项目完成竣工决算后。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：

1、竣工结算由承包人编制，并在竣工验收通过之日起，28天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料；2、竣工结算的编制方式应按《江苏省工程造价咨询业务指导规程》对建设工程结算书的要求、方法编制。3.凡结算审计核减率超过7%的 ，超过部分的审计费由施工单位承担，并直接在审定结算中予以折抵。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

每延误一日，扣工程价款的千分之二。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

每延误一日，扣工程价款的千分之五。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后 30日内。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：项目须经审计，故在未完成审计前，不得因发包人未能按期完成竣工付款申请单的审批而视为发包方已认可承包人提供的竣工付款申请单。

发包人完成竣工付款的期限：执行12.4.1 条。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

（1）承包人应当配合结算审计工作。若承包人未履行配合义务或无正当理由（未按合同约定的计量计价方式）拒绝接受审计结果的，发包人有权暂停支付工程款，同时出具审计报告。最终结算价应以出具的审定价为准。

（2）凡结算审计核减率超过7%的，超过部分的审计费由施工单位承担，并直接在审定结算中予以折抵。

（3）因非承包人原因整体（全部）取消原定单项工作内容，由此产生的不平衡报价引起价格调整应参照《关于明确建设工程计价管理相关问题的意见（二）》（镇建价〔2019〕1号）相关规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：完成工程竣工验收之日后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：两年缺陷责任期届满后付清，凭竣工财务决算评审报告付清。

（2）发包人完成支付的期限：发包人在不超过进度款支付上限的前提下，可根据本工程年度资金预算、建设资金到位的实际情况履行工程款支付义务，发包人不承担应付款项的利息和违约责任，对此，承包人予以理解和认可。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起两年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：

无息退还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定：工程的质量保修期如下：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏等自竣工验收合格之日起五年；设备管养维护期自竣工验收合格之日起两年；其余工程自竣工验收合格之日起两年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 2 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理或修理后仍不符合质量要求的，发包人可委托其他人员修理，产生的保修费用发包人有权直接从质量保证金或者其他合同款项内扣除 ，无需另行征得承包人同意。

## 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

不承担。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

工期顺延，不承担承包人损失。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

工期顺延，不承担承包人损失。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

工期顺延，不承担承包人损失。

（7）其他：

/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满365天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

因承包方原因引起的工期延误。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

因承包方原因引起的工期延误，应扣除报价中的赶工措施费，并按每延误一天处以合同价款千分之五的罚款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

合同进度计划延误超过十天的，发包人有权立即终止合同，且承包人必须在5 天内无条件退出工地 。未按时提供履约担保，发包方可解除合同，其他按有关规定执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

按有关规定执行。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后仍参照本合同12.4.1关于付款周期的约定执行，无法参照的，由双方协商确定120天内完成款项的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

建筑（安装）工程一切险费用视为已含在投标报价中，由承包人负责办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

/。

## 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：

双方协商。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：

/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向镇江仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

## 附件

协议书附件：

附件3：工程质量保修书

## 附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏丹阳经济开发区管理委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

图纸清单内的施工内容    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

/

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

第四部分  采购需求

一.项目概况

本次采购内容为2026-2027年丹阳经济开发区污水管网紧急维修项目，针对老化破损的雨污水管网及检查井，实施快速抢修与结构修复，修复后对现状进行恢复。

项目所属行业：建筑业。

二.采购标的汇总表

工程类标的：

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年丹阳经济开发区污水管网紧急维修项目 | 项 | 1.0 | 详见采购需求及工程量清单 |  |

三.项目要求

（一）采购清单（报价按下表全费用单价下浮）

| 丹阳市2026年度雨污水应急维修单价预算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格 | 单位 | 全费用单价（元） | 备注 |
| 管网工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 测绘 | 1、提供测绘CAD和点线表（CAD需在地形图原坐标绘制，工程量根据图纸长度计量） | m | 5.00 |  |
| 2 | QV检测（管道潜望镜检测） | 1、管径：不分管径 2、提供视频录像及文字说明 | m | 10.00 |  |
| 3 | 雨水管CCTV检测（闭路电视检测） | 1、管径：不分管径 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 13.00 |  |
| 4 | 污水管CCTV检测（闭路电视检测） | 1、管径：DN300 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 26.10 |  |
| 5 |  | 1、管径：DN400 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 31.55 |  |
| 6 |  | 1、管径：DN500 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 36.23 |  |
| 7 |  | 1、管径：DN600 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 40.51 |  |
| 8 |  | 1、管径：DN800 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 48.30 |  |
| 9 |  | 1、管径：DN1000 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 60.76 |  |
| 10 |  | 1、管径：DN1200 2、提供视频录像及检测报告（按照CJJ181-2012规范），含管道疏通和清淤（清淤不再单独计费）、气囊封堵、调排水 | m | 75.48 |  |
| 11 | 管道气囊封堵 | 1、管径：DN300 | 个 | 1160.00 |  |
| 12 |  | 1、管径：DN400 | 个 | 1290.00 |  |
| 13 |  | 1、管径：DN500 | 个 | 1400.00 |  |
| 14 |  | 1、管径：DN600 | 个 | 2100.00 |  |
| 15 |  | 1、管径：DN800 | 个 | 2596.50 |  |
| 16 |  | 1、管径：DN1000 | 个 | 2800.00 |  |
| 17 |  | 1、管径：DN1200 | 个 | 3200.00 |  |
| 18 |  | 1、管径：DN1350 | 个 | 6000.00 |  |
| 19 |  | 1、管径：DN1500 | 个 | 6400.00 |  |
| 20 |  | 1、管径：DN1650 | 个 | 6900.00 |  |
| 21 |  | 1、管径：DN1800 | 个 | 7300.00 |  |
| 22 | 雨、污水检查井清井 | 1、大小：不分井径、井深 2、单价包括抽水、清淤及外运等工作内容，垃圾外运运距和接收方由承包方自行考虑 | 座 | 500.00 |  |
| 23 | 雨、污水管道疏通清淤 | 1、管径：DN300及以下 2、单价包括抽水、清理、清淤、外运、疏通等工作 | m | 12.00 |  |
| 24 |  | 1、管径：DN400-DN600 2、单价包括抽水、清理、清淤、外运、疏通等工作 | m | 26.00 |  |
| 25 |  | 1、管径：DN600及以上 2、单价包括抽水、清理、清淤、外运、疏通等工作 | m | 40.00 |  |
| 26 | 管道清障 | 1、管径：DN600以下 2、单价包括抽水、清理、清障、外运、疏通等工作，垃圾外运运距和接收方由承包方自行考虑 | m | 120.00 |  |
| 27 |  | 1、管径：DN600及以上 2、单价包括抽水、清理、清障、外运、疏通等工作，垃圾外运运距和接收方由承包方自行考虑 | m | 250.00 |  |
| 28 | 淤泥外运处置 | 1、投标人自行考虑外运处置方式（不限于焚烧、建材利用等），严禁随意倾倒填埋淤泥，确保淤泥处置的合法性与合规性 | t | 320.00 |  |
| 29 | 封管堵砌筑 | DN600及以内 | 座 | 1500.00 | 包含后期拆除等费用； |
| 30 |  | DN700-DN1000 | 座 | 2900.00 | 包含后期拆除等费用； |
| 31 | 井座井盖维修、更换 | φ700重型混凝土雨污水井盖 | 个 | 250.00 |  |
| 32 |  | φ700轻型混凝土雨污水井盖 | 个 | 160.00 |  |
| 33 |  | φ700雨污水井座 | 个 | 60.00 |  |
| 34 |  | φ700球墨铸铁井圈井盖 | 套 | 600.00 |  |
| 35 |  | 680×380铸铁雨水井箅 | 套 | 380.00 |  |
| 36 |  | 680×380混凝土雨水井箅 | 套 | 180.00 |  |
| 37 | 污水泵抽水 | 口径100mm | 台班 | 128.70 |  |
| 38 | 污水泵抽水 | 口径150mm | 台班 | 223.13 |  |
| 39 | 污水泵抽水 | 口径200mm | 台班 | 353.06 |  |
| 40 | 皮带抽水 | 不含电费（电费以电表度数为准），设备使用费施工单位自行考虑 | 工日 | 100.00 |  |
| 41 | 抽水车抽水 | 容量不小于5t | 台班 | 700.00 |  |
| 42 | 抽水车抽水 | 容量不小于10t | 台班 | 1300.00 |  |
| 43 | 抽水车抽水 | 容量不小于15t | 台班 | 2000.00 |  |
| 44 | 拆除管道 | 1、拆除砼管道 2、各投标单位根据现场实际情况考虑弃渣运距 | m³ | 61.33 |  |
| 45 | 拆除现状检查井 | 1、结构形式：现状破损的圆形砖砌检查井、模块井、混凝土井 2、规格尺寸：φ1000以内 3、各投标单位根据现场实际情况考虑弃渣运距 | 座 | 300.00 |  |
| 46 | 化粪池清掏 | 1、对需要清理沉渣的化粪池进行清理，单价包括抽粪车吸粪外运、化粪池冲洗、清扫场地等 2、沉渣多的应该彻底清缸，沉渣少的着重头缸的清理 3、垃圾外运运距和接收方由承包方自行考虑 | 座 | 900.00 |  |
| 47 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：2m以内 3、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价 | m³ | 14.94 |  |
| 48 |  | 1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：4m以内 3、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价 | m³ | 18.06 |  |
| 49 |  | 1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：2m以内 3、局部人工挖沟槽或者人工探沟 4、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价 | m³ | 82.28 |  |
| 50 |  | 1、土壤类别：现状土 2、挖土深度：整体4m以内 3、人工挖沟槽 4、备注：各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃土运距，结算时不因开挖方式不同而调整综合单价 | m³ | 99.96 |  |
| 51 | 回填方 | 1、部位：沟槽回填（绿化带内） 2、填方材料品种：原土回填 | m³ | 23.46 |  |
| 52 |  | 1、部位：沟槽回填及井内回填（车行道） 2、填方材料品种: 4：6砂石回填（中粗砂） 3、密实度:符合设计及规范要求 4、填方粒径要求：符合设计及规范要求 | m³ | 263.10 |  |
| 53 |  | 1、部位：沟槽回填及井内回填 2、填方材料品种: 6%灰土 3、密实度:符合规范要求 4、填方粒径要求：符合规范要求 | m³ | 121.59 |  |
| 54 | 管道混凝土基础 | 1、C25砼基础 2、含模板安拆及砼养生 3、部位：管道包封 | m³ | 583.58 |  |
| 55 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余的现场开挖土方 2、各投标单位根据现场实际情况考虑弃土运距 | m³ | 28.83 |  |
| 56 | 整理绿化用地 | 1、人工整理绿化用地 | m² | 7.73 |  |
| 57 |  | 1、人工机械配合整理绿化用地 | m² | 4.36 |  |
| 58 | 拉森钢板桩 | 1、部位：管道开挖加固（沟槽两侧支护） 2、备注：管道基坑采用拉森式钢板桩加内支撑作为沟槽支护进行土方开挖 3、拉森钢板桩采用Ⅳ型（U型）拉森式，桩长暂定6米，钢支撑和围檩投标人自行考虑 | t | 1067.42 |  |
| 59 | 槽钢支护桩 | 1、打拔25b#槽钢钢板桩，桩长暂定6m 2、地层情况投标人自行考虑 | t | 900.00 |  |
| 60 | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管，K9级 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 286.55 |  |
| 61 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN400球墨铸铁管，K9级 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 422.23 |  |
| 62 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN500球墨铸铁管，K9级 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 580.02 |  |
| 63 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN600球墨铸铁管，K9级 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 757.39 |  |
| 64 | 混凝土管 | 1、d600钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 2、采用橡胶圈承插接口 3、垫层、基础材质及厚度：另计 4、管道闭水试验 | m | 207.78 |  |
| 65 |  | 1、d800钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 2、采用橡胶圈承插接口 3、垫层、基础材质及厚度：另计 4、管道闭水试验 | m | 552.54 |  |
| 66 |  | 1、d1000钢筋混凝土承插口Ⅱ级管 2、采用橡胶圈承插接口 3、垫层、基础材质及厚度：另计 4、管道闭水试验 | m | 776.11 |  |
| 67 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN200HDPE双壁波纹管,环刚度SN8 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 44.74 |  |
| 68 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管,环刚度SN8 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 66.38 |  |
| 69 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管,环刚度SN8 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 97.31 |  |
| 70 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN500HDPE双壁波纹管,环刚度SN8 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 133.49 |  |
| 71 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN300HDPE钢带增强螺旋波纹管,环刚度SN12.5 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 95.60 |  |
| 72 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN400HDPE钢带增强螺旋波纹管,环刚度SN12.5 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 130.77 |  |
| 73 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN500HDPE钢带增强螺旋波纹管,环刚度SN12.5 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 172.68 |  |
| 74 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN600HDPE钢带增强螺旋波纹管,环刚度SN12.5 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 224.91 |  |
| 75 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN225（PE100，1Mpa，SDR17） 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 89.03 |  |
| 76 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN315（PE100，1Mpa，SDR17） 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 229.84 |  |
| 77 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN400（PE100，1Mpa，SDR17） 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 372.17 |  |
| 78 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：另计 2、材质及规格：DN500（PE100，1Mpa，SDR17） 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道闭水试验 | m | 568.77 |  |
| 79 | 拉管 | 1、管材规格:DN315（PE100，1Mpa，SDR17） 2、管道检验及试验要求：满足规范要求 3、投标单位认真踏勘现场自主确定泥浆处理方式 4、备注：包含管周压密注浆 | m | 646.34 |  |
| 80 |  | 1、管材规格:DN400（PE100，1Mpa，SDR17） 2、管道检验及试验要求：满足规范要求 3、投标单位认真踏勘现场自主确定泥浆处理方式 4、备注：包含管周压密注浆 | m | 948.92 |  |
| 81 |  | 1、管材规格:DN500（PE100，1Mpa，SDR17） 2、管道检验及试验要求：满足规范要求 3、投标单位认真踏勘现场自主确定泥浆处理方式 4、备注：包含管周压密注浆 | m | 1319.24 |  |
| 82 | 检查井 | 1、材料:砖砌 2、井深、尺寸:φ700mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见06MS201-3，页9 4、井盖：另计 5、备注：各投标单位根据现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 | 座 | 1531.69 |  |
| 83 |  | 1、材料:砖砌 2、井深、尺寸:φ1000mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见06MS201-3，页11 4、井盖：另计 5、备注：各投标单位根据现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 | 座 | 2562.93 |  |
| 84 |  | 1、材料:混凝土 2、井深、尺寸:φ1000mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见06MS201-3，页21 4、井盖：另计 5、备注：各投标单位根据现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 | 座 | 3112.08 |  |
| 85 |  | 1、材料:混凝土 2、井深、尺寸:φ1250mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见06MS201-3，页24 4、井盖：另计 5、备注：各投标单位根据现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 | 座 | 3764.66 |  |
| 86 |  | 1、材料:混凝土 2、井深、尺寸:φ1500mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见06MS201-3，页28 4、井盖：另计 5、备注：各投标单位根据现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 | 座 | 4872.35 |  |
| 87 |  | 1、材料:装配式混凝土检查井混凝土井 2、井深、尺寸:φ800mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见22S521 4、井盖：另计 5、备注：各投标单位根据现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 | 座 | 2600.00 |  |
| 88 |  | 1、材料:装配式混凝土检查井混凝土井 2、井深、尺寸:φ1000mm 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度:做法详见22S521 4、井盖：另计 5、备注：各投标单位根据现场实际情况考虑各检查井的平均井深，充分考虑报价风险自主确定报价 | 座 | 3200.00 |  |
| 89 | 单箅雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单篦雨水口、球墨铸铁雨篦 2、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：各投标单位根据现场实际情况考虑雨水口的平均井深 4、备注：具体详见06MS201-8 | 座 | 926.30 |  |
| 90 |  | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单篦雨水口、混凝土雨篦 2、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：1m 4、备注：具体详见06MS201-8 | 座 | 725.90 |  |
| 91 | 主管道树脂内衬修复 | 1、管径：300mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，树脂内衬修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 2247.33 |  |
| 92 |  | 1、管径：400mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，树脂内衬修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 2336.65 |  |
| 93 |  | 1、管径：500mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，树脂内衬修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 2932.90 |  |
| 94 |  | 1、管径：600mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，树脂内衬修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 3026.00 |  |
| 95 |  | 1、管径：800mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，树脂内衬修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 3965.89 |  |
| 96 |  | 1、管径：1000mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，树脂内衬修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 4173.15 |  |
| 97 | 主管道不锈钢双胀环修复 | 1、管径：600mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢双胀环修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 2897.36 |  |
| 98 |  | 1、管径：800mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢双胀环修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 3108.22 |  |
| 99 |  | 1、管径：1000mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢双胀环修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | 处 | 3319.09 |  |
| 100 | 不锈钢快速锁修复 | 1、管径：300mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢快速锁修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 4、参照城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020 | 环 | 1799.54 |  |
| 101 |  | 1、管径：400mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢快速锁修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 4、参照城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020 | 环 | 1971.94 |  |
| 102 |  | 1、管径：500mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢快速锁修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 4、参照城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020 | 环 | 2207.65 |  |
| 103 |  | 1、管径：600mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢快速锁修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 4、参照城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020 | 环 | 2375.44 |  |
| 104 |  | 1、管径：800mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢快速锁修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 4、参照城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020 | 环 | 3391.31 |  |
| 105 |  | 1、管径：1000mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，不锈钢快速锁修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 4、参照城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020 | 环 | 3861.19 |  |
| 106 | 紫外光固化修复 | 1、管径：300mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，紫光固化修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | m | 1047.60 |  |
| 107 |  | 1、管径：400mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，紫光固化修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | m | 1525.31 |  |
| 108 |  | 1、管径：500mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，紫光固化修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | m | 1525.86 |  |
| 109 |  | 1、管径：600mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，紫光固化修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | m | 1866.51 |  |
| 110 |  | 1、管径：800mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，紫光固化修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | m | 2628.81 |  |
| 111 |  | 1、管径：1000mm 2、报价包含管壁冲洗，CCTV定位，紫光固化修复 3、修复后CCTV检测，调排水及气囊封堵另计 | m | 3591.53 |  |
| 112 | 箱涵喷筑修复 | 1、如二次进场，发生的气囊封堵、临时调排水另计 | m²· （cm） | 294.07 |  |
| 113 | 聚氨酯点状修复 | 1、聚氨酯基材厚度3mm。 2、如二次进场，发生的气囊封堵、临时调排水另计 | m² | 641.61 |  |
| 114 | 化学注浆堵漏 | 1、制备浆液、钻孔、注浆、场地清理 2、高压注高效聚氨酯止水材料 3、两种材料合计，不得计取5%合计损耗 4、管道清淤、调排水及气囊封堵另计 | kg | 111.37 |  |
| 115 | 围挡 | 1、彩钢板围挡 | m*天 | 3.00 |  |
| 116 |  | 1、钢丝网透视围挡 | m*天 | 1.00 |  |
| 117 | 电缆 | 1、铜芯电缆截面35mm2以内 | m | 26.61 |  |
| 118 | 玻璃钢成品隔油池 | 1、有效容积：2m3 | 座 | 3675 |  |
| 119 |  | 1、有效容积：3m3 | 座 | 4725 |  |
| 120 |  | 1、有效容积：4m3 | 座 | 5775 |  |
| 121 |  | 1、有效容积：5m3 | 座 | 6825 |  |
| 122 | 玻璃钢成品化粪池 | 1、有效容积：2m3 | 座 | 3150 |  |
| 123 |  | 1、有效容积：4m3 | 座 | 3990 |  |
| 124 |  | 1、有效容积：6m3 | 座 | 5250 |  |
| 125 |  | 1、有效容积：8m3 | 座 | 5775 |  |
| 126 | 井点降水 | 布置井点管、集水总管及抽水设备，安装滤料与密封层，连续抽排地下水，降低地下水位，确保干作业施工，含安装、使用、拆除及场内运输 | m*天 | 12.5 |  |
| 127 | 人工开井盖排查 | 施工单位须提供影像资料 | 工日 | 100 |  |
| 128 | 人工管控已有封堵气囊 | 施工单位须提供影像资料 | 工日 | 100 |  |
| 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 （含切缝） | 1、材质：机械拆除沥青混凝土路面 2、厚度：折算为体积计价 3、含弃运 | m³ | 148.04 |  |
| 2 | 拆除路面 （含切缝） | 1、材质：人工拆除沥青混凝土路面 2、厚度：折算为体积计价 3、含弃运 | m³ | 158.70 |  |
| 3 | 拆除路面 （含切缝） | 1、材质：拆除水泥混凝土路面 2、厚度：折算为体积计价 3、含弃运 | m³ | 153.62 |  |
| 4 | 拆除基层 | 1、机械拆除路面半刚性基层 2、折算为体积计价 3、含弃运 | m³ | 35.45 |  |
| 5 | 拆除人行道 | 1、机械拆除人行道面层、混凝土垫层及路牙 2、折算为体积计价 3、含弃运 | m³ | 145.26 |  |
| 6 | 碎石垫层 | 1、石料规格：符合规范要求 | m³ | 233.07 |  |
| 7 | 水泥稳定碎石 | 1、规格：5%水泥稳定碎石 2、包含养生 | m³ | 466.93 |  |
| 8 | 石灰稳定土 | 10%灰土 | m³ | 150.26 |  |
| 9 | 石灰稳定土 | 6%灰土 | m³ | 122.15 |  |
| 10 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、包含模板、伸缩缝、养护 | m³ | 590.40 |  |
| 11 | 沥青混凝土 | 1、4cm细粒式混凝土 | m³ | 1424.77 |  |
| 12 | 沥青混凝土 | 1、6cm中粒式混凝土 | m³ | 1270.02 |  |
| 13 | 粘层 | 1、粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m²) | m² | 3.48 |  |
| 14 | 水泥混凝土 | 1、C25混凝土 2、部位：人行道基础 | m³ | 528.73 |  |
| 15 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：苏普洛克砖铺装路面 2、3cmM10水泥砂浆 | m² | 78.26 |  |
| 16 | 人行道块料铺设 | 1、5cm花岗岩面层 2、3cmM10水泥砂浆 | m² | 265.32 |  |
| 17 | 人行道块料铺设 | 1、3cm花岗岩面层 2、3cmM10水泥砂浆 | m² | 182.52 |  |
| 18 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、125*300*1000花岗岩平石 2、30厚水泥砂浆垫层 | m | 150.88 |  |
| 19 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、125*275*1000花岗岩侧石 2、C20细石混凝土 | m | 195.74 |  |
| 20 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、400*120*500混凝土平石 2、30厚水泥砂浆垫层 | m | 54.49 |  |
| 21 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、800*275*120混凝土侧石 2、C20细石混凝土 | m | 87.41 |  |
| 22 | 绿化恢复 | 1、按照原样恢复 | m² | 100.00 |  |
| 说明：清单以外项目根据相关定额和计价规定计算出单价后，按中标价与招标控制价下浮比例作同比例下浮 |  |  |  |  |  |

（一）技术材料要求

1.详见单价预算表

2.供应商所投产品必须响应单价预算表中相关要求。本工程中拟使用材料的具体品牌、型号、规格，如取得成交资格后未经采购人同意不得随意变更调整。 
（二）项目注意事项 
    1.磋商报价应以磋商文件提供的单价预算表为基础作报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对磋商文件提供的单价预算表，如有不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。成交并签订合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用(必须按采购要求或单价预算表中规格描述施工，材料使用满足磋商文件要求，拆除工程及清运工作等自行计算并包含在报价内)。凡与本工程有关的主材、辅材（包括管道、线缆等）和安装全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调整或变更外，不再增加任何费用。

2.施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。

3.工程项目中所用所有主材必须征得采购人认可，采购人保留主材采购人供应的权利。 
★（三）服务要求 
   1.本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期内，投标供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。中标供应商应在接到修理通知之日后24小时内派人修理，如中标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，由中标供应商承担维修费用。

2.投标人委派专人担任本工程项目负责人，投标人保证拟派项目经理无其他在建项目且无新中标工程。投标人必须保证项目负责人亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量；施工时间内项目施工员必须全程驻留工地。未经采购人同意不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则每更换项目负责人一次，采购人将从工程款中扣除50000元；项目管理班子其它人员每更换一次，采购人将从工程款中扣除10000元。

3.项目完工后必须提供本项目最终的相关全部资料（装订成册）。

4.投标人承诺的工期不得超过采购文件规定的要求，如有逾期将按合同的相关条款执行。

5.本工程由承包人以包工、包料、包质量、包安全的方式实施，承包人应对本工程负责，不得违法分包、转包。如一经发现上述行为，发包人单方有权立即终止工程承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由承包单位承担。

6.材料进场、土方及垃圾外运时须注意对业主方道路、道板及绿化等已有设施的保护，如有损坏，乙方应承诺恢复原样，相关维修费由乙方自理。

7.成交单位在施工过程中注意对已完工的成品保护，保证交付采购人使用的工程符合验收标准。

8.供应商可以提供的其他服务措施和承诺。

★四.商务部分

1.预算金额：180万元。

2.工期：合同签订之日起一年。

3.质量要求：合格。

4.付款方式：

（1）预付款支付比例或金额：合同金额（不含暂列金额和暂估价）的10%(甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付)。（合同签订时甲乙双方协商是否需要，“因乙方......的原因，自愿放弃预付款”）

预付款支付期限：凡是未收到承包人提供对等金额的预付款保函或不具备施工条件的工程，发包人不预付工程款。

预付款扣回的方式：当已完工程量达到合同金额（不含暂列金额和暂估价）的30%时，预付款应全部抵扣完毕。

预付款担保：凡是未收到承包人提供对等金额的预付款保函或不具备施工条件的工程，发包人不预付工程款。

预付款担保的形式为：转账、保函等各类有效形式。

（2）发包人按不超过监理、发包人核定且履行建设资金评审投资额的80%向承包人支付工程进度款(甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付)；工程竣工（交、完工）验收合格，且完成工程结算审计并将档案、管养等工程资料按发包人要求全部移交后，发包人按不超过结算审计价的90%向承包人支付工程款（含已支付进度款, 甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付）；待项目两年缺陷责任期届满后，发包人付清尾款。(甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付)。

（3）发包人在不超过进度款支付上限的前提下，可根据本工程年度资金预算、建设资金到位的实际情况履行工程款支付义务，发包人不承担应付款项的利息和违约责任，对此，承包人予以理解和认可。

（4）在合同履行过程中，如遇国家建筑业税率政策变化，对未履行应税义务的部分，该部分合同价款应按照新税率重新计算（其中承包人对不含税部分的报价不予变更），后续不再另行签订补充协议。

（5）农民工工资与工程款实行分账管理，其中工程款中的人工费按不超过工程产值的20%直接拨付至农民工工资专用账户，用于支付农民工工资。

（6）若出现进度款支付超过实际应付工程价款的，承包单位应当在30日内主动返还超付部分工程价款。如承包人存在挪用、拒不退还等情况导致发包人资金损失的，承包人应当承担该部分资金损失责任。

5.验收要求:本工程质量标准要求合格，以国家现行工程质量验收规范及国家、省、市的强制性规范为依据。工程竣工后，中标人应及时向采购人提出书面验收申请，由采购人组织竣工验收小组验收。验收标准为磋商文件及磋商响应文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。因中标人故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

6.报价要求：

(1)本次为固定单价招标。报价只需报优惠率。实际支付应按实际完成的工程量，经甲方、乙方、监理和审计四方现场勘查后，由乙方制定项目费用清单，经四方审核确认后，确定项目金额。

(2)电子投标文件格式磋商报价表中所填优惠率=下浮率，例如：供应商所报优惠率为20%，即下浮率=20%。

(3)最终结算价=∑[投标全费用单价*（1-下浮率）*实际数量]

7.磋商响应货币：磋商响应文件中的所有货物、服务和工程单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

采购需求中标注“★”为实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（原件扫描件）；供应商为自然人的，提供其身份证（原件扫描件）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等（原件扫描件）；或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据扫描件；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目仅面向中小微企业，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，未提供或提供的证明文件不符，均属于无效响应。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | （1）提供企业有效的资质证书（原件扫描件） （2）提供企业有效的安全生产许可证（原件扫描件） （3）提供拟派项目负责人建造师注册证书、提供项目负责人有效的安全生产考核合格证（B类证书）（原件扫描件）（建造师有效期为电子证书使用时限内，超出时限的电子证书无效。） （4）投标人提供为项目负责人缴纳的近半年内至少一个月的社会保险证明（原件扫描件）（项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。） （5）提供项目负责人无在建工程承诺函，格式自拟。 |
| 备注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》中（镇财采［2022］24号）的要求：政府采购项目部分基本资格条件可以采取“信用承诺制”（上述2至5项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见磋商文件第六部分），在投标（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。 |  |  |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价符合性审查 | 属于(1-投标（响应）优惠率报价)低于采购项目最高限价45%的，即(1-投标（响应）优惠率报价)<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料 |
| 2 | 响应文件有效性（已标价工程量清单及报价明细表上传此处） | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 有效性审查 | 提供法定代表人身份证明书；如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书，并同步提交投标单位为其缴纳的社保证明。 |
| 2 | 对磋商文件响应程度 | 满足磋商文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

注：1.政府采购异常低价投标（响应）审查程序

根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库[2026】2号的要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即(1-优惠率报价)<全部通过符合性审查供应商的(1-优惠率报价)平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即(1-优惠率报价)<通过符合性审查供应商的(1-优惠率报价)次低价×50%;

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即(1-优惠率报价)<采购项目最高限价×45%;

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（工程）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 46.00 | 24.00 | 30.00 |

- 1.技术评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工组织设计方案 |  |  | 46.0分 |
| 1.1 | 总体概述 | 对各供应商针对本项目总体概述进行评价，考察其是否包含工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分，描述完全包含上述要点的得4分，方案有缺项或无方案的不得分。对总体概述表述详细，总体安排科学合理的加2分。方案考虑周全，有合理化建议的加2分。（≤ 10页，每超过1页的，扣0.1分。） | 8分 |
| 1.2 | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 | 对各供应商关于本工程分部分项工程的施工方案及其质量保证措施进行评价，考察其是否包含本项目涉及的分部分项工程的施工方案及其质量保证措施，包括但不限于清单内测绘、管道检测、清淤封堵、开挖抢修、非开挖修复、井室改造、道路绿化恢复、抽水降水等全部分项编制，描述完全包含上述要点的得5分，方案有缺项或无方案的不得分。针对于本项目的具体施工方案及质量保证措施全面周到的加2分。具体的施工方案及质量保证措施科学合理、操作性强的加2分。（≤15页，每超过1页的，扣0.1分。） | 9分 |
| 1.3 | 安全文明施工及环境保护措施 | 对各供应商关于本工程安全文明施工及环境保护措施进行评价，考察其是否包含施工现场扬尘污染防治及环境保护措施，描述完全包含上述要点的得3分，方案有缺项或无方案的不得分。以上措施科学合理，问题解决机制简单有效的加1分。对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施且针对性、操作性强的加1分。（≤ 10页，每超过1页的，扣0.1分。） | 5分 |
| 1.4 | 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 | 对各供应商关于本工程项目管理班子的人员配备、素质及管理经验进行评价，考察其是否包含本工程项目管理班子的人员配备、素质及管理经验的方案，描述完全包含上述要点的得3分，方案有缺项或无方案的不得分。项目管理班子的人员配备科学健全，管理人员素质高、管理经验丰富的加2分。（≤ 10页，每超过1页的，扣0.1分。） | 5分 |
| 1.5 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 对各供应商投入的劳动力、机械设备和材料情况进行评价，描述完全包含上述内容的得3分，方案有缺项或无方案的不得分。投入的劳动力、机械设备和材料情况科学合理的加1分。方案内容详尽周到的加1分。（≤ 10页，每超过1页的，扣0.1分。） | 5分 |
| 1.6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 对各供应商关于本工程关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行评价，包括但不限于① 城区交通主干道狭小空间有限作业；② 高地下水位沟槽防坍塌、持续降水；③ 污水溢流异味防控、有限空间作业安全；④ 老旧破损管线同步探测防次生破损；⑤ 非开挖修复长距离管道内衬成型控制；⑥ 淤泥合规密闭转运处置；⑦ 抢修后道路、绿化快速原貌恢复；⑧ 汛期突发管网渗漏、大面积积水应急处置。具有关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案的得5分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的关键施工技术、工艺科学先进，可行性强的加2分。本项目实施的重难点分析透彻且解决方案切实可行的加2分。（≤ 15页，每超过1页的，扣0.1分。） | 9分 |
| 1.7 | 冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 | 对各供应商关于本工程冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施进行评价，具有冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施的得3分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目以上特殊情况下的施工有合理化建议且满足施工需要的加2分。（≤ 10页，每超过1页的，扣0.1分。） | 5分 |

- 2.商务评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、综合实力 |  |  | 24.0分 |
| 1.1 | 体系认证 | 具有有效的质量管理体系认证证书得2分； 具有有效的环境管理体系认证证书得2分； 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得2分； 注：提供相关证书原件扫描件及在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”的网站截图，否则不予得分 | 6分 |
| 1.2 | 业绩 | 2022年1月1日以来承担且已完成过类似业绩，每有一个得2分，最多得6分。 注：提供施工合同、工程竣工验收证明原件扫描件，缺一无效。业绩时间以竣工验收证明时间为准。 | 6分 |
| 1.3 | 项目成员实施能力 | 1.项目技术负责人须具备工程类专业技术职称：高级及以上职称得4分，中级职称2分，无相应职称不得分。本项合计最高得分4分。 2.项目组成人员中（不含项目技术负责人）中具备工程类专业技术职称：每拥有1名高级及以上技术职称人员得4分，此项最高4分；每拥有1名中级及以上技术职称人员得2分，此项最高4分。本项合计最高得分8分。 注：项目负责人与技术负责人不能为同一人，否则仅按一人计分，同一人的证书按照最高分计取；提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近半年内至少一个月的社会保险证明（原件扫描件），达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；提供项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。 | 12分 |

3.价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评价 |  |  | 30.0分 |
| 1.1 | 报价得分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（1-最高全费用单价统一下浮率），其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=【（1-最高全费用单价统一下浮率）/（1-投标全费用单价统一下浮率）】×30分 示例：基准下浮 20%，供应商下浮 15%，得分 = 【(1-0.2）/（1- 0.15）】×30=28.24 分。 | 30.0分 |

7.允许修改评标结果的情形

7.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人授权评标委员会直接确定中标候选人排序第一的为中标人。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

## 一、资格部分

### (一)磋商承诺函

致   (磋商组织方)：

根据贵方关于   （项目编号：   ）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的工程报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期：

### (二)独立承担民事责任的能力

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商相关信息一览表

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（八）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司**年度获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

### (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

### (六)法律、行政法规规定的其他条件

### (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：1.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

2.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（八）资格承诺函（可选）

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）（项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### (九)本项目的特定资格要求

### (十)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称：××

单位盖章（公章）：××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

(十一)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料扫描件：近半年内至少一个月供应商为其依法缴纳社保的材料扫描件附后）磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。

## 二、技术部分

### (一) 施工组织设计方案

### (二)服务响应及偏离表

1、针对本项目采购文件“第四部分采购需求 三.项目要求”所有条款内容，如供应商完全响应，请做如下承诺。

响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：我单位已完全熟悉本项目采购文件“第四部分 采购需求 三.项目要求”中的所有条款内容及要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位无法按照采购文件中的条款要求执行，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

2、所有条款要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

### 三、商务部分

(一)首次报价一览表

首次报价一览表

项目编号：_____________________

项目名称：_____________________

优惠率（%）

____%

报价说明：

1.投标人在提交投标文件时，应按照投标工具(苏采云客户端)的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

2.电子投标文件格式磋商报价表中所填优惠率=下浮率，例如：供应商所报优惠率为20%，即下浮率=20%。

3.供应商须认真理解优惠率的定义，因优惠率填写错误导致有可能存在的风险由供应商自行承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

### (二)已标价的工程量清单及明细报价表

### 根据采购人提供的清单表格（详见采购公告附件清单及明细报价表）进行投标报价，按表式要求盖章签字后上传，否则其投标响应无效。（上传至报价要求-投标文件有效性处）
(三) 管理体系认证证书

### (四)供应商类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

备注：

1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供证明材料原件扫描；

2、行数不够自行添加。

### （五）项目成员实施能力

### 项目成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职称证书 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员须按采购文件要求提供供应商为其缴纳社会保险证明材料。

4、列入本表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

(六)商务响应及偏离表

1、针对本项目采购文件“第四部分采购需求 ★四.商务部分”所有条款内容，如供应商完全响应，请做如下承诺。

响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：我单位已完全熟悉本项目采购文件“第四部分 采购需求 ★四.商务部分”中的所有条款内容及要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位无法按照采购文件中的条款要求执行，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

2、所有条款要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。