招　标　文　件

项目名称：南通高新区2026年桥梁检测项目

项目编号：JSZC-320612-HSGL-G2026-0035

采购人：南通高新技术产业开发区招商服务中心

代理机构：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

二〇二六年七月

招标文件备案表

采购代理：(盖章) 编制人： 日期：

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日期：

总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章投标邀请

受[南通高新技术产业开发区招商服务中心]的委托，江苏衡晟项目管理咨询有限公司就[南通高新区2026年桥梁检测项目]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通高新区2026年桥梁检测项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年 7 月 30 日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-HSGL-G2026-0035

2.项目名称：南通高新区2026年桥梁检测项目

3.预算金额：本项目采购预算为人民币约160万元。资金来源为高新区财政资金。

4.本项目设定最高限价：人民币160万元(含检测过程发生的所有费用及专家评审费），实际工作量根据现场检测和取样试验工程量，乙方提供工程检测清单。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

5.采购需求：对高新区86座桥梁进行桥梁健康状况评定，开展经常性巡查、常规性检测等工作（含2年的桥梁巡查、平台信息报送）。具体检测内容详见第四章项目需求。

6.合同履行期限：30个月(6个月检测并出具专家评审报告+24个月巡查)。

7、质量要求：合格。

8、本项目是否专门面向中小企业：否。

9、项目类型：服务。

10、所属行业：其他未列明行业。

11、本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.本次招标落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

（1）、小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）、残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（二）本项目的特定资格要求

具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质或省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测综合资质或建设工程质量检测专项资质（桥梁及地下工程）（能力表含有“桥梁结构与构件”），具有有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的具备CMA标识的检验检测机构资质认定证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年 7 月 30 日9点00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人：

名 称：南通高新技术产业开发区招商服务中心

联系方式：赵先生联系电话：0513-86028906

2、采购代理机构信息

名 称：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

地　址：南通市通州区朝霞路奥建大厦

联系方式：高先生15106289000

3、交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人和招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理费为人民币6760元，由中标供应商代为支付，投标报价时综合考虑。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人和招标代理可以对招标文件进行修改。

8.2 招标人和招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2中标单位在在中标结果公示结束并经确认后，提供叁份相同的和网上投标文件一致的投标文件（加盖投标单位公章）及不加密电子投标文件（U盘一份）送给招标人或采购代理机构，办领中标通知书，不提供不得办领中标通知书。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人和采购代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，招标人和招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 招标人和招标代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人和招标代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标人和招标代理将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 招标人和招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购人或采购代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理有权不予受理。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。中标人应及时按要求将相关纸质投标文件和电子版投标文件送给采购人和采购代理机构，并领取中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、履约保证金

1、本项目提交的履约保证金为人民币壹万元整。以银行汇票或现金支票或银行保函（必须为公司基本账户开户行出具的见索即付保函）形式在签订合同前交纳。招标人账户信息：南通高新技术产业开发区财政局，账号：32001647454052501495，开户银行：建行银河路支行。投标人在收到中标通知书后，须在签订合同前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

2、履约保证金在合同履行结束后退还；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

3、 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项 目 名 称：南通高新区2026年桥梁检测项目

甲 方：南通高新技术产业开发区招商服务中心

乙 方：

签订日期：         年    月    日

发包人（甲方） (全称)：

承包人（乙方） (全称)：

本合同甲方委托乙方就                                 进行工程检测服务，并支付相应的检测服务报酬。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的目标：

受甲方委托，按规范完成指定桥梁检查评定，出具真实、科学、准确、公正的检测报告，为甲方工程监管提供科学依据和技术咨询，并形成检测评定报告，录入管理系统，通过南通高新技术产业开发区招商服务中心的验收，保证系统正常使用；

2、技术服务要求：

a 按投标文件配备具有相应资格和技术水平的检查评定人员；

b 按投标文件配备检查设备；

C根据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017对桥梁技术健康状况进行评定并录入系统。

d提供符合国家标准及行业标准的工程检测报告及评定报告，并负责组织专家评审会对结果进行评审。

第二条  乙方应当按下列要求完成技术服务工作：

1．服务地点：本合同项目工程工地。

2．服务期限：30个月(6个月检测并出具专家评审报告+24个月巡查)。

3．服务进度：按甲方进度要求。

4．质量要求：符合国家、省市相关规范。通过专家评审会评审后，签署合格的所有桥梁检测评估报告。

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

① 本合同项目相关技术及管理文件；相关图纸。

2．提供工作条件：

① 指定委托人及联系人     ；

试验检测所需的交通工具和其他配套设施由乙方自行解决；检测过程中所发生的人员、机械、第三者等安全问题由乙方负责。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务报酬：

合同形式：固定总价方式

合同价计人民币：万元

2．具体支付方式和时间如下：

① 完成所有检测工作，提供有效的检测报告并通过专家评审后支付至合同价的60%，评审通过后1年支付至合同价的95%，专家评审通过满2年付清。

② 支付时乙方必须提供税务发票，否则甲方有权拒付。

第五条  双方确定在履行本合同期间应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：专利技术。

2．涉密人员范围：相关人员。

3．保密期限：该工程档案保存期限。

4．泄密责任：按国家现行有效法律执行 。

乙方：

1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：甲方规定的内容：包括并不限定于甲方规定提供的所有技术资料、管理文件、桥梁相关图纸、运营数据，以及乙方在履行本合同过程中获取的所有检测数据、成果报告、甲方内容部管理信息等全部未公开信息。

2．涉密人员范围：相关所有参与本项目的乙方工作人员。

3．保密期限：永久，非经甲方规定期限书面同意不得解密。

4．泄密责任：按国家现行有效法律执行 。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方单独所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方单独所有。

第八条  双方确定，本合同乙方的履约保证金为 壹万元整，在合同履行结束后退还。

第九条  双乙方确发生下列违约情形时，应承担违约责任：（1）未按合同约定的服务期限完成检测工作并提交符合质量要求的报告，  每逾期一日，应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付违约金外，还应退还甲方已支付的全部款项并赔偿甲方因此遭受的全部损失；（2）提交的检测报告不符合国家现行、省市相关规范或未通过专家评审，乙方应在甲方要求的合理期限内无偿修改直至合格，若仍无法达到合同约定标准，甲方有效法律承担各权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金；（3）未经甲方书面同意擅自将本合同项下工作转包或分包的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金；（4）违反本合同第五条约定的保密义务，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；（5）乙方履约过程中发生安全事故的，应承担全部责任：并赔偿甲方及第三方因此遭受的全部损失。上述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿超出部分。：

第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定          为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人，乙方项目负责人为：         。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

通知与送达：本合同履行过程中，双方所有正式通知、文件往来均应采用书面形式，可通过当面送达、邮寄、电子邮件方式送达；双方确认合同落款处的地址为法定送达地址，任何一方变更送达地址应当提前3日书面通知另一方，未通知的，按原地址送达即视为有效送达。

第十一条  双方因履行本合同而发生的争议，应当协商解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1．提交仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条本合同一式 四 份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

第十三条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                  (盖章)            乙方：                 (盖章)

法定代表人／委托代理人：(签名)          法定代表人/委托代理人：(签名)

年月日	               年月日

履约保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的担保期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年月

安全生产合同

发包人：

承包人：

为在                           工程施工合同的实施过程中创造安全、整洁的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．自觉遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项隐患并组织召开安全生产协调会。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规行为的，将接受有关部门处罚。

本合同一式四份，合同双方各两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：(公章)                      承  包  人：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

年月日年月日

廉洁协议

甲方：

乙方：

为了确保在                                      项目 履行中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程或政府采购承发包和廉政建设的各项规定，结合项目特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程或政府采购承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公开执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、工程量变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同造价 1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为本项目采购承发包合同的附件，与本合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

签订日期：   年   月   日

发包人保留对合同修改和完善的权利。

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

8、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出）

一、项目概况

一、项目名称：南通高新区2026年桥梁检测项目。

二、招标范围：本项目采购预算约160万元。

三、具体需求情况。

1、工作量清单

| 序号 | 桥梁名称 | 结构类型 | 分幅 | 跨径（m） | 宽度（m） | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康富路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 8+10+8 | 42 | 结构定期检测 |
| 2 | 康富路二号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 42 | 结构定期检测 |
| 3 | 五接竖河桥（康富路三号桥） | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 35 | 结构定期检测 |
| 4 | 金圩路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 8+10+8 | 35 | 结构定期检测 |
| 5 | 金圩路二号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 42 | 结构定期检测 |
| 6 | 复兴河桥（金圩路三号桥） | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 42 | 结构定期检测 |
| 7 | 金圩路四号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 42 | 结构定期检测 |
| 8 | 双福路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 24 | 结构定期检测 |
| 9 | 双福路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 24 | 结构定期检测 |
| 10 | 双福路三号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 24 | 结构定期检测 |
| 11 | 钟秀东路一号桥 | 预应力混凝土组合箱梁连续梁桥+变截面连续梁桥 | 双幅 | 左幅：5×30m+（40+65+40）m+5×30m； | 36 | 结构定期检测、主桥静动载试验检测 |
| 12 | 钟秀东路二号桥 | 简支空心板梁桥 | 双幅 | 3×8 | 13+13 | 结构定期检测 |
| 13 | 钟秀东路三号桥 | 简支空心板梁桥 | 双幅 | 3×8 | 2×12.8 | 结构定期检测 |
| 14 | 钟秀东路四号桥 | 简支空心板梁桥 | 四幅 | 3×8 | 6.5+13+13+6.5 | 结构定期检测 |
| 15 | 金河路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 16 | 正场花苑北区东侧区间桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 17 | 结构定期检测 |
| 17 | 正场花苑北区区间桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 10 | 结构定期检测 |
| 18 | 正场花苑北区西侧区间桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 17 | 结构定期检测 |
| 19 | 文萃路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 24 | 结构定期检测 |
| 20 | 正场花苑南区区间桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 10 | 结构定期检测 |
| 21 | 杏园西路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 3×13 | 31 | 结构定期检测 |
| 22 | 金桥路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×8 | 24.9 | 结构定期检测 |
| 23 | 朝霞大桥（包含引桥） | 预应力混凝土组合箱梁连续梁桥 | 双幅 | 28+42+28 | 2×15.4 | 结构定期检测、主桥静动载试验检测 |
| 24 | 朝霞路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 3×13 | 56 | 结构定期检测 |
| 25 | 碧华路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 3×13 | 31 | 结构定期检测 |
| 26 | 金鼎路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×16 | 24.6 | 结构定期检测 |
| 27 | 金鼎路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×16 | 24.6 | 结构定期检测 |
| 28 | 金鼎路三号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×8 | 24.6 | 结构定期检测 |
| 29 | 一号横河桥（金洲路一号桥） | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×16 | 35.6 | 结构定期检测 |
| 30 | 二号横河桥（金洲路二号桥） | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×16 | 35.6 | 结构定期检测 |
| 31 | 金西横河桥（金洲路三号桥） | 简支空心板梁桥 | 双幅 | 3×8 | 35.6 | 结构定期检测 |
| 32 | 金正路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 8+10+8 | 50.2 | 结构定期检测 |
| 33 | 金渡路三号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 42 | 结构定期检测 |
| 34 | 金渡路二号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 42 | 结构定期检测 |
| 35 | 金渡路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 8+10+8 | 42 | 结构定期检测 |
| 36 | 金源路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 8+10+8 | 37 | 结构定期检测 |
| 37 | 金源路二号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 37 | 结构定期检测 |
| 38 | 金源路三号桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 3×10 | 37 | 结构定期检测 |
| 39 | 金源路四号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 37 | 结构定期检测 |
| 40 | 金富路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×16 | 17 | 结构定期检测 |
| 41 | 金富路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×16 | 15 | 结构定期检测 |
| 42 | 金彩路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×16 | 15.6 | 结构定期检测 |
| 43 | 鹏程大桥（人民东路五号桥） | 预应力混凝土组合箱梁连续梁桥+变截面连续梁桥 | 三幅 | 6×30m+（40+65+40）m+6×30m | 50 | 结构定期检测、主桥静动载试验检测 |
| 44 | 人民东路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 三幅 | 1×20 | 10+24+10 | 结构定期检测 |
| 45 | 人民东路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 三幅 | 1×20 | 10+24+10 | 结构定期检测 |
| 46 | 人民东路三号桥 | 简支空心板梁桥 | 三幅 | 10+10+10 | 10+24+10 | 结构定期检测 |
| 47 | 人民东路四号桥 | 盖板涵 | 单幅 | 1×6 | 49.6 | 结构定期检测 |
| 48 | 希望路一号桥 | 简支空心板梁桥 | 双幅 | 10+13+10 | 2×16 | 结构定期检测 |
| 49 | 希望路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×20 | 2×16 | 结构定期检测 |
| 50 | 希望路三号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×20 | 2×15.5 | 结构定期检测 |
| 51 | 金海路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 52 | 金海路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 53 | 金川路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 19 | 结构定期检测 |
| 54 | 金川路二号桥 | 盖板涵 | 单幅 | 1×4 | 18 | 结构定期检测 |
| 55 | 金川路三号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 56 | 金山路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 57 | 金欣路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 19 | 结构定期检测 |
| 58 | 金欣路三号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 19 | 结构定期检测 |
| 59 | 榨东横河桥（金乐佳苑C） | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 6+8+6 | 19 | 结构定期检测 |
| 60 | 金国路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 61 | 金泰AB区间桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 14 | 结构定期检测 |
| 62 | 文盛路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 63 | 文盛路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 64 | 文盛路三号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 65 | 文明路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 66 | 康富路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×20 | 16+16 | 结构定期检测 |
| 67 | 文河路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18.8 | 结构定期检测 |
| 68 | 钟秀东路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×16 | 2×15.9 | 结构定期检测 |
| 69 | 钟秀东路二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×16 | 2×15.8 | 结构定期检测 |
| 70 | 钟秀东路三号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×20 | 2×15.5 | 结构定期检测 |
| 71 | 钟秀东路四号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 双幅 | 1×20 | 2×15.5 | 结构定期检测 |
| 72 | 文贤路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 73 | 文昌路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18.8 | 结构定期检测 |
| 74 | 通灵桥路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 19 | 结构定期检测 |
| 75 | 文景路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18 | 结构定期检测 |
| 76 | 新江海动力区间桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 6+8+6 | 24 | 结构定期检测 |
| 77 | 金泰幼儿园区间桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 13 | 结构定期检测 |
| 78 | 金民路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 22 | 结构定期检测 |
| 79 | 金欣佳园BC区间桥 | 简支空心板梁桥 | 单幅 | 6+8+6 | 18 | 结构定期检测 |
| 80 | 金汇北路一号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 1×20 | 18.8 | 结构定期检测 |
| 81 | 新世纪大道一号桥 | 简支空心板梁桥 | 三幅 | 10+13+10 | 9.5+20+9.5 | 结构定期检测 |
| 82 | 新世纪大道二号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 三幅 | 1×20 | 44 | 结构定期检测 |
| 83 | 新世纪大道三号桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 三幅 | 1×20 | 51.6 | 结构定期检测 |
| 84 | 钟秀东路五号桥/金通二大道桥(跨G15高速） | 预应力混凝土组合箱梁连续梁桥 | 三幅 | 左幅：5×30m+4×30m+4×30m+4×30m+5×30m； | 46 | 结构定期检测、中幅主桥静动载试验检测 |
|  |  |  |  | 中幅：4×30m+6×30m+5×30m； |  |  |
| 85 | 文萃路桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 10+13+10 | 30 | 结构定期检测 |
| 86 | 八角庙桥 | 简支预应力空心板梁桥 | 单幅 | 20 | 21.5 | 结构定期检测 |
| 对86座桥梁经常性巡查及省城市桥梁管理系统、局道桥管养系统每月维护更新服务 |  |  |  |  |  | 合同期内 |

2、项目概述

本项目检测内容为：

1、在本年度桥梁维修加固工程中，配合主管部门进行桥梁维修加固的全过程、嵌入式现场技术监督和指导，配合主管部门完成加固维修施工验收工作，确保维修加固质量满足设计及规范要求。

2、对管辖范围内高新区城区86座桥梁进行经常性检查（自合同签订之日起30个月），按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录A填写城市桥梁日常巡查报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施，按月出具巡检报告，并将每日巡查内容上报中心道路桥梁运维管理平台；

3、对管辖范围内高新区城区86座桥梁进行结构定期检测；朝霞大桥、鹏程大桥、钟秀东路一号桥和金通二大道桥进行主桥静动载试验检测；

4、将检测数据录入省住建厅城市桥梁信息管理系统数据库服务期为30个月（自合同签订之日起算）。

3、检测依据

（1）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（2）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

（3）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（4）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（5）《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

（6）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D 60-2015）；

（7）《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；

（8）《回弹法检测砼抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

（9）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152--2019）；

（10）《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015；

（11）其它现行的相关设计、施工技术规范及相关桥梁图纸、竣工资料等。

4、检测内容

4.1 经常性检查

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）4.2条，应对在管的86座城市桥梁开展经常性检查，桥梁清单详见工作量清单。

1、经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域设施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。

2、经常性检查应包括下列内容

检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表：

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水口堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调制构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人形天桥和人形地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷、积水等 |

（2）检查城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

（3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

（4）其他较明显的损坏及不正常现象。

3、检测资料及结果

按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录A现场填写城市桥梁日常巡查报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施，按月出具巡检报告，当巡检过程中发现明显损坏、影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告。每月及时将巡查数据录入省住建厅城市桥梁信息管理系统数据库。

4、桥梁经常性检测（日常巡查）服务期为30个月(6个月检测并出具专家评审报告+24个月巡查)。

5、供应商须根据城市桥梁养护标准及要求，配合采购人完成相关工作。

4.2 常规定期检测

4.2.1常规定期检测应包括下列范围：

（1）桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

（2）上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

（3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

4.2.2常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档。已建立信息管理系统的应及时纳入城市桥梁管理系统数据库。

4.2.3根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分等级、扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）第4.5节的有关规定。

4.3 结构定期检测

4.3.1 结构定期检测应包括下列内容：

1）查阅历次检测报告和常规定期检测（外观检查）；

2）桥梁结构各构件的砼强度以及砼的碳化深度检测；

3）桥梁结构主要构件的表层钢筋的保护层厚度检测；

4）桥梁结构主要构件的表层钢筋锈蚀情况检测；

5）桥梁裂缝检测，包括裂缝的位置、长度、宽度、缝宽超限裂缝的深度检测；

6）大桥主桥桥面线形布置与测量；

7）自振特性检测；

8）通过综合检测评定，提出相应的养护措施。

4.3.2 结构定期检测应有现场记录，应按CJJ 99-2017标准附录F填写结构定期检测现场记录表，并应符合下列规定：

①技术状况评定应符合常规定期检测中的评分标准，I类养护的城市桥梁技术状况应按标准附录F表中的损坏状况进行；II类~V类养护的城市桥梁，按标准附录F表中的损坏状况，依据标准附录D的评分等级，扣分表进行评估，并应符合标准4.5的有关规定。同时填写下列相关内容：

- 所有桥梁构件的侵蚀环境情况；

- 构件的实测损坏类型和程度。

②对I类养护的城市桥梁评为不合格级的，或退化速度过快的构件，II类~V类养护的城市桥梁技术状况评定为D级、E级的，应在构件状态记录表中记录下列相关内容：

- 构件编号；

- 构件描述；

- 构件在结构中的位置；

- 损坏状况描述：包括损坏位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位。

③照片记录表中的照片应针对构件损坏拍摄，并应按顺序编号。

4.3.3结构定期检测应对桥梁构件进行侵蚀环境分类（按CJJ 99-2017标准4.3.14条进行）

4.3.4加宽桥梁应将原桥与加宽部分分开评估

4.4 桥梁静动载试验检测

（1）静载试验桥跨应选择主跨开展，测试内容包括应力测试和位移测试，具体控制截面和测试内容符合《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）和《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015的要求。检测桥梁在荷载作用下的应变（应力）、变形（位移）等，评定桥梁的承载能力。

（2）动载试验应选择跑车、跳车或刹车作为动力荷载，具体控制截面和测试内容符合《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）和《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015的要求。

（3）根据结构检测、静动载试验等结果对桥梁进行承载能力评价。

（4）对桥梁承载力评价分析后，给出桥梁安全性评估意见，判定其是否满足原设计要求，提出合理的养护、维修、使用建议，必要时给出限速或限载结论。

5 、技术服务

技术服务要求投标人有固定技术人员团队，能随时响应业主需求。按照要求配备至少2名技术服务人员。具体服务内容如下：

（1）全过程服务于桥梁维修加固施工，配合主管部门进行桥梁维修加固的全过程、嵌入式现场技术监督和指导，参与现场施工质量管控和监督，配合业主完成桥梁维修加固施工质量验收工作。

（2）完成全市市政桥梁卡片的的更新工作，每次巡检完成后，更新巡检台账并完成录入局道桥养护管理系统和《江苏省城市桥梁信息管理系统》工作，完成定期检测、特殊检测后，将检测成果录入《江苏省城市桥梁信息管理系统》，并负责系统日常维护工作。日常巡检包括对桥下空间违法利用建设和桥梁安全保护区范围内各类施工的日常监督巡查。特别的，如在巡查过程中发现桥梁安全保护区内存在未经市政主管部门审批的施工作业，影响桥梁安全的问题，即时上报；市政主管部门督促相关建设单位提供可行的桥梁安全保护专项方案并督促实施桥梁保护工作，检测单位应为业主做好方案审核及相关技术服务。

（2）协助业主完成日常养护、上级下达的桥梁养护考核、检查等工作以及桥梁运营过程中突发事件的检测工作。

（3）指导养护单位进行日常桥梁养护工作，参与桥梁移交验收工作。

（4）服务期内为管理单位和养护单位相关管理和技术人员以交流、讲座、授课等形式至少一次进行培训，提高业主一线养护人员的技术能力。

（5）配合管理单位和养护单位完成桥梁应急演练相关工作。

6、检测服务要求及结论

1）现场建立或校核桥梁基本数据表；

2）根据检查结果，进行桥梁技术状况等级评定；

3）填写桥梁检查数据表，记录各部件缺损状况并配图片说明；

4）详细叙述检查部位的损坏程度及原因，并提出结构部件和总体的维修、加固或改建的建议方案；

5）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）的要求；

6）对损坏严重、危及安全运行的危险桥梁，提出暂时限制交通的建议；

7）如果有进一步检测的需求，需提出检测项目及内容；

8）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

7、检测成果文件

对每座受检测桥梁应分别出具详细的检测报告，检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语。

检测报告应包括以下工作内容：

①检测情况总体结论，根据 BCI 计算值明确划分技术状况等级；

②检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

③典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

④两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片；

根据检测结果，明确被检测桥梁的安全状态，若桥梁的安全状态不满足要求则需论证其合理的处理方式，并提出初步方案。

根据检测结果，提出应有养护维修加固措施建议及进一步检测、试验、结构分析评估及建议。

（1）检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式；

（2）本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归南通高新技术产业开发区招商服务中心所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

8、检测成果文件数量

（1）定期检测评估报告以每座桥梁单独出具（一桥一报告），数量：纸质 3套，电子文档2套。

（2）在定期检测现场工作完成后，中标人向发包人提交通过专家评审会评审后，签署合格的所有桥梁及设施定期检测评估报告。

（3）定期检测报告主要顺序(可按照实际情况进行调整)

A、工程概况

B、检测依据

C、检测主要内容

D、检测主要设备

E、编号说明

F、检测内容及结果

G、检测评估内容及结果

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通高新区2026年桥梁检测项目 | 其他未列明行业 |

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

政府采购政策功能落实

本次招标落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

（1）、小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）、残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

评标方法：本次招标采用综合评分法。

一、评标程序及评标标准

1资格性审查评审——2商务技术标评审——3价格标评审——4确定中标候选人。

二、资格审查程序及评审内容

1、供应商全部进入资格审查，由本项目采购人组织对参加资格审查的供应商递交的资格证明文件，按照本采购项目招标文件《资格审查标准》对供应商的资格进行审查。

2、本次资格审查采用符合性审查方式，各供应商资格审查通过后方能进入下一步评审。

3、资格性审查必要合格条件标准如下：

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（如有）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）；

（4）投标人资质要求：具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质或省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测综合资质或建设工程质量检测专项资质（桥梁及地下工程）（能力表含有“桥梁结构与构件”），具有有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的具备CMA标识的检验检测机构资质认定证书；

（5）上一年度（2025年度）的财务审计报告（成立不满一年无需提供）；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注明：①资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的扫描件并加盖公章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。

4、详细评审标准

经资格审查合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务技术标及价格标部分作进一步评审。

4.1商务技术标评审标准（70分）

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 检测组织实施方案 | 46分 | 总体服务实施方案(4分) | 投标人提供的桥梁检测总体服务实施方案、实施计划的科学性、全面性、合理性、可行性、针对性符合或优于项目需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 具体实施方案、安全保障措施、质量保障措施的全面性、可行性、适用性、合理性（42分） | （1）检测技术方案是否具体明确、详细可行、检测成果的数字化处理是否符合项目需求。 （2）质量目标及控制措施及对服务的质量责任承诺是否符合项目需求。 （3）安全目标控制措施及安全生产的责任承诺是否符合项目需求。 （4）进度目标及进度控制措施（含制定项目进度及保障措施，控制计划措施等）是否符合项目需求。 （5）针对桥梁检测项目的难点、重点进行分析，是否合理可行、技术措施是否有针对性并符合项目需求。 （6）提出对本项目针对性的经常性检查方案和措施方法及积极可行的合理化建议和意见等是否合理可行符合本项目需求。 以上每条符合或优于项目需求的得7分，有一定关联的得4分，欠合理的2分，没有不得分。合计得分最高为42分。 |
| 商务标 | 能力设备 | 4分 | （1）投标人自2021年7月1日以来获得过省级及以上主管部门评定的质量检测优秀单位的得1分，提供获奖证书扫描件，获奖单位名称需和投标单位一致。 （2）投标人自2021年7月1日以来获得过桥梁工程技术相关的国家级奖项的得1分。提供有效的奖励证书扫描件，获奖单位名称需和投标单位一致。 （3）投标人有桥梁检测车和防撞车的，有一项得1分，最高得2分。（提供有投标人名称的发票复印件及车辆登记证复印件，如为租赁的提供租赁合同复印件、车辆登记证复印件及租赁费发票）。 |  |
|  | 业绩 | 8分 | （1）2021年7月1日以来，投标人具有市政桥梁检测项目业绩，包含常规定期检测和动静载检测，提供1个得2分，最多得4分； （2）2021年7月1日以来，投标人具有市政桥梁经常性检查项目或桥梁结构定期检测项目业绩的，提供1个得2分，最多得4分； （以上业绩时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件。如合同中不能体现具体业绩要求信息的，则需提供业主证明，如同一合同中包括上述两项内容的，仅计一次分值）。 |  |
|  | 人员力量 | 12分 | - 项目负责人：具有一级注册结构工程师证书的得2分，具有工程类高级及以上职称的得2分，具有公路工程试验检测工程师（桥梁或桥梁隧道专业）资格证书的，得2分。 本小项最多得6分。 - 技术负责人：除项目负责人外，技术负责人具有工程类高级及以上职称的得2分，同时具有公路工程试验检测工程师（桥梁或桥梁隧道专业）资格证书的，得1分。 本小项最多得3分。 - 安全人员：配备一名注册安全工程师或具有安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）的得1分。 - 除以上人员外，投入人员中具有应急管理部门颁发的高处作业证书且同时具有工程类中级及以上职称和公路水运工程桥梁或桥梁隧道工程试验检测工程师证书的，有1人得分，最高得2分。 以上均需提供证书扫描件盖公章及和社保机构出具的投标人为其缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月的社保证明） |  |

4.2价格标（30分）

- 有效报价是指经评审满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的且报价低于采购人设定的招标控制价的（投标报价大于或等于招标控制价或经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

(2）价格标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格不得低于市场合理价的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，低于市场合理最低价的报价不得分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：

报价得分 =（评标基准价/报价）×100%×30。

本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部财购财库〔2026〕2号文件要求：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

5、中标原则

1、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人，综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，由评标委员会现场抽签决定。

2、对评委的评分计取平均值后（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

4、由评标委员会根据中标候选人排序确定第一中标候选人为中标人。

5 、中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，招标人将按规定取消中标人资格。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

响应文件组成

开标一览表

资格审查材料

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（如有）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）；

（4）投标人资质要求：具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质或省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测综合资质或建设工程质量检测专项资质（桥梁及地下工程）（能力表含有“桥梁结构与构件”），具有有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的具备CMA标识的检验检测机构资质认定证书；

（5）上一年度（2025年度）的财务审计报告（成立不满一年无需提供）；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.符合性条件材料

投标函

技术要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

5.商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料

报价折扣证明材料

小微企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱企业证明函

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：标段：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期     年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法定代表人身份证明书

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________系（投标人单位名称）的法定代表人（或企业负责人）。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日期：__________年______月_____日

附身份证复印件

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附委托代理人身份证复印件

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人：____________________（盖章）

日期：__________年______月_____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：____________________（盖章）

日期：__________年______月_____日

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

投标函

致：（招标人）

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

中小微企业声明函（工程、服务）（包：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（包：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

技术要求响应及偏离表（包：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（包：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

附件：

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。