招　标　文　件

项目名称：省商务厅智慧商务综合管理平台国产化适配改造

（2026-2027年）

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0221

江苏省政府采购中心

2026年6月

# 总  目  录

# 第一章 投标邀请…………………………………… 3

# 第二章 投标人须知………………………………… 6

# 第三章 合同文本……………………………………16

# 第四章 采购需求……………………………………20

# 第五章 评标方法与评标标准………………………54

# 第六章 投标文件格式………………………………62

# 第一章  投标邀请

受江苏省商务厅的委托，江苏省政府采购中心就省商务厅智慧商务综合管理平台国产化适配改造（2026-2027年）(JSZC-320000-SCZX-G2026-0221)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

省商务厅智慧商务综合管理平台国产化适配改造（2026-2027年）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月8日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0221

2.项目名称：省商务厅智慧商务综合管理平台国产化适配改造（2026-2027年）

3.预算金额：441.33万元

4.最高限价：441.33万元

5.采购需求(简介)：对江苏省商务厅智慧商务综合管理平台进行国产化适配改造，实现智慧商务综合管理平台全栈国产适配和功能优化升级。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标：本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无。

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月8日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

无。

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省商务厅

地 址：南京市北京东路29号

联系人：施灵雨、仵越

联系方式：025-57710224、025-57710205

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 张文怡、王烨

联系方式：025-83668505、025-83668550

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

# 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2本项目开发成果的知识产权归甲方所有，乙方必须向甲方提供本项目定制开发软件的使用说明及源程序码等开发成果。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___/___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：XXXX

6.2.2履约保证金退还时间：XXXX

6.2.3履约保证金退还条件：XXXX

6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订并收到乙方发票后30日内，预付首付款人民币199万元。

8.1.2初验完成并收到对应发票30天内，支付至不低于合同总金额的70%（含首付款）；

8.1.3尾款支付时间：终验完成并收到对应发票后10个工作日内，支付剩余尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日
第四章 采购需求

# 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 省商务厅智慧商务综合管理平台 国产化适配改造（2026-2027年）项目 | 软件和信息技术服务 |

项目属性：服务类项目

# 二、技术要求

## （一）项目建设背景

智慧商务综合管理平台是省商务厅推进职能转变和数字政府建设的重要载体，涵盖数据中心、办公自动化系统（OA）、省商务厅网站以及23个业务系统，在支撑全省商务业务管理和公共服务方面发挥了重要作用。为落实政务信息系统国产化改造工作部署，现按照“一部门一系统”原则，开展智慧商务综合管理平台国产化适配改造工作，基于省政务云环境，依托省政务云提供项目云计算、云存储资源，网络、密码安全等服务能力，采用安全可信、自主可控的技术和产品，实现智慧商务综合管理平台全栈国产适配和功能优化升级。

## （二）项目建设目标

一是实现平台全栈国产适配，自主可控能力显著提升。通过对智慧商务综合管理平台实施国产化适配改造，平台软硬件环境全面适配国产操作系统、数据库和中间件，有效降低对外部技术环境的依赖风险，实现安全可信、自主可控运行。

二是推动机关运转更加协同高效，履职和服务能力提升。通过对办公自动化系统（OA）、网站、业务系统进行优化升级，推动业务办理平均耗时和审批时限进一步降低，机关运转流程数字化和业务协同水平进一步提升，机关运转更加高效顺畅，公共服务更加便捷高效。

三是深化商务数据共享应用，数据要素价值进一步释放。完善数据共享机制和信息资源目录体系，加强商务领域数据资源共享应用，拓展数据应用场景，持续提升数据分析和辅助决策能力。

四是安全防护体系更加完善，平台稳定运行率提升。依托省政务云安全能力，结合系统改造同步加强网络安全、系统安全和数据安全防护措施，深化平台安全能力建设，确保平台7×24小时稳定运行。

## （三）项目建设内容

本次平台适配改造涉及的系统清单如下：

| 序号 | 系统名称 | 系统类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧商务-数据中心 | 大数据平台 |
| 2 | 智慧商务-办公自动化系统（OA） | 办公自动化系统 |
| 3 | 智慧商务-省商务厅网站 | 网站 |
| 4 | 智慧商务-纪检监察工作数据库系统 | 业务系统 |
| 5 | 智慧商务-驻外代表财务记账系统 |  |
| 6 | 智慧商务-江苏商务发展专项资金管理系统 |  |
| 7 | 智慧商务-小微统保系统 |  |
| 8 | 智慧商务-江苏老字号信息管理系统 |  |
| 9 | 智慧商务-企业公共信用信息查询系统 |  |
| 10 | 智慧商务-江苏成品油管理服务平台 |  |
| 11 | 智慧商务-江苏开发区综合管理系统 |  |
| 12 | 智慧商务-江苏开发区建设发展考核评价系统 |  |
| 13 | 智慧商务-广交会江苏交易团管理系统 |  |
| 14 | 智慧商务-外资研发中心采购设备免、退税资格申报系统 |  |
| 15 | 智慧商务-跨国公司地区总部和功能性机构认定申报系统 |  |
| 16 | 智慧商务-台湾投资者经第三地转投资认定申报系统 |  |
| 17 | 智慧商务-江苏省境外投资年检系统 |  |
| 18 | 智慧商务-对外投资和经济合作资金申报和管理系统 |  |
| 19 | 智慧商务-对外投资和经济合作外派人员管理和服务系统 |  |
| 20 | 智慧商务-“全程相伴”江苏走出去综合服务平台 |  |
| 21 | 智慧商务-重点联系企业服务系统 |  |
| 22 | 智慧商务-全省商务内部审批系统 |  |
| 23 | 智慧商务-境外投资备案电子证照系统 |  |
| 24 | 智慧商务-企业出国境申报系统 |  |
| 25 | 智慧商务-江苏国际投资促进网 |  |
| 26 | 智慧商务-江苏省展会扶持资金申报系统 |  |

建设内容包括：

一是对智慧商务-数据中心、智慧商务-省商务厅网站、智慧商务-纪检监察工作数据库系统、智慧商务-驻外代表财务记账系统、智慧商务-江苏商务发展专项资金管理系统、智慧商务-小微统保系统、智慧商务-江苏省老字号信息管理系统、智慧商务-企业公共信用信息查询系统、智慧商务-江苏省成品油管理服务平台、智慧商务-江苏开发区综合管理系统、智慧商务-江苏开发区建设发展考核评价系统、智慧商务-广交会江苏交易团管理系统、智慧商务-外资研发中心采购设备免、退税资格申报系统、智慧商务-跨国公司地区总部和功能性机构认定申报系统、智慧商务-台湾投资者经第三地转投资认定申报系统、智慧商务-江苏省境外投资年检系统、智慧商务-对外投资和经济合作资金申报和管理系统、智慧商务-对外投资和经济合作外派人员管理和服务系统、智慧商务-“全程相伴”江苏走出去综合服务平台、智慧商务-重点联系企业服务系统、智慧商务-全省商务内部审批系统、智慧商务-境外投资备案电子证照系统、智慧商务-企业出国申报系统、智慧商务-江苏省展会扶持资金申报系统进行国产化改造，通过系统迁移、代码重构方式，保障平台在国产化环境下能够正常运行、操作。

二是根据业务工作实际发展变化需求，对智慧商务-办公自动化系统（OA）、智慧商务-省商务厅网站、智慧商务-江苏商务发展专项资金管理系统、智慧商务-小微统保系统、智慧商务-江苏省老字号信息管理系统、智慧商务-江苏省成品油管理服务平台、智慧商务-江苏开发区综合管理系统、智慧商务-江苏开发区建设发展考核评价系统、智慧商务-广交会江苏交易团管理系统、智慧商务-江苏省境外投资年检系统、智慧商务-对外投资和经济合作资金申报和管理系统、智慧商务-对外投资和经济合作外派人员管理和服务系统、智慧商务-全省商务内部审批系统、智慧商务-境外投资备案电子证照系统、智慧商务-江苏国际投资促进网、智慧商务-江苏省展会扶持资金申报系统等系统功能进行功能优化，增强系统易用性和管理精细化水平，提高日常办公、公共服务和业务办理的便捷性、高效性。

三是将智慧商务-数据中心、智慧商务-纪检监察工作数据库系统、智慧商务-驻外代表财务记账系统、智慧商务-江苏商务发展专项资金管理系统、智慧商务-小微统保系统、智慧商务-江苏省老字号信息管理系统、智慧商务-企业公共信用信息查询系统、智慧商务-江苏省成品油管理服务平台、智慧商务-江苏开发区综合管理系统、智慧商务-江苏开发区建设发展考核评价系统、智慧商务-广交会江苏交易团管理系统、智慧商务-外资研发中心采购设备免、退税资格申报系统、智慧商务-跨国公司地区总部和功能性机构认定申报系统、智慧商务-江台湾投资者经第三地转投资认定申报系统、智慧商务-江苏省境外投资年检系统、智慧商务-对外投资和经济合作资金申报和管理系统、智慧商务-对外投资和经济合作外派人员管理和服务系统、智慧商务-“全程相伴”江苏走出去综合服务平台、智慧商务-重点联系企业服务系统、智慧商务-全省商务内部审批系统、智慧商务-境外投资备案电子证照系统、智慧商务-企业出国申报系统、智慧商务-江苏省展会扶持资金申报系统数据迁移至国产化环境，实现数据资源在国产化环境中安全存储，确保业务的连续性和数据的可用性。

四是对智慧商务综合管理平台数据资源进行全面梳理，按照省公共数据共享交换相关要求完善数据资源目录体系，健全数据共享全流程安全机制，采用数据脱敏、访问日志审计等技术手段，搭建数据流转全程追溯体系，确保数据共享安全合规可控。基于国产化数据中心强化数据应用，拓展商务数据应用场景。

五是依托省政务云安全资源，结合平台国产化适配改造同步完善网络安全和数据安全防护体系，满足等保三级、密码应用安全三级标准要求，确保平台7×24小时稳定可靠运行。

### 1.总体建设要求

#### （1）国产化适配要求

智慧商务综合管理平台按照“一部门一系统”原则对原有分散运行的多个业务系统进行了整合，由于各个系统建设时间、技术来源、运行平台不同，平台存在多种软硬件基础环境，涉及不同架构的芯片、操作系统、数据库、中间件和开发语言。芯片架构现有Arm和X86两种架构，操作系统有麒麟V10、WindowsServer等，数据库有达梦、MySQL、Oracle、SQLServer等，中间件有宝兰德、东方通、Tomcat、Nginx等，开发语言有Java和.NetC#。

投标人须按照国产化工作要求，根据省政务云提供的国产化环境和软硬件资源，完成智慧商务综合管理平台国产化适配开发改造。平台须适配的软硬件环境以省政务云提供的实际资源配置为准：通过安全可靠测评的芯片架构（如Arm、C86等）、国产操作系统（如麒麟V10、中标麒麟、统信UOS等）、国产数据库（如达梦、人大金仓、南大通用等）、国产中间件（如宝兰德、金蝶、东方通、普元等）。开发语言统一采用国产化生态支持良好的主流语言，各系统进行必要的代码重构、模块重写、架构调整以及接口改造等，确保平台在国产操作系统、中间件和数据库环境下功能完整、性能达标，包括页面正常显示、操作流畅、数据交互无误。

#### （2）网络安全、密码应用安全性评估及第三方软件测试相关要求

智慧商务综合管理平台按照网络安全等级保护第三级标准要求设计建设，已通过等保三级测评。

投标人须按照网络安全等级保护2.0标准中“一个中心、三重防护”和第三级要求，充分利用省政务云安全资源强化平台安全防护，满足安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心和安全管理机制等多方面技术要求。

投标人须落实《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中关于信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，综合考虑物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用需求，充分利用省政务云安全资源进行密码应用安全防护，设计合规、正确、有效的密码应用方案，满足第三级指标要求，确保平台系统满足密码应用安全性评估。

投标人须按照网络安全等级保护三级的防护要求进行项目实施交付，配合采购人完成网络安全等保三级测评，并根据测评结果进行整改，直至通过；投标人须按照《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）等标准中第三级的相关要求进行项目实施交付，并根据评估结果进行整改，直至通过；投标人须配合采购人完成第三方软件测试，并根据测评结果进行整改，直至通过。

智慧商务综合管理平台各系统部署须符合IPv6、HTTPS等网络和安全相关要求。

#### （3）数据安全要求

本项目中数据中心、部分业务系统等在数据采集、数据治理、数据分析、数据入库等过程中，涉及个人信息等隐私数据，投标人须贯彻落实《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》等数据安全法律法规要求，充分利用省政务云相关数据安全资源对数据采集、存储、传输、使用、共享、销毁、访问审计、溯源及记录等全流程进行安全防护。

投标人须完成智慧商务综合管理平台数据向国产化环境的迁移适配，确保数据资源在国产化基础软硬件平台中安全存储、可靠运行，保障迁移过程及迁移后数据的完整性、一致性与业务连续性。

投标人须针对平台涉及的个人敏感信息实施数据分类分级管理，对重要数据进行重点保护；建立与数据类别级别相适应的访问控制机制，在数据访问前设置身份认证等措施，防止非授权访问；对存储的重要数据采取加密存储措施，避免数据失窃导致信息泄露；对批量传输、下载、导出数据等操作进行安全监控和分析，对数据异常访问操作及数据安全漏洞进行告警；提供覆盖网络运维管理活动、用户行为、网络异常行为、网络安全事件以及数据库/数据接口访问和操作行为、数据批量复制/下载/导出/修改/删除等高风险行为的数据安全审计服务；采取必要技术措施查验备份和归档数据的完整性和可用性；开展跨网数据安全传输服务能力建设，确保数据在采集、传输、存储、分享、交换、使用及销毁全生命周期的安全。

#### （4）系统对接要求

投标人须确保智慧商务综合管理平台适配改造完成后与江苏省公共数据平台、省政府网站群后台（包括但不限于内容管理平台、互动管理平台、依申请公开平台）、省政务服务网、省电子证照系统、省好差评系统、双公示平台、省物流平台等外部平台继续保持对接能力；各业务系统与数据中心、办公自动化系统（OA）、省商务厅网站原有的统一身份认证、单点登录、权限管理、数据共享等能力保持不变，确保数据流转和业务协同不中断。

### 2.各系统功能要求

#### （1）智慧商务-数据中心国产化适配

数据中心集数据管理、数据交换、数据服务、数据治理、数据应用、数据安全等功能于一体，对分散在各系统的数据进行统一汇聚、治理、共享、应用。通过标准化数据建模和规范管理，实现数据口径统一与资源整合；通过统一的数据交换标准与接口规范，与省公共数据平台实现互联互通与数据共享，提升数据流通效率；依托数据分析与可视化应用，构建商务运行监测、企业全景图等应用；同时，通过完善的数据安全、权限控制与质量管理，保障数据安全。

考虑智慧商务-数据中心当前所使用的大数据框架CDH版本面临厂商不再更新与维护的问题，若继续使用该版本，数据中心将存在数据泄露和滥用的安全风险，须通过代码重构方式进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构，Java语言开发，使用省政务云提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含数据管理模块的数据建模、维度管理、指标管理、查询构建器，数据交换模块的数据源采集、结构同步、任务管理，数据服务模块的数据集、数据目录、数据接口管理；数据治理模块的数据质量校验、血缘分析、数据集版本管理，数据应用的数据查询调阅、商务企业数据合并查询、江苏商务运行情况可视化展示、与江苏经贸往来国家（地区）情况展示、企业全景图及全省外资企业分布图等应用，数据安全模块的敏感数据识别与分级、数据访问主体与策略管理、接口调用审计；继续支持调用天地图，异常IP管理，与业务系统数据互通，与省公共数据平台对接，同时与办公自动化系统（OA）统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （2）智慧商务-办公自动化系统（OA）功能优化升级

智慧商务-办公自动化系统（OA）主要用于支撑厅机关日常办公，覆盖公文管理、日常考核、财务管理、信息发布、厅内会议等应用场景，目前已完成国产化适配。本次改造主要内容为：

一是优化预算编制和调整管理功能，同时构建预算运行主要指标报表支撑财务工作。

①优化预算编制和调整管理：优化费用报销、事前预算及执行申请、预算指标结转结余情况统计表等流程，新增银行账号等必填校验、劳务费测算说明窗体、经费核对复选框及报表导出功能；优化预算项目信息，新增项目使用方式（一次性/多次使用）、期限日期、实施期限等字段，调整项目大类及列支渠道录入方式；构建项目大类基础数据表、项目大类与可调剂余额关系数据表及预算运行指标修正表，实现预算数据的统一维护与动态关联；优化预算状态自动更新与流程控制机制，防止预算重复使用；完善结转下年支付合同尾款校验规则，确保资金使用依据充分。

②优化预算运行主要指标报表：优化预算运行相关基础数据结构，对预算表进行完善，新增项目使用方式信息，在此基础上构建项目大类基础数据表，统一维护项目大类相关信息；优化项目大类指标统计与分析报表，新增当年预算、暂存余额、累计支出、执行速度、可调剂余额等核心指标；优化处室指标报表及处室明细项目指标报表，实现预算运行情况按处室、项目分组统计；优化处室明细项目指标统计报表，实现预算运行情况按处室及具体项目进行分组统计分析；构建预算运行指标修正管理表，统一维护预算运行过程中涉及的修正数据，实现预算运行指标的动态调整与结果校准。

二是优化后勤管理服务。优化食堂在线充值、订购扣款功能，集成食堂系统接口实现自动充值扣款，增加余额不足校验，构建消费明细与余额查询；规范电子餐券管理，改造申请流程、构建餐券信息库及移动端模块，支持二维码生成、打印、核销及信息推送；升级食堂一卡通系统版本及刷卡设备，支持标准化接口与刷脸刷卡一体化终端。优化理发网上预约模块，支持日期、时段、项目预约及名额控制，设置预约时间规则，完善预约看板、短信提醒、服务评价及统计分析功能。优化会议提醒功能，对半天内同时预定会议人员进行短信提醒，避免会议冲突。

三是优化贸易摩擦应对与合规管理模块功能。新增案件状态管理机制，对未完成终裁的案件标注为“备案未完成”，在案件终裁并完成评估材料上报后方可认定为完成备案，进一步规范案件备案管理。完善备案表展示方式，优化标题显示规则，采用“企业名称＋应对＋案件名称”的形式，提升案件识别度与管理效率。细化贸易摩擦案件全过程指导与跟踪管理，对备案材料上传栏目进行进一步细化，强化过程留痕与材料完整性保障。按照商务部贸易政策合规工作指导意见和实施办法要求，搭建贸易政策合规评估流程，并参考公平竞争审查流程运行机制，推进贸易政策合规评估工作制度化、流程化开展。

四是优化公文签档管理。优化电子签章集成管理，根据省商务厅公文在线用章的需求，对接省政务中台电子签章组件，建设公文线上用印能力，在不改变现有公文流转流程总体框架的前提下，通过规范接口调用方式，实现对厅内在线流转的公文数据进行线上用印，满足公文全流程电子化流转和规范化管理要求。优化档案系统集成管理，根据省商务厅档案系统的接口规范要求，支持对现有OA系统中相关业务流程进行优化改造，流程归档时推送至档案系统，实现自动化归档，减轻档案管理人员的工作量，提高档案信息化管理水平。

#### （3）智慧商务-省商务厅网站国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-省商务厅网站国产化适配的内容是厅网站统一身份认证中转程序，该程序应用于智慧商务各业务系统企业端统一登录认证场景，通过对接省统一身份认证组件，实现跨系统用户身份校验与单点登录，目前已迁移至省政务云，但中间件和数据库尚未做国产化适配，需通过替换中间件和数据库的方式对该程序进行适配改造，同步完成相关配置调整，保障核心功能、数据交互的完整性和一致性。

②功能优化升级

本次改造在保持厅网站现有栏目架构和功能体系总体稳定的基础上，围绕页面布局与整体视觉风格开展优化升级工作。对首页及重点页面版式结构进行系统梳理与调整，统一页面布局规范和视觉样式标准，优化信息呈现层级与内容组织方式，增强页面结构的清晰度与一致性。对文字排版、色彩搭配及重点信息展示方式进行规范化设计，提升信息展示的规范性和易读性，改善公众浏览和使用体验，进一步提升厅网站的整体形象与服务支撑能力。

#### （4）智慧商务-纪检监察工作数据库系统国产化适配

智慧商务-纪检监察工作数据库系统以我厅权力事项及关键业务数据为基础，利用重大事项数字化报备，确保纪检监察组能够实时、全面地掌握重大事项的运行状况。系统支持审核意见在线反馈，促进报备规范化水平，同时提供高效的档案归集与检索分析能力，提升历史数据利用水平与工作效率。

智慧商务-纪检监察工作数据库系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含经办处室申报端的首页、事项申报、消息提醒、通知公告、个人信息、事项标签管理、申报指南、廉政风险模块；纪检监察组审核端的首页、项目管理、事项关联单位、统计分析、处室概括、消息提醒、通知公告、申报指南、廉政风险、历史数据补录模块，继续支持事项申报、进度跟踪、消息提醒、项目审核、统计分析等核心功能，整体业务流程不变，同时保持与办公自动化系统（OA）统一身份认证及单点登录机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （5）智慧商务-驻外代表财务记账系统国产化适配

智慧商务-驻外代表财务记账系统遵循新《政府会计制度》，通过对会计科目基础资料的管理，实现日常财务工作的会计凭证录入、审核和记账，确保财务核算完整、准确，支持各种财务报告查询，满足基本经费保障管理需要。

智慧商务-驻外代表财务记账系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须涵盖期初建账、基础数据管理、凭证处理、期末处理、年度结转及账簿查询等核心功能，继续支持账务处理、凭证管理及多维度财务查询分析等业务应用，满足日常核算及数据分析要求，同时保持与办公自动化系统（OA）统一身份认证及单点登录机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （6）智慧商务-江苏商务发展专项资金管理系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-江苏商务发展专项资金管理系统集项目申报、资金管理、企业管理等功能于一体，通过流程优化、数据分析和预警机制，提升资金使用合规性与效率，实现专项资金从申报到使用的全流程精细化、透明化管理。

智慧商务-江苏商务发展专项资金管理系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业端的项目管理、内容管理模块，管理端的管理部门用户管理、企业管理、项目管理、切块资金管理、工作设置、系统设置、内容管理、基本信息管理、退出模块，继续支持项目管理、项目申报、内容管理、项目初审、企业信息管理及工作设置等核心功能，整体业务流程不变，数据查询与统计分析能力、在线审批、信息配置功能以及数据核对与监控告警机制不变，同时保持与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上新增和优化以下多项业务功能：一是因素法项目管理模块新增切块资金审核及实时查看审核情况功能，支持在线填写审核意见与批量审批，强化数据导入校验与资金额度自动校验机制，提升资金管理规范性与风险防控能力，优化企业信息检索及权限分级管理。二是项目法管理模块升级业务填报功能，实现项目填报、数据导出及历史数据导入。三是统计分析模块增加多维度组合查询及报表导出功能。四是完善通知公告模块公告发布、管理及查看功能。五是优化数据库结构设计，规范定义数据表、字段及表间关联关系，预留扩展空间，支撑后续业务功能迭代与规模拓展。

#### （7）智慧商务-小微统保系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-小微统保管理系统提供保单信息管理、企业信息管理及系统管理等功能，支持统保数据实时查询、精准检索、浏览、统计与分析应用。

智慧商务-小微统保管理系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须涵盖企业端的首页、保单信息管理、企业信息管理模块，管理端的首页、保单信息管理、企业信息管理、系统管理模块，整体业务功能不变，同时保持与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上新增“年度获补资金金额”功能，增加后台集中维护与批量导入能力，支持在年度结束后由管理端统一导入和维护相关补贴数据，并对导入数据进行汇总处理，自动形成企业年度统保补贴资金总额，并在前端集中展示企业年度内获得的统保补贴情况。

#### （8）智慧商务-江苏老字号信息管理系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-江苏老字号信息管理系统面向老字号企业管理需求，实现企业基础信息、商标及经营数据的统一采集、审核与集中管理，支持高效查询与统计分析，为老字号企业管理和决策提供支持。

智慧商务-江苏老字号信息管理系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须涵盖企业端的首页、企业申报、复核申请模块，管理端的基本信息查看与审核、变更信息查看与审核、数据统计、老字号汇总表、老字号名录、企业用户管理、调查问卷、基本信息修改模块，继续支持企业申报填报、材料上传、复核审核及日常管理等业务应用，整体业务流程不变，继续支持与省公共数据平台对接，满足经营数据共享要求，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站、江苏政务服务网的统一身份认证及单点登录机制均保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上优化升级以下功能：一是完善数据统计分析功能，整合全省老字号企业基础信息与经营数据，实现多维度汇总、筛选和对比分析，支持在系统页面内直接检索查询，并可依据检索结果生成并导出相应统计图表。二是优化老字号企业基本信息管理流程，完善基本信息变更业务机制，建立企业申请、市局初审、省厅审核的分级审核流程，实现变更事项的规范流转、全过程留痕和状态可追溯，进一步提升老字号信息管理的规范性和工作效率。

#### （9）智慧商务-企业公共信用信息查询系统国产化适配

智慧商务-企业公共信用信息查询系统旨在通过提供企业公共信用信息查询功能，解决信息不对称、信用监管滞后等问题。

智慧商务-企业公共信用信息查询系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业公共信用信息查询的申请、审核、文件使用、使用反馈、自定义流程节点、流程监控模块；统计报表、接口开发的文件内容解析、审查任务接口、返回内容解析和数据核对接口模块；基础数据配置模块；用户管理的用户信息、权限管理模块；统计报表、安全机制及日志管理模块。支持信用信息查询、申请流程管理及在线审核等业务应用，同时与办公自动化系统（OA）统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （10）智慧商务-江苏成品油管理服务平台国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-江苏成品油管理服务平台集企业申报、资料管理、数据统计、规划管理、数据查询、统计分析及地图展示等功能于一体，实现申报事项在线办理与审批。

智慧商务-江苏成品油管理服务平台使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须涵盖企业端的登录页、首页、年检、变更、改扩建暂停经营及恢复经营、其他暂停经营及恢复经营、注销、企业资料、提醒等模块；管理端以下模块：首页、规划管理的五年规划、规划确认功能；流程审核的新建、领证、年检、变更、改扩建暂停经营及恢复经营、其他暂停经营及恢复经营、注销、转让注销领证、遗失领证、到期换证功能；用户管理的下属管理员、所属加油站、油库管理、批发仓储企业管理功能；地图模块的获取GPS坐标、指定坐标查看、所属加油站、所属油库查看功能以及提醒功能。支持企业申报、信息维护及在线审批等业务应用，原有的数据查询与统计分析能力、整体业务流程不变，支持多维度数据分析及可视化报表展示功能，支持与江苏省电子证照系统和江苏省好差评系统互联互通，满足跨部门协同监管需求，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站、江苏政务服务网统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上优化数据库，满足企业在不同经营阶段（如改扩建、暂停经营、恢复经营等）对数据库和表结构的需求变化，特别是涉及数据模型更新、数据迁移、以及系统性能优化的场景。优化的目标是为企业提供一个更加稳定、高效、灵活的数据存储和查询环境。

#### （11）智慧商务-江苏开发区综合管理系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-江苏开发区综合管理系统面向全省开发区数据上报、统计与分析需求，围绕投资建设、招商引资等重点指标，提供多维度数据汇总与分析报表，全面反映开发区经济运行与发展态势，为科学决策与管理提供支撑。

智慧商务-江苏开发区综合管理系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含首页的开发区数量统计、上报提醒、账户资料和修改密码模块，开发区报表的月报管理、季报管理、年报管理、月报上报、季报上报、年报上报、四上企业管理、外资代码管理和海关代码管理模块，南北共建园区的月报管理和月报上报模块，特色园区的特色园区报表、海关代码、外资代码、季报管理、半年报管理模块，资金管理的外资明细、数据导入导出、报表数据导入和删除模块，开发统计的各市进出口额统计分析、各开发区进出口额统计分析、各市实际使用外资额统计分析以及各开发区实际使用外资额统计分析模块，以及系统管理的机构信息管理、部门管理、组织管理、系统角色管理、系统用户管理、系统功能管理以及系统日志管理模块。继续支持多周期报表上报、审核管理、数据分析等业务应用，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上优化升级以下功能：一是完善监测评价指标管理功能，构建覆盖指标采集、汇总、分析和展示的综合模块，支持通过系统端口接收或导入省有关部门提供的相关数据，支持对设区市反馈的有关情况进行统一管理和分析。二是优化用户端口和数据交互机制，强化多层级、多来源数据的对接与校验能力，保障数据传输的及时性和准确性。三是完善企业基础信息管理体系，在原有企业代码管理基础上进一步细化企业分类标识，补充完善高新技术企业相关代码信息，为开发区产业结构分析提供更加精准的数据支撑。

#### （12）智慧商务-江苏开发区建设发展考核评价系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-江苏开发区建设发展考核评价系统围绕产业集聚、科技创新、生态建设及投资环境等方面构建科学评价体系，采用分层分类、定量与定性相结合的评价方式。系统集数据管理、评估分析、用户管理等功能于一体，支持数据导入、校验及生成导出，确保评价结果客观准确，为开发区管理与科学决策提供支撑。

智慧商务-江苏开发区建设发展考核评价系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须涵盖基础数据管理的基础数据导入导出、数据校验、基础数据处理模块，评估指标管理的评价指标管理、评估参数定义、评价数据处理、开发区相关指标评价表、加减分项管理模块，以及用户管理模块，整体功能不变，同时与办公自动化系统（OA）统一身份认证及单点登录机制不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上优化指标管理，按照新的指标体系对指标分类、层级关系及指标属性进行配置管理，并对指标权重设置方式进行优化，确保权重分配符合最新考核要求且具备灵活调整能力。在计算逻辑方面，依据新的考核评价计算公式，对评分模型和计算规则进行改造，确保考核结果计算准确，为开发区建设发展评价、横向对比分析及决策支撑提供可靠的信息化手段，实现考核评价规则与最新政策要求的有效衔接。

#### （13）智慧商务-广交会江苏交易团管理系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-广交会江苏交易团管理系统提供展位管理、住宿登记管理、及展位数统计表等功能，使用户能够即时查询统计展会信息，为广交会江苏交易团管理工作提供支持。

智慧商务-广交会江苏交易团管理系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含系统首页模块，系统管理的数据初始化、用户及权限管理、展会届次及绿色指标、展期设置、展区设置、展位类型设置、展位及住宿费用设置、商会设置、分团设置、联合分团设置、企业库管理模块，展位管理的展位总数管理、分团展位数、分团特装展位数、联合分团展位数、联合分团特装展位数、查看展位预留数、展位预留调整及记录、户内外展位分布、分团展位分配模块，展位交易信息模块，住宿登记管理模块，展位数统计表模块，展位费用统计模块，品牌展位对比的品牌展位企业管理、品牌展位企业展位数、品牌展位对比表模块，绿色特装结构的绿色特装达标数及补贴、绿色特装结构表模块，继续支持展会信息查询、企业信息管理、多条件数据检索与汇总分析应用，同时保持与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上新增工作证、贵宾证、嘉宾证及来宾证申请及审核功能。申请端可填写申请人基本信息并支持上传图片、文档等材料；审核端可对申请进行审核，审核通过后相应证件基数自动调整。若证件额度已用尽，支持申请证件替换。

#### （14）智慧商务-外资研发中心采购设备免、退税资格申报系统国产化适配

智慧商务-外资研发中心采购设备免、退税资格申报系统提供集资格申报、材料提交、分级审核、进度跟踪、结果公示及电子归档功能于一体，通过市级初审与省级终审的线上分级审批机制，实现外资研发中心免退税资格认定业务的全流程线上化办理。

智慧商务-外资研发中心采购设备免、退税资格申报系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发。使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业端在线填报申请、申报资质检查、草稿保存、材料模板下载、申请提交、补正材料提交、进度实时查询、历史申请查询、电子文书下载、智能消息提醒等功能模块；管理端市级初审端的初审区域清单、待办任务预警、申请材料在线审阅、初审意见录入、初审退回、已办任务查询、市级批量下载、电子归档等功能模块，省级终审端的最终认定审批、不予认定告知、网上公示管理、电子归档等功能模块；以及系统管理模块的账号管理、账号查询、角色配置、角色权限查询、区域信息与权限规则增删改、区域权限查询、消息查询、日志查询与导出等功能模块，原有的申报资质自动校验机制、分级审核流转机制及全流程进度跟踪能力不变，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （15）智慧商务-跨国公司地区总部和功能性机构认定申报系统国产化适配

智慧商务-跨国公司地区总部和功能性机构认定申报系统面向申请跨国公司地区总部和功能性机构认定的外资企业，覆盖申报填报、材料提交、分级审核、结果公示与档案管理等核心业务环节，通过市级初审与省级终审的线上分级审批机制，实现跨国公司地区总部和功能性机构认定业务的全流程线上化办理。

智慧商务-跨国公司地区总部和功能性机构认定申报系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业端在线填报申请、申报资质检查、草稿保存、材料模板下载、申请提交、补正材料提交、进度实时查询、历史申请查询、电子文书下载、智能消息提醒等功能模块；管理端市级初审端的初审区域清单、待办任务预警、申请材料在线审阅、初审审核、初审退回、已办任务查询、市级批量下载、电子归档等功能模块，省级终审端的最终认定审批、不予认定告知、网上公示管理、电子归档等功能模块；以及系统管理模块的账号管理、账号查询、角色配置、角色权限查询、区域信息与权限规则增删改、区域权限查询、消息查询、日志查询与导出等功能模块。原有的申报资质自动校验机制、分级审核流转机制及全流程进度跟踪能力不变，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （16）智慧商务-台湾投资者经第三地转投资认定申报系统国产化适配

智慧商务-台湾投资者经第三地转投资认定申报系统面向申请经第三地转投资认定的台湾投资者及相关企业，覆盖申报填报、材料提交、审核流转、结果获取与档案管理等核心业务环节，实现认定业务的标准化、规范化、无纸化办理，实现台湾投资者经第三地转投资认定业务的全流程线上化办理。

智慧商务-台湾投资者经第三地转投资认定申报系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业端在线填报申请、申报资质检查、草稿保存、材料模板下载、申请提交、补正材料提交、进度实时查询、历史申请查询、电子文书下载、智能消息提醒等功能模块；管理端省级审核端的最终认定审批、不予认定告知、上传认定证明、电子归档等功能模块；以及系统管理模块的账号管理、账号查询、角色配置、角色权限查询、消息查询、日志查询与导出等功能模块，原有的申报资质自动校验机制、省级审核认定机制及全流程进度跟踪能力不变，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （17）智慧商务-江苏省境外投资年检系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-江苏省境外投资年检系统集投资主体、境外项目、资金监管及统计分析功能于一体，通过资金监管与统计分析，实现投资情况动态掌握与风险防控，为对外投资管理提供有力支撑。

智慧商务-江苏省境外投资年检系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含添加境外项目模块，管理境外项目的项目信息补登记、增资转让变更、项目管理模块，管理投资主体，报表查询的项目明细表、企业明细表、按地区统计、江苏自贸区统计表、国别统计表、行业统计表、项目类型统计表、业务类型统计表模块，账号列表模块，数据导入模块，帮助中心的国别编码、地区编码、行业编码、IP黑名单模块，继续支持项目管理审批、信息变更等业务流程的在线办理，支持多维度数据统计分析及报表展示，同时与办公自动化系统（OA）、“全程相伴”走出去综合服务平台统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上结合形势变化和管理需要，对统计与查询功能进行优化完善：一是拓展和细化统计分析功能，完善对太平洋合作、岛国等相关区域和合作类型的统计维度，更加全面反映江苏省境外投资的区域分布和结构特征。二是优化项目查询与统计功能，提升境外投资项目的精细化管理水平，实现统计分析可精确到东道国下属的州或省等行政层级，增强数据分析的针对性和实用性。三是对投资项目分类体系进行完善，引入“概念”维度管理方式，对低空经济、光伏、汽车零部件等重点产业和新兴领域进行标识和统计分析，为研判境外投资发展趋势和制定相关政策提供更加有力的数据支撑。

#### （18）智慧商务-对外投资和经济合作资金申报和管理系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-对外投资和经济合作资金申报和管理系统以企业资金申报数据、审核流程、拨付记录及项目管理信息为基础，实现资金申报、审核与管理的数字化运行，提升资金使用效率与合规性，保障资金运行透明可控。

智慧商务-对外投资和经济合作资金申报和管理系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业端的首页、项目资金管理、系统管理模块，管理端的首页、资金申报管理、查询统计、系统管理、用户信息管理模块，继续支持企业基本信息填报、资金申报、审核流转及结果查询、数据统计分析与报表导出等业务应用，支持与“全程相伴”江苏走出去综合服务平台对接，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站、江苏政务服务网统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上优化设计资金申报和审核流程，支持在2026年政策正式明确后，根据最新政策要求对申报流程、审核环节及管理规则进行快速调整和配置，确保资金申报、审核和管理流程与政策导向保持一致，避免因政策调整导致系统功能频繁改造。

#### （19）智慧商务-对外投资和经济合作外派人员管理和服务系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-对外投资和经济合作外派人员管理和服务系统集项目审查、招收备案、劳务人员资源管理及在外人员管理等功能于一体，实现外派人员信息的规范化管理与动态跟踪。

智慧商务-对外投资和经济合作外派人员管理和服务系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须涵盖企业端的首页、劳务人员信息库、在外人员管理、统计分析、境外投资、系统管理、对外劳务合作支持、招收备案、风险处置备用金管理、项目审查、招聘管理、用户管理、对外劳务合作服务平台模块，管理端的首页、劳务人员信息库、用户管理、统计分析、境外投资、系统管理、外经数据统计、对外劳务合作支持、风险处置备用金管理、在外人员管理、好差评管理、招聘管理、项目备案模块，继续支持与省电子证照系统、省好差评系统、“全程相伴”江苏走出去综合服务平台对接，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站、江苏政务服务网统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统原有基础上优化升级以下功能：一是优化统计分析功能，完善外派人员规模、地区分布、岗位类型、派出周期等多维度统计分析能力。完善数据查询模块功能，统一汇总和规范管理外派人员基础信息和业务数据，实现多维度统计、分析与展示。二是优化备用金管理功能，规范备用金的使用、管理和统计流程，加强对备用金缴纳和使用情况的管理与监督，完善备用金到期自动警告机制。

#### （20）智慧商务-“全程相伴”江苏走出去综合服务平台国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-“全程相伴”江苏走出去综合服务平台集信息资讯、在线办理、丝路推进、惠企服务及平台互动等功能于一体，围绕企业“走出去”需求，提供政策发布、业务办理、资源对接与交流等一站式服务，助力企业拓展国际市场。

智慧商务-“全程相伴”江苏走出去综合服务平台使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后仍须包含前台网站的信息资讯、在线办理、丝路建设、惠企服务、RCEP专区、平台互动模块，后台系统的基础信息管理、用户管理、项目管理、栏目管理、走出去培训管理、平台互动管理、活动管理、业务系统管理及系统设置管理等功能。同时保持与厅网站、江苏政务服务网统一身份认证机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全。

②功能优化升级

本次改造同步建设江苏走出去综合服务掌上平台，对智慧商务-“全程相伴”江苏走出去综合服务平台进行移动端适配，支持用户通过各类移动终端便捷访问，实现信息查询、业务办理及消息获取等操作，提升平台的使用便捷性与服务覆盖范围。

#### （21）智慧商务-重点联系企业服务系统国产化适配

①国产化适配

重点联系企业服务系统集企业数据上报、多源数据整合、重点联系企业信息查询、经营趋势分析及对外投资合作信息管理等功能于一体，通过对接省公共数据平台、第三方数据服务及企业自主填报等多渠道数据，及时掌握全省重点联系企业经营动态和风险预警，为商务部门精准服务企业、研判形势及制定政策提供有力数据支持

重点联系企业服务系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业端的上报数据、查看数据、账号管理模块，管理端的数据整合接收、重点联系企业信息查询展示、经营趋势可视化分析、自定义维度统计分析与数据导出、对外投资合作企业在外人员信息管理、境外江苏商会信息管理、境外中资企业商（协）会信息管理、企业信息组合查询、重点联系企业数据标准化展示与导出等功能模块，继续支持企业按月填报在手订单、全年出口预测、利用外资及对外投资等经营数据，支持多维度组合查询与灵活筛选，支持数据批量导入导出及标准化报表生成，原有的数据清洗治理、核验校准机制及数据质量保障能力不变，继续支持与省公共数据平台、综合法人库及第三方股票数据服务接口对接，满足用水、用电、用工及资本市场等多源数据的自动化同步与共享，同时与办公自动化系统（OA）统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （22）智慧商务-全省商务内部审批系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-全省商务内部审批系统支撑全省商务领域行政审批政务服务事项的全流程运行，提供行政审批政务服务事项清单管理、运行管理、查询统计、监督管理等功能，实现全业务、全口径、全方位的行政审批在线服务。

智慧商务-全省商务内部审批系统基于Spring技术框架、使用Java语言开发，本次升级涉及插件和依赖包的修改，框架结构需同步升级完善，但部分业务逻辑代码仍具备复用价值，因此需采用迁移和部分代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统运行管理、监督管理、事项管理、服务评估、权力库管理、数据统计、系统配置、快递管理、企业管理模块功能不变，继续支持事项审批、业务申报及信息管理、多维度数据分析及可视化报表等应用，原有的数据查询与统计分析能力、在线审批流程及监控告警机制不变，继续支持与省公共数据平台、双公示平台、省电子证照系统、省物流平台对接，同时与办公自动化系统（OA）、厅网站、江苏政务服务网统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统在原有基础上对以下功能进行优化升级：一是优化运行管理功能模块，完善各类审批事项在线办理流程，新增报废机车变更事项，实现多级审核。二是拓展系统智能化功能，在智能化建设方面，梳理商务审批业务所需的省高价值公共数据资源，对接文书、电子证照及发票等数据源，新增政府文书、证照和发票等信息真实性核验及OCR智能识别能力，并支持智能预警，提升审批精准度。三是优化数据统计功能，增强多维度统计分析与明细查询能力，支持数据联动查询与报表导出，实现全过程数据可视化与分级监管。四是优化系统配置，完善用户、权限及业务配置管理，完成安全加固，保障系统稳定运行与数据安全。

#### （23）智慧商务-境外投资备案电子证照系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-境外投资备案电子证照系统提供境外投资备案证照的电子化制发与管理，通过制证、状态监控和提醒等功能，实现证照全流程在线管理，提升备案效率和监管水平。

智慧商务-境外投资备案电子证照系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含制证管理的自动采集、制证签发、流程监控模块，用户端的用户管理、日志管理、投资证书管理、机构证书管理模块，继续支持与省电子证照系统对接，同时与办公自动化系统（OA）统一身份认证及单点登录机制保持不变，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统在原有基础上对以下功能进行优化升级：一是强化电子证照风险识别与管控能力，健全疑证筛查机制，对证照信息的异常情况进行识别和提示。二是优化查询与检索功能，构建多条件、多维度的综合搜索机制，提升证照查询和管理效率。三是完善历史数据展示功能，增强业务追溯能力和系统管理透明度。

#### （24）智慧商务-企业出国申报系统国产化适配

智慧商务-企业出国申报系统提供企业因公出国事项的线上申报与管理，通过企业信息维护、自批团组出国申报及回国登记查询，实现出国业务全过程规范化、便捷化管理。

智慧商务-企业出国申报系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含企业端的企业信息确认管理、自批团组备案管理、自批团组成员信息管理、自批团组出访地信息管理、自批团组行程信息管理、自批团组附件信息管理、附件管理模块，管理端的用户管理、进出境企业管理、自批团组备案管理、团组回国登记、管理通知、操作日志、修改密码模块，继续支持企业出国境申报、团组备案管理及审核审批，同时保持与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

#### （25）智慧商务-江苏国际投资促进网功能优化升级

智慧商务-江苏国际投资促进网作为面向境内外投资者和相关机构的重要信息服务平台，承担着政策发布、项目信息展示、活动组织等多项职能，已于2025年完成国产化适配。本次改造在系统在原有基础上增加培训活动报名相关功能，具体包括：在前台支持对活动主题、举办时间、活动地点及主要内容等基本信息进行集中展示，并提供在线报名功能。通过规范化的报名页面，系统统一采集参会人员姓名、所在单位、联系电话等基础信息，提升活动报名工作的便捷性和规范性。在后台管理端对参会人员报名信息进行集中汇总和统一管理，自动形成清晰的报名人员列表，支持对报名信息的审核、驳回及状态管理，并配套实现报名结果确认等提醒机制，通过短信等方式向参会人员反馈报名结果，提升活动组织和人员管理的效率和准确性。

#### （26）智慧商务-江苏省展会扶持资金申报系统国产化适配、功能优化升级

①国产化适配

智慧商务-江苏省展会扶持资金申报系统提供展会扶持资金的线上申报、审核与管理，通过流程化审批和数据统计分析，提升资金申报效率、管理规范性和决策支撑能力。

智慧商务-江苏省展会扶持资金申报系统使用的C#为编译型语言，无法直接在ARM/C86架构上运行，需通过代码重构方式对该系统进行适配改造：适配ARM/C86架构芯片，基于通过安全可靠测评的操作系统和数据库，使用B/S架构、Java语言开发，使用省政务云平台提供的安全可靠技术和产品服务。重构后系统仍须包含申报端的展会申报、展会公司账号、账号权限管理、展商信息管理模块，审核端的系统首页、申报信息审核、申报信息搜索、申报批次管理、展会信息管理、展会统计分析模块，继续支持展商信息管理、申报信息审核、申报批次管理及展会统计功能，原有的分级权限管理、两级审核流程、数据查询与统计分析能力不变，同时保持与办公自动化系统（OA）、厅网站统一身份认证及单点登录机制，统一用户身份与权限管理，保障系统安全性与跨系统协同效率。

②功能优化升级

本次改造在系统在原有基础上新增展会执行情况报送统计功能，既可依据预设的展会字典报送展会组织企业数与面积等，也可自行添加新展会并报送相应执行情况。同时需实现掌上办公功能，支持用户随时随地报送展会执行情况，并上传附件完成展位费补贴预申报。

### 3.性能要求

（1）平台性能要求：操作性界面系统响应时间均要求≤3秒；登录、录入、修改、删除等事务性操作平均响应时间≤3秒；完全支持正常2000个用户并发访问，平均响应时间≤3秒。

（2）数据恢复能力：RTO（恢复时间目标）≤4小时（从故障发生到业务完全恢复）；RPO（数据恢复点目标）≤15分钟（最大允许数据丢失量）。

（3）可用性要求：可用性目标：99.9%（对应年累计停机时间≤8小时）；高可用设计：关键组件采用N+1冗余部署（Web服务器集群、数据库主从热备），实施7×24小时智能监控预警（Prometheus+AlertManager）。

（4）兼容性要求：平台各系统须支持主流浏览器的兼容访问（360、Chrome、Firefox、Edge、Safari及国产浏览器），页面自适应不同分辨率显示设备。

### 4.知识产权

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码。

### 5.保密要求

（1）投标人需承诺本项目中所有内部资料、技术文档、系统部署资料、系统数据（包含原始数据和衍生数据）全部为采购人所有，全部列入保密范围，投标人不得未经采购人许可的情况下复制、加工、共享、应用和提供给第三方。如泄露上述信息，对由此给采购人造成的损失承担相应的法律责任。

（2）中标人与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

### 6.实施要求

（1）投标人需提供完整的项目实施方案、项目实施管理办法和计划进度说明书，严格按照计划进度保质保量完成工作。

（2）项目进度要求：本项目自合同签订之日算起，8个月内完成开发、部署、迁移、调试等各项工作内容，具备初验条件；第9个月完成初验申请、现场初验及整改；初验通过后进入3个月试运行期，试运行期满且问题整改完成后10个工作日内进行终验。投标人需充分考虑项目实施过程中存在的诸多不确定因素，积极配合采购人根据实际业务需求组织团队进行定制开发和调整。

（3）投标人应及时按照报价文件要求组建项目组，本项目实施阶段项目团队人员至少8人，须提供有丰富的行业经验与技能的项目人员实施开发工作，未经采购方同意不得擅自更换实施人员。

（4）所有项目参与人员需接受采购人统一管理，包括工作时间、工作安排、请假事项等，由采购人安排、调配和批准。

（5）中标方须与现有系统原厂商进行技术对接、协调、联调等，涉及的所有成本已纳入投标报价。

（6）中标方如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或团队人员发生重大变化，应提前向采购人报告。若因此引发项目停滞、进度延迟、质量未达标、成本超支等问题，中标方需承担直接补救、经济赔偿等相应责任。

### 7.团队要求

投标人需为本项目配备具有丰富项目经验与专业能力的项目经理与实施人员提供服务，本项目实施阶段项目团队人员至少为8人，包括1名项目经理、1名技术负责人、1名安全负责人及若干实施人员。其中项目经理、技术负责人、安全负责人每个岗位配置1名人员，不得一岗多人；三个岗位人员须为3名不同人员，不得一人兼任多个岗位。项目经理、技术负责人、安全负责人等项目组核心人员不得无故更换，如确需变更需征得采购人书面批准。具体要求如下：

（1）项目经理

主要负责制定并执行项目整体计划，包括项目进度计划、质量管理计划、风险管理计划、沟通计划等，并根据项目实施情况采用不同实施策略进行项目资源管理，确保项目按时按质完成交付。

具有通信工程或电子信息工程专业高级职称证书，软考信息系统项目管理师（高级）证书，CISAW信息安全保障人员认证证书，注册信息安全专业人员（CISP）证书。

（2）技术负责人

主要负责开发范围的讨论与确定，负责开发工作的详细计划的制定与控制。

具有通信工程或电子信息工程专业高级职称证书，软考系统架构设计师（高级）证书，CISAW信息安全保障人员认证证书，注册信息安全专业人员（CISP）证书。

（3）安全负责人

主要负责项目安全风险管控、日常安全检查及合规管理，统筹项目网络、系统及数据安全相关工作，保障项目安全稳定运行。

具有注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）证书、网络安全能力认证CCSC-网络安全技术（I级）、CCRC-DSO数据安全官证书、CISAW信息安全保障人员认证证书。

（4）其他团队成员

除项目经理、技术负责人、安全负责人之外，投标人提供的其他团队成员具有软考系统分析师（高级）证书，软考网络规划设计师（高级）证书，软考软件设计师证书（中级）、软考数据库系统工程师（中级）证书，软考系统集成项目管理工程师（中级）证书，软考网络工程师（中级）证书，注册信息安全专业人员（CISP）证书。

### 8.验收要求

（1）验收条件

①中标人在项目验收前必须通过等保三级测评、商用密码安全性评估，并以测评机构出具的测评报告、评估报告作为验收申请依据。

②中标人在项目验收前必须通过第三方的软件测试，并以第三方出具的测试报告作为验收申请依据。

（2）验收成果要求

验收成果资料包括但不限于项目实施方案、国产化适配方案、需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书、系统上线部署说明、数据迁移方案、用户手册、培训材料及培训记录、源代码、运维方案、建设成果确认单、项目总结报告等。

（3）验收标准

采购人按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收，验收情况作为支付货款的依据。

中标人全面完成本项目全部开发、部署、调试，达到合同约定全部功能及性能指标，完成文档移交并满足采购人上线试运行要求后，向采购人提出初验申请，采购人组织验收，初验通过后进入试运行阶段。试运行期间中标人须完成问题修改和功能完善，完成项目应用培训，确保交付资料齐全完整。平台连续稳定运行满3个月后，中标人向采购人提出终验申请，终验由采购人组织专家参与，验收不合格的，中标人应在15个工作日内完成整改并重新申请验收。

### 9.售后要求

中标人须根据项目实际情况，为采购人提供全面、持续的售后技术保障。中标人应配备专业的售后服务团队，建立规范的服务流程和服务响应机制，制定服务保障措施，确保平台长期稳定运行、业务连续可控，及时响应并解决采购人各类技术问题。

（1）服务组织体系

中标人须建立完善的售后服务组织架构，配备不少于7人的售后服务团队（含售后服务负责人1人、技术负责人1人、运维工程师5人），明确各岗位具体职责分工；提供本地化服务支持安排，明确服务团队常驻地点、本地响应时效等具体措施，确保紧急故障本地工程师2小时内到场支持，重大故障4小时内到场，一般故障远程即时响应（必要时本地8小时内到场）。

（2）服务响应机制及响应时间

①紧急故障（核心功能中断、大面积访问异常）

须4小时内提供解决方案，12小时内修复，24小时内提交故障分析报告。

②重大故障（非核心功能异常、局部访问问题）

须8小时内提供解决方案，24小时内修复。

③一般故障（咨询类问题、轻微优化需求）

须48小时内响应并处置完毕。

（3）服务保障措施

①定期巡检

每天开展例行维护检查，每周开展1次全平台巡检，涵盖虚拟机、数据库、中间件、应用系统、网络安全等维度，重点检查资源占用、性能瓶颈等，完成后提交巡检报告。

②灾难恢复

制定灾难恢复方案，RTO（恢复时间目标）≤4小时（从故障发生到业务完全恢复）；RPO（数据恢复点目标）≤15分钟（最大允许数据丢失量）。

③协同运维

与省政务云运维团队建立协同机制，及时同步平台运行状态，配合完成政务云环境升级、安全策略调整等工作，确保平台与政务云环境兼容适配。

### 10.培训要求

中标人须根据项目的实际情况设计完善的培训计划，为采购人提供全面培训，包括平台运维人员和业务管理人员，确保相关人员熟练掌握平台使用与管理技能。

（1）培训对象要求

①平台运维人员培训（约8人）

包括平台技术架构、服务器/数据库/中间件等的运维、故障排查、安全防护、数据备份与恢复、国产化环境适配维护等内容，重点实操演练故障处置、性能优化、安全漏洞修复等关键技能。

②业务管理人员培训（约30人）

包括各系统功能操作、业务流程处理、系统配置管理、权限管理等内容，帮助业务管理人员掌握各系统使用和管控技能。

（2）培训方式要求

采用现场集中授课、实操演练、远程视频指导相结合的方式，现场培训不少于总课时的60%。平台上线试运行后1个月内完成集中培训，培训时长不少于2周。免费提供完整的培训资料，包括纸质版操作手册、电子版教程、视频培训课件等，培训后组织考核，确保平台运维人员培训合格率达到到100%。

### 11.方案要求

#### （1）现状和需求分析

投标人应对本项目现状进行全面梳理，深入开展需求分析。现状分析应包含：项目背景、基础设施现状、系统建设现状、运行维护现状、网络安全现状、存在问题、风险识别、难点分析等内容；需求分析应包含：业务需求、功能性需求、非功能性需求、安全需求等内容。

#### （2）总体设计方案

投标人应基于本项目建设目标和现状，从国产化适配、系统技术架构、外部系统对接、安全保障等方面，提供完整的总体设计方案。明确服务器芯片架构、操作系统、数据库、中间件及开发框架的选型原则与适配路径，提出分阶段实施策略及兼容性解决方案；提供平台总体架构、数据架构、网络架构、安全架构，明确各系统间关系与数据流转机制；明确与省公共数据平台、省政务服务网、省电子证照系统等外部系统的对接方式、接口标准及数据交换机制；提出整体安全体系框架及统一运维管理思路。总体设计应结构清晰、技术路线合理，能够有效指导项目实施。

#### （3）功能设计方案

投标人应根据平台各系统功能需求进行详细设计，提供详细的功能设计方案。方案应涵盖智慧商务-数据中心、智慧商务-办公自动化系统（OA）、智慧商务-省商务厅网站及业务系统的国产化适配和功能优化升级建设内容，应针对需要开展国产化适配的系统逐一独立开展现状分析、业务架构设计、功能设计、接口设计等。现状分析应梳理现有系统功能模块、技术架构、运行环境及存在的问题，形成现状分析结论；业务架构设计应针对需要开展国产化适配的系统梳理业务流程，设计业务架构，明确各业务模块之间的逻辑关系、业务流转规则，确保业务架构满足实际业务需求；功能设计应对各系统功能需求进行详细设计，对优化升级的功能模块进行重点说明；接口设计应梳理系统内部模块间接口及与外部系统的对接需求，明确接口协议、数据格式、传输方式、安全认证及异常处理机制。

#### （4）安全设计方案

投标人应对照采购需求“1.总体建设要求”中的“（2）网络安全、密码应用安全性评估及第三方软件测试相关要求”，从网络安全和密码应用两方面，提供完整的安全设计方案。网络安全设计方案应符合等级保护三级标准，至少包含安全现状分析、安全需求分析、安全技术方案、安全管理方案等内容；密码应用方案应包含密码应用需求分析、密码应用设计、安全管理方案、安全与合规性分析、实施保障方案等内容。

#### （5）数据迁移方案

投标人应针对现有系统数据向国产化环境迁移，从迁移策略、适配转换、测试验证等方面，制定详细的数据迁移方案。方案应明确数据迁移路径、迁移方式（全量/增量）及迁移工具选型；应针对不同数据库之间的结构差异制定数据转换规则；应包含功能验证、数据完整性校验、性能测试及回归测试等测试内容，确保迁移过程平稳可控，不影响现有业务正常运行。

#### （6）项目实施方案

投标人应对照采购需求“6.实施要求”从项目组织管理、实施进度管理、需求变更管理、项目文档管理、项目风险管理、项目验收管理等方面，提供完整、可执行的项目实施方案。方案应明确项目团队结构及职责分工，建立项目例会、周报月报等沟通协调机制；制定详细的实施计划，明确各阶段起止时间、里程碑节点和交付物；制定规范的需求变更管理流程和变更管理机制；编制项目文档编写规范，统一文档模板和编写标准，建立版本管理机制，提供完整的项目交付物清单，包括需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、系统接口设计说明书、测试计划和测试报告、用户手册等；全面识别项目实施过程中可能面临的各类风险，制定相应的预防措施；制定项目验收标准和验收流程。

#### （7）售后服务方案

投标人应对照采购需求“9.售后要求”从服务组织体系、服务响应机制及响应时间、服务保障措施等方面，提供完善的售后服务方案。方案应明确售后服务团队组织架构、人员配置、岗位职责分工及本地化支持安排；制定故障分级响应标准（紧急/重大/一般），明确各级故障的响应时间和解决时限制；制定定期巡检计划，明确巡检频次及内容，制定灾难恢复方案，明确RTO/RPO指标，与省政务云运维团队建立协同保障机制，确保平台长期稳定运行、业务连续可控。

#### （8）培训服务方案

投标人应对照采购需求“10.培训要求”从培训目标、培训内容、培训计划、培训形式、培训师资、培训效果评估等方面编制培训方案。培训方案应明确培训总体目标，设定量化考核指标，确保培训合格率达到100%；培训内容须分层细化：平台运维人员培训应涵盖平台技术架构、服务器/数据库/中间件运维、故障排查、安全防护、数据备份与恢复、国产化环境适配维护等内容，重点通过实操演练掌握故障处置、性能优化、安全漏洞修复等关键技能；业务管理人员培训应涵盖各系统功能操作、业务流程处理、系统配置管理、权限管理等内容，确保其熟练掌握各系统使用和管控技能；制定可执行的培训计划，明确培训总课时、培训批次，确保在系统上线前完成全部培训；明确培训形式，包括现场集中授课、实操演练、远程视频指导等；配备具有相关项目经验的培训师资；建立培训效果评估机制，明确考核方式、评分标准等。

# 三、商务要求

1.项目工期：自合同签订之日起一年

2.实施地点：江苏省南京市北京东路29号

3.付款方式：采购人自签订合同并收到对应发票30天内，支付首付款人民币199万元；初验完成并收到对应发票30天内，支付至合同总金额的70%（含首付款）；终验完成并收到对应发票10个工作日内，支付合同剩余款项。

# 四、演示要求

### 1.上传视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

### 2.演示内容如下

（1）安全防护演示：数据中心具备异常IP管理功能，可对恶意攻击源IP自动阻断，支持对已封禁IP进行手动放行或阻断操作，支持恶意IP批量导入功能。

（2）数据交换演示：演示至少1种异构数据库（包括但不限于：达梦、南大通用、海量、人大金仓、GaussDB等）采集至数仓。①数据源采集：支持新增数据源库，具备测试连接、同步元数据、浏览元数据、编辑、删除等功能；②支持同步源库表结构至目标库中，系统默认字段自动映射；③任务管理：支持新建任务同步数据，支持配置任务基本信息、来源与目标、字段映射、同步规则，同时能对任务进行编辑、执行、生效失效、日志查看、删除等操作。

（3）数据管理演示：①数据建模：支持新建模型，包含模型基本信息、数据来源与关联、字段定义等，支持基于表字段生成维度和指标，可预览，指标支持多种聚合方式，支持编辑、发布、DDL预览、删除等功能；②查询构建器：支持对现有模型、维度指标SQL语句的生成、执行和结果预览。

（4）数据服务演示：①数据集管理：支持新建数据集，包含名称、类型、来源类型、数据源、数据库、表名等内容，可对数据集进行预览、编辑、发布和删除等操作；②数据接口管理：支持新建数据接口，包括接口名称、路径、数据源、数据库等内容，可对接口的访问规则进行配置，包括分页、最大行数、认证等。

（5）数据应用与可视化演示：演示江苏商务运行情况可视化大屏，支持按照货物贸易、利用外资、境外投资等主题分类展示江苏商务运行情况，支持按时间、国别地区等维度，提供饼图、折线图、柱状图等形式展示相关指标增减趋势、占比、国别分布情况，支持异常波动预警。

# 五、政府采购中实施本国产品标准及相关政策（本项目不涉及货物）

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 2.1 | 技术方案 （40分） | 现状和需求分析：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“现状和需求分析”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“现状和需求分析”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“现状和需求分析”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“现状和需求分析”中的“难点分析”“功能性需求”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“现状和需求分析”中除“难点分析”“功能性需求”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.2 |  | 总体设计方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“总体设计方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“总体设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“总体设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“总体设计方案”中的“国产化适配”“安全保障”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“总体设计方案”中除“国产化适配”“安全保障”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.3 |  | 功能设计方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“功能设计方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“功能设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“功能设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“功能设计方案”中的“业务架构设计”“功能设计”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“总体设计方案”中除“业务架构设计”“功能设计”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.4 |  | 安全设计方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“安全设计方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“安全设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“安全设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“安全设计方案”中的“密码应用方案”要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“安全设计方案”中除 “ 密码应用方案”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.5 |  | 数据迁移方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“数据迁移方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“数据迁移方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“数据迁移方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“数据迁移方案”中的“测试验证”要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“数据迁移方案”中除“测试验证”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.6 |  | 项目实施方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“项目实施方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“项目实施方案”中的“实施进度管理”“项目风险管理”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目实施方案”中除“实施进度管理”“项目风险管理”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.7 |  | 售后服务方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“售后服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“售后服务方案”中的“服务响应机制”“服务保障措施”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“售后服务方案”中除“服务响应机制”“服务保障措施”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 2.8 |  | 培训服务方案：评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“培训服务方案”要求的响应情况进行评审。 （1）投标文件未符合“培训服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“培训服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“培训服务方案”中的“培训计划”“培训效果评估”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“培训服务方案”中除“培训计划”“培训效果评估”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 3 | 系统演示 （10分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。评委根据投标人提供的演示视频综合评分，具体演示内容及评分细则如下： （3.1）安全防护演示：数据中心具备异常IP管理功能，可对恶意攻击源IP自动阻断，支持对已封禁IP进行手动放行或阻断操作，支持恶意IP批量导入功能。演示完全符合要求得1分，演示不完整或未演示得0分。 （3.2）数据交换演示：演示至少1种异构数据库（包括但不限于：达梦、南大通用、海量、人大金仓、GaussDB等）采集至数仓。①数据源采集：支持新增数据源库，具备测试连接、同步元数据、浏览元数据、编辑、删除等功能；②支持同步源库表结构至目标库中，系统默认字段自动映射；③任务管理：支持新建任务同步数据，配置任务基本信息、来源与目标、字段映射、同步规则，同时能对任务进行编辑、执行、生效失效、日志查看、删除等操作。演示完全符合要求得3分，演示不完整或未演示得0分。 （3.3）数据管理演示：①数据建模：支持新建模型，包含模型基本信息、数据来源与关联、字段定义等，支持基于表字段生成维度和指标，可预览，指标支持多种聚合方式，支持编辑、发布、DDL预览、删除等功能；②查询构建器：支持对现有模型、维度指标SQL语句的生成、执行和结果预览。演示完全符合要求得2分，演示不完整或未演示得0分。 （3.4）数据服务演示：①数据集管理：支持新建数据集，包含名称、类型、来源类型、数据源、数据库、表名等内容，可对数据集进行预览、编辑、发布和删除等操作；②数据接口管理：支持新建数据接口，包括接口名称、路径、数据源、数据库等内容，可对接口的访问规则进行配置，包括分页、最大行数、认证等。演示完全符合要求得2分，演示不完整或未演示得0分。 （3.5）数据应用与可视化演示：演示江苏商务运行情况可视化大屏，支持按照货物贸易、利用外资、境外投资等主题分类展示江苏商务运行情况，支持按时间、国别地区等维度，提供饼图、折线图、柱状图等形式展示相关指标增减趋势、占比、国别分布情况，支持异常波动预警。演示完全符合要求得2分，演示不完整或未演示得0分。 以上每项功能采用类似真实系统演示完整内容的，得对应每项分值，最多得10分；采用非真实系统方式（如PPT、图片等）演示完整内容的，得对应每项一半分值，最多得5分；演示内容不完整或未演示的，不得分。（未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 10 |
| 4 | 软件研发能力 （3分） | 投标人具有数据安全、数据治理、数据交换相关软件著作权登记证书，有一个得1分，最高得3分，未提供不得分。 注：投标人需提供证书复印件并加盖公章；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。 | 3 |
| 5.1 | 项目团队 （27分） | 1名项目经理：具有人力资源和社会保障部门评审或认定的通信工程或电子信息工程专业高级职称证书，软考信息系统项目管理师（高级）证书，中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的CISAW信息安全保障人员认证有效证书，中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）有效证书，每提供一个证书得1.5分，本项最高得6分，不提供得0分。 注：项目经理仅限1人，不得多人共同担任，亦不得兼任本项目其他岗位，投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，同时提供投标截止前投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月社保记录证明材料，材料提供不全或未提供的，项目经理多于1人或未明确唯一人员的，或项目经理与其他负责人为同一人的，本项均不得分。 | 6 |
| 5.2 |  | 1名技术负责人：具有人力资源和社会保障部门评审或认定的通信工程或电子信息工程专业高级职称证书，软考系统架构设计师（高级）证书，有效的CISAW信息安全保障人员认证证书，有效的注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个证书得1.5分，本项最高得6分，不提供得0分。 注：技术负责人仅限1人，不得多人共同担任，亦不得兼任本项目其他岗位，投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，同时提供投标截止前投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月社保记录证明材料，材料提供不全或未提供的，技术负责人多于1人或未明确唯一人员的，或技术负责人与项目经理、安全负责人为同一人的，本项均不得分。 | 6 |
| 5.3 |  | 1名安全负责人：具有有效的注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）证书、网络安全能力认证CCSC-网络安全技术（I级）、CCRC-DSO数据安全官证书、CISAW信息安全保障人员认证证书，每提供一个证书得1.5分，本项最高得6分，不提供得0分。 注：安全负责人仅限1人，不得多人共同担任，亦不得兼任本项目其他岗位，投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，同时提供投标截止前投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月社保记录证明材料，材料提供不全或未提供的，安全负责人多于1人或未明确唯一人员的，或安全负责人与项目经理、技术负责人为同一人的，本项均不得分。 | 6 |
| 5.4 |  | 其他团队成员：除项目经理、技术负责人、安全负责人之外，投标人提供的其他团队成员具有软考系统分析师（高级）证书，软考网络规划设计师（高级）证书，软考软件设计师（中级）证书，软考数据库系统工程师（中级）证书，软考系统集成项目管理工程师（中级）证书，软考网络工程师（中级）证书，有效的注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一类证书得1分，本项最高得7分。同一人员同时具备多种专业证书或资质证书的，可重复计分；同一类证书多人持有的，不重复计分。 注：投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，同时提供投标截止前投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月社保记录证明材料，材料提供不全或未提供的不得分。 | 7 |
| 5.5 |  | 项目团队人员：由于本项目开发工作量大，时间紧迫，在满足项目团队人员至少8人的基础上，每增加1人加0.5分， 即8人及以下得0分，9人得0.5分，10人得1分，11人得1.5分，12人及以上得2分。此项最高得2分。 投标人提供拟投入人员名单及投标截止前投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月社保记录证明材料，材料提供不全或未提供的不得分。 | 2 |
| 6 | 业绩 （10分） | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似国产化适配改造项目案例，每提供一个得2分，最高得10分。 注：以上业绩需提供合同复印件作为证明材料，合同须至少能够反映项目名称、主要服务内容、签订时间、盖章签字等信息，不按要求提供的不得分。 | 10 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。（本项目不涉及货物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件8              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日      期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年___月___日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年____月____日

附件11   实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。