附件一：

中山陵园风景区公共厕所保洁和维护项目

（2026.8.6-2028.8.5）管理考核办法

为规范中山陵园风景区公共厕所的卫生保洁、维护管理、文明服务等工作，根据相关工作规范，结合景区的实际情况，制定本考核办法。

第一条 考核主体

由中山陵园管理局园景园容处具体负责公厕的考核管理等工作。

第二条 考核对象

景区公共厕所保洁和维护工作。

- 考核方式

每月采用月度考核、日常检查考核、专项考核相结合的方式进行全面考核。月度考核、日常检查考核得分各占综合得分的50%，专项考核直接加减分，即：

月度考核综合得分 = 日常考核得分×50% + 月度考核得分×50% +（−）专项考核分

（1）日常考核：督查科考核得分×50% +公设办考核得分×50%，督查科、公设办在日常检查中发现的问题，及时向中标单位发出整改通知单或通过微信、短信、电话通知整改，中标单位须在接受通知后按规定时间及时整改，未整改到位的按考核标准及评分细则扣分。

（2）月度考核：按《附件二：中山陵园风景区公共厕所保洁和维护项目管理考核细则》执行，百分制计分。考核得分=100-考核扣分。

（3）专项考核：直接加减分，不设权重。以下情形直接加减分：国家、省、市及管理局组织的创建、迎查、重大活动保障；媒体曝光（经查属实的）；上级部门通报批评或表扬表彰；甲方指令性任务完成情况；应急抢险、防汛防台、扫雪防冻等表现突出或严重失职。

综合得分90–100分为优秀等次；80–89分为良好等次；< 80 分为不合格等次。

连续三个月考核低于80分（不含），甲方有权解除合同。

第四条 考核实施

（1）日常考核

以巡查、抽查、整改通知单等方式开展。发现问题即时通知，中标单位须在规定时限内整改。逾期未改或整改不到位的，按《附件二：中山陵园风景区公共厕所保洁和维护项目管理考核细则》扣分并计入当月成绩。

（2）月度考核

每月至少组织一次全覆盖考核，按《附件二：中山陵园风景区公共厕所保洁和维护项目管理考核细则》逐项打分，单项扣分不设下限，总分最低为0分。（3）专项考核

专项考核在“月度考核综合得分”中直接加减分。

第五条 经费拨付

采取按月考核评分、按季拨付养护费用的方式。

（1）费用计算

月度考核综合得分 80分（含）以上：当月应付费用 = 合同约定当月费用×100%。

月度考核综合得分 80分（不含）以下：当月应付费用 =[（实际得分+20）÷100]× 合同约定当月费用。

第六条 考核通报

每月考核结果以书面形式通报中标单位。

第七条 异议与申诉

考核结果书面告知中标单位。

中标单位如有异议，须在3个工作日内提交书面申辩材料。

考核小组在收到申辩后5个工作日内作出复核决定，复核结果为最终决定。若中标单位不接受该决定，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附则

本办法与《附件2：中山陵园风景区公共厕所保洁和维护项目管理考核细则》配套执行，互为补充。

本办法解释权归中山陵园管理局园景园容处。

本办法未尽事宜及条款歧义，由双方协商解决；协商不成的，按相关法律法规及补充协议确定。

本办法自合同签订之日起生效。

中山陵园管理局园景园容处