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[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]第一章 招标公告
项目概况
2026年南京市城市隧道土建结构定期检测项目项目的潜在供应商应在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/Login获取招标文件，并于2026年08月05日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320100-HBGL-G2026-0010
项目名称：2026年南京市城市隧道土建结构定期检测项目
预算金额：200.0000万元
最高限价：200.0000万元，超过限价为无效投标。
采购需求：对龙江隧道、北圩隧道、江东门隧道、龙蟠路隧道、红山南路隧道、红山南路人行隧道、晓庄广场隧道、宝船厂隧道、北河口隧道、万景园隧道、绿博园隧道、奥体新城隧道共计12座隧道土建结构进行定期检测。具体工作内容及桥梁明细详见招标文件《第四章 采购需求》。
服务期：自合同签订之日起90日历天。
本项目不接受联合体投标。
二、供应商的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照;投标人为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年度或2025年度财务报表或2024年度或2025年度经审计的财务报告，或投标文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无 
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。
本项目按照以下第（4） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： 
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。 
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
 ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。 
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。 
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
（三）本项目的特定资格要求：
供应商须满足以下任一资质（须提供资质证书原件的扫描件加盖公章）：
（1）资质要求一：
具备交通运输行政主管部门核发的有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书（或公路工程甲级质量检测机构资质证书）或桥梁隧道工程专项试验检测机构等级证书（或公路工程桥梁隧道工程质量检测机构资质证书）；
（2）资质要求二（住建原版资质）：
①具备建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》（原资质证书核定项目至少包括：见证取样、市政工程检测（备案类）；原资质证书已经到期的提供延长资质有效期的证明材料）；
②具备建设行政主管部门颁发的有效的建设工程质量检测机构备案证书。
（3）资质要求三（住建新版资质）：
具备建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》综合资质或建设主管部门颁发的有效的《建设工程质量检测机构资质证书》（新资质证书检测专项至少包括桥梁与地下工程）。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供加盖公章的承诺书）：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
    （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
    （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    （4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
三、获取招标文件
时间：公告发布之日起5个工作日（北京时间）
获取方式：
1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。
（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。
3、招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。
4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。
5、采购文件售价：免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年08月05日14时30分（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。
开标时间：2026年08月05日14时30分（北京时间）；
线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）
本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1、供应商诚信档案注册登记管理
1、凡参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
2、供应商申请网上注册应当按以下程序进行：
（1）登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；
（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
6.2、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
6.3、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。投标人应尽早做好承诺书相关工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击“投标人注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法定代表人签字并加盖单位公章。信用记录表电子扫描件上传到投标文件指定位置。未按要求提供信用记录表的，响应文件将按照无效处理。
投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求”第“（一）”款中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交给采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
在政府采购资格审查环节，投标人只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
6.4、本项目仅接受本国产品。
6.5.集中考察现场及答疑时间、地点：本项目不组织。
6.6公告媒体
（1）本公告在江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。
6.7“CA数字证书”的获取
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章全省通用。（办理指南网址：http://jsxcmm.com/help/help.html）
“苏采云”系统供应商操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
　　　1.采购人信息
名  称：南京市城市道路管理中心
地  址：南京市太平门2-1号
联系人：焦工
联系方式：025-58066503
2.采购代理机构信息
名    称：江苏鸿标工程项目管理有限公司
地  　址：南京市雨花台区锦绣街5-8号C-4栋103室
联系方式：025-58780759
3.项目联系方式
项目联系人：董陈
电　    话：025-58780759


第二章 供应商须知
一、总则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。集中采购机构以外的采购代理机构是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3.政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策。监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.4政府采购促进残疾人就业政策。残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.5政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.7进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件
4.招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法和标准；
（4）采购需求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式。
如标书制作工具中的格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5.招标文件的澄清修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7.联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8.投标文件组成
8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带“★”的技术条款必须按文件要求编制，否则评审时不予认可。
8.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9.投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标申请及声明；
（2）★法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式；
（3）★开标一览表；
（4）★第一章招标公告中二、申请人的资格要求：（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（5）★第一章招标公告中二、申请人的资格要求：（三）本项目的特定资格要求证明文件；
（6）★《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》；
（7）★《商务条款偏离表》；
（8）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件；
（9）投标人拟投入人员情况表；
（10）投标人主要人员业绩汇总表；
（11）投标人主要业绩汇总表；
（12）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.投标文件的技术部分
10.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
10.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
10.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
10.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）技术方案；
（2）★《技术条款偏离表》； 
（3）服务承诺；
（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11.投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含本次招标有关的所有费用，包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障资金（含社保）、加班费、绩效奖金、员工福利、其他补贴等，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3 投标人的任何错漏、优惠报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 投标人应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明，投标人应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
11.5本项目预算或最高限价：详见招标文件第一章。
12.投标文件的其他部分
投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13.投标保证金
本项目不收取保证金。
14.投标有效期
14.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还（如有）。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金（如有）的有效期。在这种情况下，有关投标保证金（如有）的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15.投标文件的签署
15.1 投标人应按照招标文件要求，对需要加盖公章放入投标文件中的资格证明文件和有关资料加盖公章扫描后放置电子投标文件中。
15.2 投标人应在投标文件指定位置加盖单位公章。
16.投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 中标人在收到中标通知书之前须交纳采购代理服务费，以中标金额为基数，参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协[2024]20号)收费标准80%计取。该费用不单独计列，计入投标人报价中，采购人不另行支付。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18.投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19.有下列情形之一的投标文件将拒收：
19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.诚实信用
21.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
21.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
22.开标
22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3投标人不足3家的，不得开标。
22.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
23.评标 
23.1 评标委员会 
23.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
23.2  评标程序
23.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖公章的；
（5）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
23.2.3强化政府采购异常低价审查。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
23.2.4 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
23.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
23.2.6有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
23.2.7澄清有关问题。
23.2.7.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2.7.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.2.7.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23.2.7.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.2.7.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
23.2.8比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
23.3 评标方法和标准
23.3.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
23.3.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
24.确定中标人
24.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同，取投标报价低的投标人排名在前；投标报价仍相同，取技术方案得分较高者排名在前；若技术方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。
24.2按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
24.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，在公告的同时向中标人发出中标通知书。
24.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
24.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
25.编写评标报告
25.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
26.评标过程的保密性
26.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
26.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
26.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
27.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
27.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
27.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
27.5 本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理，直至清退出场、解除合同。
27.6 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
27.7采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程、货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购工程、货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。
27.8 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
28.质疑
28.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
28.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
28.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
28.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
28.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
29.投诉
29.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
29.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
29.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
29.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
30.其他
30.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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第三章 评标办法和标准
本项目采用综合评分法，总分100分
	序号
	评分
	评分标准
	分值
	分值类型

	1
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15
	15
	计算

	2
	检测大纲（39分）

	评委根据投标人提供的总体检测方案（包括项目概况、检测目的、检测依据、检测内容等）进行综合评分：
方案内容全面、完整，符合规范要求，得8分；
方案内容较全面、完整，基本符合规范要求，得6分；
方案内容片面，针对性有欠缺，得4分；
方案内容不完整，不合理，得2分；
无此项内容的不得分。
	8
	
主观分

	
	
	评委根据投标人提供的检测工作程序（包括现场踏勘、现场检测、数据分析等）和对不同工程项目针对检测内容/方法进行综合评分：
检测内容全面，工作程序符合规范要求，检测方法合理可行，满足本项目需求，得8分；
检测内容较全面，工作程序基本符合规范要求，检测方法较合理，基本满足本项目需求，得6分；
检测内容片面，工作程序及检测方法的合理性、针对性有欠缺，得4分；
检测内容不完整，工作程序及检测方法不合理，得2分；
无此项内容的不得分。
	8
	

	
	
	评委根据投标人提供的检测工作质量与服务保证措施（包括标准规范、样品管理、数据审核、沟通机制、进度反馈、现场配合、问题处理等）进行综合评分：
检测工作质量与服务保证措施内容全面、合理、具有针对性，得8分；
检测工作质量与服务保证措施内容较全面、基本合理、具有一定针对性，得6分；
检测工作质量与服务保证措施内容片面，合理性和针对性欠缺，得4分；
检测工作质量与服务保证措施内容不完整，不合理，得2分；
无此项内容的不得分。
	8
	

	
	
	评委根据投标人提供的检测设备和作业情况（包括设备明细、针对项目现场实际情况的设备校准、操作方式等）进行综合评分：
设备配置全面、合理，得5分；
设备配置较全面、基本合理，得3分；
配置不全面、不合理，得1分；
无此项内容的不得分。
	5
	

	
	
	评委根据投标人提供的项目报告大纲及思路（包括技术方案、重难点分析等）进行综合评分：
项目报告大纲及思路内容全面、合理、可行，满足本项目需求的，得5分；
项目报告大纲及思路内容较片面，合理性、可行性一般，得3分；
项目报告大纲及思路内容不完整，不合理，得1分；
无此项内容的不得分。
	5
	

	
	
	评委根据投标人提供的检测工作安全保证措施（包括个安全管理制度、人防护用品配备、对成品保护、文明作业、应急预案等）进行综合评分。
安全生产目标明确，安全管理方案全面准确，安全防范措施合理、可行，得5分；
安全生产目标基本明确，安全管理方案较全面，安全防范措施基本合理、可行，得3分；
安全生产目标不明确，安全管理方案和安全防范措施不合理，得1分；
无此项内容的不得分。
	5
	

	3
	企业业绩
（9分）
	供应商自2023年1月1日（含）以来承担过隧道专项检测项目，有1个得3分，本项最高得9分。
（须提供加盖投标人公章的合同扫描件；若合同无法体现项目服务内容等评审要素，应另行补充有效佐证材料。材料未能体现评审要求的，该项业绩不计分。）
	9
	客观分

	4
	项目组成员（25分）

	（1）项目负责人
①项目负责人具有工程类中级职称的得1分，具有高级及以上职称的得2分；
②项目负责人具相关主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》(隧道专业)或《公路水运工程试验检测师证书》(桥梁隧道工程专业)证书或建设工程质量检测培训合格证书的得3分；
③项目负责人具有注册岩土工程师或注册结构工程师执业资格的得3分。
（2）拟投入的其他人员（项目负责人除外）：
其他人员具有相关主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》(隧道专业)或《公路水运工程试验检测师证书》(桥梁隧道工程专业)证书或建设工程质量检测培训合格证书的得3分/人；同时具有工程类中级职称的加1分/人；同时具有工程类高级及以上职称的加2分/人，本项最高得17分。（须提供证书复印件加盖公章，否则不得分）
备注：
①项目组成员须提供社保机构出具的近半年任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明；社保证明须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，若相关人员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同，若事业编制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料。
②提供人员证书扫描件加盖公章，项目组人员不得重复计分，同一人不同职称以最高职称计分。
	25
	客观分

	5
	仪器设备（9分）
	（1）供应商为本项目配备地质雷达（频率涵盖20MHz-2000 MHz）的得3分；
（2）供应商为本项目配备激光断面检测仪（精度±1mm）得3分；
（3）供应商为本项目配备裂缝综合检测仪（宽度测量精度0.01mm，深度测量精度5%H）的得3分。
本项最多得9分。
(提供供应商购买设备发票扫描件或租赁合同扫描件加盖公章，发票或租赁合同如不能反映规格参数，提供相关证明材料，否则不得分)。
	9
	客观分

	6
	承诺
（3分）
	承诺在采购人提出技术咨询或现场出现问题后，1小时内给予电话回复，12小时内书面回复并承诺48小时内专业技术人员到达问题现场的，得3分；
2小时内给予电话回复，24小时内书面回复并承诺72小时内专业技术人员到达问题现场的，得1分；
未承诺或承诺超时限的不得分。
（提供承诺函原件加盖公章）
	3
	客观分

	合计
	100
	



注：
[bookmark: _Toc506212457][bookmark: _Hlk76396883]1、评标委员会按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人排名，推荐排名第一的投标人为中标候选人，排名第二、第三的依次为后备的中标候选人。若综合得分相同时，按照以下的优先次序进行推荐：（1）取投标报价低的投标人排名在前；（2）投标报价仍相同，取技术方案得分较高者排名在前；（3）若技术方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。
2、小微企业的价格扣除
2.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除
4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件加盖单位公章为依据。




第四章 采购需求
[bookmark: _Toc56586908]一、项目名称：2026年南京市城市隧道土建结构定期检测项目
二、预算金额：200.0000万元
三、最高限价：200.0000万元，超过限价均为废标。
四、服务期：自合同签订之日起90日历天。
五、项目概况：
1.项目概况：
为切实做好城市隧道设施维护管理工作，根据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（住建部118号令）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）、《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》（苏城建〔2019〕32号）等相关规定，组织开展2025年南京市城市隧道土建结构定期检测工作。
本次针对隧道土建结构进行专项检测，通过对隧道病害和服役状态进行详细诊断，提出针对性维修处置建议，进一步提高养护管理的科学性。本次共检测隧道12座，隧道总长度6.8km，其中暗埋段总长度约3km。
2. 定期检测隧道明细表
2026隧道土建检测情况一览表
	序号
	设施名称
	总长度（m）
	总面积（m2）
	暗埋段长度（m）
	建成时间
	装饰板材质
	装饰板面积（平方米）
	装饰板拆除要求

	1
	龙江隧道
	471
	10079
	156
	2012
	搪瓷钢板
	2286.66
	变形缝、渗漏水、结构异常处等拆除

	2
	北圩隧道
	425
	8928
	122
	2012
	搪瓷钢板
	1895
	

	3
	江东门隧道
	405
	8050
	134
	2012
	搪瓷钢板
	2287
	

	4
	龙蟠路隧道
	571
	5142
	235
	2003
	卡索板
	7731
	

	
	
	572
	5142
	260
	
	卡索板
	
	

	5
	红山南路隧道
	640
	9600
	405
	2010
	卡利板
	9429.07
	

	6
	红山南路人行隧道
	140
	640
	140
	2010
	卡利板
	646.38
	

	7
	晓庄广场隧道
	744
	18144
	228
	2009
	卡利板
	6995
	

	8
	宝船厂隧道
	555
	11655
	160
	2018
	搪瓷钢板
	3976.5
	

	9
	北河口隧道
	865
	18165
	570
	2018
	搪瓷钢板
	9165.4
	

	10
	万景园隧道
	600
	13022
	180
	2018
	搪瓷钢板
	3903.77
	

	11
	绿博园隧道
	560
	15447
	180
	2018
	搪瓷钢板
	3588.08
	

	12
	奥体新城隧道
	249
	7500
	249
	2006
	卡索板
	4686
	

	
	合计
	6797
	131514
	3019
	
	
	
	



六、检测内容：
依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）和《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》（苏城建〔2019〕32号）对隧道土建结构进行技术状况评定和专项检测，具体要求如下：
1. 在进行土建结构技术状况评定时，先逐洞、逐段进行评定，再进行总的技术状况评定。
2. 隧道专项检测应包含以下内容：
（1）结构变形检查：包括道路线形、横坡、纵坡、隧道净空变化检查等。
（2）裂缝检查：包括裂缝位置、宽度、长度、深度、开展范围、变化趋势及速度等。
（3）漏水检查：漏水位置、水量及排水系统检查；水温、PH值检查、电导度检测等。
（4）材质检查：包括衬砌强度、表面病害、混凝土碳化深度、钢筋锈蚀等检查。
（5）衬砌及围岩状况检查：包括衬砌厚度、空洞、裂缝、渗漏水、钢筋保护层厚度等无损检查。
3. 隧道横断面测量，原则上测量间距不超过60米，两条施工变形缝之间至少测一个断面，对于小于60米的隧道，至少要测量两个断面。横断面测量完成后，与设计横断面或完好断面进行比较，分析隧道衬砌的变形情况。
4. 专项检查完成后，应提交土建结构专项检查报告，内容应包括：
（1）检查的主要经过，包括检查的组织实施、时间和主要工作过程等；
（2）所检查结构的技术状况，包括检查方法、试验与检测项目及内容、检测数据与结果分析以及缺损状态评价等；
（3）对缺损或病害的成因、范围、程度等情况的分析，及其维修处治对策、技术以及所需工程量和费用等建议；
（4）隧道上一年度沉降观测数据。
5. 拆除和安装装饰板要求
考虑到城市隧道的美观要求和拆除装饰板的社会影响，在检测时，应逐条开展，一次只拆除一条隧道装饰板，立即进行检测，结束后立即恢复该条隧道装饰板，再进行下一条隧道检测，严禁将所有隧道装饰板全部拆除后进行流水检测。
八、隧道结构定期检测的人员和服务期要求
1.按要求配备齐全满足本项目检测要求的项目负责人、各类专业技术人员，并保持相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先报请采购人同意;按照甲方要求撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员。
2.中标人必须配备齐全满足本项目检测要求的检测设备，配备的检测设备的性能和技术指标须满足现行行业规范标准及采购人要求。
3.服务期要求：自合同签订之日起90日历天。
九、技术（检测）成果
隧道定期检测完成后检测单位应提供的资料：提供隧道定期检测报告文本4套，电子文件1套（PDF格式）。
十、报价须知：
（1）供应商报价时应充分考虑到可能由于工作量变化导致的价格变化的风险，该风险由供应商自行考虑，供应商不得因此要求采购人给予额外费用补偿。
（2）本项目为固定总价合同，应包含但不限于检测服务费、人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、规费、税金、成品维护、国家强制缴纳的各种社会保障资金等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。
（3）报价主要包含两部分，一是隧道检测费用；二是隧道装饰板拆除和安装费用（装饰板允许损耗率：搪瓷钢板1%以内，其他材质5%以内。超出允许损耗率部分费用由中标单位承担），具体数量见附表。
十一、付款条件：
1、甲方应当在合同签订后30个工作日内，向乙方支付合同总价的30%;
2、甲方应当在乙方形成隧道检测报告最终成果并经验收合格后30个工作日内，向乙方支付至结算总价的100%。
3、最终结算金额以财政资金实际下达情况为准。
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[bookmark: _Toc479586165][bookmark: _Toc56586909][bookmark: _Toc26539]第五章 合  同


[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]南京市政府采购合同
             
 
 
 


合同编号 ：          
项目名称 ：          
使用单位 ：          
供货单位 ：          
签订日期 ：          
         
 

南京市工商行政管理局
南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：
政府采购计划号：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。
第一条合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务：2026年南京市城市隧道土建结构定期检测项目服务内容详见招标文件及乙方投标文件等。
第二条合同总价款 
本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币。
甲方就本合同不再向乙方支付合同总价款之外的任何其他款项。
第三条组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条交付使用和验收
1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。
2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。
第七条履约保证金
第八条合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：
（1）甲方应当在合同签订后30个工作日内，向乙方支付合同总价的30%；
（2）甲方应当在乙方形成隧道检测报告最终成果并经验收合格后30个工作日内，向乙方支付至结算总价的100%。
（3）最终结算金额以财政资金实际下达情况为准。
第九条违约责任
１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付合同款的（有正当拒付理由如财政资金拨付延迟等情况除外），每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
３、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加本采购人组织的政府采购活动，并予以通报。
第十一条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（委托方）：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定或委托代表人：
	法定或委托代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：  年  月  日
	日期：  年  月  日




第六章  投标文件格式及附件

投  标  文  件





项 目 编号： 
项 目 名称： 





       供应商名称 ：
       日      期 ：



投标文件目录

（注：为方便评审，可在系统对应模块内进行响应，其他内容按本章格式在“投标文件格式”模块进行响应。标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。）


附件一：投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：  南京市城市道路管理中心
根据贵方           （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按采购要求，我们投标报价为人民币（大写）      元（¥    元）。
3.我方拟委派的项目负责人姓名：             
4.质量要求：符合招标文件要求，服务期限：             。
5.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
7.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们将酌情决定是否参加当场变更的其他采购方式采购。
8.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。
9.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10.与本次投标有关的正式联系方式为：

地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
投标人名称（加盖公章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：         
日    期：   年   月   日


附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式
法定代表人授权书
  南京市城市道路管理中心：
本授权书声明：注册于          （投标人住址）的             （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                （项目名称），      （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
委托代理人签字或签章：                   
日期：    年  月  日

法定代表人身份证的扫描件：





委托代理人的身份证的扫描件：




注：1.附法定代表人身份证明扫描件及委托代理人身份证扫描件
2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。
3. 如果由投标人的被授权人签字或签章的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。



法定代表人身份证明

供应商名称：	
姓名：（法定代表人签字或签章）性别：____年龄：_____职务：_____系_________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。


供应商：	（盖单位章）
	年	月	  日


附件三：报价一览表格式
（1） 开标一览表
项目名称：                      项目编号：
	投标报价
	（大写）         元（¥        元）

	项目负责人
	姓名：             

	合同履行期限
	满足招标文件要求

	是否属于小微型企业
	是  □     否  □

	是否全部属于残疾人福利性单位产品
	是  □     否  □

	是否全部属于监狱企业
产品
	是  □     否  □

	备注
	



投标人（加盖公章）：                   
说明：如行数不够，可自行增加表格
1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。
2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。
3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。







（二）分项报价表
项目名称：                                    项目编号：
	序号
	名称
	工作内容
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	2026年南京市城市隧道土建结构定期检测项目
	（1）结构变形检查：包括道路线形、横坡、纵坡、隧道净空变化检查等。
（2）裂缝检查：包括裂缝位置、宽度、长度、深度、开展范围、变化趋势及速度等。
[bookmark: _GoBack]（3）漏水检查：漏水位置、水量及排水系统检查；水温、PH值检查、电导度检测等。
（4）材质检查：包括衬砌强度、表面病害、混凝土碳化深度、钢筋锈蚀等检查。
（5）衬砌及围岩状况检查：包括衬砌厚度、空洞、裂缝、渗漏水、钢筋保护层厚度等无损检查。
	项
	
	
	

	
	合计
	
	



投标人（加盖公章）：                   
说明：如行数不够，可自行增加表格


附件四、 资格证明文件
[bookmark: _Hlk81574079]资格证明文件
1.第一章 招标公告“二、申请人的资格要求”“（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的资格证明文件。
注：投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。
投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求”第“（一）”款涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
2.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
3.第一章 招标公告“二、申请人的资格要求”第“（三）”款特定资格要求的证明文件。

[bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Toc43917775]
附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

	项目名称：
	项目编号：

	对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选）
无偏离（如无偏离，勾选此项即可）
有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	采购要求规格
	服务响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。
投标人（加盖公章）：         
[bookmark: _Toc66375429][bookmark: _Toc43917776]
附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：                                         项目编号：                                                       
	

	对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）
无偏离（如无偏离，勾选此项即可）
有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	竞争性磋商文件要求的商务条款
	服务响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。
投标人（加盖公章）：         
[bookmark: _Toc43917777][bookmark: _Toc66375430]

附件七、检测大纲
检测大纲
（技术方案自拟，应根据采购人对项目的要求、招标文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。）



[bookmark: _Toc43917778][bookmark: _Toc66375431]附件八、投标人拟投入人员情况表
投标人拟投入人员情况表

项目名称：                                       项目编号：
	姓名
	年龄
	学历
	资格证书/证书号码
	职称
	拟在本项目中担任的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：按要求提供证明资料并加盖单位公章。
投标人（加盖公章）：       
[bookmark: _Toc146110620]


附件九、投标人主要人员业绩汇总表
投标人主要人员业绩汇总表

项目名称：                              项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	项目负责人
	合同
金额
	合同签订
时间
	业绩完成时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：投标人如实填写业绩情况表，并附加盖公章的业绩证明材料扫描件。
投标人（加盖公章）：       

[bookmark: _Toc43917779][bookmark: _Toc66375432]

附件十、投标人主要业绩汇总表
投标人主要业绩汇总表
项目名称：                                     项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]说明：投标人如实填写业绩情况表，并附加盖公章的业绩证明材料扫描件。

投标人（加盖公章）：                  

[bookmark: _Toc66375433][bookmark: _Toc43917780]
附件十一、企业声明函格式
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（工程、服务）
本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于            （本项所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于            （本项所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   
                   企业名称（盖章）： 
                   日期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：




关于符合本国产品标准的声明函
 
[bookmark: _GoBack]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

[bookmark: _Toc43917781][bookmark: _Toc66375434]
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）






























附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市城市道路管理中心
我单位（投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人： （公章）
日  期：    年   月  日










[bookmark: _Toc43917784][bookmark: _Toc66375437]





[bookmark: _Hlk81315071]
附件十三 承诺书

承诺书
致：南京市城市道路管理中心
    我单位                      （投标人名称）郑重声明，不存在下列行为：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加该采购项目的其他采购活动；
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（4）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；
（5）参加本次采购活动不同投标人的委托代理人（或法定代表人、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（6）参加本次采购活动不同投标人的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。


                                    
                                          声明人：（公章）
                                          日  期：    年    月    日





附件十四、申请人（投标人）与其他单位存在控股、管理关系

	序号
	控股、管理申请人/投标人的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	1
	
	

	2
	
	


注：
①行数不够，可自行增加；
②本表后附相关网页证明截图（如有）；
②投标人须如实填写，如有不符，须自行承担后果。






附件十五、其他资料
其他资料

（请根据招标文件《第三章 评标办法和标准》提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）
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