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一．投标邀请函
江苏成建项目管理有限公司受无锡市惠山区钱桥街道办事处的委托，对其钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目

政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处

联系地址：无锡市惠山区钱桥大街141号

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

采购机构地址：无锡市梁溪区人民东路311号崇文大厦2108室

	3
	采购项目概况、要求：

1.采购需求：本项目为钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目，绿化养护总面积约为1074123㎡，主要为乔灌木、球类、色块、花海、草坪等的养护。养护地块包括但不限于钱桥街道道路交叉口、上伟路、政新北路、西环线、锡杨线、稍塘路、藕塘中学门口、藕中路、钱胡路、藕杨路、洋溪绿园（朗诗御翠里）代建绿化、洋溪碧桂园、威尔路、舜南路、盛昌路、时代城、景盛路、锦溢路、金山路、威尔北路、伟业路、水利防汛堤防绿化、招商雍荣府红线外代建、藕洛路、藕塘大道、藕中公园、苹果园与藕乐苑西侧后背地块绿化、恒源祥工业园、藕塘新街背街小巷、钱桥街道道路交叉口景观绿化、恒藕路、恒溢路、恒新路、恒亮路、钱藕路、显山路、新藕路、园区东路、园区南路、华学环路、职教园区、藕塘中、小学道路（西片）、洋溪河沿河（西片）、文良路（西片）、藕韵广场、草花，具体内容及要求详见“项目需求及说明”；
2.养护期：2年（合同签订生效之日起）。合同一年一签，每个合同周期内，中标供应商必须严格遵守采购人的考核标准，如考核评价未达到采购人要求，采购人有权无条件单方面终止合同。

3.质量要求：按《江苏省植物养护技术规范》、《无锡市绿化养护标准规范》、《无锡市城市绿化养护管理质量标准》、符合钱桥街道绿地养护等级作业标准及考核办法。
5.采购预算金额：853.46万元；

6.本项目设定最高限价，最高限价为601.100668万元，投标供应商报价不得超过上述最高限价；

7.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是；

8.本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“其他未列明行业”。其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	投标供应商资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件]

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件]

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）]

（4）承诺书
（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.特定资格要求：

（1）授权代表应为投标供应商的在职职工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（2）项目负责人应为投标供应商的在职职工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

4.本项目不接受联合体投标。
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	招标文件获取信息： 

1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.招标文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日。
3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。

4.售价：0元。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年08月06日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱jscjzbb2108@163.com）

采购人对招标文件澄清、修改的时间：2026年08月06日17：00时前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。

现场踏勘：

各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	8
	本项目不要求履约保证金。

	9
	投标有效期：投标截止之日起90天

	10
	投标文件接收信息：
网上报价截止时间：2026年08月24日09：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受）

网上解密时间：2026年08月24日09：30
本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”特别提醒：

若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	11
	评审时间：2026年08月24日
评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室

	12
	确定中标单位时间：2026年08月24日
确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室
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	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。

4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市惠山区钱桥街道办事处

统一社会信用代码：11320206014035474R

联系人：殷裕

联系电话：0510-83201161

联系地址：无锡市惠山区钱桥大街141号

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320202786301082R

联系人：张怀平、华佳静、胡凡

联系电话：15852759015

邮箱：jscjzbb2108@163.com 
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	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。

（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。


第二部分. 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏成建项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，须出具委托投标授权书原件扫描件；还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）授权代表提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（6）项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件；
（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。  
*注：上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑦、⑧、⑨项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。 
1.1补充证明文件：

（1）投标人简介和经营情况说明；

（2）投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

（3）类似业绩表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况（格式见附件）；
（5）投入本项目养护机械设备表（格式见附件）
（6）偏离表（格式见附件）；
（7）其他投标人认为有必要提供的证明资料；
2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件（暗标）（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）
（六）报价要求：

1.投标报价包括养护期内所有的人工费（包括人员工资、福利费、过节费、人身意外伤害保险等）、作业设备及工具费、耗材、缺陷修复、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等）、责任等各项应有费用。
2.中标供应商必须为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险，须报采购人备案登记，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。
3.如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，中标供应商必须服从采购人统一安排，增加养护人员及设备，所需费用由中标供应商综合考虑，中标后不作增加。
4.投标供应商应根据养护现场的实际情况、本采购文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标供应商应认真踏勘现场，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的费用一旦发生，将视为由中标供应商自理。
5.养护用水、电费请投标供应商自行考虑，费用纳入投标报价中。
（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7．投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8．投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9．投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10．投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11．投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
13.本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：

（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

（2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

（3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。

（4）需设置暗标的封面及目录，暗标的封面及目录统一上传至服务方案的“绿化养护作业方案”正文前。
（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的； 

电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

电子投标文件未按采购文件要求签章的；

投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

投标人为分支机构，无委托投标授权书的；
不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

未按要求提供技术文件的，技术标不符合暗标要求的；

投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知要求回复的截止时间前）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。（按规定做出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。

电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件，并由代理机构工作人员宣读各投标供应商的报价。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4．投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

5.1评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

5.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

资格性审查表

	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，须出具委托投标授权书原件扫描件；还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）

	3
	投标供应商法定代表人授权委托书
	格式见附件，法定代表人亲自参与的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定

	4
	投标供应商法定代表人及法定代表人授权代表身份证原件扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	授权代表提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明
	由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件

	6
	项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明
	由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件

	7
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件

	8
	具有依法缴纳税收的良好记录
	投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件

	9
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件

	10
	承诺书
	格式见附件

	11
	落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）
	本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目,投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函（服务）》(格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“其他未列明行业”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业[2011]300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。

	14
	投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。


B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件。

	2
	开标一览表
	按招标文件填写，格式见附件。

	3
	细目报价表
	按招标文件填写，格式见附件。

	4
	项目管理机构配备情况
	按招标文件填写，格式见附件。

	5
	投入本项目养护机械设备表
	按招标文件填写，格式见附件。

	6
	偏离表
	按招标文件填写，格式见附件。

	7
	投标人简介和经营情况说明
	格式自拟

	8
	其他投标人认为有必要提供的证明资料
	如有，按招标文件要求提供相关证明材料。

	9
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章，技术标符合暗标要求。(技术标不得上传至符合性内容中，否则按无效标处理)


(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

(4)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

5.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5.3.3对投标文件进行比较和评价；

5.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

5.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5.4评委会成员应当履行下列义务：

5.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

5.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

5.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

5.4.4参与评标报告的起草；

5.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

5.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

5.5评标内容的保密

5.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

5.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

6．评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）价格分（25分）

（2）商务资信分（25分）

（3）技术文件（暗标）（50分）

（二)各项目评分标准

	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	（一）价格分（25分）

	1
	价格分
	25分
	1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	（二）商务资信分（25分）

	1
	企业业绩
	4分
	投标供应商近三年（自本项目公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）起至今承担过同类业务的，每个得2分，最高得4分。（投标文件中提供合同或协议原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求的不得分）。

	2
	体系认证
	3分
	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分（投标文件中提供证书复印件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/查验截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分。）。

	3
	项目组成员
	8分
	1）拟投入本项目的项目养护人员具有绿化工证书初级的每个得0.5分，中级的每个得1分，高级及以上的每个得1.5分，本项最高得6分。
2）配备具有省级(含)以上应急管理部门颁发的高处作业特种操作证的，有1个得2分，本项最高得2分。

注：一人多证，不重复得分。投标文件中提供《项目管理机构配备情况》、以上人员证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，提供由区级及以上社保部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的供应商为其缴纳的社保缴费证明，社保缴费证明必须提交带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全均不得分。

	4
	养护机械设备
	10分
	在满足采购需求中“车辆最低配备要求”的基础上另行配备：

1）投标供应商针对本项目拟投入一辆专业高空作业车（自有或租赁），有一辆得1分，最高得2分；

2）投标供应商针对本项目拟投入一辆多功能抑尘车（自有或租赁），有一辆得2分，最高得2分；

3）投标供应商针对本项目拟投入一辆最大额定总起重量≥8吨的吊车（自有或租赁），有一辆得2分，最高得2分。

4）投标供应商拟投入本项目的水车（核载量10吨）（自有或租赁）每增加1辆得2分，最高得4分。

注：投标文件中以上车辆，自有车辆需提供发票（发票上购买方名称须与供应商名称一致）、行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与供应商名称一致）；租赁车辆需提供出租方的车辆行驶证、有效期内的车辆租赁协议、租赁费发票（发票上租赁方名称须与供应商名称一致）。以上所有资料提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不全均不得分。

	（三）技术分（暗标）（50分）

	1
	绿化养护作业方案
	12分
	投标供应商根据采购需求提供对项目理解与认识情况的表述，内容包括但不限于：①养护计划、作业规范、②养护管理制度和养护管理档案、③专项养护方案、④园林绿化废弃物处置方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。

以上内容不存在瑕疵：得12分；

以上内容存在1处瑕疵：得8分；

以上内容存在2处瑕疵：得4分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	2
	养护任务实施的重点难点及解决方案
	8分
	投标供应商根据采购需求提供对项目理解与认识情况的表述，内容包括但不限于：①普通（二级）作业标准养护区域、②草花养护及追播草籽区域的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。

以上内容不存在瑕疵：得8分；

以上内容存在1处瑕疵：得5分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	3
	精细化管理提升方案
	8分
	投标供应商根据采购需求提供对项目理解与认识情况的表述，内容包括但不限于：①提升原则、提升目标、②提升方法、实施步骤的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。

以上内容不存在瑕疵：得8分；

以上内容存在1处瑕疵：得5分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	4
	内部管理架构
	8分
	投标供应商根据采购需求提供对项目理解与认识情况的表述，内容包括但不限于：①人员组织、分工、责任制度、②日常考核、激励考核机制、监督机制的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。

以上内容不存在瑕疵：得8分；

以上内容存在1处瑕疵：得5分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	5
	快速保障应急措施方案
	8分
	投标供应商根据采购需求提供对项目理解与认识情况的表述，内容包括但不限于：①灾害性天气（防汛、防冻、防雪）、养护防护应急措施、交通应急措施、②重大活动、各类创建活动、重大事故的快速处理预案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。

以上内容不存在瑕疵：得8分；

以上内容存在1处瑕疵：得5分；

以上内容存在2处瑕疵：得3分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

	6
	安全文明保障措施方案
	6分
	投标供应商根据采购需求提供对项目理解与认识情况的表述，内容包括但不限于：①安全养护指导思想、各类安全防护措施、②安全文明制度、安全教育制度的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。

以上内容不存在瑕疵：得6分；

以上内容存在1处瑕疵：得4分；

以上内容存在2处瑕疵：得2分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。


注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”，取所有评委打分的平均值。
*暗标要求：

本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：

（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

（2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

（3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。

（4）需设置暗标的封面及目录，暗标的封面及目录统一上传至服务方案的“绿化养护作业方案”正文前。
7、计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏成建项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一.投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

3、江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

本次招标代理费由采购人支付，招标代理服务费以中标金额为基数依据，按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：100万元以下为1.5%，100万元-500万元为0.8%，500万元-1000万元为0.45%，并在此基础上按70%计取。

（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

  （招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分.采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

2.本项目标的所属行业：其他未列明服务（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）。
二、本项目采购标的概况、养护期、质量标准及其他要求

1.项目编号：JSZC-320206-WXCJ-G20260-
2.项目名称：钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目

3.项目概况：本项目为钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目，绿化养护总面积约为1074123㎡，主要为乔灌木、球类、色块、花海、草坪等的养护。养护地块包括但不限于钱桥街道道路交叉口、上伟路、政新北路、西环线、锡杨线、稍塘路、藕塘中学门口、藕中路、钱胡路、藕杨路、洋溪绿园（朗诗御翠里）代建绿化、洋溪碧桂园、威尔路、舜南路、盛昌路、时代城、景盛路、锦溢路、金山路、威尔北路、伟业路、水利防汛堤防绿化、招商雍荣府红线外代建、藕洛路、藕塘大道、藕中公园、苹果园与藕乐苑西侧后背地块绿化、恒源祥工业园、藕塘新街背街小巷、钱桥街道道路交叉口景观绿化、恒藕路、恒溢路、恒新路、恒亮路、钱藕路、显山路、新藕路、园区东路、园区南路、华学环路、职教园区、藕塘中、小学道路（西片）、洋溪河沿河（西片）、文良路（西片）、藕韵广场、草花，具体详见养护清单。
4.养护期：2年（合同签订生效之日起）。合同一年一签，每个合同周期内，中标供应商必须严格遵守采购人的考核标准，如考核评价未达到采购人要求，采购人有权无条件单方面终止合同。

5.质量标准：按《江苏省植物养护技术规范》、《无锡市绿化养护标准规范》、《无锡市城市绿化养护管理质量标准》、符合钱桥街道绿地养护等级作业标准及考核办法。

6.★付款方式
（1）合同签订后预付年度合同价款的30%（在支付第一次养护服务费用时抵扣）。
（2）每六个月结算一次服务费，于第七个月20号前支付（如遇法定假日顺延），以此类推。
（3）支付标准：采购人每次向中标供应商支付的养护服务费=（年度合同价款÷2）－考核当期累计违约扣款－考核当期累计考核扣款（具体考核扣款方式见《钱桥街道绿化管养工作考核办法》）。
注：以上价款均不计息。每次付款时，中标供应商需提供符合采购人财务要求的相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）；
中标供应商报价有效期为两年，合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，单价按中标单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过年度合同价款的10%。
三、服务内容及要求

1.养护清单

	序号
	路名
	起止点
	养护标准
	面积（平方米）
	备注

	1
	草花
	藕塘新街、藕塘大道花箱、藕中公园及花坛342与藕杨路（节点4）
	草花
	330
	

	2
	西环线
	钱胡路到锡陆公路
	二级
	59010
	盛峰

	3
	藕塘中学门口
	藕塘中学门口停车场周边
	二级
	1400
	藕塘

	4
	钱胡路
	西环线-滨湖界碑
	二级
	190500
	舜柯、藕乐苑

	5
	苹果园与藕乐苑西侧后背地块绿化
	苹果园与342及藕乐苑西侧地块绿化
	二级
	26000
	藕乐苑

	6
	钱桥街道道路交叉口景观绿化
	S342-锡西大道—锡陆公路交叉口节点绿化
	二级
	73280
	盛峰

	7
	钱藕路
	夏禹桥—钱胡路
	二级
	149468
	舜柯

	8
	上伟路
	钱桥大道-钱洛路
	二级
	49800
	洋溪

	9
	政新北路
	园区北路-阳山法庭
	二级
	1500
	东风、藕塘

	10
	锡杨线
	藕洛路——西环线
	二级
	2000
	藕塘、东风、盛峰

	11
	稍塘路
	锡杨线——西环线
	二级
	6000
	稍塘、盛峰

	12
	藕中路
	342省道-洋溪路
	二级
	6900
	洋溪

	13
	藕杨路
	342省道——洛社交界
	二级
	15320
	南塘

	14
	时代城
	时代城北侧规划道路
	二级
	28000
	洋溪

	15
	水利防汛堤防绿化
	江胜河两岸、东风新成村——稍塘新丰里巷
	二级
	55000
	东风、洋溪、稍塘

	16
	藕洛路
	藕洛路（342省道—上伟路）
	二级
	3850
	藕乐苑

	17
	藕塘大道
	藕塘大道（342省道—园区北路）
	二级
	5079
	东风、藕乐苑

	18
	藕中公园
	藕中公园（政新路-藕塘派出所对面）
	二级
	2856
	藕塘

	19
	藕塘新街背街小巷
	藕塘新街
	二级
	310
	藕塘

	20
	显山路
	锡杨线—钱胡路
	二级
	41580
	职教园区、东风

	21
	新藕路
	显山路—钱胡路
	二级
	70425
	职教园区、东风

	22
	园区东路
	钱藕路—文良路
	二级
	2500
	藕塘

	23
	园区南路
	显山路—恒新路
	二级
	16500
	职教园区、藕乐苑

	24
	华学环路
	文良路—路北到头
	二级
	13203
	职教园区

	25
	文良路（西片）
	钱洛路——钱藕路
	二级
	17577
	职教园区

	26
	藕韵广场
	藕塘医院南侧
	二级
	3269
	藕塘

	27
	洋溪绿园（朗诗御翠里）代建绿化
	洋溪绿园西面、南面、北面
	二级
	10172
	洋溪

	28
	洋溪碧桂园
	洋溪碧桂园东侧、南侧、北侧
	二级
	31850
	洋溪

	29
	威尔路
	景盛路—金山路
	二级
	5500
	溪南

	30
	舜南路
	景盛路—金山路
	二级
	7000
	溪南、舜柯

	31
	盛昌路
	钱胡路—纬四路
	二级
	4000
	舜科

	32
	景盛路
	钱藕路——钱胡路
	二级
	12120
	溪南、舜柯

	33
	锦溢路
	兴恒华电器——威尔路
	二级
	7500
	溪南

	34
	金山路
	贝莱钢管厂——钱胡路
	二级
	10200
	溪南、舜柯

	35
	威尔北路
	金山路——景盛路
	二级
	3500
	溪南

	36
	伟业路
	钱桥大道-锦溢路
	二级
	5000
	溪南

	37
	招商雍荣府红线外代建
	雍荣府西面沿河、南面停车场
	二级
	8678
	洋溪

	38
	恒源祥工业园
	恒亮路（园区南路—钱胡路）
	二级
	1536
	藕乐苑

	39
	
	恒新路（园区南路—钱胡路）
	二级
	1200
	藕乐苑

	40
	
	恒溢路（园区南路—钱胡路）
	二级
	1760
	藕乐苑

	41
	恒藕路
	文良路—园区南路
	二级
	19155
	藕乐苑

	42
	恒溢路
	文良路—源兴路
	二级
	
	藕乐苑

	43
	恒新路
	文良路—园区南路
	二级
	
	藕乐苑

	44
	恒亮路
	文良路—园区南路
	二级
	
	藕乐苑

	45
	职教园区
	玉泉路以南、实训基地以东、园区南路地块
	二级
	18780
	职教园区

	46
	藕塘中、小学道路（西片）
	
	二级
	1085
	藕塘

	47
	洋溪河沿河（西片）
	
	二级
	82120
	东风、洋溪、稍塘

	48
	草花改草皮
	342与藕中路（节点1）、342与藕塘大道（节点3)、342与锡陆路（节点5）、西环线与钱胡路节点、342与钱洛路节点、
	
	1310
	该项第一年含草花改草皮费用及养护费，第二年仅含养护费。

	合计
	1074123
	

	49
	追播草籽
	
	二级
	绿化总面积的10%
	该项结算时面积按实计，最高不超过总面积的10%。


注：各投标供应商须自行踏勘项目现场，结合各路段绿化现场实际现状编制报价，各路段养护综合单价可差异化填报。
2.养护人员最低配备要求

	序号
	人员
	数量
	要求
	备注

	1
	项目负责人
	 1名
	具备一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有相应的公关意识，能妥善处理协调各种关系；能组织协调各部门完成任务；能协调部门之间关系，调动一切积极因素，完成下达的目标和任务。男性不超过60周岁，女性不超过55周岁。
	投标时，需提供由投标人为其缴纳的区级及以上社保部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费清单（或社保缴费证明），法定代表人担任本项目的项目负责人的除外。

	2
	★养护人员
	36名
	身心健康，能胜任岗位需要，品行良好，遵守采购人各项规章制度和行为规范。人员年龄结构：男性不超过65周岁，女性不超过60周岁。
	中标后，提供由区级及以上社保部门出具的近三个月中任意一个月份的社保缴费清单（或社保缴费证明）及人身意外保险证明；超龄劳动者‌（含退休返聘人员），需提供工伤保险缴纳证明及人身意外保险证明。


其中养护人员的最低配置要求如下：
	养护等级
	养护面积(㎡)
	养护人员配置要求

	普通（二级）
	1074123
	36


备注：1）投标供应商的养护人员必须满足最低配置要求；
2）中标供应商中标后10个工作日内，必须将养护人员全部配置到位，否则采购人有权不予签订合同，并取消其中标资格；
3）中标供应商中标后，一旦被采购人发现，投入该项目的人员数量未达到规定要求的，属于投标供应商违约责任，采购人有权中止服务合同；
4）中标供应商按管理要求严格落实人员数量配备齐全，做到专岗专人；项目管理人员必须专职；作业期间作业人员或管理人员的变动必须在3个工作日内书面报告采购人；
5）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》，中标供应商必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险，所有人员工资应不低于最新公布的无锡市最低工资标准。
3.车辆最低配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	要求
	备注

	1
	★水车
	 辆
	需配备1辆
	核定载质量≥10吨，自有或租赁。

	2
	作业车辆
	辆
	需配备4辆
	2辆≥15座客车、2辆轻卡（核载量≥3吨），自有或租赁

	3
	巡查车辆
	辆
	需配备1辆
	自有或租赁


	4
	防撞车
	辆
	需配备1辆
	

	5
	割灌机
	台
	需配备12台
	

	6
	绿篱机
	台
	需配备10台
	

	7
	草坪机
	台
	需配备4台
	

	8
	打药机
	台
	需配备7台
	

	9
	打孔机
	台
	需配备2台
	

	注：上述配置的设备需中标单位在签订合同后15个工作日内配备到位，不限自有或租赁，投入本项目的车辆、机械设备不得挪作他用，开标时提供承诺书，承诺书格式自拟。


4.养护要求：
（1）绿化养护垃圾外运由中标供应商自行解决。

（2）如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化由中标供应商负责更新，费用由中标供应商自行承担。

（3）中标供应商须添置必备的绿化养护和抢险应急机械装备，推广使用新型绿化养护装备，不得使用非标三轮电动车。中标供应商应招聘专业技术人员从事相关工作，员工基础工资不得低于2660元/月，年龄不得高于65周岁，并为其办理商业保险，切实提升绿化养护队伍的素质。

（4）中标供应商如因绿化养护作业需要占用、挖掘道路的应当上报采购人，并协助采购人取得道路主管部门和公安机关交通管理部门的同意。作业时应当按照规定设置明显的安全警示标志，采取防护措施：作业人员应当按照规定着有反光标识等具有警示功能的服装。作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患。
四、考核要求

1.具体见《钱桥街道绿化管养工作考核办法》

2.奖惩措施
在绿化养护期间，被考核单位连续二个月或一年内累计有三个月考核分低于80分（含）的，或经考核确实不能承担养护项目的，采购人有权无条件单方面终止合同。养护单位接到采购人通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成的工作量按实结算。同时，养护单位不得参加下一轮采购人的养护招投标工作。在绿化养护期间，获得区级荣誉一次奖励3000元、获得市级荣誉奖励5000元。
3.其他要求
（1）接受采购人定期或不定期的监督及考核，若中标供应商未按规定定期进行周边巡查、编写日报、月报或服务成果未达到采购人要求，采购人有权对中标供应商进行扣款，考核结果连续三次未达到采购人要求，采购人有权单方解除合同，造成的损失全部由中标供应商承担。
（2）中标供应商必须完全同意，本项目成果的著作权、版权、专利权和使用权归采购人所有（署名权除外），采购人完全享有自由处置该项目成果的权利。
（3）中标供应商必须对采购人提供的属于国家秘密，以及商业秘密及个人隐私信息等工作秘密资料、调查数据保密，未经采购人书面同意，中标人不得泄露以上相关成果内容。如查实中标供应商确有泄密行为，采购人有权拒付全部服务报酬，并依法追究成交人的法律及赔偿责任。中标人的保密责任，不因本项目合同的中止或解除而失效。
（4）双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
五、报价要求

1.投标报价包括养护期内所有的人工费（包括人员工资、福利费、过节费、人身意外伤害保险等）、作业设备及工具费、耗材、缺陷修复、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等）、责任等各项应有费用。
2.中标供应商必须为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险，须报采购人备案登记，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。
3.如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，中标供应商必须服从采购人统一安排，增加养护人员及设备，所需费用由中标供应商综合考虑，中标后不作增加。
4.投标供应商应根据养护现场的实际情况、本采购文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标供应商应认真踏勘现场，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的费用一旦发生，将视为由中标供应商自理。
5.养护用水、电费请投标供应商自行考虑，费用纳入投标报价中。
六、其他说明

中标供应商中标后有下列情形之一的，采购人有权取消其成交资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：
（1）放弃中标项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
七、综合说明及其他要求

1.招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据项目需求及有关说明、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。
2.中标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
3.履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
3.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
4.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。
5.中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
6.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
7.投标供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。
8.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
9.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏成建项目管理有限公司书面通知为准。

钱桥街道绿化管养考核标准

	类别
	标准化（二级）

	行道树
	①无缺株、死树，补植树木与原树木径级不超过30%。
②生长正常，树冠完整，叶片叶色正常，有少量黄叶、卷叶（生长季节）。
③树干挺直，倾斜度不超过15度，枝条不影响行车。
④定植3年内乔木应视干旱情况，不定期进行浇水，夏季浇水安排在早晚，冬季浇水安排在午后，其中，夏季连续10天未下雨需浇水，每次浇水需浇透。
⑤定植5年内的行道树，每年植物休眠期施基肥1次，每2年生长期施追肥1次，施肥后及时浇水。
⑥每年常规修剪不少于1次，及时剥芽、去蘖，合理短截并疏剪内膛枝，保持内膛通风透光。
⑦每2个月确保冲洗1次。
⑧树穴种植地被植物，黄土不裸露。
⑨无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。⑩病虫害迹象不明显，蛀干性害虫危害率不超过5％，有防治措施。

	其它树木及色块灌木
	①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光，每年常规修剪不少于1次，色块灌木每年修剪不少于4次。
②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫屎。
③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害迹象不明显，能及时根除，蛀干性病虫危害率不超过5%。
④定植3年内乔木及定植5年内的灌木应视干旱情况，不定期进行浇水，夏季浇水安排在早晚，冬季浇水安排在午后，其中，夏季连续15天未下雨需浇水，每次浇水需浇透。
⑤施基肥在植物休眠期进行，施追肥在植物生长期进行。定植5年内的乔、灌木，每年施基肥1次，每2年生长期施追肥1次；色块灌木每年施基肥1次，追肥2次。施肥后及时浇水。
⑥缺株率在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%。
⑦树穴无垃圾杂草、土壤不板结。

	花卉
	①花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达80%以上。
②花卉生长正常，残花量≤15%，缺株、倒伏不超过3-5处，无枯枝残花。
③花期基本一致。
④浇水以土壤不干燥为准，每年施基肥2次，追肥2次。

	绿篱及地被
	①生长正常。无明显枯枝、断枝。
②每年修剪不少于8次，修剪及时，形状较完整。
③基本无垃圾杂物。

	草坪
	①生长良好，杂草率≤25%，覆盖率达90%以上。
②每年修剪不少于8次，修剪高度不超过10cm，能及时处理堆料堆物。
③单块空秃面积不超过0.2㎡。

	病虫害控制
	食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。

	杂草控制
	基本无杂草。无缠绕性、攀援性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。

	环境卫生
	绿地整洁，无垃圾。


钱桥街道绿化管养工作考核办法

为进一步巩固街道公共绿化建设成果，提高绿化行业管理水平和绿化养护质量，实现绿化创效管理，按照“靓丽新锡西，崛起科教城”的工作部署，围绕标准养护，制度化管理的工作要求，全力加强我街道绿化管护工作，经研究，制定本办法。

一、考核范围

在本街道范围内主次干道、工业园区道路、公园、口袋公园、职教校区、林带、景观绿化、安置房、商品房、综合体、社区主干道、公园、村庄等绿化。

二、考核机制

由街道成立绿化考核领导小组，督查考核小组下设专门督查考核机构，综合法规办公室具体负责考核的组织协调和监督检查工作。

三、工作目标

1、各管养单位必须高度重视绿化管理考核工作，对照《钱桥街道绿化养护管理考核标准》（详见附件三）的内容和标准，不断完善养护措施，提升管养水平。

2、实施养护分级作业。按照道路等级，二级道路（政新北路、上伟路、藕塘大道、西环线、锡杨线、稍塘路、藕塘中学门口、藕中路、钱胡路、藕杨路、洋溪绿园（朗诗御翠里）代建绿化、洋溪碧桂园、威尔路、舜南路、盛昌路、时代城、景盛路、锦溢路、金山路、威尔北路、伟业路、水利防汛堤防绿化、招商雍荣府红线外代建、藕洛路、藕中公园、苹果园与藕乐苑西侧后背地块绿化、恒源祥工业园、藕塘新街背街小巷、钱桥街道道路交叉口景观绿化、恒藕路、恒溢路、恒新路、恒亮路、钱藕路、显山路、新藕路、园区东路、园区南路、华学环路、职教园区、藕塘中、小学道路（西片）、洋溪河沿河（西片）、文良路（西片）、藕韵广场）二级养护标准。
3、各管养单位接受考核时必须提供台账资料（照片、表格等）。

四、考核办法

绿化管养工作考核采用百分制考核，考核分两块内容：

（一）乔木、灌木、草坪、草花、林带日常养护工作

1、乔木、灌木、草坪按照二级养护标准进行考核。

2、草花按照一年四个季度进行更换成效方面进行考核。

3、林带、社区绿化按照二级养护标准进行考核。
（二）工作成效管理

1、人员管理。

二级养护3万平方米/人进行配备；

按签订养护面积核算人员，考核每日人员在岗情况。

2、日常工作。养护单位制定养护月计划、年度计划，每天拍摄工作照片，综合法规办公室进行每日汇总。

五、考核标准

1、绿化管理督查考核机构按照《钱桥街道绿化管养考核标准》进行考核。
2、绿化养护考核方式分为：月度考核、半年度考核、年度考核，比率为（50%-25%-25%）。以实地巡查、查阅台账资料、结合市、区级部门考核等，形成当月督查考核意见。
（1）月度考核：督查考核机构按照考核标准每月对养护单位的管养情况进行考核，于每月30日将结果报街道督查考核领导小组，汇总形成问题清单后反馈养护单位。养护单位在收到问题清单后应立即整改，并将整改回复单及整改现场图片在整改通知期限内立即上报街道考核机构。未能及时整改又未形成书面材料及时上报的，视为没有整改到位，列入次月考核评分。
（2）半年度考核：街道督查考核小组会同管养单位进行实地查看，综合分析评估，结合市、区城管局考核情况，形成考核成绩。
（3）年度考核：街道督查考核小组会同管养单位进行实地查看，综合分析评估，结合市、区城管局考核情况，形成考核成绩，实行末位淘汰制。 
（4）综合法规办公室每月组织人员对社区绿化养护进行考核，考核情况与农村人居环境卫生长效管理月考核相结合进行通报，考核成绩纳入年终农村人居环境综合整治管理工作。
六、考核结果使用
1、以考核管理要求为标准，考核总分值为100分，月度综合得分96分，不扣管养考核费用。
2、90分-95分（含90分），扣月度考核费用按照(总分—考核分值)×5‰×月养护金额。
3、80分-89分（含80分），扣月度考核费用按照(总分—考核分值)×8‰×月养护金额。
4、低于80分，扣月度考核费用按照(总分—考核分值)×12‰×月养护金额。
5、半年度考核低于95分，扣月度考核费用按照(总分—考核分值)×15‰×月养护金额。
6、年度考核低于95分，扣月度考核费用按照(总分—考核分值)×20‰×月养护金额。

7、市、区部门考核通报一次扣除5000、3000元，被“智慧城管”采集相关案件，区级每采集一次按照200元/张进行处罚，市级每采集一次按照300元/张进行处罚，累计叠加，年底付款中扣除。

8、相关职能单位、社区参照上述考核规定执行。

本办法自发布之日起执行，具体由考核督查领导小组办公室负责解释，并根据重点导向、问题导向、激励导向及时予以完善调整。

惠山区钱桥街道绿地养护管理检查考核评分表

单位：                                                        年   月   日
	序号
	内  容
	评   分   细   则
	分值
	得分

	1
	养护计划上报和完成情况
	未上报年度养护组织设计，扣 2 分；未上报月度和周养护计划，一次扣 1 分；未按计划落实养护工作，1 项视扣 1 分。总分值8分，扣完为止。
	8
	

	2
	安全文明生产和工作纪律
	因管理不善或因安全措施不力造成事故，一次扣 4 分；作业时没有充分利用机械设备，夜间作业未设置警戒标志，行道树修剪喷药、绿化带喷水除尘等处理不当影响行人及企业工作等，扣除2 分；养护人员工作时未穿工作服，擅离职守，工作马虎，一人一次扣 0.5 分。总分值6分，扣完为止。
	6
	

	3
	突击性、指令性任务完成情况
	没有执行，一项扣 4 分；执行不及时，一项扣 3 分；完成质量不符合要求，扣 2 分；完成质量优异受到上级领导表扬，加3分。总分值8分，扣完为止。
	8
	

	4
	业务培训
	没有参加（含迟到早退），一次扣 2 分；组织不力或学习态度不端正，一次 扣 1 分，学习成果不明显，扣1 分。总分值4分，扣完为止。
	4
	

	5
	巡视报告制度落实情况
	无巡视记录或记录不规范，一次扣2 分；未按要求巡视，或发现绿化设施 损坏未及时处理，或处理不当，或未及时上报，一次扣1分。总分值4分，扣完为止。
	4
	

	6
	台账资料
	资料不全，缺一项扣 1 分；养护日志缺一天扣 0.25 分； 内容不实、整理装订不规范视情扣1 分。总分值4分，扣完为止。
	4
	

	7
	上级领导批评、市民投诉和媒体曝光
	被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣 4 分， 在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一 次扣 1 分。总分值8分，扣完为止。
	8
	

	8
	整改措施落实情况
	规定时间内未整改，扣 3 倍原扣分值；整改不及时扣 2 倍原扣分分值；整改后仍不符合要求，扣2倍原扣分值。总分值8分，扣完为止。
	8
	

	9
	绿地养护质量标准执行情况
	树木
	1．乔木生长旺盛，树冠完整，修剪适当，主侧枝分枝均匀，数量 适宜，内膛通风透光；灌木树形完整，无枯死枝，不符合要求每株扣 1分；2 ．叶色正常，无病虫害，不符合要求，每株扣0.5分；3 ．缺株在 2％以下（含），不得有连续 2 株缺株，补植树木与原树木径级基本一致，不符合要求每株扣1分；4 ．枝干上牵绳挂物、树穴内有垃圾杂草、切边整修不及时，一处扣 0.25 分。总分值10分，扣完为止。
	50
	

	
	
	草坪
	1 ．生长旺盛，草根不裸露，不符合要求扣1 分；2 ．生长季 节枯黄，有杂草（杂草率大于 10％），覆盖率在 95％以下，一 次扣 2分；3 ．修剪不及时，一次扣2分，修剪高度不符合 要求，一次扣 1 分；4．垃圾清理不及时，一处扣 0.5 分；5．集 中空秃面积超过 0.1 平方米，一处扣 0.5 分。总分值10分，扣完为止。
	
	

	
	
	花卉
	1 ．花卉生长不正常，扣3分，有枯枝残花（残花数量 大）扣3分，缺株、倒伏超过 2－3 处，每处扣0.5 分； 2 ．花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致，不符合要求一次扣 0.5 分，覆盖面未达 90％以上，一次扣 2 分；3 ．花境花卉搭配科学、层次分明，高矮有序，不符合要求扣2分。总分值10分，扣完为止。
	
	

	
	
	藤本绿篱 地被
	1 ．生长不正常，一处扣2分；2 ．有枯枝、断枝，一处扣 0.5 分；3 ．修剪不及时，一次扣4分，修剪不成型、不完整， 一次扣2分；4 ．有垃圾杂物，一处扣2分；5 ．绿化防 撞栏及铁丝网未及时清洗，一处扣1分。总分值10分，扣完为止。
	
	

	
	
	施肥浇水 打药
	1 ．未按要求操作，一次扣3分，工作不及时，一次扣1分；2 ．造成路面污染，一处扣1分。总分值10分，扣完为止。
	
	

	总  分
	
	100
	


四、合同条款及格式
钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目

合

同

书

甲方（采购人）：无锡市惠山区钱桥街道办事处      

乙方（中标方）：                                

采购项目编号：
项目名称：钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目
采购内容：本项目为钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目，绿化养护总面积约为1074123㎡，主要为乔灌木、球类、色块、花海、草坪等的养护。养护地块包括但不限于钱桥街道道路交叉口、上伟路、政新北路、西环线、锡杨线、稍塘路、藕塘中学门口、藕中路、钱胡路、藕杨路、洋溪绿园（朗诗御翠里）代建绿化、洋溪碧桂园、威尔路、舜南路、盛昌路、时代城、景盛路、锦溢路、金山路、威尔北路、伟业路、水利防汛堤防绿化、招商雍荣府红线外代建、藕洛路、藕塘大道、藕中公园、苹果园与藕乐苑西侧后背地块绿化、恒源祥工业园、藕塘新街背街小巷、钱桥街道道路交叉口景观绿化、恒藕路、恒溢路、恒新路、恒亮路、钱藕路、显山路、新藕路、园区东路、园区南路、华学环路、职教园区、藕塘中、小学道路（西片）、洋溪河沿河（西片）、文良路（西片）、藕韵广场、草花。

中标金额及年度合同价款：
1.中标金额：大写              ；小写：¥        元。

2.年度合同价款（第一年）：大写        /年；小写：¥        元/年；

年度合同价款（第二年）：大写        /年；小写：¥        元/年；
3.养护单价：详见《细目报价表》。
费用结算，以实际养护面积、养护时间和移交时间、考核情况支付养护费用。

合同金额包括养护期内所有的人工费（包括人员工资、福利费、过节费、人身意外伤害险等）、作业设备及工具费、耗材、缺陷修复、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等）、责任等各项应有费用。
质量要求：按《江苏省植物养护技术规范》、《无锡市绿化养护标准规范》、《无锡市城市绿化养护管理质量标准》、符合钱桥街道绿地养护等级作业标准及考核办法。
养护期：
1.中标养护期：2年（自   年  月  日起至   年  月  日止）。合同一年一签，每个合同周期内，乙方必须严格遵守甲方的考核标准，如考核评价未达到甲方要求，甲方有权无条件单方面终止合同。

2.本次合同养护期：一年（自   年  月  日起至   年  月  日止）。

甲方的权利和义务

1.甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。如乙方指派的现场负责人不能胜任目前工作，甲方有权要求进行更换，乙方必须无条件服从。如乙方项目经理有3次以上（包含3次）没有及时响应甲方要求的，乙方又不及时更换的，甲方有权随时终止合同。

2.甲方的权利和义务

（1）在乙方达到《钱桥街道绿化管养工作考核办法》的情况下，按照约定的时限和方式将应付款项支付给乙方；

（2）严格按照《钱桥街道西片区绿化管养清单及养护等级》、《钱桥街道绿化管养工作考核办法》对乙方养护质量进行不定期抽查。

（3）甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，养护期满后根据考核结果支付养护费。

（4）如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

（5）对因供水、供电等原因影响正常养护工作，且乙方无力解决的问题，予以协助协调解决。

（6）在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段和管护等级时，乙方应服从大局，退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不承担赔偿责任。

（7）甲方未尽的其他权利和义务，双方可在补充条款内另行约定。

乙方的权利和义务

1.建立完善的绿化养护管理制度，并根据甲方提出的各项要求进行养护工作；

2.乙方需保持管理范围内环境整洁，苗木生长旺盛，无病虫害，无杂草，无枯树残叶，无缺棵，绿化带修剪整齐，绿化带内培土平整，无垃圾杂物；

3.乙方必须做到定期施肥、修剪，病虫害发生情况及时做好预防工作，病虫害发生后及时防治；干旱天气乙方要浇水保墒，不得因干旱（或积水）造成苗木生长受阻或死亡；

4.不得利用所承包养护的绿地及绿地内设施从事任何营利性活动；

5.对因养护责任造成的绿地内苗木死亡，按照原有苗木的品种、规格、数量进行补植，费用自筹。由于人为偷盗、破坏、工程建设毁坏及其它因素造成损坏的，乙方应及时制止并报甲方，进行处理赔偿；

6.编制绿化养护应急抢险方案，对灾害性台风、雨雪天气、交通事故等突发事件，造成苗木损伤、倒伏、死亡的，应按照甲方要求及时做好应急抢险工作，由于未及时做好应急抢险工作造成的损失，由乙方承担；

7.乙方必须提高安全意识，加强对职工在工作中安全防范措施的落实。发生安全事故由乙方负担法律及经济责任。

8.如遇重大活动（庆典、领导参观等），应按照甲方要求按时做好苗木修剪、清理卫生等；

9.养护不得拖欠农民工工资，由此造成的损失、纠纷等由乙方承担。

10.乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

11.在养护期内乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

(3)养护相关的社会职能工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保国定节假日的养护工作。

12.乙方承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准，农药废弃物要妥善处理，不可随意丢弃。同时，需提供相关处理台账。

13.乙方未尽的其他权利和义务，双方可在补充条款内另行约定。

14.乙方的工作人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，工作人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，甲方概不负责。

检查和考核

1.乙方应认真按约定的《钱桥街道绿化管养工作考核办法》进行养护，随时接受甲方的检查和考核。 

2.对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在规定时间内不整改的或整改效果不符合要求的，甲方有权委托第三方进行整改，整改费用将在乙方养护费中给予扣除，不足部分由乙方予以补足。

3.乙方养护期间的乔灌花草存活率低于合同约定要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方自行承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

4.甲方按照《钱桥街道西片区绿化管养清单及养护等级》、《钱桥街道绿化管养工作考核办法》进行考核。具体考核办法详见合同附件。
5.乙方退出管护，需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由乙方承担。

安全文明施工与检查

1.乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

安全防护

1.养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须统一着装上岗，穿着安全背心，施工区域按规定设立安全标识。

2.事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应当先行通知甲方，并按有关规定立即上报相关部门。同时按有关部门要求处理，事故处理过程中所有发生的费用均由责任方进行承担。

合同价款

1.合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的确定的价格在协议书内进行约定。

2.乙方应向甲方提交季度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为支付合同价款的依据。

3.如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后，方可在下月养护计划中进行调整。

4.对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予认可。

支付方式及乙方账户信息

1.支付方式：

（1）合同签订后预付年度合同价款的30%（在支付第一次养护服务费用时抵扣）。

（2）每六个月结算一次服务费，于第七个月20号前支付（如遇法定假日顺延），以此类推。

（3）支付标准：甲方每次向乙方支付的养护服务费=（年度合同价款÷2）－考核当期累计违约扣款－考核当期累计考核扣款（具体考核扣款方式见《钱桥街道绿化管养工作考核办法》）。

注：以上价款均不计息。每次付款时，乙方需提供符合甲方财务要求的相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）；

乙方报价有效期为两年，合同履行中，甲方如需追加与合同标的相同的服务，单价按中标单价计，数量按实结算，但所有追加的采购金额不得超过年度合同价款的10%。
2.乙方账户信息：

开户银行：                 

地址：                     

账号：                     

违约条款

1.合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.合同期间，甲方不得无故终止合同，如终止合同，非乙方责任，乙方有权要求甲方在付清实际应支付服务费的基础上再赔偿对应全部服务费的30%。

合同期间，乙方不得无故终止合同，如终止此合同，非甲方责任，甲方无需支付服务费且乙方需赔偿甲方全部服务费的30%。

4.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方的权利，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

6.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

7.违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

8.本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、检测费、鉴定费等。

争议

1.甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、调解不成的，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

（1）合同确已无法履行；

（2）双方协议停止养护作业；

（3）法院要求停止养护作业。

合同终止

1.乙方不得擅自将合同范围内的养护管理项目采取任何形式的转包和分包，凡违反此规定的，甲方将有权立即取消乙方的成交资格，终止或解除本合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承担；

2.出现下列情况之一的，甲方有权无条件终止合同，乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担：
（1）每月综合考核一年内累计三个月考核低于80分，第二年将不再续签养护协议；

（2）每月综合考核得分连续二个月低于80分，扣除当月养护经费并终止养护合同；

（3）同一养护质量问题3次未能整改到位的，扣除当月养护费用，即时终止养护合同。

（4）因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的；

（5）经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的。

其他

1.在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定相抵触的，按有关政策法规执行。

2.如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

3.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

合同生效与终止

本合同经双方当事人签字盖章并经江苏成建项目管理有限公司见证后生效，合同到期后本合同即告终止(双方另有补充约定的除外)。

合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

合同份数与解释
1.本合同一式捌份，甲方执肆份、乙方执贰份、招标办执壹份、见证方执壹份，具有同等法律效力。

2.本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

合同生效   

1.合同订立地点：无锡市惠山区钱桥街道。

2.本合同双方约定 签字盖章并经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

合同附件：《廉洁协议书》、《采购需求》、《钱桥街道西片区绿化管养清单及养护等级》、《钱桥街道绿化管养工作考核办法》、《开标一览表》、《细目报价表》。
以下无正文。

签署页：

	甲方
	乙方

	单位名称（盖章）：


	单位名称（盖章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	经办人（签字）：
	经办人（签字）：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	联 系 人：
	联 系 人：

	电    话：
	电    话：

	见证方（盖章）：

日期：2026年【  】月【  】日


合同附件1：

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

委托人：

受托人：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。

第一条  委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其它有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条 委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条 委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

受托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：年  月  日

第五部分.附件（投标文件格式）

                    项目公开招标
投标文件

政府采购编号：             
                      

采购项目名称：             
                      

供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函
致江苏成建项目管理有限公司：

我们收到你们编号JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1. 资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，须出具委托投标授权书原件扫描件；还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）授权代表提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（6）项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件；
（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。
1.1补充证明文件：

（1）投标人简介和经营情况说明；

（2）投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

（3）类似业绩表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况（格式见附件）；
（5）投入本项目养护机械设备表（格式见附件）
（6）偏离表（格式见附件）；
（7）其他投标人认为有必要提供的证明资料；

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件（暗标）（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）
4．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

5.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；
6.我们认为你们有权决定成交者；

7．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

8．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；
投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号
（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

	项目总报价

（单位：元）
	大写：

小写：

	养护期
	

	质量要求
	

	项目负责人
	


法定代表人或授权代表签字盖章：                       

日期：   年   月   日
（三）细目报价表

细目报价表（一）
供应商全称（加盖公章）：                            采购编号： 

	序号
	路名
	起止点
	养护标准
	养护面积
	单价
（元/㎡/年）
	合计
（元/年）
	备注

	1
	上伟路
	钱桥大道-钱洛路
	二级
	49800
	
	
	

	2
	政新北路
	园区北路-阳山法庭
	二级
	1500
	
	
	

	3
	西环线
	钱胡路到锡陆公路
	二级
	59010
	
	
	

	4
	锡杨线
	藕洛路——西环线
	二级
	2000
	
	
	

	5
	稍塘路
	锡杨线——西环线
	二级
	6000
	
	
	

	6
	藕塘中学门口
	藕塘中学门口停车场周边
	二级
	1400
	
	
	

	7
	藕中路
	342省道-洋溪路
	二级
	6900
	
	
	

	8
	钱胡路
	西环线-滨湖界碑
	二级
	190500
	
	
	

	9
	藕杨路
	342省道——洛社交界
	二级
	15320
	
	
	

	10
	洋溪绿园（朗诗御翠里）代建绿化
	洋溪绿园西面、南面、北面
	二级
	10172
	
	
	

	11
	洋溪碧桂园
	洋溪碧桂园东侧、南侧、北侧
	二级
	31850
	
	
	

	12
	威尔路
	景盛路—金山路
	二级
	5500
	
	
	

	13
	舜南路
	景盛路—金山路
	二级
	7000
	
	
	

	14
	盛昌路
	钱胡路—纬四路
	二级
	4000
	
	
	

	15
	时代城
	时代城北侧规划道路
	二级
	28000
	
	
	

	16
	景盛路
	钱藕路——钱胡路
	二级
	12120
	
	
	

	17
	锦溢路
	兴恒华电器——威尔路
	二级
	7500
	
	
	

	18
	金山路
	贝莱钢管厂——钱胡路
	二级
	10200
	
	
	

	19
	威尔北路
	金山路——景盛路
	二级
	3500
	
	
	

	20
	伟业路
	钱桥大道-锦溢路
	二级
	5000
	
	
	

	21
	水利防汛堤防绿化
	江胜河两岸、东风新成村——稍塘新丰里巷
	二级
	55000
	
	
	

	22
	招商雍荣府红线外代建
	雍荣府西面沿河、南面停车场
	二级
	8678
	
	
	

	23
	藕洛路
	藕洛路（342省道—上伟路）
	二级
	3850
	
	
	

	24
	藕塘大道
	藕塘大道（342省道—园区北路）
	二级
	5079
	
	
	

	25
	藕中公园
	藕中公园（政新路-藕塘派出所对面）
	二级
	2856
	
	
	

	26
	苹果园与藕乐苑西侧后背地块绿化
	苹果园与342及藕乐苑西侧地块绿化
	二级
	26000
	
	
	

	27
	恒源祥工业园
	恒亮路（园区南路—钱胡路）
	二级
	1536
	
	
	

	28
	
	恒新路（园区南路—钱胡路）
	二级
	1200
	
	
	

	29
	
	恒溢路（园区南路—钱胡路）
	二级
	1760
	
	
	

	30
	藕塘新街背街小巷
	藕塘新街
	二级
	310
	
	
	

	31
	钱桥街道道路交叉口景观绿化
	S342-锡西大道—锡陆公路交叉口节点绿化
	二级
	73280
	
	
	

	32
	恒藕路
	文良路—园区南路
	二级
	19155
	
	
	

	33
	恒溢路
	文良路—源兴路
	二级
	
	
	
	

	34
	恒新路
	文良路—园区南路
	二级
	
	
	
	

	35
	恒亮路
	文良路—园区南路
	二级
	
	
	
	

	36
	钱藕路
	夏禹桥—钱胡路
	二级
	149468
	
	
	

	37
	显山路
	锡杨线—钱胡路
	二级
	41580
	
	
	

	38
	新藕路
	显山路—钱胡路
	二级
	70425
	
	
	

	39
	园区东路
	钱藕路—文良路
	二级
	2500
	
	
	

	40
	园区南路
	显山路—恒新路
	二级
	16500
	
	
	

	41
	华学环路
	文良路—路北到头
	二级
	13203
	
	
	

	42
	职教园区
	玉泉路以南、实训基地以东、园区南路地块
	二级
	18780
	
	
	

	43
	藕塘中、小学道路（西片）
	
	二级
	1085
	
	
	

	44
	洋溪河沿河（西片）
	
	二级
	82120
	
	
	

	45
	文良路（西片）
	钱洛路——钱藕路
	二级
	17577
	
	
	

	46
	藕韵广场
	藕塘医院南侧
	二级
	3269
	
	
	

	47
	草花(每平方55棵到70棵)
	藕塘新街、藕塘大道花箱、藕中公园及花坛
	一年四季
	330
	
	
	

	48
	追播草籽
	暂按绿化总面积的10%计
	二级
	107412.3
	
	
	

	小计1：
	          元/年
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

 日期：
注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

细目报价表（二）
供应商全称（加盖公章）：                            采购编号： 

	序号
	路名
	起止点
	养护标准
	养护面积
	单价
（元/㎡/年）
	合计
（元/年）
	备注

	1
	草花（原草花变更为草皮）
	342与藕中路、342与藕塘大道、342与锡陆路、西环线与钱胡路节点、342与钱洛路节点
	草花
	1310
	
	
	第一年费用（包含草皮铺设栽植施工及一年绿化养护服务）

	小计2：
	          元/年
	

	2
	草花（原草花变更为草皮）
	342与藕中路、342与藕塘大道、342与锡陆路、西环线与钱胡路节点、342与钱洛路节点
	草花
	1310
	
	
	第二年费用（仅实施绿化养护工作）

	小计3：
	          元/年
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

   日期：
细目报价表汇总
供应商全称（加盖公章）：                            采购编号： 

	序号
	名称
	金额（元）
	备注

	1
	第一年养护服务总价（小计1+小计2）：
	         元/年
	

	2
	第二年养护服务总价（小计1+小计3）：
	         元/年
	

	投标总报价：
	          元
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

   日期：

附：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      （联合体）参加    （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：
（四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：  

关于资格的声明函

采购编号：

 日期：

   江苏成建项目管理有限公司：  

我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或授权代表签字或盖章：

 日期：
（五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           政府采购编号：

                                   日期：

江苏成建项目管理有限公司：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：              年              月                日

经营期限：
                                          

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

 
系                   的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：    年   月     日

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	
	法定代表人身份证复印件

（反面）


（六）承诺书（格式）
承诺书
    （采购人名称）      ：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

            投标供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　          　法定代表人或授权代表签字或盖章：

                                    日期：
（七）类似业绩表

类似业绩表
供应商名称（盖章）              政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026
	序号
	项目名称
	委托单位
	合同签订时间
	获奖情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：相关证明材料请附于本表之后。

（八）项目管理机构配备情况（格式）

项目管理机构配备情况

供应商名称（盖章）               政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026
	序号
	姓名
	项目组岗位
	职称证书
	岗位证书
	工作经验
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：1、本表对应采购需求中人员和评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

（九）投入本项目养护机械设备表（格式）

投入本项目养护机械设备表

供应商名称（盖章）                  政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026
	序号
	车辆、设备名称
	数量
	购入时间
	自有/租赁
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：1、本表对应采购需求和评分标准中的设备配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

（十）偏离表（格式）

商务条款偏离表

供应商名称（盖章）               政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026
	序号
	招标文件规定的商务条件
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件或响应内容所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。
技术要求条款偏离表

供应商名称（盖章）               政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026
	序号
	招标文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件或响应内容所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
（十一）技术文件
钱桥街道（2026-2028年）西片绿化养护项目（项目编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0026）

投

标

文

件

（技术文件）

目录

1.绿化养护作业方案

2.养护任务实施的重点难点及解决方案

3.精细化管理提升方案

4.内部管理架构

5.快速保障应急措施方案

6.安全文明保障措施方案




法定代表人身份证复印件








授权代表身份证复印件
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