# 招　标　文　件

项目名称：2026-2028年江堤绿化养护

标书编号：JSZC-320582-SZRY-G2026-0005

项目属性：服务类

苏州润禹工程咨询管理有限公司

2026年6月

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	19

第五章 评标方法与评标标准	29

第六章 投标文件格式	34

- 投标邀请

- 2026-2028年江堤绿化养护JSZC-320582-SZRY-G2026-0005 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年7月14日13:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目概况

项目名称：2026-2028年江堤绿化养护

项目编号：JSZC-320582-SZRY-G2026-0005

预算金额：250万元

最高限价：250万元

采购需求：本项目对长江公用段约45公里堤防内坡及平台、沿江16座闸站等绿化(面积约110万平方米)进行养护，保障绿化的成活率和覆盖率，提升江堤的环境面貌。具体要求详见项目需求。

合同履行期限：24个月。

本项目不接受联合体投标。

- 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- （2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

- （7）关于资格证明文件的书面承诺。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1本项目专门面向中小企业采购。

- 注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅窗口，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。

4.售价：无

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月 14日13：30(北京时间)

2.开标地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：张家港市水务局

地址：张家港市人民中路60号国脉大厦

联系人：陆凯

联系方式：0512-58952715

- 采购代理机构信息

名称：苏州润禹工程咨询管理有限公司

地址：苏州市吴中区重楼路9号

联系方式：0512-65857193

3.项目联系方式

项目联系人：孙佳

联系电话：0512-65857193

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

  - 本项目采购代理服务费由由中标（成交）供应商在签订采购合同前向采购代理机构付清。

  - 代理费用收取方式：收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）~500万元部分按照预算金额的1.1%计；预算金额500万元（含）~1000万元部分按照预算金额的0.8%计；预算金额1000万元（含）~5000万元部分按照预算金额的0.5%计。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法计算后六折收取，由甲方支付。

4.5收费金额：即18900元。

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州润禹工程咨询管理有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在投标截止时间前。苏州润禹工程咨询管理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

  - 苏州润禹工程咨询管理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州润禹工程咨询管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

  - 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为苏州润禹工程咨询管理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，苏州润禹工程咨询管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州润禹工程咨询管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 电子投标文件的递交

- 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

  - 苏州润禹工程咨询管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，苏州润禹工程咨询管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向苏州润禹工程咨询管理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

- 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

  - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

  - 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求

    - 根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

  - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

  - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

  - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

  - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 28.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 28.6.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 在评审报告中进行记录。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州润禹工程咨询管理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州润禹工程咨询管理有限公司有权不予受理。

    - 质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

    - 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

    - 质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州润禹工程咨询管理有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州润禹工程咨询管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或苏州润禹工程咨询管理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的0％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州润禹工程咨询管理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

闸站绿化养护范围

| 类别 | 范围 | 绿化面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沿江闸站 | 张家港闸 | 4200 |  |
|  | 五节桥港闸 | 4500 |  |
|  | 十字港闸 | 13400 |  |
|  | 护漕港闸 | 2000 |  |
|  | 太字圩港闸 | 16000 |  |
|  | 渡泾港泵闸站 | 6400 |  |
|  | 朝东圩枢纽 | 15000 |  |
|  | 一干河枢纽 | 12000 |  |
|  | 十三圩闸 | 1500 |  |
|  | 三干河闸 | 2400 |  |
|  | 四干河闸 | 5800 |  |
|  | 五干河闸 | 8000 |  |
|  | 六干河闸 | 7600 |  |
|  | 农场河闸 | 800 |  |
|  | 常沙河闸 | 2000 |  |
|  | 走马塘枢纽 | 45800 |  |
|  | 小计 | 147400 |  |

江堤绿化养护

| 序号 | 项目名称 | 具体位置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿化养护 | 江堤内坡及平台 |  | 910900 |  |
| 1 |  | 老港港堤 | m2 | 6500 |  |
| 2 |  | 巫山港西港堤 | m2 | 2500 |  |
| 3 |  | 五节桥闸至江海粮油老江堤 | m2 | 9100 |  |
| 4 |  | 十字港东港堤 | m2 | 6750 |  |
| 5 |  | 张皋汽渡至段山港 | m2 | 41100 |  |
| 6 |  | 港新重装至朝东圩港江堤 | m2 | 7350 |  |
| 7 |  | 朝东圩港西港堤 | m2 | 6600 |  |
| 8 |  | 海螺水泥至一干河枢纽 | m2 | 73480 |  |
| 9 |  | 沙洲电力至中东石化 | m2 | 52830 |  |
| 10 |  | 越洋码头至十三圩闸 | m2 | 33090 |  |
| 11 |  | 十三圩闸至三干河 | m2 | 95500 |  |
| 12 |  | 三干河枢纽四干河枢纽 | m2 | 58600 |  |
| 13 |  | 四干河至南通灰场 | m2 | 61000 |  |
| 14 |  | 南通灰场至六干河 | m2 | 66000 |  |
| 15 |  | 六干河至常熟界 | m2 | 378500 |  |
| 16 |  | 管理处 | m2 | 12000 |  |
| 二 | 一枝黄花等专项清理 | 江堤管理范围内 | 次/年 | 2 | 江堤管理范围内一枝黄花等专项清理整治（每次累计清理约10000平方米）。 |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、保险等）、服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、突击费用（临时加班加点产生的费用）、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币  \  元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2结付期限：

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：      （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目服务工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。项目结束后向甲方移交全部档案资料。

(6) 乙方必须规范用工，签订用工合同。乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

(7) 本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

(8)乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全服务，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

(9)乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。乙方若要更换项目负责人，需提前5个工作日向甲方提出书面申请，征得甲方同意后方可执行。

十、服务质量

乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、采购代理机构、张家港市政府采购管理中心各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 张家港市政府釆购管理中心（备案章） |

- 项目需求

- 清单

- 1、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2028年江堤绿化养护 | 1 | 项 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

### 2、核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

4、绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护要求 | 1、养护标准： （1）杂树清理：内坡平台杂树杂草清理； （2）修剪：绿篱、绿球定期修剪，基本做到整齐划一；大小乔灌木修剪，要因树而异，讲究艺术，着重修剪好内膛枝、徒长枝、病虫枝、枯枝败叶等。修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场整洁； （3）草坪管理：修剪平整，高度控制在15cm以下。适当施肥，保证草坪色泽正常，生长良好，不得使用除草剂。草坪覆盖度不得少于90%，集中空秃不得大于5平方米；草坪覆盖度低于90%或集中空秃超过5平方米应及时撒播同种草籽； （4）树木管理：发现枯木应及时清理；暴雨大风过后要立即巡查，及时扶正倾斜、倾倒树木，并培好土，设置支撑架；定期清理新生的小杂树；冬季做好树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；并根据树木的生长情况，适当施肥，保证树木成活； （5）浇灌排涝：要根据季节、天情、苗木旱情及时做好抗旱浇水工作；同时保证雨季绿地排水畅通，确保无因干旱或积水而造成的树木花草生长不良或死亡现象； （6）病虫防治：定期观察病虫害发生动态，及时做好防治工作。喷药防治要采用无公害、高效低毒的化学药剂，并做到用药配比正确，安全操作，不发生药害。另外对天牛、蚧壳虫等害虫要采用人工捕捉与化学防治相结合的综合防治措施，确保把病虫危害控制到最低限度； （7）卫生保洁：定期清除绿地内的垃圾、杂物、枯枝、杂草和排水沟内的杂草、杂物等；保证绿地内整洁和排水沟畅通； （8）绿化完整性：发现人为侵占、破坏绿地行为，及时向采购人报告，并配合一起查处； （9）采购人交代的临时任务。 |
| 2 | 人员要求 | 1、本项目实行项目负责人制度，项目负责人须具有园林绿化相关专业中级及以上职称且承担过类似的业绩，合同签订前中标单位必须将投标时上报的项目负责人上报采购人进行备案。 |
|  |  | 2、项目负责人职责：制订养护方案及技术措施、制订月度养护计划；病虫害防治措施及计划；制订抢险、应急措施；参加养护会议及其他采购人通知参加的会议；参加养护考核及人员考核；做好月度签证资料的汇总及上报工作；建立、上报各类养护台账工作；做好养护操作及人员安全工作以及采购人安排的其他工作；能通过手机、电脑上传图片、计划接收紧急通知等。 |
|  |  | 3、现场负责人职责：根据制订的养护方案、技术措施、病虫害防治措施、计划、安全管理措施等具体做好各项养护工作；做好绿地巡查工作；做好应急、12345便民热线，以及采购人安排的其他工作。 |
|  |  | 4、现场需配备安全员具有政府相关部门或其认可的相关培训机构颁发的有效期内的安全管理员证书。 |
|  |  | 5、根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准。 |
| 3 | 车辆 和机 械配 备要 求 | 为保证后续日常养护工作的正常开展，投标人需分别提供车辆和机械配备方案。方案应包含车辆、设施设备的作业安排；车辆、设备日常管理方案；车辆、设施设备后期维护保养方案，并满足车辆配备要求和机械配备要求。 |
|  |  | 1、投标人拥有车辆情况要求：洒水车（核定载质量≥4.0吨）不少于2辆，清运卡车（车辆类型为货车，核定载质量≥1.6吨）不少于2辆，巡视车（车辆类型为轻型普通货车或小客车、小轿车）不少于2辆。若为自有的须提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。 |
|  |  | 2、投标人拥有若干台专业绿化机械：草坪机，植保机，绿篱修剪机，油锯，高枝油锯，割灌机，打孔机，树木扶正器 ，背负式鼓风机，水泵，车载高射程喷雾器（风机功率≥12kw）。若为自有的须提供购买的相关机械的发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。 |
| 4 | 安全 文明 作业 要求 | 投标人应根据相关绿化养护行业标准、本项目的绿化养护要求和投标人在投标文件中所作的承诺，对管理区域进行养护。绿化养护作业中应严格按照绿化技术操作规程实施，加强作业人员的安全防范意识。特别是堤防段，行道树修剪及高空作业等安全文明施工，机械的安全使用、农药的安全使用、安全用电及公共绿地防火。投标人还需按堤防段绿化落实不同的安全措施、安全防护设施，按需进行合理配备，加强养护人员日常安全教育工作。 （1）作业工人作业时必需穿着安全警示服装。 （2）养护工人车辆不违停，如作业需要停放的应设立安全警示牌。 （3）正常养护作业期间现场管理到位，不发生人员伤亡事故并为养护 工人购买人身意外保险。 |
| 5 | 应急 抢险 要求 | 为快速应对江堤绿化突发事件，有效控制、预防和消除突发事件危害，提升紧急事件的处理能力，加快紧急处置和协调救援反应速度，将突发事件对绿地、设施、人员、财产和环境的损失降至最低，最大限度保障人民群众生命、财产安全，维护正常的社会秩序，遇到灾害性天气（如台风、暴雨等），提早做好人员、车辆、机械、物资准备，做好各类应急抢险工作，投标人应编制本项目应急预案。应急预案应至少包括以下内容： |
|  |  | 1、灾害性天气抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 |
|  |  | 2、应急处理：落实应急制度，积极配合采购人需求，快速安排因自然灾害、重大活动等情况引起的养护应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 |
| 6 | 其他 要求 | 1、中标人应及时做好采购人交办的江堤管理范围内一枝黄花等专项清理。 |
|  |  | 2、配合做好绿地养护台账，中标人应及时做好绿地交接工作，熟悉、明确各自养护区域，防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象，交接时需做好影像资料备份。 |
|  |  | 3、投标人的企业养护管理制度应健全，工作有台帐，记录全，内容实并及时上报；着装统一、仪容整洁上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管理规范，遵守各项管理规定；应加强养护人员安全教育（包括车辆停放、上下班安全、交通规则、机械使用、农药安全等）、落实安全措施，按要求准时参加各类会议、活动及业务培训；养护管理负责人到位，通讯畅通，承包绿地无转包现象；发现破坏绿化现象能及时制止上报；无上级领导及相关部门、市民、游客反映管护存在问题。 |
|  |  | 4、投标人应针对本项目提供全年绿地养护管理计划，其中包括但不限于按不同季节、不同的地理位置、不同的地质条件制订的相应计划。 |
|  |  | 5、投标人应针对本项目提供的绿地养护方案，内容应针对不同地段的特点，有针对性的制订养护措施，体现不同的养护重难点。 |
|  |  | 6、投标人自2023年以来（以合同签订日期为准）承担过类似的业绩。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

24 个月。

2 支付方式

2.1、结付程序

中标人按本合同内容合格地履行义务，凭合格发票及相关资料到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

本项自实行季度考核支付方式，合同签订后支付合同总金额10%作为预付款（在签订合同时，中标人明确放弃预付款的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）（从每个季度款中扣回2.5%，直至扣完为止。），之后每季度按考核要求进行考核，季度得分为90分（含90）以上的，采购人按照合同支付季度款；低于90分的：每低一分扣除季度款的3%进行支付。季度得分计算方法：按照考核表，每季度采取定期和不定期相结合的办法进行现场检查考核，其中定期考核分占40%,不定期考核分占60％。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

- 其他部分

附表一：绿化养护报价清单

| 类别 | 范围 | 单位 | 数量 | 单价 （元/m2.年） |  | 合价（元） | 两年总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、沿江闸站绿化养护 | 沿江16座闸站 | ㎡ | 147400 |  |  |  |  |  |
| 二、江堤绿化养护 | 老港至常熟界（内坡及平台） | m2 | 910900 |  |  |  |  |  |
| 三、一枝黄花等专项整治 | 江堤管理范围内 | 次/年 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合 计（一+二+三） |  |  |  |  | （ 元）人民币 |  |  |  |

附件二：考核细则

2026-2028年江堤绿化养护日常考核表

| 时间： 年 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 考核内容及养护要求 | 标准分数 | 考核得分 | 扣分依据 |
| 卫生保洁 | 做好江堤绿地范围内的保洁工作，及时清理绿地内垃圾杂物，无卫生死角，树木、草坪修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜，做到不乱丢乱抛。 | 15分 |  |  |
| 松土除草 | 绿地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。 | 15分 |  |  |
|  | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。 |  |  |  |
| 浇灌排水 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水，及时抗旱，确保正常生长。 | 5分 |  |  |
|  | 绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 |  |  |  |
| 施肥 | 绿地、草坪、植物按要求及时施肥，每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。 | 5分 |  |  |
|  | 施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 |  |  |  |
| 绿化长势 | 绿地及林地内树木无死株，断枝及明显枯枝，树木无大片光秃落叶，乔木保存率98%以上，灌木色块草坪基本无空缺。 | 20分 |  |  |
|  | 按养护标准要求，对绿地内乔灌木有缺株，绿篱及满种摸纹、草花有空缺应及时补缺。 |  |  |  |
|  | 树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木。 |  |  |  |
|  | 草坪应长势良好，无黄化及明显杂草未拔除迹象。 |  |  |  |
|  | 草坪无空缺，如有应及时重播或重铺。 |  |  |  |
| 病虫防治 | 发现病虫害应主动汇报，积极防治，效果明显。 | 10分 |  |  |
|  | 按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生。 |  |  |  |
|  | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 |  |  |  |
| 整枝修剪 | 树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀；花灌木修剪及时、准确；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整，球类修剪圆整。 | 15分 |  |  |
|  | 根据树木生长习惯及时修剪剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好。 |  |  |  |
|  | 草坪要适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗漏，草屑及时扫尽运出。 |  |  |  |
| 其他防范 | 禁止燃火烧杂草。 | 5分 |  |  |
|  | 防范放牧上堤对绿化破坏。 |  |  |  |
| 其他 | 养护组织制度全，工作有台帐，记录全，内容实并及时上报。 | 10分 |  |  |
|  | 着装仪容整洁上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管理规范。 |  |  |  |
|  | 按要求及时参加会议、活动及各类业务培训。 |  |  |  |
|  | 养护管理负责人到位，通讯畅通，承包养护无转包现象。 |  |  |  |
|  | 上级领导及相关部门、社区、居民无反映养护存在问题。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 考核人签字： |  |  |  | 被考核人签字： |

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

- 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

- 1．价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20%*100（保留二位小数）。

2 养护方案分50.0分

2.1.企业养护管理制度6分

根据投标人提供的企业管理制度和标准，管理制度和标准健全完整、切实有效且完全满足本项目服务需求得6分；管理制度和标准较健全完整，较切实 有效基本满足本项目服务需求得4分；管理制度不完整、混乱或不能满足本项目服务需求得2分；不提供不得分。

2.2.全年绿地养护管理计划8分

根据投标人提供的全年绿地养护管理计划是否按不同季节、不同的地理位置、不同的地质条件制订相应计划进行评分。养护计划最完整全面、科学合理、可操作性强、符合本项目服务需求的得8分；养护计划较完整、较合理、可操作性较强、较符合本项目服务需求的得6分；养护计划方案简单、不详细、合理性一般、操作性一般的得4分；养护计划方案非常简单、不详细、合理性差、操作性差的得2分；不提供不得分。

2.3.绿地养护方案10分

根据投标人提供的绿地养护方案进行综合评定，投标人应针对不同地段的特点，有针对性的制订养护措施，体现不同的养护重难点。概述详细，切合实际，能真实体现项目工作重点及存在的难点等得10分；概述较为详细，考虑到实际，能较好体现项目工作重点及存在的难点等得8分；方案简单，能基本体现本项目工作重点及存在的难点等的得6分；方案非常简单，不能基本体现本项目工作重点及存在的难点等的得4分；不提供不得分。

2.4.人员配置8分

2.4.1.项目负责人要求

项目负责人具有园林绿化相关专业高级工程师职称的得2分。

2.4.2.项目组其他人员要求

项目组人员中每具有一个园林绿化相关专业初级及以上职称的得1分，最高得4分。

（上传职称证书、响应单位为其缴纳的最近一期社保证明彩色扫描件，未提供不得分）

安全员具有政府相关部门或其认可的相关培训机构颁发的有效期内的安全管理员证书的每提供一个人得1分；最高得2分。

注：园林绿化相关专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

2.5.安全文明作业方案10分

根据投标人提供的安全文明作业方案进行综合评定，方案完全包含安全文 明作业要求的内容且优于项目要求的得10分；包含安全文明作业要求的内容 且满足项目要求的8分；方案内容简单且基本满足项目需求的得6分；方案内容非常简单且不满足项目需求的得4分；不提供不得分。

2.6.应急抢险预案8分

根据投标人提供的应急抢险预案，按不同灾害类别制定不同的应急预案，应急预方案全面详细，合理可行，针对性强的得8分；应急方案较全面详细，较合理可行，针对性较强的得6分；应急方案合理性一般，针对性一般的得4分；应急方案合理性差，针对性差的得2分，不提供的不得分。

3 履约能力分 30.0 分

3.1.类似业绩分6分

投标人自2023年以来（以合同签订日期为准）承担过类似的业绩，有一个的得2分，本项最高得6分。必须提供项目合同扫描件，不提供不得分。

3.2.投标人拥有车辆情况12分

满足本项目需求规定的投标人拥有车辆的得9分，不满足任一项不得分，多提供任意一项的车辆（指洒水车、巡视车、清运卡车）加1分，最多加3分。本项最多得12分。若为自有的须提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。不提供或提供不全不得分。

3.3.投标人拥有机械情况12分

投标人拥有专业绿化机械：草坪机3台，植保机3台，绿篱修剪机5台，油锯2台，高枝油锯1台，割灌机3台，打孔机1台，树木扶正器1台，背负式鼓风机2台，水泵2台，车载高射程喷雾器1台（风机功率≥12kw）满足上述要求的得9分，不满足任一项不得分，多提供任意一项的机械（指高枝油锯、打孔机、树木扶正器、车载高射程喷雾器）加1分，最多加3分。本项最多得12分。若为自有的须提供购买的相关机械的发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。不提供或提供不全不得分。

注:以上证明材料，不提供不得分

- 投标文件格式

一、 封面

二、 投标函格式

三、 开标一览表

四、 资格证明文件

五、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、 分项报价表

七、 技术参数响应及偏离表

八、 商务条款响应及偏离表

九、 服务方案

十、 类似项目业绩一览表

十一、 项目负责人及其他人员介绍

十二、 投标人情况介绍

- 封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 投标函格式

投标函

致：    ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 授权委托书

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(投标人名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

分项报价表

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2．提供人员相关证书、社保，条目不限于此，可自行添加。

- 投标人情况介绍

内容自定，可参考如下：

1.投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

2.项目负责人及其他人员介绍

3.相关证书、奖项等

.............

全文完。