江苏省中医院

零星工程服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0361

项目代理编号：0675-266JOC003585

采购人：江苏省中医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年7月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

# 第一章  招标公告

项目概况

江苏省中医院零星工程服务项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年7月29日8时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0361，项目代理编号：0675-266JOC003585

2、项目名称：江苏省中医院零星工程服务项目

3、项目预算及最高限价：人民币300万元/年（采购包一：100万元/年，采购包二：100万元/年, 采购包三：100万元/年）

4、采购需求：

| 包号 | 名称 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 零星工程服务项目(本部北院区零星工程） | 1年 |
| 2 | 零星工程服务项目（本部南院区零星工程） | 1年 |
| 3 | 零星工程服务项目（分院区零星工程） | 1年 |

本项目共三个包，供应商可以兼投但不可兼中，最多只能中标1个包，评审顺序从第一包开始，参与包1投标，且中标第1包，则不得参与后续标包的评审，未中标则不影响后续评审。

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

供应商被列入严重失信主体名单：

被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

1.供应商须具有有效的安全生产许可证。

2.供应商须具有相应的工程资质。

## 三、获取招标文件

1. 项目报名时间：2026年7月8日0:00至2026年7月14日23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月29日8时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人联系方式 名 称：江苏省中医院 联系人：周老师 联系地址：江苏省中医院招标办。 联系方式 ：025-86558915

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795965

3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

本项目采购代理服务费用（包括专家评审费）由采购人江苏省中医院支付。本项目收费标准按采购人与本项目代理机构协议约定执行。

第三章  合同文本（参考）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                     项目的招标采购结果，签署本合同。

本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

一、合同有效构成

下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件

第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分  标准规范

第六部分  图纸（如果有）

第七部分  构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

二、采购标的

1 、产品/服务内容：                       。

2 、服务期限：                            。

3 、补充条款：                            。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

四、技术资料

1、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2 、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证其所提供的产品或服务中涉及的知识产权不侵犯第三方的合法权益。如因乙方的产品和服务或其任一部分侵犯第三方知识产权，致甲方经济损失或名誉受损，乙方应承担全部经济损失，且需通过各种方式弥补甲方名誉损失。

六、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如存在产权瑕疵，致甲方经济损失或名誉受损，乙方应承担全部经济损失，且需通过各种方式弥补甲方名誉损失。

七、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让第三方供应。

2 、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给第三方供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

八、质保期

质保期：       年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

1、交付期：_______             __。

2、交付方式：                    。

3、交付地点：                    。

十、合同款支付

1、付款方式：                    。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，甲方可选择按以下任一种办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场进行维修或更换，并保证到达现场后    小时内完成维修或更换，使其提供的产品或服务恢复至正常使用状态。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家、行业、企业有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求及甲方操作人员掌握使用方法，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，如产生相关费用，由乙方承担承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由乙方承担。

十四、合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2 、使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3 、乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4 、合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5 、合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、其他补充条款

十六、违约责任

1 、甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2 、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3 、乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4 、乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家、行业、企业有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

5、因乙方原因（包括但不限于产品或服务的知识产权侵权、产权瑕疵、擅自转包或分包、未按约履行质保义务等）致甲方损失的，甲方有权解除本合同，乙方已收取的款项应予以返还，并依法按损失承担赔偿责任，如损失无法计算的，赔偿数额按照不低于合同总价的30%计算。

十七、不可抗力事件处理

1 、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。如合同继续履行已无法实现合同目的的，本合同自动解除，双方均无违约责任，乙方收取的费用无息返还甲方。

2 、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3 、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市     区。

十九、合同生效及其它

1、 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同未尽事宜，双方可补充约定，补充约定与本合同具有同等的法律效力。

3、合同联系方式以合同签章处所载明的联系方式为准，一方如有变化，应及时书面通知对方。

4、合同正本壹式伍份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方壹份。

甲   方：                              乙   方：

法定代表人或授权代表签字：             法定代表人或授权代表签字：

地   址：                              地   址：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年  月  日             签订日期：      年  月  日

采购廉政协议

甲方（采购单位）：江苏省中医院

乙方（供货单位）：XXXXXX有限公司

为加强物资采购供应中心的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1、不向乙方索取或接受任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

3、不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

4、不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5、不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1、不以任何形式向甲方及其工作人员赠送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，不报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3、不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4、不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

5、不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否终止采购合同，同时追究乙方违约金（违约金标准为违规金额或物品价值的5倍），直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。涉及犯罪的移交司法机关处理。

2、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据医院规定给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同。触犯法律的移交司法机关处理。

3、乙方如发现甲方人员索要、收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向江苏省中医院纪检监察部门或上级主管部门举报。

本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力，双方应自觉履行本协议并互相监督。

本协议有效期限为双方每项采购合同签署之日起，至每项采购合同履行结束止。

第四章 项 目 需 求

(★参数不允许负偏离)

第一包：北院零星工程

一、概况

本项目为江苏省中医院零星工程项目，工程位于南京市秦淮区汉中路155号江苏省中医院北院。本项目采购范围包含江苏省中医院可能发生的各项零星维修改造工程，包括拆除、建筑、结构、装饰、机电设备安装、古建、市政、开洞补洞、防水、防腐、保温等。

2025全年零星工程服务累计约100万元，此金额仅做参考，不作为2026年实际发生的项目数及金额.

1、工程名称：江苏省中医院零星维修改造工程

2、建设地点：南京市秦淮区汉中路155号本部江苏省中医院北院

4、采购范围：合同签订之日起一年内全部投标人资质承包范围内的零星工程内容。每次施工估算金额在100万元人民币以上或建筑面积在500平方米以上的工程不在本采购发包范围内。

二、服务要求

★1、投标人接到发标人零星工程施工指令后一周内完成施工前的准备工作，包括材料及施工设备的准备、工程量及预算造价的报备、施工图设计图纸或甲方认可的示意图纸、编制工程量清单并获甲方认可、涉及结构/改变系统的改造需提供相关计算书等，投标时提供书面承诺。

投标人需有专门的设计院合作，完工、竣工图上须有设计院盖章（同时提供承诺书）。

★2、投标人严格按照建筑工程有关施工和验收规范进行施工，杜绝使用不合格材料，投标时提供书面承诺。如在施工过程中发现偷工减料或不按规范操作、施工，甲方视情节轻重有权终止合同。

3、施工现场要有专人负责，设立带班组长及时与甲方沟通工作。工程施工期间发包方不提供驻点场所。

4、专业施工人员需持国家颁发的有效证件方可上岗。项目经理证、施工员证、安全员证、预算员证、质检员证、焊工证、电工证、架子工证等。

5、零星工程项目参照相关法律法规及政策文件计价执行。每项工程完工项目验收通过后30天内乙方需将结算送审（送审结算为在前期获得甲方确认的工程量清单基础上按实际工程量计算结果），乙方提供工程结算，结算以审核报告为准。零星工程项目须有派工单，派工单据须有派工方、使用方签字方为有效。工程结算经甲方总务处初审后、报审计处审核，经审计定案后根据下浮比例，作为工程结算依据。工程所需水电费按定额标准扣除。相关计价文件包括：现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价等。

▲6、所有乙方采购的、用于工程所需的材料价格执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经甲方认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认，所有乙供材料必须符合不低于E1级绿色环保要求,其他要求详见设计图纸说明及国家相关规范要求，未经甲方认可使用的，甲方有权要求予以更换，其费用由乙方承担。

乙供材料质量约定：乙供材须符合国家相关质量标准，乙供材耐火等级，环保等级须符合国家和地方相关标准。采购人有权对乙供材进行监督抽检，若不合格费用由中标人承担。

▲7、甲供材由采购人运至院区内，由中标人负责搬运。甲供材的上下力、二次搬运、垂直运输、材料保管由中标人负责，并依据中标人要求办理收货及出入库手续。相关费用须包含在报价中，中标后不得调整。

▲8、质保时间： 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程‌的保修期为2年‌，防水防漏工程为5年，结构工程终身质保。

▲ 9、中标人在零星工程施工时除甲方要求外，其余所有工程的施工时间须在门诊下班后，涉及到病房区域的工程须在有限条件内将对医院环境的影响降至最小。

▲10、严格遵循医院各项安全管理制度。

★11、补充

11.1、提供农民工工资保证承诺：根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.2、动火作业规范。严格落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》(安委[2024]12号)和《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，加强对建筑施工、装饰装修工程等动火作业的管理，严格执行医院保卫处动火作业内部审批手续，落实安全措施检查作业过程监督，对未落实动火作业主体责任、违反规定动火、现场监管措施不到位、无证上岗作业、人证不符的、违规吸烟的，接受相关法律法规处理。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.3、现场施工安全管理体系。进场施工时建立施工现场管理制度，制定详细施工方案，明确各阶段安全目标和保障措施。施工过程中，不得出现施工现场管理混乱的情况，避免因管理不善增加安全隐患。涉及到既有工程项目的改造、装修或修缮，应按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点(试行)的通知》(苏建消防[2023)104号)执行。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.4、供应商须承诺近三年，未发生重大安全事故，未因安全事故被相关主管部门行政处罚。(提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理)

11.5、在施工过程中采购人有权对供应商进场材料进行随机抽检，检测费由供应商承担。若进场材料检测不合格达到两次，采购人将立即终止合同并保留追究供应商责任的权利。

三、技术要求

（一）工程质量要求

★1、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

▲2、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

▲3、定点施工单位的一个项目经理在同一时期不得兼任两个项目，在履行合同过程中，项目经理必须为投标时承诺的项目经理，每个项目必须至少配备一名安全员。

（二）工期和进度要求

1、计划开工日期和竣工日期在签订施工承包合同时确定。

2、实际开工日期以采购人所发布的开工指令中注明的开工日期为准。

▲（三）竣工资料

采购人依据工程规模要求中标人提供竣工资料（不低于4套）的内容应包括：

1、竣工图纸，dwg格式电子竣工图或符合现场实际情况的图纸。

2、设计变更、洽商记录、现场签证。

3、施工资料：行为资料，控制资料，例如材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录，管理资料，例如开工报审表、施工组织设计。

（四）工程签证

## 1、变更程序

▲（1）发包人指示变更

发包人提请变更的，需要向承包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更的工程范围和变更的理由,承包人有义务论证变更后的可行性，并及时向发包人说明。若承包人拒绝履行发包人的变更申请，则发包人有权终止合同。

▲（2）承包人提请变更

承包人提请变更的，需要向采购代表人提交书面变更计划，说明计划变更工程范围和变更的理由，以及实施该变更工作对合同价格和工期的影响，同时提交设计院的可行性论证。经发包人书面同意后，方可实行变更。

（五）报价方式及要求

1、投标报价内容

工程报价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、合同条款规定的保险金、原材料及相关检测费用、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、验收和维保以及人员培训服务、节假日及夜间施工等的各项费用。投标人根据投标单位自身情况、市场行情、计价执行标准及采购文件等要求报出审计后下浮率。

2、投标报价方式

★（1）本次采购投标报价采用定额计价，费率下浮方式报价（即：供应商在编制的工程量清单基础上报下浮率），投标人应按采购人提供的采购文件、自身工作经验、市场行情报审计后下浮率。竣工验收合格后由采购人（或委托第三方）审计机构最终审计形成的最终工程结算造价基础上根据下浮率计算最终结算金额。（例：供应商所报审计后下浮率为5%，最终工程经过审计后结算造价为5万元，则最终结算价为：（5万元-不可竞争费-独立费）*（1-5%）=最终金额）。

▲（2）计价执行标准：执行现行国家标准《现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价文件。其中：

1）措施费：总价措施费仅计取现场安全文明施工基本费；单项措施费按实际发生项目计取；赶工措施费及夜间施工费不计取。

2）不可竞争费：安全生产措施费、人工费及企业管理费中按规定标准计取的社会保险费与住房公积金、增值税；文明施工、环境保护、临时设施费为可竞争费用；工程排污费已停征，不再计列；不可竞争费按规定标准足额计取，不得下浮。（具体参考现行计价规范）

3）材料、设备费用：执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经甲方认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。

4）人工费用：参照最新江苏省住房和城乡建设厅关于发布的建设工程人工工资指导价，按最低标准计取。

5）建筑垃圾清运：医院本部和紫东院区的建筑垃圾清运由医院自己负责，但其他区域的仍由施工单位清运并按体积计取费用。

6）独立费：包括计日工、专业工程独立费，独立费仅计算税金，不参与下浮；

7）配合费：本项目不计取配合费。

8）工程量：经双方认可的实际工程量。施工涉及的二次临时围挡、涂刷时的成品保护、部分项目的人员看护等特殊工序所产生的费用，施工单位需提供可靠详实的佐证材料，由医院总务处核实后，按实际发生情况计取。

9）其他零星工序费用计取：定额子目有的项目，根据施工合同约定按定额计价；定额子目里没有的项目，施工单位施工时需提供相关施工工艺、材料价格、组价依据等，由总务处和审计处共同审核确认。

四、商务要求

（一）服务时间、地点与方式：

1、服务开始时间：合同签订后，以采购人通知为准

2、服务期限：一年。

3、服务地点：采购人指定地点（江苏省南京市）

（二）保密要求

报价方保证服从采购人医院管理规定，同时不得向无关第三方泄露采购人任何信息、资料。

（三）保险

在具体项目施工期间，中标人应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。

（四）付款及结算方式

付款方式：合同签订后提交项目预算10%的履约保证金，零星工程单项完成，施工验收质量合格，竣工结算审核后，付完单次工程100%全款，服务期满后退还履约保证金。

(五)其他

1、★供应商承诺服务期内，遵守劳动合同法，及时足额向本项目的劳动者支付劳动报酬，并承担因供应商拖欠本项目劳动报酬而给甲方造成的一切损失。格式自拟

2、★供应商承诺，如招标人对工程结算委托工程造价咨询公司审核，单项结算审核审减率超过5%（含），投标人需承担审核费用（审计费用=核减额*3%），审核费用直接从结算价中扣除。

3、严格遵守江苏省中医院相关安全生产管理规范

（六）考核 （考核办法供应商无需逐条响应，只需注明是否全部接受考核工作表的要求，如有不能满足的请单独列明）

服务期内每次项目结束对供应商进行考核，考核得分≥80分为合格，如供应商考核得分在80分以下的，在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，或中标人合同期内评价为80分以下的，采购人有权对供应商进行调整，一次得分80以下采购人有权调整供应商的工作内容、工作区域，连续两次80分以下采购人有权终止合同。

江苏省中医院

零星工程施工定点供应商考核表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 评价项目 | 优秀 ≥9分 | 良好 6-8分 | 一般 3-5分 | 较差 1-2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制工程质量的检测与保证措施 |  |  |  |  |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 |  |  |  |  |
| 3 | 安全施工措施 |  |  |  |  |
| 4 | 文明施工及环境保护保证措施 |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理到位情况及业务水平 |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人到位情况 |  |  |  |  |
| 7 | 技术负责人业务水平 |  |  |  |  |
| 8 | 现场机构人员配套情况 |  |  |  |  |
| 9 | 与采购单位配合情况 |  |  |  |  |
| 10 | 工程维保服务情况 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 对施工单位服务的总体评价： 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |

第二包：南院零星工程

一、概况

本项目为江苏省中医院零星工程项目，工程位于南京市秦淮区汉中路155号江苏省中医院南院。本项目采购范围包含江苏省中医院可能发生的各项零星维修改造工程，包括拆除、建筑、结构、装饰、机电设备安装、古建、市政、开洞补洞、防水、防腐、保温等。

2025全年零星工程服务累计约100万元，此金额仅做参考，不作为2026年实际发生的项目数及金额.

1、工程名称：江苏省中医院零星维修改造工程

2、建设地点：南京市秦淮区汉中路155号本部江苏省中医院南院

4、采购范围：合同签订之日起一年内全部投标人资质承包范围内的零星工程内容。每次施工估算金额在100万元人民币以上或建筑面积在500平方米以上的工程不在本采购发包范围内。

二、服务要求

★1、投标人接到发标人零星工程施工指令后一周内完成施工前的准备工作，包括材料及施工设备的准备、工程量及预算造价的报备、施工图设计图纸或甲方认可的示意图纸、编制工程量清单并获甲方认可、涉及结构/改变系统的改造需提供相关计算书等，投标时提供书面承诺。

投标人需有专门的设计院合作，完工、竣工图上须有设计院盖章（同时提供承诺书）。

★2、投标人严格按照建筑工程有关施工和验收规范进行施工，杜绝使用不合格材料，投标时提供书面承诺。如在施工过程中发现偷工减料或不按规范操作、施工，甲方视情节轻重有权终止合同。

3、施工现场要有专人负责，设立带班组长及时与甲方沟通工作。工程施工期间发包方不提供驻点场所。

4、专业施工人员需持国家颁发的有效证件方可上岗。项目经理证、施工员证、安全员证、预算员证、质检员证、焊工证、电工证、架子工证等。

5、零星工程项目参照相关法律法规及政策文件计价执行。每项工程完工项目验收通过后30天内乙方需将结算送审（送审结算为在前期获得甲方确认的工程量清单基础上按实际工程量计算结果），乙方提供工程结算，结算以审核报告为准。零星工程项目须有派工单，派工单据须有派工方、使用方签字方为有效。工程结算经甲方总务处初审后、报审计处审核，经审计定案后根据下浮比例，作为工程结算依据。工程所需水电费按定额标准扣除。相关计价文件包括：现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价等。

▲6、所有乙方采购的、用于工程所需的材料价格执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经甲方认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认，所有乙供材料必须符合不低于E1级绿色环保要求,其他要求详见设计图纸说明及国家相关规范要求，未经甲方认可使用的，甲方有权要求予以更换，其费用由乙方承担。

乙供材料质量约定：乙供材须符合国家相关质量标准，乙供材耐火等级，环保等级须符合国家和地方相关标准。采购人有权对乙供材进行监督抽检，若不合格费用由中标人承担。

▲7、甲供材由采购人运至院区内，由中标人负责搬运。甲供材的上下力、二次搬运、垂直运输、材料保管由中标人负责，并依据中标人要求办理收货及出入库手续。相关费用须包含在报价中，中标后不得调整。

▲8、质保时间： 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程‌的保修期为2年‌，防水防漏工程为5年，结构工程终身质保。

▲ 9、中标人在零星工程施工时除甲方要求外，其余所有工程的施工时间须在门诊下班后，涉及到病房区域的工程须在有限条件内将对医院环境的影响降至最小。

▲10、严格遵循医院各项安全管理制度。

★11、补充

11.1、提供农民工工资保证承诺：根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.2、动火作业规范。严格落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》(安委[2024]12号)和《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，加强对建筑施工、装饰装修工程等动火作业的管理，严格执行医院保卫处动火作业内部审批手续，落实安全措施检查作业过程监督，对未落实动火作业主体责任、违反规定动火、现场监管措施不到位、无证上岗作业、人证不符的、违规吸烟的，接受相关法律法规处理。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.3、现场施工安全管理体系。进场施工时建立施工现场管理制度，制定详细施工方案，明确各阶段安全目标和保障措施。施工过程中，不得出现施工现场管理混乱的情况，避免因管理不善增加安全隐患。涉及到既有工程项目的改造、装修或修缮，应按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点(试行)的通知》(苏建消防[2023)104号)执行。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.4、供应商须承诺近三年，未发生重大安全事故，未因安全事故被相关主管部门行政处罚。(提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理)

11.5、在施工过程中采购人有权对供应商进场材料进行随机抽检，检测费由供应商承担。若进场材料检测不合格达到两次，采购人将立即终止合同并保留追究供应商责任的权利。

三、技术要求

（一）工程质量要求

★1、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

▲2、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

▲3、定点施工单位的一个项目经理在同一时期不得兼任两个项目，在履行合同过程中，项目经理必须为投标时承诺的项目经理，每个项目必须至少配备一名安全员。

（二）工期和进度要求

1、计划开工日期和竣工日期在签订施工承包合同时确定。

2、实际开工日期以采购人所发布的开工指令中注明的开工日期为准。

▲（三）竣工资料

采购人依据工程规模要求中标人提供竣工资料（不低于4套）的内容应包括：

1、竣工图纸，dwg格式电子竣工图或符合现场实际情况的图纸。

2、设计变更、洽商记录、现场签证。

3、施工资料：行为资料，控制资料，例如材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录，管理资料，例如开工报审表、施工组织设计。

（四）工程签证

## 1、变更程序

▲（1）发包人指示变更

发包人提请变更的，需要向承包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更的工程范围和变更的理由,承包人有义务论证变更后的可行性，并及时向发包人说明。若承包人拒绝履行发包人的变更申请，则发包人有权终止合同。

▲（2）承包人提请变更

承包人提请变更的，需要向采购代表人提交书面变更计划，说明计划变更工程范围和变更的理由，以及实施该变更工作对合同价格和工期的影响，同时提交设计院的可行性论证。经发包人书面同意后，方可实行变更。

（五）报价方式及要求

1、投标报价内容

工程报价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、合同条款规定的保险金、原材料及相关检测费用、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、验收和维保以及人员培训服务、节假日及夜间施工等的各项费用。投标人根据投标单位自身情况、市场行情、计价执行标准及采购文件等要求报出审计后下浮率。

2、投标报价方式

★（1）本次采购投标报价采用定额计价，费率下浮方式报价（即：供应商在编制的工程量清单基础上报下浮率），投标人应按采购人提供的采购文件、自身工作经验、市场行情报审计后下浮率。竣工验收合格后由采购人（或委托第三方）审计机构最终审计形成的最终工程结算造价基础上根据下浮率计算最终结算金额。（例：供应商所报审计后下浮率为5%，最终工程经过审计后结算造价为5万元，则最终结算价为：（5万元-不可竞争费-独立费）*（1-5%）=最终金额）。

▲（2）计价执行标准：执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价文件。其中：

1）措施费：总价措施费仅计取现场安全文明施工基本费；单项措施费按实际发生项目计取；赶工措施费及夜间施工费不计取。

2）不可竞争费：安全生产措施费、人工费及企业管理费中按规定标准计取的社会保险费与住房公积金、增值税；文明施工、环境保护、临时设施费为可竞争费用；工程排污费已停征，不再计列；不可竞争费按规定标准足额计取，不得下浮。（具体参考现行计价规范）；

3）材料、设备费用：执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经甲方认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。

4）人工费用：参照最新江苏省住房和城乡建设厅关于发布的建设工程人工工资指导价，按最低标准计取。

5）建筑垃圾清运：医院本部和紫东院区的建筑垃圾清运由医院自己负责，但其他区域的仍由施工单位清运并按体积计取费用。

6）独立费：包括计日工、专业工程独立费，独立费仅计算税金，不参与下浮；

7）配合费：本项目不计取配合费。

8）工程量：经双方认可的实际工程量。施工涉及的二次临时围挡、涂刷时的成品保护、部分项目的人员看护等特殊工序所产生的费用，施工单位需提供可靠详实的佐证材料，由医院总务处核实后，按实际发生情况计取。

9）其他零星工序费用计取：定额子目有的项目，根据施工合同约定按定额计价；定额子目里没有的项目，施工单位施工时需提供相关施工工艺、材料价格、组价依据等，由总务处和审计处共同审核确认。

四、商务要求

（一）服务时间、地点与方式：

1、服务开始时间：合同签订后，以采购人通知为准

2、服务期限：一年。

3、服务地点：采购人指定地点（江苏省南京市）

（二）保密要求

报价方保证服从采购人医院管理规定，同时不得向无关第三方泄露采购人任何信息、资料。

（三）保险

在具体项目施工期间，中标人应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。

（四）付款及结算方式

付款方式：合同签订后提交项目预算10%的履约保证金，零星工程单项完成，施工验收质量合格，竣工结算审核后，付完单次工程100%全款，服务期满后退还履约保证金。

(五)其他

1、★供应商承诺服务期内，遵守劳动合同法，及时足额向本项目的劳动者支付劳动报酬，并承担因供应商拖欠本项目劳动报酬而给甲方造成的一切损失。格式自拟

2、★供应商承诺，如招标人对工程结算委托工程造价咨询公司审核，单项结算审核审减率超过5%（含），投标人需承担审核费用（审计费用=核减额*3%），审核费用直接从结算价中扣除。

3、严格遵守江苏省中医院相关安全生产管理规范

（六）考核 （考核办法供应商无需逐条响应，只需注明是否全部接受考核工作表的要求，如有不能满足的请单独列明）

服务期内每次项目结束对供应商进行考核，考核得分≥80分为合格，如供应商考核得分在80分以下的，在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，或中标人合同期内评价为80分以下的，采购人有权对供应商进行调整，一次得分80以下采购人有权调整供应商的工作内容、工作区域，连续两次80分以下采购人有权终止合同。

江苏省中医院

零星工程施工定点供应商考核表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 评价项目 | 优秀 ≥9分 | 良好 6-8分 | 一般 3-5分 | 较差 1-2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制工程质量的检测与保证措施 |  |  |  |  |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 |  |  |  |  |
| 3 | 安全施工措施 |  |  |  |  |
| 4 | 文明施工及环境保护保证措施 |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理到位情况及业务水平 |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人到位情况 |  |  |  |  |
| 7 | 技术负责人业务水平 |  |  |  |  |
| 8 | 现场机构人员配套情况 |  |  |  |  |
| 9 | 与采购单位配合情况 |  |  |  |  |
| 10 | 工程维保服务情况 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 对施工单位服务的总体评价： 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |

第三包：分院区零星工程

一、概况

本项目为江苏省中医院零星工程项目，工程位于江苏省中医院分院区。本项目采购范围包含江苏省中医院可能发生的各项零星维修改造工程，包括拆除、建筑、结构、装饰、机电设备安装、古建、市政、开洞补洞、防水、防腐、保温等。

2025全年零星工程服务累计约100万元，此金额仅做参考，不作为2026年实际发生的项目数及金额.

1、工程名称：江苏省中医院零星维修改造工程

2、建设地点：江苏省中医院分院区，地址：江苏省中医院江宁院区-江宁区谷里街道牛首大道99号、江苏省中医院紫东院区-栖霞区仙林街道仙林大道200号、江苏省中医院钟山院区-玄武区中山陵11号、江苏省中医院江宁制剂中心-江宁区银杏湖大道228号

4、采购范围：合同签订之日起一年内江苏省中医院全部投标人资质承包范围内的零星工程内容。每次施工估算金额在100万元人民币以上或建筑面积在500平方米以上的工程不在本采购发包范围内。

二、服务要求

★1、投标人接到发标人零星工程施工指令后一周内完成施工前的准备工作，包括材料及施工设备的准备、工程量及预算造价的报备、施工图设计图纸或甲方认可的示意图纸、编制工程量清单并获甲方认可、涉及结构/改变系统的改造需提供相关计算书等，投标时提供书面承诺。

投标人需有专门的设计院合作，完工、竣工图上须有设计院盖章（同时提供承诺书）。

★2、投标人严格按照建筑工程有关施工和验收规范进行施工，杜绝使用不合格材料，投标时提供书面承诺。如在施工过程中发现偷工减料或不按规范操作、施工，甲方视情节轻重有权终止合同。

3、施工现场要有专人负责，设立带班组长及时与甲方沟通工作。工程施工期间发包方不提供驻点场所。

4、专业施工人员需持国家颁发的有效证件方可上岗。项目经理证、施工员证、安全员证、预算员证、质检员证、焊工证、电工证、架子工证等。

5、零星工程项目参照相关法律法规及政策文件计价执行。每项工程完工项目验收通过后30天内乙方需将结算送审（送审结算为在前期获得甲方确认的工程量清单基础上按实际工程量计算结果），乙方提供工程结算，结算以审核报告为准。零星工程项目须有派工单，派工单据须有派工方、使用方签字方为有效。工程结算经甲方总务处初审后、报审计处审核，经审计定案后根据下浮比例，作为工程结算依据。工程所需水电费按定额标准扣除。相关计价文件包括：现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价等。

▲6、所有乙方采购的、用于工程所需的材料价格执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经甲方认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认，所有乙供材料必须符合不低于E1级绿色环保要求,其他要求详见设计图纸说明及国家相关规范要求，未经甲方认可使用的，甲方有权要求予以更换，其费用由乙方承担。

乙供材料质量约定：乙供材须符合国家相关质量标准，乙供材耐火等级，环保等级须符合国家和地方相关标准。采购人有权对乙供材进行监督抽检，若不合格费用由中标人承担。

▲7、甲供材由采购人运至院区内，由中标人负责搬运。甲供材的上下力、二次搬运、垂直运输、材料保管由中标人负责，并依据中标人要求办理收货及出入库手续。相关费用须包含在报价中，中标后不得调整。

▲8、质保时间： 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程‌的保修期为2年‌，防水防漏工程为5年，结构工程终身质保。

▲ 9、中标人在零星工程施工时除甲方要求外，其余所有工程的施工时间须在门诊下班后，涉及到病房区域的工程须在有限条件内将对医院环境的影响降至最小。

▲10、严格遵循医院各项安全管理制度。

★11、补充

11.1、提供农民工工资保证承诺：根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.2、动火作业规范。严格落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》(安委[2024]12号)和《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，加强对建筑施工、装饰装修工程等动火作业的管理，严格执行医院保卫处动火作业内部审批手续，落实安全措施检查作业过程监督，对未落实动火作业主体责任、违反规定动火、现场监管措施不到位、无证上岗作业、人证不符的、违规吸烟的，接受相关法律法规处理。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.3、现场施工安全管理体系。进场施工时建立施工现场管理制度，制定详细施工方案，明确各阶段安全目标和保障措施。施工过程中，不得出现施工现场管理混乱的情况，避免因管理不善增加安全隐患。涉及到既有工程项目的改造、装修或修缮，应按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点(试行)的通知》(苏建消防[2023)104号)执行。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

11.4、供应商须承诺近三年，未发生重大安全事故，未因安全事故被相关主管部门行政处罚。(提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理)

11.5、在施工过程中采购人有权对供应商进场材料进行随机抽检，检测费由供应商承担。若进场材料检测不合格达到两次，采购人将立即终止合同并保留追究供应商责任的权利。

三、技术要求

（一）工程质量要求

★1、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

▲2、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

▲3、定点施工单位的一个项目经理在同一时期不得兼任两个项目，在履行合同过程中，项目经理必须为投标时承诺的项目经理，每个项目必须至少配备一名安全员。

（二）工期和进度要求

1、计划开工日期和竣工日期在签订施工承包合同时确定。

2、实际开工日期以采购人所发布的开工指令中注明的开工日期为准。

▲（三）竣工资料

采购人依据工程规模要求中标人提供竣工资料（不低于4套）的内容应包括：

1、竣工图纸，dwg格式电子竣工图或符合现场实际情况的图纸。

2、设计变更、洽商记录、现场签证。

3、施工资料：行为资料，控制资料，例如材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录，管理资料，例如开工报审表、施工组织设计。

（四）工程签证

## 1、变更程序

▲（1）发包人指示变更

发包人提请变更的，需要向承包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更的工程范围和变更的理由,承包人有义务论证变更后的可行性，并及时向发包人说明。若承包人拒绝履行发包人的变更申请，则发包人有权终止合同。

▲（2）承包人提请变更

承包人提请变更的，需要向采购代表人提交书面变更计划，说明计划变更工程范围和变更的理由，以及实施该变更工作对合同价格和工期的影响，同时提交设计院的可行性论证。经发包人书面同意后，方可实行变更。

（五）报价方式及要求

1、投标报价内容

工程报价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、合同条款规定的保险金、原材料及相关检测费用、政策性文件规定、保证工期、质量、文明施工、验收和维保以及人员培训服务、节假日及夜间施工等的各项费用。投标人根据投标单位自身情况、市场行情、计价执行标准及采购文件等要求报出审计后下浮率。

2、投标报价方式

★（1）本次采购投标报价采用定额计价，费率下浮方式报价（即：供应商在编制的工程量清单基础上报下浮率），投标人应按采购人提供的采购文件、自身工作经验、市场行情报审计后下浮率。竣工验收合格后由采购人（或委托第三方）审计机构最终审计形成的最终工程结算造价基础上根据下浮率计算最终结算金额。（例：供应商所报审计后下浮率为5%，最终工程经过审计后结算造价为5万元，则最终结算价为：（5万元-不可竞争费-独立费）*（1-5%）=最终金额）。

▲（2）计价执行标准：执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省现行计价文件。其中：

1）措施费：总价措施费仅计取现场安全文明施工基本费；单项措施费按实际发生项目计取；赶工措施费及夜间施工费不计取。

2）不可竞争费：安全生产措施费、人工费及企业管理费中按规定标准计取的社会保险费与住房公积金、增值税；文明施工、环境保护、临时设施费为可竞争费用；工程排污费已停征，不再计列；不可竞争费按规定标准足额计取，不得下浮。（具体参考现行计价规范）；

3）材料、设备费用：执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经甲方认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。

4）人工费用：参照最新江苏省住房和城乡建设厅关于发布的建设工程人工工资指导价，按最低标准计取。

5）建筑垃圾清运：医院本部和紫东院区的建筑垃圾清运由医院自己负责，但其他区域的仍由施工单位清运并按体积计取费用。

6）独立费：包括计日工、专业工程独立费，独立费仅计算税金，不参与下浮；

7）配合费：本项目不计取配合费。

8）工程量：经双方认可的实际工程量。施工涉及的二次临时围挡、涂刷时的成品保护、部分项目的人员看护等特殊工序所产生的费用，施工单位需提供可靠详实的佐证材料，由医院总务处核实后，按实际发生情况计取。

9）其他零星工序费用计取：定额子目有的项目，根据施工合同约定按定额计价；定额子目里没有的项目，施工单位施工时需提供相关施工工艺、材料价格、组价依据等，由总务处和审计处共同审核确认。

四、商务要求

（一）服务时间、地点与方式：

1、服务开始时间：合同签订后，以采购人通知为准

2、服务期限：一年。

3、服务地点：采购人指定地点（江苏省南京市）

（二）保密要求

报价方保证服从采购人医院管理规定，同时不得向无关第三方泄露采购人任何信息、资料。

（三）保险

在具体项目施工期间，中标人应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。

（四）付款及结算方式

付款方式：合同签订后提交项目预算10%的履约保证金，零星工程单项完成，施工验收质量合格，竣工结算审核后，付完单次工程100%全款，服务期满后退还履约保证金。

(五)其他

1、★供应商承诺服务期内，遵守劳动合同法，及时足额向本项目的劳动者支付劳动报酬，并承担因供应商拖欠本项目劳动报酬而给甲方造成的一切损失。格式自拟

2、★供应商承诺，如招标人对工程结算委托工程造价咨询公司审核，单项结算审核审减率超过5%（含），投标人需承担审核费用（审计费用=核减额*3%），审核费用直接从结算价中扣除。

3、严格遵守江苏省中医院相关安全生产管理规范

（六）考核 （考核办法供应商无需逐条响应，只需注明是否全部接受考核工作表的要求，如有不能满足的请单独列明）

服务期内每次项目结束对供应商进行考核，考核得分≥80分为合格，如供应商考核得分在80分以下的，在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，或中标人合同期内评价为80分以下的，采购人有权对供应商进行调整，一次得分80以下采购人有权调整供应商的工作内容、工作区域，连续两次80分以下采购人有权终止合同。

江苏省中医院

零星工程施工定点供应商考核表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 评价项目 | 优秀 ≥9分 | 良好 6-8分 | 一般 3-5分 | 较差 1-2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制工程质量的检测与保证措施 |  |  |  |  |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 |  |  |  |  |
| 3 | 安全施工措施 |  |  |  |  |
| 4 | 文明施工及环境保护保证措施 |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理到位情况及业务水平 |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人到位情况 |  |  |  |  |
| 7 | 技术负责人业务水平 |  |  |  |  |
| 8 | 现场机构人员配套情况 |  |  |  |  |
| 9 | 与采购单位配合情况 |  |  |  |  |
| 10 | 工程维保服务情况 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 对施工单位服务的总体评价： 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

二、评标标准

1、报价：15分 （初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得15分（即下浮比例最高者得15分，其它家得分=（1-最高下浮比例）/（1-各家的下浮比例）×15分） 2、技术要求：21分 满足标书第四章全部要求得21分，正偏离不加分。★条款不接受负偏离，如有负偏离投标无效；▲号指标负偏离扣2分，非★、▲号指标负偏离扣1分，扣完为止。 本项如得0分，其投标无效。 3、项目质保:4分 质保期：满足采购文件基本要求基础上，每增加一年（电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、防水防漏工程均增加一年）得1分，最多得4分。 4、总体服务实施方案10分 （包括但不仅限于：施工前的准备工作内容：施工图设计图编制方案、工程量及预算造价的编制方案、材料及施工设备的准备，施工过程中的工作内容：规范施工和验收方案，施工结束决算的工作内容： 涉及工程量变更相关说明方案等），根据投标人提供的服务实施方案综合评分： 方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分； 方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供服务方案的不得分。 5、应急预案10分 （包括但不仅限于：施工现场突发情况的应急处置措施方案、需紧急加班作业处置措施方案等），根据投标人提供的预案措施方案综合评分： 方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分； 方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供服务方案的不得分。 6、单项工程施工方案：10分 （包括但不仅限于：针对不同类型工程项目的预计完成时间承诺、施工进度计划和各阶段进度的进度保证措施、各阶段工程的质量保证措施等），根据投标人提供的预案措施方案综合评分： 方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分； 方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供服务方案的不得分。 7、工程现场安全管理方案：10分 （包括但不仅限于：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施安全文明施工、环境保护措施、其他各单位之间的配合协调措施等），根据投标人提供的预案措施方案综合评分： 方案内容完整、科学合理、完整、切实可行的得10分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分； 方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供服务方案的不得分。 8、错峰施工方案：10分 （医院是特殊行业，投标人在医院作业需遵守医院相关政策，充分考虑医患所处环境，无条件错峰施工、方案包括但不仅限于：减少扰民（病患）降低环境污染和噪音措施、非医院工作时间施工人员排班方案等。 方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分； 方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分； 方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分； 内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。 未提供服务方案的不得分。 9、投标公司项目经理资质：2分 投标人项目经理具备注册建造师证建筑工程贰级（含）及以上资质 和 安全生产考核合格证书 (B证)（需提供资质证书复印件并加盖公章），并提供投标公司为项目经理缴纳的近6个月内任意一个月社保证明，否则不得分。 10、业绩： 10.1项目经理业绩：3分 提供2023年至今项目经理负责的类似项目案例，有一个的1分，最高得3分（提供能体现项目经理名称的合同复印件（合同内容需体现项目内容）、或 提供甲方盖章证明（明确具体项目和项目经理名称））。 10.2投标人业绩：5分 提供2023年至今投标人的类似项目案例，有一个的1分，最高得5分（投标文件中提供合同复印件，合同内容需体现项目内容）。 以上两项业绩分值，同一项目业绩不重复计分。

# 说明：

# 1、促进中小企业发展政策

# ①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

# 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

# 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

# ②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

# ③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

# ④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 4、采购本国产品的支持政策

# 4.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# 4.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

# 4.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

# 5.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：法定代表人授权书

二、资格证明文件

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（下浮率%）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：

投标价： 下浮率 %

注：

关于报价方式的注释：

本表为苏彩云电子标格式，为优惠率报价，本项目优惠率的定义为：

1、优惠率=下浮率

如下浮率 为30%，那么优惠率=下浮率 =30%

上述开标一览表（电子标格式）按30%填写

2、下浮率计算方式见报价明细表1

格式三：                   报价明细表1

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在编制的工程量清单基础上报下浮率 | 下浮率XXXXX% | 例：供应商所报审核后下浮率为5%，最终工程经过审核后结算造价为5万元，则最终结算价为：（5万元-不可竞争费-独立费）*（1-5%）=最终金额 |
| 服务期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

格式四：参数偏离表  （针对招标文件第四章 ）

技术/商务参数偏离表

项目编号：

项目代理编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件要求的 条款 | 投标文件响应的 条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

格式七：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

如委托第三方公司代缴的，还需提供投标人与代缴公司协议

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，提供相应的资格证明文件）

格式1           南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，随响应文件一并递交

该承诺书生成日期需在本项目采购公告日期之后，招标时间之前，并由法人签字或加盖法人章，并加盖公司公章

格式2                      营业执照（复印件）

格式3         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式4   公告中其他要求