招　标　文　件

项目名称：东海县石梁河镇危废处置二期

项目编号：JSZC-320722-JSYA-G2026-0012

采购人：东海县石梁河镇人民政府

采购代理机构：江苏永安工程项目管理有限公司

2026年7月

目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	4

第三章合同文本	15

第四章采购需求	19

第五章评标方法与评标标准	24

第六章投标文件格式	25

第一章投标邀请

受东海县石梁河镇人民政府的委托，江苏永安工程项目管理有限公司就东海县石梁河镇危废处置二期项目（JSZC-320722-JSYA-G2026-0012）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 东海县石梁河镇危废处置二期招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月 12 日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JSYA-G2026-0012

项目名称：东海县石梁河镇危废处置二期

预算金额：2250万元，单价1500元/吨。

最高限价（如有）：单价1500元/吨，投标人只报单价，报价超过最高限价单价的响应无效。

采购方式：公开招标

采购需求：对于石梁河镇利发点位危废采取水泥窑协同处置、焚烧处置、熔融处置三种其中一种进行合法无害化处置；总重量约15000吨，具体详见项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起 120天内完成全部固废处置工作（ 60天内完成转运工作）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见“第六章 投标文件格式”；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；(投标文件中无需提供证明材料)

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：因本项目涉及危废处置，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；故不再专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备处置危险废物经营许可证，且在江苏省固体废物管理信息系统进行许可证备案（提供系统截图）。（核准经营包含900-042-49）；

（2）投标人须具备或委托的运输单位须具备有效的道路危险货物运输许可证；

（提供运输车辆行驶证、道路运输证原件扫描件）；

（3）提供驾驶员驾驶证、危货运输从业资格证；

（4）提供押运员危货押运从业资格证；

- （5）投标人近一年无环保违法记录；（提供承诺书，格式自拟）

- （6）本次危废按专家建议采用水泥窑协同处置、焚烧处置、熔融处置三种其中一种进行合法无害化处置（提供处置方案，该方案仅供参考，中标后须按甲方要求修改）；

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 8 月 12 日9:00:00（北京时间）

开标时间：同投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标办法

本项目采用最低评标价法。

七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：东海县石梁河镇人民政府

地址：东海县石梁河镇驻地

联 系 人：周亚洲

联系方式：18262776939

2.采购代理机构信息

名称：江苏永安工程项目管理有限公司

地址: 东海县海陵东路309号东方银座309-14号

联系人：王倩

联系电话：13961302272

3.项目联系方式

项目联系人：周亚洲

电话：18262776939

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程中应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏永安工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理服务费12000元由采购人支付，采购合同签订后15日内采购人全额支付采购代理机构。其他约定按采购代理合同约定执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、商务要求响应及偏离表

14.1商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供实施方案等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表有关环保、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用最低评标价法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

（3）政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供三份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者国有金融机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.3参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章合同文本

连 云 港 市 政 府 采 购

东海县石梁河镇危废处置二期合同

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

日期：

甲方（委托方）：东海县石梁河镇人民政府

统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：江苏省连云港市东海县石梁河镇

联系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方（受托方、中标单位）：＿＿＿＿＿＿

统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

危险废物经营许可证编号：＿＿＿＿＿＿＿甲、乙双方根据2026年  月  日    项目（项目编号：   ）公开招标采购的结果，签订本合同。

第一条 服务内容

1.1  乙方负责对位于东海县利发新型建材有限公司厂区挖掘产生的存量危险废物进行无害化处置，总重量约15000吨（最终处置结算总量以双方现场实际称重数据为准），具体详见招标文件。

1.2 服务范围：危废清运、无害化处理、二次废弃物处置及污染物排放控制，确保符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物处理技术规范》等国家标准。

第二条 资质要求

2.1 乙方应持有合法有效的《危险废物经营许可证》且在江苏省固体废物管理信息系统进行许可证备案，近1年内无重大环保处罚、无违法行为，目前未受到停用资质、限制接收等处罚，提供系统截图作为附件，许可处置范围包含本合同约定的900-042-49类别危险废物，具备独立合规处置能力。严格按照《国家危险废物名录》及生态环境部门规范，本次固废按专家建议采用水泥窑协同、焚烧处置、熔融处置其中一种进行合法无害化处置，确保符合环保标准。签约前须向甲方提供资质证书复印件并加盖公章备案，资质有效期覆盖本项目全部处置周期，无资质失效、超范围经营等情形。

2.2 乙方用于危险废物转运的所有车辆，必须具备合法有效的危险废物道路运输资质，车辆技术状况、安全防护、防泄漏措施、标识标志等均符合国家危险废物运输相关规范要求；运输人员须具备相应上岗资格，严禁使用无资质车辆、不合规车辆及无证人员从事危废转运作业。（1）投标人自有或委托的运输单位须具备有效的道路危险货物运输许可证；（2）提供运输车辆行驶证、道路运输证；（3）提供驾驶员驾驶证、危货运输从业资格证；（4）提供押运员危货押运从业资格证；（5）承诺近一年无环保违法记录；未提供齐全的，投标无效。

第三条 服务标准

3.1 乙方承诺危废无害化处理率达100%，二次废弃物处理及污染物排放指标符合国家环保要求，具体详见招标文件。

3.2 乙方应依法办理危险废物转移联单及环保审批手续，并向甲方提供相关证明文件。

3.3 乙方在合同签订后3日内未启动危废转运工作或自合同签订之日起60日内未完成全部危废转运入库的，甲方有权解除本合同；甲方因此解除本合同的，乙方所交履约保证金归甲方所有，且甲方有权另行委托第三方处置危废，由此产生的差价损失、环境管控费用、环保处罚风险及一切经济、法律责任，均由乙方全额承担。

第四条 合同金额、付款方式、履约保证金

4.1 本合同单价金额为每吨人民币（大写）：      元（¥   ）。待处置危废约15000吨，最终处置结算总量以双方现场实际称重数据为准。

4.2 以上单价为含税价，并包含危险废物运费、装车费、装吨包人工材料费、机械费、处置费、保险费等全部费用，乙方不得再以任何理由收取额外费用。

4.3 付款方式：甲方采用分期付款方式拨付资金，所有付款节点均以乙方履约达标、提交完整合规资料并经甲方核验通过为前提，乙方需提前提供合法有效增值税票据，否则甲方有权顺延付款，不承担逾期责任。具体付款节点如下：

（一）第一期付款（履约转运节点）：乙方按要求完成合同签订，在60个自然日内将全部危废转运至乙方合规储存库，经甲方核验转运联单、入库台账无误，固废风险隐患全部转移后，完整出具环保部门认可的转移联单等证明材料，乙方提供必要资料帮助甲方在环保系统销号后，甲方向乙方拨付至项目总费用的50％。

（二）第二期付款（全部竣工节点）：乙方自结束转运后60日内完成本合同项下全部危废合规处置工作，无二次污染、无环保违规记录，完整出具环保部门认可的危废处置完成证明材料（包括但不限于生态环境主管部门出具的无害化处置确认文件、现场无残留检测报告等），全套台账、转移联单、处置验收资料经甲方及监管部门终审通过后，甲方向乙方拨付项目总费用的100％（含前期已拨付50％款项），在乙方提供合法有效发票后60日内一次性付清全部合同款项。若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内无偿整改并重新提交验收申请，逾期未整改或整改仍不合格的，甲方有权拒付剩余款项并追究违约责任。

本合同项下所有款项均以人民币转账方式支付至乙方指定的以下银行账户，乙方若变更收款账户信息，需提前15个工作日向甲方出具书面变更通知，未书面通知导致款项拨付错误的，由乙方自行承担责任：

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

账户名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4.4履约保证金

本项目收取履约保证金。

本合同签订前，乙方须完成交纳合同单价*15000吨的10%作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者国有金融机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

第五条 服务期限

乙方应自合同签订之日起120日内完成全部固废处置工作。

第六条 双方权利义务

6.1甲方责任

- 向乙方提供危险废物的数量、种类、特性、成分及危险性等技术资料。

2.有权监督乙方危废转运、贮存、处置全过程，有权核查乙方资质有效性、处置台账、转移联单、现场作业合规性，对违规行为有权要求乙方立即整改。

3.按照本合同约定节点及时拨付处置资金，对乙方未达标履约行为有权暂缓、拒付款项并追究违约责任。

6.2乙方责任

1.乙方确保其及派来接收的人员具备法律法规约定的接收运输和处置危险废物的资质和能力，并持有相应的许可证书（营业执照和处置危险废物的经营许可证、危险废物运输许可证），且该许可证书在有效期内。

2.乙方应具备处理危险废物所需的条件和设施，确保各项处理条件的设施符合国家法律、法规对处理危险废物的技术要求，并在运输和处理过程中，不得产生对环境的二次污染。

3.乙方确保严格按照国家环保相应法律法规的约定和标准对接收的危险废物包装、储存并实施无害化、安全处置。严禁超资质、违规处置，严禁转包、分包本项目处置工作。

4.乙方自备运输车辆和装卸人员，依照《危险废物转移联单管理办法》的要求，到甲方指定的时间和地点接收危险废物，并做到依法转移、运输危险废物。

5.乙方派往甲方工作场所的工作人员，应在甲方厂区严格遵守甲方的有关规章制度，作业结束后将其作业范围清理干净。

6.乙方派来的接收人员应按照相应法律法规的约定做好自我防护工作，接收人员进入甲方厂区后的健康、安全义务由乙方承担。

7.乙方承担接收后危险废物的运输、装卸车及清理工作，如因处置不当所造成的污染责任事故由乙方负责。

第七条 项目验收

7.1 乙方在危险废物处理完毕后，应依法办理相关验收手续或按照甲方要求提交相关处置报告或检测报告。

第八条 违约责任

8.1 乙方逾期处置危废的，每逾期一日，按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金；处置不合规的，应予纠正，费用由乙方自行承担。

8.2因乙方处置危废不符合本合同之约定的，除应改正外，还应向甲方支付违约金10万元；拒不改正的，甲方还有权解除本合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

第九条 解决争议

因合同履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 合同生效

10.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

10.2 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：东海县石梁河镇人民政府乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

见证方：

第四章采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、因本项目涉及危废处置，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；故不再专门面向中小企业采购。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 三、人员配备要求 投标人须为本项目至少配备如下专业技术服务人员： 1、项目负责人1名，具有中级或以上职称（包含环保类等与本项目相关专业）； 2、技术负责人1名，具有中级或以上职称（包含环保类等与本项目相关专业）； 3、其他专业技术服务人员1名； 4、驾驶员，须取得道路危险货物运输驾驶员从业资格证；（提供驾驶证、危货运输从业资格证原件扫描件） 5、每车须配备1名押运员，押运员须取得道路危险货物运输押运员从业资格证；（提供危货押运从业资格证） |
| 2 | 1、合同履行期限：乙方应自合同签订之日起120天内完成全部危废处置工作（60天内完成转运工作）。 |
| 3 | 1、付款方式 （一）第一期付款（履约转运节点）：乙方按要求完成合同签订，在60个自然日内将全部危废转运至乙方合规储存库，经甲方核验转运联单、入库台账无误，固废风险隐患全部转移后，完整出具环保部门认可的转移联单等证明材料，乙方提供必要资料帮助甲方在环保系统销号，甲方向乙方拨付至项目总费用的50％。 （二）第二期付款（全部竣工节点）：乙方自结束转运后60日内完成本合同项下全部危废合规处置工作，无二次污染、无环保违规记录，完整出具环保部门认可的危废处置完成证明材料（包括但不限于生态环境主管部门出具的无害化处置确认文件、现场无残留检测报告等），全套台账、转移联单、处置验收资料经甲方及监管部门终审通过后，甲方向乙方拨付项目总费用的100％（含前期已拨付50％款项），在乙方提供合法有效发票后60日内一次性付清全部合同款项。若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内无偿整改并重新提交验收申请，逾期未整改或整改仍不合格的，甲方有权拒付剩余款项并追究违约责任。 2、履约保证金 本项目收取履约保证金，中标结果公示后7日内按甲方要求缴纳，逾期未缴视为自动放弃中标资格。采购人有权顺延中标人或重新组织招标。 乙方须交纳总价（合同签订单价乘以15000吨）的10%作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者国有金融机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在乙方合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。 |
| 4 | 1、本项目以单价方式进行报价，单价最高限价为1500元/吨（单价为含税价，并包含危险废物运费、装车费、装吨包人工材料费、机械费、处置费、保险费等全部费用），凡报价超过单价最高限价的视为无效投标。 |
| 5 | 其它标注斜体且有下划线的内容 |

一、项目概况

现需对位于石梁河镇危废开展处置工作，总重量约15000吨，处理费用预算单价    1500元/吨。

二、服务技术要求

1、服务范围（服务内容）

中标人应按照国家相关标准规范对位于石梁河镇利发点位危废进行水泥窑协同处置、焚烧处置、熔融处置三种其中一种进行合法无害化处置；总重量约15000吨。确保危废处置100%无害化处理，二次废弃物处理及污染物排放达到国家环保要求，并提供处置完成证明。

2、服务技术要求

（1）危废处理方式：严格按照《国家危险废物名录》及生态环境部门规范，采用合法无害化工艺处置，确保符合环保标准；本次危废进行水泥窑协同处置、焚烧处置、熔融处置三种其中一种进行合法无害化处置，危废处理包含采购人供应固废的处理以及危废处理过程中产生的废气、废渣等二次废弃物的处置。

（2）结算计量标准：危废实际接收量以地磅称重数量为准，计量时需双方安排人员在场核验或聘请第三方现场核验。

（3）投标人应在响应文件中展示针对本项目的服务能力，内容可包括对项目的理解和分析、总体实施方案、安全管理方案、应急管理方案、质量保证方案等。

三、人员配备要求

投标人须为本项目至少配备如下专业技术服务人员：

1、项目负责人1名，具有中级或以上职称（包含环保类等与本项目相关专业）；

2、技术负责人1名，具有中级或以上职称（包含环保类等与本项目相关专业）；

3、其他专业技术服务人员1名。

4、驾驶员，须取得道路危险货物运输驾驶员从业资格证；（提供驾驶证、危货运输从业资格证原件扫描件）

5、每车须配备1名押运员，押运员须取得道路危险货物运输押运员从业资格证；（提供危货押运从业资格证）

四、服务期限与项目进度安排

1、合同履行期限：乙方应自合同签订之日起120天内完成全部危废处置工作（60天内完成转运工作）。

2、项目时间节点要求：由中标人根据自身处理设施情况、车辆调度、人员安排以及危废现状制定具体的工作进度计划，报采购人审核，投标人可在响应文件中优先提供服务计划方案。

五、服务标准（或成果要求）

1、基本原则

（1）采用国家现行相关的国家标准和行业标准；

（2）采用行业标准的不得低于国家标准；

（3）同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行；

（4）若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

2、具体标准

严格按照《国家危险废物名录》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物处理技术规范》及生态环境部门规范，采用合法无害化工艺处置，确保符合环保标准；包括但不限于HJ 2042-2014《危险废物处置工程技术导则》、GB 18598《危险废物焚烧污染控制标准》、 HJ 2037 《危险废物稳定化/固化处理技术规范》、GB18597《危险废物贮存污染控制标准》、HJ 2025《危险废物收集、贮存、运输技术规范》等。

七、履约验收

1、验收主体：东海县石梁河镇人民政府及监管部门。

2、验收时间：服务期全过程。

3、验收方式：全过程中监管与验收。

4、验收内容：验收主体经办人对中标人服务过程中的转运、计量、接收等环节进行监督与验收，审查中标人在服务过程中相关手续和处理合规性。

5、验收标准：验收人按照国家、江苏省、连云港市以及实际处理地区有关政策法规、部门规定等进行监管、验收。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式

（一）第一期付款（履约转运节点）：乙方按要求完成合同签订，在60个自然日内将全部危废转运至乙方合规储存库，经甲方核验转运联单、入库台账无误，固废风险隐患全部转移后，完整出具环保部门认可的转移联单等证明材料，乙方提供必要资料帮助甲方在环保系统销号，甲方向乙方拨付至项目总费用的50％。

（二）第二期付款（全部竣工节点）：乙方自结束转运后60日内完成本合同项下全部危废合规处置工作，无二次污染、无环保违规记录，完整出具环保部门认可的危废处置完成证明材料（包括但不限于生态环境主管部门出具的无害化处置确认文件、现场无残留检测报告等），全套台账、转移联单、处置验收资料经甲方及监管部门终审通过后，甲方向乙方拨付项目总费用的100％（含前期已拨付50％款项），在乙方提供合法有效发票后60日内一次性付清全部合同款项。若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内无偿整改并重新提交验收申请，逾期未整改或整改仍不合格的，甲方有权拒付剩余款项并追究违约责任。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金。

本项目收取履约保证金，中标结果公示后7日内按甲方要求缴纳，逾期未缴视为自动放弃中标资格。采购人有权顺延中标人或重新组织招标。

乙方须交纳总价（合同签订单价乘以15000吨）的10%作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者国有金融机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金在乙方合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

九、报价要求

1、本项目以单价方式进行报价，单价最高限价为1500元/吨（单价为含税价，并包含危险废物运费、装车费、装吨包人工材料费、机械费、处置费、保险费等全部费用），以及投标人企业利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。凡报价超过单价最高限价的视为无效投标。

2、采购人不接受任何选择价，每项报价只能有一个价格。

危废处理费计算公式为：危废处理结算费用=危废实际接收量×危废处理单价－监管扣罚费用－合同违约金。

4、投标人应报出最具有竞争力的价格，款项结算时以实际交付数量在预算内结算。

十、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、投标人中标后被确认提供虚假材料或逾期不缴纳履约保证金（弃标）的导致被取消中标资格的，造成项目延期或废标重招的，所产生的所有费用采购人有权追缴，包括但不限于招标代理费、评审费、重新确定中标价的差额等。

5、为遏制恶意低价竞标、中标后无故弃标、随意毁约等扰乱本项目招投标之行为，防范项目环保及资金风险，增加下列条款：

一、关于现场踏勘

1、所有投标人的法定代表人或其经授权委托代理人，可在投标截止日前3个工作日到项目现场实地踏勘，并在采购人现场签到台账签字确认。踏勘期间采购人现场提供《宁苏环院司鉴【2025】环污鉴字第 13 号》司法鉴定意见书查阅、现场固废堆存实景查看。投标人踏勘完毕即视为已全面掌握本项目固体废物理化指标、堆放条件、装车转运环境、全流程处置成本、各类环保管控风险等全部客观条件。逾期未踏勘的视为对现场现状及鉴定意见无异议，不影响后续投标及履约责任。

2、投标人中标后，不得以招标控制价偏低、现场条件预估失误、原辅材料及运费涨价、固废指标认知偏差等任何理由放弃中标、拒绝签订合同、单方中止履约，违者按本文件及招标文件违约责任条款从严追责。

二、关于投标人失信资格审查与惩戒

1、评标资格审查阶段，评标委员会统一在信用中国、政府采购失信名单、生态环境行政处罚公示平台核查投标人信用信息。近三年存在中标弃标、危险废物违法处置、恶意竞标等行政处罚记录的，资格审查不合格，直接废标。

2、中标人恶意弃标、单方毁约的，相关失信信息推送政府采购监管部门、属地生态环境主管部门，记入政府采购失信名录；造成环境污染、财政资金损失的，依法追偿全部经济损失。

三、关于评标办法

1、中标候选人顺位履约

各标段评标后依次推荐第一、第二、第三名共3名中标候选人。第一中标候选人弃标或拒不签约，采购人直接取消其中标资格，合同顺延由第二名候选人承接；第二名仍违约作废的，顺延第三名履约，不再重新组织招标，前后中标产生的价差亏损全部由原违约中标单位承担。

四、关于违约责任

中标人不得以市场行情波动、招标限价偏低等任何理由单方解除合同。若中标人擅自单方解约，需向采购人支付中标合同总价款 15%的违约金，同时承担现场危废临时管护、应急处置、环保防控产生的全部实际费用。

五、其他

1、本补充文件与招标文件具有同等法律效力，招标文件相关条款与本文件不一致之处，以本补充文件为准。

2、所有已获取招标文件的投标人视为已收悉本补充文件，投标报价、履约等须全部遵照本文件执行。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法：最低评标价法

二、评标标准：

1、评标委员会以招标文件为评标依据，独立对每个投标人的投标文件进行评价。评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件通过资格审查、符合性审查满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，如中标候选人报价并列时，由采购人抽签方式确定中标候选人。

2、除落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对谈判供应商的最后报价进行任何调整。

3、评标委员会组建：评标委员会人数为5人，采取随机抽取方式从江苏省政府采购专家库确定。

4、资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5、符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告或承诺函

（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

十、投标函

投标函

致：东海县石梁河镇人民政府

根据贵方的JSZC-________________号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十四、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

项目名称：项目编号：分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：采购需求中所有斜体下划线条款，请投标人逐一响应。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十五、其他材料

供应商认为有必要提供的材料

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。