合同协议书

发包人（全称）：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 （ 江苏省龙埝控制工程管理所）

承包人（全称）：江苏鹏润建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙埝套闸上下游护坡、护坦维修及防冲槽抛石处理施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：龙埝套闸上下游护坡、护坦维修及防冲槽抛石处理 。

2.工程地点：宿迁市沭阳县耿圩镇王庙村  。

3.资金来源：省级维修经费                 。

4.工程内容：施工围堰5362.50m³，冲坑回填300.00m³，C30砼护底493.09m³，C30砼护坡439.68m³，C30砼格埂120.36m³，砂石垫层559.66m³，钢筋制作安装11.193t，现状破损砼护坡、护底拆除387.17m³，防冲槽块石131.25m³，闸门止水更换2孔等。

5.工程承包范围：

具体项目和内容详见工程量清单。发包人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。

二、合同工期

计划开工日期：2026  年4   月24   日。

计划竣工日期：2026  年  5   月   31  日。

工期总日历天数： 38 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰壹拾捌万陆仟贰佰贰拾叁元陆角捌分 (¥1186223.68元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 伍仟元整   (¥ 5000.00  元)；

（2）备用金：

人民币（大写） 叁万元整   (¥ 30000.00元)；

- 2.合同价格形式：固定单价合同           。

- 3.为保证合同的顺利执行，成交人在4月30日前须向采购人提交金额为成交总价5%（1186223.68×5%=59311.18元）的履约保证金或保函（账号：10500101040002751，开户行：中国农业银行沭阳县支行）。

- 4.付款方式：工程验收合格，待项目经费下达后一次性支付，中标人需先缴纳3%质保金。

五、项目经理

承包人项目经理：王强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.发包人有权调整工程量，承包人不得以此理由索赔。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年      月       日签订。

十、签订地点

本合同在 江苏省龙埝控制工程管理所  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订后生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：         (公章)                承包人：        (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：    

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                           电  话：     

传  真：              传  真：     

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：