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第一部分 磋商邀请
无锡浩源招投标咨询服务有限公司受无锡师范高等专科学校的委托，对2026年校舍修缮项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：2026年校舍修缮项目
采购人：无锡师范高等专科学校
采购编号：JSZC-320200-HYFW-C2026-0009
采购方式：竞争性磋商
本项目采购预算价：188.9218万元。
本项目最高限价：1889217.95元（报价不得超过最高限价，否则作为无效投标处理）。
本项目是否专门面向中小企业：是。
标的行业：建筑业。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	2
	采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司
采购机构地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室

	3
	（1）项目概况：无锡师范高等专科学校暑期校舍维修工程，项目地点位于无锡市惠山区钱桥街道。本工程主要包含校园内各类维修、防水、墙面出新等。
（2）招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的校舍维修工程，包括但不限于校园内各类维修、防水、墙面出新等。
（3）工期：35日历天；误期违约金：2000元/天。
[bookmark: _Hlk54768372][bookmark: _Hlk67916433][bookmark: _Hlk64821267][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]（4）质量标准：一次性验收合格。质量违约金：合同价的3%。
（5）质保期：防水工程验收合格后5年，其他工程验收合格后2年。
（6）标段划分：本项目共1个标段。
（7）本项目（是/否）接受联合体投标：否。

	4
	供应商条件：
（1）供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件必须提交《中小企业声明函》。
（3）本项目特定资格要求：
[bookmark: _Hlk5878523]1）供应商必须具备[建筑工程（2015新标准）三级]（含）以上资质；
2）供应商必须具备有效期内的企业安全生产许可证；
3）项目负责人（项目经理）必须具备建筑工程注册建造师二级（含）以上资格和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）及提供本单位缴纳近一年中任意一个月（不含磋商当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

	5
	磋商文件获取信息：
（1）获取方式：供应商登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”“参与投标”“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（2）磋商文件提供期限：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
（3）磋商文件获取地点：网上获取（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）
供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
说明：供应商须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传响应文件，对响应文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

	6
	本项目不组织现场答疑会
供应商对磋商文件提出澄清问题的截止时间：于2026年7月17日17:00前，以书面传真形式和电子邮件形式提出“JSZC-320200-HYFW-C2026-0009项目需澄清问题”发送给采购代理机构。
现场踏勘：供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	本项目不收取磋商保证金

	8
	报价有效期：报价截止之日起90天

	9
	本项目进行线上不见面采购，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。
投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。
网上投标截止时间：2026年7月24日14:00，截止时间后的响应文件恕不接受。
网上投标解密时间：2026年7月24日开启解密后30分钟。

	10
	磋商时间：2026年7月24日14:00
磋商地点：无锡市学前街27号（原高等师范大楼）

	11
	确定成交供应商时间：2026年7月24日评审结束
确定成交供应商地点：无锡市学前街27号（原高等师范大楼）

	12
	（1）本项目为线上不见面采购，供应商无需到开标现场及递交纸质投标文件。供应商需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。
（2）本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。
（3）开标当天供应商无须到达开标现场，请被授权代表保持手机畅通。中标单位在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质响应文件正本一份，副本两份。

	13
	投标人主体信息库注册及CA办理：
（1）请有意参加本项目投标的投标人按以下流程进行操作：
1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台” （以下简称“苏采云”）—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。
2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml
4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781，技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-11:30；13:00-17:00）
（2）完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
（3）供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
（4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（5）技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173
（6）如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（7）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。
采购人：无锡师范高等专科学校
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道文良路45号 
联系人：杨老师 
联系电话：0510-66006628 
采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司
联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室
联系人：封维苑、孙加琛
联系电话：0510-85011990、18051937382
电子邮件地址：htztb2016@163.com




第二部分 供应商须知
（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）磋商文件
1.磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。
2.供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 （http://jszfcg.jsczt.cn）在线申请获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.报价供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。
4.磋商文件仅作为本次采购招标使用。
（三）磋商文件的解释
1.供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商邀请”规定的时间将书面（含电子邮件）形式发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司（htztb2016@163.com），联系方式详见磋商邀请。
2.采购人、无锡浩源招投标咨询服务有限公司将按“磋商邀请”规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）磋商文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc98277328][bookmark: _Toc116946292]1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容如果影响响应文件编制的，采购代理机构可在报价截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长报价截止时间；
2.如需对磋商文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网上发布更正公告。该澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的响应文件不符合采购需求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
（五）响应文件的组成（相应内容上传至投标客户端）
第一部分 商务标
1.响应函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）供应商有效期内营业执照复印件或扫描件，如供应商是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（总公司和分支机构的有效期内营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；
（3）委托报价授权书并加盖公章（供应商为企业法人的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及磋商文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（5）供应商法定代表人身份证及被授权代表的身份证正反面复印件或扫描件；（磋商时必须提交有效身份证明，法定代表人亲自参与磋商的不用提供被授权代表的身份证复印件）；
（6）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表），或由经第三方专业机构审计的近两年中任意一个年度审计报告和所附已审财务报告；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]（7）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月）的纳税情况证明（不包括个人所得税、社会保险费）复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（9）被授权人磋商前由本单位缴纳近一年中任意一个月（不含磋商当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（10）供应商具备有效期内的[建筑工程（2015新标准）三级]（含）以上资质证书复印件或扫描件；
（11）供应商具备有效期内的企业安全生产许可证复印件或扫描件；
（12）项目负责人（项目经理）提供建筑工程注册建造师二级（含）以上资格证书和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）复印件或扫描件，及提供本单位缴纳近一年中任意一个月（不含磋商当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（13）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；
（14）承诺书（格式见附件）。
上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。
第二部分 补充证明文件
（1）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
（2）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（供应商如是监狱企业的提供）；
（3）评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）。
第三部分 响应函部分
（1）磋商报价表（格式见附件）；
（2）项目管理机构配备情况表（格式见附件）               
（3）项目负责人简历表（格式见附件）                     
（4）项目技术负责人简历表（格式见附件）                 
（5）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）     
（6）供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。
第四部分 技术文件
施工组织设计部分：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；
（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（3）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；
（4）安全保障措施；
（5）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施； 
（6）机械设备和材料投入计划；
（7）后期服务方案。                
（六）投标报价说明 
1.本工程的磋商报价应采用GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》规定的工程量清单计价格式。
2.供应商的投标报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成竞争性磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。磋商报价应为完成该项目的全部费用（包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满）。
3.本工程竞争性磋商文件所提供的工程量清单是按照GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》和施工图设计计算确定。
4.除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
5.报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
6.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测（防雷检测、消防材料检测、室内空气检测等）所需的试验、检测费用应列入供应商认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在供应商认为合适的细目报价中。
7.供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费：基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）税金。
8.供应商对不可竞争费用不得改变标准计取，费率详见工程量清单。如改变不可竞争费费率的，按无效响应文件处理。
9.不可竞争费是按《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省住房和城乡建设厅〔2018〕24号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）规定的标准计列的。
10.各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由供应商自行进行市场调查后决定报价，但各供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。
11.供应商应根据施工现场的实际情况、本竞争性磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各供应商应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民和村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列入的一旦发生，将视为由供应商自理。
12.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。
13.经磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，报价供应商必须提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，经磋商小组应当将其作为无效投标处理。
（七）响应文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。
5.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。
6.报价费用自理。
（八）网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应通过“苏采云”平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的为无效响应。
3.响应文件的开启由“苏采云”平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，“苏采云”平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过“苏采云”平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。
4.供应商应当参加响应文件开启和在“苏采云”平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”平台中《报价表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
5.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待磋商小组的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（九）无效响应文件的确认
供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
1.未按规定在“江苏政府采购云平台”注册的；
2.电子响应文件未按规定期限报价的；
3.电子响应文件未按要求签署、签章的；
4.供应商未按采购文件要求解密响应文件的；
5.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
8.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
10.电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
11.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；
12.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
13.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
14.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；
15.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16.响应文件未按磋商文件格式加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
17.不同供应商的响应文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
18.投标系统中不同供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
19.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；
20.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
21.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购-苏采云平台通知之时起半个小时内）提供书面说明或相关证明材料；以证明其报价合理性的；
22.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
23.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
24.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；
25.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；
26.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。
（十）磋商、评审
[bookmark: _Toc116946315]1.由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度；
2.所有供应商在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件。解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担；
3.开标在提交响应文件截止时间的同一时间进行；报价截止时间后响应的供应商或解密响应文件的供应商少于3家的，不进行评审；
4.报价时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价磋商小组应当通过苏采云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
（5） 电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；
（6）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
3.评审程序
（1）响应文件的审查。审查分为资格审查和符合性审查，具体审查的方法和标准如下：
①资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应文件提交截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。
②符合性审查。依据采购活动的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	磋商报价
	磋商报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额

	2
	报价修正
	如出现磋商报价错误的，按照处理原则修正后的报价，供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	评审小组认为供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效投标处理。

	4
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述第③项情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评审小组在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。

	（二）商务、技术要求

	4
	报价有效期
	报价有效期满足磋商文件要求（90天）。

	5
	响应文件的签署和盖章
	响应文件符合磋商文件的签署和签章要求。

	6
	响应文件内容
	响应文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。

	7
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	8
	无效情形
	响应文件中未有法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	9
	投标方案
	供应商提供的投标方案及报价方案固定。

	特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评审小组依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。


③未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
④澄清有关事宜。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以在苏采云平台中要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。并使用CA数字证书，加盖电子签章。供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”平台查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
（2）由磋商小组审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应是与采购文件要求的全部条款、条件和项目服务要求相符，审查中如有对需要共同认定的事项存在争议的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则作出结论。
（3）如果响应文件没有实质性响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。
4.磋商程序
（1）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商要求函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况，可以对服务方案部分的内容进行实质性变动，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
（2）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
（4）关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，相应的清单子目单价，根据“（磋商最终报价-暂列金额-暂估价）/（响应文件报价-暂列金额-暂估价）”的比例，进行同比例调整。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最终报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分相同且最后报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。本次评标评分保留小数点后两位。
[bookmark: _Toc116946316][bookmark: _Toc98277359]6.评审标准
本项目共计100分，其中价格分30分，综合实力18分，技术方案50分，加分因素2分。
 （1）价格分（30分）
1）本项目最高限价为1889217.95元，供应商报价高于最高限价的，投标无效；
2）采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。
3）计算公式：报价得分=（评标基准价／供应商最终报价）×价格权值×100。
（2）综合实力（18分）
1）业绩（6分）
自2023年1月1日以来，供应商拟配置的项目负责人具有类似项目业绩的，有一个得2分，最高得6分。（提供中标通知书，或合同或协议，或直接发包备案证明、合同、竣工验收证明复印件或扫描件，上述证明材料需体现项目负责人名字，不提供不得分。）
2）人员配备（12分）
①供应商拟配置的项目技术负责人具备工程类高级技术职称的得2分，具备工程类中级技术职称的得1分；本项最高得2分。（提供职称证书复印件以及供应商为其缴纳的近一年中任意一个月的社保证明，不提供不得分）
②供应商拟配置的安全员具备有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（安全员C证）且具备建筑工程注册建造师二级及以上证书的，得2分。（提供相关证书复印件以及供应商为其缴纳的近一年中任意一个月的社保证明，不提供不得分）
③供应商拟配置的造价员具备有效的土木建筑工程专业一级注册造价工程师证书且具备建筑工程注册建造师二级及以上证书的，得2分；具备有效的土木建筑工程专业二级注册造价工程师证书且具备建筑工程注册建造师二级及以上证书的，得1分；本项最高得2分。（提供相关证书复印件以及供应商为其缴纳的近一年中任意一个月的社保证明，不提供不得分）
④供应商拟配置的人员中（项目负责人、技术负责人、安全员、造价员除外）具备工程类中级及以上工程师技术职称的，有1人，得2分，最多得6分。（提供相关证书复印件以及供应商为其缴纳的近一年中任意一个月的社保证明，不提供不得分）
注：以上人员中同一专业限评一人且同一人员不重复计分。
（3）技术文件（50分）
1）总体概述（9分）
①工程项目概况分析（3分）
②施工组织总体设想（3分）
③项目管理目标（3分）
供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得9分。
2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）
①建立完善的计划保证体系（2分）
②技术保证措施、管理措施（2分）
③施工进度表或施工网络图，水、电供应措施（2分）
④施工项目资金管理保障措施（2分）
供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得8分。
3）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（9分）
①施工部署、项目部分工（3分）
②各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（3分）
③重点、难点和关键工程的施工方案（3分）
供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得9分。
4）安全保障措施（6分）
①临时用电、防火及施工机械安全管理措施（3分）
②施工现场人员安全、安全防护措施、应急预案（3分）
供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
5）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施（6分）
①现场围护、现场管理（3分）
②噪音、环境保护措施（3分）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK20]供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
6）机械设备和材料投入计划（6分）
①机械设备投入计划（3分）
②材料投入计划（3分）
供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
7）质保期服务方案及承诺（6分）
①质保期服务的期限及服务承诺（3分）
②提高满意度的措施（3分）
供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
（4） 加分因素（2分）
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的分别加1分。（提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。
（十一）确定成交供应商
1.本项目磋商小组根据对供应商资格审查情况、响应文件编写内容的完整性、合理性、最终报价及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。
2.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
3.采购代理机构在江苏政府采购网发布成交公告。采购代理机构和磋商小组对未成交原因不作解释。供应商如有质疑，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关法规处理。投标人应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。
5.报价、磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市政府采购监督管理部门的监督。
（十二）签订、履行合同
1.采购代理机构宣布成交结果后，成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与采购人签订合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
2.履约保证金：无。
（十三）采购项目的终止
在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
5.因苏采云平台系统故障原因造成响应文件开启不成功的。
（十四）成交无效的确认
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；
3.与招标采购单位、其他报价供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 
（十五）其他
磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。
（十六）采购代理服务费
1.本项目的代理服务费和编标费由采购人支付；
2.采购代理机构出具全额发票。
（十七）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
（十八）政府采购信用担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十九）各方无条件遵守中华人民共和国法律。

第三部分 采购需求
一、项目概况
1.无锡师范高等专科学校2026年校舍修缮项目，位于无锡市惠山区钱桥街道。本工程主要包含校园内各类维修、防水、墙面出新等。
2.招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的2026年校舍修缮项目，包括但不限于校园内各类维修、防水、墙面出新等，详见工程量清单及编制说明。
3.工期：35日历天；误期违约金：2000元/天。
4.质量标准：一次性验收合格。质量违约金：合同价的3%。
5.质保期：防水工程验收合格后5年，其他工程验收合格后2年。
二、报价说明
1.供应商的磋商报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2.本工程竞争性磋商文件所提供的工程量清单是按照GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》和施工图设计计算确定。
3.供应商须对采购项目的全部内容进行响应，并不得出现选择性报价，只报其中部分内容的，为无效报价。
4.供应商可先到现场踏勘以充分了解校舍位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
5.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行。由报价供应商负责组织验收，依据为国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为采购人付款的依据。
6.本工程未设置品牌的装饰材料、设备及颜色、质地等相关要素施工前需经采购人确认。供应商所采购材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现供应商所采购材料不符合要求，采购人可要求供应商更换直至符合要求为止。
三、其他说明及要求
1.凡供应商采购的各种材料设备必须符合设计要求，并附有质保书、出厂检验合格证、备案证明、生产许可证及江苏省无锡市规定的有关材料，所提供的质保资料应与采购的材料、设备实物相符合。用量较大的材料选定均需事前办妥自检、报验手续，经采购人、监理人签认，由现场监理监督验收合格后方可使用。所有材料应经封样，并经监理人和采购人确认后，方可采购。采购人如有特殊要求，指定有关材料设备供应单位，供应商应按采购人要求采购，按采购人、监理人签认的实际采购价格进行结算。供应商应对验收通过的甲供材料（如有）、设备进行无条件的进场验收，并负责卸车、场内运输、堆放、抽检检测、保管等，相应的费用及损耗应包括在工程量清单的单价（综合单价）和总价中。
[bookmark: OLE_LINK1]2.所有材料的检测、测试、试验费用、芯片购买、相关部门的手续等费用、专业工程检测评估费用（除专业分包工程外）、包含（但不限于如有）建筑能效测评、照明检测、通风空调检测、室内环境检测、消防检测、节能检测、门窗幕墙检测、安全技术防范工程验收检测、扬尘及噪声监测等在报价中综合考虑，费用包含在总价中，采购人不另行支付以上费用。
3.本项目拆除工程定义为：所有拆除工程拆除至全部能够按新图纸要求施工为止。
4.所有拆除下来的建筑垃圾，均需堆放校方指定地点，并做到及时清运，堆放建筑垃圾处要按文明施工要求做好围挡，建筑垃圾不得在围挡外堆放，如发现违反此规定发现一次按1000~5000元/次处罚。
5.废空调设备及管线、废钢管等可回收的物品，由供应商拆除后堆至校方指定地点，由采购人回收处理，如发现供应商擅自回收处理，发现一次按1000~5000元/次处罚；其他零星建筑垃圾、不回收的办公家具等，由供应商自行处理。
6.渣土（含建筑垃圾、土方、泥浆、淤泥）（以下统称“渣土”）场内场外外运结算时按以下原则： 
（1）供应商报价时已充分了解并响应磋商文件中合同条款的所有（含拆除）内容，供应商可现场踏勘。所有拆除下来的建筑垃圾及局部室外管道开挖产生的土方等渣土的场内与场外运输（包括请环卫等运输部门外运费用）均含在总价内，拆除按装修改造区水平投影面积报价，总价包干，综合单价不作调整，不论施工期有无影响渣土单价的文件出台、不论渣土施工（运输）方案有无变化、不论渣土施工条件（及现场条件）有无变化、不论工程量有无变化等原因，均不作调整。渣土外运相关工作应遵守国家、江苏省和无锡市现行政策文件的相关规定。   
（2）供应商应与经无锡市的市容环卫单位确认的渣土外运单位签订渣土外运合同并支付外运费用。
（3）供应商负责渣土装车、场地清理、运输车清洗、路面保洁等工作内容。
（4）供应商为渣土外运安全工作的责任主体，渣土外运单位的安全协调工作由供应商负责协调管理。
（5）供应商应监督渣土外运单位在施工场地内的规范操作，如发现违规情况有权拒签运输确认单。
（6）供应商自行负责渣土外运数量的确认工作。
7.本工程措施项目费（除模板、脚手架外）固定包干，不作调整。（墙面地面顶面开槽及修补、楼板墙体打洞及修补封堵、除分部分项清单已说明外的防火封堵均计入措施费中）。措施项目费用总价包干，不作调整。本工程安全防护要求包含所有道路、通道、建筑的防护，通道还需设置安全防护棚。凡磋商文件中未提示的，供应商应该考虑到本工程将发生的措施均应列入措施项目其他报价。不得以工程量的变化或其他任何理由提出调整。
8.本工程现场不提供住宿，办公场地在装修区域范围内自行解决。在装修区域范围内施工现场办公设施搭设场地、装配式构件堆放场地等，由供应商自行考虑和布置，采购人不再另外提供场地。所搭设布置的临时办公场地（用房）与办公设施需满足采购人和施工监理的现场临时办公能正常工作需要，且需配备办公桌椅及必需的电气、空调、网络设施等。
9.本工程合同包含税金（若免税，今后在结算时予以扣除，供应商需协助采购人办理工程税金解缴手续）。定额编制费、质量监督费不再计取。
10.招标工程范围内的室外地下管线探查与清障：采购人提供的管线图和勘察报告（如有）仅供参考，现场仍需供应商进行详细勘探，并考虑相关风险因素，在投标总价中综合考虑，固定包干不作调整。
11.供应商不得将本工程款用于其他工程并确保工程资金的合理使用。由于供应商原因造成工程资金不能及时到位并影响正常工程进度时，采购人有权直接从供应商的工程款中抵扣支付，并在结算总价中扣除不少于10万元的违约款。
12.供应商不按工程质量保修书约定履行义务，采购人可另行委托有相应资质的施工队进行维修，但费用由供应商全部负责。
13.供应商擅自超出设计图纸范围或自身原因造成的返工工程量，采购人将不予计量。
14.本工程严禁挂靠、转包及违法分包，供应商不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则采购人除了有权解除合同外，还有权要求供应商支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。
15.因本工程需要由供应商发生的优化、深化等由供应商无偿提供。
16.成品、半成品保护：移交采购人之前所有的成品、半成品保护（包括采购人指定的现场需保留的原有成品）发生的费用由供应商在投标报价中综合考虑，采购人不再额外支付费用。包括拆除以及拆除后与原保留成品界面的修复工程中采购人指定需保留的原有的装饰饰面及设备管道等成品均包含在投标报价内。  
成品、半成品保护破坏：产品移交前，施工的成品、半成品（包括采购人指定的现场需保留的原有成品）遭到破坏，由供应商自行负责修复如初，且需达到验收要求；如未能确定责任人，所造成的损失由供应商承担。
17.供应商应协助或负责办理施工许可证或项目报建及竣工备案（如需）等手续，以及协助或负责办理各项施工后消防与竣工等各类验收手续，及时提供各项资料，且负责所提供的各项资料和证件的真实性、有效性，满足办理各项施工、验收手续的进度要求。
18.人员要求
供应商应根据本工程内容配备项目管理机构人员，项目管理机构人员包括但不限于：项目负责人、项目技术负责人、安全员、造价员等，以上人员应具备相应的工作能力、业务水平和执业资格或技术职称。
19.安全要求
（1）供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，在施工过程中做好各项安全防护措施。供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
（2）供应商在安装施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。施工所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。
（3）在安装施工实施期间或缺陷责任期内发生危及安全的事件，供应商进行抢救由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。
（4）安装施工过程中发生事故的，供应商应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。供应商及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
（5）安装施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
（6）供应商必须按照技术标准实施项目，不得偷工减料。
（7）成交供应商负责用电及消防工作的安全，确保杜绝一切安全事故。因供应商的过错（包括故意和管理过失）发生施工、消防、用电等事故，由供应商承担一切责任，采购人不承担任何责任。
（8）高空操作人员须持高空（处）作业证上岗。
20.付款方式
合同签订后支付预付款10%，竣工验收合格后支付至合同价的70%，结算审计完成后支付至审定金额的97%，工程完成后第二十四个月支付余款。由于本项目使用财政资金，具体支付进度应根据财政支付进度执行，延期支付，采购人不承担利息及滞纳金。
注：误期违约金、质量标准及质量违约金不得变更，否则为无效响应文件。
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[bookmark: _Toc508202894]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：无锡师范高等专科学校
承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年校舍修缮项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：2026年校舍修缮项目。
2.工程地点：项目建设地点位于无锡市惠山区钱桥街道文良路45号无锡师范高等专科学校校内。
3.工程立项批准文号：                             。
4.资金来源：财政预算资金。
5.工程内容：                                      。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                    。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2026年           月           日。
计划竣工日期：2026年           月           日。
工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合一次性通过验收，100%合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：固定单价。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：              。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.成交通知书（如果有）；
2.投标函及其附录（如果有）； 
3.专用合同条款及其附件；
4.通用合同条款；
5.技术标准和要求；
6.图纸；
7.已标价工程量清单或预算书；
8.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标/竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自     双方签字盖章后      生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，承包人执 贰 份，见证方执 壹 份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：                    
地  址：                     地  址：                           
邮政编码：                   邮政编码：                 
法定代表人：                 法定代表人：                  
委托代理人：                 委托代理人：                   
电  话：                     电  话：                         
传  真：                     传  真：                      
电子信箱：                   电子信箱：                   
开户银行：                   开户银行：                     
账  号：                     账  号：                          

见证方：               （公章）
[bookmark: _Toc508202895]
第二部分 通用合同条款

      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

[bookmark: _Toc508202896]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：（1）补充协议书或合同履行期内经双方签署的备忘录及其附件（在签订者的有效授权范围内并须经 合同当事人签字或盖章）（2） 成交通知书（3）竞争性磋商文件（4）响应文件（5） 本合同专用条款 （6）本合同通用条款（7） 标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）已标价的工程量清单或预算书。   
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                    ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                         。
1.1.2.2 设计人：
名    称：                      ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话                              ；
电子信箱：            ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.2 永久占地包括：项目相关批准文件规定的为实施工程需永久占用的土地   。
1.1.3.3 临时占地包括：项目批复范围以外用于临时占地的使用，在得到建设方同意后由承包人依据施工先后顺序综合考虑，由承包人自行解决，由承包人承担相关费用。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、现行的国家法律和行政法规和工程所在地政府的有关法规和规章。 
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /                ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /                。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /       。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
1. 本合同书
2. 中标/成交通知书
3. 响应文件及附录
4. 本合同专用条款及其附件
5. 本合同通用条款
6. 磋商文件（包括工程量清单）
7. 补充文件及相关附件
8. 技术标准和要求
9. 图纸
10.已标价工程量清单
11.其他合同文件
12.标准、规范及有关技术文件
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前3天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：4套（含PDF盖章扫描版），承包人需要增加图纸份数、发包人应代为复制、费用由承包人承担；依据经发包人确认的工程进度计划，如发包人提供的图纸不完整，承包人应在该项工程或分项工程开工十个工作日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用需求时间表，列明在不影响现场施工进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。承包人编制的图纸需求计划应得到发包人的确认，当发包人办理补充图纸的合理周期，由于承包人提出的计划过晚而大于承包人提出的时间要求时，且造成工程延期时，工期不予调整。在工程施工过程中，承包人亦须以书面形式及时向发包人进行提示。如果承包人未能按上述要求提出书面申请，因图纸来不及补充而造成的工期损失由承包人承担，工期不予顺延；如果发包人不能在承包人提出的最后期限前补全所缺图纸，则由此造成的工期损失由发包人承担，工期予以顺延；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计及专项施工方案，专项文明施工措施方案（符合校方部分机房运营中施工的方案措施）、防汛防台预案；施工图预算、每月20日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划，各阶段进度计划、完成量报表、其他施工过程中所需的管理性文件、承包人承包范围内需施工方进一步自行细化的图纸及方案、竣工（备案）资料等（不仅限于此。
承包人提供的文件的期限为：以满足施工和发包人要求为准，其中施工图预算在发包人提供施工图纸后30日内提供、现场施工组织设计在工程开工前10日内提供、各分部分项工程施工方案在各分部分项项目开始前7日内提供；
承包人提供的文件的数量为：施工图预算、现场施工组织设计和各分部分项工程施工方案一式四份；（含盖章电子文档一份） ；
承包人提供的文件的形式为：经相关单位及项目负责人或执业人员审核批准的书面文档和相应电子文档 ；
发包人审批承包人文件的期限：依据发包人内部管理流程确定
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：现场项目部；
发包人指定的接收人为：                         。
承包人接收文件的地点：现场项目部；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]承包人指定的接收人为：项目负责人（注册建造师）。
监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.7 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155]1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：根据发包人指定线路及时间段进入施工现场，费用含在合同总价中。承包人应在投标前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.7.2 现场交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据发包人指定的边界为准。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现场所需全部道路和交通设施由承包人自行解决，由于场内施工引发的场外道路增设交通设施由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中； 由于承包人导致院内的道路等设施损坏、污损由承包人承担修复等，发包人不再为此支付任何费用 。  
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人    承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人       
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行            
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人            
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行    
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：            已包含在合同价内。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 除非本合同特殊约定，否则本工程合同单价应视为已经包括工程量清单、招标图纸、相关技术规范要求、工作界面划分等所要求的工作内容。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：发生工程量偏差时调整工程量，不调整单价  。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457]2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                     ；
身份证号：                  ；
职    务：                ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                ；
通信地址：                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）开工前 7 天提供临时水电接驳点，接驳点至施工现场内临时水管、电线电缆、计量设备等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经包含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。承包人在施工过程中，为保障校方正常运营发生的包括但不限于增加电缆和管道、管线修改等临时措施费均包含在总价内。所发生的后续接驳费用由承包人计入措施费中，包干使用；施工临时用水、临时用电发生的费用按相关规定执行。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料（如有）由发包人提供，承包人协助收集。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：施工许可证，正式开工前。
（5）水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。
（6）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
（7）协调处理现场开挖探查勘查地下管线、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。
    2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。
发包人是否提供支付担保：不提供 。
[bookmark: _Toc351203635]发包人提供支付担保的形式：   /   。
[bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容： 提供满足江苏省或无锡市档案编制的要求及发包人需求，以及符合规范要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。
承包人需要提交的竣工资料套数： 4套提交给发包人以及按需提供给其他职能部门进行验收，竣工资料（包含各类检测报告等）和竣工图各 4 套（其中一套必须是原件）及加盖公章的电子文档一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担           。
承包人提交的竣工资料移交时间：经监理及发包人在竣工验收合格后的竣工资料，在验收合格后30日内一并移交   。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文件及盖章版电子文件，并承担工程项目工程资料验收及归档（含发包人、  监理单位相关资料）  。
（2）承包人应履行的其他义务：
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK9]1）质量违约：本工程必须达到合格标准，如达不到合格，承包人必须返修至合格，其返修费用均由承包人自行承担，并需支付成交价的3%的违约金，返修工期计入总工期考核。 
2）施工过程中，承包人必须接受发包人代表（包括项目管理单位 下同）及监理的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，同时为保证工程按时、高质量完成，承包人必须承诺施工过程中发包人有权在下列情况下将承包人清退出场： 
a）承包人未经发包人同意分包工程； 
b）工程进度明显滞后于施工进度计划表； 
c）工程质量明显很差，经整改后还未符合要求； 
3）承包人应按投标承诺委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需要更换，应事先取得发包人同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的项目经理或项目技术人员，否则将视为违约，发包人有权扣除成交价2%的违约金并终止施工合同。 
4）承包人应保证成交后工程不转包，且项目负责人必须满足每周在工地工作时间不少于40小时，每个工作日必须在现场，由监理考核，由发包人（包括项目管理单位）抽查，如发包人查实有二次抽查项目负责人不在现场，则按2000元/每工作日/次支付违约金给发包人。
5）承包人应按照成交的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案做进一步完善，以确保质量与进度，成交价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。 
6）发包人委托承包人办理的施工所需临时水、电、设施，如投标报价已包含以上费用的，工程竣工验收后，上述水、电设施应完好交还给发包人。
7）若承包人未能按照响应文件载明的施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工，可能导致工程拖期，或者将预付款用于与本工程无关的支出，或者擅自分包工程等其他未按约履行合同义务的，发包人有权终止合同，由承包人承担由此造成的一切损失。 
8）根据无锡市建设局、无锡市人力资源和社会保障局、中国人民银行无锡市中心支行锡建工〔2005〕17号文规定，建设工程施工企业不得以任何理由拖欠工人工资。若总承包企业未按合同约定支付专业承包企业或劳务作业分包企业分包工程款，造成分包企业无法按时足额支付工人工资的，由总承包企业先行垫付工人工资或经市清欠办同意，由施工企业履约担保人或施工企业付款担保人履行担保责任。待担保金额支付完毕或工程竣工验收合格之日起一个月内退回承包人。 
9）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合附件《现场安全文明施工标准》要求。在施工过程中如受到有关部门的通报批评或发包人发出通知书，则每次按成交价的1%扣款。工程车辆上路行驶时抛洒滴漏涉及环卫方面的问题，由承包方负责解决及承担可能出现的费用。 
10）施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应购买建筑、安装工程保险，施工中发生质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。 
11）工程通过交工验收后，承包人应在两个月内（自交工验收单日期起算）上报决算，发包人收到该决算后初审并报上级主管部门审批。如承包人不能在上述期限内上报决算，则每拖延一天发包人按成交价的万分之一罚款。 
12）承包人承诺成交后，投标的项目管理机构全员到位（不可抗力除外），若承包人违约，发包人有权取消成交资格、网上公布弄虚作假失信行为、已签订合同的按合同约定支付违约金并责令退场。 
13）承包人投标承诺的机械设备须全部到位，若承包人违约，造成工期滞后达半个月及以上的，发包人有权责令退场。 
14）承包人在报价时应充分考虑水泥，钢材等材料价格的市场风险因素，结算时不再调整。 
15）施工单位在进场施工前根据现场情况上报绿化迁移及市政开挖方案，若涉及超出划定施工范围外的绿化及市政开挖费用均由承包人自行考虑在报价中，上述费用结算时不再调整。 
16）承包人已在投标报价中充分考虑各类临时供电措施及相关费用，施工时无论采用何种接电方式，竣工结算时不得调整。 
17）施工单位按月进度，每月20日前提供单位工程生产月报。  
18）甲定乙供、暂定价设备（若有）必须提前30日并在不影响工程施工进度的情况下向项目施工监理单位、财务监理单位、发包人提出申请确认。
19）承包人必须负责整个工程各机电安装设备系统的综合协调工作，在各系统管线施工前平衡解决设计中各机电安装设备系统管线之间的矛盾并根据发包人对建筑装修的效果及室内顶标高、室内空间等的具体要求提供各机电安装管线综合平衡图，使其符合装修效果及机电设备功能要求。如因承包人自身原因未能协调解决此类矛盾而造成各系统管线互相串位、碰撞等不良后果，一切因此而造成的费用和工期损失均由承包人承担。
20）承包人必须负责整个工程垂直运输机械的管理与协调。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                        ；
身份证号：                               ；
建造师执业资格等级：                       ；
建造师注册证书号：                   ；
建造师执业印章号：                   ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                          ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责本工程施工范围内的一切事宜    。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  见本合同承包人应履行的其他义务 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。 
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 见本合同承包人应履行的其他义务。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 为确保本工程安全质量达标，项目经理在中标后必须及时到位，未经发包人批准同意，不得更换项目经理；承包人确需调换项目经理，须提前14天以书面形式通知发包人，经发包人同意后方可调换。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行合同约定的职责。承包人擅自更换项目经理将支付20万元/人的违约金，同时发包人有权终止施工合同并有权要求其退场。
    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果监理工程师或项目管理方或发包人认为委派的项目负责人、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职或相关人员满足不了现场施工需求时，发包人有权要求承包人更换或增派人员，承包人在接到通知后，应在5个日历天内更换上述人员，同时委派或增派经发包人同意的、新的项目负责人或项目技术负责人。否则将视为违约，发包人有权要求承包人承担合同总价5%的违约金，并于工程进度款中直接扣除。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天    。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：见本合同承包人应履行的其他义务。 
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人及监理人双方批准。
3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以5万元/人的罚款，限期整改，并报建设行政主管部门。 
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处罚1000元/人/次，以及本合同承包人应履行的其他义务。 承包人承诺的成员在本工程工地工作每周不少于5天，将通过监理方考勤确认其到岗率，发包人进行抽查。 
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[bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296346661]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本合同工程全部禁止分包 。
主体结构、关键性工作的范围：    /                 。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：      /           。
其他关于分包的约定：      /           。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /           。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，由承包人负责照管工程；甲供材料或设备由发包人或其委托人负责清点后移交给承包人负责照管和保护。
1) 成品、半成品保护：
  移交发包人之前所有的成品、半成品保护（包括发包人指定的现场需保留的原有成品）发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再额外支付费用。包括拆除以及拆除后与原保留成品界面的修复工程中发包人指定需保留的原有的装饰饰面及设备管道等成品均包含在投标报价内。  
2）成品、半成品保护破坏：产品移交前，施工的成品、半成品（包括发包人指定的现场需保留的原有成品）遭到破坏，由承包方施工单位自行负责修复如初，且需达到验收要求；如未能确定责任人，所造成的损失也由承包方承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否 。 
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：无。
履约保证金缴纳金额：            /          元。
履约保证金的缴纳时间：   /    ，缴纳形式： /     。
履约保证金的退付时间：     /  ，退付办法：  /    。
履约保证金不予退还的情形：  /                   。
逾期退还履约保证金的违约责任： /                。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：    见监理合同       。
关于监理人的监理权限：    见监理合同       。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供办公室，费用由承包人承担  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                               ；
职    务：                               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
关于监理人的其他约定：                   。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)                                   ;
(2)                                   ;
(3)                                   .
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：符合相关行业标准要求，一次性验收通过，100%合格。 
关于工程奖项的约定：         /                                   。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内一切安全责任。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  本合同工程的治安保卫工作全部由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天，按通用条款并须符合招标文件要求  。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行，如因承包人文明施工管理不力，被市、区级政府相关部门处罚，承包人应承担因此所产生的一切费用，发包人还将视其影响程度，对承包人处以2万元～5万元的罚款 。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 本合同工程的所有安全、文明施工费用均包含在本合同价款内，随工程进度款一起拨付 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  开工前10天内提交施工组织设计。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施。承包人必须按照监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月20日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限约定：  合同签订后 7 天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。
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7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：      合同签订后 7 天内。   
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   合同签订后 7 天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      合同签订后 7 天内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工前7天内  。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按通用条款执行。
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[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：扣除报价中的赶工措施费，每拖延一天承包人需按2000元/天支付违约金 。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。一旦达到最高限额，发包人可终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的直接经济损失。  
由于材料价格的确认或由于变更工程量价格的确认发生争议，发包人与承包人无法协商取得一致意见时，承包人应按发包人的指示进行材料采购及施工，不应由于上述原因影响正常施工，否则由此造成的工期的延长，发包人不予认可。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）关于异常恶劣气候条件的界定：必须由承包人提出，发包人组织无锡气象部门有关专家、其他有关部门专题会议确定后才可按异常恶劣气候条件的界定 ；
(2)      /                                     ;
[bookmark: _GoBack](3)       /                                    。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励： 本合同工程不设任何形式的提前竣工奖励 。
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8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    /     。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担，所需费用已含在合同价中，发包人不再为此支付任何额外费用  。
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[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
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施工现场需要配备的试验设备：    /     。
施工现场需要具备的其他试验条件：     / 。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：    /    。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440]10. 变更
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变更的范围当发生以下情况时，可以进行变更：
（1）分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程建议补充工程变更，造成增加新的工程量清单项目；
（2）若施工中出现施工图（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，造成综合单价变化的；
（3）招标清单中的暂估价（包括暂估材料单价、专业工程暂估价）；
（4）工程变更及现场有效的经济（费用）签证（过程仅确认事实及工作量，费用待结算时一并考虑）；
（5）设计变更或发包人对《合同工程量清单》中的材料或设备进行变更（须经发包人签字人认可）；
（6）施工承包合同约定的施工承包范围或内容发生变更或调整（综合单价不以工程量的增减而变更，总价可以根据结算数量的变化调整）；
（7）在施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单等，必须由承包人报送监理工程师、设计单位、招标人、财务监理办理确认手续，否则视为无效处理；
（8）以上涉及的所有变更均需在报送相关资料时，及时报送费用变化情况，并得到发包人书面确认。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 
①无论变更工程量增加或者减少，均不调整综合单价。
②已标价工程量清单无相同项目及类似项目的，按下述原则确定变更工作的单价。
（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
（2）合同中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
（3）合同中没有适用或类似的综合单价，在不违背磋商文件的原则下，由承包人按照以下原则确定变更工作量单价，提交发包人和财务监理单位核准后，准予变更合同价款。
A．要素消耗量按下列现行预算定额执行：
a.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）
b.苏建价〔2026〕76号）、苏建价〔2016〕154号营改增文件、省住房和城乡建设厅〔2018〕24号、苏建函价〔2019〕178号文件
c.上述定额的相配套附件、相应费用计算规则；
d.现行预算定额没有适用子目的，由发包人、财务监理、承包人通过现场测算确定耗量。
e.江苏省建设主管部门颁发的有关定额工程造价的其他现行文件和规定。
f.国家、江苏省、无锡市、区建设主管部门颁发的现行相关建设工程的施工、技术、质量的规程、标准以及安全文明施工等规定。
B. 要素单价：按已标价工程量清单中要素投标价格，没有投标价格的要素，按施工当月“信息价”（由无锡工程造价网http://www.wxgczj.com.cn--价格信息--建材信息价上发布，下同）计取（若施工持续2个月及以上的，则取平均值）。既没有投标价格，也没有“信息价”的要素价格通过市场调查后，经发包人、财务监理和承包人协商后确认。上述价格均为除税价，该部分变化不属于价格波动调差范围。
C．费率（包括增值税、规费）按已标价的工程量清单中规定的费率执行，增值税按国家规定的最新的标准执行。
D.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同条款。
E.因图纸会审不严谨造成施工不便或工种相互冲突而形成的工程变更，承包人无权要求追加合同条款。
F.由于设计变更引起清单项目工程数量的增减，综合单价（除暂定主材单价）不得调整（承包人不得由此项发生的费用增减提出任何形式的索赔、补偿）。响应文件中的材料单价、机械单价、人工单价、综合费率等将在暂列金额项目中被沿用。投标报价工程量清单计价中没有该项单价，参照类似子项单价；如投标报价工程量清单计价中没有类似子项单价，以合同双方协商合理单价并经财务监理审核建设单位认定后的单价为准。
G.在施工期间，设计变更必须由设计单位出具书面变更通知或设计修改补充图纸交发包人，发包人应及时递交承包人签收。在施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单等，必须由承包人一周内报送监理工程师、设计单位、建设单位、财务监理办理确认手续，相关内容需绘入竣工图中，否则视为无效处理。
关于变更估价的其他约定： 按通用条款的相关规定执行。  
注：签证/变更手续费需按项目管理大纲中的相关制度执行 。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：     收到后 7 天内。   
发包人审批承包人合理化建议的期限：     收到后 7 天内。       
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /         。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /         。 。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：     否        。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：          /               。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：   见“12.合同价格、计量与支付”中相关条款  。
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1）单价合同。
综合单价包含的风险范围：各种因素引起的施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素不作调整（除“风险范围以外合同价格的调整方法”中规定的相关内容外）。  
风险费用的计算方法： 风险费用由承包人根据工程特点和市场行情综合考虑，在综合单价中体现，并包含在综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法： 
（1）未发生工程变更的计价：投标报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更做多大增减），工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。
（2）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。
（3）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。
（4）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。工程变更坚持一事一签证的原则，填写《工程变更联系单、签证单》，经批准后方可实施。超过5万元的变更由建设单位、监理、审计及评审中心确认后方可实施。
（5）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。
（6）最终造价以审计机关出具的审计报告为准，必须经审计机关审计后方可工程结算和竣工决算。
（7）工程跟踪审计费由发包人承担。
（8）工程结算审计核减率超过5%，结算审计费由承包人承担；审计核减率在5%（含5%）以下，结算审计费由发包人承担。
（9）合同范围内工程结算（包括变更或签证部分），审定价低于合同价，按审定价结算；审定价高于合同价，按合同价结算。
（10）最终工程造价以发包人委托的有资质审计单位的审计结果报告为准。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：           /                    。
风险费用的计算方法：        /                       。
风险范围以外合同价格的调整方法：         /          。
3、 其他价格方式：                 /            。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额的10%。
预付款支付期限：                 /            。
预付款扣回的方式：                 /            。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                 /            。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《省住房城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》（苏建价〔2026〕76号）；费用定额：按《江苏省建设工程费用参考》（2026年）、《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》（苏建函价〔2025〕2 号）以及其他江苏省及无锡市关于土建工程、装饰工程、安装工程、市政工程、景观绿化工程等工程取费的有关规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  承包人每月25日提交工程量计量报告，由监理工程师和发包人代表进行审核。    
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   按月计量            。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：        /                     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：          /             。
12.4 工程款支付
[bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296503211]12.4.1 付款周期
（1）关于付款的约定：合同签订后支付预付款10%，竣工验收合格后支付至合同价的70%，结算审计完成后支付至审定金额的 97%，工程完成后第二十四个月支付余款。由于本项目使用财政资金，具体支付进度应根据财政支付进度执行，甲方不承担利息及滞纳金。
（2）工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续，承包人应在递交竣工验收报告的同时，向发包人和财务监理递交竣工结算报告及完整的结算资料，由发包人按有关规定进行审核（如因承包人原因，造成竣工审计无法正常进行的而延期，责任由承包人自负。）
（3）整体工程审计后，一旦存在核减的内容，承包人需要根据审计批复意见将核减费用退回项目基建专户，由发包人与承包人另行协商核减费用的支付。
（4）签证、核定部分费用在施工过程中仅对工程量予以核定。待竣工结算时一并结算支付。 
12.4.5 支付分解表的编制
1.总价合同支付分解表的编制与审批：        /                                        
2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           /                         
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.1 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：          按通用条款执行                 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行        。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天    。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  如承包人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天按2000元支付违约金给发包人。承包人无正当理由不移交工程的，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并承担发包人相应损失。  
13.3 工程试车
13.3.1  验收和试车程序
工程试车内容：            /   。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人              承担；
（2）无负荷联动试车费用由       承包人              承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /               。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：      颁发工程接收证书后3天内             。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]（1）工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续，承包人应在递交竣工验收报告的同时，向发包人和财务监理递交竣工结算报告及完整的结算资料，由发包人按有关规定进行审核（如因承包人原因，造成竣工审计无法正常进行的而延期，责任由承包人自负）。整体工程审计并完成支付审批流程后30天内支付至审计核定价的97%。保留审定金额的3%作为质量保修金，保修期满贰年，承包人凭发包人无质量问题书面签证，发包人在三个月内支付剩余保修金（无息）。
（2）整体工程审计后，一旦存在核减的内容，承包人需要根据审计批复意见将核减费用退回项目基建专户，由发包人与承包人另行协商核减费用的支付。
（3）签证、核定部分费用在施工过程中仅对工程量予以核定，不支付进度款。待竣工结算时一并结算支付。
承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内        。
竣工付款申请单应包括的内容：    见通用条款           。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人递交的完整的竣工结算报告后3个月内。
发包人完成竣工付款的期限：收到经过发包人审核通过后的竣工结算报告后30天内  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     见通用条款       
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷期满7天内                。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。
（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内                    。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月  。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  1  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  工程结算审计价的3%    ； 
（2）  /  %的工程款；
（3）其他方式：          /                             。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：       /                             。
关于质量保证金的补充约定：    /                       。
15.3保修
15.3.1 保修责任
[bookmark: OLE_LINK19]工程保修期为：       见工程质量保修书                         。
15.3.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       承包人在工程保修期内应及时响应，重大紧急维修2小时内到场，一般维修24小时内到场，以甲方通知为准。未能及时响应的，发包人有权另行组织抢修、急修，相关材料费及人工费支出从承包人质保金中扣除，同时承包人还应承担相应比例的违约金   。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /                   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行商定    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行商定     。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    双方另行商定           。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行商定  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定      。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行商定      。
（7）其他：       /                   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                         。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 发包人有权就承包人违反本合同的行为，向其发出书面整改通知。如承包人未按照整改通知要求实质改善上述行为的，发包人有权直接聘请第三人替代承包人这方面的工作，直至这部分工作被完成并符合合同要求。由此发生的所有费用由承包人承担，发包人可从本合同应付承包人的款项中扣除。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：如承包人违反以下方面的任何一项或多项，即：
①没有合理原因而在工程竣工前完全中断施工；  
②没有正常和努力地进行施工管理，致使区域装修工期延误15天及以上；  
③项目主要管理人员（项目负责人、技术负责人、资料员、安全员、质量员）连续3天无故缺席不到岗或一个月内有无故缺席不到岗5天的。  
④拒绝或忽略遵守发包人发出的要求承包人拆除缺陷工程，或运走不合格材料、货物的书面通知，而该拒绝或忽略对本工程有实质性影响。               。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      承包人           。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：      按通用条款执行         。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：        按通用条款执行                 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款执行    。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行        。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。  
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：           /               。
选定争议评审员的期限：           /                 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                。
其他事项的约定：           /                       。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：      /                   。
19.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向        /             仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   本项目所在地  人民法院起诉。
20.2.1 因诉讼产生的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费等）均由过错方承担。
20.补充条款
21.附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：暂估价一览表
附件8: 建设工程廉政责任书格式
附件9: 安全生产协议格式
附件10: 文明施工责任协议书格式
附件11：施工现场违章处罚制度
附件12：廉洁经营承诺书
















附件1：承包人承揽工程项目一览表

	单位工  程   
名称
	建设规 模
	建筑面积 （平方米）
	结构形 式
	
层数
	生产能 力
	设备安装 内容
	合同价格 （元）
	开工
日期
	竣工 日期
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附件2：发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设 备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价  （元）
	质量等 级
	供应时 间
	送达地点
	备注
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附件3：工程质量保修书



工程质量保修书

发包人（全称）：                           
承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就      	（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5    年；
3.装修工程为  2    年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
5.供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设 行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，由承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至
保修期满。
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发包人（公章）：               
地  址：                     
法定代表人（签字）：            
委托代理人（签字）：            
电  话：                    
传  真：                    
开户银行：                  
账  号：                    
邮政编码：                  


承包人（公章）：                 
地  址：                       
法定代表人（签字）：            
委托代理人（签字）：            
电  话：                      
传  真：                       
开户银行：                    
账  号：                      
邮政编码：                    

附件4：主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表


	序号
	机械或设备 名称
	规格型 号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率
(kW)
	生产能 力
	备注
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附件6：承包人主要施工管理人员表



承包人主要施工管理人员表



	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	


其他人员
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附件7：暂估价一览表
11-1：材料暂估价一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
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7-2：工程设备暂估价一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
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7-3：专业工程暂估价一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
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附件8：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书


发包人：                                                
承包人：                                                
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利 益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和 廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件， 自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获 取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级 主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规 定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及 出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务 活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有 关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好 处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国 （境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等 活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯 罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一，三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的， 移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。
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发包人：               （单位公章） 法定地址：                    
法定代表人或其
委托代理人：           （签字或盖章）
电话：                        
传真：                        
电子邮箱：                    
开户银行：                    
账号：                        
邮政编码：                    


承包人：                 （单位公章）
法定地址：                    
法定代表人或其
委托代理人：            （签字或盖章）
电话：                        
传真：                        
电子邮箱：                    
开户银行：                    
账号：                        
邮政编码：                    

附件9：安全生产协议格式

安全生产协议
发包人：                                   
承包人：                                   
为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，在新区安全生产委员会的指导下，签订本协议。
一、目标和任务
坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。
二、发包人权利义务
（一）发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。
（二）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。
（三）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。
（四）发包人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。
三、承包人权利义务
（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。
（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。
（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。
（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。
（五）承包人指派        为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。
（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经过专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。
（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。
（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。
（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。
（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。
（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送发包人安全生产管理办公室。
（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。
（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期间发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。
（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报发包人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。
（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在发包人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。
（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受发包人及上级有关部门检查。
（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。
四、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。
五、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
六、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。
本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

发包人：（公章）	                          承包人：（公章）
地址：｛招标人办公地址｝                      地址：
法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）
      年     月      日                           年    月   日
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附件10：文明施工责任协议书格式

文明施工责任协议书
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》， 认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理 中的各自职责，并签订如下协议。
一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程 建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发 包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工 地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、开展评选工作，创建活动的实 施由承包人负责。
三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制定各项文明施工措施，并落实如下有关要 求：
1.施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应佩戴胸卡上岗。
2.施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线形和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
3.在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工 道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台 风、暴雨季节要派人值班，确保安全。
4.要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经 沉淀直接排入下水道。
5.施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等（包括土方）做到有序堆放，不得侵占车 行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。
6.施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本 市环境的污染，严格控制噪声。
7.为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环 保监督部门对施工过程中的噪声、粉尘、废水进行一次测试， 出具相应的测试报告，并提交发包人备 案。
8.如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人 加倍承担。
四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到 “五小”生活设施齐全，符合规范要求。
五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在 的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采 取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万元至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。
六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使 发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

73




七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）            法定代表人： （签字或盖章）



签约日期：
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附件11：
施工现场违章处罚制度
	分类  （款）
	条
	类别
	违章行为
	处罚标准（元/次）

	
	
	
	
	个人
	单位

	（一） 个人防 护用品
	1
	安全帽
	进入现场不戴安全帽、不扣帽带、标识不规范
	
100
	
5000

	
	2
	安全带
	高处作业安全带不发、不戴、挂设不规范
	
	

	
	3
	防护用品
	电焊工、电工无三宝、登高穿硬底鞋
	
	

	
	4
	人员穿戴
	进入施工现场穿拖鞋、赤膊或高处作业穿高跟皮鞋
	
	

	（二）
现场用
电
	5
	电箱使用
	一箱多用、混用、使用不标准箱、缺漏电防护、缺插座防护损坏、电 箱防护门缺失、缺巡视记录、接地、接零不规范、松动、混接、失灵
	200
	1000

	
	6
	电线铺设
	随意挂设在脚手架上或拖拉、拖线过长、无绝缘措施、无保护、地埋 不达标或无警示标志
	200
	1000

	
	7
	施工照明
	小太阳灯不符合公司要求、应使用安全电压的场所未使用安全电压
	200
	2000

	


（三）
机械设
备
	8
	验收检测
	无验收、无检测、无检测封闭
	200-500
	1000-5000

	
	9
	保养
	无巡检、无保养记录（例行保养）
	100-500
	100-1000

	
	10
	焊机
	无二次空载、虚接、电焊搭铁不规范、电线老化， 一次线超过5米
	100-200
	5000-10000

	
	11
	电动工具
	绝缘未检测、电线过长、接电不规范、使用无绝缘设施、无验收记录
	200-500
	500-2000

	
	12
	加工机械
	接地、接零混接、挂设不统一、无防护罩（棚），需使用砂轮机而不 配置
	200-500
	500-2000

	
	13
	机械操作
	缺指挥、安全门不关、无证操作、吊装无警戒、无日常保养记录、机 械带病操作，起重机械违反“十不吊”规定，在机械操作岗位聊天、 看报、干私活
	200-500
	1000-5000

	
	14
	机械作业
	不按操作规范作业或使用不符合规范、明令禁止使用的施工机械
	500
	5000

	
（四） 消防
	15
	吸烟
	施工区域吸烟、重点部位、装饰装潢有烟蒂、卧床、易燃物、危险品 场所吸烟、非施工区吸游烟
	500
	5000-10000

	
	16
	消防器材
	无巡视记录、配置不足、不规范、药剂过期、随意玩弄、不定期保养
	500
	500-1000

	
	17
	动火作业
	无动火证、未配置有效灭火器、监护人员不在、防范措施不落实
	500
	5000-10000

	
	18
	化学危险 品
	无化学危险品仓库、不按规定存放，氧气瓶、乙炔瓶运输使用不规 范、无回火装置、表具损坏、皮管老化
	500
	5000-10000

	
（五）
防护设
施
	19
	设施保护
	拆除不报告、无监护、不复位，脚手架、栏杆等设施擅自用作他用或 使用载荷超过方案规定
	500
	500-5000

	
	20
	临边与防 坠
	缺设施、擅自移动、洞口封闭不坚固、无吊装区域措施、无防坠设施
	200
	500-3000

	
	21
	登高及平 台
	使用无防滑措施的竹梯或缺挡竹梯、无牵绳的人字梯的或自制不规范 登高设施及作业平台
	200
	1000

	（六） 方案与 制度
	22
	施工方案
	方案没编制、未审批就施工、变更无补充、不按方案实施操作
	
	5000-10000

	
	23
	安全交底
	无安全交底、交底无针对性、危险源告知不清
	500
	2000

	
	24
	作业操作
	不按方案实施、不按程序操作、不按交底作业
	500
	5000

	
	25
	安全制度
	不落实安全检查制度，不按要求对施工班组进行安全考核，安全检 查、安全考核记录不全的，不落实公司其他有关安全管理制度的
	100-500
	5000-10000

	
（七）
人员管
理
	26
	特种作业
	无证件、假证件、失效证件、证卡不齐、证件不带
	100-500
	200-5000

	
	27
	进出场管 理
	进场不告知、不登记、不通报、出场不销项，进施工现场不戴胸卡
	50
	200-500

	
	28
	综合保险
	不上报、不购买、不及时、资料缺损
	200
	200-500

	
	29
	安全进班 组
	无兼职安全人员、不实施日、周、月检查和讲评
	200
	200-500

	
	30
	上岗制度
	酒后上岗，超过12小时连续作业
	500
	5000

	（八） 其他
	31
	
	未含上述内容的其他违章行为
	50-500
	200-10000


上述制度解释权归******
年 月

附件12：
廉洁经营承诺书

                   郑重承诺：
    我公司在与无锡师范高等专科学校的业务经营活动中，积极响应政府及贵院关于廉政建设的有关规定，抵制经济活动中的不正之风。在向无锡师范高等专科学校提供设备销售、技术服务、工程建设及消耗性物品买卖等经营过程中自觉做到：
    一、严格按照公开、公平、公正的原则，通过招标后向无锡师范高等专科学校提供合格、正规、满足需求的商品。如不需招标的商品，由学校内部议标。不得利用不正当手段中标。
    二、不邀请无锡师范高等专科学校职工参加各类宴会或其他消费性活动。
    三、不给无锡师范高等专科学校职工个人赠送礼品、礼金、有价证券、回扣、折扣和好处费，或者以其他形式给予礼品、礼金和好处费。
    一经发现以上任何一项行为的，我公司完全接受被取消在贵院的经营资格，并愿意接受相关法律责任。
    如在与无锡师范高等专科学校经济活动中，受到刁难、卡、拿、要等情况，我公司将积极向无锡师范高等专科学校纪委、纪检监察室举报（电话： 0510-82335000转）
    本承诺书一式陆份（承诺人单位叁份、叁份与我方合同一并归档），同合同一并签订。

                                                    单位（盖章）： 
承诺人姓名：
                                                                                   20     年     月     日





第五部分 附件（响应文件格式）


                    项目竞争性磋商

响应文件

政府采购编号：             	                      
采购项目名称：             	                      

供应商：             	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日



（一）响应函（格式）
响应函
致无锡浩源招投标咨询服务有限公司：
我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。
一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见磋商报价表。
二、我方愿意提供无锡浩源招投标咨询服务有限公司在采购文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。
五、我方认为贵方有权决定中标者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
七、我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。
九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
开户行：                            开户行账号：


（二）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
政府采购编号：
   无锡浩源招投标咨询服务有限公司：  
我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：　     　　）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
日期：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）


（三）委托报价授权书（格式）
 
委托报价授权书
无锡浩源招投标咨询服务有限公司： 
                                    （法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的2026年校舍修缮项目（JSZC-320200-HYFW-C2026-0009）的投标具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行招标文件的各项要求和投标文件中作出的一切承诺。
 
 
 
 
 
 
 
 
法人（盖章）： 
法定代表人签字或盖章： 
日期：







（四）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
政府采购编号：
无锡浩源招投标咨询服务有限公司：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                    的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
报价供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日  期：    年     月     日
	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）



	

被授权代表身份证复印件
（正面）
	
	

被授权代表身份证复印件
（反面）



（五）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函
（报价供应商名称）在此承诺：
我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
6.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他报价供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他报价供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。
11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目磋商文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。
12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目磋商文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他报价供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
13.我单位已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
14.我单位承诺不非法转包、分包。
15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他报价供应商不公平的行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________，邮政编码：__________________
电 话：__________________，传 真：__________________  
代表姓名：_______________，职 务：__________________


    供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：





（六）企业简介和经营情况说明（格式）
企业简介和经营情况说明
单位名称：（公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年万元

	实现利润
	2025年 万元
	
	

	营业面积
	 平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




（七）磋商报价表及附录（格式）
磋商报价表
项目编号：                    货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称  
	详见响应文件
	     元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“磋商报价表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“磋商报价表”），此处可不用再重复填报。投标人的“磋商报价表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。



磋商报价表附录

项目名称：                              政府采购编号：    
	工期
	

	质量标准
	

	质保期
	

	拟派项目负责人
	



供应商（公章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    
日期：  年  月  日



（八）投标（响应）承诺书（格式）
承诺书一（格式）
     （采购人名称）      ：
我公司保证参与（拟采购项目名称）磋商的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人的注册建造师注册证书是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方报价资格，如成交采购人可取消本公司的成交资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。


供应商：（盖章）          
法定代表人签名或盖章：            
年    月    日











承诺书二  不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：   （采购人名称）    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2.我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
4.本公司同意：在合同执行期间由业主按合同规定每月扣留合同约定的工程计量款作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。



   供应商：（盖章）          
法定代表人签名或盖章：            
年    月    日


承诺书三 供应商廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
                                     

供应商：   （盖章）         
                                      法定代表人签名或盖章：
                                       日期：     年   月    日



（九）中小企业声明函（工程）
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                          企业名称（盖章）： 
               日 期：


注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


（十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：         
  
日  期：  


（十一）项目管理机构配备情况（格式）
（1）项目管理机构配备情况表               表1
（2）项目负责人简历表                     表2
（3）项目技术负责人简历表                 表3
（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4
（1）项目管理机构配备情况表

                     工程					                            表1
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建
工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目负责人简历表
        工程                                        表2                                                                                        
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	  注册建造师注册编号
	

	在建和已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完成
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




（3）项目技术负责人简历表
                   工程                                                                         表3
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料
                     工程                                             表4
	










注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由报价供应商自行设计。
2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起上传）。













（十二）投标报价表格式附件（附上已标价的工程量清单）
目 录

一、工程项目汇总表                               表1
二、单项工程汇总表                               表2
三、单位工程汇总表                               表3
四、分部分项工程项目清单计价表                   表4
五、措施项目清单计价表                           表5
六、其他项目清单计价表                           表6
七、增值税计价表                                 表7
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