封闭式框架协议采购　征集文件

（服务类）

项目名称：启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目

项目编号：JSZC-320681-JZCG-K2026-0036

启东市公共资源交易中心
2026年7月

# 总  目  录

- 参加征集活动的邀请………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 框架协议文本………………………………15

- 采购需求……………………………………21

- 确定入围及成交供应商……………………23

- 响应文件格式………………………………24

第一章  参加征集活动的邀请

受启东市审计局、启东市财政局（以下简称“征集人”）的委托，启东市公共资源交易中心现就[启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目](JSZC-320681-JZCG-K2026-0036)封闭式框架协议采购项目征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

项目概况

启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目封闭式框架协议采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件，并于2026年7月29日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320681-JZCG-K2026-0036

2.项目名称：启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目

3.预算金额：398万元/年

4.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：启东市财政投资评审中心、启东市公共投资审核服务中心。

5.采购需求(简介)：详细内容见本征集文件第四章。

6.框架协议的期限：两年（自框架协议签订之日起两年）。

7.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、供应商的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起至2026年7月29日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件。

四、响应文件的提交方式、截止时间和地点，开启方式、时间和地点

1.响应文件的提交截止时间及开启时间：2026年7月29日9点00分（北京时间）

2.响应文件的提交方式、开启方式和地点见本章“八、其他”中规定。

五、公告期限

征集公告及征集文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、征集人及代理机构的相关信息

1. 征集人：启东市审计局、启东市财政局

地址：启东市世纪大道1288号、汇龙镇牡丹江路915号财税大楼

联系人：马工、李工

联系方式：0513-83359755、0513-68263250

2. 代理机构：启东市公共资源交易中心

地址：启东市金桥路199号

联系人：周先生

联系方式：0513-83340291

3. 软件技术支持

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

八、其他

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：服务。

3.本项目所属行业：租赁和商务服务业。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向征集人提出，由征集人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

6.有关本次征集活动的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

7.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

8.“苏采云”系统使用相关提醒

8.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

8.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

8.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1本次项目采用封闭式框架协议采购方式，本征集文件仅适用于征集公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足征集公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本征集文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次封闭式框架协议采购活动（以下简称采购活动）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加采购活动的费用

4.1供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购活动交易中心不收取标书工本费与代理服务费。

5、征集文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本征集文件的规定和约束。

二、征集文件

6、征集文件构成

6.1征集文件由以下部分组成：

6.1.1参加征集活动的邀请

6.1.2供应商须知

6.1.3框架协议文本

6.1.4采购需求

6.1.5确定入围及成交供应商

6.1.6响应文件格式

请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、征集文件的修改

7.1在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对征集文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和开启日期。

7.3征集文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、岗位报价明细表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

10、响应函和报价一览表

10.1供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

10.2响应文件中的服务单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件中另有规定的按规定执行。

11、响应文件有效期

11.1响应文件有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间之日后九十（90）天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

12、响应文件有效期的延长

12.1在特殊情况下，交易中心于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

13、电子响应文件的递交

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

14、响应文件提交截止时间

14.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于征集公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本征集文件第二章第22.1.2条规定做无效响应处理。

14.2交易中心可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件的拒收

15.1交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

16、响应文件的撤回和修改

16.1响应文件的撤回

16.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

16.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

16.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

16.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

16.4在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件的开启与评审

17、响应文件的开启

17.1交易中心将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

17.2响应文件开启仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动公布各供应商的报价。

17.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

17.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

18、评审小组

18.1响应文件开启后，启东市公共资源交易中心将立即组织评审小组进行项目评审。

18.2评审小组由技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

18.3评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

19、评审过程的保密与公正

19.1凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、交易中心均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

19.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

19.3在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

20、响应文件的澄清

20.1评审期间，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3接到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21、对响应文件的初审

21.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

21.1.1资格审查：依据法律法规和征集文件规定的资格要求对供应商的资格证明文件进行审查。

在进行资格审查的同时，评审小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.1.2符合性审查：依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

21.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

21.2在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是指与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

21.4评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.5供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并按要求安排专人与交易中心及评审小组联系。

22、无效响应条款和采购活动终止条款

22.1无效响应条款

22.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

22.1.2供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件的。

22.1.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的报价的。

22.1.6供应商不具备征集文件中规定资格要求的。

22.1.7供应商所报服务单价超过了最高限制单价的。

22.1.8供应商未通过符合性审查的。

22.1.9不符合征集文件中规定的实质性要求的。

22.1.10供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

22.1.11响应文件含有交易中心不能接受的附加条件的。

22.1.12评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

22.1.13响应文件未按照征集文件要求加盖电子签章。

22.1.14不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

22.1.15其他法律、法规及本征集文件规定的属无效响应的情形。

22.2采购活动终止条款

22.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.2.2因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

22.2.4因苏采云系统系统故障原因造成响应文件开启不成功的。

22.2.5提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量少于2家。

六、入围

23、确定入围供应商

23.1入围供应商的选取原则和数量见征集文件第五章规定。

23.2交易中心将在“江苏政府采购网”发布“入围结果公告”，公告期限为1个工作日。

23.3入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

23.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交的。

23.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交的。

23.3.3无正当理由拒不接受合同授予的。

23.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人要求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的。

23.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

23.3.6框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

24、质疑处理

24.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑封闭式框架协议采购项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

24.2供应商（含潜在供应商）认为征集文件、采购过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

24.2.1对可以质疑的征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集公告期限届满之日；

24.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

24.2.3对入围结果提出质疑的，为入围结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心只对供应商最后一次质疑作出答复。

24.3质疑函必须按照本征集文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并按《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章。

24.4交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心不接受无快递运单号的快递）。

交易中心质疑接收部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号启东市公共资源交易中心政府采购股，联系电话0513-83340291。

24.5以下情形的质疑不予受理

24.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

24.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

24.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

24.5.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

24.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25、入围通知书

25.1入围结果确定后，交易中心将向入围供应商发出入围通知书，请入围供应商使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

25.2入围通知书将是框架协议的一个组成部分。对交易中心和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

七、签订框架协议

26、签订框架协议

26.l征集人在入围通知书发出之日起30日内和入围供应商签订电子框架协议，入围供应商在接到征集人通知后需及时使用CA数字证书登录苏采云系统完成电子框架协议的签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

26.2征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为框架协议的附件。

26.3签订框架协议后，入围供应商不得将服务(包含与服务相关的货物)进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商及其委托代理商应承担相应赔偿责任。

八、其他

征集人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价。采购人(用户)可在“苏采云”系统中对入围供应商的交易实施情况进行打星评价，相应服务评价即时将在框架协议门户上进行展示。

第三章  框架协议文本

项目名称：启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目

甲方：（征集人）_________

乙方：（入围供应商）_________

甲乙双方根据启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目的采购结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件需求

1.2 产品最高限制单价：见征集文件

1.3适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：启东市财政投资评审中心、启东市公共投资审核服务中心。

1.4 履行合同的地域范围：由使用单位指定

二、第一阶段入围产品的相关信息

2.1 入围产品详细技术规格：见响应文件

2.2 服务标准：见响应文件

2.3 服务协议价格：固定费率

三、确定第二阶段成交供应商的方式

采购人依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

四、资金支付方式、时间和条件

由使用单位和供应商协商确定。

五、框架协议期限

两年（自框架协议签订之日起两年）。

六、入围供应商的清退和补充规则

6.1 清退规则 入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

6.2 补充规则 一旦确认入围供应商，无论何种原因不再另行替补。

七、采购合同文本

见“框架协议文本附件”

八、甲乙双方的权利和义务

8.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有限期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方履约情况进行检查。

8.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（5）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（6）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（7）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

8.3 乙方的权利

（1）乙方（及其委托的授权分支机构，以下统称乙方）具有为采购人提供相关服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围货物、服务、配件或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对采购人在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

8.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（3）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人提供相关服务。

（4）乙方及其委托的聘用专家对本项目承担连带责任，乙方委托的聘用专家必须履行乙方在响应文件中承诺的责任和义务。

（6）乙方要积极配合甲方及采购人的管理并符合管理要求。

九、税费

本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、框架协议文本的生效及其它

10.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

10.2本框架协议文本未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

10.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件:(一）评审类采购合同文本：

启东市政府投资建设项目

造价咨询服务采购合同（限额以下）

项目名称： 启东市政府投资建设项目造价咨询（评审）服务

委托日期：         年       月      日

第一部分 建设项目评审委托协议

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和信用的原则，双方就启东市政府投资建设项目评审事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目

2.项目规模：受启东市财政投资评审中心委托的评审项目，金额以实际发生为准。

二、服务范围及工作内容：

为评审项目提供建设工程造价咨询（限于审核）服务。

1、评审范围：投资估算（概算）审核；建设项目招投标阶段的工程量清单、工程预算（标底）的审核；

2、评审内容：①对投资估算（概算）项目规模的合法性、使用功能的合理性、估算费用的正确性进行审核，并提供优化设计和提高资金使用率的合理化建议；②对工程量清单（含编码、单位、特征描述、清单数量等）、施工图预算（标底）的工程量进行审核；③对标底（定额套用、费率标准、措施项目、材料价格、其它项目等）进行审核；④法律、法规、规章要求审核的其它事项。

三、服务期限：

本合同约定的建设项目评审服务自     年    月     日开始实施，至    年    月   日终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合： 合同专用条件第9条要求

五、酬金或计取方式:酬金、计取方式详见征集文件。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函及投标函附录；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订阅及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：    年    月    日。

2.订立地点： 启东市财政局

九、合同生效

本合同自签订日起生效。

十、合同份数

本合同一式叁份，具有同等法律效力，其中委托人执贰份，咨询人执壹份。

委  托  人：（盖章）               咨  询  人：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人：（签字）                 或委托代理人：（签字）

住   所：               住      所：

开户银行：                   开户银行：

账    号：                账    号：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                电    话：

传    真：                             传    真：

电子信箱：                             电子信箱：

年  月  日                   年  月  日

第二部分 建设项目评审委托协议通用条件

详见GF-2015-0212《建设工程造价咨询合同（示范文本）》第二部分“通用条件”。

第三部分 建设项目评审委托协议专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程造价咨询规范》、《工程造价咨询企业管理办法》、《江苏省建设工程造价管理办法》、《建设工程工程量清单计价规范》及相关的现行计价规范、规定、标准、定额等。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：在订立协议后，委托人根据拟审项目性质及特征向咨询人发出通知，咨询人应在一个工作日内到达委托人处，双方就该项目造价文件（包括纸质与电子文档）及相关资料办理交接手续。

咨询人应在收到资料后第一时间对评审材料的满足性作检查，补充、完善资料并不引起评审时间开始与结束时间节点的改变。

2.4委托人代表为：     ，其权限范围：根据任务性质及特点，组织相关人员协调协审过程中的相关问题，并负责咨询过程中的联系及疑问解答。

2.5答复

委托人同意在2日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，评审结束时间将根据答复时间顺延。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应符合投标文件要求。

3.1.2项目负责人为：        项目负责人为履行本合同的权限为：负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：协审单位配备足够的专业技术力量，参审人员必须为投标书中确定的人员，项目专业评审人员一经确定，未经委托方认可，不得随意变更。不得将承担的评审任务转包或分包给其它单位或个人，否则委托方有权中止与其委托任务，并做出相应的处罚，情节严重的，委托方有权将该协审单位清退。如委托方需要驻场协审的，须无条件服从，并完全接受委托方的安排。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供协审成果的时间：

| 评审项目送审金额 | 评审时间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 估算（概算） （天） | 工程量清单和标底（天） |
| 500万元以下 | 3 | 3 |
| 500万元-2000万元（含500万元） | 7 | 7 |
| 2000万元-5000万元（含2000万元） | 10 | 10 |
| 5000万元以上（含5000万元） | 15 | 15 |

如进度上对评审项目有特殊要求的，应以委托方的要求为准。如果委托方要求的完成时间比招标文件中规定的时间提前，根据考核标准，可作为优先安排协审任务的依据。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：评审报告（4份）、项目计价审核表（4份）、审定后标底文件（1份）以上述文件的电子文档（1份）；

咨询人在提交评审报告的同时需将项目相关资料（包括委托人资料及咨询人的评审手稿、审定的预算（或标底））移交委托人并办理相关手续，其中审定的预算（或标底）需同时提交纸质及电子版文档；

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后2日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：现行各专业计价规范、定额、取费标准、造价信息、施工技术规范等。

5.支付

5.1支付货币

币种为：人民币

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期28日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：协审费用由协审单位在提供协审成果时将计算明细一起申报，经委托方人员复核后根据协审单位的请款单及发票按月支付。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括： 经委托人考核后咨询人被清退

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：各自承担自身损失；

7.争议解决

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请    仲裁委员会进行仲裁；

（2）向启东市人民法院提起诉讼。

8.其他

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：未经委托人许可，咨询人不得将委托人移交的资料等信息用任何形式向第三人提供。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在1日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：          送达地点：启东市财政投资评审中心

电子邮箱：qdcztzps081209@163.com      　 联系电话：　　0513-83110670

咨询人指定的送达接收人：  　　　　     　送达地点：

电子邮箱：                            　 联系电话：

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。

9.补充条款

9.1质量要求：严格执行国家有关法律法规及审核标准。

9.1.1受委托的协审单位对评审项目应进行三级审核后才可以向委托方出具评审结果。协审单位对出具的审核结果的真实性、合法性、合理性长期负责，并按委托方的要求编写相关的审核文书、移交相关审核资料。

9.1.2 委托方对项目审核质量进行检查复核。若发现差异较大的，除扣减相应的协审费用外，有权视情节严重将该协审单位清退，对有重大违纪、违法行为的，追究相应的法律责任。

9.1.3其它参照《启东市政府投资建设项目评审中介机构考核办法（试行）》（启财基[2016]21号）。

9.2纪律及廉政要求：

9.2.1协审单位应在财政投资评审中心的委托下进行评审工作，不得私下与该评审项目的其它有关单位沟通，对重大或有争议事项及工作进度情况等应及时与委托方沟通，由委托方组织相关单位和人员讨论协商解决。

9.2.2协审单位在项目评审过程中，应严守职业道德和廉洁纪律，构建内部严格有效的质量控制体系，接受委托方的指导和监督。

9.2.3协审单位或协审人员遇有应当回避的情况时，应当主动提出回避，否则委托方有权取消该项协审业务约定，情节严重的，委托方有权将该协审单位清退。

9.3协审单位接受委托方的协审任务安排，不得对任务安排提出异议，并无条件接受委托方的考核及根据考核结果进行的处理。

（二）审计类采购合同文本

启东市政府投资建设项目造价咨询服务采购合同（限额以下）

项目名称：启东市政府投资建设项目造价咨询（审计）服务

委托日期：       年     月     日

启东市公共投资审核服务中心

委托社会中介机构审计协议书

委托人（全称）：         （以下简称甲方）

咨询人（全称）：         （以下简称乙方）

甲乙双方经协商一致签订本协议书。双方的责任和义务约定如下，双方共同遵守执行。

一、委托审计的事项

甲方指定的政府投资建设项目工程结算审计业务。

二、委托审计的期限

两年（自框架协议签订之日起两年）。

三、甲方义务

（一）甲方负责提供审计所需的有关资料，组织协调建设项目的审计相关事项，组织工程结算的核对、现场勘察工作，负责召集研究和处理重大审计事项，并要求乙方主审人员做好会议记录，为审计项目顺利实施提供必要条件。

（二）甲方负责对乙方提出的审计费结算申请进行审核，经审批后办理相关付费手续，审计费原则上每半年结算一次。

四、乙方义务

（一）审计内容

乙方应对甲方委托结算审计的政府投资建设项目工程造价的真实性、合法性进行审计，主要包括：

1.工程竣工结算书是否符合招标和投标文件规定，是否符合工程承包（施工）合同和补充协议的约定，是否符合工程造价管理部门的规定和有关文件精神；

2.审计竣工图纸及相关资料的真实性，核查竣工资料与实物是否一致；依据工程图纸、工程签证资料和工程量计算规则等，审核工程量的真实性；

3.审计设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证资料是否真实、准确；

4.审计建设项目设备、材料是否按规定进行采购，采购价格是否真实、合理；

5.审计甲供材料结算是否真实、准确；

6.审核工程设计、施工、监理、材料采购、建设管理等方面是否存在问题，并提出合理建议；

7.法律、法规、规章、文件等要求审计的其它事项。

乙方应按要求对工程资料进行全面审计，审计人员必须到项目现场进行现场核查，做好审计现场核查记录，并对现场核查记录的真实性负责。

（二）审计进度要求

1.乙方接到甲方委托项目通知后应于1个工作日内明确项目主审，2个工作日内领取资料并在指定场所进行驻场办公，接受考核管理，项目完成经批准后离场。如无故拖延3个工作日以上，自动取消参审资格，甲方有权重新分配。

2.乙方应在接收审计资料之日起5个工作日内，将缺少资料清单、审计实施方案等内容上报“启东市数字化工程审计管理平台”。

3.乙方必须从甲方处领取所有审计资料，未经授权不得直接接收建设单位、施工单位及相关单位和个人报送的任何资料。

4.乙方在接收完整审计资料后，应在规定的期限内（详见下表）完成审计任务，并出具书面审计结果报告。如确有特殊情况不能按时完成的，应提前向甲方书面报告并在“启东市数字化工程审计管理平台”办理延期手续。未经甲方同意，拖延审计时间，甲方将扣减审计费或取消该项委托。若建设单位或施工单位未能及时提供齐全所需资料，乙方应就已提供的资料先行推进审核工作，不可因资料不全而完全停止审核工作。

乙方项目审计期限见下表：

| 审计项目送审金额 | 审计期限（日历天） |
| --- | --- |
| 1000万元以下 | 30天内 |
| 1000万元（含）-5000万元 | 45天内 |
| 5000万元（含）以上 | 60天内 |

5.特殊时段特殊项目的委托审计时间甲乙双方另行约定。

（三）审计质量要求

1.乙方应建立审计质量内部控制体系，真实、完整记录实施审计的过程，取得充分、适当的审计证据，并对承办的审计业务结果的真实性、全面性、客观性负责。如审计结果严重失实、质量低劣或徇私舞弊、弄虚作假，造成不良影响和后果的，须承担由此造成的一切经济损失和相应的法律责任。

2.乙方需对发现的认质认价、设计变更、签证程序未按照规定执行、超合同价或概算，不按规定招标、转包及非法分包、规范性文件执行错误、工期延迟等问题如实反映(不限于上述问题)，并提出合理建议。

3.项目审计结束后，乙方需将完整的项目审计资料（包括前期甲方提供的所有送审资料及初审和复审的工程量计算书、结算书）按照规定整理后交与甲方，同时在“启东市数字化工程审计管理平台”上报送一份完整审计电子档案资料。

（四）协审人员要求

1.乙方协审人员必须为投标书中确定的人员，主审必须是与审计项目专业相适应并具有注册造价师执业资格或具有中级及中级以上编审资格的技术骨干，项目专业审计人员一旦确定，未经委托方认可，不得随意变更，如擅自变更审计人员（含驻场办公、踏勘现场、审计交换），甲方有权终止协议。

因人员辞职、新人入职等原因，确需另行选择人员的，需向甲方书面申请并取得同意，同时报送另行选择人员的职业资格证书、职称证书、社保证明、合同等相关材料。同一个项目不得中途更换人员，乙方人员素质不达要求甲方要求更换的除外。

2.乙方协审人员在指定办公场所完成协审工作，中途不得离岗，期间协审人员确需离开，须提前在“启东市数字化工程审计管理平台”上申请，批准后方可离场。项目驻场审计完成时，协审人员须办理离场手续，不得私自离场。甲方将在项目审计期间组织日常考核，发现项目未完成且人员未请假不在岗的（以考勤记录为准），予以警告并扣减审计费1000元，无故缺勤三次直接取消参审资格。

（五）审计纪律

1.乙方承担委托审计任务的审计人员应在甲方的组织安排下驻场办公，遵守驻场办公各项规章制度，不得私自与被审计单位核对或接收补充审计资料。对审计中发现的疑难问题、争议事项及其他重大事项应及时通过“启东市数字化工程审计管理平台”上报或以书面形式报送甲方。乙方应如实反映审计中发现的违法违纪问题。

2.乙方在执行委托审计业务过程中须严守审计工作纪律，廉洁从审，实事求是，并负有审计资料的保管及保密责任。乙方在签订审计协议时须签订廉洁协议，在项目审计过程中，应严守职业道德和廉洁审计纪律，主动接受甲方及监管部门的监督。

3. 乙方单位或协审人员有下列情形之一的，甲方将立即终止与其签订的协议：

（1）违反审计“八不准”工作纪律；

（2）拒绝接受甲方的指导和监督；

（3）隐瞒、变更审计发现的问题；

（4）泄露被审计单位的商业秘密；

（5）未经甲方同意，擅自变更协审人员(含安排非投标书中确定的拟派项目组成员进行踏勘现场、审计交换等)；

（6）年度受托审计项目被甲方收回，或全年有2个及以上400万元以上初审项目经复审（含三审）后初审误差率超4%（或复审项目经三审后复审误差率超2%）；

（7）将甲方分配的审计任务转包或分包给其它单位或个人；

（8）未在甲方指定的办公地点驻场办公；

（9）将审计结果用于与审计事项无关目的；

（10）将审计资料带出驻场地点或重要审计资料遗失、毁损或不按规定移交审计资料；

（11）甲方分配的项目，乙方如有：与被审计单位负责人和有关主管人员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的；与被审计单位或者审计事项有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正执行公务的；遇有承担过该委托项目的审计、概算编制、概算审核、招标代理、标底编制、标底审核、施工监理、全过程咨询、工程结算编制等业务的，应当回避，不主动提出回避的；

（12）向除甲方以外的其他无关单位或个人提供审计结果；

（13）其他严重违反职业道德或不履行协议规定内容的情形。

4. 乙方违反相关法律法规，有下列情形之一的，甲方除终止与其签订的协议，取消其参加下一轮协审服务参与资格，并提请相关行政主管部门依法对乙方及其责任人给以处理、处罚，情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

（1）与相关单位串通舞弊的；

（2）利用受聘工作从相关单位获取不正当利益的；

（3）违背客观公正和诚实信用原则出具审计报告的；

（4）因审计质量问题给甲方及其他相关单位造成经济损失或引发诉讼并败诉的；

（5）其他滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守的行为。

五、审计费用结算办法

工程结算项目的审计费支付：

1.已经建设单位内审、监理初审或第三方初审，且出具正式审计报告的项目：初审费率按净核减额的4%计算；复审费率（含二次及二次以上复审）按净核减额的5%计算。

2、保底付费：送审金额500万元（含）以内项目，审计费低于1000元，按1000元/个计付；送审金额500万元以上的项目，审计费低于2000元，按2000元/个计付。

3.甲供材料及分包项目的直接扣减、核减金额中所含预留金部分均不作为净核减额，不计审计费。

乙方必须在核减明细中注明该部分费用。复审中发现初审核减该部分费用的，必须在复审报告中注明。

5.乙方初审的审计项目，由甲方安排复审的，误差率[（|复审核减金额|+|复审核增金额|）/建设单位送审金额]超过2%，按下列办法扣减审计费：误差率在2%至2.5%（含），扣减审计费10%；误差率在2.5%至3%（含），扣减审计费20%；误差率在3%至3.5%（含），扣减审计费30%；误差率在3.5%至4%（含），扣减审计费40%；误差率超过4%不予计费。

初审项目由甲方安排三审的，根据复审及三审调整金额确定初审误差率[（|复审核减金额|+|复审核增金额|+|三审核减金额|+|三审核增金额|）/建设单位送审金额]，扣减审计费办法同上。

甲方委托乙方复审的项目，根据三审调整金额确定复审误差率，复审误差率[（|三审核减金额|+|三审核增金额|）/建设单位送审金额]超过1%，按下列办法扣减审计费：误差率在1%至1.5%（含），扣减审计费20%；误差率在1.5%至2%（含），扣减审计费40%；误差率超过2%不予计费。

6. 乙方必须在规定时间内完成甲方委托的审计任务。确因客观原因不能按时完成的，需书面报送甲方并在“启东市数字化工程审计管理平台”办理延期手续，申请延期获批准的，不扣减审计费；未按规定申请延期，或申请延期未获得批准的，未按规定时限完成审计任务，扣减审计费，不可抗力除外。

乙方完成审计项目超过规定时限但少于规定时限1倍的，审计费折半计算；超过规定时限1倍，甲方收回该项目。

乙方受托审计项目被甲方收回的，不再分配审计任务，且按照保底审计费标准给予处罚。500万元（含）以内的项目，罚款1000元；500万元以上的项目，罚款2000元。

乙方未在规定时间内完成审计任务，但在甲方收回审计项目前主动退还相关审计资料，且有建设单位签字确认盖章，明确非乙方原因不能继续实施审计的，该项目按规定退回建设单位，不影响其后审计任务分配。

7. 对因审计质量、进度等发生的审计费扣减，由甲方按本委托协议的相关条款，在审计费结算时予以扣减。

六、未尽事宜由甲乙双方协商解决。如未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。

七、本协议经双方签署后生效。

八、协议一式四份，甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）          法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：                           签订日期：

- 采购需求

一、项目需求

为规范多频次、小额度采购活动，提高政府采购绩效，参与政府投资建设项目概算预算评审、工程竣工价款结算审核和核查（复核）的服务机构（指工程造价咨询企业）采用政府采购框架协议方式采购（适用单项采购服务金额低于100万元，不含）。服务机构征集数量最多为50家。

二、启东市政府投资建设项目评审需求

1、内容要求：接受启东市财政投资评审中心委托，对委托项目独立自主地开展评审工作。评审人员应对评审内容的正确性、合理性、合法性进行审核，内容主要包括：

1.1对投资估算（概算）项目规模的合法性、使用功能的合理性、估算费用的正确性进行审核，并提供优化设计和提高资金使用率的合理化建议；

1.2对工程量清单（含编码、单位、特征描述、清单数量等）、施工图预算的工程量进行审核；

1.3对施工图预算（定额套用、费率标准、措施项目、材料价格、其它项目等）进行审核；

1.4对清单的编制说明及建设单位的询价资料进行审核；

1.5对评审项目在设计标准、工程管理、造价咨询等方面的合理化建议；

1.6法律、法规、规章要求审核的其它事项。

2、质量要求：严格执行国家有关法律法规及审核标准。

2.1受委托的协审单位对评审项目应进行三级审核后才可以向委托方出具评审结果。协审单位对出具的审核结果的真实性、合法性、合理性长期负责，并按委托方的要求编写相关的审核文书、移交相关审核资料。

2.2委托方对项目审核质量进行检查复核。若发现差异较大的，除按协议扣减相应的协审费用外，有权视情节轻重不再安排协审任务，对有重大违纪、违法行为的，追究相应的法律责任。

2.3其它参照《启东市政府投资建设项目评审中介机构考核办法（试行）》（启财基[2016]21号）。

- 进度要求：

| 评审项目送审金额 | 评审时间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 估算（概算） （天） | 工程量清单和施工图预算（天） |
| 500万元以下 | 3 | 3 |
| 500-2000万元（含500万元） | 7 | 7 |
| 2000-5000万元（含2000万元） | 10 | 10 |
| 5000万元以上（含5000万元） | 15 | 15 |

如进度上对评审项目有特殊要求的，应以委托方的要求为准。如果委托方要求的完成时间比招标文件中规定的时间提前，根据考核标准，可作为优先安排协审任务的依据。

4、人员要求：协审单位配备足够的专业技术力量，参审人员必须为投标书中确定的人员，项目专业评审人员一旦确定，未经委托方认可，不得随意变更。不得将承担的评审任务转包或分包给其它单位或个人，否则委托方有权中止向其委托任务，并做出相应的处罚，情节严重的，委托方有权不再安排协审任务。

5、纪律及廉政要求：

5.1协审单位应在财政投资评审中心的委托下进行评审工作，不得私下与该评审项目的其它有关单位沟通，对重大或有争议事项及工作进度情况等应及时与委托方沟通，由委托方组织相关单位和人员讨论协商解决。

5.2协审单位在项目评审过程中，应严守职业道德和廉洁纪律，构建内部严格有效的质量控制体系，接受委托方的指导和监督。

5.3协审单位或协审人员遇有应当回避的情况时，应当主动提出回避，否则委托方有权取消该项协审业务约定，情节严重的，委托方有权不再安排该单位的协审任务。

# 三、启东市政府投资建设项目审计需求

1.审计内容：协审单位应对工程竣工结算的真实性、合法性进行审计，内容主要包括：

1.1工程竣工结算书是否符合招标和投标文件规定，是否符合工程承包（施工）合同和补充协议的约定，是否符合工程造价管理部门的规定和有关文件精神；

1.2审计竣工图纸及相关资料的真实性，核查竣工资料与实物是否一致；依据工程图纸、工程签证资料和工程量计算规则等，审核工程量的真实性；

1.3审计设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证资料是否真实、准确；

1.4审计建设项目设备、材料是否按规定进行采购，采购价格是否真实、合理；

1.5审计甲供材料结算是否真实、准确；

1.6审核工程设计、施工、监理、材料采购、建设管理等方面是否存在问题，并提出合理建议；

1.7法律、法规、规章、文件等要求审计的其它事项。

2.审计质量要求：严格执行《启东市审计局政府审计项目协审中介机构驻场审计管理办法》、《启东市审计局协审资料移交使用管理办法》等。

2.1协审单位向启东市公共投资审核服务中心出具造价初审结果，经审核中心组织复核后，由审核中心向被审计单位出具《启东市固定资产投资结算审定单》。协审单位对其出具的审计结果的真实性负责，并按审核中心的要求编写相关的审计文书、移交相关审计资料。

2.2 审核中心组织对项目审计质量进行检查复核。若发现误差较大的，除按协议扣减相应的审计费外，还将视情况暂停该协审单位的审计业务委托或中止与其签订的组织审计业务。

3.审计进度要求：

3.1委托项目确定后，协审单位接到审核中心通知后应于1个工作日内明确项目主审，2个工作日内领取资料并在指定场所进行驻场办公，接受考核管理，项目完成经批准后离场。如无故拖延3个工作日以上，自动取消参审资格。

# 3.2中介机构应在接受工程结算资料之日5个工作日内在管理系统中将缺少资料清单、审计人员、审计进度计划等内容上报。

# 3.3协审单位应在接收完整的审计资料后，在下表规定的期限内（详见下表）完成审计任务，并出具书面结果报告，遇有特殊情况不能按时完成，应提前向审核中心书面告知原因。未经审核中心同意，无故拖延审计时间，审核中心有权扣减审计费用、暂停该协审单位的审计业务委托或中止与其签订的组织审计业务。

| 审计项目送审金额 | 审计期限（日历天） |
| --- | --- |
| 1000万元以下 | 30天内 |
| 1000万元（含）-5000万元 | 45天内 |
| 5000万元（含）以上 | 60天内 |

3.4若所需资料未能及时提供齐全，协审单位应就已提供的资料先行推进审核工作，不可因资料不全而完全停止审核工作。

4.参审人员要求：协审单位参与组织审计业务必须按协议规定，配备足够的专业技术力量，参审人员必须为投标书中确定的人员，项目专业审计人员一旦确定，未经审核中心同意，不得随意变更。不得将承担的组织审计任务转包或分包给其它单位或个人，否则审核中心有权中止与其签订的组织审计协议，并做出相应的处罚。

5.审计纪律及廉政要求：

5.1承担组织审计任务的审计人员应在审核中心的组织安排下驻场办公，不得私下与被审计单位核对或接收补充审计资料，对重大或有争议事项及工作进度情况应与审核中心及时沟通，并应如实反映审计中发现的违法违纪问题。

5.2协审单位在签订审计协议时须签订廉政协议，在项目审计过程中，应严守职业道德和廉洁审计纪律，构建严格有效的内部质量控制体系，接受启东市审计局的指导和监督。

5.3协审单位或从审人员遇有应当回避的情况时，应当主动提出回避，否则审核中心有权取消该项审计业务约定。

6.审计资料要求：

协审单位不得遗失、损坏、篡改各类资料。同时也不得私自接受建设单位或施工单位补充提供的任何审计资料，也不得将受托项目的审计资料交于他人。如发生此类情况，协审机构应承担相应责任。同时审核中心有权中止与其签订的组织审计协议，并做出相应的处罚。

四、采购项目商务要求

（一）工程结算审计费率,固定费率，不参与报价:

1.已经建设单位内审、监理初审或第三方初审，且出具正式审计报告的项目：初审费率按净核减额的4%计算；复审费率（含二次及二次以上复审）按净核减额的5%计算。

2.保底付费：送审金额500万元（含）以内项目，审计费低于1000元，按1000元／个计付；送审金额500万元以上的项目，审计费低于2000元，按2000元／个计付。

3.甲供材料及分包项目的直接扣减、核减金额中所含预留金部分均不作为净核减额，不计审计费。

乙方必须在核减明细中注明该部分费用。复审中发现初审核减该部分费用的，必须在复审报告中注明。

4.乙方初审的审计项目，由甲方安排复审的，误差率［（｜复审核减金额｜ ＋｜复审核增金额｜）／建设单位送审金额］超过2%,按下列办法扣减审计费：误差率在2%至2.5%（含），扣减审计费10%；误差率在2.5%至3%（含），扣减审计费20%；误差率在3%至3.5%（含），扣减审计费30%；误差率在3.5%至4%（含），扣减审计费40%；误差率超过4%不予计费。

初审项目由甲方安排三审的，根据复审及三审调整金额确定初审误差率［（｜复审核减金额｜＋｜复审核增金额｜＋｜三审核减金额｜+｜三审核增金额｜）／建设单位送审金额］，扣减审计费办法同上。

甲方委托乙方复审的项目，根据三审调整金额确定复审误差率，复审误差率［（｜三审核减金额｜＋｜三审核增金额｜）／建设单位送审金额］超过1%，按下列办法扣减审计费：误差率在1%至1.5%（含），扣减审计费20%；误差率在1.5%至2%（含），扣减审计费40%；误差率超过2%不予计费。

5.乙方必须在规定时间内完成甲方委托的审计任务。确因客观原因不能按时完成的，需书面报送甲方并在“启东市数字化工程审计管理平台”办理延期手续，申请延期获批准的，不扣减审计费；未按规定申请延期，或申请延期未获得批准的，未按规定时限完成审计任务，扣减审计费，不可抗力除外。

乙方完成审计项目超过规定时限但少于规定时限1倍的，审计费折半计算；超过规定时限1倍，甲方收回该项目。

乙方受托审计项目被甲方收回的，不再分配审计任务，且按照保底审计费标准给予处罚。500万元（含）以内的项目，罚款1000元；500万元以上的项目，罚款2000元。

乙方未在规定时间内完成审计任务，但在甲方收回审计项目前主动退还相关审计资料，且有建设单位签字确认盖章，明确非乙方原因不能继续实施审计的，该项目按规定退回建设单位，不影响其后审计任务分配。

6.对因审计质量、进度等发生的审计费扣减，由甲方按本委托协议的相关条款，在审计费结算时予以扣减。

| （二）工程协审费基准费率,固定费率，不参与报价: 协审费基准费率标准 ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 收费基数 | 500万 以内（含） | 500- 1000万（含） | 1000- 5000万（含） | 5000万- 1亿（含） | 1亿- 5亿（含） | 5亿以上 | 备注 |
| 设计概算审核 | 送审概算价（不含土地费、拆迁费） | 0.63 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.18 | 0.14 |  |
| 房屋类工程预算、招标控制价、投标报价（含工程量清单审核）审核 | 送审价（不含预留金、专业工程暂估、设备费、暂定价、甲供材等） | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.46 | 0.25 | 0.20 |  |
| 除房屋类工程外预算、招标控制价、投标报价（含工程量清单审核）审核 | 送审价（不含预留金、专业工程暂估、设备费、暂定价、甲供材等） | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.39 | 0.19 | 0.15 |  |
| 工程量清单及标底协审费用计算方法：按难易程度分为房屋类及非房屋类两种类型。施工图预算（含工程量清单）审核执行上表标准，按调整费率分档计算。以上表费率计算出的费用作为基准费。协审费用分为基本费和奖励费组成。基本费为基准费的50%，奖励费为调整额的3%但不能大于基本费的1倍。评审总额房屋类不足1000元的按1000元计算，非房屋类不足800元的按800元计取，单项最高收费超过10万元时，超过部分按8折计费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、钢筋、铁件的工程量审核不再另行计算费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、调整率计算：调增及调减金额绝对值之和与总送审金额(不含预留金、专业工程暂估、设备费、暂定价、甲供材等）的比值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、在清单及标底编制中有相同或相似的单位工程 ，则不同部分按正常计算费用，相同或相似部分按相同或相似部分的30%计取费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、如需驻场协审的，费用不另行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、根据需要，信息价换期调整，协审费不另行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、协审费根据《启东市政府投资建设项目评审中介机构考核办法（试行）》（启财基[2016]21号）考核后结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）以上（一）至（二）不接受任何有选择的报价，为固定报价。

四、入围供应商服务要求

1.针对本项目成立服务小组，指派专人负责日常管理及联络工作。

2.建立采购人对入围供应商投诉及处理台账，记录投诉内容及协调处理方法，有效督促供应商严格履约。

3.提供技术服务热线。负责解答采购人在使用中遇到的问题，并及时解决问题和提供远程操作方法。

4.服从征集人管理要求，通过“苏采云”系统框架协议采购管理模块执行本次框架协议采购合同。

5.协助有关部门做好廉政工作。

6.响应供应商提供的其他服务承诺。

7.入围供应商应按照框架协议管理相关规定，主动配合征集人和各级财政部门的管理，按照相关的要求实施框架协议采购，并应做好入围产品的信息维护、授权分支机构履约管理等工作。

8.付款要求：按照采购人和入围供应商的合同约定。

五、框架协议合同授予

1.确定第二阶段成交供应商应当由采购人或者服务对象依据双方合同协议价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

2.采购人原则上不得采购框架协议采购范围以外的服务。如框架协议范围内产品确实无法满足采购人的工作需要，应由当地财政部门及政府集中采购机构履行核实及确认手续后组织采购。

六、履约管理要求

1.管理形式

征集人通过满意度调查、随机抽查、投诉举报处理等方式，对框架协议入围供应商开展履约及售后服务监督，检查和处理结果将在框架协议系统公布。

2.管理标准

在监管检查中，如发现以下情形，视为不合格项。征集人在核实情况后将对相关责任供应商予以处理：

2.1入围产品质量、数量或提供的服务不符合国家有关规定、服务承诺和框架协议规定。

2.2无正当理由不按照承诺供货或提供售后服务。

2.3具体项目成交价高于其入围价格或服务承诺。

2.4使用不正当竞争手段，影响采购单位正常采购活动。

2.5满意度调查中采购人反馈不满意，经核实确系供应商责任。

2.6无正当理由放弃入围资格或退出框架协议。

2.7其他违法违规行为。

3.管理措施

对履约监管中发现的不合格行为，按以下措施处理：

3.1整改

入围供应商在框架协议系统中存在不合格行为，征集人出具《责令整改通知书》，限定时间完成整改。被开具《责令整改通知书》的供应商，视作差评，记录在案。

3.3暂停交易资格

对拒不接受征集人约谈，或者规定时间未按《责令整改通知书》完成整改的供应商，暂停其框架协议交易资格三个月，并在框架协议系统公示。

3.4终止交易资格

供应商在被发现存在恶意违规，造成严重后果，或在框架协议有效期内两次被开具《责令整改通知单》，解除当期框架协议，同时报请财政部门，列入供应商诚信档案。

第五章  确定入围及成交供应商

（一）确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。质量优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务进行质量综合评分，按照质量评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

2.入围供应商的数量

入围供应商的数量最多为50家，同时需满足：“入围供应商的淘汰比例不低于20%，且至少淘汰一家供应商。”（按照得分由高到低排序，最后得分相同的，抽签确定。）

3.提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于3家时，采购活动终止。

（二）确定第二阶段成交供应商的方式

由财政局、审计局与入围单位分别签订框架协议。框架协议入围后，由使用单位（评审中心、审核中心）直接选定确定第二阶段的供应商签订采购合同，并根据项目特点、服务便利及供应商的专业特长等因素直接选定供应商授予工作任务。

（三）评分标准

商务技术分100分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点 名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派项目负责人 | 10分 | 1、同时具有人社部门颁发的高级或以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书5年以内（含）的得2分； 2、同时具有人社部门颁发的高级或以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书5-10年（含）的得5分； 3、同时具有人社部门颁发的高级或以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书10-15年（含）的得7分； 4、同时具有人社部门颁发的高级或以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书15年以上的得10分； 注：提供拟派项目负责人的执业资格证书、注册证书（须注册在本单位）、职称证书及投标人为其缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（不接受退休人员）。 年限以项目投标截止时间推算至执业资格证书载明的批准日期为准。 |
| 2 | 拟派项目技术负责人 | 10分 | 1、同时具有人社部门颁发的高级或以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书5年以内（含）的得2分； 2、同时具有人社部门颁发的高级或以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书5-10年（含）的得5分； 3、同时具有人社部门颁发的高级或以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书10-15年（含）的得7分； 4、同时具有人社部门颁发的高级及以上职称、国家一级注册造价工程师且取得注册证书15年以上的得10分； 注：提供拟派技术项目负责人的执业资格证书、注册证书（须注册在本单位）、职称证书及投标人为其缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（退休人员提供退休证及劳动合同）。 年限以项目投标截止时间推算至执业资格证书载明的批准日期为准 |
| 3 | 拟派项目组人员配置（不包括项目负责人、技术负责人） | 9分 | 具有二级及以上造价工程师执业资格证书（专业类别为土木建筑、交通运输、水利、安装），二级的有1人得1分，一级的有1人得2分，最高得8分。 拟派项目组成员中（项目负责人、技术负责人除外）具有人社部门颁发的高级工程师或以上职称的，有1人得0.5分，最高1分。 项目组成员中至少配备2个专业的一级造价工程师执业资格人员（不包括项目负责人、技术负责人），否则本项不得分。 注：同一人员执业资格证书不重复得分。提供拟派人员一览表，所有拟派人员的执业资格证书、注册证书（须注册在本单位）、职称证书及投标人为其缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（退休人员提供退休证及劳动合同）。 提醒：投标时拟派的项目组人员作为后期安排专业任务时的重要依据。 |
| 4 | 企业 业绩 | 21分 | 2021年7月1日以来（以咨询报告时间为准）企业承担过工程概算审核、施工图预算审核、招标控制价审核或工程结算审计项目的, 有一个业绩得3分，本项最高21分，至少提供4个专业项目业绩（必须有房建和市政），否则本项不得分。专业包括：土建、安装、装饰、市政、交通（适用公路定额工程，不含市政工程中的交通设施工程）、水利、绿化等。 须同时提供委托合同、咨询报告、合同履约完成证明（经委托方盖章确认的咨询成果文件或证明文件）。以上材料必须体现造价审计（核）人员为拟派项目组人员之一，否则该项业绩不得分。一个项目不同的标段只按一个项目业绩计算，不得重复得分。 注：①委托人不得为施工单位、监理（含全过程咨询）单位，否则业绩不得分；②业绩不得为投标人作为监理、项目管理、全过程咨询合同中的内容；③投标人提供的业绩规模可作为后期同类任务安排的优选依据。 |
| 5 | 人员 业绩 | 6 | 2021年7月1日以来（以咨询报告时间为准）项目负责人承担过工程概算审核、施工图预算审核、招标控制价审核或工程结算审计项目的, 有一个业绩得3分，本项最高6分。专业包括：土建、安装、装饰、市政、交通（适用公路定额工程，不含市政工程中的交通设施工程）、水利、绿化等。 须同时提供委托合同、咨询报告、合同履约完成证明（经委托方盖章确认的咨询成果文件或证明文件），一个项目不同的标段只按一个项目业绩计算，不得重复得分。人员业绩不得与企业业绩重复。 注：①委托人不得为施工单位、监理（含全过程咨询）单位，否则业绩不得分；②业绩不得为投标人作为监理、项目管理、全过程咨询合同中的内容；③投标人提供的业绩规模可作为后期同类任务安排的优选依据。 |
| 6 | 履约保障 | 20分 | 投标人具有承担本项目相应造价咨询业务的专业应用软件，即具有与现行江苏省建设与装饰工程计价定额、江苏省安装工程计价定额、江苏省市政工程计价定额、江苏省水利工程预算定额、公路工程预算定额等相匹配的计价软件，每有一个专业得4分，最多得20分。 注：专业为建筑、安装、市政、水利、公路、水运、电力、信息通讯、公路养护等。 投标人应提供软件加密锁序列号，并附相关购买发票。加密锁的专业类别由投标人提供相应证明并与加密锁的序列号一一对应，否则不得分。 特别提醒：1、征集人在标后有权对投标人提供的江苏造价软件加密锁的情况及所具的专业类别进行查询，如发现与投标时证明材料不一致，征集人有权终止框架协议并记黑名单予以通报。 - 投标时提供的软件信息，作为征集人今后优先安排同类专业任务的依据。 |
| 7 | 质量管理 方案 | 6分 | 1.内部岗位职责与管控制度（2分）：明确各岗位职责、日常管控要求、贴合驻场协审场景，得2分；内控制度简单、关键内容缺失，得1分；未提供的不得分。 2.质量差错整改与复盘措施（2分）：明确质量问题整改时限、复查流程、建立月度工作复盘和流程优化制度，得2分；质量整改措施简单，仅列明基础整改要求，未设置复盘和优化机制，得1分；未提供的不得分。 3.三级复核工作机制（2分）：方案完整规划明确全流程审核、明确各环节人员分工、审核要点及签字确认要求，流程闭环、具备落地执行条件，得2分；审核流程简单、内容不完善，得1分；未提供的不得分。 |
| 8 | 进度管理 方案 | 6分 | 1.分档进度节点计划（2分）：方案结合送审金额分档标准，逐档编制工作节点计划，计划工期符合招标文件规定时限要求，得2分，编制分档进度计划，但节点内容简单，得1分，未提供的不得分。 2.全过程进度管控措施（2分）：方案明确资料交接台账、工作记录、阶段性进度汇报、工作对接等管理机制，措施完善、可落地执行，得2分；仅列明基础管控方式，内容不够完善，得1分；未提供的不得分。 3.进度预警与应急措施（2分）：方案明确进度滞后预警标准，人员临时离岗补位，加急项目处置等全流程要求，得2分；仅设置进度预警要求，未制定人员补位和应急处置措施，得1分；未提供的不得分。 |
| 9 | 廉政管理 方案 | 6分 | 1.常态化廉政教育机制（2分）：方案制定岗前廉政培训，月度常态化廉政教育计划，针对性强、举措有效、内容详尽，得2分；仅设置岗前廉政培训，未制定常态化学习计划，针对性不强、举措一般、内容一般的得1分；未提供的不得分。 2.驻场监督与利益回避机制（2分）：方案明确驻场考勤管理、在岗抽查，利害关系主动回避、禁止私下接触被审计或被评审单位等管理制定，内容完整全面，得2分；仅列明部分监督管理要求，监督机制不完善，得1分；未提供的不得分。 3.违规行为惩罚内部惩罚机制（2分）：方案明确工作泄密、串通舞弊等行为内部惩罚措施，条款详实、权责清晰，得2分；仅作出原则性约束要求，未制定具体惩罚措施，得1分；未提供的不得分。 |
| 10 | 档案管理 方案 | 6分 | 1.资料接收、分类与交接流程（2分）：方案明确纸质资料、电子资料的接收登记、分类存放、交接签字全流程要求，流程规范完整，得2分；流程表述简略，档案管理关键环节缺失，得1分；未提供的不得分。 2.资料安全与保密管理（2分）：方案明确资料专人保管，禁止资料外借外传，电子资料加密存储，涉密资料专项管理等要求，得2分；仅提出基础保密要求，整体保密管理措施不完善，得1分；未提供的不得分。 3.项目完结与移交管理（2分）：方案明确项目完结后资料管理、电子化归档，移交的工作流程及时间要求，内容完整规范，得2分；仅列明基础移交要求，未明确归档标准及移交时限，得1分；未提供的不得分。 |

特别提醒：如以子公司名义投标的必须有独立承担民事责任能力等符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求，且征集文件中要求的人员养老保险、证书、软件加密锁、业绩必须是子公司自有的，不可以使用母公司或其它子公司。同时母公司和子公司不能同时投标。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称： 启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.有效的营业执照原件扫描件；

6.投标函（格式见附件5）；

7.驻场协审承诺函（格式见附件6）；

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、商务技术文件

具体提供材料详见第五章《评分标准》。

四、价格扣除证明文件

1.开标一览表（格式见附件7）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加          （项目名称）（项目编号：          ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。

本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。

单位名称（加盖公章）：

日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                      （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（加盖公章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：       年     月     日

## 附件5

投标函

致：                   （征集人名称）

根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

投标人名称（加盖公章）：

日          期：       年   月    日

## 附件6

驻场协审承诺书

我单位承诺在履行项目协审服务期间，根据采购人要求如需驻场协审的，完全服从采购人驻场办公安排，驻场人员为投标书中确定的人员，委派的主审人员专业必须与项目专业相适应，并具有注册造价师执业资格。驻场人员严格遵守采购人的现场管理制度、考勤纪律及廉政从业规定，并接受考核管理。同时承诺在框架协议有效期后的协审行为延续期间，保证充足的协审技术和保障等力量。

若我单位未能履行上述承诺，征集人有权取消我单位的入围资格。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件7

开标一览表

供应商全称（加盖电子公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市政府投资建设项目造价咨询服务框架协议采购项目 | 详见征集文件 | 系统中报价填报398万元 |

注：系统中报价填报398万元，不得更改，否则作无效响应处理。

日期：     年   月   日

## 附件8

合同履约完成证明

投标单位（盖章）：

| 序号 | 专业类别 | 咨询内容 | 项目名称 | 造价 | 完成时间 | 项目组成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不同委托单位的业绩分别提供。

2、如投标单位提供了委托单位盖章确认的咨询成果文件，本表可以不用再加盖委托单位公章

委托单位（盖章）：

日期：  年  月  日

附件9                   质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。