公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0040

项目名称：无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店(锡新通) 升级改造项目

采 购 人：无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二六年六月

总  目  录

- 投标邀请----------------------------------（2）

- 投标人须知--------------------------------（6）

- 合同文本---------------------------------（20）

- 采购需求---------------------------------（23）

- 评标方法与评标标准-----------------------（109）

- 投标文件内容与格式-----------------------（119）

# 第一章  投标邀请

受无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心的委托，无锡市公共资源交易中心新吴分中心就无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店(锡新通) 升级改造项目（JSZC-320214-JZCG-G2026-0040）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店(锡新通) 升级改造项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年07月03日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0040

2.项目名称：无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店(锡新通) 升级改造项目

3.项目预算金额：423.01万元

4.项目最高限价：423.0057万元

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年07月03日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心

地    址：无锡市新吴区和风路32号汇业广场1号楼

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地    址：无锡市新吴区清晏路30号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：张工；电话：0510-81890859

采购人质疑受理联系人：张工；电话：0510-81890859

交易中心项目联系人：华晓芸；电话：0510-85253039

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心新吴分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心新吴分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：详见项目技术要求

第一部分  项目技术要求

- 项目概述

无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店（锡新通）系“1+10”架构，即1个平台数据中心，党建引领、政策服务、资金兑现、供需对接、金融服务、活动中心、企服超市、人才服务、企业风采、行政审批等10个模块。此次锡新通升级改造涉及锡新通门户、基础应用支撑系统、政策申报和兑现系统、惠企政策服务系统、增值服务系统共5大子系统，主要从以下几个方面对系统进行全面升级改造：

1.实现体系架构升级，提升系统应用支撑能力和安全性。

2.用户界面升级，体现整体与部门特色。

3.提升新吴旗舰店水平，充分共享互动。

4.优化应用管理，实现应用模块的快速部署与灵活管理。

5.优化服务事项，统一涉企服务政策事项。

6.建立企业数据要素库，充分实现数据要素价值。

- 建设目标

无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店（锡新通）建设目标为以下几个方面：一是更进一步展现高新区形象，扩大双创主体与各局委办沟通交流的窗口，以建设特定门户或特色专区集中展现特色和服务供给；二是在已建成的系统框架之上，根据新颁布的《无锡高新区关于科技企业精准培育的实施办法》及1+N政策体系，对科技相关政策模块进行调整升级，力求与政策相适配，与科技创新服务工作及科技创新企业需求相契合；三是积极引入智能AI技术，对服务进行更交互化和社交化的升级，全面提升政企交流沟通效率，强化科技成果对企业服务的支撑；四是根据新需求和新变化，新建多个申报系统和数据库，促进企业服务更加多层次和立体化，规范服务标准、强化动态监管、创建综合评价体系，实现科学绩效评估，推动互联网与企业服务深度融合，支撑企业服务全生命周期管理与服务；五是在科技企业梯度培育与申报管理的部分场景尝试数据贯通，落实“放管服”减少企业申报、交互成本，通过不同场景的数据代入，提升企业交互体验。

- 主要建设内容

- 锡新通门户

- 锡新通PC门户

以企业需求为导向，重构设计PC门户，全面提升服务体验。包括首页重构、导航栏调整以及风格统一等。并基于首页和用户中心，完成PC端各类应用面向公众和登录用户的功能集成。

- 科技创新服务门户

按照科技创新领域各项业务模块对服务对象需求和业务条线进行分类，建设科技特色专区，优化专区总体布局，让服务的科技企业用户可以清晰、便捷的浏览查询科技资讯、产学研、技术交易、创新积分、政策申报、特色园区、科技招商等动态信息。

- 企业诉求管理

以企业诉求为导向，新增企业诉求管理模块，全面提升服务体验，为企业、机构及个人用户提供更便捷的应用和服务。

- 锡新通基础应用支撑系统

- 锡新通应用支撑系统

锡企服务平台新吴旗舰店建设，与市锡企服务平台对接，实现用户及数据互联互通，并提供运维服务；

针对平台底层框架中统一身份认证、统一权限管理、统一应用管理、统一用户管理、访问控制等模块进行升级改造，满足国产信创化、多应用及服务、多类型用户以及安全管理要求。

- 现代产业发展资金申报和服务系统

整合所有部门的惠企政策申报事项，汇集企业及个人全部申报数据，企业申报过程中实现智能化交互包括：个性化交互视图、智能化流程指引、智能填表、自动纠错等功能。审批时能够根据后台设置对企业申报的次数和金额进行自动验证并提醒。系统包括企业信息管理、个人信息管理、政策事项管理、政策申请管理、审批管理、综合查询、统计分析、流程管理等。

- AI助手

利用AI大模型的自然语言处理、知识图谱构建和智能推理能力与实时学习能力，实现在自然交互环境中为用户快速解决问题，包括智能问答、精准推送、业务导航等核心功能。

- 政策申报和兑现系统

- 集成电路申报

本次升级涉及到企业入库申报、集成电路预申报、集成电路正式申报、企业绩效等子模块，此次升级需要根据最新的政策要求及数据统计要求进行，涉及10个类别17个申报子模块申报流程规范、审核流程调整及后台数据统计、整理及导出等环节升级改造，改造后需要兼容老数据。

- 新一代信息技术申报

包括新一代信息技术企业资质认定申报、企业申报、统计分析等子模块，此次升级涉及30个申报子模块规范性调整、申报审核流程优化调整、后台数据统计、数据整理及数据导出等环节升级改造，改造后需要兼容老数据。

- 科技创新基金兑现

引进外国高端人才（A类人才）奖励、国家引才引智示范基地、优秀外国专家工作室和国际科学技术合作奖奖励等子模块，实现企业网上自主申报，街道（园区）、主管部门审核；调整一事一议项目管理子模块，实现企业、各版块和区级机关项目申报、考核、兑现全流程管理。

- 生物医药申报

升级A2-1获二、三类医疗器械产品注册证补贴、A2-2获二、三类医疗器械产品注册证补贴模块，新增A2-3获二、三类医疗器械产品注册证补贴等子模块

- 新招引申报

根据最新新招引考核要求，对高企、人才及普通招引申报内容进行调整

- 科技领军人才申报

一是根据领军人才政策优化调整申报流程，使申报和审批各个环节契合政策要求及人才需求；二是优化系统使用界面，提升用户的使用舒适度，同时完善各功能和布局，使新的系统能够更加便捷满足人才申报及局内审批需要；三是重点针对资金流程较长的二期申报打造申报、审批及数据储存处理功能，并与一期申报实现数据前后贯通，实现全流程的完整数据统计和分析。

- 高新技术企业入库申报

实现企业摸排信息的申报、入库、出库、审核和统计等功能，打通企业、板块和区级机关全流程管理。

- 飞凤人才计划申报

飞凤人才计划3.0政策出台，涉及10条青年人才政策及7条博士后人才政策的变更以及高技能人才引进、技能自主认定、技能竞赛、企业新型学徒制相关政策，需要同步对相应申报子模块功能进行升级改造及优化调整，涉及规范性调整、申报审核流程优化调整、后台数据统计、数据整理及数据导出等环节升级改造，另外还需要对短信通知服务等功能进行优化调整，另需要新建相关申报子模块，满足最新政策要求。

- 惠企政策服务系统

- 企业数据采集填报

通过企业数据填报管理建立多维度的数据采集体系，并通过制定企业数据收集表单下发企业线上填报，获取企业生产经营、项目投资、人员、财税等各维度数据信息并汇聚到锡新通企业库中。

- 政策计算器

根据政策标签体系以及政策文件和解读指南内容，对各局委办入库政策进行结构化拆分及打标签处理，实现更丰富的多层次政策信息精细化、智能化服务，包括标签聚合展示、政策定制报告、政策精准推送。

- 增值服务系统

- 工业企业绩效评价分析

全区工业企业资源利用综合评价的指标体系实现指标管理、评价管理、绩效大屏。

- 科技年鉴管理

系统包括科技产出与科技投入、各类科技企业认定、研发机构和公共技术服务平台、科技企业孵化器与特色产业基地、立项的各类科技项目、专利申请与授权、创新型企业梯队情况、行业标准建设、科技人才、科技进步奖等类别企业数据填报、审核、数据汇总、科技年鉴导出等功能，实现全面收集、管理科技数据。

- 企业创新积分

系统包括积分指标管理、赋分规则管理、数据采集、积分模型建设、数据审核及积分生成、积分排名及结果查询等功能模块。 另协助导入从2021年至今所有的原始数据。

- 入境特殊物品联合监管

通过搭建联合监管平台，构建科学高效的入境特殊物品联合监管机制，创新工作机制和流程，实行多部门联合监管，实现从多个部门各自监管向以信用风险管理为核心的联合监管模式、从过去“批批审批”到如今“一次审批、多次购进”的转变，进一步优化进出口特殊物品的审批流程，提升特殊物品监管服务效能，加速推动特殊物品通关便利化，为生物医药产业高质量发展提供科技支撑,增强企业的获得感、感受度。

- 采购内容

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及安装调试及售后服务、治理服务、数据汇聚与对接、材料归档等从项目中标起到项目正式交付以及运维期内所发生的一切费用。

4.1 采购清单

| 序号 | 采购内容 |  |  | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品软件 | 操作系统 | 国产主流操作系统 | 11 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  | 数据库软件 | 国产关系型数据库 | 3 | 单节点 |  |
| 3 | 数据工程服务 | 政策申报和兑现系统 | 老系统数据整理迁移 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 |  | AI助手 | 训练模型 | 1 | 项 |  |
| 5 |  | 政策计算器 | 政策数据汇聚 | 1 | 项 |  |
| 6 |  |  | 政策数据梳理 | 1 | 项 |  |
| 7 |  |  | 政策数据拆解 | 1 | 项 |  |
| 8 |  |  | 政策图解制作 | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 企业创新积分 | 数据整理 | 1 | 项 |  |
| 10 | 软件开发服务 | 锡新通门户 |  | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 |  | 锡新通基础应用支撑系统 |  | 1 | 套 |  |
| 12 |  | 政策申报和兑现系统 |  | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 惠企政策服务系统 |  | 1 | 套 |  |
| 14 |  | 增值服务系统 |  | 1 | 套 |  |

4.2 主要性能指标

- 成品软件

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 操作系统支持多CPU架构 | 同源兼容多CPU平台架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU |
|  | 功能要求 | 操作系统支持CPU内置功能 | 多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
|  | 功能要求 |  | CPU虚拟化支持 | 操作系统支持CPU虚拟化技术 |
|  | 功能要求 |  | 动态调节CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
|  | 功能要求 |  | 支持多CPU | 支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构 |
|  | 功能要求 |  | 支持CPU内置安全功能 | 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能； 提供编程接口供应用程序调用； 支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁 |
|  | 功能要求 | 安装部署 | 安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
|  | 功能要求 |  | 安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
|  | 功能要求 |  | 安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
|  | 功能要求 |  | 系统引导 | a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT |
|  | 功能要求 |  | 引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
|  | 功能要求 |  | 引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护 |
|  | 功能要求 |  | 数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
|  | 功能要求 |  | 分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
|  | 功能要求 |  | 安装配置正确性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
|  | 功能要求 | 系统内核 | 内核要求 | a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
|  | 功能要求 | 进程、线程调度 | NUMA | 操作系统支持基于NUMA的亲和调度 |
|  | 功能要求 |  | 多核轮询 | 操作系统支持CPU多核轮询调度 |
|  | 功能要求 |  | 进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
|  | 功能要求 | 内存管理 | 内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于4TB |
|  | 功能要求 |  | 内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
|  | 功能要求 |  | NUMA | 操作系统支持NUMA近节点优化 |
|  | 功能要求 | 存储管理 | RAID支持 | 操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10 |
|  | 功能要求 |  | 虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
|  | 功能要求 |  | 文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
|  | 功能要求 |  | 可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
|  | 功能要求 |  | 外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
|  | 功能要求 |  | 多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡 |
|  | 功能要求 |  | 故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
|  | 功能要求 |  | 虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
|  | 功能要求 |  | 网络块设备挂载 | 操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
|  | 功能要求 | 网络管理 | 网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
|  | 功能要求 |  | TCP卸载引擎 | 操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡 |
|  | 功能要求 |  | 网络协议 | 操作系统支持IPv4、IPv6 |
|  | 功能要求 |  | 多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
|  | 功能要求 |  | 用户态TCP/IP协议栈 | 操作系统支持用户态TCP/IP协议栈 |
|  | 功能要求 | 文件系统 | 文件系统支持 | 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
|  | 功能要求 |  | 日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
|  | 功能要求 |  | 文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节 |
|  | 功能要求 |  | 分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
|  | 功能要求 | 应用开发运行环境 | 集成开发环境/开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等 |
|  | 功能要求 |  | 开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNU C、GNU、C++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等 |
|  | 功能要求 |  | 编译器开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等 |
|  | 功能要求 |  | 文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等 |
|  | 功能要求 |  | 软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖； 支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
|  | 功能要求 |  | 开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
|  | 功能要求 | 服务支持 | 网络服务 | 操作系统支持TCP/UDP |
|  | 功能要求 |  | 网络共享 | 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 |
|  | 功能要求 |  | WEB服务 | 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务 |
|  | 功能要求 |  | 加密传输服务 | 操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务 |
|  | 功能要求 |  | 数字证书服务 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 |
|  | 功能要求 |  | 访问控制服务 | 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
|  | 功能要求 |  | 网络管理服务 | 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务 |
|  | 功能要求 |  | 时间同步服务 | 操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务 |
|  | 功能要求 |  | 远程连接服务 | 操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务 |
|  | 功能要求 |  | 邮件服务 | 操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务 |
|  | 功能要求 |  | 身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
|  | 功能要求 |  | 数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
|  | 功能要求 |  | 存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储 |
|  | 功能要求 |  | 集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
|  | 功能要求 |  | 分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
|  | 功能要求 |  | 负载均衡模式 | 操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式 |
|  | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
|  | 功能要求 |  | 高可用服务 | 操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测 |
|  | 功能要求 | 虚拟化 | 虚拟化部署 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
|  | 功能要求 |  | 内核虚拟化(KVM) | 操作系统支持KVM虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作； 对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复； 兼容qemu、libvirt标准接口； 支持UEFI或legacy BIOS方式启动； 支持虚拟时钟arch-timer； 支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备； 支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等； 支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备； 支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整； 支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔； 支持PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输； 支持虚拟机远程访问； 支持虚拟机CPU和I/O线程绑定 |
|  | 功能要求 |  | KVM虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制； 虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离； 支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义； 支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传 |
|  | 功能要求 | 容器 | 容器虚拟化 | 操作系统支持OCI； 支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等； 支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性； 支持沙箱扩展； 支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能； 支持日志查询功能； 支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互； 支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互； 支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享； 支持面向容器的网络设备资源分配和使用； 支持CNI； 支持容器获取物理节点资源信息 |
|  | 功能要求 |  | 容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
|  | 功能要求 |  | 容器资源隔离 和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等； 支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力； 支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制； 支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制； 支持容器CPU核独占； 支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制； 支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理； 支持同一集群在线、离线业务混合部署； 支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力； 支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
|  | 易用性要求 | 中文支持 | 字符编码集 | 操作系统应符合GB 18030的要求 |
|  | 易用性要求 |  | 中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
|  | 易用性要求 | 管理工具 | 系统信息查看工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 |
|  | 易用性要求 |  | 网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS设置、路由设置； 支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合 |
|  | 易用性要求 |  | 日期和时间管理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
|  | 易用性要求 |  | 日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
|  | 易用性要求 |  | 账户管理工具 | 操作系统支持账户添加、删除、属性修改等 |
|  | 易用性要求 |  | 用户操作审计工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
|  | 易用性要求 |  | 存储管理工具 | 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理 |
|  | 易用性要求 |  | SNMP协议工具包 | 操作系统支持SNMP设备和操作信息检索 |
|  | 易用性要求 |  | 文本终端连接工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
|  | 易用性要求 |  | 服务管理工具集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
|  | 易用性要求 |  | 配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
|  | 易用性要求 |  | 监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等 |
|  | 易用性要求 |  | 守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
|  | 兼容性要求 | 基础组件兼容 | 版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
|  | 兼容性要求 |  | 兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
|  | 兼容性要求 |  | 兼容方式 | 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
|  | 兼容性要求 | 运行环境 | 文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
|  | 兼容性要求 |  | 运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
|  | 兼容性要求 |  | 命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
|  | 兼容性要求 | 软件包格式 | 软件包格式转换 | 操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换 |
|  | 兼容性要求 | 软件兼容 | 集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 数据库管理系统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 终端防护及杀毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 | 硬件兼容 | 服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | AI服务器 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
|  | 兼容性要求 |  | 部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单 |
|  | 可靠性要求 | 稳定性 | 操作系统连续运行168小时 | 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障 |
|  | 可靠性要求 | 备份还原 | 备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
|  | 可靠性要求 | 内存纠错 | 内存纠错 | 操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错 |
|  | 可靠性要求 | 热插拔 | 硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
|  | 可维护性要求 | 维护工具 | 远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
|  | 可维护性要求 |  | 文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
|  | 可维护性要求 |  | 内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析； 提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
|  | 可维护性要求 | 日志管理 | 日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括账户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息； 支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器； 支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
|  | 可维护性要求 |  | 日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯； 支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
|  | 可维护性要求 | 脆弱性管理 | 脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联； 具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发； 支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息； 具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障； 支持诊断/响应组件动态加载机制； 提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
|  | 可维护性要求 | 热补丁 | 热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号； 支持增量修复以及回滚机制； 提供热补丁合法性和一致性校验功能； 提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除； 提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
|  | 可维护性要求 | 系统升级 | 升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
|  | 可维护性要求 |  | 升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
|  | 可维护性要求 |  | 数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
|  | 可维护性要求 |  | 兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
|  | 可维护性要求 |  | 回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
|  | 服务要求 | 交付方式 | 交付方式 | 供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | 产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
|  | 服务要求 |  | 产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
|  | 服务要求 |  | 产品延伸安全服务周期 | ≥3年 |
|  | 服务要求 |  | 售后服务最小保障期 | ≥8年 |
|  | 服务要求 | 售后服务 | 原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
|  | 服务要求 |  | 服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
|  | 服务要求 |  | 技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务 |
|  | 服务要求 |  | 技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
|  | 服务要求 |  | 技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
|  | 服务要求 | 现场交付与安装调试 | 现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
|  | 服务要求 |  | 配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
|  | 服务要求 | 系统更换 | 系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
|  | 服务要求 | 厂商能力要求 | 服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
|  | 供应保障要求 | 数据安全保障 | 数据收集安全 保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
|  | 供应保障要求 |  | 数据供给安全 保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
|  | 供应保障要求 | 代码无风险 | 代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
|  | 安全要求 | 基本要求 | 基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | 密码算法支持 | 密码算法实现 | 操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算 |
|  | 安全要求 |  | 随机数生成 | 操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
|  | 安全要求 |  | 内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书 |
|  | 安全要求 |  | 密码协议实现 | 操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP |
|  | 安全要求 | 安全管理 | 防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击 |
|  | 安全要求 |  | 安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
|  | 安全要求 | 身份鉴别 | 身份鉴别服务 | 用户标识使用账户名和账户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性； 支持用户口令复杂度校验及强口令管理； 支持用户口令有效期配置； 支持口令鉴别失败控制； 支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存； 支持禁止根账户（root）远程登录设置 |
|  | 安全要求 | 访问控制 | 自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通账户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问； 普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限； 支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
|  | 安全要求 |  | 强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制； 支持应用安装控制、应用执行控制 |
|  | 安全要求 |  | 安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志； 审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段； 支持审计日志查询和导出功能 |
|  | 安全要求 | 漏洞管理 | 漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号； 漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户； 漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复； 漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

#### （1）操作系统

#### （2）数据库

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 安装与升级 | 数据库安装 | a)支持命令行或图形化的安装； b)支持命令行或图形化的可配置安装能力； c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d)提供图形化软件组件管理向导工具 |
|  | 功能要求 |  | 数据库重启 | a)支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b)关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
|  | 功能要求 |  | 安装配置日志 | a)提供软件安装的日志记录功能； b)记录的软件安装信息完整正确； c)提供安装配置操作的日志记录功能； d)记录的配置操作信息完整正确 |
|  | 功能要求 |  | 升级维护 | a)支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b)厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
|  | 功能要求 |  | 安装和升级的兼容性 | 支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似 |
|  | 功能要求 |  | 节点部署 | a)支持节点安装配置； b)支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上 |
|  | 功能要求 | 数据配置 | 参数配置 | a)依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力； b)修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数应在相关文档中明确 |
|  | 功能要求 | SQL功能 | 基础数据类型 | a)支持数值类型； b)支持字符类型； c)支持二进制类型； d)支持日期和时间类型； e)支持布尔类型； f)支持（大）文本类型； g)支持大对象类型 |
|  | 功能要求 |  | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON等数据类型 |
|  | 功能要求 |  | 数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 功能要求 |  | 数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
|  | 功能要求 |  | 数据检索增强功能 | a)支持扩展数据类型； b)支持自定义数据类型； c)支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索 |
|  | 功能要求 |  | 核心SQL能力 | a)支持左外连接； b)支持右外连接； c)支持内连接； d)支持全连接 |
|  | 功能要求 |  | 字符集 | 中文字符集符合GB 18030的要求 |
|  | 功能要求 |  | 常用操作符 | a)支持逻辑操作符及相关运算； b)支持比较操作符及相关运算； c)支持算术运算符及相关运算 |
|  | 功能要求 |  | 条件表达式 | a)支持对比条件表达式； b)支持逻辑条件表达式； c)支持空值条件表达式； d)支持等于条件表达式； e)支持模式匹配条件表达式； f)支持区间条件表达式； g)支持IN条件表达式； h)支持存在条件表达式； i)支持以上条件表达式的复合表达式 |
|  | 功能要求 |  | SQL执行计划 | 支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
|  | 功能要求 | 数据库对象 | 基础对象类型 | a)支持用户的创建、删除、修改； b)支持角色的创建、删除、修改； c)支持存储过程的创建、删除、修改； d)支持表操作功能； e)支持自增序列； f)支持主键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； g)支持游标功能； h)支持视图的创建、删除、修改； i)支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
|  | 功能要求 |  | 基础表分区管理 | a)哈希分区方式； b)范围分区方式； c)列表分区方式 |
|  | 功能要求 |  | 对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询 |
|  | 功能要求 |  | 查看会话系统表/视图 | a)提供查看会话标识的视图或图形化管理工具； b)提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具； c)提供查看用户标识的视图或图形化管理工具； d)提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具； e)提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具； f)提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具； g)提供查看会话状态的视图或图形化管理工具； h)提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具； i)提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具； j)提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具 |
|  | 功能要求 |  | 查看监控连接系统表/视图 | a)提供查看连接标识的视图或图形化管理工具； b)提供查看连接状态的视图或图形化管理工具； c)提供查看连接用户的视图或图形化管理工具； d)提供查看连接类型的视图或图形化管理工具； e)提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具 |
|  | 功能要求 | 事务能力 | 事务基础特性 | 支持事务的ACID |
|  | 功能要求 |  | 死锁检测与处理 | a)在并发执行过程中，能检测到死锁； b)提供解决全局死锁的机制； c)具备死锁处理能力； d)具备死锁超时回滚的能力； e)具备死锁检测与处理记录功能 |
|  | 功能要求 | 运维 | 运行时统计信息基础功能 | a）数据库慢SQL统计： 1）支持统计SQL语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计SQL平均响应时间； 3）支持统计高频SQL |
|  | 功能要求 |  | 日志 | a)具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b)具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c)日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d)支持中文日志 |
|  | 功能要求 |  | 远程运维 | 具备远程维护功能 |
|  | 功能要求 |  | 报警 | a)厂商提供通知管理员的方法或工具； b)支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c)提供报警API； d)报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
|  | 功能要求 |  | SQL监测与优化建议 | a)实时监测SQL执行过程中资源使用情况； b)提供查询计划的缓存管理功能； c)提供SQL改写的优化建议 |
|  | 功能要求 | 迁移 | 数据迁移 | a)提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b)支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c)支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d)在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e)支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f)支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
|  | 功能要求 |  | 数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
|  | 功能要求 | 备份恢复 | 数据备份 | a)运行状态下支持对数据库进行全库备份； b)运行状态下支持对数据库进行部分备份； c)运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
|  | 功能要求 |  | 备份数据管理 | a)支持备份数据的加密； b)支持备份数据的压缩； c)支持备份数据的存储 |
|  | 功能要求 |  | 用户/模式备份、恢复 | a)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 |
|  | 功能要求 |  | 多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
|  | 功能要求 |  | 备份还原的一致性校验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
|  | 功能要求 | 集群管理 | 集群构建与管理 | a)支持集群的运行环境； b)支持创建并配置数据库集群； c)配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
|  | 功能要求 |  | 数据分布 | a)支持自动数据分布； b)按照指定规则设置数据分布 |
|  | 功能要求 |  | 分布式计算 | 支持在分布式节点上的并行计算 |
|  | 功能要求 |  | 集群扩展 | a)支持在线扩容、缩容； b)集群扩容、缩容过程中支持分布式事务ACID特性 |
|  | 功能要求 |  | 数据重分布 | 支持按照数据库集群的节点、状态和负载的变化，进行动态重分布 |
|  | 功能要求 |  | 对应用透明 | 当数据分布、分布计算、集群扩展、数据重分布等变化时，不需要修改应用代码 |
|  | 功能要求 |  | 均分负载 | 支持在集群环境下，事务并行执行 |
|  | 功能要求 | 工具 | 数据库开发调试工具 | a)具备图形化功能，提高易用性； b)具备导入、编辑、保存、执行SQL语句和SQL脚本功能； c)具备复制、编辑现有数据库对象功能； d)具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL编辑器功能 |
|  | 功能要求 |  | 用户、角色管理工具 | a)支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c)支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
|  | 功能要求 |  | SQL执行计划查看工具 | a)提供与数据库管理系统进行SQL交互的工具，方便运维工作； b)支持查看SQL语句查询执行计划与统计信息 |
|  | 功能要求 |  | 数据库对象工具 | a)支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b)支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c)支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d)支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 |
|  | 功能要求 |  | 导入导出工具 | a)支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b)支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c)支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d)支持SQL脚本进行导入导出 |
|  | 功能要求 |  | 触发器、存储过程/函数工具 | a)支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置； b)支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具 |
|  | 功能要求 |  | 数据库运维工具 | a)支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b)支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c)支持数据库任务自动化调度作业管理； d)支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
|  | 功能要求 |  | 监控跟踪工具 | a)收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈； b)支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等； c)支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优； d)提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整； e)支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据； f)支持跟踪数据库等待事件； g)提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态 |
|  | 功能要求 | 图形化管理 | 图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
|  | 功能要求 |  | 图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
|  | 功能要求 |  | 图形界面配置参数基础功能 | a）基本配置参数： 1）配置资源使用限额； 2）配置连接数； 3）配置白名单； b）逻辑存储配置： 1）图形界面支持逻辑存储配置； 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能； c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d）配置审计： 1）支持图形化界面配置审计策略； 2）支持查看审计数据 |
|  | 功能要求 |  | 图形化管理数据库对象 | 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列 |
|  | 功能要求 |  | 图形化监控 | a）支持多实例集成监控与管理； b）支持操作系统和网络资源集成监控与管理 |
|  | 功能要求 |  | 图形化管理数据的备份、还原/恢复 | 提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能 |
|  | 可靠性要求 | 稳定运行 | 稳定运行 | a)支持连续稳定运行； b)支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
|  | 可靠性要求 | 故障切换 | 快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
|  | 可靠性要求 |  | 恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
|  | 可靠性要求 | 容灾能力 | 主备备份 | a)支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
|  | 可靠性要求 |  | 实例容灾 | a)在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b)在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s |
|  | 可靠性要求 |  | 容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
|  | 可靠性要求 |  | 同城容灾 | a)支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b)由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟 |
|  | 可靠性要求 | 容错性 | 服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
|  | 可靠性要求 |  | 网络容错 | 网络中断时，保障事务一致性 |
|  | 可靠性要求 |  | 检测报警 | a)支持数据库实例启动时错误检测能力； b)支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c)支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d)支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
|  | 可靠性要求 |  | 故障恢复 | a)系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b)支持完全媒体故障恢复的能力； c)提供基于时间点故障恢复功能 |
|  | 可靠性要求 |  | 不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
|  | 兼容要求 | 软件兼容 | 云化部署 | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |
|  | 兼容要求 | 硬件兼容 | 硬件平台兼容 | a)同源支持以下至少三种CPU平台架构： 1)ARM； 2)LoongArch； 3)MIPS； 4)SW64； 5)x86； b)支持SMP和NUMA的运行环境 |
|  | 兼容要求 | 标准兼容 | ODBC | 支持ODBC |
|  | 兼容要求 |  | JDBC | 支持JDBC |
|  | 服务要求 | 交付方式 | 交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
|  | 服务要求 | 服务周期 | 产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
|  | 服务要求 |  | 产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年 |
|  | 服务要求 |  | 产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年 |
|  | 服务要求 |  | 售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |
|  | 服务要求 | 供应链与服务保障 | 供应链与服务保障基础要求 | a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b)提供同城7*24小时响应支持服务，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c)提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d)建立技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e)服务周期内支持版本免费升级； f)开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g)提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
|  | 安全要求 | 基本要求 | 基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | 基础安全 | 安全架构 | 将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型 |
|  | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
|  | 安全要求 |  | 身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T 0028的相关规定 |

- 数据工程服务

| 序号 | 系统模块 |  | 工作内容 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策申报和兑现系统 | - | 老系统数据整理迁移 | 根据本项目建设的信息资源规划与数据库设计要求，需严格遵循最新数据标准和格式规范，对当前平台中已上线运行的各委办局超过60个非信创架构的应用模块数据库，实施系统性、全量化的数据迁移与标准化重构工作。 本次迁移覆盖平台全维度业务数据，包括但不限于： 用户身份与权限信息、企业全生命周期主体信息、各级各类惠企政策原文与结构化标签信息、涵盖60余个申报应用模块的政策申报、审核、兑现全流程业务数据、工业企业绩效评价与分类数据、人才引进、评定与服务信息、第三方服务机构与服务资源信息、平台门户新闻、动态、通知等资讯内容。 主要工作内容包括： 1、数据资产盘点与确认：逐库逐表梳理数据字典、业务逻辑关联与历史数据现状，明确迁移范围和一致性规则； 2、数据清洗与标准化：针对多源异构数据进行格式转换、内容校验、重复剔除、缺失补全及质量提升； 3、非信创至信创数据库迁移：在保障业务连续性的前提下，完成数据从原有数据库至国产化信创数据库的平滑迁移与兼容适配； 4、数据映射与逻辑重构：依据新平台数据模型，重新构建数据关联关系与业务规则，确保数据在新环境中语义一致、调用顺畅； 5、迁移后验证与一致性审计：执行全链路数据比对、业务场景回归测试与性能验证，确保数据迁移完整、准确、可用。 |
| 2 | 锡新通应用支撑系统 | AI助手 | 训练模型 | 围绕新吴区企业服务政策智能问答与精准匹配能力建设，需开展持续化、系统化的政策知识库构建与AI模型训练工作，具体任务包括： 1、多源政策文档采集与结构化治理 全面对接区发改委、科工局、人社局、金融监管局等十余个涉企服务部门，系统收集产业扶持、人才引育、科技创新、金融惠企等全维度政策文本，涵盖办法、细则、通知、解读等各类公文及补充材料。 对收集的政策文档进行统一格式标准化处理，开展内容解析、关键信息提取（如适用对象、申报条件、扶持方式、截止时间等），并建立动态更新机制，确保政策库的时效性与完整性。 2、多层次知识库构建与动态维护 依据政策类型、产业领域、企业规模、申报阶段等多重维度，构建可扩展、可关联的政策知识图谱，实现条款级标签化与结构化存储。 持续梳理和录入企业常见咨询问题、历史办理案例、政策解读口径及答复模板，形成覆盖政策咨询、申报指导、流程解惑的问答知识体系。 建立政策关联规则与匹配逻辑，支持跨部门、跨层级的政策整合与智能推荐。 3、持续化模型训练与优化迭代 基于积累的政策文本与问答数据，开展自然语言处理模型训练，持续提升政策语义理解、意图识别、相似问法匹配等核心能力。 结合企业用户真实咨询反馈与满意度数据，建立模型效果评估与迭代机制，定期优化问答准确率、响应速度与政策匹配精度。 针对政策变化与企业需求演进，不断补充训练样本、调整模型参数，确保系统具备持续学习与适应能力。 提供3年服务。 |
| 3 | 惠企政策服务系统 | 政策计算器 | 政策数据汇聚 | 1、区级政策：对于区级各业务局办政策数据，经过数据清洗后，加载至政策库的前置数据库中； 2、国家级、江苏省级、无锡市级政策：通过大数据技术，定向、定时采集相关权威网站（中华人民共和国中央人民政府、中华人民共和国工业和信息化部、江苏省人民政府、江苏省工业和信息化厅、江苏省科技厅、无锡市人民政府、无锡市科技局、无锡市工业和信息化局等单位）的2016年1月1日后发布的政策信息作为政策库的补充，并对采集的海量数据加载至统一政策库的数据库当中，准备下一步的加工处理； 要求入库政策总数量不低于300条，提供3年服务。 |
| 4 |  |  | 政策数据梳理 | 1、政策数据完成复核入库后，对政策进行条目梳理，首先需要将政策中的惠企条目梳理出来，同时对这些条目从行业及产业类别分别进行标注； 2、搜集整理该条政策是否有政策解读，申报指南，如果有统一维护入库。如果区级政策需要与对应部门科室进行确认同时还要搜集政策条目有效期，已过有效期的条目应该自动下架，为前台政策查询功能提供数据支撑； 要求政策整理条目总数量不低于300条，提供3年服务。 |
| 5 |  |  | 政策数据拆解 | 1、政策数据统一汇聚到政策库后，首先由运营人员对政策的内容进行理解，对政策数据进行初步加工，进行数据的加工、处理和管理，形成第一版的数据指标，相关部门处室人员再对分解的指标进行复核，查缺补漏，形成可靠、多维度、结构合理的数据链与数据指标，为政策服务各系统赋能； 2、政策指标分解主要针对涉企的申报类政策，政策拆解的过程包含了标签化拆解、指标化拆解和政策结构化处理三个部分，标签化拆解包含但不限于该条政策的适用企业类型、适用的行业、适用的产业和政策分类等；指标化拆解包含可量化的指标要求，譬如：注册资本大于1000万元，知识产权数量大于5个等；结构化处理主要针对申报类的政策，包含了政策申报时间要求、政策申报材料要求以及申报对接哪些业务科室等内容； 要求优先完成新吴区科工局、人社局政策拆解，提供3年服务。 |
| 6 |  |  | 政策图解制作 | 1、根据政策原文，提炼政策关键词，便于企业理解申报材料构成及其申报流程、申报截止时间、咨询电话等关键信息； 2、美工根据内容视觉优化设计成一张图解，便于宣传转发； 要求发布政策图解内容总数量不低于36条；提供3年服务。 |
| 7 | 增值服务系统 | 企业创新积分 | 数据整理 | 根据企业创新积分制试点工作要求，需开展持续、系统、精细化的数据归集、治理与积分计算服务工作，具体任务包括： 1、多源异构数据体系化归集与融合 对接科工局等主管部门，系统获取自2021年起历年火炬统计企业全量原始数据，覆盖企业基本信息、经济指标、研发活动、知识产权等多维度字段。 整合各业务处室在科技企业培育、项目申报、人才评定等过程中积累的结构化与非结构化数据。 贯通锡新通平台已汇聚的科技企业库数据，实现跨系统、跨年度、跨部门数据的统一接入与动态同步。 2、企业创新积分全流程数据治理 依据国家火炬中心企业创新积分评价指标体系，对归集的数据开展字段映射、格式标准化、单位统一及缺失值识别。 执行数据清洗与质量提升，包括异常值检测与修正、重复记录去重、逻辑一致性校验及历史数据溯源补全。 构建企业—指标—数据项三层映射关系，确保每条数据可对应至具体积分指标，支撑精准计算与动态追溯。 3、积分指标计算、验证与迭代优化 基于清洗后的数据，按年度、分批次开展企业创新积分各指标计算，涵盖创新投入、创新产出、成长性、辅助指标等类别。 建立计算结果交叉验证机制，通过统计分析、区间比对、趋势检验等方法确保积分计算的准确性与合理性。 结合企业反馈与主管部门审核意见，对计算模型与数据逻辑进行持续调优，形成“计算—校验—修正”闭环。 4、3年服务期长效数据运营与支持。 |

- 软件开发服务

| 序号 | 系统 | 模块 | 功能 |  | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锡新通 门户 | 锡新通PC门户 | 门户首页 |  | 首页设置企业全生命周期服务入口，主要提供横幅、新闻资讯、政策服务、供需对接、企业风采、专业服务、帮助中心等模块、利用现有的智能搜索引擎，结合人工智能技术，能提供传统的快速检索、相关度排序等功能，方便企业快速检索任何信息，并精准直达对应版块。 |
|  |  |  | 新闻资讯 |  | 改版横幅、通知公告、新闻资讯、党建引领、企业风采、热点视频等超文本信息展示及管理版块。 |
|  |  |  | 政策服务 |  | 集成政策计算器，提供政策导航专题、政策检索、指南库、政策库、政策图解、政策解读等功能。 |
|  |  |  | 申报中心 |  | 多条件查询，集成政策兑现和申报入口，方便用户一键直达政策申报和兑现系统开始申报兑现。 |
|  |  |  | 供需对接 |  | 改版供需配套、资源共享、厂房载体各子版块首页、列表及详情页面。 |
|  |  |  | 专业服务 |  | 遴选优质服务机构接入服务平台，包括大众创业万众创新示范基地、公共服务体系平台、以及国家、省、市、区认定的优质服务机构等。 |
|  |  |  | 专业服务管理 |  | 提供服务机构管理以及服务机构产品发布管理等功能。 |
|  |  |  | 人才特色专区 |  | 聚合展示人才相关政策、资讯等；聚焦创业资源汇聚和就业发展支持，集成人才招聘、人才认定及其他人才相关服务和应用入口；展示人才相关的活动、申报、动态、视频等信息。 |
|  |  | 科技创新服务门户 |  |  | 按照科技创新领域各项业务模块对服务对象需求和业务条线进行分类，建设科技特色专区，优化专区总体布局，让服务的科技企业用户可以清晰、便捷的浏览查询科技资讯、产学研、技术交易、创新积分、政策申报、特色园区、科技招商等动态信息。 |
|  |  | 企业诉求管理 |  | 登录模块 | 登录模块支持微信账号单点登录、手机号验证码登录、账号和密码登录三种登录方式，支持解绑微信账号。 |
|  |  |  |  | 首页 | 作为企业服务核心入口，根据本期页面设计风格改版APP及企业服务首页，包括页面样式及显示内容，利用现有的智能搜索引擎，结合人工智能技术，能提供传统的快速检索、相关度排序等功能，方便企业快速检索任何信息，并精准直达。 |
|  |  |  |  | 新闻资讯 | 根据PC端新闻资讯管理模块以及本期页面设计风格改版企业服务新闻资讯模块，包括页面样式及显示内容，包含通知公告、新闻资讯、产业政策、政策解读、政策图解、政策订阅、地区概况等版块首页、列表及详情页面。 |
|  |  |  |  | 企业诉求管理 | 企业用户可以在企业用户端反馈企业诉求，诉求信息包含企业基本信息以及诉求内容信息，并提供提交诉求信息检索及浏览功能。 |
|  |  |  |  |  | PC管理端提供诉求管理功能，包括诉求台账管理、权限管理、统计分析等功能。 |
|  |  |  |  |  | 委办局用户端提供管理用户诉求信息检索、浏览、接收、分配、回复提交以及统计分析功能。 |
|  |  | 信创化改造 |  |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  | 锡新通基础应用支撑系统 | 锡新通应用支撑系统 | 统一身份认证 |  | 单点登录：用户通过身份认证子系统，实现单点登录，支持微信、灵锡、苏服办扫码登录。 |
|  |  |  |  |  | 系统漫游：用户通过身份认证子系统，实现系统漫游功能和访问控制。 |
|  |  |  |  |  | 信息安全：支持加密传输，防止口令窃取、窜改，防止重放攻击，加强信息安全，实现信息保密性和用户行为的不可抵赖性。 |
|  |  |  | 统一用户管理 |  | 升级改造统一管理端用户管理，系统按照企业用户、个人用户、组织机构用户、局委办用户、系统用户5种不同类型用户进行完善提升。 |
|  |  |  | 统一权限管理 |  | 功能权限：实现各功能模块操作权限管理。 |
|  |  |  |  |  | 数据权限：实现字段级数据可见性控制管理。 |
|  |  |  |  |  | 流程权限：实现节点级办理权限配置管理。 |
|  |  |  | 流程引擎 |  | 可视化流程设计：提供拖拽式流程建模工具（BPMN 2.0标准），支持复杂流程模式（会签/或签/加签/退回）以及子流程嵌套与调用等功能。 |
|  |  |  |  |  | 智能流程执行:提供动态路由决策（基于表单数据/业务规则）、自动节点分配（角色/部门/特定人员）等功能。 |
|  |  |  |  |  | 流程监控与优化:提供实时流程拓扑图展示、流程瓶颈分析（耗时节点识别）等功能。 |
|  |  |  | 表单引擎 |  | 可视化表单设计器：提供拖拽式界面设计工具，支持30+种表单控件（输入框、下拉框、日期选择器等），支持表单布局自定义（栅格布局、Tab页签、折叠面板等），实时预览功能，所见即所得。 |
|  |  |  |  |  | 动态表单配置：提供表单条件显示逻辑、联动逻辑、计算公式等功能。 |
|  |  |  |  |  | 多端适配能力：自动生成PC端和移动端适配的表单界面，支持H5和小程序表单嵌入等。 |
|  |  |  |  |  | 业务流程集成：与工作流引擎深度集成，支持表单数据驱动流程。 |
|  |  |  | 统一消息服务 |  | 提供消息推送、消息模版管理、消息可靠投资保障、智能消息处理等功能。 |
|  |  |  | 日志管理 |  | 主要包括日志收集、存储、分析和处理，旨在帮助维护系统运行状况、确保安全性和获取运营智能。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 现代产业发展资金申报和服务系统 | 企业信息管理 |  | 提供企业注册与认证、企业信息维护等功能，企业信息包括基本信息、人员信息、财税信息、知识产权信息、产品信息、政策资助信息等各维度信息。 |
|  |  |  | 个人信息管理 |  | 提供个人注册与认证、个人信息维护、个人画像等功能。 |
|  |  |  | 常用文件管理 |  | 提供企业用户和个人用户常用文件管理功能，包括文件分类与目录管理、文件管理、文件搜索、文件预览、文件权限管理、文件修改记录、文件下载及导出等功能。 |
|  |  |  | 政策兑现办理指南 |  | 提供政策兑现申报办理指南相关信息维护功能。 |
|  |  |  | 政策事项管理 |  | 提供政策事项管理、政策事项分类与标签管理、表单管理等功能。 |
|  |  |  | 申报管理 |  | 提供用户申报功能，包括申报、进度查询、智能填表、材料补充、自动纠错、申报结果通知等功能。 |
|  |  |  | 审批管理 |  | 审批权限管理：根据不同角色的审批权限，设置系统的访问控制和数据权限。 |
|  |  |  |  |  | 流程管理：支持多级审核，提供配置和管理审批流程功能，包括指定审批人员、设定审批环节、定义审批顺序等。 |
|  |  |  |  |  | 审批意见：审批人员可以在系统中填写审批意见，包括建议改进、补充材料要求等。 |
|  |  |  |  |  | 审批进度查询：提供查询功能，让企业能够实时了解申请的审批进度和当前所处环节。 |
|  |  |  |  |  | 审批结果通知：系统可以自动向企业发送审批结果通知。 |
|  |  |  |  |  | 审批记录：对每一次申请审批过程的记录进行管理，包括申请人信息、审批人信息、审核意见、审批时间等。 |
|  |  |  |  |  | 统计分析报表：对审批数据进行统计和分析，生成各类报表和图表，包括审批通过率、审批耗时、审批环节效率等指标。 |
|  |  |  | 综合查询 |  | 提供政策查询及申报记录查询功能。 |
|  |  |  | 统计分析 |  | 提供申报数据分析、资金使用分析、政策效果分析及自定义报表等功能。 |
|  |  |  | 流程管理 |  | 提供业务流程统一管理，流程查看等功能。 |
|  |  |  | 申报验证参数管理 |  | 提供验证规则配置、参数管理、异常处理等功能。 |
|  |  |  | 智能化交互功能 |  | 提供根据用户角色展示个性化申报界面及智能化流程指引功能。 |
|  |  |  | 消息管理 |  | 提供申报过程系统通知和站内信功能。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | AI助手 |  |  | 利用AI大模型的自然语言处理、知识图谱构建和智能推理能力与实时学习能力，实现在自然交互环境中为用户快速解决问题，包括智能问答、精准推送、业务导航等核心功能。 |
|  | 政策申报和兑现系统 | 集成电路申报（升级） | 入库申报 |  | 根据最新政策及区内集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业相关条件对所有入库申报表单进行调整。 |
|  |  |  | 预申报管理 |  | 根据最新的政策要求，对所有申报子模块表单内容调整、规范性调整、申报审核流程优化调整、后台数据统计、数据整理及数据导出等环节升级改造，涉及到企业申报、局委办审批、流程管理、汇总所有模块，改造后需要兼容老数据。 |
|  |  |  | 正式申报管理 |  |  |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 新一代信息技术申报（升级） | 预申报管理 |  | 根据最新的政策要求，对所有申报子模块表单内容调整、规范性调整、申报审核流程优化调整、后台数据统计、数据整理及数据导出等环节升级改造，涉及到企业申报、局委办审批、流程管理、汇总所有模块，改造后需要兼容老数据。 |
|  |  |  | 正式申报管理 |  |  |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 科技创新基金兑现（升级） | “一事一议”项目补贴类申报 |  | 新增包括 1-10-1 贷款贴息-协议兑现、 1-10-2 房租补贴-协议兑现、 1-10-3 公寓补贴-协议兑现、 1-10-4 高级人才奖励-协议兑现、 1-10-5 科技企业规模补贴-协议兑现、 1-10-6 协议兑现等子申报。 |
|  |  |  | 领军人才项目支持类申报 |  | 新增包括 2-2-0 领军人才项目绩效评估材料、 2-2-1-1 启动资金补贴（首期资金）-领军人才创业、 2-2-1.2 风投奖励-领军人才创业、 2-2-1.3 房租补贴（指标考核通过）-领军人才创业、 2-2-1.4 贷款贴息-领军人才创业、 2-2-1.5 启动资金补贴（分年度资金）-领军人才创业、 2-2-1.6 房租补贴（现场检查通过）-领军人才创业、 2-2-2-1 启动资金补贴(首期资金)-领军人才创新、 2-2-2.2 贷款贴息-领军人才创新、 2-2-2.3 启动资金补贴(分年度资金)-领军人才创新等子申报。 |
|  |  |  | 外专政策兑现类申报 |  | 新增包括 10-1-1 外籍人才友谊奖奖励、 10-1-3 外国专家工作室补贴、 10-1-4 引进外国高端人才（A类人才）等子申报。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 生物医药申报（升级） | 生物医药企业入库申报 |  | 调整生物医药企业入库申报内容。 |
|  |  |  | 生物医药企业预申报 |  | 升级A2-1获二、三类医疗器械产品注册证补贴、A2-2获二、三类医疗器械产品注册证补贴模块，新增A2-3获二、三类医疗器械产品注册证补贴。 |
|  |  |  | 生物医药企业正式申报 |  | 升级A2-1获二、三类医疗器械产品注册证补贴、A2-2获二、三类医疗器械产品注册证补贴模块，新增A2-3获二、三类医疗器械产品注册证补贴。 |
|  |  |  | 企业数据更新 |  | 企业在申报通过后，必须要在接下来的三年，每年需要定期更新申报数据。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 新招引（升级） | 普通科技企业入库申报 |  | 提供普通科技企业入库申报和审批功能。 |
|  |  |  | 符合（人才、高企）培育申报 |  | 提供符合（人才、高企）培育申报和审批功能。 |
|  |  |  | 警报清单管理 |  | 提供对重复提交的申报数据进行仲裁功能。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 科技领军人才申报 | 企业入库管理 |  | 提供创新领军人才、创新领军人才团队、创业领军人才、创业领军人才团队类型企业，入库申报、申报审批、入库汇总等功能。 |
|  |  |  | 企业协议管理 |  | 提供从填报内容中抓取填报信息并智能填充到协议模版中功能。 |
|  |  |  | 领军人才申报 |  | 创新领军人才申报和审批管理。 |
|  |  |  |  |  | 创新领军人才团队申报和审批管理。 |
|  |  |  |  |  | 创业领军人才申报和审批管理。 |
|  |  |  |  |  | 创业领军人才团队申报和审批管理。 |
|  |  |  | 领军人才资金申请管理 |  | 提供领军人才首期资金申请管理。 |
|  |  |  | 领军人才资金审批管理 |  | 年度资金申请管理功能，包括申报、自查、审核、汇总等功能。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 高新技术企业入库申报 | 目标企业清单管理 |  | 提供目标企业清单导入、导出、新增、修改、查询、删除等功能。 |
|  |  |  | 企业入库申报 |  | 提供申报、审批及汇总等功能。 |
|  |  |  | 入库信息更新 |  | 提供入库企业定期更新入库备案信息、消息提醒等功能。 |
|  |  |  | 企业出库管理 |  | 提供出库申请、出库审核及出库汇总等功能。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 飞凤人才申报 | 企业人才数据库 |  | 升级优化申报企业人才数据库，实现人才学历、生源地、就业地、专业、企业类型、行业流向和主导产业等数据信息的分析利用。 |
|  |  |  | 一事一议入库申报 |  | 企业根据实际情况，一年一次，发起“一事一议”申报，选择协议企业类型信息，下载承诺书，并上传相关承诺书，提交一事一议协议。只有入库的企业才能进行人才政策申报。 |
|  |  |  | 薪酬补贴 |  | 根据最新的人才政策，对涉及到的相关人才申报子模块进行升级，涉及到22条人才政策申报子模块申报表调整、申报条件验证规则调整、数据导出、新吴区首次就业数据获取、审核规则调整等。 |
|  |  |  | 购房补贴 |  |  |
|  |  |  | “三带”乡土人才奖励 |  |  |
|  |  |  | 乡土人才技能大赛资助 |  |  |
|  |  |  | 博士后科研工作站建站补贴 |  |  |
|  |  |  | 博士后进站补贴 |  |  |
|  |  |  | 博士后在站生活补贴 |  |  |
|  |  |  | 出站博士后安家补贴 |  |  |
|  |  |  | 博士后科研工作站奖励性补贴 |  |  |
|  |  |  | 高层次人才租房补贴 |  |  |
|  |  |  | 奖学金补贴 |  |  |
|  |  |  | 高校储备人才录用补贴 |  |  |
|  |  |  | 高校储备人才招聘补贴 |  |  |
|  |  |  | 猎头补贴 |  |  |
|  |  |  | 储备青年人才招聘补贴 |  |  |
|  |  |  | 建立“无锡高新区实习基地” |  |  |
|  |  |  | 青年人才实习留用补贴 |  |  |
|  |  |  | 青年人才创业运营支持 |  |  |
|  |  |  | 青年人才创业项目奖励 |  |  |
|  |  |  | 青年人才生活补贴 |  |  |
|  |  |  | 青年人才购房补贴 |  |  |
|  |  |  | “无锡高新区”奖学金补贴 |  |  |
|  |  |  | 博士后科研工作 |  | 最新人才政策修订，新增4个新人才政策，需要新开发4个申报子模块，保障人才政策兑现工作平稳顺畅开展。 |
|  |  |  | 博士后创新创业 |  |  |
|  |  |  | 青年人才求职交通补贴 |  |  |
|  |  |  | 青年人才驿站保障 |  |  |
|  |  |  | 高技能领军人才引育奖励-领军人才认定奖励 |  | 根据最新人才政策，新增高技能人才引进、技能自主认定、技能竞赛、企业新型学徒制等类别共21个申报子模块。 |
|  |  |  | 高技能人才引进奖励-生活补贴 |  |  |
|  |  |  | 高技能人才引进奖励-购房补贴 |  |  |
|  |  |  | 高技能人才引进奖励-安居补贴 |  |  |
|  |  |  | 技能自主培育奖励-企业开班奖励（学徒、订单等） |  |  |
|  |  |  | 技能自主培育奖励-企业重点项目奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能自主培育奖励-培训机构社会化培训奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能自主培育奖励-培训机构校企合作培训奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能自主认定奖励-企业首次备案奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能自主认定奖励-企业特级技师、首席技师评聘奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能自主认定奖励-企业认定成效奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能自主认定奖励-个人技能提升奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能自主认定奖励-个人职业发展贯通奖励 |  |  |
|  |  |  | 技术资源开发奖励-企业技术资源开发奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能竞赛奖励-个人竞赛奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能竞赛奖励-企业推荐奖励 |  |  |
|  |  |  | 技能竞赛承办资助-竞赛承办奖励 |  |  |
|  |  |  | 企业新型学徒制-新职业（工种）培训奖励-新职业（工种）培训奖励 |  |  |
|  |  |  | 企业新型学徒制-海外技能人才补贴-海外技能人才补贴 |  |  |
|  |  |  | 企业新型学徒制-导师补贴 |  |  |
|  |  |  | 企业新型学徒制-学徒补贴 |  |  |
|  |  |  | 近5年引进青年人才情况分析 |  | 可以根据引进人员的学历、生源地、就业地、专业、企业类型、行业流向和主导产业等等不同信息，新增统计分析模块实现综合数据统计、对比分析、动态生成饼状图等各类图表，实现数据的立体显示。 |
|  |  |  | 近5年引进应届毕业生情况分析 |  |  |
|  |  |  | 年度青年人才就业分布分析 |  |  |
|  |  |  | 年度应届毕业生学历分布分析 |  |  |
|  |  |  | 年度应届毕业生生源分布分析 |  |  |
|  |  |  | 年度应届毕业生就业地分布分析 |  |  |
|  |  |  | 年度制造业企业引进应届毕业生情况分析 |  |  |
|  |  |  | 年度高新技术企业引进应届毕业生情况分析 |  |  |
|  |  |  | 年度生物医药重点企业引进应届毕业生情况分析 |  |  |
|  |  |  | 年度物联网重点企业引进应届毕业生情况分析 |  |  |
|  |  |  | 年度生物医药/物联网/集成电路企业引进应届毕业生情况分析 |  |  |
|  |  |  | 其他自定义统计分析图表 |  |  |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  | 惠企政策服务系统 | 企业数据采集填报 | 企业数据填报管理 |  | 提供企业填报各维度数据及审核功能，包括企业基本信息、人员信息、财税信息、产品信息、知识产权信息等。 |
|  |  |  |  |  | 数据维护预定义：后台可以对各类型数据预先设定是否必须管理、以及数据更新可以根据数据类型的更新频率，定期维护并提交相关数据。 |
|  |  |  |  |  | 数据审核和认证：平台应该提供审核和认证机制。 |
|  |  |  |  |  | 数据导出与汇总：管理员按照预先规划的数据模板，导出企业用户填报数据明细。 |
|  |  |  | 数据填报分类管理 |  | 数据填报预先设定好数据分类管理，按照不同的数据维度设定不同的分类。 |
|  |  |  | 提醒和警示管理 |  | 系统可以维护企业数据填报提醒和警示规则，系统可以自动执行已定义规则，主动提醒用户及时维护缺失的文件及数据，并引导用户进行数据维护。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 政策计算器 | 政策首页 |  | 政策首页是整个政策计算器的门户首页和信息展示主界面，以图文列表形式汇总展示管理端发布的国家、省、市、区各类型政策以及政策相关宣传横幅。 |
|  |  |  | 政策导览 |  | 政策一览：提供按照政策产业类别、政策级别、政策分类、关键字等筛选符合条件的政策并列表显示筛选结果。 |
|  |  |  |  |  | 政策检索：提供模糊查询功能以及根据政策级别、领域、支持方式、政策分类、适用对象等条件组合检索符合条件的政策等功能。 |
|  |  |  |  |  | 政策产品：按照政策产品所属的大类、小类展示各政策产品，用户可以根据类别进行政策产品筛选，并列表展示符合条件的政策产品。 |
|  |  |  |  |  | 政策图解：对企业用户展示政策图解内容，方便企业快速阅读、理解政策内容。 |
|  |  |  |  |  | 政策收藏：以对关注的政策进行添加收藏操作，政策将收藏在个人中心我的收藏中。 |
|  |  |  | 政策计算器 |  | 智能匹配：系统分别计算政策各指标与企业信息的匹配情况。 |
|  |  |  |  |  | 智能匹配记录：企业用户可以在智能匹配记录模块中查询最近10次主动智能匹配的历史记录。 |
|  |  |  |  |  | 企业信息完善：在智能匹配过程中，对于企业信息不全时，系统会提醒企业用户完善企业信息。 |
|  |  |  |  |  | 政策申报：企业用户可以申报的政策按照到期时间进行倒排，将目前还在申报期的政策及匹配情况统一列表展示。 |
|  |  |  | 政策管理 |  | 政策管理：提供国家、省、市、区各条线政策原始内容维护管理功能。 |
|  |  |  |  |  | 政策产品管理：提供维护拆解出各政策产品及政策产品对应的政策指标和指标条件信息功能。 |
|  |  |  |  |  | 政策指标库管理：维护政策匹配时需要用到的政策指标项信息。 |
|  |  |  |  |  | 政策解读管理：提供政策解读信息维护和管理功能。 |
|  |  |  |  |  | 政策图解管理：提供政策图文信息维护和管理功能。 |
|  |  |  |  |  | 政策推送管理：后台人员可以对政策进行手动推送，系统也可以智能将政策推给用户。 |
|  |  |  |  |  | 政策下架管理：政策条目可设置有效期，到期后自动下架，也支持手动下架。 |
|  | 增值服务系统 | 工业企业绩效评价 | 指标管理 |  | 系统通过指标体系设定、分数设定、分类评定、结果发布等，实现对全区工业企业资源利用评分计算、综合评价，对工业企业实行分类管理。 |
|  |  |  | 评价管理 |  | 提供工业企业绩效评价管理功能，评价指标和权重按照规模以上工业企业与规模以下工业企业分别设置。 |
|  |  |  | 绩效大屏 |  | 通过地图、图表等展示方式对企业绩效数据进行板块、行业、规上企业等维度的全局分析，包括大屏首页、规上分析、版块分析、行业分析、宗地分析。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 科技年鉴管理 | 科技产出与科技投入管理 |  | 提供历年高新区企业科技产出与科技投入数据管理功能，包括导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 科技企业认定信息管理 |  | 提供各类科技企业认定数据的导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 创新平台信息管理 |  | 提供各类研发机构和公共技术服务平台等创新平台信息数据的导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 载体信息管理 |  | 提供科技企业孵化器与特色产业基地等载体信息数据的导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 科技项目信息管理 |  | 提供高新区各类科技项目拨款及对上争取资金项目信息数据的导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 企业梯队信息管理 |  | 提供高新区科技企业梯队信息数据的导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 科技人才信息管理 |  | 提供市级“太湖人才计划”创新创业领军人才/团队、区级科技领军人才创业项目等人才信息数据的导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 科技进步奖信息管理 |  | 提供历年科技进步奖信息数据的导入、新增、修改、查询、审核及汇总等功能。 |
|  |  |  | 科技年鉴文件管理 |  | 提供科技年鉴生成、浏览和导出功能，年鉴可在平台生成电子版（版式）。 |
|  |  | 企业创新积分 | 积分管理 |  | 指标定义管理：维护企业积分的积分依据等内容。 |
|  |  |  |  |  | 企业分类管理：维护企业分类。 |
|  |  |  |  |  | 企业积分导入：企业积分可由高新区相关部门将获得的企业数据通过标准表格导入。 |
|  |  |  |  |  | 企业积分计算：根据导入的企业指标数据，系统自动计算该企业积分。 |
|  |  |  |  |  | 企业积分状态查询处理：查询并显示企业积分处理工作流程状态，显示目前企业还有多少待确认、待审核和有疑问的计分数据项。 |
|  |  |  |  |  | 企业待办事项：显示企业尚未确认的计分数据项数量，提示企业有待处理任务。 |
|  |  |  | 积分展示 |  | 根据用户类型提供积分展示、积分排名及分析、积分查询、积分历史查询、积分导出等功能。 |
|  |  |  | 后台管理 |  | 提供用户、角色、菜单、权限等基础管理功能。 |
|  |  |  | 信创化改造 |  | 按照国产化及信创化要求，对平台进行信创化改造。 |
|  |  | 入境特殊物品联合监管 | 企业白名单管理 |  | 提供白名单申报管理、白名单审批管理等功能。 |
|  |  |  | 特殊物品白名单管理 |  | 提供入境物品申报管理、入境物品审批管理等功能。 |
|  |  |  | 定期评价管理 |  | 提供企业白名单定期评价管理及物品白名单定期评价管理功能。 |
|  |  |  | 风险评估管理 |  | 提供专家风险评估功能。 |
|  |  |  | 通关管理 |  | 通关申报管理：提供企业对已通过审核的白名单物品进行分批申请通关。 |
|  |  |  |  |  | 通关审批管理：提供对企业提交的分批通关申请进行审核的功能，包括形式审查及联合监管单位确认，审核时系统自动对数重量、有效期等进行预警提示；并与后续管理联动。 |
|  |  |  | 台账管理 |  | 台账管理：提供企业对特殊物品使用台账进行登记功能，包括手工更新台账、表格导入及证明材料的上传,针对一个月内有信息变动的企业给予提醒。企业可以查询详细的台账记录及管理端的核查记录。 |
|  |  |  |  |  | 核查管理：提供局委办管理人员根据权限进行全部企业台账的明细查看、导出、下载、追踪记录查看，支持增加核查记录包括核查记录的查询、修改等功能。 |
|  |  |  | 风险监测管理 |  | 提供上传相关病原体检测记录功能，包括手动录入、模版导入、查询、修改、浏览等功能。 |
|  |  |  | 后续管理 |  | 处罚信息录入管理：提供维护及管理相关处罚信息功能。 |
|  |  |  |  |  | 违法违规信息整改管理：提供违法违规信息可以整改并确认，与通关管理模块关联等功能。 |
|  |  |  |  |  | 信息提醒：提供通过多种途径向管理部门发送提醒信息等功能。 |
|  |  |  | 成效管理 |  | 提供对企业申请数、产品类别、审批数、实际进口数、项目完成数、成果转换数等分析并以图表形式展示，逐层穿透等功能。 |

- 项目技术要求

项目中各项建设必须符合国家和地方相关标准规范，系统建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理，符合新吴城运技术要求，按照标准实现层级联动服务接口及应用。所用通信协议和通信接口等遵循当前最新信息行业标准。

  - 功能扩展性要求

本系统将与多网络及平台的业务系统及数据库相连接，要采用开放性、标准化的设备、软件及信息资源；系统对于未来可能增添的新的系统、新的数据库、新的功能、新的用户都要留有接口，并符合电子政务相关技术标准，系统可以随形势的发展而不断成长扩大。

  - 接口开放性要求

项目系统应提供清晰、标准的接口规范，以便与其他系统进行数据交换和集成。系统应支持多种接口协议和格式，如API、Web服务、数据库连接等，以满足不同系统的接入需求。同时，接口应具备良好的安全性和稳定性，确保数据在传输和交换过程中的完整性和保密性。

  - 数据对接和汇聚要求

在项目验收前，项目中标人需按区内数据共享规范，提供正式的、全量的数据资源清单，提出项目数据汇聚申请，并配合数据推送等对接工作，将全量数据资源推送汇聚至区城运中心。

  - 信创要求

要求响应国家信息技术应用创新（信创）战略，确保技术方案的安全性和自主可控性。在软硬件选型时，需紧密结合国产化与信创要求，确保技术架构的先进性与合规性。

  - 人员配置要求

项目中标人应根据本项目要求组织一支由资深项目经理带领的经验丰富、技术能力强的项目团队，并确保项目实施全过程项目团队的稳定性，未经项目采购人同意原则上不能更换技术人员，项目团队成员变更时，须事先征得采购人的同意后，方可进行变更。

本项目实施期间，人员配置应科学、合理、有效、应充分保证人员的数量和质量。项目实施过程中，投标人应配备符合以下条件的人员：

①项目组主要人员即项目负责人和专业技术人员（专业技术人员包括技术负责人、需求分析人员、产品设计人员、开发技术人员等），其中项目主要负责人不少于2人。在项目实施交付期内，项目组人员应相对稳定，更换人员须经采购方书面同意后方可更换。

②项目实施交付期内，如有必要采购方可以要求中标人安排项目经理、需求分析人员、产品设计人员或其他必要人员到现场临时短期驻场。

③运维期内，中标人需要安排不少于6人进行系统运维工作，对不符合要求人员采购人和需求方有权要求中标人进行更换，中标人应无条件配合。

④中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

  - 政务云资源使用

本项目试运行期间，系统需部署在政务云环境中。竣工验收前的云资源相关费用由中标人自行承担。

项目竣工验收通过后的政务云资源相关费用由采购人承担。

  - 成果备案要求

项目验收前，项目中标人需将系统各项材料、数据库、系统等管理账号等交予采购人备案。

  - 项目验收要求

（1）履约验收主体

初步验收：采购人

档案验收：采购人

竣工验收：需求单位

（2）履约验收时间

开始试运行：按照要求完成全部建设内容，并经采购人、需求单位核验通过

初步验收：试运行不少于1个月

档案验收：初验通过后，继续试运行不少于2个月

竣工验收：通过档案验收

（3）履约验收方式：组织专家验收

（4）履约验收程序

项目建设完成后，必须按照相关标准及规范进行验收，遵循试运行、初步验收、档案验收、竣工验收等环节。

（5）履约验收内容

初步验收内容：

- 是否按招投标文件、合同文件要求完成全部建设内容

- 功能、性能是否满足合同及技术规范

- 试运行初期运行记录

- 初步验收资料的完整性

档案验收内容：

- 项目文档是否齐全、规范

- 是否按照相关文档规范编制

- 与项目建设实际是否一致

竣工验收内容：

- 初步验收问题是否全部完成整改

- 试运行记录、内容是否齐全

- 是否通过第三方测评并出具测评报告

- 竣工验收资料是否完整

- 项目整体是否达到竣工验收标准

（6）履约验收标准

初步验收标准：

- 按招投标文件、合同文件要求完成全部建设内容，并经采购人、需求单位核验合格

- 功能、性能测试通过

- 试运行时间不少于1个月

- 试运行期间各项功能、性能等指标基本正常，出现的问题已全部由中标人解决

- 初步验收材料完整、规范

档案验收标准：

- 初步验收通过后，继续试运行不少于2个月

- 归档材料符合国家、市区、行业、合同约定的文档规范及标准

- 归档材料内容真实、准确、完整

竣工验收标准：

- 通过档案验收

- 试运行期间各项功能、性能等指标全部正常，满足需求单位的实际使用要求

- 试运行期间出现的问题已全部由中标人解决

- 竣工验收材料完整、规范

（7）履约验收其他事项

试运行期间若发生与技术要求不符或与初验记录不一致的情况时，中标人应负责解决问题，否则不予竣工验收。属于中标人工作严重失职造成的较大损失的，追究其单位的责任和损失。项目初步验收、档案验收、竣工验收需同时验收项目文档，提交验收的主要文件及内容符合相关文档规范，文档不合格的，不得通过项目初步验收、档案验收、竣工验收。

- 安全保密需求

项目建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。

投标人应有明确、完善、可行的网络安全系统方案，项目需满足国家信息系统安全等级保护二级要求。

- 运维服务要求

服务期内，项目运维服务包括但不限于以下要求：

提供系统日常运维服务、数据运维服务、数据库运维服务、服务器日常巡检等运维服务；

提供7*24小时响应服务，1小时内做出响应，8小时内到达现场，一般问题12小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，24小时内解决或者提出具体解决方案。

- 知识产权及保密性要求

本项目的软硬件技术成果（包括但不限于软件程序及相关技术文档、源代码）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、外观设计等）归属采购人。

本项目产生和承载的数据资源归采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不可将数据资源用于本项目之外，包括数据复制、加工、共享、应用提供给第三方。

中标人采购的与本项目有关的第三方商业化软件授权使用人应注册为“无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心”。

所有参与本次项目建设的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，中标人严格规范执行各项保密制度，对在项目招标、建设、质保各阶段取得采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

- 合同终止

采购人保留在以下任何一项或多项条件达成时，单方面终止本合同的权利，且无需承担违约责任：

（1）项目质量不达标

若中标人提供的服务或交付的成果物（包括不限于项目工作说明书等文件文档、项目软件、硬件设备等）经评估未达到本合同约定的技术规格、质量标准或验收标准，且在采购人书面通知中标人后15日内，中标人未能采取有效措施进行整改并达到合同要求，采购人有权终止本合同。

（2）项目进度延误

若中标人在执行过程中未能按照工作说明书的里程碑节点完成阶段性交付或最终交付，且重要里程碑节点延误时间超过15日或15%的总工期，且经采购人合理催告后仍未能在双方协商确定的新期限内完成，采购人有权终止本合同。

（3）严重违约行为

若中标人在项目执行过程中存在严重违反合同条款的行为，包括但不限于未经采购人同意擅自转包、泄露采购人商业秘密、使用非法软件或技术、违反适用的法律法规等，采购人有权立即终止本合同，并要求中标人承担相应法律责任。

（4）不可抗力除外

本条所述的合同终止权利不适用于因不可抗力因素导致的项目延期或无法完成的情况，双方应根据不可抗力的影响程度协商解决方案。

（5）终止通知与后果

采购人行使终止权时，应提前7个工作日书面通知中标人，说明终止原因及依据。合同终止后，双方应根据本合同约定或协商确定的方式处理已完成工作的结算、项目资料的交接、保密义务的继续履行等事宜。

合同终止后，项目已实施的软硬件部分，由采购人委托相关单位评估可使用的部分价值后支付相应款项，超额支付的，中标人应退还采购人已支付但尚未对应完成工作的款项，此外中标人还应根据本合同约定或法律规定向采购人支付违约金或赔偿采购人因此遭受的损失。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订后6个月内完工，开始试运行。

  - 项目整体质保期：竣工验收通过之日起提供3年整体运维服务和3年质保服务。

  - 付款方式：合同签订20个工作日内，中标人应提供项目工作说明书（应包含但不限于需求调研报告、需求确认单和需求规格说明书等）经采购人确认通过后10个工作日内支付合同总额的20%；项目通过初验之日起10个工作日内支付合同总额的15%；项目通过竣工验收之日起10个工作日内支付合同总额的20%；项目通过竣工验收后，每满一年并通过采购人考评后10个工作日内根据考评结果最多支付合同总额的15%。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目合同履行地点：无锡市新吴区，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策（仅适用于采购包1）：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（60分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 投标人综合情况（14分）

#### （1）业绩（4分）

投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目类似的成功案例，每提供1份得1分，最高得4分。投标时需提供对应项目的有效合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

#### （2）体系及能力认证（6分）

A.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1份证书得1分，最高得4分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

B.投标人具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS证书）四级的得1分，三级及以上的得2分，最高得2分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

#### （3）服务能力承诺（2分）

为保障本项目的顺利实施，投标人承诺接到采购人故障申报后1小时内做出反应，并提供解决方案；若不能排除故障，在2小时内赶赴现场解决，能够满足的，得2分。投标时需提供承诺函扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

#### （4）本地化服务（2分）

本地投标人无需提供相关材料。投标人不在本地的，承诺中标后将派驻本地服务团队，确保在合同执行期间能够快速响应并提供高效、贴近用户服务的，得2分。投标时需提供本地化服务承诺函扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

        - 项目人员配置（6分）

考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准，并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

投标人需提供近一年中任意一个月(不含投标当月)为持证人员缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外）并加盖投标人公章。上述材料不提供或提供不全不得分。

#### （1）项目负责人（2分）

投标人为本项目实施服务配备1名项目负责人，具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统规划与管理师(高级)证书、系统架构设计师（高级）证书的，每提供1种证书得1分，3个证书提供2个即可，最高得2分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

#### （2）其他人员（4分）

- 投标人拟参与本项目的其他人员（不包含项目负责人），具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、软件设计师（中级）证书、ITSS认证的IT服务项目经理证书、ITSS认证的IT服务工程师证书的，每提供1份证书得1分，5个证书提供4个即可，最高得4分。投标时需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。同一人员具有多种证书的只计算一次，不重复得分。

        - 系统演示（10分）

- 演示内容制作演示视频文件，演示时长总计不超过15分钟，要求功能完整、设置合理且全面，功能不完善或演示不全不得分。每满足1项得1分，满足其中10项即可，最高得10分。

投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境、原型系统，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。

具体演示内容如下：

（1）演示锡新通PC门户中供需对接功能；

（2）演示功能模块操作权限管理功能；

（3）演示流程引擎支持可视化设计功能；

（4）演示科技创新基金兑现系统引进外国高端人才（A类人才）奖励申报功能；

（5）演示科技领军人才申报系统创业领军人才团队申报功能；

（6）演示生物医药申报系统三类医疗器械产品注册证补贴申报功能；

（7）演示新招引申报系统中仲裁功能；

（8）演示飞凤人才申报系统中企业人才数据库功能；

（9）演示飞凤人才申报系统中一事一议企业入库申报功能；

（10）演示工业企业绩效评价系统中全区数据分析展示功能；

（11）演示工业企业绩效评价系统中规上数据分析展示功能；

（12）演示入境特殊物品联合监管系统中白名单企业定期评价功能。

（二）技术部分（40分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

        - 项目方案（40分）

在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。投标人编制项目方案时请按以下顺序编制，以便评审。

- 1）项目整体需求分析方案（8分）

考察投标人对项目背景及整体建设需求的理解和分析情况，内容包含但不限于：（1）项目概述；（2）项目背景和依据的理解和分析；（3）项目需求分析；（4）项目建设目标的理解和分析。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得8分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得6分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得4分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得2分；

无方案的，不得分。

- 2）总体设计方案（8分）

考察投标人的设计方案与现状的结合情况、平台衔接等方面，根据目前行业的技术趋势和标准编制总体设计方案，内容包含但不限于：（1）项目整体架构设计；（2）项目实施技术路线设计；（3）项目数据汇聚设计；（4）数据迁移方案设计；（5）数据业务流程设计。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得8分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得6分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得4分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得2分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

- 3）业务系统建设方案（8分）

考察投标人对于重要建设功能的业务系统设计和建设能力，内容包括但不限于：（1）锡新通门户；（2）锡新通基础应用支撑系统；（3）政策申报和兑现系统；（4）惠企政策服务系统；（5）增值服务系统。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得8分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得6分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得4分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得2分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

- 4）数据工程服务方案（6分）

考察投标人在项目实施阶段的数据工程服务情况，内容包括但不限于：（1）政策申报和兑现系统的老系统数据整理迁移；（2）AI助手的模型训练；（3）政策计算器的政策数据汇聚、梳理、拆解以及政策图解制作；（4）企业创新积分的数据整理。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得6分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得4分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得2分；

无方案的，不得分。

- 5）施工计划和组织方案（5分）

考察投标人在项目实施阶段的整体计划和组织实施情况，方案应涵盖项目启动至项目完工的各阶段，内容包含但不限于：（1）项目实施进度管理；（2）项目资源配置管理；（3）项目风险管理；（4）项目质量跟踪管控。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得5分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得4分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得2分；

无方案的，不得分。

- 6）运维服务方案（5分）

考察投标人项目交付后运维服务的质量、响应速度、持续性以及技术支持的专业性，保障系统稳定运行、提升用户体验、支持业务发展等，项目验收应包含但不限于：（1）项目运维服务内容，至少包含日常运维、应急运维、专项运维（如网络、安全、存储、数据库等的运维服务）等；（2）项目运维团队与资源；（3）项目运维流程与管理制度；（4）项目运维服务质量保障；（5）安全与风险管理；（6）服务支持与保障；（7）应急响应与灾难恢复；（8）服务承诺与保障措施。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述8项全部方案的，得5分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述6-8项方案的，得4分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述4-8项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-8项方案的，得2分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0040

项目名称：无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店(锡新通) 升级改造项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320214-JZCG-G2026-0040	项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0040	进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。
五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方JSZC-320214-JZCG-G2026-0040	招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0040	在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0040

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡高新区锡企服务平台新吴旗舰店(锡新通) 升级改造项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：【项目编号】

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0040

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0040

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。