招　标　文　件

项目名称：扬州市电化教育馆扬州市招生信息管理系								统重构项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0058

扬州市公共资源交易中心

2026 年 6 月

总目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………57

- 投标文件格式………………………………62

第一章 投标邀请

受[扬州市电化教育馆]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市电化教育馆扬州市招生信息管理系统重构项目](JSZC-321000-JZCG-G2026-0058)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市电化教育馆扬州市招生信息管理系统重构项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2026年 7 月 22 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0058

2.项目名称：扬州市电化教育馆扬州市招生信息管理系统重构项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 174.86 万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 166.86万元 |

5.采购需求（简介）：本期项目是对现有义务教育招生管理系统进行系统性重构，通过技术架构升级、数据模型统一、安全体系强化及服务能力扩展，构建一个覆盖市、区县、校多级，整合智慧学堂等核心资源的新一代扬州市招生信息管理系统。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同正式签署生效起5个月内完成项目建设，稳定试运行满3个月后验收。具体安排如下：

- 完成调研与需求分析（合同签订之日起1个月内）；

- 完成系统重构设计（合同签订之日起2个月内）；

- 系统重构与系统测试（合同签订之日起4个月内）；

- 系统实施部署与集中培训（合同签订之日起5个月内）；

- 项目试运行（稳定试运行3个月）；

- 项目验收（稳定试运行满3个月后）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年7 月 22日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市电化教育馆

地 址：江苏省扬州市广陵区淮海路54号

联系人：唐荣荣

联系方式：17705272008

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：李想

联系方式：0514-82087118

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2甲方委托乙方制定开发的软件系统计算机软件著作权等知识产权归甲方所有，未经甲方书面批准，乙方不得用于其他项目。

4.3乙方不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

4.4本项目建设的所有成果归甲方所有，并且进行资产沉淀，供后期项目建设中重复使用

4.5乙方为本项目独立自行开发的系统软件（包括计算机程序和文档）在正式交付使用时，甲方即作为著作权人拥有其著作权，并交付信息系统重构后源代码。

4.6所有涉及知识产权的产品及设计，乙方必须确保甲方拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，配合提供平台及APP两份知识产权证书，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额30%的预付款。

8.1.2 项目进入试运行后,甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的40%。

8.1.3 尾款支付时间：项目验收合格,甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 百分之五 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之五 每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 百分之五 的违约金，该违约金足以弥补甲方实际损失的，甲方不得再主张其他赔偿；如该违约金不足以弥补甲方的直接经济损失，超出的部分由乙方继续承担赔偿责任，但赔偿总额（含违约金）不得超过合同价款总额的20%。。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：年  月 日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：      无    。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市电化教育馆扬州市招生信息管理系统重构项目 | 软件和信息技术服务业 |

技术要求

一、项目现状

原义务教育招生管理系统主要包含家长填报信息、系统操作、基础数据、学生信息管理、学生录取管理、数据统计、不动产查询管理等应用模块，实现了义务教育阶段入学工作服务的线上办理，做到“减环节、减时间、减材料、减费用”。

义务教育招生管理系统采用本地化部署方案，部署在扬州市大数据管理中心。系统应用于互联网场景，技术栈涵盖.NET、PHP/JDK、语言，服务器运行于Windows操作系统，数据库系统选用MsSQL、MySQL、MongoDB、Oracle，中间件使用Memcache、Redis、Elasticsearch、pulsar。平台全面支持Windows、iOS与安卓等主流端操作系统，并兼容IE、360浏览器、谷歌Chrome55及以上版本等市场常见浏览器。

二、建设目标

本项目旨在对现有义务教育招生管理系统进行系统性重构，而非简单的环境迁移或功能适配。重构的核心目标是：通过技术架构升级、数据模型统一、安全体系强化及服务能力扩展，构建一个覆盖市、区县、校多级，整合智慧学堂等核心资源的新一代扬州市招生信息管理系统。确保最终交付的是一个功能完备、性能优异、安全可靠且可持续演进的数字化平台。

1、构建统一服务平台，实现“一网通办”。整合现有分散的智慧学堂、统一阅卷等系统模块，打造面向教育局、学校、教师、学生及家长的市级统一服务门户。通过WEB、APP等多端访问，提供一站式信息服务与应用入口，实现用户“一次登录、全网通行”，显著提升服务便捷性与用户体验。

2、打造智能化支撑平台，赋能教育管理与决策。构建以业务平台、数据平台、能力平台为核心的智能化支撑底座。提供统一认证、统一数据管理、统一安全防护等基础能力，并集成AI、BI、低代码等智能工具，为教学管理、教育评价、资源调配等提供数据智能支持，推动教育治理向精细化、科学化转型。

3、实现数据资源融合共享，破除信息孤岛。通过建立统一数据标准与资源目录，将原有系统的核心基础数据、优质教学资源进行标准化迁移与整合。纵向对接国家及省级平台，横向联通市级各部门系统，形成“纵向贯通、横向协同”的数据资源体系，为业务协同与数据应用奠定坚实基础。

4、筑牢安全可靠基座，保障系统稳定运行。将系统整体迁移至扬州市大数据管理中心政务云环境，完成从服务器、操作系统、数据库到中间件的全面国产化适配。严格遵循网络安全等级保护三级要求，构建覆盖数据全生命周期的安全防护体系，确保系统在安全可靠环境下长期稳定运行，保障核心数据安全。

三、技术依据

本次项目实施需符合相关的国家标准和规定，同时满足相关要求，需遵循以下标准和规范：

《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《网络安全等级保护条例》

《政务信息系统政府采购管理暂行办法》

GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GB/T 25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

GM/T 0054-2018《信息系统密码应用基本要求》

四、项目架构要求

1、总体架构

支撑平台：含业务管理、数据管理、能力管理，提供统一接入、统一认证、统一数据管理和统一安全防护能力。

应用模块：整合原有系统扬州市招生信息管理系统的资源内容、名师工作室、特色活动、学校师生门户等核心功能。

统一多端访问门户：面向局、校、师、生、家长等，采用WEB、APP多种方式。系统移动端提供一个统一的APP应用，该APP可适配安装于Android、iOS等不同移动操作系统客户端。

配套标准规范保障体系：包括平台建设体系、管理保障体系、数据标准、接口规范和安全运维体系。

平台建设遵循定制、本地、特色、智能、安全、开放原则，为市、区、校多级架构，支持用户的多校区、多角色、多应用、多权限常规便捷切换，平台基础数据库由用户管理维护。

2、网络部署架构

本平台采用基于扬州市大数据管理中心政务云的集中化部署、独立网段分区隔离模式，面向局、校、家、师生提供互联网服务，实现资源的集约管理和高效利用，避免网络干扰与安全风险。

网络部署通过互联网区、电子政务外网区的逻辑划分，实现网络隔离，其中：

互联网区：用于部署面向公众对外服务的"统一门户"，用户通过浏览器/客户端访问，访问请求先经过云防火墙过滤，再由负载均衡（SLB）分发至统一门户应用集群，直接处理来自公众的访问请求。

政务外网区：用于部署扬州市招生信息管理系统，实现系统整合，数据交换和业务协同，门户集群处理请求时，如需后端数据或服务，通过严格受控的安全边界（如API网关、网闸）从"互联网区"向"政务外网区"发起单向或双向的特定数据请求，确保内部网络不直接暴露于公网。

3、数据资源架构

数据平台作为承上启下的关键节点，采用"纵向贯通、横向协同"的架构，向上对接国/省级数据平台，横向对接市级各部门业务系统，获取有关政策法规、课程资源、师生信息等方面原始数据，通过治理形成标准化数据资源，再对外提供数据应用服务，形成数据良性循环生态。

4、关联系统架构

为避免重复建设，平台通过接口或链接方式关联汇聚外部已有应用及资源，形成多类教育类应用。并依靠一个访问门户，通过数据隔离、权限继承，实现"市-区县-校"三级分层，"教师-学生、家长"分角色使用。形成"平台统管、应用共生、数据融通"的应用系统架构。

五、建设内容及要求

5.1.系统功能要求

作为区域数字化成果建设的核心入口，通过WEB、APP多种方式，面向教育局管理者、学校、教师、学生、家长等不同群体，按"市-区县-校"三级分层、分角色访问，提供多样化个性化服务。

提供接入学校门户网络空间，初始设置为学校提供50GB/学校的容量（实现新闻图文、通知公告、学校介绍、课程资源、活动视频等资源存储），为教师提供200M/人的容量（实现教师访问学科校本资源云空间，便捷资源的存储、使用），为学生提供云空间资源，支持按需动态调整，便于统一门户的访问。

统一门户能满足数据埋点服务。在应用程序中通过代码部署来收集用户"点击、浏览、使用、收藏、分享、评价"等行为数据，对"点击、浏览、使用、收藏、分享、评价"等行为数据进行统计，追踪用户的操作轨迹、交互细节和使用习惯，为平台优化、运营决策、用户分群与画像等提供数据支撑。

5.1.1.用户前台门户（WEB）

（一）设置

帮助支持：包括帮助文档、知识库、目录列表、详情浏览、用户手册、资料下载等功能。展示系统提供的各类服务项目，包括在线咨询、技术支持、投诉建议等，用户可通过服务入口快速获取帮助，提升用户满意度与服务响应效率。

关于我们：包括关于系统、版本号、自动更新、暂不更新、内容查看等功能。

界面主题：包括主题皮肤、界面风格切换、主题选择、记录切换操作、数据缓存、前端可缓存用户基础数据等功能。

联系我们：提供电话号码功能。

问题反馈：包括问题提交、图片描述、文字描述、图文描述等功能。

用户协议：包括第三方信息共享清单、服务协议、个人信息收集清单、隐私政策等功能。

注册登录：包括单点登录、第三方（绑定手机号）登陆、免登配置、异常行为告警、账号缓存、免切换登录、账密登录、动态验证码、短信认证-单点登录（SSO）、令牌管理、密码认证、退出、设置密码、手机号注册、账号注册、注销等功能。

（二）首页

导航：包括用户自定义选择导航菜单、用户自定义移除导航菜单、多级导航菜单等功能。

轮播图：包括每秒轮播、跳转链接等功能。

搜索：包括首页输入文本搜索、搜索记录展示等功能。（演示内容1.1）

（三）我的

个人主页：包括活动资源、学校风采、教育成果、典型案例列表、学校风采详情展示查看、教育成果详情展示查看、典型案例列表详情展示查看、活动资源详情展示查看、内容创作的保存、发布、删除、新增、修改、内容分类的排序、删除、新增、修改、列表展示、内容列表的筛选查询、输入搜索、内容详情浏览、详情展示以及相关内容设置学校风采、设置公开信息、设置活动信息、设置社区志愿服务、设置亲子运动会、设置文艺展演、设置科技节、设置学生作品、更换主题、默认主题等功能。

个人资料：包括二维码生成、个性签名编辑、密码修改、昵称编辑、个人认证、机构认证、手机编辑、手机隐藏设置、默认头像、头像上传导入、添加头像、相册选择、性别编辑、账号生成等功能。

角色切换：包括角色权限、功能权限、界面动态关联、管理员角色选择、家长角色选择、教师角色选择、学生角色选择等功能。

5.1.2.门户管理后台

（一）菜单管理

菜单分类：提供菜单分类排序功能。（演示内容2.1）

菜单列表：提供菜单目录列表功能。（演示内容2.2）

菜单权限：包括操作权限、权限关联等功能。（演示内容2.3）

菜单信息：包括配置系统菜单、菜单显藏开关等功能。（演示内容2.4）

（二）模块管理

宣传管理：包括展示底部广告、展示开屏广告、展示内部链接、展示外部链接、第三方APP打开、图片编辑的上传、删除、图片选择不限等功能。

模块分类：包括内容资源标签、数智应用标签、资讯模块标签、模块分类的分类排序、删除清理、新增创建、修改编辑等功能。（演示内容2.5）

模块接入：包括能力模块、消息模块、应用模块展示、资讯模块展示、资源模块展示等功能。

模块列表：包括分类排序、筛选查询、输入搜索、显藏开关、详情浏览等功能。（演示项）

模块信息：包括门户设置、模块命名、链接编辑、模块图标上传、图标显示、隐藏设置、模块显示排序、模块显示、模块隐藏、模块图标的上传导入、APP首页宫格图标编排、APP首页宫格文字编排、APP首页宫格跳转链接编排、模块信息的删除清理、新增创建、命名编辑、链接编辑、介绍编辑等功能。

（三）权限管理

功能权限：包括教育局管理者权限、学校权限、教师权限、学生权限、家长权限、角色菜单、功能权限配置、市权限模型、区县权限模型、校权限模型等功能。

授权管理：包含包括API调用权限监控、API调用权限申请、API调用权限审批等功能。

数据权限：包括用户能查看本级数据，不可越级访问、用户能管理本级数据，不可越级管理、用户能查看下级数据，不可越级访问、用户能管理下级数据，不可越级管理、数据行权限设置、数据字段权限设置、访问权限控制动态过滤加载对应层级的数据、访问权限控制动态过滤加载对应层级功能模块、数据隔离访问权限控制等功能。

（四）日志管理

日志记录：包括用户登录行为日志、用户登出行为日志、用户认证失败行为日志、后台操作日志、操作日志需支持 6 个月以上存储、日志查询与追溯、实时行为日志流、用户访问日志、用户使用日志等功能。

日志审计：包括记录后台操作日志与安全审计的操作人、时间、内容、访问点击数据统计、用户访问日志分析与安全审计、用户使用日志分析与安全审计等功能。

（五）统一账号

账号同步：包括接口升级与地址变更同步、接口地址变更同步更新、接口版本升级同步处理、接口配置变更同步更新等功能。

令牌维护：包括令牌刷新与维护管理功能。

权限同步：包括权限信息同步与验证接口、查询权限同步与验证处理状态、查询权限信息同步记录、查询权限信息验证结果等功能。

认证信息：包括核验学生，教师，家长身份信息的真实性与有效性、查询身份认证标识、查询跨平台数据关联、查询统一身份认证校验结果、统一身份认证管理内容、查询统一身份认证核验记录等功能。

用户账号：提供与各级教育平台账号对接功能。

（六）系统管理

参数配置：包括图片视频压缩比例、本地存储、云存储、清除缓存等功能。

登录设置：包括集中管理用户登录状态、支持强制下线、支持超时控制、设置密码复杂度、设置密码有效期、设置密码修改规则等功能。

定时任务：提供执行日志功能。

关于系统：包括信息编辑、内容编辑、使用说明编辑、系统介绍编辑等功能。

接口管理：包括审核审批API调用权限、使用申请、各接入应用API可用性监测、性能监测、异常告警API调用权限等功能。

界面主题：包括PC端自适应、移动端自适应、主题选择等功能。

数据字典：包括数据字典维护（人员，内容）、字典筛选查询、字典申请、字典审核等功能。

系统部署：包括系统版本的目录列表、系统部署、升级管理等功能。

协议管理：包括用户使用协议、用户隐私协议等功能。

（七）系统运维

安全防护：包括SQL注入防护保障、XSS攻击防护保障、接口访问限流控制等功能。

任务管理：包括迁移任务编排、迁移时间配置、迁移任务调度、迁移策略配置、迁移顺序配置等功能。

监控告警：包括安全审计、监控当前系统CPU信息、监控当前系统内存信息、监控当前系统磁盘信息、监控当前系统堆栈信息、对系统的缓存查询操作、对系统的缓存查看操作、对系统的缓存清理操作等功能。

应急响应：包括异常恢复处理机制、异常登录提醒等功能。

（八）用户管理

身份认证：包括单点登录（SSO）、令牌管理、变更信息同步、认证信息查询、认证信息给予头衔、身份信息变更同步流程、异常行为告警等功能。

拓展信息：包括部门、职务、工号、姓名、住址、学号、学生家长、身份证号、学校名称、所在行政区划、联系方式、班级、地址、组织架构等功能。

信息校验：包括多源数字身份信息、冲突检测、登录IP地址免登逻辑配置、角色校验免登逻辑配置、密码复杂度校验、密码信息校验、去重合并、多源身份信息比对、多源身份信息融合、验证码校验、教师统一身份编码管理、学生统一身份编码管理等功能。

用户角色：包括角色切换的管理员角色选择、家长角色选择、教师角色选择、学生角色选择、基于角色的功能权限划分、设置角色按机构进行数据范围权限划分、基于角色的数据权限分级、角色菜单权限分配、角色与门户界面动态关联、预置权限模板、快速授权、角色设置、角色修改、所属角色的筛选查询、搜索等功能。

用户信息：包括用户列表的筛选查询、删除、输入搜索、新增、用户信息迁移、浏览头像、浏览名称、浏览地址、浏览手机、状态显示、活跃状态、拉黑状态、注销状态、恢复等功能。

用户组织：包括所属组织的筛选查询、搜索、教师维护、学生维护、家长维护、学校维护、行政关系维护、创建市级组织、创建区级组织、创建校级组织、创建年级组织、创建班级组织、创建公司组织、创建部门组织、创建小组组织、组织修改、所属组织排序、组织结构的筛选查询、删除、修改、组织列表的查看、导入、接口迁移、模板、筛选查询、删除、实时同步、搜索、组织详情编辑、浏览等功能。

5.1.3.教育资讯

为教育局及学校提供轻量化的信息发布通道，支持教育局政策法规、通知公告、办事指南、学校活动公告等动态内容的编辑、保存、提交、删除、浏览记录等功能，管理员审核通过后发布。

支持图文/短视频形式，师生可线上查阅，具备分类展示、信息推送、搜索、筛选查询、详情浏览等功能。

（一）创建发布

内容编辑：包括草稿自动保存、草稿暂存功能、分类选择政策法规、分类选择通知公告、分类选择办事指南、分类选择学校活动公告、后台配置模板一键导入、多格式内容编辑，支持图片形式、多格式内容编辑，支持文字形式、多格式内容编辑，支持短视频形式等功能。管理员可在后台配置资讯模板，用户创建资讯时可一键导入模板，提升内容创建效率与规范性。

提交确认：用户完成资讯编辑后需提交确认，系统进行格式校验与内容审核，确认后资讯进入发布流程，保障内容质量与合规性。资讯提交确认后，系统自动进入审核流程，审核通过后正式发布，用户可查看发布状态与审核意见。

通知发布：包括推送、咨询反馈渠道统一接入等功能。

通知公告：包括信息发布、信息维护等功能。

资讯消息中心：包括用户分群、目标受众选择等功能。

主题创建：包括通知标题、通知封面、资讯标题、资讯封面等功能。

（二）导航

导航编排：提供导航编排添加功能。

默认导航：包括分类政策法规、分类通知公告、分类办事指南、分类学校活动公告、分类推荐等功能。（演示内容3.1）

（三）发布记录

资讯通知列表：包括编辑操作（备注、修改编辑）、撤回、后台发布的公告信息、记录按时间排序、记录搜索、问答记录、消息回复记录等功能。

资讯列表统计：包括资讯查看的分类导航、筛选查询、输入搜索、资讯处理删除清理、资讯详情浏览、修改等功能。

（四）发布模板

资讯模板设置：包括模板分类、模板样式等功能。

资讯模板素材：包括图片素材、文字素材等功能。

（五）互动记录

内容互动：包括分享统计、获赞统计、浏览统计、评论统计、收藏统计等功能。

（六）通知

通知列表：包括模版引用、编辑市级通知公告、编辑区级通知公告、编辑校级通知公告、通知查看筛选查询、详情浏览市级通知公告、详情浏览区级通知公告、详情浏览校级通知公告、通知处理删除清理、集中展示来自各应用的系统通知、集中展示来自各应用的预警信息、活动报名结果、活动进程通知、系统通知、公告提醒等功能。

通知设置：包括通知打开、通知提醒打开/关闭等功能。

（七）消息对接

消息接入：包括相关应用系统消息接入等功能。

（八）消息分类

消息分类列表：包括消息分类筛选查询、输入搜索、排序、删除、修改、新增资讯动态、新增服务消息、新增系统通知、新增通知公告、新增升级通知、新增关停通知等功能。

消息分类：提供消息分类新增创建功能。

消息中心：包括资讯动态、服务消息、系统通知、政策法规、办事指南、扬州教育动态等功能。

（九）消息管理

审核校验：包括消息内容审核、合规性审核判断、审核处理通过、审核处理驳回等功能。

消息列表：包括筛选查询、删除、搜索、消息查看、发送消息、聊天记录、群消息等功能。

（十）消息设置

发布频次：包括定时消息任务调度、周期消息任务调度、发送频次管理、发送配额管理等功能。

发布渠道：包括短信息、邮件通道、站内信息、邮件通道集成等功能。

消息模板：包括通知模板配置、告警模板配置、提醒模板配置、模板变量、个性化配置等功能。

消息提醒：包括提醒规则设置、提醒信息等功能。

消息状态：包括消息状态未读/已读等功能。

（十一）资讯

资讯列表展示：包括列表浏览、内容互动点赞、内容互动分享、内容互动评论、内容互动收藏、资讯列表详情浏览、扬州教育动态信息流、扬州教育政策法规、扬州教育办事指南专栏等功能。

（十二）资讯对接

资讯接入：提供原始内容功能。

资讯聚合：提供内容合并功能。

资讯治理：包括内容结构、内容质量等功能。

（十三）资讯分类

资讯分类列表：包括筛选查询、输入搜索、排序、删除、修改、新增政策法规、新增通知公告、新增办事指南、新增学校活动公告等功能。

（十四）资讯信息

资讯审核与管理：包括审核意见、审核意见通过、审核意见驳回、筛选条件、快速定位、关键词搜索、模糊匹配、资讯删除、资讯下架隐藏、热点资讯、时序推荐、资讯详情（包括标题、正文、发布时间、发布单位、附件等）等功能。

5.1.4.名师工作室

建设优质课例资源库，为学生提供个性化的名师辅导服务。支持教师视频资源的"上传、保存、提交、删除、收藏统计、点赞统计、评价统计、分享统计、播放记录"功能，审核通过上架后，师生可以进行线上学习。为学生提供名师"课程点播、课程回放、在线答疑、学业诊断、收藏、点赞、评价、生成分享链接"个性化学习辅导服务。

（一）对话

发消息：包括表情、视频、输入搜索、送礼物、图片、文字+表情、语音、离线消息、无限记录漫游等功能。

消息查看：包括消息反馈、消息提醒等功能。（演示内容4.1）

消息处理：包括消息复制、删除清理、批量操作、消息多选等功能。（演示内容4.2）

消息记录：包括历史消息、问答回复、互动消息等功能。（演示内容4.3）

（二）通讯录

好友分类：包括教育局管理者、学校、教师、学生、家长等分类设置。

好友列表：包括好友删除、好友编辑修改、好友列表导出、好友列表导入、导入模板等功能。

联系好友：包括跳转电话、发消息等功能。

受邀认识：提供回复对方功能。

通信列表：包括列表内容查看、列表筛选查询、列表删除、列表搜索、列表详情浏览、详情修改编辑等功能。

邀请添加：包括添加好友回复消息、填写申请理由、新好友申请等功能。

（三）资源

资源创建发布：包括绑定地理位置、富文本形式图文混排、上传导入图文、上传导入短视频、阅读原文链接、视频、图文、长图文、定向发布@好友、公开发布、是否公开、收藏保存、是否公开、创建主题、上传封面、创建话题、素养课程、选择话题等功能。

发布记录：包括分享数、获赞数、浏览数、评论内容、评论数、使用数、收藏数、删除清理、下架隐藏、修改编辑家长、修改编辑学生、修改编辑教师等功能。

（四）资源信息

资源列表：提供获赞功能。（演示内容4.4）

5.1.5.活动广场

支持教育活动的"分类展示、活动推送、搜索、筛选查询、详情浏览、收藏、点赞、评价、分享、活动报名"全流程线上化服务。为专家提供评委管理和评分功能，支持添加活动评委并配置评分规则。

（一）报名管理

报名订单：包括翻页查看、报名列表筛选查询、报名列表输入搜索、报名受理通过、报名受理驳回、取消、报名订单详情浏览等功能。

报名记录：包括开通、关闭、报名列表删除、报名记录详情浏览等功能。

（二）活动报名

活动报名：包括报名材料、材料提交、基本信息自动预填（基于统一用户信息）等功能。

（三）活动参与

投票评选：包括日常投票、活动投票评选等功能。

活动作品提交：包括作品上传、作品导入、作品提交等功能。

（四）活动成绩

成绩列表：包括成绩筛选查询（按活动名称、成绩等级、时间范围等）、成绩搜索、成绩筛选查询（可按活动类型、组织单位、成绩等级等）、成绩详情浏览、评价、获奖名单发布、获奖名单查看等功能。

（五）活动对接

活动接出：提供对接首页栏目“活动广场”功能。

活动接入：包括工作展示模块接入、活动资源同步、资源库API接口对接、竞赛模块迁移、评审模块迁移等功能。

（六）活动发布

活动创建发布：包括PK选项、投票选项等功能。

活动创建：包括上传微课、上传教案、上传论文、上传活动视频、活动流程里程碑设置、活动时间轴、活动发布、活动提交确认、活动填报保存、活动封面上传、活动内容编辑、活动标题、标题与内容编辑等功能。

（七）活动分类

活动分类列表：包括筛选查询、输入搜索、排序、删除、修改、志愿服务、亲子运动会、赛课活动、征文活动、科创竞赛活动等功能。

（八）活动管理

互动沟通：提供互动推送分享功能。

活动信息：包括筛选、查询、活动列表删除、活动列表搜索、详情编辑、活动列表详情浏览、活动列表查看、活动信息详情修改、活动信息审核审批、活动推荐等功能。

（九）活动记录

我的：包括我的报名、我的成绩、我的作品等功能。

（十）活动看板

分项情况：包括资源总量分析、资源日增量分析、资源使用情况分析、活动总量情况分析、活动日增量情况分析、活动使用情况分析、应用总量分析、应用日增量分析、应用使用情况分析等功能。

总体情况：提供活动应用总量、日增量、使用情况分析功能。

（十一）活动模板

活动模板设置：包括模板分类、模板样式等功能。

活动模板素材：包括图片素材、文字素材等功能。

（十二）活动信息

活动进度：提供各环节参与进度功能。

活动列表：包括教育活动的分类展示、活动推送、活动筛选查询、活动查看输入搜索、活动详情浏览、学校活动公告聚合页、政策通知、活动通知、用户互动点赞、分享转发、评论回复、收藏保存等功能。

5.1.6.数智服务

以"服务化"形式集中呈现支撑平台各项数字能力与资源。提供AI、BI、低代码等能力的"分类展示、搜索、筛选查询、详情浏览、订阅申请、使用入口、使用记录"功能。提供区域开放教育数据报表的"分类展示、订阅申请、数据导出"功能。以应用市场形式提供教育应用的统一入口。

（一）AI能力

AI备授课：包括多媒体支持、账号设置、个人主页、文本编辑、文本插入、图形插入、表格插入、活动设计、基于教案模板生成课程框架、基于知识库生成课程框架、课件美化、课件设计、课件内容编辑、课件互动增强、课件生成、课件生成、课件自动化推荐、举一反三、画面识别、AI推荐、思维导图、智能体创建、链接插入、文生图、课件链接、以图生题、口语练习、互动广场、新建课件组、英语AI工具、语文AI工具、互动授课、插入元素、导入、导出、关联课件、回收站、教案分享、模式切换、新建教案、在线升级、备课助手、导入导出、基础工具、课件分享、课件资源、课堂活动、全文检索、新建课件、学科工具（汉字、地球仪、英汉字典、几何画板、钢琴、化学实验、物理实验、生物实验、几何工具、拼音、古诗词、函数、四线三格、元素周期）、学科资源（语文、数学、物理、化学、英语、音乐、美术、体育、科学、信息技术、道德与法治、劳动、综合实践）、课件学段（小学、初中、高中）、学科教育、专题教育、特殊教育、职业教育、教材苏教版、教材人教版、云空间、资源调用、自动同步等功能。

AI管理：包括数据报告解读、对话问答，智能排课建议优化等功能。

AI教学：包括教学检查、校本资源库（课件、教案、微课、多媒体）、校本资源重命名、校本资源复制、校本资源移动、校本资源目录编辑、校本资源明细、校本资源筛选、创建学科教研组、创建自定义教研组、设置教研组长、重命名教研组、删除教研组、查看备课组详情、查看备课进度、时间周期自定义、创建学期教研计划、编写教研进度、查看历史计划、教学设计统计、教案模板设置、教学明细按年全部统计、教学明细按周统计、教学明细按月统计、自定义查看教学明细、搜索教学明细教师、通知发送、接收通知教程、置顶通知、删除通知、通知已读情况查询、通知未读情况统计、课堂问答生成、课堂行为分析、为已具备硬件条件的学校提供批改作业、学情报告自动撰写、根据学生画像智能推送资源、根据教学进度智能推送资源、一键备课（web端）等功能。

AI教研：包括跨校教研远程协同、线上线下混合教研、协同备课在线研讨、智能稿件对比回溯、智能数据统计管理、资源自动整合归档、发起备课、邀请备课成员、上传教案、上传教学设计、上传课件、在线批注，评论、主备人课件修改、一稿二稿对比、集备参与人数据、集备参与人数据、讨论数据、热点评论、时间统计、签到管理、获取教案、备课方式选择（课时集备）、备课方式选择（单元集备）、学科范围选择、访问权限设置、评论权限设置、批注权限设置、集备按学科筛选、集备按学段筛选、集备按年级筛选、集备搜索、集备浏览记录查询、集备卡片分享、我发起的、我参与的、全部集备、我听的课、我讲的课、按照课程名称搜索、按照教师名称搜索、评课表设置、开始评课、导出评分、听评课浏览记录、添加听课记录、添加听课交流、下载评课表、参与评课讨论、上传图片进行评课记录、听课地点设置、听课时间设置、课程节次设置、授课老师设置、听课学段设置、听课学科设置、听课年级设置、听课课程名称设置、评课表选择、浏览评课表、评课表按分数输入、评课表按星级输入、评价等级录入、评价照片上传、推门评课、AI教研（协助进行教学反思、协助进行课题研究、协助进行论文大纲撰写）、导出报告、快速评课、邀请评课、精选课程、数据统计、数据管理、自定义课程等功能。

AI写作：包括工作总结辅助生成、活动方案辅助生成等功能。

AI学习：依托人工智能技术，构建智慧学习体系，为学生提供个性化学习发展建议。

AI咨询：依托人工智能技术，搭建综合咨询服务体系。

内容生成：具备活动策划、活动感想、通知、发言稿、学生评语、奖状制作、教学反思、教学设计、课题灵感、家校沟通等功能，支持文字对话问答、语音对话问答，、发起问题标题、发起问题描述问题、发起问题配图、发起问题视频、回答问题（富文本增加视频、富文本链接、富文本图文混排）、生成内容具备“AI生成”标识、“AI生成”水印，、内容审核、文本解析（图表的解析、图表的理解、公式的解析、公式的理解）、文本提取（文本内容智能识别、文本内容智能提取）、文档内容去重、文档内容关键信息标引、文字识别、活动策划、活动感想、通知、发言稿、学生评语、奖状制作、教学反思、教学设计、课题灵感、家校沟通、生成内容的效果反馈（点赞、采纳、修改）、生成内容的优化记录（点赞、采纳、修改）、输入记录留存、输出记录留存、支持用户记录留存、时间记录留存、提问内容、回答内容、问答数、问题列表等项功能。

AI能力管理：包括教师、学生、管理者多角色权限划分；知识库内容的访问、编辑权限控制；AI对教育数据进行风险预警与态势感知、智能分析及可视化报告生成；管理员可配置大模型接口的调用频次限制，防止资源滥用与服务过载，保障AI服务的稳定与公平；可配置大模型的参数，优化模型输出效果，适应不同应用场景；可配置模型调用能力，保障AI服务的高效稳定运行；可配置模型与知识库的对接方式，提升模型回答的准确性与专业性。系统支持AI工具的部署与配置，包括模型加载、服务启动、资源分配，保障AI服务的稳定运行；支持记录AI能力的操作日志，包括调用用户、调用时间，便于安全审计与问题追溯；支持教育智能体的构建与配置，包括智能体角色设定、知识库绑定、对话风格调校，满足个性化服务需求；用户可自定义AI智能体的角色名称与基础描述等。系统支持教育智能体的构建与配置，包括智能体角色设定、知识库绑定、对话风格调校，满足个性化服务需求。系统支持调用云端教育大模型，提供高质量的自然语言处理能力，包括文本生成、问答、翻译等AI服务。

知识管理：包括版本管理（历史记录、知识内容版本管理）、知识库基本配置、结构化知识库创建、知识分类（按学科进行资源管理、按年级进行资源管理、按类型进行资源管理）、知识更新（增量学习、知识库内容定时更新）、知识检索（教育领域知识存储、筛选查询、搜索）、知识接入（支持PDF文档上传接口、支持DOCX文档上传接口、支持TXT文档上传接口、支持PPT文档上传接口、接口维护、区域教育数据库构建、上传内容解析、知识库接入、知识提取、通用知识内容的权重设置、专属知识内容的权重设置）、制度模板、通知模板、报告模板、教案模板、课件模板、试题模板、模板上传、模板应用、模板预览、新注入知识与既有知识的自动关联、知识冲突检测、知识修正、知识目录等功能。

（二）BI能力

BI能力管理：包括功能调用（BI工具功能调用）、场景应用（BI工具场景应用）等功能。

BI能力接入：包括工具接口（AI工具的部署）、数据接口开发及对接服务、第三方数据分析工具API统一纳管、数据清洗工具接入、数据预处理工具接入、第三方数据可视工具API统一纳管、自定义报表模板接入等功能的能力。

数据接入（需要数据具备使用权限）：包括行为统计数据、答疑互动、教师的针对性回复、学生提出问题、学生提出心理问题、页面浏览、公开政策文件、审批规则、新闻动态、业务流程配置、获奖名单、教师发展、教师绩效考核数据、教学质量、评审结果、学生发展、学生历次考试成绩、综合素质评价档案、调用市级平台接口、接入行政区划数据、接入市民信息数据、户籍人口姓名、户籍人口身份证号、户籍人口户籍地址、户籍人口所属辖区、常住人口姓名、常住人口身份证号、常住人口户籍地址、常住人口所属辖区、婚姻登记信息、不动产数据、招生报名审核状态的进度、招生报名审核状态的结果、学籍转接的进度与结果、接口升级变更同步更新、地址变更同步更新、接口升级联调测试、地址变更联调测试、人口基础信息、数据接口开发、数据输入、数据需求目录、学区核验信息、排行榜与统计、学情综合分析、资源推荐等功能。

（三）低代码

低代码能力管理：包括ROA工具（定时检查、读取数据到模版、流程配置）、辅助开发（低代码工具调调起使用、低代码工具场景应用、业务切口、可视化拖拽、行业模板预置、业务流程配置、页面布局配置、组件与模板配置）等功能。

低代码能力接入：包括RPA工具（安装部署、可视化业务逻辑工作流编排工具接入、系统对接）、辅助开发（代码补全、生成工具接入、低代码组件、工具的部署服务、数据接口开发服务、数据接口对接服务、模板设置服务、低代码接入规范、低代码能力接入）等功能。

5.1.7.教育资源

提供教育资源服务，涵盖"家教课程、教研资料、教学资料、教务资料、预习复习、学生作业"等多类资源与应用。支持教育资源的"上传、保存、提交、删除、收藏统计、点赞统计、评价统计、分享统计、使用记录"功能，审核通过上架发布。支持"分类展示、搜索、筛选查询、详情浏览、使用入口、收藏、点赞、评价、分享"功能。

（一）创建发布

课程上架：提供课后素养课程分类上架功能。

批量上传：包括批量删除、批量上传文档、批量上传试题、批量上传视频等功能。

视频上传：提供管理员视频资源批量上传功能。

资源校验：提供信息校验功能。

资源创建：包括封面上传、课后素养课程分类上架、时间轴设置、里程碑设置等功能。

资源信息发布：提供上架发布功能。

（二）我的

互动记录：包括分享列表、分享转发数、粉丝列表、粉丝数、关注列表、关注数、评论内容、评论数、分享，收藏，关注，评论、收藏保存内容、收藏保存数、点赞喜欢内容、点赞喜欢数等功能。

（三）应用

应用分类：包括自定义移除导航菜单、自定义选择导航菜单、多级导航菜单、卡片展示等功能。

应用宫格：包括国级应用、教育应用、其他应用、省级应用、市内应用、唤起使用、常用应用、默认应用、应用宫格筛选查询、移除、移动定位、应用编排（常用应用、默认应用、移动定位）、应用展示等功能。

应用推荐：包括好评应用、热门应用等功能。

（四）应用对接

应用接出：包括开发标准接口、省级平台应用互联、我的扬州APP、入口统一等功能。

应用接入：包括国家级平台对接、管理不同应用的连接参数、配置不同应用的连接参数、链接省级平台入口、链接国家级平台入口、链接区县平台入口、嵌入应用接入展示、省级平台对接展示、市垂系统对接展示、应用接入跳转链接、应用接入并自动创建、应用接入规范展示、应用接入SDK展示等功能。

应用授权：包括国家平台应用授权管理、省平台应用授权管理、市级平台应用授权管理等功能。

（五）应用分类

应用分类列表：包括应用分类筛选查询、应用分类输入搜索、排序、应用分类删除、应用分类修改、新增（学习类、作业类、教学类、教研类、教务类、其他类）等功能。

（六）应用信息

应用创建：包括链接编辑、应用命名、应用图标上传、应用详情介绍等功能。

应用列表：包括查看、筛选查询、输入搜索、删除等功能。

应用详情：包括版本回滚、版本依赖、应用版本、应用信息详情编辑、应用详情浏览等功能。

（七）应用运营

使用反馈：包括反馈意见处理、用户反馈收集等功能。

应用看板：包括应用出现异常信息通知、查看各应用的使用频率、查看各应用的活跃用户、查看各应用的评分数据、接口调用日志审计、实时监测各应用的可用性、实时监测各应用的响应时间、实时监测各应用的资源消耗、收集各应用的业务日志数据、收集各应用的系统日志数据、效果评估等功能。

应用控制：包括调用额度控制、应用上架、应用下架、应用下线、应用删除等功能。

应用智能推荐：包括应用精准推荐、热门应用排行推荐等功能。

（八）资源

资源分类展示：包括分类导航、资源精准推荐、资源热点推荐、时序推送等功能。

资源列表展示：包括资源列表筛选查询、输入搜索、资源列表互动操作（点赞喜欢、分享、转发、分享-站内、转发-站内、关注、评论、评论回复、收藏、意见、建议、教育资源内容聚合展示、不感兴趣）等功能。

资源使用：包括使用入口、播放、播放记录、学生-线上学习、家长-家庭教育方法、资源下载等功能。

（九）资源处理

标准资源：包括形成标准资产目录、资源内容等功能。

资产形成：包括资产管理、资产目录编目、资产目录管理、资产自动盘点、资源评估、资源认权等功能。

资源标准：包括设计系统配置表、设计业务数据表（整合招生数据、整合考试数据、整合监测数据、整合评价数据）、设计用户信息表（整合师生身份数据、整合家长身份数据、整合管理员身份数据）、设计资源信息表（整合课程数据、整合试题数据、整合教学资源数据）、统一编码格式（UTF-8）、统一数据类型、统一字段命名、明确各字段含义、明确关联关系，学生ID统一采用学籍号、按学段进行资源划分、按学科进行资源划分、按类型进行资源划分、明确取值范围等功能。

资源存储：包括存储空间管理、资源存储规则、存储策略维护、存储策略与空间维护、存储空间维护、教案数据库展示、教研数据库展示、课程数据库展示、课件数据库展示、学案数据库展示等功能。

资源梳理：提供教研活动记录功能。

资源质检：包括合规性审核、资源安全管控、资源安全核查、关联关系调整、资源链接维护、链接与关联调整、质检规则配置、资源标准设定、资源标准与质检配置、教育资源资产化、资源质量抽检、冗余检测、资源去重处理、冗余识别与去重、资源一致性校验等功能。

（十）资源对接

资源接入：包括国平台接口开发、国平台接口同步、结构化内容、精品课程资源、国平台资源接入、文档原文、资源包下载接口、资源更新增量同步、国平台关联同步、资源目录同步、AI互动题库资源、VR虚拟实验资源、测练资源、错题集、督导评估结果、个性化学习路径、公开教学课程视频、公开教学心得、公开评价、活动报名详情、接入活动资源、监测指标数据、教师发展档案、教师培训数据、教学竞赛数据、教学资源、竞赛作品、课程信息、课堂实时互动数据、课题研究数据、名师资源、区域统考真题、区域质量监测、人工智能科普课程、人工智能优秀课例、试题数据、特色数字教材、通用课件、未公开的教研成果、未公开的专属教学法、习题库、学堂在线行为、学习资源、优质版权课件、优质课资源、阅读资源、专利教案、作业完成情况、市平台接口开发、市平台接口同步、市平台联调测试、省平台接口开发、省平台接口同步、省平台联调测试等功能。

资源盘点：包括学堂测练（集成千万条试题、支持在线测评、支持学情分析）、学堂答疑、学堂在线直播课程（覆盖小学、初中高中同步资源）、学堂在线点播课程（覆盖小学、初中、高中同步资源）、学堂资源（优质教学资源、学习资源、阅读资源、微课资源）、教师数据接入、权限数据接入、学生数据接入、优质特色教学资源数据接入、组织数据接入、资源盘点部分对接系统的接口文档、资源盘点部分接入方式说明、国级教育系统（库表数据字段结构、数据资源、数据资源目录）、其他系统（库表数据字段结构、数据资源、数据资源目录）、省级教育系统（库表数据字段结构、数据资源、数据资源目录）等功能。

资源输出：包括上报接口、数据埋码、标准API接口管理、标准API接口文档、联调测试、数据接口开发、数据共享服务、数据接口、数据需求目录、办事入口对接、教育资讯嵌入、教育资源嵌入、页面嵌入、页面渲染、移动端入口统一、课程资源数据、学习进度数据、用户学习数据等功能。

（十一）资源分类

课程分类：包括安全教育、亲子沟通、心理健康、兴趣培养等课程分类。

内容分类：包括应用、信息、活动聚合等分类标签。

文件管理：提供资源分类的文件管理功能。

文件库管理：提供资源分类的文件库管理功能。

资源发布：提供资源发布的审核审批功能。

教育资源分类：包括分类排序、分类设置、自主设置（家教课程分类、教研资料分类、教学资料分类、教务资料分类、预习复习分类、学生作业分类、课后服务分类）、新增创建（亲子沟通、心理健康、安全教育、兴趣培养）、分类设置、家教课程、教研资源、资源分类删除、修改编辑、分类修改、关键词提取、资源标签、资源标签与关键词提取、资源分类（学段、学科、题型、媒体类型）等功能。

资源信息分类：提供审核审批的管理员审核功能。

（十二）资源管理

资源列表管理：包括资源列表，编辑视频、资源列表，编辑图文、编辑长图文、资源列表，编辑文章、处理编辑、点击记录、用户点击数据采集、点击数统计、点赞记录、用户点赞数据采集、点赞数统计、分享记录、用户分享数据采集、分享数统计、浏览记录、用户浏览数据采集、浏览数统计、资源列表，互动数据评论、评论记录、用户评论数据采集、评论数统计、使用记录、用户使用数据采集、使用数统计、收藏记录、用户收藏数据采集、收藏数统计、典型案例列表、教育成果列表、详情查看、学校风采列表、导航菜单（一级菜单展示、二级菜单展示、三级菜单展示）、点播订单受理、取消收藏、内容收藏、收藏、取消收藏、搜索、资源列表，内容精准推荐、资源列表，热点推荐、批量上传视频、批量上传文档、批量上传试题、删除回收、资源列表，文件管理、识别、文件管理、资源列表，文件库管理、多条件组合筛选检索、资源分类（学段）、资源分类（学科）、资源分类（题型）、资源分类（媒体类型）、归档配置、归档执行、资源删除、低价值归档配置、过期资源归档配置、低价值资源归档配置与执行、过期资源归档配置与执行、低价值资源删除、过期资源删除、低价值资源识别、过期资源识别、个性化资源推荐匹配（基于诊断）、资源排行统计、资源分发、资源排行统计、资源版权及详情信息、下架隐藏、资源版本管理、资源版本历史追溯、资源版权、资源详情信息等功能。

（十三）资源使用

课后学习：包括课程学习访问数据统计、学生已学课程进度记录、课程配套资料下载学习等功能。

在线报名：提供活动材料提交功能。

在线预约：提供取消预约功能。

资源订阅：提供取消订阅功能。

资源使用：包括直播、分享推荐、回复、家长已学课程进度记录等功能。

5.1.8.智慧学堂（APP）

面向不同用户（公众、家长、学生、教师、管理者）提供一站式教育信息服务与应用入口，实现招生服务、教育资源、活动广场、名师辅导等功能的移动端统一入口与便捷访问

（一）AI服务

AI备授课：包括多媒体支持、账号设置、个人主页、文本编辑、文本插入、图形插入、表格插入、活动设计、基于教案模板生成课程框架、基于知识库生成课程框架、课件美化、课件设计、课件内容编辑、课件互动增强、课件生成、课件自动化推荐、举一反三、画面识别、AI推荐、AI备授课思维导图、智能体创建、链接插入、文生图、课件链接、以图生题、口语练习、互动广场、新建课件组、英语AI工具、语文AI工具、互动授课、移动授课、插入元素、AI备授课导入、AI备授课导出、关联课件、回收站、教案分享、模式切换、新建教案、在线升级、AI备授课云教案自动同步、备课助手、导入导出、基础工具、课件分享、课件资源、课堂活动、全文检索、思维导图、新建课件、学科工具（汉字、地球仪、英汉字典、几何画板、钢琴、化学实验、物理实验、生物实验、几何工具、拼音、古诗词、函数、四线三格、元素周期）、学科资源（语文、数学、物理、化学、英语、音乐、美术、体育、科学、信息技术、道德与法治、劳动、综合实践）、课件学段（小学、初中、高中）、学科教育、专题教育、特殊教育、职业教育、教材苏教版、教材人教版、新课标、云空间、资源调用、云课件自动同步等功能。

AI管理：包括数据报告解读、我的、使用技巧、申请认证、回收站、帮助与反馈、投诉与举报、设置、云空间、个人主页等功能。

AI教学：包括教学检查、校本资源库（课件、教案、微课、多媒体）、校本资源重命名、校本资源复制、校本资源移动、校本资源目录编辑、校本资源明细、校本资源筛选、创建学科教研组、创建自定义教研组、设置教研组长、重命名教研组、删除教研组、查看备课组详情、查看备课进度、时间周期自定义、创建学期教研计划、编写教研进度、查看历史计划、教学设计统计、教案模板设置、教学明细按年全部统计、教学明细按周统计、教学明细按月统计、自定义查看教学明细、搜索教学明细教师、通知发送、接收通知教程、置顶通知、删除通知、通知已读情况查询、通知未读情况统计、课堂问答生成、课堂行为分析、批改作业、学情报告自动撰写、根据学生画像推送资源、根据教学进度推送资源、一键备课等功能。

AI教研：包括跨校教研远程协同、线上线下混合教研、协同备课在线研讨、智能稿件对比回溯、智能数据统计管理、资源自动整合归档、发起备课、设置集备主题、邀请备课成员、上传教案、上传教学设计、上传课件、在线批注，评论、主备人课件修改、一稿，二稿对比、集备参与人数据、讨论数据、热点评论、时间统计、签到管理、获取教案、备课方式选择（课时集备）、备课方式选择（单元集备）、学科范围选择、访问权限设置、评论权限设置、批注权限设置、集备按学科筛选、集备按学段筛选、集备按年级筛选、集备搜索、集备浏览记录查询、集备卡片分享、我发起的、我参与的、全部集备、我听的课、我讲的课、按照课程名称搜索、按照教师名称搜索、评课表设置、开始评课、导出评分、听评课浏览记录、添加听课记录、添加听课交流、下载评课表、参与评课讨论、上传图片进行评课记录、听课地点设置、听课时间设置、课程节次设置、授课老师设置、听课学段设置、听课学科设置、听课年级设置、听课课程名称设置、评课表选择、浏览评课表、评课表按分数输入、评课表按星级输入、评价等级录入、评价照片上传、推门评课、邀请评课、AI教研（协助进行教学反思、课题研究、论文大纲撰写）、导出报告、快速评课、精选课程、数据统计与管理、自定义课程等功能。

AI写作：包括工作总结辅助生成、活动方案辅助生成等功能。

AI学习：依托人工智能技术构建智慧学习体系，为学生提供全周期智能化学习陪伴，满足个性化成长与自主提升需求

AI咨询：以智能 AI 为支撑搭建综合咨询服务体系，覆盖学生学业生活、生涯发展、心理关怀及政策咨询等多元服务场景。

内容生成：包括文字问答、语音对话问答、标题、描述问题、配图、发起问题视频、富文本增加视频、富文本链接、富文本图文混排、自动添加“AI生成”标识、自动添加“AI生成”水印、内容审核、图表解析、图表理解、公式解析、公式理解、文本内容智能识别、文本内容智能提取、文档内容去重、文档内容关键信息标引、文字识别、语音识别、点赞、复制、内容生成、内容互动评论、活动策划、活动感想、通知、发言稿、学生评语、奖状制作、教学反思、教学设计、课题灵感、家校沟通、生成内容的效果反馈（点赞、采纳、修改）、生成内容的优化记录（点赞、采纳、修改）、输入记录留存、输出记录留存、用户记录留存、时间记录留存、提问内容、回答内容、问答数、问题列表等功能。

（二）活动广场

报名记录：包括活动报名结果通知、活动报名进程通知、报名记录等功能。

成绩列表：包括筛选查询、评价、查看等功能。

活动进度：提供各环节参与进度查看功能。

活动列表：包括教育活动的分类展示、活动推送、活动筛选查询、活动输入搜索、活动详情浏览、学校活动公告聚合页、政策消息提醒、活动通知、点赞喜欢、分享转发、评论回复、收藏保存等功能。

投票评选：包括活动投票、活动投票评选等功能。

我的：包括我的报名、我的成绩、我的作品等功能。

活动报名：包括报名材料填写、材料提交、基本信息自动预填（基于统一用户信息）等功能。

作品提交：包括作品上传导入、作品提交等功能。

（三）教育资讯

导航编排：提供导航编排添加功能。

默认导航：包括政策法规、通知公告、办事指南、学校活动公告、推荐等功能。

通知列表：包括模版引用、自主编辑（市级通知公告、区级通知公告、校级通知公告）、通知筛选查询、详情浏览（市级通知公告、区级通知公告、校级通知公告）、删除清理、集中展示来自各应用的系统通知、集中展示来自各应用的预警信息、活动报名结果、活动进程通知、系统通知、公告提醒等功能。

通知设置：包括打开、关闭等功能。

资讯列表：包括资讯列表浏览、资讯点赞、资讯分享、资讯内容评论、资讯收藏、资讯详情浏览、扬州教育动态信息流、政策法规、办事指南等功能。

（四）教育资源

互动记录：包括分享列表、分享转发数、粉丝列表、粉丝数、关注列表、关注数、获赞数、评论内容、评论数、视频互动、收藏保存内容、收藏保存数、图文互动、应用、长图文、资源、点赞喜欢内容、点赞喜欢数等功能。

课后学习：包括学习访问数据统计、学生已学课程进度记录、课程配套资料下载学习等功能。

应用分类：包括选择导航菜单、移除导航菜单、导航菜单（一级导航菜单、二级导航菜单、三级导航菜单）、卡片展示等功能。

应用宫格：包括国级应用、教育应用、其他应用、省级应用、市内应用、筛选查询、常用应用、默认应用、添加、移除、移动定位、猜你想搜、输入文本搜索、搜索记录、应用展示等功能。

应用推荐：包括好评应用、热门应用等功能。

在线报名：提供在线报名材料提交功能。

在线预约：提供在线预约、取消预约功能。

资源订阅：提供资源订阅、取消订阅功能。

资源分类：包括分类导航、精准推荐、热点推荐、时序推送等功能。

资源列表：包括资源列表筛选查询、资源输入搜索、资源点踩、资源点赞喜欢、资源分享、资源转发、资源站内分享、资源站内转发、资源关注、资源评论、资源评论回复、资源收藏、资源建议、资源分享推荐、教育资源内容聚合展示、资源不感兴趣、资源举报、资源拉黑、资源直播、资源链接内容、资源视频、资源图文、资源文章、资源详情浏览等功能。

资源使用：包括使用入口、家长已学课程进度记录、播放、播放记录、学生线上学习、家庭教育方法、资源下载等功能。

（五）联系名师

好友分类：包括教育局管理者、学校、教师、学生、家长等好友分类。

好友列表：包括好友清理删除、好友编辑修改、好友导出、好友导入、好友导入模板等功能。

联系好友：包括跳转电话、发消息等功能。

受邀认识：提供受邀回复对方功能。

邀请添加：包括添加好友回复消息、填写申请理由、新好友申请等功能。

（六）名师咨询

发消息：包括表情发送、视频发送、输入搜索、送礼物、图片发送、文字+表情发送、语音发送、离线消息、无限记录漫游等功能。

消息查看：包括消息反馈、消息提醒等功能。

消息处理：包括消息复制、消息删除清理、消息多选等功能。

消息记录：包括历史消息、问答回复、互动消息等功能。

（七）设置

帮助支持：包括帮助文档、知识库、帮助支持的服务、目录列表、帮助支持详情浏览、用户手册、资料下载等功能。

关于我们：包括关关于系统、版本号、自动更新、暂不更新、内容查看等功能。

界面主题：包括主题皮肤切换、界面风格切换、主题选择、数据缓存（前端可缓存用户基础数据）、记录切换操作等功能。

联系我们：包括电话号码、人工客服等功能。

问题反馈：包括问题提交、问题图文描述等功能。

用户协议：包括第三方信息共享清单、服务协议、个人信息收集清单、隐私政策等功能。

注册登录：包括单点登录、免登配置基于IP、免登配置基于角色、异地登录异常告警、异常行为、账号缓存、账密登录、动态验证码、短信认证-单点登录（SSO）、令牌管理、密码认证、邮箱认证、退出、设置密码、手机号注册、账号注册、注销等功能。

（八）首页

导航：包括用户自定义选择导航菜单、用户自定义移除导航菜单、多级级导航菜单等功能。

轮播图：包括轮播图每秒轮播、轮播图跳转链接等功能。

搜索：包括输入文本搜索、猜你想搜、搜索记录等功能。

（九）我的

个人主页：包括活动资源列表、学校风采列表、教育成果列表、典型案例列表、活动资源详情展示查看、学校风采详情展示查看、教育成果详情展示查看、典型案例详情展示查看、保存、发布、内容删除、内容新增、内容修改、排序、内容删除、内容分类新增、内容创作修改、列表展示、内容列表筛选查询、内容列表输入搜索、内容详情浏览、详情展示、分类标签（学校直达支持各学校自主设置学校风采、学校直达支持各学校自主设置公开信息、学校直达支持各学校自主设置活动信息、学校直达支持各学校自主设置社区志愿服务、学校直达支持各学校自主设置亲子运动会、学校直达支持各学校自主设置文艺展演、学校直达支持各学校自主设置科技节、学校直达支持各学校自主设置学生作品）、更换主题、默认主题等功能。

个人资料：包括二维码生成、个性签名编辑、密码修改、昵称编辑、个人认证、机构认证、手机编辑、隐藏设置、默认头像、上传导入、添加头像、相册选择、修改头像、性别编辑、账号生成等功能。

角色切换：包括角色与功能权限、界面动态关联、管理员角色选择、家长角色选择、角教师角色选择、学生角色选择等功能。

5.1.9.支撑平台

支撑平台含业务管理、数据管理、能力管理，提供统一接入、统一认证、统一数据管理和统一安全防护能力。

支撑平台含业务管理、数据管理、能力管理，提供统一接入、统一认证、统一数据管理和统一安全防护能力。

1、资源管理

提供统一的资源管理能力，支持各类教育资源的存储、分类、检索和共享。

支持资源的批量导入、导出功能。

提供资源版本管理功能。

2、应用管理

提供应用接入管理能力，支持第三方应用的注册、审核、上线和下线。

提供应用权限配置功能。

支持应用使用统计和分析。

3、数据分析

提供数据统计分析能力，支持多维度数据报表生成。

支持数据可视化展示。

提供数据挖掘和智能分析功能。

4、数据管理

数据汇集：支持多源数据的采集和汇集。

数据存储：提供安全可靠的数据存储服务。

数据标准：建立统一的数据标准规范。

元数据管理：支持元数据的定义、维护和管理。

主数据管理：提供主数据的统一管理功能。

数据质量管理：支持数据质量检测和清洗。

数据资产管理：提供数据资产目录和管理功能。

数据服务：提供标准化的数据服务接口。

数据安全：提供数据加密、脱敏等安全保护功能。

5、能力管理

AI能力接入与配置：支持人工智能能力的接入和配置，如智能推荐、智能问答等。

BI能力接入与配置：支持商业智能能力的接入和配置，提供数据分析和决策支持。

低代码能力接入与配置：支持低代码开发平台的接入，提供快速应用构建能力。

5.2.系统重构内容

5.2.1.前端重构

为确保系统在国产化环境下的用户体验一致性，将对系统前端进行全面适配。重点包括：适配统信UOS、麒麟等国产操作系统下的主流浏览器（如360安全浏览器国产版、火狐浏览器国产适配版）；确保界面组件、主题皮肤在多终端（PC、移动端）的显示与交互正常；优化前端代码以兼容国产CPU架构；并对现有鸿蒙系统进行移动端兼容性适配。

5.2.2.操作系统重构

对扬州市招生信息管理系统的整体技术架构和底层操作系统进行全面重构，将原先分别部署在Ubuntu Linux和Windows双平台上的系统环境，统一迁移并适配整合至政务云提供安全可靠操作系统平台。在此过程中，针对原系统中依赖Windows特有组件或API的功能模块，实现快速兼容或代码级重构与适配开发，确保其在安全可靠操作系统环境下能够高效、稳定地执行。整个重构工作旨在保障招生信息管理系统在安全可靠政务云环境中的完整性、安全性与连续性，同时确保所有核心业务流程和关键功能在迁移后依然能够正常、可靠地运行，满足教育招生工作的高标准要求。

5.2.3.中间件重构

使用政务云提供的安全可靠的应用中间件进行替代，并基于系统现有功能，针对应用中间件从修改代码结构、优化配置、测试运行等方面进行适配性改造。统一使用政务云提供的Redis（缓存）、RabbitMQ（消息队列）、Nginx（反向代理），替代原有独立中间件，确保系统间通信高效稳定。

1、中间件适配整合：支持将非安全可靠中间件替换为政务云提供的安全可靠中间件。

2、配置文件适配整合：支持将原有中间件的配置文件（如数据源配置、连接池参数、JVM参数、集群配置、会话复制配置等）适配整合到政务云提供的安全可靠中间件上。

3、部署与集群适配：支持按照原有架构搭建集群、负载均衡，确保高可用性。

4、与应用的集成测试：确保应用能在政务云提供的安全可靠中间件上正常部署、启动并能正确调用。

5.2.4.数据库重构

需对现有分布于多种数据库中的核心数据资源进行适配与整合，通过标准化的抽取、转换、加载流程，统一至政务云提供的安全可靠数据库。

1、数据库适配整合

支持使用数据库适配整合工具或脚本从扬州市招生信息管理系统原来的SQL、MongoDB、Oracle数据库，适配整合至政务云提供的安全可靠数据库，构建统一数据库。

2、SQL兼容性改造

检查不同数据库的SQL语法、数据类型、函数差异，重写不兼容的SQL语句。

数据结构适配整合：如表、字段、主键、外键、约束、索引等，尤其处理好SQLServer数据类型与政务云提供的安全可靠数据类型的映射。

SQL语法调整：重写SQL语法（如存储过程、触发器、函数），适配政务云提供的安全可靠数据库。

性能优化：针对安全可靠数据库的索引策略、分区方案调整。

3、连接驱动适配

支持在应用程序中更换为安全可靠数据库提供的驱动，并测试连接性和稳定性。

5.2.5.其他重构

1、技术语言重构

支持原系统开发语言替换或重新编译。对原系统开发语言进行升级或重新编译，适配政务云运行环境，优化并发处理能力，确保其运行时环境在安全可靠操作系统上可用。

2、安全重构

（1）配置独立网段：通过防火墙实现分区隔离，仅开放必要端口；

（2）启用政务云SSL证书：实现HTTPS加密传输，保障数据传输安全；

（3）适配政务云防火墙、入侵检测系统（IDS）、数据防泄漏（DLP）功能，拦截恶意访问与数据泄露风险。

3、性能优化适配

为避免性能表现可能存在的差异，对高并发类关键功能进行性能调优，包括代码优化、数据库索引优化、中间件参数调优等。

5.2.6.数据迁移

对现有系统数据库进行数据调研、制定迁移方案并实施数据迁移，设计数据标准，进行数据抽取、转换、清洗、校验，保障迁移后数据的一致性和完整性，同时对数据库中的慢SQL进行优化，保证移植后的系统高效运行。

1、数据标准化设计：构建统一数据模型并制定数据字典。

2、数据适配与整合流程：完成核心数据抽取，按数据类型分类存储。结构化数据按统一数据模型进行字段映射、数据清洗、格式转换；非结构化数据如课程视频、资源文件，统一文件命名规则，同步至政务云存储，在统一数据库中记录文件存储路径；将转换后的标准化数据批量加载至统一数据库，非结构化数据关联路径存入对应数据表；适配整合完成后，通过数据抽样对比、业务流程测试验证数据准确性与完整性，确保适配整合成功率≥99.9%。

3、数据同步机制：配置定时任务，实时捕获各系统新增/修改数据，按标准化规则同步至统一数据库；对于暂未完全适配整合的过渡阶段，实现统一数据库与原系统数据库双向同步，确保业务连续性；建立备份策略，每日全量备份、每小时增量备份，保障数据安全。

4、接口适配：重构各系统数据访问接口，统一对接数据平台API网关，实现数据的统一查询、新增、修改、删除操作。

5.2.7.重构升级测试验证

重构升级完成后，进行严格的测试，确保系统符合安全可靠要求和业务需求。

1、功能测试：验证所有原系统功能在安全可靠环境下与原环境下行为是否一致。

2、性能测试：评估新系统在安全可靠环境下的性能表现，确保满足业务性能指标（如响应时间、吞吐量）。

3、兼容性测试：确保系统与安全可靠生态中的其他软硬件能协同工作。与其他系统的接口调用正常。

5、稳定性测试：验证系统在安全可靠环境下能否长时间稳定运行。进行7×24小时的持续运行测试，监控系统资源使用情况，观察是否有内存泄漏、服务中断等问题。

6、数据校验：数据迁移完成后，通过数据抽样对比、业务流程测试验证数据准确性与完整性，确保迁移成功率≥99.9%。

5.3.共性支撑系统对接

1、与市大数据共享开放平台对接

数据接入：从信息资源目录、数据交换、数据服务接口三方面实现与市大数据共享开放平台对接。根据本平台数据需求，接入如行政区划、市民信息等方面数据。

数据输出：与市大数据共享开放平台或其他市级共性支撑系统对接，通过标准或定制API接口，根据市大数据中心或其他单位的需求，将本平台的数据对外提供共享数据服务，实现数据互联互通。

2、与“我的扬州APP对接”

通过API接口或者链接跳转的方式上架到“我的扬州APP”，使用移动端入口统一，实现政务服务、业务协同办理。

5.4.外部系统对接

1、调用的外部接口

本系统调用的外部接口地址，适配整合后将对接外部系统，进行白名单授权放行。若外部平台接口升级或地址变更，需同步更新本系统调用配置，并完成联调测试。

| 外部接口名称 | 接口描述 | 外部接口地址 |
| --- | --- | --- |
| 国家、省教育平台用户身份核验接口 | 调用国家中小学智慧教育平台接口，核验用户（学生/教师/家长）身份信息的真实性与有效性，获取统一身份标识，支撑跨平台数据关联。省平台根据接口开放情况进行对接。 | / |

2、对外提供的接口

本系统数据平台整合扬州市招生信息管理系统的数据，统一对外通过标准接口地址对外提供服务，适配整合后若有变更，将对接涉及的外部系统进行调整。所有接口请求方式以GET（查询类）、POST（新增/同步/推送类）为主；接口地址前缀可根据部署环境调整，以下地址为相对路径；若适配整合后接口地址或功能发生变更，将提前同步至各对接外部系统，并提供过渡期兼容方案。

| 对外接口名称 | 接口描述 | 对外接口地址 |
| --- | --- | --- |
| 扬州市招生信息管理系统数据查询接口 | 提供扬州市招生信息管理系统的用户学习数据、课程资源数据、学习进度数据等查询服务，支持按用户ID、课程ID、时间范围等条件筛选 | /api/yzzhxt/query |
| 扬州市招生信息管理系统数据新增接口 | 接收外部系统推送的扬州市招生信息管理系统新增用户、新增课程、学习记录等数据，完成数据写入与同步 | /api/yzzhxt/add |

六、实施要求

6.1.总体要求

1、开放性：应具备良好的开放性，提供开放接口便于和第三方系统对接或基于该接口构建新的业务。

2、先进性：在设计理念和技术体系等方面需充分考虑最新的微服务等技术，确保应用系统架构满足未来业务发展需求。

3、扩展性：应具备规范的开发接口和高可扩展性，保证未来新的需求提出时可以方便地应用到现有系统中。

4、可维护性：应具备良好的维护性，方便今后的扩展应用和运行维护。

5、安全性：应具备高安全性，确保系统正常运行的同时防止内部数据泄露。

6、易用性：尽量从用户角度出发，方便操作。操作简单，不要太复杂。为了满足业务的不断变化，一些重要的参数应该可以灵活设置。

7、稳定性：系统处在可工作状态的时间的比例大于99.7%；数据库服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%；web服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%。

6.2.性能要求

1、性能效率要求

首页访问平均响应时间不超过2秒；系统登录平均响应时间不超过2秒；执行简单查询、添加和删除业务时，平均响应时间不超过2秒；执行复杂的综合业务（同时包括查询、添加、删除等操作请求）时，平均响应时间不超过3秒；在执行统计业务时，月统计业务的平均响应时间不超过10秒，年统计业务的平均响应时间不超过15秒。

2、可靠性要求

系统开发测试过程中，应开展覆盖全过程、全业务的测试工作，确保单元测试、集成测试等环节对测试案例的覆盖率达100%。

3、并发性要求

系统应具备500人同时在线的规模下，保证稳定、流畅运行。

6.3.实施进度要求

1、完成调研与需求分析（合同签订之日起1个月内）；

2、完成系统重构设计（合同签订之日起2个月内）；

3、系统重构与系统测试（合同签订之日起4个月内）；

4、系统实施部署与集中培训（合同签订之日起5个月内）；

5、项目试运行（稳定试运行3个月）；

6、项目验收（稳定试运行满3个月后）。

6.4.安全可靠性要求

1、本项目需要满足等保2.0三级等保建设要求，中标人承诺配合采购人通过网络安全等级保护第三级安全测评；

2、依据《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等，中标人承诺配合采购人通过商用密码应用安全性评估；

3、依据《中华人民共和国数据安全法》，中标人承诺配合采购人通过数据安全风险评估。

（投标人出具加盖公章的承诺函扫描件并上传）。

6.5.项目组人员要求

1、为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、技术负责人、安全负责人和支撑服务团队组成，以上人员不可以兼任。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

2、为本项目配备技术负责人、项目经理、安全负责人以及支撑服务团队。技术负责人需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、系统规划与管理师证书（高级）（软考）、数据库系统工程师（中级）（软考）证书；项目经理需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、系统分析师（高级）（软考）证书，且项目经理须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目经理全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准；安全负责人需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心）证书；支撑服务团队成员至少具备系统架构设计师（高级）（软考）、软件设计师（中级）（软考）、系统集成项目管理工程师（中级）（软考）、IT服务项目经理证书、注册信息安全工程师（CISP）证书、网络管理员软件设计师（初级）（软考）证书。

3、在项目运维期内，投标人应提供不少于1人的驻场运维服务。驻场运维服务人员负责平台在全市学校正常运行的技术服务，含故障解决、培训支持、软件环境配置、网络故障排除、重大活动保障、临时交办任务等，按采购人要求每月至少进校技术维护或常规巡检4次及以上，并提供相关用户反馈文档；需按采购人要求定期参加项目组会议，负责协助解决临时出现的问题，完成采购人要求的关于项目的其他服务任务。（投标人出具加盖公章的承诺函扫描件并上传）。

6.6.项目成果要求

1、本项目建设的所有成果归采购人所有，并且进行资产沉淀，供后期项目建设中重复使用。

2、投标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。

3、投标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

6.7.测试与验收要求

1、测试要求

（1）投标人完成安全可靠重构后，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交采购人核查。

（2）采购人按照系统功能、安装程序、设计开发文档的三统一要求，对投标人完成的重构软件进行用户测试。

2、验收要求

项目验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。

（1）投标人完成采购文件和合同约定的各项内容，经采购人测试通过后，系统正式上线试运行，试运行期间确保系统稳定运行。稳定试运行3个月后向采购人提出书面验收申请。

（2）试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

（3）中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

（4）验收的标准：

1）用户服务要求：以中标人响应了的所有软件部署、软件实施等要求为合格。

2）响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

3）资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

3、项目整体交付

项目验收前，投标人应完成相应项目移交工作，将各类项目文档、工具软件、技术资料、软件源码全部提供给采购人；并将此次建设全部内容，负责整体交付采购人。

6.8.知识产权和保密要求

1、投标人为本项目独立自行开发的系统软件（包括计算机程序和文档）在正式交付使用时，采购人即作为著作权人拥有其著作权，并交付信息系统重构后源代码。

2、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，提供平台及APP两份知识产权证书，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

3、投标人对采购人提供的系统数据、系统代码、系统技术资料、系统编译环境配置等所有其他资料保密。除采购人同意，投标人不得向除采购人以外的人员透露或将其用于本项目以外的任何用途。若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

4、投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为采购人以外的单位人员谋利而擅自保存、披露、使用采购人秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

七、售后服务要求

7.1.服务内容

1、投标人需有专业售后服务团队，可提供持续的售后服务支撑，运维期内投标人负责系统的运行、维护和升级服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护、开发和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持；

2、提供7×24小时服务：应提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的故障。

7.2.服务方式

1、提供电话、电子邮件、即时通讯工具、远程桌面等远程支持方式，用于日常咨询、故障初步诊断及部分问题处理，对于无法远程解决的重大故障，提供现场服务。

2、遇有重大活动需要确保系统正常运作的，中标人在接到采购人通知后，应当在活动期间提供足够的相关人员进行现场保障。

7.3.服务承诺

1、本次重构项目免费运维服务期为3年，自项目验收合格后开始计算；

2、在项目建设期与免费运维期内，所有服务，包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用（不包含更换硬件的费用）均由中标人承担。

（投标人出具加盖公章的承诺函扫描件并上传）。

7.4.应急响应要求

系统出现故障后，乙方应在接到甲方的故障通知后在2小时内响应，远程技术支持无法解决问题的4小时内赶至现场处理，一般故障在8小时内修复，重大故障在24小时内解决。

八、项目培训要求

8.1.培训目标

投标人应针对重构后系统，提供系统化的培训服务，确保以下目标达成：

1、使相关技术人员能掌握系统的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行；

2、业务操作人员能够熟练掌握系统各项功能的操作方法，并熟悉安全可靠终端环境下的操作差异；

3、具备对最终用户进行内部转训的能力。

8.2.培训对象

1、投标人需为扬州市300余所中小学校提供培训服务，对全市中小学校培训率不低于80%；

2、投标人需培训的用户角色包括领导、管理者、班主任、教师、学生及系统管理员等相关技术人员。

8.3.培训方式

1、采用线上培训或现场教学（“现场面授+上机实操+答疑”相结合）的培训方式；

2、培训结束后提供录制好的操作视频，供采购人长期使用；

3、对于所有培训，投标人需派出具有相应资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言需是中文，否则投标人需提供相应的翻译。

4、免费提供其他相关培训资料。

8.4.培训时间

1、集中培训须在系统正式上线前完成，投标人应根据用户角色设置差异化培训课程，自行准备必要的演示环境及临时设备，并在响应文件中明确培训课程安排及时间表；

2、免费运维期，按照要求前往各类中小学校处理与平台相关的问题，包括线下的平台使用指导及巡检，要求每月至少走访4次学校。

8.5.培训费用

培训费用（可含交通费、工作餐费、场地费、教材费、讲课费等与在扬州大市范围内组织开展的平台培训的各项费用）计入投标报价总价，采购人不再另行支付。

九、系统演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

十、交付期限与地点

1.交付期限：扬州市招生信息管理系统计划在合同签订后5个月完成系统的上线。稳定试运行3个月后无重大故障且解决所发现的缺陷后进行项目验收，验收后提供3年运维服务。

2.交付地点：以采购单位指定地方为准

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术方案 （48分） | 1.系统重构技术方案（30分） （1）前端重构技术方案（5分） 请投标人提供前端重构技术方案，包括但不限于组件化、多端适配等。方案优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （2）操作系统重构方案（5分） 请投标人提供操作系统重构方案，实现从Windows/Ubuntu操作系统重构为安全可靠操作系统。方案优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3 分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （3）中间件重构方案（5分） 请投标人提供中间件重构方案，要求使用安全可靠的应用中间件进行替代。方案优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （4）数据库重构方案（5分） 请投标人提供数据库重构方案，实现从MsSQL/MySQL/MongoDB/Oracle重构为安全可靠数据库。方案优于招标要求的得 5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （5）数据迁移方案（5分） 请投标人提供数据迁移方案，包括但不限于数据标准设计、数据转换、数据清洗等。方案优于招标要求的得5分，符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （6）重构升级测试验证（5分） 请投标人提供项目重构后测试验证方案，方案优于招标要求的得5分；方案符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 2. 项目实施方案（6分） 请投标人提供项目实施方案，包括但不限于人员组织安排和项目实施进度计划。项目实施方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 3. 售后服务方案（6分） 请投标人提供项目售后服务方案，包括但不限于服务内容、服务方式、服务承诺、应急响应等。售后服务方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 4.项目培训方案（6分） 请投标人提供项目培训方案，包括但不限于培训目标、培训对象、培训方式、培训时间等。项目培训方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 |
| 系统功能演示（9分） | 投标人需按照评分标准规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
|  | 1、演示内容：用户前台门户（0.5分） 1.1搜索：包括首页输入文本搜索、搜索记录展示功能。（0.5分） 以上内容均演示得0.5分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分。 2、演示内容：门户管理后台（4分） 2.1菜单分类：提供菜单分类排序功能。（0.5分） 2.2菜单列表：提供菜单目录列表功能。（0.5分） 2.3菜单权限：包括操作权限、权限关联功能。（1分） 2.4菜单信息：包括配置系统菜单、菜单显藏开关功能。（1分） 2.5模块分类：包括内容资源标签、数智应用标签、资讯模块标签、模块分类的分类排序、删除清理、新增创建、修改编辑功能。（1分） 以上内容均演示得4分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分。 3、演示内容：教育资讯（1分） 3.1默认导航：包括分类政策法规、分类通知公告、分类办事指南、分类学校活动公告、分类推荐等功能。（1分） 以上内容均演示得1分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分。 4、演示内容：名师工作室（3.5分） 4.1消息查看：包括消息反馈、消息提醒等功能。（1分） 4.2消息处理：包括消息复制、删除清理、批量操作、消息多选等功能。（1分） 4.3消息记录：包括历史消息、问答回复、互动消息等功能。（1分） 4.4资源列表：提供获赞功能。（0.5分） 以上内容均演示得3.5分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分。 |
| 服务能力 （33分） | 1、企业资质（2分） 投标人应具备： （1）信息安全管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （2）信息技术服务管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，投标人需提供有效的证书原件扫描上传） |
|  | 2、企业业绩（共计8分） 投标人自2023年1月1日至今具有信息系统改造类项目、信息化建设类项目业绩，每提供1项得2分，满分8分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
|  | 3、拟投入项目人员应具有下列证书（共计23分） （1）投标人指定一位技术负责人，需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、系统规划与管理师证书（高级）（软考）、数据库系统工程师（中级）（软考），每提供一个得2分，最高得6分； （2）投标人指定一位项目经理，需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、系统分析师（高级）（软考），每提供一个得2分，最高得4分； （3）投标人指定一位安全负责人，需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心）每提供一个得2分，最高得4分； （4）支撑服务团队成员至少具备系统架构设计师（高级）（软考）、软件设计师（中级）（软考）、系统集成项目管理工程师（中级）（软考）、IT服务项目经理证书、注册信息安全工程师（CISP）证书、网络管理员（初级）（软考），每提供一人得1.5分，同一人员具备一个以上证书最多得1.5分，总分9分，不重复计分。 （投标人需提供有效的证书原件扫描上传及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。） |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3         技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4         商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5           法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6               投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10            供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14         实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。