罗溪镇一体化综合管养服务项目

公开招标文件

项目名称：罗溪镇一体化综合管养服务项目

项目编号：JSZC-320411004-SYZB-G2026-0043

采 购 人：常州市新北区罗溪镇人民政府

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	41

第七章   投标文件格式	44

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411004-SYZB-G2026-0043

2.项目名称： 罗溪镇一体化综合管养服务项目

3.项目预算金额：3611.82万元/三年、项目最高限价：1203.94 万元/年

4.采购需求：

| 标的名称 | 采购包预算金额 （万元/三年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗溪镇一体化综合管养服务 | 3611.82 | 1 | 本项目是罗溪镇一体化综合管养服务项目，服务内容及清单：详见招标文件。 |

5.合同履行期限：暂定三年，合同一年一签。其中前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人可以解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后可续签下一年度合同。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2026 年7月28日09点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目的采购年限为 3 年、预算金额为  3611.82万元、当年安排数为1203.94万元。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

4.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

5.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

7.本项目不收取投标保证金。

8.注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

9.投标人可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标人通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

10.投标人在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

11.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

12.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

13.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市新北区罗溪镇人民政府

地    址： 常州市新北区罗溪镇通达路99号

联系方式：沈先生、0519-83405602

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 单馨莹

电      话： 0519-88818295（8001）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2026年7月15日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 单馨莹 ； 联系电话： 0519-88818295（8001） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □中标人 代理服务费按以下标准进行下浮：收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.45%，中标服务收费按上述计算方法收取，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 。 代理服务费：8888.00元。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库{2023}7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/预算金额或者项目/最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2.2.1实施政府采购异常低价审查的有关要求：具体按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 30 | 满足招标文件要求且三年合计报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/报价）×分值。 注：此处报价指经过报价修正后的报价。 注意：评标委员会认为投标人的报价属于应当启动异常低价投标审查程序范畴的，应当要求其在评审时合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 二、主观分（30分） |  |  |  |
| 1 | 管理机构和管理制度 | 3 | 有完整的管理机构配备以及管理平台；有道路环卫机械化及人工作业管理制度；有垃圾收运作业管理制度；有公厕管理和保洁作业制度；有河道保洁作业制度；有绿化养护人员组织及落实制度（方案内容包括：项目部组织网络；作业落实制度具体人员的权责、分工描述、作业时间、巡查检查制度，有奖惩措施；巡查时间安排合理措施及巡查资料上报准确性、及时措施，并承诺绿地发生破坏或侵占第一时间上报制度）；有员工录用、考核和淘汰制度和员工培训计划。 方案内容包括上述要求： （1）方案内容完整，覆盖全部7项制度要求，针对性强，管理机构、人员分工、作业时间、巡查检查、奖惩措施、信息上报及员工管理等安排科学合理、可操作性强的，得3分； （2）方案基本覆盖上述制度要求，具备一定针对性和可操作性，但部分内容不够细化或保障措施不够充分的，得2分； （3）方案内容有明显缺失或流于形式，针对性、操作性一般，难以有效指导实施的，得1分； （4）未提供方案的，不得分 |
| 2 | 道路环卫机械化作业方案 | 3 | 道路环卫机械化作业组织方案及流程（含机械化清扫、冲洗、洒水、清洗和机械化收集的全过程）。方案内容包括上述要求： （1）方案完整覆盖机械化清扫、冲洗、洒水、清洗及机械化收集全过程，针对性强，作业流程清晰、车辆与路线安排科学合理、质量与安全管控措施可操作、与人工及收运衔接顺畅的，得3分； （2）方案基本覆盖上述全过程，作业流程和安排基本合理，但部分内容不够细化或保障措施不够完善的，得2分； （3）方案内容有明显缺失或流于形式，作业安排不合理、针对性与可操作性一般的，得1分； （4）未提供方案的，不得分。 |
| 3 | 人工作业组织方案及流程 | 3 | 人工作业组织方案及流程（含道路人工保洁、小型高压冲洗作业（重点突出道板和局部污染的冲洗）、花台石凳保洁、公厕保洁/维护/清窖、果壳箱/垃圾桶收集清洗维护）。 方案内容包括上述要求： （1）方案完整覆盖道路人工保洁、小型高压冲洗（重点突出道板及局部污染冲洗）、花台石凳保洁、公厕保洁/维护/清窖、果壳箱/垃圾桶收集清洗维护等全部内容，针对性强，作业流程清晰、人员及时间安排科学合理、质量与问题处置机制可操作的，得3分； （2）方案基本覆盖上述作业内容，作业流程和安排基本合理，但部分环节不够细化或保障措施不够完善的，得2分； （3）方案内容有明显缺失或流于形式，作业安排不合理、针对性与可操作性一般的，得1分； （4）未提供方案的，不得分。 |
| 4 | 垃圾收运作业组织方案及流程 | 3 | 垃圾收运作业组织方案及流程（含道路沿线垃圾的巡回收集和垃圾分类收集的方案及实施过程）。 方案内容包括上述要求： （1）方案完整覆盖道路沿线垃圾巡回收集和垃圾分类收集，针对性强，路线与频次安排科学合理，分类模式清晰、车辆与人员配置合理，质量与安全管控措施可操作的，得3分； （2）方案基本覆盖上述内容，作业安排基本合理，但部分环节不够细化或保障措施不够完善的，得2分； （3）方案内容有明显缺失或流于形式，收运安排不合理、针对性与可操作性一般的，得1分； （4）未提供方案的，不得分。 |
| 5 | 环卫作业人员配备及作业时间 | 3 | 环卫作业人员配备及作业时间安排方案；作业车辆及设备投入方案；进退场交接措施方案。 方案内容包括上述要求： （1）方案完整覆盖人员配备及作业时间安排、车辆设备投入、进退场交接三方面内容，针对性强，人员配置合理、车辆设备充足且保障措施完善、进退场衔接顺畅可操作的，得3分； （2）方案基本覆盖上述内容，人员、设备及交接安排基本合理，但部分内容不够细化或保障措施不够完善的，得2分； （3）方案内容有明显缺失或流于形式，人员、设备或交接安排不合理、针对性与可操作性一般的，得1分； （4）未提供方案的，不得分。 |
| 6 | 绿化养护方案 | 5 | 根据投标人提供的绿化养护方案进行评审： （1）绿化养护常规作业组织方案： 方案针对性、操作性强，计划安排合理的，得1分； 方案针对性、操作性较强，计划安排较为合理的，得0.5分； 方案针对性、操作性一般，计划安排不够合理的，得0.3分； 未提供方案不得分。 （2）提供有详细的全年病虫害防治计划，针对常发性病害和虫害，制定科学合理的病虫害防治月历； 方案内容包括上述要求，且满足招标文件要求的，得1分； 方案基本满足招标需求的，得0.5分； 方案较差或有明显缺项的，得0.3分； 未提供方案不得分。 （3）提供根据养护区域、季节采取相应除草措施，有响应养护月历的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案； 方案内容包括上述要求，且满足招标文件要求的，得1分； 方案基本满足招标需求的，得0.5分； 方案较差或有明显缺项的，得0.3分； 未提供方案不得分。 （4）根据巡视时间安排，巡视资料上报确保准确、及时的方案，绿地发生破坏或侵占第一时间上报的方案，相关制度和实施等方案进行综合评审； 方案完整、能完全满足项目实施要求的，得1分； 方案较具体、能基本满足项目实施要求的，得0.5分； 方案内容较差、无针对性的，得0.3分； 未提供方案不得分。 （5）根据绿化补种措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等所有绿化补种）等方案进行综合评审： 方案完整、能完全满足项目实施要求的，得1分； 方案较具体、能基本满足项目实施要求的，得0.5分； 方案内容较差、无针对性的，得0.3分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施 | 4 | 重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施： （1）提供针对不同行道树制定有针对性修剪措施； 方案完整且满足招标文件要求的，得2分； 方案较完整且基本满足招标需求的，得1.5分； 方案较差或有明显缺项的，得1分； 未提供方案不得分。 （2）提供其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施； 方案完整且满足招标文件要求的，得1分； 方案较完整且基本满足招标需求的，得0.5分； 方案较差或有明显缺项的，得0.3分； 未提供方案不得分。 （3）提供符合实际的特色造型、景观树的修剪措施； 方案完整且满足招标文件要求的，得1分； 方案较完整且基本满足招标需求的，得0.5分； 方案较差或有明显缺项的，得0.3分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 安全、文明作业管理实施方案及保障措施 | 3 | 根据投标人提供的安全、文明作业管理实施方案及保障措施进行评审，包括不限于安全制度、安全预案、全员安全培训计划；安全设施配备及安全检查及记录要求；意外伤害赔偿措施和风险规避措施；事故发生后的应对处理办法。 （1）方案完整覆盖安全制度、安全预案、全员安全培训、安全设施配备、安全检查及记录、意外伤害赔偿及风险规避、事故应对处理等全部内容，措施具体、贴合项目特点、针对性强的，得3分； （2）方案基本覆盖上述内容，措施基本具体，能够满足项目基本要求、具有一定针对性的，得2分； （3）方案内容简单，措施笼统，仅部分满足项目要求、针对性一般的，得1分； （4）未提供方案的，不得分。 |
| 9 | 恶劣天气应急预案 | 3 | 根据投标人提供的恶劣天气应急预案进行评审： （1）应急预案详尽，覆盖多种恶劣天气，针对性强、可操作性高，计划安排合理，且提供完备的应急物资储备清单的，得3分； （2）应急预案较详尽，覆盖主要恶劣天气，针对性及可操作性较强，计划安排较合理，且提供较完备的应急物资储备清单的，得2分； （3）应急预案基本详尽，覆盖部分恶劣天气，针对性及可操作性一般，计划安排基本合理，应急物资储备清单基本完备的，得1分； （4）未提供方案的，不得分。 |
| 三、客观分（40分） |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 9 | - （1）投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似城市道路环卫作业业绩的，每提供一份合同得1分，本项最高得3分。 - （2）投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似绿化养护服务项目业绩的，每提供一份合同得1分，本项最高得3分。 - （3）投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似公园管理服务业绩的，每提供一份合同得1分，本项最高得3分。 - 注：投标文件中提供每个业绩对应的合同及提供合同履行过程中任一阶段的发票或履约验收报告并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 企业资质 | 3 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 - 注：投标文件中提供有效的证书加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 拟派本项目管理人员 | 7 | - 以下人员不得跨岗位重复使用，一人仅能对应一个岗位计分。 1.拟投入环卫作业负责人： （1）具有环境相关专业本科及以上学历，得1分； （2）具有环卫作业业绩，得1分。 注：投标文件中提供毕业证书或学位证书（环境专业及相关专业：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保）、风景旅游、环境艺术）和每个业绩对应的合同（本项业绩不能与上述类似业绩为同一份合同，合同中须明确载明该人员为本项目的环卫作业负责人，且合同中显示的姓名须与本次投标拟派环卫作业负责人一致）,及提供合同履行过程中任一阶段的发票或履约验收报告,及2026年4月至2026年6月中任意一个月投标人为环卫作业负责人缴纳社会保险的证明材料加盖投标人公章，否则不得分。 2.拟投入绿化养护项目负责人： （1）具有园林专业高级职称得2分；中级职称得1分；最高得2分。 （2）具有绿化养护业绩，得1分。 注：投标文件中提供职称证书和每个业绩对应的合同（本项业绩不能与上述类似业绩为同一份合同，合同中须明确载明该人员为本项目的绿化养护项目负责人，且合同中显示的姓名须与本次投标拟派绿化养护项目负责人一致）,及提供合同履行过程中任一阶段的发票或履约验收报告,及2026年4月至2026年6月中任意一个月投标人为绿化养护项目负责人缴纳社会保险的证明材料加盖投标人公章，否则不得分。 3.拟投入安全督查监管人员： 为本项目配备专职安全管理人员具备注册安全工程师证书的得2分。 注：投标文件中提供相应证书及2026年4月至2026年6中任意一个月投标单位为安全督查监管人员缴纳社会保险的证明材料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 拟派本项目绿化作业人员 | 10 | - 除绿化养护项目负责人外： - （1）具有中级绿化工证书，每有一人得1分；具有高级绿化工证书，每有一人得2分；本项最高得4分。 - （2）具有花卉园艺师中级工证书，每有一人得1分；具有花卉园艺师高级工证书，每有一人得2分；本项最高得2分。 - （3）具有应急管理部门颁发有效的作业类别含高处作业的证件，每有一人得2分；本项最高得4分。 注： - （1）投标文件中提供相应证书加盖投标人公章，否则不得分。 （2）高绿化工、高级花卉工人员证书必须为人社或住建部门认可的技能证书（附人社或住建部门网站的查询截图）加盖投标人公章，否则不得分。 （3）登高作业证后附应急管理部网站查询截图加盖投标人公章，否则不得分。 （4）同一人持有同一类别多个等级证书的，按最高资质等级计分，不重复得分。 |
| 5 | 拟配备绿化垃圾处置设备 | 2 | （1）大型树枝粉碎机（处理直径≥5cm），每有一台得1分，最高得1分。 （2）碎枝机，每有一台得1分，最高得1分。 涉及设备的： ①若为自有设备须提供购买发票，否则不得分。 ②若为租赁设备须提供租赁合同（租赁协议）和投标截止时间前开具的租赁发票，否则不得分。 （3）同一设备，不重复计分。 |
| 6 | 拟配备机械设备 | 9 | 投标供应商在满足招标文件中采购需求基本数量与基本配置要求的基础上： （1）洒水车，在满足采购需求的基础上每增加一辆同标准得1分，最高得1分。 （2）洗扫车，在满足采购需求的基础上每增加一辆同标准得1分，最高得1分。 - （3）运输车辆，每有一辆得1分，最高得1分。 - （4）吸污车，每有一辆得1分，最高得1分。 - （5）雾炮车，每有一辆得1分，最高得1分。 - （6）电动护栏内侧洗扫车，每有一辆得1分，最高得1分。 - （7）载融雪撒盐机，每有一台得1分，最高得1分。 - （8）除雪铲，每有一个得1分，最高得1分。 - （9）除雪滚刷，每有一个得1分，最高得1分。 - 提供以下证明材料加盖投标人公章，否则不得分。 - （1）涉及车辆的： - 若为自有车辆： - 须提供①在年审有效期内的《机动车行驶证》；②有效期内的《机动车登记证》；③车辆购置发票；④照片，四项缺一不可，否则不得分。 - 若为租赁车辆： - 须提供①在年审有效期内的《机动车行驶证》；②有效期内的《机动车登记证》；③车辆租赁合同（租赁协议）；④投标截止时间前开具的租赁发票，四项缺一不可，否则不得分。 - （2）涉及设备的： - ①若为自有设备须提供购买发票，否则不得分。 - ②若为租赁设备须提供租赁合同（租赁协议）和投标截止时间前开具的租赁发票，否则不得分。 （3）同一车辆或同一设备，不重复计分。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目是罗溪镇一体化综合管养服务项目，服务内容：详见采购文件。

二、商务要求

1.服务期限

暂定三年，合同一年一签。其中前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人可以解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后可续签下一年度合同。

2.付款方式

本合同年度总金额按月平均分摊核算月度费用，每月费用扣除对应月度各项考核扣款后，剩余应付费用按季度集中结算支付。招标人在收到中标人开具的合法有效等额增值税发票之日起10个工作日内，完成本季度核定剩余费用的支付工作。

三、环卫保洁作业要求：

（一）环卫作业内容

1.道路快、慢车道和人行道进行清扫、清洗、保洁；

2.对依附于道路的绿化带进行保洁（包括但不限于绿化带内垃圾的清理）；

3.对委托范围内的道路按标准进行日常机械化洒水、冲洗、清洗等作业；

4.镇区、道路两侧垃圾箱(房)、果壳箱、转运箱和无主生活垃圾的及时清理及五兴苑小区的生活垃圾清运；

5.全镇区范围内垃圾箱(房)、果壳箱、转运箱、公厕、中转站、压缩站等管理运营设备设施保养、维修正常损耗更换；

6.罗溪镇镇区公厕化粪池清理服务；

7.罗溪镇镇区生活垃圾清运服务；

8.运河岸坡长效管理服务项目，服务内容包括日常保洁及绿化管养等；

9.遇有重大活动、灾害性天气（包含重污染(雾霾)天气等）等特殊情况，组织员工按照应急预案和上级部门要求，做好保障工作；

10.环卫作业清单如下表

| 序号 | 保洁区 | 起讫或范围 | 道路长度（m） | 道路面积（㎡） |  | 人行道面积（㎡） | 绿化带面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 快车道 | 慢车道 |  |  |
| 1 | 吕西路 | 黄河路—兰陵路 | 623 | 9968 | 0 | 0 | 8099 |
| 2 | 兰陵路 | 汤西桥—宝塔山路 | 550 | 4400 | 0 | 0 | 1650 |
| 3 | 民营二路 | 旺田路—黄河西路 | 1200 | 14400 | 0 | 0 | 14400 |
| 4 | 民营三路 | 机场路—汤王线 | 1800 | 21600 | 0 | 0 | 21600 |
| 5 | 旺田路 | 薛家界—叶汤路东 | 1023 | 12276 | 0 | 0 | 12276 |
| 6 | 旺富路 | 民营三路东—薛家界 | 624 | 7488 | 0 | 0 | 7488 |
| 7 | 汉江西路 | 吕墅四路—宝塔山路 | 3617 | 43404 | 0 | 0 | 32553 |
| 8 | 肖谢路 | 民营三路以东 | 340 | 4080 | 0 | 0 | 2040 |
| 9 | 旺贤路 | 叶汤路—薛家界 | 1700 | 20400 | 0 | 0 | 17000 |
| 10 | 延河路 | 戴家桥—宝塔山路 | 1200 | 26400 | 0 | 12000 | 14400 |
| 11 | 人民路 | 汤庄桥—延河路 | 1320 | 10560 | 0 | 11880 | 0 |
| 12 | 勤丰路 | 汤瀛桥—人民路 | 199 | 1990 | 0 | 1800 | 0 |
| 13 | 大华路 | 人民路—叶汤路 | 480 | 2880 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 团结东路 | 汤健线—十里横河 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 新联路 | 黄河西路—汤王线 | 330 | 3960 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 吕墅四路西延段 | 吕墅西路-西尽头 | 190 | 1970 |  |  |  |
| 17 | 宝塔山路 | 汉江路-井冈山路 | 3500 | 77000 | 0 | 0 | 77000 |
| 18 | 井冈山路 | 龙城大道-宝塔山路 | 2750 | 82500 | 11000 | 0 | 55000 |
| 19 | 韶山路 | 黄河西路-宝塔山路 | 1500 | 33000 | 4500 | 0 | 16500 |
| 20 | 延河路 | 宝塔山路-韶山路 | 600 | 13200 | 0 | 0 | 7200 |
| 21 | 天河路 | 井冈山路-通达北路 | 2400 | 45660 |  |  |  |
| 22 | 罗浮山路 | 龙城大道—黄河西路 | 1105 | 17680 | 0 | 0 | 8840 |
| 23 | 通成路 | 黄河西路—延河西路 | 600 | 7200 | 0 | 2400 | 2400 |
| 24 | 碧春路 | 黄河西路—政泰路 | 980 | 9800 | 0 | 2940 | 3920 |
| 25 | 碧春路 | 政泰路—罗浮山路 | 1200 | 12000 | 0 | 4800 | 3600 |
| 26 | 通腾路 | 黄河西路 —碧春路 | 450 | 4050 | 0 | 1800 | 2250 |
| 27 | 通达路 | 罗汤路—塑化路 | 3385 | 74470 | 0 | 10925 | 74470 |
| 28 | 塑化路 | 通达南路—S239 | 500 | 11000 | 0 | 0 | 6000 |
| 29 | 延河西路 | 比亚迪西门—一村西尽头 | 1800 | 43200 | 0 | 10800 | 31800 |
| 30 | 罗南路 | 通达路-三村南门西 | 550 | 8250 | 2750 | 0 | 3300 |
| 31 | 罗汤路 | 政泰路大桥-窑上桥 | 1500 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 空港五路 | 黄河西路—罗南路 | 600 | 9000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| 33 | 新政路 | 政泰路—罗东路 | 214 | 2140 | 1070 | 0 | 1284 |
| 34 | 通和路 | 黄河西路-延河西路 | 400 | 6000 | 0 | 2000 | 2000 |
| 35 | 罗东路 | 延河西路—老孟河公园 | 800 | 11220 | 2500 | 0 | 4675 |
| 36 | 陶家路 | 碧春路-水岸首府西门 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 罗浮山路 | 比亚迪东2门北侧 | 400 | 6400 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 机电市场北侧道路 | S239省道—盛达路 | 300 | 8400 | 0 | 0 | 6000 |
| 39 | 北街 | 拥军路—黄河西路 | 290 | 1740 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 东街 | S239—孟河界 | 340 | 5100 | 0 | 0 | 1360 |
| 41 | 南街 | 黄河西路-育才巷加支路 | 290 | 1740 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 西街 | S239—环镇路 | 300 | 6300 | 0 | 0 | 1200 |
| 43 | 盛达路 | 黄河西路—常航干燥设备厂南 | 452 | 5424 | 0 | 0 | 2260 |
| 44 | 盛意路 | 龙城大道 —兴欣路 | 819 | 9828 | 0 | 0 | 9828 |
| 45 | 兴邦路 | S239—高能齿轮 | 789 | 9468 | 0 | 0 | 9468 |
| 46 | 兴欣路 | 盛意路—孟河界 | 650 | 7800 | 0 | 0 | 7150 |
| 47 | 拥军路 | S239—孟河界 | 335 | 3852.5 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | S239两侧辅道 | 大江饲料厂—高速公路洞口 | 3800 | 26600 | 0 | 0 | 26600 |
| 49 | 育才路 | 红星路—S239 | 410 | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 红星路 | S239—新孟河 | 580 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 天峰路 | 龙城大道—奔牛界 | 300 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 灯塔路 | 东方航空食品公司旁 | 170 | 510 | 0 | 0 | 510 |
| 53 | 罗汤路 | 罗汤路大桥-239省道 | 380 | 7260 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 通航路 | 高速出入口-北通航西顶头 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 8000 |
| 55 | 盛昌路 | 兴邦路-贝德莱特太阳能 | 120 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 汤庄菜场 | 内外部及停车场保洁 |  |  |  |  |  |
| 57 | 兰园小区 | 内部道路保洁 |  |  |  |  |  |
| 58 | 欧盛道路 | 龙城大道-欧胜南门 |  |  |  |  |  |
| 59 | 街东、街西 | 大华路以南、十里横河以北、叶汤路以东、人民路以西 |  |  |  |  |  |
| 60 | 井冈山路比亚迪停车场及周边绿化带 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 镇政府大楼 | 停车场周边保洁 |  |  |  |  |  |
| 62 | 罗溪菜场 | 内外部及停车场保洁 |  |  |  |  |  |
| 63 | 龙兴广场区域 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 罗溪小商品市场 |  |  |  |  |  |  |
| 65、汤庄影剧院主楼外围区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 53305 | 795269 | 24820 | 64945 | 507721 |

注：作业服务量清单中的道路长度、面积仅供参考，最终作业服务范围以现场交接为准。

（二）新北区罗溪镇环卫公厕、中转站压缩站清单明细

| 序号 | 公厕名称 | 公厕地址 | 日常管理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤庄上海华联超市公厕 | 人民路 上海华联超市西侧 | 二类 |  |
| 2 | 汤庄电影院公厕 | 人民路 汤庄影剧院北侧 | 二类 |  |
| 3 | 汤庄电镀厂公厕 | 叶汤路 金吉彩色电镀厂南侧 | 二类 |  |
| 4 | 汤庄农贸市场公厕 | 汤庄农贸市场 41路回车厂南侧 | 二类 |  |
| 5 | 罗溪供销社公厕 | 东街16号西侧 | 二类 |  |
| 6 | 罗溪影剧院公厕 | 东街70号西侧 | 二类 |  |
| 7 | 罗溪用电站公厕 | 239省道 机场北路29号南侧 | 二类 |  |
| 8 | 罗溪小商品市场公厕 | 西街8-26 北侧小商品市场内 | 二类 |  |
| 9 | 罗墅湾高速口公厕 | 罗溪镇罗墅湾高速公路出口处向南300米红绿灯处 | 二类 |  |
| 10 | 罗溪中心绿地公厕 | 黄河西路北侧罗溪绿地中心 | 一类 |  |
| 11 | 罗溪景观河公厕 | 罗东路老孟河景观河步道内 | 一类 |  |
| 12 | 罗溪农贸市场公厕 | 罗溪镇延河路农贸市场东侧停车场内 | 一类 |  |
| 13 | 比亚迪公厕 | 井冈山路比亚迪东2门北侧 | 一类 |  |
| 14 | 汤庄压缩站 | 宝塔山路同仁苑西侧 |  |  |
| 15 | 汤庄中转站 | 汤庄农贸市场旁停车场 |  |  |
| 16 | 罗溪中转站 | 罗溪延河西路北侧 |  |  |

备注：日常管理方式分两类，1类为专人看管、2类非专人看管。

（三）作业时间要求

（1）机械化作业时间要求：

市级考评道路按《常州市城市环卫作业服务要求》文件规定执行。其它区级道路机械化作业时间当日上午11:00前完成。

（2）环卫人工保洁作业时间要求：

| 道路等级 | 道路分类 | 具体作业时间 | 作业方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇级 | 八小时保洁的主、次 干道 | 早晨6：30-7：30 | 全面清扫 |
|  |  | 下午13：00－14：00 |  |
|  |  | 06：30－10：30 13:00-17:00 | 时段内巡回保洁 |
| 说明：1.遇重大检查时作业方式按采购人的要求执行。 2.高温作业时间由采购人人员另行通知。 3.巡回保洁时段内人员作业时不得离岗倾倒或拖运垃圾，否则视为脱岗。 4.机械化清扫保洁道路作业，要求每班次一清扫一保洁。 |  |  |  |

夏季、冬季经区环管中心同意临时调整，并组建应急队伍进行应急作业。

（3）环卫设施开放时间

公厕每日开放时间：公厕每日开放时间：00:00-24:00(保持对公众开放)。

压缩站每日开放时间：3:00-10:30，12:30-16:00,采购人有特殊要求的按照采购人要求。

（四）作业质量要求

1.按《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、《常州市城市环卫作业质量考核办法》和《常州市新北区环境卫生作业考评细则》的相关规定要求执行。

2.雾霾天气、大气环保保障按上级部门通知和要求进行作业，作业费用另行结算。

3.遇有重大活动、灾害性雨雪天气等特殊情况，组织员工按照应急预案和镇(街道)的要求，做好保障工作，采购人不承担额外费用。

4.公厕作业要求：

(1)公共厕所的日常保洁；公共厕所周边5米范围的保洁；公共厕所的消杀工作；公共厕所产生的垃圾的收集及处置；公共厕所设施的管理。

(2)公厕巡回保洁，每个时间段不小于三次，巡回保洁作业安排由中标人书面向采购人报批；特殊情况下，由采购人指定作业时间和方式，消杀时间为每年5月至10月。

5.道路人工保洁作业要求

(1)作业服务量清单所列面积及道路长度仅供参考，实际作业服务范围现场交接时由采购人加以明确。

(2)每天普扫后，其余时间进行不间断保洁作业。

(3)车行道、人行道及绿化带内废弃物，如果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等不得大于零废弃物控制指标，且路面无污水。

(4)全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水窨井无阻塞。

(5)严禁手推车工人离岗倾倒垃圾。

(6)手推车必须套袋或装内胆以便向电瓶车转移，严禁垃圾倾倒在路面，造成二次污染。

(7)降雪天气，应根据采购人指令及时组织铲雪除冰作业。道路融雪后，路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。

（五）其他要求

1、文明作业要求：对作业人员进行文明作业方面的教育；作业人员必须穿着环卫标志服，严禁穿拖鞋上岗；作业时轻拿轻放，文明作业，严禁故意挥扬尘；垃圾运输车辆必须完好、密封、整洁；作业职工之间严禁传播不文明信息。

马

上

2、安全作业要求：认真贯彻执行国家、省、市、区有关安全生产的法律法规和规定；配备安全生产专(兼)职管理人员，建立完整的安全生产管理网络；规章制度健全，工作职责落实，考核目标明确，坚持奖惩分明；定期开展安全作业检查，发现问题及时整改；杜绝重、特大安全事故，确保作业单位不发生企事业职工责任伤、亡事故和造成严重影响的责任事故(包括但不限于爆炸、集中中毒和经济损失30万元以上等)。

★环卫作业期内，一旦发生安全事故造成相关方人身、财产损害的，由中标人承担所有责任和附带的赔偿款项，采购人不承担任何责任及费用。（本条为实质性要求，投标人提供承诺函加盖公章，格式自拟，否则视为无效响应。）

各环卫作业单位必须为每一位作业人员购买人身意外险，符合条件的还应办理社保手续。

3、中标人每个月必须组织所有员工进行安全生产培训。

4、保险要求

中标人应充分评估本项目的风险，并购买环卫清洁服务过程中所需的保险，保证保险的有效期自本合同生效之日起至结束为止。保险包括但不限于：

(1)中标人必须按规定为参与本项目的车辆购买保额为不低于100万的第三方责任保险。

(2)中标人必须按规定为员工购买社会保险，并为环卫工人购买人身意外伤亡保险。

(3)中标人须向采购人提供有效的保险单据和保险合同。

5、垃圾清运作业要求：

(1)垃圾收集清运时间为5:00-17:00,全天杜绝垃圾清运点出现满溢。临街垃圾收集上午必须在9:00前完成。区自有产权的垃圾房、垃圾亭、垃圾桶每天清洗一次。遇车辆故障等原因报由采购人临时调整。

(2)垃圾清运点周围2米内必须打扫干净，无死角，无乱张贴。

(3)垃圾清运车辆必须自觉遵守交通规则，做到安全生产。

(4)垃圾清运车辆应保持容貌整洁，车辆编号、每日清洗，做到车辆性能完好、干净整洁。

(5)电瓶收集车应确保收集的生活垃圾送往指定的转运站或垃圾房/亭，不得拒绝沿线居民向垃圾收集车辆内倾倒生活垃圾；直收直运车辆应确保收集的生活垃圾送住指定终端。

(6)每年5月1日至10月31日，应做好对垃圾收集点的蚊蝇等消杀工作。

(7)所有作业单位(特殊约定的除外)和个人严禁从事生活垃圾有偿清运服务。

(8)所有车辆严禁收运生活垃圾以外的任何废弃物。

7.果壳箱清运清洗要求：

(1)14小时以内(含14小时)保洁道路的果壳箱每天两清运两清洗。

果壳箱垃圾清运完成时间(每日两次):7:00前、15:00前；清洗完成时间：9:00前、15:00前，清洗结束应及时收集沿街垃圾。

（六）机械化车辆/装备及劳动力配备要求

1、环卫作业服务项目最低装备配置及定额

| 序号 | 车辆/ 装备 | 最低配置 | 最低作业定额（公里/日） | 单车最低人员配置（人） | 车龄（采购日期要求） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车 | 2 | 70 | 1 | 2021.1.1之后 | 行驶证核定载质量≥5吨 |
| 2 | 洒水车 | 3 | 70 | 1 | 2021.1.1之后 | 行驶证核定载质量≥10吨 |
| 3 | 电动三轮高压冲洗车 | 电动三轮高压冲洗车不低于4台 |  | 4 |  | 不少于4人 |
| 4 | 电动三轮清运车 | 电动三轮清运车不少于5辆 |  | 5 |  | 不少于5人 |

注：上表根据《江苏省城市环境卫生作业劳动定额》，并按照本项目实际情况设置。除表格所列设备外，还需根据项目实际配套配置雾炮车、新能源环卫重型机械化作业车辆、新能源无人扫地车、运输车辆、吸污车、电动护栏内侧洗扫车、载融雪撒盐机、除雪铲、除雪滚刷等与本服务项目相关的专用作业设备。严禁使用国三及以下排放标准的车辆。

（七）、作业人员数量配备参考

保洁劳动力数量配备最低要求列表

| 工种 | 管理人员（含安全员） | 班组长 | 驾驶员 | 道路保洁员 | 道板冲洗工 | 垃圾收运人员 | 公厕中转站保洁员 | 合计 | 工种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 3 | 7 | 5 | 81 | 4 | 5 | 10 | 115 | 人数 |

四、绿化养护作业要求：

（一）2026年绿化管护清单

| 序号 | 管养范围 | 详细路段 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九大网格等镇区核心区域 | 碧春路（政泰路-黄河西路） | 4837 |
| 2 |  | 罗南路（通达路-空港五村西侧）含南侧行道树及路北绿化 | 2151 |
| 3 |  | 罗南路（通达路-碧春路） | 4019 |
| 4 |  | 碧春雅园东侧，南侧绿化管护 | 12785 |
| 5 |  | 通和路（黄河西路-罗南路） | 6030 |
| 6 |  | 通达路（黄河西路-龙城大道） | 1768 |
|  |  |  | 5300 |
| 7 |  | 通达路（黄河西路-延河西路）含空港一村东门绿化、路两边行道树、罗溪镇政府围墙外、政府内绿化 | 1183 |
| 8 |  | 新政路（罗东路-政泰路） | 2208 |
| 9 |  | 通和路（黄河西路-延河路） | 5530 |
| 10 |  | 罗东路（黄河西路-敬老院） | 1935 |
| 11 |  | 龙兴时代广场周边（东至通达路，南至黄河西路，西至空港一村南门，北至龙兴时代商铺前）及龙兴时代后绿化 | 5623 |
| 12 |  | 罗溪延河路（政泰路-北村）含新菜场周边绿化，镇政府北停车场绿化 | 46533 |
| 13 |  | 延河西路（政泰路-比亚迪西门） | 3380 |
| 14 |  | 通成路（延河路-黄河西路） | 1849 |
| 小计 |  |  | 105131 |
| 15 | 汤庄片区及汤庄工业园区、罗溪老镇区及罗溪工业园区 | 政泰路（天河路-延河路） | 17602 |
| 16 |  | 罗东路（天河路-延河路） | 10558 |
| 17 |  | 通达路（天河路-延河路） | 14390 |
| 18 |  | 罗浮山路（黄河西路-龙城大道） | 5001 |
| 19 |  | 罗浮山路（龙城大道-比亚迪南门） | 2394 |
| 20 |  | 通泰路（碧春路-黄河西路） | 2490 |
| 21 |  | 碧春路（罗浮山路-政泰路） | 2928 |
| 22 |  | 新联路（汤吕线-黄河西路） | 5175 |
| 23 |  | 吕墅一路（吕墅西路-江宜高速） | 2450 |
| 24 |  | 旺富路（民营三路-薛家界） | 3948 |
| 25 |  | 欧胜道路（龙城大道-欧胜南门） | 600 |
| 26 |  | 欧胜南侧绿化（民营二路-欧胜道路） | 3500 |
| 27 |  | 旺田路（叶汤路-吕墅界） | 7792 |
| 28 |  | 汉江西路（宝塔山路-吕墅界） | 7155 |
| 29 |  | 旺贤路（叶汤路-青莲原蒋家塘） | 7800 |
| 30 |  | 民营二路（旺田路-黄河西路） | 8000 |
| 31 |  | 民营三路（龙城大道-十里横河） | 28707 |
| 32 |  | 肖谢路（民营三路-顶头） | 1935 |
| 33 |  | 井冈山路（龙城大道-宝塔山路） | 34891 |
| 34 |  | 韶山路（黄河西路-宝塔山路） | 19098 |
| 35 |  | 宝塔山路（汉江西路-井冈山路） | 44811 |
| 36 |  | 延河东路（叶汤路-韶山路） | 12767 |
| 37 |  | 叶汤路（黄河西路-汤西桥） | 2080 |
| 38 |  | 延河东路（叶汤路-戴家桥） | 5735 |
| 39 |  | 安汤路（团结西路-高速公路桥洞） | 14899 |
| 40 | 汤庄片区及汤庄工业园区、罗溪老镇区及罗溪工业园区 | 盛达路（黄河西路-原溪南武村） | 9475 |
| 41 |  | 盛意路（龙城大道-兴欣路） | 9651 |
| 42 |  | 兴邦路（239省道-原灯塔官庄村） | 3100 |
| 43 |  | 通达路（龙城大道-奔牛界） | 28728 |
| 44 |  | 天峰路（龙城大道-灯塔路） | 4380 |
| 45 |  | 灯塔路（天峰路-奔牛界） | 1050 |
| 46 |  | 塑化一路（239省道-通达路） | 8195 |
| 47 |  | 龙城大道与239省道十字路口3个景观绿化 | 6686 |
| 48 |  | 兴欣路（新孟河-盛意路） | 8788 |
| 49 |  | 盛昌路（兴邦路-贝德莱特太阳能厂） | 2005 |
| 50 |  | 幸福路（环镇路-原幸福村） | 52731 |
| 51 |  | 幸福东巷（东至239省道，南至窑上村，西至新孟河，北至拥军路） | 1666 |
| 52 |  | 花园沟（花园巷村内） | 1648 |
| 53 |  | 红星东巷（239省道-宽宽换向器厂） | 4669 |
| 54 |  | 红星大沟（盛达路-新孟河） | 6379 |
| 55 |  | 调剂市场东（239省道-环镇路） | 4662 |
| 56 |  | 高架桥边扩增绿化带（黄河西路-环镇路） | 6667 |
| 57 |  | 五项行动省道管护镇区绿化（龙城大道-高速公路桥洞） | 14687 |
| 58 |  | 常州空港产业园牌机场高架下绿化（环镇路与幸福路十字路口景观绿化） | 2406 |
| 59 |  | 加速器东、龙城大道西绿化（黄河西路与龙城大道十字路口景观绿化） | 828 |
| 小计 |  |  | 445107 |
| 60 | 苗圃管养 | 老孟河景观河东侧苗圃（东至比亚迪，南至十里横河，西至老孟河，北至比亚迪） | 11700 |
| 61 |  | 莫家塘种植苗圃（东至罗温线，南至天河路，西至莫家塘，北至沪蓉高速） | 40252 |
| 62 |  | 高速公路道口东苗圃（东至239省道，南至通航路，西至高速公路收费站，北至老收费站） | 26000 |
| 63 |  | 空港八村南苗木（东至罗浮山路，南至龙城大道，西至老孟河，北至空港八村） | 12200 |
| 64 |  | 空港五村西侧苗木（东至空港五村，南至龙城大道，西至新孟河，北至黄河西路） | 39334 |
| 65 |  | 龙城大道北与通达路西交界处苗圃 | 2333 |
| 66 |  | 空港唐芮村苗圃（东至政泰路，南至延河路，西至通达路，北至天河路） | 391068.622 |
| 小计 |  |  | 522887.622 |

注：服务量清单中的绿化面积仅供参考，最终作业服务范围以现场交接为准。

（二）公园绿地综合管养项目清单

| 序号 | 公园名称 | 管护范围 | 绿化面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碧春湖生态湿地公园 | 碧春湖生态湿地公园位于黄河西路南侧，东至政泰路，西至碧春路，总面积约为216500平方米，十里横河湿地公园位于罗南路南侧，东起老孟河，西至龙城大道小横河桥 。 | 76467 | 秩序维护、环卫保洁（含厕所）绿化养护 湖面保洁 |
|  | 十里横河湿地公园 |  | 41200 |  |
| 2 | 碧春缘公园、老孟河景观河（南段） | 碧春缘公园、老孟河景观河（南段）位于罗溪镇中心地带，东起老孟河景观河，西至政泰路，南靠碧春路（老孟河东侧到龙城大道），北邻黄河西路，总面积约为240亩左右。 | 85000 | 秩序维护、环卫保洁 绿化养护 湖面保洁 （碧春苑内） |
| 3 | 罗溪中心绿地、老孟和景观河（北段） | 罗溪中心绿地位于罗溪镇中心地段，绿地总面积约80亩，东起政泰路、西至通成路，南靠黄河西路，北邻罗溪中心小学。老孟河景观河（北段）位于罗溪敬老院东侧，南起小横河、东含园区比亚迪步道、西靠罗东路、北接天河路，陆地总面积约80亩。 | 89510.2 | 秩序维护、环卫保洁 绿化养护 |
| 4 | 汤庄中心绿地 | 汤庄中心绿地位于紫金山路东侧、沪宁河南侧、潘家塘北侧、南二房路西侧，总面积约35亩。 | 25000 | 秩序维护员、环卫保洁（含厕所）绿化养护 |

（三）管理服务要求

1.为确保作业质量，中标人需对作业区域绿地落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。

2.作业过程中，中标人必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害，由于安全措施不到位造成人身伤害或财产损失的，由中标人自行承担。

3.由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋，影响交通安全等，中标人需立即启动相关预案，并在接到采购人通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。

4.对于中标人养护作业期间由于养护作业工作不能及时完成，且造成较大影响的，采购人有权安排第三方进场作业，所发生的费用从中标人月度作业费中扣除。

5.发生绿化被偷盗、挖掘、损坏的，及时阻止并上报。

6.中标人负责原有设施及绿化的成品保护工作，对发现人为破坏设施及绿化行为，中标人有义务对破坏行为进行及时报警并采取有效制止措施。

- （四）公园保洁管理要求

1.景观建筑及构筑物保洁(亭、台、廊、石山榭)

每天安排保洁员对建筑及构筑物进行清扫和杂物清理，日常安排区域保洁员进行巡回保洁。保持无污秽、无蜘蛛网、无乱张贴、无乱涂写。每日擦拭花台面砖，休闲椅、廊柱、健身器械等建筑小品，实施巡回检查发现问题及时处理，保证整洁；对定期擦洗，对地砖地面或鹅卵石地面定期擦洗或冲洗。雨棚、停车棚的清洁：每月彻底清扫一次，清扫时应避开人员出入频繁时间。清洁时应准备好梯子、编织袋、扫把、垃圾铲、铁杆等工具。

2.桥梁保洁，道路的清洁保洁

每天开园前对园内桥梁进行全面清扫，使用除渍、除胶剂除去地面上的污迹。每天对桥梁的玻璃进行清洁、不锈钢制品上保护剂。安排保洁员每天不间断地进行巡回保洁。每天一次对管理区域主干道、支道定时清扫；对主干道除定时清扫外，必要时还需进行冲洗。安排固定人员巡回保洁；下雨天应及时清扫路面，确保路面无积水；发现路面有油污应立即清除。

3.绿化带的保洁

用扫帚仔细清扫草地、绿地上无果皮、纸屑、烟头、石块、树叶等垃圾杂物；每天巡回保洁绿化带，秋冬季节或落叶较多时应安排综合管理员增加清理次数；

4.卫生保洁设施的清洁

每日清洁表面，巡回检查发现问题及时处理；遇特殊情况应增加清洗次数或消杀。

5.垃圾房清洁、垃圾处理

(1)安排专人及时清除管理区域内所有的垃圾，收集清运时，用垃圾袋装好，选择适宜的通道和时间; 收集垃圾时做好垃圾分类工作。

(2)在清除垃圾时，不能将垃圾散落在地面上。

(3)要注意安全，避免产生二次环境污染。

(4)经常冲洗垃圾房、消杀、保持垃圾间的清洁，防止产生异味及飞虫。

6.标示、标牌

标示、标牌每天擦拭一遍，有广告纸时应先撕下纸后再用湿抹布从上往下擦抹，然后用干抹布擦净，如有污迹用清洁剂进行清洗，每天巡视检查发现问题及时处理。

7.水池、水面保洁

每天定人定岗巡视区域内的水景保洁情况，及时打捞水面漂浮物，全面清洁一次。水池等需每两个月清洗换水一次，夏季应当适当增加换水次数，每半年对河面水锈、黑带用药1次。

8.公共厕所

每个厕所安排人员负责卫生工作，12小时全面清洁地面、洗手池、蹲坑、便池、墙面，综合管理人员进行巡回检查，发现问题及时处理。每周对厕所吸顶灯清洁1次。公厕保洁含化粪池抽粪。

9.电器、照明、监控、音响等

每日对公共电器、照明、监控、音响进行擦洗，保持整洁。每月对散水、排水沟全面清理一次。综合管理人员实施不间断保洁，发现污迹及时处理。

10.临时活动的举办：活动期间根据采购人的要求对保洁进行定人定岗及灵活调配相结合。

11.公共停车场

每天对停车场管理区域定时清扫；定期进行冲洗。安排固定人员巡回保洁；下雨天应及时清扫路面，确保路面无积水；发现路面有淤泥、油污应立即清除。

12.环境消杀工作。

常州市敞开公园管理服务标准化--保洁管理规范

| 序号 | 项目 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面 | 无瓜果皮壳、纸屑等杂物，无积水，无污渍；每10m2内的烟头及相应大小的杂物不应超过1个 | 每天彻底清扫1次；每天16小时不间断巡查清扫，每月用水冲刷路面1次，每月清理明沟1次，路面发现积泥、污迹等，应在30分钟内进行冲刷 |
| 2 | 草坪、色块、防护林带 | 无杂物、白色垃圾、落叶，林带内落叶定期清除、无落叶堆积(落叶期、赏秋色叶等特定区域除外)，树木上无垃圾袋等异物飘挂。 | 草坪每天彻底清扫1次；每天16小时不间断巡查清扫；色块、林带定期清扫落叶 |
| 3 | 果皮箱、垃圾房、垃圾桶 | 垃圾桶无隔日垃圾、无散落垃圾，无污迹，无污水 | 垃圾桶每天清倒2次；垃圾超过垃圾箱/桶的三分之二或垃圾桶内有异味，应立即清理；垃圾桶每天刷洗1次；每周用清洁剂刷洗1次； |
| 3 | 垃圾房 | 内部垃圾及时清理，屋外无散落垃圾，无污水、污渍 | 日产日清、冲刷2次；每周用清洁剂刷洗1次 |
| 4 | 标识宣传牌、 雕塑装饰物 | 无乱张贴，目视表面无明显灰尘，无污迹 | 每天清抹1次 |
| 5 | 公共座椅、 健身器械 | 无污迹，无积水，无明显杂物 | 每天清洁1次 |
| 6 | 花岗岩、水磨石地面的清洁 | 无垃圾杂物，无泥沙，无污渍，大理石地面打蜡抛光后有光泽 | 花岗岩光面每天拖洗1次，全天不间断保洁。 |
| 7 | 玻璃、门窗、 不锈钢件 | 无明显污迹，用纸巾擦拭任何一处，无明显灰尘 | 每日擦拭1次 |
| 8 | 假山 | 无污秽、无蜘蛛网、无乱张贴、无乱涂写 | 每日不间断清扫 |
| 9 | 厕所 | 无异味，无杂物，地面、洗手台干爽无水迹，镜面光亮无灰尘，坐厕通畅，小便池无尿碱、无烟头 | 定人定岗，全天不间断保洁 |
| 10 | 水面、湖面 | 无漂浮物、无水锈、黑带 | 每天及时清理 |
| 11 | 木地扳、桥面、木质扶手器材 | 无杂物、无污秽、无冒钉、注意缝隙间的清洁工作 | 每天及时清理、每日拖洗。 |
| 12 | 墙壁、天花板 | 无污秽、无蜘蛛网、无乱张贴、无破损、无涂写 | 每天及时清洁 |
| 13 | 路灯、草坪灯、庭院灯、地灯 | 灯座、灯杆、灯罩无污迹、无死虫 | 每天检查清洁1次 |
| 14 | 亭、台、廊、石山榭、喷泉等园林建筑 | 无灰尘、无蜘蛛网、无乱涂写、喷头无堵塞 | 每日清理1次 |
| 15 | 消杀“四害” | 室外低于规定标准、室内无“四害” | 灭蝇蚊蟑螂1次/周灭鼠1次/月 |
| 16 | 散水、排水沟 | 无垃圾、无青苔、无石子 | 每天及时清洁 |

消杀工作规范和方法

| 序号 | 项目 | 标准 | 检查方法 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭鼠 | 老鼠密度不得超过1%，鼠洞每2万m2不超过1个 | 布粉法：用100块布粉取值；抽查约2万m2的面积 | 投药：1次/半月，堵鼠洞：1次/半月 |
| 2 | 灭蚊 | 垃圾桶、垃圾屋、厕所内目视无明显蚊虫在飞 | 抽查10处 | 喷药、投药1次/周 |
| 3 | 灭蝇 | 垃圾桶、垃圾屋、厕所内目视无明显苍蝇在飞 | 抽查10处 | 喷药、投药1次/周 |
| 4 | 灭蟑螂 | 垃圾桶、垃圾屋、厕所内目视无明显蟑螂在爬 | 抽查10处 | 喷药、投药1次/周 |

- （五）公园秩序管理及应急安全工作要求

公园秩序管理及应急防范、安全救援管理岗位因需设置。各个出入口、监控室、公共停车场及其它重要设施要保证定人定岗，监控和园内安保实时互动。要求全园巡查，不留死角。要能及时发现劝阻破坏绿化和设施的行为，及时制止危害游客安全的事件发生，看护区域及工作内容如下：

1.游园秩序

(1)按标准化操作流程对道口、区域值守巡查：保持良好的窗口服务人员形象，礼貌待人，文明执勤；维护各自区域秩序，对各类未经公园批准的活动进行劝阻、制止；禁止未办理手续者在园内散发广告宣传单、扫码送礼品等。

(2)按标准化操作流程对不文明与不安全的游园行为劝阻：对各类违反公园规定的不文明与不安全的行为进行劝阻、制止。(赤膊、躺卧、攀枝摘花、攀爬假山、踩踏绿地、游泳戏水、乱刻乱画、打架斗殴、携带危险品入园等)

(3)按标准化操作流程对流动摊贩、乞讨、看相算命等人群管理：对在公园区域内设摊或沿路兜售流动摊贩进行驱赶；对乞讨、看相算命、强拉游客合影等干扰游客者进行驱赶；

(4)按标准化操作流程对外来车辆、宠物入园进行管理：禁止宠物、非机动车、未经公园批准的外来车辆入园；对各出入口及公园广场、停车场等场所上的秩序进行管理，禁止车辆乱停放。

(5)按标准化操作流程对公园各项活动的秩序维护：维护好活动现场秩序，劝阻、制止游客的危险行为，疏导游客，防止意外发生，保障公园各项活动的顺利进行。

2.安全保卫

(1)按标准化操作流程对公共设施财产进行看护：班中对区域内公共财产、设施巡查，发现损坏或失窃，及时上报，做好交接。发现破坏公共设施、偷盗公共财产的行为应立即上报并制止。

(2)按标准化操作流程进行消防巡查：定期检查消防器材，掌握消防栓、灭火器的位置和使用方法；严禁他人擅自动用消防设施；加强木结构建筑周边的巡查，发现火灾隐患立即上报；发生火情，按应急预案进行报警、人员疏散、组织扑救、抢救物资等一系列处置。

(3)按标准化操作流程做好公园监控、消防等工作，严格遵守岗位职责、熟练地使用操作设备，对全公园实行24小时监控。发现异常情况，及时通报领导。

(4)按标准化操作流程对安全隐患巡查处置：巡查中发现安全隐患，及时上报，并根据情况做好现场的围护，提醒游客注意人身安全，放置警示标志。

(5)按标准化操作流程对突发事件应急处理：发生治安突发事件，立即制止，迅速上报，积极协助游客，保障游客人身、财产安全。

(6)按标准化操作流程做好防御恶劣天气的应对工作：加强区域巡查，发现隐患及时上报，采取临时措施，保障游客人身安全。

(7)按标准化要求做好各类应急预案演练，熟悉现场抢险救护相关方面常识，及时联系医疗救助。

对于突发事件、气象灾害，中标方应配备必要的常规应急处置物资及装备。

对于突发公共卫生安全事件，中标方应按采购人要求，积极落实上级下达的各项防控措施。

（六）绿化作业内容的调整及变更

合同签订时因实际绿化养护面积与招标文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准，且不再因此调整合同金额。中标人对养护面积有疑义的，以测绘面积为准。

（七）绿化养护其他作业要求

1.绿地养护质量标准要求：严格按照《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》、常园发【2012】44号《常州市城市园林绿化养护管理技术规范》（试行）、《常州市城市绿化养护管理质量标准》（试行）、《常州市城市绿地养护技术要求》质量标准、《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和采购人及其上级发布的管理规定、规范、办法、文件等执行。如遇新标准，按最新标准执行。

2.人员要求：养护作业人员男女不限。女性：主要以年龄65周岁以下为主；男性：主要以年龄65周岁以下为主。所有人员身体健康，具有一定的绿化养护经验，工作效率高。

3.中标人根据绿地养护作业技术规范、绿化养护作业质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护作业工作。对管护范围内的所有绿化（包括花草、灌木、乔木等）成活率达100%（不可抗力除外），凡死、伤均由中标人无条件按原标准更换补植,并确保成活（不可抗力除外）。在树木、花木修枝剪叶整形中，对产生的残枝、残叶、杂草等必须随修随清，保证道路、公共绿地的环境整洁。

4.中标人在施工过程中应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

5.中标人应对其履行合同所雇佣的全部人员工伤事故承担责任。

6.由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由中标人负责赔偿。

7、中标人需配备专职巡查人员，就下列项目展开巡查工作，专职巡视资料员日常巡查内容：

1）、作业区域有无私开、私挖现象；

2）、作业区域内各类绿化植物有无私自修剪现象；

3）、作业区域内有无苗木偷盗、绿化带毁绿种菜现象；

4）、作业区域内有无苗木死亡、空秃及病虫害现象；

5）、其他各类采购人另行规定的巡查内容。

★养护作业应注意自身和第三方的施工操作人员和行人的安全，注意不损害周边市政设施和建筑物，不影响市容环境。做好各项围护、防护措施，配合采购人的管理。养护工作中确保零安全事故，如有由中标人自行承担。（本条为实质性要求，投标人提供承诺函加盖公章，格式自拟，否则视为无效响应。）

五、投标及报价要求

1.投标人应自行调查测算各种费用，投标报价为服务作业期限内所有运行费用。

（1）环卫服务投标报价应包括承包期内车辆折旧、设备、辅助材料、人工工资、五险一金、机械、运输、仓储、备品备件、保险、劳保、利润、各种税费、培训、专利技术、不可预见费用等一切费用。

（2）绿化养护投标报价应包括在承包期内绿化养护需要的人工、材料、机械、 管理、维护修理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 所报绿化养护价格涵盖绿化养护各种作业，即基于现有绿化和绿化设施发生的一切与养护有关的费用。主要有修剪、除草、 浇水、施肥、植保、松土、平整土方与开堰沟、斜树扶正与支撑、防寒与保暖、死树杂物和落叶的清理、果实的摘除、设施的维护和修缮等、资料文档的积累、绿化现场的巡查等。

2、中标人依据市政府办公室印发的《关于进一步加强城市道路清扫保洁工作的实施意见的通知》，每月随工资为符合条件的一线环卫职工发放慰问金

3、投标人投入的车辆装备使用成本应由各供应商自行考虑在投标报价中。

4、因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

5、投标人在投标时应充分考虑市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，所报的投标报价，即为签订的合同价。在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标人自行承担，各投标人在报价时须综合考虑风险。

6、投标文件只允许一个报价，采购方不接受任何有选择性的投标报价。

7、采购人不接受具有附加条件的报价，含有附加条件的报价视为无效投标。

六、考核

| 考核标准及细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 分类 | 考核内容及管护要求 | 标准分值 | 得分 | 扣分细则 |  |
| 常规工作 （30分） | 1 | 卫生保洁 | 1、树木、草坪修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜，做到不乱丢乱抛。 | 15 |  | 整修后树枝乱放不及时清运扣2分/处。 |  |
|  | 2 | 松土除草 | 2、绿地及时除杂草，绿地内不得间种农作物。 | 10 |  | 绿地内杂草不及时清除扣2分/次，树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显隔沟扣1分/处，栽种农作物扣5分/处。 |  |
|  |  |  | 3、树憂李整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应分隔沟。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 浇水排水 | 4、根据实际，对绿化树木及草坪及时进行抗早浇水、喷水，确保正常生长。 | 5 |  | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的扣1分/处，致植物枯死的加倍扣分;雨后绿地草坪有积水，扣1分/处。 |  |
|  |  |  | 5、绿地内确保雨后积水及时排除，坑坑洼洼必须及时填平。 |  |  |  |  |
| 技术工作（60分） | 4 | 施肥 | 6、绿地、草坪、植物根据实际做到及时施肥，施肥方法适当，操作规范，用量合理，不产生肥害，施肥及时覆盖。 以农技农机站绿化技术员现场查勘为主。 | 5 |  | 不按规定及时施肥(以现场考核人员签证为准)，扣1分/次；不及时覆盖，发现一处扣分，发生肥害，扣1分/处。 |  |
|  | 5 | 绿化长势 | 7、绿地内树木无死株、断枝及明显枯枝，乔木成活率 98%以上，灌木色块草坪基本无空缺。 | 20 |  | 绿化因管护不当造成乔灌木草坪成片死亡的，扣5 分/次；绿地内发现有死树枯枝未及时清除的扣2分/处；含绿化补缺标段对死亡空缺不主动按要求及时进行补缺的扣5分/次；正常情况下发现绿地内有树木倒伏的，扣1分/处；大风暴雨等自然灾害发生时，不及时对绿化进行抢险的，扣2分/次；对布置的临时性突击工作完成不力，扣2分/次。 |  |
|  |  |  | 8、绿地内特殊原因造成乔灌木有缺株现象,应及时补缺，少数树种因季节不能及时补缺除外。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木，并及时完成110联动、环境整治、抢险等临时性突击工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、草坪应长势良好，无黄化及明显杂草未拔除迹象，草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 病虫防治 | 11、发现病虫害应主动汇报。按规定使用农药，科学防治。 | 20 |  | 出现重点病虫危害症状 ，扣5分/次，造成严重危害的，扣8分/次，造成一定范围植株死亡的扣 12 分/次；防治不及时诱发社会矛盾及居民投拆的，扣5分/次:使用违禁农药的不得分。冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分。 |  |
|  |  |  | 12、冬季按规定对树木进行涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 整枝修剪 | 13、树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀:色块、绿篱短期修剪，不脱脚，不缺损，三面整齐平整，球类修剪圆整。 | 15 |  | 乔灌木、色块不适时修剪，扣2分/次;修剪质量达不到要求的,扣0.5 分/次；草坪不及时修剪扣1分/处；修剪面不平，边角有遗留，扣1分处；修剪后色斑明显，扣0.5分/处。 |  |
|  |  |  | 14、草坪要适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。 |  |  |  |  |
| 组织管理（10分） | 8 | 其他 | 15、管护组织制度全，工作有台帐，记录全面并及时上报。 | 10 |  | 管护小结记录不及时，上报少不全，每次扣0.5分；无管护台帐，不得分。无养护计划、现场管理乱，发现一次扣1分，管护员不按要求安全作业，不得分，迟到一次扣0.5分;无故缺席一次扣1分；无故替开会一次扣0.5分，养护管理责任人经常变更不明确，扣1分;通讯不畅有一次扣1分；有转包现象不得分；提出问题，反映情况属实，有一次扣1分。 |  |
|  |  |  | 16、严格按安全生产操作规程组织作业，养护管理规范。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17、养护负责人按责任部门要求，准时参加会议这活动及各类业务培训。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18、养护承包绿地无转包现象，发现破坏绿化现象能及时汇报。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19、上级领导及相关部门、社区、居民反映管护存在问题。 |  |  |  |  |

（一）环卫作业考核办法

（1）涉及本合同中的工作考核及相关费用支付，以镇相应的长效管理办法及考核文件为依据，实际拨付时按照后续的考核细则内容及确定的考核扣款结果为准。

（2）遇有重大活动、灾害性雨雪天气等特殊情况，组织员工按照应急预案和街道的要求，做好保障工作，应急补贴费用不超过100元/人/天。

（二）绿化养护考核办法

常州市新北区罗溪镇绿化养护管理考核办法

为提高绿化养护管理整体水平，建立正确评估绿化养护管理工作质量体系及优胜劣汰的绿化养护

竞争机制，规范绿化养护管理考核行为，特制订本办法：

一、组织领导

常州市新北区罗溪镇人民政府成立绿化养护管理考核小组。

二 、考核范围

1、市区委托的绿化地块的养护管理。

2、镇级财政建设的绿化地块的养护管理。

三、考核依据

按照《罗溪镇绿化养护长效管理考核细则》和《罗溪镇绿化养护自评考核表》进行考核，考核依

据为《罗溪镇绿化养护月度主要管理事项》。

四、 考核办法

采取考核小组巡查考核、抽查考核、督查考核相结合的办法，每月汇总考核成绩一次。

1、专项巡查考核。由考核小组成员不定期进行日常巡查，主要结合养护单位日常工作对养护地块进行巡查考核，对发现的问题提出明确整改意见和期限，如逾期未整改或整改不到位月度得分扣5分。

2、专项抽查考核。由考核小组成员每月定期到现场按考核细则进行考核，发现问题即时扣分，如逾期未整改或整改不到位月度得分扣5分。

3、专项督查考核。由镇分管领导或建设办负责人每月不定期对养护地块进行督查考核，发现

问题即时扣分，如逾期未整改或整改不到位月度得分扣5分。

4、城市长效管理考核。(1)市、区城市长效管理考评人员现场巡查发现问题，逾期未整改或整  改不到位季度得分扣2分、1分；现场考评发现问题，季度得分扣1分、0.5分，若逾期未整改或整改 不到位季度得分加扣1分、0.5分； (2)镇党政领导、镇执法局城市长效管理人员巡查或考评发现问题，逾期未整改或整改不到位季度得分扣1分、0.5分。

5、考核成绩为百分制，每月汇总一次，季度得分按每月得分平均数计算。专项巡查考核、抽查考核和督查考核分别按40%、40%、20%的权重计入总分，城市长效管理考核结果直接计入季度得分。

6、考核中发现的问题通过现场照相、现场指正、现场打分等方式即时记录，保全证据。市、区城市长效管理考评人员现场巡查或考评以系统派单为依据。养护单位需在考核结果单上签字确认。

五、考核结果运用

1、季度得分作为养护款拨付的依据，养护款按季度支付，季度得分/100为养护款支付比例。

2、全年有2个月考核成绩达不到90分的，甲方有权终止养护合同。

七、环卫作业人员劳动用品配备标准及发放要求

1、发放范围：从事一线作业的环卫工人。

2、发放物品：根据日常劳动需要，按时发放普通防护服、普通工作帽、普通工作鞋、防寒服、雨衣、胶鞋等日常劳动保护用品。

3、发放要求

（1）中标人须承担200元/年·人的专款按时发放劳护用品；

（2）劳护用品必须以实物形式发放，不得将之纳入环卫工人现有工资额度；

（3）加强对劳护用品发放工作的监管，建立、健全必要的发放、保管、使用、回收/以旧换新等制度；

（4）提高环卫工人爱惜劳护用品、勤俭节约的意识，避免造成劳护用品的浪费。

项目最低装备配置及人员数量配备

养护区域车辆、设备一览表

| 养护机械设备 | 规格及用途 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 登高车 | 举升高度≥10米；修剪乔木 | ≥2 |
| 水车 | 罐体体积≥3m³； 需原装水车（车辆需符合项目所在地机动车登记管理规定，持有合法有效的行驶证及营运证） | ≥4 |
| 清运卡车 | 核载2吨及以上（车辆需符合项目所在地机动车登记管理规定，持有合法有效的行驶证及营运证） | ≥4 |
| 巡视车 | 核载5人及以上 | ≥2 |
| 草坪修剪车 （手推、自走） | 用于修剪大面积高档草坪，功率≥5.5马力 | / |
| 高枝锯剪 | 举升高度≥5米；修剪乔木 | ≥8 |
| 绿篱修剪机 | 修剪绿篱用 | ≥6 |
| 油锯 | 排气量≥30cc，切锯树木用 | ≥4 |
| 割灌机 | 修剪草坪用，排量≥30cc | ≥10 |
| 背负式打药机 | 防治低矮绿化病虫害 | ≥6 |
| 打药车 | 2.0~4.5MPa;射程≥15m | ≥2 |
| 水泵 | 出水口径80/3（mm/inch） | ≥6 |
| 打孔机 | 打孔深度5-6cm，孔径2cm | / |
| 疏草机 | 切根深度2cm左右 | ／ |
| 背负式鼓风机 | 排气量≥77cc，功率≥3.6/6500kw/r/min | ≥6 |

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）: 常州市新北区罗溪镇人民政府

中标人（以下称乙方）:

合同编号：

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

服务期限：暂定三年，合同一年一签。第一年服务期限为    年  月   日至    年  月   日。其中前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方可以解除合同。每年合同期满经甲方考核合格后可续签下一年度合同。

第二条 合同价格

签约合同价（人民币，下同）：    元/年（小写    元/年）。

本合同价包括招标文件所确定的采购范围内相应服务的提供、人员工资、福利，法定假日加班费、高温费、办公费以及管理、劳务、培训、利润、税金、车辆费用、设备费用，风险政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411004-SYZB-G2026-0043）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算方式：固定总价。

4.付款方式：

（一）环卫作业考核办法及结算方式

本合同年度总金额按月平均分摊核算月度费用，每月费用扣除对应月度各项考核扣款后，剩余应付费用按季度集中结算支付。甲方在收到乙方开具的合法有效等额增值税发票之日起10个工作日内，完成本季度核定剩余费用的支付工作。

第五条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方有虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.若甲方逾期付款，则付款逾期违约金按银行活期利率执行，最高不超过欠款总额的3%。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人（委托代理人）：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人（委托代理人）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函 （实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1  中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

（3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司 （此处填供应商单位名称） 参加 江苏尚阳工程管理有限公司 组织的 （采购单位名称①） 采购编号为 ② ， （项目名称③）（分包号：④） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称⑤） ，属于 （采购文件中明确的所属行业⑥） 行业；承接企业为 （企业名称⑦） ，从业人员 ⑧ 人，营业收入为 ⑨ 万元，资产总额为 ⑩ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业⑪） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如XX服务。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业。

7.（企业名称⑦）：填写投标人的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求

/

二、商务技术文件格式

1  投标函 （实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书 （实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书 （实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元/三年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注:此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  投标分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一年环卫作业费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 一年绿化养护费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 一年总价（元/年） 一年环卫作业费+一年绿化养护费 |  |  |  |  |  |  |
| 三年总价（元/三年） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表需要按环卫作业和绿化养护分别报价。具体详见五、投标及报价要求

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本项目服务费最高限价为：人民币3611.82万元（三年），1203.94万元/年，报价表上的价格为含税报价，包含但不限于工作人员的人员工资、福利，法定假日加班费、高温费、办公费以及管理、劳务、培训、利润、税金、车辆费用、设备费用，风险及政策性文件规定的其它各种费用中的数项，以及为完成招标文件规定的各项管理工作所涉及到的一切相关费用。每项招标内容只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效投标。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，采购人应保障服务人员的基本法定待遇，但采购人并不为此支付增加有关费用。

5.因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

6.投标人在投标时应充分考虑市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，所报的投标报价，即为签订的合同价。在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴出现变化的，该部分费用由投标人自行承担，各投标人在报价时须综合考虑风险。

7.作业人员工资、社保及基本福利：按照省市相关法律法规不得低于最低标准，高温费按省市相关规定不得低于最低标准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）管理机构和管理制度；

（2）道路环卫机械化作业方案；

（3）人工作业组织方案及流程；

（4）垃圾收运作业组织方案及流程；

（5）环卫作业人员配备及作业时间；

（6）绿化养护方案；

（7）重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施；

（8）安全、文明作业管理实施方案及保障措施；

（9）恶劣天气应急预案；

（10）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料