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原南通新广生化工地块风险管控工程服务项目


政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320613-YCZJ-G2026-0018





招标人：江苏省南通港闸经济开发区管理委员会
代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司
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第一章 招标公告
项目概况
原南通新广生化工地块风险管控工程服务项目的潜在投标人应在苏采云系统内获取招标文件，并于2026年7月29日14时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
1、 项目基本情况
1.项目编号：
[bookmark: _Hlk104970923]2.项目名称：原南通新广生化工地块风险管控工程服务项目。
[bookmark: _Toc387526365][bookmark: _Toc387526169][bookmark: _Toc387526273][bookmark: _Toc20597]3.项目类型：服务。
4.预算金额：700万元。
5.最高限价：人民币698万元。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
6.项目需求：具体详见第三章采购需求，请仔细研究。
7.合同履行期限：自本项目启动之日起，至效果评估通过生态环境主管部门组织或参与的专家评审（其中启动日期以委托人要求为准，管控工期为180 日历天），须完成场地围挡、TRD 工法阻隔墙施工、微生物衰减作业等全部管控范围内工作内容）。
8.本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.法定代表人身份证明书。
3.法定代表人授权书（如有）
4.诚信承诺书
5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/
（三）本项目的特定资格要求： 
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后系统内下载。
3.获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载。
4.售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件提交截止时间：2026年7月29日14时00分00秒（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。
2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标人或代理机构提出。
5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.请各投标人充分考虑项目要求，谨慎参与交易，中标后非招标人原因中标人放弃中标资格的，该投标人将记入不良记录，并报相关部门将其列入黑名单，视情公布在相关网站。
7.本次招标的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。
8.“苏采云”系统使用相关提醒
8.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
8.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
8.3“CA数字证书”的获取：
投标人需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
8.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
8.5招标人或代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
8.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
8.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
9.响应文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各投标人请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
10.参与本项目风险管控方案编制工作的单位，不得参与本项目的投标活动。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
招标人：南通港闸经济开发区管理委员会
地址：南通市崇川区城港路118号
联系人：顾先生
联系方式：0513-85602392
2.代理机构信息
名称：江苏永诚工程造价事务所有限公司
地址：南通市崇川区东景路三佳服饰厂内3楼
联系人：周工  
联系电话：13186536628
3.项目联系方式
[bookmark: _Toc363573854]联系人：周工  
联系电话：13186536628
邮箱：1175567602@qq.com
4.软件技术支持：0519-86722801。
[bookmark: _Toc363573855]
第二章 投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理费差额累进方式计收，由采购人支付，中标供应商无需承担。
 政府采购代理费率标准：
	中标金额
	服务招标代理收费费率

	50万元以下的项目
	10.5‰

	50-100万元的项目
	8‰

	100-200万元的项目
	5.5‰

	200-300万元的项目
	4.5‰

	300-400万元的项目
	4‰

	400-500万元的项目
	3.5‰

	500-1000万元的项目
	2.5‰

	备注
	招标代理费用不足2000元的，按2000元收费。


5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。
二、招标文件
1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）合同主要条款
（6）合同授予
（7）质疑与投诉
（8）投标文件组成及格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。招标人或代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。
3.招标文件的修改
3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.2 招标人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
三、投标项目涉及的现场勘察
1.招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
四、投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。
2.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.投标分项报价表
4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
7.投标有效期
7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
9.电子投标文件其他要求
9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。
9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
五、投标文件的提交
1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.提交投标文件截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 招标人或代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5. 投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
6.投标文件线上格式要求
6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!
6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
六、开标与评标
1.开标
1.1招标人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟内对投标文件进行解密。
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2.评标委员会
2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、招标人或代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6招标人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.投标文件的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的审查
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或代理机构及评标委员会联系。
七、无效投标条款
1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
2.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
4.未通过符合性审查的。
5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
6.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）
10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。
14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
15.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
八、废标条款
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3.因重大变故，采购任务取消的。
4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5.因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
九、定标
1.确定中标人
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向招标人或代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。
1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。
1.4.8将政府采购合同转包的。
1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
2.质疑处理
2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
招标人或代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）—“办事指南”—“投诉办理指南”。
十、中标通知书
1.中标结果确定后，招标人或者代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖公章的系统内打印的纸质投标文件交给代理机构存档。
十一、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为中标价*10%，中标人可以选择以支票、汇票、本票、保单、保函等非现金形式缴纳。
2.中标人须凭“中标通知书”和“履约保证金”缴纳凭证，30日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
3.服务期满并按规定时间、规定要求完成交接后招标人将返还该履约保证金。
4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
5.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。
十二、授予合同
1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.标的物的追加
2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，如需追加采购,按《政府采购法》第四十九条执行。
2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
十三、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
十四、未尽事宜
按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
		

[bookmark: _Toc13543213]第三章 项目需求
[bookmark: _Toc182848996]请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 
原南通新广生化工有限公司地块（以下简称“新广生地块”）位于江苏省南通市崇川区天生港镇街道国庆村，地块东至深南路、南至港闸路、西至兴港路、北至国庆村居民和农田区域，地块面积为40647m2（约61亩）。新广生地块历史上主要为新广生化工工业用地，目前地块内各类生产设备、构筑物均已拆除，四周均已建立围挡，部分区域种植着农作物。根据南通市崇川区控制性详细规划（闸西单元）和《崇川区闸西单元C1-2、C2-3等地块控制性详细规划调整》，地块规划为商业商务混合用地和公园绿地（非社区公园或儿童公园用地），均属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的第二类用地。
调查结果表明：本地块土壤中苯和1,2,3-三氯丙烷超标，最大超标深度为6m；地下水中15项感官性状及一般化学指标超标，分别为pH值、浊度、耗氧量、色度、溶解性固体、总硬度、挥发酚、氨氮、氯化物、硫化物、硫酸盐、锰、铁、铝、钠；8项毒理学指标超标，分别为氟化物、碘化物、砷、苯、甲苯、1,2-二氯乙烷、苯胺和石油烃（C10~C40）深度为潜水层顶部至潜水层中上部（最大超标深度为12m）。在第二类用地情景下，（1）本地块土壤关注污染物苯和1,2,3-三氯丙烷的健康风险不可接受；地下水不考虑饮用地下水的暴露途径下，地下水中苯的健康风险不可接受，地下水中其余关注污染物砷、1,2-二氯乙烷、苯胺、甲苯和石油烃（C10~C40）风险可接受。（2）本地块土壤中苯和1, 2, 3-三氯丙烷修复目标值分别为4mg/kg、0.5mg/kg；地下水中苯修复目标值为4.31mg/L。（3）本地块土壤风险不可接受区域总面积为2897 m2，风险不可接受最大深度为7m，土方量为18008m3；地下水风险不可接受区域面积为2865m2，风险不可接受最大深度最大为12m，地下水风险不可接受方量约13851.1m3。
图1-1 原南通新广生化工有限公司地块地理位置图
2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》《土壤污染源头防控行动计划》《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》（2022年）》《优先监管地块土壤污染管控工作指南（试行）》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）等有关法律法规、导则规范要求。
三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（1）针对地块存在环境问题的污染土壤及地下水，编制地块土壤和地下水垂向阻隔工程实施方案、污染源消减方案，以支撑风险管控工程施工；
（2）采用四周垂直阻隔屏障对本项目污染土壤和地下水进行风险管控，针对垂直阻隔屏障外超风险土壤区域和苯超标的地下水区域，采用微生物强化衰减技术，加速污染物降解衰减，提高自然衰减能力；并结合长期监测，评估阻隔效果，确保地块内污染不对周边用地产生环境污染迁移隐患。
（3）中标供应商在相关管控工作开展期间，应严格落实污染防控主体责任，采取切实有效的防护及处置措施，全面防范、杜绝管控过程中产生二次污染问题。
合格，符合技术方案要求，通过效果评估，保证工程质量和效果。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1、采购标的数量：
	小类
	项目
	基本要求
	备注

	制度控制
	围墙建设维护、安保
	用彩钢板对四周围墙破损缺失部位进行加固和维修（约60m长、2m高）
	

	污染土壤和地下水风险管控
	垂直阻隔
	周长342m、深度约36.5m，阻隔墙厚度0.8m
	含施工单位需开展的水文地质补充勘察、阻隔墙效果自检等工作经费

	微生物衰减削减
	微生物衰减措施
	针对超风险污染土壤和地下水区域，采用微生物强化衰减技术，加速土壤和地下水中修复目标污染物浓度降解30%；污染土壤面积约1696㎡，修复深度为5m；污染地下水面积约727㎡，修复深度为6m，总修复量预计12842m³
	

	钻探和检测费
	地下水、环境空气、土壤等采样检测费用
	钻探预计230m ，按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5—2018）、污染地块地下水修复和风险管控技术导则（HJ 25.6—2019）等国家规范要求采样，出具报告。
	


注明：以上仅为本项目风险管控最低基本需求，请各投标人结合采购人提供的项目需求、相关附件说明等自行认真现场查勘，如有缺项漏项投标单位自行补充完善，一旦中标，中标单位不得以任何理由增加成本，采购人不再向中标单位支付任何额外费用。
2、 采购项目交付：自本项目启动之日起，至效果评估通过生态环境主管部门组织或参与的专家评审（其中启动日期以委托人要求为准，管控工期为180 日历天），须完成场地围挡、TRD 工法阻隔墙施工、微生物衰减作业等全部管控范围内工作内容）。。
3、 项目实施地点：采购人指定地点
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1、根据该地块目前规划用途为商业商务混合用地和公园绿地，结合场地调查与风险评估结果，考虑到场地高风险污染物有氯代烃、苯系物等，整个场区大部分区域土壤采样时有异味，且该地块周边500m范围内存在多个居民区，考虑基于第二类用地方式下（土壤不裸露）的风险管控方案，实施以防止污染扩散为目的的风险管控工程。
2、垂直阻隔要求：选择TRD工法，采用垂直防渗阻隔屏障对地块污染实施立体阻隔，切断地块内地下水污染向周边环境扩散迁移途径，阻断污染物与人体接触的暴露途径，有效管控地块污染人体健康和环境风险，土壤管控面积为2897 m2，土壤管控最大深度为7 m，地下水管控面积为13851.1 m2，地下水管控深度为12 m。垂直阻隔周长342 m，建议阻隔到第四层粉质黏土夹粉土层，深度约36.5 m（嵌入相对不透水层0.9 m以上）。建设垂直阻隔屏障，阻断地下水污染向地块红线外迁移扩散，垂直阻隔屏障应连续、耐腐蚀、具备足够防渗性能，渗透系数值不高于1×10-6 cm/s。垂直阻隔屏障建设完成后，开展垂直阻隔墙内外地下水环境状况长期监测，地块外地下水环境状况（超风险污染物浓度）应保持持续稳定或下降趋势。垂直阻隔施工质量检查：1）屏障厚度不小于750mm；2）屏障深度进入隔水层不小于0.9m；3）屏障完整性满足《工业污染场地竖向阻隔技术规范》（HGT20715-2020）的良好标准。4）垂直阻隔墙体抽检，应满足本地块污染地下水作用下的渗透系数值不高于10-6cm/s。
微生物强化衰减技术要求：应用于垂直阻隔屏障外超风险土壤区域和苯超标的地下水区域，加速污染物降解衰减，提高自然衰减能力。针对垂直阻隔屏障外土壤超风险区域和地下水苯超标区域，采用微生物强化衰减技术，加速土壤和地下水中修复目标污染物浓度降解衰减30%。注入井按照5m×5m密度布设，共计106口。
满足工程技术规范及相关检验标准（详见技术方案），通过效果评估。
服务内容中涉及隐蔽部分的需留存影像视频资料以供后结算审计使用，在送审结算资料时一并提交。所有资料必须附有详细影像资料（彩色照片），所有影像资料必须有可参照性。如影像资料未能反映清单内容或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容将可能不予认可。
本项目污染土壤及地下水风险管控工作的质量保修期均为1年，质量保修期自项目全部完成	且效果评估通过生态环境主管部门组织或参与的专家评审之日起计算。
3、人员配置要求
投标供应商须提供相关服务人员不少于8名，其中包括项目负责人1名（服务期间项目负责人须保证每月出勤不少于 22天，且每天在现场不少于 8 小时），项目团队成员至少7名。其中项目负责人须具备一定的工作经验和较高的专业水平等。
注明：本项目实际到岗人员须与投标文件所列人员完全一致，中标供应商不得擅自更换。确需更换的，应事先以书面形式向采购人提出申请，经采购人书面同意后方可实施。项目履约期间，若采购人认定项目组成员不能胜任岗位工作要求，中标供应商须无条件予以更换，且更换后的人员资质不得低于原投标文件承诺标准，直至满足采购人要求为止。
六、采购标的的验收标准；
6.1本项目提交的全部技术成果，必须能满足效果评估要求。
6.2根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定；效果评估须通过生态环境主管部门组织或参与的专家评审。
6.3招标单位有权核查中标单位提供的招标文件中相关材料的真实性，如若发现有虚假材料一切后果由中标单位承担。
6.4中标单位须按照招标要求和技术标准实施，不得擅自修改，涉及的相关技术标准以最新文件为准。
6.5中标单位须保证所提供服务等涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。
7、 采购标的的其他技术、服务等要求；
1．总体思路
根据风险评估结果和分析管控总体思路，编制风险管控方案，采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散，开展地下水、空气环境监测，发现污染扩散后，及时采取有效补救措施。该场地风险管控技术路线如下图1-2。污染地块土地使用权人应当按照国家有关环境标准和技术规范，编制风险管控方案，风险管控方案应当包括管控区域、目标、主要措施、环境监测计划以及应急措施等内容。
该地块目前规划用途未最终明确，结合场地调查与风险评估结果，考虑基于第二类用地方式下（土壤不裸露）的风险管控方案，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，该场地的风险管控总体思路如下：
（1）地下水苯超风险区域建议实施阻隔措施（垂直阻隔），防止污染物扩散；
（2）针对垂直阻隔外超风险的土壤区域和苯超标的地下水区域，采用微生物强化衰减技术，加速地下水中污染物降解衰减，提高自然衰减能力；
（3）阻隔后，结合长期监测，评估阻隔效果，确保地块内污染不对周边用地产生环境污染迁移隐患。
2．管控区域
考虑到场地高风险污染物有氯代烃、苯系物等，整个场区大部分区域土壤采样时有异味，且该场地暂不开发利用。管控区域设置遵循下述原则：（1）包括全部地下水超风险范围；（2）包括超风险污染土壤；（3）可服务于后期可能开展的污染土壤和地下水管控工程。
据风险评估报告框定的超风险范围，面积为6676.61 m2；止水帷幕总长度为342 m。	
图1-2 场地风险管控总体思路示意图
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3．管控总体目标
本项目管控总体目标为：采用垂直防渗阻隔屏障对地块污染实施立体阻隔，切断地块内地下水污染向周边环境扩散迁移途径，阻断污染物与人体接触的暴露途径，有效管控地块污染人体健康和环境风险，土壤管控面积为2897m2，土壤管控最大深度为7m，地下水管控面积为13851.1m2，地下水管控深度为12m；同时采用微生物强化衰减技术，应用于垂直阻隔屏障外超风险土壤区域和苯超标的地下水区域，加速污染物降解衰减，提高自然衰减能力。为保障地块土壤和地下水污染得到有效管控，支撑地块后续安全利用。风险管控各环节总体目标如下：
（1）垂直阻隔目标
1）建设垂直阻隔屏障，阻断地下水污染向地块红线外迁移扩散，垂直阻隔屏障应连续、耐腐蚀、具备足够防渗性能，渗透系数值不高于1×10-7cm/s。
2）垂直阻隔屏障建设完成后，开展垂直阻隔墙内外地下水环境状况长期监测，地块外地下水环境状况（超风险污染物浓度）应保持持续稳定或下降趋势。
（2）微生物衰减目标
本地块针对垂直阻隔屏障外土壤超风险区域和地下水苯超标区域，采用微生物强化衰减技术，加速土壤和地下水中修复目标污染物浓度降解衰减30%。微生物利用污染物作为碳源和能源，从而达到对污染物的降解和矿化的目的。
4．垂直阻隔技术
综合分析土壤和地下水污染范围、刺激性异味存在区域、施工作业方便、工程量及成本等因素，选择TRD工法，又称为“深层地下水泥土连续墙工法”或“渠式切割深层搅拌地下水泥土连续墙工法”。垂直阻隔周长342m，建设深度为地表以下36.5 m（嵌入相对不透水层0.9 m以上）。
5．微生物衰减技术
微生物对有机物污染土壤和地下水的修复是以微生物对有机污染物的降解和转化为基础的，本地块针对超风险污染土壤和地下水区域，采用微生物强化衰减技术，加速土壤和地下水中修复目标污染物浓度降解衰减30%。微生物利用污染物作为碳源和能源，从而达到对污染物的降解和矿化的目的。通常情况下，土壤和地下水生物修复的关键是激发对污染物具有降解能力的微生物的活性，并在修复周期内保持其活性。
为提高修复效率并克服单一方法的局限，拟将生物刺激和生物强化策略相结合，形成协同增效的综合修复方案。将在微生物降解苯系物的全过程中提高各阶段的效率，通过生物刺激添加药剂提高生物量，同时增强苯系物的生物利用度；通过生物强化人为筛选添加降解菌剂，增加高效降解菌株的丰度，提高降解效率，缩短降解周期。注入井按照5m*5m密度布设，共计106口。
6．工艺参数
（1）垂直阻隔技术要求
1）施工需定位准确，浆液泵送量应与搅拌下沉（或提升）速度相匹配，保证搅拌桩中水泥掺量的均匀性，TRD水泥搅拌桩的渗透系数＜10-7 cm/s。
2）搅拌机头在正常情况下应上下各一次对土体进行喷浆搅拌，对含砂量大的土层，宜在搅拌桩底部2 m~3 m范围内上下重复喷浆搅拌一次。
3）施工时如因故停浆，应在恢复喷浆前，将搅拌机头提升（或下沉）0.5 m后再喷浆搅拌施工。因搁置时间过长产生初凝的浆液，应作为废浆处理，严禁使用。
4）相邻桩施工间隔不得超过12小时，否则应在相邻部位补桩。
（2）微生物衰减技术要求
1）药剂配置系统
混合罐、计量泵，添加氮（铵/尿素）和磷（磷酸盐），比例C:N:P为100:10:1至100:1:0.5。除了营养物质以外，复配以生物表面活性剂作为促溶材料，确保地下体系中表面活性剂浓度300~500 mg/L，间歇添加以防pH降低或沉淀。药剂配置系统包括菌剂系统和溶解水箱，pH计、温度和颗粒度监测系统等，确保药剂按照设定的比例加入并且溶解完全。
药剂配制和注入系统采用一体化原位注入设备，系统最大注入流量5m³/d，最大注入压力0.5MPa。
2）添加量
控制菌剂的微生物浓度不低于5×108CFU/mL。参考相关案例，推荐每一口井的生物菌剂注入量为100L，生物药剂的注入量为200L，生物菌剂待注入系统建设完毕一次性注入，生物药剂在60天的施工期内分3次注入，隔20天注入一次，注入比例为4:3:3，即80L，60L，60L。后续根据实际现场小试情况进行调整。
3）监测指标
监测井建设位于羽流内外，监测指标主要包括污染物水平和参数（如pH、温度等），定时监测指标，尤其是药剂注入前后密切关注监测指标，必要时根据实际情况调整添加量和添加频率。
6、工作成果要求
1.相关方案
（1）施工风险管控方案；
（2）环境管理方案；
2.项目管理组织方案
（1）施工重难点分析；
（2）施工方案；
（3）施工进度计划与保障措施；
（4）工程质量管理及保障措施；
（5）安全文明施工与个人防护措施；
（6）应急预案等；
3.项目过程文件
（1）施工竣工报告；
（2）阻隔施工过程及评估资料；
（3）污染源削减过程及评估资料；
（4）施工过程台账、记录、审批等；
（5）监测报告。
八、付款方式
本管控工程（180日历天）施工结束，中标供应商递交完整的施工资料并经采购人确认后，支付合同总价的50%；项目完成效果评估且评估报告通过生态环境主管部门组织或参与的专家评审，支付合同总价的20%；效果评估通过专家评审且采购人委托审计单位审计完成后付至审计价的95%，余款在项目审计完成后的12个月内付清。
注：若最终审定价高于合同价，超出部分采购人不予支付。投标供应商应充分考量该部分成本风险。
九、项目涉及到的现场勘察
1.招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，供应商可在招标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。
2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘查现场的责任和风险。
4.供应商在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。


               第四章 评审方法和程序
一、招标人委托代理机构组织招标
1.成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
二、开标
1.不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
2.代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
3.投标人不足3家的不得开标。
三、资格审查
1.开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。
2.资格审查合格的投标人进入评标。
3.合格投标人不足3家的，不得评标。
四、评标
1.评标时间：资格审查结束以后。
2.代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。
（2）宣布评标纪律。
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：
① 分值汇总计算错误的；
② 分项评分超出评分标准范围的；
③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
3.评标委员会负责具体评标事务：
（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。
（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。
（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出评价；
（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（6）配合相关部门的投诉处理工作；
（7）配合招标人或代理机构答复投标人提出的质疑。
5.除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
7.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。
8.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。
五、评审原则
1.本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。
2.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。
3.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。
4.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。
六、评审方法
1.评标程序：
资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。
本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。
2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
3.本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；
价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）； 
4.评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。
5.评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。
6.商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
7.开启投标人的价格标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。
8.投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
9.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
七、关于投标价格评审
1.针对投标价格实质响应的评审
评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。 
2.针对投标价格合理性的评审
2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
八、评审评分项 
（一）商务技术标评分：（70分）
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	企业实力
	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，每提供一个得1分，最高得3分。不提供不得分。提供相关证书扫描件加盖公章扫描上传至电子投标文件中。
	3

	2
	企业业绩
	供应商自2021年6月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成的类似本项目（土壤或地下水污染的修复或管控工程服务）案例，每提供1个得3分，满分6分。
（完成过的业绩证明材料：需同时提供①合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、合同签订日期)；②生态环境行政主管部门组织专家会通过的评审意见或委托方出具的相关证明材料(备案函或竣工验收证明或报验表)。提供相关证明材料原件的扫描件并加盖供应商公章上传至响应文件。未提供或未按要求提供不得分。）
	6

	3
	项目负责人

	1、拟投入本项目的项目负责人具有一级建造师执业资格证书的，得2分；具有二级建造师执业资格证书的，得1分。本项最多得2分。
2、项目负责人具有环境类相关专业高级及以上工程师（含）及以上职称的得2分，具有环境类相关专业中级职称得1分，环境类相关专业初级职称不得分。本项最多得2分。
3、项目负责人具备环境类硕士及以上学位证书的，得1分；环境类大学本科学位证书，得0.5分。本项最多得1分（按所持学位证书的最高等级核算）。
备注：需提供资格证书原件扫描件、职称证书原件扫描件、学位证书原件扫描件及由社保机构出具的供应商在自2026年1月以来任意一个月为其缴纳社保的相关证明材料扫描件加盖公章扫描上传至电子投标文件中。未提供或未按要求提供不得分。
	5

	4
	技术负责人

	1、拟投入本项目的技术负责人具有环境类相关专业高级职称及以上的技术职称，得2分，具有环境类相关专业中级职称得1分，环境类相关专业初级职称不得分。本项最多得2分。
2、具备环境类硕士及以上学位证书的，得1分；环境类大学本科学位证书，得0.5分。本项最多得1分（按所持学位证书的最高等级核算）。
备注 ：需提供职称证书原件扫描件、学位证书原件扫描件及由社保机构出具的供应商在自2026年1月以来任意一个月为其缴纳社保的相关证明材料扫描件加盖公章扫描上传至电子投标文件中。未提供或未按要求提供不得分。
	3

	5
	项目团队成员（除项目负责人、技术负责人外）

	（1）项目团队成员具有环境类相关专业初级及以上职称的得1分/人，最多得2分；具有环境类相关专业中级及以上工程师职称的得1.5分/人，最多得3分；具有环境类相关专业高级及以上工程师职称的得2分/人，最多得4分。本项最高得9分（1人仅按所持最高职称档次计分1次，同一人不重复得分，如职称证书无法体现专业的，以毕业证书为准。）
（2）项目团队成员中具有一级建造师证书的，每有1人得2分，最高得2分；具有二级建造师证书的，每有1人得1分，最高得2分。本项最多得4分。（1人仅按所持最高证书档次计分1次，同一人不重复得分）
（3）项目团队成员中具有注册环保工程师证书或注册环评工程师证书，每有1人得2分。本项最高得4分。
备注：以上（1）-(3)所有人员须提供相关证书原件扫描件及供应商为其缴纳的自2026年1月以来的任意一个月的社保缴纳证明材料扫描件加盖公章扫描上传至电子投标文件中；以上（1）-（3）团队成员若同时满足多项评审条件，可在各分项分别计取对应分值；仅单一项评审分项内，单人仅按最优条件计分，不重复累加。未提供或未按要求提供不得分。
	17

	6
	对项目理解程度
	对本项目的理解熟悉程度，评委依据投标文件中针对本项目的①项目背景情况、②地块情况、③项目实施内容、④工作目标的阐述内容进行综合评审打分。
本项满分为 6 分，上述四个评审要点各占 1.5 分。投标文件缺少任一评审要点内容的，扣 1.5 分；任一评审要点的需求分析内容存在缺陷或不足的（不符行业实际、政策要求、与项目实际存在偏差、表述过简、含无关内容、逻辑漏洞等），每处扣 1 分，本项分值扣完为止。
	6

	7
	本项目重点、难点分析


	对本项目重点难点的研判能力，评委依据投标文件中针对①本项目重点的分析、②本项目难点的分析、③解决方案、④合理化建议的阐述内容进行综合评审打分。
本项满分为 6 分，上述四个评审要点各占 1.5 分。投标文件缺少任一评审要点内容的，扣 1.5 分；任一评审要点的需求分析内容存在缺陷或不足的（不符行业实际、政策要求、与项目实际存在偏差、表述过简、含无关内容、逻辑漏洞等），每处扣 1 分，本项分值扣完为止。
	6

	8
	
针对本项目微生物菌剂的实施方案
	微生物菌剂实施方案的适配性与有效性，评委依据投标文件中针对本项目的①选用微生物菌剂的针对性、②与场地条件及特征污染物的匹配程度、③菌剂有效性的印证、④具体实施方案的阐述内容进行综合评审打分。
本项满分为 6 分，上述四个评审要点各占 1.5 分。投标文件缺少任一评审要点内容的，扣 1.5 分；任一评审要点的需求分析内容存在缺陷或不足的（不符行业实际、政策要求、与项目实际存在偏差、表述过简、含无关内容、逻辑漏洞等），每处扣 0.5 分，本项分值扣完为止。
	6

	9
	本项目阻隔覆盖实施方案

	阻隔覆盖实施方案的科学性与可行性，评委依据投标文件中针对本项目的①阻隔覆盖方案（需详细阐述污染作用下阻隔墙工程的渗透系数性能）、②施工组织、③工艺工法的阐述内容进行综合评审打分。
本项满分为 6 分，上述三个评审要点各占 2 分。投标文件缺少任一评审要点内容的，扣 2 分；任一评审要点的需求分析内容存在缺陷或不足的（不符行业实际、政策要求、与项目实际存在偏差、表述过简、含无关内容、逻辑漏洞等），每处扣 1 分，本项分值扣完为止。
	6

	10
	项目进度保证措施方案
	进度保证措施的合理性与可操作性，评委依据投标文件中针对本项目的①进度实施计划、②进度保证措施、③关键节点管控、④工期延误应对预案的阐述内容综合评审打分。
本项满分为 4 分，上述四个评审要点各占 1 分。投标文件缺少任一评审要点内容的，扣 1 分；任一评审要点的需求分析内容存在缺陷或不足的（不符行业实际、政策要求、与项目实际存在偏差、表述过简、含无关内容、逻辑漏洞等），每处扣 0.5分，本项分值扣完为止。
	4




	11
	项目质量保证措施方案
	质量保证措施的完整性与可靠性，评委依据投标文件中针对本项目的①质量保证措施、②施工过程二次污染防治措施、③质量检验与验收标准、④原材料/设备质量管控的阐述内容综合评审打分。
本项满分为 4 分，上述四个评审要点各占 1 分。投标文件缺少任一评审要点内容的，扣 1 分；任一评审要点的需求分析内容存在缺陷或不足的（不符行业实际、政策要求、与项目实际存在偏差、表述过简、含无关内容、逻辑漏洞等），每处扣 0.5分，本项分值扣完为止。
	4

	[bookmark: _GoBack]12
	项目安全保障措施方案

	安全保障措施的全面性与针对性，评委依据投标文件中针对本项目的①安全风险分析措施（含场地安全管控）、②安全保障措施（含应急处置预案）的阐述内容进行综合评审打分。
本项满分为 4 分，上述两个评审要点各占 2 分。投标文件缺少任一评审要点内容的，扣 2 分；任一评审要点的需求分析内容存在缺陷或不足的（不符行业实际、政策要求、与项目实际存在偏差、表述过简、含无关内容、逻辑漏洞等），每处扣 1 分，本项分值扣完为止。
	4


注：1.上述投标文件中，证书或证明材料必须提供扫描件（加盖CA电子公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。
2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。
（二）价格标评分：（30分）
1.本次项目最高限价698万元；投标报价超过此最高限价为无效投标。
2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分30分。
3.其他投标人的价格标得分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100。
（三）政府采购政策功能落实
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
注明：本项目执行价格评审优惠的扶持政策。
8、 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
（四）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。
招标人委托评标委员会直接确定中标人。
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
九、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
十、落标原因
评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。


[bookmark: _Toc363573857][bookmark: _Toc363573859]第五章 合同主要条款
项目名称：
	甲方（买方）：
统一社会信用代码：
法定代表人：
地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：

	地址：

	乙方（卖方）：
统一社会信用代码：
法定代表人：
地址：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
	[bookmark: auto_fouce_1]地址：


	签订时间：
	签订地点：


根据采购编号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事项目采购包工作，签订本合同书。
一、定义：
以下术语有特定的含义：
服务是指根据合同规定乙方应承担等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价款是指根据中标单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、合同价格：
[bookmark: tip_risk_bookmark_2]1.1合同总价为： （大写）     ；       （小写）  元。合同价格包含完成本项目全部服务内容所需的人工费、工程措施费、文明施工费、材料费、现场采样费、样品检测分析费、评估报告编制费、管控或修复技术方案设计费、专家评审费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理费、保险、劳保、专利技术等全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，在合同实施期间不因市场变化因素而变动，未经甲方书面确认，甲方不再另行支付其他任何费用。
1.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
三、服务内容及期限：
[bookmark: tip_risk_bookmark_3]3.1服务内容：（根据项目需求内容制定）
[bookmark: tip_risk_bookmark_4]3.2服务期限：自本项目启动之日起，至效果评估通过生态环境主管部门组织或参与的专家评审（其中启动日期以委托人要求为准，管控工期为180 日历天），须完成场地围挡、TRD 工法阻隔墙施工、微生物衰减作业等全部管控范围内工作内容）。
3.3服务地点：采购人指定。
四、合同价格支付及履约保证金：
[bookmark: tip_risk_bookmark_5]4.1项目付款方式：本管控工程（180日历天）施工结束，乙方递交完整的施工资料并经甲方确认后，支付合同总价的50%；项目完成效果评估且评估报告通过生态环境主管部门组织或参与的专家评审，支付合同总价的20%；效果评估通过专家评审且甲方委托审计单位审计完成后付至审计价的95%，余款在项目审计完成后的12个月内付清。
注：若最终审定价高于合同价，超出部分甲方不予支付。乙方应充分考量该部分成本风险。
4.2支付方式：以甲方确认的为准。
4.3履约保证金
[bookmark: tip_risk_bookmark_6]1.本项目中标后的履约保证金为      元，乙方可以选择以支票、汇票、本票、保单、保函等非现金形式缴纳。
2.中标人须凭“中标通知书”和“履约保证金”缴纳凭证，30日内与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
3.服务期满并按规定时间、规定要求完成交接后甲方将返还该履约保证金。
4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
五、权利与义务：
5.1乙方须按照招标文件要求实施项目，履行承诺，保证质量。
5.2甲方按照本合同约定方式拨付乙方项目经费，乙方须向甲方提供正规收款票据。
5.3乙方在项目实施周期内接受甲方委托的第三方监管和评估，并向第三方提交监管和评估所需的所有项目信息和资料。
[bookmark: auto_fouce_7]5.4甲方提供给乙方的数据文件、图纸、资料等文件，仅供乙方在本项目中使用，乙方在任何时候都应遵守本保密条款，在未经甲方事先书面允许前，不得将甲方提供的以及乙方参与本项目所知悉的有关信息透露给与完成本项目无关的第三方。
本项目实施过程中产生的所有服务成果（包括但不限于评估报告、技术方案、数据文件、图纸等）的知识产权及相关权益均归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得将其用于本项目之外的任何用途。
六、验收标准：
6.1根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定等确定。
6.2技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术操作、服务需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。
七、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
7.1甲方违约责任
[bookmark: auto_fouce_8]如因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期整改，如因甲方原因导致合同目的根本无法实现的，乙方有权解除协议。
7.2乙方违约责任
[bookmark: tip_risk_bookmark_9]（1）因乙方原因导致合同无法正常履行，或乙方履约能力显著不足的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方偿付合同金额10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方应制定相关的应急与安全保障措施，在服务过程中如发生安全等相关事件，责任由乙方承担。
[bookmark: tip_risk_bookmark_10]（3）乙方应按照甲方要求如期完成服务内容，如因乙方自身原因迟延提供的，每逾期一天，应按照该总合同委托费用的万分之二支付违约金，逾期超过90日的，甲方有权另行委托其他第三方完成，由此造成的损失概由乙方自行承担，相关费用甲方不予结算。
[bookmark: tip_risk_bookmark_11]（4）项目负责人及管理人员违约乙方中标后或服务期间不得随意变更中标项目负责人及核心服务团队成员。确需更换的，应当经甲方书面同意。服务期间项目负责人保证每月出勤不少于 22 天，且每天在现场不少于 8 小时；有事必须向甲方书面请假，经甲方书面同意后方可离开。每发现一次违反上述规定，乙方向甲方支付违约金 2000 元。
[bookmark: tip_risk_bookmark_12]（5）乙方出现严重安全、质量事故，按每起20000元至100000元支付违约金。
[bookmark: tip_risk_bookmark_13]（6）媒体曝光或主管部门通报批评在项目实施过程中，因乙方原因出现质量问题、安全事故或其他违规问题，被报纸、电视等媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给项目及甲方形象造成负面影响的，每次由乙方向甲方支付违约金 50000 元。
[bookmark: tip_risk_bookmark_14]（7）安全文明作业不合格乙方必须确保现场安全文明作业符合管理要求，如因乙方原因导致现场在市、区级检查中被评为不合格的，按每起 10000 元支付违约金。
（8）服务结束清场不及时乙方在项目验收通过后 7 日内，须拆除现场临时设施、清运所有机械设备、材料及建筑垃圾，清理标准须经甲方认可。逾期未完成所产生的相关费用，甲方有权在工程结算价款中双倍扣除。
（9）若因乙方原因造成服务成果存在严重质量事故，甲方有权解除合同并要求乙方退场，履约保证金不予退还，乙方还应承担赔偿甲方损失的责任。
（10）服务质量不达标乙方必须达到合同约定的服务与质量标准，达不到标准的，须无偿负责返工、修正、重做；经返工、修正后仍不能消除缺陷、不能达到约定标准的，甲方有权解除合同，并减少或拒绝支付相应款项；造成甲方经济损失的，由乙方承担。
八、合同的生效及其他：
8.1合同生效
甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，生效后经政府采购监管部门备案。
8.2其他 
（1）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理处和招标代理机构备存。
（2）合同附件：本合同附件、招标文件、乙方的投标文件和乙方在开标过程中所作的承诺以及中标通知书均作本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
（3）合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。
九、合同的解除和转让：
9.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
9.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
9.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
[bookmark: tip_risk_bookmark_15]9.4合同不得转让。违反此约定的，甲方有权立即终止本合同，同时乙方按照合同总金额的20%承担相应违约金责任，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足，包括但不限于调查费用、公证费用、诉讼费、律师费等费用。
十、不可抗力：
10.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十一、争议处理：
双方因履行本协议产生纠纷的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、未尽事宜：
未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
	甲方（盖章）：


法定代表人（授权代表）：


经办人：


签署日期：
	乙方（盖章）：


法定代表人（授权代表）：


经办人：


签署日期：






附件
安全协议
甲方：________________________
乙方：________________________
为保障（以下简称“本项目”）施工安全，明确甲乙双方安全责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《土壤污染防治法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及项目合同约定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本安全协议，作为项目合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
一、协议适用范围
本协议适用于本项目范围内所有施工活动。
二、甲方安全责任
[bookmark: auto_fouce_16]向乙方提供项目地块详细的污染状况资料（包括土壤/地下水污染物种类、超标范围、风险点位等）、周边环境敏感点（居民区域、农田等）分布信息及相关安全警示资料，明确施工安全风险点。甲方提供的上述资料仅供参考，乙方作为专业服务提供方，应在施工前自行进行现场踏勘和核实。因乙方未尽核实义务或操作不当导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
三、乙方安全责任
[bookmark: auto_fouce_17]3.严格遵守国家、地方相关安全生产法律法规及甲方安全管理要求，建立健全本单位安全管理体系，配备专职安全管理人员，明确各级人员安全职责。
2.施工前编制专项施工安全方案，包括但不限于TRD工法施工安全措施、微生物菌剂使用安全措施、防污染扩散安全措施、应急救援预案等，经甲方审核同意后方可实施。
3.对施工人员进行全面的安全培训，包括地块污染风险告知、安全操作规程、应急处置流程等，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须持证上岗。
4.按照规定为施工人员配备合格的个人防护用品（如防毒口罩、防化服、防护手套、安全帽、安全鞋等），并监督施工人员正确佩戴和使用。
5.在施工现场设置明显的安全警示标志（如禁止入内、有毒有害、注意防护等），划分危险作业区域并设置围挡，严禁无关人员进入施工现场。
6.严格按照施工安全方案及技术规范施工，加强施工过程安全管控，重点防范污染扩散、设备故障、人员中毒、高处坠落、触电等安全风险；发现安全隐患立即停工整改，整改合格后方可恢复施工。
7.规范管理施工过程中产生的废料、废液等，严格按照环保及安全要求处置，防止二次污染及安全事故。
8.定期开展施工现场安全自查，建立安全台账，记录安全培训、隐患排查整改、安全巡查等情况，接受甲方及相关监管部门的检查。
9.发生安全事故时，立即启动应急救援预案，组织人员抢救，采取有效措施防止事故扩大，并第一时间向甲方及相关部门报告；配合甲方及相关部门做好事故调查处理工作。
四、安全专项要求
[bookmark: auto_fouce_18]12.TRD工法施工安全：施工前检查设备性能完好性，设置设备稳定支撑措施；施工过程中监测地下水位及周边地层变化，防止坍塌；作业人员需远离设备旋转区域，做好防噪声、防振动防护。
2.微生物菌剂使用安全：明确菌剂储存、运输、注入过程的安全要求，防止菌剂泄漏；操作人员需佩戴专用防护用品，避免直接接触菌剂；菌剂泄漏时，立即采取封堵、清理等应急措施，防止污染土壤及地下水。
3.防污染扩散安全：施工过程中设置防渗围挡及收集设施，防止施工废水、污染物扩散至周边环境；监测井、注入井施工后及时封堵，防止地下水串层污染。
4.用电安全：施工现场用电设备需符合安全标准，配备漏电保护器；电线铺设规范，严禁乱拉乱接；雨天作业加强用电防护，防止触电事故。
五、应急管理
[bookmark: auto_fouce_19]16.甲乙双方共同完善项目应急救援预案，明确应急组织机构、职责分工、应急响应流程、应急处置措施等。
2.乙方需定期组织施工人员开展应急演练（如中毒应急救援、污染扩散应急处置等），提高应急处置能力。
3.发生以下紧急情况时，乙方需立即停工并启动应急响应：① 污染物大量泄漏，可能扩散至周边敏感点；② 施工人员发生中毒、受伤等安全事故；③ 出现坍塌、滑坡等地质灾害风险；④ 其他可能引发重大安全或环境风险的情况。
六、责任追究
[bookmark: auto_fouce_20]18.因乙方未履行本协议约定的安全责任，违反安全法律法规及施工安全要求，导致安全事故发生的，由乙方承担全部责任及损失；造成甲方或第三方损失的，乙方需全额赔偿。
2.乙方未按要求整改安全隐患，或存在违法违规施工行为的，甲方有权依据项目合同约定追究乙方违约责任，情节严重的，甲方可解除项目合同。
七、协议期限
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本项目施工完成并通过竣工验收之日止。
八、其他
[bookmark: auto_fouce_21]20.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；协商不成的，按照项目主合同约定的争议解决方式处理。
2.本协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构壹份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：________________________
日期：______年____月____日
乙方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字或盖章）：________________________
日期：______年____月____日
* 采购人保留对上述合同文本进行继续修改的权利。

第六章 合同授予
一、中标人须凭“中标通知书”和“履约保证金”缴纳凭证，30日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请。
三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。
[bookmark: _Toc363573860]四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。
五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。




第七章 质疑与投诉
一、质疑的提出
1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.对招标人式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。
招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 未参加招投标活动的投标人。
5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
招标人名称：
招标文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章 投标文件组成及格式
[bookmark: _Toc185280133]一、投标人编制文件须知
[bookmark: _Hlk183351043]1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）目录、商务技术文件目录，编制中涉及格式资料的，应按照本章提供的附件内容中的格式（涉及表格的格式可扩展）填写提交。
2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字（或签字扫描图片）、签章或印鉴。
[bookmark: _Toc185280134]二、基本目录
1.目录（格式见附件）。
2.投标报价表（格式见附件）。
[bookmark: _Toc185280135]3.分项报价明细表（格式见附件）。
三、资格性要求
[bookmark: _Toc185280136][bookmark: _Toc185280137]（一）基本资格条件材料
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.法定代表人身份证明书。
3.法定代表人授权书（如有）。
4.诚信承诺书。
5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的要求：/
[bookmark: _Toc185280138]（三）特定资格要求
1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
投标人可以提供网站查询打印的截图。
评标委员会在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
[bookmark: _Toc185280139]四、符合性审查内容
[bookmark: _Toc185280140][bookmark: _Toc185280141]（一）商务要求
1.投标响应函（格式见附件）。
2.投标人一般情况表（格式见附件）。
3.现场勘察函（格式见附件）。
4.针对本项目需提供实质性响应的“商务部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）。
[bookmark: _Toc185280142]5.拟投入本项目人员明细表（格式见附件）
（二）技术要求
1.针对本项目需提供实质性响应的“技术部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）。
[bookmark: _Toc185280143][bookmark: _Hlk184555065]五、商务技术标文件
1.商务技术标评分标准中需提供的相关得分佐证材料（格式见附件）。
注：
请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，如涉及系统内按章节节点分别上传对应内容的，请在每部分前放置评分索引。
评分索引中应标明每个评分项目的页码范围。
如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。
[bookmark: _Toc185280144][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc185280145]六、企业报价折扣证明（如有）
提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。


七、投标文件格式
[bookmark: _Toc185280146]（一）投标文件封面


投标文件





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：



[bookmark: _Toc185280147][bookmark: _Hlk183992601]（二）附件
附件1：目录
[bookmark: _Hlk183992565]目录
一、投标报价表
二、资格性要求
（一）基本资格条件材料
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.法定代表人身份证明书。
3.法定代表人授权书（如有）。
4.诚信承诺书。
5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函。
（二）落实政府采购政策提供的材料:/
（三）满足特定资格要求提供的材料
未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、符合性审查内容要求提供的材料
（一）符合商务要求提供的材料：
1.投标响应函。
2.投标人一般情况表。
3.现场勘察函。
4.实质性响应的“商务部分正负偏离表”。
5.拟投入本项目人员明细表
（二）符合技术要求提供的材料：
1.实质性响应的“技术部分正负偏离表”。
四、商务技术标文件提供的材料
1.商务技术标评分标准中须提供的相关得分佐证材料。按“评分项目”编制目录。
五、企业报价折扣证明（如有）
提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
注：该目录在制作响应文件时，供参考。

[bookmark: _Hlk183993254]附件：
投标报价表（以苏采云系统内的格式为准）


	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价
	大写：                    ；
小写：                    。



[bookmark: _Hlk183442949]
报价说明：
投标人根据自身实力及具体情况对各服务内容综合评估后自行报价，如参加投标即视为接受本项目价格要求。


投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日期：年月日

分项报价明细表
项目名称：
项目编号：
	小类
	项目
	基本要求
	单价
	单位
	小计
（元）
	备注

	制度控制
	围墙建设维护、安保
	用彩钢板对四周围墙破损缺失部位进行加固和维修（约60m长、2m高）
	
	㎡
	
	

	污染土壤和地下水风险管控
	垂直阻隔
	周长342m、深度约36.5m，阻隔墙厚度0.8m
	
	m³
	
	含施工单位需开展的水文地质补充勘察、阻隔墙效果自检等工作经费

	微生物衰减削减
	微生物衰减措施
	针对超风险污染土壤和地下水区域，采用微生物强化衰减技术，加速土壤和地下水中修复目标污染物浓度降解30%；污染土壤面积约1696㎡，修复深度为5m；污染地下水面积约727㎡，修复深度为6m，总修复量预计12842m³
	
	项
	
	

	钻探和检测费
	地下水、环境空气、土壤等采样检测费用
	钻探预计230m ，按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5—2018）、污染地块地下水修复和风险管控技术导则（HJ 25.6—2019）等国家规范要求采样，出具报告。
	
	项
	
	

	合计：人民币   元（¥       元）


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                    
投标供应商全称（盖章）：
                                    日期：   年   月    日


法定代表人身份证明书
南通港闸经济开发区管理委员会：
我系（投标人名称）的法定代表人，现任我单位职务。
身份证号码：
联系电话：

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人（加盖CA电子签章）：___________
[bookmark: _Hlk185111807]法定代表人签字或盖电子章：
日期：   年 月 日

注：如为授权代表参与投标活动的，除提供“法定代表人授权书”，还须同时提供此“法定代表人身份证明书”。

法定代表人授权书
南通港闸经济开发区管理委员会：
[bookmark: _Hlk185112499]本授权书声明：我　  （姓名）系　  （投标人名称）的法定代表人，现授权　　（被授权人的姓名）为我方参与  项目编号：     的      （项目名称）  政府采购活动的合法代理人，处理与之有关的一切事务，包含在签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件，以及项目开启、评审、合同签订过程中所签署的一切文件等，我均予以承认。

被授权人无转授权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

[bookmark: _Hlk183455934]被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）


附：被授权人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人（加盖CA电子签章）：___________
法定代表人签字或盖电子章：
日期：    年 月 日

注：如为法定代表人参与投标活动的，无须提供“法定代表人授权书”。
[bookmark: _Hlk135223429]
诚信承诺书

南通港闸经济开发区管理委员会：
我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：
1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2.我方无资质挂靠或参与串标、围标、抬标情形；
3.我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4.若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；
5.若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；
6.我方未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为记录名单；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。


				投标人：（加盖CA电子签章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通港闸经济开发区管理委员会：
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖CA电子签章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日



[bookmark: _Hlk69861907][bookmark: _Hlk183451010][bookmark: _Hlk183444939]投标响应函
致：南通港闸经济开发区管理委员会
根据贵方  项目编号：           的政府采购活动的招标文件，正式授权______（被授权人姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.同意规定的从提交投标文件截止之日起计的六十（60）天期满之前，我们提交的投标文件均保持有效。开启日期起，本项目招标文件的各项要求，对我们均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内，为买方提供服务。
7.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号：

投标人全称（加盖CA电子签章）：
日期：________年____月____日
投标人一般情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的扫描件）

	质量管理体系
	公司          （是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.
2.
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


投标人：（加盖CA电子签章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日


现场勘察函
致：南通港闸经济开发区管理委员会
依据贵单位       （项目名称）               项目招标文件的要求。我方已对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况作如下承诺：
1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的所有情况。
2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。
3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。



投标人全称（加盖CA电子签章）
 年      月     日




商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。
3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖CA章提供。

技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖CA章提供。








         拟投入本项目人员明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	拟派岗位
	本项目工作范围
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	


注明：投标供应商须提供相关服务人员不少于8名，其中包括项目负责人1名，项目团队成员至少7名。其中项目负责人须具备一定的工作经验和较高的专业水平等。


投标供应商（盖公章）：
被授权委托人签字：
2026年 　 月　   日


中小企业声明函
[bookmark: _Hlk78325824]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加的[项目编号：]采购活动，该项目  服务  全部由符合政策要求的中小企业：本公司承接。本公司具体情况如下：
1.原南通新广生化工地块风险管控工程服务项目属于招标文件中明确规定的“其他未列明行业”行业  ；
2.承接企业为（填具投标人名称）；
3.本公司从业人员	人；
4.本公司营业收入为	万元，资产总额为	万元；
5.属于（□中型企业□小型企业□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：  年 月 日
注：
1.依据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业划型标准规定，本项目供应商属于“其他未列明行业”内的中小企业，将享受中小企业扶持政策。
2.“其他未列明行业”中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.参加本次采购活动，投标人须严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”。
5.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
6.投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。


投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：   年 月 日


监狱企业证明函
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。
特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：
日期：









商务技术标评分标准中需提供的相关得分佐证材料
……
格式自拟。
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