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第1章 [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc15188]磋商邀请
受连云港市文物保护和考古研究所的委托，连云港市公共资源交易中心就孔望山摩崖造像保护修复工程项目（JSZC-320700-JZCG-C2026-0046）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
	项目概况
孔望山摩崖造像保护修复工程采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年8月5日15:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-C2026-0046
项目名称：孔望山摩崖造像保护修复工程
预算金额：288万元
最高限价：287.839821万元
采购方式：竞争性磋商
[bookmark: OLE_LINK9]采购需求：孔望山摩崖造像受自然与人为因素的影响，摩崖造像出现不同程度的残损和风化。为加强保护，按照国家文物局立项批复意见和江苏省文物局方案批复意见，对摩崖造像开展保护修复工程。具体内容详见竞争性磋商文件第四章“项目需求”
对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：签订合同之日起540日内（特殊情况以合同约定为准）。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
、二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商应具有文物保护工程施工一级资质证书（业务范围包含石窟寺和石刻）。（响应文件中提供资质证书复印件、扫描件或电子件）
（2）项目负责人具有文物保护工程责任工程师证书。（响应文件中提供证书复印件、扫描件或电子件）
（3）拟派项目负责人必须为供应商的员工，响应文件中提供2026年3月（含）以来任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；
（4）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第6号、苏建招办【2022】2号文，供应商书面承诺若响应有效期内企业资质核查不合格，将主动放弃成交资格。（响应文件中提供承诺函，见格式“供应商承诺书”）
（6）磋商供应商、拟派项目负责人无不良行为。（响应文件中提供承诺函，见格式“供应商承诺书”）；


三、获取采购文件
时间：自文件发布之日起至2026年7月31日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
提交响应文件截止时间：2026年8月5日15:00:00（北京时间）
开启时间：提交响应文件截止时间
开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次磋商采购不收取磋商保证金。
2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市文物保护和考古研究所
地    址：连云港市海州区解放西路28号
联 系 人：骆先生
联系电话：0518-85681786
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联 系 人：朱工
联系电话：0518-85868206
3.项目联系方式
项目联系人：骆先生
电      话：0518-85681786


[bookmark: _Toc21421]第二章 供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。
2.3 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次磋商采购，采购人和交易中心不收取磋商文件工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件的构成
6.1 磋商文件由以下部分构成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）工程量清单
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和交易中心可以对磋商文件进行修改。
8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件编制
[bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Hlt26954830][bookmark: _Hlt26670348][bookmark: _Hlt26668969][bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Hlt26670354][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc513029221][bookmark: _Toc61149559]9、响应文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
[bookmark: _GoBack]9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、供应商独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
9.4方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
10、磋商响应报价
10.1磋商响应以人民币报价。
10.2 磋商响应报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、现场垃圾清理费用、保管、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。
10.3 磋商响应报价方式：本工程采用下列第 (1) 种方式。
(1) 固定单价报价：供应商应根据磋商文件要求及施工现场条件，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。
(2) 可调价格报价：供应商的磋商响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
10.4 磋商响应报价的计价方法
(1) 本工程项目采用 工程量清单 计价方法。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。
(2) 除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、现场垃圾清理费用、保管、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。
(3) 施工用水电差价计入报价，采购人不再另行支付。
(4) 本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。
10.5可选用的工程预算、费用定额和政策性文件
（1）根据《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、《江苏省建筑与装修工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》 、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》等现行法律法规相关文件规定执行。
10.6经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。
11、磋商响应报价的编制要求
11.1 磋商供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制磋商预算。工程量清单数量、暂定价、暂估价、独立费不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。
11.2下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行磋商，否则作无效响应处理。
(1)规费：包括环境保护税、社会保障费及住房公积金，应按照有权部门规定计取。
(2)税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。
(3)安全文明施工费：包括安全文明施工基本费、省级标化增加费、扬尘费，应按照有关部门规定计取。
11.3所有材料等检验、检测费均由供应商在磋商响应报价时根据自身预测自行报价，计入磋商响应报价，施工过程中发生的一切材料检测费用均由成交供应商支付。（包括新材料、新工艺、新设备的实验费及环境检测费等）
11.4工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。
11.5磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。
11.6采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。
11.7 因有工程变更造成的工程量清单增减 , 按采购人签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为 :(1) 报价中原有的子项 , 按磋商报价的单价计算；(2) 新增加的近似子项参照相近的子项单价计算 ；（3）无相同或近似的子项，由供应商报价并经监理及采购人审核确定。
11.8磋商供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26670493][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954749][bookmark: _Hlt26954854][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc14577352][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc14577362][bookmark: _Toc61149562][bookmark: _Toc513029224]12、响应文件的语言及度量衡单位
12.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc61149557][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029217]12.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
13、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
13.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
13.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务能力等。
14.2 供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商有效期
15.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
16、磋商有效期的延长
16.1 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心在原磋商有效期满之前可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
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17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。
18、提交响应文件截止时间
18.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第28.1条规定作无效响应处理。
18.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、响应文件的拒收
19.1 交易中心拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。
20、响应文件的撤回和修改
20.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
20.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
20.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
五、响应文件开启（解密）与评审
21、响应文件开启（解密）
21.1 交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
21.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
21.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
21.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。
22、磋商小组
22.1 响应文件开启（解密）后，交易中心将组织磋商小组进行评审。
22.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。
23、评审过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、响应文件的澄清
24.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
24.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的审查
25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了磋商文件要求。实质性响应是与磋商文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与磋商文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
25.1.3政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价响应审查程序：
1.最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商响应平均值×65%；
2.最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×65%；
3.最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价<采购项目最高限价×65%；
4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评委会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标人可在响应文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对响应价格作出解释，便于评审。
25.2 所谓重大偏离是指在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响，或者供应商的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其成为实质性响应。
26、磋商程序
26.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。
26.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。
供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
27、评审方法与评审标准
27.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。
27.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。
28、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止
28.1 未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（7）供应商未通过符合性审查的。
（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。
（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（14）磋商供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的； 
（15）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 
（16）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 
（17）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 
（18）以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的； 
（19）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。
28.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
28.3 采购活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）除本磋商文件第二章第26.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
六、成交
29、确定成交单位
29.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
29.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
29.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
30、成交通知书
30.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31、履约保证金
31.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
31.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
31.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
31.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。
31.5 本项目履约保证金要求详见磋商文件第四章 采购需求。
32、签订合同
32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
33、合同标的的追加
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
35、询问
35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。
36、质疑提出
36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37、质疑函的受理和答复
37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
37.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
37.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
37.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
37.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
38、促进中小企业发展
38.1 根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号（以下简称《办法》)规定，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。根据工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》)，该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.2本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号、《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号的规定。对工程施工单位全部为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。
41、政府采购需求标准
41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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第三章  合同文本
合同编号：




文物保护工程合同书
    






项目名称：                                  

项目地点：                                         

[bookmark: _Hlk95825978]建设单位：（甲方）                         

设计单位：（乙方）                   

签订日期：               年          月          日
签订地点：                                            






说 明 书

1、依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

2、本合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表共同签字并盖章后方始生效。

3、本合同若超过两方共同签署时，可根据需要顺序增加丙方、丁方、戊方……，并添加相应条款。

4、本合同书未尽事项，由当事人另行签订补充协议，并作为本合同的组成部分。

5、本合同一式     份，甲、乙方各执     份。





甲方：      
乙方：      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国文物保护法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就                 工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议，并由双方共同恪守。
第1条 项目或委托任务名称：                 
第2条 项目性质
本合同属于：  
	1. 保养维护工程设计项目 
2. 抢险加固工程设计项目
3. 修缮工程设计项目
4. 保护性设施建设工程
5. 迁移工程设计
6. 保护专项设计
7. 试验项目
8. 修复工程
9. 其他项目
	□
□
□
□
□
□
□
□
□


第3条 合同签订的依据 
3.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。
3.2《中华人民共和国文物保护法》及我国文物保护方面的相关规范、标准、办法及技术要求。
3.3国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
3.4建设工程相应级别的行政立项批准文件。
3.5本条所述法律法规规章如有更新，以最新版本为准。
第4条 工程概况
4.1 工程名称：                 
4.2 工程地点：             
4.3 资金来源：             
4.4 工程内容：                 
4.5 工程范围：             
第5条 乙方任务
5.1负责             。
5.2 乙方负责工程质量保修期内的保修任务。质量保修期从工程实际竣工之日算起，工程质量保修期为      年。
第6条 工程费用及支付方式
6.1  本合同项下                  工程经费总计为人民币             元（大写：             ）。
6.2 合同签订后，甲方向乙方支付本合同项下工程经费总金额的             %，即人民币             作为施工准备；工程竣工并通过文物行政主管部门验收后支付本合同项下工程经费总金额的             %，即人民币             。如因甲方、主管部门组织程序或第三方原因导致验收、审查、审批延迟，乙方已完工并提交完整资料的，不视为乙方逾期，付款时间相应顺延；因甲方原因导致验收不能按期完成的，甲方不得据此拒付或延付相应款项。
第7条 验收
7.1施工期限：             年，自乙方进场施工开始计算。施工过程如遇到技术难题或特殊情况等，为保证施工质量，乙方有权根据施工情况适当延长施工时间。  
7.2验收地点：             。
7.3验收时间：原则上工程竣工后按主管部门规定进行验收。如根据项目实施情况需要且经乙方书面同意后，可分阶段验收。甲方无正当理由逾期不组织验收或不提出书面异议的，视为乙方已经按照本合同约定竣工，乙方有权据此主张付款及工期顺延。 
7.4验收标准：工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格 标准。
7.5乙方应对提供的工程施工报告及成果做出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收依据，清单应随提供的工程成果交给甲方。
7.6验收时，双方必须同时在场，乙方施工内容不符合合同内容约定的，甲方有权要求乙方整改，乙方应及时按本合同内容约定免费进行整改，直至验收合格，验收合格后方视为乙方按本合同约定完成工程施工。
7.7甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请第三方质量检测机构参与验收。
第8条 双方责任
8.1甲方责任：
8.1.1本合同签订后【】日内，甲方需向乙方提交以下资料及文件：             。甲方应对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行保护加固工程的施工。
8.1.2甲方应按本合同第六条约定的金额和时间向乙方支付工程经费，每逾期支付一天，应按天向乙方支付逾期金额千分之二的违约金。逾期超过30天时（含本数），乙方有权暂停履行本合同项下工作，并书面通知甲方，同时，乙方有权单方重新确定施工期限，延长工期，由此造成的全部损失均由甲方承担。
8.1.3 施工过程中的研究成果，甲乙双方共享，甲乙双方未经协商一致，不得将研究成果向第三方转让或用于本合同外的项目，否则，守约方有权索赔。 
8.1.4甲方应为乙方施工提供必要的技术条件及现场条件，包括但不限于提供施工场地、施工用水、用电等。
8.1.5甲方负责向上级部门及文物行政主管部门进行报批。如非因乙方原因导致项目未能取得审批、验收合格的，甲方按照本合同约定的标准向乙方结算费用。
8.2 乙方责任：
8.2.1乙方按相关规定向甲方交付施工资料。
8.2.2由于乙方故意或重大过失造成施工错误、造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，并免收受损失部分的施工费，乙方承担责任的范围以受影响部分对应的施工费用为限。 
8.2.3 除本合同另有约定外，由于乙方故意或重大过失导致工期延误的，每延误一天，应减收该项目阶段应收施工费的千分之二。因甲方原因、主管部门审批验收流程、现场文物保存状况、设计变更、不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误，乙方不承担违约责任，工期相应顺延。
8.2.4 乙方交付施工文件后，按规定参加有关的审核，并根据审核结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
8.2.5乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术资料，但法律法规、主管部门要求、司法机关要求或者为履行本合同所必需向分包辅助单位、咨询机构、检测机构、保险机构披露的除外。如发生以上情况，甲方有权索赔。
8.2.6甲方变更委托施工的内容、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改的，乙方有权单方重新确定施工期限，延长工期，同时，甲方应按照乙方提出的金额补增工程经费，由此造成的全部损失均由甲方承担。
第9条 违约责任
9.1除本合同另有约定外，甲方违反合同约定的其他义务的，应向乙方支付违约金人民币【】元。如经乙方催告后30日内拒不改正或改正后仍不符合本合同约定的，则乙方有权解除本合同。
9.2甲方基于本合同约定应向乙方支付的违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应予以补足。本合同所约定的乙方损失包括但不限于乙方直接经济利益的减损、可得利益的损失。
9.3因甲方违反本合同约定，乙方为向甲方主张权利而支付的调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费或保全担保保险费、律师代理费、咨询费、执行费、差旅费以及乙方向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等全部费用均由甲方承担。
9.4因甲方违约导致乙方解除本合同的，所收费用不予退还，如仍不能弥补乙方损失的，甲方应予以补足。
第10条 其他
10.1甲方委托乙方承担工作之外的技术服务工作，双方可协商解决并另行签订相关协议。
10.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.3本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，甲乙双方同意由北京仲裁委员会仲裁。
10.4乙方工作人员在施工过程中应当加强安全预防工作，选派具备相应资质的技术人员现场作业，在项目实施过程中由于乙方原因造成的安全责任事故由乙方承担。因甲方提供的场地、设施、资料、指令存在缺陷，第三方原因，既有建筑或文物本体隐蔽风险，或其他非乙方原因导致的安全事故，乙方不承担责任或仅在其过错范围内承担相应责任。甲方应提供必要的施工条件并履行现场协调配合义务。
10.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，有关补充协议及双方认可的往来传真、会议纪要等与本合同具有同等法律效力。本合同中所有附件，均作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
10.6本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表共同签字并盖章（加盖骑缝章）后方始生效。双方履行完成合同规定的义务后，本合同即行终止。
10.7本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方持叁份，均具有同等的法律效力。
10.8根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式按照本合同文末的地址（包括电子邮箱地址）发出，该地址同样适用于人民法院第一审程序、第二审程序、执行程序等诉讼程序以及仲裁程序。任何一方上述地址及约定的联系人、联系方式发生变更的，应当及时书面通知另一方。如果因接受方原因（包括但不限于接受方相关信息变更未及时通知、无人签收或拒收、电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，则发送方按照上述地址以寄送方式送达的书面文件，寄送后第3个工作日视为送达；以电子邮件方式送达的书面文件，以电子邮件发送时间作为通知送达时间。
（以下无正文）


	甲方： 
（盖章）
法定代表人： 
（或授权代表） 
地址： 

邮政编码： 
电    话： 
传    真： 
开户银行： 

银行帐号：  
项目负责人：
日期：   年   月   日    
	乙方：

（盖章）  

法定代表人：
（或授权代表）
地址： 
邮政编码：
电    话：
传    真：
开户银行： 
银行帐号：
项目负责人： 
日期：   年   月   日










[bookmark: _Toc9571]第四章 采购需求
项目属性:工程类项目。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，建筑业行业划型标准：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
1、工程建设标准及技术规范：根据《文物保护工程文件归档整理规范》（WW/T0024-2010）《石质文物保护修复档案记录规范》（WW/T0012-2008）等国家行业和地方现行标准、规范和规程等；上述标准为一般性要求，项目实施期间如有最新要求，按最新标准执行。
2、本项目报价不得超过预算价（最高限价），否则作无效响应处理。
3.特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。
4.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

1、 项目概况
孔望山摩崖造像位于江苏省连云港市海州区朐阳街道孔望山社区孔望山南麓西端，其为我国迄今发现最早的东汉末期佛教石刻艺术之一。造像依山岩的自然形势刻在东西17米、高8米的崖壁上，大致分为两部分，一是在经过加工的平整岩面上雕造的人像，称为崖面造像，现在可辨识的有92尊人物造像；二是在崖面造像间寻隙开凿的6个石龛，有的龛内尚有线刻像，称龛内线刻像。其中崖面造像坐落于凹凸不平的岩面上，由于山体的自然走势呈面向西南的弧形，造像所在岩面的朝向有所不同，造成了造像上下、左右、前后错落的现象，最大的造像高达154厘米，最小的仅有10厘米；在造像群西半部的浅浮雕人像造像间零散分布有6个人工开凿的石龛，它们依岩石走势寻隙而为，由于对浅浮雕造像的有意避让，方向或正或斜，形状或长或方。
孔望山摩崖造像群内容可概括为三个方面：一是佛教内容，有佛、菩萨、弟子、力士和供养人等。主线是以释迦牟尼佛的本生和本行故事为题，主要是舍身饲虎、涅槃、初转法轮等；二是道教内容，主要表现道教的崇拜形象，为三尊独立的汉式衣冠正面像，是造像群中最大的造像，位置也最高；三是世俗内容，为汉画像石中常见的“进谒”、“宴饮”等。造像群的雕刻技法有单线阴刻、平面线刻、浅浮雕和高浮雕四种，以平面减地浮雕为主，风格古朴。造像群附近还有象石、蟾蜍石等巨型圆雕造像和带有碑槽的“馒头”状巨石，以及龙洞摩崖石刻群。在孔望山山顶还有同为东汉时期的道教祭祀遗迹“承露盘”刻石。因此，孔望山摩崖造像对于研究中国早期佛教传播过程及方式有着重要意义，在中国美术史和雕塑史上均有着十分重要的历史地位，也是研究佛教汉化的重要实物资料。1982年3月被公布为江苏省第一、二批文物保护单位。1988年1月被公布为第三批全国重点文物保护单位，在连云港文化局下设立了“孔望山文物保护研究所”。2005年，实施孔望山摩崖造像保护项目，对排水通道进行疏通和修补，目前排水效果仍较好，为本次保护工程实施提供较好的条件。
造像群处于露天环境，长期受到自然环境因素的影响。造像群存在不同程度的残缺、脱落、裂隙、修补材料污染、生物等病害，多处造像已模糊不清，仅余轮廓，且这些病害均有继续发展趋势，严重影响了造像群的长期保存和展示，威胁到其安全性和稳定性。因此有必要遵循文物保护原则，采取全面科学系统的保护修复措施，增加造像的稳定性和完整性。孔望山摩崖造像保护的最终目的是清除和治理造像现存病害，有效地防止和延缓造像的破坏速度，以保证造像在目前保存环境条件下的安全性和稳定性，最大限度地将造像所赋存的历史信息留给后人。按照国家文物局关于《孔望山摩崖造像保护前期勘察研究》立项批复文件（文物保函【2024】1924）和江苏省文物局关于《孔望山摩崖造像保护修复方案》批复文件（苏文物保【2025】132号）进行保护加固，防止或延缓摩崖造像的风化速度，增加造像的完整性、稳定性、艺术性，满足当地管理者、文物保护工作者及当地民众等对其进行保护修复的要求，使摩崖造像得以长期保存下去。
2、 人员配置要求
     本项目需配置项目负责人1人，技术员1人，资料员1人，施工人员不少于6人。所有进场人员须接受文物保护安全、规范交底培训，培训合格后方可上岗，严格遵守现场管理规定，严禁违规作业、损害文物本体。
1． 项目负责人具有中级及以上职称，具有类似项目保护经验，熟悉文物保护法律法规与专项施工规范。全面负责孔望山摩崖造像修复项目全流程，统筹现场施工；管控文物安全、工程质量、工期造价，协调各方单位，完成手续报批、资料归档、竣工验收及移交。
2． 技术员要求具有中级及以上职称，负责现场技术指导；负责现场修复工艺实操；落实文物修复规范，配合项目负责人管控施工工序，整理技术资料，完成现场技术整改。
3． 资料员具有中级及以上职称，负责工程全周期资料收集、整理、归档，保管试验、施工、检测影像等文件；同步完善报批、监理、验收资料，规范分类装订，保障档案完整可追溯，配合各方查阅及竣工资料移交。
4． 施工人员严格按照方案规范开展摩崖造像清洗、修补加固等作业；落实文物最小干预原则，规范使用修复材料与工具；做好现场安全防护，配合技术人员检测取样，完整留存施工影像，服从现场管理，及时上报异常情况。
3、 本项目执行工程建设标准及技术规范
符合《中华人民共和国文物保护法》《中国文物保护古迹准则》等国家现行法律法规、行业标准及遗址文物保护专项方案要求。
4、 工期
签订合同之日起540日内（特殊情况以合同为准）。
五、验收标准
由文物行政主管部门按照全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法进行验收，并符合全国重点文物保护单位保护工程施工质量要求。
六、付款方式与履约保证金
1. 付款方式
[bookmark: OLE_LINK8]签订合同后15个工作日内支付合同总额的80%，项目完成并验收合格后支付剩余尾款（特殊情况以签订合同为准）。
2.履约保证金
本项目不收取履约保证金。

七、其他
1.服务承诺需求：明确质保期至少5年及实行72小时响应处置；遵循“不改变文物原状、最低干预”原则，质保期间提供定期保养维护服务，主要是除尘、除盐、临时加固修复、保护效果跟踪监测等，要定期进行维护保护（2年至少维护一次），以保证遗址的真实性。相关费用包含在预算金额内，采购人不再另外支付。
2.仪器设备配置需求：供应商为本项目配置三维激光扫描仪、表面硬度计、电导率仪、便携显微镜、色差计、红外热成像仪、X-射线衍射仪、离子色谱仪、蒸汽清洗仪等至少10台文物保护相关设备；三维激光扫描仪精度要求为测距精度≤±0.4 mm@10 m；测距范围 0.1～150m。表面硬度计最小检测面φ2mm,载荷误差≤±1%，可检测曲面、凹槽、雕刻细部。电导率仪精度要求为：±0.5% FS；测量量程：0.001 μS/cm～2000 mS/cm。便携显微镜连续变倍范围为5×～200×，内置300-500万像素CMOS成像。色差计测量口径φ3mm~φ8mm。红外热成像仪测温精度：≤±0.5℃，测温范围-20℃～350℃。X-射线衍射仪测角仪范围5°～90°，微量粉末制样。离子色谱仪精度要求为定量检出限：阴离子≤0.01 mg/L，阳离子≤0.005 mg/L。蒸汽清洗仪温控调节区间为15℃～180℃连续可调，工作压力调节范围为0.1–0.8MPa分级可调。本项所列设备仅作项目检测分析、保护所用，所有权归供应商所有。
在保护修复过程中，供应商须做遗址砖土材质、病害样品及保护修复效果等物理化学分析检测，主要包括化学成分、矿物成分、物理性质、力学强度检测，以评估保护修复效果，分析检测要求是采取无损或微损方式；并对遗址进行三维激光扫描，留取数字化信息。
3.施工资料记录需求：建立摩崖造像保护修复全流程档案，包含开工报审表、施工组织设计、施工日志、施工报审表、竣工报告、竣工图纸、工程验收记录及影像资料。按照《石质文物保护修复档案记录规范》（WWT+0012-2008）整理施工资料。资料须真实完整，一式三份，满足“信息化施工”和追溯性要求，最终纳入竣工档案移交。
4.履约验收要求：

供应商竣工后提交验收申请一个月内，由采购单位上级主管部门或省级文物行政主管部门组织行业专家评审验收，按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》验收。
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（详见附件）
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一、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
二、评审标准
（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2） 技术分（32分）
	评审因素
	评审标准

	施工技术方案（8）
	供应商根据采购需求提供的施工技术方案，内容包含但不限于现状病害类型、病害成因、施工依据、施工原则、施工工序及污染物清洗技术、生物防治技术、裂隙及剥落修补技术、空鼓及剥离灌浆技术、粉化渗透加固技术、保护效果跟踪监测技术等。
方案全面，完全符合文物保护工程保护原则及设计要求，材料工艺针对性强且科学可行的，得8分；
方案基本符合文物保护工程保护原则，材料工艺针对性一般的，得6分；
方案内容简略，不符合文物保护工程保护原则，材料工艺针对性差，可操作性差，得4分。
不提供不得分。

	施工档案资料记录方案（8分）
	
供应商根据采购需求提供的施工档案资料记录方案，内容包含但不限于分析检测、保护修复标准试验区、各工序施工过程记录、施工全过程影像、竣工验收等文物保护工程档案资料等。
方案体系完整，覆盖全面、数字化归档完善，完全满足采购需求的，得8分；
方案体系较完整，覆盖较全面、数字化归档较完善，基本符合采购需求的，得6分；
方案体系不完整，内容简略，不符合采购需求的，得4分。
不提供不得分。

	仪器设备配置及检测方案（8分）
	供应商根据采购需求提供仪器设备配置及检测方案，内容包含但不限于仪器设备配置，分析检测方案等。
设备配置齐全，分析检修内容全面，符合采购文件需求的，得8分；
检测设备配置不全，分析检测内容有缺失，基本符合采购需求的，得6分；
检测设备严重缺失，分析检测内容不符合采购需求的，得4分。
不提供不得分。

	服务承诺方案（8分）
	供应商根据采购需求提供的项目服务承诺方案，内容包含但不限于质保服务时长及质保期内保养维护及长期技术咨询等。
方案体系完善、承诺全面，完全符合工程项目后续长效服务要求，得8分；
方案体系较完善，质保时间及日常维护细节不完善，基本满足工程项目后续基本服务要求，得6分；
方案内容简略，质保服务缺失或不明确，不满足工程项目后续服务需求，得4分。
不提供不得分。


注;
1.本项目评审标准中的技术分（32分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、供应商独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
（3）商务分（38分）
	评审因素
	评审标准

	业绩（12分）
	供应商自2018年1月1日（含）（合同签订时间）以来具有石窟寺及石刻或石质文物本体保护修复工程业绩的，每提供1个业绩得3分，本项最高得12分。
响应文件中同时提供：①提供合同复印件、扫描件或电子件；②文物主管部门出具的验收证明材料；以上证明材料要求清晰可辨认，均不得遮挡，否则不得分。

	奖项（10分）
	供应商自2016年7月1日（含）以来承担的石窟寺及石刻保护修复工程（研究）或石质文物本体保护修复工程（研究）获奖的，每提供1个国家级获奖证书或奖牌得5分，提供1个省部级获奖证书或奖牌的3分，本项最高得10分。
响应文件中提供获证证书或奖牌复印件、扫描件或电子件；以上证明材料要求清晰可辨认，均不得遮挡，否则不得分，时间以获奖时间为准。

	项目负责人业绩（8分）
	项目负责人自2018年1月1日（含）（合同签订时间）以来具有石窟寺及石刻或石质文物本体保护修复工程业绩的，每提供1个业绩得2分，本项最高得8分。
响应文件中同时提供：①提供合同复印件、扫描件或电子件；②文物主管部门出具的验收证明材料；以上证明材料要求清晰可辨认，均不得遮挡，否则不得分。项目负责人业绩与供应商业绩重复的可累计计分。

	人员配置
（8分）
	（1） 供应商拟派项目负责人具有正高级职称证书的，得3分；具有副高级职称证书的，得2分；具有中级职称证书的，得1分；本项最高得3分。
（2） 供应商拟派技术员具有正高级职称职称证书的，得3分；具有副高级职称证书的，得2分；具有中级职称证书的，得1分；本项最高得3分。
（3） 供应商拟派资料员具有副高级职称证书及以上的，得2分；具有中级职称证书的，得1分；本项最高得2分。
以上（1）-（3）项响应文件中同时提供：①证书复印件、扫描件或电子件并加盖供应商公章；②供应商自2026年3月30日（含）以来的至少一个月为其缴纳的社保证明复印件、扫描件或电子件并加盖公章，缴费单位须与磋商供应商名称一致，名称不一致的须提供供应商名称变更证明，否则不得分。
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响  应  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   






一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



二、上一年度的财务状况报告（）

（成立不满一年无需提供）




3、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）



财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日






四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：




五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             

日期：    年     月     日
八、磋商响应函
致：采购单位 
（一）根据已收到的采购编号为  　　　    的       　　　　    工程的磋商文件（包括补充通知），遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件后，我方愿以人民币                                   元（大写）的总价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。
（二）我方提交的磋商响应文件（包括磋商报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件）在磋商截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在磋商响应文件有效期内不撤回磋商响应文件，除磋商文件另有规定外，不修改磋商响应文件。
（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在 　　   天内竣工。
（四）我单位保证本工程质量达到  　　　　　   。
（五）我单位保证在成交后派出　　 　      （姓名）项目负责人全面负责本工程的施工。
（六）贵单位所发出的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。
磋商供应商：(盖章)
单位地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：

日期：      年      月      日


9、 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。



10、 
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目采购活动由本单位承建。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
...
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：














11、 磋商响应报价表

	项   目
	项目名称：
项目编号：

	响应
报价
	人民币（大写）：
（小写）：

	工期
	

	质量标准：
项目负责人：
投标资质：      



磋商供应商（公章）：                  
法定代表人或授权代表人（签名）：  

注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的最后报价。

十二、已标价的工程量清单


十三、技术文件
技术方案
（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）





十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]









十五、企业类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目金额
	招标单位
	合同/证明材料
	项目时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


备注：
1、投标人根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；
2、行数不够，自行添加。

十六、项目管理及技术人员一览表
	姓  名
	本项目拟任职务
	技术职称
	年龄
	学历
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人成交，本项目团队人员必须按本表承诺人员参与实际操作，不得随意更换；

十七、供应商认为需要提供的其他材料


十八、供应商承诺书

供应商承诺书

致：采购人名称
我公司参与贵单位工程项目的磋商，我单位郑重承诺： 
1、拟派项目负责人        同志及本单位近 3 年以来无建筑市场不良行为；
2、我单位不存在借牌挂靠行为，不出借挂靠资质；
3、企业资质动态监管核查：
（1）我公司在磋商期间企业资质动态监管核查结果为合格；
（2）我公司在磋商响应有效期内企业资质动态监管核查为合格；若磋商响应有效期内企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格；
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]4、我公司在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
5、本单位（超过3年）、法定代表人    同志（超过5年）、项目负责人   同志（超过5年）无行贿犯罪记录；
6、本单位及项目负责人      同志未被建设行政主管部门限制在招标项目所在地投标；
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、本项目我单位中标后不分包或转包；
9、磋商全过程（含质疑、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。
综上，我公司承诺如有弄虚作假，违反规定参加磋商，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！
供应商全称：          （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或盖章） 
项目负责人：           （签字）
项目负责人证书编号：                  
日期：      年    月    日

1

