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第1章 
2
[bookmark: _Toc233632688]第一章 投标邀请
受扬州市广陵区住房和城乡建设局的委托，宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司就2026-2027年度广陵区市政道路养护项目（JSZC-321002-TDGW-G2026-0024号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况：
[bookmark: OLE_LINK10]2026-2027年度广陵区市政道路养护项目潜在投标人可在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月13日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-321002-TDGW-G2026-0024号
[bookmark: OLE_LINK8]2、项目名称：2026-2027年度广陵区市政道路养护项目
3、预算金额：采购包1：2272.89万元；采购包2：987.35万元；采购包3：286.92万元
4、本项目设定最高限价，采购包1：最高限价2272.89万元；采购包2：最高限价987.35万元；采购包3：最高限价286.92万元。超过最高限价为无效报价，做无效投标处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
[bookmark: OLE_LINK3]5、采购需求（简介）：本项目分为3个采购包，对2026-2027年度广陵区市政道路、桥梁、管道、河道进行养护。具体要求详见招标文件第四章。 
[bookmark: OLE_LINK12]6、合同履行期限：自合同签订之日起一年。
7、本项目接受联合体投标。采购包1、采购包2、采购包3均接受联合体投标，组成联合体投标的供应商不超过2家（含牵头单位），需提供联合体协议书。
（1）若以联合体形式参加投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。
（2）联合体各方必须指定一方作为联合体的牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书，联合体各成员与采购人之间的往来信函将通过牵头单位传递。
[bookmark: OLE_LINK39]（3）联合体各方应明确联合体主体单位，投标文件内容可由联合体主体单位加盖单位公章，并由其法定代表人或授权代表签字。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6供应商信用承诺函；
1.7若以联合体形式参加本项目投标，上述材料联合体各方均需提供。
1.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
3、本项目的特定资格要求：
采购包1、采购包2：1.投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质(须提供资质证书，原件扫描上传)2.投标人具备有效的安全生产许可证(须提供资质证书，原件扫描上传)3.拟派项目负责人为公司正式员工，正常缴纳社会保险，具有市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格并具备有效的B类安全生产考核合格证书。(须提供拟派项目负责人相关证书及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料，原件扫描上传)
采购包3：无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网” 和“中国政府采购网”
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月13日上午9:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc109304967]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
6.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。
7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
    10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
11.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK4]名 称：扬州市广陵区住房和城乡建设局
地 址：扬州市广陵区湾头镇文昌东路12号泰达Y-MSD12栋14-15层
联系人：查科长
[bookmark: OLE_LINK19]联系方式：18951059468
2.代理机构信息
名 称：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司
[bookmark: OLE_LINK28]地　址：扬州市邗江区国展路29号（星耀天地商务中心）2幢22层
联系人：展工
联系方式：13773586331
3.项目联系方式
联系人：展工
联系方式：13773586331
[bookmark: _Toc233632689]
第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321002-TDGW-G2026-0024号项目。
2、投标人
2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购代理服务费由采购人一次性支付。
4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知	
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 （如有）
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表（如有）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2提供参加本项目类似案例简介；
13.3培训计划；
13.4投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
    21.2开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25.9.4异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
[bookmark: OLE_LINK41]27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3投标人/供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人/供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人/供应商第一次质疑作出答复。须与采购人或代理机构联系人确认是否收到《质疑函》，具体联系方式见招标文件第一章。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8以下情形的质疑不予受理
28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
32、 其他
[bookmark: _Toc55204179]32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）
项目名称：2026-2027年度广陵区市政道路养护项目 
编号：
采购包号：
甲方（采购人/委托方）：扬州市广陵区住房和城乡建设局 
乙方（供应商/受托方）：                            
见证方：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司
甲、乙双方根据宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司 2026-2027年度广陵区市政道路养护项目 项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务
1.1 服务名称：
1.2 服务内容等要求详见招标文件及乙方投标文件(附：项目需求)，同时需符合扬州市广陵区住房和城乡建设局各项考核。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：_________元人民币（¥_____元）。
2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
2.5本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；                   （2）投标报价文件；
（3）项目组人员表                 （4）服务要求响应及偏离表；
（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 
6.4履约保证金收取：无。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、服务期
8.1服务期： 
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期： 
9.2交付方式：甲方指定方式
9.3交付地点：甲方指定地点
十、费用支付
10.1本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3甲方付款方式：
合同签订后，2026年底按当年工作量的70%支付，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付；本项目维护费用按季度结算，甲方以跟踪审计报告核定金额作为结算依据，服务期满以及结算审计结束后付清余款。
[bookmark: 一结算方式]10.4结算方式：采用固定单价合同，工作量按实结算，最终结算金额=实际完成并经审计确认的工程量×中标单价。没有中标单价的，按工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格计取后，按投标让利系数进行让利（投标让利系数=（中标价-不可竞争费）/（预算价-不可竞争费）*100%）。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_小时内到达甲方现场。
十三、交付和验收
13.1乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。
在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。
13.2验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在  工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3乙方按照招标文件要求负责甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。
13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：               。
十四、包装、发运及运输
14.1乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。
14.2服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.3服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。
十五、违约责任
15.1甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。
15.5安全责任
（1）乙方必须在合同签订后15日内为本项目工作人员办理意外伤害险，乙方为本项目所有工作人员办理相关保险、额度及时间不符合承诺的，可视为乙方严重违约，甲方有权解除合同。
（2）服务期内若发生水上作业事故、生产安全责任事故，导致出现人员伤亡或财物损失的，所产生的一切费用及责任均由乙方依法承担，不得以任何理由向甲方追偿。
十六、不可抗力事件处理
16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司见证盖章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。  
	甲方：
	乙方： 

	地址： 
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日

	见证方：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司
	

	日期：      年    月    日 
	




[bookmark: _Toc233632691]安全管理协议
为在项目的实施过程中，切实加强安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的项目实施环境，本项目采购方扬州市广陵区住房和城乡建设局（以下简称“采购方”）与供应方              （以下简称“供应方”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是      项目采购合同的附件，具有同等法律效力。
一、采购方安全职责
1、审核供应方在项目实施前制定的安全措施方案。
2、有权对供应方项目实施现场进行安全生产检查，监督供应方及时处理发现的各种安全隐患。
3、不得要求供应方违反安全管理规定提供服务。
4、采购方的前述审核、监管等行为不构成责任主体行为，项目实施中发生的安全事故其责任均由供应方承担，采购方无需承担任何责任。
二、供应方安全责任
1、供应方所提供的承包项目所要求的相关人员、设备证明材料必须真实、有效。
2、在项目实施中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行服务合同中有关安全的要求。遵守采购方制定的有关安全生产规章制度。
3、确保所派项目人员业务水平、身体素质及精神状态等满足项目要求，严禁使用未成年和不适应现场安全项目实施要求的老、弱、病、残人员进行服务。
4、项目实施前必须进行安全技术交底，全体项目人员均应掌握项目特点及项目实施安全措施；开工前应组织项目实施人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。
5、项目实施现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。
6、应保证安全生产所需资金的投入，所有项目实施设备、工器具、项目实施临时用电及项目实施场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。
7、项目人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。如有特种作业（操作）人员，必须持证上岗。项目实施人员应按规定佩戴劳动防护用品。
8、项目实施人员必须在规定的项目实施范围内作业，不得超出项目实施范围，不得擅自操作项目实施范围外的设施设备，若确需操作的，需征得供应方安全管理负责人同意，由专职人员操作或在安全管理人员的监督下操作。
9、必须接受采购方的监督、管理，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对采购方或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告采购方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。
10、项目实施中的安全由供应方自行负责，项目实施中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失及相关法律责任等均由供应方承担。
11、对采购方人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，供应方有权拒绝。
12、供应方项目实施人员有变动的，必须对新进场项目实施人员及时进行安全教育。
三、协议生效
1、本协议一式肆份，采购方执贰份、供应方执贰份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议有效期：自本协议签订之日起至本项目双方采购合同终止日为止。
采购方（盖章）：             供应方（盖章）：  
采购方安全责任人（签名）：   供应方安全负责人（签名）：
签订地点：                   签订日期：   年   月   日



第四章 项目需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
本次采购共分为三个采购包，按包1至包3的顺序开标、评标、中标，兼投兼中，即投标人可参与任意分包或全部分包的投标，需对拟参与分包分别进行制作投标文件，已在前一个分包被推荐为第一中标候选人的，可以参与其他分包的评审，且可再被推荐为其他分包的中标候选人。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致该分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。
投标人应自行独立踏勘现场，采购人不组织集中踏勘,无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对本项的风险和义务已经完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。
本项目所属行业：采购包1、采购包2、采购包3均为其他未列明行业。
[bookmark: OLE_LINK2]一、采购标的内容
[bookmark: OLE_LINK7]对2026-2027年度广陵区市政道路、桥梁、管道、河道进行养护。
二、项目需求
采购包1：2026-2027年度广陵区市政道路养护项目（A区）
[bookmark: OLE_LINK124]（一）养护范围
文峰路、南通路、荷花池路、徐凝门路、东花园路、联谊路、开发东路、杉湾路、九龙路、东花园东路、城东路、解放南路、解放北路、立新路、观潮路、二里桥路、五里庙路、佳园路、曲江南路、渡江南路、渡江路、泰州路、安康路、国庆路、甘泉路、淮海路、汶河南路、汶河北路、盐阜东路、皮市街、四望亭路、盐阜西路、广陵路、运河东路、运河西路、运河南路、江阳东路、文汇东路、花业路、宝塔南路、宝塔路、蓝湾学府路、宝塔东路、福缘路、冶金路、江都北路、江都路、前进路、曲江北路、江涛路、融园路、沙中路、紫藤路、荷花池南街、桑园路、徐凝门大街、东关街道、汶河街道，范围内48座桥梁。
（二）服务要求
1、基本要求
车行道（沥青、混凝土）、非机动车道（沥青、混凝土）、人行道与侧平石、桥梁（桥面、桥栏杆、桥梁伸缩缝、挡土墙）、雨污水管网、其他市政及配套附属设施的养护维修，辖区护栏、道路标线恢复及出新；特殊情况按甲方要求进行维护服务。同时需符合扬州市广陵区住房和城乡建设局各项考核。
市政设施日常养护作业内容：
（1）路面部分：
①路面坑洼、下沉的填补翻修；
②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；
③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；
（2）人行道与侧平石：
①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；
②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；
③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。
（3）桥梁：
①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；
②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；
③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补工程；
④常态化开展桥梁定期检测工作，持续跟踪结构运行状态，全面核查各项技术指标，保障本项目桥梁整体工况稳定、各项性能满足规范及使用要求。
（4）雨污水管网：
①杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物；
②各种井盖无缺失、无破损、无轧响。
2、养护工作要求
[bookmark: OLE_LINK23]（1）人员及设备要求
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK14]①人员要求：投标人须承诺为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人、专职安全员、专职巡查员等人员，以上人员数量不得少于30人，可根据实际情况进行增加，不可减少，同时为确保项目质量与安全管理的统一性，本包配置的项目负责人不得投入本项目采购包2、采购包3。若配备人员达不到招标文件要求，则投标无效；投标人中标后，将符合要求的全体人员花名册报采购人审查备案；若确需调整人员，须报请采购人同意，否则采购人有权解除合同。（须提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
②机械设备要求：满足本项目正常使用要求。所有机械设备、作业车辆投入使用均须符合相关标准与管理规定。
（2）安全要求
①要求满足国家相关法律法规及有关安全操作规程，无安全责任事故。养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，规范作业，注意安全，防范人身伤害与财产损害事件发生，同时，须全面落实安全保障工作，对所聘用人员开展安全培训，配备必要的安全防护用具。合同履行期间，若中标供应商工作人员发生工伤、死亡等事故，或产生任何劳务、安全及意外伤害相关的纠纷与赔偿，全部责任均由中标供应商自行承担，与采购人无关。
②作业过程中，中标单位需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因中标单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标单位承担，由中标单位原样修复并自行承担相关费用。
[bookmark: OLE_LINK26]③养护期内，中标人应做好管护范围内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时上报采购人并根据采购人指令立即处理。因养护不当、养护不及时在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标人全面负责。（提供承诺函原件扫描件，格式自拟，承诺内容须包含本项所有条款）
[bookmark: OLE_LINK11]（3）具体维护要求内容
维护目标：雨污水管道、路面、人行道、桥梁等市政设施的巡查、疏通、修复，以及其它市政零星、应急事项。目的是为了市政基础设施的完好及使用安全。
投标人必须落实维护各个环节，做好市政设施检、维护、保养和运行管理工作，保证各市政设施良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（巡检记录、现场影像等有关资料），建立相关台账。
（4）市政道路、桥梁、管道养护实施要求
①投标人必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程，根据不同病因，严格按相关技术标准的要求对发现的早期病害进行日常的维护。
②投标人需按照相关规定及采购人要求实施养护，养护工程量经现场验收后确认；
③养护现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，参照相关安全作业规程标准实施，做到规范作业；
④投标人应及时响应采购人检查发现问题的整改并落实。
[bookmark: OLE_LINK24]（5）道路、雨水管网等巡检
①市政道路巡查主要内容：巡查路面烂凼、烂板、塌陷、坑洼、起拱、侧平石缺损、人行道破损等。
②雨水管网巡检主要内容：雨水管道堵塞破损、连接管堵塞破损、检查井盖框缺损、雨水口盖框缺损、出水口水质变化等。
③巡检频率：辖区内道路每两日至少巡视一次，支路及背街小巷每周至少巡视两次（特殊时期巡查频次见甲方指令）。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK123]（6）巡检台账管理
①建立台账：市政道路、雨水管网巡检台账。
②台账管理：全部巡查相关台账实行月度汇总管理，养护单位按月整理完整台账资料报送采购人。
（7）安全文明施工措施及环保责任
①投标人须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
②维护工作实施过程中，投标人不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。投标人需具有施工必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。
③投标人应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复。
④作业区管理要求：养护现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按采购人要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得采购人认可；现场布局合理整洁，无积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在养护现场以外堆放材料。投标人人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工区域内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
⑤在服务过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购人处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对采购人提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
⑥采购人有权随时进行监督、检查，并有权责令投标人清除不安全隐患的权利。
3、执行标准
应按照《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）、《江苏省市政设施优质养护片评分标准》、《江苏省城市桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》（苏建城〔2018〕911号）等，以及其他法律法规、江苏省和扬州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施。投标人需承诺：合同作业期间如有新规范、新标准、新规定按新的要求实施（承诺函格式自拟，扫描上传系统）。
4、本项目需满足的质量要求
养护质量验收标准：应按照《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规范》（CJJ/T210-2014）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）等有关标准文件进行验收。
5、报价要求及合同价格形式：
[bookmark: OLE_LINK38]投标人的报价应包括但不限于完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等），工具、车辆、机械设备等相关使用费、税金以及在服务过程中发生的一切费用（包含的所有风险、责任等各项应有的所有费用）以及招标文件约定的其他等各项费用。
[bookmark: OLE_LINK122]采用固定单价合同，工作量按实结算，最终结算金额=实际完成并经审计确认的工程量×中标单价。没有中标单价的，按工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格计取后，按投标让利系数进行让利（投标让利系数=（中标价-不可竞争费）/（预算价-不可竞争费）*100%）。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK29]要求所有养护工作必须按照采购人下发的指令实施，无指令不计量不付款。工程量需由现场甲方代表、跟踪审计人员和监理工程师签字确认，明确前后影像资料、水印照片必须留存作为计量结算依据。
[bookmark: OLE_LINK5]6、其它要求
（1）投标人须组建专业养护项目管理机构负责养护作业的顺利实施和质量保障，配置一定数量的市政养护专用机械设备。建立一套市政养护运营管理规章制度，监督项目部制定组织方案、技术方案、操作规程和突发应急预案等各项实施保证措施。采取必要防护措施，严格按照要求实施养护，确保安全作业。
（2）投标人应配合招标人开展各类创建活动并服从招标人具体工作安排。
（3）质量保修期从维修完成之日起算起，不少于 2 年；凡属于保修范围项目，中标人应接到修理通知之日后2天内派人修理。中标人不在约定期限内派人修理，招标人可委托其他人员修理，所产生的全部费用从中标供应商的养护费用中扣除，相关费用最终由中标供应商承担。
（三）奖惩措施
1、月度考核评分达到80分（含80分）以上的为合格，每低于合格分0.1分，扣除当月养护经费1000元。月度考核分数达到90分（含90分）以上的为优秀，每高一分，予以通报表扬一次；低于75分的，作为不良记录予以通报；
[bookmark: OLE_LINK31]2、若巡查不到位，由业主方或第三方发现的问题，巡查记录上未予以体现，每次扣除100元/次；建立周巡查和汇报制度（每周一上午将上周巡查结果和本周巡查计划上报采购人）。因巡查工作不力发生安全事故的问题，每次伤人或伤车事故扣除巡查费2000元，重特大事故按签订的安全责任书相关约定条款执行。
3、维修质量不合格的，养护单位必须在规定时间内按要求整改到位。对未整改到位的，发现一处扣100元，直至整改符合要求；
4、养护维修超时限的，沥青路面坑槽修补要求于24小时内完成，人行道维修要求于48小时内完成，每逾期1起，处罚500元。由于天气等因素造成修补沥青坑槽延迟时，允许施工单位用冷料直接填补作临时处理，但应在天气好转后24小时内完成二次修复工作；因其它不可抗拒因素等特殊原因造成施工单位无法在规定时间内完成维修的，在征得处室同意后，可不作处罚。
5、养护单位工程量不实的，处室在工程量审核时，发现养护单位报审工程量与实际不符的（允许偏差±10%），除扣减虚报工程量外，对责任单位应进行处罚，第一次扣1000元，并予以口头警告；第二次扣2000元，并通报批评，第三次及以上经济处罚加倍，并记不良行为。
6、养护作业内业资料不符合要求的，每发现一次扣500元，并应在规定时间内整改完善到位。
7、因养护单位责任造成市政设施管养被市级以上（含市级）媒体曝光的，每次处罚3000元，并记入不良行为，年度被媒体曝光三次以上的，养护管理部门有权要求更换养护负责人及作业单位。
8、因设施养护不到位造成安全责任事故的，养护管理部门协调配合相关部门进行处理，养护单位承担事故造成的赔偿责任，设施管理部门根据事故责任大小对养护单位进行处罚。
9、安全文明施工措施落实不到位的，养护单位未按规定落实安全文明施工措施的，每发现一起，处罚500～2000元；因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起处罚5000元；因安全措施不到位造成安全生产责任事故的，按相关规定进行处罚。
以上处罚条款中，处罚总额不设上限，罚金从当月养护结算费用中直接扣除。月底考核评分以采购人为准。

采购包2：2026-2027年度广陵区市政道路养护项目（B区）
（一）养护范围
颐和路、尚东国际北侧支路、文苑路、新民路(江都路一观潮路)、连运西路、袁庄路、渡江路南延、大学南路南延(开发路一328国道)、金鱼塘路(开发东路一江阳路)、文峰河路(开发路一九龙河)、锦泰路、金辉优步西侧道路、太平路、安康路东延、连运东路、大水湾公园周边道路、跃进河路、施井路、七里河北路、薛庄地块南侧道路、正泰花园南侧道路、工新路、育文路、七里河公园北侧道路、团结路(江都南路-曲江南路)、二畔铺路(规划支路-江都路)、文峰路南延、小运河路、中心北路、宜园路、大学南路、吴巷路、横二路、新村路、香居路、西庄路、观潮路南延、二里桥路东延、文峰河路（开发路-吴巷路）、江都南路。
（二）服务要求
1、基本要求
车行道（沥青、混凝土）、非机动车道（沥青、混凝土）、人行道与侧平石、雨污水管网、其他市政及配套附属设施的养护维修，辖区护栏、道路标线恢复及出新；特殊情况按甲方要求进行维护服务。同时需符合扬州市广陵区住房和城乡建设局各项考核。
市政设施日常养护作业内容：
（1）路面部分：
①路面坑洼、下沉的填补翻修；
②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；
③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；
（2）人行道与侧平石：
①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；
②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；
③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。
（3）雨污水管网：
①杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物；
②各种井盖无缺失、无破损、无轧响。
2、养护工作要求：
（1）人员及设备要求：
①人员要求：投标人须承诺为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人、专职安全员、专职巡查员等人员，以上人员数量不得少于20人，可根据实际情况进行增加，不可减少，同时为确保项目质量与安全管理的统一性，本包配置的项目负责人不得投入本项目采购包1、采购包3。若配备人员达不到招标文件要求，则投标无效；投标人中标后，将符合要求的全体人员花名册报采购人审查备案；若确需调整人员，须报请采购人同意，否则采购人有权解除合同。（须提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
②机械设备要求：满足本项目正常使用要求。所有机械设备、作业车辆投入使用均须符合相关标准与管理规定。
（2）安全要求：
①要求满足国家相关法律法规及有关安全操作规程，无安全责任事故。养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，规范作业，注意安全，防范人身伤害与财产损害事件发生，同时，须全面落实安全保障工作，对所聘用人员开展安全培训，配备必要的安全防护用具。合同履行期间，若中标供应商工作人员发生工伤、死亡等事故，或产生任何劳务、安全及意外伤害相关的纠纷与赔偿，全部责任均由中标供应商自行承担，与采购人无关。
②作业过程中，中标单位需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因中标单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标单位承担，由中标单位原样修复并自行承担相关费用。
③养护期内，中标人应做好管护范围内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时上报采购人并根据采购人指令立即处理。因养护不当、养护不及时在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标人全面负责。（提供承诺函原件扫描件，格式自拟，承诺内容须包含本项所有条款）
（3）具体维护要求内容
维护目标：雨污水管道、路面、人行道等市政设施的巡查、疏通、修复，以及其它市政零星、应急事项。目的是为了市政基础设施的完好及使用安全。
投标人必须落实维护各个环节，做好市政设施检、维护、保养和运行管理工作，保证各市政设施良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（巡检记录、现场影像等有关资料），建立相关台账。
（4）市政道路、管道养护实施要求
①投标人必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程，根据不同病因，严格按相关技术标准的要求对发现的早期病害进行日常的维护；
②投标人需按照相关规定及采购人要求实施养护，养护工程量经现场验收后确认；
③养护现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，参照相关安全作业规程标准实施，做到规范作业；
④投标人应及时响应采购人检查发现问题的整改并落实。
（5）道路、雨水管网等巡检
①市政道路巡查主要内容：巡查路面烂凼、烂板、塌陷、坑洼、起拱、侧平石缺损、人行道破损等。
②雨水管网巡检主要内容：雨水管道堵塞破损、连接管堵塞破损、检查井盖框缺损、雨水口盖框缺损、出水口水质变化等。
③巡检频率：辖区内道路每两日至少巡视一次，支路及背街小巷每周至少巡视两次（特殊时期巡查频次见甲方指令）。
（6）巡检台账管理
①建立台账：市政道路、雨水管网巡检台账。
②台账管理：全部巡查相关台账实行月度汇总管理，养护单位按月整理完整台账资料报送采购人。
（7）安全文明施工措施及环保责任
①投标人须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
②维护工作实施过程中，投标人不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。投标人需具有施工必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。
③投标人应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复。
④作业区管理要求：养护现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按采购人要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得采购人认可；现场布局合理整洁，无积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在养护现场以外堆放材料。投标人人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工区域内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
⑤在服务过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购人处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对采购人提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
⑥采购人有权随时进行监督、检查，并有权责令投标人清除不安全隐患的权利。
3、执行标准
[bookmark: OLE_LINK13]应按照《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）、《江苏省市政设施优质养护片评分标准》等，以及其他法律法规、江苏省和扬州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施。投标人需承诺：合同作业期间如有新规范、新标准、新规定按新的要求实施（承诺函格式自拟，扫描上传系统）。
4、本项目需满足的质量要求
[bookmark: OLE_LINK21]养护质量验收标准：应按照《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规范》（CJJ/T210-2014）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）等有关标准文件进行验收。
5、报价要求及合同价格形式：
投标人的报价应包括但不限于完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等），工具、车辆、机械设备等相关使用费、税金以及在服务过程中发生的一切费用（包含的所有风险、责任等各项应有的所有费用）以及招标文件约定的其他等各项费用。
采用固定单价合同，工作量按实结算，最终结算金额=实际完成并经审计确认的工程量×中标单价。没有中标单价的，按工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格计取后，按投标让利系数进行让利（投标让利系数=（中标价-不可竞争费）/（预算价-不可竞争费）*100%）。
要求所有养护工作必须按照采购人下发的指令实施，无指令不计量不付款。工程量需由现场甲方代表、跟踪审计人员和监理工程师签字确认，明确前后影像资料、水印照片必须留存作为计量结算依据。
[bookmark: OLE_LINK6]6、其它要求
（1）投标人须组建专业养护项目管理机构负责养护作业的顺利实施和质量保障，配置一定数量的市政养护专用机械设备。建立一套市政养护运营管理规章制度，监督项目部制定组织方案、技术方案、操作规程和突发应急预案等各项实施保证措施。采取必要防护措施，严格按照要求实施养护，确保安全作业。
（2）投标人应配合招标人开展各类创建活动并服从招标人具体工作安排。
（3）质量保修期从维修完成之日起算起，不少于 2 年；凡属于保修范围项目，中标人应接到修理通知之日后2天内派人修理。中标人不在约定期限内派人修理，招标人可委托其他人员修理，所产生的全部费用从中标供应商的养护费用中扣除，相关费用最终由中标供应商承担。
（三）奖惩措施
1、月度考核评分达到80分（含80分）以上的为合格，每低于合格分0.1分，扣除当月养护经费1000元。月度考核分数达到90分（含90分）以上的为优秀，每高一分，予以通报表扬一次；低于75分的，作为不良记录予以通报；
2、若巡查不到位，由业主方或第三方发现的问题，巡查记录上未予以体现，每次扣除100元/次；建立周巡查和汇报制度（每周一上午将上周巡查结果和本周巡查计划上报采购人）。因巡查工作不力发生安全事故的问题，每次伤人或伤车事故扣除巡查费2000元，重特大事故按签订的安全责任书相关约定条款执行。
3、维修质量不合格的，养护单位必须在规定时间内按要求整改到位。对未整改到位的，发现一处扣100元，直至整改符合要求；
4、养护维修超时限的，沥青路面坑槽修补要求于24小时内完成，人行道维修要求于48小时内完成，每逾期1起，处罚500元。由于天气等因素造成修补沥青坑槽延迟时，允许施工单位用冷料直接填补作临时处理，但应在天气好转后24小时内完成二次修复工作；因其它不可抗拒因素等特殊原因造成施工单位无法在规定时间内完成维修的，在征得处室同意后，可不作处罚。
5、养护单位工程量不实的，处室在工程量审核时，发现养护单位报审工程量与实际不符的（允许偏差±10%），除扣减虚报工程量外，对责任单位应进行处罚，第一次扣1000元，并予以口头警告；第二次扣2000元，并通报批评，第三次及以上经济处罚加倍，并记不良行为。
6、养护作业内业资料不符合要求的，每发现一次扣500元，并应在规定时间内整改完善到位。
7、因养护单位责任造成市政设施管养被市级以上（含市级）媒体曝光的，每次处罚3000元，并记入不良行为，年度被媒体曝光三次以上的，养护管理部门有权要求更换养护负责人及作业单位。
8、因设施养护不到位造成安全责任事故的，养护管理部门协调配合相关部门进行处理，养护单位承担事故造成的赔偿责任，设施管理部门根据事故责任大小对养护单位进行处罚。
9、安全文明施工措施落实不到位的，养护单位未按规定落实安全文明施工措施的，每发现一起，处罚500～2000元；因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起处罚5000元；因安全措施不到位造成安全生产责任事故的，按相关规定进行处罚。
以上处罚条款中，处罚总额不设上限，罚金从当月养护结算费用中直接扣除。月底考核评分以采购人为准。

采购包3：2026-2027年度广陵区市政道路养护项目（河道养护）
（一）养护范围
七里河、沙施河、响水河、丁家河、老沙河、太平河、中心河、文峰河、小运河、马泊河、工农河、小夹沟、集镇河、同心河、汤江河、跃进河、九龙河、沙河北段、新中沟河、小秦淮河共计20条河道。
（二）服务要求
1、基本要求
河道日常管护、河道设施管护、管护范围保洁等；特殊情况按采购人要求进行维护服务，同时需符合扬州市广陵区住房和城乡建设局各项考核。
河道日常养护作业内容：
（1）巡查部分：
①每天安排人员巡查，发现问题及时上报，巡查人员必须2-3人为一个巡查小组。
②两岸堤防、护坡及管理范围内无新增违章建筑、无垃圾、无乱堆乱放、无新增扒耕种植，保证堤防、界桩、各类涉水公示牌、宣传牌整体完好；河道内无行水障碍、无鱼渔网鱼罾鱼簖等；水面无可见的垃圾、杂物；水面上无水花生、绿萍、漂浮物和其他水生植物聚集；沿线闸口拦污栅及闸门处无堆积漂浮物；所清杂质有没有清离现场。
③两违三乱：有无新增违法圈圩、违法建设、无乱占、乱排、乱建。
④巡查沿线乡镇闸口、排口是否有效管控，按规定时段启闭，发现问题及时上报。
⑤加强日常巡查监管，及时发现畜禽养殖、城镇生活污水、工业企业废水、圈厕等污染源直接排入河道，并上报。
⑥及时发现破坏河道岸坡绿化的行为，并上报。
（2）岸坡、堤防养护：
①两岸堤防、护坡及管理范围内协助管理方处理新增违章建筑、扒耕种植，河道内无行水障碍、无鱼渔网鱼罾鱼簖等；保证堤防、界桩、各类涉水公示牌、宣传牌整体完好；清理水面可见的垃圾、杂物及水面上水花生、绿萍、漂浮物和其他水生植物；沿线闸口拦污栅及闸门处堆积的漂浮物；所清杂质必须清离现场。岸坡无垃圾、无乱堆乱放。
②发现破坏河道岸坡绿化的行为，并上报处理，对违规私扒翻种行为处理后的区域进行草籽复播、防尘网覆盖。
③岸坡树木及草坪养护、修剪，杂树清理、外运。
④岸坡栏杆如有破损，及时更换。
（3）河道设施检查、保养
①每月对河道设施进行两次外观检查，检查安全防护设施是否正常、电源是否正常、紧固件是否正常、是否有人为破坏等，发现问题及时上报并处理。
②每季度对河道设施进行一次开关机检查，检查有无异常响声、是否正常工作等，发现问题及时上报并处理。
③每年对河道设施进行一次润滑油及齿轮油更换、每年一次对设备外观油漆出新等。
④丁家河大闸站每天24小时安排人员值班看守，防汛期间（7-9月份3个月）增加一名专业电工24小时值班看守。
（4）河道设施维修
丁家河：大闸站更换1号闸门丝杠、屋面漏雨及室内地面下沉维修、大闸站电路检修、大闸站行吊报检（特种设备）。
2、养护工作要求
（1）人员及设备要求
①人员要求：本项目人员配置应当包含项目负责人、安全负责人、巡河人员、管护人员等人员，其中管护人员工作内容涵盖保洁及河道设施管护。以上人员数量不得少于20人，可根据实际情况进行增加，不可减少，同时为确保项目质量与安全管理的统一性，本包配置的项目负责人不得投入本项目采购包1、采购包2。若配备人员达不到招标文件要求，则投标无效；投标人中标后，将符合要求的全体人员花名册报采购人审查备案；若确需调整人员，须报请采购人同意，否则采购人有权解除合同。（须提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
②机械设备要求：满足本项目正常使用要求。所有机械设备、作业车辆、船只投入使用均须符合相关标准与管理规定。
（2）安全要求
①要求满足国家相关法律法规及有关安全操作规程，无安全责任事故。养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，规范作业，注意安全，防范人身伤害与财产损害事件发生，同时，须全面落实安全保障工作，对所聘用人员开展安全培训，配备必要的安全防护用具。合同履行期间，若中标供应商工作人员发生工伤、死亡等事故，或产生任何劳务、安全及意外伤害相关的纠纷与赔偿，全部责任均由中标供应商自行承担，与采购人无关。
②作业过程中，中标单位需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因中标单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标单位承担，由中标单位原样修复并自行承担相关费用。
③养护期内，中标人应做好管护范围内各类设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时上报采购人并根据采购人指令立即处理。因养护不当、养护不及时在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标人全面负责。（提供承诺函原件扫描件，格式自拟，承诺内容须包含本项所有条款）
（3）养护实施要求
①投标人必须制定养护质量保证体系，严格质量操作流程；
②投标人需按照相关规定及采购人要求实施养护，养护工作量经现场验收后确认；
③养护现场做好安全警示和作业围挡，遵守相关规范与管理要求；
④投标人应及时响应采购人检查发现问题的整改并落实。针对不可抗力因素引发的突发事件（如台风、暴雨、大雪等自然灾害导致树木突然倒伏、碰线碰屋，非养护原因造成的树枝伤人损物），中标供应商接到采购人通知后须迅速组织力量，1小时内抵达现场并及时开展处置。
（4）巡检台账管理
①建立台账：河道巡检台账。
②台账管理：全部巡查相关台账实行月度汇总管理，养护单位按月整理完整台账资料报送采购人。
（5）安全文明作业要求
①投标人须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
②管护实施过程中，中标供应商开展养护作业必须落实完备周密的安全措施，防范人身伤害与财产损害事件发生。须严格遵守各项规定，做到操作规范、用工规范。同时，须全面落实安全保障工作，对所聘用人员开展安全培训，配备必要的安全防护用具（如救生衣等）。
③投标人应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复。
④在服务过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购人处理事故。同时现场应有专门负责安全的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对采购人提出的其他有关安全方面问题必须积极配合，认真履行。
⑤采购人有权随时进行监督、检查，并有权责令投标人清除不安全隐患的权利。
3、报价要求及合同价格形式：
投标人的报价应包括但不限于完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等），工具、车辆、机械设备等相关使用费、税金以及在服务过程中发生的一切费用（包含的所有风险、责任等各项应有的所有费用）以及招标文件约定的其他等各项费用。
采用固定单价合同，工作量按实结算，最终结算金额=实际完成并经审计确认的工程量×中标单价。没有中标单价的，按工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格计取后，按投标让利系数进行让利（投标让利系数=（中标价-不可竞争费）/（预算价-不可竞争费）*100%）。
要求所有养护工作必须按照采购人下发的指令实施，无指令不计量不付款。工程量需由现场甲方代表、跟踪审计人员和监理工程师签字确认，明确前后影像资料、水印照片必须留存作为计量结算依据。
4、其它要求
（1）投标人须组建专业养护项目管理机构负责养护作业的顺利实施和质量保障，配置一定数量的河道养护专用机械设备。建立一套河道养护运营管理规章制度，监督项目部制定组织方案、技术方案、操作规程和突发应急预案等各项实施保证措施。采取必要防护措施，严格按照要求实施养护，确保安全作业。
（2）投标人应配合招标人开展各类创建活动并服从招标人具体工作安排。
[bookmark: OLE_LINK66]（3）质量保修期从维修完成之日起算起，不少于 2 年；凡属于保修范围项目，中标人应接到修理通知之日后2天内派人修理。中标人不在约定期限内派人修理，招标人可委托其他人员修理，所产生的全部费用从中标供应商的养护费用中扣除，相关费用最终由中标供应商承担。
（三）奖惩措施
1、月度考核评分达到80分（含80分）以上的为合格，每低于合格分0.1分，扣除当月养护经费1000元。月度考核分数达到90分（含90分）以上的为优秀，每高一分，予以通报表扬一次；低于75分的，作为不良记录予以通报；
2、若巡查不到位，由业主方或第三方发现的问题，巡查记录上未予以体现，每次扣除100元/次；建立周巡查和汇报制度（每周一上午将上周巡查结果和本周巡查计划上报采购人）。因巡查工作不力发生安全事故的问题，每次伤人或伤车事故扣除巡查费2000元，重特大事故按签订的安全责任书相关约定条款执行。
3、维修质量不合格的，养护单位必须在规定时间内按要求整改到位。对未整改到位的，发现一处扣100元，直至整改符合要求；
4、因其它不可抗拒因素等特殊原因造成养护单位无法在规定时间内完成维修的，在征得处室同意后，可不作处罚。
5、养护单位工程量不实的，处室在工程量审核时，发现养护单位报审工程量与实际不符的（允许偏差±10%），除扣减虚报工程量外，对责任单位应进行处罚，第一次扣1000元，并予以口头警告；第二次扣2000元，并通报批评，第三次及以上经济处罚加倍，并记不良行为。
6、养护作业内业资料不符合要求的，每发现一次扣500元，并应在规定时间内整改完善到位。
7、因养护单位责任造成市政设施管养被市级以上（含市级）媒体曝光的，每次处罚3000元，并记入不良行为，年度被媒体曝光三次以上的，养护管理部门有权要求更换养护负责人及作业单位。
8、因设施养护不到位造成安全责任事故的，养护管理部门协调配合相关部门进行处理，养护单位承担事故造成的赔偿责任，设施管理部门根据事故责任大小对养护单位进行处罚。
9、安全文明施工措施落实不到位的，养护单位未按规定落实安全文明施工措施的，每发现一起，处罚500～2000元；因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起处罚5000元；因安全措施不到位造成安全生产责任事故的，按相关规定进行处罚。
以上处罚条款中，处罚总额不设上限，罚金从当月养护结算费用中直接扣除。月底考核评分以采购人为准。



[bookmark: _Toc233632692]第五章 评标方法及评标标准
1、 评标方法
[bookmark: OLE_LINK15]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、 [bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
[bookmark: OLE_LINK30]采购包1
	项目
	评分标准

	报价
（10分）
	所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，得满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10×100％

	养护方案 
（46分）
	1、 针对本项目实施的重点、难点的具体解决方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分，不提供则不得分。
2、 [bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54]针对本项目的路面维护、交通疏导、下井作业方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK32]3、设施养护常见病害的养护方案如沥青路面病害、道路基层病害、桥梁结构病害、桥梁支座病害等的处理，对特定道路设施的专项养护方法和技术措施等科学、严密、合理且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]4、针对本项目的管道疏通、淤泥运输方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]5、针对本项目发生突发事件的应急救援措施：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；措施基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；施措施具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]6、针对本项目的质量、安全、进度控制措施：方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。

	管理、技术人员配备
（6分）
	1、技术负责人（2分）
项目管理人员中技术负责人具备一级建造师（市政公用）执业资格且同时具备中级及以上技术职称的，并且证书在有效期内，有一个得2分，满分2分。
2、项目其他人员（4分）
（1）项目其他人员（除项目负责人、技术负责人以外）具备二级及以上建造师（市政公用）执业资格，并且证书在有效期内，有一个得1分，满分1分。
（2）项目其他人员（除项目负责人、技术负责人以外）具备中级及以上技术职称的，有一个得1分，满分1分。
（3）项目其他人员（除项目负责人、技术负责人以外）具备有毒有害有限空间特种作业操作证书的，有一个得2分，满分2分。
[bookmark: OLE_LINK62]（以上同一人员具有多证的，不重复得分；提供人员相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其依法缴纳社保的证明，原件扫描上传。未提供或提供不全均不得分。）

	养护机械设备
（25分）
	投标人的作业设备品种齐全、数量和技术先进程度等，以及满足本项目需要的程度。提供作业时的车辆及设备：
1、具备清洗吸污车，每有1辆得2分，本项最高得4分；
2、具备热再生养护车，每有1辆得2分，本项最高得2分；
3、具备挖掘机，每有1辆得2分，本项最高得2分；
4、具备双钢轮振动压路机，每有1台得2分，本项最高得2分；
5、具备清淤车，每有1辆得2分，本项最高得2分；
6、具备铣刨机，每有1台得2分，本项最高得2分；
7、具备清洗车，每有1辆得2分，本项最高得2分；
8、具备管道检测机器人，每有1台2分，最高4分；
9、具备内窥镜（QV），每有1台1分，本项最高得1分；
10、具备多用途货车，每有1辆得2分，本项最高得4分；
[bookmark: OLE_LINK20]【如是自有的工作设备、车辆、机具，须提供购置发票（发票上购置方必须为投标单位）、车辆行驶证、车辆图片；如是租赁的工作设备、车辆、机具，除按上述要求提供资料外，另须提供租赁协议（发票上购置方必须为出租单位）。提供不全或不提供的不得分。】

	管理体系
（3分）
	投标人具备在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系，每提供一个得1分，满分3分。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK67]注：投标文件中须提供相关有效期内的证书原件扫描上传，同时须提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）上的查询结果截图，要求证书查询结果为有效。

	[bookmark: OLE_LINK34]业绩
（10分）
	提供2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人提供本项目类似的业绩，每提供一份得2分。满分10分。
【须同时提供合同、对应业绩发票（如分批开票，只需提供其中一份即可，开票日期应在招标公告发布之日前）原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分。】



采购包2
	项目
	评分标准

	报价
（10分）
	所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，得满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10×100％

	养护方案 
（48分）
	1、 [bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK40]针对本项目实施的重点、难点的具体解决方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
2、 针对本项目的路面维护、交通疏导、下井作业方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
3、设施养护常见病害的养护方案如沥青路面病害、道路基层病害等的处理，对特定道路设施的专项养护方法和技术措施等科学、严密、合理且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK42]4、针对本项目的管道疏通、淤泥运输方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
5、针对本项目发生突发事件的应急救援措施：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；措施基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；施措施具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。
6、针对本项目的质量、安全、进度控制措施：方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，不提供则不得分。

	管理、技术人员配备
（6分）
	1、技术负责人（2分）
项目管理人员中技术负责人具备一级建造师（市政公用）执业资格且同时具备中级及以上技术职称的，并且证书在有效期内，有一个得2分，满分2分。
2、项目其他人员（4分）
[bookmark: OLE_LINK44]（1）项目其他人员（除项目负责人、技术负责人以外）具备二级及以上建造师（市政公用）执业资格，并且证书在有效期内，有一个得1分，满分1分。
（2）项目其他人员（除项目负责人、技术负责人以外）具备中级及以上技术职称的，有一个得1分，满分1分。
（3）项目其他人员（除项目负责人、技术负责人以外）具备有毒有害有限空间特种作业操作证书的，有一个得2分，满分2分。
（以上同一人员具有多证的，不重复得分；提供人员相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其依法缴纳社保的证明，原件扫描上传。未提供或提供不全均不得分。）

	养护机械设备
（23分）
	投标人的作业设备品种齐全、数量和技术先进程度等，以及满足本项目需要的程度。提供作业时的车辆及设备：
1、具备清洗吸污车，每有1辆得2分，本项最高得4分；
2、具备热再生养护车，每有1辆得2分，本项最高得2分；
3、具备挖掘机，每有1辆得2分，本项最高得2分；
4、具备双钢轮振动压路机，每有1台得2分，本项最高得2分；
5、具备清淤车，每有1辆得2分，本项最高得2分；
6、具备铣刨机，每有1台得2分，本项最高得2分；
7、具备清洗车，每有1辆得2分，本项最高得2分；
8、具备管道检测机器人，每有1台2分，最高2分；
9、具备内窥镜（QV），每有1台1分，本项最高得1分；
10、具备多用途货车，每有1辆得2分，本项最高得4分；
[bookmark: OLE_LINK68]【如是自有的工作设备、车辆、机具，须提供购置发票（发票上购置方必须为投标单位）、车辆行驶证、车辆图片；如是租赁的工作设备、车辆、机具，除上述资料外，另须提供租赁协议（发票上购置方必须为出租单位）。提供不全或不提供的不得分。】

	管理体系
（3分）
	投标人具备在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系，每提供一个得1分，满分3分。
注：投标文件中须提供相关有效期内的证书原件扫描上传，同时须提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）上的查询结果截图，要求证书查询结果为有效。

	业绩
（10分）
	提供2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人提供本项目类似的业绩，每提供一份得2分。满分10分。
【须同时提供合同、对应业绩发票（如分批开票，只需提供其中一份即可，开票日期应在招标公告发布之日前）原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分。】





采购包3
	项  目
	评  分  标  准

	报价
（10分）
	所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，得满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10×100％

	技术方案
(49分)
	1、 [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]针对本项目实施的重点、难点的具体解决方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分，不提供则不得分。
2、针对本项目的河道保洁作业方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK47]3、针对本项目的岸坡保洁、绿化养护作业方案：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK48]4、针对本项目发生突发事件的应急救援措施：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得8分；措施基本合理、描述一般、存在可操作性得6分；措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得4分；施措施具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分，不提供则不得分。
[bookmark: OLE_LINK49]5、针对本项目的质量、安全、进度控制措施：方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得9分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性得5分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分；方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；不提供则不得分。

	养护机械设备
（22分）
	投标人的作业设备品种齐全、数量和技术先进程度等，以及满足本项目需要的程度。提供作业时的船只及设备：
1、具备打捞船，每有1条得1分，本项最高得5分；
2、具备无人机巡查设备，每有1台得1.5分，本项最高得3分；
3、具备全自动保洁船，每有1条得2分，本项最高得4分；
4、割灌（割草）机有20台得1分，每增加1台得0.2分，满分2分；
5、绿篱机有8台得1分，每增加1台得0.5分，满分2分；
6、汽油打药机或治虫车有2台得1分，每增加1台得0.5分，满分2分；
7、油锯或高枝油锯有12台得1分，每增加1台得0.5分，满分2分；
8、电动喷雾器有9台得1分，每增加2台得1分，满分2分。
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK9]（以上船只及其他设备如为自有的，须提供购置发票原件扫描上传；以上船只及其他设备如为租赁的，须提供租赁合同原件及出租方设备发票原件扫描上传；提供不全或不提供的不得分。）

	项目组成员
（6分）
	1、拟派项目负责人具备中级及以上职称的，得2分。（提供证书原件以及供应商为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明材料原件扫描上传，提供不全或未提供的不得分）
2、现场管护人员投入，满足每条河道投入管护人员一人，满足条件的得4分。（提供在岗人员身份证扫描件，人员投入不足的不得分）

	企业实力 
（3分）
	投标人具备在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系，每提供一个得1分，满分3分。
注：投标文件中须提供相关有效期内的证书原件扫描上传，同时须提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）上的查询结果截图，要求证书查询结果为有效。

	业绩
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK22]提供2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人提供本项目类似的业绩，每提供一份得2分。满分10分。
【须同时提供合同、对应业绩发票（如分批开票，只需提供其中一份即可，开票日期应在招标公告发布之日前）原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分。】

	合计100分


本次采购执行财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）的文件要求：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


[bookmark: _Toc233632693]第六章 投标文件格式 

投  标  文  件





项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
          投标人名称 ：               
          日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）










投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、项目组人员表（格式自拟）
七、设备配备表（格式自拟）
八、技术参数响应及偏离表
九、商务条款响应及偏离表
十、主要标的信息（中标后将公示）
十一、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）


[bookmark: _Toc233632694]一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1.1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	

	1.2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
	

	1.3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	

	1.4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	

	1.5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	1.6
	供应商信用承诺函
	

	1.7
	若以联合体形式参加本项目投标，上述材料联合体各方均需提供
	

	1.8
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	2
	本项目采购包1、采购包2、采购包3均专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中第（十六）条：其他未列明行业
	

	特定资格条件

	3
	采购包1、采购包2：投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质(须提供资质证书，原件扫描上传)2.本项目采购包1、采购包2投标人具备有效的安全生产许可证(须提供资质证书，原件扫描上传)3. 本项目采购包1、采购包2拟派项目负责人为公司正式员工，正常缴纳社会保险，具有市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格并具备有效的B类安全生产考核合格证书。(须提供拟派项目负责人相关证书及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料，原件扫描上传)
采购包3：无
	

	其他资格条件

	1
	投标函
	

	2
	法人授权书
	


JSZC-321002-TDGW-G2026-0024号                             宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司

2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。


                                           供应商名称（公章）：
                                           法定代表人签章：                 
                                    日期：        年    月    日



参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    供应商名称（公章）：
                                    法定代表人签章：                          
                                    日期：        年    月    日




供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
承诺单位（签章）：            法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日


投标函格式
致：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                                                  
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                     
日期：                                          


被授权人身份证复印件



中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。	
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
                          企业名称（盖章）：
                日  期：


中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

                 联合体协议（参考格式）（如有）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

                                       
联合体中各供应商全称（加盖公章）：
                                       日期：

                                          
[bookmark: _Toc233632695]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	





[bookmark: _Toc233632696]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	……
	
	

	3
	……
	
	






残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                 日  期：


[bookmark: _Toc233632697]四、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
包号(如有)： 
	名称
	投标总报价
	是否为小微企业

	
	大写：
小写：                             （人民币）
	



                                           日期：       年   月   日


[bookmark: _Toc233632698]
五、分项报价表
详见附件清单



六、项目组人员表（格式自拟）


七、设备配备表（格式自拟）


[bookmark: OLE_LINK43]八、技术参数响应及偏离表（包*）
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
          投标人全称（加盖公章）：
          日期：


[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc113352363]九、商务条款响应及偏离表（包*）
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	


      投标人全称（加盖公章）：
  日期：


十、主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：






十一、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
image1.jpg




