招　标　文　件

项目名称：泗洪县湖区航道部分航标设施维护及增设浮标项目

项目编号：JSZC-321324-SQDS-G2026-0001

（货物类项目，本项目专门面向中小企业采购）

| 采 购 人： | 泗洪县港航事业发展中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁德朔项目管理有限公司 |

2026年06月30日

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  资格审查及评标方法	18

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	35

第六章  投标文件格式	63

第一章  投标邀请

项目概况：

泗洪县湖区航道部分航标设施维护及增设浮标项目JSZC-321324-SQDS-G2026-0001招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。 获取招标文件，并于2026年07月22日9：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-SQDS-G2026-0001

2.项目名称：泗洪县湖区航道部分航标设施维护及增设浮标项目

3.预算金额：124.14万元

4.最高限价（如有）：本项目设定最高限价，最高限价为：124.14万元。

5.采购需求：依据宿迁市港航事业发展中心《关于下达2026年宿迁市航闸养护实施计划（提前下达批次）的通知》（宿港航〔2026〕2号），泗洪县港航事业发展中心为保障辖区内航道通航安全，提升航标助航效能，解决现有部分航标设施老化、锈蚀、防撞等问题，本次拟对湖区航标设施进行维护改造及增设。主要内容包括：3座左右通航标增设防撞护圈，增设2座浮标，10座浮标维修，3座航标标体反光膜(烤漆工艺)更新等，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后90日内完成。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.投标代理人(授权委托人)必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明。

4.不接受联合体投标。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函,或监狱企业证明文件》）。非中、小、微型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包，投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年07月22日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：泗洪县港航事业发展中心

地   址：泗洪县长江路7号

联 系 人：王喜

联系方式：15161237992

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁德朔项目管理有限公司

地  　址：泗洪县花园口广场二期C区1301，1314

联 系 人：韩晓

联系方式：13515291923

3.项目联系方式

项目联系人：王喜

电话：15161237992

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐 3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 采购人按照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协〔2024〕20号的收费标准执行”差额定率累进法计算，（收费标准：50万元以下（含50万元）按1.6%计取，50万元-400万元（含400万元）按1.5%计取）8折支付代理服务费，。支付方式可通过转账或数字人民币等方式。 |
| 10 | 专家评审劳务报酬支付标准、方式及周期支付标准 | 参照《宿迁市政府采购专家评审费发放标准》宿财购[2018]32号支付，(2小时以内200元/人；超过2小时不足8小时的，按100元/人·小时计算；连续评审超过8小时，超出部分按200元/人·小时计算。)支付方式及周期:费用由采购人通过预算一体化系统支付评审费，支付周期不超过评审结束后30个工作日。 |
| 11 | 其他 | 1.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 2.本项目不组织踏勘现场。 |

一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：合同文本；

第四章：采购需求；

第五章：评标方法与评标标准；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1，6.2，6.3，6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具 《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准）

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》的要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效 投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.11投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

18.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 10 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑，现场递交或邮寄至采购人处。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 投标代理人(授权委托人)要求 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 报价符合性审查 | 符合招标文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 16.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求中的货物清单及技术要求”中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得16分。 1、采购清单中技术要求（共32条，合计16分），每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业业绩 | 企业业绩 | 20.00分 | 投标人自2023 年01月01日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人完成过类似业绩，每有一个业绩加4分，最多加20分。 注：1、业绩材料需提供以下原件扫描件：①中标通知书（或成交通知书）②合同；③验收合格证明文件，三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 上述证明材料三者缺一不可，该证明材料中应能够明确反映投标人名称、合同签订日期、项目内容等，否则不予认定。 |
| 环境节能产品 | 节能、环保产品认证证书 | 2.00分 | - 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，最高得1分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的每提供一个得1分，最高得1分。 注：1、在投标文件中提供证书原件扫描件； - 2、如未提供或提供不全或提供不符合要求的均不得分。 |
| 项目实施方案 | 设施建造及维修方案 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（一）设施建造及维修要求”制定设施建造及维修方案方案，评标委员会根据投标人提供的设施建造及维修方案方案进行评审：优于采购需求得6分；满足采购需求得4分；方案笼统，经过后期优化能够满足采购需求的，得2分；没有内容不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（二）质量保证要求”制定质量保证方案，评标委员会根据投标人提供的质量保证方案进行评审：优于采购需求得6分；满足采购需求得4分；方案笼统，经过后期优化能够满足采购需求的，得2分；没有内容不得分。 |
|  | 工期管理方案 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—六、项目实施要求（三）工期管理要求”制定工期管理方案，评标委员会根据投标人提供的工期管理方案进行评审：优于采购需求得6分；满足采购需求得4分；方案笼统，经过后期优化能够满足采购需求的，得2分；没有内容不得分。 |
|  | 突发应急事件处置方案 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（四）突发应急事件处置要求”制定突发应急事件处置方案，评标委员会根据投标人提供的突发应急事件处置方案进行评审：优于采购需求得6分；满足采购需求得4分；方案笼统，经过后期优化能够满足采购需求的，得2分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 8.00分 | 1、投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、售后服务要求”制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评审：优于采购需求得8分；满足采购需求得6分；方案笼统，经过后期优化能够满足采购需求的，得4分；没有内容不得分。 |

- （一）评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

- （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

- （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

- (二)采购本国产品的支持政策

- 1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 4、 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

1、项目属性

| 序号 | 项目属性 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目为货物类 |

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一、增设浮标 |  |  |
| 1 | 钢质浮标 | 工业 |
| 2 | 锚链 | 工业 |
| 3 | 沉石 | 工业 |
| 4 | 一体化遥测航标灯 | 工业 |
| 5 | 橡胶护舷 | 工业 |
| 二、浮标维修 |  |  |
| 1 | 浮标更新改造 | 工业 |
| 2 | 锚链 | 工业 |
| 3 | 橡胶护舷 | 工业 |
| 4 | 定位浮球 | 工业 |
| 三、左右通航标增设防撞护圈 |  |  |
| 1 | 防撞设施 | 工业 |
| 2 | 防撞设施 | 工业 |
| 3 | 橡胶护舷 | 工业 |
| 四、航标标体反光膜(烤漆工艺)更新 |  |  |
| 1 | 航标标体反光膜(烤漆工艺)更新 | 工业 |

3、本项目不接受进口产品。

- 一、项目概况

（一）项目基本内容

依据宿迁市港航事业发展中心《关于下达2026年宿迁市航闸养护实施计划（提前下达批次）的通知》（宿港航〔2026〕2号），泗洪县港航事业发展中心为保障辖区内航道通航安全，提升航标助航效能，解决现有航标设施老化、锈蚀、防撞等问题，本次拟对湖区航标设施进行维护改造及增设。主要内容包括：3座左右通航标增设防撞护圈，增设2座浮标，10座浮标维修，3座航标标体反光膜(烤漆工艺)更新等。

（二）项目名称：泗洪县湖区航道部分航标设施维护及增设浮标项目

（三）项目地点：泗洪县洪泽湖湖区航道

（四）合同履行期限：采购合同签订后 90 日内完成。

（五）款项的支付方式及进度安排:

预付款：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30%。

尾款：货物到现场安装调试完毕且运行，经采购人验收合格后，付至合同总价款的100%（无息）。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(3)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(4)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（六）运行维护期：2年。

（七）质量要求：运行维护期内供应商对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求。

## 二、采用主要规范及标准

- （1）《内河航标技术规范》（JTS-T 181-1-2020）；

- （2）《内河助航标志》(GB5863-2022)；

（3）《浮标通用技术条件》（JT/T 760-2009）；

- （4）《航标灯通用技术条件》（JT/T 761-2022）；

- （5）《航标灯光强测量和灯光射程计算》（JT/T 730-2023）；

- （6）《航标遥测遥控系统技术规范》（JT/T 788-2023）。

三、采购清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 增设浮标 |  |  |  |  |
| 1 | ●钢质浮标 | 1、浮标选用ø3000mm钢质浮标，（配有锚链以及沉石，浮标顶部设置一体化遥测航标灯）。 2、浮标主体采用厚度10mm船级板制作，标体表面处理后进行环氧树脂（中灰）防腐，两道丙烯酸酯面漆涂装。 3、浮标应由航标专业厂家制作，需符合相关规范要求，出厂前均应通过气密性等相关检测。 | 2 | 座 |  |
| 2 | 锚链 | 1、φ34mm、长度17.5m，包括：马鞍链、卸扣、转环以及末端卸扣。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 沉石 | 1、重量4.8t，C30钢混结构,含吊装系环。 | 2 | 块 |  |
| 4 | 一体化遥测航标灯 | - 航标灯器选用LED一体化航标灯，右侧标为红色，左侧标为白色，灯架选用∠63等边角钢制作，并增设灯器防撞罩，由太阳能电池、免维护蓄电池、菲涅尔透镜、底座、微电脑集成闪光仪、LED 航标光源日光阀开关组成，透镜采用菲涅尔，灯壳采用聚碳复合材料，侧面镶嵌六片单晶钢化玻璃板封装的太阳能电池板。 2、灯质需满足国家标准《内河助航标志》（GB5863-2022）中附录C“航标灯质表”；具体要求： 2.1 灯器光源： - 选用LED（发光二极管）作航标灯器光源。发光二级管使用时间长，理论寿命可达10万小时； - 而且耗电省，同亮度相比仅为白炽灯功率的 1/3～1/7；工作可靠，无触点、密封性 好、耐震等；色度满足航标使用要求； 2.2 灯光视距： - 灯光视距应满足在大气透明系数0.74下不小于3km（LED一体化航标灯）； 2.3 灯器光强： - 采用的红色、绿色光航标灯视距所对应航标灯光强（定光状态下的测量值）应达到不小于>50cd，绿色光航标灯光强（定光状态下的测量值）应达到不小于>70cd； 2.4 航标灯垂直发散角： - 透镜规格为155mm的航标灯垂直发散角为8°； 2.5 航标灯水平配光均匀度： - 航标灯水平配光均匀度应大于85%； 2.6 航标灯电气参数： - 航标灯工作电压为DC7.4V（LED一体化航标灯）；航标灯工作电流在100～550mA范围内，要求具备航标灯工作电流±20%的调控设置； - 航标灯静态工作电流应小于5mA； 2.7 外端接口： - 具备与航标遥测系统兼容的外端接口； 2.8 灯质与日光开关控制： - 航标灯要求具备《内河助航标志》规定的4种以上常用灯质拨码开关； 航标灯日光开关灵敏度整定为 300lx±60lx（LED 一体化航标灯）； 2.9 航标灯其他方面的技术性能： - 应符合《航标灯光信号颜色》（GB12708-2020）、《航标灯通用技术条件》（JT/T761-2022） 要求； 2.10 闪光周期： - 侧面标：4s单闪光，闪光总周期误差不超过±0.15 秒； 2.11 蓄电池容量： - 航标蓄电池容量的确定，应根据航标灯器的日消耗功率、工作时间、连续阴雨天正常工作的规定天数，以及蓄电池自身充电补偿和放电深度要求等综合因素测算，并保留一定的余量。参考公式如下： Q=I ×n×h×T×K，Q-蓄电池容量（Ah）； I－航标灯器额定工作电流（A），取 0.2； n－在一个闪光周期中，闪光“明”的时间与闪光周期的时长之比，取 0.5； h－航标灯日平均发光时间（h），取 8； T－规定连续阴雨天航标灯正常工作天数（d），取 30； K－蓄电池充电系数，取1.1； 经计算，单座航标的蓄电池容量值取 26.4Ah，供参考； 2.12 遥控遥测终端装置（报价包含运行维护期内物流网卡费用）： - 航标灯均内置遥控遥测终端，通信模式为 GSM，通信协议能接入省内航道养护管理系统平台，遥测终端主要技术要求如下： 2.12.1整体性能 终端及固件连续独立稳定工作时间≥24h； 平均无故障间隔时间（MTBF）≥30000h； 可扩展性接口：RS232/RS485 接口、其他连接外部设备以及传感器的数据接口。 防护护罩：外部护罩材料应具有耐候性，防水能力达6级，应配置户外吸盘天线。 使用寿命：室内工作寿命8年、户外工作寿命5年。 通信协议能接入江苏省航道养护管理系统平台，功能应符合管理平台要求。 应具备远程启动功能，可保证灯器“死机”后恢复正常。 2.12.2无线通讯模块：支持基于通用GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE、GPRS或其他无线通讯网络传输机制下的通讯模式之一；考虑目前公网手机实名制的影响，通信卡宜采用物联网卡的方式；通讯模块误码率、误块率等无线信道质量及最大发射功率参数符合YD/Y 1214、YD/T 1050、YD/T 1367、YD/T 1547、YD/T 1558及其他相关标准要求； 采用内置天线； 支持程序GPRS 远程升级； 遥测遥控响应时间≤2min； 2.12.3电气特性：正常工作电压：7.4V； - 最大电流≤1A，静态电流≤30mA； 功耗≤0.8Ah/天； 终端内应具有可充电电池，当终端失去主电源后，备用电池工作时间≥10min（备用 电池工作时间应足够终端向监测平台报警或传输必要数据）； 太阳能充电管理：支持 MPPT（最大功率点跟踪）充电； 与终端连接的天线馈线、遥控线等引入端装有防雷装置,静电电击电压： 4KV（防雷装置的接入应不影响接接入系统的正常工作）； - 2.12.4 环境适应性： 温度：终端存储温度-40℃至85℃,工作温度-20℃至70℃； 湿热：终端在湿热环境正常工作，相对湿度 93%, +40℃需满足 GB/T2423.3-1993标准； 盐雾：终端应有耐盐雾性能，外观无过分腐蚀、质变现象； 外壳防护：完全防止外物侵入，浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保 不因进水而造成损坏，即满足IP67防护等级； 符合《航标遥测遥控系统技术规范》（JT/T788-2023）等标准要求。 2.12.5 电磁兼容性： 静电放电干扰度，按照 GB/T 19951所规定要求应不低于Ⅲ级； 终端试验中及试验后不应出现电气故障，试验结果应符合 GB/T 19951中B类标准； 瞬态抗阻性应符合GB/T 19056 的要求。 2.12.6 安装要求： 安装固定不会松动； 天线远离其他敏感的电子设备，并保证信号的正常接收与传输； 终端安装前应按照该产品的使用说明书通过航标遥测遥控终端检测平台进行远程测试，保证各项功能正常； 终端安装就绪，应由专门的技术人员进行检查，然后才能给终端通电和初始化设置。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 橡胶护舷 | 1、规格：150×150×660mm，DN150型。 2、防撞护舷采用厂区制作固定，采用螺栓把各防撞护舷固定在槽钢上，再将槽钢与浮标标体部分焊接，在船撞浮标发生时，防撞护舷可通过缓冲削减撞击力,卸载撞击能量，起辅助防撞作用，避免灯浮标局部撞损。 | 32 | 根 |  |
| 二 | 浮标维修 |  |  |  |  |
| 1 | 浮标更新改造 | 1、10座φ3000mm浮标进行更新改造，主要对标体表面进行清理及涂装，对损坏的灯架、顶标、橡胶护舷、护舷固定槽钢、锚链、航标编号反光膜更换，沉石利旧。 2、本次浮标更新主要将标体吊装出水进行施工，采用打磨的方法清除标体水下部分附着水生物以及水上部分标体原破损漆面；标体、灯架、配重及橡胶护舷槽钢预处理后进行喷涂工艺进行涂装，采用环氧富锌底漆（中灰）一道、环氧丙烯酸酯中间漆（红色、白色、黑色）一道、环氧丙烯酸酯面漆（红色、白色、黑色）两道，涂层厚度符合相关规范要求。 3、对浮标有损坏的部分进行维修和更换（包括橡胶护舷固定槽钢、浮标灯架、顶标以及航标灯支架）。 4、湖区浮标更新改造期间，原航道中标体位置利用临时标替代，利用原锚链连接固定临时标，确保白天、夜间继续发挥浮标航标效能；标体更新改造完成后，对临时标进行撤除。 | 10 | 座 |  |
| 2 | 锚链 | 1、对原锚链进行更换、沉石吊装出水进行检修。 2、选用φ34mm无档锚链，总长度17.5m。 3、沉石利旧，将改造后的标体与锚链、沉石连接固定，安装至原位置。 | 9 | 套 |  |
| 3 | 橡胶护舷 | 1、规格：150×150×500mm，DN150型； 2、对浮标周边周身橡胶护舷进行更换，同时对橡胶固定槽钢也全部更换，标体原有橡胶护舷型号为DN150型，周身16列，每列上下两层，每层高度500mm，实际长度、宽度需由供应商现场对其进行复核。 | 320 | 根 |  |
| 4 | 定位浮球 | 1、Φ500mm，含连接用不锈钢钢丝绳（每套10m）。 | 9 | 套 |  |
| 三 | 左右通航标增设防撞护圈 |  |  |  |  |
| 1 | 防撞设施 | - 本次自浮式防撞设施采用浮动式钢浮箱结构形式，能够满足湖区航标基础承台的防撞要求。 2、在航标基础承台周围设置浮动式钢浮箱结构形式的防撞设施，1套浮动式钢浮箱防撞设施拟选用ø4500mm，因航标基础承台结构形式不同，每套防撞设施的尺寸存在差异性，需由中标供应商自行对航标基础承台尺寸现场进行复核，以便后期精准安装。 3、浮动式钢浮箱防撞设施为非标定制产品，由航标专业厂家制造，采用厚度10mm CCSB船级板制作，内设分段隔舱，内外热镀锌防腐处理后采用氟碳烤漆工艺涂装，内外设置橡胶护舷。 3.1 防撞机理： 在钢浮箱结构防撞设施保护系统中，当船舶与防撞系统撞击紧密接触后，防撞设施系统本身能承受较大的撞击力； - 钢浮箱结构防撞设施外壳为CCSB级船用板，其内外侧设置的DN150型防撞护舷缓冲管抗剪强度高，缓冲能力强； 钢浮箱结构防撞设施一般情况下将受到重力、浮力、潮流力、波流力等荷载的作用； - 在船与航标基础承台撞击时，防撞结构应允许有较大变形，通过变形耗能将船撞力降低到50%以下； 3.2 防撞设施特点： 能量转移，可在撞击瞬间改变撞击力的方向和船体位移方向，同时利用水流的作用，将船舶推离航标基础，沿防撞装置外侧滑走，从而带走船舶大部分动能，大大降低了“船—航标基础承台”撞击过程中的能量交换； 钢性防撞，采用钢结构分隔板，增强了防撞设施的整体防撞能力，能有效将撞击力分散，降低撞击力； - 钢结构浮箱式防撞设施耐撞性能优异、性价比高、更换便捷。只需要通过做防腐涂装，耐腐蚀性能也会得到保障，可承受船舶多次撞击，后期维护便捷； 3.3 制造工艺及原则要求： 防撞设施施工工序：厂家厂区焊接制造，防撞设施内外表面设置橡胶护舷，采用螺栓把各防撞节段在航标基础外围连接成防撞圈； 钢结构制作前，首先应了解结构所处位置的平面线型、纵断面线型、横坡以及与立柱的关系，了解与相邻结构的衔接形式以及施工方案； 钢结构在制作时的分段应分别进行成型组装试装，经试装及气密性试验合格后，方可进入现场安装； 所有钢构件应防锈，除油处理后进行热镀锌处理，对于安装过程中出现的焊点，焊接后应打磨处理表面无锈无油漆，钢构件涂富锌底漆两度，中间漆一度，面漆两度，每度40μm。涂装前无氧化无油污，油漆表面均匀，不得有缺漏、洒滴等现象； 4、本次钢结构防撞设施加工制造，必须严格进行施工过程中的全面质量控制和管理，以确保质量，不留隐患。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 防撞设施 | - 本次自浮式防撞设施采用浮动式钢浮箱结构形式，能够满足湖区航标基础承台的防撞要求。 2、在航标基础承台周围设置浮动式钢浮箱结构形式的防撞设施，2套浮动式钢浮箱防撞设施拟选用φ3500mm，因航标基础承台结构形式不同，每套防撞设施的尺寸存在差异性，需由中标供应商自行对航标基础承台尺寸现场进行复核，以便后期精准安装。 3、浮动式钢浮箱防撞设施为非标定制产品，由航标专业厂家制造，采用厚度10mm CCSB船级板制作，内设分段隔舱，内外热镀锌防腐处理后采用氟碳烤漆工艺涂装，内外设置橡胶护舷； 3.1 防撞机理： 在钢浮箱结构防撞设施保护系统中，当船舶与防撞系统撞击紧密接触后，防撞设施系统本身能承受较大的撞击力。钢浮箱结构防撞设施外壳为CCSB级船用板，其内外侧设置的DN150型防撞护舷缓冲管抗剪强度高，缓冲能力强； 钢浮箱结构防撞设施一般情况下将受到重力、浮力、潮流力、波流力等荷载的作用。在船与航标基础承台撞击时，防撞结构应允许有较大变形，通过变形耗能将船撞力降低到50%以下； 3.2 防撞设施特点： 能量转移，可在撞击瞬间改变撞击力的方向和船体位移方向，同时利用水流的作用，将船舶推离航标基础，沿防撞装置外侧滑走，从而带走船舶大部分动能，大大降低了“船—航标基础承台”撞击过程中的能量交换； 钢性防撞，采用钢结构分隔板，增强了防撞设施的整体防撞能力，能有效将撞击力分散，降低撞击力； 钢结构浮箱式防撞设施耐撞性能优异、性价比高、更换便捷。只需要通过做防腐涂装，耐腐蚀性能也会得到保障，可承受船舶多次撞击，后期维护便捷； 3.3 制造工艺及原则要求： 防撞设施施工工序：厂家厂区焊接制造，防撞设施内外表面设置橡胶护舷，采用螺栓把各防撞节段在航标基础外围连接成防撞圈； 钢结构制作前，首先应了解结构所处位置的平面线型、纵断面线型、横坡以及与立柱的关系，了解与相邻结构的衔接形式以及施工方案； 钢结构在制作时的分段应分别进行成型组装试装，经试装及气密性试验合格后，方可进入现场安装； 所有钢构件应防锈，除油处理后进行热镀锌处理，对于安装过程中出现的焊点，焊接后应打磨处理表面无锈无油漆，钢构件涂富锌底漆两度，中间漆一度，面漆两度，每度40μm； - 涂装前无氧化无油污，油漆表面均匀，不得有缺漏、洒滴等现象； 4、本次钢结构防撞设施加工制造，必须严格进行施工过程中的全面质量控制和管理，以确保质量，不留隐患。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 橡胶护舷 | 1、规格：150×150×1000mm，DN150型。 2、橡胶护舷，防撞护舷单侧设置12根，内外两侧合计24根。防撞设施起辅助防撞作用，避免航标基础承台局部撞损。 | 72 | 根 |  |
| 四 | 航标标体反光膜(烤漆工艺)更新 |  |  |  |  |
| 1 | 航标标体反光膜(烤漆工艺)更新 | - 高度8米的水中柱形侧面标，原航标拆除返厂改造，具体航标由采购人指定。 2、通过喷砂工艺对标体表面反光膜进行清除，并做打磨、找平处理，损坏部位进行维修，而后对标体进行防腐预处理，预处理完成后，新涂装四氟乙烯氟碳烤漆，先喷一道氟碳底漆,然后直接湿碰湿工艺喷涂一道中温烘烤氟碳涂料，再喷罩光漆一道，喷涂完成后转入烘房；漆膜固化完成，漆膜厚度不小于75um,进行包装组织运输，安装完成后，重新安装航标灯、避雷设施及航标编号，对航标护栏整形维修。 3、侧面标拆除返厂期间，在原基础承台上面安装临时航标，返厂更新改造期间内，供应商需确保临时标正常发挥航标效能。 | 3 | 座 |  |

- 注：《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

- 1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。

- 2.供应商报价时应充分考虑供货期间的市场风险和政策性调整因素，将风险因数计入报价，成交后对经采购人确认的清单单价不作调整。成交单价或金额应包括所需现场勘查费、人工费、维修保养必须辅材费、设备费、场地费、运输费、安装费、租吊机船费、安全环保措施费、管理费、保险费、税费等一切费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

四、项目要求

（一）质量保证

1、投标人应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在运行维护期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

2、运行维护期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

3、投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件，期间产生的一切费用由中标人承担。

4、如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

（二）伴随服务

1、中标单位应提交所供设备的技术文件。应包括相应于每种设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明等。这些文件应在交货时移交采购单位。

2、中标单位应办理所有采购设备和材料，截止到送至采购单位指定地点前的一切相关保险。

3、中标单位还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和调试或协助调试；

（2）提供技术规格书规定的设备的备品备件和供应品；

（3）提供货物组装和维修所需的工具；

（4）中标单位在建造期间有义务向采购单位报告建造进度情况。

（5）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行检查、维修，但前提条件是该服务并不能免除中标单位在质量保修期内所承担的义务；

（三）综合说明及其它要求

1、所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标文件约定的技术要求和规范。

2、响应货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能，所完成的维修服务使用的更换件均为全新合格产品，维修工艺及整体质量符合采购文件要求。

3、投标总报价包括完成该项工作过程中发生的一切费用，包括全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、驻场监督、安装、调试、人工、运输、装卸、检测验收、使用培训、售后服务、保险、劳保、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

4、中标单位在交货后、安装前，采购单位有权视情况需要，要求中标单位从所供货物中随机抽样，送采购单位指定的第三方检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准进行检测，如检测不合格，检验相关费用由过失方承担。对不合格批次的产品采购单位有权拒收。对供货产品进行破坏性检测后中标单位须无偿补全该产品。如该批货物一次抽检不合格的，进行二次或二次以上抽检的，检测费用均由中标单位承担。

5、验收

验收标准：

符合设备本身的规格、技术条件及中标单位承诺的其它指标；根据国家相关法律法规及采购文件要求进行验收。按照采购合同的约定对每一项技术、服务的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，由验收双方共同签署。验收不合格的，供货方须在7日内进行调换货，直至验收合格为止，给采购单位造成损失的，还应赔偿采购单位一切损失。

6、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由响应单位负责，相关的人员、财产责任风险均由响应单位承担。

（四）政府采购政策

1、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

五、项目实施要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：设施建造及维修方案、质量保证方案、工期管理方案、突发应急事件处置方案、培训及技术支持方案等。

- 设施建造及维修安装要求

投标人针对本项目提供详细的设施建造及维修方案，内容包括但不限于：

（1）设施建造及运输安装总体流程，现场安装及施工顺序建议；

（2）资源配置计划（包含但不限于：主要船机、人员配置及职责架构及分工等)；

（3）维修安装过程中通航安全保障措施、作业安全保障措施等；

（4）管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进场施工的人员必须严格遵守航道管理部门及采购人规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

（5）配送要求：

5.1投标人在产品出厂前，应提供明细的产品清单交由采购人进行确认，包含产品名称、详细规格、材质等内容，由采购人确认后，方可进行供货；

5.2产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；

5.3投标人负责货物的包装、保险、运输至采购人指定的交货地点。

5.4投标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

（6）安装方案

6.1安装的步骤、方法等；

6.2安装保障措施，如安装调试过程中可能存在的风险，投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的产品安装调试完毕并运行正常等；

6.3安全及环境保护要求：加强安全管理，对现场安全负完全责任；负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至采购人指定地点并清扫现场；

（二）质量保证要求

投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：

（1）详细的质量保障方案，包括但不限于质量保证体系、质量方针和目标、质量管理措施、质量控制措施等方面的内容。

（2）详细的现场管理要求，包括但不限于现场管理策略、安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等。

（三）工期管理要求

投标人针对本项目提供详细工期管理方案，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，内容包括但不限于：

（1）根据实际需求，确定本项目采购产品的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

（2）对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

（四）突发应急事件处置要求

投标人针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：

- 突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

（2）突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

（3）突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

（4）突发事件的分级和应急处理工作方案。

六、售后服务要求

投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

（1）本项目要求运行维护期：运行维护期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。

（2）投标人应负责货物在招标人指定现场的启动、操作、调试和测试，招标人验收合格后方可交付使用，按照培训及技术支持要求为招标人提供完善的培训方案，相关费用包含于投标总价中。

（3）服务期之内，售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及提供免费保修电话。

（4）响应时间：免费运行维护期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过24小时，特殊情况下不超过48小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件（恶劣天气除外）。确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用设备，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

（5）运行维护期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（6）运行维护期满后主要产品、配件优惠方案：运行维护期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（7）投标人应提供优质优惠维修及定期巡访服务。

（8）投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

第五章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                      （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：                           大写：

分包金额（如有）小写：                   大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）

预付款：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30%。

尾款：货物到现场安装调试完毕且运行，经采购人验收合格后，付至合同总价款的100%（无息）。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(3)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(4)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

¨成本补偿：     /

¨绩效激励：     /

2.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    þ否(备注：选择否删除以下履约保证金相关条款，招标文件定稿后该备注删除。）

履约保证金提交金额：按采购合同总价的 10 %提交。

履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6 %（应提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

3.合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。

采购人、供应商对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：

4.组成合同的文件

如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5.合同生效

本合同自 合同签订之日起  生效。

6.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1.经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 见招标文件 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 收到验收申请后3个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 合同协议书、招标文件、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、补充协议 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，乙方应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的项目现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 合同履行期限 | 合同签订后90日历天内交付采购人使用 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 响应时间：免费运行维护期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过24小时，特殊情况下不超过48小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件（恶劣天气除外）。确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用设备使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 预付款：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30%。 尾款：货物到现场安装调试完毕且运行，经采购人验收合格后，付至合同总价款的100%（无息）。 备注: (1)可以采用数字人民币支付。 (2)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。 (3)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 (4)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付； 履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还； 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 运行维护期2年 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：

廉政合同

（采购人与供应商）

采购人 (甲方)：

供应商（乙方）：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设、政府采购中的党风廉政建设，保证                   项目 优质、高效、有序地进行，经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行                             项目合同各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反部门规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  采购人在廉政建设方面的义务

（一）采购人及其工作人员不准在供应商安插亲友及介绍销售材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预供应商的项目分包；不得挤占、截留、挪用项目款或超进度拨付款；严禁私设小金库。

（二）采购人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受供应商的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受供应商财物。

（三）采购人及其工作人员不准让供应商报销应由采购人或个人支付的费用；不准利用职务便利为供应商谋取不当利益。

（四）采购人工作人员不准要求或者接受供应商可能影响公正执行公务的宴请；不准要求供应商提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）采购人及其工作人员不准要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）采购人及其工作人员不准利用职务之便为供应商谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受供应商财物，并在离职后收受。

（七）采购人及其工作人员不准要求或者收受供应商住房、汽车等物品，不准收受供应商为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用供应商住房。

（八）采购人及其工作人员不准要求或者接受供应商以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与供应商承包项目有关的材料设备供应等经济活动。

（九）采购人及其工作人员不准在与供应商有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）采购人或工作人员不得利用职务便利为供应商谋取利益，由供应商出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托供应商投资证券、期货或以其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意供应商以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  供应商在廉政建设方面的义务

（一）供应商不准以任何形式向采购人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送采购人财物。

（二）供应商不准以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人或个人支付的费用。

（三）供应商不准以任何理由邀请采购人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）供应商不准为采购人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为采购人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）供应商不准赠送采购人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价格购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

第四条  违约责任

（一）采购人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由采购人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给供应商造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）供应商若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由供应商主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给采购人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受                      对合同执行情况的监督检查，采购人、供应商双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

- 其他

本合同作为 《                            》 的附件，与该合同具有同等法律效力。

- 本合同一式    份，双方各执    份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

采  购  人：                           供  应  商：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

签订日期：2026年  月  日

安全生产合同

（采购人与供应商）

采购人 (甲方)：

供应商（乙方）：

为在                  （下称“本项目”）的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全生产管理工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规，甲乙双方特此签订本合同。

第一条、采购人职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产协调会，及时传达中央、省、市及县有关安全生产及水上作业安全的文件精神。

（四）组织对供应商施工现场（含湖区作业面、临时停靠点、浮标维修区）的安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患，特别是湖区作业的防落水、防碰撞隐患。

第二条、供应商职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求，接受采购人及现场监理工程师对安全生产工作的指导。针对本项目湖区作业特点，供应商须制定专项水上作业安全方案，并报采购人备案。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从项目负责人到一线作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。项目负责人是本项目的安全生产第一责任人，对安全生产负直接责任；现场专职安全员对安全生产具体负责。针对湖区作业，供应商须配备不少于1名专职安全员（熟悉水上救生技能），且现场作业期间必须全程在岗。

（四）供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程。对于从事水上作业、船舶驾驶、电气焊、起重吊装等特种作业的人员，必须持有效的特种作业操作证及船员适任证书方可上岗。

（六）加强施工水域交通与作业安全管理：

1. 供应商施工船舶（含浮标维修船、交通艇等）必须证照齐全，配备救生圈、救生衣、灭火器等安全设施，并按规定显示作业信号。

2. 划定施工运输航线，严禁超载、超速、酒后驾驶船舶。

3. 在湖区进行航标维护、浮标增设及防撞护圈安装时，作业人员必须全程穿着救生衣，并系好安全绳；遇大风、大雾等恶劣天气（如风力超过5级或能见度低于500米），必须停止水上作业。

4. 对于油漆、稀释剂、氧气、乙炔等易燃易爆材料，必须专门有效封闭、妥善保管，并配备足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备及水上救生设备的性能和使用方法。

5. 操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品（湖区作业须穿戴救生衣、防滑鞋、手套等）。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴的人员不得上岗。

6. 所有施工机具、设备（包括吊装设备、焊接设备、船舶等）和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用。施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7. 严格执行《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《水上水下活动通航安全管理规定》《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）等规范规程。针对本项目涉及的高空作业（航标标体反光膜贴装、焊接等），必须搭设稳固的作业平台，并佩戴安全带。 切实做好安全防范工作，杜绝重大安全事故发生。

8. 施工现场（含施工船舶、临时码头、航标标体等）必须设置明显的安全警示标志及必要的围挡或警示浮筒。

9. 建立本项目主要危险源备案制度（包括但不限于：湖区风浪、船舶碰撞、高处坠落、触电、火灾等），明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

10. 供应商必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故（特别是人员落水、船舶倾覆等）应急救援预案，并配备必要的应急救援器材（如救生圈、救生绳、应急照明等）。如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，立即向采购人及有关部门报告，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条、违约责任

（一）如因采购人违约（如提供错误的水文资料、不当指挥等）造成安全事故，采购人依法承担相应责任。

（二）如因供应商违约（包括但不限于：未落实救生衣穿戴、船舶无证作业、恶劣天气强行出航、违章操作等）造成安全事故，供应商承担其过错相应的法律责任及由此产生的一切经济损失（包括但不限于人员伤亡赔偿、设备损失、采购人因此被上级追责或遭受的罚款、项目延误损失等）。采购人有权向有关主管部门报告，并依法追究供应商法律责任。

第四条、其他

（一）本合同作为 《                              合同》 的附件，与该合同具有同等法律效力。

（二）本合同一式         份，甲乙双方各执         份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

（三）本项目的安全生产责任不因验收而终止。因供应商质量问题导致的航标倒塌、漏电等引发后续安全事故的，供应商仍应承担相应的法律责任。

采  购  人：                         供  应  商：

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

签订日期：2026年   月   日

环境保护合同

（采购人与供应商）

采购人 (甲方)：

供应商（乙方）：

为保护湖区生态环境，加强                     （下称“本项目”）实施安装维修过程中的环境保护管理，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规，甲乙双方特此签订本合同。

第一条、采购人职责

（一）严格遵守国家有关环境保护的法律法规，认真执行主合同中的有关环保要求。

（二）按照“预防为主、防治结合”的原则进行环境管理，在项目实施方案审查、过程监督、验收等环节将环境保护作为重要内容。

（三）定期组织召开环保工作协调会，及时传达中央、省、市及县有关生态环境保护的文件精神。

（四）组织对供应商施工现场（含湖区作业面、临时停靠点、浮标维修区）的环境保护检查，监督供应商及时处理发现的各种环境污染隐患。

第二条、供应商职责

（一）总体要求

1. 严格遵守国家有关环境保护的法律法规，认真执行主合同中的有关环保要求，接受采购人及相关部门对环境保护工作的指导和监督检查。

2. 坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，建立健全环境保护管理制度，配备兼职环保管理人员，明确环保管理责任。

（二）水上作业环境保护

1. 油污污染防治：

施工船舶（含浮标维修船、交通艇等）必须配备油水分离设备或集油装置，严禁将含油污水直接排入湖区水体。

船舶进行加油、维修保养时，应采取防止油品泄漏的措施，现场配备足量的吸油毡、围油栏等应急物资。

施工过程中产生的废机油、废润滑油等危险废物，必须使用专用容器收集，交由有资质的单位处置，严禁倾倒或排放。

2. 涂料及化学品管理：

航标标体反光膜贴装使用的油漆、稀释剂、固化剂等化学品，必须在指定区域存放，地面铺设防渗漏材料。

作业过程中应采取防止滴漏的措施，废弃油漆桶、稀释剂桶等容器必须集中回收，不得随意丢弃或投入湖区。

严禁在湖区内清洗油漆工具，清洗废水必须收集处理，不得直排。

3. 废弃物管理：

施工产生的废弃航标部件、废旧浮标、废金属等固体废物，应分类收集，运至指定地点处置，不得弃置于湖区或岸边。

作业船舶及临时停靠点产生的生活垃圾，必须袋装收集，上岸后投入指定垃圾收集点，严禁抛入湖区。

生活污水应收集上岸处理，不得直接排放至湖区水体。

（三）环境应急与责任

1. 环境应急预案：供应商必须针对本项目特点，制定环境污染事故应急预案（特别是油品泄漏、化学品泄漏等情形），配备必要的应急物资（吸油毡、围油栏、应急照明等），并报采购人备案。

2. 环境事故报告：一旦发生环境污染事故（如油品泄漏、化学品入湖等），供应商必须立即采取应急措施控制污染扩散，并在1小时内向采购人及泗洪县生态环境局报告，配合做好后续处置工作。

3. 生态保护：施工过程中应尽量减少对湖区水生植被和底栖生物的扰动。作业船舶应控制航速，减少浪涌对岸坡的冲刷。

4. 噪声与大气：合理安排作业时间，减少对周边环境的影响。使用符合环保要求的船舶发动机，禁止超标排放。

5. 完工清场：项目完工后，供应商必须对作业区域进行全面清理，清除所有施工废弃物、临时设施及污染物，恢复湖区及岸线环境原貌。

第三条、违约责任

（一）如因供应商违反本合同约定，造成环境污染事故的，供应商应承担全部法律责任及由此产生的一切经济损失，包括但不限于：

生态环境损害修复费用；

政府部门的行政罚款；

采购人因此被追责或遭受的损失；

第三方索赔费用；

应急处置费用和清污费用。

（二）供应商发生下列情形之一的，采购人有权单方面解除主合同，并要求供应商承担主合同约定的违约责任：

发生重大油品泄漏事故，未及时采取应急措施的；

擅自将危险废物（废油、废油漆桶等）倾倒或投入湖区的；

发生环境污染事故后隐瞒不报或弄虚作假的。

（三）采购人有权从应付项目款或履约保证金中直接扣除供应商应承担的赔偿款项；履约保证金不足以覆盖损失的，采购人有权向供应商追偿。

第四条、其他

（一）本合同作为 《                            》 的附件，与该合同具有同等法律效力。

（二）本合同一式    份，甲乙双方各执     份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

（三）本项目的环境保护责任不因验收而终止。因供应商施工期间遗留的污染问题导致后续环境损害的，供应商仍应承担相应的法律责任。

采  购  人：                         供  应  商：

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

签订日期：2026年   月   日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、投标人基本情况表

三、法人授权书

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、技术响应偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、项目实施方案

十一、售后服务

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

## 五、投标报价明细表

投标报价明细表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、现场勘查费、人工费、维修保养必须辅材费、设备费、场地费、运输费、安装费、租吊机船费、安全环保措施费、管理费、保险费、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本表，尤其注意设备品牌规格型号的准确填写。投标人须提供所投标的产品品牌、型号，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌和规格型号的设备，在投标文件中必须标明设备的品牌和规格型号，否则当作无效标处理。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

钢质浮标，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

锚链 ，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

沉石，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

一体化遥测航标灯，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

橡胶护舷，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

浮标更新改造，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

定位浮球，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

防撞设施，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

航标标体反光膜(烤漆工艺)更新，属于 工业 行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

3.此声明函将随中标结果同时公告，接收社会监督。

4.此声明函中的“标的名称”详见-招标文件-第四章 采购需求-采购清单-“名称”，请勿填写“项目名称”。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

- 3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

## 七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.上述表格行数不够，可自行添加。

单位名称：             （盖CA电子公章）

- 项目组人员

供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 办公电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。

## 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、项目实施方案

请在此文档中增加投标的实施方案（包括评分办法、采购需求中涉及的内容，格式自拟），如没有请将此空文档上传。

- 十一、售后服务

请在此文档中增加投标的售后服务方案（包括评分办法、采购需求中涉及的内容，格式自拟），如没有请将此空文档上传。

- 十二、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。