竞争性磋商文件

项目名称：南京市政务数据中心安全运维服务项目（2026年度）

项目编号：JSZC-320100-HWZX-C2026-0453

（专门面向中小企业）

采购人：南京市城市数字治理中心

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年8月

# 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………20

- 评审方法与评审标准………………………41

- 响应文件格式………………………………47

第一章  磋商邀请

受南京市城市数字治理中心（采购单位）委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“招标代理”）就南京市政务数据中心安全运维服务项目（2026年度）（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：南京市政务数据中心安全运维服务项目（2026年度）

3.预算金额：100万元/年

4.最高限价：100万元/年，投标人投标报价不得超过限价，否则将作无效标处理

5.采购需求（简介）：南京市政务数据中心安全运维服务项目（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：365天

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。其中不适用信用承诺的情形：（一）供应商被列入严重失信主体名单；（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

1.2 供应商提供营业执照。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（供应商必须提供中小企业声明函，声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件与信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间

2026年8月21日9时30分（北京时间）。

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购代理机构。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6. 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

招标人：南京市城市数字治理中心

联系人：吴老师

电话：025-68789597

地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座4楼402

2.采购代理机构

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14层

联系人：王秋忆

联系方式：025-84795407

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9评委会认为投标人的最后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）最后报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）最后报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

十、其他

39. 招标代理服务费：领取中标通知书时，中标人需按中标金额按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的65%向招标代理机构一次性交付中标服务费。

第三章  合同文本

## 政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（甲方）                                     供应商（乙方）

住所地：                                            住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

#### 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：                            	。

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全体系建设 | 包含信息安全风险评估、网络安全制度建设和网络安全咨询服务。 |
| 2 | 日常安全运维服务 | 包含安全事件管理、信息系统可用性监测告警、资产梳理、安全加固咨询、安全巡检服务、安全风险通报、安全漏洞管理、渗透测试、代码审查、安全访问控制、开发环境管理、外包网络安全管理和安全培训服务。 |
| 3 | 应急响应及重保服务 | 包含应急响应服务和重要时期、活动安全保障。 |
| 4 | 政务外网安全服务 | 包含政务外网骨干网安全、省级边界管控服务、互联网暴露面管理服务、政务外网安全检查服务和政务外网终端安全管理服务。 |
| 5 | 政务云安全服务 | 包含政务云脆弱性管理服务、政务云服务器安全管理服务、政务云工单管理服务和政务云上云系统安全评估服务。 |
| 6 | 政务数据安全服务 | 包含数据库安全服务和零信任监审服务。 |
| 7 | 人工智能安全服务 | 包含人工智能安全咨询服务和人工智能安全运营服务。 |

2、具体服务执行要求详见甲方采购文件、乙方响应文件。

#### 第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为 	                 （大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

#### 第三条 组成本合同的有关文件

关于                号标的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

#### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### 第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的 “技术条款偏离表”、技术要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

#### 第六条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 	       天内完成相关服务事项。采购文件有约定的，从其约定。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的服务和要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

3.具体验收标准如下

本项目将按以下考核情况验收，并据此支付合同价款

（1）考核明细

| 序号 | 考核项 | 评分标准 | 考核分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 5人专职驻场(5*8小时)，缺勤1人扣2分，人员不符合条件或擅自变更每次扣3分。 | 10 |  |
| 2 | 服务响应时效 | 安全事件远程响应时间≤30分钟，现场到达时间≤1小时，达标率≥95%。 工单审核及处理时效：普通工单24小时内处理，紧急工单3小时内处理。 响应超时每次扣3分；工单超时每次扣1分。 | 15 |  |
| 3 | 安全检查覆盖率 | 漏洞扫描≥4次/年，覆盖所有终端、服务器、网络设备。 渗透测试≥4次/年，覆盖主机、应用系统、数据库等关键资产。 安全巡检每月1次，覆盖率100%。 每少1次检查扣2分；覆盖率每降低10%扣3分。 | 15 |  |
| 4 | 事件处置闭环率 | 安全事件处置闭环率≥90%（以复测结果为标准）。 闭环率每降低10%扣3分；未跟踪整改每次扣3分。 | 15 |  |
| 5 | 交付材料完整性与规范性 | 44项交付材料按时提交率100%。 每缺少1份材料扣3分；内容不真实甚至造假每次扣5分。 | 15 |  |
| 6 | 通报情况 | 被安全职能部门或上级单位通报涉及电子政务外网、政务云、市数治中心重要数据库的安全事件每次扣3分。 | 15 |  |
| 7 | 保密与合规 | 执行网络安全有关法律法规和采购方内部制度的要求。 严格按招标文件要求规范开展工作，如有违背，每发现1次扣3分。 | 15 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

（2）评分标准

| 得分 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 得分95分以上（含95分） | 100% |
| 得分大于等于90分小于95分 | 95% |
| 得分大于等于80分小于90分 | 90% |
| 得分大于等于70分小于80分 | 80% |
| 得分大于等于60分小于70分 | 70% |
| 得分小于60分 | 甲方有权解除合同并不予支付所有款项， 甲方已支付的款项有权要求乙方全额退还 |

#### 第七条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- 服务的启动监督；

- 对甲方人员必要的免费培训。

#### 第八条 履约保证金

1、无。（若有，需填写）

#### 第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的10%首付款；当年合同期满6个月，甲方向乙方支付合同总额的40%进度款；当年合同期满后15日内，甲方向乙方支付合同总额的50%尾款。资金支付与考核分数挂钩（详见第七条 ）。

#### 第十条 违约责任

违约级别分为轻微违约、一般违约、严重违约三种等级。根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行以下违约处理：

1、轻微违约：

扣除违约金1000元，并由采购人内部口头警告或书面通报。

依据：根据招标文件内对人员的要求、售后服务、服务保障以及技术需求等要求进行考核，有一次一项未到达要求或出现工作失误，将进行内部口头警告或由采购人下发书面通知单要求其进行整改。

2、一般违约：

由采购人出具违约通知书，每次扣除违约金额为年度服务费的5%。

依据：当轻微违约出现三次及以上，或在管理过程中未能及时有效的发现安全隐患，而由第三方安全平台或安全职能部门进行安全通报或披露的将作为工作事故，或由于中标人失误造成数据泄露、平台停止服务15分钟以上后果。

3、严重违约：

由采购人出具违约通知书，每次扣除违约金额为年度服务费的10%（在一般违约之上并扣），由采购人约谈中标单位主要负责人，约谈无效的将解除合同，其所造成的影响及损失由中标单位进行承担，一旦出现终止合同的情况后，3年内禁止成交供应商的任何有关项目。

依据：当一般处罚出现三次及以上，或由采购人约谈成交供应商主要负责人，约谈后依旧出现未达到要求的，或由于成交供应商失误造成安全职能部门或上级部门严肃通报、严重数据泄露、平台停止服务2小时以上后果。

本项违约责任与第六条的考核同时适用，考核评分标准中付款比例对应的金额为扣除违约金后的合同金额。

#### 第十一条 服务质量保证

乙方提供7*24小时应急响应服务，乙方能在15分钟内远程响应，1小时内到达现场。

#### 第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

#### 第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### 第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，采购人和供应商双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决争议，则向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续行。

#### 第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

#### 第十七条 保密要求

乙方在签订合同的同时，签订保密协议，项目实施前，参加项目的所有人员须签订《个人保密承诺书》。若乙方中标后不能按要求签订保密协议，采购人有权提出变更中标结果。

#### 第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	代表人：

电	话：	电	话：

开户银行：	开户银行：

账	号：	账	号：

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为全面提升南京市政务数据中心安全防护能力，构建覆盖安全体系设计、常态化风险管控、应急响应及全场景安全监测的立体化防御体系，切实落实《网络安全法》、《数据安全法》及等级保护相关要求，市数治中心决定采购南京市政务数据中心安全运维服务项目。该项目提供安全体系建设、日常安全运维服务、应急响应及重保服务、政务外网安全服务、政务云安全服务、政务数据安全服务、人工智能安全服务七大类服务，能够有效监控来自各方的安全事件，使得政务数据中心做到事前预防、事中应急、事后追查高效、有序，全面提高政务数据中心的安全运营能力，降低突发事故的概率。

纪检监察机构联系方式：025-68789930。

（二）项目目标

安全运维服务期间，南京市政务数据中心未发生重大安全责任事故，并实现以下核心目标：

1.构建防护体系：通过设计覆盖网络、主机、应用等层面的安全策略，建立信息安全管理体系，制定应急预案与基线配置，形成多场景的网络安全架构，全面提升政务系统整体防护能力。

2.强化风险管控：依托风险评估、基线检查、渗透测试等常态化服务，持续识别脆弱性、监测潜在威胁，实现风险预警、响应与整改闭环管理。

3.保障应急能力：通过应急预案制定、演练及重要时期专项保障，提升突发安全事件快速处置能力，确保政务业务连续性与系统稳定性。

4.优化云网安全：针对政务外网边界管控、终端监测、事件闭环管理，以及政务云脆弱性修复、暴露面缩减等需求，建立分层防护机制，保障数字政府基础设施稳定与安全。

5.规范安全管理：通过开发环境管控、安全培训服务、资产梳理及工单合规审核，提升运维流程标准化与人员安全意识，构建可管可控的安全运维体系。

6.拓展AI安全：提供人工智能安全领域咨询，依托AI技术赋能安全运营，提升政务安全运维智能化管控效能。

（三）项目依据

《中华人民共和国网络安全法》（全国人民代表大会常务委员会〔2026〕）

《中华人民共和国数据安全法》（全国人民代表大会常务委员会〔2021〕）

《中华人民共和国个人信息保护法》（全国人民代表大会常务委员会〔2021〕）

《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2015〕14号）

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）

《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号）

《江苏省政府信息系统安全检查实施办法》（苏政办发〔2009〕51号）

《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2015〕14号）

《南京市政务数据安全管理实施细则》（宁数政办发〔2024〕2号）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2023）

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）

《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2023）

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）

《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》（GB/T 22080-2025）

《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2025）

《信息安全技术 信息安全应急响应计划规范》（GB/T 24363-2009）

《信息安全技术 信息系统物理安全技术要求》（GB/T 21052-2007）

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

《信息安全技术 信息系统安全通用技术要求》（GB/T 20271-2006）

《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2006）

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术》（GB/T 20273-2019）

《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》（GB/T 20986-2023）

《政务大模型应用安全规范》（TC260-004）

三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

#### ★一）服务内容

服务器、数据库、机房（包括主数据中心、同城及异地灾备数据中心（不包括异地数据中心物理环境））、云平台、开发环境等内容】提供以下安全服务内容：

（一）安全体系建设

1、信息安全风险评估

依据《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022），针对整体网络、机房、云平台，每年提供一次信息安全风险评估，分析评估对象可能面临的威胁，当前存在的弱点，以及弱点被袭击或带来破坏的可能性及影响，以此为基础对评估对象的安全风险进行分析和定义，并协助采购人进行整改。信息安全风险评估的工作内容包括但不限于以下几个方面：

（1）资产分析

分析网络资产（包括硬件、软件、文档和数据、人力、业务应用、物理环境、组织管理等）的稳定性、可靠性、保密性、可用性、完整性等安全属性，对涉及安全的关键资产进行确认和划控。

（2）威胁分析

对资产（包括硬件、业务应用、物理环境、组织管理等）面临哪些潜在威胁，导致威胁的问题所在，威胁发生的可能性有多大等问题进行分析。

（3）脆弱性分析

从管理、技术两方面，全面分析系统存在的各种脆弱性，分析弱点被利用的可能性。

（4）现有措施分析

分析已有的安全措施对安全风险的控制作用。

（5）风险分析

计算并得出评估对象仍存在的风险，并给出相应控制和管理风险的建议。

（6）评估报告

编写真实、全面、准确并符合信息安全风险评估方法要求的风险评估报告。

（7）评估总结

编写真实、全面、准确并符合信息安全风险评估方法要求的评估总结。

2、网络安全制度建设

为南京市政务数据中心提供系统化的信息安全管理体系（ISMS）咨询与实施，通过全面调研基础设施、组织架构、信息化特性和现有制度，从管理、技术、人员、过程四个维度构建安全框架，并针对安全管理制度开展新建、细化和修订优化，确保体系覆盖人员管理、机构管理、运维管理、建设管理及制度管理等核心业务层面，实现安全风险动态管控与整体效益提升。

供应商需详细阐述各方（用户、厂商、集成商、运营商、供应商、软件开发商等）的职责赋予、服务流程建立、人工服务与建议产品配备的合理性部署方式、运营机制建设、安全监管体系建设，同时阐述安全服务体系对采购人产生的价值。

3、网络安全咨询服务

基于南京市政务数据中心网络安全需求与信息安全风险评估结果，通过网络安全、主机安全、数据安全、应用系统安全、备份及应急响应等维度形成系统性安全评估报告；在此基础上，全面开展安全策略设计，包含整体安全架构、网络设备防护、主机安全基线、应用系统防护、数据库安全保障、安全事件应急预案及安全管理体系等专项策略制定；同步提供安全架构设计咨询、安全产品选型测试等技术支持服务，并依据上级主管部门要求，完成专项安全检查方案设计、实施及整改闭环管理。

（二）日常安全运维服务

1、安全事件管理

（1）通过对安全监测平台、蜜罐、未知威胁感知平台及终端能力进行分析，及时发现电子政务外网和政务云安全事件并通知相关单位处置，跟踪整改和复测验证

（2）协助采购人开展安全监测平台运营，完成各类安全设备与安全监测平台的对接，定期核验设备在线情况与数据上报质量，确保日志留存满足网信办规定要求。

（3）协助采购人开展安全管理平台运营，负责账号的创建、权限分配及全生命周期管理，落实资产管理、风险预警、漏洞管理、事件管理等工作。及时监测与省、区数据对接的情况。

（4）协助采购人处理上级主管部门下发的安全工单或通报。第一时间验证隐患真实性，同步跟踪涉事单位处理进展，确保涉及事件按时处理、及时反馈。定期梳理汇总相关信息，向采购人反馈。

2、信息系统可用性监测告警

对政务数据中心内的重要信息系统提供7*24小时可用性监控服务。梳理重要信息系统的监控需求。部署监控平台实现信息系统可用性监控功能，确保各重要信息系统在出现故障情况时，根据预设的告警机制利用各种通讯工具第一时间告警，及时控制异常情况可能造成的不良影响。

3、资产梳理

依托采购人现有的资产测绘与扫描系统，对政务数据中心的硬件设备、虚拟化、网络设备、安全设备等资产信息进行梳理，内容包括但不限于IP地址、所属系统、归属单位、资产名称、部署区域、联系人、操作系统。

4、安全加固咨询

根据信息安全策略，针对关键资产提供安全基线配置的建议，以提升信息系统的整体安全防护能力。安全加固咨询服务内容包括但不限于：管理加固建议、服务器加固建议、网络加固建议、应用系统加固建议、数据库系统加固建议、安全策略加固建议、安全设备加固建议。安全加固咨询需包含详细资产调研、加固方案建议、加固基线确认、指导手册提供、加固测试建议。

5、安全巡检服务

对政务数据中心内的安全设备每季度进行安全巡检，形成综合的安全巡检报告，根据报告提供整改建议，指导运维单位进行安全修复。

6、安全风险通报

依托于国家级漏洞库及知识库（国家恶意程序特征库、病毒样本库、国家信息安全漏洞共享平台）作为监测风险分析支撑，实现针对政务数据中心内信息系统的网络安全事件全程监测，完成各类网络安全事件监测能力的全覆盖。最大程度的快速感知针对监测目标的网络攻击行为，结合系统判断、智能匹配、人工核实，能在第一时间完成监测目标的攻击事件风险提示。

在本项目期间联合安全产品厂家和系统开发商，以安全通告的形式为采购人提供最新的安全动态、技术和定制的安全信息，包括实时安全漏洞通知、定期（不少于12次/年）安全通告汇总、临时安全解决方案、病毒动态等。

7、安全漏洞管理

利用符合国家标准的安全漏洞扫描工具定期（不少于4次）对政务数据中心内的终端、服务器、网络设备、网站、业务系统等定期进行漏洞扫描，出具漏洞扫描报告，并对发现的漏洞通知相关单位处理并提供整改建议。

8、渗透测试

模拟黑客可能使用的攻击技术和漏洞发现技术定期（不少于4次）对政务数据中心的主机、数据库系统、应用系统、网络设备等实施非破坏性的攻击测试，从而发现目前所存在的安全漏洞和可侵入点，出具详细的、真实的渗透测试报告，提出修复建议，并通知相关单位进行整改。

9、代码审查

根据采购人需要与系统开发商授权，对采购人基于ASP、ASP.NET、PHP、JSP等的WEB应用系统做代码的安全检查。

10、安全访问控制

供应商需利用符合国家标准的堡垒机对政务数据中心内的网络设备、服务器、安全设备、数据库系统进行访问控制，根据政务数据中心的安全需求对堡垒机的身份管理功能、访问控制功能、权限控制功能、操作审计功能等安全策略进行配置，从而禁止管理员对服务器的RDP访问、对数据库的直接访问和对网络设备的telnet和ssh访问。同时，对管理员操作的合规性进行审计。

11、开发环境管理

对开发环境网络进行封闭式管理，严格执行不同的技术设备准入流程，确保经手的技术设备可管、可控，通过技术手段防止数据泄漏发生，根据人员管理、终端管理、数据管理、应急管理、安全监测与检查等方面开展以下工作：

（1）负责开发环境现场秩序、规范、准入等工作的落实，全面负责开发环境内的各项工作开展；

（2）负责资源访问策略、终端配置策略、安全策略的具体实施工作；

（3）对开发环境内的项目组及驻场人员的具体情况进行登记，形成台账；

（4）负责现场网络设备、安全设备、终端、监控等设备的管理、运维和监控，根据安全要求，对开发终端进行安全配置和加固工作；

（5）负责开发环境内重要数据的转移、连接、拷贝等工作；

（6）负责开发环境安全监测和定期的安全检查；

（7）负责2台开发环境防火墙在服务期内维保持续有效；

（8）制定开发环境安全管理应急预案。

12、外包网络安全管理

依据上级主管部门的要求，每年提供一次外包网络安全情况摸底调查及风险排查服务，拟定风险排查问题清单，合理制定整改方案或计划，推动整改工作。定期抽查外包项目网络安全管理情况进行检查。

13、安全培训服务

定期（不少于1次/年）进行安全培训服务，安全培训内容可包括网络和数据安全知识、解决安全故障的常用方法和手段、信息安全技术、信息安全产品、信息安全评估技术、安全加固的方法、国内外信息安全政策与技术标准体系的知识、安全制度建设与实施方法等，或根据采购人需求制定培训方案。

安全培训服务方案中须根据以上培训内容制定详细培训课程清单。须提供一定数量的培训讲师，培训讲师必须为信息安全行业资深从业人员。安全培训服务方案必须描述基本的培训思路。

（三）应急响应及重保服务

1、应急响应服务

- 应急管理

为采购人的重要信息系统建立符合该信息系统现状的科学有效的应急预案，并制定演练计划进行预案演练和验证。其具体的工作内容包括但不限于：

- 应急预案的制定

对信息系统制定科学、有效的应急预案。针对应急预案的特点，建立合理、高效的应急技术支援队伍。

- 应急预案演练

对信息系统制定科学、合理地的应急演练计划。就应急预案内容对信息化相关岗位人员进行培训，并对应急预案进行演练，验证其可行性，对发现的问题进行修正。

（4）应急预案修订

结合应急预案演练情况对预案进行修订和完善。

（5）应急响应

针对信息系统突发的安全事件，提供7*24小时的应急响应服务，并以最快的时间进行故障排查定位和应急处理。在分析攻击报文的基础上，通过官方正规途径协调省内运营商通过安全策略的加载，在大网层面完成攻击报文的封堵。

在发生网络（互联网）安全事件时，需按照以下步骤进行应急处置：

- 在发生安全事件时，供应商首先要判断事件的类别和严重程度，决定是否要暂时断开发生信息安全事件的网络或暂停系统操作，做好先期处理，以防事态进一步扩大。

- 供应商应及时报告采购人领导及技术负责人，在合理初判事件级别的基础上，根据网络与信息安全事件应急预案，及时启动应急响应程序；

- 供应商备份现场，根据确认的应急处置措施对安全事件进行处理:一是控制事态防止蔓延；二是做好处置消除隐患；三是及时开展调查取证；

- 在对安全事件进行处理时，供应商要对安全事件进行实时跟踪，记录应急处置行动，保留发生信息安全事件系统当前记录，并及时发布安全事件进展情况和处理状态；

- 供应商对安全事件是否处理完毕进行确认（如若没有处理完毕，重复3-5步骤）；

- 当安全事件得到控制后，做好事件总结和事后处置工作，采取相应的改进技术和管理措施，杜绝今后类似情况发生。并提交安全事件处置报告，其内容主要包括：一方面是对事件起因、性质、影响和责任进行调查，提出处置意见和改进措施；另一方面对应急响应及处置过程中协调工作机制、预案工作效能、就是保障能力等进行分析和评价，以总结经验教训、不断完善应急预案；

- 采购人针对安全事件的具体情况，决定是否进入法律程序，如果是，则需要保存证据，报告执法部门。

2、重要时期、活动安全保障

在服务期内，对春节、国庆节、市两会、全国两会、国家公祭日、攻防演练等重要时期进行安全保障工作。根据采购人的需求，供应商需组织不同层面的相关专业人才组成安全保障团队处理日常的运维保障工作和各类突发信息安全突发事件。相关服务团队人员需完全服从采购人对于该时期保障团队人员职责的分工与管理，必要时采取7*24小时现场保障。

（四）政务外网安全服务

1、政务外网骨干网安全

基于统一的安全策略基线，结合采购人的具体安全需求，提供市政务外网的骨干网（含互联网出口）的安全防护策略。根据安全日志、新增安全漏洞等安全威胁情况，以及网络调整、应急响应、重保等不同时期的安全防护要求对安全策略提供优化建议，并指导运维单位实施调整，同时配合重要网络割接时业务验证工作。

2、省级边界管控服务

根据采购人需求，落实省级电子政务外网边界访问控制工作，主要开展以下工作：

（1）定义访问控制策略：明确授权用户（地址）、授权范围、授权时间段等限制条件，确保只有授权用户才能访问网络资源。

（2）监控用户异常行为：监控用户流量，分析用户异常行为，确保网络安全。

（3）定期审查访问控制策略：定期对已有的访问控制策略进行审查，确保访问控制的有效性和适应性。

3、互联网暴露面管理服务

供应商应提供互联网暴露面管理服务，重点关注网络、操作系统和应用程序等方面的暴露风险，主要开展以下工作：

（1）使用自动化工具或人工方式对互联网边界面进行暴露面评估。

（2）针对互联网暴露面考虑访问控制和网络隔离等风险。

（3）根据评估结果，提供有针对性的暴露面缩减建议，帮助降低政务外网互联网出口的安全风险。

（4）提供详细的暴露面清单，包括IP地址、存活状态、端口、协议、所属单位、信息系统等。

4、政务外网安全检查服务

采购人承担对区级政务外网检查、监督和指导职责，供应商应全面熟悉采购人在此方面的工作特点，协助采购人落实对区政务外网的抽查工作，主要开展以下工作：

（1）供应商应组建网络安全检查专家队伍，在采购人的统一指导和要求下，配合采购人落实对区级政务外网安全检查，检查形式包括但不限于：重要时期检查、定期抽查等。

（2）供应商应对每次检查结果存在的安全问题进行分析汇总，并跟踪区级政务外网的安全整改落实工作。

（3）具体检查（抽查）工作安排以采购人实际通知为准。

5、政务外网终端安全管理服务

采购人已建立覆盖南京市级政务外网终端安全防护措施，供应商应负责市级终端安全管理平台日常维护及监测工作，包括但不限于：

（1）检查终端管理平台及分中心运行状态，当发生平台故障时，应及时联系相关厂商开展平台或分中心恢复工作，并跟踪平台或分中心故障发生原因，开展相关整改及策略调整工作，定期对终端管理平台及分中心病毒库升级。

（2）对平台内在线终端情况进行分析，主要提供病毒分析、漏洞分析、出口管理、性能检测等服务。

（五）政务云安全服务

1、政务云脆弱性管理服务

供应商应提供政务云脆弱性管理服务，重点关注安全漏洞、配置错误和操作失误等，主要开展以下工作：

（1）使用自动化工具或人工方法对政务云脆弱性检查，以发现潜在的脆弱性，对脆弱性的真实性和影响程度作出判断。

（2）根据脆弱性类型和具体情况，提供针对性的修复意见。

（3）提供脆弱性报告，包括脆弱性类型、脆弱性描述、脆弱性危害、修复方案和风险统计。

（4）对政务云运维单位已实施的修复操作进行验证，确保脆弱性已得到有效解决。

2、政务云服务器安全管理服务

供应商应提供政务云服务器安全管理服务，重点关注服务器防护策略、安全事件监测和威胁响应等，主要开展以下工作：

（1）结合政务云的特点和需求，对服务器安全防护策略调整优化提供建议。

（2）监测政务云安全事件，及时协助相关单位采取有效缓解威胁，降低安全风险。

（3）提供政务云服务器安全事件报告，包括安全事件摘要、防恶意软件事件统计、入侵防御事件统计、威胁情报事件统计和后门事件统计。

（4）根据等级保护三级要求，对政务云虚拟机模板实施安全加固。

3、政务云工单管理服务

供应商应负责政务云工单管理服务，对政务云中各类工单进行安全审核，主要开展以下工作：

（1）掌握数据中心端口开放工单、互联网映射工单、负载均衡工单、云安全工单等申请工单的审批流程和安全要求。

（2）对工单申请内容进行安全审核，确保申请内容遵循最小化授权原则，需求合规合理。

（3）发现潜在安全风险，针对不符合规定的申请，联系申请单位提出改进意见。

（4）出具工单审核意见，为采购人提供参考，确保工单执行过程中的安全性和合规性。

（5）跟踪工单执行情况，确保工单实施过程中安全要求得到遵守。

4、政务云上云系统安全评估服务

供应商应协助采购人落实《南京市政务云管理办法》要求，督促新上云系统责任单位开展新上云系统安全检测工作，主要开展以下工作：

（1）落实新上云系统安全检测要求，确保所有新上云系统在上线前政务云使用单位均提交符合要求的安全检测报告。

（2）开展系统安全检测报告审核工作，针对未整改漏洞和安全隐患督促相关单位落实整改措施，确保各类安全漏洞和隐患整改到位，满足上线运行安全要求。

（3）根据政务云使用单位的上云系统安全特点和需求，提出建议以帮助政务云使用单位在正式环境申请和使用政务云安全能力。

（六）政务数据安全服务

1、数据库安全服务

供应商提供对政务数据中心公共数据库和采购人的注册用户超过100万人的业务系统核心数据库的安全服务，主要开展以下工作：

（1）数据安全风险评估：每年提供1个信息系统的数据安全风险评估服务，出具《数据安全风险评估报告》。

（2）数据库备份和恢复：制定完善的数据备份和恢复方案，确保在数据库数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。

（3）数据库加密和解密：指导系统开发运维单位采用高强度的加密算法对敏感数据进行加密保护，确保数据在传输和存储过程中的机密性和完整性。

（4）数据审计和监控：建立数据库审计和监控机制，监测数据的访问和使用行为，及时发现异常行为和安全事件。

（5）数据库访问控制：通过身份认证、权限控制等手段对数据进行访问控制，确保只有授权人员能够访问敏感数据。

2、零信任监审服务

根据采购人需求，负责监审零信任平台数据安全措施落实情况，做好零信任平台与堡垒机等设施对接工作：

（1）审计和监控：对零信任平台的数据安全管控措施进行审计和监控，及时跟踪管控措施落实情况，确保零信任体系的安全接入。

（2）策略配置：根据政务数据中心的安全需求调整零信任策略，对申请零信任账号进行安全审核和配置，确保从账号、登录控制、动态权限等方面落实细颗粒度访问。

（七）人工智能安全服务

1、人工智能安全咨询服务

对照人工智能安全相关法律法规与标准要求，结合采购人实际现状制定政务大模型应用安全规范与操作指南，梳理人工智能应用安全风险要点并提出防控建议，指导规范人工智能应用的安全落地。

2、人工智能安全运营服务

供应商提供AI安全运营平台，可以接入主流安全厂商（华为、深信服等）态势感知平台WEB前端数据，并可以通过内置的降噪AI Agent完成对海量告警数据进行降噪和提取真实威胁，可生成基于AI研判的《人工智能安全运营报告》。

#### ★二）交付材料

在运维过程中需交付的报告、方案等知识产权归南京市城市数字治理中心所有，包括：

1、《信息安全风险评估报告》，1份；

2、《网络安全管理制度》，1套；

3、《安全架构设计方案》，1份；

4、《安全产品测试报告》，≥1份；

5、《专项检查报告》，≥1份；

6、《政务外网安全事件跟踪记录表》，1份；

7、《政务云安全事件跟踪记录表》，1份；

8、《通报事件跟踪记录表》，1份；

9、《信息系统可用性监控记录》，1份；

10、《资产信息清单》，1份；

11、《安全加固指导手册及报告》，1份；

12、《安全巡检报告》，4份；

13、《安全通告》，12份；

14、《漏洞扫描报告》，≥4份；

15、《渗透测试报告》，≥100份；

16、《漏洞跟踪记录表》，1份；

17、《代码审计报告》（如有）；

18、《运维访问控制审计报告》，12份；

19、《开发环境安全管理应急预案》，1份；

20、《开发环境运维报告》，12份；

21、《外包网络安全管理情况报告》，1份；

22、《安全培训方案及课程清单》，1份；

23、《日常安全运维日报》，每个工作日1份；

24、《日常安全运维周报》，每周1份；

25、《日常安全运维月报》，每月1份；

26、《网络安全应急预案》，1份；

27、《网络（互联网）安全事件应急响应处置报告》，根据实际处置记录提供，≥1份；

28、《重要系统安全周报》，每周1份；

29、《重要事件、活动安全保障方案》，≥5份；

30、《重要事件、活动安全保障日报》，≥20份；

31、《政务外网骨干网安全服务报告》，≥1份；

32、《省级边界管控服务月度报告》，12份；

33、《政务外网安全检查服务报告》，≥1份；

34、《终端安全管理服务报告》，12份；

35、《政务云脆弱性管理服务报告》，4份；

36、《互联网暴露面管理服务报告》，4份；

37、《工单审核跟踪表》，1份；

38、《上云系统安全测评审核报告》，≥1份；

39、《数据安全风险评估报告》，1份；

40、《数据备份和恢复方案》，1份；

41、《数据库审计报告》，12份；

42、《零信任监审报告》，12份；

43、《政务大模型应用安全规范与操作指南》，1份；

44、《人工智能安全运营报告》，12份。

#### 三）其他要求

1.保密要求

成交供应商必须在签订合同的同时，签订保密协议，项目实施前，参加项目的所有人员须签订个人保密承诺书。若成交供应商中标后不能按要求签订保密协议，采购人有权提出变更中标结果。

2.响应要求

要求供应商在成交后提供7*24小时应急响应服务，成交供应商能在15分钟内远程响应，1小时内到达现场。（提供承诺函并加盖供应商公章）

投标人承诺根据重保任务要求增加额外人员驻场。（提供承诺函并加盖供应商公章）

3.人员要求

★（一）驻场人员

提供驻场服务的团队人员数量不少于5人，均具备网络安全相关工作经验。实行5*8小时工作制（在重要事件、活动期间需要安排足够人员保证7*24小时服务），服务期限从签订服务合同之日起至合同服务期满为止。驻场人员需与响应文件中列明的驻场人员一致，具备供应商驻场人员得分项中列明的资质，未经采购人同意的，乙方不得变更驻场人员。

驻场人员分工包括但不限于以下内容：

1.项目经理（1人)：5年以上的网络安全相关工作经验，对驻场安全运营工作进行现场项目管理，对项目的整体实施进行组织、指挥、监督和调节；

2.渗透测试工程师（1人）：3年以上的网络安全相关工作经验，负责项目中的漏洞扫描、渗透测试、代码审计、应急响应、安全漏洞管理等；

3.数据安全工程师（1人）：负责项目中的数据安全风险评估、数据安全审计、数据访问控制等；

4.网络安全工程师（1人）：负责对入侵检测日志进行分析处理、安全访问控制等；负责项目中的资产梳理、安全基线检查、主机安全加固指导等；

5.开发环境专员（1人）：全面负责开发环境内所有工作。

（二）支撑人员

提供非驻场服务的团队成员至少5人，包含且不限于1名网络安全架构师、1名资深渗透工程师、2名资深网络安全工程师、1名资深数据安全工程师。支撑人员每周提供至少3个人日的支撑工作，并将支撑工作在周报中体现。

团队各类型人员要求如下：

1、网络安全架构师：5年以上的网络安全相关工作经验，熟悉国家对网络安全的建设要求及等级保护建设专业要求，负责项目咨询和安全规划设计工作。

2、资深渗透工程师：具有丰富的渗透测试、代码审计工作经验。

3、资深网络安全工程师：协助完成风险评估、渗透测试、代码审计、安全巡检、重要时期保障、人工智能安全等工作的方案制定、现场指挥和主管部门资源协调，必要时能够顶替驻场工程师工作。

4、资深数据安全工程师：协助数据库保护策略制定、数据安全审计、敏感数据识别等工作的方案设计、实施指导，必要时能够顶替驻场数据安全工程师工作。

★4.考核/验收要求（供应商应承诺响应以下考核验收要求，并达到100分）

（一）考核明细

| 序号 | 考核项 | 评分标准 | 考核分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 5人专职驻场(5*8小时)，缺勤1人扣2分，人员不符合条件或擅自变更每次扣3分。 | 10 |  |
| 2 | 服务响应时效 | 安全事件远程响应时间≤30分钟，现场到达时间≤1小时，达标率≥95%。 工单审核及处理时效：普通工单24小时内处理，紧急工单3小时内处理。 响应超时每次扣3分；工单超时每次扣1分。 | 15 |  |
| 3 | 安全检查覆盖率 | 漏洞扫描≥4次/年，覆盖所有终端、服务器、网络设备。 渗透测试≥4次/年，覆盖主机、应用系统、数据库等关键资产。 安全巡检每月1次，覆盖率100%，覆盖所有网络设备、安全设备及核心业务系统。 每少1次检查扣2分；覆盖率每降低10%扣3分。 | 15 |  |
| 4 | 事件处置闭环率 | 安全事件处置闭环率≥90%（以复测结果为标准）。 闭环率每降低10%扣3分；未跟踪整改每次扣3分。 | 15 |  |
| 5 | 交付材料完整性与规范性 | 44项交付材料按时提交率100%。 每缺少1份材料扣3分；内容不真实甚至造假每次扣5分。 | 15 |  |
| 6 | 通报情况 | 被安全职能部门或上级单位通报涉及电子政务外网、政务云、市数治中心重要数据库的安全事件每次扣3分。 | 15 |  |
| 7 | 保密与合规 | 执行网络安全有关法律法规和采购方内部制度的要求。 严格按招标文件要求规范开展工作，如有违背，每发现1次扣3分。 | 15 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

除考核外，还需提供本章二）的交付材料。

（二）评分标准

| 得分 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 得分95分以上（含95分） | 100% |
| 得分大于等于90分小于95分 | 95% |
| 得分大于等于80分小于90分 | 90% |
| 得分大于等于70分小于80分 | 80% |
| 得分大于等于60分小于70分 | 70% |
| 得分小于60分 | 甲方有权解除合同并不予支付所有款项， 甲方已支付的款项有权要求乙方全额退还 |

★（二）商务要求

1、交付时间/服务周期：本项目服务周期自合同正式签署生效起365个自然日。

2、交货时间和地点：合同签订之日起 3 个自然日内，驻场人员必须到岗到位，由采购人指定交付地点。

3、违约责任

违约级别分为轻微违约、一般违约、严重违约三种等级。根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行以下违约处理：

（1）轻微违约：

扣除违约金1000元，并由采购人内部口头警告或书面通报。

依据：根据招标文件内对人员的要求、售后服务、服务保障以及技术需求等要求进行考核，有一次一项未到达要求或出现工作失误，将进行内部口头警告或由采购人下发书面通知单要求其进行整改。

（2）一般违约：

由采购人出具违约通知书，每次扣除违约金额为年度服务费的5%。

依据：当轻微违约出现三次及以上，或在管理过程中未能及时有效的发现安全隐患，而由第三方安全平台或安全职能部门进行安全通报或披露的将作为工作事故，或由于中标人失误造成数据泄露、平台停止服务15分钟以上后果。

（3）严重违约：

由采购人出具违约通知书，每次扣除违约金额为年度服务费的10%（在一般违约之上并扣），由采购人约谈中标单位主要负责人，约谈无效的将解除合同，其所造成的影响及损失由中标单位进行承担，一旦出现终止合同的情况后，3年内禁止成交供应商的任何有关项目。

依据：当一般处罚出现三次及以上，或由采购人约谈成交供应商主要负责人，约谈后依旧出现未达到要求的，或由于成交供应商失误造成安全职能部门或上级部门严肃通报、严重数据泄露、平台停止服务2小时以上后果。

4、报价说明

4.1 报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

4.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

4.3 供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

5、付款条件

合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总额的10%首付款；当年合同期满6个月，采购人向中标供应商支付合同总额的40%进度款；当年合同期满后，采购人向中标供应商支付合同总额的50%尾款。资金支付与考核分数挂钩（详见第四章 采购需求 二、技术要求6.4考核要求）。

6、争议解决方式

6.1因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

6.2因履行本项目引起的或与本项目有关的争议，采购人和供应商双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决争议，则向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，仲裁地点为南京市。

6.3在仲裁期间，本项目应继续履行。

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中技术项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%/15%/20%（根据项目预算选择）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 需求理解 | 投标文件提供针对本项目各维度现状的分析，包括网络、云平台、安全防护、业务系统和管理现状，并针对应用系统、网络安全设备、以往发生的应急事件、软件漏洞、暴露等安全风险，总结现状理解并分析主要需求和工作重点方向。 评委根据投标文件提供的现状理解、需求分析及风险评估方案综合评分： 1、方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 |  | 安全体系建设方案 | 投标文件提供针对本项目的安全体系建设方案，根据采购人现有情况，提供风险评估服务、整体的安全体系建设规划、详细的安全管理制度和安全策略规范，并阐述安全运营中各方的职责赋予、服务流程、人工与产品配备部署规划、运营机制、安全监管体系，并提供安全服务体系的价值描述。 评委根据投标文件提供的安全体系建设方案综合评分： 1、方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 |  | 安全运维服务方案 | 投标文件提供针对本项目的安全运维服务方案，结合政务数据中心业务特点，提供的方案包括但不限于以下方面：安全事件管理、资产梳理、安全加固咨询、安全巡检服务、安全访问控制等。 评委根据投标文件提供的安全运维服务方案，需要在技术方案中能结合政务数据中心业务特点： 1、方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 |  | 安全检查服务方案 | 投标文件提供针对本项目的安全检查服务方案，需要在技术方案中结合政务数据中心特点，内容包含安全风险通报、安全漏洞管理、代码审查、渗透测试（包括测试场景、测试入口点，测试对象、测试路径、测试路径过程中主要涉及的节点和具体的渗透对象）。 评委根据投标文件提供的安全检查服务方案，需要在技术方案中结合政务数据中心特点： 1、方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 |  | 业务安全服务方案 | 投标文件提供针对本项目的业务安全服务方案，需要在技术方案中结合政务数据中心业务系统特点，内容包含开发环境管理、信息系统可用性监测告警、外包网络安全管理。 评委根据投标文件提供的业务安全服务方案，需要在技术方案中结合政务数据中心特点： 1、方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 |  | 安全保障服务方案 | 投标文件提供针对本项目的安全保障服务方案，在投标文件中结合一年以来的典型应急事件总结分析基础上，详细阐述应急保障相关的能力，并举至少两个案例详细描述应急演练的流程和如何根据客户安全风险规划选择演练场景。详细阐述重点时期安保任务，展现一套应对服务体系（从队伍组织、后台支撑、低级错误消除、重点区域防护、24小时监测等方面）进行综合评分。评委根据投标文件提供的安全保障服务方案综合评分： 1、方案设计贴合采购人需求，建立重点保障服务体系完整、全面、有效的，拥有至少两个案例且案例描述科学有效的，得6分； 2、服务体系一般，缺乏案例，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 |  | 专项安全服务方案 | 投标文件提供针对本项目的专项安全服务方案，需要在技术方案中结合南京市电子政务外网、政务云、政务数据的特点，内容包含政务外网安全服务、政务云安全服务、政务数据安全服务和人工智能安全服务。提供AI安全运营平台可以接入主流安全厂商（华为、深信服等）态势感知平台WEB前端数据，并可以通过内置的降噪AI Agent完成对海量告警数据进行降噪和提取真实威胁，可同时开启策略让处置AI Agent和降噪AI Agent进行交互。 评委根据投标文件提供的专项安全服务方案综合评分： 1、AI安全运营平台满足要求，方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.8 |  | 项目交接过渡方案 | 投标文件提供针对本项目的项目交接过渡方案，详细阐述安全服务详细工作移交方案（包括项目移交准备工作、项目移交内容、项目移交工作）和项目交接过程控制措施（包括人员管理、信息保护、保密承诺等），确保项目平稳过渡，对系统不受影响。 评委根据投标文件提供的项目交接过渡方案综合评分： 1、方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.9 |  | 安全培训服务方案 | 投标文件针对本项目现状，详细阐述安全培训服务方案，方案应包括：培训背景、培训模式、培训内容、培训流程、培训优势等内容。 评委根据投标文件提供的项目安全培训服务方案综合评分： 1、方案设计贴合采购人需求，详尽合理、针对性强，得6分； 2、方案内容空泛，针对性和可操作性一般的，得3分。 本项最多6分，未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 业绩 | 供应商具有自 2023 年 1 月 1 日以来完成类似项目的案例(案例主要标的物至少包含：安全运维服务或安全服务)，每提供一个得 3分，本项最多9分，未提供不得分(提供合同，合同须能反映项目名称和主要标的物，签订时间和签章清晰可见)。 | 9 | 客观分 |
| 4.服务 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目负责人 |  | 供应商拟投入本项目的项目负责人： (1)具有计算机技术与软件专业技术资格证书高级(信息系统项目管理师)证书的，得1分。 (2)具有注册信息安全专业人员(CISP)证书的，得1分。 (3)具有计算机技术与软件专业技术资格证书中级(信息安全工程师)证书的，得1分。 (4)具有数字经济（电子信息）工程（计算机与网络或信息与通信专业）高级工程师及以上职称的，得1分。 本项最高4分，提供本人证书(证书应能反映相关信息)以及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明(证明材料缺项或未提供的不得分)。 | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 驻场项目经 理 |  | 供应商拟投入本项目的驻场项目经理： (1)具有注册信息安全专业人员(CISP)证书的，得1分。 (2)计算机技术与软件专业技术资格系统集成项目管理工程师证书的，得1分。 (3)具有信息安全等级保护安全专业技术人员（DJJS）证书，得 1 分。 本项最高3分，提供本人证书(证书应能反映相关信息)以及供应商为其缴纳的 2026年1月以来任意一个月的社保证明(证明材料 缺项或未提供的不得分)。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 项目驻场人员(驻场项目经理除外) |  | 供应商拟投入本项目的项目驻场人员(驻场项目经理除外)： (1)具有注册数据安全治理专业人员(CISP-DSG)证书的，得1分； (2)具有信息安全保障人员认证证书(CISAW)证书（应急服务方向）的，得1分。 (3)具有信息安全等级保护安全专业技术人员（DJJS）证书，得 1 分。 (4)注册渗透测试工程师（CISP-PTE）证书的，得1分。 本项最多4分，各项分值同一人不可兼得，提供本人证书(证书应能反映相关信息)以及供应商为其缴纳的 2026年 1 月以来任意一个月的社保证明(证明材料缺项或未提供的不得分)。 | 4 | 客观分 |
| 4.4 | 非驻场项目支撑人员(项目负责人除外) |  | 供应商拟投入本项目的非驻场项目支撑人员(项目负责人除外)： (1) 人工智能训练工程师（高级）证书的，得1分； (2) 计算机技术与软件专业技术资格信息安全工程师证书的，得1分； (3)具有信息安全保障人员认证(CISAW)证书(风险管理方向)，得1分； (4)具有 IT 服务工程师证书(ITSS)认证证书的，得1分； 本项最多4分，各项分值同一人不可兼得，提供本人证书(证书应能反映相关信息)以及供应商为其缴纳的 2026年 1 月以来任意一个月的社保证明(证明材料缺项或未提供的不得分)。 | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 履约能力1 | 供应商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类）的，二级及以上得3分，一级得1分，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 |  | 履约能力2 | 供应商具有有效期内的中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的得3分，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.3 |  | 履约能力3 | 供应商具有有效期内的中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的信息系统安全运维服务资质证书的，二级及以上得3分，三级得1分，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.4 |  | 履约能力4 | 供应商具有有效期内的中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的信息安全风险评估服务资质证书的，二级及以上得3分，三级得1分，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |

# 第五章  评审方法与评审标准

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市城市数字治理中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人：（签章）

日  期：

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

# 磋商响应函

致：南京市城市数字治理中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

# 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

# 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 服务期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

# 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。