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江苏省中西医结合医院
2026-2028年土建零星维修项目



招 标 文 件
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0128



采购人：江苏省中西医结合医院
采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
日期：二〇二六年八月

第一章  招标公告
	[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc28359075][bookmark: _Toc35393617]项目概况
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]江苏省中西医结合医院2026-2028年土建零星维修项目招标项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-9-16 9：30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0128
项目名称：江苏省中西医结合医院2026-2028年土建零星维修项目 
预算金额：480万元
最高限价：本项目按下浮率报价，报价下浮率需≥0%。
采购需求：江苏省中西医结合医院单项造价10万元以下工程的零星维修，具体详见招标文件。
合同履行期限：两年，合同一年一签。服务期第一年期满后，经考核等级为合格，可以续签第二年合同，否则服务终止，合同不续签。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2024年度或者2025年度经审计的财务报告复印件，否则视为未提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；
（5）参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有建筑工程施工总承包三级(含)以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证。（证书复印件加盖供应商公章）
（2）项目负责人资质类别和等级：注册建造师证建筑工程二级(含)以上资质且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供证书复印件加盖公章）；（提供证书复印件加盖公章）；供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的（2026年2月-2026年7月）供应商为其缴纳的社保证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；（提供证明材料复印件加盖公章）。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]地点：江苏政府采购网 
方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]时间：2026-9-16 9：30（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
（一）本项目是否接受进口产品：不接受。（本文件所称进口产品是指通过中国海关报验放进入中国境内且产自境外的产品）
（二）本项目不允许转包、分包。
（三）集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（四）发布媒介：本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注关于本项目的信息更正公告。
（五）需要落实的政府采购政策：本项目若符合将落实政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购鼓励采购节能环保产品等政策。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]（六）供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
（七）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（八）本项目标的所属行业：建筑业。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359076][bookmark: _Toc35393618][bookmark: _Toc35393787][bookmark: _Toc28358999]名 称：江苏省中西医结合医院
地  址：南京市十字街100号
联系方式：刘先生 025-85630179
名称：南京苏宁工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼
联系方式：江跃025-84200819
3.项目联系方式
项目联系人：江跃
电话：025-84200819

第二章  供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“使用单位”是指使用货物、服务的单位。
2.3“采购代理”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.4“投标人”“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
3、政策功能
3.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位政策
3.1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
3.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.1.4中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.1.5中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.1.6政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.1.7政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1招标文件组成：
第一章  招标公告
第二章  供应商须知
第三章  评标标准
第四章  项目需求
第五章  合同主要条款及格式
第六章  投标文件格式及附件及附件
4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全。
6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
7、联合体及分包：本项目不接受联合体投标；不接受分包、转包。
8、投标费用
8.1无论采购结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。
8.2招标代理服务费：本次采购，成交供应商按苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费指导价》及苏价服【2014】383号文收费标准】的80%向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期招标人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
9、投标文件组成
9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。
9.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于投标申请及声明、法定代表人授权书、商务条款偏离表、供应商认为需要提供的其他商务资料等。（加“*”目录不得有缺失，具体详见第六章《投标文件格式及附件》）
11、投标文件的技术部分
11.1技术部分是证明供应商提供的产品或服务是合格的、并提供符合招标文件要求的证明文件，以及对所投的货物或服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于：技术说明与服务方案、技术条款偏离表、供应商认为需要提供的其他技术资料等。（加“*”目录不得有缺失，具体详见第六章《投标文件格式及附件》）
12、投标文件的价格部分
12.1价格部分是对投标货物或服务价格构成的说明，每一项产品或服务仅接受一个价格，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理；格式见招标文件第六章《投标文件格式及附件》包括但不限于：《开标一览表》等。（加“*”目录不得有缺失，具体详见第六章《投标文件格式及附件》）
12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的风险一律由供应商自行承担。
12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13、投标文件的其他部分
13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金：无
15、投标有效期
15.1自开标之日起90天内投标有效。
15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交，供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16、投标文件签署
16.1投标文件须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
16.2除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
17、投标文件的递交
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按无效响应处理。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
19、投标文件的修改和撤回
19.1供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
19.2投标文件的修改
19.2.1供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。
四、解密、评标与确定中标人
20、解密
20.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启后，在规定时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密；如因供应商自身原因造成的电子投标文件未在规定时间内解密成功的，按照无效响应处理。供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人等候代理机构或评标委员会联系。
20.3未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
20.4开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
20.5投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
20.6单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价（如有）；
20.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（如有）；
20.8同时出现 20.4-20.7 中两种以上不一致的，按照 20.4-20.7 的顺序修正。修正后的报价由法定代表人（或其授权的代表签字）或加盖公章确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
20.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.10如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
21、评标
21.1评标组织
21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。
21.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
21.2.2投标文件的符合性审查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”或“*”）的商务和技术要求。
21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（9）实质性要求未响应招标文件要求的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）评标委员会认为供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（12）不符合法律、法规或招标文件规定的其他无效情形；
（13）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
21.2.2.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.10 款执行。
21.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）除满足21.2.2.5规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均高于采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的
21.2.3投标文件的进一步评审。
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
21.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定或未在规定时间内做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
注：因本次项目为优惠率（下浮率）报价，上述投标报价为：1-投标浮动比例（优惠率/下浮率）。
21.3评标方法和标准
21.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。
21.3.2评分标准详见文件第三章。
22、确定中标人
22.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。
22.2中标人确定之日起2个工作日内，将在指定的发布媒体上公告，中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载中标通知书。
22.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
22.4中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.5招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。
27.2供应商质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
27.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.5代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目采购部门投诉。
29、诚实信用
29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
29.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请相关部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
	[bookmark: _Hlk44577072]序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（1-最高下浮比例）/（1-各家的下浮比例）×15分（小数点后保留两位）
	15

	2
	服务要求响应
（10分）
	满足招标文件第四章全部要求得10分，技术指标每有一个负偏离扣2分，扣完为止。（以技术条款偏离表响应情况为准）
	10

	3
	总体服务实施方案
（10分）
	（1）评委根据响应文件提供的总体服务实施方案进行综合评分，包括但不限于施工前的准备工作内容：施工图设计图编制方案、工程量及预算造价的编制方案、材料及施工设备的准备，施工过程中的工作内容：规范施工和验收方案，施工结束决算的工作内容：涉及工程量变更相关说明方案等：
方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分；
方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分；
内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。
未提供方案的不得分。
	10

	
	应急预案（10分）
	（2）评委根据响应文件提供的应急预案进行综合评分，包括但不限于施工现场突发情况的应急处置措施方案、需紧急加班作业处置措施方案等：
方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分；
方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分；
内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。
未提供方案的不得分。
	10

	
	单项工程施工方案
（10分）
	（3）评委根据供应商针对本项目实施过程中的单项工程施工方案进行综合评分，包括但不限于针对不同类型工程项目的预计完成时间承诺、施工进度计划和各阶段进度的进度保证措施、各阶段工程的质量保证措施等：
方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分；
方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分；
内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。
未提供方案的不得分。
	10

	
	工程现场安全管理方案
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]（4）评委根据响应文件提供的工程现场安全管理方案进行综合评分，包括但不仅限于：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施安全文明施工、环境保护措施、其他各单位之间的配合协调措施等：
方案内容完整、科学合理、完整、切实可行的得10分；
方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分；
内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。
未提供服务方案的不得分。
	10

	
	错峰施工方案
（10分）
	（5）评委根据响应文件提供的错峰施工方案进行综合评分。医院是特殊行业，投标人在医院作业需遵守医院相关政策，充分考虑医患所处环境，无条件错峰施工、方案包括但不仅限于：减少扰民（病患）降低环境污染和噪音措施、非医院工作时间施工人员排班方案等。
方案内容完整、科学合理、切实可行的得10分；
方案科学合理、切实可行、但内容不完整有欠缺的得7分；
方案内容不完整、方案科学合理及可行性欠缺的的得4分；
内容不完整、不科学合理且没有可行性的得1分。
未提供服务方案的不得分。
	10

	4
	履约能力（9分）
	项目负责人：具备建设工程类中级及以上技术职称的得3分（提供职称证书复印件加盖公章，未提供的不得分）。
	3

	
	
	参与项目的其他人员（不含项目负责人）：具备建设工程类中级及以上技术职称的得3分/名，最多得6分（需提供证书复印件，及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料加盖公章）。
	6

	5
	业绩
（12分）
	供应商自2023年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的，每提供一个得4分，最高得12分。（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同内容需体现项目内容，否则视作未提供。）
	12

	6
	质保期
（4分）
	质保期：满足采购文件基本要求基础上，每增加一年（电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、防水防漏工程均增加一年）得1分，最多得4分。（提供质保期承诺书）
	4

	7
	合计
	100



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。
2.小微企业价格扣除
2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
2.2中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的“中小企业声明函”（见投标文件格式及附件）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格优惠，用优惠后的价格参与评审。
3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格优惠，用优惠后的价格参与评审。
4.2符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]第四章  项目需求
一、项目概况
江苏省中西医结合医院单项造价10万元以下工程的零星维修。两年服务期，预算金额480万元。
二、服务要求
1、服务要求
（1）在合同期间，采购人有权根据维修任务量大小、质量维修情况的及时性、特殊情况来进行相应调整，中标人必须无条件接受。
（2）在合同期间，采购人认为维修材料需要更换的，中标人须无条件接受更换。
（3）维修现场需要放置警示标志的，应放置警示标志；如由于中标人原因在施工过程中造成办公区域、行人发生损害的，由中标人自行负责。
2、维修时限要求
（1）采购人安排的维修计划中标人均需在要求时间内完成。
（2）采购人发出的指令单中标人必须按要求及时全面的执行，否则按500元/次向采购人支付违约金。管理人员或维修人员常驻在医院附近，距离医院2公里以内，24小时待命，在接到采购人通知后半小时内响应，10分钟内上门进行维修，由于中标人原因引起延误，每延误24小时罚500元/天。
（3）若有维修质量问题，采购人应书面通知中标人并约定时间进行整改。中标人未按约定时间及时维修，采购人有权扣除维修费1000元-2000元/次作为中标人向采购人支付的违约金。如果中标人在服务过程中连续三次未按采购人要求整改，采购人有权解除合同，并不免除中标人应支付的违约金。
（4）采购人下达的抢修任务，中标人均应在规定时限内进行安排实施。
（5）采购人安排的突击整治等工作，中标人均应在要求时限内完成。
（6）采购人有权根据上级要求适时调整维修期限，中标人必须无条件服从。
（7）中标人不按采购人关于质量和维修进度等要求施工维修的，在经过采购人一次书面警告后，仍不能按采购人要求进行维修施工时，采购人有权终止中标人的维修施工权，并有权安排其他施工维修单位接手中标人的施工维修工作，中标人按中止施工前的工程量进行结算。
3、安全、文明施工
（1）执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。
（2）对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面的了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。
（3）高空作业时，必须佩带安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。
（4）施工范围应做到工完、料尽、场地清。
（5）建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由中标人自行解决，并承担由此产生的一切责任。
4、工作程序
（1）采购人电话通知中标人维修。
（2）中标人领取维修通知单。
（3）中标人带着维修单上门悬挂“设施维修中”维修标志牌，并开始维修。
（4）维修过程和维修结束，中标人均应拍照留存。
（5）维修结束，中标人带上维修单和施工照片交给采购人相关部门验收并签字确认。
（6）送交后保部复核。
三、商务部分及要求
（一）报价要求
1、投标人报价为最终审计价基础上上报下浮率。
2、本次采购投标报价采用定额计价，费率下浮方式报价（即：供应商在工程量清单基础上报下浮率），供应商应按采购人提供的采购文件、自身工作经验、市场行情报审计后下浮率。竣工验收合格后由采购人（或委托第三方）审计机构最终审计形成的最终工程结算造价基础上根据下浮率计算最终结算金额。（例：供应商所报审计后下浮率为5%，最终工程经过审计后结算造价为5万元，则最终结算价为：5万元*（1-5%）=最终支付金额）。
（二）付款方式：
1、该工程合同价格形式为固定单价。工程验收达到合同约定标准，并在工程结算经审计后在审计基础上按投标比例下浮，甲方付至下浮后的审计价的95%。若审计核减额超过乙方报审结算总价的5%，则超出部分对应的审计费用由乙方承担，该费用甲方有权从应付工程款中直接抵扣。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]2、按审定结算价的5%作为质量保证金，质保期满甲方将剩余质量保证金（不计利息）返还承包人。
3、甲方付款前，乙方必须开具等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。
4、结算方式：季度结算。经考核后支付上季度维修服务费。
5、考核：服务期内每季度对供应商进行考核，考核得分≥80分为合格，并足额支付服务费，如供应商考核得分在80分以下的，在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，或中标人合同期内评价为80分以下的，采购人有权对供应商进行调整，一次得分80以下采购人有权调整供应商的工作内容、工作区域，连续两次80分以下采购人有权终止合同。
如供应商考核得分在80分以下的，且在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，在80分基础上，每低1分，扣1000元。以此类推。
	维修单位季度综合考核表

	考核季度：
	维修单位：

	考核日期：
	考核人员：

	一、考核维度评分（满分100分）

	序号
	考核维度
	权重分值
	评分标准
	实得分
	扣分说明

	1
	响应时效
	20
	优秀（17-20 分）：实行 24 小时值班制，提供全天候报修渠道（专线电话 + 专属对接人），报修随时接单确认；紧急抢修项目、一般项目10分钟到场，1 小时内完成临时封堵 / 处置，12 小时内彻底修复；无法当场修复的主动告知科室进度并上报管理部门；季度响应及时率 100%，无超时投诉。
良好（13-16 分）：实行 24 小时值班制，提供全天候报修渠道（专线电话 + 专属对接人），紧急抢修项目、一般项目15-20分钟到场，，经提醒立即整改，季度超时不超过 2 次，未造成不良影响。
合格（9-12 分）：实行 24 小时值班制，提供全天候报修渠道（专线电话 + 专属对接人），紧急抢修项目30-60 分钟到场，一般报修 1-2 小时到场；季度超时 3-5 次，未影响正常诊疗工作。
不合格（0-8 分）：实行 24 小时值班制，提供全天候报修渠道（专线电话 + 专属对接人），急修超过 60 分钟到场，或一般报修超过 2 小时到场；季度超时 5 次以上；因响应不及时引发投诉或干扰诊疗秩序。
	
	优秀（17-20 分）：无扣分。严格执行 24 小时值班与双报修渠道，接单、到场、修复全流程时效达标，季度响应及时率 100%，无超时、无投诉。
良好（13-16 分）：扣 4-7 分。报修渠道运行正常，季度响应超时累计不超过 2 次，到场时长 15-20 分钟，经提醒可立即整改，未造成不良影响。
合格（9-12 分）：扣 8-11 分。24 小时值班机制落实到位，季度响应超时 3-5 次，急修 30-60 分钟、一般报修 1-2 小时到场，未影响正常诊疗工作。
不合格（0-8 分）：扣 12-20 分。响应时效严重不达标，季度超时 5 次以上，急修超 60 分钟或一般报修超 2 小时到场，因响应不及时引发投诉或干扰诊疗秩序。

	2
	施工质量
	30
	优秀（25-30 分）：维修工艺规范，功能恢复完好，一次验收合格率 100%，季度返修率≤3%；严格执行成品保护，无二次损坏；施工后场地清理消毒到位，符合院感要求，无垃圾污渍残留；季度无质量投诉。
良好（20-24 分）：维修质量达标，一次验收合格率≥90%，季度返修率≤5%；成品保护基本到位；施工后清理基本合格；偶有轻微瑕疵，整改后合格，季度返工不超过 2 次。
合格（15-19 分）：维修后可正常使用，一次验收合格率≥70%；存在局部质量瑕疵需返工整改；场地清理不彻底，经提醒完成整改；季度返修率≤8%。
不合格（0-14 分）：维修存在功能性缺陷，同一问题反复报修 2 次以上；因施工质量引发医疗区域污染；季度返工≥3 次或返修率＞8%；造成诊疗影响或经济损失。
	
	优秀（25-30 分）
无扣分。维修工艺规范，设施功能恢复完好，一次验收合格率 100%，季度返修率≤3%；严格执行成品保护，无二次损坏；施工后场地清理消毒到位，符合院感要求，无垃圾污渍残留，本季度无质量投诉。
良好（20-24 分）
扣 6-10 分。维修质量整体达标，一次验收合格率≥90%，季度返修率≤5%；成品保护基本到位，施工后场地清理基本合格；偶有轻微质量瑕疵，整改后验收合格，季度返工不超过 2 次，未造成不良影响。
合格（15-19 分）
扣 11-15 分。维修后设施可正常使用，一次验收合格率≥70%，季度返修率≤8%；存在局部质量瑕疵需返工整改；场地清理不彻底，经提醒后完成整改，未影响正常诊疗工作。
不合格（0-14 分）
扣 16-30 分。维修存在功能性缺陷，同一问题反复报修 2 次以上；季度返工≥3 次或返修率＞8%；因施工质量引发医疗区域污染，违反院感要求；已对诊疗秩序造成干扰，或产生经济损失。

	3
	安全文明
	15
	优秀（12-15 分）：严格执行错峰施工规定，门诊、病区诊疗时段无高噪音、高扬尘作业；施工区域警示标识清晰，安全防护措施到位；严格遵守医院院感、保安和总务管理规定；作业后工完场清；季度无安全事故、无患者及临床科室投诉。
良好（9-11 分）：基本遵守安全文明要求，偶有噪音、扬尘管控不到位，经提醒立即整改；安全防护基本齐全；无安全事故，季度有效投诉不超过 1 次。
合格（6-8 分）：未严格执行错峰施工，诊疗时段存在违规作业；安全警示、防护有缺失；经多次提醒完成整改；未发生安全事故。
不合格（0-5 分）：发生责任安全事故；因施工扰民引发有效投诉≥3 次；严重违反医院院感、保卫和总务管理规定，干扰正常诊疗秩序。
	
	优秀（12-15 分）
无扣分。严格执行错峰施工规定，门诊、病区诊疗时段无高噪音、高扬尘作业；施工区域警示标识清晰，安全防护措施落实到位；严格遵守医院院感、保卫和总务管理规定，作业后做到工完场清；本季度无安全责任事故，无患者及临床科室有效投诉。
良好（9-11 分）
扣 4-6 分。基本遵守安全文明施工要求，偶有噪音、扬尘管控不到位情况，经现场提醒后可立即整改；安全防护设施基本齐全；本季度无安全责任事故，有效投诉不超过 1 次，未对诊疗秩序造成不良影响。
合格（6-8 分）
扣 7-9 分。未严格执行错峰施工要求，诊疗时段存在违规作业行为；安全警示标识、防护措施存在缺失；经管理方多次提醒后完成整改；本季度未发生安全责任事故。
不合格（0-5 分）
扣 10-15 分。发生施工责任安全事故；因施工扰民引发有效投诉≥3 次；严重违反医院院感、保卫和总务管理规定，对院内正常诊疗秩序造成明显干扰。

	4
	驻地管理
	15
	优秀（12-15 分）：固定驻场班组≥5 人， 7×24 小时驻场值守，夜班、节假日固定值班人员在岗，按约定配置驻场人员，特种作业（电工、焊工等）全员持证上岗；考勤规范，工作时段无脱岗，报修对接人随时可联系；工具、物料分类存放整齐，驻地环境整洁；消防设备完善；维修台账记录完整规范；与管理部门对接顺畅高效。
良好（9-11 分）：固定驻场班组≥5 人， 7×24 小时驻场值守，夜班、节假日固定值班人员在岗，驻场人员基本满足需求，核心岗位持证上岗；偶有脱岗，经提醒及时改正；物料、工具管理基本规范；台账基本齐全；对接无重大延误。
合格（6-8 分）：人员配置不足，存在无证上岗情况；频繁出现脱岗、对接不及时；驻地物料堆放混乱，台账缺失较多；经提醒后可完成整改。
不合格（0-5 分）：驻场人员严重不足，无法保障日常维修；长期无人在岗对接；特种作业无证上岗；驻地管理混乱存在安全隐患；多次提醒拒不整改。
	
	优秀（12-15 分）
无扣分。固定驻场班组≥5 人，严格执行 7×24 小时驻场值守，夜班、节假日均有固定值班人员在岗；特种作业人员（电工、焊工等）全员持证上岗；考勤管理规范，工作时段无脱岗情况，报修对接人随时可联系；工具、物料分类存放整齐，驻地环境整洁，消防设备完善；维修台账记录完整规范，与医院管理部门对接顺畅高效。
良好（9-11 分）
扣 4-6 分。驻场人员数量满足配置要求，落实 7×24 小时值守机制，核心岗位人员持证上岗；偶有脱岗现象，经管理部门提醒后可及时改正；物料、工具管理基本规范，维修台账基本齐全；日常工作对接无重大延误，未影响维修保障工作开展。
合格（6-8 分）
扣 7-9 分。驻场人员配置不足，存在特种作业人员无证上岗情况；工作中频繁出现脱岗、对接不及时问题；驻地物料堆放混乱，维修台账缺失较多；上述问题经管理部门提醒后，可按要求完成整改，未造成严重影响。
不合格（0-5 分）
扣 10-15 分。驻场人员严重不足，无法保障日常维修工作正常开展；长期存在无人在岗对接情况；特种作业岗位存在无证上岗行为；驻地管理混乱，存在明显安全隐患；针对存在的问题多次提醒后仍拒不整改。

	5
	质保服务
	20
	优秀（16-20 分）：严格履行质保承诺，质保期内故障 1 小时内到场免费返修；返修一次合格率 100%；主动跟进维修后使用情况，完成问题闭环；季度内无质保期重复故障，临床科室满意度高。
良好（12-15 分）：质保期内故障 2小时内到场返修；返修后质量达标；偶有质保期内小问题，处理及时；季度重复故障不超过 1 次。
合格（8-11 分）：质保期内返修响应不及时，超过12 小时到场；返修后仍存在轻微问题，需二次处理；基本履行质保义务。
不合格（0-7 分）：拒不履行质保承诺，拒绝免费返修；同一质保问题反复出现 3 次以上；因质保返修不及时造成医院损失或影响诊疗。
	
	优秀（16-20 分）
无扣分。严格履行质保承诺，质保期内故障 1 小时内到场免费返修，返修一次合格率 100%；主动跟进维修后设备使用情况，完整形成问题闭环管理；本季度无质保期内重复故障，临床科室满意度高。
良好（12-15 分）
扣 5-8 分。质保期内故障可在 2 小时内到场返修，返修后质量达标；偶有质保期内小问题，均能及时处置；本季度质保期内重复故障不超过 1 次，未对临床使用造成持续影响。
合格（8-11 分）
扣 9-12 分。质保期内返修响应不及时，到场时间超过 12 小时；返修后仍存在轻微质量问题，需进行二次处理；整体基本履行质保义务，未造成严重不良后果。
不合格（0-7 分）
扣 13-20 分。拒不履行质保承诺，拒绝提供免费返修服务；同一质保问题反复出现 3 次以上；因质保返修不及时造成医院经济损失，或直接影响临床诊疗工作正常开展。

	考核合计
	100分
	

	维修单位负责人签字：
	日期：

	甲方考核负责人签字：
	日期：



四、技术要求
1、中标单位需提供全程固定驻场维修班组，实行7*24小时驻场值守并提供驻场服务，夜间、节假日必须保持双人轮值通讯畅通，重大应急抢修必须10分钟到场。驻场区域落实防火管理，易燃耗材单独隔离存放，配备灭火器，每日完工清理现场及库房垃圾，遵守采购人消防安全管理要求，驻场消防安全责任全部由投标人承担。
2、工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的规定、国家建筑验收标准和行业规范。
3、投标人涉及材料应符合国家标准和行业规范，选材环保、安全、防火等要符合设计规范要求。凡维修改造中涉及颜色、材质、规格需由甲方和有关部门现场确认。
4、投标人均需上报施工内容、造价金额，在采购人许可后对工程进行施工。无论何种情况，投标人必须对施工过程中对自身及他人的安全负全部责任。
5、采购人和监理公司负责对投标人工程质量进行监督及验收，相关科室签字认可，特别是隐蔽工程，须在隐蔽前通知采购方和监理公司验收，如验收不合格，投标人须根据甲方要求及时整改直至合格为止。
6、施工场地环保要求需符合国家法规和行业标准，对于施工时间限制、围挡和扬尘控制、临设场地等要求，不在增加与此有关的费用。
7、本项目为医院区域，施工时间段需按相关负责人要求进行合理安排，不得因施工影响医院正常运行。施工期间相关部门要求临时停工产生人工降效等，投标人结合现场情况自行考虑。一旦中标后一律不调增。
8、安全生产要求符合国家相关法规和地方相关部门的规定。
9、投标方自行踏勘现场。
10、采购人定期对服务质量与施工质量等服务内容进行监督考核。考核结果如不满足合同约定、建筑行业相关安全技术规范要求，或出现因施工质量导致的重大安全责任事件，采购人可要求立即终止合同，中标人须承担相应责任。
11、分项质保期：
（1）屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。
（2）电气系统，给排水管道，设备安装为2年。
（3）装饰装修工程为2年。
12、退出机制：
违约强制退出，中标方出现考核连续不合格、偷工减料、拒修、安全事故等情形，采购人可立即单方解除合同，保证金不予退还，另行维修产生差价由乙方承担；合同终止不免除已完工程质保责任，退场后质保缺陷乙方仍需承担维修及赔偿责任。
13、投标人需积极参与和协助医院既有建筑安全管理工作，全面落实与执行各项工作部署，并严格遵守医院各项安全生产管理要求。


第五章  合同主要条款及格式
（最终合同以签订版本为准）

合同编号：XXXXXXXXXXXX
履约地点：XXXXXXXXXXXX
签订地点：XXXXXXXXXXXX
签订时间：XXXX年XX月XX日
采购人（甲方）：XXXXXXXXXXXX
采购人地址：XXXXXXXXXXXX
供应商(乙方)：XXXXXXXXXXXX
供应商地址：XXXXXXXXXXXX
 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及江苏省中西医结合医院2026-2028年土建零星维修项目采购项目（项目编号： ）的《招标文件》、乙方的投标文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。
 一、工程概况
 1.工程名称：江苏省中西医结合医院2026-2028年土建零星维修项目
 2.工程地点：XXXXXXXXXXXX
 3.项目编号：XXXXXXXXXXXX
 4.工程内容、规模及承包范围：单项造价10万元以下工程
 二、合同工期
计划开工日期：XXXX年XXXX月XXXX日
计划竣工日期：XXXX年XXXX月XXXX日
工期总日历天数：XXXX天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
 三、质量标准和规范
1.该工程质量符合标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
2.甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：XXXXXXXXXXXX
 四、签约合同价与合同价格形式
1.审计后下浮比例为：（大写）XXXXXXXXXXXX（小写：XXXXXXXXXXXX）；
2.合同定价方式：（1）该工程合同价格形式为固定单价。工程验收达到合同约定标准，并在工程结算经审计后在审计基础上按投标比例下浮，甲方付至审计价（属于下浮后价格）的95%。若审计核减额超过乙方报审结算总价的5%，则超出部分对应的审计费用由乙方承担，该费用甲方有权从应付工程款中直接抵扣。
3.付款进度安排及资金支付方式： 季度结算。经考核后支付上季度维修服务费；其中5%作为质量保证金，质保期满甲方将剩余质量保证金（不计利息）返还承包人。
 五、项目经理
姓名：XXXXXXXXXXXX
证书名称：XXXXXXXXXXXX
证书编号：XXXXXXXXXXXX
证书专业：XXXXXXXXXXXX
 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标(成交)通知书；
（2）采购文件；
（3）投标(响应)文件；
（4）评审报告；
（5）技术标准和要求；
（6）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
 七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
 八、验收、交付标准和方法：XXXXXXXXXXXX
 九、质量保修范围和保修期：XXXXXXXXXXXX
 十、违约责任：XXXXXXXXXXXX
 十一、解决争议的方法：XXXXXXXXXXXX
 十二、签订时间
本合同于XXXX年XXXX月XXXX日签订。
 十三、签订地点
本合同在XXXXXXXXXXXX签订。
 十四、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
 十五、合同生效
本合同自XXXX生效。
 十六、合同份数
本合同一式X份，均具有同等法律效力，甲方执X份，乙方执X份。

甲方：   （盖单位公章）   		  乙方：   （盖单位公章）
法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日 		  签约日期：XX年XX月XX日




 

第六章  投标文件格式及附件及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。
2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。
3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
4.供应商提交的材料不予退还。
5.全部文件应按供应商须知以及前文中规定的语言和份数提交。


投标文件封面格式：
正本/副本



投  标  文  件





项目编号： 
项目名称： 







供应商名称：
日      期：
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评分索引表
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投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

（注：供应商根据附件编制投标文件并制作目录（须生成页码））



*目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省中西医结合医院
根据贵方     （项目名称）     （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我方投标的报价为下浮率（小写）      %，（大写）百分之     。
3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
8.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
9.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
10.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成货物的供货、安装、调试等服务，交付采购人验收、使用。
11.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
12.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：      年    月    日

*目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
江苏省中西医结合医院：
本授权书声明：注册于     （供应商住址）的     （供应商名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
法定代表人（签字或盖章）：
授权代表（签字）：
供应商名称：（盖章）
日期：      年    月    日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面

	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）





*目录三、开标一览表格式
开标一览表
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标项目名称
	下浮率（小写）

	 投标项目名称 
	  %


           年 月 日











1、优惠率=下浮率  
如下浮率 为10%，那么优惠率=下浮率 =10% 
上述开标一览表（电子标格式）按10%填写


*目录四、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离
	页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称：                                                  （盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加；
2、偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，无偏离指供应商的响应符合招标文件要求，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。
4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理

*目录五、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离
	页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称：                                                  （盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、偏离包括无偏离、正偏离、负偏离，无偏离指供应商的响应符合招标文件要求，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。
4、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理


目录六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。



目录七、投标需要的其他证明文件及材料
 


目录八、资格性和符合性审查响应对照表
资格性和符合性审查响应对照表
项目名称：                                                 项目编号：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	招标文件中的其他实质性要求
	
	



供应商名称：                                                  （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
[bookmark: _bookmark0]
*目录九、资格证明文件
[bookmark: _Toc489655335]资格证明文件





附件一、中小企业声明函格式（不符合的可不填写）
中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于     （行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：


注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：供应商如不提供此声明函，总报价将不参与优惠。
注4：供应商不得修改中小企业声明函格式。
注5：供应商对以上数据的真实性负责，中标人如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
江苏省中西医结合医院：
我单位            （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：
日　　　　期：          年     月    日


附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
江苏省中西医结合医院：
我单位     （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。（若有）
主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）
日期：年月日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）



附件四、残疾人福利性单位声明函格式（不符合的可不填写）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）
日期：


附件五、属于监狱企业的证明文件（不符合的可不填写）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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