无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320211-THGC-G2026-0012

采购项目名称：省锡中滨湖分校文化环境建设采购项目

采   购   人：无锡市滨湖区教育局

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二〇二六年七月

目     录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目技术要求和有关说明

四、合同书（格式文本）

五、附件

# 一、投标邀请函

江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市滨湖区教育局的委托，对省锡中滨湖分校文化环境建设采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1、项目名称：省锡中滨湖分校文化环境建设采购项目

2、采购项目编号：JSZC-320211-THGC-G2026-0012

3、项目预算：407.48669 万元，最高限价：347.3922万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4、服务期：60日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照采购人要求完成深化设计、制作方案的修改；第二阶段：经采购人确认后50日历天内完成制作、采购、安装，并通过采购人验收。）

6、采购方式：公开招标

7、采购人：无锡市滨湖区教育局

8、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、本项目是否专门面向中小企业：是

10、本项目不接受联合体投标

## （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4、本项目的特定资格要求：无。

## （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”的“供应商”登录入口—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼1楼公共资源交易大厅）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担

## （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（429177709@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年7月20日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-THGC-G2026-0012项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（429177709@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

## （六）获取采购文件的时间期限

1、时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3、方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4、售价：本项目招标文件免费。

## （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年8月5日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年8月5日14:00。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

## （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

## （九）投标有效期：开标之日起90天

## （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十一）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，投标供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。现场踏勘联系人：林老师18912382098。

（十二）其他

采购人：无锡市滨湖区教育局

联系人：许诺

电  话：0510-81178601

采购机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

地址：无锡市锡山区万马广场59-102

联系人：刘燕

电  话：0510-88226300

邮  编：214000

# 二、投标人须知

## (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。

## (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（7）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商基本情况表（格式见附件）

8．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

9．技术方案

10．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

11．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

12．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## (六)投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6．投标费用自理。

7.特别注意：本项目采用暗标形式，评分标准中除投标报价以外，还须包含明标（投标供应商综合情况）和暗标（技术方案）两大部分，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

（1）技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

（2）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（3）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

（4）不得有其他体现投标人身份的内容。

## (七)网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## (八)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定时间上传的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标人未按招标文件要求解密的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或被授权委托人签字和盖章的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

- 改变招标文件规定的误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评审小组确认为无效投标文件的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标人的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业） |
| 10 | 特定资格要求 | / |
| 11 | 信用记录 (由网上直接查询，供应商无需提供证明材料) | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 12 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | 如有，按招标文件要求提供相关证明材料 |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

7．评标标准：详见附件。

## (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏通汇工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏通汇工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

## (十二)中标无效的确认：

1．若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

①提供虚假材料谋取中标的；

②采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

③与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

④向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

⑤在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑥拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述①至⑤项情形之一的，中标无效。有上述①至⑥项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2．有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## (十五)质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## (十六)代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。招标代理服务费以中标金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，按下列费率的70%计取：100万元以下费率为1.5%，100万-500万费率为0.8%。

## (十七)其他：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 三、项目技术要求和有关说明

一、项目概况

1.项目名称：省锡中滨湖分校文化环境建设采购项目

2.项目概况：江苏省锡山高级中学滨湖分校位于无锡市滨湖区塘绛路与南湖中路交叉口东南侧，可建设用地面积约84918.8平方米，总建筑面积约11.31万平方米，包含教学区、宿舍区、礼堂及家长接送区，规划为20轨60班规模。

招标范围：省锡中滨湖分校文化环境建设采购项目，包含创意、设计深化、制作、采购、安装等。中标单位需在现有建筑装饰和景观基础上对整个校区进行校园文化设计深化和安装制作。

3.服务期：60日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照采购人要求完成深化设计、制作方案的修改；第二阶段：经采购人确认后50日历天内完成制作、采购、安装，并通过采购人验收。）

4、质量标准：符合国家规范、满足采购人使用功能要求并保证100%一次性验收合格；

5、质保期：2年，自最终验收合格之日起算；

6.付款方式：合同签订生效后，支付合同价的30%作为预付款,项目完成通过验收合格以后付至合同价的55%，审计结束后一个月内付至审定价的100%。每次付款均在自收到中标供应商开具合法有效等额增值税发票后10日内支付。

二、具体服务内容及要求

省锡中肇始于1907年，以“诚敏”为校训，以“培养终身运动者、责任担当者、问题解决者、优雅生活者”为育人目标，形成了底蕴深厚的“匡园文化”。滨湖分校作为省锡中集团校成员，文化建设须充分传承本校百年文脉，并在校园空间中得以延续和呈现。同时，滨湖区域作为吴文化重要发源地，坐拥太湖山水人文资源，承载着深厚文脉，文化建设需将本校文化特色与滨湖地域特色有机融合，使校园既延续省锡中的精神血脉，又生长出独属于滨湖的文化气质。

1.文化基底研究要求

# 本项目不仅是校园空间的物理环境设计与建设，更是一次系统的文化建设。投标供应商须在开展方案设计前，完成以下文化基底研究工作：深入调研学校的历史人文资源及周边环境特征，推动本校文化特色与地域文化之间形成有机融合。构建一套完整的校园文化符号体系，涵盖核心图腾、辅助图形及色彩系统，作为后续各空间设计中统一视觉表达的参照依据。

- 现场踏勘要求

本次招标不统一组织标前答疑会议，投标供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。现场踏勘联系人：林老师18912382098。

3.设计要求

文化建设重点区域包括：学校主入口广场、庭院、校史馆、社街，以及宿舍门厅、连廊等公共空间。设计要求在现有装饰基础上进行文化氛围的整体提升，通过空间语言巧妙融入本校历史文化与滨湖地域文化元素，让校园环境兼具历史的厚度与山水的灵秀，营造出浓厚的学习氛围感、强烈的校园归属感与荣誉感，让新学校、新学生在新环境中获得优秀学习氛围的全面浸润。

将前期文化基底研究与符号构建成果，运用在各空间的设计中，确保校园整体文化表达的连贯性与一致性。

- 4.布置清单及要求表

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 材质及工艺 | 数量 | 单位 | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 省锡中校史馆 （约350㎡） |  | 展陈内容需系统梳理与展示学校的办学历程、教育理念与文化传承，重点突出其历史渊源、校园精神发展脉络、杰出校友及办学成就。可适当运用多媒体及数字化技术，营造沉浸式校史学习环境，打造成为传承学校精神、展示教育成果的核心文化阵地。 |  |  |  |
| 1 | 展厅序-主背景 | 约377*360cm | 1、 定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 2、内嵌线性发光灯带 3、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 4、面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 5、定制整版面金属字（字数不少于180个，单字字高不小于8cm），不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 展厅序-定制斜面金属展台 | 约100*40*75cm | 1、 定制斜面金属展台，表面内容UV金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 展厅序-文化墙 | 约382*360cm | 1、 定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 2、内嵌线性发光灯带 3、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 4、面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 5、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 展厅区域一-文化装置造型 | 约720*300cm | 1、整体框架：定制金属造型装饰，金属框架，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、面层一-金属装饰面：定制金属造型面层，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、面层二-立体造型层：定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属发光字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 5 |  | 约650*300cm | 1、整体框架：定制金属造型装饰，金属框架，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、面层一-金属装饰面：定制金属造型面层，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、面层二-立体造型层：定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属发光字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 6 | 展厅区域一-文化墙1 | 约270*360cm | 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 7 | 展厅区域一-可开启定制展台 | 约100*40*75cm | 1、 定制斜面玻璃实物展示造型展台，底座金属，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、台面玻璃盖板，可开启 | 2 | 项 |  |
| 8 | 展厅区域一-文化墙2 | 约680*300cm | 1、整体框架：定制金属造型装饰，金属框架，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、面层一-金属装饰面：面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、面层二-立体造型层：定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属发光字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 9 | 展厅区域二-文化墙3 | 约880*160*360cm | 1、异形框架：采用镀锌方钢或角钢焊接 2、弧形龙骨：可弯曲的轻钢龙骨或定制弧形铝型材 3、内嵌线性发光灯带 4、面层一-金属弧度装饰面：定制金属面层，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 5、面层二-立体造型层：定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属发光字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 2 | 项 |  |
| 10 | 展厅区域三-文化墙4 | 约480*360cm | 1、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 2、内嵌线性发光灯带 3、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 4、面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 5、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 11 | 展厅区域三-文化墙5 | 约480*360cm | 1、 定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 2、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 3、面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 4、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 12 | 展厅区域三-文化墙6 | 约520*360cm | 1、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 2、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 3、面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 4、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 13 | 展厅区域四-文化墙7 | 约120*20cm | 1、定制金属围边造型，定制金属发光字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 2 | 项 |  |
| 14 |  | 约230*160cm | 一、定制校园沙盘，材料及效果（具体材料使用以制作需要为准） 1．建筑材料：全部建筑将采用目前最先进的材料制作此项模型。主材料采用亚加力板、有机玻璃、金属蚀刻片及PVC作模型墙体的主要材料，软质材料将采用ABS板互相衔接制作，搭配完美； 2．外墙门窗：采用质感真实通透的有机玻璃，加以艺术装饰，质感更逼真、自然； 3．模型颜色：采用硬质亚光塑料喷漆，配色按甲方要求，着色均匀，色彩亮丽、自然、真实； 4．模型色彩：采用真实色调表现整体建筑群，并用色彩区分整体环境的视觉效果，重点建筑参照甲方认可的建筑效果图并依据已确定的风格； 5．灯光配置：采用最新高科技编程控制方法，选用先进电子元器件微型电路制作灯光设置，路灯、庭院灯、地灯采用本公司制作的精美仿真品； 6．草皮效果：草皮采用植绒机均匀种植，更能体现环境中葱翠怡人的生态空间； 8．其他：其他装饰等则用激光切割技术制作。 二、加工工艺（包括但不限于以下各项工艺） 1．采用先进的计算机激光切割加工工艺； 2．铣床、车床加工工艺； 3．线切割加工工艺； 4．采用原子灰或溶解性氧化无缝粘接工艺； 5．真空吸塑加工工艺 | 1 | 项 |  |
| 15 |  | 约230*160*65cm | 1、 定制金属造型展台，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、150高玻璃围挡 | 1 | 项 |  |
| 16 | 展厅荣誉互动区-文化墙8 | 约725*360cm | 1、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 2、定制整版面金属活字印刷墙，金属雕刻造型，所有造型方块采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、立体金属造型，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 4、定制亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制高清透明玻璃盖板 | 1 | 项 |  |
| 17 |  | 约20㎡ | 1、 仿木质质感地贴 | 20 | m² |  |
| 18 |  | 约495*30*360cm | 1、 定制金属展示架，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 19 |  | 约295*60*75cm | 1、 定制台面造型，基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 | 1 | 项 |  |
| 20 | 弧形沉浸式数字文化装置 | 约400*225cm | 1、弧形沉浸式显示界面：采用柔性曲面结构，贴合校史馆空间布局，形成具有仪式感的视觉焦点；具备超高清晰度与色彩还原能力，确保展示内容的细腻真实呈现；支持广色域显示，精准还原校徽、校训等文化元素的专属色彩 2、智能交互与内容管理系统：内置信智能控制模块，支持远程内容管理，便于学校对校史资料、荣誉成果、活动影像等进行实时更新 3、文化内容承载能力：可清晰呈现校史沿革、先贤事迹、育人成果、校园风貌等图文及影像资料；支持与学校视觉识别系统（VI）无缝对接，确保色彩、字体、动效与校园整体文化风格协调统一；预留未来扩展接口，支持后续引入AI数字人导览、校史知识问答等智能互动功能 | 1 | 项 |  |
| 21 | 吊挂亚克力字 | 约100*20cm | 1、 定制亚克力uv发光装置，顶部吊装 | 8 | 个 |  |
| 二 | 王选纪念馆 （约97㎡） |  | 需全面呈现王选院士的生平事迹、科学精神及其重大贡献，着重阐明其创新精神与学校教育的关联。可适当运用互动体验形式，弘扬崇尚科学、勇于创新的价值观，激发学生的科学兴趣与爱国情怀，将其打造为学校爱国主义教育与科技创新文化的重要展示基地。 |  |  |  |
| 1 | 主背景 | 约500*360cm | 1、 金属装饰面：面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、立体书本造型：定制金属造型，书本造型装置，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、王选院士半身铜像：以等身比例写实铸造，通过细腻的金属肌理刻画其睿智从容的神态，创作等比真人半身雕塑 4、落地装置：多层透明亚克力UV落地装置 | 1 | 项 |  |
| 2 | 文化墙1 | 约（220+250)*360cm | 1、定制金属雕刻活字印刷造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、亮面碳晶板围边 3、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 | 1 | 项 |  |
| 3 | 文化墙2 | 约320*360cm | 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、上下亮面碳晶板贴面 3、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制发光金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 文化墙3 | 约（520+310）*360cm | 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、内嵌线性发光灯带 3、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制发光金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 5 |  | 约330*40*60cm | 1、定制异形落地展柜，面层高清玻璃罩可打开 | 1 | 项 |  |
| 6 | 文化墙4 | 约（280+695+280）*360cm | 左侧墙（280*360cm） 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 中间墙（695*360cm） 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、整版面透明超清白玻 3、木格框架造型 4、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 右侧墙（280*360cm） 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、内嵌线性发光灯带 3、亚克力UV橱窗 | 1 | 项 |  |
| 7 |  | 约180*20*150cm | 1、定制字模专用展示架 2、分格字模收纳盒（不少于10个，每个尺寸不小于30*20cm） 3、定制活字印刷专用字模，数量不少于3000个 | 1 | 项 |  |
| 8 | 文化墙5 | 约（305+1035）*360cm | 左侧墙（305*360cm） 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 右侧墙（1035*360cm） 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、内嵌线性发光灯带 3、上下亮面碳晶板贴面 4、定制金属吊挂装置，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 9 | 文化墙6 | 约540*360cm | 1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、内嵌线性发光灯带 3、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属发光字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 10 | 文化墙7 | 约（290+420）*360cm | 1、 墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 2、内嵌线性发光灯带 3、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属发光字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 11 | 定制金属展台 | 约100*40*75cm | 1、 定制斜面金属造型展台，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、局部超白玻璃，表面uv画面 | 1 | 项 |  |
| 12 | 高清文化展示界面 | 约147*86cm | 1、高清文化展示界面：采用大尺寸高清显示面板，确保图文、影像等内容呈现清晰细腻；具备高对比度与广视角特性，支持多人同时观看，满足公共空间使用需求；色彩表现力强，能够准确还原照片、影像等素材的真实质感 2、智能触控交互系统：触控响应迅速，操作流畅，提升用户体验；支持手指、触控笔等多种介质操作，适应不同使用场景 | 1 | 项 |  |
| 13 | 文物高精度复刻 | / | 高精度复刻品 1、手稿文献： 高仿真实物级输出王选院士的科研手稿、设计图纸、信件原件，其中对手稿纸张肌理与岁月痕迹进行精准还原，特殊图纸将进行技术细节再现（如电路图线宽精度需达0.1mm） 2、早期出版物： 复刻早期关于汉字激光照排的学术论文、研究报告封面 3、关键设备模型： 制作照排机核心部件的1:1还原模型或缩比模型，精密机械部件的等比例缩放（传动机构需保持动态展示功能） | 1 | 项 |  |
| 三 | 图书馆 |  |  |  |  |  |
| 三-（1） | 图书馆-图书室走廊 （约123㎡） |  | 结合图书阅读售卖、特色文创产品展示等功能，营造宁静而富有人文气息的休闲环境，成为校园中传播知识、启迪思维的文化驿站。 |  |  |  |
| 1 | 门头 | 约290*95cm | 1、定制金属造型门头，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 侧墙造型墙-文化装饰 | 约385*260cm | 1、 定制图案打印卷帘、定制图案UV | 1 | 项 |  |
| 3 | 侧墙造型墙-侧墙文化 | 约260*290cm | 1、 定制生态复合PVC及20mm厚亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、定制亚克力发光造型 2、定制金属烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 活动区-定制造型书柜 | 约555*305cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 4、 定制型材灯箱，画面UV，可发光 5、层板嵌入式灯带 | 1 | 项 |  |
| 5 | 活动区-定制软包坐凳 | 约43*43*43cm | 1、木质框架+高弹力海绵，表面定制UV画面PU皮 | 2 | 张 |  |
| 6 | 活动区-棉麻坐垫 | 约70*40cm | 1、面料：精梳棉麻（减少毛絮，触感更细腻），部分加入亚麻成分（提升纹理感） 2、工艺：立体剪裁，绗缝工艺（固定内芯，防止填充物结块） 3、功能：内芯为高密度海绵（回弹性好，久坐不塌陷） | 6 | 个 |  |
| 7 | 内侧造型墙-金属发光字 | 约48*170cm | 1、定制金属烤漆背发光字，6500k白光，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 8 | 内侧造型墙-亚克力装置 | 约170*150cm | 1、 面层定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、软磁UV的工艺组成、专业靠山， 2、定制金属造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 9 | 过道-定制矮柜3 | 约106*100*100cm | 1、 定制造型柜，金属烤漆侧板，金属支架 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 个 |  |
| 10 | 过道-定制包柱柜体 | 约1230*80*350cm | 1、 定制柜体作为隔断装饰与实用于一体，与门框造型自然过渡，柜板包柱 2、柜子底部黑色不锈钢条，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、定制亚克力长条灯，黄色人造皮包框，内外柜体中间透明亚克力 4、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 5、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 6、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 7、层板嵌入式灯带 | 1 | 项 |  |
| 11 | 绿植盆栽 | / | 绿植盆栽以鲜活植物与各式容器结合，兼具自然观赏价值与空间装饰性，且可通过不同品种适配室内外环境，满足多样化养护需求 | 2 | 盆 |  |
| 三-（2） | 图书馆-图书室1 （约221㎡） |  | 结合图书阅读售卖、特色文创产品展示等功能，营造宁静而富有人文气息的休闲环境，成为校园中传播知识、启迪思维的文化驿站。 |  |  |  |
| 1 | 背景金属烤漆字造型 | 约70*70cm | 1、 定制20mm厚金属折边烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 定制前台 | 约350*80*80cm | 1、 定制前台，木质框架，白色大理石台面，暗藏回光，150*150*5镀锌钢管灰色氟碳漆 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 | 1 | 项 |  |
| 3 | 异形装饰书架 | 约380（直径）*360cm（高） | 1、 定制异形弧形旋转装饰书架，圆形木质定制台，定制灯具 2、中间顶天顶地玻璃展示柜，顶部及底部木质结构，高清钢化玻璃表面 2、150*150*5镀锌钢管灰色氟碳漆，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 | 1 | 项 |  |
| 4 | 书架1 | 约680*360cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 5 | 书架2 | 约740*360cm | 1、 异形柜体与定制卡座结合整体造型，卡座坐面软包处理 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 6 | 书架3 | 约1160*360cm | 1、 异形柜体与定制卡座结合整体造型，卡座坐面、靠背、四周软包处理 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 7 | 定制亚克力字 | 约120*18cm | 1、 定制生态复合PVC及10mm亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成 | 1 | 项 |  |
| 8 | 书架座椅组合 | 书架尺寸约：260*60*125（高）cm 座椅尺寸约：420*110*45（高）cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 4、海绵:座垫密度≥25kg/m³,回弹性≥35%,通过CA TB117-2013防火性能检测 | 1 | 项 |  |
| 9 | 定制长条桌 | 约500*45*90cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 10 | 定制阅读桌椅 | 整体尺寸约：420*100*75cm 单张定制桌尺寸约：140*100*75cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 4、桌面暗藏定制阅读灯 5、每组包含3张140cm定制阅读桌，8个方凳，2个长条凳 | 3 | 组 |  |
| 11 | 书架6 | 约45*160*130（高）cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 5 | 组 |  |
| 12 | 书架7 | 约320*65*360（高）cm | 1、 定制柜体，柜子底部黑色不锈钢条，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、定制亚克力长条灯,柜板包柱 3、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 4、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 5、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 6、层板嵌入式灯带 | 1 | 组 |  |
| 13 | 书架8 | 约200*100*75（高）cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 2 | 组 |  |
| 14 | 书架座椅组合2 | 约340*65*45（高）cm | 1、 定制卡座椅，卡座坐面人造皮革软包处理，金属烤漆侧板，金属支架 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 组 |  |
| 15 | 文化装饰 | 约50m² | 1、 定制图案打印卷帘、定制图案UV | 1 | 项 |  |
| 16 | 绿植盆栽 | / | 绿植盆栽以鲜活植物与各式容器结合，兼具自然观赏价值与空间装饰性，且可通过不同品种适配室内外环境，满足多样化养护需求 | 8 | 盆 |  |
| 三-（3） | 图书馆-图书室2 （约156㎡） |  | 营造安静宜人的阅读与研究环境，支持个人学习与小组研讨，促进学术探索与知识共享，营造浓厚的学术氛围。 |  |  |  |
| 1 | 门厅区域-橱窗展示 | 约230*320cm | 1、 定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布的工艺组成、专业靠山 2、定制木质台面，基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、75系列轻钢龙骨+双面双层9.5mm厚纸面石膏板 4、嵌缝、塞口材料品质：版面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 5、涂料：二遍腻子、二遍无机涂料 | 1 | 项 |  |
| 2 | 靠窗阅读区-定制柜体1 | 约610*90*115cm | 1、 定制柜体，柜子底部黑色不锈钢条，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 3 | 靠窗阅读区-文化装饰 | 约(610+510)*380cm | 1、 定制图案打印卷帘、定制图案UV | 1 | 项 |  |
| 4 | 右侧造型柜-定制柜体2 | 约780*360*40cm | 1、 定制柜体，柜子底部黑色不锈钢条，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、 面层20mm定制生态复合PVC及10mm亚克力UV+亚克力烤漆雕刻3组 3、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 4、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 5、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 6、层板嵌入式灯带 | 1 | 组 |  |
| 5 | 左侧造型柜-定制柜体3 | 约200*360*40cm | 1、 定制柜体，柜子底部黑色不锈钢条，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、定制亚克力长条灯,柜板包柱 3、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 4、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 5、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 6、 定制型材灯箱，画面UV，可发光 7、层板嵌入式灯带 | 1 | 组 |  |
| 6 | 左侧造型柜-定制柜体4 | 约540*40*360cm | 1、 定制柜体，柜子底部黑色不锈钢条，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、定制亚克力长条灯,柜板包柱 3、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 4、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 5、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 6、 定制型材灯箱，画面UV，可发光 7、层板嵌入式灯带 | 1 | 组 |  |
| 7 | 阅读区-敞篷灯 | 约250*65*50cm | 1、定制敞篷造型艺术吊灯 | 1 | 个 |  |
| 8 | 阅读区-定制卡座书柜椅 | 约270*140*77cm | 1、 定制环形卡座椅，卡座坐面人造皮革软包处理 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 2 | 张 |  |
| 9 | 阅读区-定制矮柜1 | 约106*100*100cm | 1、 定制造型柜，金属烤漆侧板，金属支架 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 10 | 定制矮柜2 | 约186*90*100cm | 1、 定制造型柜，金属烤漆侧板，金属支架 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 11 | 定制矮柜3 | 约260*57*100cm | 1、 定制造型柜，金属烤漆侧板，金属支架 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 12 | 阅读区-定制异形卡座造型桌椅 | 约610*228*148cm | 1、 定制异形卡座椅，卡座坐面人造皮革软包处理，金属烤漆腿支撑 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 5、定制假绿植摆件 | 1 | 项 |  |
| 13 | 绿植盆栽 | / | 绿植盆栽以鲜活植物与各式容器结合，兼具自然观赏价值与空间装饰性，且可通过不同品种适配室内外环境，满足多样化养护需求 | 3 | 盆 |  |
| 四 | 匡园社街 |  |  |  |  |  |
| 四-（1） | 匡园社街-融媒体中心 (约29㎡) |  | 需打造集内容策划、制作与传播于一体的学生媒体实践平台，采用现代简约风格，营造激发创新的工作氛围，强化空间的专业性与前瞻性。 |  |  |  |
| 1 | 墙面1-定制柜子1 | 约522*37*350（高）cm | 1、异形柜体与定制石膏板凸起层次造型自然过渡结合，层板，下部及右侧定制木格栅板，内嵌发光灯带，石膏板边缘弧形，木饰面边框包边 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 2 | 墙面1-背发光字 | 约137*24cm | 1、 定制20mm金属折边烤漆发光字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 墙面2-定制墙面造型 | 约243*59cm | 1、30*40木龙骨刷三遍防火漆15厚多层阻燃板面，上下18厚木纹色家具板PVC机器收边 2、定制发光金属背板，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、定制木饰面雕刻造型上墙 | 1 | 项 |  |
| 4 | 墙面2-文化装饰 | 约30*20cm | 1、 5mm亚克力定制造型盒 | 2 | 组 |  |
| 5 | 墙面2-文化字1 | 约72*14cm | 1、 20mm定制金属折边烤漆发光字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 组 |  |
| 6 | 墙面2-文化字2 | 约23*6cm | 1、 10mm亚克力水晶字 | 2 | 组 |  |
| 7 | 墙面2-文化字3 | 约40*80cm | 1、 10mm亚克力水晶字 | 1 | 组 |  |
| 8 | 墙面2-文化造型 | 约107*69cm | 1、 10mm金属折边底板，金属工艺304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 9 | 墙面2-文化造型1 | 约107*69cm | 1、 10mm定制生态复合PVC，软磁UV可更换的工艺组成 | 1 | 项 |  |
| 10 | 墙面2-文化字 | 约23*54cm | 1、 10mm亚克力水晶字 | 1 | 项 |  |
| 11 | 墙面2-文化字1 | 约8*38cm | 1、 10mm亚克力水晶字 | 1 | 个 |  |
| 12 | 墙面2-木饰面隔板 | 约106*10cm | 1、 定制木饰面隔板上墙 | 2 | 条 |  |
| 13 | 墙面2-装饰日历 | 约57*57cm | 1、塑面挂式封套+可替换打印内页的基础工艺，搭配可擦写表面涂层实现重复书写 | 1 | 项 |  |
| 14 | 墙面2-文化字 | 约8*38cm | 1、 10mm亚克力水晶字 | 1 | 项 |  |
| 15 | 墙面3-定制柜子2 | 约163*38*350cm | 1、定制造型柜体、层板，下部定制木格栅板 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 16 | 墙面4-定制墙面造型 | 约136*59cm | 1、30*40木龙骨刷三遍防火漆15厚多层阻燃板面，上下18厚木纹色家具板PVC机器收边 2、定制发光金属背板，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 3、定制木饰面雕刻造型上墙 | 1 | 项 |  |
| 17 | 门头-文化造型1 | 约54*31cm | 1、 20mm亚克力UV | 1 | 项 |  |
| 18 | 门头-主题字 | 约159*25cm | 1、 定制金属字折边20mm，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 19 | 门头-文化造型2 | 约50*10*50cm | 1、 定制金属方块复合造型折边20mm，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 20 | 门头-文化造型3 | 约849*5cm | 1、 定制金属线性复合造型折边20mm，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 21 | 绿植 | / | 绿植盆栽以鲜活植物与各式容器结合，兼具自然观赏价值与空间装饰性，且可通过不同品种适配室内外环境，满足多样化养护需求 | 2 | 组 |  |
| 22 | 窗帘 | 窗户尺寸约272*350cm | 1、定制棉麻窗帘，高温定型，含辅料、轨道等配件 2、单价包含：整个布展内容及相关的安装，辅材等费用 | 19 | ㎡ |  |
| 四-（2） | 匡园社街-多功能活动区 （约228.7㎡） |  | 需满足社团聚会、学术研讨、文艺展演等多样化活动需求，营造开放共享、激发创意的交流氛围，支持学生社群互动与协作实践。 |  |  |  |
| 1 | 墙面1-杜邦纸灯箱 | 约113*234cm | 1、定制杜邦纸灯箱造型，以基层为基础载体，通过印刷工艺在杜邦纸上呈现图案 2、内部依次装配亚克力背光板与LED漫反射灯带 3、利用卡槽与压条实现各组件的精准固定与整体组装 4、单价包含：整个布展内容及相关的安装，辅材等费用 | 1 | 项 |  |
| 2 | 墙面1-文化字 | 约76*37cm | 1、 20mm亚克力水晶字 | 1 | 项 |  |
| 3 | 墙面1-文化造型1 | 约276*200cm | 1、 10mm亚克力UV | 1 | 项 |  |
| 4 | 墙面2-定制柜子1 | 约542*45*326（高）cm | 1、异形柜体与定制卡座结合整体造型，卡座背景定制灰色毛毡板裁切上墙，卡座坐面及靠背软包处理 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 5 | 墙面3-定制柜子2 | 约368*45*326（高）cm | 1、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 2、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 6 | 墙面3-植物花箱 | 约60*40*45cm | 1、定制实木条形木箱，内填仿真植物 | 2 | 组 |  |
| 7 | 墙面3-文化字2 | 约126*18*2cm | 1、 20mm亚克力水晶字 | 1 | 项 |  |
| 8 | 墙面3-文化造型2 | 约110*125cm | 1、 5mm厚亚克力亚克力UV | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 约127*110cm | 1、 5mm厚亚克力亚克力UV | 1 | 项 |  |
| 10 | 墙面4-定制柜子3 | 约514*45*326（高）cm | 1、异形柜体与定制卡座结合整体造型，卡座背景定制灰色毛毡板裁切上墙，卡座坐面及靠背软包处理 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 11 | 墙面5-植物花箱 | 约60*40*45cm | 1、定制实木整板木箱，内填仿真植物 | 1 | 项 |  |
| 12 | 墙面5-文化造型 | 约30*226cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 1 | 组 |  |
| 13 | 墙面5-文化字 | 约51*12cm | 1、 8mm定制生态复合PVC板UV画面 | 1 | 组 |  |
| 14 | 墙面5-文化吊饰 | 约100*160cm | 1、 10mm亚克力UV画面 | 1 | 组 |  |
| 15 | 墙面5-文化造型1 | 约193*295cm | 1、毛毡条形拼接展架，定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成、专业靠山 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 16 | 墙面5-文化造型2 | 约60*60cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 17 | 墙面5-文化造型3 | 约133*202cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 18 | 墙面6-植物花箱 | 约60*40*45cm | 1、定制实木条形木箱，内填仿真植物 | 2 | 组 |  |
| 19 | 墙面6-金属杆1 | 约5（直径）*330（长）cm | 1、定制金属支撑杆，表面烤木纹漆 | 1 | 根 |  |
| 20 | 墙面6-金属杆2 | 约5（直径）*310（长）cm | 1、定制金属支撑杆，表面烤木纹漆 | 2 | 根 |  |
| 21 | 墙面6-金属框架 | 约270*185cm | 1、定制金属架，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 22 | 墙面6-门匾 | 约131*47cm | 1、定制10mm金属折边门匾，吊挂安装 | 1 | 项 |  |
| 23 | 墙面6-文化字1 | 约115*40cm | 1、 10mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 24 | 墙面6-文化造型1 | 约12*22cm | 1、 10mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 25 | 墙面6-文化字2 | 约35*20cm | 1、 10mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 26 | 墙面6-文化字3 | 约270*55cm | 1、 10mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 27 | 墙面6-木质框架 | 约45*45*45cm | 1、定制欧松板落地木架子，木质骨架 | 2 | 项 |  |
| 28 | 墙面6-展架 | 约248*305cm | 1、毛毡条形拼接展架 2、基材采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染，贴面采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边采用1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝 3、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 | 1 | 项 |  |
| 29 | 墙面6-文化造型2 | 约330*76cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 30 | 墙面6-文化造型3 | 约60*60cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 3 | 项 |  |
| 31 | 墙面6-文化造型4 | 约158*125cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 32 | 墙面6-文化造型5 | 约106*283cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 33 | 墙面6-文化字 | 约90*20cm | 1、 10mm亚克力水晶字 | 1 | 项 |  |
| 34 | 墙面6-文化造型6 | 约110*125cm | 1、 8mm定制生态复合PVC+2mm亚克力UV画面 | 1 | 项 |  |
| 四-（3） | 匡园社街-食检 （约35㎡） |  | 需注重安全性、专业性与教学性，支持开展食品安全检验项目与相关课程项目，增强学生食品安全意识与科学探究能力。 |  |  |  |
| 1 | 外立面-文化 | 约30*200cm | 1、定制金属烤漆字折边10mm，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 四-（4） | 匡园社街-服务大厅 （约84㎡） |  | 需整合学业、生活、社团事务办理等功能，提供一站式学生服务。设置清晰导引，优化办事流程，打造高效、便捷、亲切的服务环境，提升学生社区运行效率与体验。 |  |  |  |
| 1 | 艺术吊灯 | 约58*150cm | 1、定制艺术吊灯，以环保树脂为叶片基材，通过模具注塑成型还原叶脉纹理，表面UV喷绘工艺模拟叶片色彩与触感，整体通过焊接拼接固定于金属灯架，内置LED光源实现柔和透光，兼具自然仿生质感与灯光装饰性 | 1 | 组 |  |
| 2 | 背景墙文化一 | 约240*50cm | 1、 主题字及logo金属折边20mm烤漆字 | 1 | 项 |  |
| 3 | 背景墙文化二 | 约86*68cm | 1、 主题字及logo金属折边20mm烤漆字 | 1 | 项 |  |
| 4 | 背景墙文化三 | 约520*70cm | 1、多层定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深 | 1 | 项 |  |
| 5 | 定制吧台 | 约700*60*80cm | 1、定制异形木质吧台 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 6 | 定制办事桌 | 约120*60*75cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 4 | 张 |  |
| 7 | 定制长条桌 | 约150*40*75cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 2 | 张 |  |
| 8 | 金属窗口吊牌 | 约90*30cm | 1、定制金属烤漆吊杆，定制金属牌，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 4 | 个 |  |
| 9 | 木质书架 | 约200*35*240cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 10 | 卷帘 | 约2000*350cm | 1、 定制图案打印卷帘、定制图案UV | 1 | 项 |  |
| 四-（5） | 匡园社街-诚信超市 （约115.3㎡） |  | 通过自主购物与诚信结算模式培养学生诚信品格。应配备商品展示架与诚信宣传装置，采用明亮简洁的风格。为学生提供日常学习与生活用品的同时，培养学生的自律意识与诚信品格。 |  |  |  |
| 1 | 门头字 | 约330*28cm | 1、主题字及字母金属折边20mm发光字 2、金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 装饰墙1-金属穿孔板装饰 | 约840*100cm | 1、第一层：整版面定制色金属穿孔板 2、第二层：定制金属框架条，定制金属字（字数不少于11个，单字字高不小于40cm），金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 装饰墙2-亚克力磁板 | 约220*90cm | 1、 定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、软磁UV的工艺组成、专业靠山 | 1 | 项 |  |
| 4 | 装饰墙2-金属穿孔板装饰 | 约840*100cm | 1、第一层：整版面定制色金属穿孔板 2、第二层：定制金属框架条，定制金属字（字数不少于11个，单字字高不小于40cm），金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 卷帘 | 约640*300cm | 1、 定制图案打印卷帘、定制图案UV | 1 | 项 |  |
| 四-（6） | 匡园社街-邮局 （约36㎡） |  | 融合邮件收寄及校园主题邮品展示等功能，成为情感联结与文化传递的温馨站点，丰富校园人文体验。 |  |  |  |
| 1 | 造型门头 | 约310*90cm | 1、 250*250木龙骨纵横向中距@500 2、15mm厚阻燃版加木饰面板 3、定制金属折边20mm烤漆字，下挂金属造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 定制接待台 | 约310*80cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 4、台面：水磨石 | 1 | 项 |  |
| 3 | 定制架 | 约220*180cm | 1、 定制金属邮箱格子架，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 背景文化一 | 约73*55cm | 1、 定制金属折边20mm烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 背景文化二 | 约25*123cm | 1、 定制金属折边20mm烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 6 | 定制柜 | 约450*180cm | 1、 定制金属邮箱格子柜，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 7 | 书柜文化 | 约52*43cm | 1、 10mm定制生态复合PVC覆一层软磁封板 | 2 | 项 |  |
| 8 | 邮筒 | 约60*180cm | 1、定制邮筒烤漆造型，面层UV | 1 | 项 |  |
| 9 | 卷帘 | 约640*300cm | 1、 定制图案打印卷帘、定制图案UV | 1 | 项 |  |
| 10 | 定制文化隔断 | 约60*200cm | 1、定制文化隔断 | 3 | 个 |  |
| 四-（7） | 匡园社街-会议室 （约29㎡） |  | 满足小组会议、项目研讨与学术交流等需求，打造便捷高效的会议环境，推动团队协作与创新互动。 |  |  |  |
| 1 | 主题文化 | 约670*300cm | 1、 定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆 2、内嵌线性发光灯带 3、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布 4、面层定制金属格栅造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 5、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，定制金属字，不同层级造型采用不同厚度垫块或支架，形成前后多层视觉景深，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 定制茶水柜 | 约100*40*100cm | 1、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 2、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 3、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 个 |  |
| 四-（8） | 匡园社街-社街公区 |  | 采用多样化展示形式，系统展现校园特色社街文化，营造具有归属感与凝聚力的文化氛围，彰显校园活力。 |  |  |  |
| 1 | 文化墙1 | 约700*110cm | 1、 10mm定制生态复合PVC覆软磁UV可更换照片 2、定制金属折边20mm金属字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 文化墙2 | 约650*350cm | 1、 亚克力UV+亚克力烤漆雕刻，40*40mm格栅烤漆上墙的工艺组成 2、定制金属折边20mm金属字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 文化墙3 | 约220*128cm | 1、 小标题10mm亚克力字 2、大标题定制金属折边20mm烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 文化墙4 | 约403*150cm | 1、 10mm定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、定制金属洞洞板折边20mm上墙的工艺组成 2、大标题定制金属折边20mm烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 文化墙5 | 约535*160cm | 1、 10mm定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成 2、定制金属折边20mm造型，大标题定制金属折边20mm烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 6 | 文化墙6 | 约1000*300cm | 1、 定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成 2、定制金属折边20mm造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 五、 | 宿舍门厅和连廊 |  |  |  |  |  |
| 五-（1） | 宿舍门厅和连廊-宿舍门厅 |  | 宿舍门厅需营造温馨、雅致的环境氛围，满足学生休憩与交流需求。结合墙面展示宿舍文化与在地人文，增强归属感与身份认同。整体氛围应体现如家般的温暖与学术社区的仪式感，同时兼具审美性与教育性，成为展现校园文化、提升生活品质的重要区域。 |  |  |  |
| 1 | 背景 | 约1050*350cm | 1、第一层：整版面波纹板装饰，取金属基材，通过辊压、模压、折弯工艺加工出连续波纹形态，经表面除锈、喷漆或覆膜处理后，按需裁切并通过螺丝、卡扣或焊接固定安装 2、第二层：底部多层定制金属异形造型（长度1050cm），边缘暗藏发光灯带，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 背景文字 | 约120*60cm | 1、 定制金属折边20mm烤漆字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 3 | 组 |  |
| 3 | 背景装饰造型 | 约27*22cm | 1、 定制金属折边20mm造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 10 | 个 |  |
| 4 | 定制造型书柜 | 约740*380cm | 1、 箭头造型木制异形美陈柜，自然延伸至卡座，含卡座软包 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 5 | 定制网格书架 | 约290*380cm | 1、 定制金属烤漆网格固定，木制书架 2、基材：采用E0级实木颗粒板，板材厚度，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染 3、贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作 4、封边：1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观 | 1 | 项 |  |
| 6 | 绿植盆栽 | / | 绿植盆栽以鲜活植物与各式容器结合，兼具自然观赏价值与空间装饰性，且可通过不同品种适配室内外环境，满足多样化养护需求 | 5 | 盆 |  |
| 7 | 花箱 | 约80*25*40cm | 1、定制实木条形木箱，内填仿真植物 | 3 | 个 |  |
| 五-（2） | 宿舍门厅和连廊-宿舍连廊 |  | 连廊环境需延续宿舍区整体氛围，注重营造安静、舒缓的过渡空间。可结合文化展示、励志标语或学生作品进行文化点缀，强化空间育人功能，使其成为连接生活与学习、促进日常行为养成的和谐通道。 |  |  |  |
| 1 | 户外连廊文化一 | 约50*70cm | 1、 定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成 2、定制金属折边10mmUV造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理，更利于室内外摆放使用 | 18 | 个 |  |
| 2 | 户外连廊文化二 | 约50*70cm | 1、 定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成 2、定制金属折边10mmUV造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理，更利于室内外摆放使用 | 9 | 个 |  |
| 六 | 食堂文化 |  | 需在满足师生高效就餐需求基础上，融入饮食文化、节约教育及礼仪宣传内容，倡导健康饮食观念和文明就餐习惯，营造舒适、文明、温馨的用餐环境，发挥环境育人功能。 |  |  |  |
| 1 | 食堂柱子文化 | 约30*100cm | 1、 10mm亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成 | 40 | 个 |  |
| 2 | 食堂文化一 | 约83*350cm | 1、 10mm定制生态复合PVC及10mm亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成 2、金属折边字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 食堂文化二 | 约480*240cm | 1、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面UV墙布，内嵌可发光灯带 2、 10mm定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、软磁UV的工艺组成 3、定制木饰面造型架两个 | 1 | 项 |  |
| 4 | 食堂文化三 | 约663*226cm | 1、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆，内嵌可发光灯带 2、 定制金属折边10mm造型，定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、软磁UV的工艺组成 | 1 | 项 |  |
| 5 | 定制木质多层展示造型 | 约165*45*100cm | 1、 定制木质多层展示造型架 | 2 | 个 |  |
| 6 | 仿真蔬菜装饰 | / | 1、各类仿真蔬菜 | 2 | 套 |  |
| 7 | 造型小景 | 约3㎡ | 1、造型小景，选择、搭配植物与非植物材料，结合空间布局、生态习性及美学设计，营造兼具功能性与观赏性的绿色景观，包含弧形围边及内部搭配石材 | 1 | 项 |  |
| 七 | 体育馆文化 |  | 空间功能需满足日常体育教学、大型活动与体能训练需求，注重营造活力、健康、专业的运动氛围。可通过冠军文化展示、体育精神宣传及赛事荣誉陈列，弘扬团队协作与拼搏精神。 |  |  |  |
| 1 | 体育馆文化 | 约16㎡ | 1、地面保护：对地面进行保护防止彩绘污染地面 2、墙面清理：检查墙面，灰尘及污渍清理 3、基层处理：墙面坑洼裂缝处，用腻子粉填补并打磨平整 4、刷底漆：刷一层乳胶漆底漆美化，更方便后续上色 5、绘制上色：专业人员手工绘制 6、保护漆：喷涂保护漆便于日后使用及清洁 | 4 | 项 |  |
| 八 | 风雨连廊 |  | 结合地域文化特色与校园特色课程内容，可适当采用数字技术，打造集文化展示与自主探究于一体的校园通行空间。支持学生日常通行与自主探究学习，体现现代教育理念。 |  |  |  |
| 1 | 风雨连廊文化 | 约1240㎡ | 1、 定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、软磁UV的工艺组成 | 1 | 项 |  |
| 九、 | 校园景墙 |  | 立足校园特色文化，打造彰显办学理念与育人成果的核心景观墙。强化文化标识性，增强师生的归属感与荣誉感。景墙应独具特色，形成校园文化高地。 |  |  |  |
| 1 | 校园景墙一 | 约400*260cm | 1、地面保护：对地面进行保护防止彩绘污染地面 2、墙面清理：检查墙面，灰尘及污渍清理 3、基层处理：墙面坑洼裂缝处，用腻子粉填补并打磨平整 4、刷底漆：刷一层乳胶漆底漆美化，更方便后续上色 5、绘制上色：专业人员手工绘制 6、保护漆：喷涂保护漆便于日后使用及清洁 7、金属造型、金属雕刻字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 校园景墙二 | 约400*260cm | 1、地面保护：对地面进行保护防止彩绘污染地面 2、墙面清理：检查墙面，灰尘及污渍清理 3、基层处理：墙面坑洼裂缝处，用腻子粉填补并打磨平整 4、刷底漆：刷一层乳胶漆底漆美化，更方便后续上色 5、绘制上色：专业人员手工绘制 6、保护漆：喷涂保护漆便于日后使用及清洁 7、金属造型、金属雕刻字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 校园景墙三 | 约400*150cm | 1、金属造型、金属雕刻字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 校园景墙四 | 约400*260cm | 1、地面保护：对地面进行保护防止彩绘污染地面 2、墙面清理：检查墙面，灰尘及污渍清理 3、基层处理：墙面坑洼裂缝处，用腻子粉填补并打磨平整 4、刷底漆：刷一层乳胶漆底漆美化，更方便后续上色 5、绘制上色：专业人员手工绘制 6、保护漆：喷涂保护漆便于日后使用及清洁 7、金属造型、金属雕刻字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 校园景墙五 | 约400*150cm | 1、金属造型、金属雕刻字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 6 | 校园景墙六 | 约400*260cm | 1、地面保护：对地面进行保护防止彩绘污染地面 2、墙面清理：检查墙面，灰尘及污渍清理 3、基层处理：墙面坑洼裂缝处，用腻子粉填补并打磨平整 4、刷底漆：刷一层乳胶漆底漆美化，更方便后续上色 5、绘制上色：专业人员手工绘制 6、保护漆：喷涂保护漆便于日后使用及清洁 7、金属造型、金属雕刻字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 十 | 户外中庭文化 |  | 在延续学校独特人文气质与自然美感的基础上，打造校园文化宣传小品及楼宇文化释义系统，同时独立设置核心教学理念展示节点，将其打造为彰显办学特色、凝聚校园共识的标志性文化视觉中心，使环境成为浸润心灵、传承文脉的育人载体。 |  |  |  |
| 1 | 公告装置 | 约120*110cm | 1、 定制金属预埋件，地面水泥硬化处理 2、1.5厚度304不锈钢激光切割成型 3、金属钣金刨槽折弯 4、造型氩弧焊接 5、一次焊缝打磨，两次精打磨 6、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 7、两次环氧底漆防锈处理 8、喷涂氟碳进口面漆 | 3 | 项 |  |
| 2 | 主题形象造型装置 | 约850*350cm | 1、 定制金属预埋件，地面水泥硬化处理 2、1.5厚度304不锈钢激光切割成型 3、金属钣金刨槽折弯 4、造型氩弧焊接 5、一次焊缝打磨，两次精打磨 6、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 7、两次环氧底漆防锈处理 8、喷涂氟碳进口面漆 | 1 | 项 |  |
| 3 | 门牌 | 约29*10cm | 1、 金属造型门牌 2、1.5厚度304不锈钢激光切割成型 3、金属钣金刨槽折弯 4、造型氩弧焊接 5、一次焊缝打磨，两次精打磨 6、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 7、两次环氧底漆防锈处理 8、喷涂氟碳进口面漆 | 32 | 个 |  |
| 4 | 楼宇牌 | 约42*92cm | 1、 定制金属预埋件，金属底座，地面水泥硬化处理 2、1.5厚度304不锈钢激光切割成型，10mm金属字折边 3、金属钣金刨槽折弯 4、造型氩弧焊接 5、一次焊缝打磨，两次精打磨 6、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 7、两次环氧底漆防锈处理 8、喷涂氟碳进口面漆 | 1 | 个 |  |
| 5 | 楼宇说明 | 约200*95cm | 1、 定制金属预埋件，金属底座，地面水泥硬化处理 2、1.5厚度304不锈钢激光切割成型，10mm金属字折边 3、金属钣金刨槽折弯 4、造型氩弧焊接 5、一次焊缝打磨，两次精打磨 6、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 7、两次环氧底漆防锈处理 8、喷涂氟碳进口面漆 | 13 | 个 |  |
| 6 | 精神堡垒 | 约600*140*40cm | 1、 定制金属发光造型精神堡垒 2、混凝土基础，素土开挖机浇筑60*180*100cm(长宽深） 3、1.5厚度304不锈钢激光切割成型 4、金属钣金刨槽折弯 5、造型氩弧焊接 6、一次焊缝打磨，两次精打磨 7、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 8、两次环氧底漆防锈处理 9、喷涂氟碳进口面漆，更利于室内外摆放使用 10、表面LOGO及迷你字发光，内部LED防水电源，LOGOUV打印 | 1 | 个 |  |
| 7 | 斜坡字 | 约377*78cm | 1、定制金属预埋件，地面水泥硬化处理，落地斜坡字 2、主体采用全金属材质制作，激光雕刻成型 3、主骨架由镀锌方管焊接成完整的钢结构，骨架采用国标40x40方管，龙骨刀片10cmX5mm，结构搭建完毕，除掉结构上的毛刺，平整焊缝 4、表面用镀锌钢板蒙皮，接缝采用氩弧焊接处理，然后对焊接点进行平整处理后做防锈处理， 5、一次焊缝打磨，两次精打磨 6、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 7、两次环氧底漆防锈处理 8、喷涂氟碳进口面漆，更利于室内外摆放使用 | 1 | 个 |  |
| 8 | 户外装置4 | 约290*57*120cm | 1、定制金属预埋件，地面水泥硬化处理 2、主体采用全金属材质制作，激光雕刻成型，多个主体堆叠交错造型 3、主骨架由镀锌方管焊接成完整的钢结构，骨架采用国标40x40方管，龙骨刀片10cmX5mm，结构搭建完毕，除掉结构上的毛刺，平整焊缝 4、表面用镀锌钢板蒙皮，接缝采用氩弧焊接处理，然后对焊接点进行平整处理后做防锈处理 5、一次焊缝打磨，两次精打磨 6、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨 7、两次环氧底漆防锈处理 8、喷涂氟碳进口面漆，更利于室内外摆放使用 9、装置表面错落搭配绿植小景，选择、搭配植物与非植物材料，结合空间布局、生态习性及美学设计，营造兼具功能性与观赏性的绿色景观，并提供持续的养护管理以维持景观效果 | 1 | 项 |  |
| 十一、 | 室内其他文化布置 |  | 需系统规划文化氛围布置，通过主题色彩、文化展陈、艺术装置等软性设计手段，延续校园人文特色与育人理念，在各个节点打造具有感染力的文化展示场景，营造富有温度、启迪思维的人文环境。 |  |  |  |
| 1 | 制度板 | 约70*100cm | 1、 10mm定制PVC生态板UV、表面覆高清哑膜车贴打印、金属条包边的工艺组成 | 40 | 块 |  |
| 2 | 楼梯彩绘 | 约700*300cm | 1、地面保护：对地面进行保护防止彩绘污染地面 2、墙面清理：检查墙面，灰尘及污渍清理 3、基层处理：墙面坑洼裂缝处，用腻子粉填补并打磨平整 4、刷底漆：刷一层乳胶漆底漆美化，更方便后续上色 5、绘制上色：专业人员手工绘制 6、保护漆：喷涂保护漆便于日后使用及清洁 7、彩绘图案 | 8 | 项 |  |
| 3 | 楼梯角 | 约15㎡ | 1、 定制金属异形造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 2、定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、定制洞洞板的工艺组成 | 4 | 个 |  |
| 4 | 宿舍文化1 | 约260*110cm | 1、 定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、磁吸UV的工艺组成、专业靠山 2、定制金属雕刻字，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理，更利于室内外摆放使用 | 1 | 项 |  |
| 5 | 宿舍文化2 | 约400*110cm | 1、 定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、磁吸UV的工艺组成、专业靠山 2、定制金属基础造型，金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理，更利于室内外摆放使用 | 1 | 项 |  |
| 6 | 宿舍主题墙 | 约153*260cm | 1、定制墙面基础、石膏板层次凸起造型墙面，表面刷涂特调乳胶漆，内嵌可发光灯带 2、 定制生态复合PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻、软磁UV、定制金属发光造型的工艺组成 | 1 | 项 |  |
| 7 | 定制匾额 | 约115*34cm | 1、悬挂定制匾额，定制金属字金属工艺1.5厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、一次焊缝打磨，两次精打磨、表面钝化防锈处理，原子灰磨平作业打磨、两次环氧底漆防锈处理，一次环氧面漆处理 | 1 | 项 |  |
| 备注：1、上表中的尺寸、材质、工艺及示意图仅为意向方案，供投标人参考。 2、投标人须通过现场踏勘，结合甲方采购需求，对上述各项内容进行优化与深化设计。 3、投标人需基于自己最终的设计方案，自行确定并填报各项的尺寸、材质及工艺，并据此进行报价。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.深化设计及安装要求

# （1）在深化设计阶段，采购人有权对设计方案提出修改意见，中标供应商应予以配合。若修改内容未超出中标供应商投标文件所承诺的服务范围、材料标准及工程量清单，中标供应商须免费修改完善直至采购人确认。

# （2）本项目所用主要材料（材质、规格、厚度等）、颜色、制作工艺均需经采购人确认，认可后方可进行后续工作，否则，由此产生的返工、材料浪费等费用，均由中标供应商自行承担。

# （3）在艺术造型阶段，采购人有权组织专家组进行现场考察及修改其制作与施工。艺术造型必须严格按照采购人确认通过的方案进行制作，否则，因未按采购人确认的方案制作而导致的二次艺术造型等费用，均由中标供应商自行承担。

# （4）成品铸造的造型应还原精确、不变形、无明显缺陷，成品表面着色达到采购人原设计要求，必须做防腐处理，并须经采购人确认，否则，造成返工或返修的，均由中标供应商负责。

# （5）严格按照安装方案要求进行安装，成品定位准确，造型还原不得变形，无明显焊缝，表面平整，与基础或墙体等结合紧密牢固。

# （6）中标供应商应在安装前做好落成地的考察与基础制作相关工作。

# （7）中标供应商提交的最终设计方案文件应符合有关规定及其他方案、规范、规程及相关法律、法规的要求，并应通过采购人（及采购人委托的专家）的审查，并根据审查意见优化方案。

# （8）设计中所有使用的材料质量应达到或高于国家规定标准；使用材料须满足环保要求；

# （9）供应商中标后，根据采购人要求，提供的设计方案和制作安装方案需经采购人同意后方可施行，成交总价不增加。

# （10）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。采购人有权对产品质量进行抽样检测和市场询价，若发现产品质量不合格或者承包人虚假报价，有权要求承包人整改；情节严重的，采购人有权终止合同并要求承包人承担相应赔偿。

# 6.项目实施要求

# （1）供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

# （2）质量验收符合设计文件要求，整体符合采购方要求，采购方进行验收，为确保效果，样图和小样必须经采购方确认后方可生产。

# （3）供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故的由供应商承担法律责任及其它相关责任。

# （4）供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。

# （5）在施工前根据效果图提供对应清单，材料的颜色和款式等需经校方确认。

# 三、报价要求：

# 1.投标供应商的最终报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件要求和服务范围的全部费用。

# 2.供应商应依据采购人相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，若修改内容未超出中标供应商投标文件所承诺的服务范围、材料标准及工程量清单，中标供应商须免费修改完善直至采购人确认。供应商应对特殊材料提供材料样板。

# 3.本项目固定综合单价合同。投标报价包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、垃圾清扫费及其他附带服务的费用、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。

# 四、其他说明：

1.供应商可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、布局、空间及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.质量及验收：符合现行设计规范、规程、规定等，验收情况作为支付价款的依据。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 1、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 3、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 4、有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

- 5、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

- 6、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏省政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 7、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 8、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 9、依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

- 10、根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

12、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

13、对本国产品的支持政策（仅适用于采购包1）：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

13.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

13.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

# 四、合同书（格式文本）

需方（招标人）:

地址：

供方（中标方）：

地址：

一、项目编号： JSZC-320211-THGC-G2026-0012

二、招标内容：省锡中滨湖分校文化环境建设采购项目，具体采购详见需求清单。

三、中标金额：（大写）             ；（小写）

四、质量标准及质保期：符合国家规范、满足采购人使用功能要求并保证100%一次性验收合格；

质保期：

五、履行期限及地点和方式：

六、合同价格形式：

①合同价格形式：本项目固定综合单价合同。乙方应依据甲方相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，投标方案仅作为参考，设计方案必须修改至甲方满意为止，并且不因任何原因增加合同费用。乙方在本项目设计资料及文件中，应当注明有关材料、构配件和设备的规格、型号、性能、价格等技术指标，并要求技术指标具有通用性。乙方应对特殊材料提供材料样板。

合同价款包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）

②合同签订生效后，支付合同价的30%作为预付款,项目完成通过验收合格以后付至合同价的55%，审计结束后一个月内付至审定价的100%。每次付款均在自收到中标供应商开具合法有效等额增值税发票后10日内支付。

七、服务考核及违约责任：①未经需方书面许可，供方不得将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自分包、转包、转委托给第三方。否则，需方有权解除本合同并要求供方终止与第三方的合同，供方按合同总价20%的标准向需方支付违约金，并赔偿由此给需方造成的损失。

②由于供方工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，供方除负责及时采取有效补救措施外，并赔偿由此导致的需方的全部损失。

③本合同履行期间，供方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交成果的，需方有权扣除供方支付1000元/天的逾期违约金。

④供方未按本合同（含不可分割部分）的约定完成全部或部分项目事务；供方开展的部分或全部项目事务未达到本合同（含不可分割部分）约定或要求的，需方均有权要求供方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到需方要求的，需方均有权单方解除本合同并要求供方承担需方因此产生的费用增项（含另行委托第三方的费用）、损失及责任等。供方应向需方支付合同总价5%的违约金，同时供方应退回需方已支付的价款。

⑤供方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（需方解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

⑥供方及其人员出现下列任一情形时，需方均有权单方解除本合同并要求赔偿损失及追究责任:

a.就全部或部分约定事务存在未在约定时间内完成或未按约开展之任一情形，单独或合计达3次的；

b.提供的数据、记录、报表、报告、分析等存在错误或不实累计达3次的；

c.中止或终止全部或部分服务的；

d.供方及其人员存在利用因履行本合同获得的数据、报告、成果等从事非项目事务或从事谋取经济、名誉等可获得利益行为的；

e.将项目的部分或全部事务转让、委托给任意第三方的；

f.供方及其人员存在损害需方权益或对项目造成不利影响行为的（包括但不限于：违反保密约定、供方解散、注销、破产、吊销执照等）；

g.导致需方参与争议或纠纷的；

h.出现本合同（含不可分割部分）约定的其他应解除合同的情形。

⑦如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

⑧招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

八、知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

# 九、设计及安装要求

# （1）在设计阶段，甲方有权合理要求中标供应商对设计方案进行修改完善，中标供应商须积极响应，并及时根据甲方修改意见进行修改完善，经甲方确认后方可进行后续工作。

# （2）本项目所用主要材料（材质、规格、厚度等）、颜色、制作工艺均需经甲方确认，认可后方可进行后续工作，否则，由此产生的返工、材料浪费等费用，均由中标供应商自行承担。

# （3）在艺术造型阶段，甲方有权组织专家组进行现场考察及修改其制作与施工。艺术造型必须严格按照甲方确认通过的方案进行制作，否则，因未按甲方确认的方案制作而导致的二次艺术造型等费用，均由中标供应商自行承担。

# （4）成品铸造的造型应还原精确、不变形、无明显缺陷，成品表面着色达到甲方原设计要求，必须做防腐处理，并须经甲方确认，否则，造成返工或返修的，均由中标供应商负责。

# （5）严格按照甲方要求进行安装，成品定位准确，造型还原不得变形，无明显焊缝，表面平整，与基础或墙体等结合紧密牢固。

# （6）中标供应商应在安装前做好落成地的考察与基础制作相关工作。

# （7）中标供应商提交的最终设计方案文件应符合有关规定及其他方案、规范、规程及相关法律法规的要求，并应通过甲方（及甲方委托的专家）的审查，并根据审查意见优化方案。

# （8）设计中所有使用的材料质量应达到或高于国家规定标准；使用材料须满足环保要求；

# （9）供应商中标后，根据甲方要求，提供的设计方案和服务方案需经甲方同意后方可施行，成交总价不增加。

# （10）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。甲方有权对产品质量进行抽样检测和市场询价，若发现产品质量不合格或者承包人虚假报价，有权要求承包人整改；情节严重的，甲方有权终止合同并要求承包人承担相应赔偿。

# 十、项目实施要求

# （1）乙方应指定项目负责人与甲方保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

# （2）质量验收符合设计文件要求，整体符合采购方要求，采购方进行验收，为确保效果，样图和小样必须经采购方确认后方可生产。

# （3）供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故的由供应商承担法律责任及其他相关责任。

# （4）供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。

（5）根据效果图提供施工图和对应清单，材料的颜色和款式等需经校方确认。

十一、解决争议的方式：

合同履行过程中发生争议，双方尽量协商解决，如协商不成，一方可以向需方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他事项：

1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

2、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

3、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十三、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十四、合同备案：

本合同一式肆份，正本贰份，双方各执贰份。

十五、合同生效：

本合同由供需双方加盖单位公章后生效。

需方（招标人）：                       供方（中标方）：      （盖章）

年      月       日                     年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

# 五、附件

## 附件一：

### 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

### 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   30分

2、（明标）投标供应商综合情况               20分

3、（暗标）技术方案                         50分

（二)各项目评分标准

#### 1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

1.小微型企业价格扣除：本项目专门面向中小/小微企业，不做价格扣除。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

#### 2、投标供应商综合情况（20分）

（1）企业业绩（6分）

供应商自2023年1月1日（时间以合同签订日期为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）以来承接过同类项目的，有1个得2分，最高得6分。（合同原件扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分）

（2）认证体系（6分）

投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，本项最高得6分。（有效证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图（显示证书状态）上传至投标文件并电子签章，不提供或不符合要求的不得分）

（3）人员配备（8分）（注：提供主要人员配置表（格式见附件），包括以下人员相关证明材料、投标供应商为其连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含开标当月））缴纳社保的证明，社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件上传至投标文件电子签章，不提供或不符合要求均不得分。以下人员一人多证不重复得分，按最高分计。）

①拟投入本项目的人员具有广告学、设计艺术学、视觉传达学相关专业本科（含）以上学历的，每有1人得2分，最高得6分。

②拟投入本项目的人员，具有中级及以上职称的，有1个得2分。

#### 3、技术方案（50分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）文化基底研究及符号构建（4分）

投标供应商需对学校的历史人文资源及周边环境开展前期调研，将本校文化特色与地域文化有机融合，并在此基础上进行文化符号的提炼与构建，使校园既延续既有精神血脉，又生长出独属于滨湖分校的文化气质。评分依据调研深度、文化融合的合理性及符号构建的整体表现综合判定。前期调研成果全面、有深度，对校本文化与滨湖地域文化的融合点分析精准、科学合理，文化符号的提炼与构建逻辑清晰、特色鲜明，能充分体现学校精神传承与地域文化创新的有机统一得4分；前期调研成果基本全面，文化融合分析基本合理，文化符号的提炼与构建基本清晰，能够体现校本文化与地域文化的结合得2分；前期调研成果分析一般，文化融合分析较为牵强，文化符号构建缺乏特色或针对性不强得1分；未提供的不得分。

（2）方案设计（18分）

省锡中校史馆、王选纪念馆、图书馆、匡园社街、宿舍门厅和连廊、食堂文化、体育馆文化、风雨连廊、校园景墙、户外中庭文化、室内其他文化布置。

投标供应商须针对以上每个节点进行设计，并提供相应效果图。设计符合项目功能特性，与环境有机结合整体配合美观性。该节点设计方案完整、全面且有深度，每个节点的设计均能精准契合该空间的功能特性与文化定位，效果图表达清晰、专业，与建筑及周边环境有机融合，整体风格统一且富有艺术性，设计细节到位，充分体现校本文化与地域文化的融合，落地性强得18分；节点深化设计方案基本完整，绝大部分节点设计合理、功能与文化定位基本准确，效果图表达基本清晰，整体环境协调性较好，文化融合与细节处理基本到位，无明显缺陷的得12分；深化设计不够完整或深度不足，存在多个节点设计较为简单或效果图表达一般，整体环境协调性一般，文化表达不够鲜明，但基本满足采购需求的得6分；设计简单、缺乏深度或存在明显缺失，效果图严重不足或缺失，设计不符合功能需求，文化表达薄弱，与项目要求差距较大，或未提供深化设计方案的不得分。

（3）技术保障方案（4分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；未提供的不得分。

（4）选材及制作工艺流程（4分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；未提供的不得分。

（5）对细节处理方案（4分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；未提供的不得分。

（6）安装保障方案（4分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；未提供的不得分。

（7）环境保护文明施工措施（4分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；未提供的不得分。

（8）质量保证措施（4分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；未提供的不得分。

（9）售后服务承诺（4分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；未提供的不得分。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-THGC-G2026-0012

采购项目名称：省锡中滨湖分校文化环境建设采购项目

投标人：

年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏通汇工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

### （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏通汇工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

### 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

### （四）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

### （五）报价明细表（格式）：

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 材质及工艺 | 尺寸(mm） | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：     年   月   日

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

### （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

(投标人)针对本项目                 在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（BHXEGK2026026）提供符合招标要求的产品和服务；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. ……

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

### （七）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

### （八）投标供应商基本情况表（格式）：

投标供应商基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### （九）主要人员配置表（格式）：

主要人员配置表

投标人（盖章）：                      政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 学历 | 证书 名称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 日期：

# 注：1.表格不够可自行延长。

相关人员证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

### （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十一）关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

### （十二）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加