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[bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc13414][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc141869960]第一章  磋商邀请
受宿迁市公共资源交易中心的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市公共资源交易中心智慧交易项目(JSZC-321300-JZCG-C2026-0060)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
宿迁市公共资源交易中心智慧交易项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年8月25日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0060
2.项目名称：宿迁市公共资源交易中心智慧交易项目
3.预算金额：195万元
[bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a]4.本项目设定最高限价，最高限价为：195万元
5.采购需求（简介）：建设公共资源交易AI应用工作台，构建并集成专业化、智能化、高效化的公共资源交易场景应用人工智能大模型，包括见证管理、协同监管、中标合同签订、开标、智慧评标、场所调度等招标投标场景。详见采购需求内容。
6.合同履行期限：3年（项目建设期：合同签订后8个月内完成所有系统开发部署，其中AI工作台、见证管理、协同监管场景搭建，以及智能辅助评标本地化部署需在3个月之内完成；之后上线试运行，试运行期3个月；运维服务期：自试运行结束之日起25个月。）
7.本项目 不接受 联合体磋商。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：  https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别上传对应响应文件。否则，后果自负。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年 8 月 25 日9点30分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3. 宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806
4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
七、本次磋商联系方式
采购人信息
名 称：  宿迁市公共资源交易中心           
地址：  宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼   
联 系 人：    曹力水                          
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：  0527-84396029           











[bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc3297][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第2 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	进口产品
	按以下第 2种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2. 不接受进口产品。

	5
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	6
	确定成交人
	采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EB494c0bc35e674ba8ba0c8d892ff35fa5]本项目不收取代理费。

	9
	其他
	无


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]







一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。
6、政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为  6.1            
6.1中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、磋商文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc141869964]三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10、响应文件的报价
10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
11、磋商保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取磋商保证金。
12、响应有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc141869967]五、磋商程序及最后报价
15、磋商会议
15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。
15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16、磋商小组
磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。
17、磋商程序
17.1资格审查
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
17.2符合性审查
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
17.6磋商
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。
17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Hlk204074773]17.9 异常低价响应审查
17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc141869966]17.10推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18、无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
[bookmark: _Hlk204074427]18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。
18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。
18.10法律、法规规定的其它情况。
19、采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20、恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21、取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、成交及合同签订
22、确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23、成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
25.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
25.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的  5 %提交。
[bookmark: _Hlk187842952]支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的  3  % 提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
25.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
25.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
25.5履约保证金退还时间
采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
25.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
25.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
26、线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27、合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29、投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。


[bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc141869971][bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc21941]第三章  评审方法与评审标准
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	磋商响应函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求


二、符合性审查
磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合磋商文件要求

	磋商报价表及报价
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评审方法
采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
综合评分保留至小数点后两位。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。
[bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]四、评审标准
	[bookmark: EBd5bea3a3c3254523b93c8abaa514fb10][bookmark: _Toc10422]评审因素
	分数
	评分标准

	磋商报价
	10.00分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（磋商基准价/供应商最后磋商报价）*10。
注：对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

	需求理解
	2.00分
	针对采购文件“第四章采购需求”中“二、项目概述”，提供项目需求理解方案。优于采购需求得2分；满足采购需求，得1.2分；其他情况不得分。

	技术参数响应
	36.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中的“三、技术要求”所列内容（“«”项除外）进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于采购文件技术参数要求的得36分。“#”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共24项）不满足的扣1.5分，扣完为止。
注：1.供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理；2.证明材料要求“提供技术方案”的，供应商提供的技术方案应考虑安全性、可操作性，内容至少包括实现功能的技术路径、功能模块设计、安全性设计等。

	演示
	10.00分
	供应商根据提供以下内容的系统功能演示视音频（PPT 等静态图片方式演示不得分，涉及数据可使用虚拟数据或处理后的真实数据），演示时间原则上不超过15分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成——“视频演示”中，单个视频压缩包大小不得超过50M，数量不限，所有视频压缩包的总量不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。未按要求上传的对应项不得分。
1、对话工作台（智慧咨询）：
（1）围绕招标投标进行不少于3个问题的对话，回答准确、连贯的得1分，否则不得分。
（2）任意输入1个业务处理或办公指令，能准确执行指令的得1分，否则不得分。
2、智慧展示：
（1）任意输入1个招标投标方面的数据指令，自动整理提取后，以表格、图表、文档、网页卡片等结构化形式进行展示，得1.5分，否则不得分。
（2）用户可以根据工作需要定义数据分析点，自动生成综合性报告（如公共资源交易月报或投标企业竞争力分析或招标代理年度分析等），得1.5分，否则不得分。
3、见证管理：
（1）任意选择招标投标一个环节，对招标投标交易信息进行智能命名与归类，自动生成招标投标现场记录卷宗。满足得1.5分，否则不得分。
（2）选取4个预警点进行详细演示，预警形式包括提醒、制止、移送等形式，全部满足得2分；选取2个预警点进行详细演示得1分，否则不得分。
4、协同监管：
以发现招标文件检测出不合理条款、投标文件技术标内容雷同、投标文件创建标识码或者制作机器码异常一致、评标现场干扰评委评标中任选1种情形，展示问题线索预警转办、协同查处、结果反馈等功能，满足得1.5分，否则不得分。

	企业业绩
	12.00分
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。
注：1.提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）；2.一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。

	软件著作权
	4.00分
	供应商具有类似AI应用工作台或招标投标人工智能大模型相关的软件著作权登记证书，每提供一项证书得2分，最高得4分。
注：1.响应文件中提供有效期内的软件著作权登记证书电子件，未提供不得分；2.供应商提供的软件著作权如名称不一致，具有类似功能即可；3.同一类型的不重复计分。

	项目组人员
	10.00分
	1、供应商拟派的项目负责人（要求1人）具有计算机技术与软件专业技术资格-信息系统项目管理师或系统架构设计师的，每有一个证书得3分，最高得3分；
2、供应商拟派的技术负责人（要求1人）具有计算机技术与软件专业技术资格-系统分析师或网络规划设计师的，每有一个证书得3分，最高得3分；
3、供应商拟投入本项目的项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）具有计算机技术与软件专业技术资格-系统集成项目管理工程师或网络工程师或软件设计师或软件评测师或信息安全工程师的，每有一人得2分，最高得4分。
注：1.提供相关证书电子件和2026年5月（含）以来任意一个月供应商为项目组成员缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员中，同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不可重复计分。

	[bookmark: _Hlk200553227]项目实施方案
	4.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“四、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。

	售后服务方案
	4.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“八、售后运维服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。

	培训方案
	4.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“九、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。

	安全服务方案
	4.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“十、项目部署及安全要求”，提供安全服务方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。




[bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc31956]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc17639][bookmark: _Toc22280]
一、采购标的清单
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	宿迁市公共资源交易中心智慧交易项目
	软件和信息技术服务业


二、项目概述
	序号
	内容
	说明

	1
	建设背景
	2025年11月，省数据局等6部门联合印发《关于印发<关于推进人工智能在公共资源交易领域深入应用的若干措施>的通知》，要求加强公共资源交易重点应用场景建设，主要包括招标文件检测、评标评审、围串标识别、见证服务、智能问答等场景。
2026年2月，国家发展改革委等部门发文，明确围绕招标投标交易全过程和管理重点环节，按照政府引导、多方参与、场景牵引、安全可控的原则，积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用，改进招标投标范式，提升服务和监管的数智化水平，为保障公共资源公平高效配置、规范招标投标市场秩序提供有力支撑。
2026年7月，国家发展改革委等颁发部门令，明确公共资源交易中心招标投标现场管理暂行办法，提出应用数智技术，对依法掌握的招标投标交易信息进行穿透式分析，挖掘招标投标合法性风险。

	2
	建设目标
	立足政务公共资源交易服务核心定位，坚持数据资产要素化、AI 能力底座化、业务执行智能体化建设思路，依托政务全域治理数据资产池释放数据要素价值，深度融合生成式大模型、多模态推理算法、自主调度智能体、向量知识库、行业规则推理引擎、数字孪生可视化技术，搭建公共资源交易统一AI智能体协同工作台，自研并部署行业专属招标投标场景垂直大模型矩阵，形成分层解耦、插件化扩展、跨域互通的公共资源交易人工智能基础设施，为交易见证智能研判、全流程智慧评标、多部门协同监管、执纪执法线索自动萃取提供原生AI算力支撑与智能执行载体，构筑覆盖交易主体、监管机构、市场服务端的一体化智能治理体系，赋能全国统一要素市场建设，构建公平竞争、风险闭环、全程可溯的公共资源交易数智化底层基座。

	3
	
	（一）建设公共资源交易AI应用工作台。构建政务专属数字化自主智能执行底座，面向行政监督部门、交易中心、招投标市场主体，提供权限隔离、行为全审计、沙箱安全管控的多角色异构智能体集群服务，实现“自然语言指令驱动、跨系统自主调度、全业务闭环执行、多主体协同联动”的新一代人机协同作业模式，一站式承载公共资源交易全链路智能化业务自治能力，完成宿迁市公共资源交易数字化底座向生成式AI原生智能体架构迭代升级。平台定位为全市公共资源交易专属AI算力中枢与智能执行载体，核心底层依托国产化通用大模型底座搭建轻量化行业微调层，核心能力突破传统软件表单操作局限，以轻量化业务智能体为最小执行单元，在细粒度权限管控、全链路操作日志存证前提下，自主打通跨异构业务系统数据通道，完成全流程复杂业务自动化闭环执行，补齐传统数字化平台无自主决策、无自动执行、无智能研判的技术短板，实现从静态数据存储管理向动态自主智能体业务调度、推理、执行全链路升级。

	
	
	（二）建设招标投标人工智能应用大模型。基于国产化通用大模型底座完成招标投标行业领域持续微调、指令对齐、RAG检索增强训练，围绕招标投标全生命周期业务节点搭建多垂直领域专用推理大模型，配套专属风险识别算法、知识图谱数据库、时序行为聚类模型，覆盖见证管理、跨部门协同监管、智能合同签署、辅助智慧评标、场地数字孪生调度、自动化智能开标六大核心业务智能场景。各垂直场景大模型支持原生接入统一AI智能体协同工作台，同时提供标准化API推理服务，可轻量化嵌入现有各招标投标业务系统模块独立调用推理能力，实现AI能力全域复用、场景灵活扩展。


三、技术要求
1. 总体技术架构
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	«
	底层基座整体架构
	整体架构分层建设，整体部署于宿迁市电子政务云、政务智算专属算力集群，依托已完成《互联网信息服务算法备案》的国产化通用基础大模型，叠加招标投标行业专属微调数据集、规则推理算法库，完成垂直场景大模型迭代训练，实现与采购人现有交易业务中台、综合监督数据中台全链路打通。
	否

	2
	«
	
	全栈技术体系需具备分布式算力调度、模型热更新、智能体弹性扩容、数据脱敏隔离、多源异构数据融合能力，全面适配招标人、投标人、代理机构、评标专家、行政监管、交易运维多角色智能体权限隔离需求。
	否

	3
	«
	
	所有AI生成推理结果、智能体自主执行动作、算法风险研判结论均支持人工复核修正、版本快照留存、全链路操作存证审计，严禁以大模型自动推理输出结论替代法定主体审核、审批、责任判定职能。
	否

	4
	«
	
	整体技术栈需深度融合基座大模型微调、行业知识RAG检索增强、结构化信息抽取算法、时序规则推理引擎、多模态行为裁判模型、用户偏好持续优化、人工反馈闭环迭代等全套AI原生技术组件，统一定义各层模块数据交互协议、模型调用链路、智能体通信机制，保障大模型推理输出可溯源、风险研判逻辑可解释、智能体执行行为可复核、行业知识库可持续迭代优化。 
	否

	5
	«
	
	整套AI底座、智能体集群、垂直场景大模型、向量知识库需完成全栈国产化信创适配，适配采购人现有国产化服务器、国产操作系统、国产数据库硬件环境，保障全链路安全稳定运行。
	否

	6
	«
	通用技术要求
	完成国家网信办互联网信息服务算法备案，取得合规备案凭证后方可上线应用。
	否

	7
	«
	
	系统内置AI安全围栏算法、提示词注入防御模型、敏感信息识别过滤智能体，实现输入输出全链路安全管控。
	否

	8
	«
	
	底层采用分布式向量数据库存储招投标政策法规、历史交易案例、风险处置规则、合同范本知识图谱，支撑RAG检索增强推理。
	否

	9
	«
	
	全部智能体、大模型推理服务采用微服务容器化部署，支持弹性扩缩容、灰度迭代、故障自动熔断。
	否

	10
	«
	
	系统全链路兼容IPv6网络传输协议，配套国密加密算法完成数据传输、存储、接口调用加密。
	否



2. AI应用工作台
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	«
	对话工作台（智慧咨询）
	支持自然语言多轮对话，历史会话可管理、可追溯；提供会话上下文记忆，保持交互连贯。
	否

	2
	#
	
	支持附件上传、结果在线查看，一站式发起与跟踪任务。
	否

	3
	«
	
	搭建招标投标领域专业问答引擎，能根据用户角色提供针对各类政策法规、业务知识、操作流程等多模态交互式咨询服务。
	否

	4
	#
	工作空间
	集中管理用户上传文件与平台生成文件，支持文件预览、下载、复用与分类沉淀。 
	否

	5
	«
	
	按业务场景提供专属工作区（如智能见证、协同监管），为用户办公提供智能辅助。
	否

	6
	«
	内嵌网页
	工作台对话侧边栏可直接预览网页/HTML报告，减少界面跳转。保持业务上下文连续，提升信息查阅效率。
	否

	7
	«
	智慧展示
	支持AI输出根据指令直接查看、操作、导出、分析数据，无需人工整理提取，自动渲染为表格、图表、文档、网页卡片等结构化形式，可形成专业的统计分析报告、人工智能应用分析报告。
	否

	8
	«
	
	对智慧预警分析结果能按要求形成专业的报告，并固定证据，便于行业监管部门等依法监督。
	否

	9
	#
	定时任务
	支持按日/周/月等周期配置自动触发任务。 
	否

	10
	#
	
	实现报告生成、数据巡检、风险提醒7×24小时无人值守。 
	否

	11
	#
	
	提供任务启停、计划时间、执行状态管理。
	否

	12
	#
	虚拟专家 
	将业务角色（数据分析师、法务、招标审查、政策咨询等）封装为可复用 “专家”，每个专家可绑定专属 AI 模型、技能包、工具集；具备专家分类、发布、停用、搜索与权限管理。
	否

	13
	#
	技能体系
	将固定工作流、业务规则、提示词封装为独立 “技能包”，技能可被多专家调用，实现一次配置、多处复用；具备技能上传、编辑、删除、详情查看、状态管理等功能。
	否

	14
	#
	API 工具管理
	支持统一注册、授权、管控各业务系统 API，支持接口分类、参数校验、调用权限、风险分级，提供 API 网关统一纳管，实现可审计、可监控、可回放。
	否

	15
	«
	
	对无 API 存量系统，通过浏览器自动化实现零改造接入，可实现模拟登录、表单填写、按钮点击、数据抓取等人工级操作，执行过程在安全沙箱中运行，权限继承当前用户身份。
	否

	16
	#
	记忆体系
	在合规边界内保存用户偏好、会话上下文、历史背景，支持跨会话连贯服务，提升个性化与连续性，提供记忆管理、查看、清理、归档功能。
	否

	17
	#
	任务协同
	任务执行全程可跟踪、可干预、可回滚，任务状态同步、异常提醒、结果自动推送。
	否

	18
	«
	虚拟数字人形象
	打造专属数字人形象。
	否

	19
	#
	
	根据采购人要求将数字人形象嵌入公共资源交易业务系统及应用场景大模型。
	否

	20
	#
	
	可与人机交互一体机等设备对接。
	否

	21
	«
	管理后台
	具备专家、技能、模型、工具统一配置与发布，权限分配、组织架构、角色管理、管理员运维，对话日志、执行日志、API 调用日志全量审计等功能。
	否

	22
	«
	模型管理
	支持多模型接入、配置、调度与版本管理，包括本次采购的场景应用大模型，以及其他外部场景接入，如省级统筹推进的场景接入。
	否

	23
	«
	
	支持模型输入输出过滤、安全围栏配置。
	否



3. 招标投标场景应用大模型
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	见证管理
	联动场所调度模型，支持交易场所人员、操作、活动风险分级预警，构建“智能研判—动态干预—链上存证”的闭环见证体系，对招标投标交易各环节进行无感化数字见证，全面、准确记录交易全过程。
	提供技术方案

	2
	«
	
	自动捕捉招投标违法违规操作行为，驱动风险预警智能体完成实时提醒、劝阻、线索归档推送，落实招标投标现场管理暂行办法要求，对异常行为提醒、违法线索报告各事项进行智能化处置，为执纪执法提供完整结构化证据向量库支撑。
	否

	3
	«
	
	运用人工智能模型开展智能见证和信息管理，对招标投标交易信息进行智能命名与归类，以招标项目为单位，自动生成招标投标现场记录卷宗。
	否

	4
	#
	
	配套招投标全环节风险规则向量知识库，预警规则库由采购人合同签订后统一交付，覆盖项目立项、招标方案、资格预审、招标文件编制、投标、开标、评标、定标全交易链路，累计风险推理节点不少于100个。 
	提供技术方案

	5
	«
	协同监管
	投标文件智能解析，自动提取商务标、技术标、资信标中的关键信息（如投标报价、项目经理、业绩、工期、材料价格等），形成结构化数据库；文本深度对比与雷同检测，对多家投标文件进行全文相似度计算，投标文件工程量清单及技术标查重分析，识别大段雷同、模板复用、相同错别字等隐蔽抄袭行为；围标串标线索挖掘，构建投标单位、人员、业绩的关联知识图谱，自动发现人员交叉、业绩雷同、报价规律异常等隐形关系；逻辑一致性审查，基于大语言模型分析技术方案与报价清单的逻辑匹配度，识别异常承诺。
	否

	6
	«
	
	搭建贯通标前、标中、标后分析预警模型，打造覆盖监管对象主体、交易内容要素、数据互通、处置流程闭环、执法协同联动、处置结果存证的AI原生智慧监管底座。
	否

	7
	#
	
	可支持跨部门交易数据采集、清洗、向量化存储，通过关联比对推理算法自动识别违规风险主体与线索。
	否

	8
	#
	
	支持风险预警线索自动生成、跨部门线上转办、协同核查调度、处置结果结构化回流、全流程证据向量库归档；打通违法违规数据推理链路，构建多部门一网共治AI监管治理架构，支持复杂违规案件多维度深度关联推理、证据自动萃取。
	提供技术方案

	9
	«
	中标合同签订
	自动提取招标、投标、合同全文档核心要素向量化存储，完成跨文档语义相似度推理，智能识别条款表述冲突、核心内容缺失、权责逻辑矛盾等风险点。
	否

	10
	«
	
	差异点智能溯源与标注，联动招标投标全流程数据，分析差异点产生的环节和原因，辅助判断“差异是否合理、是否违背招投标实质内容”。
	否

	11
	#
	
	履约风险前置防控，预判可能引发的法律纠纷、履约争议、财政资金损失等风险，提供“条款优化建议、风险规避方案”。
	否

	12
	#
	智慧评标
	部署评标智能体，支持客观评标项全量自动评分；对技术标、商务标主观内容进行语义结构化抽取、关键信息向量聚类、模拟合规评分，为专家现场评审提供 AI 辅助推理支撑；内置评审结果交叉比对算法，自动识别打分偏离、错评漏评风险并触发预警智能体。
	提供技术方案

	13
	«
	
	支持智能分析结果辅助招标人开展评标前准备工作。
	否

	14
	#
	
	完成省数据局统筹建设的评标辅助大模型本地化算力集群对接，以及向量知识库、接口适配智能体全栈本地化私有化部署（供应商无法提供省数据局统筹建设的评标辅助大模型的，可按照省评标辅助大模型算法、数据、安全规范完成建设及本地化私有化部署）。
	否

	15
	«
	场所调度
	对交易场所进行全方位智能化管理，提高现场动态监测能力，利用覆盖开标区、评标区、服务管理区及大厅外围的高清监控网络，对公共资源交易场所的动态监测，实时同步画面至见证中心，实现交易行为的全链路可追溯监管。
	否

	16
	«
	
	建设智能化总控系统，通过物联网技术打通公共资源交易平台与场地内智能硬件的数据链路，实现开标区、评标区、门禁等设备的远程控制，自动完成场地预约分配、运行状态监控、人员进出管控、业务流程联动调度，大幅提升场地使用效率与交易流程智能化水平。
	否

	17
	«
	开标
	深度集成政务交互智能体，搭载语音语义识别、文档解析、指令调度推理算法，自主驱动开标全流程业务执行：自动宣读开标纪律、投标人主体信息结构化播报、投标文件解密调度、标书数据结构化唱标、开标结果自动归档存证。
	否

	18
	#
	
	内置开标异常识别推理子模型，自动捕捉解密失败、投标文件缺失、主体信息异常等突发状况，触发分级预警智能体，推送标准化异常处置指令辅助工作人员快速处置。
	否

	19
	«
	其他场景
	招标文件检测、投诉处理等场景根据省数据局统筹接入应用，供应商已有上述场景模型的也可以同时接入，实现双模型运行。
	否

	20
	#
	
	适合市场化推进的场景大模型可以通过本次招标的AI应用工作台向有关市场主体提供市场化增值服务。
	否

	21
	#
	
	相关场景大模型功能及安全标准符合要求，经采购人同意后，成交供应商应配合接入。
	否



4. 系统运行及优化要求
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	响应速度
	响应时间在网络稳定以及客户端软件性能达标的情况下，操作性界面单一操作的系统最慢响应时间应小于3秒，复杂事项应小于5秒。
	否

	2
	#
	并发量
	并发用户数支持1000个用户的并发同时操作。
	否

	3
	«
	系统调优
	因行业AI迭代细化需求、国家及省级政策调整引发的模型、智能体迭代优化需求，成交供应商需无条件完成算法微调、智能体迭代、知识库扩容、接口适配等全部优化部署工作。
	否



注：1.以上需求重要性分为“«”、“#”： “«”为实质性要求，不满足将被判定为无效响应；“#”为重要要求，不论供应商是否响应，不得拒绝提供该指标项建设服务。“证明材料要求”为“否”的，供应商可以不提供证明材料，在偏离表中明确是否偏离即可；有对应的证明材料要求的，必须按要求附上相应证明材料，未提供相关证明材料的或证明材料不符合要求的，不作为评审依据。要求“提供技术方案”的，供应商提供的技术方案应考虑安全性、可操作性，内容至少包括实现功能的技术路径、功能模块设计、安全性设计等。
2.合同签订后成交人应按照上述需要提供项目建设方案，建设方案内容至少包括总体架构设计、数据流设计、技术路线、各功能点设计等。建设方案经采购人同意后方可实施。
[bookmark: OLE_LINK9]四、项目实施要求
供应商需提供详细可行的服务实施方案，并按照实施方案推进实施。实施方案至少包括服实施进度、管理制度、项目计划等，具备专业信息系统建设和服务能力，保障服务质量与交付。实施进度应具体明确AI应用工作台搭建、主要场景建设、试运行等实施计划完成时间点，且满足本项目建设周期要求。
五、人员要求
项目组成员应不少于7人，其中包含：项目负责人1名、技术负责人1名和项目组其他成员若干，并在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。供应商一经成交，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。
1、 项目负责人：负责整个项目实施方案以及进度计划，工作安排和落实，组织做好各阶段项目的验收与结算工作，全流程跟进项目，项目开发、建设期间项目负责人需长驻宿迁项目现场，直至系统正式运行。
2、 技术负责人名：负责整个项目实施过程中数据库管理、软件整体设计、项目网络设计相关的工作，全流程跟进项目。
3、 项目组其他成员：不少于5人，团队须具备软件开发能力、软件交付能力、软件调试、数据库管理、网络调试能力和项目日常管理汇报能力。项目运维期间驻场服务人员不少于3人，可由项目组其他成员中产生。
六、合同期限及付款方式
1、合同期限：3年（项目建设期：合同签订后8个月内完成所有系统开发部署，其中AI工作台、见证管理、协同监管场景搭建，以及智能辅助评标本地化部署需在3个月之内完成；之后上线试运行，试运行期3个月；运维服务期：自试运行结束之日起25个月。）
2、付款方式：合同签订后，在收到供应商发票10个工作日内，支付合同金额的16%作为预付款；项目建设完成且试运行3个月无误，经采购人确认合格，在收到供应商发票10个工作日内，支付合同金额的38%；运维期满且验收合格，在收到供应商发票10个工作日内，根据考核结果付清余款。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
七、验收标准要求
履约验收的基本要求：成交供应商配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
（一）验收原则。验收严格按照项目合同书（含采购文件）和技术方案的有关标准进行验收。具体从系统的完整性、正确性、稳定性、灵活性、可操作性、安全性及系统文档、代码、测试结果等方面全面组织验收。 
（二）系统文档。验收文档是否齐全、规范，主要的文档包括：需求规格说明书，概要设计说明书，数据库设计说明书，详细设计说明书，系统代码清单，测试计划，测试报告，用户使用手册，系统安装部署手册、系统管理操作文档等。
（三）验收内容。系统开发、调试完成后，由采购人组建项目验收小组，负责对项目进行全面的验收工作。验收内容包含以下几个方面：
1.按照采购人和成交供应商双方约定（合同或需求规格说明书），验收项目功能是否全部实现，所有性能指标是否达到技术要求。
2.是否按照项目计划实施，并有相关文档记录（如项目状态报告）。如发生变更，是否更新了项目计划以及其他受影响的文档。
3.试运行过程中出现的任何技术、功能使用上的问题，是否积极配合解决。
4.是否提供相应的文件和资料，包括详细的软件项目需求说明、系统设计说明、用户操作手册、配置文档等。
5.试运行期间，成交供应商是否根据采购人意见进行问题的修改，并编写试运行报告以及其他技术文档的最新版本。若系统运行良好，且相关资料齐全，采购人对系统验收予以通过。
6.性能指标系统投入试运行前，需要进行性能测试，从响应时间、并发用户数两方面进行测试，系统的性能测试结果必须满足要求。
（四）验收程序。项目开发过程中，采购人委托项目监理单位实施过程验收。采购人对功能确认、试运行期满后5个工作日组织验收。
1.功能确认：系统投入试运行前，需通过最终用户组织的联调和测试，对整个系统进行总体功能和性能测试，系统测试结果必须满足本方案所规定的技术和功能要求。检验是否完成以下工作：全面完成应用系统的设计、开发、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求；文档齐全；进行了用户使用培训；达到用户需求和系统设计目标；应用系统运行稳定等。
2.试运行：功能确认通过后，进入系统试运行阶段。在试运行期间，一方面成交供应商要提供足够地培训和技术支持，保障最终用户能够正确的理解和使用系统，另一方面，成交供应商还要根据运行中出现的问题以及采购人的需求情况，及时修改完善系统。
3.验收：试运行通过后采购人组织验收小组对系统进行最终验收。根据功能、性能要求逐项验收。试运行期满后，系统达到了合同和方案中的设计要求，成交供应商在提交全部系统应用程序和系统相关文档等交付物的前提下，验收小组予以终验合格，并形成验收报告。。
（五）交付内容。项目交付是成交供应商将系统正式交付采购人后，进行系统正式运行的过程。项目交付形式：由成交供应商项目实施人员在用户现场完成；交付的内容包括系统应用程序和系统相关文档等。
八、售后运维服务要求
1、7天×24小时热线服务和长期的技术支持。供应商应提供完善的运行维护服务方案，并按照服务方案做好运维服务。服务方案至少包括：服务响应时间、服务计划、人员跟进、应急措施等。
2、接到采购人的故障反馈，15分钟内响应，30分钟解决。如远程无法解决，供应商须2小时内派出技术人员赶到现场，尽快查清故障的原因，并向采购人及时报告故障的原因和排除方法，24小时内恢复系统正常运行。故障未处理完毕的，技术人员不能离开现场；完成故障服务后，供应商要在1小时内提供监督与回访。
3、根据用户的反馈意见，优化软件性能和功能。因政策性要求导致系统模块、功能等产生变更，需要对系统进行开发、升级、改造的，供应商应无条件配合响应。若上述因素导致系统核心模块、核心功能、架构等发生重大变更或需要实质性新增功能，则此类更改服务双方另行协商。
4、保证维护资料文档的完整性，正确性。
5、运维期满后，供应商有义务继续为采购人提供有偿服务。采购人与供应商未能达成继续服务协议的，采购人有权另选运维团队，供应商应无条件交接，按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标，配合新的运维团队接手运维工作。
九、培训要求
1、供应商应提供工作人员的操作培训和技术人员的技术培训，提供相应的培训资料。可针对每个模块或需求对采购人进行讲解。
2、成交供应商应提供相应的培训服务，包括线上培训、现场培训、集中培训和专项培训等。提供培训内容及培训方式、培训支持和培训效果评估、培训质量保障和培训过程管理。
3、培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。
4、培训内容包含原理、使用和管理、技术维护以及业务操作等内容。
5、培训效果评估包含培训预期成效评估、培训结果检验、培训效果评估以及后续的运行指导等内容。
6、培训质量保障包含培训需求分析、培训目标确认、培训机制建立、培训过程管理等内容。
7、培训人员1人，且需具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目开发的专家或技术人员。
8、供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
9、所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。
十、项目部署及安全要求
（一）部署要求。需按要求进行本地化部署，形成本地化人工智能应用工作台，基于宿迁政务云、政务智算运行大模型，数据调用及应用结果不出云。需实现与宿迁市公共资源交易平台、宿迁市公共资源交易综合监督服务平台等正在运行的所有市级交易平台对接，实现数据交互。使用全省统一平台后，应按要求与全省统一平台进行对接；按要求接入省级统筹建设的公共资源交易领域人工智能场景。所有人工智能模型既可以依托工作台应用，也可以脱离平台单独应用，省级部门要求收归全省统一应用的，供应商应按要求予以配合。系统的开发部署要符合国家有关“信息技术应用创新”要求，实现国产化适配，模型应通过国家网信办登记方可正式部署。运行维护期内，需要与其他政府部门系统对接的，应按照要求及时免费对接。
（二）安全要求。符合《中华人民共和国网络安全法》《政务移动互联网应用程序规范化管理办法》等法律法规、国家标准与规范要求。
1、安全审查。建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等。市场主体原则上使用全省统一主体库或苏服办等统一用户体系，通过CA数字证书或者人脸识别认证等登录平台。相关权限根据主体身份、交易中心和行政监督部门工作人员岗位职责，严格遵循最小权限分配原则，赋予操作人员对应范围内系统访问权限，禁止超权限调取数据、操作系统。通过安装配置安全保密护栏的方式，识别拦截涉密敏感信息、违法不良信息、敏感有害问答、提示词注入攻击等，对不当或者超范围提问采取拒答、固定答复等稳妥回应，对恶意行为采取暂停服务、阻断访问等措施。系统记录应用运行日志，包括系统行为、用户行为、输入输出内容等，留存时长不少于6个月。
2、保密要求。供应商应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。该系统建设符合互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。
3、本项目采购的所有服务成果（包括但不限于系统架构、代码、数据库设计、功能模块、服务方案等）的知识产权，归采购人所有。项目试运行结束，采购人确认合格时需同步提供服务成果。在本项目范围内采购人有权对服务成果进行使用、更新、维护及必要的二次开发，未经采购人书面许可，成交人不得将服务成果转让、许可给第三方使用。
4、供应商未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目具体实施内容，否则供应商将承担由此引发的一切法律责任。
5、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《中华人民共和国密码法》《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。供应商提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等应使用合法、正版软件。交付上线产品时，需提供符合相关密码管理、软件安全管理规范的评估报告。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了甲方遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。
6、系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制。
7、该系统部署在宿迁市政务云平台，供应商需服从《宿迁市政务云管理暂行办法》《关于建立健全政务数据共享运行机制加快推进数据有序共享的实施方案》《宿迁市政务人工智能应用管理办法》等文件要求。
8、供应商需配合采购人做好上线前的安全测试工作，测试内容包含但不限于商用密码应用安全性评估、算法模型登记备案、政务人工智能专项安全测评、三级等保测评、安全风险评估等内容。
9、必须使用已备案的国产操作系统、数据库、大模型及算法。未经甲方允许，严谨私自留存、传播、下载相关数据。
十一、考核评价要求
采购人有权按照《宿迁市数据局信息化项目驻场人员管理办法（试行）》对驻场服务人员进行考核评价，评价实行百分制。85分(含)以上为良好，85分以下60分(含)以上为合格，低于60分的为不合格。评价结果为良好的，按合同约定金额支付100%服务费用;考核结果为合格的，按合同约定金额90%支付;考核结果为不合格的，按合同约定金额80%支付。主要考核指标如下：
	序号
	考核项
	分值
	考核标准

	1
	综合服务质量
	日常考勤
	10
	未经采购人同意无故缺岗的，一次扣1分。

	2
	
	工作态度
	5
	态度消极，未按时完成采购人提出问题的，一次扣1分。

	3
	
	内部管理
	5
	未经采购人同意，无故更换人员的，一次扣1分。

	4
	
	日常运维工作完成情况
	40
	未按时完成日常运维工作，对采购人工作造成影响的，一次扣3分。

	5
	
	其他任务完成情况
	10
	未按时完成采购人下发的其他任务，对采购人工作造成影响的，一次扣1分。

	6
	
	服务响应速度
	5
	经采购人通知后，未及时响应的，一次扣1分。

	7
	
	服务响应质量
	5
	响应后在规定时限内未解决或给出解决方案的一次扣1分。

	8
	使用单位满意度
	20
	采购人广泛征求服务群体满意度调查，按照满分100分，最终得分为满意度测评分数*20%.

	9
	重大事故
	0
	所服务的项目或者区域出现重大网络安全事件的，直接扣除40分，判定不合格。

	10
	荣誉争创
	上限10
	给采购人争创各种荣誉奖项的，可适当加分，加分项不得超过10分。
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政府采购合同（服务）（合同编号）
（草案）

项目名称：宿迁市公共资源交易中心智慧交易项目 
项目编号： 
甲方（全称）：                       
乙方（全称）：                    













甲方（全称）：                （采购人）
乙方（全称）：                  （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
一、合同内容
（一）标的名称：宿迁市公共资源交易中心智慧交易项目  
（二）标的质量：合格
（三）标的数量（规模）：详见合同清单
（四）履行时间（期限）：3年（项目建设期：合同签订后8个月内完成所有系统开发部署，其中AI工作台、见证管理、协同监管场景搭建，以及智能辅助评标本地化部署需在3个月之内完成；之后上线试运行，试运行期3个月；运维服务期：自试运行结束之日起25个月。）
（五）履行地点：
（六）履行方式：
二、合同金额
（一）本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
（二）合同清单
	序号
	系统/服务费用名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	报价总计
	￥                                 
人民币（大写）：    仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
6.2履约保证金提交金额：按采购合同总价的5%提交。
支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。履约保函（保险）开具期限须覆盖至合同服务期结束。
6.3履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
6.4履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。
6.5履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
6.6履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
6.7逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
合同签订后，在收到供应商发票10个工作日内，支付合同金额的16%作为预付款；项目建设完成且试运行3个月无误，经采购人确认合格，在收到供应商发票10个工作日内，支付合同金额的38%；运维期满且验收合格，在收到供应商发票10个工作日内，根据考核结果付清余款。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
履约验收的基本要求：成交供应商配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
10.1验收原则。验收严格按照项目合同书（含采购文件）和技术方案的有关标准进行验收。具体从系统的完整性、正确性、稳定性、灵活性、可操作性、安全性及系统文档、代码、测试结果等方面全面组织验收。 
10.1.1系统完整性：项目验收最基本的指标，检查系统功能是否覆盖了系统的全部需求。
10.1.2系统正确性：检查系统功能是否正确反映了系统的需求。
10.1.3系统稳定性：软件运行异常处理和正常运行情况。
10.1.4系统灵活性：系统是否方便客户进行维护；是否利于系统平台迁移和部署等。 
10.1.5系统可操作性：是否实现智能化数据检索功能。
10.1.6系统安全性：是否有完善的安全机制保证系统的安全性，如软件方面的安全防范(加密措施、数据安全防范等)，是否通过三级等保测评、商用密码应用安全评估、安全风险评估。
10.2系统文档。验收文档是否齐全、规范，主要的文档包括：需求规格说明书，概要设计说明书，数据库设计说明书，详细设计说明书，系统代码清单，测试计划，测试报告，用户使用手册，系统安装部署手册、系统管理操作文档等。
10.2.1代码规范及注释说明：程序代码编写是否规范；注释说明或代码文档是否详细全面；接口定义是否符合信息系统规划一致性的要求。
10.2.2测试结果：系统在通过成交供应商内部测试的同时，必须通过采购人组织的联合集成测试。
10.2.3其他验收标准：其他与本系统相关的验收标准。
10.3验收内容。系统开发、调试完成后，由采购人组建项目验收小组，负责对项目进行全面的验收工作。验收内容包含以下几个方面：
10.3.1按照采购人和成交供应商双方约定（合同或需求规格说明书），验收项目功能是否全部实现，所有性能指标是否达到技术要求。
10.3.2是否按照项目计划实施，并有相关文档记录（如项目状态报告）。如发生变更，是否更新了项目计划以及其他受影响的文档。
10.3.3在培训和试运行过程中出现的任何技术、功能使用上的问题，是否都积极配合解决。
10.3.4是否提供相应的文件和资料，包括详细的软件项目需求说明、系统设计说明、用户操作手册、配置文档等。
10.3.5试运行期间，成交供应商是否根据采购人意见进行问题的修改，并编写试运行报告以及其他技术文档的最新版本。若系统运行良好，且相关资料齐全，采购人对系统验收予以通过。
10.3.6性能指标系统投入试运行前，需要进行性能测试，从响应时间、并发用户数两方面进行测试，系统的性能测试结果必须满足以下要求：
10.3.6.1响应时间在网络稳定以及客户端软件性能达标的情况下，操作性界面单一操作的系统最慢响应时间应小于3秒，复杂事项应小于5秒。
10.3.6.2并发用户数支持1000个用户的并发同时操作。
10.3.7验收程序。项目开发过程中，采购人委托项目监理单位实施过程验收。采购人对功能确认、试运行期满后5个工作日组织验收。
10.3.7.1功能确认：系统投入试运行前，需通过最终用户组织的联调和测试，对整个系统进行总体功能和性能测试，系统测试结果必须满足本方案所规定的技术和功能要求。检验是否完成以下工作：全面完成应用系统的设计、开发、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求；文档齐全；进行了用户使用培训；达到用户需求和系统设计目标；应用系统运行稳定等。
10.3.7.2试运行：功能确认通过后，进入系统试运行阶段。在试运行期间，一方面成交供应商要提供足够的培训和技术支持，保障最终用户能够正确的理解和使用系统，另一方面，成交供应商还要根据运行中出现的问题以及采购人的需求情况，及时修改完善系统。
10.8验收：试运行通过后采购人组织验收小组对系统进行最终验收。根据功能、性能要求逐项验收。试运行期满后，系统达到了合同和方案中的设计要求，成交供应商在提交全部系统应用程序和系统相关文档等交付物的前提下，验收小组予以终验合格，并形成验收报告。。
10.9交付内容。项目交付是指成交供应商将系统正式交付采购人后，进行系统正式运行的过程。项目交付形式：由成交供应商项目实施人员在用户现场完成；交付的内容包括系统应用程序和系统相关文档等。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接收乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接收合同价款总值   ‰  的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   %  每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额   %  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接收合同标的，并可单方面解除合同。
11.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
十二、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
十三、不可抗力事件处理
13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其他
15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力。
15.4附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
十六、考核标准
甲方有权按照《宿迁市数据局信息化项目驻场人员管理办法（试行）》对驻场服务人员进行考核评价，评价实行百分制。85分(含)以上为良好，85分以下60分(含)以上为合格，低于60分的为不合格。评价结果为良好的，按合同约定金额支付100%服务费用；考核结果为合格的，按合同约定金额90%支付；考核结果为不合格的，按合同约定金额80%支付。主要考核指标如下：
	序号
	考核项
	分值
	考核标准

	1
	综合服务质量
	日常考勤
	10
	未经采购人同意无故缺岗的，一次扣1分。

	2
	
	工作态度
	5
	态度消极，未按时完成采购人提出问题的，一次扣1分。

	3
	
	内部管理
	5
	未经采购人同意，无故更换人员的，一次扣1分。

	4
	
	日常运维工作完成情况
	40
	未按时完成日常运维工作，对采购人工作造成影响的，一次扣3分。

	5
	
	其他任务完成情况
	10
	未按时完成采购人下发的其他任务，对采购人工作造成影响的，一次扣1分。

	6
	
	服务响应速度
	5
	经采购人通知后，未及时响应的，一次扣1分。

	7
	
	服务响应质量
	5
	响应后在规定时限内未解决或给出解决方案的一次扣1分。

	8
	使用单位满意度
	20
	采购人广泛征求服务群体满意度调查，按照满分100分，最终得分为满意度测评分数*20%.

	9
	重大事故
	0
	所服务的项目或者区域出现重大网络安全事件的，直接扣除40分，判定不合格。

	10
	荣誉争创
	上限10
	给采购人争创各种荣誉奖项的，可适当加分，加分项不得超过10分。






	甲方（采购人）

	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	

	联 系 人
	

	联系电话
	

	通信地址
	

	邮政编码
	

	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	

	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	拥有者性别
	

	住  所
	

	联 系 人
	

	联系电话
	

	通信地址
	

	邮政编码
	

	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	

	开户名称
	

	开户银行
	

	银行账号
	
















[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第六章  响应文件格式


响  应  文  件






项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：                


响应文件目录

一、磋商响应函
二、法人授权书
三、磋商报价表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK4]六、技术响应偏离表（技术参数响应）
七、项目组成员
八、企业业绩
九、磋商所需其他材料


















一、磋商响应函

磋商响应函
（采购单位名称）：
根据（项目编号）的（项目名称）竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称： （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc120614284]





二、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）    采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：
















三、磋商报价表


格式详见响应文件制作工具




























四、分项报价表
分项报价表
	序号
	服务费用简述
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	磋商总报价
	￥                                 
人民币（大写）：    仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


备注：“磋商总报价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总报价”数额一致。



















[bookmark: _Toc9025][bookmark: _Toc21129]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函


格式详见响应文件制作工具




































六、技术响应偏离表（技术参数响应）

	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明


	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

注：1.供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理；2.证明材料要求“提供技术方案”的，供应商提供的技术方案应考虑安全性、可操作性，内容至少包括实现功能的技术路径、功能模块设计、安全性设计等。



七、项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]注：1.如供应商成交，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。2.成交后，本表（身份证信息除外）将随成交结果公告公开。











[bookmark: _Toc11176]




八、企业业绩
供应商自 2023年1 月 1日以来承担
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.成交后，本表将随成交结果公告公开。











[bookmark: _Toc28140]九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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