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第一章 竞争性磋商采购公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]项目概况
连云港开发区高级中学操场维修重建工程的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载竞争性磋商文件，并于2026年8月31日09 时00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。 
[bookmark: _Toc25558][bookmark: _Toc31841][bookmark: _Toc28804]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320791-LYGB-C2026-0001  
[bookmark: OLE_LINK1]2、项目名称：连云港开发区高级中学操场维修重建工程（专门面向中小企业）
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：3884573.03元
[bookmark: OLE_LINK8]5、最高限价：3884573.03元，报价超过最高限价的按无效响应处理。
6、建设地点：连云港经济技术开发区松花江路68号
[bookmark: OLE_LINK7]7、工程范围：连云港开发区高级中学操场维修重建工程，包括塑胶跑道人造草坪、操场排水管网改造等，具体详见工程量清单。
8、承包方式：包工包料
9、质量标准：合格
10、工期：45日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）。
11、本项目不接受联合体参加磋商。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28420][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc12594][bookmark: _Toc29703]二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK11]（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
[bookmark: OLE_LINK13]（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购〔2023〕4号文件要求，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件格式）。
[bookmark: OLE_LINK14]（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件格式）。
[bookmark: OLE_LINK15]（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料。
[bookmark: OLE_LINK16]（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: OLE_LINK6]2、落实政府采购需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件，并上传至电子投标文件中，详见响应文件格式。
3、本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: OLE_LINK17]（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（有效的），且具有建设主管部门颁发的安全生产许可证（有效的）。
（2）拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（有效的），并具有安全生产考核合格证书（B类）（在有效期内）。
（3）本项目拟派项目负责人必须为供应商的正式员工，提供2026年3月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。
[bookmark: OLE_LINK18]（4）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（见格式“供应商承诺书”）
[bookmark: OLE_LINK19]注：在建工程是指处于中标/成交结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
（5）供应商无借牌挂靠行为，供应商、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录承诺书。（见供应商承诺书格式）
（6）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》[2018]第6号、苏建招办[2022]2号文，关于企业资质动态核查，由磋商供应商在响应文件中作出书面承诺，若磋商有效期内企业资质核查不合格,将主动放弃成交资格。（核查资质指响应文件所要求的相应资质）
4、本项目其他资格要求：
[bookmark: OLE_LINK20]（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（2）本项目成交后不允许分包或转包。
 5、法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc6062][bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc5069]三、获取竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]1、时间：2026年8月18日至2026年8月25日（北京时间）；
2、地点：“江苏政府采购网”。
[bookmark: OLE_LINK179]3、方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行免费下载。
[bookmark: _Toc8390][bookmark: _Toc13856][bookmark: _Toc25481]四、响应文件的递交及开启
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]1、电子响应文件递交截止时间：
[bookmark: OLE_LINK5]时间：2026年8月31日09时00分（北京时间）
[bookmark: _Hlk154409379]地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
2、开启时间：
时间：2026年8月31日09时00分（北京时间）
地址：连云港经济技术开发区创智大厦二楼公共资源交易中心。
[bookmark: _Toc777][bookmark: _Toc5446][bookmark: _Toc13136]五、公告期限及媒介
公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc22163][bookmark: _Toc21203][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc11885]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc13260][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc12240][bookmark: _Toc22500]1、本次磋商不收取磋商保证金。
2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理
3、本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中有二次报价环节。各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，等待后续磋商、报价、答疑澄清等提示。如供应商因自身原因错过相应环节，造成非实质性响应，责任自负。
所有的响应供应商须在苏采云系统规定时间内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。
4、供应商在制作响应文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件中不一致，请供应商按照采购文件中响应文件的格式要求编制，如因供应商未按要求执行造成的一切后果(包括废标)均由供应商自行承担。
5、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
6、电子采购说明
根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取磋商文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098]1、采购人信息
名    称：连云港开发区高级中学
地    址：连云港经济技术开发区松花江路68号
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020]联 系 人：陈主任
联系电话：17768996581
2、采购代理机构信息
名    称：连云港市博瑞工程咨询有限公司
地    址：连云港市海州通灌南路102号建院观筑大厦A座10楼
[bookmark: OLE_LINK9]联 系 人：范工
[bookmark: OLE_LINK10]联系电话：0518-85602024
3.项目联系方式
项目联系人：陈主任
电话：17768996581







[bookmark: _Toc21398]

第二章 磋商须知

一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，连云港市博瑞工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理费用为7500元,由成交人支付。请供应商在报价时予以综合考虑，不得单列，以上费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]6、磋商文件的询问及修改
6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。电子响应文件接收截止时间前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
7、磋商文件的解释
7.1本磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。
二、响应文件的编制
1、响应文件编制要求
1.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2、参加磋商供应商资格的文件证明
2.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
2.3磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。
3、首次磋商报价表
3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“磋商响应报价表”（开标一览表）与“已标价工程量清单”（报价明细表）。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.2标的物
详见第四章“项目需求”。
3.3有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
3.4其他费用处理
磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。
3.5报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
4、项目需求响应方案
4.1提供完成本项目的总体实施方案。
4.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。
4.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。
5、磋商保证金
5.1磋商文件约定收取磋商保证金的，磋商供应商应当在磋商开始前按照要求提交，作为其参加磋商采购的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购代理机构可根据相关规定处理。
5.2磋商保证金到账凭证：
电汇、网银等方式：转账成功页面截图，电子件上传。
现金结款单方式：转账凭证（红联+蓝联）与磋商供应商银行开户许可证，电子件上传。
5.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
5.4未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息；成交供应商的磋商保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。
5.5下列任何情况发生时，磋商供应商保证金不予退还：
（1）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的（磋商供应商在提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的除外）；
（2）在响应文件中提供虚假材料的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）在整个磋商活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（5）向采购人、采购代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（6）成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；
（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金的；
（8）法律、法规规定的其他情况。
5.6本项目磋商保证金要求详见磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”。
6、响应文件制作工具
6.1磋商供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。
7、响应文件构成
磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
7.1响应文件格式
填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
7.2商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表（磋商响应报价表）：请按给定格式及要求填写。
（3）报价明细表：请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”提供的“已标价工程量清单”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息可以通过同步诚信库后挑选；财务状况报告、税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务部分正负偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。
7.3技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）
（1）技术标：可以但不限于技术方案、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）项目需求响应：格式自定。
7.4评审因素所需材料：
如有，请按磋商文件要求提供。
7.5其他材料：
如有，请按磋商文件要求提供。
8、生成响应文件
8.1响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
8.2电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
三、响应文件的提交
1、响应文件的上传、修改和撤回
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。
1.2供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
1.3供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
1.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
1.5磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。
1.6如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。
1.7磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。
2、递交响应文件的截止时间：
2.1所有响应文件都必须按规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。
3、电报、电话、传真以及纸质响应文件形式的磋商概不接受。
[bookmark: OLE_LINK206]4、磋商响应有效期
4.1磋商响应有效期为代理公司规定的响应文件接收截止时间后六十(60)天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4.2在特殊情况下，代理公司于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延 长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、磋商报价
1、磋商报价
1.1 磋商响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商技术标中提出的所有工程内容及措施的费用。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃圾清理费用）。
1.2 磋商报价方式：本工程采用下列第（1）种方式。
（1）固定单价报价：供应商应根据采购文件要求及施工现场条件，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
（2）可调价格报价：供应商的磋商响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
本次采购采用竞争性磋商，因第二轮报价只报总价，结算时，以成交供应商提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/第一轮报价）*100%】。
1.3 磋商报价的计价方法
[bookmark: line0179]（1）《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关工程国家及行业工程量计算标准；
[bookmark: line0180]（2）磋商文件(包括工程量清单、合同条款、图纸、技术标准规范等)及其补遗、答疑、异议澄清或修正；
（3）国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定,以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
（4）与工程相关的技术标准规范等技术资料；
（5）工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；
（6）供应商的工程实施方案及投标工期；
（7）供应商企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等；
[bookmark: line0188]（8）全面考虑施工期间的人工、机械、设备、材料等的市场价格波动的情况、施工现场条件等因素，结合自身管理及自身所能承受价格风险的情况自主报价。
1.4经磋商后，如果最后报价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。
2、报价货币
15.1 磋商应以人民币报价。
3、磋商报价的编制要求
3.1计税方式为：一般计税法，本合同签订时约定增值税税率为9%；执行江苏省住建厅[2025] 12号文件、连建管[2026] 108号文件。
3.2工程量清单凡有数量的项目均应填写投标价格进行报价，若无报价，则认为其含在其他项目报价中。
3.3分部分项工程量清单的综合单价需提供价格组成分析表，分析表中需列出人工、材料、机械的消耗含量和管理费、利润的费用。
3.4供应商应根据本工程实际、供应商的施工组织设计及其自身情况，一次性的报出本工程措施费和其他项目费，对于采购人所列的措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。
3.5本项目最高投标限价中，安全生产措施费已按《江苏省建设工程费用参考》文件计入。磋商报价中安全生产措施费的具体费率由供应商根据项目实际自行确定，但不得低于《江苏省建设工程费用参考》文件规定的下限值。
磋商报价中的措施项目清单须至少提供措施项目清单计价表和措施项目清单构成明细分析表。
3.6措施费：投标人应按自身的工程实施方案及投标工期对措施项目清单进行自主报价,其中安全生产措施费应符合国家及江苏省、行业主管部门的相关规定。
投标人应在接收招标文件后,在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况,复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的,可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正,若投标人认为需要增加措施项目的,可在措施项目中补充列项及报价,并对措施项目清单的准确性和完整性负责。
承包人投标时所报措施项目施工方案应被认为是合理可行，并符合实际施工要求的，其措施项目费用包干计价，承包人应承担自身调整施工方案所引起的措施项目费用增加的风险。
未按要求填报措施清单项目的价格、按项计价的分部分项工程清单项目的价格,其费用可视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中,工程结算时不做重新计价及调整。
3.7磋商报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的清单一致。供应商在进行磋商报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），供应商对磋商总价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，不得出现任意一项单价重大让利、低于成本报价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行磋商报价。
3.8供应商应核实工程量清单的数量及项目特征，发现问题可按磋商文件规定的澄清方式向采购人提出澄清要求及时修正。
3.9供应商所报的分部分项清单计价表，其中的各项综合单价将产生合同效力，这类综合单价将被用于工程施工过程中对同样的和类似的工程设计变更的计价。供应商的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括《计价标准》中对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。
3.10供应商必须进行现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸条件及任何其它足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行投标报价。成交后，不论施工方案或施工组织设计发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.11本项目施工过程中进行封闭（或半封闭）施工时，施工现场需设置施工警示、安全防护等安全设施所需的费用，供应商须综合考虑在磋商报价中，成交后不再另行计取。
3.12施工现场不提供水源、电源接口，供应商须踏勘现场并根据现场情况自行考虑接水、接电方案，由此发生的费用以及施工过程中产生的供水、供电费用包含在磋商报价中。
3.13施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理，该费用应包含在磋商报价中。
3.14暂估价：采购人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
[bookmark: line0207]暂列金额：采购人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场变更确认等的费用。
注：暂估价、暂列金额、发包人提供的材料和工程设备在磋商报价时不得变动。
3.15供应商必须承诺所购买材料严格按照施工图纸、磋商文件要求采购。供应商不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其它配件均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品，以确保安全环保。 
[bookmark: line0211]3.16建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险由供应商办理，保险费用由供应商综合考虑在磋商报价中。因为供应商延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由供应内自行承担。
[bookmark: line0212]3.17磋商报价中应充分考虑本项目施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的措施费用，包括但不限于安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工、夜间施工、已完工程及设备保护、按质论价、建筑工人实名制、特殊施工降效、交通组织维护等，以及供应商考虑应增加的其他措施费，均包含在磋商报价中。
[bookmark: line0213]3.18供应商应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非采购人所为八小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及建设单位、采购人需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等，以上费用由供应商自行报价并计入磋商报价，以后不作调整；并应将施工方案中各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保采购人要求的质量、工期发生的费用计入磋商报价。
[bookmark: line0214]3.19供应商应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定， 按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知采购人。供应商应将办理上述事项的费用综合考虑在磋商报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
[bookmark: line0215]3.20供应商应负责做好竣工验收前的成品保护工作，否则由此引起的一切损失由供应商承担。
[bookmark: line0216]3.21本工程工期紧，赶工、雨季施工、冬季施工等措施费用供应商自行考虑在磋商报价中，后期不予增加相关费用。
[bookmark: line0217]3.22磋商报价中应包括防洪、防风、暴雨措施，及疫情防控增加费所需要的一切费用。成交后不再另行计取。
[bookmark: line0218]3.23供应商应充分考虑各专业工程交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大，其费用在报价中充分考虑。
[bookmark: line0219]3.24供应商须严格按照磋商文件规定的工期进行施工，应合理编制施工组织设计、安排施工方案及进度计划，所产生的赶工措施费用已综合包含在磋商报价中，因施工单位自身原因赶工增加的相关费用结算不予计取。
[bookmark: line0222]3.25其余见《工程量清单编制说明》及合同条款。
五、磋商与评审
1、磋商开始仪式
1.1采购代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
线下开启的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在响应文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加的，视同认可磋商结果。
1.2 供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在磋商小组规定的时间内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。
2、磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。
2.2磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。
3、磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、评审过程的澄清、说明和更正
4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
4.2磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”系统作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。
4.3接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性审查：符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3政府采购异常低价审查：
5.3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.4评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.5响应文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对磋商文件作出实质性响应，应当作为无效响应予以否决：
（1）响应文件中的磋商响应函未加盖磋商供应商的公章；
（2）响应文件中的磋商响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）磋商响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）磋商供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的；
（5）磋商供应商名称或组织结构与资格预审时不一致的；
（6）组成联合体磋商未提供联合体各方共同磋商协议的；
（7）在同一磋商项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的；
（8）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
（9）响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；
（10）同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；
（11）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（12）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（13）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（14）响应文件载明的磋商项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；
（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（16）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；
（17）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（18）未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（19）不同磋商供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；
（20）以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；
（21）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合磋商文件有关要求的；
（22）响应文件关键内容模糊、无法辨认的。
（23）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的(本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件)；
（24）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
5.6未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
6、磋商程序及评审方法和评审标准
6.1磋商程序
6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
6.1.4本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。
6.2评审方法和标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。
6.2.2评审标准
见本磋商文件第六章“评审方法和评审标准”。
6.2.3评审报告
评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
7、响应文件现场开启特殊情况处理（采用不见面交易方式采购的本条款不适用）
7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份U盘继续进行响应文件开启。
“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。
对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。
[bookmark: _Toc120614219]六、成交
1、确定成交单位
1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，采购代理机构将在江苏政府采购网公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
成交供应商在领取成交通知书时，需提供肆份与电子响应文件一致的纸质打印文件。
2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；
（6）将政府采购合同转包的；
（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
七、合同签订相关事项
1.签订合同
1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
1.3 未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.履约保证金
2.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
2.2 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。
2.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2.4 本项目履约保证金要求详见第四章“项目需求”。
八、政策功能
1、支持中小企业发展
1.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
1.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
1.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、支持绿色发展
2.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
2.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
2.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
九、质疑和投诉
1、质疑的提出
1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主杨，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）采购文件(交易文件)下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
2、质疑函的受理和答复
2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
3、质疑处理
3.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
3.2质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
3.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
3.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
3.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
4、投诉
投诉事项依照有关法律、法规执行。
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[bookmark: _Hlt16619369]第三章 合同条款及格式


连 云 港 市 政 府 采 购
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合同编号：



发包人：
承包人：





连云港市政府采购合同
[bookmark: _Toc12576][bookmark: _Toc30496][bookmark: _Toc25380]第一部分  协议书格式

发包人：                              （简称甲方）
承包人：                              （简称乙方）
见证方：                              
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.资金来源：             。
4.工程内容：                       。
5.工程承包范围：                         。
二、合同工期
计划开工日期：     年    月    日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）；
计划竣工日期：     年    月    日之前完成；
合同工期总日历天数      天（合同确定工期以自报工期为准）。
三、质量标准
工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的现行质量检验评定标准为依据。
四、合同价款和形式
[bookmark: _Toc351203485]1.签约合同价为：人民币（大写）              （¥         元）；
计税方式为：一般计税，本合同签订时约定增值税税率为9%。
其中：
（1）安全生产措施费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人拟派项目经理：
姓名              ；
执业资格证书号：        ；
身份证号：       ；
联系方式        。
六、组成合同的文件
1、组成本合同的文件包括：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件；
2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效及其他
合同订立时间：     年    月    日；
合同订立地点：                    ；
本合同双方约定经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；
本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》有关条文执行；
本合本合同正本一式 六 份，甲乙双方各执 二 份、财政监管部门及见证方各执 一 份，具有同等法律效力。


发包人：（公章）                承包人：（公章）                  
地址：                          地址：                          
法定代表人：                    法定代表人：                    
委托代表人：                    委托代表人：                     
电   话：                       电   话：                                
开户银行：                      开户银行：                       
账 号：                         账  号：          

见 证 方：
见证日期：    年   月   日
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第二部分  通用合同条款

通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)。

[bookmark: _Toc498006746][bookmark: _Toc515874990][bookmark: OLE_LINK52]
第三部分专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: line0471][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
[bookmark: line0472]1.1 词语定义
[bookmark: line0473]1.1.1合同
[bookmark: line0474]1.1.1.1 合同：包括但不限于合同协议书、 中标通知书、招标文件及其附件、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款中未经专用条款修改的条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
[bookmark: line0475]1.1.1.10 其他合同文件包括不限于：（1）标准、规范及有关技术资料； （2）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
[bookmark: line0476]1.1.2 合同当事人及其他相关方
[bookmark: line0477]1.1.2.4监理人：
[bookmark: line0478]名    称：   ；
[bookmark: line0479]资质类别和等级：  ；
[bookmark: line0480]联系电话：    ；
[bookmark: line0481]电子信箱：   ；
[bookmark: line0482]通信地址：    。
[bookmark: line0483]1.1.2.5 设计人：
[bookmark: line0484]名    称：    ；
[bookmark: line0485]资质类别和等级：  ；
[bookmark: line0486]联系电话：    ；
[bookmark: line0487]电子信箱：    ；
[bookmark: line0488]通信地址：    。
[bookmark: line0489]1.1.3 工程和设备
[bookmark: line0490]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地 。
[bookmark: line0491]1.1.3.9 永久占地包括： 红线范围内。
[bookmark: line0492]1.1.3.10 临时占地包括： 项目部及生产生活用地等 。
[bookmark: line0493]1.1.5 合同价格和费用：通用条款1.1.5.1~1.1.5.8替换为以下内容。
1.1.5.1  签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全生产措施费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2  合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3  专业工程暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的，但在招标时或签约时暂时不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业工程费用。
1.1.5.4 材料设备暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的，用于支付必需使用的材料设备，但在招标时或签约时暂时不能确定其标准、规格、价格的预估的不含增值税的材料设备价格。
1.1.5.5  暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于招标时或合同签订时尚未确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价格调整等所预留的费用。
1.1.5.6  计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星项目或工作，但不宜按合同约定的计量与计价规则进行计价，需依据经发包人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机具台班等，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7  新增工程/额外工作：是指发包人要求并获得承包人接受的、不属于合同约定工程范围及（或）其完工交付要求范围，且无需无需另行办理行政或规划审批的实体工程，也可称为额外工作。
1.1.5.8 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人对发包人作出的保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.9  单价计价项目：合同清单中以工程数量乘以综合单价进行价款计算的项目。
1.1.5.10 总价计价项目：合同清单中以项为单位采用总价进行价款计算的项目。
1.1.5.11 总承包服务费：是指按专用合同条款约定，承包人对发包人提供材料设备履行保管及其配套服务所需的费用；和（或）承包人对合同范围的专业分包工程（承包人实施的除外）提供配合、协调、施工现场管理、 已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所需的费用；和（或）承包人对非合同范围的发包人直接发包的专业工程履行协调及配合责任所需的费用。
1.1.5.12 施工深化设计：是指承包人中标或签约后，在不改变合同图纸、合同标准所要求的工程范围、使用功能、技术标准规范等前提下，依据合同约定由承包人负责对合同图纸进行细化、补充和完善的设计活动。承包人对图纸进行施工深化设计的，合同价格不做调整。
1.3法律 
[bookmark: line0494]适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章、政策、行业规定，以及发包人相关规定。
[bookmark: line0495]1.4 标准和规范
[bookmark: line0496]1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见设计文件及相关规定。
[bookmark: line0497]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
[bookmark: line0498]发包人提供国外标准、规范的份数：/；
[bookmark: line0499]发包人提供国外标准、规范的名称：/。
[bookmark: line0500]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见本工程施工图纸。
[bookmark: line0501]1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: line0502]合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）专用合同条款及其附件；（5）投标函及其附录；（6）通用合同条款中未经专用条款修改的条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
[bookmark: line0503]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: line0504]在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: line0505]1.6 图纸和承包人文件	
[bookmark: line0506]1.6.1 图纸的提供
[bookmark: line0507]发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后七天内或开工日期前 14 天内；
[bookmark: line0508]发包人向承包人提供图纸的数量： 贰套 ；
[bookmark: line0509]发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供施工图纸，除严格用于合同目的者外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转让给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
[bookmark: line0510]1.6.4 承包人文件
[bookmark: line0511]需要由承包人提供的文件，包括：承包人在开工前 5 天内，向监理工程师提交 8 份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5 天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月 25 日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各 8 份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各 8 份；必要时应提供日报和日计划各 8 份。以上资料由监理人报送发包人 2 份。
[bookmark: line0512]承包人提供的文件的期限为：根据发包人实际要求；
[bookmark: line0513]承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求；
[bookmark: line0514]承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；
[bookmark: line0515]发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内，发包人、监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送发包人、监理人。发包人、监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
[bookmark: line0516]1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: line0517]关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，即承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: line0518]1.7 联络
[bookmark: line0519]1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: line0520]1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人指定地点 ；
[bookmark: line0521]发包人指定的接收人为：发包人指定人员。
[bookmark: line0522]承包人接收文件的地点：双方协商确定；
[bookmark: line0523]承包人指定的接收人为：双方协商确定。
[bookmark: line0524]监理人接收文件的地点：双方协商确定；
[bookmark: line0525]监理人指定的接收人为：双方协商确定。
1.7.3 双方确认本合同载明的地址为有效通讯及法律文书送达地址，任何书面通知以邮寄（含EMS）方式寄出三日后视为送达；电子邮箱发送即时视为送达。
1.7.4 如任一方变更联系方式，应提前5日书面通知对方，否则按原地址送达仍视为有效。
[bookmark: line0526]1.10 交通运输
[bookmark: line0527][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: line0528]关于出入现场的权利的约定：施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。承包人必须遵守招标人及政府有关主管部门对施工现场的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在签约合同价中。
[bookmark: line0529][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
[bookmark: line0530][bookmark: _Toc318581157]关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定。
[bookmark: line0531]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
[bookmark: line0532]1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: line0533]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: line0534]1.11 知识产权
[bookmark: line0535]1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
[bookmark: line0536]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: line0537]1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
[bookmark: line0538]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: line0539]1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中，结算时不予调整。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: line0543]1.13 工程量清单缺陷的修正
出现工程量清单缺陷时，是否调整合同价格：按通用条款、GB/T50500-2024第8章及下述专用条款执行。
1.13.1 允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量变化，综合单价不调整（不平衡报价的除外）。
1.13.2 不平衡报价的处理方式
如在结算时发现已标价工程量清单中存在过高报价项目，将调整其综合单价。
（1）工程量增加在 15%（含）以内的部分，仍按原投标综合单价执行。
（2）工程量超出15%的部分，将调整其综合单价，调整原则为：按照GB/T50500-2024第8.9条相关规定确定。
（3）对于工程量减少的过低价项目，按投标价执行。
[bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156]2. 发包人
[bookmark: line0544]2.2 发包人代表
[bookmark: line0545]发包人代表：
[bookmark: line0546]姓    名：   ；
[bookmark: line0547]身份证号：     ；
[bookmark: line0548]职    务：     ；
[bookmark: line0549]联系电话：     ；
[bookmark: line0550]电子信箱：     ；
[bookmark: line0551]通信地址：   。
[bookmark: line0552][bookmark: line0553]发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
[bookmark: line0554]2.4.1 提供施工现场
[bookmark: line0555]关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。
[bookmark: line0556]2.4.2 提供施工条件
[bookmark: line0557]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
[bookmark: line0558]（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人不提供施工用水源、电源(市政和绿化工程)。场内的接水、接电（含用水申请及挂表费用）工作由承包人自行解决，此项费用由承包人承担。
[bookmark: line0559]（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。
[bookmark: line0560]（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，由承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理， 由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。
[bookmark: line0561]2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: line0562][bookmark: _Toc351203635]发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
[bookmark: line0563]发包人是否提供支付担保：无。
[bookmark: line0564]发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: line0565][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344]3. 承包人
[bookmark: line0566]3.1 承包人的一般义务
[bookmark: line0567]承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行包括但不限于以下义务：
[bookmark: line0568]（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
[bookmark: line0569]（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
[bookmark: line0570]（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
[bookmark: line0571]（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
[bookmark: line0572]（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
[bookmark: line0573]（6）施工场地清洁符合环境卫生管理的相关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。
[bookmark: line0574]按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
[bookmark: line0575]（7）按通用条款第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
[bookmark: line0576]（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（尤其是农民工）工资，并及时向分包人支付合同价款；若出现发包人因承包人拖欠工人工资而承担责任的情况，发包人有权加倍扣除工程款。
[bookmark: line0577]（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在工程具备竣工验收条件后40天内按国家工程竣工验收标准，向发包人提供完整竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告，且符合工程所在地质监站、城建档案馆等相关部门要求，并自行承担相关费用。
[bookmark: line0578]承包人需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件、四套复印件，电子文档二套，竣工图八套，同时须符合相关部门规定。
[bookmark: line0579]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
[bookmark: line0580]承包人提交的竣工资料移交时间：工程具备竣工验收条件后40天内。
[bookmark: line0581]承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件和电子文件。
[bookmark: line0582]（10）承包人应履行的其他义务：
[bookmark: line0583]（10.1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏或为现场附近和过往人群的安全与方便，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人承担。
[bookmark: line0584]（10.2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：具体根据现场情况按发包人要求执行。
[bookmark: line0585]（10.3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定， 由承包人办理相关手续，由承包人承担发生的一切费用。
[bookmark: line0586]（10.4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由承包人负责成品保护并承担费用。
[bookmark: line0587]（10.5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人对此有注意义务，现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其要做好管线保护工作，具体要求：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（包含联络方式。因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。
[bookmark: line0588]（10.6）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。
[bookmark: line0589]（10.7）承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理。
[bookmark: line0590]（10.8）双方约定承包人应做的其它工作（包括但不限于）：
[bookmark: line0591]a.承包人应负责修建进入施工现场的临时道路，确保施工设备、车辆顺利进出施工现场，如因路况不好，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，承包人承担相应责任及费用。
[bookmark: line0592]b.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。
[bookmark: line0593]c.严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。
[bookmark: line0594]d.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。
[bookmark: line0595]e.承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。如有事故，承包人应及时通知发包人及相关主管单位，同时须书面报告发包人。
[bookmark: line0596]f.施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。
[bookmark: line0597]g.在施工中， 由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。
[bookmark: line0598]h.承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可，如发包人对设备、材料的品牌有规定，必须按其规定执行，否则，发包人有权要求承包人按规定品牌更换，但承包人所报材料单价不做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图,同时应满足相关技术规范要求。
[bookmark: line0599]i.其他 1、竣工资料应符合发包人及城建档案馆等相关部门关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受发包人的现场协调管理；4、其它事宜由双方协商另定。
[bookmark: line0600]承包人未能按要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。
[bookmark: line0601]3.2 项目经理
[bookmark: line0602]3.2.1 项目经理：
[bookmark: line0603]姓    名：   ；
[bookmark: line0604]身份证号：   ；
[bookmark: line0605]建造师执业资格等级：   ；
[bookmark: line0606]建造师注册证书号： ；
[bookmark: line0607]建造师执业印章号： ；
[bookmark: line0608]安全生产考核合格证书号： ；
[bookmark: line0609]联系电话：   ；
[bookmark: line0610]电子信箱：   ；
[bookmark: line0611]通信地址：   ；
[bookmark: line0612]承包人对项目经理的授权范围如下：负责与公司总部的信息沟通与协调项目资源的组织与调配（包括人力、物资、资金等），领导制定项目各项管理目标及保证措施，对实施过程进行监督, 是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同，是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和发包人负责。
[bookmark: line0613]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场需征得发包人的负责人同意。
[bookmark: line0614]承包人未提交劳动合同， 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人按5万元进行处罚， 同时要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人将单方解除施工合同。
[bookmark: line0615]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人发现项目经理擅自离开施工现场的，承包人须向发包人按2万元/次支付违约金；发包人发出限期到岗通知24小时后项目经理仍未到岗的，发包人有权要求承包人委派同等资质人员代行职责；因项目经理缺岗导致现场停工或进度滞后的，所有损失由承包人承担且工期不予顺延。违约金在工程结算款中扣除，同时发包人有权单方解除施工合同。
[bookmark: line0616]3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、被有关部门责令吊销执业资格的。且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人将单方解除施工合同。除上述特殊情况发生项目负责人更换的，承包人应承担相应的违约责任：承包人每次须向发包人支付违约金5万元，违约金从工程竣工结算款中扣除，同时发包人有权单方解除施工合同。
[bookmark: line0617]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付违约金5万元，违约金从工程款中扣除，同时发包人有权单方解除合同。
[bookmark: line0618]3.3 承包人人员
[bookmark: line0619]本工程投标主要技术管理人员承包人不得单方面更换；若出现更换情况发包人有权要求承包人改正，若承包人拒绝改正的，则发包人有权单方终止合同并责令承包人退场,并按2000元/天索赔(从违约之日至退场之日)。
[bookmark: line0620]3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向发包人提交项目管理机构及施工现场人员安排报告，并经发包人书面同意确认后，方可办理合同备案手续。
[bookmark: line0621]技术负责人：
[bookmark: line0622]姓    名 ：                ；
[bookmark: line0623]身份证号：              ；
[bookmark: line0624]证书编号：               ；
[bookmark: line0625]施工员：
[bookmark: line0626]姓    名 ：                  ；
[bookmark: line0627]身份证号：              ；
[bookmark: line0628]证书编号：               ；
[bookmark: line0629]质量员：
[bookmark: line0630]姓    名 ：                ；
[bookmark: line0631]身份证号：               ；
[bookmark: line0632]证书编号：              ；
[bookmark: line0633]安全员：
[bookmark: line0634]姓    名 ：              ；
[bookmark: line0635]身份证号：              ；
[bookmark: line0636]证书编号：              ；
[bookmark: line0637]大中型项目，开工前承包人应在施工现场安装生物识别网络管理系统，招标人依据合同约定条款对项目负责人等项目组成员加强履约管理。
[bookmark: line0638]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人按10000元/人支付违约金，违约金从工程款中扣除，同时发包人有权单方解除合同。
[bookmark: line0639]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同签订后，项目班子主要成员不到位，则监理工程师有权不签发开工令，施工中项目管理部的主要成员离开工地应向建设单位代表请假，经过批准后方能离开。
[bookmark: line0640]3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须按10000 元/人﹒次向发包人支付违约金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，费用从工程竣工结算款中扣除。
[bookmark: line0641]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理部主要管理人员，未经批准擅自离开现场的，发包人按1万元/人·次对承包人进行处罚，费用从工程竣工结算款中扣除。
[bookmark: line0642]3.5 分包
[bookmark: line0643]3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: line0644]禁止分包的工程包括：未经发包人同意，本工程不允许分包。
[bookmark: line0645]主体结构、关键性工作的范围：  /   。
[bookmark: line0646]3.5.2 分包的确定
[bookmark: line0647]允许分包的专业工程包括：按发包人规定执行，需经发包人书面同意。
[bookmark: line0648]其他关于分包的约定：本项目不允许分包，一旦发现有分包行为，承包人须立即收回分包工程并承担违约责任。
[bookmark: line0649]3.5.4 分包合同价款
[bookmark: line0650]关于分包合同价款支付的约定：  /      。
[bookmark: line0651][bookmark: _Toc351203636]3.6 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: line0652]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
[bookmark: line0653]3.7 履约担保
[bookmark: line0654]承包人是否提供履约担保：提供。
[bookmark: line0655]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
[bookmark: line0656]形式：采用经发包人认可的银行保函或缴纳现金形式；
[bookmark: line0657]金额：签约合同价（即中标价）的10%；
[bookmark: line0658]履约担保的方式、金额及期限：中标通知书发出之日起15日内提供中标价的10%的履约保证金（现金或发包人认可的银行履约保函），未按规定提交履约保证金或提交履约保函的，视为承包人放弃中标项目，同时按规定没收其投标保证金。履约保证金于工程竣工验收合格后7个工作日内无息退还。履约保函到期后仍在施工阶段，应继续提供有效保函，否则发包人有权从工程款中扣等额履约保证金。
[bookmark: line0659][bookmark: OLE_LINK29]注：采用银行保函时，出具履约担保的银行级别应为支行及以上级别。为获得此履约担保所需费用由承包人自行承担。
[bookmark: line0660]提供担保的银行须经发包人认可，且银行履约保函需经甲方确认，若承包人未按规定提交履约保证金，招标人将取消其中标资格，同时按规定没收其投标保证金。给招标人造成的损失（包含但不限于招标代理费损失、两次中标价的差价损失等）超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。
[bookmark: line0661][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296503162]4. 监理人
[bookmark: line0662]4.1 监理人的一般规定
[bookmark: line0663]关于监理人的监理内容：对本工程施工及保修阶段的进度、质量、投资控制，安全、文明施工、合同、信息管理和组织协调。
[bookmark: line0664]关于监理人的监理权限：在发包人委托权限内，审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证； 以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。
[bookmark: line0665]需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）批准设计变更；（6）发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；（7）索赔的支付； (8)工程款支付。
[bookmark: line0666]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所、生活场所由总承包单位提供，并承担相关费用。
[bookmark: line0667][bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203637]4.2 监理人员
[bookmark: line0668]总监理工程师：
[bookmark: line0669]姓    名 ：                 ；
[bookmark: line0670]职    务 ：                 ；
[bookmark: line0671]监理工程师执业资格证书号：        ；
[bookmark: line0672]关于监理人的其他约定：           。
[bookmark: line0673]4.4 商定或确定
[bookmark: line0674]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无  。
[bookmark: line0675][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872]5. 工程质量
[bookmark: line0676][bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496]5.1 质量要求
[bookmark: line0677]5.1.1 特殊质量标准和要求：  /   。
[bookmark: line0678]关于工程奖项的约定：/。
[bookmark: line0679]5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: line0680]5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在共同验收前48 小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。
[bookmark: line0681]监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
[bookmark: line0682]关于延期最长不得超过：48 小时。
[bookmark: line0683]5.4.2 删除通用条款 5.4.2 条。
[bookmark: line0684]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: line0685][bookmark: _Toc351203639]6.1 安全文明施工
[bookmark: line0686]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，承包人应予以配合，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。
[bookmark: line0687]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后 7 日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。
[bookmark: line0688]关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场。承包人应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。
[bookmark: line0689]6.1.5 文明施工
[bookmark: line0690]合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁，同时遵守发包人的其他有关管理要求。费用包含在合同总价中。
[bookmark: line0691]承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。
[bookmark: line0692][bookmark: line0693]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：由承包人在开工前7日内提供安全生产措施费相关证明材料报发包人审核后，发包人工程开工后28天内预付安全生产措施费总额的50%给承包人，其余与工程进度款同期支付。对跨年度实施的重大工程，预付的安全生产措施费总额可按年度工程进度计划分解计算。发承包双方在计算应付工程进度款时，不应扣回预付的安全生产措施费。
6.1.7 现场安全文明施工不符合要求，发包人及监理有权直接在安全文明措施费中直接扣除或使用保证现场安全设施的配套到位。
[bookmark: line0694]6.1.8 施工现场临时消防设施必须按国家规范要求配套到位，如发生火灾等安全事故，在赔偿价值基础上再进行双倍的罚款。
[bookmark: line0695]6.1.9 现场安全文明设置应达到标准化现场施工要求，因现场安全设置不到位被安监部门责令整改的，每次给予伍千元罚款。
[bookmark: line0696]7. 工期和进度
[bookmark: line0697][bookmark: _Toc351203640]7.1 施工组织设计
[bookmark: line0698]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：具体根据发包人及监理人要求执行 。
[bookmark: line0699]7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: line0700]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在开工前5天内，向监理工程师提交8份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各8份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各8份；必要时应提供日报和日计划各8份。以上资料由监理人报送发包人2份。
[bookmark: line0701]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。
[bookmark: line0702]7.2 施工进度计划
[bookmark: line0703]（1）承包人必须在接到开工通知起按照合同工期完工，并在接到通知后次日内进场施工，并于当日向发包人现场代表报出施工进度计划。
[bookmark: line0704]（2）承包人必须按进度计划施工，若发包人连续检查两次未能达到进度计划要求，则有权单方解除合同并对已完成未付款合格工程量只按50%结算。承包人必须在接发包人退场通知后 24 小时内退场。
[bookmark: line0705]7.2.2 施工进度计划的修订
[bookmark: line0706]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：提供后7日内。
[bookmark: line0707]7.3 开工
[bookmark: line0708]7.3.1 开工准备
[bookmark: line0709]关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
[bookmark: line0710]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 由发包人决定。
[bookmark: line0711]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求执行  。
[bookmark: line0712]7.3.2 开工通知
[bookmark: line0713][bookmark: autodocs_38f42f48bea44642848a4cb03f99a97]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: line0714]7.4 测量放线
[bookmark: line0715]7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后开工日期前7天，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同建设单位和承包人予以核实。承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。
[bookmark: line0716]7.5 工期延误
[bookmark: line0717]7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: line0718]（7）因发包人原因导致工期延误的情形：发包人有权调整项目各分部分项工程等工期并不向承包人承担任何责任（包含但不限于承包人的空窝工、机械台班等损失）。
[bookmark: line0719]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: line0720]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
[bookmark: line0721]当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，承包人须按2万元/天向发包人支付违约金，若承包人无切实有效措施保证竣工目标，经发包人单方委托的专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从并对发包人重新招标等工作予以同意并给予配合。
[bookmark: line0722]工程不能按期竣工，视为承包人违约，承包人须按4万元/天向发包人支付违约金；对承包人不能按期竣工的，且拖延工期超过20日历天以上的，除支付约定违约金外，发包人有权单方解除合同，承包人应保证承包人及其供应商、配套商等应无条件退场，并承担发包人的全部损失。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: line0723]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款20%。
[bookmark: line0724]7.6 不利物质条件
[bookmark: line0725]不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，同时已充分考虑了施工中各种不利因素，并且已有合理的措施保证在合同工期内完成施工任务，此项费用已包含在报价中。
[bookmark: line0726]7.7 异常恶劣的气候条件
[bookmark: line0727]发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按国家相关规定执行。
[bookmark: line0728]7.9 提前竣工的奖励
[bookmark: line0729]7.9.2 提前竣工的奖励：无 。
[bookmark: line0730]8. 材料与设备
[bookmark: line0731][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc351203641]8.4 材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: line0732]8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用：卸车费、堆放、保管等由承包人负责，材料运到现场后的保管由承包人负责，材料安装过程中定额内损耗由发包人承担，定额外损耗由承包人承担，包含在签约合同价中。
[bookmark: line0733]除合同规定的品牌外，现场使用的大中型材料及对环境安全有影响的材料，发包人及监理认为对工程重要的材料，均需选定至少三种品牌报发包人及监理认可方可在工程中使用。材料进场复试检测由业主及监理在现场共同取样送检，承包人提供车辆供业主考察品牌送检使用。按国家规范要求需复试的材料，复试不合格每次罚款伍千元，同时要求所送检的这一批材料必须立即退场。
[bookmark: line0734]8.6 样品
[bookmark: line0735]8.6.1 样品的报送与封存
[bookmark: line0736]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人需求确定，费用包含在签约合同价中。
[bookmark: line0737]8.8 施工设备和临时设施
[bookmark: line0738]8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: line0739]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，同时承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续办理及报批，并承担与之相关费用。
[bookmark: line0740][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: line0741][bookmark: _Toc351203642]9.1 试验设备与试验人员
[bookmark: line0742]9.1.2 试验设备
[bookmark: line0743]施工现场需要配置的试验场所：根据现场实际施工需求。
[bookmark: line0744]施工现场需要配备的试验设备：根据现场实际施工需求。
[bookmark: line0745]施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场实际施工需求。
[bookmark: line0746]9.4 现场工艺试验
[bookmark: line0747]现场工艺试验的有关约定：根据现场实际施工需求。
[bookmark: line0748][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: line0749][bookmark: _Toc351203643]10.1 变更的范围
[bookmark: line0750]关于变更的范围的约定：工程中所有的变更，都必须表达清晰，变更内容应详细，能够说明变更的原因、变更的部位、变更的要求、前后的具体做法，设计单位建议标准等，由原设计单位出具设计变更图或正式通知。对涉及工程质量、进度的设计变更，经发包人工程师及负责人共同签发后方可生效，未经签发的变更不得进行施工并结算。对涉及工程造价的设计变更、材料认质认价，在实施变更前，经发包人审定后实施，未经发包人审定的，结算时一律不予确认。为保证施工质量、安全、方便施工，应由承包人采取的措施而发生的变更，导致工程造价增加，结算时一律不予确认。承包人改变施工工艺、施工机具或按规定属于承包人自行调整的工程量，结算时不予增加费用。
[bookmark: line0751]10.3变更执行
10.3.3承包人收到监理人下达的变更指示后，承包人应无条件给予配合执行，并在发包人规定的时间内完成，否则，每逾期一日，承包人应向发包人支付人民币1000元违约金，并限时完成指令。
10.4 变更估价
[bookmark: line0752]10.4.1 变更估价原则
[bookmark: line0753]关于变更估价的约定：
[bookmark: line0756]（1）变更（签证）程序按照连开委办[2015]113号文执行；变更（签证）工程量按实调整，设计变更工程量以设计单位设计变更为准，现场签证工程量以招标人现场代表、监理计量并签证为准；变更（签证）的计价方式按照GB/T50500-2024第8.9条相关规定执行。若因施工单位的施工方案存有缺陷，造成工程量增加的，或增加措施费用的，其责任由承包人承担。
若因施工单位的施工方案存有缺陷，造成工程量增加的，或增加措施费用的，其责任由承包人承担。
（2）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费不调整。
[bookmark: line0757]10.5 承包人的合理化建议
[bookmark: line0758]监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后 7 工作日内。
[bookmark: line0759]发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后 7 工作日内。
[bookmark: line0760]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
[bookmark: line0761][bookmark: line0762]10.7 暂估价
[bookmark: line0763]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: line0774]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：
对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人或承包人招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：
不属于依法必须招标的暂估价项目，由发包人或承包人依据内部制度确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。
注：发包人将根据工程整体情况，有权将暂估项目改为另行发包、暂估价材料改为甲供的权利。
10.7.3清单中所列项目暂估价及材料暂估价由发包人确定品牌、规格，其价格执行合同付款条件下施工期的市场价（材料价格不下浮），由承包人采购，价格的确定方式执行开发区《关于印发对开发区国有资金投资建设工程实行闭合式管理操作规则（修订稿）的通知》（连开委办〔2015〕113号文）规定。
10.8 暂列金额
[bookmark: line0775]合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。
[bookmark: line0776]10.10  新增工程
承包人同意按发包人要求完成新增工程，亦即合同额外工作，且前述新增工程并非需要重新办理立项或类似审批程序的，合同当事人可按以下约定实施：
（1）承包人不得拒绝实施新增工程。
（2）新增工程按10.4.1 变更估价原则中规定的办法确定价格。
（3）承包人应在收到新增工程实施指令后7天内将其实施新增工程的施工组织设计或实施方案、施工进度计划、费用报价（包括分部分项工程项目清单及措施项目清单等）提交发包人审核，发包人应在收到承包人提交资料后28天内完成审核；
（4）新增工程不应影响合同约定的工期、缺陷责任期、进度款支付、施工过程结算及支付、竣工结算及支付等。
（5）新增工程的措施费不增加费用。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559406][bookmark: line0777][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891029]11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: line0765][bookmark: line0778]市场价格波动是否调整合同价格的约定：均不调整。
[bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: line0766][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: line0779][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: line0780][bookmark: line0767][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296944558]12.1 合同价格形式：单价合同；
[bookmark: line0781][bookmark: line0768]1、单价合同
[bookmark: line0782][bookmark: line0769]本工程采用单价合同，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、税金（税率9%）等组成，包括相应清单项目约定或合理范围的风险费，以及不可或缺的辅助工作所需的费用。承包人已根据招标文件要求并充分踏勘施工现场条件后进行报价，合同价款已充分考虑施工期间各类人工、材料、机械的市场风险等计入单价报价，除合同另有约定外，结算时综合单价不再调整。
[bookmark: line0783]综合单价包含的风险范围：
[bookmark: line0785]承包人风险：1.各类人工、材料、机械等市场风险；2.发包人提供材料的安装，工程数量对承包人人工价格变化、招标文件规定的有效损耗率、自身原因超耗使用材料产生的承包风险；3.为完成本工程所承担的施工期间除不可抗力、发包人风险以外的其他一切风险。
发包人风险：1、国家法律、法规、规章和政策发生变化；2、工程量的风险。
风险费用的计算方法：投标时投标人自行考虑。
超出约定风险范围时的综合单价调整办法：  /  。
措施费：承包人按自身的工程实施方案及工期对措施项目清单进行自主报价，包含在合同价款中，其中安全生产措施费符合国家及江苏省、行业主管部门的相关规定。
承包人投标时所报措施项目施工方案应被认为是合理可行，并符合实际施工要求的，其措施项目费用包干计价，承包人应承担自身调整施工方案所引起的措施项目费用增加的风险。
未按要求填报措施清单项目的价格、按项计价的分部分项工程清单项目的价格,其费用可视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不做重新计价及调整。
[bookmark: line0787]2、总价合同
[bookmark: line0788]总价包含的风险范围：  /   。
[bookmark: line0789]风险费用的计算方法：  /  。
[bookmark: line0790]风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。
[bookmark: line0791]3、其他价格方式：   /   。
[bookmark: line0792]12.2 预付款
[bookmark: line0793]12.2.1 预付款的支付
[bookmark: line0794]预付款支付比例或金额： / 。
[bookmark: line0795]预付款支付期限：  /  。
[bookmark: line0796]预付款扣回的方式：  / 。
[bookmark: line0797]12.2.2 预付款担保
[bookmark: line0798]承包人提交预付款担保的期限：  /   。
[bookmark: line0799]预付款担保的形式为：  /  。
[bookmark: line0786][bookmark: line0800]12.3 计量
[bookmark: line0801]12.3.1 计量原则
[bookmark: line0802]工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024等工程量计算规则和有合同约束力的图纸等进行计量。
[bookmark: line0803]12.3.2 计量周期
[bookmark: line0804]关于计量周期的约定：
关于计量周期的约定：承包人应按月及时编报分部分项工程量，应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。承包人逾期提交的，发包人按每天5000元违约金对承包人进行处罚，最终可在结算中予以扣除；承包人逾期满90天的，除要求支付违约金外，发包人还有权解除合同。承包人未在约定时间内提交竣工结算资料，经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算价的依据，承包人应予以认可。因承包人未在约定时间内提交结算资料造成发包人不能按期完成竣工财务决算的编制和上报的，发包人有权另行追究承包人的违约责任。
[bookmark: line0805]12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: line0806]关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
[bookmark: line0807]12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: line0808]关于总价合同计量的约定：    /   。
[bookmark: line0809]12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /    。
[bookmark: line0810]12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: line0811]其他价格形式的计量方式和程序：    /     。
[bookmark: line0812]12.4 工程进度款支付
[bookmark: line0813]12.4.1 付款周期
[bookmark: line0814]关于付款周期的约定：
[bookmark: line0815][bookmark: _Hlk235731691]（1）无预付款；工程竣工验收合格后付至已完合格工程量的80%；结算完成后付至结算价的97%；质保期满且无质量问题后，无息付清余款。
[bookmark: line0816]（2）每次支付工程款前，承包人应先出具税务部门开具的合同约定的增值税专用发票用于相关费用的结算，否则发包人有权拒绝付款，且迟延付款的责任由承包人自行承担。
[bookmark: line0817]注：承包人必须保证施工期间的民工工资发放，每次支付工程款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资发包人有权从总工程进度款扣除拖欠的民工工资，视为发包人已向承包人支付了等额工程款。
[bookmark: line0818]12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: line0819]关于进度付款申请单编制的约定：本工程无进度款；工程变更、签证、索赔费用在工程结算后支付。
[bookmark: line0820]12.4.3 进度付款申请单的提交
[bookmark: line0821]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: line0822]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: line0823]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: line0824]12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: line0825]（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
[bookmark: line0826]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
[bookmark: line0827]（2）发包人支付进度款的期限：按资金到位情况拨付。
[bookmark: line0828]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计取，违约金为零。
[bookmark: line0829]12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: line0830]2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: line0831]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
[bookmark: line0832]13. 验收和工程试车
[bookmark: line0833][bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251471]13.1 分部分项工程验收
[bookmark: line0834]13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
[bookmark: line0835]关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: line0836]13.2 竣工验收
[bookmark: line0837]13.2.2 竣工验收程序
[bookmark: line0838]关于竣工验收程序的约定：
[bookmark: line0839]（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
[bookmark: line0840]（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人、 主管部门等相关单位完成竣工验收。
[bookmark: line0841]（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 28 天内向承包人签发工程接收证书。
[bookmark: line0842]（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）承包人应在收到整改通知后3日内完成返工或修复，并重新提交竣工验收申请。因工程质量不合格导致二次及以上验收的，由此增加的监理费用及发包人管理费用由承包人承担。
（6）若工程经三次验收仍不合格，发包人有权单方解除合同，承包人应无条件退场，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: line0843]（7）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 28 天内向承包人颁发工程接收证书。
[bookmark: line0844]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取，违约金为零。
[bookmark: line0845]13.2.5 移交、接收全部与部分工程
[bookmark: line0846]承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款 。
[bookmark: line0847]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取，违约金为零。
[bookmark: line0848]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人须按5万元/天向发包人支付违约金，违约金在工程竣工结算中直接扣除。
[bookmark: line0849]13.3 工程试车
[bookmark: line0850]13.3.1 试车程序
[bookmark: line0851]工程试车内容：/           。
[bookmark: line0852]（1）单机无负荷试车费用由/承担；
[bookmark: line0853]（2）无负荷联动试车费用由/承担。
[bookmark: line0854]13.3.3 投料试车
[bookmark: line0855]关于投料试车相关事项的约定：    /          。
[bookmark: line0856]13.6 竣工退场
[bookmark: line0857]13.6.1 竣工退场
[bookmark: line0858]承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在 7 天内全部退出现场。
[bookmark: line0859]14. 竣工结算
[bookmark: line0860][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251506]14.1 竣工结算申请
[bookmark: line0861]承包人提交竣工结算申请单的期限：适用专用条款第 14.2.（4）条。
[bookmark: line0862]竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求执行。
[bookmark: line0863]14.2 竣工结算审核
[bookmark: line0864]发包人审批竣工付款申请单的期限：
[bookmark: line0869]（1）发包人在收到结算文件后10个工作日内提交由开发区财政局财政投资评审中心进行审核，在资料完整的情况下在规定时间内出具工程造价审核结果。在此期间，发包人因结算中的任何事项可向承包人质询、查证。承包人在收到发包人明确的书面质询、查证后的七个工作日之内应提供相应的有效资料，若承包人在七个工作日之内不能提供的质询、查证资料，则视为承包人自动放弃该项计价的经济利益。若因发包人原因在收到竣工工程结算文件后的10个工作日内未能及时提交开发区财政局财政投资评审中心进行工程结算审核或在资料完整的情况下未在规定时间内出具工程造价审核结果，则每推迟一天发包人按工程结算价的万分之二向承包人进行赔偿。
（2）承包人提交的工程结算上报值经最终审核后，核减率≤8%，咨询费由发包人承担；若核减率＞8%，则超过8％部分的咨询费由承包人承担（费用计取标准按超过8％部分的核减额的6%计算）。
（3）付款条款中约定的“结算”以连云港经济技术开发区财政局财政投资评审中心审核的，建设单位签字盖章确认过的结算书为依据进行付款。
（4）若开发区审计局决定对本工程进行审核，则以开发区审计局审核后确定的工程造价为最终结算价，对连云港经济技术开发区财政局财政投资评审中心审核结算金额进行调整。
发包人完成竣工付款的期限：适用专用条款 12.4.1，具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。
[bookmark: line0870]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款第20条“争议解决 ”的约定办理  。
[bookmark: line0871]14.4 最终结清
[bookmark: line0872]14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: line0873]承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行。
[bookmark: line0874]承包人提交最终结算申请单的期限：质保期满后 7 天内。
[bookmark: line0875]14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: line0876]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人工作流程执行。
[bookmark: line0877]（2）发包人完成支付的期限：适用专用条款 12.4.1，具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。
[bookmark: line0878]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: line0879][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]15.2 缺陷责任期
[bookmark: line0880]缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程通过竣工验收合格之日起计算，24 个月。
[bookmark: line0881]15.3 质量保证金
[bookmark: line0882]关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
[bookmark: line0883]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: line0884]质量保证金采用以下第（3）种方式：
[bookmark: line0885]（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；
[bookmark: line0886]（2）/%的工程款；
[bookmark: line0887]（3）其他方式 : 竣工结算价款的3%。
[bookmark: line0888]15.3.2 质量保证金的扣留
[bookmark: line0889]质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：
[bookmark: line0890]（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: line0891]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: line0892]（3）其他扣留方式 :  /    。
[bookmark: line0893]关于质量保证金的补充约定：   /     。
[bookmark: line0894]15.4 保修
[bookmark: line0895]15.4.1 保修责任
[bookmark: line0896]工程保修期为：详见工程质量保修书。
[bookmark: line0897]15.4.3 修复通知
[bookmark: line0898]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知 24 小时内，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
[bookmark: line0899]16. 违约
[bookmark: line0900][bookmark: _Toc351203649]16.1 发包人违约
[bookmark: line0901]16.1.1 发包人违约的情形
[bookmark: line0902]发包人违约的其他情形：无   。
[bookmark: line0903]16.1.2 发包人违约的责任
[bookmark: line0904]发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: line0905]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
[bookmark: line0906]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不补偿任何费用。
[bookmark: line0907]（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不补偿任何费用。
[bookmark: line0908]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
[bookmark: line0909]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。
[bookmark: line0910]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人代表书面确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。
[bookmark: line0911]（7）其他：无。
[bookmark: line0912]16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: line0913]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为 并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，解除履约担保，进行审计结算，合同解除后， 按12.4.1条付款比例支付。
[bookmark: line0914]审计结算款包括：
[bookmark: line0915]（1）合同解除前所完成工作的价款；
[bookmark: line0916]（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
[bookmark: line0917]（3）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
[bookmark: line0918]（4）按照合同约定应退还的质量保证金；
[bookmark: line0919]（5）因解除合同给承包人造成的损失。
[bookmark: line0920]16.2 承包人违约
[bookmark: line0921]16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: line0922]承包人违约的其他情形：
[bookmark: line0923](1)因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的；
[bookmark: line0924](2)若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；
[bookmark: line0925](3)承包人不能按规定上报竣工结算；
[bookmark: line0926](4)因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；
[bookmark: line0927](5) 招标文件和合同规定承包人其他违约情形。
[bookmark: line0928]16.2.2 承包人违约的责任
[bookmark: line0929]16.2.2.1承包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: line0930]（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的 10%进行处罚，并从工程款中直接扣除，经发包人要求仍未整改到位或情节严重的可解除合同；
[bookmark: line0931]（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：按发包人要求进行整改，并按材料和工程设备价款的 20%进行处罚，并从工程款中直接扣除；
[bookmark: line0932]（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长，同时按2万元/处对承包人进行处罚；
（4）由于承包人的原因不能执行发包人的工期要求而延误工期，延误责任由承包人承担，工期每延误一天由承包人向发包人支付违约金10000元。承包人支付违约金，并不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: line0933]（5）承包人违反通用条款第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长，每发现一次处罚2万元；
[bookmark: line0934]（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，发包人有权向承包人进行追偿，承包人不得就维修费用提出任何异议；
[bookmark: line0935]（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权解除合同，扣除履约保证金；如履约保证金不足，发包人有权从已完工程价款中扣除；发包人有损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿，并上报建设主管部门；
[bookmark: line0936]（8）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接发包人通知后 3 天内未按书面通知要求整改的，承包人须按3000元/次向发包人支付违约金，费用在承包人履约担保金中扣除。同时发包人有权另行安排他人完成，费用在承包人工程款中扣除。
[bookmark: line0937]（9）若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次承包人需向发包人支付 1 万元的违约金。
[bookmark: line0938]（10）如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的，承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金 20%的违约金。
[bookmark: line0939]（11）对严重违约需解除合同并清除出场的承包人，发包人可将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报公示。
[bookmark: line0940]（12）招标文件和合同规定承包人其他违约责任：限期整改，工期不延长，同时按2万元/次对承包人进行处罚；如发包人认为违约行为严重、恶劣，可以加重处罚。
[bookmark: line0941]16.2.2.2承包人违约责任的违约金的上限：合同价款30%。
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: line0942]关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
[bookmark: line0943]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
[bookmark: line0944]17. 不可抗力
[bookmark: line0945][bookmark: _Toc351203650]17.1 不可抗力的确认
[bookmark: line0946]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等。
[bookmark: line0947]17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: line0948]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
[bookmark: line0949]18. 保险
[bookmark: line0950][bookmark: _Toc351203651]18.1 工程保险
[bookmark: line0951]关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险由承包人办理，相关费用已包含在投标报价中。因为承包人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由承包人自行承担。
[bookmark: line0952]18.3 其他保险
[bookmark: line0953]关于其他保险的约定：
[bookmark: line0954](1)保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
[bookmark: line0955](2)如发生保险事故时，承包人应负责向保险公司索赔及办理赔付事宜。
[bookmark: line0956](3)合同生效后，承包人必须在工程开工前办理保险，如承包人未办理保险的，发包人有权从工程进度款中扣除此工程保险费用,直接选择保险人。
[bookmark: line0957](4)未尽事宜，按通用条款执行。
[bookmark: line0958]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
[bookmark: line0959]18.7 通知义务
[bookmark: line0960]关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
[bookmark: line0961]20. 争议解决
[bookmark: line0962]20.3 争议评审
[bookmark: line0963]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/    。
[bookmark: bookmark13][bookmark: line0964]20.3.1 争议评审小组的确定
[bookmark: line0965]争议评审小组成员的确定：/。
[bookmark: line0966]选定争议评审员的期限：/。
[bookmark: line0967]争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
[bookmark: line0968]其他事项的约定：/。
[bookmark: line0969]20.3.2 争议评审小组的决定
[bookmark: line0970]合同当事人关于本项的约定：/。
[bookmark: line0971]20.4 仲裁或诉讼
[bookmark: line0972]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
[bookmark: line0973]（1）向仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: line0974]（2）向工程所在地人民法院起诉。
[bookmark: line0975]21、补充条款：
[bookmark: line0976]21.1 承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
[bookmark: line0977]21.2 所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
[bookmark: line0978]21.3 工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。
[bookmark: line0979]21.4 由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。 由于施工震动引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。 如震动超过极限值时，监理工程师可批示承包人改变其施工方法，使其符合有关规定。
[bookmark: line0980]21.5 承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
[bookmark: line0981]21.6 无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。
[bookmark: line0982]21.7 承包人应将施工中产生的多余土方及建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场土方、垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。
[bookmark: line0983]21.8 承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
[bookmark: line0984]21.9 除不可抗力因素外，合同价中已包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
[bookmark: line0985]21.10 施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
[bookmark: line0986]21.11承包人须按照当地主管部门要求足额缴纳农民工工资保证金，若不缴纳，发包人有权从工程款中扣除并代为缴纳，该保证金在本工程竣工验收合格后 30 日内无息退还。
[bookmark: line0987]21.12 签订合同后被发现存在出借（挂靠）资质的行为，愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。
[bookmark: line0988]21.13 如承包人转包或分包的行为造成发包人被第三方起诉、提起仲裁的，发包人因此受到的损失由承包人承担，且承包人应支付给发包人第三方诉求金额10%的违约金。发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
[bookmark: line0989]21.14 如承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包人造成的损失，发包人根据情况不同有权扣除承包人总合同价款1%-5%的违约金。发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
[bookmark: line0990]21.15 承包人已充分考虑各专业工程交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大，其费用在报价中充分考虑。
[bookmark: line0992]21.16承包人必须做到“六个百分百 ”施工标准，即“施工工地周边 100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100% 密闭运输 ”，因此而产生的全部费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
[bookmark: line0993]21.17 承包人应遵守《关于做好连云港市施工围挡设置和管理工作的意见》（连政办法 【2018】147号）的管理规定进行施工围挡，施工围挡产生的所有费用包含在合同总价中。
[bookmark: line0994]21.18承包人应按照《保障农民工工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付 管理办法》苏建建管〔2016〕707 号及《关于落实建设领域治理拖欠农民工工资问题有关规定的通知》连建管〔2017〕83 号、新海连[2024]5 号关于印发《新海连集团项目工程总承包、施工总承包、专业工程总承包等单位农民工工资管理违约责任追究管理细则》的通知等文件规定，为切实保障农民工权益，工程建设项目施工中实行实名制管理、农民工工资实行专户支付、按月足额支付农民工工资。若因承包人欠付工人工资，发包人有权直接代付，且发包人有权从应付工程款中直接扣除双倍代付的农民工工资及相应利息。
[bookmark: line0996]21.19承包人与第三人签订合同后在履行过程中发生纠纷的，或因承包人原因造成他人人身、 财产损失的，第三人在起诉承包人的同时将发包人也列为被告，无论发包人最终是否承担法律责任，发包人因参与诉讼而产生的一切费用及可能承担的责任，包括但不限于律师费（以发包人与律师事务所签订的委托代理合同、律师费支付凭证和律师费发票为准）、诉讼费（以正式发票为准）等发包人实际支付、实际垫付或将来必然将支付的费用，都由承包人承担。发包人有权直接从工程款中直接抵扣，承包人承诺不持任何异议。
[bookmark: line0997]21.20 承包人所购买材料必须严格按照施工图纸、招标文件要求采购。承包人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其它配件均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品，以确保结构安全环保。
[bookmark: line1001]21.21 发包人不提供工人及管理人员住宿、办公临建，承包人自行考虑，相关费用已包含在合同价中。
 





[bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565]
附件1：
[bookmark: line1005]工程质量保修书
[bookmark: line1006]发包人（全称）：                                
[bookmark: line1007]承包人（全称）：                                

[bookmark: line1008]发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》 ，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: line1009]一、工程质量保修范围和内容
[bookmark: line1010]承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
[bookmark: line1011]质量保修范围包括承包范围以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围内的全部内容。
[bookmark: line1012]二、质量保修期
[bookmark: line1013]根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
[bookmark: line1014]1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
[bookmark: line1015]2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
[bookmark: line1016][bookmark: line1002]3．装修工程为  2   年；
[bookmark: line1017][bookmark: line1003]4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
[bookmark: line1018]5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
[bookmark: line1019]6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；
[bookmark: line1020]7．其他项目保修期限约定如下：所有项目保修期限不低于 2 年。
[bookmark: line1021]质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: line1022]三、缺陷责任期
[bookmark: line1023]工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
[bookmark: line1024]缺陷责任期终止且结算完成后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: line1025]四、质量保修责任
[bookmark: line1026]1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 5 日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
[bookmark: line1027]2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
[bookmark: line1028]3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保路面的质量合格。因承包人致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
[bookmark: line1029]4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: line1030]五、保修费用
[bookmark: line1031]保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: line1032]六、双方约定的其他工程质量保修事项：
[bookmark: line1033]工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件， 自双方签字盖章后生效。

[bookmark: line1034]发包人(公章)：                    承包人(公章)：         
[bookmark: line1035]地  址：                  地  址：     
[bookmark: line1036]法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：     
[bookmark: line1037]委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：     
[bookmark: line1038]电  话：                电  话：   
[bookmark: line1039]传  真：                传  真：   
[bookmark: line1040]开户银行：                开户银行： 
[bookmark: line1041]账  号：                    账 号：    
[bookmark: line1042]邮政编码：                  邮政编码： 





附件2：
成交人诚信承诺书

我单位系                 ，作为        （采购人）    项目 中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣项目负责人      将严格按照响应文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及响应文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。
            
                     项目负责人（签字）：             
中标人法人代表（签字）：         
                           
                                     公   章

                                   年   月    日


附件3
不拖欠农民工工资承诺书

致：                           
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人               （法定代表人姓名）以                  （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位中标承建（项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。
3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。


承包人（公章）： 
法定代表人（签字）：
日  期：     年  月   日
  

附件4
工程安全环境管理协议
发包人：                     
承包人：                     
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高建设过程安全健康环境管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。
1、安全文明施工管理目标
（1）杜绝重伤及以上事故；
（2）杜绝重大机械设备事故；
（3）杜绝重大火灾事故；
（4）杜绝负主要责任的重大交通事故；
（5）杜绝重复发生相同性质的事故；
（6）创建安全文明施工样板工程；
（7）杜绝重大设备损坏事故。
2、安全文明施工和环境管理执行标准：
以下标准双方均应认真执行：
（1）《建设工程安全管理条例》；
（2）国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度； 
（3）发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。
3、发包人的权利和义务：
（1）发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；
（2）发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；
（3）施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；
（4）对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；
（5）施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；
（6）施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；
（7）发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；
（8）发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；
（9）由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
4、承包人的权利和义务：
（1）承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；
（2）承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的 3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；
（3）承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；
（4）承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；
（5）承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；
（6）承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；
（7）承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；
（8）承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；
（9）承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；
（10）承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；
（11）各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；
（12）承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；
5、承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的 2～3 倍扣除；
6、贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故报告规定，在事故发生后 24 小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；
7、其他
（1）承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；
（2）施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；
（3）由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；
（4）承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；
（5）对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；
8、本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、交通部和地方政府的有关规定执行；
9、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力；
10、甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

发包人（盖章）：                       承包人（盖章）：
发包人安全第一责任人（签字）：         承包人安全第一责任人（签字）：
签约日期：      年     月     日  



附件5
工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）         （以下简称“发包人”）与中标单位（全称）         （以下简称“承包人”），特订立如下合同。 
1、甲乙双方的权利和义务 
（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。 
（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。 
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。 
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知 处理结果的权利。 
2、发包人的义务 
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。 
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 
3、承包人义务 
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
4、违约责任 
（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。 
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 
6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 
7、本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。 
8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。



发包人（盖章）                     承包人（盖章）              
法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：　　　　 　
日期：     年    月    日          日期：     年    月    日   


[bookmark: line1178]附件6：履约担保格式
[bookmark: line1179]履约保函

[bookmark: line1180]致：                             
[bookmark: line1181]鉴于             （下称被保证人）已在建设单位            （下称受益人）组织招标的项目中被确定为中标人，中标金额为：人民币      万元，且受益人与被保证人签订了《               》（合同编号：            ）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供无条件且不可撤销的保函如下：
[bookmark: line1182]一、本保函最高担保金额为人民币        （大写），￥       元（小写）。      
[bookmark: line1183]二、本保函有效期自    年    月    日至项目竣工验收合格之日。
[bookmark: line1184]三、我行提供本保函保障范围为：本项目招标文件、总承包合同约定的被保证人履约赔偿责任。受益人或招标人与被保证人对合同进行修订如加重我行担保责任的，应经我行书面同意，否则我行对加重的部分不承担保证责任。
[bookmark: line1185]四、受益人在向我行提起索赔时须提供书面索赔通知（书面索赔通知应有你方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，且需说明索赔金额及理由），无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到受益人的索赔要求后 5 个工作日内，以本保函担保金额为限向受益人支付索赔款项。
[bookmark: line1186]五、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我行向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我行的保证责任免除。
[bookmark: line1187]六、本保函项下的权利不得转让及设定担保。

[bookmark: line1188]保证人（盖章）：
[bookmark: line1189]负责人或其授权代理人（签字、盖章）：
[bookmark: line1190]单位地址：
[bookmark: line1191]邮政编码：
[bookmark: line1192]电话：
[bookmark: line1193]传真：
[bookmark: line1194]日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc24829][bookmark: _Toc6321][bookmark: _Toc24477][bookmark: _Toc16165][bookmark: _Toc779][bookmark: _Toc21787][bookmark: _Toc25586][bookmark: _Toc25546][bookmark: _Toc17822][bookmark: _Toc465856615][bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc31702]
第四章 技术标准和项目需求
[bookmark: _Toc28426][bookmark: _Toc31426][bookmark: _Toc12989]
一、说明：
1、本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
二、技术标准和要求详见本工程施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。
三、工程建设标准及技术规范
（一） 本工程采用的计价规范 
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）及9本工程量计算标准。
2、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）
3、《江苏省市政工程消耗量》（2026）
4、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及营改增相关政策文件精神。
5、苏建函价〔2025〕2号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。
6、按《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、江苏省市政工程消耗量》(2026)《江苏省建设工程费用参考》(2026)中相应专业工程的人工参考价计入。
7、国家及江苏省、连云港市等关于招投标方面现行的相关法律、法规文件。
（二）本工程采用的技术规范 
1、采用国家现行相关的国家标准和行业标准，磋商单位在磋商文件中明确注明。 
2、采用行业标准的不得低于国家标准； 
3、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。 
4、如没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。  
备注：
（1）同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。
（2）若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
四、项目要求
1、项目概况
（1）采购范围：连云港开发区高级中学操场维修重建工程，包括塑胶跑道人造草坪、操场排水管网改造等，具体详见工程量清单。
（2）工程地点：连云港开发区高级中学。
（3）承包方式：包工包料
★（4）质量标准：合格
★（5）合同履行期限：45日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）。
★2、付款方式及履约保证金
（1）无预付款；工程竣工验收合格后付至已完合格工程量的80%；结算完成后付至结算价的97%；质保期满且无质量问题后，无息付清余款。
（2）本项目履约保证金金额：签约合同价（即中标价）的10%；
履约担保的方式、金额及期限：中标通知书发出之日起15日内提供中标价的10%的履约保证金（现金或发包人认可的银行履约保函），未按规定提交履约保证金或提交履约保函的，视为承包人放弃中标项目，同时按规定没收其投标保证金。履约保证金于工程竣工验收合格后7个工作日内无息退还。履约保函到期后仍在施工阶段，应继续提供有效保函，否则发包人有权从工程款中扣等额履约保证金。
注：采用银行保函时，出具履约担保的银行级别应为支行及以上级别。为获得此履约担保所需费用由承包人自行承担。
★3、为了满足田径训练要求和保障学生的身心健康，要求所选用的所有运动场面层材料必须为无毒无害的环保型材料，物理性能、环保性能必须符合国标 GB36246-2018 标准，如不满足所有费用及后果由施工单位承担。
★4、本项目中涉及所需原材料均需送检，检测费用由成交供应商支付。如有不合格产品一律铲除，重新铺设的产品待检验合格后再重新铺设，期间所产生的一切费用由成交供应商承担。（需提交盖章的承诺书，承诺书格式自拟）
★5、施工完成后需对产品进行检测，检测费由成交供应商支付，检测不合格的产品进行铲除，重新铺设的产品待检验合格后重新铺设，期间所有费用由供应商自行承担。
★6、施工安全要求：施工过程中发生的一切安全问题均由成交供应商承担全部责任；成交供应商必须安排具有相应资格的人员参与安装施工，进场安装施工人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装施工中要严格按行业规定进行安装施工，若出现任何安全事故，责任由成交供应商自行承担；要文明施工，不得影响学校正常教育教学秩序。



[bookmark: _Toc142708871][bookmark: _Toc153678434][bookmark: _Toc12471][bookmark: _Toc508][bookmark: _Toc28657][bookmark: _Toc28113][bookmark: _Toc28603][bookmark: _Toc224532089][bookmark: _Toc7514][bookmark: _Toc2161][bookmark: _Toc515874992][bookmark: _Toc11922][bookmark: _Toc24242][bookmark: _Toc20724][bookmark: _Toc204595694]
第五章 工程量清单

（另附）
[bookmark: _Toc204595695][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc515874993][bookmark: _Toc28828][bookmark: _Toc9612][bookmark: _Toc24455][bookmark: _Toc31689][bookmark: _Toc20526][bookmark: _Toc29833][bookmark: _Toc3928][bookmark: _Toc17741][bookmark: _Toc32288][bookmark: _Toc224532090]

第六章 图纸和技术资料

（另附）












[bookmark: _Toc30065][bookmark: _Toc21157][bookmark: _Toc20912][bookmark: _Toc15798][bookmark: _Toc18685][bookmark: _Toc27020][bookmark: _Toc22241][bookmark: _Toc14930][bookmark: _Toc6240]
第七章 评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc22025][bookmark: _Toc23868][bookmark: _Toc12286]
一、磋商小组
本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。
[bookmark: _Toc29549][bookmark: _Toc9713][bookmark: _Toc3129]二、评审方法：综合评分法
经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
[bookmark: _Toc7675][bookmark: _Toc29343][bookmark: _Toc7676]三、评审原则：
磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
[bookmark: _Toc23596][bookmark: _Toc444][bookmark: _Toc17099]四、评审标准： 
（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	价格分
（60分）
	[bookmark: OLE_LINK21]价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×60分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	2
	人员配备
（5分）
	为本项目配备安全员、质量员、施工员、材料员、资料员，每有一人得1分，最高得5分。
注：供应商应提供有效的证书扫描件及供应商为其缴纳的2026年3月起至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传响应文件，以上材料未提供或提供不全的不得分。

	3
	类似业绩
（6分）
	供应商于2023年1月1日至今承担过类似工程项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。
注：供应商须提供有效的施工合同及竣工验收证明材料原件彩色扫描件上传至电子响应文件，以上材料未提供或提供不全的不得分。竣工验收证明材料须经建设单位盖公章，否则不得分。

	4
	施工组织设计
（29分）
	1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性（3分）
（1）工程概况理解、项目重难点研判，1 分。
（2）施工组织整体部署、总体施工设想逻辑，1分。
（3）施工方案针对本项目特点的专项适配性，1分。

	
	
	2、施工现场平面布置和临时设施（3分）
（1）总体平面布置规划合理性，1分。
（2）临时设施搭设与标准化配置，1分。
（3）施工分区、道路、材料堆场布置针对性，1分。

	
	
	3、工程的施工方案及质量保证措施（6分）
（1）主要分部分项施工工艺、施工方法针对性，2分。
（2）全过程质量控制、工序报验、检查验收措施，2分。
（3）质量通病防治、成品保护、质量缺陷处理措施，2分。

	
	
	4、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（4分）
（1）总体进度计划完整性、工期符合性，2分。
（2）分阶段、分分项节点进度排布科学性，1分。
（3）关键线路、关键工序管控措施，1分。

	
	
	5、文明施工及环境保护措施（3分）
（1）现场标准化文明施工管理体系、场容场貌管控，1分。
（2）扬尘治理、大气污染防控专项措施，1分。
（3）施工噪音、废水、固废、垃圾分类处置措施，1分。

	
	
	6、劳动力、机械设备和材料投入计划（5分）
[bookmark: OLE_LINK3]（1）劳动力人员配置、进场计划、岗位分工，2分。
（2）施工机械设备选型、数量、进场时序、维保方案，2分。 
（3）主要材料、构配件供货、进场检验、仓储计划，1分。

	
	
	7、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（5分）
[bookmark: OLE_LINK22]（1）本项目重难点、风险点精准识别，2分。
（2）关键施工技术、核心工艺针对性阐述，2分。
（3）重难点专项解决方案、逐条对应处置措施，1分。


[bookmark: _Toc21177][bookmark: _Toc25400][bookmark: _Toc13800]五、成交标准
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
[bookmark: _Toc465856616][bookmark: _Toc1731][bookmark: _Toc27402][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc2728]

第8章 竞争性磋商响应文件格式



连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：                    
项目编号：                    
  
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日 期 ：                        




[bookmark: _Toc12298][bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc23461][bookmark: _Toc15296][bookmark: _Toc23485][bookmark: _Toc4212]一、磋商响应函

致：　采购人　　　　
（一）根据已收到的采购编号为          的             工程的磋商文件(包括补充通知)，遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件后，我方愿以人民币       元(大写)的总价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。
（二）我方提交的磋商响应文件(包括磋商报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件)在磋商截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在响应文件有效期内不撤回响应文件，除磋商文件另有规定外，不修改响应文件。
（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在   天内竣工。
（四）我单位保证本工程质量达到        。
（五）我单位保证在成交后派出项目负责人  (姓名)  同志(身份证号：   　 　　)全面负责本工程的施工。
（六）贵单位所发出的磋商文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

磋商供应商：(签章)
单位地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc17281][bookmark: _Toc28392][bookmark: _Toc8251]二、磋商响应报价表

	项目
	项目名称：                       
项目编号：                       

	响应报价
	人民币（大写）：                  
（小写）：                  

	工期
	         日历天

	质量标准
	

	项目负责人
	






磋商供应商(签章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
日期：      年    月    日




注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的最后报价。
②此表格式不得自行改动。

三、法定代表人身份证明书

磋商供应商名称：                              
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月       日
经营期限：                                    
姓    名：               性     别：          
年    龄：               职     务：          
系                              (磋商供应商名称)的法定代表人。
特此证明。


磋商供应商：                          (盖单位章)
日期：         年        月        日
[bookmark: _Toc3351][bookmark: _Toc11710][bookmark: _Toc8985][bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc30969][bookmark: _Toc19279][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc27427]

四、授权委托书

本授权委托书声明：我   (姓名)  系      (磋商供应商名称)     的法定代表人，现授权委托         (单位名称)        的   (姓名)   为我公司代理人，参加      (采购人)      的             工程项目的采购活动。代理人在磋商、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

代理人：                性别：                 年龄：           
单位：                  部门：                 职务：           


磋商供应商：                (盖章)
法定代表人：              (签字或盖章)
日期：      年     月    日

五、财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函

致：     采购人名称     
我方     供应商名称   参加     项目名称     （项目编号：   项目编号   ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺


磋商供应商：             (盖章)
法定代表人：             (签字或盖章)
日期：    年   月   日

六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


磋商供应商（盖章）：
日期：   年   月   日




填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。
[bookmark: _Hlk235733780]
七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目由本单位承建。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



磋商供应商（盖章）：
日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。


八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。
主要专业技术能力有：                  。
注：必须附证明材料。

声明人（公章）：
日期：    年    月    日


[bookmark: _Hlk235733827]九、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：                             
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：           
日期：     年    月    日




十、企业资质动态监管核查承诺书

    （采购人名称）    ：
我公司参与贵单位                （项目编号：        ）项目的竞争性磋商，我公司郑重承诺：
1、我公司在响应有效期内企业资质动态监管核查为合格；若企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格。
2、我公司承诺的均是真实、有效的。
综上，我公司承诺如有弄虚作假，违反规定参加磋商，将按有关法律法规和文件规定被取消磋商、成交资格，没收磋商保证金，记录不良信用。一切损失由我公司自行承担，同时愿意接受相关处罚。
特此承诺！


磋商供应商（盖章）：
法定代表人：               （签字或盖章）
日期：    年    月    日


十一、供应商承诺书

致：（采购人名称）
我公司参与贵单位                    工程项目的投标工作，我单位郑重承诺：
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]1、项目负责人       同志在本项目磋商期间确无在建工程，且成交后全程实际在岗履职，项目管理人员按规定到岗履职。如违反规定，将自愿放弃中标资格，承担违约责任。
2、本单位                       近3年内无行贿犯罪行为记录，法定代表人        同志及项目负责人         同志近5年内无行贿犯罪行为记录。
3、我单位及所报项目负责人未被建设行政主管部门限制在招标项目所在地投标。
4、我公司不出借挂靠资质。
5、本单位及法定代表人、项目负责人未在“信用中国”被列为失信被执行人。
6、我公司承诺中标后不分包或转包。
7、投标全过程（含异议、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！


磋商供应商：                （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
项目负责人：            （签字）
日期：       年   月   日


[bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc14505]十二、资格证明文件

请根据磋商文件对磋商供应商的资格要求（第一章 竞争性磋商采购公告中“二、申请人的资格要求”），提供资格证明文件。
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[bookmark: OLE_LINK2]十三、已标价的工程量清单


[bookmark: _Toc2279][bookmark: _Toc30442]十四、施工组织设计

由供应商自拟
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	序号
	工程名称
	签订时间
	业主单位
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




磋商供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日





[bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc15270][bookmark: _Toc21128][bookmark: _Toc24229][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc860][bookmark: _Toc7264]十六、供应商须提交的其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                               
地址：                         邮编：                                    
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                        
质疑项目的编号：                         包号：                         
采购人名称：                                                            
采购文件获取日期：                                                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                            
事实依据：                                                                                                                             
法律依据：                                                                                                                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                   
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
