# 锡山区政府采购

# 公开招标文件

# （全流程电子化）

# 项目名称：2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升

# 项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2026-0008

# 采购单位：无锡市锡山区城市管理局

# 采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

二○二六年七月

目录

一、投标邀请函

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书(格式文本)

五、合同条款

六、附件

一、投标邀请函

我单位受无锡市锡山区城市管理局的委托，对2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升

2.项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2026-0008

3.项目预算：166.5万元。本项目最高限价：本项目设最高限价为：164.548533万元。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.服务期：一年（具体时间以合同签订时间为准）

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区城市管理局

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是。

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：/。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

(1)访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

(2)办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

(3)“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

(4)CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

（四）获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将以电话咨询、邮箱（836520763@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2026年8月4日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（836520763@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险；由投标供应商自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁，在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我单位人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2026年8月21日 9：00

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年8月21 日9：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间（网上投标解密时间）：2026年8月21日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号204

（七）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A-34栋

联系人:朱文涛

电  话：15950407975

（十一）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（1份）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

二、投标供应商须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司。

(四)招标文件的补充或修正：

1．江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间之前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本次招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件。；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人的项目负责人由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）投标人为中型企业、小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），需提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、解毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（12）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.开标一览表(格式见附件)

4.报价明细表(格式见附件)

5.服务保障承诺(格式见附件)

6.投标偏离表（格式见附件）

7.项目负责人简历表(格式见附件)

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（如：拟投入的人员配置表，格式见附件。另有则自拟并自行添加）

9.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-6项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6. 投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

（七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

7. 特别提醒 ：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同投标供应商的电子投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标呈规律性差异的；

14.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16. 投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.投标供应商的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

# (九)开标、评标：

1．所有投标供应商在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件。 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件。 |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件。 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面。 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外。 |
| 6 | 投标人的项目负责人由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保 | 由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 7 | 财务状况报告 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件。 |
| 8 | 依法缴纳税收 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 依法缴纳社会保障资金 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 10 | 采购人要求的特定资格条件 | / |
| 11 | 承诺书 | 格式见附件。 |
| 12 | 中小企业声明函或属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函 | 投标人为中型企业、小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），需提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、解毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 |
| 13 | 信用中国 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价,投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的报价优惠率明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价优惠率的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的报价优惠率为0%的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务、技术要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 6 | 服务方案 | 投标供应商提供的服务方案固定。 |
| 特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6．评标标准：

详见附件。

(十) 定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司、采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，协助采购人对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3．与采购人、其他投标供应商恶意串通的；

4．向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 本项目不收取履约保证金。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

(十五)中标服务费：

1.本项目招标代理服务费由中标供应商支付，供应商的投标报价应当包含本项目的代理服务费，采购人不另行支付。招标代理服务费按差额定率累进法计算，100万以下部分费率按1.2%，100万-500万部分费率按0.64%，在以上计算方法的基础上按八折计取，以成交价为计算基数。

(十六) 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保（本项目不需要）

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升 |
| 2 | 项目地点 | 无锡市锡山区 |
| 3 | 项目概况 | 锡山区城管局管辖范围内的道路绿地零星改造提升。 |
| 4 | 项目主要内容 | 对各类重大活动路线（重点为绿化老旧路段）沿线绿化进行改造提升；对人为踩踏、私自开挖、苗木自然退化及交通事故逃逸导致的绿化缺失和损坏进行改造修复；对绿化遮挡交通视线和影响通行的绿化进行改造提升。 |
| 4 | 项目质量要求 | （1）一次性验收合格。符合《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》、《江苏省园林绿化工程质量评定标准》、《城市绿化工程施工及验收规范》。 （2）养护等级要求：三级养护（其中籽播花卉养护期为3个月）。 |
| 5 | 服务期 | 1年（合同签订生效之日起计算） |
| 6 | 资金来源 | 财政 |
| 7 | 付款方式 | 每半年度（1-6月为上半年度，7-12月为下半年度）根据已完成内容审计结束后支付该半年度的服务费（合同到期后一次性扣除考核核减费用）。上半年度审计申请时间一般为5月，下半年度审计申请时间一般为11月，具体申请时间以甲方要求为准。甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。 |

一、其他有关要求：

1．投标人应充分考虑项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务等的一切费用，以及周期内市场价格等的波动风险、政策性调整等各种因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交验收、保修期满。

2. 投标人应在整个服务期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险,还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险。办理保险的一切费用均由投标人承担，并已包括在服务清单中的单价及总价中。

3．投标人应充分考虑临时用地、临时通道、临时排水、临时路灯、居民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民可能产生的干扰以及配合因维护交通使工效受到影响等因素，并对服务过程中车辆的行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道须发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

4．水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。用水、电由投标人自行解决。如有需要，招标人可协助投标人办理相关手续。

5．本项目合同采用固定单价，投标的单价不得调整，项目清单中所列数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标报价的基础，不作为最终结算认可的依据。最终结算以实际完成的工作量并经采购人认可的数量和审计结果为准。结算价不得超出中标总价，若超出中标总价按中标总价结算。

6．项目清单中的每一个细目，都需填入单价，投标人在项目清单中漏报的工程子目或单价，招标人将不予支付，并认为该子目的价款已包括在项目清单的其他单价或总价中；在项目清单中多报的子目或单价、合价或总价，采购人将不予接受，仍按招标文件给出的项目清单核定其报价。

7．本项目清单中的苗木种类：实生银杏、榉树 、栾树、落羽杉、朴树、水杉、中山杉、乌桕、无患子等；花卉种类：四季草花（报春花、比格海棠、大花海棠、超级天竺葵、金鱼草、矾根、花毛茛、一串红、紫罗兰、五星花、矮牵牛、角堇、霹雳石竹、羽衣甘蓝等），具体品种由甲方指定。

8．中标单位在接到采购人通知后应在1小时内到达现场进行处置，若未在规定的时间内到达现场处置的，采购人有权委托其他单位实施，且相关费用由中标单位承担，同时对中标单位处以5000元/次的违约金，从合同款中直接扣除。

9. 合同实施期间，按照有关规定中标单位如需向交警、城管、路政等行政主管部门办理行政许可的，由此所发生的相关费用不单独计量与支付，包含在投标总价中。

10．投标书中需明确本项目的项目经理，投标人一旦中标，拟派驻现场的项目经理原则上不得更换，除特殊原因经采购人同意的之外，否则罚款5万元，经采购人同意后更换的项目经理须配备相应的能力方可上岗。

11．在合同履行过程中中标单位现场实际到岗的人员数量不得少于投标文件中配置的数量，且未书面上报采购人同意的，发现一次按每少一人1000元/人/次进行处罚性扣款，在合同价中扣除，同时中标单位须在一周内补足至投标文件中配置的数量。

12.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和响应标准在中标后15天内进行现场核查。如中标方所配备的人员和车辆设备没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标方负责。

13.本次招标投标人人员配置要求：

项目组作业人员（含项目负责人）不少于7人，投标文件中的人员需由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；人员如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

14.本次招标投标人设备最低配置要求清单：

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一辆抢险卡车 | 车辆自有，提供车辆购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中 |
| 2 | 一辆有标识的巡查车辆（4座及以上机动车辆） |  |
| 3 | 一辆标准制式水车（6吨及以上） |  |

四、合同书(格式)

2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升合同书

甲方(采购人)：无锡市锡山区城市管理局

乙方(中标供应商)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升

三、中标总金额：人民币(大写)                ；

人民币(小写)           元

四、质量要求及验收标准：（1）一次性验收合格。符合《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》、《江苏省园林绿化工程质量评定标准》、《城市绿化工程施工及验收规范》。（2）养护等级要求：三级养护（其中籽播花卉养护期为3个月）。

五、服务期：1年，自202  年   月   日至202  年   月   日

六、项目负责人：

七、服务地点和方式：无锡市锡山区

八、合同款支付步骤和办法：

每半年度（1-6月为上半年度，7-12月为下半年度）根据已完成内容审计结束后支付该半年度的服务费（合同到期后一次性扣除考核核减费用）。上半年度审计申请时间一般为5月，下半年度审计申请时间一般为11月，具体申请时间以甲方要求为准。甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。

九、违约责任：详见合同条款

十、解决争议的方式：详见合同条款

十一、其他事项：详见合同条款

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式八份，甲方执五份，乙方执二份，招标代理执一份。

十四、本合同由甲乙双方签字、盖章，并报送招标代理后生效。

甲方（采购人）：(盖章)                      乙方（中标供应商）：(盖章)

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

年  月   日                                   年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

见证单位：

合同条款

根据项目编号                       招标文件及供应商的投标（响应）文件和中标（成交）通知书，采购人（即甲方）与中标供应商（即乙方）就此次采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、服务内容：对各类重大活动路线（重点为绿化老旧路段）沿线绿化进行改造提升；对人为踩踏、私自开挖、苗木自然退化及交通事故逃逸导致的绿化缺失和损坏进行改造修复；对绿化遮挡交通视线和影响通行的绿化进行改造提升

2、合同履行期限：1年（合同签订生效之日起计算）

3、项目地点：锡山区

二、价格与支付：

1、合同采用按实结算承包合同，合同金额为人民币（大写）              元（￥：             ）。

2、合同价款的支付及付款方式：

（1）每半年度（1-6月为上半年度，7-12月为下半年度）根据已完成内容审计结束后支付该半年度的服务费（合同到期后一次性扣除考核核减费用）。上半年度审计申请时间一般为5月，下半年度审计申请时间一般为11月，具体申请时间以甲方要求为准。甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。

（2）关于计量周期的约定：按季计量，中标供应商每季度末月提交工程量计量报告，由工程师、跟踪审计和采购人代表进行审核。

（3）关于工程量清单计量计价的约定：

①本项目投标的单价不得调整，项目清单中所列数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标报价的基础，不作为最终结算认可的依据。最终结算以实际完成的工作量并经采购人认可的工程数量和审计结果为准。结算价不得超出中标总价，若超出中标总价按中标总价结算。

②只有采购人指令和采购人同意的变更才能产生造价变更。由于变更、投标时提供的项目清单中项目特征描述或工作内容发生变化时、项目清单漏项引起新增的工程，其单价确定方式：1）合同中已有适用的单价，执行已有的单价。2）合同中有类似单价的，参照类似单价。3）合同中没有适用的和类似的单价，其相应单价由中标供应商按以下规定提出，经采购人确认后作为结算依据：a已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格。b因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理人、采购人同意后才可调整，否则不予调整。c按 2007《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》的规定及有关计价文件规定，材料价格按服务同期信息价，组成的单价后让利 18％结算。

③如果投标用的项目清单中的数量有误，应按实调整，引起的项目数量增减，一般应执行原有的单价，如果采购人认为中标供应商有恶意报价行为（超过市场价格的1.5 倍），将要求中标供应商对过高的单价重新申报，按以上②中的3）执行，并不接纳中标供应商对过低综合单价的调整请求。为保证苗木质量，如有截干苗木、过度修剪苗木结算时则按照中标综合单价的50%计取。

④不可抗力因素所造成的损失经采购人审核认可决定调整合同价款。

⑤除上述约定的调整项目以外，采购人可以根据现场实际情况，决定增加子目或取项目清单中的子目，并可以将清单中的项目内容分割，而无需向中标供应商解释，对此，中标供应商应无异议。中标供应商不应因项目内容调整向采购人提出任何索赔请求。

⑥项目数量按实结算，如果实际工程量超过招标清单工程量的50%，超出的部分按服务期间政府发布的相关文件执行重新组价，报采购人审核。

⑦竣工验收合格后，由采购人委托有资质的中介机构进行结算审计，审计结果由采购人和中标单位双方确认后作为结算依据。结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由采购人承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由双方各半承担，并由乙方按审定价的 2%向甲方支付违约金，乙方承担的审计费用及违约金在项目审定价内扣除;审减率大于10%，审计费用由乙方全额承担，并由乙方按审定价的 3%向甲方支付违约金，乙方承担的审计费用及违约金在审定价内扣除。

（4）根据国家现行税法对采购人征收的与本合同有关的税费均由中标供应商承担；根据国家现行税法对中标供应商征收的与本合同有关的一切税费均由中标供应商承担。

三、材料供应

1、质量保证

（1）乙方应保证所提供的材料是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的材料在正确使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能，否则乙方应对材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足负责。

（2）根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果材料质量或规格与合同不符或证实材料是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面或电子（含电子邮件、微信等）形式通知乙方并提出索赔，乙方应承担相应赔偿责任。

四、甲方的权利和义务

1、负责向乙方提供本次项目的有关资料。

（1）组织召开整改提升项目的技术交底会。

（2）负责乙方的日常作业的管理和检查。每季对乙方工作进行考核，考核按招标文件考核标准结合甲方工作计划要求综合进行，按本合同有关条款，在合同结束后最后一次支付时核减相应考核费用。

（3）如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

2、 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方整改地段时，乙方应服从大局，退出原整改地段，或相应减少整改范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3、甲方按照《2025-2026年锡山区区管绿地零星改造提升服务项目考核细则》每月考核一次，年度汇总。每1分扣款200元，如受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报，经查证属实的，视情况扣除一定的经费，其中上级领导点名批评每次1000-3000元，情节严重的扣3000-5000元；媒体曝光后经查实的，每次扣1000-3000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元，评为黑榜的，每次扣1000-3000元。

4、甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

五、乙方服务内容

1、根据甲方工作计划，乙方承担内容有：苗木的移植、种植、养护、土方及零星服务等。

2、做好详细的整改台账，建立档案，并按时做好月、季、年度上报整改工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

3、乙方整改的绿地受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现整改范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。

4、及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

5、按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

6、乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

7、乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，原则上负责各自整改范围内绿地的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

8、乙方配备的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。

9、乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

10、积极参与各项应急抢险任务，所发生的各种费用，由乙方承担，本次项目合同期内不再另外增加该项费用。

11、 在承包期内乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

(3)绿化相关的社会职能工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保国定节假日的绿化养护工作。

12、乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准。

13、乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

14、由乙方招募、管理的人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，工作人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤、在服务过程中的伤亡或致他人损害等均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方概不负责。

15、超出本项目整改范围的工作，需提前报甲方审批。中标内容原清单中未纳入的周围相邻绿化(单位绿化或责任管护单位不明的绿化)，在项目交接完毕后5日内书面提交具体位置及清单量，甲方核验是否纳入经费核算范围；未及时提出的，视作无偿义务养护。

# 六、质量和考核

1、整改提升服务质量标准参照招标约定的质量标准。因乙方原因质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、甲方按照规定中约定的考核办法进行考核。乙方连续2个季度考核分低于80分的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担本项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，承担合同价款10%的违约金，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

七、安全文明养护

1、乙方应做好项目管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

3、乙方作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，作业期间按规定做好安全标识，作业区放置安全警示标志。

4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应当先行通知甲方，并按有关规定立即上报相关部门。同时按有关部门要求处理，事故处理过程中发生的费用按政府有关部门要求处理由事故责任方承担。

# 八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无故要求中止本合同的履行或者解除本合同，应当对乙方已完工的数量进行确认，并审计结算、按实支付。

（2）甲方无合法理由违反合同规定，拒绝接受乙方所提供的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方未在规定的时间内保质保量完成本项目从而影响甲方按期正常使用的，应按5000元/天支付违约金给甲方，自逾期之日起计算该违约金，不设上限，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。逾期超过15天的，视为乙方无法完成本项目，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价款10%的违约金并赔偿损失（包括律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、评估费、调查取证费等）。

（2）乙方不能达到所承诺的服务质量和有关技术规范标准，乙方按合同总价款的5%支付违约金给甲方。

3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

4、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。九、履约保证金及履约验收

本项目中标方无需缴纳履约保证金。合同期满后一个月内由甲方自行组织开展履约验收。验收内容及标准：根据季考核得分计算考核平均值，平均值不少于80分的为合格，低于80分的为不合格；项目验收不合格的，甲方停止支付采购资金，乙方应支付甲方合同总价款20%的罚款，并承担甲方因此产生的损失及其他一切责任。政府采购履约验收书参考样本详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》 的通知（苏财规〔2024〕7号）附件2。竣工验收满一年后办理移交手续，竣工验收日期以竣工验收单上的日期为准。。

十、争议

1. 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、协商不成可向无锡市锡山区人民法院起诉。

2.发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持项目的连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止本次服务作业；

(3) 仲裁机关要求停止本次服务作业；

(4) 法院要求停止本次服务作业。

十一、合同终止

（1）承包范围内的整改提升项目，乙方不得采取任何形式实施转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除本项目合同，由乙方承担合同价款10%的违约金，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

（2）乙方连续2个季度考核分低于80分的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担本项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，承担合同价款10%的违约金，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

（3）甲方在乙方履行合同期间发现乙方投标文件中的内容有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为的，甲方有权终止或解除本项目合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

十二、其他

1、在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

2、如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

3、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

十三、合同生效与终止

双方合同以在合同协议书中约定的方式生效。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

十四、合同份数与解释

1、合同一式八份，甲方执五份，乙方执二份，招标代理执一份。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理机构协调解决。如协商不能解决，协商不成可向无锡市锡山区人民法院起诉。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力

项目安全目标责任书

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保本项目无重大安全责任事故，保障现场作业人员的人身安全及国家财产安全，保证项目的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定，经甲乙双方协商，特制定本项目安全目标责任书。

一、本项目确保下列人员负责现场日常管理工作：

1、作业单位项目经理；

2、作业单位安全员。

二、作业单位安全目标责任如下：

1、作业单位项目经理是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人。

2、作业单位应全面负责项目实施阶段的安全管理工作，必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。

3、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制度，明确安全生产目标，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报管理部门备案。

4、作业单位必须具备全体项目管理人员、作业人员用工合同、社保证明、特种作业证书及以上人员意外伤害保险投保合同清单。

5、作业单位应认真执行“安全生产技术交底制度”：服务开始前由项目经理向作业人员等进行安全技术交底，对管理中的重点、难点部位及特殊的作业环境、危险性较大的工序要重点交底，交底后由相关作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

6、作业单位应当建立、健全对作业人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，严格组织养护，不得安排未接受过安全教育和技术培训的作业人员上岗作业。

7、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由组长进行安全交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

8、作业单位每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和作业情况随时组织有针对性的检查，消除管理中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报管理部门审查。

9、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。对在作业中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

10、作业单位应制定各项应急预案，并定期进行演练，特别是消防、电梯、暴雨、台风、防疫等应急预案。

11、设备的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。管理部门应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对作业单位警告或处罚直至勒令停工、清场，严格保障项目的安全。

12、项目配套设施（包括临时办公等设施）的搭建必须按相关部门的规定办理有关用地手续，并符合规划、建设文件规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台、防汛的相关要求。配套设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。设施内用电、接线应规范整齐，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

三、其他事项

1、本项目安全生产责任书由双方授权代表签字并加盖公章后生效；

2、本项目安全生产责任书为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方(采购人)：(盖章)                      乙方(中标供应商)：(盖章)

法定(授权)代表人：                       法定(授权)代表人：

年   月   日                                   年   月   日

安全生产承诺书

为进一步落实企业安全生产主体责任,防止和减少各类生产事故发生，本单位郑重承诺如下：

一、认真落实安全生产主体责任。本单位项目经理是企业安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产工作全面负责。建立健全并严格执行安全生产责任制，强化企业基层和基础工作。

二、建立健全各项规章制度。严格执行重大危险源管理、隐患排查治理、高处作业、动火作业、临时用电等安全管理制度。

三、做好安全大检查工作。建立并完善安全生产检查台账，对查出的安全隐患，落实整改内容、整改措施、整改时限、整改部门、整改人员,按时完成整改。

四、不断提高作业人员安全素质。对作业人员定期进行安全教育并建立档案；安全管理人员、特种作业人员,确保持证上岗；按规定配备专职安全管理人员。

五、提高企业本质安全。严格落实危险工艺，设置安全报警等保护措施；安全设施的安装、使用及设备设施的检测、维护符合相关要求，不便于淘汰工艺和设备。

六、建立完善应急救援预案。制定具有针对性、实用性的事故应急救援预案并定期组织演练,配备必要的应急器材；发生事故果断处置，防止事态扩大和蔓延，并按程序及时上报。

七、提高本单位的安全生产基础管理水平。积极推行安全标准化管理，逐步建立自我约束、自我完善，持续改进的企业安全生产工作机制，不断提升企业整体安全水平。

八、确保本单位不发生各类生产安全事故。本单位将严格遵守国家安全生产各项法律、法规,认真做好生产、经营、使用、储存、运输、处置各环节安全生产工作，确保不发生各类生产安全事故。

此承诺书接受本单位职工及社会监督，如有违法违规行为，承担相应法律责任。

单位（盖章）：

安全生产负责人（签字）：

年  月  日

考核细则

为建立和完善绿地整改管理机制，巩固锡山区绿化建设成果，不断提高绿化养护管理水平，使公共绿地整改及养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《无锡市城区绿化管理条例》及相关法律、法规，结合我区项目实际情况，制订本细则。

一、考核主体：无锡市锡山区城市管理局

二、考核对象：2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升承包单位。

三、考核方式

1、考核形式

无锡市锡山区城市管理局成立检查考核小组，由考核小组牵头具体考核工作，并做好日常检查考核评分工作。

按月对承包单位进行考核，负责对承包单位质量的检查考核。检查考核的结果作为对承包单位质量评价、经费支付以及其他奖惩的依据。

2、考核及服务费拨付标准

（1）严格执行考核情况，合同到期后一次性扣除考核核减费用。

（2）甲方按照《2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升服务项目考核细则》每月一次，年度汇总。每1分扣款200元，如受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报，评为黑榜的，视情况扣除一定的经费，其中上级领导点名批评每次扣1000-3000元，情节严重的扣3000-5000元；媒体曝光后经查实的，每次扣1000-3000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元，评为黑榜的，每次扣1000-3000元。

四、甲方有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改，中标单位需无条件执行。解释权归甲方所有。

锡山区区管绿地零星改造提升服务项目考核细则

| 序号 | 项目 | 内容 | 扣分标准 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料 （10分） | 改造提升施工台账记录要齐全，并附改造提升前后对照图片。有改造提升服务自检记录，有项目经理和监理签字 | 无记录，扣3分；记录不齐全，一处扣1分；无对照图片，缺一处扣1分；自检记录，一处扣1分；无项目经理和监理签字，一处扣1分 | 每1分扣款200元，如受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报，评为黑榜的，视情况扣除一定的经费，其中上级领导点名批评每次扣1000-3000元，情节严重的扣3000-5000元；媒体曝光后经查实的，每次扣1000-3000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元，评为黑榜的，每次扣1000-3000元。 |
|  |  | 有养护作业计划和养护工作量季报表，报表格式统一，上报及时、准确 | 无计划或报表，一次扣3分；未及时报送，一次扣1分；数据不准确，一次扣1分；表式不统一，一次扣1分 |  |
| 2 | 人员安排 （10分） | 项目负责人认真负责，合理安排景观改造提升和后续养护管理工作，合同期内不发生重大失误 | 管理工作不到位造成不良影响的，视情形一次扣2-5分 |  |
|  |  | 施工作业人员和养护人员定人定岗，人员安排充足 | 人员明显过少不能及时完成工作的，发现一次扣3分 |  |
| 3 | 现场效果 （60分） | 乔灌木：苗木垂直、无偏冠苗、无断头苗、修剪合理、灌木修剪及时、无枯枝、无病虫害；缺损苗木及时补种；浇水及时，无脱水、积水现象；支撑及绕干完整、树穴圆整无杂草、剥芽及时；移植苗木确保成活 | 倾斜超10°且3天内未扶正，每株扣1分；死亡、偏冠、断头或行道树缺株每株扣1分；病虫害爆发扣2分；未合理、及时修剪超5%扣1分；脱水、积水严重每株扣1分；支撑缺损、绕干破损每株扣1分；树穴粗糙、有杂草或剥芽不及时每株扣1分；移植苗木死亡，发现一处扣5分。 |  |
|  |  | 色块地被草花花境：块面内无明显杂草，切边及时、顺畅；地被生长茂盛，生长期覆盖率不低于90%，修剪适时，无枯枝残叶、病虫害、残花。草花无缺株倒伏，残花量低于10%，更换及时，草花覆盖率不低于85%。花境花卉层次分明，覆盖率不低于90%，单品种残花率达20%进行更换或修剪 | 杂草超过地被高度每处扣1分，超面积10%扣1分；切边不及时、线性不顺畅每处扣1分。地被覆盖率低90%扣1分；修剪不及时或残叶超10% 扣1分；病虫害控制不良扣1分。草花盛花期开花不整齐，扣1分；覆盖面低于85%扣1分；更换不及时扣1分；种植土高于侧石，引起土壤冲刷每处扣1分。花境覆盖率低于90%扣1分，单品种残花率达20%未更换或修剪扣1分 |  |
|  |  | 草坪：草坪生长季节无枯黄，不积水；杂草率不高于15%，覆盖率达98%以上。修剪及时，修剪高度合理。切边规范。单块空秃面积不超过0.1m2，无垃圾及堆物。无病虫害爆发 | 生长期枯黄、色泽不正常，扣2分，草坪排水不畅、大雨后积水超2天，扣1分。覆盖率98%以下扣1分；修剪不及时，留草高度不符合要求，扣1分；杂草量超10%扣2分，杂草高度高于50cm，每处扣1分；单块空秃超0.1㎡每处扣1分；病虫害爆发扣2分 |  |
| 4 | 文明施工 （10分） | 确保改造提升工作安全运行；作业人员需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；景观改造提升现场围护到位、警示标志设置齐全、作业人员按操作规程穿戴防护用具 | 因养护管理不到位造成损失的，一次扣5分；作业人员未接受安全教育或上岗培训，一人次扣1分；未按操作规程作业，一次扣1分；施工现场围护不到位或安全警示标志设置不到位，一次扣1分；作业人员未穿戴防护用具，一人次扣1分；占道施工未安排人员指挥交通、无有效导流措施的，一次扣2分 |  |
|  |  | 养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、材料堆放整齐、作业有防尘措施、各类垃圾及时清运，做到工完场清 | 因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣1分；施工围挡不规范整洁的，一处扣1分；材料堆放不整齐、作业无防尘措施的，一次扣2分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣2分 |  |
| 5 | 交办事项 （10分） | 认真、及时完成甲方交办的各类事项 | 发包方交办的事项未按合同规定时限办理完成的，一项扣2分 |  |

注：每月核一次，年度汇总。乙方连续2个月考核分低于80分的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担本项项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

六、附件

附件一：评标标准：

一、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

二、综合评审分（80分）

1、服务方案（60分）

a．养护技术方案（6分）：需包括①针对本项目涉及绿地绿化设施特点，制订符合实际情况的养护重点及主要养护工作计划(3分）；②养护存在问题的解决措施(3分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的6分。

b．养护管理制度（9分）：根据本项目的特点，投标人需针对性给出方案，包括①日常养护管理方案(3分）；②项目人员责任制落实措施(3分）；③养护台账体系(3分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的9分。

c．本项目实施的重点难点及解决方案（9分）：需包括本项目涉及绿地内①针对各类灾害处置的可行性预案(3分）；②突发事件处置的可行性预案(3分）。③重大活动、各类创建活动等的可行性预案(3分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的9分。

d．专项养护方案（12分）：需包括①乔木修剪(3分）；②花灌木修剪(3分）；③空秃地整治(3分）；④病虫害防治(3分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的12分。

e．安全文明保障措施方案（6分）：需包括针对本项目绿地内①安全文明养护施工措施(2分）；②日常养护作业对周边环境维护(2分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的6分。

f．苗木移栽补栽（6分）：需包括①绿化补种方案(2分）；②树木移栽方案(2分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的6分。

g．常见病害养护技术方案（6分）：需包括①常见病害分析阐述(2分）；②常见病害对应解决方案(2分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的6分。

h.质量及服务、优惠条件承诺（6分）需包括①各投标供应商根据自身实际情况，结合采购文件，就中标后进一步配合采购人加强绿地管养做出具体承诺（3分）；②对质量及服务、优惠条件作出具体承诺（3分）。要求方案阐述清晰、执行力强，难点分析全面。每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。本项最高的6分。

注：①以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

②投标文件中需上传证明的材料文件需上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件做入投标文件并签电子章，电子标书需上传扫描件。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

服务方案页数不得少于30页，不得多于80页。

2、投标人评价分(20分)

a．投标人业绩（2分）

投标人提供自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）类似项目业绩，有一个得2分，最高不超过2分。证明材料：开标时需提供有效的合同(协议)、付款凭证、验收证明等相关证明材料作为评分依据，上传原件扫描件，不提供或缺任意一项均不得分。

b．人员配置（9分）

（1）本项目拟配备项目负责人具备园林绿化中级及以上工程师职称的得2分，本项最高得2分。

（2）本项目拟配备的作业人员（项目负责人除外）：其中具有三级（高级）及以上园林类技能等级证书的有一个得1分，最高得3分；具有园林类中级及以上职称的有一个得2分，最高得4分。本项最高得7分。

注：以上人员不得重复并提供由法定社保收缴部门出具的投标供应商为上述所有养护作业人员近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳的社保证明，上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。

c．机械设备配置（6分）

拟投入设备在满足设备最低配置要求清单的基础下另加分：

（1）投标供应商配备一辆制式水车（核定载质量9吨及以上），有一个得1分。

（2）投标供应商配备一辆多功能抑尘车（核定载质量8吨及以上），有一个得2分。

（3）投标供应商配备一辆中型客车（核定载人数13人及以上），有一个得1分。

（4）投标供应商配备一辆高空作业车，有一个得2分。

证明材料：自有车辆提供车辆购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中；若是租赁车辆需提供租赁协议（有效期需满足本项目养护期）、租赁发票、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中。以上车辆中标后需在五个工作日内行驶至无锡市锡山城市管理局指定地点现场拍照核验。

d．荣誉（3分）：投标供应商2023年1月1日以来承接的类似项目获得过市级及以上的相关行政主管部门颁发的表彰/表扬的，有一个得3分，本项最高3分。提供相关获奖项目合同、获奖证书（获奖文件）原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。有效时间以获奖证书落款日期或获奖文件颁发日期为准。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升

投标供应商：

二○二六年 月 日

# (一)(投标供应商)投标函(格式)：

投标函

致   采购人   ：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司协调解决，并按照相关法规和有关文件规定处理。

六、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

七、如我方在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

九、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

十、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺来履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，则我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方绝不以任何形式转包、分包。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

# (二）（投标供应商)关于资格的声明函(格式)：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

致：     （采购人）

我公司(单位)愿针对本次项目2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升进行报价。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见）。

(三）（投标供应商)法定代表人授权委托书(格式)：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：     （采购人）

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升的投标、参与开评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# (四)承诺书(格式)：

# 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

（七）我公司承诺：如我方中标，将此次所提供的投标机械化作业车辆加装卫星定位一体机、视频摄像头等监控装置，作业人员佩戴所属公司具有一键呼叫和定位功能的工号牌，将作业人员和机械化车辆统一接入区级智慧监管平台（费用由我方自行承担）。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：（采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年月日

# 承诺书三不拖欠农民工工资承诺书

# 致：（采购人名称）

# 为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

# 本企业如果中标项目，需要使用农民工时，将保证做到：

# 1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

# 2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第一条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

# 3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

# 4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

# 投标供应商：（盖章）

# 法定代表人或其授权代理人：（签字）

# 日期：年月日

### 承诺书四（廉洁承诺书格式）

# 为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

# 1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

# 2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

# 3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

# 4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

# 5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

# 6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

# 7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

# 8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

# 9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

# 我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

# 投标供应商（公章）：

# 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

# 年月日

承诺书五（承诺书格式）

# 我公司承诺：

# （1）项目负责人：

# （2）达不到质量要求，负责返修至合格，返修费用自付。

# （3）养护合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由中标人负责承担。

# 投标供应商（公章）：

# 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

# 年月日

# (五) 开标一览表(格式)：

# 开标一览表

投标供应商名称(盖章)                                 政府采购编号：

| 项目名称 | 2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元， 人民币(小写)： 元。 |
| 服务期 | 一年（具体时间以合同签订时间为准） |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六)报价明细表 (格式)：

投标人名称(盖章)                             政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、苗木移植 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移植乔木 | 1、苗木种类：垂柳、法国梧桐、合欢、嫁接银杏、实生银杏、榉树 、栾树、落羽杉、朴树、水杉、中山杉、乌桕、无患子、重阳木等 2、苗木规格：胸径12.1-15cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 10 |  |  |
| 2 | 移植乔木 | 1、苗木种类：垂柳、法国梧桐、合欢、嫁接银杏、实生银杏、榉树 、栾树、落羽杉、朴树、水杉、中山杉、乌桕、无患子、重阳木等 2、苗木规格：胸径15.1-20cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 10 |  |  |
| 3 | 移植乔木 | 1、苗木种类：垂柳、嫁接银杏、实生银杏、榉树、栾树、朴树 2、苗木规格：胸径20.1-25cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 4 | 移植乔木 | 1、苗木种类：垂柳、嫁接银杏、实生银杏、榉树、栾树、朴树 2、苗木规格：胸径25.1-30cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 5 | 移植乔木 | 1、苗木种类：垂柳、嫁接银杏、实生银杏、榉树、栾树、朴树 2、苗木规格：胸径30.1-35cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 6 | 移植乔木 | 1、苗木种类：广玉兰、女贞、香樟、杜英 2、苗木规格：胸径12.1-15cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 10 |  |  |
| 7 | 移植乔木 | 1、苗木种类：广玉兰、女贞、香橼、香樟 2、苗木规格：胸径15.1-20cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 10 |  |  |
| 8 | 移植乔木 | 1、苗木种类：广玉兰、女贞、香橼、香樟 2、苗木规格：胸径20.1-25cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 10 |  |  |
| 9 | 移植乔木 | 1、苗木种类：广玉兰、女贞、香橼、香樟 2、苗木规格：胸径25.1-30cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 10 | 移植乔木 | 1、苗木种类：广玉兰、香橼、香樟 2、苗木规格：胸径30.1-35cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆2米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 11 | 移植灌木 | 1、苗木种类：红叶李、鸡爪槭、樱花、红叶石楠树、红玉兰、白玉兰 2、苗木规格：干径12.1-15cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担撑，草绳绕杆1米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 10 |  |  |
| 12 | 移植灌木 | 1、苗木种类：红叶李、樱花、红叶石楠树、鸡爪槭 2、苗木规格：干径15.1-20cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩，草绳绕杆1米 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 13 | 移植灌木 | 1、苗木种类：桂花 2、苗木规格：蓬径201-250cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担撑 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 14 | 移植灌木 | 1、苗木种类:桂花 2、苗木规格:蓬径251-300cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 15 | 移植灌木 | 1、苗木种类：桂花 2、苗木规格：蓬径301-350cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 16 | 移植灌木 | 1、苗木种类：桂花 2、苗木规格：蓬径351-400cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 17 | 移植灌木 | 1、苗木种类：桂花 2、苗木规格：蓬径401-450cm 3、场内指定苗源起挖，运至场外甲方指定地点种植（含挖，包装，上车，运输，卸车、现场保管，种植，填塘，清理场地，清除产生的废弃物等所有费用） 4、其他要求：全冠、带土球移植，成活率100% 5、养护期：三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍四脚井字桩 7、截干苗木按照此全费用综合单价的50%计取 | 株 | 5 |  |  |
| 二、苗木种植 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:樱花（早樱） 2、苗木规格:干径8.1-10cm，高度>300cm，分枝点距地面81-100cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩，草绳绕杆1.3米内 | 株 | 15 |  |  |
| 19 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:樱花（早樱） 2、苗木规格:干径10.1-12cm，高度>350cm，分枝点距地面81-100cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩，草绳绕杆1.3米内 | 株 | 15 |  |  |
| 20 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:鸡爪槭 2、苗木规格:干径8.1-10cm，分枝点距地面81-100cm 3、其他要求:全冠，三级分枝以上，树冠平展，枝叶茂密，细枝完整，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩，草绳绕杆1.3米内 | 株 | 15 |  |  |
| 21 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:鸡爪槭 2、苗木规格:干径10.1-12cm，分枝点距地面81-100cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩，草绳绕杆1.3米内 | 株 | 15 |  |  |
| 22 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:紫薇 2、苗木规格:干径8.1-9cm，高度>300cm，分枝点距地面81-100cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩，草绳绕杆1.3米内 | 株 | 15 |  |  |
| 23 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:紫薇 2、苗木规格:干径11.1-12cm，高度>350cm，分枝点距地面81-100cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩，草绳绕杆1.3米内 | 株 | 15 |  |  |
| 24 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:金桂 2、苗木规格:高度201-250cm，冠幅151-200cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩 | 株 | 10 |  |  |
| 25 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:金桂 2、苗木规格:高度251-300cm，冠幅201-250cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩 | 株 | 10 |  |  |
| 26 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:金桂 2、苗木规格:高度301-350cm，冠幅251-300cm 3、其他要求:自然全冠，树形优美，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 6、栽植技术：杉木棍扁担桩 | 株 | 5 |  |  |
| 27 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:红叶石楠球 2、苗木规格:冠幅151-200cm 3、其他要求:球形饱满，姿态优美，不脱脚，修剪后规格，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 | 株 | 5 |  |  |
| 28 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:红叶石楠球 2、苗木规格:冠幅201-250cm 3、其他要求:球形饱满，姿态优美，不脱脚，修剪后规格，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 | 株 | 5 |  |  |
| 29 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:亮晶女贞球 2、苗木规格:冠幅101-120cm 3、其他要求:球形饱满，姿态优美，不脱脚，修剪后规格，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 | 株 | 5 |  |  |
| 30 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:金边黄杨球 2、苗木规格:冠幅121-150cm 3、其他要求:球形饱满，姿态优美，不脱脚，修剪后规格，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 | 株 | 5 |  |  |
| 31 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:瓜子黄杨球 2、苗木规格:冠幅101-120cm 3、其他要求:球形饱满，姿态优美，不脱脚，修剪后规格，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 | 株 | 5 |  |  |
| 32 | 栽植灌木 | 1、苗木种类:红花继木球 2、苗木规格:冠幅101-120cm 3、其他要求:球形饱满，姿态优美，不脱脚，修剪后规格，成活率100％ 4、苗木需经甲方、设计方等相关单位确认后方可进场施工 5、养护期:三级养护1年 | 株 | 5 |  |  |
| 33 | 栽植色带 | 1、苗木种类：金边黄杨 2、苗木规格：蓬径31-35cm，毛球苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 200 |  |  |
| 34 | 栽植色带 | 1、苗木种类：红叶石楠 2、苗木规格：蓬径35-40cm，毛球苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 200 |  |  |
| 35 | 栽植色带 | 1、苗木种类：毛鹃 2、苗木规格：蓬径35-40cm，毛球苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 200 |  |  |
| 36 | 栽植色带 | 1、苗木种类：八角金盘 2、苗木规格：蓬径35-40cm，毛球苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 100 |  |  |
| 37 | 栽植色带 | 1、苗木种类：火焰南天竹 2、苗木规格：蓬径15-20cm，120mm杯苗 3、种植密度：36株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 100 |  |  |
| 38 | 栽植色带 | 1、苗木种类：亮晶女贞 2、苗木规格：高度26-30cm，蓬径21-25cm,120mm杯苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 100 |  |  |
| 39 | 栽植色带 | 1、苗木种类：金森女贞 2、苗木规格：高度26-30cm，蓬径21-25cm，120mm杯苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 100 |  |  |
| 40 | 栽植色带 | 1、苗木种类：翠芦莉 2、苗木规格：高度40-45cm，蓬径25-30cm,120mm杯苗 3、种植密度：36株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 200 |  |  |
| 41 | 栽植地被 | 1、苗木种类：金鸡菊 2、苗木规格：高度10-15cm，蓬径10-15cm,120mm杯苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 200 |  |  |
| 42 | 栽植地被 | 1、苗木种类：美丽月见草 2、苗木规格：高度10-15cm，蓬径10-15cm,120mm杯苗 3、种植密度：49株/m2 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 200 |  |  |
| 43 | 栽植绿篱 | 1、苗木种类：法冬 2、苗木规格：剪高151-180cm 3、行数、蓬径：共8株/m/双排交叉种植 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，苗木成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m | 80 |  |  |
| 44 | 栽植绿篱 | 1、苗木种类：法冬 2、苗木规格：剪高181-200cm 3、行数、蓬径：共8株/m/双排交叉种植 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，苗木成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m | 80 |  |  |
| 45 | 栽植绿篱 | 1、苗木种类：红叶石楠篱 2、苗木规格：剪高151-180cm 3、行数、蓬径：共10株/m/双排交叉种植 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，苗木成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m | 80 |  |  |
| 46 | 栽植绿篱 | 1、苗木种类：红叶石楠篱 2、苗木规格：剪高181-200cm 3、行数、蓬径：共10株/m/双排交叉种植 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：枝叶繁茂，不脱脚，苗木成活率100% 6、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m | 80 |  |  |
| 47 | 籽播草坪 | 1、苗木种类：白三叶等草坪草籽，具体品种按甲方要求 2、种植方式：籽播（10-15克/m2） 3、工作内容：精细平整，播种草籽，保证种子和土壤充分接触，浇水等 4、养护期：三级养护1年 5、其它要求：籽播成坪后出苗均匀、疏密恰当、无空秃 6、草籽需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 1000 |  |  |
| 48 | 籽播花海 | 1、花籽种类：一年生草花（波斯菊、百日草、硫华菊等，具体品种按甲方要求） 2、种植方式：籽播（3~6克，具体用量视花籽品种情况而定） 3、工作内容：精细平整，播种花籽，保证种子和土壤充分接触，浇水，清除垃圾等 4、养护期：三级养护3个月 5、其它要求：籽播成坪后出苗均匀、疏密恰当、无空秃、多角度观看不露土，按甲方要求保证效果 6、花籽需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 1600 |  |  |
| 49 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：四季草花（报春花、比格海棠、大花海棠、超级天竺葵、金鱼草、矾根、花毛茛、一串红、紫罗兰、五星花、矮牵牛、角堇、霹雳石竹、羽衣甘蓝等，具体品种按甲方要求） 2、花卉规格：全营养土120双色杯苗，蓬径>12cm，精品苗 3、单位面积株数：64盆/m2，满植不露土 4、养护期：三级养护1年 5、其他要求：每年按季节更换不少于4次，保持四季景观效果，具体品种按甲方要求，成活率100％ 6、苗木需经甲方、设计方等确认后方可进场施工 | m2 | 200 |  |  |
| 50 | 栽植色带 | 1、苗木种类：麦冬 2、单位面积株数：64丛/m2，3-5棵/丛 3、养护期：三级养护1年 4、其他要求：成活率100% 5、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 1000 |  |  |
| 51 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:兰花三七 2、单位面积株数：64丛/m2，3-5芽/丛 3、养护期：三级养护1年 4、其他要求：成活率100% 5、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 1850 |  |  |
| 52 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：天堂草混播黑麦草 2、铺种方式：满铺+秋季追播黑麦草草籽（20克/m2） 3、养护期：三级养护1年 4、其他要求：成活率100% 5、苗木需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 21000 |  |  |
| 53 | 回填绿化土方 | 1、填方材料品种：符合设计要求的种植土 2、填方来源、运距:缺方内运（含土源费），包括挖、运、回、土方造型到位，坡度符合设计要求等 3、具体施工方式、运距：投标人自行考虑 4、具体要求详见设计图纸 5、工程量按天然密实体积计算 | m3 | 1000 |  |  |
| 54 | 清理绿化带内杂物 | 1、清除绿化地内建筑垃圾、不可利用土方、生活垃圾、小灌木、树根、杂草、杂树、枯枝落叶、淤泥等所有有碍施工的杂物。包括清理、归堆、运输、场外弃置等 2、具体施工方式、运距、弃置点费用等均由投标人自行考虑 3、投标人自行踏勘现场 | m3 | 500 |  |  |
| 55 | 整理绿化用地 | 1、土壤种类:种植土 2、土质要求:土壤粒径满足绿化种植要求 3、工作内容:包括找平、松翻、整平，绿地土方微造型，地形饱满有形，排水设置流畅、合理，达到规范、甲方要求等 4、具体施工方式、运距、弃置点及处置费用等均由投标人自行考虑 5、投标人自行踏勘现场 6、投标人自行考虑绿化种植排水沟的设置 | m2 | 37140 |  |  |
| 56 | 摊铺松麟 | 1、平整场地 2、素土夯实 3、填方材料品种：五彩松麟，直径2~3cm 4、铺设厚度：5cm 5、工作内容：包括自行购置、运输到工地现场及按相关规定摊铺的所有费用 6、运距：投标人自行考虑 | m2 | 100 |  |  |
| 57 | 塑料草石隔离带 | 1、15cm高塑料草石隔离带收边（成品购置、安装） 2、材料需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m | 250 |  |  |
| 58 | 铺设砾石 | 1、名称：砾石 2、粒径：15-25mm 3、颜色：灰色等 4、铺设厚度：100mm 5、材料需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 100 |  |  |
| 59 | 铺设砾石 | 1、名称：砾石 2、粒径：9-15mm 3、颜色：白色，打磨无棱角 4、铺设厚度：100mm 5、包括成品购置、铺设等费用 | m2 | 100 |  |  |
| 60 | 铺设火山岩 | 1、名称：火山岩 2、粒径：30-50mm 3、铺设厚度：50mm 4、材料需经甲方等相关单位确认后方可进场施工 | m2 | 100 |  |  |
| 61 | 摊铺营养土 | 1、填方材料品种:营养土 2、工作内容:自行购置、运输营养土到工地现场后按相关要求摊铺到位 3、运距由投标人自行考虑 4、具体摊铺部位按甲方要求 | m3 | 240 |  |  |
| 62 | 铺设砂 | 1、填方材料品种：细砂(铺于草坪) 2、工作内容：投标人自行购置、运输砂到工地现场及按相关规定摊铺的所有费用 3、运距:投标人自行考虑 4、具体做法详见设计图纸 5、工程量按实结算 6、具体摊铺部位按甲方要求 | m3 | 200 |  |  |
| 63 | 无纺布铺设 | 1、平整场地 2、素土夯实 3、铺设无纺土工布一层（200g/m2） 4、具体做法按规范 | m2 | 1430 |  |  |
| 64 | 大型机械设备进退场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三、专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 栽植花镜等 （暂估价） | 1、花卉种类：低矮组合花境（包括但不限于花卉，小灌木，球等） 2、投标人施工期前需提供具体种植方案(包括苗木品种、规格、种植密度、位置等）、具体费用等报甲方审批，经甲方确认后方可施工 3、养护期：三级养护1年 4、其他要求：保持四季景观效果，成活率100％ 5、苗木需经甲方、设计方等确认后方可进场施工 6、暂估价，投标时单价不得调整 | 项 | 1 | 136000 | 136000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

# （七）服务保障承诺书(格式)：

服务保障承诺

(投标人名称)针对本项目2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

3、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

4、本公司承诺项目组作业人员（含项目负责人）不少于7人，中标后按人员最低配置要求配置到位，中标后15天内由采购人对所有人员进行现场核验。若低于上述标准或未作出承诺的，我单位同意作无效投标文件处理。

5、本公司对招标文件中要求的最低配置车辆和设备作出承诺，且承诺中标之后15天内全部集中至采购人指定现场核查，若低于招标文件要求的标准或未作出承诺的，我单位同意作无效投标文件处理。

6、如我公司未能按承诺书所列内容履行，则视为我公司虚假承诺，视同为《中华人民共和国政府采购法》禁止的“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，可处以罚款、列入不良记录名单、禁止参加政府采购活动等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

…………………

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

(八)项目负责人情况表(格式)

投标供应商名称（盖章）　                              政府采购编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  | 管理质量 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为本项目评分点中的人员，须提供由投标供应商为其近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明（新公司成立的除外，法定代表人除外）扫描件和证书扫描件。

3.以上材料请附本表之后。

（九）数据汇总表（格式）：

1、项目人员配备

供应商名称（盖章）政府采购编号：

| # 序号 | # 姓名 | # 项目组 # 岗位 | # 职称 | # 证书 | # 工作经验 | # 对应社保页码（编号如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

2、项目车辆或设备配置

供应商名称（盖章）政府采购编号：

| # 序号 | # 名称 | # 自有或租赁 | # 购入年份或租赁期限 | # 备注 | # 车牌号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

# 3、业绩

供应商名称（盖章）政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 业主单位 | 签订时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

# 表格不够可自行扩展。

# （十）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）      的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）    ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的2026-2027年锡山区区管绿地零星改造提升采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

.

# （十一）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：     年  月   日

（十二）服务方案（格式）：

服务方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

(十三)（投标供应商）其他材料：

投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。

（十三）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。