
南通市海门区政府采购
招标文件
项目名称：南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目
项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0014
采　购人：南通市海门区园林绿化管理处　
代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司         
             二○二六 年 八 月
江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/
第一部分  公开招标公告
项目概况
 南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目（JSZC-320614-TCZJ-G2026-0014）的潜在供应商应直接从江苏政府采购网“采购公告”县级栏自行下载招标文件，并于2026年09月07日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0014
2、项目名称：南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目
3、项目采购方式：公开招标
4、项目采购类型：服务
5、项目所属行业：服务业
6、项目预算：2363.64万元：1标段172.403453万元，2标段293.295681万元，3标段298.532064万元，4标段206.514734万元,5标段195.496568万元，6标段124.401776万元，7标段1072.997122万元。

7、最高限价：2363万元：1标段172万元，2标段293万元，3标段298万元，4标段206万元,5标段195万元，6标段124万元，7标段1072万元。投标报价超过最高限价的为无效投标。

本项目共分7个标段，投标单位可以同时投七个标段，但每个投标单位最多只能中一个标段，如投标单位已中标一个标段，则不再继续参与后续标段的评标。开标顺序为1→2→3→4→5→6→7。（投标单位在投标时，若投标超过一个标段，则投标文件都需分标段单独提交。）

8、采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
9.合同履行期限：详见项目需求
10.本项目（是/否）接受联合体：否。
11.本项目不接受分包。
二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1.时间：2026年08月14日至2026年08月21日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59。（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年09月07日09点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：免收
2、项目开标模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加投标活动。
3、请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南通市海门区园林绿化管理处
地    址：南通市海门区公园巷1号
联系方式：吴先生  18862871522
2.采购代理机构信息 
名    称：南通通城建设工程项目管理有限公司
地    址：南通市海门区富江南路1055号23号楼
联系方式：沈女士　　17712237281
3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806
第二部分 投标人须知
（一）总则
1.采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理解释。
（二）招标文件
1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）投标文件组成
（6）附件
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或政府采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
3.招标文件的修改
3.1 在投标文件提交截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。
3.2 采购代理有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和投标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
（三）投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。
3.投标有效期
3.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
4. 投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
5.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
（四）投标文件的提交
1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标投标文件。
2.投标文件截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 采购代理可以按照规定，通过修改投标文件延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 采购代理拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
（五）开标与评标
1.开标
1.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
2.评标委员会
2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3. 评审过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。
4、投标文件的澄清
4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过鸿雁不见面交易系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.12投标文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。
6.2 废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求
7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
7.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
（六）中标
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理提出，由采购代理负责答复。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
3．中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购代理将向中标投标人发出中标通知书。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃投标项目的，应当依法承担法律责任。
（七）授予合同
1.签订合同
1.l中标投标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标投标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标投标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
3.1中标投标人如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。
3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
（八）电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
第三部分 采购项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况：
绿化养护项目面积6282475.05平方米。各标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，树状月季补植不少于50棵，大花月季、丰花月季补植各不少于500株。具体根据业主要求进行。
1标段：502726.98平方米，海门城区范围内相关公园绿地、路段等绿化养护、设施设备维护、秩序维护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。具体详见固化清单内容。

招标内容包括但不限于绿地、公园、道路中侧分带、导流岛、路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护。座椅、硬质、健身设施等园林设施维保；安全巡查、车辆秩序维护、突发事件处置等公共秩序维护。

标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，具体根据业主要求进行。
2标段：1024142.25平方米，为张謇公园、垃圾填埋场绿地的绿化养护、设施设备维护、秩序维护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。具体详见固化清单内容。

招标内容包括但不限于绿地、公园路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护；座椅、凉亭、花坛、喷泉、雕塑、监控、健身设施等园林设施维保；出入口管理、安全巡查、监控值守、车辆秩序维护、突发事件处置等公共秩序维护。针对本项目段须配备安全管理人员，负责江堤边、水面等地方的巡逻，具体人数以及值守时间需根据不同时节的游客流量进行相应调整。

标段内的监控，涉及的费用均由对应养护单位负责，并做到应联尽联，及时修复不在线视频点位，确保联网监控在线率达到90%以上。

标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，具体根据业主要求进行。
3标段：494284.72平方米，为北京路、北京路北侧辅道绿化工程、北京路南侧辅道、张謇大道、行政中心范围内相关绿地、路段等绿化养护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。具体详见固化清单内容。

招标内容包括但不限于道路中侧分带、导流岛、路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护；安全巡查、车辆秩序维护（除行政中心内）、突发事件处置（除行政中心内）等公共秩序维护。

标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，树状月季补植不少于50棵，大花月季、丰花月季补植各不少于500株。具体根据业主要求进行。

4标段：553096平方米，为上海路、上海路东延（长江路-嘉陵江路）两侧绿化带工程、海门市上海路东延（长江路—嘉陵江路）及嘉陵江路南延（接上海路）道路配套绿化范围内相关绿地、路段等绿化养护、秩序维护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。具体详见固化清单内容。

招标内容包括但不限于道路中侧分带、导流岛、路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护；安全巡查、车辆秩序维护、突发事件处置等公共秩序维护。

标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，具体根据业主要求进行。

5标段：539633.85平方米，为富江路、岷江路等城区范围内相关绿地、路段等绿化养护、设施设备维护、秩序维护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。具体详见固化清单内容。

招标内容包括但不限于绿地、道路中侧分带、导流岛、路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护；硬质、健身设施等园林设施维保；安全巡查、车辆秩序维护、突发事件处置等公共秩序维护。

标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，树状月季补植不少于50棵，大花月季、丰花月季补植各不少于500株。具体根据业主要求进行。
6标段：401789.21平方米，海门城区范围内相关绿地、路段等绿化养护、设施设备维护、秩序维护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。具体详见固化清单内容。

招标内容包括但不限于绿地、道路中侧分带、导流岛、路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护；硬质、健身设施等园林设施维保；安全巡查、车辆秩序维护、突发事件处置等公共秩序维护。

标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，具体根据业主要求进行。

7标段：2766802.04平方米，为海门城区范围内相关绿地、路段、公园等绿化养护、设施设备维护、秩序维护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。具体详见固化清单内容。

招标内容包括但不限于绿地、公园、道路中侧分带、导流岛、路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护；座椅、凉亭、花坛、喷泉、雕塑、监控、健身设施等园林设施维保；出入口管理、安全巡查、监控值守、车辆秩序维护、突发事件处置等公共秩序维护。其中，设施维保及秩序维护的重点任务：包含府南绿廊的音乐喷泉、水幕电影以及东洲公园的叠水瀑布维护，必须满足周末、节假日及甲方指定的时间段进行开放；府南绿廊须安排执勤人员，提供8小时应急巡查服务；

标段内的监控，涉及的费用均由对应养护单位负责，并做到应联尽联，及时修复不在线视频点位，确保联网监控在线率达到90%以上。

标段补植面积不少于3000平方米，待养护的面积不少于10000平方米，具体根据业主要求进行。

二、项目采购内容：
海门城区范围内相关绿地、路段、公园等绿化养护、设施设备维护、秩序维护，包括但不限于除草(含清沟理墒)、施肥、喷药、巡査、倾斜苗木扶正、补栽、乔木刷白、修剪、除杂保洁、补植等绿化养护工作。
招标内容包括但不限于绿地、公园、道路中侧分带、导流岛、路肩边坡/景观绿化带、林带、后侧排水渠等绿化养护；座椅、凉亭、花坛、喷泉、雕塑、监控、健身设施等园林设施维保；出入口管理、安全巡查、监控值守、车辆秩序维护、突发事件处置等公共秩序维护。（设施维保及秩序维护的重点任务：1、本项目包含府南绿廊（7标段）的音乐喷泉、水幕电影以及东洲公园（7标段）的叠水瀑布维护，必须满足周末、节假日及甲方指定的时间段进行开放；2、府南绿廊（7标段）须安排执勤人员，提供8小时应急巡查服务；3、张謇公园（2标段）须配备安全管理人员，负责江堤边、水面等地方的巡逻，具体人数以及值守时间需根据不同时节的游客流量进行相应调整。4、海门城区古树名木及后备资源（登记在册共12棵）管养由7标段养护单位统筹负责。
三、绿化养护工作要求及标准：
《海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》、《南通市区绿化养护管理绩效评价办法》、通绿评【2024】1号文附件执行。
四、养护等级：根据各单个项目养护等级标准执行。
五、质量标准：合格
六、合同履行期限：
服务期355天，具体见固化清单中的管护天数。
七、养护面积清单明细：（详见附件分项报价明细表）
八、服务本项目养护作业基本需求：
（一）人员需求基本条件：

1.项目负责人具有园林绿化及相关专业中级职称，且有3年及以上管理经验。需同时提供其与本投标人企业的有效劳动合同、提供相关项目甲方单位开具的履职证明材料、投标人为项目负责人缴纳的7月份的养老保险缴费证明（新成立公司提供当月养老保险缴费证明即可）。
2.项目技术负责人具有园林绿化及相关专业中级职称，需同时提供与本投标人企业的有效劳动合同、提供投标人为项目技术负责人缴纳的7月份的养老保险缴费证明（新成立公司提供当月养老保险缴费证明即可）。
3.专业管理人员每50万平方米左右最低配备1人，须同时提供与本投标人企业的有效劳动合同、投标人为其缴纳的7月份的养老保险缴费证明（新成立公司提供当月养老保险缴费证明即可）。

	标段
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	管理人数（人）
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	6


4.一线管护人员数量：11月初-2月底每2公顷不得少于1人。3月初-10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于1人，二级养护路段每1.2公顷不少于1人，三级养护路段每1.4公顷不少于1人，中标单位中标后三日内按养护等级最低标准提供对应养护劳务人员7月份的工资发放明细（新成立公司提供当月工资发放明细证明即可）。如未提供，则取消其中标资格。

	标段
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	劳务人员（人）
	36
	74
	36
	40
	39
	29
	198


（二）使用机械设备需求基本条件：

	标段
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	小型高压冲洗车（辆）
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2

	随车吊(辆）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5吨及以上洒水车（辆）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	登高车（辆）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2吨以上清运卡车（辆）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	自走式绿篱修剪机械（座驾式电动修剪机械）（辆）
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	防撞缓冲车（辆）
	1
	1
	1
	1


	1


	1


	1



	射程大于12米高压喷药机（台）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	割灌机（台）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	手持式绿篱机（台）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	草坪修剪机（台）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	6

	高枝绿篱机（台）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2


注：①所有车辆、机械设备均为投标人自有或租赁。投标人自有需提供车辆、机具购买发票扫描件，且车辆、机具发票扫描件付款方单位必须与投标人营业执照名称一致，所有车辆还需提供车辆行驶证扫描件,行驶证上所有人名称必须与投标单位名称一致；租赁的车辆、设备需提供租赁协议和清晰的外观图片资料，租赁的车辆还需提供行驶证扫描件。

②车辆须在海门城区范围内（东至G228绕城；西至大港路洋海线；南至江堤路；北至G40出口）机动作业，采购人每月随机点验2次。

③如中标人车辆、设备为租赁的必须满足现场养护作业的要求，采购人将不定期核查中标人现场投入车辆设备情况，一旦发现中标人车辆设备投入不足或与投标时提供租赁合同存在不一致，采购人将有权终止合同，并不对中标人已提供的服务支付任何费用，同时没收履约保证金。

（三）使用场地基本条件：
投标人需承诺中标后按以下基本条件配备并报给采购单位备案，如中标后15个工作日内未按要求配备到位，采购人有权终止合同且没收履约保证金，并且不对投标人已提供服务支付任何费用。
在项目所在地配备仓库、办公室、会议室，仓库面积（大小根据不同标段）可用于储藏常用工机具、常用药品、肥料，办公室应具备相应的办公条件，如电脑、打印机、复印机等。

	包段
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	仓库面积（m2）
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	200


注：供应商在符合性评审阶段须提供承诺书并加盖公章。
（四）交通安全设施投入基本条件：
投标人需承诺中标后按以下基本条件配备并报给采购单位备案，如中标后15个工作日内未按要求配备到位，采购人有权终止合同且没收履约保证金，并且不对投标人已提供服务支付任何费用。
1、养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）；
注：供应商在符合性评审阶段提供承诺书并加盖公章。
以上养护作业基本要求将在符合性评审中审查，所需材料必须提供齐全。供应商中标后15个工作日内完成以上所有车辆、设备、场地工作，采购人现场进行核实，如核实不通过的作废标处理，不予签订合同。
九、付款方式：
合同签订后，每6个月支付一次养护费用，最后一次养护费用待与下一轮养护接管单位办妥交接手续后一次性结算拨付。具体支付金额要结合财政资金拨付情况以及考核、履行合同情况确认。

保证按业主的要求对合同各项目进行养护且达到相应等级养护标准，确保成活率达95%，保存率95%（凡因死亡补植的苗木均应大于现存同类苗木的规格。每少一株，按苗木造价信息单价从合同价款中扣罚），做好日常保洁、设施设备维护、秩序维护工作，并在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
为确保养护到位，业主不定期检查承包方的养护情况及人员到岗情况。若达不到本合同规定的养护标准，扣除养护费根据考核办法对应要求执行。若累计3个月养护考核不及格的，业主有权单方面解除合同，且没收投标人履约保证金，不再续签。
十、其他要求（投标单位需认真阅读以下各项要求）：
1.绿化养护以实际养护面积的及养护单价最终结算。
2.中标后在养护过程中遇到12345平台，需及时处理好平台回复，满足12345平台考核要求；中标单位需无条件服从应急抢险、重大活动迎检等事项。
3.严格执行管理考核条款及《海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》《南通市区绿化养护管理绩效评价办法》、通绿评【2024】1号文附件执行，对养护单位实行考勤制度。
十一、履约保证金：
1.本项目履约保证金为中标金额的5%，缴纳方式包括现金方式和非现金方式，可以银行转账、网银、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户，并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。
2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、其他说明：
1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。
2.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取(计算基数为每标段中标价)。不足3000元按3000元计取。
第四部分  评审方法和评审标准
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
1.评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求
（3） 商务技术分：70分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	
	管护方案
	35
	供应商须充分了解本项目区域实际情况，根据南通市海门区绿化养护的区域特点，针对性的编制以下内容（根据所投标段实际工作内容进行编制）：

1、管护内容及目标（7分）：对项目认识针对性强、全面、切合实际，关键性环节、重点难点分析及解决方法可操作性强，目标明确，响应招标文件实质性要求。方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得7分，比较合理、具有一定可行性的得5分，可操作性一般的的得2分，不满足条件或未提供的不得分。

2、组织管理体系（4分）：组织健全、体系完整、管理科学、可操作性强。方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得4分，比较合理、具有一定可行性的得2分，可操作性一般的的得1分，不满足条件或未提供的不得分。

3、精细化管护措施（7分）：针对本项目管护特点，从养护技术措施、作业标准、人材机管理、园建维修、联动管理、特殊天气应急处置等方面编制精细化特色管护措施。方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得7分，比较合理、具有一定可行性的得5分，可操作性一般的的得2分，不满足条件或未提供的不得分。

4、质量安全文明常规管护措施（4分）：针对本项目管护特点，从养护技术措施、作业标准、人材机管理、联动管理、特殊天气应急处置等方面编制精细化特色管护措施。方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得4分，比较合理、具有一定可行性的得2分，可操作性一般的的得1分，不满足条件或未提供的不得分。

5、管护服务承诺（5分）：针对本项目管护特点，管护服务承诺与响应措施。方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得5分，比较合理、具有一定可行性的得3分，可操作性一般的的得1分，不满足条件或未提供的不得分。

6、项目实施范围的突发情况应急措施和响应（4分）：各类突发事件应对预案，应急抢险、各类重大活动迎查组织网络，应急时间的响应等方面是否体现科学规范、合理可行进行评审。由评标综合比较后酌情打分：方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的的4分，比较合理、具有一定可行性的得2分，可操作性一般的的得1分，不满足条件或未提供的不得分。

7、秩序维护、设施维护措施（根据标段实际内容进行编制）（4分），组织健全、管理科学、可操作性强。由评标综合比较后酌情打分：方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得4分，比较合理、具有一定可行性的得2分，可操作性一般的的得1分，不满足条件或未提供的不得分。

	1. 
	投标供应商类似业绩
	9
	投标供应商自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承担过园林绿化养护（不含绿化工程施工及其缺陷期养护）业绩，每有1个得3分，本项最多得9分，未提供不得分。
（除须提供完整合同原件扫描件外，还需提供中标通知书或者相应的发票原件扫描件，发票金额可与合同总金额不一致。）。

	2. 
	拟派项目负责人业绩
	9
	项目负责人自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承担过园林绿化养护（不含绿化工程施工及其缺陷期养护）业绩，每有1个得3分，本项最多得9分，未提供不得分。
（除须提供完整合同原件扫描件外，还需提供中标通知书或者相应的发票原件扫描件，发票金额可与合同总金额不一致。）。

注：项目负责人业绩不得与投标供应商业绩重复计算，且负责人业绩应在投标单位实施的业绩。合同中未体现负责人名字的，需提供对应合同甲方公章的项目负责人证明材料，否则不得分。

	3. 
	体系认证
	3
	投标供应商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书。有一个得1分，本项最多得3分。

注：提供证书复印件加盖公章（认证覆盖的业务范围须包含园林绿化），且须同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页。

	4. 
	人员实力
	8
	投标供应商在项目需求中除项目负责人及项目技术负责人之外：
具有园林绿化及相关专业高级职称证书的，有一个得2分，本项最多得4分；
具有园林绿化及相关专业中级及以上职称证书的，有一个得1分，本项最多得4分。

注：以上人员证书不得重复累积，提供职称证书扫描件并加盖公章且须同时提供与本投标人企业的有效劳动合同、投标人为其缴纳的7月份的养老保险缴费证明（新成立公司提供当月养老保险缴费证明即可）。

	5. 
	机械设备
	6
	投标供应商提供满足本项目服务使用机械设备需求基本条件外，增加以下机械设备的：

1、核载5吨以上（含5吨）绿化养护洒水车（配置有雾炮装置）增加1辆的得0.5分，本项最多得1分，没有的不得分。（自有或租赁，自有的需提供专业车辆行驶证或出具原始购买发票或机动车登记证书（绿本），所提供资料内需体现出车辆的规格型号；租赁的提供有效的租赁合同及车辆行驶证扫描件）；

2、草坪修剪机每有1台得0.5分，本项最多得1分，没有的不得分。（自有或租赁，自有的需提供原始购买发票；租赁的提供有效的租赁合同）；

3.高枝绿篱机每增加1台得0.5分，本项最多得1分，没有的不得分。（自有或租赁，自有的需出具原始购买发票；租赁的提供有效的租赁合同）；

4.割灌机每增加5台得0.5分，本项最多得1分，没有的不得分。（自有或租赁，自有的需出具原始购买发票；租赁的提供有效的租赁合同）；

5.绿篱机每增加2台得0.5分，本项最多得2分，没有的不得分。（自有或租赁，自有的需出具原始购买发票；租赁的提供有效的租赁合同）；
注：如中标人车辆设备为租赁必须满足现场养护作业的要求，采购人将不定期核查中标人现场投入车辆设备情况，一旦发现中标人车辆设备投入不足或与投标时提供租赁合同存在不一致，采购人将有权终止合同，并不对中标人已提供的服务支付任何费用，同时没收收履约保证金。


注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 
②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）中标投标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。
采购人委托评委会直接确定每标段排名第一的中标候选人为该标段中标投标人。
（七）采购人代表宣布评审结果。
（八）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标投标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。
中标投标人在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过顺丰快递的方式（不接受到付）寄至南通市海门区富江南路1055号23号楼901室，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。
第五部分 合同签订与验收付款
一、中标公告发出之日起3日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同，合同一式四份(采购单位三份、供应商一份)。如在规定的时限内因中标方原因没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。
二、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。
三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、供方如没有在合同规定的时限内完成符合合同约定的服务，需方将有权全部或部分终止合同，同时供方应承担合同总额30%的违约金，违约金不足于弥补需方损失的，还应赔偿需方的实际损失。
拟签订的合同文本：
合同文本
项目名称：                              　　　
发包方：（甲方）                              　  
承包方：（乙方）                              　
                                    项目    标段已由发包人面向社会公开招标。现根据招标结果，委托承包人实施管护工作。依据《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方订立本合同。
一、合同文件组成及解释顺序
1.本承包合同；2.中标通知书；3.投标文件及其附件；4.招标文件（含标前答疑及补充通知）；5.海门区园林绿化管理处考核办法等规定；6.相关标准、规范及有关技术文件。
二、承包形式
1.总额包干，实行目标责任制管理考核；
2.合同范围内的工作内容，应由乙方直接养护，不得转让他人养护；
3.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人养护；
4.如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，对已完成的合格工程量按70%结算。
三、承包范围、规模、质量等级、承包期限
（一）承包范围、规模、质量等级：详见招标文件及工程量清单。
（二）承包期限：自202  年   月   日至202  年   月   日止。
四、合同总价款：大写人民币               （￥         万元）。
合同总价款应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
五、管护经费拨付方式
1. 合同签订后，每6个月支付一次养护费用，最后一次养护费用待与下一轮养护接管单位办妥交接手续后一次性结算拨付。具体支付金额要结合财政资金拨付情况以及考核、履行合同情况确认。
保证按业主的要求对合同各项目进行养护且达到相应等级养护标准，确保成活率达95%，保存率95%（凡因死亡补植的苗木均应大于现存同类苗木的规格。每少一株，按苗木造价信息单价从合同价款中扣罚），做好日常保洁、设施设备维护、秩序维护工作，并在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
为确保养护到位，业主不定期检查承包方的养护情况及人员到岗情况。若达不到本合同规定的养护标准，扣除养护费根据考核办法对应要求执行。若累计3个月养护考核不及格的，业主有权单方面解除合同，且没收投标人履约保证金，不再续签。
具体支付金额要结合考核情况、履行合同情况确认。承包方支付服务费前，需向发包人开具相应金额的发票，承包方未开具发票的 ，发包方有权延迟支付直至开具合格发票为止。     
2. 根据月度综合考核得分计算每月实际养护费用。85分(含)以上的，按合同兑现管护经费；低于85分的（不含85分），一级管护绿地每低1分扣3000元，以此类推，直至扣完该标段月度全部养护经费。考核得分保留2位小数，按实计算相应费用。
3.二、三级管护绿地的标段考核评分后，扣款分别按一级标准的80%、60%计算。
4.绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原养护单位承担，从养护经费中扣除，费用不够的从履约保证金中扣除。
5.养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积减少，依据实际数量及相应投标报价按实减少养护经费。因养护等级调整的，依据实际数量及相应投标报价按实调整养护经费。
6.园林设施大维修费用、其他零星费用等按《海门市城市园林绿化（园林设施）管护经费管理办法（试行）》、《海门市城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》等规定执行。
六、合同履约保证金 
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
c.承包方违反安全保障义务，发生安全事故（包括但不限于人身伤亡、财产损失、环境污染等），每发生一起，发包方有权扣除履约保证金的50%作为违约金，情节严重的，发包方有权全额扣除履约保证金并解除合同。
d. 承包方未按约定购买或维持足额保险（如人身意外伤害险、第三者责任险等），或未提供保险证明的，发包方有权扣除履约保证金的5%作为违约金，并要求承包方限期整改，逾期未整改的，每日按履约保证金的1%加收违约金。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
七、承包期满验收
承包期满后，乙方必须按约定的管护任务保质保量交付，否则将从履约保证金中扣除相应款项（按当期苗木指导价和相关定额计取），履约保证金不足以扣除的，由乙方另行补足。
八、承包主要工作内容及管理目标
1.详见《海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》。
2.承包方人员情况为：
（1）标段项目负责人、现场负责人
①项目负责人：姓名          职称       证书编号    
②项目技术负责人：姓名          职称       证书编号    
③现场负责人：姓名           资格            证书编号    
（2）投标文件中本标段承诺作业人员数量：
11月初-2月底期间每天  人；3月初-10月底期间每天  人。
九、其他事项
1.如遇上级主管部门政策变化及其它不可抗力因素，发包方有权提前终止合同且不承担违约责任。
2.发包方保留调整、修改有关考核办法、管理制度和规定的权利。
3、安全保障义务：
a. 承包方必须建立健全安全生产管理制度，设立专职安全管理员，制定详细的安全操作规程和应急预案，并报发包方备案。承包方应定期对养护人员进行安全教育和培训（每月至少一次），并保存培训记录，发包方有权随时检查。
b. 承包方必须为所有养护工人办理足额的人身意外伤害保险和第三者责任保险。保险单副本必须在合同签订后7日内提交发包方审核。未办理或保险不足的，承包方承担全部责任，并视为重大违约。
c. 承包方在作业现场必须设置明显的安全警示标志、围挡和隔离设施，采取有效措施防止行人、车辆误入作业区，确保公共安全。夜间作业必须配备反光服饰和照明设备。
d. 一切安全责任事故（包括但不限于养护人员伤亡、第三方人身伤亡或财产损失、环境污染事件等）均由承包方全额承担，包括医疗费、赔偿金、罚款、诉讼费、律师费等所有相关费用。如因安全事故导致发包方被索赔或处罚，发包方有权向承包方全额追偿，并加收追偿金额20%的违约金，因追偿所产生的诉讼费、保全保函费，律师费等必要费用均由承包人承担。
e. 承包方必须定期进行安全自查（每周至少一次），并向发包方提交安全报告。发包方有权随时进行安全检查，对发现的安全隐患，承包方必须立即整改，逾期未整改的，每处每日支付违约金人民币1000元。
3.承包方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择），如因安全责任事故造成甲方损失，甲方可向乙方追偿。
4.承包方在绿化养护期内，造成绿植枯死、病死，损坏，应负责补种，所发生的的费用由承包方自行承担。
5.承包方经考核得分低于70分的，视为当月不合格。承包方的服务质量经连续三月考核均为不合格的，发包人有权解除合同，并不予支付不合格月份的服务费。并要求承包方支付合同总额5%的违约金。
6、其他违约责任：
a. 承包方未按招标文件要求投入足够人员、设备或未达到养护标准的，每发现一次，支付违约金人民币5000元，并限期整改，逾期未整改的，发包方有权解除合同。
b. 承包方未及时处理12345平台投诉、应急抢险或重大活动迎检的，每发生一次支付违约金人民币10000元，并承担由此造成的全部损失。
十、合同生效、争议解决
1.本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）并缴纳履约保证金后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）
2.本合同未尽之处双方另行协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向海门区人民法院诉讼解决，乙方需承担甲方因此产生的诉讼费、保全保函费，律师费等必要费用。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。
十一、本合同一式八份，双方各执四份，各份具有同等法律效力。
甲方（发包方）（盖章）：                  乙方（承包方）（盖章）：                  
地址：                                    地址：                                   
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                    
开户银行：                                 
账号：                                       
签定日期：        年    月    日
廉 政 合 同
发包人（全称）：                              　　　
承包人（全称）：                              　　　　
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。 
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5 双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。
7  合同法律效力
本合同作为                  项目合同的附件，与承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
8  合同份数
本合同一式八份，双方各执四份，各份具有同等法律效力。
发　包　人(公章)：　　　　　       承　包　人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　 法定代表人(签字或盖章)：
签定日期：        年    月    日
海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）
为不断提升我区城市园林绿化管护水平，规范园林绿化养护管理行为,建立公平、公正、公开的绿化管护质量评估体系，完善园林绿化长效管理机制，根据《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》（苏建园[2000]204号）、《江苏省住房和城乡建设厅关于印发江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园[2015]383号）、《南通市城市园林绿化养护技术规范》（DB3206/T 367-2015），结合实际情况，特制定本考核办法。
一、考核对象和主要内容
考核对象为承接区园林绿化管理处所辖公园绿地、附属绿地等园林绿化养护工作的养护单位。以合同范围（各标段）为考核单元，考核内容为招标文件、投标文件中所涉内容，以及养护合同约定的园林绿化、园林设施等养护工作。
二、组织领导
区园林绿化管理处建立园林绿化管护考核工作领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长。领导小组下设办公室(以下简称考核办，具体负责考核工作），分管领导任办公室主任，成员为绿化科、财务科、办公室等有关人员。
三、考核方式
按合同约定养护等级及质量标准，实行月度考核、常态考核、专题考核相结合的方式，对发现的问题进行取证、记录、评判。
月度考核。由考核领导小组组织，每月考核1次，原则上每月28日前完成，采取对各标段各点位全覆盖检查的考核方式。各标段项目负责人或现场施工员参加考核，以监督考核工作的公开、公平、公正。
常态考核。由绿化科组织，各业主代表具体负责。根据考核细则（详见附件）、项目负责人现场负责人考勤制度等相关要求，每月进行综合考核、评定打分。
专题考核。由考核办结合养护工作要点统一确定考核内容，并组织实施。根据园林植物的生长特性以及不同季节的绿化养护工作特点，针对绿化补植、草花布置、树木修剪、草坪修剪、树穴切边、树木施肥、病虫害防治、黑麦草复播等确定专题考核内容适时安排。
四、评分办法
实行百分制评分法，月度综合得分85分为及格分。每月第一周，由考核办主任将上月考核综合汇总结果提交考核领导小组审核，对有争议的扣分点及直接扣分事项进行集体审定、确定。考核结果在次月10日前以考核通报形式发送至各养护单位。
评分公式：月度综合得分＝月度考核评分×40%+常态考核评分×60%-专题考核扣分以及其他直接扣分。
1．月度考核评分：考核领导小组组长召集本小组考核人员，对照考核评分细则，集体会商评判各标段考核得分。分值100分，在月度综合得分中占比40%。
2．常态考核评分：由全体业主代表对照考核评分细则，对各养护标段全月管护工作进行综合评分。分值100分，在月度综合得分中占比60%。
3．专题考核评分：由考核办主任牵头，根据评分细则对专项养护工作的完成情况、完成质量进行评判。此评分作为直接扣分分值。
4．其他直接扣分、扣款事项及标准：
（1）无故缺席各类绿化养护会议、培训等活动的，每发生一次扣5分；开会、培训等活动迟到的，每发生一次扣2分。
项目负责人、现场负责人无故缺勤一天扣4分。
项目负责人或现场负责人不能按照指令在半小时内到达指定地点的，每发生一起扣2分。
项目负责人、现场负责人24小时保持通信畅通，QQ在线。半小时内联系不上，每发生一起扣2分。
（2）局、有关部门各类专项检查考核中发现的问题扣3分/处；区级及以上各类专项检查考核中存在问题被通报或扣分的，扣5分/处。
（3）及时处置并回复政府热线、城管热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。案件反映的问题经现场核查确属养护单位管护不到位的，每案件扣0.5分；超时或造成返单的，扣3分/次；病虫害防治不及时引起居民投诉的，扣2分/次；被新闻媒体或主管部门点名批评，或其他造成恶劣社会影响的，扣5分/次；被重复批评或市级及以上部门点名批评的，扣10分/次。
（4）对区园林绿化管理处下达的任务，未在规定时间内完成的，视情节轻重扣2-6分/次。
（5）未按时间节点、有关要求报送相关资料的，扣2分/次；报送但资料不符合要求的，扣1分/次。
（6）养护期间若发生安全事故，养护方必须及时处置，所发生费用和责任全部由养护单位承担。如因管护不到位引起树木断枝、倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件的，扣2-5分/次，同时罚款2000-5000元/次；如处理不当或不及时，造成不良后果的，扣6-10分/次，同时罚款6000-10000元，记不良记录1次。
（7）未第一时间发现、制止、上报绿化违章事件的，扣5分/次，同时罚款5000元/次，记不良记录1次。
（8）遇台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员未按规定在指定地点待命、实行24小时巡查值班的，扣1分/次·人。抗灾抢险等各类突发事件处置不力的，扣5-10分/次，同时罚款5000元/次。
（9）擅自使用化学除草剂，造成植物长势衰弱影响绿化景观效果的，每发生一次扣5分。未及时采取防治措施，导致病虫害爆发或反复发生的，每发生一起扣5分。
（10）未按时、保质完成浇水指令任务的，道路绿化类扣1分/公里；小游园、公园、各类零星绿地扣1分/5000平方米；草花、花坛、花境类扣1分/500平方米。以上如不满1公里、5000平方米、500平方米的，按1公里、5000平方米、500平方米计算。
五、考核内容与基本目标
（一）在岗管理
（1）各标段项目负责人、现场施工员每月出勤实行轮值，合计不少于30天。履行请假制度，每月请假合计不超过3天。统一时间（上午8点半至10点、下午1点半至3点）到指定地点报到，接受考勤（含休息日及法定节假日，除春节假期）。
中标标段的项目负责人、现场施工员不得无故变更，如确因生病、离职等原因需要变更的，至少提前5天以书面形式申请，变更负责人资格不低于投标文件要求，并征得业主单位同意。
合同期间负责人变更合计不得超过2次。
（2）投标文件中没有明确作业人员数量的，11月初至2月底每2公顷不得少于1人/天。3月初至10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于1人/天，二级养护路段每1.2公顷不少于1人/天，三级养护路段每1.4公顷不少于1人/天（以上除春节假期）。
（3）养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）。
（二）绿化养护
1．树木养护
主要包括叶面除积尘、浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。
要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无空缺，无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天现象，行道树无缺株断线，绿化保存率达100%。
（1）浇水、抗旱：根据不同的环境条件、本地季节特点、各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，不直接接触自然土壤的各类花箱内绿化无论晴雨每周至少浇水1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。市园林绿化管理处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。
（2）中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结。
（3）除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。不得随意使用化学除草剂。树木无藤蔓缠绕。
（4）修剪：根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱、球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、赤脚、斑秃现象。
乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。
花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。
绿篱、色块及球类修剪适时，常年保持轮廓明显、曲线流畅、整齐平整，球类修剪圆整。
（5）切边和树穴整理：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰（树木胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝）。
（6）涂白：每年12月上旬前对相关乔木、灌木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。
（7）支撑加固及扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。
（8）排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。
（9）病虫害防治：配备植保人员做好病虫害预测预报工作。根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。
（10）施肥：每年不少于两次（春、秋季实施，所用肥料为腐熟有机肥添加符合国家标准的商品复合肥），另根据树势需要适当追肥，喜酸性树种另外增施硫酸亚铁等酸性肥料。
养护单位根据市园林绿化管理处按照施肥原则发布的施肥专项通知组织实施，实施前告知业主代表，接受市园林绿化管理处的指导和监管。养护单位也可以根据各自管护绿地的特点，增加施肥内容，以促进树木生长。
如未按区园林绿化管理处要求实施或未实施到位的，按0.37元/平方米·次扣减不合格部分的费用。
（11）防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。
2．草坪养护
草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达100%。
草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。
草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报业主验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。
黑麦草复播工作根据专项通知要求执行，黑麦草成坪率必须达到85%以上，成坪均匀。如成坪率低于85%的，则按照2.5元/平方米·年扣减不合格面积的费用。
3．草花布置
每次布置前将方案报送业主代表，审定后实施。布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。按图施工，必须使用F1代优良品种，株型丰满、分枝匀称（3—5主分叉以上）、高度适中一致（同一地段高度一致）、生长健壮、无病虫害，初花率70%以上，覆盖率100%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、充分体现设计意图。
平均年更换次数不少于6次，同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。
各批次草花更换空置时间不超过2天，并确保工完场清。每批次草花更换时通知业主代表现场监管。
草花布置后及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花，做到全年景观效果良好，无枯萎、黄化、缺株等现象，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。
如验收不合格且拒不整改的、或限期整改不到位的，将按照54元/平方米·次扣减不合格面积的费用。
4．绿化补植
承包期内因养护单位管护原因造成树木、地被、草坪、花卉等死亡、损毁的，以及产生残疾树、偏冠树、小老树等现象的，由养护单位在半个月内按原有品种、数量、规格补栽到位；如养护单位认为该区域生长过密、可以不补植，必须向区园林绿化管理处提出书面申请，经区园林绿化管理处现场确认后，养护单位按要求处置，费用自负（人行道板恢复除外）；7-9月高温季节，经业主同意，可以适当延后。
绿化补植工作必须在合同截止日6个月前补植到位，确保成活率100%。
合同截止日前6个月内，养护单位不得再对现场缺陷进行补植。如有缺陷，区园林绿化管理处将按合同截止日当期海门区建设工程造价信息指导价套取定额后从养护单位养护费用或履约保证金内扣除（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。
5．新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善
（1）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善工作实行监理制，养护单位须按区园林绿化管理处要求组织实施（包括开工时间），工序和质量必须达到专业标准和规范要求，安全文明施工。经验收合格后纳入相应养护单位养护范围。
（2）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善工作完成后，养护单位需在1周内将相关材料报送区园林绿化管理处，申请竣工验收，未进行验收的项目不得进行竣工结算。
（3）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善费用由市园林绿化管理处委托专业造价机构按现场施工审核数量和施工同期海门区建设工程造价信息指导价（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），报区财政局审核下浮后予以结算（直接发包绿化养护工程下浮20%，公开招标绿化养护工程根据中标下浮率同比下浮）。
（4）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善费用支付方式：验收合格后付款当期付50%，合同期满后一次性结清。
（5）新接收绿化工程缺陷恢复工作程序：
①养护单位进场养护后，针对现场绿化缺陷提出补植方案初稿（列明品种、规格、数量）报区园林绿化管理处；
②区园林绿化管理处初审后，会同区财政局、区住房和城乡建设局共同现场确认；
③养护单位按核批后的最终审定方案实施，并在规定时间内完成。
（6）老绿化地段缺陷完善工作程序：养护单位进场养护后，按区园林绿化管理处的完善方案实施，并在规定时间内完成。
（7）此项风险由养护单位在投标时自行考虑。
（三）园林设施维护
所有园林设施（喷泉、廊架、座凳、花坛、护栏、树穴砖等）、景观小品、建筑物必须保持正常运转（喷泉在规定时间内启闭）、整洁完好无缺损、无乱涂乱画、常年见新。木质及铁艺品等每年至少油漆一次。树穴砖（或盖板）无杂草杂物、安装平整，无缺失。
如有损坏或缺失的，养护单位必须按原样及时修复，费用由养护单位全额承担。养护合同责任以外，拟申请列入大修范围（特指需整体出新改造或单项维修造价在5万元及以上）的项目，每季度第一个月15号之前，由养护单位提出书面申请，做好维修预算，报区园林绿化管理处初审后邀请区财政局、区住房和城乡建设局现场勘察。经确认后由区园林绿化管理处组织比选或招标，确定实施单位。养护单位应积极参与比选（招标），配合中选（标）单位实施维修。
景观灯:发现人为破坏或盗窃的要予以制止，及时报执法部门处理，同时通知区城市照明管理处维修。
（四）巡查管理
各标段需落实专人、专车实行24小时全天候巡查，执行动态管护制度，对养护中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡视记录。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿现象，或虽经批准但超范围、超数量、超体量、超高度、超时间等违规现象应第一时间制止，并及时上报有关行政执法部门，同时向区园林绿化管理处汇报备案并协助处置。
（五）行政许可与绿化恢复
（1）各标段在接到绿化基建移伐勘察现场通知后，需派该标段的项目负责人或现场负责人及时到现场进行拍照、测量、统计及确定基建移伐点位与周边的准确位置（点位与周边固定物的方位），如实填写现场勘察记录。行政许可事项同意后，养护单位须在约定时间内完成绿化移植任务，并对基建移伐现场的范围、时效做好监管工作。 
（2）根据区园林绿化管理处要求，及时清理和恢复被损、被毁绿地。绿化恢复需业主代表全程监管，并按实签证。绿化恢复完成后，养护单位需在1周内将相关材料报送区园林绿化管理处，申请竣工验收，未进行验收的项目不得进行竣工结算。
（3）区园林绿化管理处委托专业造价机构按现场施工签证数量和施工同期我区建设工程造价信息指导价（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），报区财政局审核下浮后（直接发包绿化养护工程下浮20%，公开招标绿化养护工程根据中标下浮率同比下浮）于付款当期一次性支付。
（六）应急抢险、各类重大活动迎查
以标段为单元建立应急抢险、各类重大活动迎查组织网络。做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员随时待命，实行24小时巡查值班，一旦发生险情，即时处置，并及时向有关部门回复处理情况。
（七）数字化案件处置
及时处置政府热线、城管热线等数字化案件，以及相关部门交办、政协、人大提案和各类群众来电来访等案件，并按区园林绿化管理处要求在规定时间内回复处置结果。
（八）机械设备管理
各标段需配备巡查车、洒水车、绿篱修剪机、草坪修剪机等必要的机械、工具，投入数量不少于投标文件承诺数量，并做好日常保养。如应急处置需要，根据区园林绿化管理处通知将洒水车、巡查车辆停放在指定地点集中管理。
承包期内洒水车常驻项目部，并按区园林绿化管理处要求车身统一标识，安装规定型号GPS（使用费用不超过800元/年·辆），主动接受动态监管，及市民群众监督。
（九）安全生产、文明作业、综合治理
（1）各类养护作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。
（2）有完善的安全生产、综合治理规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全。
严禁库存汽油。养护物资仓库有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度并张贴公布。
（3）做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。
（4）养护作业对道路交通有影响时，要采取安全警示措施。
（5）贯彻谁养护谁负责的原则，明确安全责任主体。因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由养护单位承担。
（十）其他
（1）各标段需设立管护公示牌，每个地段至少设置一块。公示内容、规格、材质、样式等根据市园林绿化管理处统一设计方案制作，费用由养护单位承担。
（2）进场15天内，上报全年养护作业计划和本标段养护管理人员组成表。
每月28日前报送本月管护工作总结及下月养护计划、每周一报送周计划给业主代表。计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等。业主代表对计划进行审核、提出指导意见并实施跟踪监管。
养护单位随时接受市园林绿化管理处的检查和考核，为检查和考核提供车辆等便利条件，并积极参与互查工作，按实评判互查情况。
（3）建立健全台帐资料，包括草花布置、病虫害防治、黑麦草播种、修剪、涂白、切边、补植、施肥等，以及每日巡视存在问题自查自纠、养护量统计（含增减）、数字化城管案例处置、园林设施运行与维护、来电来访、应急抢险、安全文明生产等。
（4）按要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察活动。各标段项目负责人、现场负责人保持24小时通信畅通、QQ在线。
（5）承包期内，区园林绿化管理处如果将新增管护量就近委托养护单位管护，养护单位不得以任何理由和借口拒绝。
（6）承包期内，针对新建待接管地段，养护单位应充分考虑到有可能晚接管或不能顺利接管的风险。
六、费用拨付
1．养护费用根据养护合同每6个月拨付一次。根据月度综合考核得分计算每月实际养护费用。85分以上的的，按合同兑现管护经费；低于85分的（不含85分），一级管护绿地每低1分扣3000元，以此类推，直至扣完该标段月度全部养护经费。考核得分保留2位小数，按实计算相应费用。
2．合同期满前6个月的养护经费暂停支付。待与下一轮养护接管单位办妥交接手续后一次性结算拨付。绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原养护单位承担，从养护经费中扣除，费用不够的从履约保证金中扣除。
3．养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积减少或养护等级调整的，依据实际数量及相应投标报价按实调整养护经费。
七、奖惩措施
1．奖励
（1）在护绿行动中表现突出的，加2分/次；
（2）每年开展优秀养护标段、优秀养护负责人评选活动。
候选标段资格：当年养护期满6个月，且每月综合得分在及格分以上。按月度平均分排名评比，评优数量占总标段数的10%。其养护项目负责人和现场负责人即为优秀养护负责人。
评为优秀标段、优秀养护负责人的，给予通报表彰，颁发荣誉证书、奖牌，另给予每标段8000元、每人2000元的经济奖励。
2、罚则
（1）实行绿化养护缺陷第三方整改制。在市容环境综合整治、各类创建迎查等重大活动或市园林绿化管理处日常管理中下达的整改问题，养护单位拒不整改或整改不到位的，市园林绿化管理处可安排第三方进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费或履约保证金中列支，同时记不良记录一次，后续管护仍由原养护单位负责。
（2）每有一次月度考核得分低于70分的，记不良记录一次。合同期内累计有3次不良记录的，自第三次不良记录发生日起，终止该标段管护合同，同时该养护单位一年内不得参加市园林绿化管理处绿化管护招投标。
（3）发生损绿、毁绿事件，按市园林绿化管理处相关要求处置。如需恢复，养护单位按要求先行恢复，恢复费用由区园林绿化管理处委托专业造价机构按现场施工签证数量和施工同期我区建设工程造价信息指导价（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），报区财政局审核下浮后（直接发包绿化养护工程下浮15%，公开招标绿化养护工程根据中标下浮率同比下浮）于付款当期一次性支付；如未发现损绿、毁绿当事人的，经费由养护单位自负；养护单位不及时恢复的，市园林绿化管理处可安排第三方进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费或履约保证金中列支，并终止该标段管护合同，同时该养护单位一年内不得参加区园林绿化管理处绿化管护招投标。
八、其它
1．处罚费用在养护经费中扣罚。
2．二、三级管护绿地的标段考核评分后，扣款分别按考核结果的80%、60%计算。
3．本办法从2017年6月1日日起实行，原《海门市园林绿化管理处养护管理考核细则》试行稿同时废止。
4．本考核办法的解释权在海门区园林绿化管理处。
附件：1．园林绿化养护管理百分考核评分标准
2．园林绿化养护专题考核项目（内容）、考核标准

	附1       园林绿化养护管理百分考核评分标准

	分类
	条         目
	考核内容及管护要求
	扣分细则

	一、养护人员在岗情况
	1
	各标段项目负责人、现场施工员每月出勤实行轮值，合计不少于30天。履行请假制度，每月请假合计不超过3天。统一时间（上午10点至11点、下午2点至3点）到指定地点报到，接受考勤（含休息日及法定节假日，除春节假期）。
合同期间负责人变更合计不得超过2次。
项目（现场）负责人保持通讯畅通，接业主通知后半小时内赶到指定地点。
	项目（现场）负责人每月在岗合计少于30天的，每少一天扣4分；每月请假不超过3天，未履行请假制度，每发生一次扣4分，超过3天的按直接扣分扣款条款执行；擅自变更项目（现场）负责人的每发生一次扣10分，同时扣款5000元/次；半小时内联系不上、接业主通知后半小时内不能赶到指定地点的，按直接扣分扣款事项执行。

	
	2
	一线管护人员数量符合投标文件承诺。投标文件中没有明确一线作业人员数量的，11月初-2月底每2公顷不得少于1人。3月初-10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于1人，二级养护路段每1.2公顷不少于1人，三级养护路段每1.4公顷不少于1人。
	人员投入不足的每少一人扣2分。

	
	3
	养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）。
	养护人员未统一着装，每人扣1分，服装不明显，每人扣0.5人。

	二、养护管理
	绿化长势
	4
	树木、草坪、花卉、色块等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无枯枝、死树，绿化保存率100%。
	树冠不完整、树形差、有光秃落叶的,扣1分/株•处，有树木倾斜或倒伏现象的，扣0.5分/株•处，有明显枯枝的0.5分/株•处，有死亡现象的扣1分/株（㎡）﹑草坪1分/20㎡；不及时进行补缺的，扣0.5分/株•处；未及时处置有安全隐患、妨碍通行树木的，扣5分/处•次。

	
	松土除草
	5
	及时松土除杂草，常年保持土壤疏松，松土深度不伤根系。不得随意使用化学除草剂。
	杂草未及时清除扣0.5-1分/50㎡，树穴、地被土壤板结，扣0.5分/处。随意使用化学除草剂的10分/处•次。

	
	浇水抗旱
	6
	对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长、植株叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，不直接接触自然土壤的各类花箱内绿化无论晴雨每周至少浇水1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。我处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。
	未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣1-5分/处，致植物枯死的加倍扣分。未按我处发出的浇水专项指令完成浇水任务的，按直接扣分扣款事项执行。

	
	
	7
	绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。
	有积水现象的，扣0.5分/处•次。

	
	切边
	8
	切边及时、常年保持线条流畅、界沟清晰。
	未切边的，扣1分/株（处）；切边不明显的、线条不流畅的，扣0.5分/株（处）。

	二、养护管理
	草花布置
	9
	布置方案上报及时，富有特色。
	草花布置方案未报送业主审批的扣3分/次；不按方案实施的扣2分/次。不选用优良F1品种扣4分/次•处；更换次数每少一次的扣15分•处，同时按实扣减草花布置费用；花期不整齐，枯枝残花较多景观效果较差的扣4分/次•处；覆盖率达不到要求的扣2分/次•处；其他不符合管护要求的1分/次•项•处。

	
	
	10
	按审批方案施工，使用F1代优良品种，初花率70%以上，株型丰满、匀称，高度适中、一致，生长健壮、无病虫害。花色鲜艳、品种搭配合理、图案优美。
	

	
	
	11
	四季有花，每季选用时令花卉；年布置不少于5次；同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。
	

	
	
	12
	更换空置期不超过2天，全年草花覆盖率100%。布置及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花。做到无枯萎、黄化、缺株等现象，全年景观效果良好，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。
	

	
	施肥
	13
	按要求及时施肥，一年不少于2次。规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。
	不施肥，扣10分/次，并扣除养护费用中的施肥款项；偷工减料，发现一次扣8分,并扣除相应施肥款项；肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣12分，双倍扣除施肥相应款项；以上每发生一起记不良记录1次。操作不规范的发现一处扣2分;发生肥害，扣6分/处，致使植物死亡，加倍扣分。

	
	病虫防治
	14
	配备植保人员；根据病虫情报，防治及时、有效。
	无植保人员的，扣5分/标段•次；出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状明显的，扣0.5分/次•处，造成严重危害的，扣1分/次•处，造成植株死亡的，扣3分/次•处；发生药害的，扣2分/次•处；防治不及时引起居民投诉的、导致病虫害爆发或反复发生的按直接扣分条款执行；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分/路段；不及时清除越冬虫蛹、虫茧及有关病原体的扣5分/路段。

	
	
	15
	用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。
	

	
	
	16
	结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。
	

	
	修剪整形
	17
	乔木定期修剪，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确。
	各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣0.5分/株；不按要求修剪，扣0.5分/处；未及时剥芽，扣0.5分/株。

	
	
	18
	草坪要适时进行修剪，保持一定高度，冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。
	草坪不及时修剪，扣3分/地段；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处；

	
	
	19
	模纹色块、绿篱品种之间层次分明，修剪及时、线条流畅。全年无飞头，生长季每月修剪不少于3次。
	模纹色块、绿篱修剪层次不分明，扣1分/处；未及时修剪的扣3分/地段。

	二、养护管理
	修剪整形
	20
	造型植物适时修剪，定期造型，满足景观要求。列植式球类常年保持圆润饱满，下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，生长季每月修剪不少于3次。
	不及时修剪、造型的扣3分/地段；质量不符合要求的扣0.5分/处。

	
	园林设施维护
	21
	①各类设施运转正常。整洁完好无损、常年见新。
②木质及铁艺品每年至少油漆一次。
③树穴无杂草杂物，砖或盖板安装平整，无缺失。
④树木支撑规范统一，无断桩、坏桩，根据树木生长情况及时松绑清理。
⑤绿地内亮化、井箱等非合同范围设施，发现人为破坏的要予以制止，同时通知市城市照明管理处或其他产权单位维修。
	每发现不符合要求的第①、③、④条款中，扣2分/项•处•次，第②条款中，扣5分/项•处•次，第⑤条款中，扣3分/项•处•次。

	三、巡查管理、行政许可与绿化恢复
	22
	①按规定时间勘察基建移伐现场和上报预算，及时完成预算资料和移伐任务。
②有专人、专车24小时全天候巡查、动态管护。第一时间制止违章、上报有关行政执法部门和市园林绿化管理处，并协助处置。
③备案材料齐全，纠违到位。
④绿地无扣绳晾晒、种植蔬菜农作物等现象。
⑤根据市园林绿化管理处要求及时清理和恢复被损绿地，并在规定时间内上报竣工资料、申请验收。
	未按规定时间勘察基建移伐现场和上报预算、完成移伐任务的，扣3分/次•项；无专人、专车巡查，未第一时间发现、制止、上报绿化违章的，按直接扣分扣款事项执行；备案材料缺项扣1分/次•项；违章制止不力，扣5分/次；绿地有扣绳、晾晒、乱种植现象的扣3分/处。未根据我处要求及时清理和恢复被损绿地的将按直接扣分扣款事项执行。未在规定时间内上报竣工资料、申请验收的扣5分/项。

	四、安全生产
	23
	安全生产组织网络健全；单位安全生产规章制度全面、科学、合理，严格执行安全生产操作规程；发生安全事故及时上报；管护范围内严禁库存汽油；农药临时存放点有专人负责，保管、领用、使用制度上墙公示。
	无安全网络、制度的，扣8分/次；网络、制度不齐全的，扣5分/次；不执行安全生产操作规程，扣8分/次；发生安全事故，扣8分/次；不及时上报扣5分/次；如发现有库存汽油现象，扣10分/次。农药临时存放点无专人负责，保管、领用、使用制度未上墙公示的，扣5分/项•次。

	五、应急抢险
	24
	① 建立应急抢险网络，制订各类突发事件应对预案。
②台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员按规定随时待命，实行24小时巡查值班。 
③发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向有关部门回复处理情况。 
	无应急抢险预案的，扣3分/次；特殊天气未随时待命24小时巡查值班的，按直接扣分扣款事项执行；发生险情未在规定时间到达现场并处置的、处置不当、不到位的直接扣分；不及时回复处理结果的，扣4分/次。

	六、数字化案件处置
	25
	及时处置并回复政府热线、城管热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。
	发生案件属实的按直接扣分扣款事项执行；造成返单的直接扣分。确认错误的、处置后不及时回复的，扣2分/次•项。

	七、其它
	26
	管理网络、管理制度健全，各类计划、总结等台帐资料真实、齐全，按规定时间上报。
	无网络、制度或不健全的，扣2分；台账资料不真实、不齐全的，扣2分/次•项；不按规定时间上报的，扣1分/项。

	
	27
	管护公示牌、宣传栏、警示牌等各类标牌齐全、规范、醒目。宣传内容需报业主单位审批，版面及时更新。
	无管护公示牌的扣5分/路段；标牌不规范、不醒目、不齐全的，扣2分/处。版面更新不及时、内容不报审批的，扣5分/次。

	
	28
	按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。
	迟到、无故缺席的按直接扣分扣款事项执行。

	
	29
	积极参加各类创建迎查活动，在市级以上各类创建迎查活动中不失分。积极完成市、局领导交办的临时性、突击性工作。
	创建迎查活动不积极，扣5分/次；存在问题的按直接扣分条款执行；在市级以上各类创建迎查活动中失分的，除直接扣分外，记不良记录1次；领导交办的临时性、突击性工作不完成的，扣5分/次，每迟一天完成的，扣3分。

	
	30
	服从业主代表管理，调配巡查车辆参与互查、巡查等。
	不服从业主代表管理的，扣5分/项•次。

	
	31
	按时发放农民工工资，遵守项目部、养护范围所在地各项法律法规，民风民俗。
	发生拖欠工作，被所在地派出所、居委会等通报批评的按直接扣分扣款事项执行。


	附2  园林绿化养护专题考核项目（内容）、考核标准

	序号
	项目
	计划考核时间
	考　　核　　标　　准

	1
	绿化补植
	2、3、8、11月份；
	1.行道树无缺株断线，绿地无黄土露天现象，绿化保存率达100%。

	
	
	
	2.补植品种、规格、数量、树形与原品种一致。

	2
	草花布置
	3、4、9月份
	1.按图施工、图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理。空置期不超过2天，工完料清、工完场清。

	
	
	
	2.前期准备工作充分（耕翻、清杂、施肥、整地形等。品种优良F1代，株型丰满、分枝匀称（3—5主分叉以上）、高度适中一致（同一地段高度一致）、生长健壮、无病虫害，初花率70%以上，覆盖率达100%。

	
	
	
	3.同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。

	
	
	
	4.布置后有专人巡查、维护，设施完好，无枯萎、黄化、缺株、杂草等，花期一致，景观效果良好。

	3
	施肥
	11-12月份；3-4月份；
	1.按专项通知要求的时间节点上报方案计划、安排实施。

	
	
	
	2.施肥量按投标文件、合同要求和方案计划保质保量执行。

	
	
	
	3.施肥过程由业主代表现场见证、拆袋统计用量、全程跟踪。

	4
	生长期修剪
	4-10月份；
	根据不同树种的习性，景观配置要求修剪。绿地内乔灌木体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象。

	5
	冬季修剪
	11月-1月份；
	乔木无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头；行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。

	6
	草坪切边
	常年
	线条流畅清晰。（绿篱、色块、花境与草坪交接切边30㎝，胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝。）

	7
	叶面淋水、浇水、抗旱
	叶面淋水、浇水全年；抗旱7-9月份；
	根据不同的环境条件，季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要基本做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，不直接接触自然土壤的各类花箱内绿化无论晴雨每周至少浇水1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。我处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。

	8
	病虫害防治
	4-10月份
	做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。

	9
	黑麦草复播
	9-10月份，12月份、次年1-3月；
	根据专项通知要求执行，成坪率必须达到85%以上，成坪均匀。

	10
	涂白
	12月份
	每年12月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配比。


南通市区绿化养护现场评价明细
	序号
	评价项目
	分值
	评分标准
	评分要点

	1
	总体评价
	5
	景观效果佳，各类植物生长茂盛、无明显残缺树木，
修剪规范，无明显杂草、垃圾，设施完好、环境整洁。
	根据景观效果从高到低分为好、较好、一般、较差、差5个等级，分别得5分、4分、3分、2分、1分。

	2
	绿化养护
	行道树
	10
	行道树全冠、分枝分层合理、长势良好、无缺株断线、
枯株死树；修剪病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、
伤损枝、下垂枝；无影响交通、架空线、市政设施的树枝；树体无杂藤缠绕、寄生树。
	行道树存在缺失、死树的每株扣1分；长势不良、残疾树，枯枝死杈、杂藤、寄生树未及时清理，有明显倾斜、明显病虫害或虫壳的每株扣0.5分；主侧枝分布不均匀、内膛杂乱，未合理修剪、严重影响架空线、市政设施及影响交通讯号的每株扣0.5分；行道树树穴池覆盖物缺失，切边不及时、剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.2分。

	
	
	乔木
	10
	长势良好、生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；
枝干生长正常，无枯死枝；树体无杂藤缠绕、寄生树。
	存在缺失、死树、倒伏的每株扣1分；长势不良、残疾树，枯枝死杈、杂藤、寄生树未及时清理，存有残留树桩、空塘的每株扣0.3分；主干明显倾斜的、有明显病虫害或虫壳的，未规范、合理、及时修剪的，切边不及时、剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.2分。

	
	
	灌木
	10
	灌木、整形植物及色块修剪及时，整齐无死株，无枯
枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清理。花灌木能够
正常开花结果，观枝植物冬态效果良好。
	存在缺失、死树、黄土露天的每处扣0.5分；长势不良、存在残缺现象、严重退化未采取有效措施，枯枝死杈、杂草、杂藤、杂树未及时清理，有明显病虫害的每处扣0.2分；未规范、合理修剪的每处扣0.2分；切边不及时、未及时修剪（包括花后修剪）的每处扣0.2分。

	
	
	草坪
	10
	草坪外观整齐、边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；
无可视斑秃；生长季节不枯黄，无明显杂草，杂树、
杂藤及时清理；修剪及时，修剪高度合理。
	色泽不正常、存在枯黄、空秃，面积小于1㎡（含1㎡）的每处扣0.2分，面积大于1㎡、小于5㎡（含5㎡）的每处扣1分，面积大于5㎡的每处扣2分；存在恶性杂草、杂藤和杂树的每处扣0.5分；存在明显杂草、病虫害的每处扣0.2分；切边不及时、修剪不及时，留草高度不符合要求的扣0.5分；场地明显不平整的扣1分。

	
	
	地被、草
花、攀缘
植物、水
生植物
	10
	植物生长茂盛、枝条繁茂，无明显病虫害症状；修剪
适时、无枯枝残叶、残花，攀援植物无病弱藤蔓；无
明显杂草，杂树、杂藤及时清理。地被花卉无缺株倒
伏，无枯枝残花；草花盛花率≥60%，花期整齐，图
案清晰。
	存在枯死、缺株，残花败叶未及时清理的，切边不及时的，每处扣0.5分；长势不良，草花盛花率和密度、规格未满足要求，草花存有的残花未及时更换，花卉图案不清晰、不平整的，每处扣0.2分。

	3
	秩序卫生
	15
	环境整洁美观，无垃圾、杂物、悬挂物；各类公共设
施、园林小品、园路等整洁干净、无污迹、无蛛网、
无乱涂乱画、无牛皮癣、乱张贴；建（构）筑物内陈
设井然有序；水面清洁、无漂浮杂物、无杂生水生植
物；废弃物（如树枝、树叶、草屑等）日产日清。公
厕内外环境整洁，无恶臭、无粪迹、无积水等。无擅
自搭棚、私拉乱接线路、摆摊设点、违章搭建、违规
停车、占道经营、乱停乱放等现象；及时制止擅自占
用绿地（水面）及毁绿、损绿等行为。
	绿地内存有垃圾、杂物、悬挂物的，公共设施、园林小品、园路外表
脏、存污迹、蛛网的，公厕存在恶臭、粪迹、积水、污物的，叶面严
重积灰、存蛛网的，每处扣0.5分；水面有漂浮物，非作业过程中产
生的成堆垃圾、杂物的，每处扣1分；作业过程中产生的废弃物不定
点集中堆放、日产日清的，每处扣1分；擅自搭棚、违建的，每处扣5分；配套管理设施未正常使用，游乐设施未规范经营，擅自违停、占道经营、私拉乱接线路的，每处扣3分；擅自摆摊设点、乱挂乱晒、
乱停乱放的，在绿地内焚烧、祭祀的，每处扣1分。

	4
	设施维护
	15
	各类设施完好、运行正常；建（构）筑物、园林小品、
园路等维护完整、无面层剥落、无掉漆现象；场地平
整、无塌陷、无积水；标识标牌、宣传栏等牌示齐全、
完整，文字及图案清晰，与周边景观协调，不得擅自
设置。
	建（构）筑物、园林小品、园路（栈道）、公共设施（健身器材、座
椅等）具有安全隐患、未采取有效措施的，每处扣3分；标识标牌缺
失、擅自设置宣传栏、标识标牌等设施的，每处扣2分；各类设施损
坏且采取了一定安全防护措施，但未在规定时间内维修到位的，每处
扣1分；各类设施破损、无安全隐患但未按时维修到位的每处扣0.5分。

	5
	规范管理
	15
	树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范
化，根据植物生长情况及时松绑清理；树体无钉子、
悬挂及缠绕物；空缺树池因季节原因无法及时补植
的，应及时增加覆盖物等采取有效措施；已办理树木
迁移、绿地占用的地块应在显著位置进行行政许可公
示，采取围挡等措施；临时占用绿地期满后应及时恢
复绿化；规范管理；养护管理人员到位，养护作业人
员必须统一着装，标识明显，做到安全文明作业。
	支撑不整齐、不规范、残缺的，每处扣0.5分；未及时松绑、铁丝嵌
入树木，树体钉子未及时清除的，每株扣0.5分；不及时清理包扎草
绳每株扣0.2分；空缺树池未及时进行补植或采取其他措施、残留树
桩未清理、危树不处理、涉及行政审批地块未进行公示、采取围挡等
措施的，临时占用绿地期满后未及时恢复绿化的，每处扣1分；擅自
设置游乐设施的，管理人员未在岗的，扣3分；养护作业人员不统一
着装的，每人扣0.1分；未安全文明作业，影响交通或妨碍市民正常
生活的，每次扣0.5分。


第六部分  质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      日期：   
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第七部分 响应文件格式
响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本招标文件的要求在以上三部分中分别上传响应的材料。
一、资格审查证明材料
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件）自然人的身份证明；
3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件，法定代表人参加的无需提供授权委托书），投标代表人身份证复印件；
4.供应商信用承诺书（格式见附件）；
5.落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件）；
6.本项目的特殊资格要求（详见采购公告）
7.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务技术文件
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。
三、价格文件
1.报价一览表（格式见附件） 
2.小型、微型企业声明函（格式见附件）
3.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
4.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）
响应文件封面
响应文件
项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：                   
附件1：
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目 （项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0014）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                              承诺人名称（公章）：
                                日期：    年    月    日
附件2：
法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                  
联系方式：                    
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件3：
法定代表人授权书
南通市海门区园林绿化管理处：
兹授权               （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目 （项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0014）的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。
附：授权代表情况：
姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：            
身份证号码：                               
详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：                
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
                                  年   月    日  
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
附件4：
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重框架协议、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
六、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
七、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
八、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
九、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到南通市公共信用信息系统，并予以公开。
供应商：（加盖电子公章） ___________
日期：_____年______月______日
附件5：
报价一览表
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号： 

	项目名称
	标段
	最高限价（元）
	投标报价（元）
	备注

	南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目
	
	 
	
	


                                            日期：     年   月   日
注：
请根据所投标段分标段报价，并上传至投标标段相应的系统内。
附件6：（请根据所投标段分标段报价上传至投标系统。）
分项报价表（一标段）
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号：
	序号
	名称
	范围
	管护等级
	管护时间（天）
	绿地总面积              （M2）
	一、综合管护费用（元）

	
	
	
	
	
	
	1.绿化养护                                                           
	2.行道树养护                                                   
	3.水面保洁
	4.草花地栽                                                   
	总费用         （元）=1+2+3+4

	
	
	
	
	
	
	绿地面积                           （M2）
	费用           （元）
	行道树                          （株）
	费用         （元）
	水面
（M2）
	费用         （元）
	草花                  （M2） 
	费用         （元）
	

	1 
	东海路
	张骞大道至民生路
	三级
	355
	17350.68 
	17350.68 
	　
	429
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2 
	浦欣小区围墙
外绿化
	东海路南侧
	三级
	355
	1700.75 
	1700.75 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3 
	东海南路绿化（福海路）
	浦江路至民生路
	三级
	355
	　
	　
	　
	131
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4 
	福海路
	（围墙边绿化带）
	三级
	355
	188.75 
	188.75 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5 
	嘉北小区东侧、北侧绿化
	浦江路西侧，东海路南侧
	三级
	355
	3004.47 
	3004.47 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6 
	海门青藤花园红线外市政绿化带改造工程
	黄海路段（东至浦江路、西至瑞江路）、浦江路西侧段（北至黄海路、南至用地线）、瑞江路东侧段（北至黄海路、南至用地线）
	三级
	355
	7555.57 
	7555.57 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7 
	东布洲路道路配套绿化工程
	东布洲路瑞江路-民生路（侧分带、道路两侧）
	三级
	355
	8738.00 
	8738.00 
	　
	320
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　

	8 
	气象局南侧绿化
	东布州路北侧气象局门口
	三级
	355
	2445.80 
	2445.80 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9 
	浦江路
	东海路至北京路
	三级
	355
	6329.30 
	6329.30 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10 
	浦江路
	336线至东海路
	三级
	355
	9040.72 
	9040.72 
	　
	207
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11 
	浦江路
	东海路-黄海路（行道树、花池绿化）
	三级
	355
	3345.20 
	3345.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12 
	浦江路南延侧分带绿化
	南京路至东布州路树穴及侧分带
	三级
	355
	987.62 
	987.62 
	　
	95
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13 
	浦江路大桥新村段道路绿化工程
	大桥新村东门绿化带（东布洲路-清溪河）
	三级
	355
	2465.07 
	2465.07 
	　
	22
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14 
	浦江东路绿化
	福海路至东海路
	三级
	355
	1147.76 
	1147.76 
	　
	56
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15 
	浦江路
	北京路至南京路
	三级
	279
	1737.00 
	1737.00 
	　
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16 
	瑞江路
	北京路至南京路
	三级
	279
	4547.00 
	4547.00 
	　
	32
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17 
	瑞江路
	南京路-汇智路
	三级
	279
	4016.40 
	4016.40 
	　
	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18 
	珠江路
	南京路-汇智路
	三级
	279
	2360.92 
	2360.92 
	　
	44
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19 
	民生河东侧
绿地
	南海路北200米至东
海路向南50米
	三级
	279
	6511.20 
	6511.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20 
	金牛广场
	解放路南浦江路东
	三级
	355
	2728.67 
	2728.67 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21 
	南京路南侧绿化工程
	　
	三级
	355
	8693.97 
	8693.97 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22 
	南京路南侧
	（瑞江路-浦江路）绿化带
	三级
	355
	1171.24 
	1171.24 
	　
	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23 
	嘉陵江路南延绿化工程
	嘉陵江路（东布洲路-上海路）
	三级
	355
	4342.05 
	4342.05 
	　
	280
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	24 
	嘉南花苑小区外围绿化
	嘉南花苑小区
	三级
	355
	2928.00 
	2928.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25 
	东江嘉园小区外围绿化
	东江嘉园小区
	三级
	355
	6185.00 
	6185.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	26 
	瑞江路
	瑞江路转盘至北京路
	三级
	355
	33903.13 
	33881.33 
	　
	399
	　
	　
	　
	21.80 
	　
	　

	27 
	瑞江路
	瑞江路转盘-海之门
	三级
	355
	2994.00 
	2670.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	324.00 
	　
	　

	28 
	龙信大厦西侧小游园
	瑞江路东侧、北京路北侧
	三级
	355
	1939.23 
	1939.23 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	29 
	建设河西侧绿化
	丝绸路南、瑞江路东
	三级
	355
	1584.40 
	1584.40 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	30 
	瑞江路东侧绿地工程
	瑞江路东侧、解放路北侧、人民路南侧、上悦城西侧
	三级
	355
	27658.00 
	27658.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	31 
	沁园西侧绿化
	珠江路东测东海路至南海路
	三级
	355
	8124.79 
	8124.79 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	32 
	珠江路
	丝绸路至南京路(青海路至电视塔不在內)
	三级
	355
	24136.53 
	24136.53 
	　
	537
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33 
	珠江路提升改造绿化修复工程
	青海路-秀山路
	三级
	355
	0.00 
	0.00 
	　
	95
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	34 
	2020年城区绿地修复-珠江路侧分带补植
	珠江路（解放路至东布洲路）侧分带
	三级
	355
	　
	　
	　
	384
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	35 
	渤海路绿化
	民生路至钱塘江路两侧行道树
	三级
	355
	0.00 
	0.00 
	　
	149
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	36 
	十二号横河两侧绿化工程
	浦江路-瑞江路
	三级
	355
	8231.72 
	8231.72 
	　
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	37 
	国际车城南侧景观绿化工程
	东海中路北侧、瑞江路-浦江路
	三级
	355
	　
	　
	　
	59
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	38 
	御林华府南门
两侧绿化
	南海路北侧
	三级
	355
	3825.12 
	3825.12 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	39 
	马拉松节点绿化整治提升工程
	秀山路北侧，铂园南侧
	三级
	355
	4649.27 
	4649.27 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	40 
	南通市海门区秀山路绿化工程
	　
	三级
	355
	27541.00 
	27541.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	41 
	张北路
	宏伟路至江海路
	三级
	355
	16644.53 
	16644.53 
	　
	84
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	42 
	张北路/圩角河东侧
	丝绸路江海路西北角
	三级
	355
	3356.00 
	3356.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	43 
	张北路
	宏伟河至日新河
	三级
	355
	7950.67 
	7950.67 
	　
	139
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	44 
	海门河景观绿
化工程E标
	海门河南侧(狮山桥-
宏伟河)
	三级
	355
	3017.45 
	3017.45 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	45 
	海门河景观绿
化工程
	海门河南侧(狮山桥-
日新河)
	三级
	355
	6746.29 
	6746.29 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	46 
	青年公园
	海门河南侧、日新河东侧；丝绸路北侧、嘉陵江路西侧
	二级
	355
	22663.20 
	22663.20 
	　
	23
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	47 
	海门河两侧
	嘉陵江路至通源路
	三级
	355
	6110.50 
	6110.50 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	48 
	海门河南侧绿化
	海门河南、民生路东
	三级
	355
	15767.00 
	15767.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	49 
	中南世纪城北侧绿地
	海门河南侧、瑞江路东
	三级
	355
	31582.60 
	31582.60 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	50 
	民生路海门河桥下栈道
	民生路、海门河南侧桥下
	三级
	355
	147.68 
	147.68 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	51 
	海门河南侧绿化
	海门河南侧、民生路西侧
	三级
	355
	8000.00 
	8000.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	52 
	海门河北侧
绿地
	民生河至富江路
	三级
	279
	124712.73
	124712.73
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	53 
	零星工程
	民生路至天协工业园）两侧绿化带
	三级
	355
	1920.00 
	1920.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2026年城区绿化养护项目1标段合计
	502726.98
	502381.18
	　
	3560
	　
	0.00 
	　
	345.80 
	　
	　


分项报价表（二标段）
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号：
	序号
	名称
	范围
	管护等级
	管护时间（天）
	绿地总面积              （M2）
	一、综合管护费用（元）

	
	
	
	
	
	
	1.绿化养护                                                           
	2.行道树养护                                                   
	3.水面保洁
	4.草花地栽                                                   
	总费用         （元）=1+2+3+4

	
	
	
	
	
	
	绿地面积                           （M2）
	费用           （元）
	行道树                          （株）
	费用         （元）
	水面
（M2）
	费用         （元）
	草花                  （M2） 
	费用         （元）
	

	1 
	垃圾填埋场绿地
	　
	三级
	355
	257630.98
	257630.98
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2 
	张謇公园
	　
	三级
	355
	766511.27
	563324.64
	　
	　
	　
	203186.63
	　
	　
	　
	　

	2026年城区绿化养护项目2标段合计
	1024142.25
	820955.62
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


分项报价表（三标段）
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号：
	序号
	名称
	范围
	管护等级
	管护时间（天）
	绿地总面积              （M2）
	一、综合管护费用（元）

	
	
	
	
	
	
	1.绿化养护                                                           
	2.行道树养护                                                   
	3.水面保洁
	4.草花地栽                                                   
	总费用         （元）=1+2+3+4

	
	
	
	
	
	
	绿地面积                           （M2）
	费用           （元）
	行道树                          （株）
	费用         （元）
	水面
（M2）
	费用         （元）
	草花                  （M2） 
	费用         （元）
	

	1 
	北京路
	张謇大道至
富江路
	一级
	355
	141483.72
	140254.82
	　
	　
	　
	　
	　
	1228.90 
	　
	　

	2 
	北京路北侧辅道绿化工程
	江海路至海兴路
	三级
	355
	1029.00 
	1029.00 
	　
	70
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3 
	北京路南侧
辅道
	长江路至嘉陵江路
	三级
	279
	1273.00 
	1273.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4 
	张謇大道
	南海路至江
堤
	一级
	355
	195927
	195215
	　
	　
	　
	　
	　
	712.00 
	　
	　

	5 
	行政中心
	张謇大道
至日新河
	一级
	355
	154572
	150057.59
	　
	455
	　
	　
	　
	4514.41 
	　
	　

	2026年城区绿化养护项目3标段合计
	494284.72 
	487829.41 
	　
	525
	　
	　
	　
	6455.31 
	　
	　


分项报价表（四标段）
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号：
	序号
	名称
	范围
	管护等级
	管护时间（天）
	绿地总面积              （M2）
	一、综合管护费用（元）

	
	
	
	
	
	
	1.绿化养护                                                           
	2.行道树养护                                                   
	3.水面保洁
	4.草花地栽                                                   
	总费用         （元）=1+2+3+4

	
	
	
	
	
	
	绿地面积                           （M2）
	费用           （元）
	行道树                          （株）
	费用         （元）
	水面
（M2）
	费用         （元）
	草花                  （M2） 
	费用         （元）
	

	1 
	上海
路
	长江
路至
通州
界
	三级
	355
	534372.00 
	533467.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	905.00 
	　
	　

	2 
	上海路东延（长江路-嘉陵江路）两侧绿化带工程
	长江路-嘉陵江路两侧绿化带
	三级
	355
	13411.39 
	13411.39 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3 
	海门市上海路东延（长江路—嘉陵江路）及嘉陵江路南延（接上海路）道路配套绿化
	上海路（长江路至嘉陵江路）的中分带、侧分带；嘉陵江路（东布洲路至上海路）全长1300米，两侧侧分带各2.5米，两侧绿化带各5米
	三级
	355
	5312.61 
	5312.61 
	　
	43
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2026年城区绿化养护项目4标段合计
	553096.00 
	552191.00 
	　
	43
	　
	　
	　
	905.00 
	　
	　


分项报价表（五标段）
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号：
	序号
	名称
	范围
	管护等级
	管护时间（天）
	绿地总面积              （M2）
	一、综合管护费用（元）

	
	
	
	
	
	
	1.绿化养护                                                           
	2.行道树养护                                                   
	3.水面保洁
	4.草花地栽                                                   
	总费用         （元）=1+2+3+4

	
	
	
	
	
	
	绿地面积                           （M2）
	费用           （元）
	行道树                          （株）
	费用         （元）
	水面
（M2）
	费用         （元）
	草花                  （M2） 
	费用         （元）
	

	1 
	富江路
	北京路至青西河
	三级
	355
	27145.31 
	27145.31 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2 
	富江路
	海南河至上海路西侧
	三级
	355
	19363.00 
	19363.00 
	　
	121
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3 
	2020年提档升级绿化工程富江路北京路导流岛及周边绿化
	2020年提档升级绿化工程富江路北京路导流岛及周边绿化
	三级
	355
	7900.00 
	7518.82 
	　
	12
	　
	　
	　
	381.18 
	　
	　

	4 
	富江路两侧绿化带(一标段）工程
	十三号横河至北京路
	三级
	355
	15030.79 
	15030.79 
	　
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5 
	富江路
	新336线至河海路
	三级
	355
	64694.70 
	64694.70 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6 
	富江路
	河海路至丝绸西路
	三级
	355
	42968.36 
	42968.36 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7 
	富江路
	丝绸路至上海路
	三级
	279
	79670.16 
	79670.16 
	　
	529
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8 
	富江路两侧
绿化二标段
	黄海路至十三号横河
	三级
	279
	14823.90 
	14823.90 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9 
	零星工程
	富江路、宋季河周边绿化补植工程
	三级
	355
	1594.51 
	1594.51 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10 
	岷江路
	黄海路至南京路.红海路至北海路
	三级
	355
	11933.93 
	11612.93 
	　
	817
	　
	　
	　
	321.00 
	　
	　

	11 
	
	丝绸路至黄海路
	三级
	355
	8162.04 
	8162.04 
	　
	797
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12 
	岷江路绿化工程二标
	黄海路-南京路两侧绿化带
	三级
	355
	52628.40 
	52628.40 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13 
	2019年岷江路道路绿化一标
	岷江路（红海路至黄海路）
	三级
	355
	49887.00 
	49887.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14 
	2022年城区绿地提升完善工程
	岷江路东侧绿化补植及道口修复项目
岷江路东侧，新海路南侧
	三级
	355
	270.62 
	270.62 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15 
	黄海路南、岷江路东南角绿化
	黄海路南、岷江路东
	三级
	355
	450.00 
	450.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16 
	岷江路绿化工程
	南京路-上海路
	三级
	355
	67838.00 
	67838.00 
	　
	436
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17 
	海门区市岷江北延
	(336省道-红海路)景观绿化工程东侧北段               
	三级
	355
	8218.94 
	8218.94 
	　
	159
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18 
	海门区市岷江北延
	(336省道-红海路)景观绿化工程 西侧南段             
	三级
	355
	24625.58 
	24625.58 
	　
	88
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19 
	海门区市岷江北延
	(336省道-红海路)景观绿化工程西侧北段                 
	三级
	355
	17220.29 
	17220.29 
	　
	53
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20 
	海门区市岷江北延
	(336省道-红海路)景观绿化工程东侧南段                
	三级
	355
	11984.68 
	11984.68 
	　
	218
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21 
	岷江路绿化工程
	丝绸路-北海路
	三级
	355
	13223.64 
	13223.64 
	　
	204
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2026年城区绿化养护项目5标段合计
	539633.85 
	538931.67 
	　
	3479
	　
	0.00 
	　
	702.18 
	　
	　


分项报价表（六标段）
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号：
	序号
	名称
	范围
	管护等级
	管护时间（天）
	绿地总面积              （M2）
	一、综合管护费用（元）

	
	
	
	
	
	
	1.绿化养护                                                           
	2.行道树养护                                                   
	3.水面保洁
	4.草花地栽                                                   
	总费用         （元）=1+2+3+4

	
	
	
	
	
	
	绿地面积                           （M2）
	费用           （元）
	行道树                          （株）
	费用         （元）
	水面
（M2）
	费用         （元）
	草花                  （M2） 
	费用         （元）
	

	1 
	秀山路东延
	望江路-五七河
	三级
	355
	14728.53 
	14728.53 
	　
	346
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2 
	秀山东路 
	　
	三级
	355
	37031.23 
	37031.23 
	　
	580
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3 
	秀山路东廷B
标段道路绿化
	苏S222线至新马路西
200米
	三级
	355
	52855.88 
	52855.88 
	　
	482
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4 
	沿江公路
	民生河至苏222线
	三级
	279
	131180.40
	131180.40
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5 
	336线
	钱塘江路至三厂新马路
	三级
	279
	62478.50 
	62478.50 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6 
	丝绸路
	瑞江路至富江路
	三级
	279
	22749.00 
	22749.00 
	　
	807
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7 
	丝绸路南侧
	富江路-通江路
	三级
	279
	5973.00 
	5973.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8 
	丝绸路南侧
	欣和家园北门两侧
	三级
	279
	2581.00 
	2581.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9 
	丝绸路西延绿化
	富江路至宋季河
	三级
	355
	8452.10 
	8452.10 
	　
	107
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10 
	丝绸路
	瑞江路至民生路
	三级
	355
	3380.35 
	3380.35 
	　
	69
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11 
	2017城区绿地提质扩面工程二标段
	（利北嘉园）丝绸路东民生路西利北嘉园南门
	三级
	355
	1317.00 
	1317.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12 
	怡和佳苑南门绿化（原东洲嘉苑）
	丝绸路北侧、长江路西侧
	三级
	355
	2440.91 
	2440.91 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13 
	北海家园东侧绿化
	丝绸路南侧、海兴路西（交警中队往南至欣和家园东大门）
	三级
	355
	767.80 
	767.80 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14 
	海西花苑南
侧、东侧绿
化
	丝绸路北、海兴路西
	三级
	279
	4509.44 
	4509.44 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15 
	城北新村108
幢南侧绿化
	丝绸路北侧，龙馨园西侧
	三级
	279
	1709.73 
	1709.73 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16 
	2017城区绿地提质扩面工程绿化施工三标段
	丝绸路（富江路-通江路）围墙边至人行道
	三级
	355
	2926.00 
	2926.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17 
	民生路
	海门河桥至东海路
	三级
	355
	29217.59 
	29217.59 
	　
	52
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18 
	民生路南延
	东海路至北京路
	三级
	355
	4621.93 
	4621.93 
	　
	117
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19 
	民生路东侧绿化
	东海路-黄海路（东侧绿化带）
	三级
	355
	5978.19 
	5978.19 
	　
	121
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20 
	海门市民生路南延
	北京路-汇智路，侧分带及树穴
	三级
	355
	2109.03 
	2109.03 
	　
	148
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21 
	厂洪路
	中华西路至北京路，侧分带、行道树
	三级
	355
	4781.60 
	4781.60 
	　
	631
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2026年城区绿化养护项目6标段合计
	401789.21 
	401789.21 
	　
	3460
	　
	0.00 
	　
	0.00 
	　
	　


分项报价表（七标段）
供应商全称（加盖电子签章）：
项目编号：
	序号
	名称
	范围
	管护等级
	管护时间（天）
	绿地总面积              （M2）
	一、综合管护费用（元）

	
	
	
	
	
	
	1.绿化养护                                                           
	2.行道树养护                                                   
	3.水面保洁
	4.草花地栽                                                   
	总费用         （元）=1+2+3+4

	
	
	
	
	
	
	绿地面积                           （M2）
	费用           （元）
	行道树                          （株）
	费用         （元）
	水面
（M2）
	费用         （元）
	草花                  （M2） 
	费用         （元）
	

	1 
	海门枢纽站站前广场工程
	海门火车站站前广场（北城路以北、长江路以西）
	三级
	355
	49340.70 
	49340.70 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2 
	北城路（致行路）绿化
	日新河东至江海路,中分带、两侧侧分带、两侧绿化带
	三级
	355
	44101.65 
	43751.65 
	　
	654
	　
	　
	　
	350.00 
	　
	　

	3 
	永盛路（兴邦路）
	横一路-北环路，两侧侧分带
	三级
	355
	2691.00 
	2691.00 
	　
	265
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4 
	横一路（致民路）
	火车站门口（绿化带）
	三级
	355
	240.00 
	240.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5 
	中海路隔离带绿化工程
	江海路至狮山路
	三级
	355
	6525.81 
	6525.81 
	　
	192
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6 
	中海路隔离带绿化工程
	狮山路至长江路
	三级
	355
	8419.74 
	8419.74 
	　
	252
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7 
	中海路绿化工程
	宋季河—圩角河
	三级
	355
	20673.17 
	20673.17 
	　
	818
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8 
	红海路西延绿化带绿化
	富江路至宋季河，两侧行道树、侧分带、绿化带
	三级
	355
	4738.05 
	4738.05 
	　
	96
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9 
	红海路东延绿化工程
	中医院南侧道路，中医院北侧道路
	三级
	355
	0.00 
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10 
	红海路侧分带绿化
	海兴路至岷江路侧分带及树穴
	三级
	355
	1783.45 
	1783.45 
	　
	165
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11 
	红海中路（长江路至圩角河桥西）人行道绿化工程
	红海中路（长江路至圩角河桥西）人行道
	三级
	355
	3011.90 
	3011.90 
	　
	418
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12 
	红海中路（长江路至圩角河桥西）侧分带绿化工程
	红海中路（长江路至圩角河桥西）侧分带
	三级
	355
	6496.47 
	6496.47 
	　
	922
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13 
	宏伟北路与中海路、绕城336节点绿化工程
	中海路宏伟路两侧、336与宏伟路交叉口，南侧与北侧三角区        
	三级
	355
	3467.00 
	3467.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14 
	宏伟北路（北海路-飞鹫路）
	北海路-飞鹫路
	三级
	355
	2403.30 
	2403.30 
	　
	83
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15 
	宏伟路北延绿化工程
	飞鹫路至S336绕城
	三级
	355
	4650.00 
	4378.12 
	　
	407
	　
	　
	　
	271.88 
	　
	　

	16 
	2021年城区绿地提档升级工程—宏伟路跨海门河桥梁绿化
	宏伟路（丝绸路至北海路）
	三级
	355
	3630.20 
	3630.20 
	　
	185
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17 
	2021年城区绿地提档升级工程—都市五星西门口
	宏伟北路东侧、红海路-河海路
	三级
	355
	2364.11 
	2364.11 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18 
	狮山路东侧绿化带
	海门河北侧至北海路（路东2米宽色块）
	三级
	355
	412.05 
	412.05 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19 
	镇中路北延绿化工程
	丝绸路-张北路
	三级
	355
	1503.50 
	1503.50 
	　
	87
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20 
	瑞江路西侧
	北海路瑞江路西南角
	三级
	355
	1246.20 
	1246.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21 
	中南建设河西侧
	丝绸路-海门河（河西测）
	三级
	355
	1199.91 
	1199.91 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22 
	北海路桥绿化
	海兴路-圩角河（两侧绿化带、人行道绿化）
	三级
	355
	3143.50 
	3143.50 
	　
	77
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23 
	海门市圩角河西侧绿地项目
	圩角河西侧丝绸路-336省道段）以及圩角河西侧至海兴路段海门河两侧
	三级
	355
	102770.00 
	101658.05 
	　
	313
	　
	　
	　
	1111.95 
	　
	　

	24 
	海门河北侧绿化带改造工程
	海门河北，海兴路-岷江路
	三级
	355
	9753.00 
	9753.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25 
	函园红线外商业广场景观工程（半岛西）
	北海路段（南至函园红线、北至北海路、东至海兴路、西至岷江中路）
	三级
	355
	8000.00 
	8000.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	26 
	红线外市政绿化工程（半岛东）
	北海路段（南至泓园红线、北至北海路、东至江海路河、西至海兴路）
	三级
	355
	5847.00 
	5847.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27 
	海兴路北延绿化
	北海路至红海路
	三级
	355
	6143.38 
	6143.38 
	　
	208
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	28 
	海兴路北延
	中海路-红海路
	三级
	355
	1286.90 
	1286.90 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	29 
	镇政府西侧绿化
	秀山路至十二号横河
	三级
	355
	11260.36 
	11260.36 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	30 
	北海西路绿化
工程
	海兴路向东150米左右-新看守所前
	三级
	355
	24390.50 
	24390.50 
	　
	349
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	31 
	2020年提档升级绿化工程-海秀花园南侧
	海秀花园南侧
	三级
	355
	1040.00 
	1040.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	32 
	嘉陵江路
	北京路至南京路
	三级
	279
	4113.00 
	4113.00 
	　
	81
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33 
	嘉陵江路
	南京路-汇智路
	三级
	279
	3909.00 
	3909.00 
	　
	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	34 
	建设河西侧
绿地
	北海路至336线
	三级
	279
	14466.00 
	14466.00 
	　
	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	35 
	北海路
	瑞江路至江海路
	三级
	279
	31200.00 
	31200.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	36 
	大桥新村东侧绿化工程（彩虹公园）
	北京路南侧，民生河西侧
	三级
	355
	59143.00 
	59143.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	37 
	东方绿园
	民生路东、民生河西；北京路北、东海路南
	三级
	355
	63526.55 
	63054.55 
	　
	　
	　
	472.00 
	　
	　
	　
	　

	38 
	竖坚河景观绿化及驳岸工程
	南京路-汇智路
	三级
	355
	12629.00 
	9289.00 
	　
	　
	　
	3340.00 
	　
	　
	　
	　

	39 
	竖积河
	(南京路-汇智路)景
观绿化及驳岸工程
	二级
	355
	8018.00 
	8018.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	40 
	竖积河东侧绿地
	黄海路至北京路
	三级
	355
	22276.00 
	22276.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	41 
	青西河两侧绿化
	珠江路东、浦江路西
	三级
	355
	17992.00 
	17992.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	42 
	青西河南侧绿化项目
	瑞江路至珠江路
	三级
	355
	8273.17 
	8273.17 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	43 
	青西河北侧绿化工程
	瑞江路至民生路
	三级
	355
	18400.00 
	17901.00 
	　
	　
	　
	499.00 
	　
	0.00 
	　
	　

	44 
	青西河一标
	长江路至嘉陵江路
	三级
	355
	5575.24 
	5575.24 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	45 
	青西河二标
	嘉陵江路至珠江路
	三级
	355
	6174.50 
	6174.50 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	46 
	东海绿廊硬质景观
	北京路北侧、珠江南路东侧
	三级
	355
	13263.24 
	13263.24 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	47 
	苏城大厦周边市政绿化提升改造
	大厦西面、南面绿化
	三级
	355
	4405.00 
	4405.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	48 
	肇州园一期
	十二号横河北侧（长江路至瑞江路）
	三级
	355
	17866.99 
	17636.80 
	　
	　
	　
	230.19 
	　
	　
	　
	　

	49 
	气象局南侧
绿化
	东布洲路北侧
	三级
	355
	2445.80 
	2445.80 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	50 
	汇智路东延
	长江路-瑞江路
	三级
	279
	10482.09 
	10482.09 
	　
	412
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	51 
	东布洲路南侧绿化
	长江路-嘉陵江路
	三级
	355
	1505.14 
	1505.14 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	52 
	东布洲中路绿化
	长江路至张謇大道
	三级
	355
	2388.20 
	2218.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	170.00 
	　
	　

	53 
	图书馆北侧道路绿化
	（绿化带、行道树）
	三级
	355
	543.80 
	543.80 
	　
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	54 
	大剧院北侧、西侧的绿化
	东布洲路南侧、张謇大道东侧（东布洲路南侧行道树、张謇大道东侧辅道东5米范围小苗）
	三级
	355
	503.63 
	503.63 
	　
	57
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	55 
	恒信街绿化
	长江路-嘉陵江路
	三级
	355
	　
	　
	　
	123
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	56 
	恒园街绿化
	长江路至嘉陵江路，东洲国际长江路校区北门行道树
	三级
	355
	208.40 
	208.40 
	　
	142
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	57 
	恒昌街绿化
	嘉陵江路至长江路
	三级
	355
	264.00 
	264.00 
	　
	132
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	58 
	聚贤路道路配套绿化工程
	聚贤路（张謇大道-长江路）人行道+侧分带
	三级
	355
	3778.00 
	3778.00 
	　
	162
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	59 
	聚贤路东延
	长江路至嘉陵江路
	三级
	355
	6801.00 
	6801.00 
	　
	241
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	60 
	聚贤路东延
	（张謇大道至长江路）绿化带
	三级
	355
	8144.00 
	8144.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	61 
	宁海路南侧绿化
	日新河-张謇大道辅道
	三级
	355
	2735.55 
	2735.55 
	　
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	62 
	宁海路
	日新河至张謇大道
	二级
	355
	24197.50 
	24197.50 
	　
	121
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	63 
	军事指挥中心南侧绿地
	长江路至东海南路北
	三级
	355
	3800.00 
	3800.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	64 
	公共交易中心周边
	长江路西
	二级
	355
	23586.46 
	23256.46 
	　
	　
	　
	　
	　
	330.00 
	　
	　

	65 
	行政中心停车场
	长江路西
	三级
	355
	9558.00 
	9558.00 
	　
	146
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	66 
	日新河东侧绿地（党史公园）
	东布州路至上海路，日新河东侧、长江路西侧
	二级
	355
	60731.00 
	60063.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	668.00 
	　
	　

	67 
	日新河西侧绿地
	日新河西侧，东布洲路至上海路
	三级
	355
	16142.03 
	16142.03 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	68 
	军事指挥中心
	　
	二级
	355
	7256.30 
	7156.30 
	　
	　
	　
	　
	　
	100.00 
	　
	　

	69 
	招商国际西侧绿地
	张謇大道东侧，招商国际西侧
	三级
	228
	3404.00 
	3404.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	70 
	招商国际北侧绿地
	上海路南侧，招商国际北侧
	三级
	228
	4667.00 
	4667.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	71 
	招商国际东侧绿地
	招商国际东侧绿地
	三级
	355
	68650.85 
	44649.75 
	　
	158
	　
	24001.10 
	　
	　
	　
	　

	72 
	长江路大修绿化工程
	南京路至上海路
	三级
	107
	16845.75 
	16845.75 
	　
	581
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	73 
	全覆盖项目
	长江路西，黄海路路北，长江路西侧，青海路北侧
	三级
	355
	1681.80 
	1681.80 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	74 
	长江路
	欧尚超市
周围
	三级
	355
	3882.00 
	3882.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	75 
	长江东路
	北京路至国土局东
	三级
	355
	1250.00 
	1250.00 
	　
	49
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	76 
	长江路花箱
	中分带、丝绸路-南海路
	三级
	355
	详见长江路草花清单
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	77 
	张謇大道西侧道路配套景观工程一标段（甩项段）
	汇智路两侧行道树，东布洲路-中南总部大厦北侧道路
	三级
	355
	　
	　
	　
	241
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	78 
	张謇大道西侧道路北延绿化工程
	张謇大道（海门区广电大厦）西侧、南京路-闻海路
	三级
	355
	135.20 
	135.20 
	　
	80
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	79 
	闻海路绿化（1）
	张謇大道-圩角河
	三级
	355
	2500.00 
	2500.00 
	　
	62
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	80 
	中南甩项--青西河两岸景观工程
	张謇大道西侧，南京路北侧
	三级
	355
	29352.30 
	29352.30 
	　
	154
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	81 
	东洲河两侧景观工程三标段
	东洲河西侧，南京路-上海路
	三级
	355
	83389.00 
	83389.00 
	　
	272
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	82 
	越秀路
	人民路至东海路
	三级
	355
	4249.79 
	4249.79 
	　
	384
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	83 
	法院周边绿化
	法院周边围栏外侧
	三级
	355
	619.48 
	619.48 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	84 
	检察院绿化
	　
	三级
	355
	6100.00 
	6100.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	85 
	日新河绿化景观带工程
	日新河两侧（宁海路-北京路）
	三级
	355
	4737.79 
	4737.79 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	86 
	2020年城区绿地提档升级工程—江城逸品三期南侧、东侧
	东海路至南海路
	三级
	355
	3870.78 
	3870.78 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	87 
	2019年提档升级：尚贤新村周边
	尚贤新村周边
	三级
	355
	14952.00 
	14952.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	88 
	党校北门绿化
	东海路南侧、党校北门东侧
	三级
	355
	482.60 
	482.60 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	89 
	东海绿廊绿化一标段
	珠江路-长江路
	三级
	355
	48325.00 
	48325.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　

	90 
	2022年城区绿地提档升级工程
	雅居乐中央公园西侧绿化           
	三级
	355
	3100.00 
	3100.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	91 
	新教育小学东、北围墙边绿化
	小学
	三级
	355
	625.20 
	625.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	92 
	新教育小学西侧绿地
	南海路北侧，珠江路东侧
	三级
	243
	3919.39 
	3919.39 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	93 
	秀山路
	秀山大桥至民生路
	三级
	355
	45885.84 
	45885.84 
	　
	1273
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	94 
	秀山路-长江
路路口
	海盈花苑东侧
	三级
	355
	2129.00 
	2129.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95 
	东洲公园
	　
	二级
	355
	65836.34 
	56036.31 
	　
	　
	　
	9092.03 
	　
	708.00 
	　
	　

	96 
	老干部局
	　
	二级
	355
	1266.00 
	1266.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	97 
	通沙河
	日新河至南洋桥
	三级
	355
	1865.42 
	1865.42 
	　
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	98 
	东风新村小菜场
	东风新村内
	三级
	355
	1392.00 
	1392.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	99 
	东风新村南侧、西侧绿化
	人民路北至通源路西
	三级
	355
	9281.99 
	9281.99 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	100 
	日新河
	张北路至东洲公园
	三级
	355
	1620.50 
	1620.50 
	　
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	101 
	公园巷
	解放路至公园北门
	三级
	355
	　
	　
	　
	23
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	102 
	青海路
	宏伟路至长江路
	三级
	355
	　
	　
	　
	271
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	103 
	青海路改造绿化工程
	长江路至瑞江路
	三级
	355
	1608.40 
	1608.40 
	　
	18
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	104 
	育才路
	海门中学至人民路
	三级
	355
	752.60 
	752.60 
	　
	66
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	105 
	拥军路
	人民路至黄海路
	三级
	355
	94.77 
	94.77 
	　
	75
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	106 
	镇中路
	丝绸路至解放路
	三级
	355
	　
	　
	　
	99
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	107 
	光明路
	解放路至引清闸
	三级
	355
	2585.33 
	2585.33 
	　
	122
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	108 
	狮山路
	解放路至丝绸路
	三级
	355
	59.51 
	59.51 
	　
	91
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	109 
	狮山路
	东洲路至解放路
	三级
	355
	　
	　
	　
	58
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	110 
	银海桥
	原5.1服装厂前绿地至建设银行绿地
	三级
	355
	593.75 
	593.75 
	　
	79
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	111 
	健康路
	江海路至宏伟路
	三级
	355
	　
	　
	　
	72
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	112 
	友谊路
	宏伟河至育才路
	三级
	355
	849.40 
	849.40 
	　
	46
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	113 
	锦绣路
	引清闸至南洋桥
	三级
	355
	2779.30 
	2779.30 
	　
	154
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	114 
	春华路
	人民路至秀山路
	三级
	355
	　
	　
	　
	49
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	115 
	梨园路
	解放路至人民路
	三级
	355
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	116 
	沿河路
	解放路至通沙河
	三级
	355
	　
	　
	　
	41
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	117 
	宏伟市场西侧
	健康路至新海路
	三级
	355
	　
	　
	　
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	118 
	宏伟河
	海门河至通沙河
	三级
	355
	10030.35 
	10030.35 
	　
	185
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	119 
	静海路
	解放路至秀山路
	三级
	355
	　
	　
	　
	237
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	120 
	向民路停车场绿化
	向民路停车场，向民路南、江海路东
	三级
	355
	35.00 
	35.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	121 
	向民路
	江海路至宏伟路
	三级
	355
	948.80 
	948.80 
	　
	90
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	122 
	东洲路
	静海路至育才路
	三级
	355
	　
	　
	　
	105
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	123 
	实小旁绿地
	新海路北至镇中路东
	三级
	355
	1114.00 
	1114.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　

	124 
	9号横河绿化
	狮山路至日新路
	三级
	355
	1697.00 
	1697.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	125 
	11号横河
	春华路至梨园路
	三级
	355
	1049.00 
	1049.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	126 
	圩角河
	南海大桥至锦绣路
	三级
	355
	23000.00 
	23000.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	127 
	狮山桂花园
	宏伟河东至青海路北
	三级
	355
	802.00 
	802.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	128 
	海秀小区中心花园
	静海路西至秀山路北
	三级
	355
	2907.80 
	2907.80 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	129 
	实小东侧
	新海路至向民路
	三级
	355
	1264.60 
	1264.60 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	130 
	总工会绿地、粉坊弄
	　
	三级
	355
	3249.16 
	3249.16 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	131 
	人民医院新院供热管道工程涉及绿化工程
	东海路北，嘉陵江路至圩角河
	三级
	355
	7741.82 
	7741.82 
	　
	104
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	132 
	邮电大楼西北角绿化
	珠江路东侧，解放东路南侧
	三级
	228
	545.67 
	545.67 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	133 
	文化广场
	电视塔东侧
	二级
	355
	22399.70 
	17875.92 
	　
	　
	　
	3877.78 
	　
	646.00 
	　
	　

	134 
	映翠园
	长江路-日新路、黄海路北侧
	二级
	355
	27463.24 
	24370.41 
	　
	　
	　
	3015.13 
	　
	77.70 
	　
	　

	135 
	十二号横河北侧绿化
	长江路至越秀路
	三级
	355
	3700.16 
	3700.16 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	136 
	松花江路
	丝绸路至解放路
	三级
	355
	939.24 
	939.24 
	　
	171
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	137 
	嘉陵江路
	丝绸路至北京路
	三级
	355
	7046.36 
	7046.36 
	　
	586
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	138 
	通源路
	丝绸路至秀山路
	三级
	355
	2006.96 
	2006.96 
	　
	348
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	139 
	渤海路
	珠江路至民生路
	三级
	355
	15311.33 
	15311.33 
	　
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	140 
	渤海路绿化带
	　
	三级
	355
	0.00 
	0.00 
	　
	53
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	141 
	2021年度城区绿地提档升级工程
	渤海路（珠江路-瑞江路）、十二号横河北侧驳岸工程     
	三级
	355
	　
	　
	　
	34
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	142 
	定海路
	民生路至嘉陵江路
	三级
	355
	25562.98 
	25562.98 
	　
	126
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	143 
	黄海路
	长江路至民生路
	三级
	355
	35150.40 
	35150.40 
	　
	288
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	144 
	黄海中路
	长江路至张謇大道
	三级
	355
	2461.62 
	2461.62 
	　
	82
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	145 
	黄海东路
	长江路至静海路
	三级
	355
	2431.70 
	2401.70 
	　
	206
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	　

	146 
	黄海路北侧人行道补植
	瑞江路-民生路北侧行道树
	三级
	355
	　
	　
	　
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	147 
	金沙江路
	解放路至秀山路
	三级
	355
	　
	　
	　
	64
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	148 
	钱塘江路
	解放路至定海路
	三级
	355
	　
	　
	　
	146
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	149 
	钱塘江路绿化
	黄海路以北97m
	三级
	355
	263.17 
	263.17 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	150 
	钱塘江路
	解放路至定海路
	三级
	355
	1661.90 
	1661.90 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	151 
	黑龙江路
	丝绸路至解放路
	三级
	355
	　
	　
	　
	132
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	152 
	海门街头游园（秀山公园）项目
	秀山路北侧、人民路南侧、嘉陵江路东侧、珠江路西侧
	三级
	355
	33931.40 
	33931.40 
	　
	76
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	153 
	海门区原开发区管委会地块绿化工程
	苏城大厦北侧
	三级
	355
	31552.29 
	31552.29 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	154 
	2021城区绿地提档升级-定海新村周边绿化工程
	定海新村周边
	三级
	355
	3721.55 
	3721.55 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	155 
	邻里中心市场周边绿化景观工程
	东海中路南侧、嘉陵江路东侧
	三级
	355
	4233.80 
	4233.80 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	156 
	嘉陵江路西侧绿化
	正义路-黄海路（绿化带）
	三级
	355
	4335.84 
	4335.84 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	157 
	荷花池公园
	嘉陵江路西侧、解放路北侧
	三级
	355
	5647.02 
	5647.02 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	158 
	东海路珠江路西南角
	东海路珠江路西南角
	三级
	355
	460.00 
	460.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	159 
	南京路
	浦江路至长江路
	二级
	279
	35538.00 
	35538.00 
	　
	306
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	160 
	南京路南侧
	珠江路-瑞江路
	二级
	279
	4057.29 
	4057.29 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	161 
	南京路南侧
	瑞江路-浦江路
	二级
	279
	1171.24 
	1171.24 
	　
	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	162 
	黄海西路
	海兴路至富江路
	三级
	355
	9731.00 
	9731.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	163 
	黄海西路绿化
	海兴路至江海路两侧行道树
	三级
	355
	　
	　
	　
	122
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	164 
	海兴路
	北海路至北京路
	三级
	355
	19969.08 
	19969.08 
	　
	730
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	165 
	
	北京路至南京路
	三级
	355
	7024.00 
	7024.00 
	　
	115
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	166 
	海兴路南延（南京路—聚贤路）绿化工程
	海兴路南延（南京路—聚贤路）
	三级
	355
	10908.00 
	10908.00 
	　
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	167 
	海兴路东侧
	（黄海路至东海路）、解放路北侧（瑞江路至浦江路）    
	三级
	355
	9179.95 
	9179.95 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	168 
	海兴路西侧绿化
	新海路-交警大队（靠围墙绿化带）
	三级
	355
	787.75 
	787.75 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	169 
	  海兴路东侧、小区南侧绿化
	黄海路-秀山路、小区南侧
	三级
	355
	5292.43 
	5292.43 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	170 
	蓓蕾幼儿园北侧绿化
	海兴路西侧
	三级
	355
	332.08 
	332.08 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	171 
	民政局北侧
	北京中路南侧、海兴路西侧
	三级
	355
	343.96 
	343.96 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	172 
	静安路
	人民路至人民路南250米
	三级
	355
	　
	　
	　
	84
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	173 
	张北富江花园东侧绿化（四小绿地）（新开河西侧）
	富江一品花园东侧、丝绸路-新海路
	三级
	355
	1969.72 
	1969.72 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	174 
	国际华府东侧
	江海路西侧、北京路-闻海路
	三级
	355
	5246.88 
	5246.88 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	175 
	五港小区东侧绿化
	海兴路西侧、秀山路南侧
	三级
	355
	1138.61 
	1138.61 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	176 
	青西河两侧绿化（青溪园）工程一标段
	青西河两侧、海兴路以东
	三级
	355
	64409.00 
	57188.00 
	　
	169
	　
	7221.00 
	　
	　
	　
	　

	177 
	青西河两侧绿化（青溪园）工程二标段
	青西河两侧、海兴路至岷江路
	三级
	355
	37154.90 
	37154.90 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	178 
	青西河两侧绿化工程
	青西河两侧（圩角河-江海路）
	三级
	355
	7530.36 
	7530.36 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	179 
	中南甩项—沙洲景观桥工程             
	　
	三级
	355
	180.00 
	180.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	180 
	中南甩项-东洲河景观绿化工程-北京路北侧
	圩角河西侧（春江明月苑东大门至北京路桥）道路东侧行道树及绿化带
	三级
	355
	4985.94 
	4985.94 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	181 
	2017城区绿地提质扩面工程
	（海兴华府）海兴路秀山路处
	三级
	355
	12359.00 
	12359.00 
	　
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	182 
	海兴新村西侧绿化
	人民路北侧、海兴新村西侧（西郊市场向西150米）
	三级
	355
	4794.79 
	4794.79 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	183 
	济南路绿化
	江海路至岷江路隔离带
	三级
	355
	6297.39 
	6297.39 
	　
	452
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	184 
	济南路
	月亮湾南侧（绿化带、行道树）
	三级
	355
	2034.60 
	2034.60 
	　
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	185 
	闻海路绿化（2）
	岷江路至富江路
	三级
	355
	9204.00 
	9204.00 
	　
	554
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	186 
	河海路改造绿化工程
	富江路-海兴路
	三级
	355
	1784.00 
	1784.00 
	　
	308
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	187 
	东方威尼斯绿化提升
	东方威尼斯绿化提升（小区东、北围墙外侧）
	三级
	355
	503.04 
	503.04 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188 
	万和家园北侧绿化
	黄海中路南侧（新开河-通江路）
	三级
	355
	1883.30 
	1883.30 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	189 
	东海西路道路绿化工程
	海兴路至富江路    
	三级
	355
	13753.00 
	13753.00 
	　
	216
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	190 
	东海路西延绿化
	富江路以西（绿化带、侧分带）
	三级
	355
	2491.27 
	2491.27 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191 
	新人民医院周边
	医院东侧、北侧、南侧围墙外
	三级
	355
	5835.26 
	5835.26 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	192 
	东海新村
	小区东侧学校东侧（十三号河-南海路）
	三级
	355
	915.20 
	915.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193 
	南京路西延绿化
	南京路、岷江路路口往东约100米范围侧分带
	三级
	355
	852.64 
	852.64 
	　
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	194 
	新海路
	海兴路至江海路
	三级
	355
	　
	　
	　
	97
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	195 
	新海路西延绿化
	富江路至宋季河，两侧行道树，绿化带
	三级
	355
	1972.02 
	1972.02 
	　
	127
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	196 
	新海路改造道路配套绿化工程
	海兴路至富江路
	三级
	355
	5136.95 
	5136.95 
	　
	196
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	197 
	2020年提档升级项目—锦绣路绿化工程
	岷江路-海兴路
	三级
	355
	3255.72 
	3255.72 
	　
	62
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198 
	十三号横河两侧绿化工程
	海兴路至岷江路，东海路北侧
	三级
	355
	25099.00 
	25099.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	199 
	通江路绿化
	南海路至北京路
	三级
	355
	23792.00 
	23792.00 
	　
	830
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200 
	通江路
	北京路至高
新区财富公
园
	三级
	355
	2921.14 
	2921.14 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	201 
	汉江路景观绿化工程
	丝绸路至新海路侧分带及西侧花坛、草坪
	三级
	355
	4853.49 
	4853.49 
	　
	70
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	202 
	汉江路
	廉政中心西侧、秀山路以北150m
	三级
	355
	2071.42 
	2071.42 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	203 
	人民路
	大兴转盘至电视塔
	三级
	355
	91652.43 
	90989.63 
	　
	776
	　
	　
	　
	662.80 
	　
	　

	204 
	廉政中心
	秀山路北侧
	二级
	355
	5090.70 
	5090.70 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	205 
	滨河广场
	　
	二级
	355
	14518.30 
	14518.30 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	206 
	长通路
	南海西路至人民西路
	三级
	355
	15348.42 
	15348.42 
	　
	147
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	207 
	春苖弄
	　
	三级
	355
	364.58 
	364.58 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	208 
	高新区大院南侧绿化
	秀山路北侧
	三级
	355
	1248.38 
	1248.38 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	209 
	金色维也纳西侧
	新海路至丝绸路
	三级
	355
	3000.00 
	3000.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	210 
	圩角河
	海春桥往北至新海路
	三级
	355
	3514.40 
	3514.40 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	211 
	秀山路
	毕径路至长通路
	三级
	355
	20062.50 
	20062.50 
	　
	186
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	212 
	秀山路北加油站花坛
	江海路西
	三级
	355
	85.63 
	85.63 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	213 
	秀山路拓宽绿化
	长秀花苑北侧花池
	三级
	355
	2533.90 
	2533.90 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	214 
	弘謇中学西侧绿化工程
	富江路东侧、南海路南侧
	三级
	355
	22831.55 
	22831.55 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	215 
	海兴新村西侧绿地
	人民路北，岷江路东侧
	三级
	355
	9258.34 
	9258.34 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	216 
	听月湾
	丝绸路南海兴路东
	三级
	279
	14882.07 
	14882.07 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	217 
	长江路北延绿化
	S336绕城至宁启铁路
	三级
	355
	33899.70 
	33764.74 
	　
	259
	　
	　
	　
	134.96 
	　
	　

	218 
	长江路北延
	丝绸路至新336线
	二级
	355
	43399.00 
	43399.00 
	　
	414
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	219 
	龙信家园，龙信广场周边绿化
	范围见移交单
	三级
	355
	15298.11 
	15298.11 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	220 
	长江路
	丝绸路至
北京路
	二级
	355
	10440.80 
	10000.80 
	　
	195
	　
	　
	　
	440.00 
	　
	　

	221 
	长江路
	东海路至北京路
	二级
	355
	6721.82 
	6673.02 
	　
	　
	　
	　
	　
	48.80 
	　
	　

	222 
	长江路
	北京路至青西河
	二级
	355
	11469.00 
	11469.00 
	　
	70
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	223 
	长江南路
	青西河至上海路
	三级
	355
	28470.00 
	28470.00 
	　
	249
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	224 
	解放路
	海兴路至
珠江路
	二级
	355
	4634.25 
	4344.25 
	　
	146
	　
	　
	　
	290.00 
	　
	　

	225 
	海中综合楼前解放路花箱及石挡球
	解放路北侧、育才路东侧。五组花箱（一高两矮）
	三级
	355
	16.08 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	16.08 
	　
	　

	226 
	解放路两侧绿化带
	浦江路至民生路
	三级
	355
	660.01 
	660.01 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	227 
	解放路
	珠江路至民生路
	三级
	355
	2377.79 
	2156.79 
	　
	192
	　
	　
	　
	221.00 
	　
	　

	228 
	零星工程
	东海路（江海路-海兴路）行道树
	三级
	355
	　
	　
	　
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	229 
	江海公园
	东布州路至南京路、长江路至张謇大道
	二级
	355
	194593.00 
	177331.00 
	　
	90
	　
	17262.00 
	　
	0.00 
	　
	　

	230 
	府南绿廊
	东布洲路南，公园公路西，公园西路东，上海路北
	二级
	355
	276870.80 
	169480.58 
	　
	530
	　
	107090.22
	　
	300.00 
	　
	　

	231 
	南通市海门区江海路
	（丝绸路-上海路）提升改造工程（丝绸路-上海路）
	三级
	243
	5960.68 
	5843.27 
	　
	113
	　
	　
	　
	117.41 
	　
	　

	2026年城区绿化养护项目7标段合计
	2766802.04 
	2584007.01 
	　
	22998
	　
	176100.45
	　
	6694.58 
	　
	　


	七标段76项长江路花草   花式护栏草花报价单
	

	序号
	路段
	季节
	材料名称
	规格.型号
	数量
	费用

	1
	长
江
路
	春季
	巨无霸海棠
	红叶玫红.P13-15
	5810
	

	
	
	
	金叶甘薯
	P13-15
	9960
	

	
	
	夏季
	金叶甘薯
	P13-15
	9960
	

	
	
	
	繁星花
	P13-15
	5810
	

	
	
	秋季
	金叶甘薯
	P14
	2490
	

	
	
	
	大花海棠
	红叶玫红.P20
	1932
	

	
	
	
	蓝色鼠尾草
	P18
	2760
	

	
	
	
	一品红
	P20
	1946
	

	
	
	冬季
	白色矮甘蓝
	P13-15
	9960
	

	
	
	
	高杆紫红甘蓝
	P13-15
	5810
	


附件7：

中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区园林绿化管理处的南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目JSZC-320614-TCZJ-G2026-0014采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. 城区绿化养护项目，属于养护服务项目；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
3.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
4.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行填写制造商的企业规模类型。
5.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
附:8：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区园林绿化管理处的南通市海门区园林绿化管理处采购2026年城区绿化养护项目（项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0014）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        供应商全称（盖章）：
              日  期：
附件9：
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
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