# 竞争性磋商文件

# 项目名称：星甸街道2026年至2027年乡村道路养护项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2026-0046

# （专门面向中小企业）

# 南京市公共资源交易中心浦口分中心

2026 年8月

# 总  目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	21

第五章  评审方法与评审标准	21

第六章  响应文件格式	29

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区人民政府星甸街道办事处的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就星甸街道2026年至2027年乡村道路养护项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南京市浦口区人民政府星甸街道办事处的星甸街道2026年至2027年乡村道路养护项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年 08 月 18日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-C2026-0046

2.项目名称：星甸街道2026年至2027年乡村道路养护项目

3.预算金额： 120万元

4.本项目 设定 最高投标限价。最高投标限价：1200000元。

5.采购需求：星甸街道2026年至2027年乡村道路养护项目。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：365天。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

### 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.供应商信用承诺函（格式见第六章）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书和安全生产许可证(（提供有效的资质证书、安全生产许可证加盖电子公章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺书加盖公章，格式自拟）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供开标截止日前3天内“信用中国”网站截屏。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

### 四、提交响应文件截止时间

2026年 08 月 18 日9点30分（北京时间）。

### 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

- 6.1本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 6.2投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

- 6.3有关本次磋商的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

- 6.4政府采购信用承诺

### 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购投标人诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击“投标人注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

### 在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

### （1）符合国家相关规定的财务状况报告；

### （2）依法缴纳税收的证明材料；

### （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

### （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

### （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

### （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

### 投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

### 投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

### （1）投标人被列入严重失信主体名单；

### （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

### （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

### 投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

### 6.5拒绝下述投标人参加本次采购活动

### （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺书加盖公章，格式自拟）。

### （2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

### （3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供开标截止日前3天内“信用中国”网站截屏。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

地  址：南京市浦口区云桥西路1号

联系人：张工

联系电话：18061468682

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：南京市浦口区象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人 ：戴工

联系电话：025-69659047/18061468682

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取采购文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。评审委员会将启动异常低价投标审查程序，具体异常低价的情形及相关内容按照苏财购[2026]36号文件转发的《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库[2026]2号)规定执行，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件或不按照采购文件要求格式进行签署及盖章的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

25.2 评审方法和评审标准

25.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

25.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第五章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

26.4.3 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.3.7 将政府采购合同转包的。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据27.4条的规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

27.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.4 供应商提出质疑，应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本采购文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加磋商，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

27.5 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”），地址：地址：南京市浦口区象山路4号B座，南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅 ，联系电话：025-69659050。

27.6 以下情形的质疑不予受理：

27.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.成交通知书

28.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。

30.标的物的追加

30.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

31.1 成交供应商通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）

南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

住所地：南京市浦口区星甸街道云桥西路1 号

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条合同标的乙方提供下列服务：

星甸街道2026年至2027年乡村道路养护项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星甸街道2026年至2027年乡村道路养护项目 | 1 | 项 |

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条合同总价款

本合同项下总价款为元整（大写）人民币；单价为（大写）人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条合同期限：365天

第四条组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条交付和验收

1.乙方应当在合同签订后365 天内完成服务事项。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条履约保证金

8.1 乙方按照合同金额5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还:

8.1.1退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

8.1.2退还方式:扣除违约费用后一次性无息退还。

8.1.3 不予退还的情形:合同约定的交付期内未约完成、验收不合格、整改不到位等情形

8.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，保函(保险)有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

第九条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3 款的约定支付。

3.付款条件：

(1)项目服务期满验收合格后，按照不超过合同价的50%付款，并退还履约保证金（如有）。

(2)项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的85%付款。

(3)剩余15%资金作为绩效保证金，根据服务考核情况，一年后支付尾款。

第十条违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1 天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1 天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方3 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3 款处理，同

时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要

求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

第十一条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。第十四条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。2.本合同一式三份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。4.其他：无

甲方（采购人）：                   乙方（供应商）：

（盖章）                             （盖章）

代表人：                              代表人：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

- 采购需求

4.1项目概况

4.1.1建设目标

总体目标：建立健全养护管理长效运行机制，切实提高养护管理水平，推动农村公路养护管理向精细化、专业化、市场化、信息化发展，做到“路容整洁、 设施齐全、路面平整、安全舒适、行车顺畅、环境宜人 ”，提升广大群众“畅、安、 舒、美、优 ”的通行条件。

路基养护目标：各部位保持完整，表面平整坚实，边坡稳定，排水畅通。路肩横 坡适度，边缘顺适，无坑洼、沉陷、缺口、堆积物、高草； 边坡稳定、坚固、平顺， 无冲刷、缺口；边沟、排水沟等排水设施完好，排水通畅，无淤塞、无杂草。通过养 护管理，使其质量不低于原设计标准。

路面养护目标：确保路面行驶性能，延长道路使用寿命。保持路面平整、整洁， 无影响行车安全的病害；路面无垃圾、浮土、石块等抛洒物，确保公路安全畅通、行 车舒适。

桥涵养护目标：结构完整、牢固， 无安全隐患；桥面无深陷、坑槽； 桥涵洞身、 涵底、进出水口、护坡完好, 无堵塞、冲刷，水流顺畅。

沿线设施养护目标：及时清洁和补充完善，做到完整、齐全、美观、醒目、清 洁，工作状态良好，确保发挥应有的作用。

绿化养护目标：及时补充、修剪和维护，与周边环境相协调，确保公路现有绿化 的存活率达95%以上。

4.1.2项目建设遵循标准

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

《钢纤维混凝土检查井盖》（GB/T26537-2011）；

《道路交通标志和标线 第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）；

《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）；

《城镇排水管渠及泵站维护技术规程》（CJJ 68-2007）；

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）；

《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190-2019）；

《城市道路管理条例》（1996 年中华人民共和国国务院令第 198 号）；

《南京市城市道路设施管理条例》（2017 修正版）；

《南京市城市排水管理条例》（2005 年南京市人民代表大会常务委员会公告第 4 号）；

《南京市工程施工现场管理规定》（2005 年南京市人民政府令第 237 号）；

《南京市城市道路挖掘管理规定》（2007 年南京市市政公用局宁公法字〔2007〕419 号）；

《南京市农村公路养护工程预算定额》；

以及本项目所有产品涉及到的相关国家强制性标准，如有最新标准，按最新标准执行。

4.1.3项目背景

为进一步管理好、养护好农村公路，全面提升精品旅游线路管养水平及路域环境，提高农村公路养护管理水平，推进“四好农村路”高质量发展，提升农村人居环境、助力乡村振兴等相关文件精神，对星甸街道越150公里乡村道 做好日常养护服务和交安设施养护管理，并完善内业资料。

4.2 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限 价 | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属类型 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星甸街道乡村道路日常养护服务采 购 | 1 | 项 | 120万元 | 否 | 主要产品 | 其他未列明行业 | 服务 | 包含本标段路面、桥涵及其他项目所有零星维修（具体事宜由采购人确认） |

4.3 功能、性能、配置要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 日常巡查：日常巡查范围包括路基、路面、桥涵、交通工程及沿线设施、绿化等。对发现的问题，按职责范围及时处理及上报给采购人。巡查工作按2人/车标准定期巡视、检查公路状况，及时掌握、记录、报告和保存路况信息。 （一）乡村道巡查每周不少于1次，特殊路段或遇有恶劣天气应适当加大巡查频率。 （二）巡查人员应按照要求进行全面巡查，每一次巡查应及时做好巡查记录，收集好影像资料。 （三）巡查过程中发现影响行车安全或其它需要立即维修处理的情况，应立即设立标志、设置路障等安全措施，确保行车安全、避免损坏扩大，并及时上报主管部门。 （四）巡查过程中应详细记录病害发生的具体位置，准确描述发现的问题，巡查结束后，及时做好交接工作，严禁伪造巡查记录，并每月提交一份日常巡查报告。 （五）巡查时发现违章建筑和侵占路产路权的行为，应及时向区交通运输综合行政执法大队反映情况，同时上报主管部门。 日常巡查主要内容及工作要求： （一）路基巡查：主要巡查路基边坡是否稳定；路肩表面是否平整密实不积水，路肩有无明显轮迹印，有无 15cm以上高草、杂物、垃圾、堆积物；边坡坡面是否平顺、坚实无冲沟，无杂草、杂物、垃圾；边沟是否保持通畅，无积水、杂物、杂草、积淤。 （二）路面巡查：主要巡查路面有无影响交通安全的堆积物、抛撒物、油污、积水、积雪等；沥青路面有无严重裂缝、龟网裂、波浪、拥包、坑槽、沉陷等病害；水泥路面有无严重裂缝、唧泥、拱起、错台、板角断裂等病害，填缝料有无老化、无脱落等情况。 （三）桥梁涵洞巡查：主要观测桥面铺装、桥栏杆等有无损坏变形或下沉，混凝土桥面有无剥离、渗漏，钢筋露筋、锈蚀现象，填缝料有无老化；伸缩缝、泄水孔有无堵塞、破损，上下部结构有无破损、变形；桥头示警桩、桥梁信息公示牌、限载标志等是否齐全整洁完好；桥墩台基础有无缺损，翼墙（侧墙、耳墙）有无开裂、风化剥落和异常变形；支座有无明显缺陷，活动支座灵活是否有效；锥坡、护坡有无局部塌陷，铺砌面有无缺损、勾缝脱落；涵洞有无损坏、堵塞等情况。 （四）交通工程及沿线设施巡查：主要检查护栏等防护设施有无缺少损坏，各种交通标志标线（含凸起路标）有无残缺、变形、歪斜、污染、颜色不鲜明，可变信息板有无故障，里程碑（牌）、百米桩（牌）、轮廓标、防撞桶等设施有无缺损、褪色、剥落和污染等情况。 （五）绿化巡查：检查公路沿线绿化植物的抚育管理，有无歪倒、缺株、死株、病虫害、妨碍视距、影响交通安全、遮挡标志牌等情况；灌木草坪修剪是否平整，有无杂草、黄土裸露、碎屑杂物等，确保长势良好。 日常保养：主要包括路面保洁、路肩边坡保洁、桥涵保洁、安保设施保洁等日常养护管理工作以及绿化养护管理工作。 日常保洁主要内容及工作要求： （一）道路保洁：对道路进行清扫、清洗保洁，可采用人工配合机械进行作业。乡村道路段每周不少于 3 次，重点路段及精品线路每周不少于 5次。 1.要求及时清扫、清洗路面上出现的小石块等坚硬物、砼混合料、油类物质或化学药品污染物，保证行车安全。 2.定期清扫泥土和污物，保持路容整洁。3.及时排除路面积水、积雪，以免水下渗，破坏路面。 4.下雪天应及时通过清扫铲除、撒盐、撒 融雪剂等方法清除桥面积雪，防止桥面结冰，保证桥面安全。 （二）路肩及边坡修整保洁：对公路两侧路肩边坡低洼、超高、不平整、不密实段 进行平整填实。定期清除路肩边坡处高草、垃圾和堆积物。割除高草乡村道每年不少于 6 次，清理路肩、边坡、边沟垃圾每周不少于 3 次，乡道不少于3次，村道不少于 2次。 1.要求路肩整洁、平整、无超过 15cm的高草，无堆积物、无种植物。 2.路肩无坑洼、缺口等病害，横坡适度，边缘顺适, 与路面接茬平顺，当土路肩受损修复后，其外观应恢复至损坏前状态， 并与周围未损坏土路肩外观保持一致，不得积水。 3.边坡坡面保持平顺，坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散，坡度符合设计规定。4.排水设施无淤塞、无损坏，排水畅通。5.挡土墙、护坡等防护设施保持良好，无损坏。 （三）桥涵保洁：及时清除桥面污泥、积雪、积冰、杂物，保持清洁；及时疏通涵管，疏导桥下河槽；定期清理桥梁伸缩 缝，疏通泄水孔，栏杆刷漆。涵洞清淤、泄水孔疏通、桥梁伸缩缝清理，乡道每周不少于 1次，村道每月不少于2次；栏杆刷漆每年不少于1次。 1.要求桥涵外观、泄水口整洁，无杂物、淤堵。 2.伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施清洁完整，无泥渍。 3.涵顶保持平整，洞内排水畅通。 4.洞身、涵底、进出水口、护坡和填土完好、清洁。 （四）交通工程及沿线设施保洁：定期对道路(红线范围)内交安附属设施等进行清扫、清洗保洁。 1.要求标志版面内容整洁、清晰。 2.标线具有良好的可视性，边缘整齐、线形流畅， 无大面积脱落。 3.轮廓标应进行表面清洗，无缺损，无明显的褪色。 4.里程碑、百米桩、指示牌、波形梁钢护栏、公路防撞桶、减速带、示警标柱等交通安全设施清洁完整，无泥渍。 绿化养护：绿化养护应坚持“栽、管、护”相结合, 及时釆取浇水、修剪、松土、施肥、防治病虫害等管护措施，有效保证公路植物生长状态。主要包括行道树（含乔木）、花灌木、草坪地被等非专业养护管理工作。 绿化养护管理主要内容及工作要求：（一）行道树（含乔木）养护管理 1.行道树（含乔木）长势良好，树冠完整。 2.行道树上（含乔木）无枯枝、下垂枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建 筑、行人安全的树枝。 3.行道树修剪、除萌、剥芽及时，萌条不超过20cm；枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6cm的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象；树体无钉挂物、悬挂物。 5.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草、树池篦子完好。 6.无死株、缺株、严重倾斜株；无法修整复壮的树木及时申报更换。 7.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 8.按操作规程能及时地对行道树（含乔木）进行冬季刷白。 （二）花灌木养护管理 1.花灌木整形修剪及时、修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条枝长度不超过10cm。 2.绿篱基本无缺损脱脚；绿岛内基本无明显杂草、基本无明显黄叶、焦叶、卷叶。 3.绿岛或绿地内无灌木缺株或黄土裸露（大于等于 1㎡）现象。 4.灌木基本无明显病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧及有关病原体。 5.花箱、花盆、花坛及地栽花卉要保证重大节日有花，长势良好；绿地护栏、花盆（箱）整洁无破损。 （三）草坪地被养护管理 1.草坪生长良好，生长期基本无枯黄现象；草坪内基本无低洼积水处，基本无明显裸露地，草坪基本无病虫危害状。 2.草坪修剪平整，修剪后剪口基本无撕裂现象，草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草。 3.地被栽植密度适宜，分布均匀，规格整齐，基本无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.植物浇水及时、按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施 2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害）。 5.使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害。 日常维修：日常维修（小修）工程按照工程部位分为路基维修、路面维修、桥梁涵 洞维修、交通工程及沿线设施维修、绿化工程。 日常维修主要内容及工作要求： （一）路基维修：小段开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟；清除零星塌方，填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理；桥头接线 或桥头、涵顶跳车的处理；修理挡土墙、 护坡、护坡道、泄水槽、护栏和防冰雪设施等局部损坏；局部加固路肩。 （二）路面维修：处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂、啃边等病害；水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝，水泥混凝土板块的局部修理；路缘石的修理和刷白；桥头、涵顶跳车段的处理。 （三）桥梁涵洞维修：局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏；修补墩、台及河床铺底和防护圬工的微小损坏；涵洞进出口铺砌的加固修理；通道的局部维修和修理排水沟。 （四）交通工程及沿线设施维修：护栏、隔离栅、轮廓标、标志牌、里程碑、百米桩等修理、油漆或部分添置更换；路面标线的局部补画。 （五）绿化工程：定期修剪、浇水、施肥、预防病虫害，更换、新植行道树及花草、开辟苗圃、公路景观提升等。养护工程：养护工程按照工程部位分为路基养护、路面养护、桥梁涵洞养护、交通工程及沿线设施养护、绿化工程。 养护工程主要内容及工作要求： （一）路基养护：增设或完善柔性防护网、生态防护、网格防护等路基防护工程；增设或完善边沟、截水沟、排水沟、 拦水带、泄水槽等排水系统工程；路基路床沉降、桥头跳车、翻浆、开裂滑移等病害处治；增设或修复挡土墙、抗滑桩等支 档结构；维修加固失稳边坡；集中更换路 缘石、硬化路肩、修复排水设施等；局部路肩加高、加宽、裁弯取直等。 （二）路面养护：防治沥青路面面层轻微 病害而采取的防损、抗滑、抗老化等表面处治；改善沥青路面结构强度养护和修复（直接加铺、翻修加铺等）；水泥混凝土路面的防滑、防剥落表面处治、严重的板底脱空处治、以及接缝材料的集中清理更换；水泥混凝土路面结构形式改造、破碎板处理等路面修复工程。 （三）桥梁、涵洞养护：桥梁涵洞周期性预防处置，如防腐、防锈、防侵蚀处理等；桥梁构件的集中维护或更换，如伸缩缝、支座等；桥梁涵洞加固、病害修复，如墩台（基础）、锥坡翼墙、护栏、拉索、调治结构物、径流系统等的维修完善。 （四）交通工程及沿线设施养护：集中更换或新设标志标牌、防眩板、隔音屏、隔离栅、限高架等交安设施；整段路面标线的重设和施划；集中维修、更换或新设公路护栏、警示桩、道口桩、减速带等交安设施；公共服务设施的建设和维修。 （五）绿化工程养护：更换、新植行道树及花草、开辟苗圃等工程；公路景观提升、路域环境治理工程。 |
| 2 | 非实质性要求 | / |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.4实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村公路养护标准 (★实质性要求) | 1.道路巡查：乡村道巡查每周不少于1次，特殊路段或遇有恶劣天气应适当加大巡查频率，并做好巡查记录。 |

|  |  | 2.路基养护：割除路基内高草,乡村道每年不少于 6 次，清理路肩、边坡、边沟垃圾每周不少于 3 次，乡村道不少于2次。做到各部位保持完整，表面平整坚实，边坡稳定，排水畅通。路肩横坡适度，边缘顺适，无坑洼、沉陷、缺口、堆 积物、高草；边坡稳定、坚固、平顺，无冲刷、缺口；边沟、排水沟等排水设施完好，排水通畅，无淤塞、无杂草。 3.路面养护：对道路进行清扫、清洗保洁，可采用人工配合机械进行作业。乡村道每周不少于 3 次，重点路段及精品线 路每周不少于 5 次。路面病害及时修复，保持路面平整、整洁，无影响行车安全的病害，无积水、积雪，无垃圾、浮 土、石块等抛洒物，确保公路安全畅通、行车舒适，延长道路使用寿。 4.桥函养护：及时清除桥面污泥、积雪、积冰、杂物，保持清洁；及时疏通涵管，疏导桥下河槽；定期清理桥梁伸缝，疏通泄水孔，栏杆刷漆。涵洞清淤、泄水孔疏通、桥梁伸缩缝清理，乡村道每月不少于 2 次；栏杆刷漆每年不少于次。 做到结构完整、牢固，无安全隐患；桥面无深陷、坑槽；桥涵洞身、涵底、进出水口、护坡完好,无堵塞、冲刷，水流顺畅。 5.交通工程及沿线设施养护：及时清洁和补充完善各类设施，做到完整、齐全、美观、醒目、清洁。 6.绿化养护：绿化修剪每年不少于 2次，及时清理补植死株，保持与周边环境相协调，确保公路现有绿化的存活率达95%以上。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 农村公路管养内容(★实质性要求) | 1.路基（包含土路肩、边坡、边沟、涵洞、护坡、挡墙等）； 2.路面；3.桥梁； 4.交通工程及沿线设施（包含标志牌、标线、护栏、警示桩、里程碑、百米桩等，不含红绿灯及路灯）； 5.绿化（包含管养范围内的乔木、灌木、草坪、花草等）。 |

| 3 | 农村公路的管养范围(★实质性要求) | 农村公路管养范围是按照国家和省市有关公路工程技术标准修建的，已纳入江苏省农村公路电子地图数据库统计的乡道、村道及其附属设施，具体边界为： 1.一般路段：有边沟的到边沟外侧，无边沟的到路肩外侧或路田分界线； 2.填方路段：有边沟的到边沟外侧，无边沟到路基边坡坡脚或路田界线； 3.挖方路段：到边坡或挡墙的顶部，如顶部有截水沟的，到截水沟的外侧。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 农村公路的管养线路(★实质性要求) | 详见星甸街道2026年农村公路路线明细表 |
| 5 | 总体要求(★实质性要求) | 一、当出现以下因素时，采购人有权随时 终止合同。中标人不得以任何理由提出索赔要求： (1)因中标人原因发生安全事故； (2)中标人不服从采购人正常养护任务安排，造成工作延误； (3)中标人未按照中标承诺要求配备相应设备和人员； (4)中标人未经采购人同意不得分包，如发现中标人擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。 二、场地：供应商应承诺中标后在养护范 围内设立项目管理部、停车场地、材料仓库等。 （提供承诺书并加盖公章上传至系统，承诺书格式自拟）。 |
| 6 | 公路养护过程要求(★实质性要求) | （1）供应商应系统掌握区域内道路具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、管理养护计划、管理养护工作报表。 |

|  |  | （2）养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志 服装和防护帽，并按照要求在养护施工路 段设置明显安全标志和采取有效的安全防 护措施，必要时应安排专职的安全人员对 施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警 示标志，以确保养护实施路段的施工安全 及行车安全。特殊路段的养护作业必须按 照采购人统一部署要求执行。供应商在施 工时应注意行人、车辆的安全，做好交通 安全防范和导流措施，并负责与交警、城管等部门的沟通协调。 (3)供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾，施工结束后做到工完、料净、场地清。 (4)供应商在养护施工时应当保护地下管线和其他设施的完好。如确需暂时损坏或变更的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。 (5)供应商应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。 (6）基础资料、台帐管理应做到以下几点： ① 每天做好详细的工地日志登记工作，以备采购人不定期抽查； ② 每月 25号前向采购人报送本月的养护总结及下月养护计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的 问题和应对措施，一式三份提交采购人）； ③ 供应商应当严格按照采购人制定的养 护计划进行施工，不得擅自更改实施计划，并于每周五上报本周工作完成情况，交由采购人审定，作为考核依据。 ④ 道路养护维修应当及时做好维修纪录，对有关道路养护的报表统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整 理。 （7）施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，供应商应采取有效的保护、防护措施，如供应商对上述设施造成破坏的，则所有责任由供应商负责。 （提供承诺书并加盖公章上传至系统，承诺书格式自拟）。 |
| --- | --- | --- |

| 7 | 公路养护管理要求(★实质性要求) | （1）中标人必须采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保安全文明施 工，确保各种管、杆线安全运营，确保沿线居民出行方便等，尽最大努力将施工给群众带来的干扰降至最低限度，并制定相关的安全文明措施。 (2）巡视中发现由于道路（含排水检查井、雨水篦）损坏、遗失或因自然灾害等原因造成安全隐患时，立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护，必须在24小时内修复，特殊情况下，在经采购人同意后，最迟不得超过 72 小时，同时启动应急预案进行抢修处理，通知交警部门协助疏导交通，并以书面形式报告采购人。 (3)日常巡视及定期检查要认真巡查路况、路容，做到及时发现及时报告及时处理，确保路况整齐畅顺，设施的完好和安全，如被采购人发现养护不及时和设施损失（坏）导致安全事故，或被投拆、被新闻媒体曝光，除按招标文件的有关条款处理外采购人可另请施工单位进行紧急处理，费用由中标人承担。 (4）中标人必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时必须认真负责，注意安全操作，施工作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备定点存放，如发生任何意外，中标人负责事故处理并承担及一切费用，与采购人无关。 |
| --- | --- | --- |

| 88 | 人员要求(★实质性要求) | （1）每年考虑 4 个月的防汛期，必须保证人员及时调动。 （2）中标人负责维护管理进程中的一切责任，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、养护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任。 （3）中标人必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标人负责。 (4)中标人必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、外保险 等相关保险。 （5）中标人必须执行国家劳动法的相关规定。 （6）中标人必须落实好安全生产的措施、配置安全作业的劳保用品及统一安全 围挡、警示标识。 （7）中标人的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识、符合安全要求、有明显标志的工作服。 （8）所有管养、维修人员的年龄均不得超过56周岁。 |
| --- | --- | --- |

五、考核内容

本考核包含农村公路养护市场化、路长制、养护质量、日常管理和其他工作5个方面。

(一)养护市场化主要考核各街道(场)是否落实农村公路养护市场化经费，开展农村公路养护市场化工作。

(二)路长制主要考核各街道(场)是否建立健全农村公路“路长制”组织管理机构，按照农村公路“路长制”四项制度落实开展常态化日常工作，并形成规范的台账、记录等资料。

(三)养护质量主要考核各街道(场)养护目标完成情况:普通养护线路养护质量、精品线路养护质量3个方面。

(四)日常管理主要考核各街道(场)政府责任、组织机构、检查考核、巡查管理、内业管理、资金管理、桥梁管理、安全管理等8个方面。

(五)其他工作主要考核各街道(场)农村公路日常工作是否扎实、资料台账是否规范清晰，并能够按时完成上级交办的工作任务。

5.1 付款条件

(1)项目服务期满验收合格后，按照不超过合同价的50%付款，并退还履约保证金（如有）。

(2)项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的85%付款。

(3)剩余15%资金作为绩效保证金，根据服务考核情况，一年后支付尾款。

5.2交货时间和地点

采购人指定地点（浦口区星甸街道）

服务期：365天

- 六、中标单位在中标公示期满确定中标资格后3个工作日内，须向采购单位缴纳中标价款的5%作为本项目的履约保证金，项目竣工验收合格后，采购单位退还履约保证金。若中标单位未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。中标单位凭中标通知书、采购单位财务部门出具的履约保证金收款证明与实施单位签订施工合同。

第五章  评审方法与评审标准

## 一、评标方法

## 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

## 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列的顺序推荐。

## 二、政府采购政策功能落实

## 本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 | 20 | 自动计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 应急处理预案 | 磋商小组根据供应商提供的应急保障措施进行评分： （1）供应商制定的应急保障措施具备可行性、先进性、合理性、有针对性的得10分； （2）供应商制定的应急保障措施在遭遇突发事件时，（如雨雪道路湿滑）具备可行性，满足采购需求的得 7 分； （3）供应商制定的应急保障措施可行性基本具备、合理性尚可的得4 分； （4）供应商制定的应急保障措施一般的得1分； （5）未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 养护方案 | 为建立健全养护管理长效运行机制，做到“路容整洁、设施齐全、路面平整、安全舒适、行车顺畅、环境宜人”。 磋商小组根据供应商提供的养护方案（包括但不限于日常养护及日常维修（小修））进行评分： （1）养护方案条理清晰、内容明确、重点详实、方法恰当的得10分； （2）养护方案条理清晰、内容明确、重点详实、方法合理的得7分； （3）养护方案条理较清晰、内容较明确、重点较详实、方法较合理得4分； （4）养护方案条理基本清晰、内容基本明确、重点基本详实、方法基本合理的得1分； （5）未提供方案的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 日常保养 | 日常保养包括路面保洁、路肩边坡保洁、桥涵保洁、安保设施保洁等日常养护管理工作以及绿化养护管理工作。 磋商小组根据供应商提供的日常保养方案（包括但不限于道路、桥梁、雨水管道及相关附属设施的日常保养）进行评分： （1）日常保养制度完善、合理细致，执行力透彻的，得 10分； （2）日常保养制度完善、合理、细致，具备可操作性，得7分； （3）日常保养制度较完善、合理，执行力较强的，得4分； （4）日常保养制度欠完善，合理性及可操作性一般的，得1分； （5）未提供规章制度的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 服务质量保障 | 根据供应商针对本项目的服务质量保障方案（包括但不限于：具体的服务承诺以及保障方案能否保障项目顺利实施等方面）进行综合评分： （1）保障方案合理、完善且可行性强的得 9分； （2）保障方案较合理完善、基本可行得得 6分； （3）保障方案一般、可行性一般的得 3分； （4）保障方案欠缺，不能满足采购人需求的得1 分；(5）未提供者不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 安全生产措施 | 磋商小组根据供应商提供的安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施等进行评分： （1）能够根据本项目的特点，清楚、详尽地描述养护、安全生产及风险防控措施和环保及文明作业措施，考虑周全，表述完整，切实可行的得9分； （2）对养护、安全生产及风险防控措施和环保及文明作业措施内容表述较清楚，考虑较周全，表述较完整可行的得6分； （3）对养护、安全生产及风险防控措施和环保及文明作业措施内容表述基本清楚，考虑基本周全，表述基本完整可行的得3分； （4）对养护、安全生产及风险防控措施和环保及文明作业措施内容表述不清或内容有缺项（如每项内容仅有概括性表述，未写明实际的措施等）的得1分。 （5）未提供安全生产措施的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 3.1 | 机械设备 | 供应商配备货车、洒水车、挖掘机的，每项得5分，最高得15 分。（须提供能反应标的物的发票复印件并加盖公章） | 15 | 客观分 |
| 3.2 | 项目组成员 | - 项目负责人：供应商提供项目负责人具有市政公用工程二级及以上建造师注册证书的得2分；在此基础上，同时具有中级及以上职称的加2分。本项最高得4分。 项目组成员：提供安全员、二级及以上造价工程师各1名，以上人员均提供相关证明材料的得4分，每缺1个扣2分。（提供相关证书的复印件加盖公章，并提供2026年02月至 2026年07月任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料，加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，安全员须提供有效安全生产考核合格证C类证书复印件并加盖公章，二级及以上造价工程师须提供有效注册证书复印件并加盖公章，以上人员证书及岗位不得由同一人兼任，一人多证不重复得分）。 | 8 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似业绩 | 供应商提供 2023年7月1日以来完成的类似业绩，（合同内容包含道路养护，道路维修，环境整治中任意一项），每提供一个得3分，最多得9分。（提供中标通知书盖公章、合同扫描件加盖公章，中标单位在签订合同前必须提供相关原件进行核查，时间以合同签订时间为准）。 | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第六章  响应文件格式

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言提交。

6.响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、实质性要求响应及偏离表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、特定资格要求的证明文件

供应商具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书和安全生产许可证。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为               的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）

被授权人（签名）

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

# 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为                       的项目采购文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应£上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

# 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：

按照苏财购[2026]36号文件转发的《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库[2026]2号)规定执行，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

六、实质性要求响应及偏离表

# （一）技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

- 供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

- 如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或偏离表不符合格式要求的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

# （二）商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人（签名）：

备注：

- 供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

- 如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或偏离表不符合格式要求的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

七、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为           项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
八、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为            项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 信用承诺： 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商对信用承诺内容真实性、合法性、有效性负责。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                         分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。