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[bookmark: _Toc8669][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]第一章  采购邀请
受淮安市公路事业发展中心的委托，淮安瑞科工程咨询有限公司就2026年淮安市普通国省道路网监测设施建设项目施工进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。
	项目概况：2026年淮安市普通国省道路网监测设施建设项目施工的潜在供应商应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2026年09月09日14:30（北京时间，下同）前提交响应文件。


一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320800-HARK-C2026-0002 
2.项目名称：2026年淮安市普通国省道路网监测设施建设项目施工
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币280万元
5.最高限价：人民币210万元，报价超过最高限价，作无效响应文件处理
6.采购需求：本项目主要内容为2026年拟迁移改造交调站2处，新建路网监控设施9处、升级改造70处，新建桥梁视频监控18处等，具体内容详见采购需求、图纸及工程量清单，采购人保留根据实际情况进行调整的权利。
7.合同履行期限：60日历天，缺陷责任期：自验收合格后24个月。
8.质量等级：合格
9.本工程不接受联合体磋商
10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
二、供应商资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
（三）采购人根据采购项目特点，规定供应商须具备的特定条件:
1.具有行政主管部门核发的有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
2.供应商具备省级或以上有关主管部门核发的有效的《安全生产许可证》；
3.供应商针对本项目拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业二级及以上建造师资质；且具备交通主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或具备建设主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），且无在岗项目：
（1）项目负责人有无在岗项目情况，按照下列原则认定：
①在采购项目响应截止时间之前，供应商拟投入的主要人员已在其他项目中作为主要人员任职，包括在已发出成交通知书或者签订合约的其他项目中作为主要人员的，应当视为有在岗项目；
②未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员任职、但在响应文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在成交后可以从其他项目撤离的书面承诺，视为无在岗项目；
③供应商拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚未交工但符合下列情形之一、并在响应文件中提供一旦成交可以从其他项目上撤离的书面承诺，视为无在岗项目：
a.工程已经完工，经项目质量监督机构核验合格，主要人员基本完成职责，非供应商原因尚未进行交工验收的；
b.项目成交后半年内非供应商原因无法开工或停工半年以上无法复工等情况。
（2）如供应商拟投入的项目负责人为一级建造师，其一级建造师注册证书须满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件的相关要求。
4.供应商针对本项目拟投入的专职安全生产管理人员数量不少于1人，专职安全生产管理人员须具备交通主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 类证）或具备建设主管部门核发的有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 证）。
5.本项目涉及大量已通行路段的登高作业、带电作业、吊装作业，安全风险较高。供应商针对本项目配置不低于2名特种作业人员，必须同时具备特种作业操作证（操作项目需包含高处安装、维护、拆除作业）和低压电工作业证（或建筑电工证）。
6.拟投入的项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员和法定代表人的授权代理人（如有）应为供应商本单位人员，需提供供应商自2026年1月1日以来任意1个月及以上为其缴纳的养老保险证明；
（四)拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、磋商文件获取
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台
方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。
售价：0.00元
四、电子响应文件上传截止时间
1.电子响应文件上传截止时间：2026年09月09日14时30分
2.电子响应文件上传地址:本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在响应文件递交截止时间前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交响应文件。
五、电子响应文件开启时间及地点
时间：2026年09月09日14时30分
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目不收取磋商保证金。
2.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第19.4条。
3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：淮安市公路事业发展中心
地址：江苏省淮安市清江浦区北京北路175号
联系人：朱阳
联系电话：0517-83513312
2.采购代理机构信息
名称：淮安瑞科工程咨询有限公司
地址：淮安市经济开发区小康城6区55号
联系人：白月
联系电话：15351736620
[bookmark: _Toc18615]
第二章  供应商须知
一、总  则
1.适用范围
本磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章采购邀请中供应商资格要求的规定。
2.2满足磋商文件中实质性条款。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本项目有关的费用（除招标代理费外）。不论结果如何，采购人和淮安瑞科工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.勘查现场
5.1供应商可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘查现场所发生的费用由供应商自行承担。
5.2供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。
5.3采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
5.4在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，因供应商自身原因造成的损失由供应商自行承担。
二、磋商文件
6.磋商文件由以下部分组成:
6.1采购邀请
6.2供应商须知
6.3评标标准
6.4合同条款
6.5技术规范
6.6工程量清单
7.响应文件格式
7.磋商文件的澄清
7.1供应商应在响应文件递交截止时间5日前提出澄清，代理机构对截止时间前3日收到的澄清要求予以答复（逾期不予受理）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。
8.磋商文件的更正或补充
8.1在电子响应文件上传截止时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。
8.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。
8.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟电子响应文件上传截止时间和活动组织时间。
三、响应文件的编制
9.响应文件的语言及度量衡
9.1响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。
9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第七章“响应文件格式”中的要求进行编写（含工程量清单电子清单报价文件）。
11.磋商报价
11.1报价说明
报价应包括磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现，包含且不限于完成该项目施工工期、质量等级、施工图纸（含图纸变更）及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用以及为完成本工程可能发生和供应商认为所需的一切费用。
供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
11.2报价方式
（1）本项目采用工程量清单报价方式。
（2）供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
11.3可供执行的工程预算、费用定额和政策性文件（不适用）:
11.3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)及其9本工程量计算规范、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价表土建工程》（2009版）、《江苏省施工机械台班费用定额》（2014年)、《江苏省施工机械台班补充定额》及2014机械台班-苏建价函〔2015)5号文以及相应补充规定和淮安市有关规定。
11.3.2《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价〔2016〕154号文件及相关附件。
11.3.3现行法律法规规定的文件；
11.3.4市造价处定期公布的市场材料参考价。
11.4供应商不得将下列不可竞争费用降低造价标准计取，否则作无效响应文件处理:
11.4.1现场安全文明施工措施费基本费率:
11.4.2社会保障费率:
11.4.3省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；
11.4.4工程量清单中的暂列金额；
11.4.5其他按照法律法规规定不可竞争的费用。
11.5报价编制要求
11.5.1本工程量清单的工作内容包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应按照现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，磋商单位应按全部内容报价。
11.5.2各供应商在磋商报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照市相关文件规定执行。
11.5.3供应商于磋商前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，供应商必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素，供应商在磋商报价中予以考虑，结算时概不调整。
11.5.4施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在磋商报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
11.5.5市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。
11.5.6所有临时设施（临水、临电、临建、临排）的接驳、搭设条件以承包人现场踏勘为准，相应的开户申请、手续办理、费用缴纳等均由承包人负责。
11.5.7供应商应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，如场地硬化（回填道砟、钢板)等，结算时不另外增加费用。
11.5.8施工期间相邻建筑物安全、道路、高压线、树木等保护及风险费用由供应商综合考虑并自行报价，结算时不予调整。
11.5.9施工之前应探明施工现场是否有地下障碍物、市政管线及埋地高压线等，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇障碍物，所产生的额外费用由供应商自行考虑，计入报价，结算时不调整。
11.6供应商的磋商总报价不得高于磋商文件规定的最高限价，否则作无效响应文件处理。
11.7本次项目报价均须以人民币为货币单位。
12.磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
13.磋商有效期
13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14.响应文件签署
14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求编制响应文件。
14.2响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、响应文件的递交
15.响应文件的上传
15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。
15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。
15.4代理公司可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15.5成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。
16.响应文件接收截止时间
16.1收到响应文件的时间不得迟于采购邀请中规定的截止时间。
16.2采购人或采购代理机构可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.响应文件被拒绝接收的情形
17.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。
18.响应文件的修改和撤回
18.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
18.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
18.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。
18.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。
五、磋商
19.活动组织
19.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照19.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。
19.2 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
19.2.1供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
19.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
19.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
19.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。
19.4苏采云全流程不见面交易采购说明
19.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目采购活动终止并重新组织。
19.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
19.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
19.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
19.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
19.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法定代表人提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。 
19.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
19.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
19.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
19.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。
19.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率为1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
19.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
19.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0519-86722802，18019691765。
20.磋商程序
20.1响应文件的资格审查
20.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。
20.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
20.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。
20.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
20.2响应文件的符合性审查 
20.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
20.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权利和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
20.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。
20.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:
20.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。
20.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。
20.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。
20.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。
20.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
20.6响应文件的澄清
20.6.1在磋商期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。
20.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第20.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。
20.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。本次各分项价格及各产品综合单价均按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。
20.7.1供应商必须及时刷新报价页面，如果供应商未在系统规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认供应商为放弃报价机会，作无效标处理。
20.8 非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（本项目无核心产品)。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
20.9异常低价响应审查
20.9.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
20.9.2磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在在磋商小组要求的时间（如30分钟）内通过苏采云平台提交对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
21.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：
（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
（2）供应商未成功解密电子响应文件的。
（3）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK4]（4）磋商报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；
（5）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；
（6）明显不符合技术规范、技术标准的；
（7）改变工程量清单中的项目编码、计量单位、工程数量的；
（8）改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
（9）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法的；
（10）未按磋商文件要求提供工程量清单电子清单报价文件。
（11）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（12）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
（13）未通过符合性审查的。
（14）磋商小组按照本磋商文件第二章第20.9条规定对供应商进行异常低价响应审查后，响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（15）经查实提供虚假材料谋取成交的。
22.出现下列情形之一的，磋商终止:
22.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
23.推荐成交候选供应商
23.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
23.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，最终按综合评审得分由高到低推荐成交候选供应商（最多3名）。
23.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。
24.磋商过程保密
24.1在宣布确定成交前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。
24.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
24.3 磋商小组名单在项目活动组织前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
25.确定成交供应商
25.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按评审得分由高到低的顺序推荐出成交候选供应商。
25.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。
25.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。
26.成交通知书
26.1成交结果公示同时，代理公司将向成交供应商发布成交通知书。
26.2成交通知书将是合同的一个组成部分。
27.签订合同
27.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
27.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。
27.3如果成交供应商没有按照26条或27条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。
28.履约保证金：
履约保证金的形式：现金（电汇、转账等）、支票（保兑支票、现金支票）、保函（银行、保险、担保机构）、数字人民币等形式。
履约保证金的金额：成交价的10%，供应商在收到成交通知书后，须在合同签订之前足额向采购人提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。
履约保证金退还时间：所有工程交工验收合格后28个工作日内退还。
七、质疑处理
29.质疑处理
29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
29.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。  
29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，对未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节质疑。
29.5质疑函必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书 （授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人和采购代理机构有权不予受理。
29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或代理公司不予受理。
（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
29.7 采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。 
29.8对于内容、格式符合规定的质疑函， 采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。
29.9 供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
30.政策功能落实
30.1小微型企业价格扣除
本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
30.2联合体及分包
本项目不涉及。
30.3小微型企业
（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见磋商文件第七章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
30.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见采购文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
30.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
31.节能、环保政策
31.1本项目为工程类，涉及的绿色建材及扬尘等施工，须综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素，严格按照“《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文附件2）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号文）”执行。
32. 履约资金扶持政策
32.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2 有融资贷款需求的成交供应商，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
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第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
三、具体标准:（本评标标准的总分为100分）
	序号
	评分项目
	要求

	一
	价格30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算过程及结果小数点均保留两位）：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

	二
	施工组织方案45分
	（1）总体施工组织（9分）
根据供应商对本项目总体施工组织布置及规划是否合理，主要设备材料的供应组织措施，现场施工协调能力，文明施工及环境保护措施等进行评分进行综合评审。
施工组织规划科学全面，贴合项目重难点，各项保障、协调、环保措施完善且针对性强的得9分；施工组织方案完整可行，适配项目施工需求，各项措施齐全，仅细节略有不足的得6分；方案基本完整，无原则错误，但针对性不足，内容偏模板化、实操性一般的得3分；方案脱离项目实际、内容空洞缺失，措施无效，无法满足施工基本需求的得1分；未提供不得分。
（2）安装、调试、联调方案及措施（9分）
根据供应商对本项目关键工程的分析是否正确，对本工程技术重点、难点所采取的施工工艺措施是否得当，现场安装、调试、联调方案及措施有效性及合理性等进行综合评审。
施工工艺措施科学合理，安装调试联调方案完善，贴合本项目实际工况的得9分；工艺措施合规齐全，安装联调方案可行，整体满足施工需求，细节略有不足的得6分；方案内容基本完整，工艺及联调措施偏通用，针对性、实操性有所欠缺的得3分；方案空洞缺失，工艺、调试联调措施无效，无法满足现场施工要求的得1分；未提供不得分。
（3）工程质量、进度管理保障措施（9分）
根据供应商对本项目工程质量保证体系，自检制度，是否已初步确定各工序的质量控制措施，对可能出现的质量问题是否有事前、事中、事后控制及处理措施等进行评分；根据总体进度计划和各阶段进度计划是否贯彻合同条件，关键工程的人员和设备的配备是否有利于进度计划的实施，对于可能影响或妨碍工程进展的不利情况是否有应对措施等进行综合评审。
质量管理体系完整闭环，进度计划科学，人员设备配置充足，风险应对措施完善的得9分；质量、进度保障措施齐全合规，计划合理可行，仅部分管控细节有待优化的得6分；管控方案基本完整，措施多为通用模板，针对性和现场实操保障效果一般的得3分；质量进度保障内容缺失空洞，无有效管控措施，无法保障工程实施的得1分；未提供不得分
（4）安全服务方案（9分）
根据供应商对本项目施工过程中及缺陷责任期内的现场巡检、维护或施工时的各项安全文明措施；针对本项目的安全规章制度；对项目组成员进行安全教育的培训方案；特殊工况下的安全方案（长大桥梁、道路交叉口、交通堵点、夜间、恶劣天气等）；信息管理安全方案（单位信息安全、人员信息安全、内外场入网服务信息安全（侧重于杜绝内外网互联和情报板内容安全管控））等。
安全制度、培训、特殊工况及信息安全方案齐全，贴合项目，管控闭环完善的得9分；各项安全服务措施完整合规，可满足施工及运维需求，仅细节略有欠缺的得6分；方案内容基本齐全，措施偏通用，针对特殊工况及信息安全针对性不足的得3分；安全服务方案空洞缺失，无有效管控措施，无法满足项目安全管控要求的得1分；未提供不得分。
（5）项目重难点的理解与措施（9分）
供应商应对项目的实施环境进行分析，结合本项目具体实施内容，提供实施过程中可能遇到的重点难点问题以及解决措施，安排合理的现场施工工序、制定管理方法。
分析翔实精准，重难点识别到位，工序及管控措施贴合项目、完善可行的得9分；分析、重难点及管控措施完整合理，满足施工需求，仅细节略有不足的得6分；重难点方案基本完整，内容通用，针对性和现场适配性较为一般的得3分；未结合现场实际，重难点认知不足，无有效管控及应对措施的得1分；未提供不得分。

	三
	商务25分
	（1）供应商业绩：
自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承接过与本项目类似业绩（须含有公路或城市道路监控）的，每提供一个得3分，本项最多得9分。（提供与项目业主方直接签订的合同扫描件加盖供应商电子签章，合同需能够清晰地反映施工内容，否则不得分）
（2）项目负责人业绩：
供应商拟派项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过与本项目类似业绩（须含有公路或城市道路监控）并担任项目负责人（项目经理）的，每提供一个业绩得3分，最高得9分。（提供与项目业主方直接签订的合同扫描件加盖供应商电子签章，合同需能够清晰地反映项目负责人（项目经理），如合同不能反映项目负责人情况需提供其他有效证明材料，否则不得分）。
（3）供应商拟派项目负责人具有高级或以上专业技术职称证书（计算机、电子、电气、电子信息、机电或智能交通任意一种专业）、全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级或以上证书（系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师任意一种），每提供一类得1分，本项最多得2分。
（4）项目组拟派团队其他成员（不含项目负责人）具有中级或以上专业技术职称证书（计算机、电子、电气、电子信息、机电或智能交通任意一种专业）、注册信息安全专业人员证书或信息安全保障人员证书，多人一证、一人多证不重复计分，每提供1个得0.5分，本项最多得1分，没有不得分。
注：提供上述相关人员证书以及供应商为其缴纳的自2026年1月以来任意1个月的社保证明（扫描件加盖供应商电子签章），未同时提供证书和社保证明的不得分。
（5）对接与质保承诺：4分
为保证本项目主要产品的质量及售后服务，确保本项目主要产品与原有的智能监控管理平台、事件检测服务器、流媒体服务器等设备完全兼容，要求提供本次投标主要产品（一体化红外网络高清遥控球形摄像机、高性能事件检测服务器、视频解码器和平台接入授权扩容及升级）厂家原厂无缝对接承诺函和3年质保承诺函，加盖原厂公章和供应商公章，不提供、提供不全做不得分处理。





[bookmark: _Toc2474][bookmark: _Toc14801][bookmark: _Toc18594]第四章  合同条款及格式
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注：引用九部委《标准施工采购文件》（2007年版）内容。
[bookmark: _Toc40347846][bookmark: _Toc18305][bookmark: _Toc14514][bookmark: _Toc17709][bookmark: _Toc8123][bookmark: _Toc40189870][bookmark: _Toc401045131][bookmark: _Toc244508660]
第二节 专用合同条款
A.公路工程专用合同条款







































注：引用交通运输部《公路工程标准施工采购文件》（2018年版）内容。

B.项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：淮安市公路事业发展中心
地    址：江苏省淮安市清江浦区北京北路175号
邮政编码：223000

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：另行明确
地    址：       /               邮政编码：   /   

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2年；本工程为无条件缺陷责任，一切缺陷修复费用均由承包人自行负责。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同协议书7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后7天内

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：10000元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）标准
备注：
①同期：同一日期，即逾期付款当日对应的贷款市场报价利率；
②同类：根据逾期时限，选择对应的1年期或5年期以上贷款市场报价利率。

	20
	17.4.1
	质量保证金金额：

	21
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：4份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要投入施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / 

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程或工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / 

	26
	19.7（1）
	保修期：自验收合格后24个月

	27
	20.1
	建筑工程一切险：供应商自行投保

	28
	20.4.2
	第三方责任险：供应商自行投保

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
法院名称：工程所在地有管辖权的人民法院，诉讼费用由败诉方承担。



项目专用合同条款
[bookmark: _Toc397349133][bookmark: _Toc393473214][bookmark: _Toc393473322][bookmark: _Toc11067][bookmark: _Toc40347847][bookmark: _Toc393101428][bookmark: _Toc1474][bookmark: _Toc12285]1.  一般约定
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1.1.2.2 发包人：淮安市公路事业发展中心
1.1.2.6 监理人： 另行明确 
1.5 合同协议书
公路工程专用合同条款本款后增加一段：承包人在签订并履行合同协议（含人工拨付补充协议）时，同时应签订并履行《廉政合同》（格式见采购文件第四章合同条款及格式中第三节合同附件格式）、《安全生产合同》（格式见采购文件第四章合同条款及格式中第三节合同附件格式）。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
本项补充：
承包人应按监理人的要求并在规定的时间内提交由有资质的设计单位进行的大型临时工程、专用特种机械的设计图纸和由发包人认可的有相应资质的独立第三方的审核报告，供监理人审查批准或审查。
[bookmark: _Toc40347848][bookmark: _Toc19602][bookmark: _Toc23817][bookmark: _Toc17826]3.  监理人
3.2 总监理工程师
在原款段末另起一行增加：
监理工程师还应遵照《公路工程施工监理规范》（JTG G1O-2016）和监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理工程师应遵守上述办法规定。
[bookmark: _Toc23241][bookmark: _Toc40347849]3.5商定或确定
第3.5.1项文末补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
[bookmark: _Toc14497][bookmark: _Toc3865][bookmark: _Toc27035]4.  承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.2依法纳税
本项补充：
中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均包含在合同价款中，工程量清单中已明确单独计取的按合同价款中相应费用执行，未明确单独计列的费用由承包人摊入各工程子目的单价中。
按一般计税方法计算（与本工程有关的一切税费将按照财政部和国家税务总局相关规定办理；税金摊入各工程子目的单价中）；按规定可在工程所在地缴纳的税费均应在工程所在地缴纳，否则发包人有权将在合同价款中扣除与该部分税费等额的费用作为违约金。
4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责
增加：“承包人应按照项目要求、采购文件和技术规范的要求，编制施工指导意见，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺”。
4.1.8为他人提供方便
本项细化为：
（1）如果监理人有书面要求，承包人应允许发包人或与发包人签订合同的其他承包人及其职工使用由承包人负责维护的临时道路、码头、栈桥、桥梁等，并承担相应的费用。
承包人应妥善处理好与其他标段承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人统一协调。
在本工程施工期间，发包人在必要时有可能调用承包人的部分机械设备用于其他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。承包人在使用发包人调用的其他标段的设备用于其所在标段的工程时，也应承担相应费用和相应的责任。
（2）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总价中，发包人不单独计列。
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：
（1）承包人应做好工程交工验收后至移交接管单位前的工程管理和养护工作，管养费用由承包人自行承担，不另行计量。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按合同规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务
4.1.10（6）目约定为：
（6）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。
承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。
2）承包人应按照图纸、采购文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。
根据本项目的实际情况，发包人有可能在合同实施期间制定专项质量检验评定标准，承包人必须严格执行专项质量检验评定标准的规定，承包人不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总价中。
3）承包人应接受交通质监机构及市、县交通主管部门对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。
4）承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检，互检和交接检工作。
5）根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
6）承包人应对本标段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束撤出现场前应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。
7）承包人应按发包人的要求配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课题研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等。承包人因此发生的一切费用均应含入工程量清单各细目的单价或总价中，发包人不单独计价。
8）承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所投的单价或总额价内，发包人不再单独计价。
9）凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他参建单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
承包人应对施工现场充分调查，在施工期内对施工范围内的管道、光纤、电缆、排水、邻近建筑物、构筑物等设施采取合理、有效的临时保护措施。承包人实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做好与相关部门的协调工作。承包人由上述情况而发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计价。
10）承包人应结合现场地质水文勘探数据及采用的施工工艺，制定详细的安全措施报监理人批准（该批准不能免除承包人的责任），以保证施工现场周边建筑物的安全，并应设置安全观测点进行安全监测，执行本款所需的费用包含在所报的单价或总额价内，发包人不再单独支付。
对本标段中与既有道路、铁路等有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，在人员密度大、流动大的地段以及其他需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价中。
11）承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案。
12）施工期间或缺陷责任期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
13）结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
14）施工所需供电、供水由承包人自行调查解决并承担所有费用。
15）由于工程技术管理的需要，承包人须根据工程建设实际需要和发包人要求，承办和组织主要技术施工方案评审会，因此发生的一切费用计入承包人合同价中，不单独计量与支付。
16）施工过程中的排污、环保、占道、治安、消防和人口管理、渣土运输等相关手续、对邻近居民及行人的影响等均由承包人负责协调处理，承包人应制定全面、合理的施工方案、采取有效的施工措施，因上述工作以及相关工作而发生的一切费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，供应商在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人一律不予补偿。承包人应按发包人要求及时将施工垃圾清理外运、处理，承包人垃圾处理必须满足发包人、环保等有关部门的相关规定，垃圾抛弃点由承包人自行考虑并承担相关费用；施工期间直至交工验收，承包人有对道路红线范围内的看管义务，需及时清理道路红线范围内的垃圾等；上述工作费用包含在合同价格中，发包人不另行计量与支付。
17）承包人应精心组织工程的施工，加强质量管理，按照最新的工程质量检验评定标准和竣工验收办法，保证本项目质量、安全等创建目标的实现。
4.2 履约担保
本款细化为：
4.2.1 承包人在收到成交通知书后在签订合同协议书之前，向发包人提供10%签约合同价的履约担保，同时通知监理人。执行本条款各项要求所需的费用由承包人承担。
4.2.2履约担保的有效期
承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效，履约保证金在工程交工验收后28个工作日内退还。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从进度付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。（国家、省、市有质量保证金最新规定的，按最新规定执行）
4.2.3 履约担保的使用（包括但不限于）
（1）当承包人不能按合同约定的质量标准和工期完成合同时，发包人可动用承包人履约担保并另外选择新的承包人完成合同，由此增加的费用由原承包人承担。如果该承包人在本工程项目中不严格履行合同，发包人可动用该笔资金解决对发包人利益可能带来风险的有关问题。
（2）当承包人在工程实施过程中，因安全、环保、民工工资支付等发生问题时，发包人可动用或推迟支付承包人的履约现金担保，以便督促承包人采取措施完成合同。
4.3 分包
本项目禁止转包，禁止违法分包。
4.6 承包人人员的管理
增加4.6.6、4.6.7项：
4.6.6 在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标文件中承诺的项目经理和专职安全员，并派出在合同谈判阶段确定的其他管理和技术人员。本项目将根据《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》（淮办发〔2018〕21号）、《淮安市交通工程建设项目标后监管工作实施细则》（淮交〔2018〕76号）、关于印发《淮安市政府投资工程标后监督系统预警信息处置暂行办法》的通知（淮标监字〔2019〕1号）等要求进行标后监督管理。发包人将强化对施工现场管理人员的监管，并根据相关文件规定做好标后管理。
4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：
（1）投标文件中所报主要人员离开工地3天以内的必须口头向监理人请假，3天以上的必须书面向监理人请假，并指定代理人，经监理人同意后，方可离开，并通知发包人。
（2）承包人在开工令下达后21天内，必须向发包人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交发包人管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。
（3）承包人还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交工验收时，向监理人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
在公路工程专用合同条款末增加：
（1）未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理及其他主要人员，如符合下列条件之一确需进行变更的，必须经过委托人同意方可更换：
a.被有关部门依法追究刑事责任而不能继续从事现场管理工作的；
b.人员离职的；
c.注册资格证书、职称证书、考核证书等失效的；
d.因患病、发生意外等身体原因不能在现场进行管理的；
e.被发包人认为履职不力等原因不宜继续从事现场管理工作的；
f.法律法规规定的其他情形的。
即使发包人同意更换，承包人须按照合同条款第22.1.2项规定向发包人提交违约金（属于不可抗力并经过发包人认可的，可以免缴违约金）。且更换的人员资质、业绩不得低于原供应商员。
发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理或其他主要人员，承包人应予以撤换，并按照上述发包人同意更换项目经理的情形向发包人支付相应违约金。
4.8 保障承包人人员的合法权益
本款补充第4.8.7项、第4.4.8项
4.8.7 承包人应在合同实施期间按照国家、省、市有关疫情防控的相关规定执行。承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总价中，发包人将不另行支付。
4.8.8 承包人的劳务合作单位雇佣民工的，将要求劳务合作单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与劳务合作单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对劳务合作单位清偿拖欠民工工资负总责。
4.11不利物质条件
第4.11.3项约定为：
本项目可预见的不利物质条件范围包括但不限于：
a.图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；
b.工程实体过冬需要采取必要的保护措施；
c.工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施。
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5.1 承包人提供的材料和工程设备
补充5.1.4款：
5.1.4为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22款视为承包人违约。 
补充第5.1.5款 
5.1.5本工程的所有材料均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行核准。承包人选择发包人核准的厂家和供应商的材料，并不解除承包人应负的任何责任。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。 在合同执行期间，发包人同时对工程材料使用的规定如下： 
（1）发包人对用于本工程所需的重要的、特殊的物资如沥青、钢材、水泥、桥梁伸缩缝等，须经监理人和（或）发包人审查可用于本工程的物资材料范围按照发包人的有关规定执行。梁板、涵管等成品的订货，需经发包人同意。 
（2）其他材料除上述（1）项规定的材料外，其余所有材料由承包人按照采购文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。 
（3）承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
本项目发包人不提供任何材料和工程设备。
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6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本项目发包人不提供任何施工设备和临时设施。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
第6.3款细化为：
尽管承包人已按投标文件的承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和（或）不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备、仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。
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7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
7.2场内施工道路
第7.2.1项细化为：
承包人如果需要修筑施工便道、便桥，应仔细察看本标段招标设计图纸，并结合现场考察的情况，结合本标段的工程特点，自行考虑并决定是否在本项目永久性征地范围外修筑沿线方向的施工便道、便桥。如承包人决定修筑此便桥，应承担相关费用并在施工方案中详细说明修筑的方案和费用估算。
补充第7.2.3项为：
除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
7.5道路和桥梁的损坏责任
第7.5款细化为：
承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其开支。
为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：
（1）当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的引导交通措施；
（2）承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
增加7.7款：
7.7 施工对交通的干扰
承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
7.8临时交通设施
本工程施工控制区域以内的临时交通设施除工程量清单中注明予以计量外，因施工需要或道路交通安全管理部门要求增设的设施均不予计量，相应费用包含在项目综合单价或总价中。
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8.2 施工测量
补充8.2.3、8.2.4项
8.2.3 承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。
8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。
8.3 基准资料错误的责任
本款补充：
承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。
增加8.5款：
8.5在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复，承担修复费用。
承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天通知监理人进行复测。
承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。
在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。
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9.1发包人的施工安全责任
第9.1.3项文末补充：
（3）如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也应承担相应赔偿责任。
补充第9.1.4～ 9.1.6项：
9.1.4宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律法规，按照法定权限制定本工程安全生产管理细则；
9.1.5依法对本工程各从业单位安全生产条件实施监督管理，组织对施工、监理、实验、检测单位的考核工作；
9.1.6建立工程安全生产应急管理机制，制定重大安全生产事故应急预案。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.5项细化为：
安全生产费用为不可竞争费用，招标人以固定值的形式列入工程量清单中。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
承包人应制定详细的安全生产实施方案，并按江苏省交通运输厅《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》以及发包人制定的安全生产管理办法的规定对其投标报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制。
安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，安全生产费的支付采用计量支付与总额控制相结合的方式，发包人将根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规（2025）1号）制定具体的安全生产费计量支付办法。
如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。
安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。
安全生产费的支付：安全生产费根据承包人在施工中采取的安全保护措施和购买安全保护用具等实际发生的费用进行支付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。 
承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人和发包人提供相应证明材料，以证明承包人发生的安全生产费用属实。
承包人应杜绝死亡事故、重伤事故和重大机械事故，确保无安全生产责任事故。
9.3 治安保卫
补充9.3.4项：
在符合合同要求的范围内，进行工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：
（1）公众的便利；
（2）公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；
（3）河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；
（4）区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。
如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程 提供的设计所引起的必然影响除外。
9.4 环境保护
补充9.4.12项、9.4.13项、9.4.14项：
9.4.12 在施工期间，承包人必须对现有的公路及沿线设施等予以保护，不得因施工造成对路面、路基、沿线设施、绿化等污染或损坏，若发生污染或损坏等情况，一切责任（包括费用）均由承包人承担，发包人有权扣除 5000-10000 元/次的违约金。
9.4.13 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.14扬尘污染治理
本项目将参照执行《全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案》（交公质〔2016〕35号）、《省交通运输厅关于采购文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17号）等文件规定，要求承包人建立扬尘整治管理网络，负责行动的策划、组织、落实，并从人力、物力、财力等方面予以保障，将扬尘控制融入整个工程管理中。承包人是施工现场扬尘防治的责任主体，要针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案，施工现场应明确专人负责扬尘污染防治工作。现场施工扬尘治理应符合《江苏省交通建设工程工地扬尘污染防治现场检查标准》的要求。相关费用含入合同价中，不单独计量与支付。发包人将根据规定对承包人进行考核。
若因承包人原因导致项目扬尘污染防治不到位，造成发包人被相关部门处罚的，一切费用均由承包人承担。
应大气污染主管部门要求，若因大气污染等情况导致停工，由此增加的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc40347855][bookmark: _Toc17161][bookmark: _Toc9019][bookmark: _Toc15734]10.  进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容：承包人编制施工方案说明的内容应包括主要项目的施工顺序和施工方法、关键工程施工工艺及技术措施等以及发包人或监理人要求的其他内容。
补充10.5款
10.5计划编制工具
发包人有可能要求承包人统一采用计划编制与管理软件，用于编制工程进度旬报、月报、季报和年报计划。
[bookmark: _Toc11614][bookmark: _Toc18890][bookmark: _Toc21370][bookmark: _Toc40347856]11.  开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
第11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工申请表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。竣（交）工验收费用由承包单位承担，不单独计列，计入供应商投标报价中。
11.3发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人亦无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30年一遇的罕见气候现象（包括发生烈度七度（含）以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位及不利的降水等引起的延误的情况）。
上述不利降水的衡量标准如下：
（1）按本市（市）气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
（2）按实际统计的年降水天数与（1）所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程影响还将考虑用施工期限内其他月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
（3）不考虑每一降水过程后影响的施工时间。
11.5 承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按22.1款终止对承包人的雇佣，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法为：每逾期一天支付（在项目专用合同条款中约定）元人民币（在项目专用合同条款中约定），时间自预定的交工日期起到工程接收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过（在项目专用合同条款中约定的比例或金额）。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6 工期提前
本项目不适用
11.7 工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
增加11.8款：
在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实施情况或认为有必要的任何其他理由而提出工程阶段性工期要求，承包人一般应无条件地服从，不得因此要求调整工程费用。
[bookmark: _Toc40347857][bookmark: _Toc24468][bookmark: _Toc21195][bookmark: _Toc27991]12.  暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
12.1（5）项补充：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc2690][bookmark: _Toc40347858][bookmark: _Toc23899][bookmark: _Toc18946]13.  工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范、相关标准及发包人下达的其他各相关技术标准的要求执行。
增加13.1.6、13.1.7、13.1.8项：
13.1.6承包人及其项目负责人，对工程质量和安全负责，在工程设计使用年限内对工程质量承担终身责任。
13.1.7发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。
13.1.8发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权监理人发布停工令、复工令。
13.2 承包人的质量管理
13.2.8项末补充以下内容：
承包人的临时试验室工作应根据监理人指令执行。确需在现场设立，其临时试验室应符合本合同第14条要求；如指令可以外委的或使用母体试验室的，其所需和（或）增加的相关费用均由承包人承担；本项目临时试验室的备案需满足交通主管部门要求，方可投入使用。
本款补充第13.2.11项
13.2.11  承包人应接受交通质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的将不验收、不支付。并应自费拆除重建。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
在该项“……承包人应通知监理人在约定的期限内检查。”之后，约定补充下列内容：“对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知监理人的同时，还应通知发包人派员参加。”
本款补充：承包人对隐蔽工程进行覆盖前应通知监理人员到场，未通知监理人员到现场检查、私自进行隐蔽工程覆盖的，发包人视情况对承包人扣除人民币 3000-10000 元/次的违约金。
[bookmark: _Toc14137][bookmark: _Toc5327][bookmark: _Toc40347859][bookmark: _Toc28344]14.  试验和检验
补充14.5、14.6、14.7、14.8、14.9款：
14.5承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位（必须具有省级及以上技术监督主管部门和专业机构的认证资格）。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。
14.6 在发货前，承包人应对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能或数量的检验不应视为最终检验。承包人（若为联合体投标的，指联合体成员）检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明并在装运之前通知监理人和发包人，要求进行装运前的验收。
14.7 货物运抵现场后，若经监理人重新检验发现货物的规格或数量与合同不符或有缺陷、损件时，承包人应进行修补、替换或重新更换，直到监理人验收合格为止，由此所产生的一切费用均应认为已含在合同价格之中。
14.8承包人在现场设立的试验室必须满足《公路工程工地试验室标准化指南》、江苏省交通运输厅《关于加强公路水运工程工地试验室标准化管理的通知》和《淮安市公路水运工程工地试验室标准化建设指南》等规定和工程建设实际需要，相关费用包含在所报的单价或总价内，发包人不单独支付。如果承包人试验室被认定不合格，承包人应尽快按要求进行改正。在此之前，承包人应委托由监理人及发包人批准的试验室开展各项试验和检验，并承担费用，监理人在必要时可以使用承包人的试验检测设备、承包人应无条件提供。
14.9在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。
[bookmark: _Toc4447][bookmark: _Toc24326][bookmark: _Toc40347860][bookmark: _Toc22267]15.  变更
[bookmark: _Toc12393]15.1 变更的范围和内容
补充（6）、（7）、（8）：
（6）发包人提出的工期调整、重大和较大设计变更（重大和较大设计变更内容和规模见《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》）、建设标准或者工程规模的调整。
（7）因国家税收等政策调整引起的税费变化。
（8）其他不可抗力所造成的工程费用的增加。
15.2变更权
补充：涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
15.3变更程序
15.3.2变更估价
补充：本项目工程变更涉及合同价格的最终确定均以本项目审计或审核部门的审核结果定价。
公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：
本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》、江苏省交通运输厅《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》和发包人制订的《设计变更管理办法》等相关规定和要求。
15.4 变更的估价原则
15.4.4项细化为：
[bookmark: _Toc40347861]15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。若单价分析不足够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准，最终以审计（如果有）方审定的价格进行结算。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：在合同执行期内，由于人工、机械使用和材料涨落的因素对工程成本的影响，发包人对合同价格不予调整。
增加 16.3 款：
16.3 清单调整
承包人成交后，发包人与承包人签订合同前，将对承包人的清单中的相应单价进行平衡性审查，并保留对不平衡单价进行调整的权利，调整的原则是投标总价不变，单价调整。因工程量变化引起的单价不调整（合同约定可以调差的除外）。
[bookmark: _Toc19728][bookmark: _Toc40347862][bookmark: _Toc4987][bookmark: _Toc23353]17.  计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
本项修改为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则、工程量清单说明、本合同相关计量条款等规定或约定执行。
17.1.3计量周期
单价子目已完工程量每月计量一次，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.5总价子目的计量
本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：总额价子目经监理人验收合格后，按已完成部分或全部工作内容的费用计量，在当期进度付款证书中进行支付。
17.3 工程进度付款
第17.3.2项补充：
承包人应在应付进度款月的下一个月25日前向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。
17.3.3进度付款证书和支付时间
第17.3款中有关支付内容不适用，本项目工程款按如下规定支付：
摄像机等主要设备到场并经检验合格后，按已计量工程款的80%支付；交工验收合格后支付至计量价的80%；余款第一年期满、符合缺陷责任期要求后付至审计价的90%；第二年期满、符合缺陷责任期要求后按审计价结清余款。
本合同其余有关支付条款如与本项不一致之处均按此项执行。
17.3.5农民工工资保证金
本款细化为：
为进一步规范全省交通工程建设领域农民工工资支付行为，保障交通工程建设项目农民工工资按时足额支付，切实维护农民工合法权益，本项目须认真执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》（苏人社发〔2021〕98号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2022〕3号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规〔2022〕4号）、关于印发《淮安市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知（淮人社发〔2022〕101号）、淮安市交通运输局《关于推广淮安市交通工程建筑工人管理服务平台应用的通知》等文件的规定（不限于上述文件）。
本项目须认真落实“农民工实名制管理”“农民工工资保证金制度”“农民工工资专用账户管理制度和银行代发制度”“维权告示牌制度”“工程款支付担保制度”和“按月足额支付人工费”等制度和要求。其中：
（1）农民工工资专用账户应当在合同签订之日起20个工作日内开设。
工资保证金按工程施工合同额（或年度合同额）的1.5%存储，总包单位在淮安市行政区域内有两个及以上在建工程的，自第二个工程起均按1%存储。
单个工程合同额较高的，交通工程存储金额不超过（含本数）300万元，其他工程不超过（含本数）80万元。
施工合同额低于300万元的工程，且该工程的总包单位在签订施工合同前一年内承接的工程未发生工资拖欠的，可以免除该工程存储工资保证金。
总包单位存储工资保证金或提交银行保函后，在淮安市行政区域内承建工程连续2年未发生工资拖欠的，其新增工程均按0.5%存储；连续3年未发生工资拖欠且按要求落实实名制用工信息化管理和农民工工资专用账户制度的，其新增工程可免于存储工资保证金。
总包单位存储工资保证金或提交银行保函前2年内在淮安市行政区域内承建工程发生工资拖欠情形且拖欠金额较大、涉及人数较多的，工资保证金按2.25%存储；被纳入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的，工资保证金按3%存储；不受存储上限的限制。
（2）农民工工资保证金可以按照以下条件予以优惠：
①江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中最近一次的信用等级评价为AA的供应商（施工单位），前2年内在省公路水运工程建设中未发生拖欠农民工工资行为的，可以免缴50%的农民工工资保证金；
②被列入省公路水运建设市场激励守信主体名单的供应商（施工类），可以免缴50%的农民工工资保证金。
（3）本项目发包人将以有权部门出具的相应资金来源证明作为支付担保凭证，如无法按时出具，将提供工程款支付担保。
（4）人工费实行分账管理，发包人按月足额将人工费支付至农民工工资专用账户（如有）。
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18.7 竣工清场
补充18.7.3项：
为完成合同工程而由承包人实施的临时工程（含达到标准化要求的预制梁（板）场及预制构件场和其配套设施），工程竣工之后经监理人批准不需拆除的，其所有权归属发包人。
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公路工程合同专用条款补充20.1.2项、20.1.3项：
20.1.2当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。
20.1.3 工程一切险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下（1）、（2）两项应由承包人负责投保；
（1）在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；
（2）承包人在按第19条规定而施工的作业中引起的损失或损害。
20.5 其他保险
本款末补充以下内容：
本项目承包人应当依据《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》（淮人社〔2015〕128号）、《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版)的通知》（苏人社规（2023）2号）规定、《省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函〔2025〕1号），建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，工伤保险费率暂按3‰计取（具体费率以人社等部门的最新规定为准），并一次性缴纳到工程项目所在地的工伤保险经办机构，工伤保险费列入100章作为不可竞争费用，专款专用，承包人凭发票报销，发包人据实支付。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，承包人须按照合同条款第22.1.2款规定向发包人提交违约金。
工程项目工伤保险期限从建设工程开工之日起至工程完工验收合格之日止（合同工期）。工程完工后提供责任保修合同的，有关人员可以申请顺延至保修期。因客观原因导致合同工期延长，或变更成交合同及参保人员的，建筑企业应当及时向住房城乡建设等部门申请备案。住房城乡建设等部门应当及时与工伤保险经办机构商定处理办法。
本项目承包人应当依据根据淮安市人民政府办公室文件《关于大力推进安全生产责任保险工作的意见》（淮政办发〔2017〕90号），办理安全生产责任险，如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，承包人须按照合同条款第22.1.2款规定向发包人提交违约金。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.4 保险费不足的补偿
本款细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：
（1）在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料，设备等发生损失或损害，不论出于何种原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中的承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
（2）由于发包人风险所造成的损失或损害：
1）由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人，并按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况，同时向承保人提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
2）由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。
3）由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，对扩大的损失承担责任。
4）由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和（或）损害，在按照本款1）或3）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
（3）属于发包人的风险包括：
1）地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；
2）雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；
3）飞机坠毁、飞机部件或飞行物体坠落；
4）战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱、但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；
5）核反应、辐射或放射性污染；
6）除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；
7）属于本工程设计引起的损失或损害（由承包人负责的设计除外）；
上述1）-7）项风险应按照第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
（4）但是，由于下列情况本应却未能从承包人处收回赔偿额的，应由承包人全部负责：
1）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；
2）承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。
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21.1 不可抗力的确认
21.1.1 项补充：
本项所述（1）、（4）目风险应按合同条款第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
21.3  不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
本项（1）目补充：
1）由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告保险人并向保险人提出索赔，不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
2）由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄报发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
3）由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目1）或2）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
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22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
增加22.1.1（11）、（12）目
增加22.1.1（11）目如下：
承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。
增加22.1.1（12）目如下：
由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。
22.1.2 对承包人违约的处理
当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
如果发生22.1.1项承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：
（1）发包人可按签约时签约合同的1%—10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或在期中支付证书中扣除，即使支付了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的剩余工程款之外，并不承担承包人与其他承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。
（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；
（3）发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程，发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料，合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4和22.1.5项的规定办理。
此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：
（1）承包人在监理人规定的截止日前，投标文件中所列的项目经理没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按1000元/人·天扣除违约金；其他工地主要人员没按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按500元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。
（2）在工程施工期间，承包人必须保证项目经理每月至少有21天在工地现场，出勤不足21天的（履行请假手续的除外），视同违约，对项目经理以人民币1000元/人·天违约金。
（3）除不可抗力外，承包人不得更换项目经理及其他主要人员，即使发包人同意更换，项目经理每更换一次按如下标准向发包人提交违约金：10万元/次；主要人员每更换一次按如下标准向发包人提交违约金：5万元/次；专职安全员及合同谈判过程中填报的其余人员每更换一人则承包人应向发包人提交违约金2万元。因不可抗力或人员死亡、重伤、重大疾病等或发包人客观原因（如工程延期开工一年以上的）导致的人员更换，可以免缴违约金。
发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理或其他主要人员，承包人应予以撤换，并按照上述发包人同意更换项目经理的情形向发包人支付相应违约金。若出现项目经理（不含项目副经理）均更换的情况，发包人有权中止合同。
交通工程项目主要管理和技术人员变更的条件、程序将严格按照《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》的通知（淮办发〔2018〕21号）、《加强建设项目主管和技术人员变更备案》（淮交〔2018〕41号）、《关于印发〈淮安市交通工程建设项目标后监管工作实施细则〉的通知》（淮交〔2018〕76号）的规定执行。
（4）承包人在监理人规定的截止日前，采购文件中所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，发包人将按该设备的现行定额台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止；投标文件中所列的主要试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，承包人应按1000元/天向发包人支付违约金，直到设备进场为止。
（5）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。
（6）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按10000元/天标准向发包人支付违约金。
（7）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按5000元/次标准向发包人支付违约金。
（8）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按每次1万元的标准向发包人支付违约金。
（9）承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题或通报的，发包人视情节严重情况程度，按每次1万元的标准由承包人向发包人支付违约金。
（10）承包人在施工期间未能做好环境保护工作，有破坏或污染环境（含水域）或对成品路面污染的情况的，视情节严重情况和程度，承包人每次按5000-10000元/次的标准向发包人支付违约金；若被行政主管部门通报或行政处罚的，除执行行政处罚外，承包人按10000元/次的标准向发包人支付违约金。
（11）在合同实施期间发现承包人在投标期间提供了虚假资料的，发包人有权从工程支付款中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将供应商上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
（12）本项目承包人未按《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》（淮人社〔2015〕128 号）、《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版)的通知》（苏人社规（2023）2号）、《省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函〔2025〕1号）的规定及时办理工伤保险的，而由发包人直接办理的，其费用由发包人直接扣回，且将视为违约，承包人须向发包人支付违约金人民币5万元整。
（13）本项目承包人未按淮安市人民政府办公室文件《关于大力推进安全生产责任保险工作的意见》（淮政办发〔2017〕90号）的规定及时办理安全生产责任保险的，其费用由发包人直接扣回，且将视为违约，承包人须向发包人支付违约金人民币5万元整。
除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定将违约情况上报淮安市、江苏省交通行政主管部门。
22.1.3 承包人违约解除合同
在本项后增加一自然段如下：
若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。
22.2  发包人违约
22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：从应付未付次日起，按项目专用合同条款数据表17.3.3（2）计算未付款金额违约金。
补充第25条为：
25． [bookmark: _Toc40347867][bookmark: _Toc8191][bookmark: _Toc20934][bookmark: _Toc25810] 廉政建设
在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。
补充第26条为：
26． [bookmark: _Toc40347868][bookmark: _Toc17234][bookmark: _Toc4000][bookmark: _Toc8412] 履约考核
（1）在工程实施期间，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》《关于做好交通工程建设项目合同履约考核工作的通知》（淮交〔2005〕58号）、《市政府关于印发淮安市守信联合激励和失信联合惩戒实施办法（试行）等文件的通知》（淮政发（2018）103号）的规定对承包人的合同履约情况进行考核管理，以上文件已公布于淮安市交通运输局网站（jtj.huaian.gov.cn）招标采购栏目。扬尘污染防治等实施情况均纳入履约考核及信用评价。
补充第27条为：
[bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc25101][bookmark: _Toc40347869][bookmark: _Toc2706]27．节能、环保要求
[bookmark: _Toc397349135]27.1承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及发包人相关规定，按照节能、环保的原则进行施工，并制定相应的保障措施。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行支付。
27.2 承包人应做好以下节能减排管理工作：
27.2.1 建立健全能源消耗原始记录和设备能耗台账，按照交通运输部《原材料、能源统计报表制度》的规定，向上级报送能源消耗报表，同时应报送统计分析报告。
27.2.2 建立设备用能技术档案，节能技术措施、设备运行能源消耗指标等有关节能方面的技术文件、资料要与其他技术文件同等归档。
27.2.3 加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具。
27.2.4 承包人的技术、机务等管理部门，应实行节能管理责任制，并接受上级部门的监督检查。
27.2.5 加强机械施工组织及设备管理，提高能源效率。
27.2.6 大力推广应用节能“新技术、新工艺、新产品、新材料”。
27.2.7 开展节能培训和群众性的节能宣传活动。
27.2.8 承包人要加强重点耗能设备的用能管理，建立设备能耗档案；配备能源计量器具。对设备用能实行定额考核和经济核算，同时要合理组织施工，减少设备的非生产运转，按施工生产任务和耗能定额分配指标用能。
27.2.9 承包人要贯彻执行设备的技术管理制度，对在用的重点耗能设备要实行经常性的维护、保养，定期检查、修理，保持良好的技术状况。
27.2.10 对技术状况差、耗能高的重点耗能设备，要有停止使用、限期技术改造和更新的具体条件和措施。
27.2.11 重点耗能设备的节能技术改造必须通过有关节能技术部门的节能技术检测、鉴定，并提出报告，能耗指标达到规定要求的，方可用于施工。
27.3 承包人应按本合同专用条款 9.4 款要求做好的环境保护工作外，还应做好以下工作：
27.3.1 承包人应严格执行国家有关水域或环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
27.3.2 施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕杀珍稀水生生物，并尽可能地不采用爆破或弱爆破工艺，避免对水生生的直接伤害。禁止将废弃物、散体施工材料抛入水中。
27.3.3 现场发掘的所有化石、有价值的古物和对地质、考古有意义（或价值）的其他遗迹或物品，均为政府的绝对财产。一旦发现上述文物，承包人应采用一切有效的预防措施防止其雇员或其他人员占为己有或损坏任何上述物品，并马上通知监理人。
27.3.4 如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。
28.承包人实施工程在省厅公路事业发展中心、市交通运输局年度检查考核中被通报表扬或批评的，发包人将视情况给予奖优罚劣。
29.自检及数据质量检测
施工项目建设完成后，由施工单位组织自检（自检须严格按照《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程（试行）》苏交公路网﹝2018﹞186 号文件要求实施）。并按照相关规范、要求向发包人提供自检报告。待全部点位自检达到“规程”要求时，发包人委托检测单位检测。
经检测单位检测结果不合格而引起的所有复测费用，均由该施工单位支付。直至检测全部合格。
30.项目实施过程中及缺陷责任期内，因路网监测设施均在户外，若设施、设备等发生被盗或损坏等情况，均由承包人自行承担相关费用（相关费用含在投标报价中），发包人不再另行支付费用。
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[bookmark: _Toc28891][bookmark: _Toc401045132][bookmark: _Toc244508728][bookmark: _Toc28167][bookmark: _Toc40189871][bookmark: _Toc40347874][bookmark: _Toc244508729]第三节 合同附件格式

附件一  合同协议书
合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.工程概况：
工程项目名称：                                    标段
工程地点：                                             
工程内容：                                             
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）合同执行期间，有关部门、业主和发包人印发的文件与其他正式的书面通知；
（2）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（3）成交通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）工程量清单计量规则
（9）技术规范；
（10）图纸；
（11）已标价工程量清单；
（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
（13）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大 写）                元（¥               ）。
4.承包人项目经理：            。
5.工程质量要求：       。安全目标：      。环保目标：       。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.承包人如果发生合同专用条款22.1.1项违约的情况，发包人将按相应条款课以处罚。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
摄像机等主要设备到场并经检验合格后，按已计量工程款的80%支付；交工验收合格后支付至计量价的80%；余款第一年期满、符合缺陷责任期要求后付至审计价的90%；第二年期满、符合缺陷责任期要求后按审计价结清余款。
9.本项目为单价合同，以工程量清单中填报综合单价为准，若发包人按合同规定调整了承包人清单中不平衡报价，则以调整后的价格为准。
10.承包人应按照监理人指示开工，工期为               。
11.本协议书在承包人提供履约保证金后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
12.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）    承包人：             （盖单位章）
法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人：            （签字）      其委托代理人：           （签字）

日期：       年     月    日             日期：       年    月    日


附件二   廉政合同
[bookmark: _Toc387669061]廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）项目法人            （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的施工单位            （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行  （项目名称）（标段名称）   施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.三方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为    （项目名称）（标段名称）  施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同各方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人监督单位各一份。

发包人：              （盖单位章）      承包人：              （盖单位章）
法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人：            （签字）      其委托代理人：            （签字）

日期：       年     月    日             日期：     年     月     日



附件三   安全生产合同
安全生产合同
为在     （项目名称）（标段名称）   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人              （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则。严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


发包人：              （盖单位章）      承包人：             （盖单位章）
法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人：            （签字）      其委托代理人：           （签字）

日期：      年     月    日             日期：      年    月    日  
        


附件四   其他管理人员和技术人员最低要求
	人员
	数量
	资格要求
	姓名

	技术员
	2人
	/
	

	质检员
	1人
	/
	

	特种作业人员
	2人
	同时具备特种作业操作证（操作项目需包含高处安装、维护、拆除作业）和低压电工作业证（或建筑电工证），持证上岗
	

	劳资专管员
	1人
	/
	


注：
1.上述人员的具体人选由招标人和成交人在合同谈判阶段确定，但必须是本单位职工，提供相关人员的本人身份证复印件、社保缴纳证明复印件和近期免冠彩色照片一张，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换，如有更换视为违约并课以违约金。如成交人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，视为供应商放弃本次成交资格，招标人有权按有关规定选择其他成交候选人作为成交人或重新招标。
2.在项目施工时，专职安全员和技术员（或质检员）必须在施工现场，否则视同违约，承包人须按照合同条款第 22.1.2 款规定向发包人提交违约金。

附件五   主要机械设备和试验检测设备最低要求  
注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工采购文件》2018年版。


附件六   项目经理委任书
注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工采购文件》2018年版。




附件七   履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
             （发包人名称）：
鉴于         （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年    月    日参加      （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，并向你方提供履约保证金。
    1.担保金额人民币（大写）        元（￥           ）。
    2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。


担保人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地    址：                         
邮政编码：                         
电    话：                         
传    真：                         
      年     月    日



附件八   工程资金监管协议格式（不适用）
注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工采购文件》2018年版。




增加：附件九  农民工工资保证金银行保函（样本）

农民工工资保证金银行保函（样本）
                                   
                                   编    号：
                                   开立日期：
                ：
根据《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资保证金规定》和《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》，            企业（以下简称存储企业，统一社会信用代码：          ）需依法存储           （金额大写：         ）的农民工工资保证金。因存储企业申请，我行             （担保银行名称、地址）兹开立以贵局为受益人，金额不超过           （金额大写：         ）的不可撤销见索即付保函，保证存储企业支付所承包工程项目             发生的拖欠农民工工资款项。
我行保证自收到贵局出具的《农民工工资保证金支付通知书》和本保函正本原件5个工作日内，在上述担保金额范围内，根据《农民工工资保证金支付通知书》向贵局承担担保责任。
本保函有效期自     年     月     日起至     年     月     日止。本保函超过有效期、担保义务履行完毕或在我行就同一工程项目开立新保函，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。


开户银行（盖章）
地址：
签章时间：











注：样本仅供参考，可根据《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》并结合银行监管和业务管理需求修订使用。


增加：附件十   监测缺陷责任期运维服务标准

监测设施缺陷责任期运维服务标准
一、缺陷责任期运维服务内容及标准
1.运维服务方式：响应人的工程技术人员上门服务。
2.运维服务内容（包括但不限于）
（1）后端设备
包括路网监测接入设备如视频服务器等配套设施。
（2）前端系统
视频监控：设备、杆件、机箱及箱内设备和线缆（除有线网络传输设备和线缆）、基础、防雷及接地系统、供电保障。
路网监测设施电表后端（电表至监测设施、借用供电电源处至监测设施）的电源、供电线路、防雷系统等。
（3）平台系统
完成在视频监控平台、外场设施运维管理平台、综合分析决策支持等系统中的数据录入及平台注册，按照平台的要求修改相关软件，实现与上述平台之间的数据交换，建立相关资料档案并及时更新完善；配合做好云视频平台的扩容工作。
	名称
	服务描述与质量标准

	监测设施
	要求提供路网监测点运维，7*8日常维护和现场响应支持服务。特情天气为7天*24小时。每个月提供不少于一次的现场巡查服务。在线率不低于95%。


3.运维服务要求（包括但不限于）
保证数据采集正常传输，数据质量符合交通运输部和省中心相关规范和要求。做好系统软、硬件检测、维护更新、故障排除、系统升级等。保证路网监测设施除有线网络传输之外的故障维护工作。保证路网监测设施设备、杆件及其附属设施安全运行，做好防雷接地、防漏电等，严禁发生安全事故。
（1)承包人每日至少对路网视频监测系统在线率及上传数据质量巡查1次，对发现的异常状态，及时主动进行处置处理。发现故障后，响应人应在三小时内响应，48小时内排除故障，并在我中心运维系统中填报工作情况，维护期内发包人将按记录对未按上述要求完成工作的，每发现一次扣除维护费用500元，每个站点故障或数据缺失每增加6小时，即多扣除维护费用200元。
（2）保证月视频监控设备在线率（a）确保95%以上。如90%≤a＜95%，每低1%加扣5%当月维保费；如85%≤a＜90%，每低1%加扣10%当月维保费；如a＜85%，扣除当月全部维保费用。a为每月随机抽查两次在线率的平均值。
（3）每月3日前向发包人提交上月故障及排除情况汇总表书面报送市公路中心。汇总表包括故障站点、时间、原因、详细处置过程、恢复时间、累计故障时间等详细信息。不得迟报、漏报。维护期内如迟报、漏报、报表质量不高等情况，发包人可以按出现一次即扣除维护费用500元。
（4）每季度末对路网监测设备运行情况进行1次定期巡检和保养。巡检内容包括站点名称、巡检时间、发现问题、详细处置过程、保养情况等信息。每季度首月8日前，书面报送市公路中心，不得迟报、漏报。维护期内如迟报、漏报、报表质量不高等情况，发包人可以按出现一次即扣除维护费用500元。
（5）保证设备、杆件、机箱及摄像机安装位置、角度正确，安装牢固、端正，监控画面不抖动；各部件表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀，机箱、杆件、法兰及地脚螺栓防腐措施得当，裸露金属基体无锈蚀；金属机箱与安全保护连接可靠，接地及引出线无锈蚀；基础混凝土表面保持平整，无损边、无掉角；机箱内电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，标识正确、清楚，插头牢固，无明显灰尘、蜘蛛网等；机箱外部完整，门锁开闭灵活。维护期内发包人按期组织对上述情况进行检查，每发现一处即扣除维护费用200元。
（6）按照省、市公路部门规范及要求，及时更新完善基础数据信息。
（7）设施更新升级：如路网监测设施设备、杆件等正常损坏无法修复或存在安全隐患的，响应人负责免费更换，发包人不再另行支付费用。更换的设备原厂不再生产或不再销售的，承包人应提供原品牌厂家的升级产品，相关费用包含在合同总价中，发包人不再另付费用。
（8）严重情形：
A.响应人中途单方面终止合同。
B.任何一个公历月度，因响应人维护不力，造成视频设备在线率70%以下，或者同一问题整改不到位，被省公路中心通报2次以上。
对于出现以上严重违约情形之一的，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》对承包人进行履约考核，考核不得高于“中”，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门核实后记入响应人信用档案。由于响应人原因对发包人或本项目造成严重影响或损失的，发包人有权扣除承包人剩余款项，并对由于承包人造成的损失进行索赔，发包人保留追究承包人相关法律责任的权利。
二、运维服务及响应时间要求
所有运维对象根据故障影响面和危害性可分为紧急、高、中、低等四级。要求响应人根据紧急程度，在规定的时间内进行响应和解决，具体指标如下表：
	紧急
	高
	中
	低

	响应时限
	解决时限
	响应时限
	解决时限
	响应时限
	解决时限
	响应时限
	解决时限

	20分钟
	8小时
	1小时
	16小时
	2小时
	24小时
	3小时
	48小时


紧急程度分类标准：
紧急：同一天同一道路超过4个站点故障；省市应急演练过程中出现的站点故障；领导要求或其他需要紧急处置的故障
高：同一天同一道路超过2个站点故障；节假日和特情天气间出现的任一站点故障。
中：省市应急演练过程中养护中心（基地）的现场保障；单一站点30天内同样故障；节假日和特情天气间的现场保障。
低：单一站点故障；单一站点常规作业；用户提交的故障或服务请求。
三、运维服务报告
承包人须提供服务报告，报告分为季度和年度服务情况。
四、运维服务人员要求
人员的数量、资质要求等应满足合同相应要求，在相关费用报价中充分考虑。响应人提供整体技术支持需要计划外人员时，应有措施能够保证上述工程师六小时到达现场提供技术支持服务。计划外人员必须为供方自有员工，正常缴纳社会保险（包括工伤保险）。


交调缺陷责任期运维服务标准
一、维护内容
1.设备维护保修内容
除不可抗力（不含雷击）或他人人为损坏外，乙方承担以下设备维护保修内容：
（1）设备信息采集模块（微波与超声波探头）维护与更换；
（2）数据处理模块（微波与超声波信号处理线路板、处理器主线路板）维护与更换；
（3）供电模块（电源控制线路板）、蓄电池维护与更换；
（4）通信模块（有线通讯线路板）维护更换；
（5）设备机箱、探头外壳、数据连接线与接头因老化的更换。
（6）保证机箱外观整体完好无锈迹；
（7）数据处理软件升级（实现数据直接上传交通运输部交调平台）；
（8）在交调平台中对设备运行情况进行监控，发现问题及时处理；
（9）设备故障现场处理或远程诊断（若为市电或网络故障应通知相关部门）；
（10）设备年度现场检查维护保修人工费、食宿及补贴费、检修车辆使用费；
（11）提供交调点季度交通量分析材料：
（12）每年2—4次对辖区内（淮安市）交调设备进行人机对比数据检测，乙方安排技术人员协同甲方检测，计算出设备数据采集的相对误差，发现问题及时解决；
（13）交调检测软件的维护与更新，设备故障维修使用公路中心运维管理系统。
2.响应与维护时间
（1）发现故障或接到甲方通知，2小时内响应，24小时内到达现场；
（2）到达现场检查设备故障并及时更换备用模块，24小时内完成检修，设备恢复工作。
（3）维护服务期限内，乙方派员定期进行巡回检查服务，并做好检查记录，每个季度向甲方进行汇报。
3.维护要求
保证交调设备运行正常，数据采集正常传输，提高交调数据的准确性，保障交调数据应用的可靠性。强化设备日常运行维护质量，确保数据质量符合交通运输部和省中心相关规范和要求。做好系统软、硬件检测、维护更新、故障排除、系统升级等。严禁发生安全事故。
（1）乙方每日需安排人员后台对所有交调设备在部、省系统进行网络在线及上传数据质量巡查1次，对发现的异常状态，及时主动进行处置处理。甲方发现故障后，乙方应在三小时内响应，48小时排除故障，并在我处运维系统中填报工作情况，维护期内甲方将按记录对未按上述要求完成工作的，每发现一次扣除维护费用500元。站点上传数据缺失、异常数据季度不超过12小时。如未按要求履约的，甲方可以按单个站点故障或数据缺失每增加6小时，即多扣除维护费用200元。
（2）每季度首月8日前向甲方提交上季度故障及排除情况汇总表，采用纸质文件（附电子档）当面、书面报公路处路网办。汇总表包括故障站点、时间、原因、详细处置过程、恢复时间、累计故障时间等详细信息。不得迟报、漏报。维护期内如迟报、漏报甲方可以按出现一次即扣除维护费用500元。
（3）保证每月设备在部网中评价质量为优秀，如出现三个合格每增加一个扣维护经费100元，如出现一个不合格扣维护经费300元。
（4）保证设备、杆件、机箱各部件表面无蜘蛛网、无剥落、无锈蚀；机箱内电力线、信号线、元器件等布线平直、整齐、固定可靠，标识正确、清楚，插头牢固，无明显灰尘、蜘蛛网等；机箱外部完整，门锁开闭灵活。维护期内甲方按期组织对上述情况进行检查，按每组织发现一处即扣除维护费用100元。
（5）按照省、市公路部门规范及要求，及时更新完善基础数据信息。如未按要
求更新完善的出现一次扣维护费500元。
（6）维护期内省中心进行交调设备运行质量检查，各项指标必须达到相关要求。
①若交调检测设备的车型、流量、车速精度指标出现“中级”（20%〈误差≤40%）的，1个“中级”一次扣除维护费用200元；
②若交调检测设备的车型、流量、车速精度指标出现“差级”（误差＞40%）的，1个“差级”一次扣除维护费用800元。
③若出现其他问题被省中心通报整改的，每站点每个问题扣200元。
④交调检测设备的车型、流量、车速精度指标出现“差级”占精度指标总数的20%及以上将按指标百分比扣除相应的维护经费。
（7）因供电或网络等其他原因影响数据质量的维护单位需提供纸质情况说明让设备单位认可。
（8）发现设备运行故障或接到甲方设备故障通知，24小时内未到达现场检查、维护，每发生一次扣1000元年度维护经费；
（9）接到甲方设备检修通知，连续15天内（含15天。不含检、修时间）工作不正常，乙方未到场检查、维修，每发生一次扣2000元。
[bookmark: _Toc18169]
第五章  技术规范
[bookmark: _Toc120719343][bookmark: _Toc120719101]一、项目服务范围
本项目主要内容为2026年拟迁移改造交调站2处，新建路网监控设施9处、升级改造70处，新建桥梁视频监控18处等，具体内容详见采购需求、图纸及工程量清单。
二、技术要求
★供应商须提供针对本项目内容全部不可转包承诺函，格式自拟并加盖供应商电子签章，未提供承诺的作无效响应文件处理。不提供作无效标处理。
三、商务要求
（1）本项目不接受分支机构参与响应。
（2）售后服务（质保期等）：根据采购人要求提供相应后续服务，相关费用包含在报价内，不另行支付。
（3）保险
建筑工程一切险、第三者责任险等由承包人根据本工程的风险程度自行投保，其费用包括在清单报价内，不另行支付。
根据苏人社规〔2023〕2号文“省人力资源社会保障厅 省财政厅 省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知”及苏人社函〔2025〕1号“省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知”，承包人应按合同价3‰的金额，为本工程中所有人员（包括临时用工）办理工伤保险，其费用按清单所列计量规则计量支付。
承包人应当根据苏应急〔2025〕30号“关于贯彻《安全生产责任保险实施办法》进一步推动安全生产责任保险工作的通知”及相关文件要求投保安全生产责任保险。

[bookmark: _Toc1430]
第六章  工程量清单


各供应商登录系统平台自行下载。



[bookmark: _Toc13005]第七章  响应文件格式


响  应  文  件



项目名称:



项目编号:





供应商:


     年    月    日


尊敬的供应商:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。



一、磋商函
致:淮安市公路事业发展中心 
关于          （项目编号:    ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目活动的有关事宜。
1.我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为【大写:人民币     （RMB¥      ）】的磋商报价按上述磋商文件、合同条款、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。
2.一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出        （项目负责人姓名、证书编号）作为本工程的项目负责人，并保证质量达到采购文件所要求的标准，在       天内竣工并移交整个工程。
3.我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
4.我单位具有独立承担民事责任的能力和具有独立订立合同的能力。
5.我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
6.我单位承诺没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
7.我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
8.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9.我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
10.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。
11、如果我们成交，为执行合同，我们将按照采购文件的要求提交履约保证金。
12、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件中规定的时间内完成项目施工。否则我们的履约保证金按磋商文件及合同约定处理。
供应商名称（电子签章）:                 
地址:                邮编:              
电话:                传真:              
法定代表人法定代表人（委托受托人）
（电子签字或电子签章）:             
                   职务:                                   
        日期:       年     月     日
[bookmark: _Toc21854]
二、工程量清单报价表
[bookmark: _Toc15222][bookmark: _Toc30325]（加盖供应商电子签章）
[bookmark: _Toc1220][bookmark: _Toc28700][bookmark: _Toc18046]


三、拟投入本标段主要人员情况表
	
序号
	拟在本项目中担任职务
	姓名
	年龄
	技术职称
	工作年限
	学历
	专业
	执业资格名称
	执业资格编号
	执业资格有效期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附资质审查时供应商必须提供的相应资格证明文件。


三、拟投入本标段主要人员经历表
	序号
	拟在本项目中担任职务
	姓名
	开工时间
	竣工时间
	项目职务
	项目名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附资质审查时供应商必须提供的相应资格证明文件及第三章评标标准中涉及的打分项的相应资格证明材料。


四、企业业绩
	序号
	项目名称
	开工时间
	竣工时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附资质审查时供应商必须提供的相应资格证明文件及第三章评标标准中涉及的打分项的相应资格证明材料。





五、服务承诺
（一）不可转包承诺函

（供应商须提供针对本项目内容全部不可转包承诺函，格式自拟并加盖供应商电子签章）


（二）原厂无缝对接、质保承诺函
致：淮安市公路事业发展中心、淮安瑞科工程咨询有限公司：
我司（产品厂家）                  是按中华人民共和国的法律成立的制造商，主要营业地点设在：                  。
针对2026年淮安市普通国省道路网监测设施建设项目施工（项目名称），本公司愿意按照采购人采购文件和施工图设计文件的技术要求向投标供应商                  （供应商名称）提供工程量清单中的球形摄像机、高性能事件检测服务器、解码器和平台接入授权扩容及升级具体品牌型号如下：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号

	1
	球形摄像机
	
	

	2
	高性能事件检测服务器
	
	

	3
	视频解码器
	
	

	4
	平台接入授权扩容及升级
	
	


我司承诺：
1.以上产品均可与采购人原有的智能监控管理平台、事件检测服务器、流媒体服务器等系统设备完全兼容，无缝对接，无需进行接口定制开发、系统改造调试，可直接完成数据双向互通、业务流程联动、统一运维管理。
2.若本次供货任意一款产品无法实现上述无缝对接要求，我司将在15日历天内免费完成全部接口开发、系统联调、测试上线工作，承担所有人工、技术、第三方服务费用，同时赔偿采购人因系统延期上线、业务暂停造成的全部经济损失。
3.若逾期仍无法完成兼容对接，采购人有权解除采购合同。
4.针对以上产品，我司承诺提供三年质保售后服务。
特此承诺

制造厂商：                         （盖章）
    年    月    日
注：扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章。


六、技术部分
（格式由供应商根据第三章评标标准方案打分项自定、加盖供应商电子签章）
 


七、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件
1.供应商提供下列材料之一：
（1)供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照示范格式一要求)和法定代表人身份证（原件扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供)；
（2)供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照示范格式二要求)和受托人身份证（原件扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供)。
2.供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件的声明函（详见示范格式三，原件并加盖供应商电子签章)。
3.供应商提供下列材料之一：
（1）供应商为企业的:提供营业执照（三证合一）；
（2）供应商为事业单位的：提供事业单位法人证书。
（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供)。
4.本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有行政主管部门核发的有效的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级或以上资质（扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供)；
（2）供应商具备省级或以上有关主管部门核发的有效的《安全生产许可证》 （扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供)；
（3）供应商针对本项目拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业二级及以上建造师资质；且具备交通主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）或具备建设主管部门核发的有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），且无在岗项目（证书及承诺书扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供）；
（4）供应商针对本项目拟投入的专职安全生产管理人员数量不少于1人，专职安全生产管理人员须具备交通主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 类证）或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 类证）或具备建设主管部门核发的有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C 证）（扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供）；
（5）本项目涉及大量已通行路段的登高作业、带电作业、吊装作业，安全风险较高。供应商针对本项目配置不低于2名特种作业人员，必须同时具备特种作业操作证（操作项目需包含高处安装、维护、拆除作业）和低压电工作业证（或建筑电工证）（证书扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供）。
（6）拟投入的项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员和法定代表人的授权代理人（如有）应为供应商本单位人员，需提供供应商自2026年1月1日以来任意1个月及以上为其缴纳的养老保险证明（扫描件上传至电子响应文件中并加盖供应商电子签章，必须提供）；
5.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书，格式详见示范格式四并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；（提供承诺书，格式详见示范格式四并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺书，格式详见示范格式四并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）
6.落实政府采购政策需满足的资格要求，供应商须为符合政策要求的中小企业（含视同中小企业的监狱企业、残疾人福利性单位）:
（1)中小企业声明函（详见示范格式)；
(2)《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式)；
（3)由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)（加盖出具单位公章的电子件)。
7.本项目不接受联合体投标。（为联合体即可）

注:1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。
2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。


八、符合性审查承诺函

致淮安市公路事业发展中心：
我公司参加贵单位组织实施的（填写项目编号、项目名称）政府采购活动。针对以下内容，我公司如有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理：
（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
（2）供应商未成功解密电子响应文件的。
（3）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；
（4）磋商报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；
（5）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；
（6）明显不符合技术规范、技术标准的；
（7）改变工程量清单中的项目编码、计量单位、工程数量的；
（8）改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
（9）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法的；
（10）未按磋商文件要求提供工程量清单电子清单报价文件。
（11）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（12）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
（13）未通过符合性审查的。
（14）磋商小组按照本磋商文件第二章第20.9条规定对供应商进行异常低价响应审查后，响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（15）经查实提供虚假材料谋取成交的。

特此承诺。

            供应商:        （电子签章）      
                              法定代表人（或委托受托人）:（电子签章或电子签字）
[bookmark: _GoBack]                  日期:          年      月      日



九、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（如有格式由供应商自定并加盖供应商公章）




十、示范格式
示范格式一
法定代表人资格证明

单位名称:
地址:
姓名:       性别:      年龄:      职务:
系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


供应商:    （电子签章）  
     年   月   日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。




示范格式二
授权委托书
致淮安市公路事业发展中心
本授权书宣告:
委托方:                     地址:                  
法定代表人:          
受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人                  代表我公司参加采购人组织的（项目编号:       ）      采购项目的政府采购活动，受托人有权在该项目活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位:    （电子签章）    
   年      月     日 

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件并加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公路事业发展中心：
我单位在参加             （项目名称及项目编号） 采购过程中，作如下承诺：
1.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件：
(1) 具有独立承担民事责任的能力；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6) 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！
           供应商:        （电子签章）      
                             法定代表人（或委托受托人）:（电子签章或电子签字）
                   日期:          年      月      日


示范格式四
承诺书（格式）
致：淮安市公路事业发展中心
我方在           （项目名称及项目编号）的投标过程中，作如下承诺：
1.我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；
2.我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
3.我单位没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
5.没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！


            供应商:        （电子签章）      
                            法定代表人（或委托受托人）:（电子签章或电子签字）
                  日期:          年      月      日
  
                         


示范格式五
中小企业声明函（工程）
致      （采购人））：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

            供应商:        （电子签章）      
                              法定代表人（或委托受托人）:（电子签章或电子签字）
                   日期:          年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致      （采购人））：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            供应商:        （电子签章）      
                              法定代表人（或委托受托人）:（电子签章或电子签字）
                  日期:          年      月      日



注:非残疾人福利性单位不需提供此函。


示范格式七
（一）项目负责人无在岗承诺函
致：     （采购人）

我方在           （项目名称及项目编号）的投标过程中，作如下承诺：
 
我公司承诺投入的项目负责人  （项目负责人的姓名、身份证号码）    进场前无在岗项目，确保项目开工前按时进场，我公司愿意接受合同条款中的相关处罚。 
如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的响应及成交资格。



           供应商:        （电子签章）      
                              法定代表人（或委托受托人）:（电子签章或电子签字）
                     日期:          年      月      日








注:项目负责人无在岗项目仅需提供此函。


（二）在岗项目可撤离承诺函（如有）

致：     （采购人）
我方在           （项目名称及项目编号）的投标过程中，作如下承诺：
若我公司成交，拟投入的项目负责人  （姓名）  可在合同签订前从正在施工的   （在岗项目名称）   撤离，赴你方项目任职。
如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的响应及成交资格。



            供应商:        （电子签章）      
                              法定代表人（或委托受托人）:（电子签章或电子签字）
                   日期:          年      月      日





注:项目负责人有在岗但可撤离仅需提供此函。
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