
招标文件



项目编号：JSZC-320118-NJAC-G2026-0008
项目名称：高淳区部分地块文物资源区域
评估工作

	



南京市高淳区土地储备中心
南京爱诚工程项目咨询管理有限公司
二○二六年八月
第一章  投标邀请
项目概况
高淳区部分地块文物资源区域评估工作的潜在应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年9月1日14时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况：
1.1 项目编号：JSZC-320118-NJAC-G2026-0008 
1.2 项目名称：高淳区部分地块文物资源区域评估工作
1.3 采购方式：公开招标
1.4 预算金额：206.7万元
1.5 最高限价：单价54.97万元/平方公里，投标单价超过最高限价的按无效标处理。
1.6 采购需求：详见公开招标文件
1.7 合同履行期限：本项目服务期限为120日历天（完成所有野外勘探事项，并取得江苏省文物局文物资源区域评估意见且纳入“南京市区域评估成果数据库”）。
1.8 本项目不接受进口产品投标。
1.9 本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc142623417]二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供投标人信用承诺书（格式见第六章投标文件格式）
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购项目，执行价格扣除优惠政策。
2.3本项目的特定资格要求：
（1）投标人具有国家文物局颁发的考古发掘资质证书（提供有效证书扫描件并加盖公章）
（2）投标人拟投入本项目现场负责人具备国家认可的考古发掘项目负责人（领队）资格且为在职人员（提供有效证书扫描件以及在本单位缴纳的自2026年01月01日以来任意一个月的社保证明材料扫描件，以上文件应加盖公章）。
2.4拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
三、获取采购文件：
[bookmark: OLE_LINK14]3.1时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：网上下载
3.4售价：0.00元
四、响应文件提交：     
[bookmark: OLE_LINK30]4.1 截止时间：2026年9月1日14时00分（北京时间）
4.2 地    点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、开启；
5.1 时间：2026年9月1日14时00分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK16]5.2 地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
六、公告期限：
6.1自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜；
[bookmark: OLE_LINK4]7.1本项目不收取投标保证金。
7.2本公告在“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布，敬请各投标人关注。
7.3采购项目需要落实的政府采购政策：
(1)政府采购促进中小企业发展
(2)政府采购支持监狱企业发展
(3)政府采购促进残疾人就业
(4)政府采购鼓励采购节能环保产品
7.4政府采购信用承诺
（1） “根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
（2）在线打印时间要求：必须是在招标文件获取之日起至提交响应文件截止时间前。
（3）在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料。
（4）投标人在中标（成交）后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
（5）投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
（6）其中不适用信用承诺的情形：
（一）投标人被列入严重失信主体名单；
（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
7.5 全程电子化招标
（1）本次采购采用“苏采云”政府采购交易系统，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。
    （2）投标人通过登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称“操作手册”）（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行注册，并制作上传电子投标文件。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
（3）请投标人在开标前按要求登录“苏采云”系统内的江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，按系统流程开标解密，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因投标人网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标、投标失败的，由投标人自行承担其后果。
（4）有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）和“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
（5）远程不见面开标大厅系统问题可咨询“苏彩云”系统客服热线（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）、（政务CA技术咨询服务电话400-608-6099）。
 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
8.1 采购人信息
[bookmark: OLE_LINK17]名   称：南京市高淳区土地储备中心
地   址：南京市高淳区淳溪街道
联系人：赵工
电  话：025-57307911
8.2 采购代理机构信息
名称：南京爱诚工程项目咨询管理有限公司
地   址：南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼
联 系 人：孔工
电    话：13913334829、15195780103
8.3 项目联系方式
项目联系人：孔工
电　　 话：13913334829、15195780103

第二章  投标人须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本招标文件中所述相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
	3.1中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（4）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
	3.2节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；
（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第四章说明内容。
（4）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。
（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
	3.3环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；
（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第四章说明内容。
（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
	3.4信息安全产品政策
（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；
（2）提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
4.2应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由自行承担。
5、招标文件的澄清、修改
5.1任何要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
5.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
5.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
5.4招标文件的修改将在南京公共采购信息网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对具有约束力。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言及度量衡单位
6.1 提交的投标文件以及与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7、投标文件构成
7.1 编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标申请及声明、开标一览表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
8、证明及投标标的符合招标文件规定的文件
8.1 应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
8.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
9、 投标报价
9.1 应按照招标文件规定格式填报投标报价。
9.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
9.3投标费用
9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2代理服务费：本项目采购代理服务费参照苏政采协【2024】20号文规定相应的标准计取（评委费按实计取）；该项费用由招标人支付，因投标产生的其他费用，请投标人自行考虑报价。
10、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
10.1 需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
10.2 可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
11、投标函和开标一览表
11.1 应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
12、投标有效期
12.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
13、投标有效期的延长
13.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
14、电子投标文件的递交
14.1应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
15、投标截止日期
15.1 上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第24.1.2条规定做无效投标处理。
15.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16、投标文件的拒收
16.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
17、投标文件的撤回和修改
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 电子投标文件的撤回
可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 在投标截止时间之后，不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，不得撤回其投标。
五、开标与评标
18、开标
18.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各名称和投标价格。
18.3在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.4如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
19、评标委员会
19.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
19.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
19.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
20、评标过程的保密与公正
20.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向或与评标无关的其他人员透露。
20.2在评标过程中，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
20.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
20.4 采用综合评分法的项目，未中标的可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
21、投标文件的澄清
21.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求作出必要的澄清、说明或者补正。
的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个都做澄清要求。
21.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由自行承担。
22、对投标文件的初审
22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录，以确定是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
22.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.1.3未通过资格审查或符合性审查的，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
22.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
22.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
22.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知，调整后的价格应对具有约束力。如果不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.6在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
23、无效投标条款和废标条款
23.1无效投标条款
23.1.1 在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
23.1.2 未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
23.1.3同一提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
23.1.4不具备招标文件中规定资格要求的。
23.1.5的报价超过了采购预算或最高限价的。
23.1.6未通过符合性审查的。
23.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求为实质性要求和条件）。
23.1.8被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
23.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
23.1.10评标委员会认为的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
23.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
23.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
23.2废标条款
23.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
23.2.3因重大变故，采购任务取消的。
23.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
23.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
23.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
23.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
24、确定中标单位
24.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
24.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
24.3 采购代理机构将在“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
24.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
24.4.1提供虚假材料谋取中标的。
24.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
24.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
24.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
24.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
24.5.有下列情形之一的，视为串通投标，投标无效：
24.5.1不同的投标文件由同一单位或者个人编制；
24.5.2不同委托同一单位或者个人办理投标事宜；
24.5.3 不同的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
24.5.4不同的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
25、中标通知书
25.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
25.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
25.3在领取中标通知书的时候，中标人需提供两份纸质投标文件(与系统中提交电子投标文件一致，并胶装。)
七、授予合同
26. 签订合同
26.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
26.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、质疑和投诉
27、质疑
27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑和其他有关，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。









































第三章  评标办法和标准
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。
	30

	2.1
	总体工作流程及实施方案
	总体工作流程及实施方案清晰、完整、合理、可行、针对性强的，得8分；
总体工作流程及实施方案较清晰、完整、合理、可行、针对性较强的，得6分；
总体工作流程及实施方案基本清晰、完整、合理、可行、针对性不够强的，得4分；
总体工作流程及实施方案不完整的，得2分；
未提供不得分。
	8

	2.2
	实施进度计划
	进度计划清晰、完整，保证措施针对性强的，得8分；
进度计划较清晰、完整，保证措施针对性较强的，得6分；
进度计划基本清晰、完整，保障措施针对性不够强的，得4分；
进度计划不够清晰，保障措施针对性不强的，得2分；
未提供不得分。
	8

	2.3
	重难点把握
	对项目重难点把握清楚、对关键性技术问题的解决对策切实可行的，得8分；
对项目重难点把握较清楚、对关键性技术问题的解决对策较可行的，得6分；
对项目重难点的把握基本清楚、对关键性技术问题的解决对策基本可行的，得4分；
对项目重点的把握不够清楚、对关键性技术问题的解决对策可行性不够完整的，得2分；
未提供不得分。
	8

	2.4
	现场服务计划及措施
	项目各阶段服务计划详细全面、周到，合理可行，人员配置合适，具体措施得当、安排及时合理，满足采购文件需求的，得8分；
现场各阶段服务计划较全面、周到，较合理可行，人员配置较合适，具体措施较得当、安排较合理，较满足采购文件需求的，得6分；
现场各阶段服务计划基本全面、基本合理可行，人员配置基本合适，具体措施基本得当、安排基本合理，基本满足采购文件需求的，得4分；
现场各阶段服务计划不够完整的，得2分；
未提供不得分。
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	2.5
	后续服务承诺及协调配合
	后续服务承诺及协调配合（包括但不限于评估现场服务计划、与采购人和其它相关部门的协调配合、后续服务的人员安排、项目全过程服务承诺）：
服务协调方案和承诺得当的，得8分；
服务协调方案和承诺较得当的，得6分；
服务协调方案和承诺基本满足采购文件要求的，得4分；
服务协调方案和承诺较差的，得2分；
未提供不得分。
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	3.1
	企业业绩
	投标人自2021年7月1日以来承担过文物评估服务或考古挖掘业绩，每提供一个得3分，最高得9分。（时间以合同为准。提供的材料必须反映出相关数据及内容，否则视为未提供）。
	9

	3.2
	项目负责人
	拟派项目负责人具有文博类副高级技术职称的得2分，具有文博类高级及以上技术职称的得5分，最高得5分。（提供有效职称证书及投标人为其缴纳的截至采购文件发布之日的3个月以上的社保证明，社保证明上若无二维码，需加盖主管部门印章。提供的材料必须反映出相关数据及内容，否则视为未提供）
	5

	3.3
	项目组成员
	1、 除项目负责人外，投标人拟投入本项目的勘探技术人员中具有国家文物局颁发的考古发掘领队（或考古发掘项目负责人培训结业或考古发掘项目负责人岗前培训证明）证书且具有文博类副高级及以上技术职称的有1个得3分，本项最高得9分。（提供有效的领队证书或培训结业证书或岗前培训证明、职称证书及投标人为其缴纳的截至采购文件发布之日的3个月以上的社保证明，社保证明上若无二维码，需加盖主管部门印章。提供的材料必须反映出相关数据及内容，否则视为未提供）。
2、 除项目负责人、勘探技术人员外，投标人拟投入本项目的项目组其他人员达到3人的得基本分3分，在此基础上每增加1人加1分，最多加2分，本项最高得5分，少于3人的不得分。（提供投标人为其缴纳的截至采购文件发布之日的3个月以上的社保证明，社保证明上若无二维码，需加盖主管部门印章。提供的材料必须反映出相关数据及内容，否则视为未提供）。
注：勘探技术人员与项目组其他人员不可兼得，即本项第1和第2点同一人员不重复得分，如出现同一人员按第1点得分。
	14

	3.4
	设备设施
	投标人拟为本项目投入的设备具有：数码照相机、手持GPS、考古测量型RTK、无人机，每少提供1个扣1分，扣完为止。（提供购买该设备的发票，发票抬头须与投标人名称一致，否则不得分。未提供或租赁的不得分）
	2


说明：
1.所有认证、证明和业绩均应提供证明材料扫描上传并加盖公章。
2.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策， 对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。
4.监狱和戒毒企业的价格扣除
4.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
5.残疾人福利性单位的价格扣除
5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
5.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
6.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购需求
一、项目概况：
根据《江苏省文物保护条例》《江苏省开发区文物资源区域评估工作方案》等有关规定，按照《文物资源区域评估工作实施细则》要求，对南京市高淳区约3.76平方公里范围内开展文物资源区域评估工作（具体评估开展范围需与招标主体确认）。
A地块：太安圩片区内北至淳芜高速、南至官溪河、东至薛盛线。
B地块：滨湖新城片区内北至双高路、南至固城湖、西至石固河、东至双湖南路。
本项目招标主管单位为南京市规划和自然资源局高淳分局，具体由南京市高淳区土地储备中心实施。
二、工作内容：
1、按照《田野考古工作规程》开展详细的前期调查工作，确认文物资源区域评估作业条件；
2、根据南京市文物局提供的文物保护单位保护范围、建设控制地带情况，不可移动文物情况，结合地块区域历史文化信息，在开工前编制科学合理的《文物资源区域评估工作方案》报送南京市文物局，经南京市文物局组织专家评审通过后方可开工。
3、将《文物资源区域评估工作报告》、《文物资源区域评估意见》、附件图则形成规范的区域评估成果数据，通过市“多规合一”业务协同平台发送至南京市文物局进行备案确认，并经数据核查后纳入“南京市区域评估成果数据库”。
4、如发现重要文物或历史遗迹，及时上报采购人及南京市文物局。
三、技术要求：
本次通过对评估区域相关古籍文献和已有文物普查等资料，对本区域内历史沿革和地下文物有无等进行深度调查。根据国家文物局《考古勘探工作规程》（试行）和《江苏省开发区文物资源区域评估工作方案》的要求，本次评估工作的实施将采取历史文献资料搜集整理、考古区域系统调查、普通区域考古勘探和重点区域考古勘探相结合的方式，探明评估区域地下是否存在文物遗存，如该区域内地下存在文物遗存则要弄清楚其分布范围和基本性质，调查地上不可移动文物情况。现就有关方法及其应用说明如下：
1、历史文献资料搜集整理
通过对与评估区域相关的包括地方志在内的古籍文献、古旧地图、旧影像、今人研究成果以及历次文物普查收获等资料的全面系统的搜集和整理，大致了解本评估区域的背景、人类定居开发以来的变迁、重要历史事件，对历史文献资料记载的与评估区域相关的古代遗迹文物资源的分布及历史沿革等情况进行深度摸底排查，为后续考古区域系统调查及普通区域勘探提供科学依据。
2、考古区域系统调查
通过甲方联系协调，或乙方项目负责人掌握的人脉资源，调查采访熟悉评估区域的当地居民，记录与评估区域文物资源相关的口碑资料。组织专业人员对评估区域开展拉网式实地踏查，了解评估区域范围内的地形、地貌以及地块拆迁之前历史文献资料记载的文物遗存的具体位置，采集地表可见的各类历史遗物，为后续阶段考古勘探工作提供必要的线索和依据。考虑到本次评估区域的实际情况，实地踏察以5人为一组，人员间距为20米。具体实施时以现场实际情况为准，需满足验收要求。
3、普通区域勘探和重点区域考古勘探
考古勘探前，按照需要勘探地块的地形划分勘探单元：按每单元面积为1000×1000米为单位划分勘探单元。结合地块实际情况布孔。一旦发现文物遗存将及时用RTK采集数据并绘制成图，并按图式规定符号在图上精确表示，保证每一个遗迹、每一个现象点都能与实地、勘探平面图相对应。
为了获得评估区域地层堆积确切信息，在全面铺开钻探前，首先在评估区域内各个独立区块内按正方向布设东西向和南北向探线各1条，孔距5米，钻探深度达到生土下0.5米左右。在此基础上设计普通钻探深度范围和孔距，无论如何孔距不大于10米。最后根据需要在评估区域内的各个独立区块内人机配合开挖地层解剖沟，进一步确认探孔所反映的地层堆积。
重点区域考古勘探是以铲探的方法对评估区域地层堆积及地下疑似文物遗存等相关情况开展的摸查。重点区域考古勘探的孔距定为2米梅花孔，即每4平方米布5个梅花点孔，探孔布列原则上取与本次评估区域旁边河流平行和垂直的方向。通过孔探的方法，获取评估区域地下可能存在的各类古代文化遗存的分布情况。为评估地下是否存在文物遗存提供科学的依据。
四、服务期限：
本项目服务期限为120日历天（完成所有野外勘探事项，并取得江苏省文物局文物资源区域评估意见且纳入“南京市区域评估成果数据库”）。
五、付款方式：
1、本项目《文物资源区域评估工作方案》通过专家评审后甲方向乙方支付合同价的15%；
2、本项目分阶段提交正式版《文物资源区域评估工作报告》通过江苏省文物局组织的专家验收，并取得江苏省文物局文物资源区域评估意见且纳入“南京市区域评估成果数据库”后，按江苏省文物局验收通过的《文物资源区域评估工作报告》总面积核算费用，并付清费用（含已付）。
六、报价说明：
1、最高限价：总价为206.7万元，单价为54.97万元/平方公里，本项目为固定综合单价报价，报价超过最高限价的按无效标处理。最终费用=中标单价*江苏省文物局验收通过的《文物资源区域评估工作报告》面积，同时配合第三方单位对部分硬化场地进行破碎等配套工作。
2、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于成果通过江苏省文物局验收的全部价格、本项目所有人员的工资福利及社保、核查费、分析费、材料费、车辆费、报告编制费、管理费、专家评审费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见、以及投标人认为需要的其他费用等所有费用。
3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
七、项目成果：
通过江苏省文物局组织的专家验收，并取得江苏省文物局文物资源区域评估意见且纳入“南京市区域评估成果数据库”。






第五章  合同主要条款及格式
（仅供参考）

南京市政府采购合同
              


合同编号 ：                    
项目名称 ：                    
使用单位 ：                    
供货单位 ：                    
签订日期 ：                    
      



采购人（以下称甲方）：                   供应商：（以下称乙方）
住所地：                                 住所地： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务：                     。
服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条 合同总价款 
本合同项下服务单价为：______万元/平方公里，总价费用=中标单价*江苏省文物局验收通过的《文物资源区域评估工作报告》面积。
本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 组成本合同的有关文件 
下列关于南京市政府采购                （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： 
1、乙方提供的响应文件和报价表； 
2、技术规格响应表； 
3、服务承诺； 
4、中标通知书； 
5、甲乙双方商定的其他文件等。 
第四条 履行合同期限、地点 
1、履行合同期限：          ；
2、履行合同地点：          。
第五条 权利保证 
乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证 
1、乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。 
2、除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。 
第七条 交付和验收
1、乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项。
2、验收标准：通过江苏省文物局组织的专家验收，并取得江苏省文物局文物资源区域评估意见且纳入“南京市区域评估成果数据库”。
第八条 履约保证金（无需缴纳）
第九条 合同款支付：
1、本项目《文物资源区域评估工作方案》通过专家评审后甲方向乙方支付合同价的15%；
2、本项目分阶段提交正式版《文物资源区域评估工作报告》通过江苏省文物局组织的专家验收，并取得江苏省文物局文物资源区域评估意见且纳入“南京市区域评估成果数据库”后，按江苏省文物局验收通过的《文物资源区域评估工作报告》总面积核算费用，并付清费用（含已付）。
第十条 违约责任 
1、乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。 
2、乙方违约，甲方可扣除相应的款项。 
3、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。 
4、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。 
5、其他违约责任约定。
第十一条 合同的变更和终止 
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。 
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。 
第十二条 合同的转让 
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。 
第十三条 争议的解决 
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议；
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； 
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。 
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。 
第十四条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
第十五条 合同生效及其他 
1、本合同自签订之日起生效。 
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 
甲方（采购人）：                              乙方（供应商）： 
（盖章）                                      （盖章） 
代表人：                                       代表人： 
电话：                                         电话： 
开户银行：                                     开户银行： 
账号：                                         账号：


















第六章  投标文件格式及附件





投标文件







项目名称：                           
招标编号：		                        
投标人名称：	（加盖CA电子公章）	   
日	   期：                           


















目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
南京市高淳区土地储备中心：
根据贵方           （项目名称）          （项目编号）公开招标邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表	        	（名称），提交响应文件并参加公开招标。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、项目名称：                            。
3、我们的服务单价为：______万元/平方公里。
4、我们已详细审核全部文件及其有效补充文件，我们放弃对文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、一旦我方成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他、决不与采购人、其它或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人：        （盖章）
单位地址：
法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：
电话：
日 期：      年     月     日









目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于		（住址）的	       （名称）法定代表人 		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	     （代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的	     （项目名称）       	（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：		
被授权人签字：		
日	期：	年	月	日




目录三：开标一览表格式
开标一览表                                                
项目名称：
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	单价（小写）

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]详见投标文件
	元

	单价（大写）：
	金额大写

	投标人公章
	（电子签章）



日    期：   年  月  日







目录四、分项报价表格式
分项报价表
	序号
	名称
	投标报价（万元/平方公里）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


名称：	                 （盖章）





目录五、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：                                              项目编号：						
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



名称：	          （盖章） 
说明：如果行数不够，请自行增加。







目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
项目名称：                                                项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


名称：                                                      （盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。





目录七、招标文件需要提供的其他证明文件及材料





















附件一、中小企业声明函格式 
中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称） 的（项目名称）（标包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：
日　　　  　期：
注：
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。










残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为        （符合/不符合）      条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


投标人（盖章）： 
日          期： 



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


















附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市高淳区土地储备中心：

我单位	                     （名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人：（公章）
年   月  日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市高淳区土地储备中心：

我单位	                （名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：	   。
主要专业技术能力有：	   。

声明人：（公章）

日  期： 年 月 日

其他证明材料及文件：（如果认为需要提供的话）




附件四、南京市政府采购信用记录表暨信用承诺书格式

南京市政府采购信用记录表暨信用承诺书
(仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印)

 年   月    日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	



信用承诺
	我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
                    投标人名称（盖章）：
                    法定代表人（签字）：
                  二〇二六年  月  日
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