
锡山区政府采购



公 开
招 标 文 件

（全流程电子化）




采购项目名称：2026-2029年东亭城区绿化养护项目
采购项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2026-0009
采购单位：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处
采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

二○二六年七月
目   录


一、投标邀请
二、投标人须知
三、采购需求
四、合同书（格式文本）
[bookmark: _Hlt29808642][bookmark: _Hlt15786867][bookmark: _Hlt42398776][bookmark: _Hlt42398777]五、合同条款（格式文本）
六、投标文件格式



- 53 -
一、投标邀请
江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处委托就2026-2029年东亭城区绿化养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：2026-2029年东亭城区绿化养护项目
项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2026-0009
采购方式：公开招标

	2
	采 购 人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处
采购人地址：江苏省无锡市锡山区锡沪东路58号
采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
采购代理机构地址：无锡市锡山区长泰国际社区御园南A-34栋

	3
	招标项目简要说明
（一）招标项目简要说明
1、绿化面积：一标段约866436.205㎡，二标段约1245170.265㎡。
2、服务期：三年（合同一年一签）；进驻时间以甲方通知时间为准。
3、服务标准：合格。养护标准详见养护清单，参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园【2015】383号）。
4、本项目标的所属行业：其他未列明行业；
5、本项目是否专门面向中小企业：是。
6、本项目最高限价：一标段1383.8094万元（三年），二标段1261.879599万元（三年），超过最高限价和单价限价的投标文件无效，单价限价详见清单。

	4
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3、供应商未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4、本项目的特定资格要求：/。
5、不接受联合体报名。
6、其他规定：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
采购人有权对以上资格条件进行核查，如报价供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消公开招标资格。

	5
	提供招标文件期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
潜在投标供应商如确定投标，可在“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	提疑截止时间：2026年8 月 11 日10:00时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
答疑时间：2026年 8 月 11 日17:00时前，以书面形式发送给各报名单位；

	7
	投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天内

	8
	网上投标及开标、定标时间、地点：
网上投标截止时间：2026年 8 月 28  日9：30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2026年 8 月 28  日开启解密后半小时。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市迎宾南路21号

	9
	评审时间：2026年 8 月 28  日9:30  
评审地点：无锡市迎宾南路21号

	10
	定标时间：2026年 8 月 28 日评标结束
定标地点：无锡市迎宾南路21号

	11
	纸质投标文件：本项目采用线上不见面开标，无需递交纸质投标文件

	12
	解密时间：30分钟

	13
	操作流程：
潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息,也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。
（2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼二楼9号、10号窗口），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

	14
	代理机构名称：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
代理机构联系人：赵立
联系电话：13812261075
电子邮箱：421711736@qq.com
联系地址：无锡市锡山区长泰国际社区御园南A-34栋
邮政编码：214000
采购单位名称：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处
采购单位联系人：陆工
联系方式：0510-88702336
有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

	15
	1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《“苏采云”系统供应商操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在投标供应商对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。


[bookmark: 二．报价方须知]
二、投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3．投标人应向江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标人的投标无效。
4．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
5．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。
6．本项目不接受联合体投标。
（三）招标文件的解释：
1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真(两种形式均须发送)至江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司，联系方式详见投标邀请第14项。
2．采购人、江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。
2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
3．投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。
4．投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
第一部分 商务标部分（明标）
1．投标函(格式见附件)
2．证明文件部分：
2.1资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函原件扫描件（格式见附件）；
（2）投标人法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）
（3）投标人的法定代表人身份证正反两面及被授权代表的身份证正反两面原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外）
（4）投标人有效期内营业执照副本原件扫描件；
（5）投标人近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；成立不满三个自然月的公司(企业)无需提供。
（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；成立不满三个自然月的公司(企业)无需提供。
（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；成立不满三个自然月的公司(企业)无需提供。
（8）被授权代表社保缴纳证明（投标由投标供应商为其依法缴纳的近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的社保缴纳证明原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（9）承诺书原件扫描件（格式见附件）；
（10）中小企业声明函（格式见附件）；
（11）成交标段优先顺序承诺函（格式见附件）。
3．开标一览表(格式见附件)
4．明细报价表(格式自拟)
5．投标偏离表(格式见附件)
6．主要人员配置表(格式见附件)
7．设备配置表(格式见附件)
8．投标人按招标文件要求必须提供的证明材料（项目需求所要求的证明材料）
[bookmark: _Hlk6917373][bookmark: _GoBack]9．评分标准所需的证明材料（详见评分标准）
上述部分1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
第二部分 技术标部分（暗标）
1.服务方案（格式自拟）
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。 
6.投标费用自理。
7.暗标编制要求如下：
[bookmark: _Toc112006917]7.1暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。
7.2暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。
7.3字体、段落、页码、页面布局的设置：
字体：全部字体采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。
页码：不得设置页码、页眉、页脚。
页面布局：A4	纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。
(七) 网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（八）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：
1. 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2. 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标人未按招标文件要求解密的；
5. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
6. 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8. 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
9. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
11. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
12. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
13. 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
14. 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
15. 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
16. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
17. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18. 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
19. 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
20. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；
21. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
22. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
23. 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
24. 不同投标供应商的投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
25. 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
26. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
27. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
28. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
29. 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的
（9） 开标、评标：
1、投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录“政府采购交易管理一体化系统”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
(1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。
(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
6.评分标准
（一)评分项目及总分（总分100分）
（1）价格分                                    20分
（2）供应商企业综合能力（明标）                20分
（3）技术服务方案（暗标）                      60分
（二)各项目评分标准
一、报价（20分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。
本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除。
异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求（财库〔2026〕2号），包括：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、供应商企业综合能力（20分）（明标）
1、人员配置（15分）
（1）项目负责人具有本科及以上学历园林类相关专业的得1分，具有高级及以上园林类技能等级证书的或园林类高级及以上职称的得2分，本项最高得3分。
（2）技术负责人具有园林绿化相关专业正高级职称的有一个得2分，本项最高得2分。
（3）配备项目组成员中具有A级及以上驾驶证的且年龄在55周岁以内的有一个得1分，本项最高得2分。
（4）配备项目组成员中具有初级及以上救护员证的有一个得1分，本项最高得2分。
（5）配备项目组成员中具有园林专业或植物保护专业或森林保护专业本科及以上学历的，具备有害生物防制（治）员证书（高级/三级）的得2分，本项最高得2分。
(6)配备项目组成员中具有绿化相关专业高级（三级）技工证书的有一个得0.5分，本项最高得2分。
（7）本项目需求人员配备中（项目负责人除外）具有高级（三级）电工证的，有一人得1分，本项最高得1分。
（8）本项目需求人员配置中（项目负责人除外）具有高处作业特种操作证的，有1分得1分，本项最高得1分。
注：以上（1）~（8）项，同一人不可重复得分，须提供证书原件扫描件、近三个月中任意一个月份投标人为其缴纳的社保证明材料，退休人员提供退休证明和返聘协议。以上材料均须加盖投标人公章，不按要求提供不得分。
2、设备配置（5分）
在满足设备最低配置要求的前提下，增加以下机械设备：
（1）另外增加制式水车（9T及以上）的四辆得1分，本项最多得1分。
（2）另外增加多功能抑尘车（核定载质量≧8T，静风水平有效射程≧80m）的一辆得0.5分，本项最多得1分。
（3）投标供应商配备客车（不少于19座，用于接送作业人员），有一辆得0.5分，最高得0.5分。
（4）投标供应商配备吊车（最大额定总起重量≧20吨），有一辆得0.5分，最高得0.5分。
（5）投标供应商配备专用高空作业车（作业高度≧10m且折臂可360度旋转），有一辆得0.5分，最高得0.5分。
（6）投标供应商配备防撞缓冲车（用于养护作业安全防护），有一辆得0.5分，最高得1.5分。
注：自有车辆提供车辆购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中；若是租赁车辆需提供租赁协议（有效期需满足本项目养护期）、租赁发票、车辆购置发票、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中。以上材料均须加盖投标人公章，不按要求提供不得分。
三、技术服务方案（60分）（暗标）
注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
1）针对本项目的总体概述（8分）
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得8分；以上内容存在1处瑕疵的该条得5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
2）针对本项目的抢险救灾应急预案（10分）
①抢险救灾预案应急可行性（4分）：
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。
②抢险救灾机械应急配备情况（3分）：
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。
③抢险救灾人员应急配备情况（3分）：
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。
3）针对本项目的养护方案（12分）
①具有项目特点，养护计划具有合理性及全面性（6分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
②方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等（6分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
4）针对本项目的养护质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准（8分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得8分；以上内容存在1处瑕疵的该条得5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
5）针对本项目的养护安全管理方案（10分）
①合理性：具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符（5分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。
②养护安全管理保证措施：描述安全养护操作要点完善（5分）。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。
6）针对本项目的养护文明措施方案（12）
①合理性：具有本项目特点，养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符（6分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
②养护文明保证措施：现场文明操作要点完善（6分）。
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
注：①投标文件中需上传证明的材料文件需上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件做入投标文件并签电子章，电子标书需上传扫描件。
评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（九）定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标投标人。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。
3.在发布中标公告的同时，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。
4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本(两份)留存，其余投标文件副本和原件退还各投标人。
（十）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十一）围标与串标的确认：
1.投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：
（1）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料报名、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人开标的；
（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标人撤回投标文件的；
（4）不同投标人的投标文件中项目组成员出现同一人的；
（5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
（6）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料相互混装的；
（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；
（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；
（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。
2.在评标过程中评标委员会发现投标人除（七）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：
（1）不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。
如出现上述围标、串标的行为，将及时拟报财政部门，进行相应的处罚。
（十二）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）)项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之八以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司见证后生效。
2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3.本项目不需要缴纳履约保证金。
4.成交供应商必须按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求成功加入供应商库，注册流程详见无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）公示栏《关于启用无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商注册登记模块的通知》。注册地址：http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry，或前往“无锡政府采购网—政府采购交易管理一体化系统—商家入驻”点击进入。
5.江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。
（十四）政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保形式。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
1.履约担保。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。
2.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十五）合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）代理服务费：
招标代理费收费标准：按以下规定的标准和差额定率累进法计算，100万元以下费率为1.05%，100-500万元以内费率为0.56%，500-1000万元以内费率为0.315%，1000-5000万元以内费率为0.175%，以中标价作为计算基数；由招标人支付。
（十七）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人自行承担。
附件1.                政府采购履约担保函（项目用）
编号：
（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于      年     月     日签订编号为         的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在
     年     月     日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：见索即付保证。
适用规则：适用《见索即付保函统一规则》(URDG758)
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）
          年     月      日


三、采购需求
一、项目概况
1.项目地点：无锡市锡山区东亭街道。
2.绿化范围：一标段约866436.205㎡，二标段约1245170.265㎡。（详见清单）
3.服务期：三年。
4.项目质量要求：合格。养护标准详见养护清单，参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园【2015】383号）。
二、付款方式
1、本项目无预付款。
2、养护费用实施考核支付的模式，每月考核一次，根据考核结果对当月养护费进行相应扣减，考核每满12个月后，根据考核结果支付一次服务费。
三、关于投标报价
1、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到工完清场、移交竣工验收、保修(养护)期满。
2、各种材料的价格当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。
3、投标人应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。投标人的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
4、水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由投标人自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续。
四、最低人员配置清单
	项目名称
	养护等级
	绿化总面积(㎡)
	作业人员配置最低要求

	2026-2029年东亭城区绿化养护项目一标段
	一级
	267617.345
	81人

	
	二级
	290515.22
	

	
	三级
	308303.64
	

	注： 本项目最低人员配置为81人（一级、二级养护等级每10000平方米配备1人，三级养护等级每15000平方米配备1人），其中包含项目经理1名，电工1名，驾驶员2名。投标人须提供承诺书，承诺中标后15天内，相关人员到位，承诺书格式自拟，如不满足上述条件作无效投标文件处理。



	项目名称
	养护等级
	绿化总面积(㎡)
	作业人员配置最低要求

	2026-2029年东亭城区绿化养护项目二标段
	一级
	207473.1851
	74人

	
	二级
	112066.64
	

	
	三级
	925630.44
	

	注： 本项目最低人员配置为74人（一级、二级养护等级每10000平方米配备1人，三级养护等级每22000平方米配备1人），其中包含项目经理1名，电工1名，驾驶员2名。投标人须提供承诺书，承诺中标后15天内，相关人员到位，承诺书格式自拟，如不满足上述条件作无效投标文件处理。


注：作业人员配置最低要求中的人员须为投标人自有员工，并为其缴纳社保。人员工资不低于无锡市现行最低标准2660元/月，并依法发放高温补贴，每年6月~9月不低于300元每月/人，依法缴纳社保，社保缴纳基数不低于4952元。项目配置中的人员必须全职为本项目服务，不可与其他项目串用，否则招标人有权取消中标资格。

五、最低设备配置
	序号
	设备名称
	备注

	1
	三辆标准制式水车（核定载质量≥8吨）
	自有车辆提供车辆购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中；若是租赁车辆需提供租赁协议（有效期需满足本项目养护期）、租赁发票、车辆购置发票、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中；或提供承诺书，承诺中标后15天内，相关车辆和设备到位，至甲方指定地点集结，等待甲方验收。车辆必须加装GPS。承诺书格式自拟。未按要求提供的作无效投标文件处理。

	2
	三台割灌机、三台水泵、三台打药机
	

	3
	一辆标准制式高空作业车
	

	4
	两台推式喷雾机、两台草坪打孔机、两台高枝油锯
	

	5
	两台树叶（树丫）粉碎机
	

	6
	两台绿篱修剪机或自走式绿篱修剪机
	

	7
	一台吊车（汽车起重机）（核定载质量或额定起重量≥8吨）
	

	8
	一辆功能抑尘车（核定载质量≥5吨）
	

	9
	一辆运输车（核定载质量≥2吨，用于运输材料）
	


注：中标后所有车辆配合招标单位配备安装符合项目要求的智能监管设备（GPS），本次招标投标供应商车辆最低配置及供应商承诺书中涉及的相关车辆均须安装，并将相关数据连接到招标单位指定的监管平台。智能监管设备由中标单位购置，智能监管设备的折旧、安装、使用及维护等一切费用已包含在综合报价范围内，由中标单位承担。
6、 养护清单
详见附件
备注：1.投标人投标时商务标部分按此明细表进行报价，单价及总价均不得超过限价否则按无效投标处理。
2.养护等级标准，具体参考锡府办〔2024〕34 号文件《区政府办公室印发关于进一步加强全区园林绿化管理工作实施意见的通知》。











































七、其他有关说明
1.投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，至服务期满为止。具体结算根据采购人核对为准。
2.中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。
3.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
4.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
5.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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四、合同书（格式）

甲方（采购人）：                            
乙方（中标方）：                            
一、采购编号：  
二、采购内容：                          
三、中标总金额：人民币（大写）                ；人民币（小写）              
四、质量要求及验收标准：                                               
五、服务期：                                                           
六、服务地点和方式：                                                    
七、合同款支付步骤和办法：                                              
八、违约责任：                                                          
九、解决争议的方式：                                                   
十、其他事项：                                                           
十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：合同一式柒份，发包人肆份，乙方贰份,采购代理机构壹份。
十四、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
发包人:：                                 承包人： 
法定代表人：                              法定代表人：
或其授权的委托代理人:	                  或其授权的委托代理人:

签约日期：

见证方：                                乙方户名：
乙方开户银行：
乙方账号：
备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

合同条款
1.甲方
1.1甲方：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处，全面负责养护管理工作。
2.乙方
2.1 乙方指派投标文件中确认的绿地养护项目负责人，具体负责本项目养护作业工作，并用书面材料报甲方备案。
2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。
2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
2.4 如甲方认为乙方项目负责人不称职的，有权要求乙方直接更换项目负责人。
3.甲方权利和义务
3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。
3.2 组织召开养护作业技术交底会。
3.3 负责乙方的日常养护作业的管理、负责日常考核、专项考核和行业管理考核。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对日常养护工作进行各项考核，主管部门将进一步加强绿化养护管理考核监管，加大飞行考核力度，采取定期检查和不定期检查，对于未按主管部门要求进行养护管理的将加大扣减作业经费力度。
3.4 甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。
3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。
3.6 在合同期内，因国家需要征用、市政道路改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。
3.7甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导点名批评每次扣3000-5000元，情节严重的扣5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。并在投标时进行相应扣分。
3.8甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。
3.9负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价。
4.乙方权利和义务
4.1 根据甲方养护工作计划，乙方应承担以下日常养护内容，以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：
（1）绿地内苗木养护、绿地园林废弃物处置；
（2）合同实施期间每年对行道树修剪一次，成片林带进行乔木总量的3%进行修剪；每年对草坪绿篱等按照总量的20%进行补植。
（3）行道树合同期内进行至少一次回缩修剪以及后期的整形修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）；
（4）浇灌绿化产生的水费、电费等相关费用由乙方自行承担
（5）树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)正常死亡树木的清理和补植；
（6）绿地内植物生长需要的施肥工作；
（7）树木回缩及处理树线矛盾；
（8）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植由乙方承担，费用不再另行结算。
（9）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；
（10）根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作；
（11）每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；
（12）配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作；
（13）汛期应配备两支应急抢险作业队伍，协助甲方做好应急抢险工作。救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。
（14）清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；
（15）项目内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；
（16）养护作业（道路绿化水车浇占道作业）避开早晚高峰导致成本增加；
（17）项目范围内存在安全隐患的杂树清理；
（18）为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用。
4.2以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：
（1）因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；
4.3必须做到日常巡查养护工作，做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。
4.3.1根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作。
4.3.2每年开展两次生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作。
4.3.3配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作。
4.4 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，养护人员报锡山东亭街道城管科备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。
4.5 建立巡视报告制，每天有专人对绿化等设施进行巡视，并做好每日巡视记录。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。
4.5.1巡视中发现绿地内有绿化设施损坏、违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，及时拆除违章搭建并恢复绿地原貌，立即报告甲方，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。
4.5.2汛期和台风季节必须有人员值班，随时处理各种情况。   
4.6 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原工程量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该项目交接完毕后5日内书面提交具体位置及工程量清单，经甲方核验并报请甲方批准后纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。
4.7 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。
4.8 按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。
4.9 加强法定节假日的正常养护工作。
4.10乙方应储备应急所需的物资，种类包括支撑木棍、绳索、铁丝、竹梯、油锯、高空修剪机以及洒水车等抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及时予以补充。
4.11乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。
4.12积极参与各项应急抢险任务，完成二级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用，由乙方承担，本次养护合同期内不再另外增加该项费用
4.13甲方在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程(具体实施疏林方案由甲方审定)，乙方组织实施，甲方不再另外增加相关费用。
4.14乙方应服从绿化行政主管部门的行业管理。
4.15 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应根据批准文件及时负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况应纳入日常考核范围。
4.16 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：
4.17.1养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；
4.17.2确保法定节假日的养护维修工作。
4.18 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。
4.19 建立应急管理值班平台，配备固定值班办公地点及电脑、网络、固定电话等设备，值班人员2名，要求会基本办公软件操作，有一定的沟通协调能力。根据甲方值班要求，负责周一至周五17:00-第二天9:00，周末及法定节假日24小时的110应急抢险值班工作包括工单接收、辖区确认及处置指令下达和回复，并接受甲方的考核。锡山区建立有固定的养护处所≥200平方米（且满足车辆、设备停放）。
4.20乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。
4.21应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。
4.22乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。
5.养护组织设计：进度计划
5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。
5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
6.质量与考核
养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任，当季养护费的30%。
6.1作业范围内有草花的必须满足四季草花种植的要求：
A.春季（4月中旬—7月上旬），种植完成时间不得晚于4月20日。主要品种：羽扇豆、飞燕草、美女樱、天竺葵、一串红（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：金鱼草、秋海棠、花烟草、孔雀草、石竹、一串紫、非洲万寿菊、彩叶草等。结合五一节主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。
B.夏季（7月上旬—9月中旬），种植完成时间不得晚于7月10日。主要品种：马齿苋（单瓣彩色）、香彩雀、夏堇（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：四季海棠、矮牵牛、千日红、鸡冠花、金叶薯等。
C.秋季（9月中旬-12月上旬），种植完成时间不得晚于9月15日。主要品种：大花万寿菊、一串红、孔雀草（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：国庆菊、海棠、几内亚凤仙、万寿菊、矮牵牛、金盏菊、鸡冠花、硫华菊等。结合十一国庆主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。
D.冬季（12月上旬—4月中旬），种植完成时间不得晚于12月15日。主要品种：冰岛虞美人（不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：三色堇、羽衣甘蓝、角堇、银叶菊、紫罗兰等。结合元旦、春节布置，突出重要节点。
注：以上主要品种中，除马齿苋、夏堇以外，其他品种蓬径不得低于20㎝，羽扇豆蓬径不得小于25㎝。 草花换季空窗期不得超过10天，空窗期现场应有草花更换提示牌。
7.检查和考核
7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。甲方将按照最新发布的东亭街道绿地养护管理办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。
7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在甲方通知整改期内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。
7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。
7.4乙方养护期间必须按照投标工程量清单要求完成草花种植、施肥、修剪、疏林、植物层次调整、色块及地被更新等项目并报甲方验收合格，完成情况将纳入专项考核。草花未按照6.1要求种植被甲方通报批评的发生一次扣除10000元。
7.5 乙方在养护合同期内有下列行为之一并被甲方通报批评的，记入不良信用记录。
7.5.1乙方未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；
7.5.2对毁绿、占绿的行为，乙方未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；
7.5.3经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件。
7.5.4乙方应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。
7.6发生重大死亡事故的，取消两年东亭街道绿地投标资格。
7.7乙方退出管护，绿地交接应及时与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原养护单位支付。
8.安全文明施工与检查
8.1 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。
8.2 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
8.3 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。
8.4 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
9.安全防护
9.1养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。
10.事故处理
10.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。
11.合同价款签订与支付
11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。甲方在合同期满审核因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款。因完成上级布置的突击性任务而发生的费用，按照当期信息价及市场价进行审核后予以支付。
11.2招标工程量清单中所提供的数量均经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，乙方按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按时调整；因合法征用、市政道路改造、临时占用绿地或招标人管理需要，调整乙方管护绿化范围时，乙方应退出相应养护范围（地段），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，招标人不负赔偿责任。
11.3合同期内，因养护范围调整增加的绿地范围遵循就近纳入的原则由沿线或附近养护单位按其现项目中标单价重新计入该标段养护；养护费扣减增加计算方式为：设施量×中标单价，并根据投标价格核算利润、税金等所有费用的总计。
11.4 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。
11.5甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方一年内累计有2个月考核分低于80分的，甲方有权无条件单方面终止合同，并取消两年东亭街道绿地养护投标资格；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，或者存在违反本合同义务情形但不能补救到位的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算，损失金额有权直接在养护费用中予以扣除。
11.6 如实际养护作业量与工程量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。
11.7对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。
11.8绿地养护工作一律不付预付款。养护费用实施考核支付的模式，每月考核一次，根据考核结果对当月养护费进行相应扣减，合同结束后一次性支付所有款项。
11.9合同总价的10%作为质保金，在合同期满后一个月内，根据合同约定的养护质量标准，经甲方验收合格的，一次性支付；不合格的按养护质量标准扣除相应费用。
11.10如因招标时间延后，导致招标合同期内绿地仍由原养护单位延续养护的，养护费按原合同每月均价按实结算。
12.违约和争议
12.1 甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其他使合同无法履行的行为，相应顺延工期。
12.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款以及甲方要求进行整改，未能整改到位的，甲方有权解除合同，并要求支付违约金，合同价的5%，赔偿因违约给甲方造成的损失（委托第三方整改的费用等），甲方选择继续履行的，乙方仍应承担违约责任和损失赔偿，甲方有权在养护费中直接扣除。
12.3 乙方不得擅自解除本合同，否则应当向甲方承担违约责任，合同价的5%，，损失赔偿（包括但不限于甲方在重新招标前委托第三方进行养护的全部费用、本次招标费用以及重新招标的费用等）。
12.4、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：
（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他甲方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行义务的，甲方可以自行或委托第三方，费用及造成的其他损失由乙方承担。
13.争议
13.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解，协商不成的，可向无锡仲裁委员会申请仲裁。
13.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：
(1) 合同确已无法履行；
(2) 双方协议停止养护作业；
(3) 仲裁机关要求停止养护作业。
14.合同中止
14.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，中止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任由乙方承担，并参照第12.3条承担违约责任和损失赔偿；
14.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。
14.3
15.普查、交接与验收
15.1普查。养护合同到期前， 采购人将通过第三方对项目的设施量进行普查，养护承包方应配合第三方的普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。
15.2交接。绿地到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新养护承包人列出清单，确系原养护承包人原因所致，应及时进行整改。
15.3验收。原养护承包人对养护项目内存在的问题整改完成准备交接前，由采购人和新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。
15.4 甲方依法组织履约验收工作。
15.5 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
15.6 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
15.7 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
15.8 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
15.9 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
16.其他
16.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。
16.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。
16.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。
17.合同生效与终止
17.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。
18.合同份数与解释
18.1合同一式六份，甲乙双方各执三份。
18.2本合同的解释权在无锡市锡山区东亭街道办事处。
19.项目验收
19.1 甲方依法组织履约验收工作。
19.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
19.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
19.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
19.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
19.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。



















附件1：安全生产目标责任书、绿化养护项目安全承诺书
安全生产目标责任书
根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》、为强化各级安全生产目标责任的落实，促进局内各部门、各条线认真履行安全生产监管职能，减少各类安全事故的发生，切实保障社会稳定和人民生命财产的安全，为确保责任目标层层落实，现由无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处（以下简称甲方）与所内各部门、条线签订本责任书。 
一、全面落实部门内安全生产责任制，严格安全生产重大事故行政责任的追究，各部门、条线主要负责人对所管区域和专业的安全生产总负责，分管负责人对分管范围内的安全生产工作全面负责。 
二、安全生产工作要列入本部门、本条线行政工作的重要内容，制定切实可行的方案措施，落实专人负责，以“安全第一，预防为主”的指导思想开展工作。 
三、继续加强安全生产监管工作，各部门、条线要深入开展基层安全生产达标活动，进一步强化安全监督管理手段，完善安全管理制度。 
四、深入开展安全专项整治。各部门、各条线针对自身的职能落实相应的整治措施（协议、保险等），确保完成上级下达的整治任务。 
五、进一步完善重特大事故应急救援体系，及时组织重特大事故隐患的重点查清和彻底整改工作，事故隐患的整改率达100%，要杜绝特大事故、减少重大事故、控制一般事故的发生，万人死亡率控制在万分之一以内，百亿元产值死亡率控制在6人以内，千人重伤率控制在千分之0.3以内。 
六、认真做好宣传教育和舆论引导工作，特别是要加强入区外商的沟通和辅导，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规和加强安全工作的重大措施，不断增强全民依法自我保护意识，依法组织对高危行业主要负责人和特种作业人员安全培训，持上岗证率达到100%。 
七、各部门、各条线对所管区域、条线上的施工队伍或下属企业签订安全目标责任状。 
发包人:：                                 承包人： 
法定代表人：                              法定代表人：
或其授权的委托代理人:	                  或其授权的委托代理人:
签约日期：
绿化养护项目安全承诺书
无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处：
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保绿化养护施工安全，本单位承诺做到以下几点：
一、做好绿化工人的安全教育和安全培训，确保绿化工人上岗作业前掌握必要的安全知识和技能。绿化工人上岗作业时，必须身着带有安全标志的绿化工作服装，不带病和疲劳作业。
二、道路养护作业现场前后50m内设立反光锥和设置安全警示标牌，并设置养护作业安全警示牌。工人作业时，应密切注意行人和车辆通行情况，防止发生安全事故，并保证养护区域道路畅通。
三、车辆驾驶人员必须持有相应的驾驶证，严禁酒后驾车。车辆行驶前应做好各项检查工作，确保车辆安全上路。车辆作业要注意遵守交通法规，安全行车。
四、道路绿化洒水使用制式水车，水花尽量避免溅及行人，做到安全施工、文明施工。
五、高空修剪作业人员必须戴安全帽，佩系安全带，严禁酒后高空作业。作业范围设置安全警示牌，注意自身安全和周围建筑物、人员的安全。高空作业人员须使用竹梯上树修枝，要确保竹梯放置稳固，竹梯两腿根部都要包上防滑材料，地膜按辅助的作业人员应戴好安全帽。
六、工人使用绿篱机、割灌机、草坪机、油锯等机械作业，先了解各机具的性能、功效、使用方法、注意事项等，应熟练操作方法，操作前检查设备、装备的安全状况和性能，保证正确、安全操作。 
七、喷洒农药时尽量避免人流量高峰，尤其是繁华路段，注意不要喷洒沿街店铺。严禁使用国家明令禁止的农药，注意作业人员、来往行人与车辆的安全。妥善保存与处理未用完农药或废弃农药瓶。
八、绿化带内的窨井盖严禁开启，发现窨井盖缺失、损坏立即做好警示措施，并及时上报相关部门。
九、为投入本项目的绿化养护工购买人身意外险。
十、本承诺书自签字之日起，至养护合同到期为止有效。
由我方负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。
特此承诺
      承诺单位（盖章）：

         承诺人（签字）：
 年   月   日
























附件2：
廉政备忘录
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人             （以下称“发包人”）与承包人                    （以下称“承包人”），特订立本备忘录。
　　第一条 双方均应做到：
　   （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行                      的合同文件，自觉按合同办事。
　　（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
　　（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
　　（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
　　（6）发现对方严重违反本备忘录义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
　　第二条  发包人应遵守以下的规定：
　　（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金，有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
　　（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
　　（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
　　（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
　　（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定以外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
　　第三条  承包人应遵守以下规定：
　　（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
　　（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。
　　（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
　　（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
　　第四条  双方违反上述规定应承担的责任：
　　（1）发包人及其工作人员违反本备忘录第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（2）承包人及其工作人员违反本备忘录第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
　　第五条  本备忘录有效期为各方签署之日起至该工程项目竣工验收为止。
　　第六条  本备忘录作为施工合同的附件，经各方签署立即生效。


发包人：                                     承包人：
法定代表人：                                 法定代表人：
或其授权的委托代理人：                       或其授权的委托代理人：

签约日期：







附件3：
东亭城区绿化养护项目综合考核表
	考核大类
	考核内容
	考核要求
	评分标准
	分值
	得分情况

	1. 人员设备考核
	项目负责人
	认真负责，合理安排各项养护管理工作，每天在微信群上报次日工作计划，包括作业内容和作业人数；管养期内不发生重大失误。
	无正当理由不按时上报日工作计划，一次扣1分。管理工作不到位造成不良影响的，视情形一次扣2-5分，情节严重的将作为不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护企业信用管理评价体系。
	3
	

	
	养护作业人员
	未经批准不得随意更换投标养护作业人员，投标作业人员不得在东亭街道以外承担养护工作。日常作业人数不低于投标人数的5/7，重要时期应根据情况加大人员投入，节假日人员安排符合主管部门要求。
	投标作业人员在东亭街道以外作业的，发现并查实一次扣5分。作业人数与上报计划不符的，1次扣2分，作业人员与投标所报人员不符的，每人次扣0.5分。
	2
	

	
	与会情况
	根据会议通知要求的人员准时参加会议
	无正当理由缺席一次扣5分，未经批准迟到或早退的一次扣2分。
	5
	

	
	值班安排
	重要节假日或应急抢险期间安排人员值班并上报值班人员名单，根据名单安排好值班工作。
	未按要求及时上报值班人员名单的，一次扣2分，值班人员不到岗查实一次扣4分。
	4
	

	
	机械配备及使用
	按照投标文件配备和使用机械。养护作业时使用统一标识的水车，投标水车仅用于东亭街道绿地作业，按规定安装GPS及喷漆编号，GPS运行正常。
	未按投标文件配备机械的，查实一次扣5分。不用统一水车，每发现一次扣2分，水车用于东亭街道以外作业经查实一次扣2分，未按规定安装GPS及喷漆编号经查实一次扣1分，GPS运行不正常一次扣1分。
	5
	

	
	物资储备
	按照投标文件和应急预案要求储备物资，人员、设备物资储备能满足救灾的需要。
	未按照投标文件和应急预案要求储备物资的，查实一次扣4分。
	4
	

	2. 养护质量考核
	绿地脏乱
	及时清理绿地内的园林废弃料；生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾及生产垃圾及时报给责任部门
	每发现一处园林废弃料扣1分；生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾及生产垃圾未及时报给责任部门，每发现一处扣2分
	6
	

	
	施肥复壮
	合理施肥，避免肥害。
	每发现一处施肥不当扣1分。
	4
	

	
	树木清理
	及时清理死株、断枝、隐患树木。
	每发现一处死株扣1分。
	5
	

	
	绿化补植
	及时补植缺失树木、草皮。
	每发现一处未补植扣1分。
	5
	

	
	设施维护
	修复破损设施（花架、花箱等），支撑牢固。
	每发现一处设施破损扣1分；支撑问题扣1分。
	4
	

	
	整形修剪
	暖季型草坪高度保持不得超过8cm、冷季型草坪保持高度不得超过10cm；针叶类植物萌条不得超过5cm、阔叶类萌条不得超过10cm；萌条整体不得超过10cm；行道树影响行车视线、遮挡交通信号灯或指示牌、影响行人或过往车辆通行。
	未及时修剪，每发现一处扣1分。
	15
	

	
	病虫害防治
	及时防治，避免病虫害、药害。
	每发现一处病虫害、药害扣1分。
	5
	

	
	灌溉排水
	合理浇水，及时排水。
	每发现一处缺水扣1分；每发现一处积水扣1分。
	5
	

	
	绿地保护
	制止毁绿、占绿行为，及时复绿。
	未制止毁绿、占绿行为扣5分，未及时复绿每处扣1分。
	5
	

	3. 综合管理考核
	养护台账

	业务台账内容真实全面，记录翔实，条理清晰，符合归档要求。
	无台账记录不得分。修剪、施肥、草坪、草花（如有）、设施维修、病虫害防治、疏林、投诉处理、养护计划、养护总结、巡查记录台账缺一项扣2分。内容不翔实、不全面酌情扣0.5-1分。
	4
	

	
	安全台账

	安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理。
	无台账记录不得分。无网络扣0.5分；网络不完整，每缺一项扣0.2分；无安全生产规章制度扣0.5分；规章制度不全扣0.2分；无安全教育培训记录扣0.5分，记录不翔实扣0.2分；未开展安全风险因素识别与分级扣0.2分；未制定风险管控措施扣0.2分；未向从业人员公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施扣0.2分；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度扣0.2分；生产安全事故隐患排查治理情况未如实记录扣0.2分，未向从业人员通报扣0.2分。
	2
	

	
	应急预案及台账

	合理的防灾预案、防灾、抗灾网络完整。
	无台账记录不得分。无网络扣0.5分；网络不完整，每缺一项扣0.2分；无应急预案扣0.5分，应急预案不完整扣0.2分。未组织本单位应急救援预案演练的扣0.2分；每半年未组织现场处置方案演练的扣0.2分；应急救援预案演练后未形成评估报告的0.2分。
	
2
	

	
	安全作业
	严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。
	发生安全事故不及时上报、抄报，每次扣2分；不按照安全规程作业，发现一次扣1分；发生安全事故，造成人员受伤的，一次扣3分，造成人员死亡的，不得分。委托其他单位、个人从事危险作业或者承揽作业的，未确认其具备相应的安全生产条件或资质的扣3分。道路上作业未穿反光服装、未戴安全帽，每发现1人扣0.5分，未按规范设置警示标志，每发现1次扣2分。
	6
	

	
	文明施工
	养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。
	浇水、修剪、施工作业不规范影响交通或妨碍市民正常生活每发现一次扣0.2分；不统一着装，每发现一人扣0.2分。
	1
	

	
	应急演练
	认真参加防灾演练，通过演练完善应急预案及储备，提升应急抢险能力。
	根据管理部门每次拟定演练内容及相应评分标准进行评分。
	1
	

	
	应急抢险工作
	积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。
	参加抢险救灾不积极、不主动，酌情扣0.5-1分。干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫超过50㎡每发现一处扣0.5分；引起植物死亡超过50㎡每发现一处扣1分；雨后绿地积水超过2天、超过50㎡每发现一处扣0.5分；危树不处理每发现一株扣0.2分；支撑不全每发现一株扣0.2分。
	3
	

	
	移植恢复
	根据管理部门指令开展树木移植和恢复工作
	不按指令开展树木移植恢复工作的一次扣2分；恢复质量不合格的每次扣1分。
	2
	

	
	现场管理
	做好开挖现场的监督管理，防止超出审批范围的开挖和毁绿
	超出审批范围的开挖和毁绿24小时内未阻止、上报的，超出审批范围20%以内1次扣1分。超出审批范围20%以外（含10%），一次扣2分。
	2
	

	
	组织管理
	积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目不失分，完成上级部门交办指令的工作。
	创建不积极扣2分；创建不达标导致行业内项目失分本项不得分；指令任务不完成一项扣2分。
	2
	


一、考核结果应用
1.项目当月度考核得分超过90分，不扣当月作业费用；如得分低于90分，每低1分扣当月项目承包费的1%；如得分低于80分，先扣除当月项目承包费的10％，每低1分再扣除当月项目承包费的2％；如得分低于70分，先扣除当月项目承包费的30％，每低1分再扣除当月项目承包费的3％。
2.一年内累计2个月月度考核得分低于80分时终止合同，进入退出程序。
二、奖惩措施
1.绿化养护单位在养护合同期内有下列行为之一并被绿化管理单位通报批评的，将作为不良行为记录纳入无锡市园林绿化施工养护企业信用管理评价体系：
①未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；
②对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；
③经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；
④应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。
⑤在重大创建活动中，因养护管理质量失分的。
⑥其他违反法律、法规、规章规定的不良行为。
2.发生重大死亡事故的养护单位，从下一年开始取消两年东亭街道绿地养护投标资格。
三、其他管理制度
1.巡查报告制度
养护单位应对养护绿地负全责。每天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告绿地管理单位（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报城管科。
2.报表统计制度
养护单位须按月上报城市绿地月度养护作业统计报表和月度养护工作计划。
附件：1．《东亭街道绿地养护管理整改通知书》
2． 《东亭街道月度养护作业统计报表》
3. 《东亭街道月度养护工作计划》






















附件1 
绿地养护管理
整  改  通  知  书

                                                                        
—————————————：
    根据检查考核，发现你单位负责管护的招标绿地         处存在                  
            等问题,请你方于  天内（  月  日前整改到位，达
到绿化养护技术标准，并将整改情况书面报我方，以备核查。
    该项问题将在        中扣分（款）      。


乙方：（签收）             甲方：（盖章）


          年   月   日



附件2      
绿地月度养护作业统计报表
	

	养护范围：                    时间：自    月    日至     月    日止

	工作内容
	完成情况
	存在问题
	整改措施

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	
单位：
	单位领导：
	项目负责人：
	制表人：




附件3     
绿地月度养护工作计划
	                                                                                   养护范围：                    时间：自    月    日至     月    日止

	工作内容
	质量标准
	完成时间
	投入劳力
（人）
	工作量（工日）

	
	
	始
	止
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	

单位：
	单位领导：
	  项目负责人：
	制表人：



六、投标文件格式







投    标    文    件



（商务标）







政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二六年  月  日


(一)投标函(格式)：
投标函
致：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
一、根据已收到的采购编号为            的    （采购项目名称）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥        的价格，按招标文件中的要求、技术规范、采购清单的条件承包本采购项目的完工。
二、我方愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日期之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定中标供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，
七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
投标供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：
地址：                   邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：

(二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

政府采购编号：
日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

我公司(单位)愿针对本次项目  （采购项目名称+标段）   进行投标。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


[bookmark: _Toc156359581](三)(投标人)法定代表人(或负责人)授权书(格式)：

法定代表人（或企业负责人）授权委托书
政府采购编号：
日期：
江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司： 
     （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  

单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：






投标人法定代表人身份证复印件：


法定代表人身份证复印件
（正面）


法定代表人身份证复印件
（反面）



法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


被授权人身份证复印件
（正面）


被授权人身份证复印件
（反面）






(四)承诺书(格式)：

承诺书

      （投标供应商名称）           在此承诺：

我方系                       的供应商，现郑重承诺：我方具有履行合同的能力，没有被责令停业、磋商资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题、没有发生过重大项目责任事故。
本公司对本项目所提供服务、成果均符合国家有关法律法规。本公司愿意遵守磋商文件的各项规定，并履行相关责任和义务。在服务期间服务规范，无违纪违规现象发生。保证所递交的响应文件、资质证书、中标后的各项评价报告所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。
我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：


(五)投标偏离表(格式)：
投标偏离表

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：按照招标文件“三、采购需求”相关要求填写，否则，视作未响应招标文件，按无效标处理。如无偏离只需标明“无偏离”，无需赘述；如有偏离，请详细列明。上表如需可自行延长。本表不得删除。


投标人名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：





(六)开标一览表(格式)：
开标一览表

投标人名称(盖章)                         政府采购编号：
	项目名称
	2026-2029年东亭城区绿化养护项目

	标段
	             标段

	项目总报价（元）
	人民币(大写)：              
人民币(小写)：              

	服务期
	三年（合同一年一签）

	项目负责人
	




法定代表人或其授权委托人签字或盖章：
日期：   年   月   日


填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。





(七)明细报价表(格式自拟)：
明细报价表

结合采购需求清单自行编制。














投 标 人：                                        （盖公章）
法定代表人或其授权代理人：                        （签字）
日    期：2026年    月    日






注：
（1）投标人报价应为综合报价，应包括完成本项目应承担的义务及相关的后续服务，如电梯设备日常巡查、维护 保养、维修、年检、应急演练、安全培训宣传、五方通话维护保养、机房空调维护保养、保险服务、管理成本和其他乙方应承担的其他义务的所有费用。
（2）项目设有投标最高限价，总保费金额超过最高限价的，其投标将被否决；
（3）表格中所填列金额均为含税价；
（4）本项目所涉及增值税费率应按照现行国家规定的增值税费率进行填报。



(八)中小企业声明函(格式)：

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


残疾人福利性单位声明函(格式)：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购项目名称）   采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：


(九)主要人员配置表(格式)：
（1）主要人员配置表
投标人名称(盖章)                           政府采购编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：



（2）项目负责人简历

投标人名称(盖章)                           政府采购编号：
	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	




法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


(十)拟投入的主要机械设备表（格式）
拟投入的主要机械设备表

投标人名称（盖章）                    项目编号： 
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	自有
	租赁
	车牌号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
备   注

	相关证明材料可附本表之后





(十一)技术服务方案（暗标） 

暗标技术标的制作要求如下：
暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。
暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。
字体、段落、页码、页面布局的设置：
字体：全部字体采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。
段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。
页码：不得设置页码、页眉、页脚。
页面布局：A4	纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

























(十二)其他(投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加)



























（十三）成交标段优先顺序承诺函（格式）

成交标段优先顺序承诺函

致： （招标人）  
(1)我公司充分理解本次项目共2个标段，投标人对2个标段均可报价，但最多只能中1个标段的要求，将按照投标人承诺的成交标段优先顺序确定成交标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。
(2)如所有开标标段经评审2个标段均为第1名时，按投标人承诺的优先顺序，选择排列于前的标段成交，其余标段无条件放弃成交权。放弃成交权的标段按得分排序名次顺延成交候选人。

	成交优先顺序
	标段
	名称及地点

	1
	
	

	2
	
	



注：投标人如参与本次项目的2个标段投标，则2个标段投标文件的成交标段优先顺序承诺必须相同，否则视为无效。

投标人：(盖章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日    期：    年  月  日
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