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[bookmark: _Toc11866] 招标公告
	项目概况：
鼓楼区交通源空气污染治理设备及草场门隧道机动车尾气治理设备运维项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年09月08日14点00分（北京时间）前递交响应文件。


 一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320106-ZHZH-G2026-0020
1.2项目名称：鼓楼区交通源空气污染治理设备及草场门隧道机动车尾气治理设备运维项目
1.3预算金额：人民币168万元
1.4最高限价：人民币168万元（交通源空气污染治理设备运维费单价限价为3.045万元/台/年；草场门隧道机动车尾气治理设备运维服务项目运维费单价限价为1.55万元/台/年；3台草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装）费，最高限价9万元，供应商需在分项报价表中填写每台运维费用及3台草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装），若供应商总价报价或单项报价超过最高限价按无效响应处理。）
1.5采购需求：本项目为南京鼓楼区交通源空气污染治理设备及草场门隧道机动车尾气治理设备运行维护服务，运行维护服务范围包含：对交通源40台空气污染治理设备以及草场门隧道24台（含3台草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装））空气治理设备的安全巡检、功能模块维护、电气维护等，具体要求详见招标文件。
1.6合同履行期限：自合同签订生效之日起1年。
1.7行业划分：其他未列明行业。
1.8本项目不接受联合体投标。
1.9本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料：
（1）投标人为企业的，提供有效的营业执照；为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书；为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书；为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照；为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料；为自然人的，提供有效的自然人身份证件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照； 
（2）提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》并加盖投标人电子公章及法定代表人签字或签章（格式详见投标文件附件）；
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（须提供中小企业声明函或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》扫描件加盖投标人电子公章）（格式见附件）。本项目属于行业：其他未列明行业。
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
3.1 获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网
3.3获取方式：网上下载
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1时间：2026年09月08日14点00分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网、中国政府采购网网站公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布的关于本项目的信息更正公告。
6.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
6.3集中考察或答疑：
采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
6.4 政府采购信用承诺
（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
a.符合国家相关规定的财务状况报告； 
b.依法缴纳税收的证明材料； 
c.依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
d.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
e.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
f.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
（2）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
（3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
a.供应商被列入严重失信主体名单； 
b.被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
c.其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
（4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：南京市鼓楼生态环境局
地址：南京市鼓楼区中山北路下关大厦
联系方式：秦工、刘工 025-58590225、18951658275
7.2采购代理机构信息
名称：江苏中衡工程顾问有限公司 
地址：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B栋19层
联系方式：鲁文茜、陆蓉、何凤 15298785217、025-87181588-8027 
7.3项目联系方式
项目联系人：鲁文茜、陆蓉、何凤
电话：15298785217、025-87181588-8027 
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一、总则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务
符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.9绿色采购
采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
4.0创新产品采购
优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
4.1网络产品、市场准入类产品采购
本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
4.2实施本国产品标准及相关政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.3未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
招标文件包括以下主要内容：
（1） 招标公告；
（2） 供应商须知；
（3） 评标标准；
（4） 采购需求；
（5） 合同主要条款及格式；
（6） 投标文件格式及附件。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
7.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标人与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8、投标文件的组成
8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）
（3）供应商资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；
（6）《南京市政府采购供应商信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（10）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于技术资料、服务成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金（本项目不适用）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 代理服务费：
本次采购活动采购代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》标准的40%计取,由成交供应商支付采购代理服务费。评委费由采购人支付。
中标单位凭《中标通知书》与采购方签订合同。在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交	
17、投标文件的递交
17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
20.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
20.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3供应商不足3家的，不得开标。
21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
22.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件未通过低价审查规则的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
22.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。
22.3.3评分标准详见文件第三章。
23、确定中标人
23.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
23.2 按以下第（1）种方式确定中标人
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 中标人确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。
23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
23.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、询问、质疑和投诉
27、询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
28、 质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
28.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。
28.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
29、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价评分标准（20分）
	价格（20分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
	20

	2.1
	商务评分标准（30分）
	业绩（9分）
	供应商提供自2023年1月1日以来（含）（以合同签订日期为准）与本次招标相同或类似运维项目的业绩，业绩有一个得3分，最高9分。
注：提供合同扫描件加盖电子公章，至少提供合同首页、关键页和签字页，未提供或提供不全不得分。
	9

	2.2
	
	人员配置（15分）
	1、拟投入本项目的运维服务人员（含管理人员）人员至少5人，其中管理人员须具有中级及以上职称证书，满足此小项得5分；在此基础上，运维人员具有中级及以上职称证书的，每提供1个加2分。本项最高9分。
2、拟投入本项目的维修服务人员（不含管理人员，运维服务人员可兼任）人员具有电工证、焊工证、高处作业证，每提供一个得2分；本项最高6分。（本项一人多证限评1次）
注：提供人员名单、职称证书、身份证、劳动合同，扫描件加盖电子公章，未提供或提供不全不得分。
	15

	2.3
	
	设备投入（6分）
	供应商拟投入的车辆为专业运维车辆（高空、货车、升降车），有一辆车得2分，本项最高得6分。
注：投标文件中须提供上述车辆的照片、行驶证、自有或租赁等相关证明材料，扫描件加盖电子公章，未提供或提供不全不得分。
	6

	3.1
	技术评分标准（50分）
	运维服务方案（10分）
	评委根据供应商提供的运维方案（包括日常运维计划、维护方法、内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换，校准等）及技术保障措施）进行综合评分：
运维服务方案详细全面、逻辑清晰、具有很强的可行性、针对性的得10分；
运维服务方案较为详细、具有逻辑性、可行性、针对性的得7分；
运维服务方案基本满足要求，逻辑性、可行性、针对性稍有欠缺的得4分；
运维服务方案差，逻辑性、可行性、针对性稍差得1分
未提供不得分。
	10

	3.2
	
	维修服务方案（10分）
	评委根据供应商提供的维修服务方案（包含测试设备启停、风机转速、监测数据采集、净化模块运行、故障报警等功能，确保各部件协同正常）得方案进行综合评分：
维修服务方案详细全面、逻辑清晰、具有很强的可行性、针对性的得10分；
维修服务方案较为详细、具有逻辑性、可行性、针对性的得7分；
维修服务方案基本满足要求，逻辑性、可行性、针对性稍有欠缺的得4分；
维修服务方案差，逻辑性、可行性、针对性稍差得1分
未提供不得分。
	10

	3.3
	
	质控方案（10分）
	评委根据供应商提供的质控方案（包括质量管理制度、标准气体要求、日常质量控制要求、质量控制资料整理）进进行综合评分：
以上方案内容非常全面、合理，针对性说明非常详细的，得10分；
以上内容有较全面、全面，针对性说明较详细的得7分；
以上内容有所欠缺，针对性说明不太详细的得4分；
以上内容差，针对性说明差的得1分；
未提供不得分。
	10

	3.4
	
	项目应急方案、安全文明作业制度（10分）
	评委根据供应商提供的项目应急方案、安全文明作业制度等（包括仪器维修、常见故障及排除、突发事件的预警及处理、安全运维管理要求等内容）进行综合评分：
项目应急方案非常贴合本项目，安全文明作业制度完整、合理，得10分；
项目应急方案适合本项目，安全文明作业制度基本完整、合理，得7分；
项目应急方案一般，安全文明作业制度不够完整、合理，得4分；
项目应急方案、安全文明作业制度不科学、不合理、不可行，得1分；
未提供不得分。
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	3.5
	
	安全管理措施（7分）
	评委根据供应商提供的运维服务相关的安全管理措施进行综合评分：
安全管理措施内容翔实、先进科学的得7分；
安全管理措施内容基本完整、较科学的得5分；
安全管理措施具备但科学性一般的得3分；
安全管理措施差，科学性差的得1分；
未提供不得分。
	7

	3.6
	
	到达现场解决问题的服务响应承诺（3分）
	在满足本项目服务要求的前提下：承诺3小时内到达现场解决问题得1分；承诺2小时内到达现场解决问题得2分；承诺1小时内到达现场解决问题得3分；未作承诺不得分。
	3


一、异常低价评审
1、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
二、价格扣除
1.小微企业价格扣除
1.1.对于专门面向中小企业的项目或者采购包，只面向中小企业采购。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.2.对于非专门面向中小企业的项目或者采购包，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.3.中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的“中小企业声明函”（见响应文件格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2符合规定条件的残疾人福利性单位在参加响应时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4. 本项目所属行业：其他未列明行业。
5.本国产品的价格扣除
5.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。



[bookmark: _Toc23380][bookmark: _Toc481057147]第四章 采购需求
一、项目概况
鼓楼区作为南京中心城区，随着大气环境质量目标任务的逐步提高，工业、印刷、汽修、加油站、餐饮、工地等固定污染源的防治措施都在不断提升，交通移动源污染在区域空气质量中的占比越来越大，对交通源引起的污染高值区域进行科学有效治理，越来越成为夺取蓝天保卫战的一项重要攻坚目标，现招标一家具有空气污染治理设备运维工作经验的厂家对鼓楼区交通源空气污染治理设备及草场门隧道机动车尾气治理设备进行为期一年的运维服务。
2、 项目预算
1、预算金额：人民币168万元，包含：
★（1）交通源空气污染治理设备运维费每台每年3.045万元的单价，40台，1年运维费预算121.8万元。
★（2）草场门隧道机动车尾气治理设备运维费按每台每年1.55万元的单价，24台运维期为1年，预算37.2万元。
★（3）3台草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装）预算9万元，此3台运维费含在24台中。
备注：运维服务期内，如因甲方要求或项目实际需要导致运维设备台数增减，经双方确认，运维费按实际增减台数及实际运行天数折算。
3、 运维要求
★（一）交通源空气污染治理设备服务要求
1、运维时间：1年。
2、运维内容：
2.1月度维保：
（1）设备断电，拆机检查电控系统、动力系统（重点检查风机液化油存量并排除渗漏风险）。
（2）拆卸前过滤模组、PM2.5气溶胶去除模组、ASF分解模组，并进行物理性检查。
（3）采用专用清洗、烘干设备（超声波低温）及配套清洗剂（中性）对前过滤模组、PM2.5气溶胶去除模组、ASF分解模组进行返厂清洗。
（4）检测清洗烘干完成的前过滤模组、PM2.5气溶胶去除模组、ASF分解模组各项性能参数。
（5）装机，将上述模组安装至设备指定位置，设备通电运行检测设备系统、传感器模组工作是否正常，同步测试该设备数据传输是否正常。
（6）每台设备拆卸前过滤模组、PM2.5气溶胶去除模组、ASF分解模组返厂清洗时，同步安装另一套已完成清洗测试的前过滤模组、PM2.5气溶胶去除模组、ASF分解模组，以保证设备连续运行。货车自备。
2.2周维保：
（1）设备断电，拆机检查电控系统、动力系统（重点检查风机液化油存量并排除渗漏风险）。
（2）对前过滤模组、PM2.5气溶胶去除模组、ASF分解模组进行物理性检查。
（3）拆卸前过滤模组返厂清洗，PM2.5气溶胶去除模组除尘。
（4）采用专用清洗、烘干设备（超声波低温）及配套清洗剂（中性）对前过滤模组进行返厂清洗。
（5）检测清洗烘干完成的前过滤模组性能参数。
（6）装机，将上述模组安装至设备指定位置，设备通电运行检测设备系统、传感器模组工作是否正常，同步测试该设备数据传输是否正常。
（7）每台设备拆卸前过滤模组返厂清洗时，同步安装另一套已完成清洗测试的前过滤模组，以保证设备连续运行。货车自备。
2.3停机维保：
（1）设备断电，拆机检查电控系统、动力系统（重点检查风机液化油存量并排除渗漏风险）。
（2）设备通电运行检测设备系统、传感器模组工作是否正常，同步测试该设备数据传输是否正常。
2.4工作频次：
运行设备每月1次月度维保和1次周维保，停机设备进行停机维保，每次维保均详细记录，并每月发送采购人备查。
3、质量控制
3.1设备功能指标
运维服务期内，确保每台设备的污染物去除效率达到考核标准或合同要求，应避免维保不当可能出现以下情况：
（1）设备效能下降，对污染物无法达到既定去除效率。
（2）设备功能模组损坏，对污染物丧失去除能力。
（3）设备电路系统或结构损坏，产生安全隐患。
3.2设备故障响应
运维服务期内，确保设备软、硬件系统稳定运行，对故障及突发情况1小时内响应，24小时内处理。无条件免费维修或更换设备各组件。
4、运行管理
运维服务期内，科学分析设备运行情况，包括效能及污染物去除效率等数据并形成报表，分别形成日报、周报和月报，并同步发送至采购人指定邮箱。
★（二）草场门隧道空气治理设备服务要求
1、运维时间：1年。
3、运维内容：
3.1设备安全巡检
自备高空车及安全设施等，按照一周一次的频率对单条隧道内设备所有吊件、螺栓进行检查，重大节日或有大型活动情况下加大巡查，提供每周巡查记录及影像资料提供采购人。
3.2功能模组维护
（1）功能模组的日常维护保养，按照一周一次的频率对单条隧道内设备前过滤模组、PM2.5气溶胶去除模组进行更换清洗。
（2）保证对所有设备提供24小时远程管控正常运行，能实时对污染空气及设备处理效能进行数据采集及分析，其中包括：PM2.5使用颗粒物传感器、PM10使用颗粒物传感器、NOX使用氮氧化物传感器、温湿度使用数字温湿度传感器、VOC传感器等传感器的正常运行。
（3）保证数据实时传输，系统可正常接入采购人指定的数据平台，系统各功能模块具备远程控制功能正常运行。
3.3电器维护
（1）自备高空车及安全设施等，按照一周一次的频率对单条隧道内设备辅助电路端子及接插件是否牢固可靠；检查各绝缘件有无破损、受潮；检查保护接地的连接是否可靠；检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护熔断器等是否正常。清理柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况。如老化，则更换已经老化、磨损严重的元件，发生紧急情况下需2小时内到达现场处理。
（2）巡检维护参照下表完成：
	内容
	部件
	解决方案

	电缆松紧度/电弧现象
	接触器检测
	更换/收紧螺丝

	电缆松紧度
	端子检测
	更换/收紧螺丝

	注意强弱电区分
	强弱电区分
	安全措施

	异常声音/尖锐
	风机常规检测
	提醒更换相关部件/与轴承

	吸合与指示灯
	继电器检测
	更换/收紧螺丝

	按钮/与电缆是否松动
	控制按钮
	更换/收紧螺丝

	通信指示灯是否有规律地闪动
	通信模块
	更换/收紧螺丝

	通信状态下指示灯常亮
	PLC运行状态
	分析故障原因

	是否有异物阻挡/正常运行
	排风扇
	清除异物/更换

	开合是否正常/电缆
	断路器
	更换/收紧螺丝

	空开跳闸
	风机是否短路，航空插头是否拧紧、漏电、虚焊
	维修风机，更换航插、电缆

	天线位置/天线是否松动/网线/指示灯是否正常
	4G模块
	更换/收紧螺丝

	是否熔断/指示灯亮起
	保险丝
	更换

	观察是否红色指示
	热继电器
	按复位按钮


能在2小时能对故障设备进行响应，24小时内处理。
4、在运维期间以下执行标准
（1）信息技术执行标准 GB/T30269
（2）通用用电设备配电设计规范 GB50055
（3）声环境质量标准 GB3096
（4）GB/T 3767-2016 《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法》
（5）防护等级 IP54
（6）电缆标准 JB/T 8734.5-2016/CCC
（7）效能要求 GB3095-2012 环境空气质量标准
（8）抗震等级8烈度
（9）防风等级抗17级台风
（10）《市政公用设施抗灾设防管理规定》住房和城乡建设部 2008
（11）空气过滤器标准 GB/T14295-2019
（12）有害物质排放 GB/T21551
（5）设备日常运维月报
设备日常运维月报次月5日前以纸质版交至采购人。
5、运维过程安全生产要求
维护服务过程中，如出现以下安全方面的事故，事故产生的一切后果及费用由中标人负责承担全部责任，采购方不承担事故任何责任。包括但不限于：
（1）运维过程中供应商工作人员出现人身安全事故，设备以及工器具出现损坏、丢失等安全事故；
（2）运维过程中因自备高空车重心不稳等原因发生倾覆而导致设备附近人员伤亡、车辆受损等事故；
（3）运维过程中因自备高空车在工作点发生自燃或因电路损坏等原因导致燃烧等事故；
（4）出现了其他因设备自身原因或供应商安装、运维安全措施保障不当导致的安全事故。
供应商应充分考虑项目现场的安全责任并采取必要的措施，确保运维服务期内不出现安全责任事故，供应商在投标文件中提供相应工作方案，在签订合同时提供安全生产责任书。
6、3台草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装）：
（1）单体调试
①维修安装完成后，逐台进行单体调试：测试设备启停、风机转速、监测数据采集、净化模块运行、故障报警等功能，确保各部件协同正常。
②校准监测传感器，确保24小时远程管控正常运行，能实时对污染空气及设备处理效能进行数据采集及分析。
③测试设备过载保护、短路保护、漏电保护功能，动作灵敏可靠。
（2）试运行
①完成调试后，进行72 小时连续试运行，记录设备运行参数（电压、电流、风量、净化效率、监测数据、故障次数等），试运行期间设备无故障、无异常，各项指标达标。
②试运行合格后，出具试运行报告，提交甲方审核。
★四、数据传输要求
1、中标人应确保鼓楼区交通源空气污染治理设备及草场门隧道机动车尾气治理设备数据实时传输至鼓楼区“天地空一体”生态环境监测系统平台，以确保运维数据传输。
2、采购人鼓楼区“天地空一体”生态环境监测系统平台对中标人发布的调度指令，中标人应在2小时内响应，24小时处理完毕。

五、付款要求
详见合同条款
[bookmark: _Toc15239]

第5章  合同主要条款及格式




（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号：          
项目名称：鼓楼区交通源空气污染治理设备及草场门隧道机动车尾气治理设备运维项目
使用单位：南京市鼓楼生态环境局
供货单位：          
签订日期：          
      




 南京市工商行政管理局
南京市财政局  监制




合同编号：
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）：南京市鼓楼生态环境局
	供应商：（以下称乙方） 

	住所地：
	住所地： 


 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市鼓楼生态环境局的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务：对鼓楼区交通源空气污染治理设备及草场门隧道机动车尾气治理设备运维项目，服务内容详见乙方投标文件等。
第二条 合同总价款 
本合同项下3台草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装）费用为：     （大写）人民币；暂定合同总价款为___________（大写）人民币，暂定合同总价不作为最终结算依据，最终结算金额以3台草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装）费用及合同期内实际运维台数乘以中标单价据实计算，中标单价分项价款在“分项报价表”中明确规定。
附：分项报价表
第三条 组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的服务达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 服务期和验收
1、自合同签订生效之日起1年
2、甲方随机抽查，一旦发现乙方未按甲方的要求进行工作，要进行相应的处罚；
乙方完成维保工作后，向甲方提出验收申请，并由甲方对项目工作进行审核确认。乙方提交的维保文档至少应包括下列文件（含文件电子版）：（1）维保、巡检工作照片（含时间、地点显示）；（2）签字单及现场工作照片（含工作内容、时间、地点、使用机械、人工等）
第七条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：自本采购项目服务合同签订后，3台设备维修安装完成且运维服务开始后，甲乙双方协商开具发票，甲方自收到乙方开具的合格的发票之日起30个工作日内支付暂定合同价款的30%作为预付款；合同履行6个月后，乙方提供阶段运维报告经甲方审核同意后，甲乙双方协商开具发票，甲方在收到乙方开具的合格的发票30个工作日内，甲方根据投标人每个月上报维保验收申请考核通过后向乙方支付暂定合同价款的30%；合同履行完成后，乙方提供运维报告、结算资料并通过维保验收申请考核后，双方确认全年实际运维总台数及最终结算金额，经甲方审核同意后，甲乙双方协商开具发票，甲方在收到乙方开具的合格的发票30个工作日内支付剩余款项。如有考核扣款则为扣除考核款后的实际金额为准。
备注：实际运维台数认定：①当月新增设备，自验收合格次日起按实际运行天数折算当月运维费②当月撤场设备，自撤场次日起停止计算运维费③每月初乙方报送上月《运维报告》。
第八条 违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的1%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%。
3、如乙方不能按期交付服务的乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方向甲方支付不少于合同总价30%违约金。同时，甲方有权据此解除合同。
7、本合同乙方因违约须承担的责任包括但不限于实际损失、律师费、诉讼费、保全费等全部费用
第九条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市鼓楼生态环境局组织的政府采购活动。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
 第十三条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
附件1：考核办法
附件2：安全生产责任书

甲    方：                              乙    方：
（盖章）                                （盖章）
法定代表人：                            法定代表人：
受权代理人（签字）：                    受权代理人（签字）：
电    话：                             电    话：     
传    真：                             传    真： 
开户银行：                             开户银行： 
银行账号：                             银行账号： 
日期：  年  月  日                     日期：  年  月  日








1

附件1：安全生产责任书
安全生产责任书
为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确安全职责，提高建设工程安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的财产与人身安全。根据《中华人民共和国建筑法》《江苏省建筑工程管理条例》《南京市施工现场管理规定》等有关国家法令法规，订立如下安全生产责任书：
1、承包人（即合同乙方）对施工现场安全生产负有主要责任。承包人应当建立健全各级安全生产责任制和群防群治制度，实行各级安全生产目标管理，推行施工现场标准化管理。承包人法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。
2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。
3、承包人必须依法加强对安全生产的监督管理，执行国家、省、市有关规范标准，积极采取措施，落实各项安全技术措施要求，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。
4、承包人应当落实安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的培训教育，增强职工的安全防范意识。未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。
特种作业人员应当经国家规定的有关部门组织培训，经考核合格，取得上岗证书后，方可上岗作业。
5、承包人及其项目部必须按规定设置专职安全员从事安全管理。专职安全员应持证上岗，并按规定独立行使职权。
6、承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织设计，并采取措施严格执行。承包人编制的安全施工组织设计应向作业人员进行书面措施交底，被交底人应当在交底书面材料上签字。
7、下列工程项目，承包人的工程项目经理部应当编制专项施工安全方案，并按规定报批后实施：①脚手架的搭设、使用和拆除；②垂直运输机械设备、起重吊装、塔吊等机具的拆除与安装；③模板工程；④施工现场临时用电；⑤其他特殊作业。
8、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机械与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。
[bookmark: page35]9、承包人及施工现场应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定，严格执行现行的安全标准规范和规程，严禁各类违章指挥与违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品，有权对危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告。
10、承包人应根据季节和生产情况的变化，定期或不定期组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。
11、承包人应当依据不同施工阶段的施工防护要求，采取相应的施工安全防护措施。现场施工安全防护措施应当符合国家劳动安全、卫生及消防标准。
施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。
12、发生重大事故时，承包人必须立即将事故的简要情况向上级主管部门、建设行政部门、建筑安监机构、公安机关、总工会、安全生产监督行政部门报告，并在 24 小时内写出书面报告。重大事故书面报告应当包括以下内容：
①事故发生地时间、地点、工程项目、企业名称；
②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；
③事故发生原因的初步判断；
④事故发生后采取的措施及事故控制情况；
⑤事故报告单位。
13、事故发生后，事故发生单位和建设行政主管部门应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事态扩大，重大事故的调查处理按照国家有关规定执行。
14、事故发生后，承包人要积极配合事故联合调查组的调查，不得隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限，不得破坏事故现场。
15、承包人应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险，支付保险费。
本责任书一式肆份，发包人（合同甲方）、承包人（合同乙方）各执贰份。

发包人（盖章）：                               承包人（盖章）：
法定代表人：                                   法定代表人：
（或委托代理人）                              （或委托代理人）

[bookmark: _Hlk135955757]
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第六章 投标文件格式及附件




（项目名称）


投标文件








供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）
年 月  日


目录

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏中衡工程顾问有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：     年    月    日

附件二、法人授权书格式

 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：
[bookmark: _Toc26810]附:1、法定代表人有效期内的身份证扫描件(正反面)



身份证反面




身份证正面





授权代表有效期内的身份证扫描件(正反面)



身份证反面




身份证正面






2、投标人近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明材料:


附件三、分项报价表

分项报价表
报价分析表

	序号
	分项名称
	运维时间
	台数
	单价
	合计
	备注

	1
	交通源空气污染治理设备
	1年
	40台
	万元
	万元
	运维服务期内，如因甲方要求或项目实际需要导致运维设备台数增减，经双方确认，运维费按实际增减台数及实际运行天数折算

	2
	草场门隧道机动车尾气治理设备
	1年
	24台
	万元
	万元
	

	3
	草场门隧道机动车尾气治理设备维修（含安装）费
	1年
	3台
	/
	万元
	此项仅设备维修（含安装），后期设备运维含在24台内。

	合计总报价
	人民币（小写）        万元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为***%。



供应商（加盖电子公章）：      
日期：        年    月    日 


 附件四、采购需求偏离表格式
 
采购需求偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。


供应商（加盖电子公章）：       
日期：        年    月    日 


 
 
 
 
 
 

附件五、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。



供应商（加盖电子公章）：     
日期：        年    月    日 


 
 


附件六、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：       
日期：        年    月    日 




附件七、 供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	
	
	
	合同
	合同签订
	联系人及
	

	序号
	项目名称
	采购单位
	
	
	
	备注

	
	
	
	金额
	时间
	电话
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商（加盖电子公章）：      
日期：        年    月    日



附件八、《南京市政府采购供应商信用承诺书》
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或签章）：

XXXX年XX月XX日
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