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	序号
	名称
	内               容

	1
	采购编号
	JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014

	2
	项目名称
	2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务

	3
	采购代理机构名称及地址
	中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司
地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B座803室
联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹
联系电话：0512-62626796-8025

	4
	采购单位名称及地址
	采购单位：苏州市吴江区震泽镇人民政府(机关经费)
地址：苏州市吴江区震泽镇镇南路1138号
联系人：徐峰
联系方式：0512-63870212

	5
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金，但须在响应文件中提供《响应保证承诺书》，格式见采购文件第六章。

	6
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起九十天（日历日）

	7
	网上报名
截至时间
	自磋商文件公告发布之日起5个工作日

	8
	响应文件提交
（上传）截止时间
	2026年9月3日13点30分（北京时间）

	9
	开启时间
开启地点
	2026年9月3日13点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）-“开标大厅”
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参加本项目采购活动。

	10
	评审时间
评审地点
	2026年9月3日13点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	11
	评分标准及评审方法
	综合评分方法，以评审总得分最高的供应商作为本项目的成交供应商，详见采购文件第四章。

	12
	履约保证金
	无

	13
	采购代理服务费
	为优化预算执行流程，提高采购效率，经采购人研究确定，本项目代理费由中标（成交）供应商支付，相关收费方式、标准及定价依据已在本项目采购文件中明确公示，相关费用已包含在供应商的投标总报价中。
【报价要求】供应商报价应当包含本项目全部代理服务费。
【收取方式】中标供应商在领取成交通知书时，向采购代理机构一次性付清。
【收费标准及依据】按中介超市发出的中标通知书金额收取，本项目代理服务费为人民币￥18340元。
服务费交纳账户：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司
账号：51711000001563
开户银行：苏州银行园区支行营业部
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[bookmark: _Toc28089]一、竞争性磋商邀请函
	项目概况 
2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务 JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026-09-03 13:30 （北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况 
项目编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014 
项目名称：2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：148.890000万元 
最高限价（如有）：148.890000万元 
采购需求：
本项目采购内容为苏州市吴江区震泽镇人民政府(机关经费)所需的2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务，具体详见竞争性磋商采购文件。
合同履行期限：2026年10月1日至2027年9月30日（具体以采购单位要求为准）。 
本项目（是/否）接受联合体：否 
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（供应商必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函，否则为无效投标），所属行业为租赁和商务服务业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.法人的分支机构不得参加本项目的采购活动(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统
方式：“苏采云”系统自行下载 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026-09-03 13:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
时间：2026-09-03 13:30 （北京时间）
地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室07 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
2.采购文件获取方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。
4.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
5.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：
采购代理机构：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司
地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B座803室
联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹   
联系电话：0512-62626796-8025
响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。
6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：苏州市吴江区震泽镇人民政府(机关经费)
单位地址：苏州市吴江区震泽镇镇南路1138号
联系人：徐峰 
联系电话：0512-63870212 
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司
单位地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B座803室
联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹
联系电话：0512-62626796-8025
3.项目联系方式
项目联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹
电话：0512-62626796-8025
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二、磋商供应商须知
1.★合格磋商供应商的资格条件
1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1.2.本项目的特定资格要求：按照《竞争性磋商公告》
1.3.满足本文件实质性要求的规定。（本文件中★标示内容为实质性要求）。
1.4.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。
（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。
（2）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（3）信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
1.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.采购政策
2.1.政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
2.2.政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
2.3.政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
2.4.强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
2.5.提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。
2.6.提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。
2.7.如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。
3.★联合体响应：不接受。
3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
3.4.联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
3.5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动
4.★转包与分包与磋商费用
4.1.本项目不允许整体转包。投标响应单位根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应承接资质或承接能力（具体根据实际需求）且不得再次分包。本项目未经甲方同意不得分包。
4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
5.磋商文件
5.1.磋商文件的内容如下：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 磋商供应商须知
第三章 采购需求
第四章 评标办法及评分标准
第五章 合同主要条款
第六章 响应文件格式
5.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
6.磋商文件的澄清和修改
6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。
6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。
7.★响应文件计量单位和使用文字
7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。
8.磋商响应文件的组成：
（一）文件组成（部分格式见附件）
8.1封面
8.2开标一览表（按系统内统一格式）
8.3响应单位材料
8.3.1关于资格文件的声明函；
8.3.2磋商响应单位基本情况表；
8.3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
8.3.4法定代表人授权委托书（如有授权）；
8.3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
8.4资格条件
8.4.1具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
8.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供最近一期（2024年或2025年）经审计的财务报告或企业最新一期的财务报表或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明；
8.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：根据供应商的实际情况提供或承诺；
8.4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；
8.4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；
8.4.6法律、行政法规规定的其他条件：提供书面声明函（格式自拟）；
8.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为租赁和商务服务业。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；
8.4.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：根据供应商的实际情况提供或承诺；
8.4.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动：根据供应商的实际情况提供或承诺；
8.4.10法人的分支机构不得参加本项目的采购活动(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)：根据供应商的实际情况提供或承诺。
8.5符合条件
8.5.1投标报价
8.5.1.1开标一览表；
8.5.1.2磋商报价分析表（如有）
8.5.2商务条款偏离表；
8.5.3服务条款偏离表；
8.5.4磋商响应函；
8.5.5投标（响应）保证承诺书；
8.5.6关于符合本国产品标准的声明函。（如有）
8.5.7其他材料。
8.6综合评审评分项
8.6.1针对本项目的服务方案；
8.6.2拟投入本项目的人员配置表；
8.6.3 类似项目业绩一览表及证明资料；
8.6.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。
注：（1）以上8.3.1-8.4.10为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上8.5.1-8.5.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块；注意不要漏项；如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。否则，响应文件可能因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝，或评审时评委有权视为响应文件未提供相关文件。
9.网上响应文件的制作
9.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（如需参考，手册如下，双击打开。）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。


9.2 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。
10.报价（编制）要求的说明
10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。
10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。
10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
10.6供应商报价必须包含本项目代理服务费，未单独列明或未包含的，视为已包含在投标总报价中，成交后不予额外支付。
11.★磋商有效期
11.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。
12.磋商响应截止时间
12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应人。
13.磋商响应文件修改和撤回
13.1.投标文件的修改应在投标截止时间前进行。
13.2.投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。
14.递交磋商响应文件相关事项
14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。
15.磋商评审程序
15.1.磋商仪式
15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。
15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。
15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。
15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。
15.2.磋商小组
15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。
15.2.2. 磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
（1）确认或者制定磋商文件； 
（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；
（3）审查供应商的响应文件并做出评价；
（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
（5）编写评审报告；
（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
（3）参与评审报告的起草；
（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
15.3.磋商工作纪律及保密
15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
15.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。
15.4.响应文件审查
15.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
15.5.供应商澄清
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
15.6.磋商程序、最后报价
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
15.6.1磋商程序
（1）本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
（2）磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
（4）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
（5）供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
15.6.2 磋商内容
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
15.6.3最后报价
（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。
（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过采购项目最高限价，均作无效投标处理。每标段如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。
（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》。
（6）评审过程中出现下列情况之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
15.7.响应无效和终止磋商活动条款
15.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:
（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；
（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。
15.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。
磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
15.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装；
（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。
15.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或者最高限价的供应商不足3家的。
（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
16.确定成交、询问及质疑
16.1.确定成交供应商
16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在相关媒体上公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。
16.2.询问及质疑
16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。
16.2.2.质疑的提出
16.2.2.1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
16.2.2.2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑将拒收。
16.2.2.3.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑（未按本项目采购公告规定获取采购文件的供应商提出的质疑将不予受理）。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
16.2.2.4.供应商提出质疑应当提交质疑函、供应商参加投标确认函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参考苏州市政府采购网关于政府采购供应商质疑函范本）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
16.2.2.5.供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。质疑函须提供原件。
16.2.2.6.供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字，同时提供自然人及代理人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法定代表人、主要负责人及代理人身份证复印件。
16.2.3.质疑的受理与答复
16.2.3.1.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
16.2.3.2.接收质疑函的方式及联系方式：
接收质疑函的方式为当场送达或邮寄。
采购代理机构：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司
地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B座803室     邮编：215000
联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹    
联系电话：0512-62626796-8025   提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）
16.2.3.3.采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
16.2.3.4.采购人、采购代理机构处理质疑的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
17.合同的签订
17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。
17.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。
18.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。
19.代理服务费：为优化预算执行流程，提高采购效率，经采购人研究确定，本项目代理费由中标（成交）供应商支付，相关收费方式、标准及定价依据已在本项目采购文件中明确公示，相关费用已包含在供应商的投标总报价中。
领取成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付采购代理服务费，含在供应商响应总报价中，预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算，预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算，按上述比例差额定率累进法计取；按中介超市发出的中标通知书金额收取，本项目代理服务费为人民币￥18340元。
服务费交纳账户：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司
账号：51711000001563
开户银行：苏州银行园区支行营业部
20.履约保证金：无。
21.磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；
（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
（4）最终报价超过采购预算或者最高限价的，不能成交；
（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；
（6）每标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购项目最高限价内不满三家的，磋商采购失败。
21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。






[bookmark: _Toc6912]三、采购需求
[bookmark: _Toc20120]受苏州市吴江区震泽镇人民政府(机关经费)的委托，中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司对其需的2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。
[bookmark: _Toc3978]一、项目编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014
[bookmark: _Toc5894]二、项目名称：2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务
三、采购方式：竞争性磋商
四、采购预算：人民币壹佰肆拾捌万捌仟玖佰元整（￥1488900.00）
最高限价：人民币壹佰肆拾捌万捌仟玖佰元整（￥1488900.00）
[bookmark: _Toc1554]五、采购内容及采购要求：
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]（一）项目概况
	序号
	湖泊名称
	所在村
	湖泊岸线长度（公里）
	服务期限
	服务时间
	备 注

	
	震泽片区
	
	24.35
	
	
	

	1
	周生荡
	金星、众安桥村
	2.85
	12个月
	2026年10月1日至2027年9月30日，具体起止时间按照合同中的约定。
	

	2
	北漾
	大船港村
	2.1
	12个月
	
	

	3
	东漾
	大船港、兴华村
	2.05
	12个月
	
	

	4
	长滩漾
	大船港村
	2.13
	12个月
	
	

	5
	三庙址漾
	兴华村与桃源镇交界
	1.7
	12个月
	
	

	6
	麻字漾
	大船港村与桃源镇交界
	2.3
	12个月
	
	

	7
	荡白漾
	三扇、花木桥村与七都镇交界
	6.6
	12个月
	
	

	8
	沙泥潭
	蠡泽村
	1.92
	12个月
	
	

	9
	汪鸭潭
	联星村与七都镇交界
	2.7
	12个月
	
	

	
	八都片区
	
	25.28
	
	 
	

	1
	白漾
	夏家斗、曹村村
	1.3
	12个月
	2026年10月1日至2027年9月30日，具体起止时间按照合同中的约定。
	

	2
	花木塘
	花木桥村
	2.85
	12个月
	
	

	3
	高家埭荡
	花木桥村
	1.5
	12个月
	
	

	4
	徐家漾
	龙降桥、花木桥村
	5.7
	12个月
	
	

	5
	钵头漾
	夏家斗、花木桥、长家港村
	4.9
	12个月
	
	

	6
	迮公荡
	联星、长家湾村
	1.75
	12个月
	
	

	7
	招认荡
	联星村
	1.05
	12个月
	
	

	8
	小官塘
	前港、长家湾村
	2.58
	12个月
	
	

	9
	北林荡
	花木桥村
	0.95
	12个月
	
	

	10
	南林荡
	龙降桥村
	1.3
	12个月
	
	

	11
	枫林漾
	前港村
	1.4
	12个月
	
	

	合      计
	49.63
	
	
	


注：1、以上20条湖泊保洁范围均包括支河、弯道。以上数据仅作参考，由响应单位自行踏勘现场后做出服务方案及报价等，采购人不再由于数据误差而更改方案。未勘察现场的中标（成交）后除采购人认可的原因外，不得以不了解现场情况为由，向采购人提出任何索赔或其他要求。
五、人员及设备配置要求
1、项目服务人员配置要求：
1.1项目最低保洁服务配置人数、岗位及年龄要求：
	项目名称
	最低配置在岗人数
	年龄
要求
	岗位
	备注

	湖泊保洁
	18
	所有上岗作业人员均须为法定劳动年龄内人员，不得使用超龄人员；
男性年龄不满 60周岁，女性年龄不满50周岁。
	保洁人员中应包括项目经理1人、安全员2人(每片区1人)
	


1.2 针对本项目人员配置标准
1.2.1必须满足上述人员的最低配置数量及标准要求，按照最长服务时间考虑在岗人数。所有人员必须身体健康，无不适合水上作业的疾病或缺陷，年龄符合招标文件要求。
1.2.2项目经理需在本项目中使用直至合同期满，除招标人认可的情况外，不得随意更换。供应商须为项目经理缴纳社会保险，响应文件中须提供为其缴纳的社保证明（有社保局盖章）扫描件，未提供的不得标。
1.2.3投入本项目专职安全员2名（每片区1人），必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中。成交后专职安全员未按投标承诺到位或更换项目专职安全员将视为违约行为，采购方将向承包人收取违约金，5000元/人次。
1.2.4保洁人员主要从事湖泊及湖面的保洁工作，钢制保洁船每条船只至少配备2名保洁人员。
1.2.5保洁人员上岗必须身着统一的保洁服装，佩戴统一的标志符号。保洁服装、标志符号和证件的设计、制作和供应，按国家规定执行。现场管理人员统一着装挂牌上岗。日常保洁服务中发现成交单位服务人员未统一着装或未着装的，视严重情况处罚500-1000元/次。
1.2.6其他：中标后，合同期内不允许更换响应文件中承诺本项目的所有管理及主要技术人员（以响应文件《人员配置表》中列出的人员为准）,如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经招标人审核通过后更换,或保洁服务期内如上述人员不能胜任保洁服务管理工作的，招标人提出要求更换的，响应单位须无条件服从更换（更换人员不得低于招标要求）,以上更换按照1万元/人/次处罚，合同期内每类人员更换不得超过2次。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实处罚2万元/次/人，并按要求完备更换手续。以上处罚费用从当期服务费用中直接扣除。
2、针对本项目每个片区设备最低配备要求：
	震泽片区及八都片区

	设备
	数量
	规格、型号
	备注

	钢制保洁船
	2条
	2M（宽）*8M（长）以上；其中有1条船必须为自动打捞船。
	采购时间为2018年1月1日（含）以后


注：成交单位须在领取成交通知书之日起7日内购置或租赁所有设备，否则将视为乙方违约，甲方有权解除合同。
六、保洁服务及管理要求：
1、保洁内容：片区范围内湖泊等水域的保洁（包括但不限于清除湖面水草、水葫芦、绿萍、福寿螺、零星蓝藻及垃圾等漂浮物、湖泊岸坡各类垃圾），整理倾倒、死亡树木，垃圾清运，驳岸杂草的清除等，具体见合同。
2、参加投标的企业：须具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险2小时内到达现场组织抢险；遇到灾害天气时需有能力组织5-10人的应急处置队伍，随时待命处置片区内的紧急情况；完成采购方安排的保洁相关的网格化、信息化平台案件。
3、所有服务人员必须经培训后上岗，加强安全作业服务意识。船舶驾驶人员应具备驾驶技能，如需持证上岗的，必须持证。
4、保洁标准：见合同附件一《水域保洁技术标准》。
5、保洁船只的样式、大小必须符合采购方规定，且必须要有资质的船厂制造。
6、保洁船只必须集中停放，停放地点需征得采购方同意。船只使用必须符合《水域保洁船只使用管理办法》。
7、每条保洁船只必须配备至少一套通讯工具，以便于出现问题及时联系解决。
8、保洁服务方式：
（1）根据采购方实际要求，对以上区域及设施提供保洁服务，积极主动与甲方协调做好安全防范工作。
（2）节假日照常上班并相应增加保洁人数，遇突击任务及重大活动时应无条件按采购方要求完成采购方布置的工作，同时要准备好一支突击保洁队伍，随时应付各种突击保洁工作。
（3）对水面水草随时发现随时清理，水域保洁产生的垃圾须放置在采购方指定的堆放点（临时垃圾收集点），并统一运到就近垃圾中转站集中处理。
9、保洁服务履行期间将按照《水域保洁技术标准》、《湖泊保洁履约评分表》、《水域保洁船只使用管理办法》对该招标项目保洁服务进行检查考核。
10、因成交方管理不善，造成保洁范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购方有权视情节要求成交单位按损失金额的10%--20%赔偿。
11、成交后提供每条船（编号）固定保洁员清单一览表清单。
七、磋商报价说明：
1、响应单位应对所投项目进行报价，报价包括完成该项目内全部内容的保洁服务项目工作所需的人工、劳保、材料、机械、耗材、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及台风、暴雨、干旱、大雪、冻害等天气因素发生突击服务等一切费用。
2、响应单位在投报价格时应充分考虑以下因素：
(1) 各响应单位应结合现场实际情况和湖泊保洁服务基本要求进行报价。
(2) 报价应考虑整个承包期限内的湖泊涉及的全部保洁内容。
(3) 报价应充分考虑保洁服务期间各种潜在风险，包括工人的意外伤害、落水等造成人员伤亡及财产损失及赔偿的风险。
(4) 保洁服务人员的安全管理、保险及相关费用。
(5) 实际保洁服务周期不足招标预定服务周期的报价风险（服务周期具体起止时间按照合同中的约定）。
3、本项目人员月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准，所有人员均须按照《中华人民共和国劳动合同法》签订劳动合同，按国家及苏州市规定缴纳各项社会保险。服务期限内因国家或地方政策性调整产生的费用由响应单位自行承担，采购单位在服务期限内不再补贴支付额外的费用。法定节假日、双休日加班费按国家有关规定核算，费用一并包含在总报价中。未能按以下要求编制响应文件和报价的，评审委员会将启动异常低价审查，供应商无法合理证明报价合规性的，按无效响应处理：
（1）人员月工资不得低于苏州市吴江区规定最低工资标准；
（2）人员社保缴费基数不得低于苏州市吴江区规定最低缴费标准；高温费每年每人不低于 1200 元（按 6 月、7 月、8 月、9 月四个月考虑）；
（3）人员意外伤害保险每年每人不低于 600 元；
（4）加班费核算：国假日及双休在岗人数按各片区每日最低在岗人数计算；国假日每年13天计算，加班工资为三倍；每年双休日按52周（即104天）计算，双休日加班工资为二倍，（以每月正常上班21.75天为基数计算）。
（5）税金、管理费及相应利润由投标响应单位自行考虑。
4、本项目所有作业人员均须为法定劳动年龄内人员，不得使用超龄人员（超龄人员指：男性年满 60 周岁、女性年满50周岁）。
八、其他综合说明： 
1、成交单位须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。响应单位必须对招标文件中提出的全部服务要求进行响应投标，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、服务要求：《水域保洁管理标准》、《湖泊保洁履约评分表》及《水域保洁船只使用管理办法》进行检查考核和验收。对采购单位提出的关于湖泊保洁服务合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。
3、合同价款的支付及付款方式：（详见合同主要条款）
（1）本项目服务费甲方根据乙方每月履约情况打分后每半年支付一次。
A.承包人当月最终履约得分在95分或以上的，发包人全额支付当月保洁费。
B.承包人当月最终履约得分在95分以下的，保洁费用按实际考核得分除以100，再乘以合同按月摊薄费用。
C.承包人在保洁服务管理期间，违反下列规定将被解除保洁服务合同，并扣除履约保证金。单次扣满40分，或连续3个月扣分总额满60分，甲方有权单方面解除合同。成交单位被解除保洁服务合同后，采购单位有权重新招标。
（2）考核固定扣款项则为百分制考核后应支付的费用中直接扣除。
（3）考核扣款为以上两项扣款的合计。
（4）保洁期限届满前2个月的保洁费用，在保洁期限届满且移交结束后进行结算和支付。如承包人违约，或承包人应承担的赔偿责任未完成时，发包人有权从该部分的保洁费中扣除违约金、赔偿金或其他应付费用，多余部分支付给承包人，不足部分承包人应向发包人方补足。
（5）承包人管理不当或其他承包人原因造成侵权责任或其他赔偿责任，由承包人全部承担，发包人因此遭受损失、承担赔付责任或先行赔付的，有权向承包人追偿。在保洁期限届满及移交结束时，若对第三者的赔偿责任或金额尚未确定的，发包人有权在赔偿金额确定且承包人履行完毕后向承包人支付保洁期限届满前2个月的保洁费用。
（6）在首次付款前，承包人应提供其为本项目服务人员购买的意外伤害险保单、服装购买凭证等。
4、合同履行期间，如出现重大综合管理缺陷，采购单位有权扣留缺陷出现之日起的综合管理费用，直至缺陷更正，如成交单位对综合管理缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在保洁费用中扣除。
5、若中标的供应商在承包综合管理期间，违反下列规定将被解除承包合同：
（1）严禁将承包的综合管理服务转包他人；
（2）相关考核办法的有关规定。
6、合同履行期间由于成交单位的责任造成社会不良影响的，采购方有权根据情节轻重采取以下一项或多项措施：
（1）解除与成交单位的合同；
（2）限制其在以后项目中的投标；
（3）涉及违约金、赔偿金或其他应付费用的，采购方有权从应支付成交单位的保洁费、已缴付的履约保证金等可扣款项中扣除（若上述款项不足或没有可扣除款项，成交单位应另行向采购方支付）。
7、因成交单位管理不善，造成保洁服务范围内的公共设施设备毁坏、损坏，由成交单位补种或直接责任人赔偿。造成重大损失的由直接责任人赔偿的，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标方按实际损失金额赔偿。
8、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。
9、成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，招标单位不承担责任。
10、响应文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，成交单位不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换所有管理及主要技术人员（以响应文件《人员配置表》中列出的人员为准）及设备，按中标方违约处理。
11、成交单位人员进场，需持有身份证，职称证书复印件，经与响应文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。
12、成交单位所需的全部工作装备和耗材均由中标人负责提供。
13、服务交接时间：中标后，由采购单位根据服务到期移交进度，另行通知进场时间，并按实际服务期结算费用。
[bookmark: _Toc120016985]14.在项目的服务过程中成交单位无法达到采购文件及合同相关约定或采购人各项要求的，项目内工作人员工作未达到采购人工作要求的，采购人有权要求成交单位在规定的时间内调换或增配服务人员，并不支付除合同约定以外的其他任何费用。
15.成交单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资等纠纷问题由磋商响应单位自行解决。成交供应商必须给工作人员按照不得低于苏州市、苏州市吴江区最新公布的最低标准有关规定支付工资和交纳正常的保险及保障费等。采购人与本项目成交供应商派遣人员不发生任何劳动和雇佣关系，派遣的人员在服务期间内若发生工伤、人身伤害或其他意外事故，由成交供应商自行负责，与采购人无关，派驻人员由成交供应商自行管理，成交供应商和派驻人员应遵守采购单位操作规章制度。成交供应商违反国家相关法规，或与聘用人员发生纠纷，均由成交供应商负责调解与处理，采购单位不承担责任。
16.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布的通知为准。


[bookmark: _Toc6594]四、评标办法及评分标准
一、评审方法
[bookmark: _Toc2682]1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标单位的评标方法。
2、综合评分的主要因素围绕：价格、技术水平、履约能力、提供设备功能服务要求等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
（1）本项目专门面向中小企业采购，本项目采购标的对应的中小企业划分标准规定所属行业为：租赁和商务服务业，不再执行价格评审优惠。
采购本国产品的评审加分（本项目不适用）：（本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。）
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
投标人对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
1. 评分标准
1. 价格分（10分）
第一步：投标报价低于或等于采购项目最高限价的，为有效投标报价。超采购项目最高限价的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100
[bookmark: _GoBack]（二）服务方案（63分）
1、单位内部管理制度方案（12分）
根据响应单位提供的单位内部管理制度方案，主要内容包括：①组织架构②保洁管理及作业制度③项目内部保洁检查考核制度④自查自纠制度⑤奖惩措施等进行综合评分。
服务方案覆盖所有内容要点，方案清晰详实，科学合理，条理性和可操作性强，得12分；服务方案的内容要点比较清晰详实，方案较为清晰、科学、合理，有一定的可操作性和条理性得9分；服务方案的内容要点有一定缺失，方案不够清晰、科学、合理，可操作性和条理性一般的得6分；服务方案的内容要点缺失较多，方案缺乏条理性，可操作性不强，得3分；未提供不得分。
2、管理服务组织方案（10分）
根据响应单位提供的针对本项目的管理服务组织方案，主要内容包括：①保洁区域划分②劳动力安排③项目经理管理措施④人员技术培训方案⑤作业流程等进行综合评分。
服务方案覆盖所有内容要点，方案清晰详实，科学合理，条理性和可操作性强，得10分；服务方案的内容要点比较清晰详实，方案较为清晰、科学、合理，有一定的可操作性和条理性得7分；服务方案的内容要点有一定缺失，方案不够清晰、科学、合理，可操作性和条理性一般的得4分；服务方案的内容要点缺失较多，方案缺乏条理性，可操作性不强，得1分；未提供不得分。                                                                   
3、进退场交接维护管理及措施方案（8分）
根据响应单位提供的进退场交接方案及对保洁承包区内环境设施的维护管理及措施方案，主要内容包括：①组织方案②档案交接③环境设施组织措施④环境设施技术措施等进行综合评分。
服务方案覆盖所有内容要点，方案清晰详实，科学合理，条理性和可操作性强，得8分；服务方案的内容要点比较清晰详实，方案较为清晰、科学、合理，有一定的可操作性和条理性得6分；服务方案的内容要点有一定缺失，方案不够清晰、科学、合理，可操作性和条理性一般的得4分；服务方案的内容要点缺失较多，方案缺乏条理性，可操作性不强，得2分；未提供不得分。                        
4、安全文明措施方案及各项应急预案（10分）
根据响应单位提供的安全文明措施及各项应急预案，主要内容包括：①人员健康保障②作业时的第三方防护及警示③垃圾保洁与处理④各种事故的应急预案⑤服务质量方面的应急预案⑥恶劣天气等的抢救应急预案等进行综合评分。
服务方案覆盖所有内容要点，方案清晰详实，科学合理，条理性和可操作性强，得10分；服务方案的内容要点比较清晰详实，方案较为清晰、科学、合理，有一定的可操作性和条理性得7分；服务方案的内容要点有一定缺失，方案不够清晰、科学、合理，可操作性和条理性一般的得4分；服务方案的内容要点缺失较多，方案缺乏条理性，可操作性不强，得1分；未提供不得分。
5、各项服务达标承诺4分：包括质量（保洁效果）承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺，每项得1分。提供承诺书扫描件并加盖公章。
6、资料、档案管理施及保障方案（9分）
根据响应单位提供的资料、主要内容包括：①档案管理施及保障方案②资料形成③规范性管理④日常的收集整理⑤日常的保存等进行综合评分。
服务方案覆盖所有内容要点，方案清晰详实，科学合理，条理性和可操作性强，得9分；服务方案的内容要点比较清晰详实，方案较为清晰、科学、合理，有一定的可操作性和条理性得7分；服务方案的内容要点有一定缺失，方案不够清晰、科学、合理，可操作性和条理性一般的得5分；服务方案的内容要点缺失较多，方案缺乏条理性，可操作性不强，得2分；未提供不得分。
7、重点难点分析和解决措施方案（10分）
根据响应单位提供的重点难点分析和解决措施方案，主要内容包括：①保洁效果重点难点②技术方面重点难点③信息方面重点难点④沟通协调解决措施⑤组织保障解决措施⑥技术保障措施等进行综合评分。
服务方案覆盖所有内容要点，方案清晰详实，科学合理，条理性和可操作性强，得10分；服务方案的内容要点比较清晰详实，方案较为清晰、科学、合理，有一定的可操作性和条理性得7分；服务方案的内容要点有一定缺失，方案不够清晰、科学、合理，可操作性和条理性一般的得4分；服务方案的内容要点缺失较多，方案缺乏条理性，可操作性不强，得1分；未提供不得分。
（三）项目人员的配备及人员综合素质（6分）
1、项目经理配置情况（3 分）
项目经理具有 3 年及以上同类项目经验的得 3 分，2 年（含）-3 年同类项目经验的得 2 分，2 年以下同类项目经验的得 1 分，其余不得分。
注：须附项目经验证明材料扫描件，以及社保部门出具的响应单位为其缴纳的社保费用证明扫描件并加盖公章或签章，否则不得分。
2、人员年龄合规承诺（3 分）
承诺拟投入本项目所有保洁作业人员均为法定劳动年龄内人员、无超龄人员，且平均年龄在 50 周岁以下的得 3 分。提供承诺书原件扫描件或签章件，未提供不得分。
（四）针对本项目的保洁服务设备配置（12分）               
1、保洁船只配置满足采购文件要求的基础上，每增加一台符合要求的船只的得2分，最多10分。
响应文件中以上船只为自有的，需提交船只购置发票复印件，购买人必须为响应单位；响应文件中提供以上船只为租赁的，需提供船只的购置发票、租赁合同、租赁发票等扫描件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期。承诺中标后购买或租赁的，需提供承诺书扫描件加盖单位公章。以上发票证明须扫描清晰、完整，如因此导致评标小组无法识别的，对应项不得分。
2、服务期间配备的其他设备（如巡视车辆、垃圾运输车等）比较，有一辆得2分，最多2分。
响应文件中以上车辆为自有的，需提交车辆购置发票、产权证、行驶证扫描件，行驶证和产权证所有人必须为响应单位；响应文件中提供以上车辆为租赁的，需提供车辆的购置发票、产权证、行驶证、租赁合同、租赁发票等扫描件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期。承诺中标后购买或租赁的，需提供承诺书扫描件加盖单位公章或签章。以上发票证明须扫描清晰、完整，如因此导致评标小组无法识别的，对应项不得分。
（五）响应单位履约能力（9分）
响应单位自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过保洁项目业绩的，每提供一份有效业绩得3分，最高9分。（响应文件中提供合同复印件加盖公章，不提供或提供不全的不得分。）


[bookmark: _Toc7783]五、合同主要条款
                                            采购编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014
甲方（采购单位）： 
联系人：                 
联系电话：                                

乙方（成交单位）：   
联系人：                 
联系电话：  
根据甲方委托中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司进行政府采购编号 JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014 的竞争性磋商采购文件、乙方成交的响应文件、成交通知书和《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方就此次成交的  2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务 相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。
依据甲方委托 中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司 进行2025-2026年度震泽镇湖泊长效保洁服务（采购编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交单位，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格组成
1.1采购的服务内容概述：
	序号
	湖泊名称
	所在村
	湖泊长度（KM）
	服务期限
	服务时间
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：包含片区范围内湖泊等水域的保洁（包括但不限于清除湖面水草、水葫芦、绿萍、蓝藻、福寿螺及垃圾等漂浮物、湖泊岸坡各类垃圾），整理倾倒、死亡树木，垃圾清运，驳岸杂草的清除等。
 1.2合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项；合同金额：人民币      （￥：        ）
二、下列文件为本合同不可分割部分
2.1中标（成交）通知书；
2.2乙方中标（成交）的投标响应文件；
2.3采购文件；
2.4乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、合同价格支付
3.1支付步骤和比例：
（1）本项目服务费甲方根据乙方每月履约情况打分后每半年支付一次。
A.承包人服务期限内最终履约得分在95分或以上的，发包人全额支付保洁费。
B.承包人服务期限内最终履约得分在95分以下的，保洁费用按实际履约核得分除以100，再乘以合同费用。
C.承包人在保洁服务管理期间，违反解约规定将被解除保洁服务合同，并扣除履约保证金。单次扣满40分，或连续3个月扣分总额满60分，甲方有权单方面解除合同。
（2）履约固定扣款项则为百分制考核后应支付的费用中直接扣除。
（3）履约扣款为以上两项扣款的合计。
（4）如承包人违约，或承包人应承担的赔偿责任未完成时，发包人有权从该部分的保洁费中扣除违约金、赔偿金或其他应付费用，多余部分支付给承包人，不足部分承包人应向发包人方补足。
承包人管理不当或其他承包人原因造成侵权责任或其他赔偿责任，由承包人全部承担，发包人因此遭受损失、承担赔付责任或先行赔付的，有权向承包人追偿。在保洁期限届满及移交结束时，若对第三者的赔偿责任或金额尚未确定的，发包人有权在赔偿金额确定且承包人履行完毕后向承包人支付保洁期限的保洁费用。 
3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3.3乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票。
（2）由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》或履约评价表。
3.4、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
四、服务工作管理、检查考核：详见附件《水域保洁管理标准》、《湖泊保洁履约评分表》、《水域保洁船只使用管理办法》。
五、不可抗力
5.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
5.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
六、合同的解除和转让
6.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
6.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
6.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
6.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
6.2.3 因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。
6.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
6.4合同的部分和全部都不得转让。
七、违约责任
7.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
7.2 甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。
7.3 乙方违约责任。
7.3.1甲方有权按照本合同第四条规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。
7.3.2 乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要去乙方继续赔偿。
7.3.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。
八、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。
九、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章且经政府采购监督管理部门备案后生效。
十、其他
乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
十、附则
10.1本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，招标代理机构一份、政府采购监督管理部门一份。 
10.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
10.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
10.4 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
（以下无正文）
附件一：《水域保洁管理标准》
附件二：《湖泊保洁履约评分表》
附件三：《水域保洁船只使用管理办法》
附件四：《履约验收方案》
	甲方（签章）：
法人代表                
或其授权代理人（签章）：



年   月   日    
	乙方（签章）：
法人代表
或其授权代理人（签章）：



年   月     日



附件一：《水域保洁管理标准》
1、通用标准：
（1）保洁范围要求：湖泊两岸之间的水域、沙洲、滩地、行洪区；湖泊两岸的护岸、堤防。湖泊两岸保洁范围至各支河口的阻拦网，水闸处保洁至闸门。设备运行、维护，垃圾日产日清，铲车、垃圾清运车等工具由乙方负责，运行产生电费乙方负责。
（2）保洁内容：本项目采购范围内的湖泊水域垃圾、水生植物打捞；驳岸、护坡表面杂树杂草杂物清除；制作安装阻拦设施；垃圾上岸点的日常管理和保洁工作。对水上筑坝和湖岸上乱开挖、乱堆放、建筑垃圾倾倒等违法违规行为及时制止并报告采购人。水域保洁产生的垃圾应转运到指定的位置，做到垃圾、杂物日产日清，保洁船舱无积存垃圾。如遇水草等大面积水生植物，响应单位则需增加船只数量，满足保洁要求。
（3）保洁时间：上午8:00-11:00、下午13:00—18:00，上午10点前完成本项目采购范围内普捞，作业时间内船只人员不得离开保洁区域。5月-11月，每条船上午、下午须在责任区段内至少完成各两遍巡回保洁，12月-4月，每条船上午、下午须在责任区段内至少完成各一遍巡回保洁。采购人可视季节情况酌情调整作业时间。
（4）保洁服务时间应包括所有节假日，并根据不同区域的特点合理调配保洁船只和人数。响应单位应做好人员配备的统筹安排工作，做到不违法用工。有重大活动保障或临时突击任务时应无条件满足采购人要求，完成采购人布置的工作。同时要准备好一支突击保洁队伍，随时应付各种突击保洁工作。
（5）人员作业要求：
A、保洁单位必须定员定岗、定保洁湖段、定保洁要求，认真开展各项工作。保洁时间段，严禁人员脱岗，如遇保洁人员临时请假等事宜，保洁单位除了立即向管理处业务科室报备以外，须在2小时内安排替班人员到位。
B、保洁人员必须会游泳，统一着装，文明作业，打捞作业时必须穿着救身衣。保洁船驾驶员必须持有相关资质。保洁船必须符合合同要求，保洁单位应做好船只各项检验和相关费用的缴纳工作，使用统一标记，保持船况良好，船容整洁，安全作业。
C、禁止酒后作业。
D、作业船只清洁有序，状况良好。打捞工具及时清理干净并保管好，不得随意乱放。
E、工作时间要集中注意力，避免发生撞船或落水，如有意外事故责任由响应单位承担。
F、同事之间要和睦相处，严禁将湖泊打捞物抛入其它湖泊。
G、作业设备保持整洁，状况良好。外表无乱挂放，工具摆放整齐。
2、湖泊保洁质量标准：
（1）湖泊保洁作业上午首轮保洁应在8:00前完成。
（2）湖面以及生态浮岛周边无垃圾、水草、树叶、树枝等漂浮物；凡属圩区性质的内湖保洁范围至外湖接口湖边处。
（3）驳岸(包括压顶)、堤岸、湖桥踏步做到无垃圾、杂草、树叶、树枝等。
（4）湖滩、弯道处无垃圾沉淀死角。
（5）水域内桥梁支柱、基础、附属设施做到无垃圾、杂草等。
（6）桥洞内无垃圾、杂草、杂物等。
（7）驳岸、桥墩等处无福寿螺卵。
（8）福寿螺必须要装袋清运，做到无害化清运。驳岸上无螺卵印记。
3、湖泊垃圾堆放质量标准：
（1）湖泊垃圾应放置在指定垃圾桶内，并将沿口清理干净，盖好盖。如周边无垃圾桶的，则打包装入垃圾袋，存放在指定场所定期清运。
（2）垃圾桶要每日清洗，外表清洁。发现垃圾容器缺失、损坏的要及时通知采购人增添、维修、更换。
4、湖泊垃圾收集质量标准：
（1）除湖泊垃圾指定地点堆放外，其它区域垃圾收集作业做到车走地净。
（2）湖泊垃圾收集做到日产日清。垃圾较多的湖泊以及重点区域应每日二次收集垃圾，确保垃圾不满溢。第一次收集时间：08:00-11:00，第二次收集：13:00-18:00（采购人可根据季节等原因进行调整）。
（3）收集结束后垃圾桶容器及时复位、摆放整齐。
（4）垃圾收集运输途中做到密闭运输、不抛洒滴漏、不得超载。
（5）垃圾应运至指定的中转站点，在进入中转场所后的排水、卸料等作业过程应严格遵守相关管理规定，服从相关人员指挥。
（6）苍蝇孽生季节及时消杀（消杀时间为：4月-11月），做到基本无蝇。
（7）如有突发事故，水生植物爆发性生长，应完全配合采购方要求。
    （5）采购人制定考核办法和标准，每月进行考核，考核结果与保洁经费拨付挂钩
5、其他
（1）保洁单位必须建立湖泊保洁日查和考勤、考核制度，每日进行自查，并按统一检查表登记。
（2）如遇重大活动或重要节日、突发环境卫生事件，保洁单位必须服从管理处的统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。
（3）保洁单位必须承诺所聘用片区内保洁人员、船只安全的全部责任，在湖泊保洁的过程中发生的一切安全问题，均由保洁单位自行负责，与发包方无关。
6、对项目负责人的考核标准：
（1）对全片区湖泊保洁工作负总责，负责人员安排和相关设备的管理与维护。
（2）负责与管理处进行日常工作的联络、沟通，按照管理处相关规章制度及考核要求，定期上报湖泊保洁情况及有关数据、报表等。未按期完成的，每次扣500元。
（3）参与管理处组织的定期考核和临时性抽查，对检查发现的问题按要求落实整改。
（4）严格落实本企业内部考核检查制度，采取定期检查与不定期抽查相结合的方式，督促湖泊保洁人员按项目要求履职，奖勤罚懒。
（5）按要求落实管理处与保洁单位临时商定的伴随服务项目，并保证服务质量。
7、对现场（安全）管理考核标准：
（1）每天对全片区湖泊保洁情况进行巡视检查。未按期完成的，每次扣500元。
   （2）监督本项目各项工作的完成情况，发现湖泊保洁不达标的情况立即组织清洁返工，直至符合要求为止。未按期完成的，每次扣500元。
   （3）对日常巡视检查情况如实进行记录，并制作台账，随时接受管理处检查。未按期完成的，每次扣500元。
   （4）接受管理处督导，发现现场保洁不力、沿线湖岸设施损坏及其他突发情况，以拍照上传、电话联系等方式向管理处业务科室及时反馈，并落实整改。未按期完成的，每次扣500元。
8、采购人将每月度进行一次评分，服务费与考核分值挂钩，具体标准按照合同约定。
    9、保洁单位如被上级检查发现保洁不到位或者群众举报查实的，每次、每处扣1000元。被新闻媒体曝光，每次、每处扣2000元。
    10、保洁单位不按时按量完成整改要求，每次扣月度保洁作业费的10%，造成较大影响的，每次扣月度保洁作业费的15%。对于整改质量不符合要求的，逾期不整改或者整改效果不符合要求的，由采购方安排其他队伍整改，费用在保洁单位的月度保洁费中扣除。
    11、对合同周期内出现如下重大违规行为之一的保洁单位将终止其合同，并进行通报，同时取消其下一轮参与湖泊保洁招标的投标权。
 （1）被发现有转包行为的；
 （2）媒体曝光核查或社会反响严重，情况属实且有责累计满3次的；
 （3）累计三次月考核分数低于70分或年度考核不合格；
 （4）拖欠保洁员工资、发生重大安全作业事故等违规行为；
 （5）其他重大违规行为的。
12、合同或采购文件中规定的其他要求。
附件二：湖泊保洁履约评分表
	类别
	考核内容
	分值
	扣分标准
	扣分点
	扣分

	保洁作业质量
	水面垃圾打捞
	20
	水面有零星点状漂浮垃圾，发现一处扣1分
	　
	　

	
	
	
	水面有成片漂浮垃圾，面积在1平米以内，发现一处扣2分
	　
	

	
	
	
	水面有成片漂浮垃圾，面积在1平米以上，发现一处扣4分
	　
	

	
	
	
	垃圾的收集、清运、处理是否及时，是否符合规定，否则每发现一次扣3分
	　
	

	
	
	
	突发性的漂浮物、垃圾、杂物打捞、清理是否及时，否则每发现一次扣3分
	　
	

	
	水面水草打捞（包含但不限于水草、水葫芦、绿萍、蓝藻、福寿螺等）
	20
	水面有水草，面积在1平米以内，发现一处扣0.5分
	　
	　

	
	
	
	水面有水草，面积在1-5平米，发现一处扣2分
	　
	

	
	
	
	水面有水草，面积在5平米以上，发现一处扣4分
	　
	

	
	湖泊附属设施的保洁（包含但不限于湖泊岸坡各类垃圾；倾倒、死亡树木；垃圾清运；驳岸杂草的清除；）
	20
	湖泊挡墙（包括直立式和护坡式）内有杂草和垃圾、杂物，发现一处扣2分
	　
	　

	
	
	
	水域内桥梁支柱、基础等不干净、发现一处扣1分
	　
	

	
	
	
	与区外湖泊交汇处拦网有破损，发现一处扣2分
	　
	

	
	
	
	检查船只是否干净整洁，标示标志是否完好无缺，否则每发现一次扣2分
	　
	

	
	船只作业管理
	20
	检查是否按照甲方批准位置停放船只，否则每发现一次扣1分
	　
	　

	
	
	
	检查船只是否配备救生圈，船上作业人员是否穿救生衣，否则每发现一次扣3分
	　
	

	
	
	
	抽查保洁当班作业船只数量是否满足合同需求，否则每缺一船扣3分
	　
	

	
	
	
	是否按要求完成首遍保洁工作，作业时间是否符合甲方要求，否则每发现一次扣2分
	　
	

	劳动组织和纪律
	人员安排、工作纪律
	20
	检查工人是否按规定要求着装，否则每发现一起扣1分
	　
	

	
	
	
	检查作业工人在作业时间内是否私活等与保洁工作无关的事情，否则每发现一起扣2分
	　
	




附件三：水域保洁船只使用管理办法
1、 作业时间
1. 水域片区保洁作业时间为8：00-18：00；
2. 除规定的休息时间，全天保洁不间断保洁。
3. 若遇吴江区的重大活动，供应商应无条件服从甲方对保洁时间的调整。
4. 每日首次水域保洁工作请见具体要求。
2、 船只使用管理
1. 在保洁服务期内供应商有责任做好船只的保管和看护工作。
2. 如果船只（含发动机）出现人为损坏或明显的外表缺损，供应商须自行支付维修费用且保证船只的正常使用。
3. 若供应商在使用期内不遵守甲方管理，擅自将船只挪为他用，甲方有权进行处罚，发现一次扣除当月保洁费一千元人民币，发现两次扣除当月保洁费两千元人民币，若发现三次以上，甲方有权终止协议的权利。
4. 供应商必须保持船体外观的完好和整洁，每天船只作业结束后必须对船体内外进行一次清洗。此外，供应商每周必须对所有保洁船只进行一次集中的保洁清洗，如船体污垢、油渍、青苔的清理，船舱内彻底冲洗等。
3、 船只停置
1. 甲供船只必须停放在甲方指定的地点。（无甲供船只）
2. 成交单位应将船只停靠在甲方制定地点且负有看护责任。若船只遗失，成交单位必须补齐船只配备的最低数量。对于没有提供停船点的片区，成交单位应自行解决停靠问题且同样负有看护责任。若船只遗失，成交单位必须补齐船只配备的最低数量。
3. 船只停放时需并排停放整齐。
4. 非保洁作业时间船只必须停回规定停置地点。
5. 船只因维修保养等原因不能停回规定地点的需提前报请甲方，由甲方专职管理人员检查核实。
4、 船只配置
1. 所有服务于甲方水域保洁片区的船只供应商必须配备一只手机（号码报甲方备案），由船只驾驶员随身携带并24小时开机，以便于随时联系调度。
2. 所有船只须按甲方要求喷涂统一标识。
3. 所有用于水域保洁的船只都需供应商自行购买，购买的船只必须符合甲方的要求。
4. 每条保洁船只必须配备两件或两件以上的救生衣，保证船上的驾乘人员人手一件。
5、 人员配备及其职责
1. 机驾人员（必须持有机动船只驾驶相关执照）按照每条机动船只一名专职驾驶员和一名辅助驾驶员配备，专职驾驶员主要工作是完成规定的机驾工作，做到专人专船，严格按操作规范作业，确保作业中人身、设施、设备的安全，保证船体清洁，文明驾驶。辅助驾驶员主要负责湖面保洁工作，协助专职驾驶安全作业以及完成机械作业的其他辅助功能等，同时在专职驾驶员不能上岗的情况下接替其岗位。
2. 做好安全检查工作，做到每天出船前、作业中、作业后对船只进行安全检查，重点检查船只设备是否性能完好，船只、设备及人员是否按操作章程进行作业，船只是否清洗干净、防火、防电、防盗等措施是否到位。
3. 保洁人员在工作时间内必须穿工作服及救生衣。
4. 做好设备维护，供应商负责机械设备日常保养与维修，并做好机械设备日常保养与维修台帐。
6、 作业要求
1. 驾驶员须根据实际的湖面、天气情况选择适当的保洁方式，作业结束后及时清洗、保养船只。
2. 保持船容整洁，船体外无污物、灰垢，作业船只标志清晰、齐全，保持良好的船容船貌和技术状况。
3. 按时出船，在规定时间内完成保洁任务。
4. 机动船只驾驶员应严格按操作规程作业，作业过程中严禁随意倾倒垃圾，防止造成二次污染。
5. 保洁船垃圾仓积满后驳运至规定地点并将仓内冲洗干净。
6. 保洁船只在完成规定的保洁任务后应在保洁责任区内来回巡视，清理、打捞零星垃圾，禁止长时间停船休息。
7、 供应商职责
1. 供应商人员在上岗前须详细了解作业范围、熟悉现场情况，制定相应的施工组织计划并上报甲方。
2. 供应商人员在上岗前须进行相应的岗位培训并经考核合格后方能上岗。
3. 供应商须制定相应的负责人岗位责任制、驾驶员岗位责任制、安全员岗位责任制、维修保养岗位责任制等管理制度，并以此进行内部考核。
4. 供应商人员须按甲方要求穿戴统一制服并佩带胸卡。
5. 供应商须购买相应的人员商业保险，购买的人员商业险不得低于甲方的最低要求，船只保险由供应商自行考虑，所有的船只、人员事故均由供应商承担并处理。
供应商须建立完备的台账资料并随时可提供给甲方。


附件四：《履约验收方案》
履约验收方案
一、验收依据
1.法律法规及政策文件
1.1《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）
1.2《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例
1.3其他相关法律法规
2.合同文件
2.1本项目政府采购合同及补充协议
2.2响应文件及采购需求书
二、验收主体及职责
1.采购人：苏州市吴江区震泽镇人民政府为履约验收责任主体，负责组织验收并确认验收结果。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。
2.验收小组：
2.1组成：由采购人指定3名及以上单数工作人员组成，并确定一名负责人参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。
2.2职责：制定验收方案、实施验收、记录过程、出具验收意见。
3.第三方机构（供应商）：配合提供验收所需资料（合同、实施方案（如有）、记录（如有）、影像证据（如有）等）。
三、验收工作起止时间
1、分期验收安排
结合合同履行过程的日常工作开展验收工作。
1.1阶段性验收：合同履行至项目开始前开展一次阶段性验收；
1.2终期验收：项目全部完成之日或合同截止后5个工作日内完成全面终期验收。
四、验收内容及标准
（一）服务范围及验收
1.检查对象
核实服务工作是否按照采购文件约定标准、响应文件承诺及采购合同实施服务。
（二）人员及设备配备验收
1.人员管理
1.1 人员配备：检查服务人员与投标文件约定人员一览表中一致情况；特殊情况人员变更资料（如有）。
2.设备配备
核验设备的配置情况及使用情况。
（三）服务质量验收
1.问题发现
1.1 抽查问题描述情况；
2.专项任务响应
检查针对。
3.信息保密与合规性
核查台账管理制度及保密协议（如有），确保未违规泄露。
五、验收程序
1.启动验收
采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（履约验收方案附件）。
2.制定验收方案
验收小组按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》要求拟定《验收工作实施方案》，明确验收时间。
3.实施验收
3.1资料审查：查验台账、影像记录等。
3.2现场场地及线上宣传等实际情况核查。
4.形成验收意见
4.1验收小组填写《政府采购履约验收书（服务类）》（见履约验收方案附件），列明各项验收结果及问题改进建议。
4.2验收结论分为“合格”或“不合格”，小组成员签字确认。
5.合同支付
按合同约定支付尾款并退还履约保证金（如有）。
六、争议处理
1.供应商对验收结果有异议的，可提交补充材料申请复验。
2.争议无法协商解决的，按合同约定通过法律途径处理。
七、档案管理
1.验收小组将以下资料归档保存：
（1）验收通知单、验收方案、原始记录、验收书。
（2）检查台账、影像证据（如有）等副本。


履约验收方案附件一：《政府采购履约验收通知单》
政府采购履约验收通知单
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	
















单位公章  年  月  日
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履约验收方案附件二：《政府采购履约验收书(服务类)》
政府采购履约验收书(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	


验收时间
	
	


验收地点
	
	


验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

□采购代理机构验收

	


验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合  格□ 不合格□
	按  时□ 不按时□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□

	
存在问题

和改进意见
	





	
最终结论
	
合  格□                              不合格□

	采购代理机构意见
	采购人意见

	


经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	


经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：



（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
1
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说明：
对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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附件1：磋商响应函
磋商响应函
中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司： 
我们收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商采购文件，包括更正公告(如有)，对磋商采购文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90天。
5、我们愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
6、我们认为贵方有权按规定决定成交者，还认为贵方有权按相关规定接受或拒绝所有的供应商成交。
7、我们愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
9、我们承诺我公司符合磋商采购文件供应商须知中“合格供应商资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
10、所有有关磋商采购文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
供应商名称：（公章）
日期：        年     月     日
附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（如有授权）


本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。
委托代理人无转委托权。特此委托。
    
供应商名称：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月     日


注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。
附件3：磋商响应报价表

（1）开标一览表（第一次报价）                

采购编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014                                                 
	序号
	项目名称
	投标总报价(元)
	备注

	1
	2026-2027年度震泽镇湖泊长效保洁服务
	
	



供应商名称：（公章）
日期：         年     月   日

注：本表中的报价为综合报价，报价包括为完成本项目服务工作所需的人工、劳保、材料、机械、耗材、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等发生的所有费用及国家规定的所有税费、履行本合同有关的一切费用。响应报价中人员费用不得低于苏州市吴江区最新公布的最低标准,报价必须含税，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。


（2）磋商报价分析表（如有）
采购编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014                                      
	片区
	湖泊名称
	长度（KM）
	服务期限（个月）
	服务单价（元/月/KM）
	合价（元）

	震泽片区
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	....
	....
	....
	....
	....

	八都片区
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	....
	....
	....
	....
	....

	
	合计
	
	
	
	

	磋商总报价（人民币）大写：                              小写：


磋商响应单位：（公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）                 
日期：         年     月    日

注：1、请响应单位按照上述格式分析投标总价，本项投标总价需与磋商响应报价表投标总价一致。如有出现漏报、错报或未报项,均由响应单位自行承担，采购单位不再另行支付其他费用。
2、湖泊保洁服务单价为保洁服务全费用综合单价，应包括完成该项目内全部内容的保洁服务项目工作所需的人工、劳保、材料、机械、耗材、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及台风、暴雨、干旱、大雪、冻害等天气因素发生突击服务等一切费用。
3、本项目人员月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准，所有人员均须按照《中华人民共和国劳动合同法》签订劳动合同，按国家及苏州市规定缴纳各项社会保险。服务期限内因国家或地方政策性调整产生的费用由响应单位自行承担，采购单位在服务期限内不再补贴支付额外的费用。法定节假日、双休日加班费按国家有关规定核算，费用一并包含在总报价中。未能按以下要求编制响应文件和报价的，评审委员会将启动异常低价审查，供应商无法合理证明报价合规性的，按无效响应处理：
（1）人员月工资不得低于苏州市吴江区规定最低工资标准；
（2）人员社保缴费基数不得低于苏州市吴江区规定最低缴费标准；高温费每年每人不低于 1200 元（按 6 月、7 月、8 月、9 月四个月考虑）；
（3）人员意外伤害保险每年每人不低于 600 元；
（4）加班费核算：国假日及双休在岗人数按各片区每日最低在岗人数计算；国假日每年13天计算，加班工资为三倍；每年双休日按52周（即104天）计算，双休日加班工资为二倍，（以每月正常上班21.75天为基数计算）。
（5）税金、管理费及相应利润由投标响应单位自行考虑。
4、本项目所有作业人员均须为法定劳动年龄内人员，不得使用超龄人员（超龄人员指：男性年满 60 周岁、女性年满50周岁）。


响应报价分析表（二）
（综合单价）
项目名称：                                               项目编号：        
	序号
	岗位名称
	人数
	综合单价（元/人×月）
	响应总价（人数×综合单价×    个月）
	服务时间

	1
	人员工资
	
	
	
	

	2
	人员社保
	
	
	
	

	3
	高温费
	
	
	
	

	4
	加班费（国假日、双休日）
	
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	



磋商响应单位：（公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）                 
日期：         年     月    日








附件4：资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 				        
        供应商名称：（公章）
日期：      年	   月 	 日

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明


我单位郑重声明：
我单位具有履行履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



        供应商名称：（公章）
    
日期：      年	   月 	 日


（3）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明  函

我单位郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



        供应商名称：（公章）
    
日期：      年	   月 	 日



（4）磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
供应商名称：（公章）
	法定代表人/负责人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	生产范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	               万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年       万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积
	       平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




（5）响应单位资格承诺书
响应单位资格承诺书
响应单位：（公章）                          采购编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014号
	序号
	响应单位部分资格要求
	是否完全满足
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	
	包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	提供最近一期（2024年或2025年）经审计的财务报告或财务报表或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	根据供应商的实际情况提供或承诺

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
	
	提供书面声明函（格式自拟）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	提供书面声明函（格式自拟）

	7
	其它有关资格证明的文件
（如有）
	
	按公告要求



供应商（公章）：
日期：      年     月     日
（6）中小企业声明资料
中小企业声明函（服务） 
本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于 租赁和商务服务业 ； 承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于 租赁和商务服务业 ； 承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。














附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（7）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  单位名称（盖章）：
                          日  期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。










（8）监狱企业声明函
监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。
1. 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：         
日     期：    年   月   日








（9）关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。/的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                       公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                                       日期：      年   月   日         


_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


（10）投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）单位（盖公章）：                      
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：                     
日期：                                        

（10）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表 

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
 
	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商名称：（盖章）
日期：        年     月     日















附件5：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）
（1）服务条款偏离表

服务条款偏离表
	           序号
	服务内容
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商应对照采购文件中服务条款的要求，响应文件与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与采购要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）
日期：         年         月       日
（2）商务条款偏离表

商务条款偏离表
	                           序号
	名称
	采购文件商务要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	服务期限
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	合同主要条款
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）
日期：         年         月       日


（3）拟投入本项目的人员配置表
(1)项目负责人情况一览表
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事湖泊保洁服务工作时间：

	5
	拥有关于湖泊保洁的相关证书：

	6
	曾获得的关于湖泊保洁方面的奖励情况（后附奖励证书复印件）：

	7
	2023年至今负责过所投项目类似业绩项目： 
1、_____________________________________
2、_____________________________________
3、_____________________________________
……………


	8
	其他需要说明的情况



供应商：（单位盖章）                       
日期：   年     月     日


拟投入本项目的人员配置表
项目名称：                              采购编号：JSZC-320509-ZHTX-C2026-0014 
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：须提供评分标准中要求的相关证明资料。供应商可参照上述格式自行设计表格投标。

供应商：（单位盖章）                       
日期：   年     月     日
[bookmark: _Toc348785014][bookmark: _Toc377652978][bookmark: _Toc348784828]









（4）类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同期
	合同金额
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：须提供评分标准中要求的相关证明资料。

供应商：（单位盖章）                      
日期：   年     月     日


（5）设备配备清单表
本项目投入设备清单表
磋商项目名称：                              磋商编号： 
	序号
	设备名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	设备性质（自有/租赁/承诺）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：


（6）服务方案： 
服务方案
	提示：
1、响应单位应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。
2、响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	





















  单位名称（盖章）：              



（7）安全责任承诺书


安全责任承诺书
致：  采购单位
我（公司）承诺，如我单位成交，我方将认真履行本次             采购项目的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


供应商（公章）：           
日期：      年     月     日


（全文完）
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