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第一章 招标公告
项目概况
[bookmark: _GoBack]江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控第三方效果评估服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月8日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320922-YCSH-G2026-0005
2.项目名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控第三方效果评估服务项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：233.05万元
5.最高限价（如有）：233.05万元
6.采购需求（简介）：根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水环境状况调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作，拟通过政府采购聘请第三方效果评估单位。效果评估具体工作包括：依据风险管控服务单位编制的总体服务方案，按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制风险管控效果评估方案，方案需经专家论证通过后执行；按照风险管控效果评估方案布置效果评估监测点位，开展采样监测；按照风险管控效果评估方案对风险管控区域开展地下水等环境介质跟踪采样监测；按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制效果评估报告，通过生态环境主管部门规定的风险管控效果评估报告专家评审等。（详细内容见本招标文件第四章）
7.合同履行期限：风险管控服务单位申请验收效果评估后至完成污染土壤及地下水风险管控效果评估（出具验收报告或者风险管控效果评估报告，包含完成验收实施方案编制并且通过专家论证评审）以及地下水等环境介质长期监测期（1年）结束。
8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：是（联合体成员合计不得超过2家）。
9.本项目是否专门面向中小企业采购项目：否。（执行政府采购小微企业价格扣除政策优惠）
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月8日09时00分00秒（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问等，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
单位名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会
单位地址：滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）
联 系 人：郑先生
联系电话：13961946499
2.采购代理机构信息（如有）
名 称：盐城市弘盛招标代理有限公司
地 址：滨海县政务服务中心2楼F区2112室
联系人：臧先生                     
联系方式：18052978738                   
3.项目联系方式
项目联系人：臧先生
联系电话：18052978738　　　
　　　　
 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
2.3如接受联合体投标的，需满足：
（1）联合体成员数量不得超过2名。
（2）投标联合体各方必须签订联合体投标协议，必须明确指定牵头方，明确约定各方职责分工，并将该联合投标协议随投标文件一并提交。联合体牵头方可被授权作为联合体所有成员的代表承担责任、统筹工作、参加招投标活动和接受指令，并负责整个合同的全面履行。联合体投标的，由联合体牵头方负责招投标活动的获取招标文件等手续，具体详见招标文件。
（3）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
（4）联合体任意一方不得处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商成员中，如某一供应商成员已参加本项目采购活动，则与其存在前述关系的供应商成员均不得单独或与其他供应商组成联合体参加本项目的招标活动。
（6）联合体投标协议书格式及内容由投标人自拟，但须明确职责分工。
（7）如联合体投标的，项目负责人必须为牵头单位正式职工。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3 本项目的中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构盐城市弘盛招标代理有限公司支付招标代理服务费，招标代理服务费收费标准根据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协〔2024]20号)标准进行收取；收取人民币 20000 元，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不承担此费用。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址详见招标公告联系方式。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。确需专业分包的部分，须经采购人同意方可履行。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。


第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
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项目编号：JSZC-320922-YCSH-G2026-0005
合同编号：______________
签订地点：______________
签订日期：2026年____月____日

甲方（采购人）
单位名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会

乙方（供应商）
单位名称：____________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定，经公开招标采购，确定乙方为中标（成交）供应商。甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控效果评估服务项目技术服务事宜协商一致，订立本合同。

第一条  项目名称与概况
1.1 项目名称：江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控效果评估服务项目
1.2 项目地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园区内
1.3 项目概况：根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水环境状况调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作，拟通过政府采购聘请第三方效果评估单位。效果评估具体工作包括：依据风险管控服务单位编制的总体服务方案，按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制风险管控效果评估方案，方案需经专家论证通过后执行；按照风险管控效果评估方案布置效果评估监测点位，开展采样监测；按照风险管控效果评估方案对风险管控区域开展地下水等环境介质跟踪采样监测；按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制效果评估报告，通过生态环境主管部门规定的风险管控效果评估报告专家评审等。
第二条  服务内容与范围
2.1 服务内容：根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水环境状况调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园需要开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。具体包括：公共区域中土壤、地下水中污染物超标10倍但人体健康风险可接受区域（A区），实施长期监测预警；公共区域土壤、地下水污染人体健康风险不可接受区域（B区），采取治理或管控措施；经污染地下水迁移模拟，地下水污染存在潜在迁移扩散风险的区域（C区），采取源削减措施。
本项目需根据《化工园区地下水污染专项整治工作方案》、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）、《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）等土壤和地下水修复和风险管控相关规定要求，依据风险管控服务单位编制的总体服务方案，按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制风险管控效果评估方案，方案需经专家论证通过后执行；按照风险管控效果评估方案布置效果评估监测点位，开展采样监测；按照风险管控效果评估方案对风险管控区域开展地下水等环境介质跟踪采样监测；按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制效果评估报告，组织并通过生态环境主管部门规定的风险管控效果评估报告专家评审等。
2.2 服务范围：（1）编制风险管控效果评估工作方案，经专家论证通过后执行。
（2）开展阶段性风险管控效果评估现场采样及检测（CMA）分析工作，开展项目竣工现场风险管控效果评估采样及检测（CMA）分析工作。
（3）根据地块修复和风险管控进度以及掌握的地块信息，对地块概念模型进行更新，为开展效果评估提供依据。
（4）编制阶段性风险管控效果评估报告及项目竣工风险管控效果评估报告，报请业主，配合准备专家评审会议相关材料,向业主及专家评审委员会汇报风险管控效果评估工作内容及结果，按专家意见修改并配合业主完成备案。
（5）运用相关信息化/智慧化软件或平台系统，对现场有关工作进行高效管理。根据项目现状的复杂性、投标人应匹配组建相应各类专业的人员、必要的设备仪器以确保满足项目需求。
（6）根据项目需求组建专职专家团队，为本项目生态环境损害鉴定、土壤及地下水的风险管控监理服务提供专业的专家技术支持，根据招标人需求组织专家团队为招标人提供必要的咨询、论证等技术咨询服务。
（7）运用专业技术人员、技术标准编制经验、项目奖项申报经验等为园区可能申报或计划申报的与本项目相关的科研课题、科研创新项目或生态环境导向开发项目或项目申报奖项提供协助、技术支撑、服务支撑和工作辅助指导等。
（同采购需求）
第三条  合同金额与支付方式
3.1 本合同总金额为人民币（大写）_________元整（小写：¥________元）。
该合同总价是指乙方为完成本合同约定的全部服务内容所需的一切费用，包括但不限于：人工费、采样费、检测分析费、差旅费、交通费、报告编制费、专家评审费、资料费、管理费、税金、保险及其他相关费用。

3.2 付款方式：预付款：合同签订后支付合同额的30%作为项目预付款（中标人向招标人提供等额预付款保函）（预付款部分在首次支付时予以抵扣，同时退还预付款保函）；
①B区（土水风险不可接受区域）现场服务工作全部完成，效果评估阶段性验收后支付至合同额的50%；
②项目通过采购人组织的履约验收且效果评估通过专家评审后一次性付清余款。
3.3 每次申请付款前，乙方应向甲方提供等额有效的增值税发票。因乙方未及时提供发票导致付款延误的，责任由乙方承担。

第四条  服务期限
4.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
4.2 因甲方原因或不可抗力导致工作延期的，服务期限相应顺延，双方另行协商确定。

第五条  甲方权利与义务
5.1 甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查，提出合理的意见和建议。
5.2 甲方应按合同约定及时支付合同款项。
5.3 甲方应协调提供乙方开展工作所需的场地条件、相关资料及工作便利，包括但不限于：地块环境调查与风险评估报告、修复技术方案、施工组织设计、工程竣工报告、监理报告、环境监测数据等。
5.4 甲方应协助乙方协调与修复施工单位、监理单位及相关部门的关系。
5.5 甲方应在收到乙方提交的阶段性成果后__7__个工作日内进行审核并反馈意见，逾期未反馈视为认可。

第六条  乙方权利与义务
6.1 乙方在从服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。
6.2 乙方应及时调整不适应工作需求的人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
6.3 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
6.4 乙方负责派驻点服务人员的人事管理。
6.5 乙方要设立项目负责人，制定适合的详细工作服务流程与方案，制定对服务人员的考核办法。
6.6 乙方要加强对服务人员的管理与培训，并保证服务人员的稳定性，未经甲方允许不得擅自更换服务人员。
6.7 服务人员要遵守甲方的劳动考勤纪律及其它相关规章制度，接受甲方的工作安排与指导，做好本职工作。
6.8 服务人员必须做好相关信息保密工作。不得对外透露在工作中接触到的参保人员及业务相关单位或个人隐私信息。
6.9 服务人员要忠于职守，坚决维护以采购人为中心的团队形象，礼貌待人，文明服务，尊重和保护纳税人的权利，依法接受监督。服务人员不得兼职、服务过程中不得向他人透露自己的姓名和个人联系方式、不得谋取不正当利益等等。
6.10 根据效果评估方案开展效果评估工作等，如委外检测机构的，检测报告必须由具有相应资质水平（CMA）的检测的单位出具。如专业工作委外分包的，应先行报备甲方同意。
6.11 乙方除应为服务人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
6.12 乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。
第七条  质量要求与验收标准
7.1 质量要求：合格。

7.2 验收标准：风险管控效果评估报告通过专家评审，并通过招标人或相关部门组织的履约验收。
第八条  知识产权
8.1 乙方在履行本合同过程中形成的全部成果（包括但不限于报告、数据、图件、工作方案等）的知识产权归甲乙双方共有。
8.2 乙方保证其提交的成果不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权纠纷，由乙方承担全部法律责任。
第九条  保密条款
9.1 双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他不宜公开的信息负有保密义务。
9.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述保密信息。法律法规另有规定或政府部门依法要求提供的除外。
9.3 保密义务在本合同终止后长期有效。
第十条  违约责任
11.1 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，按未付金额的__5__‰向乙方支付违约金，但最高不超过合同总金额的__10__%。
11.2 乙方未按合同约定的时间节点完成工作的，每逾期一日，按合同总金额的__5__‰向甲方支付违约金，但最高不超过合同总金额的__10__%。
11.3 因乙方原因导致工作成果质量不符合要求，乙方应无偿返工直至达到合同约定标准；经返工仍不能达到要求的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部费用并赔偿甲方损失。
11.4 乙方违反保密义务的，应向甲方支付合同总金额__10__%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第十一条  不可抗力
12.1 因不可抗力导致一方不能履行或不能完全履行合同义务的，根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。
12.2 遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后__7__日内书面通知对方，并在__7__日内提供相关证明材料。
12.3 不可抗力事件结束后，双方应协商确定合同是否继续履行、变更或解除。

第十三条  合同变更与解除
13.1 本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致并以书面形式确认。
13.2 有下列情形之一的，甲方有权解除合同：
（1）乙方将本合同项下服务擅自转包的；
（2）乙方的工作成果经两次返工仍不能达到合同约定质量标准的；
（3）乙方逾期__30__日仍未完成主要工作的；
（4）因乙方原因造成重大环境污染事故或安全事故的。

13.3 合同解除后，双方应根据已完成的工作量进行结算。

第十四条  争议解决
14.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
14.2 协商不成的，按下列方式解决（二者择一）：
□ 提交________仲裁委员会仲裁；
☑ 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  其他约定
15.1 本合同一式__8__份，甲方__4__份，乙方__3__份，采购代理机构1份，具有同等法律效力。
15.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
15.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
15.4 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
15.5 其他约定事项：
____________________________________________
____________________________________________

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	
	

	法定代表人或授权代表（签字）：
	法定代表人或授权代表（签字或签章）：

	
	项目负责人（签字或签章）：

	日期：____年____月____日
	日期：____年____月____日






 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:服务类项目。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏滨海经济开发区沿海工业园地下水污染风险管控第三方效果评估服务项目
	其他未列明行业


采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
[bookmark: _Toc120614281]一、项目概述及要求
1．采购标的项目简述：根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水环境状况调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作，拟通过政府采购聘请第三方效果评估单位。效果评估具体工作包括：依据风险管控服务单位编制的总体服务方案，按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制风险管控效果评估方案，方案需经专家论证通过后执行；按照风险管控效果评估方案布置效果评估监测点位，开展采样监测；按照风险管控效果评估方案对风险管控区域开展地下水等环境介质跟踪采样监测；按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制效果评估报告，通过生态环境主管部门规定的风险管控效果评估报告专家评审等。
2．采购标的服务期要求：风险管控服务单位申请验收效果评估后至完成污染土壤及地下水风险管控效果评估（出具验收报告或者风险管控效果评估报告，包含完成验收实施方案编制并且通过专家论证评审）以及地下水等环境介质长期监测期（1年）结束。
3.采购标的验收标准：风险管控效果评估报告通过专家评审，并通过招标人或相关部门组织的履约验收。
4.采购标的服务要求：详见“二、采购需求及服务内容”。
5.采购标的质量要求：合格。（同招标公告要求）
6.本项目允许联合体投标（联合体成员合计不得超过2家）。
二、采购需求及服务内容
1.服务范围：根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水环境状况调查评估结果，江苏滨海经济开发区沿海工业园需要开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。具体包括：公共区域中土壤、地下水中污染物超标10倍但人体健康风险可接受区域（A区），实施长期监测预警；公共区域土壤、地下水污染人体健康风险不可接受区域（B区），采取治理或管控措施；经污染地下水迁移模拟，地下水污染存在潜在迁移扩散风险的区域（C区），采取源削减措施。
本项目需根据《化工园区地下水污染专项整治工作方案》、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）、《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）等土壤和地下水修复和风险管控相关规定要求，依据风险管控服务单位编制的总体服务方案，按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制风险管控效果评估方案，方案需经专家论证通过后执行；按照风险管控效果评估方案布置效果评估监测点位，开展采样监测；按照风险管控效果评估方案对风险管控区域开展地下水等环境介质跟踪采样监测；按照国家和地方相关技术导则和工作指南，编制效果评估报告，组织并通过生态环境主管部门规定的风险管控效果评估报告专家评审等。
2.服务内容：
（1）编制风险管控效果评估工作方案，经专家论证通过后执行。
（2）开展阶段性风险管控效果评估现场采样及检测（CMA）分析工作，开展项目竣工现场风险管控效果评估采样及检测（CMA）分析工作。
（3）根据地块修复和风险管控进度以及掌握的地块信息，对地块概念模型进行更新，为开展效果评估提供依据。
（4）编制阶段性风险管控效果评估报告及项目竣工风险管控效果评估报告，报请业主，配合准备专家评审会议相关材料,向业主及专家评审委员会汇报风险管控效果评估工作内容及结果，按专家意见修改并配合业主完成备案。
（5）运用相关信息化/智慧化软件或平台系统，对现场有关工作进行高效管理。根据项目现状的复杂性、投标人应匹配组建相应各类专业的人员、必要的设备仪器以确保满足项目需求。
（6）根据项目需求组建专职专家团队，为本项目生态环境损害鉴定、土壤及地下水的风险管控监理服务提供专业的专家技术支持，根据招标人需求组织专家团队为招标人提供必要的咨询、论证等技术咨询服务。
（7）运用专业技术人员、技术标准编制经验、项目奖项申报经验等为园区可能申报或计划申报的与本项目相关的国家科研课题、省级技术中心验证基地、科研创新项目或生态环境导向开发项目或项目申报奖项提供协助、技术支撑、服务支撑和工作辅助指导等。
3.服务要求：按照国家、江苏省和盐城市土壤和地下水修复和风险管控等相关规范、规定，完成采购人要求的工作。
4.项目实施依据：《化工园区地下水污染专项整治工作方案》、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）、《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）‌等文件。
注：如项目实施期间国家或地方或行业发布最新标准的，按最新标准执行，且不增加任何费用（政策另有要求的除外），中标人包干，相关政策及成本风险自行考量自行承担。
5.工作成果
至少包括：
（1）项目风险管控工程效果评估方案
（2）项目阶段性风险管控工程效果评估报告及相关附件（根据项目实施情况，如需要则提供）
（3）项目风险管控工程效果评估报告及相关附件
三、服务保障
1、供应商应对照采购文件要求，说明所提供已对招标人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。
2、供应商可以在投标文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。
3、如果发生因供应商工作失职造成安全事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。
四、其他管理要求
1、中标人应自行承担项目实施期间所产生的交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）等一切费用。
2、中标人在服务期间须遵守下列廉洁执业规则：
①不得收受和索取企业的任何报酬、礼品、土特产。
②不得在现场工作期间与企业开展项目洽谈、产品推销、争取赞助等活动。
③不得在现场工作期间接受企业接待，工作期间一律不得饮酒。
④不得泄露企业的技术和商业秘密。
3、成交供应商不得利用服务区域内的招标人房产、服务、水电等资源从事其他经营或非法活动，不能改变其服务性质。
五、服务开展的原则及奖惩条款
下列条款投标无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容，中标后遵照执行：
1．拟投入本项目人员须专门服务于本项目，且原则上不得更换。中标后，承诺拟投入的人员未按承诺到位或中标单位未经采购单位批准私自更换的，一经发现处罚10000元/人·次，同时中标单位仍应按投标响应文件中承诺的将人员配备到位。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
2．中标单位如需更换项目人员，应向招标人提出书面申请，经招标人批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，招标人将要求中标单位更换项目人员，且所更换人员不得低于其投标响应文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目组人员均视为中标单位违约行为，招标人将向中标单位收取违约金，项目负责人10000元/人·次；其他相关人员1000元/人·次。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
3．中标单位原则上应当提供驻场服务和工作指导，如无法提供驻场人员的，一经发现，招标人有权处罚10000元/人·次。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
4．本项目服务周期较长，服务项目点位分散，投标人中标后应当在服务区域内设立配置固定的办公场所，配置相应的软硬件设施以满足项目需求，人员办公地点集中化便于人员管理。否则，招标人有权处罚10000元/次。（投标时无须单独出具承诺材料，投标即视为承诺相关内容。）
5．投标单位对招标人提供的数据、材料及检测结果、调查评估结果具有保密义务，如发现投标单位有任何形式的泄密行为，招标人有权解除合同并追究其相关责任。
6．投标单位根据招标人的具体要求开展委托工作，并对招标人负责；完成指定项目后，应按招标人要求及时出具相关书面材料，并拟定费用明细，经招标人审核后作为结算凭据。
7．投标单位根据招标人的要求开展风险管控服务工作，并做好质量控制。在服务过程中如发现由于客观原因而严重影响项目进度的，由投标单位提出延长项目完成时间的书面申请，经招标人核准后给予时间调整。
8．投标单位应加强对分包单位的管理。投标单位需按照国家现行法律法规组织并协调分包单位开展相关服务工作，导致服务过程不佳的，由投标单位承担总体责任，招标人将对投标单位予以警告（同时予以10000元/次的处罚）直至不再对其进行委托或解除合同，并追究造成招标人损失的责任。
9．投标单位应加强对项目服务过程中相关资料的保管，服务工作全面完成后，投标单位应按相关文件及招标人要求备案电子与纸质资料；其余资料，投标单位应按招标人要求存档保管，并应及时响应招标人对评估资料进行调用、审核等要求，纸质材料保管时间为至少三年，电子版材料保管时间至少十年。对档案管理不完善造成资料遗失的供应商，招标人将予以警告直至不再对其进行委托或解除合同。
10．投标单位及其委托的分包单位须按照招标人要求配合完成风险管控服务全流程的信息化相关工作并对其负责，包括数据收集、录入、上传、运维及招标人要求的其他相关工作。
11．投标单位应积极主动配合招标人有关工作，服从管理调配。如服务过程中投标单位无正当理由不配合招标人工作的，处罚款5000元/次。
12．投标单位应对本项目的所有成果材料及请款材料的合法性、规范性、真实性、准确性、完整性负责，加强内容审核，提交至招标人的材料原则上不予替换。由于投标单位原因导致材料需重新提交的，招标人将予以警告直至不再对其进行委托。涉及总体服务方案等方案编制的，方案需依据国家、江苏省、盐城市、滨海县相关文件要求开展，应通过专家评审，作为后续工作的依据。
 


第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
评标方法与评标标准
	序号
	评审项
	评审细则
	分值
权重

	1
	价格分
	投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。
	10

	2
	商务分
	投标人业绩
	投标人自2020年01月01日（含）（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的效果评估服务业绩，每提供1个得1分，本项最高得5分。
注1：类似业绩指：地块（或场地）土壤（或地下水）修复（或应急处置工程或风险管控工程）的效果评估服务业绩。与本项目工业污染地块修复或管控技术特征不一致的矿山修复、固体废物处理处置、生活垃圾处理处置、水体修复、生态修复、底泥治理、农田治理等对应效果评估业绩不作为类似项目业绩。
注2：投标时需提供合同扫描件、中标（成交）通知书扫描件（如有），所提供业绩材料须能反映项目时间、项目类型等项目特征指标，未提供不得分。
注3：如要求提供的业绩证明材料不能反应项目内容，需提供业绩发包人出具的证明材料扫描件，否则不得分。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	5

	
	
	CMA检测能力
	CMA实验室配备评估（3分）：
投标人拟投入本评审项目使用的硬件设施包括CMA认证检测实验室或实验分析中心的按照下述细则进行评审：
①投标人具备CMA检测实验室的，得3分；
②投标人不具备CMA认证检测实验室或实验分析中心的，本评审项不得分。
本项最高得3分。
注：投标人的CMA认证检测实验室或实验分析中心须提供质量技术监督部门出具的CMA资质认证证书扫描件，未提供不得分。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	3

	
	
	技术能力
	投标人参与过国家级环保标准、指南或规范编制的，每提供 1 个得 2 分；参与省级环保标准、指南或规范编制的项目，每提供一个得 1分；本项最高得 5 分。
注：投标文件中须提供标准（指南或规范）的首页、前言等能体现标准名称、编制单位名称等内容的扫描件予以佐证。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	5

	
	
	咨询水平
	投标人具有工程咨询单位（生态建设和环境工程）专业甲级资信能力的，得3分；具有乙级（含暂定）资信能力的得1分。
注：提供有效的资信证书扫描件，否则不得分。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	3

	
	
	技术平台
	投标人具有省部级及以上土壤或地下水环境保护相关技术平台（含重点实验室、工程技术中心、研发中心等）的，得5分；其他级别的，得2分。
注：本项须提供有关证书或发文文件或官网截图予以证明，否则不予认可。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	5

	3
	技术分
	技术分编制及评审要求：评标委员会专家根据以下技术分评分点横向对比打分，投标供应商未提供相关方案或提供的方案内容极差严重偏离本项目采购需求的，经评标委员会认定可不予给分。

	
	
	项目理解及重难点分析（10分）
	投标人应根据本项目要求通过现场踏勘等方式自行理解，技术服务方案突出本项目的工作难点重点。
评标专家综合评审有关技术方案：技术方案评价为优的得10分；技术方案评价基本满足采购需求的得7分；技术方案评价次于采购需求的得4分；技术方案严重负偏离采购需求或未提供技术方案的不得分。
	10

	
	
	效果评估工作方案（10 分）
	投标人应根据本项目特点，撰写效果评估工作方案，包括但不限于：人员投入与安排、仪器使用、效果评估工作程序与内容、效果评估报告编制及评审等，做到科学合理、分工明确、目标清楚、职责明确。评标专家综合评审有关技术方案：技术方案评价为优的得10分；技术方案评价基本满足采购需求的得7分；技术方案评价次于采购需求的得4分；技术方案严重负偏离采购需求或未提供技术方案的不得分。
	10

	
	
	效果评估质量管理和保障措施（7分）
	投标人结合本项目特点，提出质量管理制度和保障措施，要求科学合理且可操作性强。评标专家综合评审有关技术方案：技术方案评价为优的得7分；技术方案评价基本满足采购需求的得5分；技术方案评价次于采购需求的得3分；技术方案严重负偏离采购需求或未提供技术方案的不得分。
	7

	
	
	服务进度及保障措施（7分）
	投标人应根据本项目特点，提出服务进度及保障措施，要求措施全面、投入充分且能够确保服务进度。评标专家综合评审有关技术方案：技术方案评价为优的得7分；技术方案评价基本满足采购需求的得5分；技术方案评价次于采购需求的得3分；技术方案严重负偏离采购需求或未提供技术方案的不得分。
	7

	
	
	服务风险防控及应急预案（6分）
	投标人应根据本项目特点，提出服务风险防控及应急预案，要求风险预判充分、防控措施及应急预案全面、可操作性强。评标专家综合评审有关技术方案：技术方案评价为优的得6分；技术方案评价基本满足采购需求的得4分；技术方案评价次于采购需求的得2分；技术方案严重负偏离采购需求或未提供技术方案的不得分。
	6

	4
	服务分
	服务团队（项目负责人）
	项目负责人具有环境类相关（指环境科学、环境工程、化学或土壤污染防治、土壤学、水文地质等）专业副高级及以上职称的，得2分；（指环境科学、环境工程、化学或土壤污染防治、土壤学、水文地质等）中级职称的得1分，其余不得分。
注：本项须提供人员职称证书、人员社保（2026年5月至开标截止日期止任意一个月在本单位的依法缴纳社会保险证明材料）以证明，未提供不得分。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	2

	
	
	服务团队（效果评估组成员）
	项目组成员具有环境类相关（环境科学、环境工程、化学或土壤污染防治、土壤学、水文地质等）专业正高职称（或教授或研究员或教授级高工），每一人得1分，项目组成员具有环境类专业高级职称的，每一人得0.7分；中级每有1人得0.5分；最多对12人计分，最高得12分；
注：以上须提供职称证书扫描件，专业以职称证书上载明的专业为准（职称证书上未载明的专业额外提供学历证书辅助证明）、人员社保（2026年5月至开标截止日期止任意一个月在本单位的依法缴纳社会保险证明材料）以证明，未提供不得分。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	12

	
	
	服务团队（专家配置）
	服务团队专家配置评估（10分）：
（1）投标人拟派项目组服务团队成员入选省级及以上生态环境行政主管部门组建的生态环境损害鉴定评估与修复效果评估评审专家库的，每配置1人得0.5分，本审项最高得5分。（注：本评审项须提供生态环境主管部门发布的最近一次入库文件或网站公告（通知）及其名单截图，否则不予认可。）
（2）投标人拟派项目组服务团队成员具备司法鉴定人执业资格（执业范围至少包括土壤与地下水环境损害鉴定）的，每配置1人得1分，本项最高得5分。（注：本评审项需提供符合范围要求的司法鉴定人执业证书扫描件，否则不予认可。）
本项最高得10分。
注：上述评分项中涉及的人员，同时提供从2026年5月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳社会保险缴费记录证明，未提供的不得分。
	10

	
	
	服务设施（软件设施）
	投标人拟投入地下水或水质（或水体）或水污染相关的监测监控等系统平台软件提高服务质量或工作效率的，每投入1项得1分，本评审项最高得3分。
注：（1）如为自研软件的，提供软件著作权证书予以佐证；非自研软件的，须提供软件厂商（或著作权人）软件著作权证书、软件购买（或使用）合同证明材料方予认可，未提供不得分。（2）拟投入管理软件可自拟表格汇总便于评审，非强制要求。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	3

	
	
	服务设施（设备仪器）
	投标人拟投入本项目设备中，具有：1.光离子化检测仪（PID或VOC检测仪器）；2.X射线荧光光谱仪（XRF或重金属检测仪）；3.土壤或地下水采样钻机（钻探设备）设备；4.无人机设备的，每投入任意一类得0.5分，本评审项最高得2分。
注：如为自有设备的，本评审项须提供购置发票，未提供不得分。如发票未载明仪器设备名称或种类的或描述不清的，可备注说明或可同时提供购置合同以辅助佐证（自有设备合同非强制要求，仅用于必要时佐证）；如为租赁设备的，必须提供租赁合同扫描件及出租方仪器设备购置发票，未提供不得分。同一类设备重复提供不重复得分。（如组成联合体参加投标的，此项须牵头单位具备方可得分，否则不予认可）
	2



第六章  投标文件格式
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投  标  文  件
 
 
 
 
 
项目名称：               
项目编号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）        
日   期 ：                     
 
 










投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、 关于符合本国产品标准的声明函
十二、联合体协议
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十八、盐城市政府采购事前信用承诺书


 
 
 
 










 


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（企业单位至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；非企业性质的事业单位等可提供财务审计报告等佐证材料。）

 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 






七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
 
 
 

 八、投标函
致：              
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
 











 
九、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 




















 
 
 
 
十一、 关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。




 



十二、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                               
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                          日期：
 
 
 
 
 
 

















 
 
十三、投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。


十四、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 


[bookmark: _Hlt26955054]十五、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
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十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
	

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等













十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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