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第一章 投标邀请
受[扬州市住房公积金管理中心]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市住房公积金管理中心江苏油田中心系统迁移至扬州市住房公积金信息系统项目](JSZC-321000-JZCG-G2026-0094)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
（扬州市住房公积金管理中心江苏油田中心系统迁移至扬州市住房公积金信息系统项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2026 年 9 月 17 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0094
2.项目名称：扬州市住房公积金管理中心江苏油田中心系统迁移至扬州市住房公积金信息系统项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	37.6


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	37.6


    5.采购需求（简介）：整合江苏油田住房公积金管理中心原有的、独立运行的住房公积金管理信息系统，将其所有业务核心数据、用户及管理功能迁移并统一至扬州市住房公积金管理信息系统，实现系统的全面替代与融合。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：自合同签订之日起总实施周期为8个月。此周期划分为两个主要阶段：核心实施与部署阶段（5个月）和试运行与验收阶段（3个月）。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6 供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


5.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年 9 月 17 日 9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
     1.采购人信息
 名 称：  扬州市住房公积金管理中心     
 地 址：  文昌中路1号运河城市广场B座701   
 联系人：   孟阳        
 联系方式： 0514-87367770          
 2.扬州市公共资源交易中心
地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室
联系人：李想
联系方式：0514-82087118

八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


第二章 投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期
14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
16、电子投标文件的递交
16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
18、投标文件的拒收
18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20、开标
20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会
    21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25、无效投标条款和废标条款
25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 异常低价投标（响应）
25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
   26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。


   27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
 
 
 

第三章 合同文本
 
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额30%的预付款。
8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的70%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


	甲方：
	乙方：

	地址： 
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：    
	联系电话：


                                         
 
                                                     签订日期：年  月 日

第四章 采购需求
一、项目属性:服务类项目
1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：     无     。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	扬州市住房公积金中心江苏油田中心系统迁移至扬州市住房公积金信息系统项目 
	软件和信息技术服务业 


 
政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.政策依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、技术要求
2.1项目背景 
本项目立项是深入贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》关于“统一制度、统一决策、统一管理、统一核算”要求，以及深化“放管服”改革、推进数字政府建设的重要举措。
当前，江苏油田中心独立运行的公积金系统与扬州市公积金系统并存，造成了政策执行存在区域性差异、服务标准不统一、数据壁垒凸显、存在监管盲区、资源重复投入等问题，制约了住房公积金制度的公平性与普惠性，无法满足职工日益增长的便捷化、一体化服务需求。
因此，本项目建设具有高度的必要性。其指导思想是遵循“统筹规划、节约集约、互联互通、共享开放、安全可靠”原则，通过系统性整合，打破政企管理壁垒，构建“数据同源、系统统一、服务同质”的市级公积金管理新格局。项目建成后，将实现管理降本、服务提质、权益保障和绿色低碳等多重目标，全面提升我市住房公积金管理服务水平。
2.2项目目标
通过安全、高效、准确的数据迁移与系统整合，彻底解决油田中心与扬州中心“双系统并行”的问题，满足“一部门一系统”管理要求。完成油田中心相关历史数据的标准化清洗与迁移，迁移数据准确率达到100%。实现原油田职工与市区职工在统一的业务系统内办理业务，服务标准与流程完全统一。确保迁移过程数据安全，业务平滑过渡，职工原有权益连续、无损，提升用户体验满意度。
2.3建设内容
为解决原油田公积金中心并入市统一系统后，在用户体系、业务功能、财务核算及历史数据等方面存在的差异，实现平滑过渡与同质化服务，通过对接内部工作人员与外部缴存职工的用户体系，解决人员登录与权限配置问题，并确保职工能通过统一身份认证在线上渠道“全市通办”；针对油田特有的业务需求，新增定期存款管理、财务及业务资金退还等功能，并对柜面提前还款、财务账套、资金账户及近20种数据报表进行适配性改造，确保财务与统计数据的准确融合。此外，要对中心微信、苏服办APP、单位网厅等线上服务渠道进行适配改造，确保原油田职工能正常使用。
在数据层面，对油田中心的业务数据、电子档案数据进行数据治理并迁移并入中心系统。为支撑复杂的数据处理，项目将开发迁移程序，涵盖数据抽取、转换、加载及全流程自动化检查功能，以降低人工风险。整个迁移工作将严格遵循国家《住房公积金基础数据标准》，通过严谨的迁移校验流程、应急保障方案和割接计划，确保数据迁移的规范、完整与真实，为系统平稳切换和未来业务连续运行奠定坚实基础。
2.3.1市中心业务系统改造
2.3.1.1柜面提前还款功能改造
原油田中心支持柜面单笔提前还款的直连模式，现有市公积金系统不支持，需要进行该业务功能的改造。包含申请资金渠道及对应页面银行账户信息，资金结算申请，资金扣划的动账通知，单笔提前还款的业务与资金匹配功能改造。
2.3.1.2财务账套配置
为油田业务配置专属财务账套，解决原油田中心与市公积金系统在会计核算体系上的差异。由于双方在会计科目设置、核算口径及记账方式上存在明显不同，若直接共用现有账套，会导致油田财务数据与市区数据相互混淆，需在系统中为油田单独建立一套完整的财务账套，完成系统级参数配置。配置油田财务账套，涉及设置会计科目、核算口径、记账方式等参数。
2.3.1.3资金账户配置
全面梳理并核对油田所有资金账户信息，根据账户用途与业务类型建立关联配置，保障资金流转的连续性、安全性与可追溯性。资金账户配置，涉及录入资金账户信息、公积金专户、归集账户、贷款账户等。
2.3.1.4数据报表调整
油田业务纳入后，必须确保各类财务报表和业务报表能自动、准确地反映全市（含油田）数据，对资产负债表、增值收益表、存贷报备表等近20种报表进行样式及取数规则配置，确保数据从系统数据库自动提取、无需人工填报；同时根据油田原系统提供的期初数据，逐项录入并核对报表期初余额（如公积金余额、贷款余额），生成《期初数据核对报告》并经双方签字确认，保证报表数据的连续性和准确性。
2.3.1.4.1财务报表配置
在数据合并后调整相关财务报表的报表样式及取数规则配置，主要涉及以下报表。
	序号
	报表名称

	[bookmark: _Hlk224719390]1
	资产负债表（月报）

	2
	资产负债表（季报）

	3
	增值收益表（月报）

	4
	增值收益表（季报）

	5
	收益分配表

	6
	存贷报备表

	7
	住房公积金缴存使用情况表（月报）

	8
	住房公积金银行存款情况表（月报）

	9
	住房公积金缴存

	10
	提取分类情况表（月报）

	11
	住房公积金缴存比例情况表（月报）

	12
	住房公积金贷款结构分析表（月报）

	13
	灵活就业人员住房公积金缴存使用情况表（季报）

	14
	年度信息统计表（年报）


2.3.1.4.2期初数据配置
对财务报表按系统实际情况进行期初数配置。对业务报表按要求和实际情况进行期初数配置，如归集月报的公积金余额、补贴余额，贷款月报的贷款余额，放款金额等。
2.3.2油田用户体系合并
独立于市中心业务系统，单独服务于江苏油田职工，覆盖了油田内部的公积金账户管理、缴存、提取和贷款等基本业务。该系统作为企业内部管理系统，保障了油田职工业务的正常办理。
油田中心系统数据情况：数据库为oracle11g，核心数据大小约10G多，目前有2233张表，约3000多万条数据。系统部署于油田机房，依托油田内部网络，覆盖油田内部的公积金账户管理、缴存、提取和贷款等基本业务。该系统作为企业内部管理系统，保障了油田职工业务的正常办理。
2.3.2.1内部工作人员用户体系对接
全面梳理原油田管理架构，在市公积金系统现有组织树中融合油田分中心及管理部，批量创建人员账号，根据原权限清单设计角色映射方案，新增或修改角色组以覆盖油田特殊业务权限，并严格进行权限验证，确保业务连续性和系统安全。
2.3.2.2外部缴存用户体系对接
原油田现有缴存职工约1万余人，合并后需无缝切换至市公积金统一的线上服务渠道（单位网厅、微信、“苏服办”APP等）。迁移油田职工账户信息，并与江苏政务服务网统一身份认证平台深度绑定，确保职工可使用身份证号等原有方式单点登录；同时将全部线上服务功能对油田职工开放，使其享受与市区职工完全同质的“掌上办、网上办”体验，实现“一个身份、全市通办”。
2.3.3住建部上报程序、微信小程序、苏服办等线上渠道适配改造
对接全国公积金数据平台采用现有接口，数据按住建部报文格式，组装个人信息、单位信息、缴存明细、提取明细、贷款明细、财务报表等上报报文，确保字段、编码、顺序完全合规，采用现有的上报策略进行数据上报。
关闭油田中心原有的手机app渠道，原油田中心的缴存职工使用市公积金中心的微信小程序、苏服办等线上渠道进行线上业务的办理和查询。对新增的职工进行微信小程序、苏服办渠道的用户身份认证、账户适配改造，优化业务办理流程程序，将线上业务如提取、贷款、异地转移接续等流程，按市公积金统一标准、统一流程修改，并适配苏服办“一网通办”要求。
[bookmark: _Toc27679]2.3.4数据迁移
2.3.4.1数据治理
为确保迁移过程中数据的规范性、准确性、完整性和一致性，避免"脏数据"带入新系统影响业务连续性和服务质量，本次迁移工作需严格遵循"先治理、后迁移"的原则，遵循《住房公积金基础数据标准》，在正式迁移前对江苏油田中心积累的全部历史公积金数据进行全面、系统的治理。
本次数据治理覆盖江苏油田中心自公积金制度建立以来至迁移基准日的全量历史业务数据，预计涉及数据总量约3000多万条，数据存储容量约10GB。考虑到油田数据中可能存在的冗余、错误的情况，需先进行前期数据清理工作
前期的数据清理工作包括：
1、冗余数据消除
通过"身份证号+业务日期+金额"匹配识别业务重复，通过身份证号唯一性校验排查重复个人账户。对完全重复记录处理。所有操作生成不可篡改审计日志，确保资金安全与数据可追溯。
2、错误数据修正
按照"自动化批量处理为主、人工精准核实为辅"的技术路线。检查数据类型和内容错误，重点检查姓名、身份证、单位名称、统一社会信用代码等核心字段。对15位身份证号自动升级为18位，对姓名空格、特殊字符统一清理，对明显逻辑矛盾自动修正。
3、缺失数据补全
对职工身份证号、账户余额、贷款合同号、联系电话、统一社会信用代码等核心必填字段，实行100%人工核实补全；对民族、学历等重要字段，优先通过第三方数据接口批量补全，无法自动补全的再人工处理。
4、不一致数据统一
以扬州市住房公积金管理中心数据标准为唯一基准，全面解决编码、命名、单位、逻辑四类不一致问题。建立覆盖所有枚举型字段的编码映射总表。建立油田数据与扬州市中心系统标准之间的精确映射关系。
2.3.4.2结构化数据迁移
本次结构化数据迁移严格依据《住房公积金基础数据标准》实施，迁移数据涵盖五大核心数据表，包括公共基础数据表、归集提取基础数据表、个人住房贷款基础数据表、财务基础数据表、结算基础数据表。规范要求：一是数据标准化转换，针对新旧系统字段、编码、口径差异，开展数据清洗、字段映射、编码规整、补缺去冗处理，统一全域数据口径，适配新系统数据库架构，实现数据精准对接、互通兼容。二是数据一致性与完整性，确保迁移数据内容完整、数值准确、业务勾稽关系与流转逻辑一致，杜绝数据缺失、错乱、冗余、失真。迁移完成后开展数据校核，并保障新旧系统平稳过渡。
2.3.4.3非结构化数据迁移
本次非结构化数据迁移针对归集、提取、贷款等核心业务电子档案，涵盖申请材料、审批单据、影像资料、业务合同等文件，统一迁移至市级公积金电子档案系统。规范要求：一是格式标准化适配，对存量档案统一完成格式转换、参数校准、命名规范及目录规整，适配新系统归档、查阅及存储标准，确保所有文件兼容可用、无损坏、无异常。二是数据完整安全可控，完整保留档案原始信息及业务关联属性，确保内容无遗漏、无错乱。迁移完成后进行数据校验，保障新旧系统档案的平稳接续。
2.3.4.4油田数据迁移
为提升数据迁移效率与准确性，投标人需提供覆盖迁移全生命周期的自动化数据移植程序，可以同时运行多个不同的数据移植的任务，并能将数据移植任务直观的展示出来，主要包括数据抽取、数据转换、数据加载、日志管理等功能，能够灵活制定数据移植及同步规则，支持全部移植、增量移植、条件移植，能够自动和手工运行，支持同时向多个不同数据库做数据同步和移植。
2.3.4.4.1数据抽取
数据抽取是数据迁移的前置核心模块，需统一规范全流程数据采集各项工作标准与执行机制。数据抽取策略分为全量抽取与增量抽取两种执行模式，其中全量抽取适配首次系统数据迁移、存量数据体量较小的业务场景，可一次性完成全部历史业务数据的完整拉取；增量抽取用于需要长期持续同步、分批次迁移数据的场景，依托时间戳、自增唯一ID等标识字段精准识别新增、修改、删除类变动数据，实现高效差异化同步。
模块统一梳理、登记各类数据抽取源，覆盖业务数据库、本地文件系统、跨部门数据共享API接口等多种主流数据载体。同时明确完整可落地的抽取执行逻辑，根据不同数据源类型分别定义数据库专用抽取SQL语句、API标准化调用流程、文件解析读取规则，同步固化数据筛选过滤条件、输出排序规范；针对抽取过程中极易出现的并发读写冲突、数据库表锁定、事务阻塞等问题制定专项管控方案，避免出现脏读、业务系统卡顿、数据不一致等风险。模块配套建立完备的异常处理机制，针对数据库连接中断、账号权限不足、数据源服务异常、接口调用失败等各类突发问题，分级配置自动重试、平台实时告警、异常数据单独归档留存记录等处置手段，确保所有故障场景可追溯、可核查。在抽取性能管控层面，模块会提前测算不同数据量级、不同数据源下的数据抽取传输速率，同步配套多项性能优化方案，通过扩充并发执行线程、分片分批读取数据、调整数据库读取会话参数等方式，持续提升数据抽取吞吐量，在保障抽取效率的同时减轻源业务系统运行负载。
2.3.4.4.2数据转换
数据转换模块作为数据处理流程的核心规整环节，需明确字段映射关系与业务转换需求，系统化、标准化完成全量数据的规整、适配与重构工作。模块内置完善的数据转换规则体系，全方位覆盖各类数据处理场景：通过专业数据清洗机制，统一处置脏数据、缺失值、异常数据及重复数据，从源头保障数据质量；开展跨库数据类型转换，解决不同数据库之间字段类型不兼容、适配不一致问题；统一规范数据编码格式、日期时间展示样式、金额小数精度等标准化格式，实现全域数据格式统一；支持单字段拆分、多字段合并等结构重构处理，适配目标系统字段结构要求；依托既定业务规则开展数据计算，自动生成衍生业务字段，丰富数据维度；完成源系统业务编码、字典编码向目标系统标准编码的映射转换；针对复杂业务场景，支持多表关联匹配、自定义函数运算等深度业务逻辑转换，全面适配目标系统业务规范。在转换执行模式上，模块可根据数据量级、服务器资源负载灵活适配处理方式，支持内存实时转换与落地文件离线转换两种运行模式，并可根据任务优先级合理配置转换流程串行执行或并行批量处理，平衡转换稳定性与运行效率。同时建立完备的转换异常处理机制，针对数据格式不匹配、字段转换失败、业务逻辑校验错误、数据冲突等异常问题，采取错误数据单独记录归档、异常任务可控跳过、事务整体回滚等分级处置策略，确保所有转换异常可追溯、可校验、可修正，全面保障转换后数据准确、规范、一致，满足目标系统入库及业务使用标准。
2.3.4.4.3数据加载
数据加载模块是数据流转链路的收尾落地环节，负责将经过抽取、转换处理后的标准化数据合规写入各类目标载体。模块预先制定差异化数据加载执行策略，包含全量加载与增量加载两类模式：全量加载适用于初始化、整体重构场景，执行前清空目标数据表存量数据，再批量完成全量数据写入；增量加载用于日常持续同步场景，仅同步新增、修改、删除类变更数据，同时支持基于唯一主键自动识别数据记录，智能执行更新原有记录或插入全新数据的UPSert逻辑。模块清晰界定各类数据加载目标，可支撑业务数据库、数据仓库、第三方API接口等多类型载体的数据落地写入。在核心加载逻辑设计上，统一采用批量插入机制提升数据写入效率，依托完整事务管控保障数据加载全过程原子性与数据一致性；针对数据库索引、触发器、字段约束等影响写入速率的对象制定优化策略，大批量加载前临时禁用相关对象，待全部数据落地完成后再统一重建、启用，大幅缩短整体加载耗时。模块配套完善的异常处置机制，针对加载阶段数据库连接中断、主键重复冲突、外键约束校验失败、字段数据类型不匹配等各类故障场景，提供错误明细归档记录、事务整体回滚、异常数据隔离跳过等分级处置方案，保障正常数据不受异常记录干扰，所有问题数据可后续核查修正。针对加载性能管控需求，模块会结合数据规模提前测算数据写入速率，并配套多维度性能优化手段，通过调优数据库会话参数、合理扩充并发加载任务数量、分批次分片写入等方式，持续提升数据加载吞吐量，兼顾落地效率与目标系统运行稳定。
2.3.4.4.4日志管理与监控
日志与监控模块是保障数据迁移、数据同步全流程可追溯、可审计、可预警的重要运维支撑模块。系统建立标准化日志记录体系，全面采集并留存程序运行全过程关键信息，完整记录程序启动与结束时间、各业务模块执行起止时间及运行耗时，精准统计抽取、转换、加载各阶段的数据总行数、数据字节量、成功处理数量、失败处理数量，并详细留存异常数据明细、错误原因、关键运行配置参数、系统警告及故障信息，实现全流程操作有据可查。模块支持多级日志级别精细化输出，可根据调试、运行、生产运维场景灵活控制日志输出粒度，适配日常运维排查与故障深度分析需求。同时规范日志存储管理机制，统一日志文件命名规范、固定存储目录路径，配置科学的日志轮转、清理与归档策略，有效避免日志文件溢出、长期堆积，保障日志文件安全、有序、可长期追溯。在此基础上，模块集成可视化监控能力，可实时监控数据迁移整体进度、服务器CPU、内存、磁盘等资源利用率，同步实现异常错误自动告警、关键节点状态实时展示，能够第一时间发现程序卡顿、任务中断、数据异常、资源过载等问题，实现从被动排查故障向主动预警风险的转变，全面提升数据处理任务的稳定性、可控性与运维效率。
2.3.4.4.5错误处理与容错机制
错误管理模块贯穿数据抽取、转换、加载全业务链路，作为统一的异常管控中枢，实现故障标准化分类、自动捕获、隔离归档与分级处置。模块对运行故障进行清晰划分，区分可恢复错误与不可恢复错误两类场景，其中网络瞬时中断、临时接口连接超时等临时性故障归为可恢复错误；字段结构不匹配、编码映射缺失、核心业务逻辑冲突、底层表结构不一致等根本性问题划分为不可恢复错误，两类错误配套差异化处置流程。系统搭建全覆盖的异常捕获机制，针对程序运行过程中所有潜在技术类故障与业务类校验异常完成全链路埋点捕捉，确保各类问题均可及时识别拦截。针对处理失败的异常数据执行独立隔离机制，将无法正常流转的数据单独落地至专属错误数据表或独立错误文件，不干扰正常批次数据持续处理；同步完整留存单条错误数据原始内容、精准报错原因、故障发生时间戳、所属任务批次与处理模块等全维度信息，为后期人工核查、修正重跑提供完整依据。针对网络波动等可恢复类故障配置阶梯式自动重试机制，合理设定重试间隔与最大重试阈值，达到上限仍未恢复则停止重试并标记故障；对于数据结构冲突等不可恢复错误直接终止本条数据处理，跳过并归档记录，避免无效循环占用系统资源。同时搭建多渠道告警推送体系，当系统出现关键、高危级错误时，自动通过邮件、短信等途径向运维、业务相关负责人推送告警通知，同步附带任务编号、故障位置、异常明细等关键内容，保障人员第一时间获知风险并开展处置工作，全方位降低数据同步故障带来的业务影响。
2.3.4.4.6配置管理
配置与版本管理模块为系统稳定运行、灵活运维、安全管控提供基础支撑。系统全面推行参数化配置管理模式，将数据库连接参数、文件读写路径、业务执行参数、任务阈值、同步规则等各类可变配置统一纳入配置文件集中管理，彻底杜绝代码硬编码问题，支持运维人员根据业务场景、环境差异快速调整配置参数，无需修改程序源码即可适配不同运行需求，大幅提升系统适配性与运维便捷性。针对账号密码等核心敏感信息，系统建立专项安全处理机制，对数据库密码、接口密钥、授权凭证等敏感数据采用加密方式存储与传输，杜绝明文泄露风险，保障系统接入权限安全可控。同时，全程采用版本控制系统对程序源代码、配置文件迭代变更进行统一管理，完整记录代码修改、功能更新、配置调整的全过程日志，实现程序迭代变更可追溯、版本可回滚、变更可核查，有效保障系统迭代的规范性、稳定性与一致性，为系统持续优化、故障溯源、版本迭代提供可靠的技术支撑。
2.3.5油田数据迁移检查校验
数据检查程序是一款面向公积金数据迁移全流程的综合校验管理程序，可同时并行运行多个不同批次、不同类型的数据迁移校验任务，并将各类校验任务的执行状态、进度、结果进行可视化直观展示。
2.3.5.1数据抽取
本模块配套专用双向数据抽取能力，为数据一致性校验提供标准化基准数据支撑。一方面可按照比对需求抽取源系统原始业务数据，作为校验基准样本；另一方面支持提取已完成迁移加载、存储于目标系统的落地数据，形成双向比对数据集。为规避时间差、抽取口径差异带来的校验失真问题，功能内置统一管控逻辑，严格对齐源端、目标端的数据抽取规则，两端采用一致的筛选条件、读取逻辑，锁定相同时间范围或同一快照时点完成数据抽取，保障源数据与目标数据具备同等参照标准，确保比对结果真实可信，精准定位数据不一致问题。
2.3.5.2数据比对
[bookmark: _Toc28502]数据比对模块是数据迁移、数据同步完成后开展数据质量核验、保障源系统与目标系统数据完全一致的核心质量管控模块，依托标准化双向抽取底座搭配多层级校验规则，从总量规模、聚合指标、明细内容、数据约束、业务逻辑多个维度开展全方位核验，精准识别数据缺失、重复、内容偏差、逻辑异常等各类问题。模块配套专用双向数据抽取能力，可按需抽取作为校验基准的源系统原始数据，同时提取已完成落地存储的目标系统数据，统一两端抽取逻辑、筛选条件与时间快照范围，确保两份比对数据集口径统一、具备同等参照可比性，为所有校验工作提供可信数据基础。模块提供记录行数总量比对能力，用于验证源表与目标表整体记录规模是否匹配，通过执行COUNT统计类SQL分别获取两端总记录数，自动计算数量差值与差异占比，标准化输出源表行数、目标表行数、差异条数、差异百分比，快速排查大批量数据丢失、重复写入等宏观问题。针对金额、数量等核心数值字段，模块设计关键字段聚合值比对机制，通过SUM、AVG、MAX、MIN等聚合函数分别计算源、目标数据表统计结果并完成对照，输出每一项聚合指标对应的源端数值、目标端数值及差值，能够快速识别全局性、大范围的数据偏移，实现风险粗筛。同时支持全量与抽样两种明细字段比对模式，以数据表主键作为关联标识完成两端数据JOIN匹配，逐行逐字段开展数据Diff比对，精准定位内容不匹配的记录与对应字段；面对超大规模数据集，支持将数据导出文件离线比对或对接专业比对程序处理，内置随机抽样、分层抽样策略，可自定义抽样比例平衡核验效率与覆盖范围，校验后统一输出异常记录主键、不匹配字段名、源原始字段值、目标落地字段值。模块内置完整的数据完整性检查逻辑，通过SQL语句开展多维度约束校验，涵盖必填字段空值检测、唯一字段重复值排查、外键参照关系匹配核验，检查结束后完整输出所有违反非空、唯一性、参照完整性约束的记录清单，确保目标数据符合数据库基础存储规范。除此之外，模块搭载业务逻辑一致性检查功能，可基于业务规则编写自定义SQL或程序校验逻辑，核验迁移后数据是否维持原有业务平衡关系，例如订单总金额与分项明细金额匹配、公积金汇总数据与分户明细匹配等场景，自动筛选并输出违背业务计算逻辑的异常数据清单，确保迁移数据不仅结构合规，业务含义也准确无误。整套多层级校验体系可灵活组合使用，实现从宏观总量到微观明细、从基础存储约束到复杂业务规则的全覆盖质量核查，所有校验明细结果统一留存归档，方便运维人员快速定位、整改异常数据，全方位保障数据迁移与同步工作的数据准确性、完整性、业务可用性。
2.3.6迁移后核心业务场景测试
提供模拟业务办理环境，对迁移后的数据执行模拟核心业务操作，包括以下业务：
开户：单位开户、职工开户；
缴存：单位缴存、职工缴存；
提取：柜面单笔提取、逐月批量提取；
贷款：贷款放款、贷款回收。
集中汇总处理：日结汇总、归集月度汇总、贷款月度汇总、财务月度汇总。
迁移后综合查询与报表验证
以迁移基准日为准，录入职工公积金账户期初余额、缴至年月、未结清贷款余额、贷款已还年月等核心数据；对期初数据进行核对，且对资产负债表（月报）、资产负债表（季报）、增值收益表（月报）等相关财务报表进行验证，确保与原油田原系统数据完全一致，并生成期初数据核对报告。
2.3.7数据安全
中标人须严格遵循《数据安全法》、《个人信息保护法》、《网络安全法》等法规要求，落实等保三级标准，针对油田公积金数据迁移至市中心业务系统全过程，建立覆盖采集、传输、存储、使用的全生命周期安全管控体系。
2.3.7.1数据分类分级管理
中标人须配合采购人将油田迁移数据按一般、重要、核心三级进行分类分级，建立重要数据目录，对个人账户、缴存明细、贷款信息、身份及银行账户等敏感数据实施重点保护。
2.3.7.2敏感数据管控
遵循权限最小化原则，实行基于业务驱动的精细化授权管理；传输存储环节全域嵌入国密算法，实现端到端加密；测试开发等非生产环境须对敏感字段进行不可逆脱敏处理；所有操作行为全量审计留痕，确保可追溯、可审计。
2.4项目实施计划及交付物
2.4.1项目实施工期
1.实施进度要求：
本项目计划总实施周期为8个月。此周期划分为两个主要阶段：核心实施与部署阶段（5个月）和试运行与验收阶段（3个月）。整体安排遵循“前期准备充分、中期执行精准、后期验证严谨”的原则，确保项目在预定工期内高质量完成。
总体进度安排与里程碑如下：
第一阶段：项目准备与方案设计（第1至第2个月）
主要工作：完成项目团队的组建与启动；进行详细的业务需求调研与数据标准对接；完成旧系统数据结构的深度分析；编制并评审通过《详细数据迁移方案》与《系统适应性改造方案》。
里程碑：方案设计评审通过。此阶段成果是后续所有开发与测试活动的基准。
第二阶段：开发、测试与部署（第3至第5个月）
主要工作：完成数据迁移程序的开发；完成对现有系统的必要适应性改造；搭建测试环境；执行多轮数据迁移测试与功能验证测试；完成用户操作手册编写与核心用户培训。
里程碑：系统部署上线与数据正式迁移完成。此标志着市中心业务系统已正式接管原油田中心所有公积金业务。
第三阶段：系统试运行（第6至第8个月）
主要工作：系统进入为期3个月的试运行阶段。在此期间，新旧系统（指已迁移数据的市中心业务系统与已停用的油田系统）并行比对核查，业务全面在新系统办理。同时，委托第三方测评机构完成网络安全等级保护测评、软件产品测评及密码应用复核。
里程碑：试运行期满，且第三方测评报告出具。此阶段成果是项目最终验收的依据。
第四阶段：项目最终验收（第8个月末）
主要工作：根据试运行情况、第三方测评报告和用户反馈，整理项目竣工文档，完成最终验收。
里程碑：项目通过最终验收。
2.投标人应制定切实可行的项目实施工期和实施计划一览表，保障项目成果落地，对影响项目进度的各种因素进行分析，制定项目进度保障措施。
（1）细化进度管控体系。对项目全流程任务拆解分级，明确各阶段里程碑节点，落实专人分片负责，实时跟踪施工、开发及对接进度，及时发现进度偏差并快速纠偏。
（2）强化人员与资源保障。组建固定专项实施团队，配备后备技术人员，杜绝人员流动导致工期滞后；提前统筹软硬件部署等筹备工作，保障物资、设备按需到位。
（3）严控风险与协同管理。加强各方常态化沟通，提前排查系统问题，全力保障项目按期落地交付。
3.在项目实施的全过程中，中标人应按照每周和里程碑节点向采购人提交项目进展情况报告。采购人根据实施情况有权要求中标供应商对问题进行整改，中标人必须及时响应，排查解决问题。如整改不到位，采购人有权要求开发暂停或终止，由此造成的经济损失由中标人承担。
2.4.2正式文件交付
中标人须在项目验收时向采购人提供以下正式文件（须符合国家及行业相关标准，提供电子文档，一式三份）：
（1）设计文档：包括但不限于需求规格说明书、系统概要设计说明书、详细设计说明书等；
（2）用户手册：包括操作使用手册、管理员维护手册等；
（3）项目总结报告：包括项目实施总结、测试报告、验收报告等；
上述文档应以计算机光盘和纸质介质两种形式同时交付。
2.5项目组成员配备要求
1.本项目成立由采购人、中标人共同组成的项目管理团队，负责整个项目的实施工作。中标人的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。
2.中标人必须在项目建设中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员组成项目实施团队。团队人员必须配置科学合理、分工明确。中标人必须明确项目负责人和技术负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，并明确项目负责人和技术负责人调动相关资源的权力，以确保项目顺利实施。
3.中标人选派的项目组成员应为专职，在项目实施期间不得兼任与本项目无关的其他工作。
4.中标人应组建至少由8人组成的项目管理、开发团队，具备多个大型信息化建设项目的管理经验，熟悉公积金行业情况。其中项目负责人1人，需具备信息系统项目管理师（软考）、软件设计师（软考），项目技术负责人1人，需具备信息系统项目管理师（软考）、数据库系统工程师证书，项目开发人员不少于6人，需要具有注册信息安全专业人员（CISP）、软件设计师（软考）证书、软件评测师（软考）证书。
5.中标人的项目组成员如与投标文件中的人员不符，采购人有权要求中标人更换，中标人必须在一周之内调换符合采购人要求的项目组成员。投标人应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。项目实施期间，同时驻场开发人员不得少于2人，项目技术负责人在项目关键节点要到场。
6.中标人应按要求提交项目组人员名单，经采购人确认，项目组成员要与所提供人员名单相符。中标人应保证项目组成员的稳定性，如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前一个月书面通知采购人，并获得采购人的确认后才能安排调整。不经采购人许可随意变更，采购人有权追究中标人职责，并采取相应处罚措施。
2.6人员培训
1.中标人应对采购人委派的人员和系统操作人员进行技术培训，保证系统投入试运行后，系统各岗位操作人员能够胜任本岗位的运行、操作。
培训对象为扬州市住房公积金业务系统管理和使用人员，包括中心现工作人员和油田分中心工作人员。主要培训内容包括但不限于业务系统新增功能的操作、油田数据迁移程序和迁移检查程序的使用、油田数据的查询和使用等内容。
2.投标人应提交详细的培训方案，要求叙述详尽、内容全面、计划合理、形式多样、措施得当，针对性强，且配备的师资力量雄厚，有一定的培训经验。
（1）中标人要组建专业的培训团队，协助采购人做好系统上线的各项培训工作，制定培训方案，并负责提供培训组织、培训讲师、培训教材、搭建培训环境等。经采购人审核同意后，方可实施。培训时间、内容、人员、期次等具体内容在具体执行过程中需根据建设单位意见进行调整。
（2）中标人要选派能胜任培训工作、具备授课经验和能力的培训讲师。
（3）按照采购人要求编制电子培训课件和培训教材，并根据应用程序变更对课件及时更新维护，确保电子培训教材与应用版本同步更新。采购人有权在系统内部使用这些培训资料。
（4）中标人要负责完成培训所必需的培训环境的搭建，确保培训工作的顺利开展。
3.培训方案需要包括：
（1）培训次数：至少开展2次。
（2）培训计划表：包含时间、地点、授课内容、讲师名单简介等，时间要求至少2课时，讲师要求熟悉本系统及有教学经验，地点可采取线上或者线下或者两者结合，授课内容要包括本项目所有涉及的功能操作等。
（3）培训材料：中标人应提供详细的培训教材，资料形式包括但不限于纸质资料、电子资料。
2.7应急管理和售后服务
2.7.1应急管理原则
预防为主、防治结合：加强补丁测试、数据备份、日常检查和监控工作，做到及时发现、及时解决，防患于未然。
控制影响、及时处置：启动保障关键业务连续性的应急措施和技术应急保障措施，及时向项目实施单位报告，处置可能发生的危害。
有效恢复、不断改进：分析问题原因，调整资源配置，完善管理制度，加强技术措施和系统健壮性建设，杜绝问题再次发生。
2.7.2预案启动条件
当现场支持人员收到日常检查结果、监控系统状态、支持人员反馈、操作人员上报等信息，提交系统管理员确认后，由系统管理员上报领导并组织相关人员研判安全事件等级，批准启动应急预案。
2.7.3应急响应流程
事件发生并确认后启动应急预案，同步启动舆情监控等专项预案；
属于重要业务异常的，立即启动业务连续性处理及技术应急处理，处理过程中及时向上级汇报处置进展；
系统恢复后，分析事件日志明确根本原因，梳理损失形成书面报告上报项目实施单位；若系统仍未正常，则重新进行故障定位，继续执行相关应急流程直至恢复。
2.7.4 免费维护服务
自项目通过最终验收之日起，中标人须为本项目提供不少于3年的软件免费维护、升级服务。维护期内，所有软件维护、功能修订、版本升级、性能优化及故障检测等服务均为免费，中标人不得以任何形式另行收取费用。维护期满后，中标人仍须积极配合采购人解决系统运行中出现的各类问题。
维护服务内容包括但不限于：
（1）改正性维护：识别和纠正软件使用过程中发现的程序错误、数据逻辑缺陷和性能缺陷，修复系统漏洞；
（2）适应性维护：当软件外部环境或数据环境发生变化时（包括但不限于操作系统升级、数据库版本变更、第三方接口调整等），修改软件或接口以适应变化；
（3）定期巡检：对系统运行状态、数据质量等进行定期巡检
（4）故障检测与处置：对系统运行中出现的各类故障进行及时检测、定位和修复；
2.7.5 技术支持服务
中标人须提供以下技术支持服务：
（1）服务方式：提供电话支持、远程维护、现场服务三种方式；
（2）服务时间：提供7×24小时不间断技术支持服务；
（3）响应时效：接到采购人故障报告后，15分钟内做出明确响应和安排；一般故障4小时内提出解决方案；需现场解决的，4小时内到达现场；系统严重故障影响正常运行的，12小时内修复完毕，如无法修复须在24小时内提供应急措施保障系统正常运行；
（4）分级响应：根据事件紧急程度进行分级处置，特急事件须在1小时内处置完成；
2.7.6 服务承诺
投标人须在投标文件中作出书面承诺：免费维护期内，因中标人原因导致系统出现重大故障且无法在规定时限内解决的，中标人承担由此造成的一切损失；中标人未能按上述要求提供售后服务的，采购人有权追究其违约责任，并按照政府采购相关规定处理。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	 
1
	 
3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。





评标方法与评标标准 
	项目
	评分标准

	报价
（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×10×100%。

	技术方案（45分）
	1、市中心业务系统改造：柜面提前还款功能改造方案（3分）
方案优于招标要求的得3分；完全符合招标要求的得2分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
2、市中心业务系统改造：财务账套配置、资金账户配置、数据报表调整方案（3分）
方案优于招标要求的得3分；完全符合招标要求的得2分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
3、油田用户体系合并：内部工作人员用户体系对接方案（3分）
方案优于招标要求的得3分；完全符合招标要求的得2分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
4、油田用户体系合并：外部缴存用户体系对接方案（3分）
方案优于招标要求的得3分；完全符合招标要求的得2分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
5、住建部上报程序、微信小程序、苏服办等线上渠道适配改造方案（3分）
方案优于招标要求的得3分；完全符合招标要求的得2分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
6、数据迁移方案（5分）
方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
7、油田数据迁移检查校验方案（5分）
方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
8、迁移后核心业务场景测试方案（5分）
方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
9、项目实施计划方案（5分）
方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
10、人员培训方案（5分）
方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。
11、应急管理和售后服务方案（5分）
方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；不符合招标要求的或不提供，不得分。

	履约能力（45分）
	1、企业实力（5分）
1.1投标人具备国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分2分。
1.2投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得3分，不具备不得分。
（投标人需提供有效的证书原件，扫描上传）

2、 企业业绩（15分）
投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过数据类或软件开发类项目业绩的，每提供1个成功案例得3分，满分15分。
（业绩合同应包括关键信息页和签字盖章页，需提供合同原件，扫描上传）
3、 知识产权（8分）
投标人提供由国家版权局颁发的计算机应用软件类著作权登记证书，每提供 1个符合要求的有效证书得 2 分，满分8 分。

	
	3、人员配备（17分）
3.1项目负责人（4分）
投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具备信息系统项目管理师（软考）、软件设计师（软考），每得一项得2分，满分4分。
（投标人需提供有效的证书原件及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。）

3.2技术负责人（4分）
投标人为本项目配备一名技术负责人（与项目负责人不能是同一人），该技术负责人具有信息系统项目管理师（软考）、数据库系统工程师（软考）证书，每得一项得2分，满分4分。
（投标人需提供有效的证书原件及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。）

3.3团队成员（9分）
1.投标人项目服务团队配置（项目负责人、技术负责人除外）要求。提供至少6人及以上的支持团队，得3分，人员不足不得分；
2.团队成员中
具有注册信息安全专业人员（CISP）的，得2分；
具有软件设计师（软考）证书的，得2分；
具有软件评测师（软考）证书的，得2分；
按持有证书种类计分，团队中多人获得同一类证书不重复计分，满分6分。
（投标人需提供有效的证书原件及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。）




第六章投标文件格式 
 
投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：              
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日期 ：               
 
 


投标文件的组成
 
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
  8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）
    四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）
 
 
附件1                           开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
  项目编号：
  采购包号：
	投标总报价

	大写：                   （人民币：元）

	小写：                   （人民币：元）


 
 
附件2          投标分项报价表（采购包号：**）
 
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	合同签订后  日
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。


附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 


 
 
附件4         商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 
 
 
附件5            法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：           
被授权人联系电话：（手机）           
被授权人电子邮箱：           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：           
日期：           
 
备注：我公司（单位）委托进行现场演示的人员为     （本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）
        （人员姓名），身份证号          。……


附件6              投标函
致：扬州市公共资源交易中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：______年____月____日
 
 
 
 
 
 
 
附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：           。
           
 
 
附件9
                         
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
 
 
附件10            供应商信用承诺函
 
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
 
 
          承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日
 
附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。 
 
 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 
 
 
 
 
 
 
附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                        日期：
 
 
附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
 
 
附件14          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：
 
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
 
 
 
 
 
 
 
 
附件15         实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：           
地址：           邮编：           
联系人：           联系电话：      
授权代表：           
联系电话：           
地址：           邮编：           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：           
质疑项目的编号：           包号：           
采购人名称：           
采购文件获取日期：           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：           
事实依据：           
法律依据：           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：           
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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