苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-JSWZ-C2026-0021

采购内容：苏州市便民服务中心搬迁改造项目

采 购 人：苏州市便民服务中心

项目类别：工程类

江苏沃咨咨询管理有限公司

二零二六年八月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 苏州市便民服务中心搬迁改造项目 |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 3 | 响应保证金 | 本次采购活动须交纳响应保证金：无需提交（响应文件中提供《响应保证承诺书》） |
| 4 | 现场考察 | 根据自身需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 5 | 质疑 | 响应单位对采购文件如有疑问，请将疑问及供应商投标（响应）确认函于法律规定时间前以书面形式递交至江苏沃咨咨询管理有限公司（联系地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室，联系人：许晗、吴海东） |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。中标单位中标后提供纸质响应文件四份，装订成册。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 磋商时间和地点 | 时间：2026年8月18日13：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 9 | 成交原则 | 采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 签订合同 | 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。 |
| 12 | 评审办法 | 详见“三、评审方法及标准” |
| 13 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： （一）符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标（响应）人的报价均超过了预算价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 投标（响应） 无效因素 | ### （一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通投标（响应），其投标（响应）均无效： ### 1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制； ### 2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜； ### 3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； ### 4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异； ### 5.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出； ### 6.不同投标（响应）人的响应文件制作机器码一致； ### （二）投标（响应）人存在下列情况之一的，投标（响应）无效: ### 1.未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或响应保证承诺书的； ### 2.未按照采购文件规定要求签名、盖章； ### 3.不具备采购文件中规定资格要求； ### 4.报价超过采购文件中规定的预算价的； ### 5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； ### 6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 15 | 代理服务费 | ### 由采购人支付，按照预算总金额的如下比例支付，即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法的41.94%计算。本项目代理服务费7950.00元。 专家评审费：由采购人支付，项目评审完成后30个工作日内完成支付。 账户名称：江苏沃咨咨询管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司苏州干将路支行 银行账号：512912506610000 |

目 录

- 竞争性磋商公告

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

# 一、竞争性磋商公告

项目概况

苏州市便民服务中心搬迁改造项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月18日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：苏州市便民服务中心搬迁改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰叁拾伍万玖仟伍佰贰拾叁元肆角贰分（¥1359523.42）

最高投标限价：人民币壹佰叁拾伍万玖仟伍佰贰拾叁元肆角贰分（¥1359523.42）

采购需求：

1.项目主要内容：苏州市便民服务中心搬迁改造项目，具体详见图纸及工程量清单。

2.项目地点：苏州市姑苏区平泷路251号

3.质量要求：合格。

合同履行期限：工期90日历天

本项目（是否）接受联合体：是

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目接受联合体响应。以联合体投标的，应满足下列要求：由联合体成员自行确定联合体牵头人，联合体成员家数须不超过2家。联合体牵头人必须为具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质单位担任；拟选派项目经理须为联合体牵头人单位员工；联合体各方须签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.其他特定资格要求：

1）具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并且具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；

2)具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（如为联合体投标，指联合体所有成员）

3）拟投入本项目的项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）且无在建工程。

项目负责人必须满足下列条件：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②项目负责人是非变更后无在建工程，或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

三、获取采购文件

1.报名截止时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统

3.报名方式（网上报名）

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆指定窗口，咨询电话：0512-69820630。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交投标供应商确认函，提交投标供应商确认函日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留投标供应商确认函，质疑时投标供应商确认函与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交投标供应商确认函的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

注：因交易系统上传限制，故本项目工程量清单及图纸等相关附件请各供应商自行在网盘中下载。链接及提取码详见采购文件中采购需求的“四、综合说明及其他要求”内容。

四、提交电子响应文件截止时间、开标（开启）时间和地点：

1.提交截止时间：2026年8月18日13：30（北京时间）

2.开标（开启）时间：2026年8月18日13：30（北京时间）

3.开标（开启）地点：“苏采云”系统。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。

2.苏州市政府采购办公室监督电话：0512-68616651。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：苏州市便民服务中心

地  址：苏州市姑苏区平泷路251号

联系人：俞敏燕

电  话：0512-65202466

2.采购代理机构信息

名  称：江苏沃咨咨询管理有限公司

地　址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室

电  话：0512-65168321

3.项目联系方式

项目联系人：许晗、吴海东

电 话：0512-65168321

# 二、采购需求

受苏州市便民服务中心之委托，江苏沃咨咨询管理有限公司对其需采购的苏州市便民服务中心搬迁改造项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。

一、磋商编号：

二、项目名称：苏州市便民服务中心搬迁改造项目

采购方式：竞争性磋商采购

预算金额：人民币壹佰叁拾伍万玖仟伍佰贰拾叁元肆角贰分（¥1359523.42），超过预算价的为无效响应。

## 三、采购内容：

1、本工程项目根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状。

2.2场内外道路：已到位。

2.3施工用电：已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。

3、发包范围：苏州市便民服务中心搬迁改造项目，项目将位于半爿营街9号电信大楼2、3、4楼的市级12345热线、归并热线话务坐席及办公区域，整合优化至位于平泷路251号苏州城市生活广场裙楼的3、4楼部分区域，实现“一个场地办公”，合计使用面积约2487.5平方米。其中，3楼规划网络受理、监督、培训及应急灾备四类坐席，配备媒体工作室等专业化空间，面积约595.5平方米；4楼打造综合话务坐席大厅，集成12345热线与城运中心融合区，设置母婴室、话务员休息区，面积约1892平方米，具体详见图纸及工程量清单。

4、工期要求：90日历天，如不能如期完工，采购单位有权终止合同，成交单位须承担由此对采购方造成的损失；（实际开工日期以业主的开工报告为准）。

5、质量要求：合格，质量保修期限：详见合附件工程质量保修书。

6、对供应商要求：详见磋商公告。

7、四楼拆除回收清单

| 4楼其他资产拆除清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 | 是否回收 |
| 1 | 空调出风口（长） | 个 | 40 | 4F大厅 |  | 是 |
| 2 | 长形方灯 | 个 | 114 | 4F大厅 |  | 是 |
| 3 | 服务台拾音器 | 个 | 13 | 4F大厅 |  | 是 |
| 4 | 服务台 | 排 | 2 | 4F大厅 |  | 否 |
| 5 | 双开木门 | 个 | 7 | 4F大厅 |  | 否 |
| 6 | 吊顶金属板 | 块 | 162 | 4F大厅 | 整体拆除 | 是 |
| 1 | 方灯（灯管） | 个 | 32 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 2 | 空调出风口（方） | 个 | 14 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 3 | 双开木门 | 个 | 4 | 北侧综合研讨区 |  | 否 |
| 4 | 移动隔断 | 组 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 否 |
| 5 | 空调开关 | 个 | 7 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 6 | 木地板 | 片 | 2 | 北侧综合研讨区 | （整体拆除） | 否 |
| 7 | 吊顶板 | 片 | 2 | 北侧综合研讨区 | （整体拆除） | 是 |
| 1 | 方灯（平板） | 个 | 16 | 休息室 |  | 是 |
| 2 | 空调出风口（方） | 个 | 16 | 休息室 |  | 是 |
| 3 | 双开木门 | 个 | 1 | 休息室 |  | 否 |
| 4 | 空调开关 | 个 | 3 | 休息室 |  | 是 |
| 5 | 木地板 | 片 | 1 | 休息室 | （整体拆除） | 否 |
| 1 | 方灯（灯管） | 个 | 36 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 空调出风口（方） | 个 | 18 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 3 | 移动隔断 | 组 | 2 | 开标室（三连间） |  | 否 |
| 4 | 双开木门 | 个 | 2 | 开标室（三连间） |  | 否 |
| 5 | 空调开关 | 个 | 9 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 6 | 木地板 | 片 | 3 | 开标室（三连间） | （整体拆除） | 否 |
| 7 | 吊顶板 | 片 | 2 | 开标室（三连间） | （整体拆除） | 是 |
| 1 | 玻璃隔断 | 片 | 1 | 北侧办公室 |  | 否 |
| 1 | 玻璃隔断 | 片 | 1 | 西侧办公室 |  | 否 |

| 4楼信息化资产拆除清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 | 是否回收 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 20 | 4F大厅 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 91 | 4F大厅 |  | 是 |
| 3 | 单口面板 | 个 | 2 | 4F大厅 |  | 是 |
| 4 | 光口面板 | 个 | 6 | 4F大厅 |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 226 | 4F大厅 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 20 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 2 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 3 | 门禁开关 | 个 | 1 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 4 | 双门门磁 | 个 | 1 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 44 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 1 | 双网口面板 | 个 | 3 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 信息模块 | 个 | 6 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 1 | 双网口面板 | 个 | 5 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 信息模块 | 个 | 10 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 双口地插 | 个 | 2 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 3 | 双网口面板 | 个 | 2 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 4 | 门禁开关 | 个 | 3 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 5 | 双门门磁 | 个 | 3 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 6 | 信息模块 | 个 | 8 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 2 | 双口地插 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 3 | 双网口面板 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 6 | 信息模块 | 个 | 4 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 4 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 2 | 休息室 |  | 是 |
| 2 | 门禁开关 | 个 | 1 | 休息室 |  | 是 |
| 3 | 双门门磁 | 个 | 1 | 休息室 |  | 是 |
| 4 | 双口面板 | 个 | 2 | 休息室 |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 4 | 休息室 |  | 是 |
| 1 | 门禁开关 | 个 | 1 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 2 | 双门门磁 | 个 | 1 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 3 | 双口面板 | 个 | 7 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 4 | 信息模块 | 个 | 14 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 1 | 门禁开关 | 个 | 1 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 2 | 双门门磁 | 个 | 1 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 3 | 双口面板 | 个 | 4 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 4 | 信息模块 | 个 | 8 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 1 | 双口面板 | 个 | 8 | 第十开标 |  | 是 |
| 2 | 信息模块 | 个 | 20 | 第十开标 |  | 是 |
| 3 | 双门门磁 | 个 | 2 | 第十开标 |  | 是 |
| 4 | 门禁开关 | 个 | 2 | 第十开标 |  | 是 |
| 5 | 非接触式读卡器 | 个 | 1 | 第十开标 |  | 是 |
| 6 | 双口地插 | 个 | 2 | 第十开标 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 5 | 资审一 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 资审一 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 12 | 资审一 |  | 是 |
| 1 | 单网口面板 | 个 | 11 | 资审二 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 资审二 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 13 | 资审二 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 5 | 资审三 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 资审三 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 12 | 资审三 |  | 是 |
| 1 | 单网口面板 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 8 | 资审四 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 17 | 资审四 |  | 是 |
| 3 | 双门门磁 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 4 | 门禁开关 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 5 | 非接触式读卡器 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 1 | 强电插座 | 个 | 180 | 整体涉及区域 | 按实际确定是否拆除 | 是 |

## 四、综合说明及其他要求

1、付款步骤：详见合同条款。

2、本工程为财政投资项目，最终以财政审计结果为建设项目价款结算依据。

3、磋商响应单位必须承诺按采购文件中提出的全部技术规范要求及服务内容。

4、报价说明

4.1响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

- 本项目采购文件；

- 建设工程工程量清单计价标准（GB/T 50500-2024）和相关工程国家及行业工程量计算标准；

- 国家或省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；

- 省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第12号）及苏建价〔2026〕76号文；

- 采购文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

- 建设工程设计文件及相关资料；

- 施工现场情况、工程特点及拟定的响应施工组织设计或施工方案；

- 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

- 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

- 其他的相关资料。

4.2 计价方式：本工程项目采用下列第 （1） 种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

4.3 报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。成交后，本工程工程量清单各子目综合单价的确定方式为：以供应商一次报价清单各子目综合单价为基准，按其成交价与一次报价相比的下(上)浮系数同比例下(上)浮，下(上)浮系数=成交价/一次报价。

②在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同仅限于追加与合同标的相同的工程量且变更采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

③措施项目费按以下原则执行：因工程量清单缺陷或工程变更引起的措施项目变化，按本合同专用条款约定的措施项目费调整原则执行；除上述情形外，措施费不予调整。供应商在报价时已自行补充的措施项目，视为已包含在合同总价中，结算时不另增加

注：本项目报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、检测、检验、管理费、利润、工程风险、增值税，以及所需的施工准备、施工过程、缺陷责任期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术、履约验收等一切费用。

4.4 竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

4.5计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。江苏省安全生产措施费应放在措施项目清单中，费率不得低于《江苏省建设工程费用参考》中相关费率规定。

4.6 响应文件报价的计价方式：工程量清单中每一个子目和单项均需填写单价、合价，响应人没有填写单价、合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。

5、验收标准：根据采购文件、采购合同及有关规定要求验收。

6、小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按照财政投资评审操作规程向相关部门申请项目结算评审，由相关部门对其工程结算进行评审，并出具评审报告。

7、合同备案要求

（1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在财政部门采购管理科进行合同备案外，还需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

（2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在财政部门采购管理科进行合同备案即可。

8、下列各项费用应包含在磋商响应报价中：

（1）施工及生活临时用水由成交单位自行安装施工用水管道及水表（采购单位提供给水接驳点），费用均须包含在响应报价中，由成交单位自行承担；

（2）施工及生活临时用电由成交单位自行安装施工用电设施（采购单位提供用电接驳点及计量电表）费用均须包含在响应报价中，由成交单位自行承担；

（3）为保证安全施工及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由施工单位承担；

（4）因施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，施工单位须进行复原或进行相应的经济赔偿；

（5）建筑物、构筑物等场内外原有事物的排险加固费用；

（6）场内障碍物（含裸露及埋藏的垃圾、地表植物）的清除、外运及换填费用；

（7）施工垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州市的规定；

（8）运输线路上的道路维护、保洁费用；

（9）施工拆除废料全部由中标（成交）供应商按要求外运，施工综合报价必须包含垃圾外运费用；

（10）根据苏州市、姑苏区有关规定办理与施工生产相关的申请、审批、保证、批准手续所需的费用；

（11）通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的工作内容所需的费用；

（12）响应单位须考虑节假日施工措施费用；

（13）上述工作内容无论工程量清单中是否列项，供应商均应将所需费用包含在响应总价中。施工中此类项目均不予计量工程量。

9、本工程如有提供参考品牌及规格型号的主要材料，仅做参考，并没有限制性，供应商可以直接选用或采用替代标准产品进行报价，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求，以满足采购人的需要。施工中如采购人发现成交人采用的品牌低于参考品牌的标准，造成不能满足采购人的需要的，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

10、因交易系统上传限制，故本项目工程量清单及图纸等相关附件请各供应商自行在网盘中下载。链接：https://pan.baidu.com/s/1yJ_MpVEDyQCdBU73cy7jCw提取码:wfa7。

## 五、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1供应商有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证原件扫描件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

3.2项目经理身份证、注册证书、安全生产考核合格证（B类证）等相关资料原件扫描件；

3.3项目经理无在建工程承诺书（格式见附件）；

3.4供应商满足条件的资格证明文件（提供相关证明材料或承诺函，如为联合体投标，联合体各成员均须提供）：

①具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②良好的商业信誉和健全的财务会计制度：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：具备履行合同的相关设备、人员等证明材料；

④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单扫描件；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

3.5联合体投标协议书（如为联合体投标）；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的相关证明材料扫描件（《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的相关证明材料的上传资料必须为盖有公章的扫描件，否则视为无效响应资料，如为联合体投标，联合体各成员均须提供）。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应单位法定代表人身份证扫描件（双面，须在有效期内）；

4.2法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见附件）；

4.3授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）（双面，须在有效期内）；

4.4联合投标协议书（如为联合体投标）（格式见附件）；

4.5磋商响应函（格式见附件）；

4.6磋商响应报价表、报价明细表（详见工程量清单格式）；

4.7项目组人员一览表、投入专用设施设备清单（格式自拟）；

4.8响应保证承诺书（格式见附件）；

4.9安全责任承诺书、工程项目施工管理委托书（格式见附件）；

4.10工程项目施工管理承诺书（格式见附件）；

4.11供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见附件）；

4.12商务条款偏离表（格式见附件）；

4.13采购文件中所涉及到的其他材料。

5、综合评审响应文件

5.1《企业类似业绩一览表》（格式见附件）；

5.2响应单位针对本项目的施工方案（自拟）；

5.3采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。

注：（1）以上3.1-3.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求，视为不实质性响应。

（2）以上4.1-4.12为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。

（二）电子化要求：

本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

1、电子投标响应准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2、磋商响应文件编制要求：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、响应文件提交：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、开启：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，请供应商慎重操作）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

七、综合说明

1、响应供应商应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

2、本项目合同部分或全部不可转包，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。

3、磋商保证金：无

4、成交服务费：由采购人支付，按照预算总金额的如下比例支付，即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法的41.94%计算。本项目代理服务费7950.00元。

专家评审费：由采购人支付，项目评审完成后30个工作日内完成支付。

账户名称：江苏沃咨咨询管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司苏州干将路支行

银行账号：512912506610000

5、确定出成交单位后，采购代理机构在2个工作日内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

6、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）最终报价超过预算价的，不能成交；

（3）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在预算价内不满三家的，磋商采购失败。

（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

7、信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

a.被列入失信被执行人名单；

b.被列入重大税收违法案件当事人名单；

c.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

上述的第（1）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述的第（2）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。

8、相关政策（如涉及）

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）促进残疾人就业政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）支持监狱企业发展政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）针对中小微企业的评审：

1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

3）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得政府采购合同的中小微企业不得将合同分包给大型企业。

5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

6）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。

7）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

8）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

（6）强化政府采购异常低价审查（按照财库〔2026〕2号执行）

1）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

11、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。

# 三、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效响应单位的响应文件以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。

4、如出现总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交单位，如果实际响应报价也相同的，则由评审委员会组织以抽签方式确定成交单位。

二、评分标准

（一）价格分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低且未超采购预算的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10%×100

2、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（二）技术方案及施工组织设计（56分）

1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分,没有描述的不得分。

2、主要施工方案及技术措施：分部、分项施工方案包含本项目图纸、工程量清单内所有内容、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分,没有描述的不得分。

3、施工进度计划及进度保证措施：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分,没有描述的不得分。

4、施工准备与资源配置计划：用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分,没有描述的不得分。

5、工程质量管理措施：质量目标、保障体系、保证措施、制度科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分,没有描述的不得分。

6、工程安全文明施工及环境保护措施：安全文明施工，施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施科学、合理、规范，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分,没有描述的不得分。

7、特殊情况施工措施：季节性施工、对相关设备设施的加固、保护等特殊情况下的施工措施内容比较。措施科学合理、操作性强的得7分；措施相对合理、操作性较好的得5分；措施基本合理、操作性一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分；没有描述的不得分。

8、应急救援预案：施工区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得3分；可操作性差，内容描述少的得1分,没有描述的不得分。

（三）项目组人员配备情况比较（13分）

1、拟派本项目的项目负责人具有建设工程系列高级工程师及以上职称的得3分，具有建设工程系列工程师职称的得1分，其他不得分，最高得3分。（提供人员职称证书和响应单位为其缴纳的近期社保证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分）

2、项目组成员（不含项目负责人）具有相关岗位证书的每提供一个得1分。上述人员同时具备建设工程系列工程师及以上职称的，每有1人得1分。本项限评5人，未提供不得分，最高得10分。（提供人员岗位证书、职称证书和响应单位为其缴纳的近期社保证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分）

（四）企业综合实力（21分）

1、响应单位2023年8月1日（以竣工验收证明时间为准）至今承担过类似装修改造工程项目的，有一项得3分，最高得15分。（提供中标通知书（适用于招标项目）、施工合同和竣工验收证明及对应合同任意一期发票等证明材料扫描件，无法或难以核实的业绩不予认可，未提供或提供不全的不得分）

2、响应单位具有有效期内质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全体系认证的，有1个得2分，最高得6分。（证书需在有效期内，响应文件中提供复印件，并提供国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，未按要求提供的不得分）

注：

1、付款方式、工期如有负偏离的不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，未提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、响应单位对其响应文件中所有内容（包含证明材料）的真实性负全部责任，由此产生的一切后果均由响应单位承担。

# 四、合同主要条款

甲方（发包人）：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

乙方（承包人）：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

根据江苏沃咨咨询管理有限公司采购编号               号竞争性磋商采购文件及乙方的响应文件、承诺文件（如有）和成交通知书，甲乙双方就此次成交的           事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1.本合同书及合同附件（若有）；

2.成交通知书；

3.竞争性磋商采购文件；

4.乙方成交的响应文件；

5.乙方在磋商采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）。

以上文件与本合同具有同等法律效力，以上文件之间存在歧义或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同内容：

1.项目内容：苏州市便民服务中心搬迁改造项目，项目将位于半爿营街9号电信大楼2、3、4楼的市级12345热线、归并热线话务坐席及办公区域，整合优化至位于平泷路251号苏州城市生活广场裙楼的3、4楼部分区域，实现“一个场地办公”，合计使用面积约2487.5平方米。其中，3楼规划网络受理、监督、培训及应急灾备四类坐席，配备媒体工作室等专业化空间，面积约595.5平方米；4楼打造综合话务坐席大厅，集成12345热线与城运中心融合区，设置母婴室、话务员休息区，面积约1892平方米，具体详见图纸及工程量清单。

2.工期要求：90日历天

三、合同价格：

1.合同总价（人民币）：大写：             ，小写：        元。

本合同价格包括但不限于完成本项目所需的劳务支出、施工机具及其损耗、材料、备品备件、运输吊装、安装调试、售后服务及维保、安全保险、劳保福利、税收、管理费、社会保险及为完成整个项目所产生的其它所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经供需双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。乙方必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，合法用工（员工工资不得低于苏州市职工最低工资标准、国假加班费并按规定定数缴纳各类社会保险），不得安排工作人员超时限加班。服务人员的薪金、福利、休假日补贴等均由乙方付给，与甲方无关。

2. 合同价款及调整：本工程项目采用固定单价合同。

2.1 承包人已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。

2.2 因工程量清单缺陷或工程变更引起综合单价调整的，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）第8.9条【工程变更】的规定执行。合同中有适用单价的按合同单价执行；有类似单价的参照类似单价执行；没有适用或类似单价的，按《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（〔2025〕第12号）及苏州建函建〔2026〕72号文的相关规定组价，经发包人确认后执行。

2.3 合同价款调整如下：

①采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。因工程变更引起工程量变化，按工程变更程序处理；发包人要求的合同范围以外的新增工作，按新增工程程序处理，双方另行签订补充协议；合同外的零星工作，按计日工方式计价；因非承包人责任事件引起的损失赔偿或工期补偿，按工程索赔程序处理。

② 施工过程中，因工程量清单缺陷或工程变更等引起工程量增减，当工程量偏差超过15% 且影响分部分项工程费超过0.1%时，可调整综合单价。增加部分或减少后剩余部分的工程量的综合单价，由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终以审计（或复审）审定为准。结算组价原则：按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《省住房和城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》（〔2025〕第12号）、《省住房城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》（苏建价〔2026〕76号）及《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准的通知》（苏州建函建〔2026〕72号）执行，并按中标下浮率下浮。

③ 因工程量清单缺陷或非承包人原因的工程变更，造成增加清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

a.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

b.合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

c.合同中没有适用或类似的综合单价，按〔2025〕第12号公告、苏建价〔2026〕76号及苏州建函建〔2026〕72号文件的相关规定组价。材料费有合同价的参考合同价，管理费及利润依据中标清单时的费率计取；合同价格中没有的材料价格，优先采用市场询价、工程造价数据库或类似工程合同价格等市场价格信息确定；也可参考工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息；

d.合同中没有适用或类似的综合单价，且按上述c款方法仍无法组价的，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确认后执行。财政跟踪评审项目按相关规定执行。

④ 因工程量清单缺陷或工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化的，措施项目费按下列原则调整：

（一）因工程量清单缺陷引起的措施变化

工程量清单缺陷的认定，由发承包双方共同确认；无法达成一致的，可提请工程造价咨询人或争议评审机构裁定。

采用单价合同的工程，分部分项工程项目清单的准确性、完整性由发包人负责。因发包人提供的分部分项工程量清单存在缺陷，导致承包人实际增加措施投入的，经发包人确认后，参照本条第（二）款“因工程变更引起的措施项目变化”的原则调整。

无论采用单价合同还是总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。承包人未在投标前对措施项目清单提出异议的，后续因清单缺漏导致的费用增加由承包人自行承担。

安全生产措施费按国家及省级相关规定及合同约定按实计取，不受上述限制。

（二）因工程变更引起的措施项目变化

因工程变更引起合同工期实质性延长或缩短的，措施项目费用按下列公式调整：

措施项目调增（减）价格 = 延长（缩短）工期 × 措施项目中期运行费用 / 合同工期

其中，措施项目中期运行费用依据承包人投标时提交的“措施项目费用分拆表”计算。

因工程变更需额外增加措施项目的：施工机械按计日工方式计算；临时设施按实际发生的类型、数量及使用时间进行计量，按发承包双方协商确定的合理市场价格进行计价。

原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（三）措施项目的扣减

中标清单中已列的措施项目，因工程变更导致取消，或经发包人书面同意优化调整，且现场实际未发生相应费用支出的，结算时可相应扣减。因承包人自身原因未按投标承诺实施措施项目的，按中标价扣除，并按合同约定承担相应违约责任。

3.工程款支付：

3.1 付款步骤：

(1)项目无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的70%；

(2)审计完成后付至审计审定金额的97%；

(3)保修期从竣工验收合格之日起开始计算，质保期满且无任何质量问题后，一次性退还3%质量保证金。

3.2 乙方要求付款时需提供以下资料：

（1）符合国家规定及甲方要求的发票；

（2）甲方要求的其他付款凭证。

3.3 付款方式：数字人民币。本项目仅支持通过数字人民币对公钱包进行付款，采用数字人民币进行工程价款的支付。乙方须具备数字人民币收款载体，及时办理开通数字人民币账户及收付款业务。

3.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、材料、设备供应方式：

1.甲供材料、设备：  无  。

2.乙供材料、设备：  全部乙供  。

五、施工安全的约定：

1.工程施工期间涉及的安全责任均由乙方负责，涉及安全责任所产生的相关费用均由乙方承担。

2.本工程质量必须达到合格，凡因乙方责任，经甲方验收为不合格的，乙方应返工直至甲方验收合格，因返工产生的一切费用均由乙方承担。

3.乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，并承担上述手续办理的全部费用。

4.工程未交付之前，乙方应自始至终对成品及半成品进行保护和防止丢失。

5.乙方施工人员需服从甲方安全管理。

六、关于工程质量及验收的约定：

1.工程质量标准：合格。

2. 本工程质量保修期按照国务院《建设工程质量管理条例》第四十条执行。

3.售后服务要求：在质保期内，承包人要对发包人所提出的抢修维修要求作出及时响应，提供应急策略；如出现维修或抢修，0.5小时内响应，1小时内到达现场，24小时内解决问题，因材料采购、备货等客观原因无法在24小时内解决的，经发包人同意后可适当延长，但最长不超过7天；如不能在上述期限内解决问题，应免费用同样的品牌、规格或更高品质的部件、物料更换到位。

4.工程未能达到合格标准，乙方应向甲方支付本合同总金额的5%作为违约金，甲方有权直接从乙方应付工程款中扣除。同时，乙方应无条件返工直至本工程达到合格的要求。若因返工致使工程逾期完成，乙方必须承担逾期完工违约责任（按逾期天数，以每日合同总金额千分之一标准计算逾期完工违约金）和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由乙方自己承担。

5.工程竣工后的质保期内，如承包人未能在发包人或监理人书面通知载明的合理期限内完成质保维护工作，发包人第一次予以书面提醒，第二次予以书面催告，第三次仍未完成的，发包人有权委托第三方进行维修，费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

6.若工程获得高于上述标准的奖项，甲方无须给予乙方任何费用增加或奖励。

7.双方对工程质量有争议的，可向第三方专业工程质量鉴定机构申请工程质量鉴定，或向工程所在地人民法院提起诉讼，鉴定、诉讼费用及因此造成的损失，由乙方承担。

8.发包人、承包人应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人无正当理由不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人应书面催告，经催告后合理期限（如5日）内发包人仍不参加的，承包人可自行验收，验收结果应提交发包人审核确认。若发包人要求复验，承包人应按要求办理复验。复验合格，发包人承担复验费用，由此造成停工的，工期顺延；复验不合格，复验及返工费用由承包人承担，工期不顺延。

9.承包人应遵守现场的各项规章制度，文明施工。施工所产生的垃圾应及时清理并外运，不得长期堆积影响施工或周边环境，具体清理周期按现场管理规定执行。

10.由于乙方原因造成工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

11.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

七、补充条款：

1. 若施工中出现施工图纸（含工程变更）与工程量清单特征描述不符的，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）第8.9条【工程变更】的规定确定综合单价。若材料（品种、品牌或规格）发生变化而施工工艺不变的，仅调整材料差价。

2.若承包人报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于最高投标限价（偏差20%以上），发承包双方应依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）第8.9条的规定，结合工程实施情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定变更的综合单价

3. 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成分部分项工程量清单变更超过10%，并且该项原分部分项工程费超过本工程（按单体）分部分项工程费0.1%的，综合单价可调整；原工程量执行原有的综合单价，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可调整，此部分工程量的综合单价按以下原则，经发包人确认后作为结算的依据：a）工程量增加：成交综合单价小于最高投标限价综合单价的80%的，执行成交综合单价；成交综合单价在最高投标限价综合单价80%（含）至120%（含）之间的，执行成交综合单价并再下浮1%让利；成交综合单价大于最高投标限价综合单价的120%的，以最高投标限价综合单价*成交下浮率作为减少部分综合单价扣除；成交综合单价大于最高投标限价综合单价的80%的，按成交综合单价作为减少部分综合单价扣除。

4.承包人送审工程结算审定金额核减超过总价7%的部分，按核减额4%计算审核的费用由乙方承担，乙方应承担的审核费由甲方直接从未付款金额中直接代扣。

5.对实施后无法进行复核的工程变更或计日工项目（如拆除、垃圾清运、地基处理等），承包人应留存可证明相应工作量的影像资料。结算时如无影像资料或提供的资料无法反映相应工作量，相应费用由承包人承担。对财政跟踪评审的项目，承包人提出的变更或计日工事项，应按财政评审相关规定办理确认手续，否则结算时不予认可。

6.本工程质量要求合格。如承包人自愿争创市优、省优或国优工程，相关费用由承包人自行承担。如项目有特殊创优需求，应报财政评审并附完整的书面资料。

7.本工程施工过程中，发包人发出的书面工程变更指令（包括对工作内容、施工图纸、施工进度、材料或材质等的调整），经发承包双方书面确认后，作为合同文件的组成部分。承包人应按经确认的指令内容实施并承担相应合同义务，并应协助发包人处理施工过程中与周围居民的协调工作。

8.对本工程有关变更的处理，按照《苏州市政府投资建设项目工程变更备案管理暂行办法》（苏府〔2009〕88号）、《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规〔2018〕1号）、《关于加强苏州市市级政府投资建筑工程变更备案工作的通知》（苏住建建〔2024〕25号）、《关于调整市级政府投资建设项目工程变更管理方式的通知》（苏住建建〔2025〕18号）及（现行有效的跟踪评审文件名称及文号）执行。对所有应进行事前备案的变更事项，在施工前，乙方应及时向甲方提出变更费用申请，未提出申请的或未经甲方确认的，工程结算时，对变更的费用将不予认可。发生变更、施工条件变化等的，应由监理工程师、甲方、跟踪审计同时签字、盖章确认方为有效。本合同采用固定单价合同，由于工程变更引起的新的工程量清单项目，其综合单价由乙方提出，经发包人确认后执行。财政跟踪评审项目按相关规定执行。

9.本工程为财政投资项目，最终以财政评审审定结果为建设项目价款结算依据。

在履行合同过程中，由于工程变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的总金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金，且原合同金额10%以内的追加费用仅限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，超出原合同的内容不得计入。

10.承包人应将进场施工的材料当日向监理单位报告，材料需经检验合格后才能使用，承包人擅自使用未经报验或虚假报验及检验不合格的材料的，材料全部退场，并且承包人应承担每批次5000元以上的罚款，具体金额由甲方确定。

11.对于各分部分项工程,下道工序必须在上道工序隐蔽之前,乙方应向监理单位提供影像资料，经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序，否则乙方承担每次2000元的罚款。

12.除设计原因外，若发生质量事故的，乙方应承担由此造成的一切责任，并另行向甲方支付2000元/次的违约金。无论监理工程师或甲方是否进行并通过了各项检验，均不免除乙方对工程质量承担的责任。

13.乙方应按规定做好安全防范措施，如因安全措施不到位而导致安全责任事故的，由乙方承担全部责任。

14.乙方主要项目管理人员在施工期间应挂牌上岗，施工人员应统一服装，前述要求乙方应在施工进场前落实到位，如有违反则给予2000元/人/次的处罚。

15.乙方若拖欠民工工资引起民工上访事件，甲方有权直接扣除乙方工程款用于支付民工工资，并给予5万元/次的处罚。

16.因乙方不正当行为或违约给甲方带来负面影响的，乙方首先应积极消除负面影响，并承担相应责任。每出现一次上述情况，乙方应向甲方支付人民币1-5万元的违约金。若违约金无法弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失，即使这种不正当行为或违约是在竣工验收合格后发现，均不免除乙方应承担的责任。

八、知识产权：

乙方应保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按磋商文件的有关规定提供合格的物，质量符合国际或国家通用标准。

九、双方权利和义务

1.甲方有权对已标价工程量清单中的过高综合单价提出异议，如果该异议合理，则双方可协商确定一个较为合理的综合单价作为本工程最终结算依据。

2.乙方应严格按国家规范和甲方要求施工，保证工程质量并一次性通过验收，对需乙方购置的材料按照规定进行检测，对本工程质量实行全面负责制。

3.乙方除应履行按期按质交付合格的工程义务之外，还应提供下列服务：

3.1 设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

3.2 除合同另有约定之外，上述服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

4.本工程交付前，乙方应对成品、半成品等进行保护和防止丢失，因成品、半成品丢失、损坏而产生的一切后果均由乙方承担。

5.本工程施工期间涉及的安全问题均由乙方负责，由此产生的相关费用均由乙方承担。

6.本工程施工期间发生人员伤亡的，由乙方承担相应的民事赔偿责任、刑事责任，与甲方无关。

7.乙方应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，保证工程质量和安全，未经甲方书面同意，不得进行转包及违法分包。在保修期内，乙方还应向甲方提供免费工程维修服务。

8.乙方项目经理为         （身份证号：             ；联系电话：         ）。乙方项目经理应负责合同对接、履行，并按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

十、双方的违约责任：

1.在合同生效后，甲方无理由要求终止施工的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天1‰支付逾期付款违约金。

3.乙方逾期完工的，每逾期一日，应向甲方支付本合同总金额1‰的违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，未支付的费用不再支付，并有权要求乙方支付本合同总金额20%的违约金；给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

4.乙方交付的工程质量不合格，因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

5.乙方逾期完工的，应与甲方和政府采购监督管理部门协商，甲方要求乙方继续施工的，乙方应立即完工，并应按照本合同的约定承担逾期完工违约金，同时应向甲方赔偿一

切直接、间接损失。

6.乙方提供的工程项目不符合甲方要求的，则甲方有权责令乙方进行整改，乙方除须按照要求进行整改外，还应按照本合同总金额的1‰/次向甲方支付违约金。

7.乙方有其他违反本合同约定行为的，应向甲方支付本合同总金额1‰的违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

8.乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方补足。

十一、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同（包括为此项目配备的人员），如未经双方书面同意，擅自变更或中止此项的一方自行承担违约责任。

3.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.3 在合同履行期间，乙方出现规划设计达不到要求或3次无法按承诺的服务响应时间提供相应服务的，甲方有权解除合同。

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

十三、保密条款

1.乙方对在采购过程或履行本合同过程中知悉的甲方工程构造图、设计图等文件、信息、资料等负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或授权任何第三方使用，乙方违反前述规定的，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足，同时，甲方有权视情节轻重单方解除本合同。

2.无论本合同变更、解除或终止，保密条款不受其影响而继续有效。乙方承担保密义务的期限为永久。

十四、合同的生效

1.本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效，同时须提交政府采购监督管理部门进行网上备案，审核通过后由采购代理机构打印《苏州市级政府采购合同备案确认单》交甲乙双方留存。

2.合同甲乙双方签字盖章生效后即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式       解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十六、附则

1.合同份数

本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，采购代理机构各一份，伍份具有同等法律效力。

2.未尽事宜：

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方：                                  乙方：

（公章或合同专用章）                   （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）签字：            法定代表人（授权代表）签字：

签订日期：                              签订日期：

# 合同附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

3．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年；

5．其他项目保修期限约定如下： 2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：          

地  址：                    地  址： 

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：  

开户银行：                  开户银行：

账  号：                      账  号：

邮政编码：                    邮政编码：

合同附件2：

四楼拆除回收清单

| 4楼其他资产拆除清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 | 是否回收 |
| 1 | 空调出风口（长） | 个 | 40 | 4F大厅 |  | 是 |
| 2 | 长形方灯 | 个 | 114 | 4F大厅 |  | 是 |
| 3 | 服务台拾音器 | 个 | 13 | 4F大厅 |  | 是 |
| 4 | 服务台 | 排 | 2 | 4F大厅 |  | 否 |
| 5 | 双开木门 | 个 | 7 | 4F大厅 |  | 否 |
| 6 | 吊顶金属板 | 块 | 162 | 4F大厅 | 整体拆除 | 是 |
| 1 | 方灯（灯管） | 个 | 32 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 2 | 空调出风口（方） | 个 | 14 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 3 | 双开木门 | 个 | 4 | 北侧综合研讨区 |  | 否 |
| 4 | 移动隔断 | 组 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 否 |
| 5 | 空调开关 | 个 | 7 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 6 | 木地板 | 片 | 2 | 北侧综合研讨区 | （整体拆除） | 否 |
| 7 | 吊顶板 | 片 | 2 | 北侧综合研讨区 | （整体拆除） | 是 |
| 1 | 方灯（平板） | 个 | 16 | 休息室 |  | 是 |
| 2 | 空调出风口（方） | 个 | 16 | 休息室 |  | 是 |
| 3 | 双开木门 | 个 | 1 | 休息室 |  | 否 |
| 4 | 空调开关 | 个 | 3 | 休息室 |  | 是 |
| 5 | 木地板 | 片 | 1 | 休息室 | （整体拆除） | 否 |
| 1 | 方灯（灯管） | 个 | 36 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 空调出风口（方） | 个 | 18 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 3 | 移动隔断 | 组 | 2 | 开标室（三连间） |  | 否 |
| 4 | 双开木门 | 个 | 2 | 开标室（三连间） |  | 否 |
| 5 | 空调开关 | 个 | 9 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 6 | 木地板 | 片 | 3 | 开标室（三连间） | （整体拆除） | 否 |
| 7 | 吊顶板 | 片 | 2 | 开标室（三连间） | （整体拆除） | 是 |
| 1 | 玻璃隔断 | 片 | 1 | 北侧办公室 |  | 否 |
| 1 | 玻璃隔断 | 片 | 1 | 西侧办公室 |  | 否 |

| 4楼信息化资产拆除清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 | 是否回收 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 20 | 4F大厅 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 91 | 4F大厅 |  | 是 |
| 3 | 单口面板 | 个 | 2 | 4F大厅 |  | 是 |
| 4 | 光口面板 | 个 | 6 | 4F大厅 |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 226 | 4F大厅 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 20 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 2 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 3 | 门禁开关 | 个 | 1 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 4 | 双门门磁 | 个 | 1 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 44 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 1 | 双网口面板 | 个 | 3 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 信息模块 | 个 | 6 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 1 | 双网口面板 | 个 | 5 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 信息模块 | 个 | 10 | 开标室（三连间） |  | 是 |
| 2 | 双口地插 | 个 | 2 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 3 | 双网口面板 | 个 | 2 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 4 | 门禁开关 | 个 | 3 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 5 | 双门门磁 | 个 | 3 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 6 | 信息模块 | 个 | 8 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 2 | 双口地插 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 3 | 双网口面板 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 6 | 信息模块 | 个 | 4 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 4 | 北侧综合研讨区 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 2 | 休息室 |  | 是 |
| 2 | 门禁开关 | 个 | 1 | 休息室 |  | 是 |
| 3 | 双门门磁 | 个 | 1 | 休息室 |  | 是 |
| 4 | 双口面板 | 个 | 2 | 休息室 |  | 是 |
| 5 | 信息模块 | 个 | 4 | 休息室 |  | 是 |
| 1 | 门禁开关 | 个 | 1 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 2 | 双门门磁 | 个 | 1 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 3 | 双口面板 | 个 | 7 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 4 | 信息模块 | 个 | 14 | 北侧办公室 |  | 是 |
| 1 | 门禁开关 | 个 | 1 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 2 | 双门门磁 | 个 | 1 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 3 | 双口面板 | 个 | 4 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 4 | 信息模块 | 个 | 8 | 西侧办公室 |  | 是 |
| 1 | 双口面板 | 个 | 8 | 第十开标 |  | 是 |
| 2 | 信息模块 | 个 | 20 | 第十开标 |  | 是 |
| 3 | 双门门磁 | 个 | 2 | 第十开标 |  | 是 |
| 4 | 门禁开关 | 个 | 2 | 第十开标 |  | 是 |
| 5 | 非接触式读卡器 | 个 | 1 | 第十开标 |  | 是 |
| 6 | 双口地插 | 个 | 2 | 第十开标 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 5 | 资审一 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 资审一 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 12 | 资审一 |  | 是 |
| 1 | 单网口面板 | 个 | 11 | 资审二 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 资审二 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 13 | 资审二 |  | 是 |
| 1 | 双口地插 | 个 | 5 | 资审三 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 1 | 资审三 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 12 | 资审三 |  | 是 |
| 1 | 单网口面板 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 2 | 双网口面板 | 个 | 8 | 资审四 |  | 是 |
| 3 | 信息模块 | 个 | 17 | 资审四 |  | 是 |
| 3 | 双门门磁 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 4 | 门禁开关 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 5 | 非接触式读卡器 | 个 | 1 | 资审四 |  | 是 |
| 1 | 强电插座 | 个 | 180 | 整体涉及区域 | 按实际确定是否拆除 | 是 |

# 五、附件格式

格式1：

（1）磋商响应报价表

致：                              (采购人名称)

在考察现场并充分研究                 (项目名称) (以下简称“本工程”)施工采购文件的全部内容后，我方兹以：

人民币(大写)：

RMB￥：

的投标（响应）价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标（成交），我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在      天(日历日)内竣工。我方确保工程质量达到         标准。我方同意本函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

我单位拟派项目负责人：             (姓名)，资质等级：    级，证号             。项目负责人主要业绩及信誉状况                                                     。

我单位拟派安全员：         (姓名)，            (身份证号)，            (电话)。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本函，对双方具有约束力。

响应单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

（2）报价明细表（根据工程量清单报价）

注：工程量清单请根据采购公告和采购文件要求自行获取。

格式2：

磋商响应函

江苏沃咨咨询管理有限公司  ：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

8、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

响应单位名称：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

格式3：

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系        （响应单位名称）的法定代表人，现授权         （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加           （采购单位名称）的工程的投标（响应）。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：                 性别：                年龄：

单位：                部门：                职务：

响应单位（盖公章）：

日期：      年   月   日

联合投标授权委托书（联合体投标提供）

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据              与                、            签定的《联合投标协议书》的内容，牵头方                             的法定代表人      现授权                为联合投标体代理人，以投标联合体的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为             号的采购活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合体各方均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

联合体牵头方：                                         （盖公章）

联合体牵头方法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

格式4：

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应                   组织实施的编号为               号的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标，并按照采购文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人或代理人根据采购文件规定及投标内容而对采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |  | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

格式5：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：江苏沃咨咨询管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

磋商响应单位：（单位盖章）          
地址：
电话：
传真：
邮编：
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：
日期：

格式6：工程项目施工管理委托书

工程项目施工管理委托书

（施工企业名称）法定代表人：      （姓名）今全面委托       （项目经理）同志，资质等级：       ，担任                 （项目名称）工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标（响应）文件中技术经济工作。

受托方必须常驻工地现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理方法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。

本委托不得转委托。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托方（项目经理签字）：

年   月   日

格式7：工程项目施工管理承诺书

工程项目施工管理承诺书

我受本企业法定代表人        的委托，全权全面全过程地负责              工程项目的施工现场及有关该工程的一切事务。

为了保证本工程优质高效、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作做出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。

1、认真履行项目经理岗位职责，对工程项目全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；

2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；

3、工程未取得施工许可证的，绝不擅自施工；

4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其它企业或个人；

5、严格按照国家工程建设强制性标准施工；

6、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；

7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；

8、绝不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；

9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；

10、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；

11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府对突发性传染病的各项工作；

12、遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。

项目经理：（签字）

响应单位（盖公章）：

年  月  日

格式8：安全责任承诺书

安全责任承诺书

如我方为中标（成交）单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人或委托代理人：

日期：      年   月   日

格式9：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 工程类型 | 竣工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式10：项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

招标（采购）人：                    。

我公司拟选派的项目负责人   （姓名）   参加     （项目名称）    项目的投标（响应），该项目负责人属于下列：          。

- 非变更后无在建工程，

- 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），

- 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，

- 有在建工程，但该在建工程与本次招投标（采购）的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：请选择（1）（2）（3）（4）中任意一项，如选择（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。

申请人（盖章）：

日   期：

格式11：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加      （单位名称）  的      （项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 苏州市便民服务中心搬迁改造项目，属于建筑业；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

格式12：

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

日  期：

格式13：

商务条款偏离表

响应单位名称（盖章）：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报