
[bookmark: _GoBack]单一来源采购文件

项目名称：可信数据空间智能底座项目
项目编号：JSZC-321300-JZCG-D2026-0059




采购人：宿迁市数据局
采购代理机构：宿迁市公共资源交易中心
                
2026年8月12日
                        

[bookmark: _Toc9739][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc20823272]
总  目  录

第一章  单一来源采购邀请	3
第二章  供应商须知	5
第三章  采购需求	14
第四章  合同文本（草案）	32
第五章  响应文件格式	37


























[bookmark: _Toc32622]第一章  单一来源采购邀请

宿迁市楚润数据集团有限公司：
受宿迁市数据局的委托，宿迁市公共资源交易中心就可信数据空间智能底座项目(JSZC-321300-JZCG-D2026-0059)项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-D2026-0059
2.项目名称：可信数据空间智能底座项目
3.预算金额：320万元，最高限价：320万元
4.采购需求（简介）：构建安全可信、互联互通的人工智能数据流通基础服务平台，通过集成可信开发环境、可信空间连接器、样例沙箱等，实现数据“可用不可见、可控可计量”，支撑跨部门、跨行业、跨区域的高效协同与价值释放。具体详见采购需求。
5.合同履行期限：合同签订后，在3个月内应完成系统开发、测试服务，试运行3个月，运维服务期自试运行结束后30个月。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、合格单一来源供应商资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供协商及声明函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目不接受 联合体参与单一来源采购活动。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]（二）本项目的特定资格要求
无。
三、提交响应文件截止时间
 2026 年8月14日15点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]四、本次单一来源采购联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称： 宿迁市数据局
地址： 宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼  
联系人：   任杰                                 
联系方式： 0527- 84396807                        
2. 采购代理机构信息
名称：宿迁市公共资源交易中心
地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼
联系人：李想  
联系方式：0527-84396035
五、其他
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
6.本次单一来源采购不收取保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc27701][bookmark: _Toc27336]

第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
本次政府采购活动采取单一来源采购方式。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。
2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。
3、适用法律
本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、相关费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：本项目不收取代理费。  
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、采购文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）单一来源采购邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源协商响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、采购文件的澄清
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在“苏采云”系统通知采购代理机构。采购代理机构将在“苏采云”系统中对澄清要求予以答复。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]8、采购文件的修改
8.1 在截止时间前，采购代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。
8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508]供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、协商及声明函等部分。
11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件
11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。
11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。
12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、协商及声明函
供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写协商及声明函。
16、单一来源采购有效期
单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理机构规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。
17、有效期的延长
在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]18、电子响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前，制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
采购代理机构拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、单一来源协商小组
 23.1单一来源协商小组（以下简称“协商小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
 23.2协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。
24、单一来源协商过程的保密与公正
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.1协商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源协商情况以及在过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在协商过程中，供应商不得以任何行为影响协商过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。
25、评审及协商过程中的澄清
25.1项目评审及协商过程中，协商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
 25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，协商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”平台中提交“澄清响应函”并盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
 25.3 接到协商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由协商小组依据法律法规和协商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源协商的资格。
协商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备协商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由协商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对协商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，协商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，协商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在正式进行协商之前，协商小组将首先审查响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由协商小组按照少数服从多数的原则认定。协商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应采购文件的情形
26.3.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而协商供应商所协商产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照协商文件要求盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，协商小组将予以拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审及协商全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及协商小组联系。
27、单一来源协商及成交原则
27.1单一来源协商
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，协商小组将通过”苏采云”平台与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源协商。
27.1.2供应商应当在“苏采云”平台中以书面形式对协商过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在协商小组规定的时间内完成最后报价。
27.1.3供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源协商分项报价表中的报价）。否则，协商小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价机会。
27.2成交原则
协商小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。
27.3单一来源协商终止情形处理
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；
27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或协商小组的要求；
27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。
六、成交
28、确定成交供应商
28.1协商小组根据协商情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。
28.2 采购人根据协商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被协商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
成交供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加协商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、盖公章。
29.4采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及协商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]32、履约保证金
不收取履约保证金。
33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。








[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc22757][bookmark: _Toc9149][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc9467][bookmark: _Toc2934][bookmark: _Toc6565][bookmark: _Toc27780][bookmark: _Toc120614281]以下需求内容及要求为最低要求，不接受负偏离，响应文件中提供全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。
1、 项目背景
按照“三统一服务中枢、基础服务平台、连接器、隐私计算、数据沙箱”等核心能力体系构建：统一身份、标识、目录管理为全市数据流通提供基础支撑；基础服务平台提供数据资源管理、子空间管理及运维监控；连接器作为数据流通的“神经末梢”，覆盖数据申请、管理、交付与开发全链路；隐私计算与数据沙箱保障数据在“可用不可见”前提下安全加工利用，最终形成覆盖数据汇聚、治理、开发、流通、应用全生命周期的安全可信底座。
2、 项目目标
构建安全可信、互联互通的数据流通基础服务平台，实现数据“可用不可见、可控可计量”的安全流通范式，支撑跨部门、跨行业、跨区域的数据高效协同与价值深度释放，服务于城市、企业、行业可信数据空间。
3、 采购内容
	一级功能模块
	二级功能模块
	三级功能模块
	功能描述

	三统一服务中枢
	身份统一管理
	城市级统一身份认证与管理
	1. 提供宿迁市可信数据空间智能底座全部参与主体的统一身份管理能力，通过身份验证、跨域法人及其他组织身份信息查询、连接器接入身份核验、可信身份凭证提供商根凭证列表查询、全域功能节点身份验证等接口，实现各类主体身份的统一管控、跨域核验与可信认证，为数据要素流通场景提供安全互信的身份基础支撑，保障身份信息的合规上报与查询，支撑身份全流程验证。

	
	标识统一管理
	全局唯一标识注册与解析
	2. 提供宿迁市可信数据空间智能底座内所有数据资源、服务资源、主体资源的全局唯一标识管理能力，构建市级标识节点，支持标识注册、解析、状态管理与权限管控。
3. 支持标识与资源唯一绑定，具备标识跨域解析互认、跨空间标识体系对接能力，支持标识查询检索；确保每一份数据、每一项服务都拥有唯一、可追溯、生命周期内有效的数字标识，实现跨空间标识体系互通互认。

	
	目录统一管理
	全市统一数据目录管理
	4. 建设宿迁市可信数据空间智能底座全市统一数据目录体系，支持政务部门、公共企事业单位、市场化机构等多主体开展目录注册、发布、更新、注销全流程管理。
5. 支持目录分级分类管理、元数据核验，具备目录跨域同步检索、跨空间目录互查能力，确保全市数据目录标准统一、内容完整准确、信息动态更新，实现跨空间目录共享与协同检索。

	基础服务平台
	子空间展示与访问
	多逻辑子空间和物理子空间的展示与访问控制
	6. 支持不同逻辑子空间独立展示与访问管控，支持各逻辑子空间独立门户定制、内容展示、权限管控与入口管理，对子空间访问执行身份核验与权限校验，确保不同子空间之间访问隔离与数据隔离。
7. 支持物理子空间独立域名或入口配置，支持子空间内专属内容展示。

	
	用户中心与服务
	统一用户中心与全流程服务
	8. 建设可信数据空间智能底座统一用户中心，覆盖用户账号管理、身份凭证管理、资源管理、消息通知等全流程服务。
9. 支持用户全生命周期管理，可按用户角色差异化配置服务菜单、待办事项、常用服务快捷入口，具备用户操作全程留痕与审计能力。

	
	资源检索与发现
	全空间资源统一检索与发现
	10. 提供可信数据空间智能底座全域数据资源、服务资源的检索与发现能力，支持多维度检索条件配置，涵盖关键词检索、高级检索、精准检索、模糊检索等多种检索方式。
11. 支持检索结果分类展示、资源详情查看与相关性排序。

	
	逻辑子空间管理
	逻辑子空间与全生命周期管理
	12. 提供可信数据空间智能底座内逻辑子空间全生命周期管理能力，覆盖创建、配置、变更、注销全流程。
13. 支持子空间基础属性定义，以及生命周期各阶段的状态流转与策略管控，保障子空间资源高效利用与有序管理。

	
	空间安全管控
	子空间安全隔离与安全管控
	14. 提供各逻辑子空间安全隔离机制与安全管控能力，支持访问控制策略配置、数据传输与存储加密、安全日志审计及合规性检查。
15. 具备跨空间访问鉴权与拦截能力，可防范非法访问与数据泄露；支持安全风险监测、预警与处置，保障各子空间安全合规运行。

	
	用户与权限管理
	空间用户与权限管理
	16. 提供可信数据空间智能底座统一用户与权限管理能力，支持用户注册审批、启用/禁用、角色申请审批等全生命周期管理。
17. 支持基于RBAC模型的角色权限控制与审计，支持用户多因子认证与操作审计，遵循权限最小化原则，实现职责分离。

	
	平台运维监控
	可信数据空间底座统一运维监控
	18. 提供可信数据空间智能底座全栈统一运维监控能力，覆盖服务器、存储等各类监控对象。
19. 支持监控指标采集、阈值告警等功能，保障底座稳定可靠运行。

	
	配置管理
	系统配置管理
	20. 提供可信数据空间智能底座系统配置管理能力，支持系统参数、业务规则的统一配置。

	
	连接器生命周期管理
	连接器生命周期统一管理
	21. 提供连接器全生命周期统一管理能力，覆盖连接器注册、审核、可信身份凭证管理、运行监控、注销全流程。
22. 支持连接器统一认证、统一监控，保障连接器规范接入、安全运行。

	
	数据管理
	数据资源登记
	23. 面向数据供给侧提供数据资源登记管理能力，支持数据资源信息录入、目录创建与层级管理，以及数据资源初始登记、更新、撤销等操作，适配文件、库表等多种形式的数据资源。

	
	
	数据产品上架与发布
	24. 面向数据供给侧提供数据产品上架管理能力，覆盖市场化数据产品编目、上架发布、版本更新、下架全流程。
25. 支持数据产品标准化封装、使用规则定义，配套元数据核验、脱敏处理能力，保障上架数据产品合规性，为数据流通提供标准化可交易资源。

	
	
	数据流通申请与审批管理
	26. 建设平台统一审批管控中心，提供通用审批引擎服务，覆盖数据资源登记审核、数据产品上架审核、数据资源使用申请审核、需求发布审核等各类审批场景。
27. 支持审批智能路由、进度跟踪与消息通知，实现审批全程留痕、审计可追溯，保障数据资源流通与使用合规可控。

	
	
	数字合约签订与数据交付调用
	28. 承接交易意向达成后的交易确权与履约协商环节，支持供需双方基于交易标的、期限、使用范围等条款生成并签署数据交易数字合约，实现交易规则代码化、自动化执行。
29. 基于生效数字合约开展数据交付或API调用授权，支持批量数据加密传输，确保数据按合约约定精准、安全交付至使用方。

	
	数据使用计量结算
	数据流通计量与结算管理
	30. 覆盖数据交付、API调用的数据使用计量与结算，基于生效数字合约对数据流通过程中的使用行为进行多维度采集与量化记录；计量方式包括API调用次数、数据记录条数、数据传输流量、计算资源消耗量等。
31. 为适配多样化的数据要素流通场景，平台支持以下两种计量结算协同模式：
（1） 线上计量、线下结算模式（适用于线下撮合交易）：平台提供精准的线上计量与账单自动生成能力，支持用户上传线下撮合合同凭证存证，为供需双方线下完成费用结算、收益分账及合规审计提供量化依据；
（2）线上结算、计量与控制联动模式（适用于线上闭环交易）：平台对接第三方支付体系，将计量结果与数字合约规则、账户额度联动，在线完成使用管控、费用结算、收益分账等全流程操作。

	
	数据需求对接
	数据需求发布与供需对接
	32. 提供数据需求发布、匹配、对接全流程管理能力，支持需求发布、智能匹配、供需对接、洽谈合作全流程线上化办理。
33. 支持需求多维度分类、精准匹配推荐与对接进度跟踪，配套历史需求管理与分析能力，提升供需对接效率与成功率。

	
	流通分析与运营
	数据流通运营分析与决策支撑
	34. 提供数据流通运营全维度分析与决策支撑能力，支持对数据流通量、资源上架量、用户量等核心运营指标开展多维度分析。
35. 覆盖资源供需分析、用户行为分析等场景，支持可视化分析报表生成与导出，为运营决策提供数据支撑。

	
	流通监管
	流通合规审查
	36. 提供数据流通合规审查能力，审查维度涵盖数据来源、流向、使用目的等，确保数据在合法合规范围内流动；可精准识别并管控未经授权数据共享等异常流通行为，保障数据流通安全合规。

	连接器
	连接器核心能力

	可信身份管理
	37. 提供连接器可信身份管理能力，具备跨空间身份互认、跨域信任传递能力，支持连接器身份注册、认证、凭证管理、核验全流程管理。
38. 覆盖连接器数字身份证书管理、跨域身份互认、身份全生命周期管理，支持多因子认证、安全存储与异常监控，保障连接器身份可信、唯一，实现跨空间身份可信传递与互认验证。

	
	
	数据资源申请
	39. 提供数据目录资源申请能力，支持用户在线申请目录内的数据资源。
40. 覆盖数据资源浏览检索、申请提交、进度跟踪、授权接收全流程，支持申请表填写、申请材料上传、申请进度实时查询；可与管理平台审批流程对接，实现申请自动流转、结果自动通知、授权自动配置，提升数据资源申请便捷性与办理效率。

	
	
	数据资源管理
	41. 提供数据资源管理能力，支持数据资源创建、编目、登记、更新、撤销全生命周期管理，覆盖API、文件、库表等多种资源类型，支持数据资源托管。
42. 具备数据资源元数据管理能力，支持状态监控、查询检索、统计分析，保障数据资源完整、准确、可追溯。

	
	
	数据产品管理
	43. 提供数据产品管理能力，支持数据产品封装、上架、下架等全生命周期管理。
44. 支持数据产品标准化封装、使用规则配置、权限配置与登记，配套版本管理、统计分析能力，保障数据产品规范化管理与市场化运营。

	
	
	数据交付管理
	45. 提供连接器数据交付管理能力，支持数据产品交付申请、执行、确认全流程管理。
46. 覆盖交付方式管理（含API调用、文件下载、实时推送等）、权限核验、加密传输、全程留痕，支持进度跟踪、异常处理、审计与统计分析，保障数据交付安全可控、全程可追溯。

	
	
	日志审计
	47. 提供连接器日志审计能力，支持全量操作日志的记录、存储与查询。
48. 全面采集登录、配置、数据访问、数据传输、授权操作等各类操作日志，支持日志结构化存储、快速检索与统计分析；具备日志合规留存、异常告警、审计报告生成能力，保障连接器所有操作可追溯、可审计。

	
	
	数字合约校验
	49. 提供连接器数字合约校验能力，支持连接器基于可信数据空间智能底座下发的数字合约，自动开展使用控制校验与执行。
50. 覆盖合约身份核验、规则校验，支持合约自动调用、参数验证、结果确认，配套调用日志记录与审计追溯能力，保障连接器与可信数据空间交互过程安全可控、合规可信。

	
	
	数据开发
	51. 提供数据开发能力与配套开发环境，支持用户基于公共数据、企业数据、第三方数据开展数据开发与数据产品生产。
52. 提供可视化数据开发界面，支持SQL、Python等开发语言，覆盖数据查询、模型训练等全流程开发场景；内置丰富的开发算子库与业务模板，支持开发任务版本管理、协同开发与结果导出。
53. 支持灵活调用中心化数据沙箱、本地沙箱、本地部署的隐私计算节点，满足不同安全等级、不同性能要求的计算场景，保障开发过程中的数据安全与隐私。

	
	连接器版本与适配
	普惠轻量连接器
	54. 提供普惠轻量化连接器，支持SaaS化服务或简易客户端等灵活部署形式，面向各类使用主体与应用场景，全面满足个人用户、中小微企业及中大型机构的注册与用数需求。
55. 统一适配可信数据空间智能底座协议规范，支持接入公共数据、行业企业数据及第三方社会化数据，实现全域数据互联互通与标准化接入共享。
56. 普惠轻量化连接器不限制用户数量，保障各类用户便捷注册与使用。

	
	
	全类型数据源标准化适配
	57. 提供全类型数据源标准化适配能力，覆盖关系型数据库、API接口、文件系统、大数据平台等各类数据源的接入适配。

	
	
	 连接器管理
	58. 支持接入连接器注册管理，支持市面上主流连接器注册到可信数据空间智能底座，保障连接器兼容性。

	隐私计算
	接入与监测
	统一接入与运行监测
	59. 提供可信数据空间智能底座内分布式隐私计算节点的统一接入认证、状态感知、任务监测与运维保障能力，支持节点可信度量与环境注册，可实时监控网络连通性、运行状态等核心指标。
60. 支持计算任务执行进度追踪、节点级日志采集与异常告警，保障分布式隐私计算基础设施高可用与环境可信。

	
	多方安全计算
	多方安全计算引擎与能力支撑
	61. 提供多方安全计算引擎能力与技术支撑，内置计算过程加密、密钥管理能力，支持多方联合统计分析、求和、求平均、建模、求交等计算任务；保障参与方原始数据不出域，计算全程数据加密，无原始数据泄漏风险。
62. 支持两方及以上多方安全计算任务，提供标准化计算算子库，支持计算任务可视化编排、执行监控、结果验证与审计追溯，保障计算结果准确、计算过程安全。

	
	联邦学习
	全类型联邦学习引擎与能力支撑
	63. 提供全类型联邦学习引擎能力与技术支撑，内置模型参数加密传输、密钥管理能力，支持逻辑回归、线性回归、决策树、安全Boosting分类、安全Boosting回归、K-Means等主流机器学习模型的联邦训练与推理；保障各参与方原始数据不出域，仅传输模型中间参数，无原始数据泄漏风险。
64. 提供可视化模型训练编排、模型管理、模型评估、模型预测能力，保障联邦模型安全合规使用。

	
	分布式节点扩展
	分布式隐私计算节点接入与扩展
	65. 提供分布式隐私计算节点接入与能力扩展服务，支持政务部门、企业、科研机构等第三方隐私计算节点标准化接入、注册、认证、组网与能力扩容。
66. 实现节点统一管理与能力注册，支持节点动态扩缩容、故障恢复、性能监控与安全管控，实现隐私计算能力分布式扩展，满足大规模、多参与方的隐私计算需求。

	
	标准化对接
	隐私计算服务标准化接口调用
	67. 提供隐私计算节点标准化接口适配与全域对接调用能力，支持政务业务系统、企业业务平台、行业应用系统、第三方业务服务端等各类主体通过规范接口快速对接隐私计算服务。
68. 实现接口统一封装、服务调用管理、交互数据合规管控，支持节点接口同步请求与异步回调、接口协议兼容适配、接口的性能监控、接口的统计分析、接口的异常处理，实现隐私计算算力服务标准化对外开放，满足多类业务场景便捷接入、安全调用隐私计算服务的实际应用需求。

	
	计算结果管理
	计算结果管理
	69. 提供隐私计算结果管理能力，支持计算结果安全输出与结果验证，保障结果输出安全、使用合规，防范计算结果泄露与滥用。

	数据沙箱
	中心化数据沙箱
	中心化部署数据沙箱服务
	70. 提供中心化部署的数据沙箱服务，构建安全可信的数据计算环境，支持用户在沙箱内开展数据加工、分析、建模等操作。
71. 实现沙箱内全维度安全管控，覆盖容器隔离、访问控制，支持数据脱敏处理与操作审计；保障沙箱内原始数据不出域，仅可导出经审批的计算结果，无原始数据泄漏风险。

	
	去中心化数据沙箱
	去中心化部署数据沙箱服务
	72. 提供去中心化部署的数据沙箱服务，支持多节点沙箱环境部署；原始数据在本地沙箱中计算，不出本地域，仅依托可信容器完成跨节点协同计算，无原始数据泄露风险。
73. 实现去中心化沙箱的安全计算、任务调度与权限管控，保障去中心化计算的安全性与隐私性。

	
	数据隔离与管控
	沙箱内数据全生命周期隔离管控
	74. 提供沙箱内数据全生命周期隔离管控能力，内置密钥管理能力，支持数据导入、使用、导出全环节隔离管控。
75. 实现不同租户、项目、用户间的数据强隔离，防范非法访问与数据泄露；支持敏感信息识别、访问权限细粒度管控、数据使用全流程留痕与审计，保障沙箱内数据全程可控、可追溯。

	
	沙箱运维与监控
	数据沙箱全生命周期运维监控
	76. 提供数据沙箱全生命周期运维监控能力，覆盖沙箱环境创建、配置、运行、销毁全流程，支持资源监控、运行状态监控、用户行为监控。
77. 支持沙箱操作全程留痕与审计，保障沙箱环境稳定、安全、合规运行。



4、 服务期限和实施地点
1.服务期限：合同签订后，在3个月内应完成系统开发、测试服务，试运行3个月，运维服务期自试运行结束后30个月。
2.实施地点：甲方指定位置。
5、 人员要求
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61]本项目须成立项目团队，其中包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目负责人和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：
项目负责人1名：负责统筹项目整体设计方案、组织项目管理并统筹系统上线交付，同时需熟悉政务云环境下的网络架构及安全合规要求。
技术负责人1名：负责系统整体架构设计、核心技术选型、关键模块开发指导、技术难题攻关、国产化适配方案制定、安全架构设计。
项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）：不少于6人，包括前端开发工程师、后端开发工程师、网络安全工程师、测试工程师等，须具备类似项目开发经验。
6、 付款方式
付款方式：合同签订且采购人在收到成交供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；项目试运行结束，在收到成交供应商发票后10个工作日内支付至合同金额的80%；项目运维期满13个月，在收到成交供应商发票后10个工作日内付至合同金额的90%，项目运维期满后，在收到成交供应商发票后10个工作日内付清合同款。
注：
1.服务期内，严格依照“第十二条、考核评价要求”核减相应款项后予以支付。
2.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
7、 对接服务要求
1.可信数据空间智能底座应满足与省枢纽和企业、行业可信数据空间等平台对接要求，确保数据流转通畅、业务协同高效。对接过程中，供应商须提供完整的接口文档、数据字典及对接方案，并配合采购人完成接口联调、数据校验及功能验证工作。
8、 数据安全要求
1.数据分类分级
（1）依据国家数据安全法及行业规范，构建覆盖全生命周期的数据分类分级模型，明确核心数据、重要数据与一般数据的判定规则，并配套实施自动化识别、人工复核与动态更新机制。
2.数据脱敏
（1）数据的脱敏与敏感信息保护，支持静态脱敏、动态脱敏等多种脱敏方式。
（2）敏感信息的自动识别、脱敏算法的智能选择（替换、屏蔽、哈希、加密等）、脱敏规则的可视化配置，支持脱敏的批处理、脱敏的实时处理、脱敏效果的质量验证，确保敏感信息在存储、传输、使用过程中的安全保护。
3.数据加密
（1）数据的加密与密钥管理，支持数据的传输加密、存储加密、使用加密。
（2）加密算法的选择配置、密钥的生成分发、密钥的存储管理、密钥的轮换更新、密钥的销毁审计，支持国密算法、国际算法等多种算法支持，支持加密性能的优化监控，确保数据全生命周期的安全保护。
4.数据访问控制
（1）数据的访问权限管控，支持基于角色的访问控制（RBAC）、基于属性的访问控制（ABEC）。
（2）访问权限的细粒度配置（库级、表级、字段级、行级）、访问权限的动态授权、访问行为的实时监控、访问异常的及时阻断，支持访问权限的审核流程、访问日志的审计分析，确保数据访问的最小权限和全程可控。
5.数据安全审计
（1）数据安全的审计与合规，支持数据操作的全面日志记录、日志的结构化存储、日志的快速检索、日志的统计分析。
（2）安全事件的智能识别、安全风险的评估预警、安全事件的溯源取证、安全报告的自动生成，支持安全合规的检查评估、安全策略的优化调整，满足等保、数据安全法等法规要求。
9、 系统安全和保密要求
[bookmark: _Toc27205][bookmark: _Toc13456]1、安全审查和保密要求。建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，成交供应商必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。该系统建设符合互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。
基于本项目研发的源代码所有权归采购人所有，包括但不限于系统架构、基础代码、数据库设计、功能模块、服务方案等，项目验收合格后30天内向采购人移交。在本项目范围内采购人有权对服务成果进行使用、更新、维护及必要的二次开发，未经采购人书面许可，供应商不得将服务成果转让、许可给第三方使用。
未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目具体实施内容，否则供应商将承担由此引发的一切法律责任。
2、成交供应商有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。
3、按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等应使用合法、正版软件。
4、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。该系统应符合三级等保要求。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了甲方遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，成交供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。
5、当采购人或第三方等保测评机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，成交供应商应在24小时之内配合完成修复工作。
6、系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制。
7、该系统部署在宿迁市政务云平台部分，成交供应商需服从《宿迁市政务云管理暂行办法》、《关于建立健全政务数据共享运行机制加快推进数据有序共享的实施方案》等文件要求。
8、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。供应商不得引用、发表和向第三者提供。无论发生任何情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权力使用中标人的阶段性成果，并且采购人引用中标人的阶段性成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的经济权利和其他权利。
9、必须使用已备案的国产操作系统、数据库、大模型及算法。未经甲方允许，严禁私自留存、传播、下载相关数据。
10、 项目实施要求
1、综合管理保障
（1）进度管理：建立“总计划+周计划+日跟进”的三级进度管控体系，明确项目启动、核心实施、测试优化、验收交付等关键节点的时间节点，制定进度偏差预警机制，若出现进度滞后，立即启动应急调整方案，确保项目整体进度不受影响。
（2）管理制度：制定项目实施全流程管理制度，涵盖人员管理、考勤管理、文档管理、保密管理、沟通管理等内容，明确各岗位工作准则，规范实施行为，保障项目有序开展；同时，结合信息系统建设和服务的专业要求，融入行业成熟管理规范，提升管理专业性。
（3）项目计划：编制详细的项目实施总计划，明确各阶段核心任务、执行周期、责任主体及交付物，细化到具体工作事项和完成标准，确保计划可落地、可追溯，作为项目推进的核心依据。
2、质量保证措施
（1）从项目启动到验收交付的全流程，建立多层级质量保证体系，确保项目质量达标。
（2）事前控制：在项目启动前，组织全员开展质量培训，明确项目质量要求、标准及规范，梳理质量管控重点，提前排查潜在质量隐患；对项目所使用的技术、工具、原材料进行严格审核，确保符合项目质量标准。
（3）事中控制：建立质量巡检机制，质量管控小组每日对项目实施环节进行巡检，重点检查工作成果是否符合质量标准、流程是否规范，对发现的质量问题立即记录、反馈，并督促相关小组限期整改，形成“检查-反馈-整改-复核”的闭环管理。
（4）事后控制：每个阶段完成后，对照阶段质量目标和标准，对交付物进行全面检测；项目整体完成后，联合采购人开展质量验收，确保项目质量符合预期。
3、风险管理与应对
（1）全面分析项目实施各阶段可能存在的风险，建立风险清单，制定针对性应对策略和应急措施，确保风险可控、可化解。
（2）风险识别：结合项目需求、实施流程、技术难度等因素，全面识别风险类型，主要包括需求变更风险、技术风险、进度风险、人员风险、质量风险、沟通风险等，明确各风险的发生概率、影响程度及触发条件。
（3）应对策略：针对各类风险制定专项应对措施，例如：需求变更风险，建立需求变更申请、审核、确认流程，明确变更范围、影响及调整方案，避免无序变更；技术风险，提前组织技术论证，储备备选技术方案，安排专业技术人员全程把控；人员风险，配备备用人员，建立人员交接机制，确保人员变动不影响项目进度。
（4）风险监控：建立风险动态监控机制，项目经理每日排查风险隐患，每周召开风险分析会议，更新风险清单，调整应对措施，确保风险早发现、早处理，最大限度降低风险对项目的影响。
4、供应商需配合采购人做好上线前的安全测试工作，包含但不限于软件功能测试、商用密码应用安全性评估、算法模型登记备案、数据安全风险评估等工作，直至系统符合相关标准及要求。
5、国产化适配
严格遵循国家相关政策要求，全面开展国产化适配工作：操作系统层面适配麒麟、统信UOS等主流国产OS；数据库层面兼容达梦、人大金仓、神舟通用等国产数据库；中间件层面支持东方通、普元、金蝶天燕等国产中间件；硬件层面适配海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等主流国产CPU平台；并完成国产化环境下的功能验证、性能压测与兼容性测试，确保系统在国产化环境中稳定运行、高效响应、安全可靠。
6、供应商在项目实施过程中，应按采购人及监理单位的要求，按时反馈项目进展、方案汇报等各项工作，并按时完成采购人交办的各类任务，确保信息传递及时、准确、完整；定期提交项目周报、月报及专项报告，若供应商未按采购人要求，采购人有权视情况扣减合同款项或终止合作，由此产生的责任及损失由供应商自行承担。
7、知识产权与成果归属：本项目所有交付物的知识产权归采购人所有，供应商不得擅自使用、复制、传播或授权第三方使用项目成果，包括源代码、设计文档、测试报告、算法模型、数据集及衍生作品等全部成果。
8、密码评估须依据《商用密码应用安全性评估管理办法》配合全流程密码测评，系统需满足密码评估三级要求。
11、 架构及网络设计要求
1、供应商需依据等保三级即国产化要求，结合本项目特征及服务要求，设计安全、可靠、可扩展的系统架构与网络拓扑。架构设计需全面覆盖所有业务模块与数据流，确保技术先进、网络拓扑清晰、边界明确、冗余可控。
2、响应时间：核心API接口响应时间≤300ms，一般业务操作≤700ms，复杂查询≤3s；并发能力：支持不低于2000并发用户在线操作；可用性：系统全年可用性≥99.9%，核心服务可用性≥99.99%。此外，系统架构应支持数据容量的弹性扩展，以满足未来三年内数据量增长的需求。
12、 验收要求
1、合同签订后，在3个月内完成系统开发、测试服务，随后进入3个月试运行。试运行出现问题的，乙方需在 5 日内调整完毕。试运行结束满30个月后，甲方根据技术要求在 3 个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。
2、验收标准：本项目验收工作由包括甲方、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组完成，具体成员和组织形式由甲方确定。验收标准以采购文件、响应文件等为依据，乙方提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范等。
13、 [bookmark: _Toc13187]售后运维服务要求
1、自试运行结束之日起，成交供应商提供30个月的运维服务，服务费用包含在本次的报价中。
2、服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责系统恢复。平台需要7*24小时不停机运行，故障响应时间≤10分钟，技术人员到场时间≤20分钟。
3、故障及时响应。成立专门的本地维护服务和技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，须全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。具体为：成交供应商必须提供7×24小时的响应服务，保证技术人员及时到场。因系统环境部署在电子政务外网，不接受远程运维服务，现场响应时间不得高于10分钟，及时解决故障或启用应急措施保证系统正常运行。
4、项目建设期间供应商应严格遵守安全管理制度，因没有遵守安全管理制度要求所发生的一切安全事故均由供应商负责，采购人不承担任何责任。
14、 [bookmark: _Toc1286]培训要求
1、成交供应商提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法和培训师资。
2、培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。
3、成交供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
4、所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。
15、 考核评价要求
（一）考核方式
1.在运维期，供应商应设计科学的服务团队内部考核规范，根据日常服务行为进行考评打分。
2.采购人会同成交供应商制定运维考核办法，依据考核结果支付运维费用。
3.每次运维期付款前组织一次考核，并根据考核情况进行扣款。运维考核满分100分。
运维质量考核评价扣除费用：
（1）运维评价得分80分及以上，不扣费用；
（2）60分≤运维评价得分＜80分，扣除本年度应付款的（100－得分）%；
（3）运维考核评价得分＜60分，扣除本年度应付款的50%。
（二）考核细则
	服务类别
	打分细则
	分值
	扣分标准

	售后运维服务（70分）
	运维服务（50分）
	1.乙方应为甲方提供重大活动或安全活动等重保期间的保障服务
	10
	每出现一次事故扣1-10分，扣完为止

	
	
	2.乙方应建立值班制度，向甲方提供人员值班表和值班电话，人员变动须经甲方书面批准
	10
	每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止

	
	
	3.对甲方及使用单位的培训、服务不到位，导致投诉，造成一定社会影响
	10
	每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止

	
	
	4.在服务过程中，由于服务态度、过度承诺、工作疏忽等，引起客户投诉，或给采购人造成重大影响（重大影响指行为后果给采购人或客户造成实际经济损失，或对采购人的公众形象带来负面影响等）
	10
	每出现一次按情况严重程度扣1-10分，扣完为止

	
	
	5.由于自身技术原因或服务管理原因造成的人为事故，引起客户有效投诉，对采购人带来不良影响的
	10
	每出现一次按情况严重程度扣1-10分，扣完为止

	
	故障处理（20分）
	1.乙方需对发生的故障进行抢修，保持甲方业务的可用性，应在10分钟内响应并告知甲方。
	10
	每发生一次超时按情况严重程度扣1-5分，扣完为止

	
	
	2.乙方应根据甲方要求处理时限处理故障，并形成故障分析报告。
	10
	每发生一次超时按情况严重程度扣1-5分，扣完为止

	效能作用发挥（20分）
	技术支撑与赋能
	1. 乙方应结合底座能力，制定详细的空间运营方案，赋能可信数据空间建设运营和公共数据开发利用。
2. 乙方应支撑底座需求方及时完成需求对接，保障底座最大程度发挥基础支撑作用。
	10
	未能制定详细运营方案或未及时按要求完成支撑情况严重程度扣1-10分，扣完为止

	
	
	3. 乙方应根据实际需要不断完成底座升级迭代，确保底座技术组件的先进性。
4. 乙方应组织人员外出交流考察，吸收可信数据空间行业内先进经验，并按季度提交运营报告。
	10
	未按季度提交运营报告或季度运营不达标的，根据情况扣1-5分;未进行技术更新迭代导致系统可用性差的，根据具体情况扣1-5分，扣完为止

	安全规范性（10分）
	系统安全（10分）
	1.需乙方所提供服务配合开展各项安全测试，包括在特殊时期提供渗透服务。
	5
	每出现一次事故扣1-5分，扣完为止

	
	
	2.乙方需做好网络安全合规工作，并配合甲方做好安全工作。
	5
	每出现一次按情况严重程度扣1-5分，扣完为止


























[bookmark: _Toc24692][bookmark: _Toc490][bookmark: _Toc21120][bookmark: _Hlk187835227][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]第四章  合同文本（草案）

[bookmark: _Toc155086567][bookmark: _Toc544]政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：可信数据空间智能底座项目
项目编号：JSZC-321300-JZCG-D2026-0059
甲方（全称）：                       
乙方（全称）：                    
签订时间：2026年      月        日





甲方（全称）：                （采购人）
乙方（全称）：                  （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
[bookmark: _Toc26245]一、合同内容
1、标的名称：可信数据空间智能底座项目
2、标的质量：合格
3、标的数量（规模）：详见合同清单
4、履行时间（期限）：
5、履行地点：采购人指定地点
6、人员要求：
本项目须成立项目团队，其中包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目负责人和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：
项目负责人1名：负责统筹项目整体设计方案、组织项目管理并统筹系统上线交付，同时需熟悉政务云环境下的网络架构及安全合规要求。
技术负责人1名：负责该项目的系统架构设计、技术实现与核心模块开发，具备扎实的底座平台开发经验，精通软件平台设计与技术选型。
项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）：不少于6人，包括前端开发工程师、后端开发工程师、网络安全工程师、测试工程师等，须具备类似项目开发经验。
[bookmark: _Toc21246]二、合同金额
1、本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。
2、合同清单
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	
	



[bookmark: _Toc14245]三、技术资料
1、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Toc24741]四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
[bookmark: _Toc8502]五、产权担保
乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc11141]六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc27781]七、合同转包或分包
1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。
2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。
3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
[bookmark: _Toc32231]八、合同款项支付
付款方式：合同签订且采购人在收到成交供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；项目试运行结束，在收到成交供应商发票后10个工作日内支付至合同金额的80%；项目运维期满13个月，在收到成交供应商发票后10个工作日内付至合同金额的90%，项目运维期满后，在收到成交供应商发票后10个工作日内付清合同款。
注：
1.服务期内，严格依照“第十五条、考核评价要求”核减相应款项后予以支付。
2.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
[bookmark: _Toc12299]九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc31858]十、项目验收
1、合同签订后，在3个月内完成系统开发、测试服务，随后进入3个月试运行。试运行出现问题的，乙方需在 5 日内调整完毕。试运行结束满30个月后，甲方根据技术要求在 3 个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。
2、验收标准：本项目验收工作由包括甲方、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由甲方确定。验收标准以采购文件、响应文件等为依据，乙方提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范等。
[bookmark: _Toc28086]十一、违约责任
1、甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值   ‰的违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   ‰每日向乙方支付违约金。
3、乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日   ‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额   ‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4、乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
[bookmark: _Toc22964]十二、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。
[bookmark: _Toc19658]十三、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc11017]十四、解决争议的方法
双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
[bookmark: _Toc5046]十五、合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力。

甲方：                                    乙方：
法定代表人或                              法定代表人或
授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：
联系人：                                  联系人：
约定送达地址：                            约定送达地址：
邮政编码：                                邮政编码：
电话：                                    电话：
                                          


[bookmark: _Toc331685783]


[bookmark: _Toc4512][bookmark: _Toc26577][bookmark: _Toc23692]第五章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]
响  应  文  件








项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               








响应文件内容

一、协商及声明函
二、法人授权书
三、报价一览表
四、分项报价表
五、项目组人员
六、承诺函
七、协商所需其他材料

















[bookmark: _Toc27012]一、协商及声明函
宿迁市数据局：
根据已收到的项目编号为JSZC-321300-JZCG-D2026-0059号 可信数据空间智能底座项目的单一来源协商采购文件，我方在参加本项目协商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目协商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按采购文件要求提交协商文件，响应采购文件规定的投标有效期；
四、如果我方的协商文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （盖CA电子公章）
                              日期：    年    月   日





[bookmark: _Toc16548]二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-D2026-0059号 可信数据空间智能底座项目 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
  被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         






[bookmark: _Toc25549]三、报价一览表
投标人全称(CA公章) : 供应商名称
采购项目名称：可信数据空间智能底座项目
采购项目编号：JSZC-321300-JZCG-D2026-0059
采购包号：分包号 
	[bookmark: _Toc29156]投标总报价

	[bookmark: _Toc19806]小写：               （人民币：元）

	[bookmark: _Toc9313]大写：金额大写      （人民币：元）


 
日期： 年 月 日














[bookmark: _Toc13040]四、分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注： 报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用等费用，项目在指定地点、环境服务、交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。







[bookmark: _Toc7344]五、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。
[bookmark: _Toc28312]

六、承诺函
宿迁市数据局：

根据JSZC-321300-JZCG-D2026-0059号可信数据空间智能底座项目单一来源采购文件相关要求承诺如下：
完全响应本项目“第三章  采购需求”的内容。如我单位成交，将无条件响应并实施。
特此承诺。 





单位名称（盖CA电子公章）：   


[bookmark: _Toc7448]七、协商所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

 

