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项目编号：JSZC-320412-CZYK-C2026-0003 
采 购 人：常州市武进区礼嘉镇人民政府
供 应 商：江苏恒诺农业科技发展有限公司

采购人（以下称甲方）: 常州市武进区礼嘉镇人民政府   合同编号：
供应商（以下称乙方）: 江苏恒诺农业科技发展有限公司 签订地点：
[bookmark: _GoBack]合同时间:  2026 年5月20日
甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同标的
1、甲方确定乙方为礼嘉镇农村公路绿化养护服务的实施人。
2、服务期限:三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。
3、本项目服务时间为3年，自2026年5月21日起至2029年5月20日止。
4、本合同为第1年合同，自2026年5月21日起至2027年5月20日止。
5、下列文件为本合同不可分割部分：
①中标通知书；
②乙方的投标文件；
③招标文件（含作业服务量清单及说明、作业服务要求、考评细则等）；
④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
第二条 合同价格
本项目三年合同总价款为人民币　1194000（小写），　壹佰壹拾玖万肆仟圆整　（大写）。即年度合同总价款为人民币　398000　　（小写），　叁拾玖万捌仟圆整（大写）。
本合同总价包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、社会保险费、高温费、办公场所及设施、水电费、肥料、农药、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，乙方应保障服务人员的基本法定待遇，但甲方并不为此支付增加的有关费用。
第三条 合同款结算及支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款方式：服务期满后，甲方根据考核结果向乙方支付年度养护服务费用。
第四条　考核方式
考核周期为每季度考核。
A、考核得分90分（含）以上的，不扣除季度养护费用；
B、考核得分81分（含）--89分（含）的，扣除季度养护费用的3% ；
C、考核得分 71分（含）--80分（含）的，扣除季度养护费用的5%； 
D、考核得分70分及以下的为不合格，扣除季度养护费用的10%；
E、一年内累计2个季度考核不合格的，采购人有权直接终止合同，并不承担违约金和赔偿受托方的任何损失。
第五条　履约验收
验收主体：采购人
验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。
验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。
验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
第六条 甲方权利和义务
1.甲方根据绿化养护要求及乙方投标响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行监督考核。
2.甲方有权制定、调整绿化养护相关考核办法、奖惩细则等，对乙方养护工作及现场效果根据相关考核文件进行考核，并根据考核结果支付养护费用。
3.若乙方在承包养护期间，因将绿化养护管理转包他人或发生其他严重侵害甲方利益的行为，甲方有权终止合同。
4.听取乙方提出的合理建议并给予答复。
第七条 乙方权利和义务
1.乙方承担独立绿化养护作业中的安全责任和经济赔偿。
2.乙方有义务按照绿化养护技术规范、质量标准、考核办法等，主动做好绿化养护工作。
3.乙方有义务接受并配合甲方及行业管理部门的考核及其结果。
4.乙方有义务做好甲方合理布置的养护范围之外的突击性、突发性工作，不得无故拖延。
5.养护不当造成植物死亡、设施损坏的，应及时补植和修复或照价赔偿。
6.准时参加甲方召开的会议。
第八条 违约责任
1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第九条 不可抗力
1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第十条 合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情况之一，合同方可以解除合同；
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分或全部都不准转包或分包。
5、若发生以下情形之一的，甲方将单方面解除承包合同。
（1）实际养护方案与约定的方案不一致、五日之内未实行约定养护方案的；
（2）一年内累计2个季度考核不合格的；
（3）媒体曝光、市民纸质投诉反映强烈、上级部门暗访发现问题且整改不力的；
（4）发现合同转包或分包的。
第十一条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十二条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其它
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式陆份，甲、乙方各持叁份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                                乙    方：
单位名称（章）：                          单位名称（章）：
单位地址：                                单位地址：
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                              
电话：                                    电话：            传真：
传真：                                    开户银行：        帐号














