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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	011610002001
	原窗户拆除
	1、民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）等片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	130
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	011610002002
	原防盗窗拆除
	民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）等片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。
2、工程量暂估，按实结算
	樘
	42
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	010516002001
	预埋铁件
	1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6
	t
	0.563
	
	
	

	4
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件；
2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。
3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃；
4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。
	m2
	130
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	010807004001
	金属纱窗
	金属纱窗
	m2
	65
	
	
	

	6
	010807005001
	金属格栅窗
	防盗窗保护性拆除后，恢复原状。
	樘
	42
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	011201001001
	墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复）
	1、原基层墙体
2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平
3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层
	m2
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	011406001001
	抹灰面油漆
	1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	63
	
	
	

	9
	040103002002
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料
2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置）
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	 
	
	
	

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	台次
	1
	
	
	

	2
	011703001001
	垂直运输
	轮胎式起重机25t以内 ，吊装费
	天
	8
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	 
	
	
	
	

	1.1
	
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.500
	
	
	
	

	1.2
	
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	1.3
	
	扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	0.210
	
	
	
	

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	8
	011707008001
	临时设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	9
	011707009001
	赶工措施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	10
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	11
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	12
	011707012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	011707091001
	特殊条件下施工增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	14
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。



	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	22497.83
	

	2
	暂估价
	
	 
	

	2.1
	材料暂估价
	
	 
	

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	 
	

	3
	计日工
	
	 
	

	4
	总承包服务费
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	22497.83
	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



	暂列金额明细表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	22497.83
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	22497.83
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



	计日工表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	确定
	实际

	一
	人工
	
	 
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	 
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	 
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总     计
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。



	总承包服务费计价表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	 
	
	项目价值
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	
	项目价值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



	规费、税金项目计价表

	工程名称：民房（马家山17号）、民房（端木快餐）、民房（马家山10号）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	环境保护税+社会保险费+住房公积金
	100.000
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.800
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0.670
	

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	 
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9.000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	011610002001
	原窗户拆除
	1、东岳巷片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	1308
	
	
	

	2
	011610002002
	原防盗窗拆除
	东岳巷片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。
2、工程量暂估，按实结算
	樘
	218
	
	
	

	3
	010516002001
	预埋铁件
	1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6
	t
	5.847
	
	
	

	4
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件；
2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。
3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃；
4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。
	m2
	1308
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	010807004001
	金属纱窗
	金属纱窗
	m2
	654
	
	
	

	6
	010807005001
	金属格栅窗
	防盗窗保护性拆除后，恢复原状。
	樘
	218
	
	
	

	7
	011201001001
	墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复、附框处抹灰找平）
	1、原基层墙体
2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平
3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层
	m2
	436
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	011406001001
	抹灰面油漆
	1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	436
	
	
	

	9
	040103002002
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料
2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置）
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	 
	
	
	

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	台次
	1
	
	
	

	2
	011703001001
	垂直运输
	轮胎式起重机25t以内 ，吊装费
	天
	15
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	 
	
	
	
	

	1.1
	
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.500
	
	
	
	

	1.2
	
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	1.3
	
	扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	0.210
	
	
	
	

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	8
	011707008001
	临时设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	9
	011707009001
	赶工措施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	10
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	11
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	011707012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	011707091001
	特殊条件下施工增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	14
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。



	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	209284.43
	

	2
	暂估价
	
	 
	

	2.1
	材料暂估价
	
	 
	

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	 
	

	3
	计日工
	
	 
	

	4
	总承包服务费
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	209284.43
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



	暂列金额明细表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	209284.43
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	209284.43
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



	计日工表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	确定
	实际

	一
	人工
	
	 
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	 
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	 
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总     计
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。



	总承包服务费计价表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	 
	
	项目价值
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	
	项目价值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



	规费、税金项目计价表

	工程名称：东岳巷片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	环境保护税+社会保险费+住房公积金
	100.000
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.800
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0.670
	

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	 
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9.000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	011610002001
	原窗户拆除
	1、三官塘片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	72
	
	
	

	2
	011610002002
	原防盗窗拆除
	三官塘片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。
2、工程量暂估，按实结算
	樘
	24
	
	
	

	3
	010516002001
	预埋铁件
	1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6
	t
	0.322
	
	
	

	4
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件；
2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。
3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃；
4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。
	m2
	72
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	010807004001
	金属纱窗
	金属纱窗
	m2
	36
	
	
	

	6
	010807005001
	金属格栅窗
	防盗窗保护性拆除后，恢复原状。
	樘
	36
	
	
	

	7
	011201001001
	墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复、附框处抹灰找平）
	1、原基层墙体
2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平
3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层
	m2
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	011406001001
	抹灰面油漆
	1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	20
	
	
	

	9
	040103002002
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料
2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置）
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	 
	
	
	

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	台次
	1
	
	
	

	2
	011703001001
	垂直运输
	轮胎式起重机25t以内 ，吊装费
	天
	7
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	 
	
	
	
	

	1.1
	
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.500
	
	
	
	

	1.2
	
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	1.3
	
	扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	0.210
	
	
	
	

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	8
	011707008001
	临时设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	9
	011707009001
	赶工措施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	10
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	11
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	011707012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	011707091001
	特殊条件下施工增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	14
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。



	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	12246.76
	

	2
	暂估价
	
	 
	

	2.1
	材料暂估价
	
	 
	

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	 
	

	3
	计日工
	
	 
	

	4
	总承包服务费
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	12246.76
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



	暂列金额明细表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	12246.76
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	12246.76
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



	计日工表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	确定
	实际

	一
	人工
	
	 
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	 
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	 
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总     计
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。



	总承包服务费计价表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	 
	
	项目价值
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	
	项目价值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



	规费、税金项目计价表

	工程名称：三官塘片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	环境保护税+社会保险费+住房公积金
	100.000
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.800
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0.670
	

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	 
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9.000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	011610002001
	原窗户拆除
	1、凤鸣新村片区的原窗拆除，指定位置存放，统一集中运输弃置。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	174
	
	
	

	2
	011610002002
	原防盗窗拆除
	凤鸣新村片区的原防盗窗拆除，指定位置存放，隔声窗安装后恢复原状。
2、工程量暂估，按实结算
	樘
	58
	
	
	

	3
	010516002001
	预埋铁件
	1、原窗拆除后，在洞口顶部设置角钢过梁，角钢采用Q235B镀锌角钢，尺寸：L76*6
	t
	0.778
	
	
	

	4
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、窗代号及洞口尺寸：70系列铝合金平开窗，依据现场洞口尺寸；含五金配件；
2、框、扇材质：铝合金材质；型材符合《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级，表面氟碳喷涂。
3、玻璃品种、厚度：6+9A+6+12A+6mm中空玻璃；
4、所有窗户均加装附框，窗户及附框由门窗厂家二次深化设计；附框安装针对不同墙体类型，按照图纸预先对墙体进行加固处理。
	m2
	174
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	010807004001
	金属纱窗
	金属纱窗
	m2
	87
	
	
	

	6
	010807005001
	金属格栅窗
	防盗窗保护性拆除后，恢复原状。
	樘
	58
	
	
	

	7
	011201001001
	墙面一般抹灰（墙面层铲除部位恢复、附框处抹灰找平）
	1、原基层墙体
2、面层清理，20厚1：3水泥防水砂浆找平
3、5mm厚抗裂砂浆，中掺纤维网格布一层
	m2
	58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	011406001001
	抹灰面油漆
	1、窗户安装后内外墙面涂料恢复。
2、工程量暂估，按实结算
	m2
	58
	
	
	

	9
	040103002002
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场拆除门窗及废弃料
2、运距：运距投标单位自报（含装、卸、弃置）
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	 
	
	
	

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	台次
	1
	
	
	

	2
	011703001001
	垂直运输
	轮胎式起重机25t以内 ，吊装费
	天
	10
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	 
	
	
	
	

	1.1
	
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.500
	
	
	
	

	1.2
	
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	1.3
	
	扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	0.210
	
	
	
	

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	8
	011707008001
	临时设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	9
	011707009001
	赶工措施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	10
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	11
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	011707012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	011707091001
	特殊条件下施工增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	14
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	
	
	
	现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。



	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	30027.41
	

	2
	暂估价
	
	 
	

	2.1
	材料暂估价
	
	 
	

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	 
	

	3
	计日工
	
	 
	

	4
	总承包服务费
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	30027.41
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



	暂列金额明细表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	30027.41
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	30027.41
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	  注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



	计日工表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	确定
	实际

	一
	人工
	
	 
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	 
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	 
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总     计
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。



	总承包服务费计价表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	 
	
	项目价值
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	
	项目价值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	

	

	
	【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

	     注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



	规费、税金项目计价表

	工程名称：凤鸣新村片区
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	环境保护税+社会保险费+住房公积金
	100.000
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.800
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0.670
	

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	 
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9.000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
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