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第一章 
高邮市龙虬镇人民政府关于高邮市龙虬镇区及食品产业园污水管道改造建设项目竞争性磋商公告

	项目概况：
高邮市龙虬镇区及食品产业园污水管道改造建设项目采购项目的潜在供应商应在“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”获取采购文件，并于2026年9月 1 日9点30分（北京时间）前提交响应文件。


[bookmark: _Toc109304963][bookmark: _Toc167206848]
一、项目基本情况
1、项目编号：JSTQ-G-20260730
2、项目名称：高邮市龙虬镇区及食品产业园污水管道改造建设项目。
3、采购方式：□竞争性谈判R竞争性磋商□询价。
4、预算金额：245万元。
5、最高限价：236.865614 万元。
6、采购需求：详见工程量清单。
7、合同履行期限：四个月。具体开工时间以采购人要求的开工时间为准。
8、本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc167206849][bookmark: _Toc109304964]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；
1.3供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；
1.4上一年度或2024年的财务报告情况（成立不满一年不需提供）；
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
1.8供应商信用承诺书；
1.9磋商响应函；
1.10法人授权书。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商必须具备独立承担民事责任能力，具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；
3.2拟投入本项目的项目经理：市政公用工程专业二级建造师及以上资质和在有效期内的B类安全考核证书（要求无在手或在建工程）；
三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。	
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: _Toc109304966]四、响应文件提交
1.截止时间：2026年 9月4日9:30（北京时间）
2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
[bookmark: _Toc109304967]五、开启
[bookmark: _GoBack]1.时间：2026年 9 月 4 日9:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　1.采购人信息
名 称：高邮市龙虬镇人民政府
联系人： 王主任       
联系电话： 15052574590    
2.采购代理机构信息
名 称：江苏同启工程管理咨询有限公司
联系人：胡工
联系方式：18796660290
八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
九、履约担保的方式、金额及期限:承包人在收到成交通知书后，签订合同前，向发包人缴纳成交金额10%的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式或转账方式缴纳或提交。
十、其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
7. 落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
9.推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作。对政府采购工程采购文件应把“建设工程要求和材料性能符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的相关要求”作为实质性要求并以醒目方式进行标识，且在投标无效条件或否决投标条件中作相应载明；在拟定施工合同中，须明确工程承包单位对涉及真实使用《需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合《需求标准》的绿色建材，提供绿色建材供应商符合《需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或提供符合《需求标准》相关指标的绿色建材产品认证证书。
10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
[bookmark: _Toc109304972]                                                                                                 









第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSTQ-G-20260730项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Hlk115095815]4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏同启工程管理咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购招标代理费由成交供应商支付：招标代理费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)（工程类）的标准计取。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付。  
招标代理服务费开户银行： 
开户名称： 
开户帐号： 
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表 
（5）技术参数响应及偏离表 
（6）商务条款响应及偏离表 
（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
 26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、签章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、签章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、签章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.3履约保证金
32.3.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
32.3.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
32.3.3履约保证金收取：本项目需缴纳履约保证金。
32.3.4履约担保的方式、金额及期限:承包人在收到成交通知书后，签订合同前，向发包人缴纳成交金额10%的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式或转账方式缴纳或提交。
32.3.5履约保证金的退还：合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向发包人提请办理履约保证金退还手续，发包人在收到提请后三十日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。
32.3.6履约保证金不予退换的情形：（1）签订合同后，承包人不得将工程及其他服务进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人。
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第一节　协议书
[bookmark: tip_risk_bookmark_1]发包人(全称)：   　　　　　　　　　　　　　　    
承包人(全称)：   　　　　　　　　　　　　                  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
[bookmark: tip_risk_bookmark_2]2.工程地点：　　　　
3.工程立项批准文号：　　　　　
4.资金来源：　　　　
5.工程内容：　　　　　　　　　　　　　　　。
[bookmark: auto_fouce_3]6.工程承包范围：除发包人供应的设备、材料外，承包人包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包保修、包竣工验收、包资料移交、包所有应由承包人承担的税费及因本工程产生的全部风险。
二、合同工期
[bookmark: tip_risk_bookmark_4]计划开工日期：      年     月      日。  
计划竣工日期：      年     月      日。
工期总日历天数：　　　天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家及行业相关规范和合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: tip_risk_bookmark_5]1.签约合同价为：
人民币（大写）：　　　　　 (¥ 　　　　 元)；
其中：
（1）安全文明施工费（见投标文件商务标）：
人民币（大写）     /        (¥     /     元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额（见投标文件商务标）：
人民币（大写）    /     (¥  / 元)；
（3）专业工程暂估价金额（见投标文件商务标）：
人民币（大写）     /    (¥    /   元)；
（4）暂列金额（见投标文件商务标）：
人民币（大写）     /       (¥     /  元)。
2. 合同价格形式：固定单价合同 。
3. 
[bookmark: tip_risk_bookmark_6]五、项目经理
承包人项目经理：   　　  。 
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
[bookmark: auto_fouce_7]（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
[bookmark: auto_fouce_8]（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标文件补遗书及澄清答疑文件;
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: tip_risk_bookmark_9]九、签订时间
合同订立时间：        年     月    日。   
十、签订地点
本合同在  　　　　　　　　   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同双方约定：   双方签字盖章    后生效。
十三、合同份数
本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。



发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)                             
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
组织机构代码：                       组织机构代码：           
地  址：                                   地  址：        
邮政编码：                               邮政编码：   
法定代表人：                           法定代表人：             
委托代理人：                           委托代理人：             
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
电子信箱：                                 电子信箱：   
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                       账  号：     
[bookmark: tip_risk_bookmark_10]
第二节　通用条款(略)
具体详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款。

第三节　专用条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等的书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
[bookmark: tip_risk_bookmark_11]1.1.2.4监理人：
名    称：                        ；
资质类别和等级：                  ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        。
[bookmark: tip_risk_bookmark_12]1.1.2.5 设计人：
名    称：                        ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：周边建设用场地。
1.1.3.9 永久占地包括：  规划图范围内建设用地。
1.1.3.10 临时占地包括：   施工场地工程沿线。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例、法规、法律。  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）适用中华人民共和国的法律、法规、合同履行期间存续有效的部门规章及工程所在地的地方性法规；（3）施工中的工序验收、分部分项工程验收、中间验收及竣工验收等按验收时现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；（4）材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  凡涉及到的相关技术标准、规范均由承包人自备；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
按招标文件见第四章“技术规范及要求”的规定。
1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: auto_fouce_13]合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）专用合同条款；（3）中标通知书；（4）通用合同条款；（5）招标文件补遗书及澄清答疑文件；（6）投标书及投标书附录（以符合招标文件和经发包人书面同意者为准，但若经发包人确认投标文件承诺承包人的义务、责任比招标文件的规定更高更大、对发包人更有利者，以该等对发包人有利的承诺为准）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价的的工程量清单及预算书；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
[bookmark: auto_fouce_14]以上文件均为本合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对本工程质量、进度、安全等要求有不一致的，承包人应在施工前向发包人提出，除发包人明确指示承包人适用何种规定外，以对承包人义务、责任要求高者严者为准；合同文件对合同范围或承包人工作范围有不一致的，以范围宽者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经发包人认定承包人的有关承诺比顺序在前的文件对发包人更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。若承包人投标文件、承诺等文件中的内容与本合同约定不一致且对发包人更有利的，发包人有权选择适用对其更有利的约定。	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后三天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸五套，其中标准图集承包人自备；
发包人向承包人提供图纸的内容： 设计的本工程施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①每月25日前向建设方和监理方提供月进度计划和月完成工程量报表；②开工前3天提供施工总体进度计划表且每月25日前提供下一个月的月度工程进度计划表及相应统计报表；
承包人提供的文件的期限为： /；
承包人提供的文件的数量为：书面和电子文档各1份；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限:    /   。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应对施工图纸保密，保密费用由承包人自行承担。
[bookmark: auto_fouce_15]1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: auto_fouce_16]1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室 ；
发包人指定的接收人为：发包人代表及发包人授权的现场负责人。
承包人接收文件的地点：  施工现场承包人办公室  ；
承包人指定的接收人为：  承包项目经理、技术负责人、资料员  。
监理人接收文件的地点：  施工现场监理人办公室 ；
监理人指定的接收人为：  总监理工程师   。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，发包人给予协助。
[bookmark: auto_fouce_17]承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。承包人施工人员、材料及机械出入现场应遵守发包人制定的现场管理规定，发包人有权对不符合要求的人员、材料及机械禁止入场，承包人应自行承担由此产生的损失。
1.10.2 场外交通
场外交通状况以本合同签订时的现状为准，承包人确认在签订本合同时已仔细考察、了解了场外交通情况(含场外交通设施的技术参数和具体条件等)，并同意自行承担其相关风险。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按照规划红线范围界定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
发包人提供的场内交通状况以本合同签订时的现状为准，承包人确认在签订本合同时已仔细考察、了解了场内交通情况，并同意自行承担其相关风险，场内交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。因承包人使用造成发包人提供的相关设施损坏的，承包人应负责修复，并承担相关费用。  
承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的免费使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
[bookmark: _Toc351203634]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款       。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担     。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是    
（1）施工期间，建设单位设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝。
（2）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据。
（3）承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。
[bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362]2. 发包人
[bookmark: tip_risk_bookmark_18][bookmark: _Toc351203635]2.2 发包人代表
[bookmark: tip_risk_bookmark_19]发包人代表：
姓    名：                ；
身份证号：                ；
职    务：                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
[bookmark: auto_fouce_20]2.3发包人对发包人代表的授权范围如下：对承包人的施工工作进行监督、检查，与本工程相关的联络、协调以及工程量、工期签证等工作。
发包人代表的授权范围应与本合同第2.3条约定的授权内容一致，超出授权范围的行为需经发包人书面确认方为有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前，提供符合经审查批准的施工组织设计要求的施工用水、用电；其它施工所需条件全部由承包人自行解决。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。
发包人是否提供支付担保：    /     。
发包人提供支付担保的形式：    /   。
[bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: tip_risk_bookmark_21]（5）承包人提交的竣工资料的内容：
[bookmark: auto_fouce_22]竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案要求的竣工图三套（含竣工图电子版一套）, 竣工资料三套（原件资料，纸质资料和声像资料各三套），质保说明及保养手册三套，同时提供工程结算书 4份， 并确保资料准确，否则每迟一天，发包人有权要求承包人支付违约金 20000 元。
[bookmark: auto_fouce_23]承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图三套、竣工资料三套、质保说明及保养手册三套、工程结算书4份。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：  自竣工验收之日起30天内  。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档     。
（6）承包人应履行的其他义务：
1. [bookmark: auto_fouce_24]承包人在履行合同过程中应遵守法律、法规和地方规章，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规和地方规章而引起的任何责任。若承包人使发包人蒙受损失的，承包人须予全额赔偿，引起的其他责任也由承包人承担。
2. 承包人发生违约行为的，发包人有权要求承包人赔偿由此造成的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、鉴定费等）。
3. 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同总价内。
4. 根据施工计划安排足够的工程管理人员、各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证。
5. 承包人投入施工的机械设备，应与合同文件的品牌、数量、规格、性能、发动机号相符，且具备正常使用功能、为合法使用设备(包括但不限于须具有主管部门签发的有效的年检证、使用证等)。如承包人投入的施工机械设备不能满足施工需要和质量、进度要求的，承包人应自费更换或补充，并承担由此造成的责任、后果。
6. 发包人有权视工程进展情况要求承包人增加机械设备及人员投入，以保证工程按时完工；承包人不得以任何理由拒绝或要求增加费用。
7. 在施工期间，承包人应每日填写施工日记，记录工地上每个工种参加人数、姓名、使用机械设备数量、运达工地的材料、设备、天气情况等，并报经监理人确认，在发包人需要时随时提供备查，在提交竣工资料时一并提供原始施工记录。
8. 承包人应对现场人员、机械、设备的安全以及现场秩序、工程保护、环境保护等负责，邻近或经过、存留的人身、财产因本工程受伤害的，所发生的一切责任及费用由承包人承担。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人依据政府相关文件规定承担由此发生的正常合理的手续费用，承包人承担责任造成的赔偿、罚款等费用。
9. 承包人应按劳动部门的规定办理用工登记，与承包人实施本工程的人员签订劳动合同、办理工伤保险及其他社会保险等手续。
10. 承包人须处理好本方的劳动、劳务关系，承包人发生的劳动、劳务及各类保险纠纷均自行负责并承担责任。若因维稳等因素确需由发包人垫付有关费用的，该等垫付费用从应付合同款中抵扣，承包人并须根据垫付时间、垫付金额按合同约定支付违约金。
11. 承包人应按发包人、监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。
12. [bookmark: auto_fouce_25]承包人须于本工程竣工验收合格后7天内或合同解除后14天内将施工场地和本工程清理干净，从施工场地搬走或清除其设备、材料、垃圾、拆除临时设施等，保持现场和工程清洁整齐，将本工程以及与工程相关的技术资料、文件等交付发包人后撤离现场。在此之前，承包人须负责维护在建工程及设备、材料、人员安全。承包人不得因与发包人的工程款纠纷、其他纠纷或其他任何原因占据现场，拒绝撤离。
13. 承包人擅自停工、怠工或撤离现场的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付违约金5万元，并赔偿由此造成的全部损失。
14. 对于临时房屋及设施，发包人告知承包人保留的，承包人在清退时应无条件保持完好并无偿移交给发包人，承包人对其不留有任何权益，不得提出任何权利主张或其他要求。发包人告知应拆除的，承包人应依发包人要求在规定时间内予以安全地拆除并清洁、整理好场地后方可离场。
15. [bookmark: tip_risk_bookmark_26]承包人逾期未撤离的物品，均视为承包人放弃、抛弃其所有权及相关权益，发包人留用的，无偿归发包人所有；发包人不留用的，无论承包人是否有保存、保管措施，发包人可采取有效方法、手段，而无需经承包人同意、也无需经公证或其他手续予以处置。发包人可自行处置，也可委托他人清理，并从处置收入或应付承包人的合同价款中扣除清理费用。处置收入扣除处置费用如有剩余归发包人所有；处置收入或应付合同价款不足以扣除处置费用的，由承包人另行支付。承包人逾期清理及撤离(含物品撤离)现场的，由承包人承担由此而产生的一切后果 (包括但不限于发包人因此而被第三方索赔所造成的损失)。
16. [bookmark: auto_fouce_27]合同其他条款约定的义务。
17. 承包人不得在任何情形下以工程款争议、变更争议等任何理由停工，否则视为根本违约，发包人有权解除合同并要求承包人承担全部损失。
18. [bookmark: auto_fouce_28]其他事项双方约定。
19. 发包人有权对承包人的履约情况进行定期考核，若承包人连续两次考核不合格，发包人有权要求承包人限期整改，整改后仍不合格的，发包人有权解除合同，承包人应承担由此造成的全部损失。
[bookmark: tip_risk_bookmark_29]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名： 　　　  ；
身份证号： 　　　　　　　　    ；
建造师执业资格等级：   　　   ；
建造师注册证书号：  　　　　　　　　   ；
[bookmark: tip_risk_bookmark_30]建造师执业印章号：        /           ；
安全生产考核合格证书号： 　　　　　　  ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全、投资工作，负责本合同的全面履行   。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
发包人有权要求承包人限期纠正或要求更换项目经理，拒不按发包人要求纠正或更换的，发包人有权解除合同，全部责任由承包人承担。
[bookmark: auto_fouce_31]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次扣减工程款2000元；累计达3次或以上的，发包人有权要求更换项目经理；累计达6次或以上的（不同项目经理可累计计算），发包人还有权解除合同，全部责任由承包人承担。
[bookmark: auto_fouce_32]3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每出现一次，发包人有权扣减工程款50000元，发包人有权要求承包人限期纠正，承包人拒不按发包人要求纠正的，视为根本违约，发包人有权没收履约保证金，并有权解除合同，全部责任由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人根本违约，发包人有权没收履约保证金，并有权解除合同，全部责任由承包人承担。
3.3 承包人人员
[bookmark: _Toc351203636]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前5天  。
[bookmark: auto_fouce_33]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次，发包人有权要求承包人支付违约金2万元。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人同意 。
[bookmark: auto_fouce_34]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次，发包人有权要求承包人支付违约金5000元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款500元 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  执行通用条款  。
主体结构、关键性工作的范围：图纸及工程量清单范围内施工所有内容。
    3.5.2分包的确定
[bookmark: auto_fouce_35]允许分包的专业工程包括：渣土外运工程。
其他关于分包的约定：所有分包工程须事先经发包人书面同意，分包单位必须具备相应资质条件，分包合同需提交发包人备案，分包单位不得将其承包的工程再次分包、转包；若承包人未经发包人同意擅自分包，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价10%的违约金，并承担由此造成的全部损失。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，发包人监督执行，但如发生因承包人拖欠分包人工程款导致影响工程进度或影响本工程正常运行，或向发包人或有关单位投诉的情况，发包人有权视情况垫付相关工程款，并在其后的进度款或结算款支付时足额扣回，此等情况视为承包人违约，发包人保留追究其违约责任的权利   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自开工起至工程通过竣工验收并交付给发包人 。
[bookmark: tip_risk_bookmark_36]3.7 履约担保
[bookmark: auto_fouce_37]承包人是否提供履约担保：是；
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人中标后10天内交纳，具体金额、形式以招标文件要求为准        
[bookmark: tip_risk_bookmark_38][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  工程质量监督及施工过程中安全、工期的管理，协助发包人进行工程款的审核工作，具体按相关法律法规、监理规范的规定及监理合同的约定     。
关于监理人的监理权限：
（1）发包人委托的职权：施工原材料和施工质量的检验权，施工进度的检查督促权，工程款支付的审核权，施工协调会的主持权，竣工结算的复核权，发包人与监理单位签订的监理合同中明确约定的其他职权。
[bookmark: tip_risk_bookmark_39]（2）发包人授权监理人对承包人施工全过程进行管理，并按发包人认可的施工现场管理规定进行必要的经济奖惩，单次最高处罚权限不得大于5000元，处罚金额除用于相关奖励外，多余款项可经发包人批准用于本工程相应必要支出。
（3）需要另取得发包人批准才能行使的职权： 1.发布开工令、停工令、复工令；2.图纸变更，施工方案的调整，材料品牌及价格的确定；3.施工分包单位的确认；4.工程量、工期签证；5.重要事项的协调；6. 发包人与监理单位签订的监理合同中约定需要取得发包人批准才能行使的其他职权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：            按监理合同执行   。
4.2 监理人员
[bookmark: tip_risk_bookmark_40][bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程质量监督及施工过程中安全、工期的管理，协助发包人进行工程款的审核工作，具体按相关法律法规、监理规范的规定及监理合同的约定  。
关于监理人的监理权限：
（1）发包人委托的职权： 施工原材料和施工质量的检验权，施工进度的检查督促权，工程款支付的审核权，施工协调会的主持权，竣工结算的复核权，发包人与监理单位签订的监理合同中明确约定的其他职权。
（2）发包人授权监理人对承包人施工全过程进行管理，并按发包人认可的施工现场管理规定进行必要的经济奖惩，单次最高处罚权限不得大于5000元，处罚金额除用于相关奖励外，多余款项可经发包人批准用于本工程相应必要支出。
[bookmark: tip_risk_bookmark_41]（3）需要另取得发包人批准才能行使的职权： 1.发布开工令、停工令、复工令；2.图纸变更，施工方案的调整，材料品牌及价格的确定；3.施工分包单位的确认；4.工程量、工期签证；5.重要事项的协调；6. 发包人与监理单位签订的监理合同中约定需要取得发包人批准才能行使的其他职权。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。
[bookmark: tip_risk_bookmark_42]4.2 监理人员
[bookmark: tip_risk_bookmark_43]总监理工程师：
姓    名：           ；
职    务：           ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：          ；
电子信箱：          ；
通信地址：           ；
关于监理人的其他约定：                 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：     施工技术性问题    ；
5. 工程质量
[bookmark: auto_fouce_44]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家及行业现行有效规范、设计文件及本合同约定的合格标准，且所有分部分项工程验收合格率100%。
关于工程奖项的约定：无
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   /         。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过 48 小时
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
1) 发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，承包人应拒绝违反安全管理规定施工的要求。
2) 施工中发生安全事故的，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人及监理工程师，同时按政府有关部门要求及时采取适当的善后措施。
3) 承包人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；如承包人收到监理人或发包人的指令后未在规定期限内完成有效整改、消除事故影响、隐患的，须按本合同规定承担违约责任。造成发包人损失的，由承包人赔偿损失。
4) 承包人须设置消防保安机构，向发包人和监理人报审消防保安实施方案，配备足够的、符合国家有关规定资质的消防保安人员，并每月报告其实施情况，负责对整个工程24小时的防火、防盗、防破坏等消防保安工作。如消防、保安发生任何不正常的情况，或发包人或监理人提出要求，承包人及该机构须立即向发包人及监理人报告有关情况。
5) 承包人须建立防火制度和安全用电制度，配备足够数量的灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，设置漏电保护装置，需动火的必须事先报监理人及有关部门（如需）批准。
6) 承包人应配备施工所用的安全带、安全帽、安全网、保健医药用品等安全措施。
7) 工地内所有孔洞等均应有坚牢的栏栅连挡板，提供和维护白天或夜间施工使用的照明，在工地周围设置明显标志，设置或悬挂必要的标志、灯号、警告信号等，对工程进行保护、保证公众安全和方便。
8) 材料、设备堆放时悬挂显著的标牌及采取密闭或覆盖等措施，并将其材料、设备中易燃、易爆和有毒有害物品依法律、法规、规章的规定分类安全地存放。
9) 除因发包人原因直接导致的安全事故外，其他安全事故导致的一切责任及费用均由承包人承担。对该等赔偿责任，承包人不愿承担或不向相关方支付的，发包方有权直接从工程款中直接扣取并代为向相关方支付。若发包人因法律规定、维稳需要等原因需先行赔付或承担连带责任或遭至处罚的，发包人因此而支付的全部款项均由承包人予以赔偿（发包方亦有权从合同价款或履约保证金等款项中扣取）。发包方合同价款或履约保证金等款项中扣取上述相关款项后，均视为发包方已向承包方等额支付该工程款项。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
1) 施工现场的治安保卫工作由承包人负责并承担费用。
2) 承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地（含生活区）的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，并接受发包人的监督。
3) 在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府及发包人报告，并积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，并报发包方备案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1） 承包人应确保施工现场清洁卫生，及时清除承包人和分包人的建筑垃圾、多余材料设备及各种临时工程。
2） 承包人应保证施工现场管理的井然有序，协调分包人之间的管理，确保现场无打架斗殴等现象。
3） 承包人须遵守政府有关部门对文明施工、夜间施工、城管、施工场地交通、施工噪音、市容卫生等的管理规定，确保其工程符合消防、卫生、环保等安全文明要求，并按规定办理有关许可、批准、备案等手续。因承包人未能遵守有关规定而导致的罚款、滞纳金、其他费用、赔偿或工期延误等费用和责任由承包人承担。
4） 承包人须按规定争创安全文明工地 。
[bookmark: auto_fouce_45]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
[bookmark: _Toc351203639]安全文明施工费按经核定的金额及费率计取，支付进度按照本合同第12条约定的工程款支付进度执行，并随当期完成的合格工程量对应的工程进度款同步支付。工程竣工验收合格且承包人已完成竣工资料移交及竣工备案后，工程款付至合同价款的40%；工程竣工验收合格满一年且经发包人委托的第三方审计完成后，工程款付至审计价款的70%，并扣除应由承包人承担的违约金、赔偿款、代付款等费用；工程竣工验收合格满二年、缺陷责任期届满且承包人完成全部保修义务后15个工作日内，付清审计余款。前述工程整体付款节点与安全文明施工费按照第12条随工程进度款支付的安排相互独立，工程款不计息。

7. 工期和进度
[bookmark: _Toc351203640]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：提交材料、设备进场计划供发包人审核。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于开工前7天提交详细施工组织设计，如施工方案修改，应在施工前7天报发包人及监理方审核通过。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5天  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知
开工日期以经发包人批准的开工报告中的开工日期为准或以发包人（或发包人授权的监理人）下发的开工令为准。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  施工前3天  。
7.5 工期延误
[bookmark: auto_fouce_46]7.5.1 因发包人原因导致工期顺延的情形
[bookmark: auto_fouce_47]（7）因发包人原因导致工期顺延的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的，承包人应在情况发生后3个工作日内提交工期顺延申请，经发包人书面确认后工期顺延，发包人不承担任何费用：
（1）发包人未能如期提供工程施工图、及时组织设计交底，且经承包人合理调整工序仍无法按期完工的；
（2）发包人设计变更对建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，且增加的工程量占当期工程量30%以上，承包人工程进度确实无法按原计划实施的；
（3）因发包人原因停水、停电连续72小时以上的。承包人逾期未提交工期顺延申请的，视为不涉及工期顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: auto_fouce_48]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本工程工期以本协议书记载的工期总日历天数为准，具体开工日期以发包人发出的开工令为准。每逾期一日，承包人按2000元向发包人支付违约金；累计违约金以合同价的10%为限。逾期超过30日的，发包人有权解除合同，承包人应按合同价的10%向发包人支付违约金，已支付或应付的逾期违约金可予抵扣；违约金不足以弥补发包人实际损失的，承包人还应赔偿超出部分的损失。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：    /    。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）     无           ；
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照通用条款第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
[bookmark: tip_risk_bookmark_50]因发包人原因引起暂停施工的，工期顺延。暂停施工期累计在天15内的，承包人不得主张任何赔偿或补偿，暂停施工期累计超过15天的，承包人可就超过部分时间要求补偿合理的机械台班、人员窝工损失。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
[bookmark: auto_fouce_51][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.1发包人供应的材料、设备
本工程材料：本工程部分材料发包人有权指定品牌、规格或甲控乙供，承包人必须按发包人指定要求采购，且该等材料价格已包含在合同单价中，除本合同另有约定外不另行调整；本工程所有材料进场前必须向发包人及监理人报送样品，经检验合格后方可进场使用，不合格材料承包人必须在24小时内清运出场，自行承担相关费用。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管并承担费用。发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按招标文件第四章  技术规范及要求的条款执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人给予协助。    
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc318581174][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142]9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  /          。 
施工现场需要配备的试验设备：用金属材料制成的标准坍落度筒和弹头型捣棒、铁锹、直尺、镘刀、磅称等。
施工现场需要具备的其他试验条件： /         。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 根据发包人或监理人指示按相关规范进行。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：                                
1. 发包人取消合同中任何一项工作；
2. 改变合同中任何一项工作的质量、数量或其他特性；
3. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
4. 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
5. 发包人确认为完成工程需要追加额外工作的;
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:                                    
[bookmark: auto_fouce_53]承包人应在工程变更指令发出后3个工作日内提交变更工程价款报告，经监理人审核、发包人书面确认后方可调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有的价格；
（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似价格；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人依据变更工程资料、江苏省有关的计量规则和计价办法（套用定额为《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》及相关的造价文件等 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法 ；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等）组价并按承包人报价浮动率下浮提出变更工程综合单价，经监理人和发包人审核确认后生效。
（4）发包人不同意承包人提出的变更价款，按本合同关于争议解决的约定处理。
[bookmark: auto_fouce_54]（5）承包人应在工程变更指令发出后3个工作日内向监理人和发包人提出变更工程价款报告；承包人逾期未提交的，视为该项变更不涉及合同价款增加。
因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人合理化建议后 5天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人合理化建议后10天内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： /                 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： /                 。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是，主要材料单价调整方式为：按江苏省--苏建价[2008]第67号文件规定予以调整。本项目根据控制价甲控品牌、规格，实际施工时如材料价格调整，结合【2008】67号文对照招标人标底调整材差。 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
[bookmark: tip_risk_bookmark_55]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过  时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
[bookmark: auto_fouce_56]参照执行江苏省建设厅《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价值（2008）67号文]，当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或收益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或收益，超过5%的部分由发包人承担或收益。
主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。
国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款（如人工、机械调整）。
[bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579]12. 合同价格、计量与支付
1、固定单价合同。工程量按实结算，单价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作按现场签证确定。
综合单价包含的风险范围：除本合同约定的可以调整合同价款的情形外的其他所有风险。
风险费用的计算方法：承包人自行在投标报价的综合单价中考虑。
风险范围以外合同价格的调整方法：                              
（1）因工程变更引起的风险，依据本合同“10 变更”相关条款约定调整；
（2）因清单工程量偏差引起的风险，依据本合同1.13条约定调整；
（3）因市场价格波动引起的风险，依据本合同11.1条约定调整；
（4）因分部分项工程量清单错误或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，分部分项工程费变化幅度在15%以内（含，下同）时措施费不调整，分部分项工程费变化幅度超过15%时措施费按照分部分项工程费变化幅度同比例调整。
[bookmark: tip_risk_bookmark_57]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     /     。
预付款支付期限：     /     。
预付款扣回的方式：     /     。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：     /     。
预付款担保的形式为：     /     。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：      /     。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 设计图纸、变更及现场签证      。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：             /            。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /         。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /    。
[bookmark: tip_risk_bookmark_58]12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
[bookmark: tip_risk_bookmark_59]关于付款周期的约定：　　   。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  由承包人负责编制 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按发包人提供的格式 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /       。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: auto_fouce_60]（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人提交进度付款申请单7天内。
[bookmark: auto_fouce_61]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：承包人提交进度付款申请单7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书且收到承包人提交的与批准付款等额发票后14天内。
[bookmark: tip_risk_bookmark_63]发包人逾期支付进度款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期存款基准利率支付利息，最高不超过当期进度款的3%；若因承包人提交的付款申请资料不全、不符合要求导致逾期付款的，发包人不承担任何责任。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：           /    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：          /      。
13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474]13.1 分部分项工程验收
[bookmark: auto_fouce_64]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
分部分项工程、隐蔽工程验收中，发包人或监理人收到承包人验收申请后，在合同约定期限内未组织验收也未提出书面异议的，不视为验收合格，承包人应主动催告发包人组织验收，未经发包人书面验收合格的，不得进入下一工序。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: tip_risk_bookmark_65]13.2 竣工验收
[bookmark: auto_fouce_66]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人提交竣工验收申请后，发包人应在30个工作日内组织验收，验收不合格的，承包人应在发包人要求的期限内整改完毕并重新提交验收申请，由此产生的费用及工期延误责任由承包人承担；承包人整改后重新验收仍不合格的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价10%的违约金。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。
[bookmark: tip_risk_bookmark_68]13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: auto_fouce_69]工程竣工验收合格后，承包人应在7个工作日内将工程全部移交发包人，移交前的工程保管、维护及安全责任由承包人承担；因承包人原因逾期移交的，每逾期一天应向发包人支付合同总价万分之五的违约金。
[bookmark: tip_risk_bookmark_70]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 发包人承担保管费。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按照合同总价万分之五支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     按发包人的要求执行     
（1）单机无负荷试车费用由      承包人       承担；
（2）无负荷联动试车费用由      承包人     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：       /              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收合格并移交交付工程后14日内  。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511]14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内。
竣工付款申请单应包括的内容：  竣工验收证明、竣工图纸、竣工结算书、使用说明、保养手册、工程保修书  。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: auto_fouce_72]发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人完成竣工结算审批后14天内。承包人提交的竣工结算资料不完整、不符合要求的，发包人有权要求承包人在7日内补正，审核期限自承包人补正资料合格之日起重新计算。
发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书并收到承包人提交的与批准付款等额发票后21天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 审计部门裁定    。
14.4 最终结清  
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   4份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程审计结束，且收到承包人提交的最终结清申请单后28天    。
（2）发包人完成支付的期限：  向承包人颁发最终结清证书并收到承包人提交的与批准付款等额发票后14天内   。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 2年，自工程竣工验收合格之日起算。
15.3 质量保证金
[bookmark: auto_fouce_74]关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算价的3%作为质量保证金，缺陷责任期届满且承包人完成全部保修义务后，发包人扣除应由承包人承担的维修费用、违约金等款项后，将剩余质量保证金无息退还承包人。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:               /                        。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:           /                  。
[bookmark: auto_fouce_75]关于质量保证金的补充约定：  按规定或合同约定应由承包人承担的费用、款项等，发包人可从质保金中直接扣除。
承包人违反合同约定，发包人有权从应付工程款、履约保证金或质量保证金中直接扣除相应违约金、赔偿金，无需另行取得承包人同意。
15.4保修
15.4.1 保修责任
[bookmark: auto_fouce_76]除法律、行政法规及本合同附件《工程质量保修书》另有约定外，工程保修期自竣工验收合格之日起算两年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时   。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：       /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：只顺延工期  。
[bookmark: auto_fouce_77]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双倍全国银行间同业拆借中心公布的同期存款利息，最高不超过逾期未付合同价款的5%。
[bookmark: auto_fouce_78]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的，应按该部分工作对应合同价款的10%向承包人支付违约金。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     工期顺延  。
（7）其他：      /        。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: auto_fouce_79]承包人违约的其他情形：要求工程质量一次性验收达到合格。承包人因工程质量达不到约定标准导致返工的，除承担返工费用外，还应向发包人支付相应合同价10%的违约金。施工过程中出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人负责。
16.2.2承包人违约的责任
[bookmark: auto_fouce_80]承包人违约责任的承担方式和计算方法：工期不顺延并按实赔偿发包人损失。
承包人违反合同约定，发包人有权同时主张违约金与实际损失赔偿，违约金不足以弥补损失的，承包人还应就不足部分予以赔偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: auto_fouce_81]关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约解除合同的，已完成合格工程量按合同单价的70%计价结算，该结算款优先抵扣承包人应向发包人支付的违约金、损失赔偿款等款项；结算款不足以抵扣前述款项的，发包人有权继续向承包人追偿。 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：合同解除后，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人使用承包人建设的临时工程、文件和由承包人或以其名义编制的其他文件不需支付任何费用，使用承包人在施工现场的材料、设备所需费用由双方根据其实际价值协商确定。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc351203650]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
[bookmark: tip_risk_bookmark_82]18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: auto_fouce_83]关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险，保险期限覆盖工程施工期至缺陷责任期届满，保险金额不低于合同总价，且需将发包人列为共同被保险人。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
承包人必须为从事高空、危险作业的职工以及劳动部门规定范围的职工办理意外伤害保险。
对于承包人所派出的人员（无论是否是其正式员工）因任何原因所受任何身体伤害导致任何赔偿或补偿责任均由承包人负责，发包人概不承担；承包人应保障并持续保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。
保险除外责任、免赔额、保险范围以外因承包人或本工程原因发生的损失或责任均由承包人承担，发包人不因投保不足或任何其他原因承担、也不代承包人承担任何责任。
承包人是 否应为其施工设备等办理财产保险：是
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /            
[bookmark: _Toc256000087][bookmark: _Toc256000104][bookmark: _Toc256000075][bookmark: _Toc256000081]21、补充条款
[bookmark: _Toc256000088][bookmark: auto_fouce_84][bookmark: _Toc256000105]1、中标项目经理不参加中标工程管理的，业主有权取消其中标资格，同时没收中标人履约保证金，按中标顺序重新选择中标人。中标人投入本项目的项目经理不得更换，项目经理在施工现场每月不少于22天，每少一天给予3000元/天的罚款，少于10天视为更换项目经理，视为实质性违约并没收履约保证金，同时解除合同，已完成工程量按投标单价的70%结算。如更换须满足招标文件规定的同等资质要求，并给予10万元/人次的罚款。
[bookmark: _Toc256000106][bookmark: _Toc256000089]2、施工期间应加强职工的遵章守纪教育，不得以任何理由在工地发生口角与斗殴等情况，发生一次罚款5000元。
[bookmark: _Toc256000107][bookmark: _Toc256000090][bookmark: auto_fouce_85]3、施工期内不得因工程款和农民工工资纠纷造成集访和上访事件，若有此现象发生，且给发包人造成不良影响，每发生一次，除承包人自行排除妨碍外，还应向发包人支付违约金1万元。农民工工资必须按时、足额发放，如不按时、足额发放，发包人有权直接从工程款中兑付，且承包人必须配合，否则视为实质性违约。
[bookmark: _Toc256000091][bookmark: _Toc256000108]4、施工现场所发生的各种矛盾均由承包人负责协调处理，所产生的一切费用均由承包人负责。（含周边居民阻工，中标人可依法维权，发包方协助）
[bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc256000109][bookmark: tip_risk_bookmark_87]5、 中标人中标后10天内交纳履约保证金。
[bookmark: _Toc256000110][bookmark: _Toc256000093]6、 附属材、水电主材甲控质量、品种、规格，实际施工时如材料价格调整，结合【2008】67号文对照招标人标底调整材差 。
[bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc256000111][bookmark: auto_fouce_88]7、本项目审计费用以承包人初始送审金额为计算基础。效益收费核减率在10%以内（含10%）的部分，按照江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定及苏价服〔383〕号文收费标准执行，经让利后审核费用按1000元计取，由发包人承担；核减率超过10%的，超过10%部分对应核减额所产生的审计费用，由承包人承担。承包人应在发包人或审计机构通知的期限内足额支付其应承担的审计费用；承包人未按期支付的，发包人有权代为支付，并从应付承包人的工程款、结算款、质量保证金或其他应付款项中直接扣除，承包人不得拒绝。原第21条第7项及第11项与本约定不一致的，以本约定为准。
[bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc256000112]8、文明施工费按达到级别考虑，以核定费率为准。
[bookmark: _Toc256000097][bookmark: _Toc256000114]9、乙方负责本工程施工过程中的所有安全生产责任，如发生安全事故与建设单位无关
[bookmark: _Toc256000115][bookmark: _Toc256000098]10、乙方如遇到需要协调的矛盾，乙方尽力自行解决。  
[bookmark: auto_fouce_89]11、本项删除。
















附件
工程质量保修书

发包人(全称)：　　　　　　　　　　　　
承包人(全称)：　　　　　　　　　　　 
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对 (工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程施工质量管理条例》执行 
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3.装修工程为  2 年；
4.门窗制作、安装工程为  2  年；
5.供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程  2 年；
7.其他项目保修期限约定如下：按《质量管理条例》 
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc256000099][bookmark: _Toc256000082][bookmark: _Toc256000116][bookmark: _Toc256000076]三、缺陷责任期
[bookmark: auto_fouce_92]工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止且承包人完成全部保修义务、经发包人验收合格后15个工作日内，发包人扣除应由承包人承担的全部费用后，将剩余质量保证金无息退还承包人。
[bookmark: _Toc256000117][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc256000100]    四、质量保修责任
[bookmark: tip_risk_bookmark_94][bookmark: auto_fouce_95]1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
承包人未按合同约定履行保修义务的，发包人有权委托第三方维修，所产生费用由承包人承担，发包人有权从质量保证金中直接扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc256000101][bookmark: _Toc256000118][bookmark: _Toc256000084][bookmark: _Toc256000078]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc256000119][bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc256000079]六、双方约定的其他工程质量保修事项：   在保修期内两次电话不到位的，发包人有权安排维修人员进场维修，费用由承包方负责    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。




发包人(公章)：                           承包人(公章)：           
地  址：                                 地  址：       
法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：       
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                     账  号：     
邮政编码：                               邮政编码：   
























建设工程廉政协议

协议单位（发包方）　　　　　　　　   （下称甲方）
           （承包方）　　　　　　　     （下称乙方）
   为了在建设中保持廉洁自律的工作作风，推进工程进度和质量，确保工地安全的顺利进行，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定，结合本项目的特点，工程发包方（以下简称甲方）和承包方（以下简称乙方）自愿签订建设工程廉政协议：
[bookmark: auto_fouce_96]一、乙方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如有发现，应立即向本甲方单位领导报告；举报者奖励1000元人民币，对知情不报者，一经查出，视情节轻重都要开除，直至追究刑事责任。
二、乙方不得以任何形式向甲方管理人员赠送各种礼品、礼券或现金，甲方管理人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券或现金。甲方人员不得在乙方处报销任何应由个人支付的费用如有违反，一经发现将开除，工资扣半结算，直至追究刑事责任。
三、乙方在工程建设中贿赂甲方人员，经甲方查实的，甲方有权解除本建设工程施工合同，同时按乙方实际完成工程量的50%结算工程款，乙方还应赔偿甲方因此造成的全部损失，包括但不限于工期延误损失、重新发包产生的差价损失、名誉损失等。
四、乙方不得为甲方人员购置或者提供通讯工具、电话充值卡、交通工具等物品。
五、甲方及管理人员其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费
六、乙方不得以洽谈业务、签订承包合同、工程量变动结算、工程验收、工程质量问题处理等借口私下商谈或者达成默契。
七、此协议与建设工程承包合同同时签订，一式二份，甲乙双方各执一份。
八、此协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方单位（公章）                       乙方单位（公章）
甲方代表人：                           乙方代表人：
日      期：                           日      期：







第4章 项目需求
一、项目概况
1、高邮市龙虬镇区及食品产业园污水管道改造建设项目
2、工期：四个月。具体开工时间以采购人要求的开工时间为准。
二、技术要求（项目需求）
1、投标人必须按照国家有关规范、标准完成施工。
2、投标人根据招标清单进行施工。
3、项目实施过程中，所有现场变更签证必须经招标人及监理确认后实施，未经招标人及监理确认实施的一律不付该项工程款。
4、投标人必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5、对材料的质量和试验要求：所有工程中使用的材料、设备、成品、半成品等必须提供齐全的质量保证资料，并按现行的有关规定进行检验、试验；承包方必须主动按工程监理的程序向监理方报验，经监理方书面认可后方可用于工程。
三、勘察现场
1、考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行自行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担，在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责。
2、投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等等）足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。
四、投标报价
1、投标人应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）规费、税金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。
2、投标单位的投标报价，投标人已标价清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本磋商文件或合同另有约定外，结算时不得调整。
3、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
五、变更估价原则
1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。
2、由设计变更和招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①. 投标文件中已有适用的综合单价，按投标文件中已有的综合单价确定；
②. 投标文件中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
③. 投标文件中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认，审计单位审核后，按投标文件中的让利幅度同比率进行下浮结算。



六、项目组主要成员分工及职责
	[bookmark: _Toc109304975]职务
	职责

	项目经理
	1、项目经理是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与甲方合同及分包合同相关的责任。
2、在公司的总体安排下，组织编制施工组织设计，对本工程的质量、安全，成本和工期目标全面负责。
3、按照公司规定的项目部岗位设置要求，进行组织机构设置、人员聘任和职责分配。
4、对进入现场的生产要素进行优化配量和动态管理。
5、执行公司的综合管理体系文件，建立项目上的质量、环境、职业安全健康管理体系。
6、在公司授权范围内负责与政府机构、甲方、监理和分包单位等的协调、解决项目中出现的问题。
7、负责项目各类经济合同的审核签字，处理项目部与国家、企业、分包单位以及职工之间的利益分配。
8、项目资金做到专款专用，确保项目安全生产资金投入，确保职工工资准时足额发放。
9、协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。
10、收集业务信息，参与公司的业务承接与洽谈。

	技术负责人
	1、贯彻执行国家及地方有关规范、标准和规定，执行企业标准和公司技术管理制度。
2、负责组织编制施工组织设计及各类专项施工方案并监督执行，审批分包单位提交的技术方案。
3、组织图纸会审及各专业技术问题的处理，审定设计治商和变更工作。
4、根据施工组织设计以及专项施工方案，组织对各工种进行分部分项工程的技术交底。
5、针对工程特点，积极推广应用新技术、新工艺、新材料，对工程项目中的技术难点组织QC小组进行技术攻关。
6、参加分部分项工程的质量验收以及重要安全防护设施的验收，参加质量事故处理。
7、领导做好技术资料的整理和归档和各项施工技术总结工作。
8、负责工程图纸、法律法规及施工技术书籍的管理。

	安全负责人
	1、协助项目经理建立项目部安全生产监督保障体系并组织落实。
2、协助生产经理组织落实安全生产规章制度、安全操作规程。
3、负责编制项目部年度安全生产计划，确定年度安全生产目标。
4、负责项目部安全生产监督管理工作的总体策划与部署，并督促实施。
5、定期组织召开安全生产工作会议，掌握安全生产动态，及时解决生产中存在的安全问题。
6、组织开展安全生产、消防工作检查，督促落实隐患整改。
7、组织落实安全生产宣传、教育、培训工作，督促安全生产相关岗位持证上岗。
8、直接领导质量安全部门开展安全管理工作，督促、指导下属部门及分包单位开展安全生产工作。
9、对下属部门及分包单位安全生产目标完成情况进行考核，提出安全生产奖励和处罚意见。
10、主持因工伤亡事故的调查、分析、处理过程中的具体工作，并督促实施。









第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本项目专门面对中小企业采购，故对小微、残疾人和监狱戒毒企业不做价格扣除优惠。
三、评审标准
	[bookmark: _Toc109304976]评审分项
	评审细则

	磋商报价
40分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×40分。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供合理性书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	施工方案
48分）
	施工总体部署（8分）
	施工总体部署，包含但不限于以下内容：确定项目的质量、进度、成本、安全、环保等管理目标，拟投入的最高人数和平均人数，劳动力使用计划、材料供应计划和机械设备供应计划等。
方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强，不存在瑕疵的得8分；
方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的得6分；
方案基本科学合理，描述不到位，针对性不强、有实施难度，或存在2处瑕疵的得4分；
方案简单，描述略欠缺，有一定实施难度，或存在3处瑕疵的得2分；
未提供或不满足采购需求或存在4处瑕疵及以上的不得分。

	
	主要分部、分项施工方法（8分）
	主要分部、分项施工方法：包含且不限于以下内容：工程概况及施工特点分析、施工方法和施工机械的选择、分部（分项）工程的施工准备工作计划等内容。
方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强，不存在瑕疵的得8分；
方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的得6分；
方案基本合理，描述略欠缺，有一定实施难度，或存在2处瑕疵的得4分；
方案简单，描述不到位，针对性不强、有实施难度，或存在3处瑕疵的得2分；
未提供或不满足采购需求或存在4处瑕疵及以上的不得分。

	
	安全生产和文明施工措施（8分）
	安全生产和文明施工措施：包含且不限于（1）进行现场文化建设。（2）规范场容，保持作业环境整洁卫生。（3）创造有序生产的条件。（4）减少对居民和环境的不利影响等。
安全文明施工及环境保护措施合理、全面，符合相关标准、规范、规程，针对性强，不存在瑕疵的得8分；
安全文明施工及环境保护措施较全面，针对性较强，或存在1处瑕疵的得6分；
安全文明施工及环境保护措施简单，针对性不强的，或存在2处瑕疵的得4分；
安全文明施工及环境保护措施不到位，针对性差的，或存在3处瑕疵的得2分；
未提供或不满足采购需求或存在4处瑕疵及以上的不得分。

	
	针对本工程特点采用的特殊措施（6分）
	针对本工程特点采用的特殊措施：包含但不限于：（1）如施工期间出现不可预见或预见不足给工期造成影响时,调整、增加专业队伍和施工人员及施工机械。（2）制定切实可行的抢工期措施及应急方案。（3）施工段采取整体与区域流水施工的方式，以压缩工期等内容。
方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强，不存在瑕疵的得6分；
方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强、或存在2处瑕疵的得4分；
方案基本合理，描述略欠缺，存在一定实施难度，或存在1处瑕疵的得2分；
未提供或不满足采购需求或存在3处瑕疵及以上的不得分。

	
	季节性施工措施（6分）
	季节性施工措施：针对季节性特点和雨季等制定科学合理的施工措施。
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，不存在瑕疵的得6分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，或存在1处瑕疵的得4分；
措施基本合理、描述不到位、针对性不强的，或存在2处瑕疵的得2分。
未提供或不满足采购需求或存在3处瑕疵及以上的不得分。

	
	质量保证措施（6分）
	质量保证措施：包含但不限于：明确质量目标、强调过程改进、采用适当的质量标准和方法、进行质量审计与评估、供应商评估、质量标准明确、合同条款与条件、供应商质量管理体系等。
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，不存在瑕疵的得6分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，或存在1处瑕疵的得4分；
措施基本合理、描述不到位、针对性不强的，或存在2处瑕疵的得2分；
未提供或不满足采购需求或存在3处瑕疵及以上的不得分。

	
	工期保证措施（6分）
	工期保证措施：包含且不限于：根据工期及施工定额计算，合理安排人、机、料进场计划，对分项工程组织流水施工、分项工程工期尽量提前，以消化外界因素对工期的损失、分解施工任务到生产班组，并实行工期目标奖、及时作好分项工程的实验、检查、签证工作，以保证下一道工序的正常开工、提前准备出赶工所需要的施工机械设备、工具、材料、施工人员及后勤保障等。
措施计划安排合理，保证措施全面、详细、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺，不存在瑕疵的得6分；
计划安排较合理，保证措施较全面，针对性较强的，或存在1处瑕疵的得4分；
计划安排略简单，保证措施不全面，可行性不强的，或存在2处瑕疵的得2分；
未提供或不满足采购需求或存在3处瑕疵及以上的不得分。

	商务部分
（12分）
	项目组成员（7分）
	1拟投入本项目的技术负责人具有工程类中级职称及以上的得1分，最多得2分。
2项目组成员中（项目负责人、技术负责人除外）具有工程类中级及以上技术职称的，有1个得1分，最多得3分。
3项目组成员中具有注册一级造价工程师得2分，具有二级注册造价工程师得1分。最多得2分。
注：以上三项均须提供投标人为其缴纳近3个月内（2026年05月-2026年07月）任意一个月的社会保险证明，证书原件扫描上传，否则不得分。

	
	项目经理业绩
（3分）
	项目经理自2023年7月1日(以竣工验收证明日期为准)以来承担过类似工程业绩，有一个得1分，满分3分。
注:以上业绩同时提供中标通和书(成交通知书)、施工合同和竣工验收证明文件原件扫描上传，并加盖公章，未提供的不得分。

	
	企业业绩
（2分）
	自2023年7月1日（以竣工验收时间为准）以来，承担过类似市政项目施工的，有一个得2分，最多得2分。（同时提供施工合同、竣工验收证明）。
注：原件扫描件上传，未提供的不得分。

















第六章 竞争性磋商响应文件格式


竞争性磋商响应文件







项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      磋商供应商名称 ：               
      日      期 ：                   
供  应  商：         （电子签章）









磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。
	

	3
	供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证。
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）。
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	

	8
	供应商信用承诺函。
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。
	

	特定资格条件

	10
	1、供应商必须具备独立承担民事责任能力，具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；
2、拟投入本项目的项目经理：市政公用工程专业二级建造师及以上资质和在有效期内的B类安全考核证书（要求无在手或在建工程）；
	

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	

	12
	法人授权书
	






















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：   。
主要专业技术能力有：   。
供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日
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参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                                 日期：______年    月    日
























供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日





磋商响应函
致：（代理公司）
根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：_____年____月____日










法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人姓名：_____________________            
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                         
日期：                                          

被授权人身份证复印件































2、 符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求
	
	

	2
	磋商报价不得超过最高限价
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


















三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	……
	
	























 
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞
46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
注：1、供应商如不提供此声明函，响应文件无效。 
2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。 
                                    企业名称（签章）： 
                         日 期： 


1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc109304977]
中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。









残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                                           日  期：










四、磋商响应报价表
    
项目名称： 
项目编号：     
本次为首次报价                                                      
	名称
	第一轮报价

	报价
	大写：
小写：            (人民币)元

	备注
	


                                               
日期：    年   月    日










分项报价表
投标人名称：                              
项目名称：                              
项目编号：                               
投标报价(小写)：                                 
投标报价(大写)：                                 
法定代表人或授权代表签字：                盖 章（公章）：
备注：
备注：
1、行数不够，可自行添加。
2、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，要求填报完整。
3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。












五、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。










六、商务条款响应及偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	




















主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目经理：
执业证书信息：



















41

